编号：JSZC-321000-SWGC-G2025-0124号

扬州市市政设施管理中心桥梁定期检测及声屏障安全检测服务公开招标文件

江苏苏维工程管理有限公司

2025年6月25日

目 录

第一章 采购公告	3

第二章 投标人须知	8

第三章 合同条款及格式	21

第四章 项目需求	25

第五章 评标方法及评标标准	35

第六章 投标文件格式	40

第一章扬州市市政设施管理中心桥梁定期检测及声屏障安全检测服务采购公告

受扬州市市政设施管理中心的委托，江苏苏维工程管理有限公司就扬州市市政设施管理中心桥梁定期检测及声屏障安全检测服务进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况：

扬州市市政设施管理中心桥梁定期检测及声屏障安全检测服务，具体内容详见第四章。

扬州市市政设施管理中心桥梁定期检测及声屏障安全检测服务潜在投标人可在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年7月  17日上午9:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321000-SWGC-G2025-0124号

2.项目名称：扬州市市政设施管理中心桥梁定期检测及声屏障安全检测服务

3.预算金额：210万元/年，三年合计630万元。

4.本项目设置最高限价：一年最高限价210万元，三年最高限价630万元，投标人按一年服务期进行报价，超过最高限价作无效投标处理。

5.采购需求：见招标文件第四章。

6.合同履行期限：本项目服务年限三年，合同一年一签，合同期满后，在完成采购人年度检测任务的情况下，采购人与成交人签定下一年合同，最多签订两次。

7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

1.2 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准）

1.3 上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）

1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

1.5 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

1.6 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

1.7供应商信用承诺函

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 投标人满足下列要求其中之一：

3.1.1具备交通运输主管部门批准的公路工程试验检测综合甲级资质或桥梁隧道试验检测专项资质（证书原件扫描上传）

3.1.2住房和城乡建设主管部门批准的《建设工程质量检测机构资质证书》综合资质或桥梁工程专项资质（证书原件扫描上传）

3.2项目负责人满足以下要求其中之一：

3.2.1具有相关专业工程类中级及以上职称，且同时具备交通运输部公路水运工程试验检测工程师证书（试验类别至少涵盖桥梁专业）或具有试验检测师证书（试验类别至少涵盖桥梁隧道专业）（证书原件扫描上传）

3.2.2具有相关专业工程类中级及以上职称，且同时具备建设工程质量检测人员岗位证书或检测技术培训证书（证书原件扫描上传）

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年7月17日上午9:30（北京时间）

2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

五、开启

1.时间：2025年7月17日上午9:30（北京时间）

六、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。投标人应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如投标人未按要求操作，由此所产生的风险由投标人自行承担。

2.供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.本次招标不收取投标保证金。

4.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“中国政府采购网”、“扬州市政府采购网”和“江苏省政府采购网”发布的信息。

6.各供应商自行进行现场勘察。各供应商请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真查勘，须充分了解本项目具体工作内容，在随后的采购活动中，对现场资料和数据所做出的推论、解释和结论及因勘察不到位造成的后果由供应商负责，并自行承担因了解不充分而影响报价准确性的风险。

7.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

8.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。

9.落实好政府采购履约资金扶持政策。中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。”
    10.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

11.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

八、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：扬州市市政设施管理中心

地 址： 扬州市五台山路18号

联系人：成哲

联系方式：0514-87903711

2.代理机构信息

名 称：江苏苏维工程管理有限公司

地　址：扬州市邗江区翠岗路48号

联系人：江敏

联系方式：0514-82129122

3.项目联系方式

联系人：江敏

联系方式：0514-82129122

第二章 投标人须知

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-321000-SWGC-G2025-0124号项目。

2、投标人

2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2招标代理服务按发改价格[2011]534号《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》的50%计取招标代理费用,项目招标完成后，以中标价为基数计取代理费，最高不超过1.5万元，超1.5万元按1.5万元计。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇或转账等非现金形式支付。

（3）代理服务费不在报价中单列，由中标人支付给代理机构。

代理服务费开户银行：中国工商银行扬州雍华府支行

开户名称：江苏苏维工程管理有限公司

帐号：1108020819100000612

4.3专家评审费按《扬州市财政局关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》（扬财购〔2020〕40号）执行。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3招标文件的修改将在“中国政府采购网”、“扬州市政府采购网”和“江苏省政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

9、投标文件的语言、度量衡单位、货币

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

10、投标文件构成

10.1投标文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）开标一览表

（5）分项报价表 （如有）

（6）技术参数响应及偏离表

（7）商务条款响应及偏离表

（8）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.4投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表（如有）中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21、开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.2投标人不足3家的，不得开标。

21.3开标仪式由代理机构主持。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

21.4投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22、评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

23.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标的澄清

24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加采购的失信信息：

（1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

1）被列入失信被执行人名单；

2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交投标文件日未满三年的。

对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《扬州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据采购人确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。

26、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款：

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、确定中标单位

27.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在“中国政府采购网”、“扬州市政府采购网”和“江苏省政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的；

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

27.4.7不符合法律、法规的规定的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3投标人/供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人/供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对投标人/供应商第一次质疑作出答复。

28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。同时需与采购代理机构经办人确认是否收到《质疑函》，如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

28.8 以下情形的质疑不予受理

28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

29.2 中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。

29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30、 签订合同

30.l中标人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。

30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

31、电子投标文件要求

31.1政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

31.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

31.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

31.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

提交投标文件的截止时间（投标截止时间）

32.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

32.2各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

32、其他

32.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

33、联合投标

本项目不接受联合体投标。

第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

扬州市政府采购合同（服务)（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏苏维工程管理有限公司         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务及货物

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物及服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物及服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物及服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币 零  元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

七、转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及进度安排

（1）本项目合同一年一签，合同期满后，在完成甲方年度检测任务的情况下，采购人与成交人签定下一年合同，最多签订两次。

（2）合同签订后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付当年合同金额30%的预付款；按要求进行服务并出具报告，经验收合格后，乙方向甲方开具发票，甲方每月自收到发票之日起10个工作日内支付实际每年的服务费用，三年服务期满付清所有价款。

注：以上资金支付需待财政资金到位。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、为落实好政府采购履约资金扶持政策，乙方可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

十五、合同生效及其它

15.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

15.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

15.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |
| 见证方：江苏苏维工程管理有限公司 |  |
| 项目经办人： |  |
| 日期： 年 月 日 |  |

第四章 项目需求

注：本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。请各投标人制作电子投标文件时，将实质性响应的内容在政府采购交易系统“符合证明文件格式”中准确填写或上传。

一、工程说明

1、项目概况

对市管城市桥梁进行常规定期检测、结构定期检测和声屏障安全检测，并根据检测结果，进行桥梁技术状况的评估和分级，形成桥梁状况评估报告并提出桥梁养护措施建议。桥梁定期检测具体指标包括：桥梁状况指数（BCI）、桥梁结构指数（BSI）。桥梁及声屏障检测频率满足《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）及《声屏障结构技术标准》（GB 51335-2018）的要求。

2、服务期为三年，具体时间以采购人通知为准。

表1 市管城市桥梁一览表

| 序号 | 桥梁名称 | 所在道路 | 长度（米） | 面积（平方米） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大官桥 | 扬子江北路 | 54 | 2700 |
| 2 | 小官桥 | 扬子江北路 | 44.5 | 2558.75 |
| 3 | 念四桥 | 扬子江北路 | 20 | 1032 |
| 4 | 蒿草河桥 | 扬子江北路 | 24 | 1238.4 |
| 5 | 扬庄河桥 | 扬子江中路 | 19.7 | 985 |
| 6 | 排涝河桥 | 扬子江南路 | 41 | 2222.2 |
| 7 | 二桥河桥 | 扬子江南路 | 31.24 | 1462.032 |
| 8 | 中心河桥 | 扬子江南路 | 31.24 | 1758.812 |
| 9 | 高桥河桥 | 扬子江南路 | 23.4 | 1095.12 |
| 10 | 沿文桥 | 文昌西路 | 80 | 4512 |
| 11 | 明月湖大桥 | 文昌西路 | 372 | 12276 |
| 12 | 咏月桥 | 文昌西路 | 33.7 | 1604.12 |
| 13 | 自清桥 | 文昌中路 | 26 | 1040 |
| 14 | 骑鹤桥 | 文昌中路 | 121 | 4900.5 |
| 15 | 董子桥 | 文昌中路 | 24 | 823.2 |
| 16 | 解放桥 | 文昌中路 | 77.14 | 3085.6 |
| 17 | 胜利桥 | 文昌中路 | 10.2 | 510 |
| 18 | 曲江桥 | 文昌中路 | 16 | 811.2 |
| 19 | 赵江桥 | 南部快速通道 | 34 | 2125 |
| 20 | 西江桥 | 南部快速通道 | 28 | 1064 |
| 21 | 赏月桥 | 南部快速通道 | 34 | 2601 |
| 22 | 西沙河箱涵 | 南部快速通道 | 17 | 1031.9 |
| 23 | 安墩河箱涵 | 南部快速通道 | 23.5 | 1163.25 |
| 24 | 古运河桥 | 南部快速通道 | 106 | 8215 |
| 25 | 三里涵 | 南部快速通道 | 14.9 | 1057.9 |
| 26 | 花园庄桥 | 南部快速通道 | 33.5 | 1440.5 |
| 27 | 甪里河桥 | 南部快速通道 | 30.44 | 1381.976 |
| 28 | 开发大桥 | 开发路 | 668 | 26452.8 |
| 29 | 张庄涵 | 扬子津路 | 16.3 | 1043.2 |
| 30 | 马港河桥 | 扬子津路 | 北侧：43.6 南侧：52 | 2324.4 |
| 31 | 龙地桥 | 扬子津路 | 39.5 | 2919.5 |
| 32 | 古运河大桥 | 扬子津路 | 771 | 50500.5 |
| 33 | 扬子津路1#桥 | 扬子津路 | 34.2 | 1489.752 |
| 34 | 扬子津路2#桥 | 扬子津路 | 53 | 1682.22 |
| 35 | 扬子津路3#桥 | 扬子津路 | 52 | 2319.2 |
| 36 | 扬子津路4#桥 | 扬子津路 | 20 | 997 |
| 37 | 扬子津路5#桥 | 扬子津路 | 30 | 1495.5 |
| 38 | 扬子津路6#桥 | 扬子津路 | 99 | 4974.75 |
| 39 | 扬子津路7#桥 | 扬子津路 | 91 | 4572.75 |
| 40 | 扬子津路8#桥 | 扬子津路 | 36 | 1542.24 |
| 41 | 引润桥 | 润扬快速路 | 43 | 2315.55 |
| 42 | 沿山河桥 | 润扬快速路 | 27.7 | 2031.795 |
| 43 | 汇锦桥 | 润扬快速路 | 69.45 | 2396.025 |
| 44 | 蜀岗怡庭箱涵 | 润扬快速路 | 11 | 1060.4 |
| 45 | 仙女庙大桥 | 文昌东路 | 1303.4 | 55003.48 |
| 46 | 刘小庄桥 | 文昌东路 | 35.4 | 1748.76 |
| 47 | 广陵大桥 | 文昌东路 | 1474 | 62202.8 |
| 48 | 沙联桥 | 文昌东路 | 23.6 | 1430.16 |
| 49 | 秦文桥 | 文昌东路 | 18.6 | 1127.16 |
| 50 | 文昌大桥 | 文昌中路 | 879.5 | 39577.5 |
| 51 | 北门遗址桥 | 万福路 | 30 | 1221 |
| 52 | 五台山大桥 | 万福西路 | 南侧：336.7 北侧：357 | 14076.51 |
| 53 | 沙施河桥 | 万福路 | 32.5 | 1267.5 |
| 54 | 江扬大桥 | 万福路 | 北侧：603.5 南侧：589 | 26071.2 |
| 55 | 新万福路K8+395箱涵 | 万福路 | 20 | 887.6 |
| 56 | 万福路小箱涵（茱萸湾路） | 万福路 | 7 | 348.6 |
| 57 | 万福路小箱涵（沙湾北路） | 万福路 | 18 | 738 |
| 58 | 双塘桥 | 江平快速路 | 34.15 | 1478.695 |
| 59 | 江平路1#箱涵 | 江平快速路 | 13.9 | 1089.76 |
| 60 | 江平路2#箱涵 | 江平快速路 | 27.4 | 1024.76 |
| 61 | 江平路3#箱涵 | 江平快速路 | 22 | 3109.7 |
| 62 | 江平路4#箱涵 | 江平快速路 | 16.4 | 934.8 |
| 63 | 夫差桥 | 运河快速路 | 西侧：662 东侧：668 | 29058 |
| 64 | 月明东苑箱涵 | 运河快速路 | 12.5 | 1191.25 |
| 65 | 冷却河箱涵 | 运河快速路 | 27.1 | 1707.3 |
| 66 | 太平河箱涵 | 运河快速路 | 15 | 786 |
| 67 | 七里河桥 | 运河快速路 | 36.4 | 1856.4 |
| 68 | 甪里箱涵 | 运河快速路 | 东侧22.1 西侧25 | 1960 |
| 69 | 茱萸湾大桥 | 江广快速路 | 南侧人行道：人梯长42.5、37.2，主桥长225.5； 南侧非机动车道：推坡长130.5、137.2，主桥长225.8； 北侧人行道：人梯长42.5、37.1，主桥长224.7； 北侧非机动车道：推坡长162.3、131.6，主桥长225.5； | 14311 |
| 70 | 中沟河桥 | 江广快速路 | 31.4 | 1168.08 |
| 71 | 沙湾河桥 | 江广快速路 | 34.2 | 1272.24 |
| 72 | 方跳河桥 | 江广快速路 | 25.2 | 942.48 |
| 73 | 凤凰大桥 | 江广快速路 | 280.3 | 8044.61 |
| 74 | 金湾河大桥 | 金湾快速路 | 230 | 6555 |
| 75 | 引江河桥 | 金湾快速路 | 34 | 969 |
| 76 | 迎宾河桥 | 金湾快速路 | 30 | 855 |
| 77 | 古运河大桥 | 金湾快速路 | 230 | 5451 |
| 78 | 丁庄横河桥 | 金湾快速路 | 40 | 430 |
| 79 | 嵇庄横河2#桥 | 金湾快速路 | 40 | 1140 |
| 80 | 反坎河桥 | 金湾快速路 | 40 | 442 |
| 81 | 韩许河桥 | 金湾快速路 | 40 | 1140 |
| 82 | 金湾立交桥 | 金湾快速路 | 350 | 9975 |
| 83 | 无名桥梁 | 金湾快速路 | 80 | 1120 |
| 84 | 城南快速路高架 | 城南快速路 | 5279.1 | 182466.29 |
| 85 | 扬子江路跨线桥 | 城南快速路 | 443.1 | 7975.8 |
| 86 | 江广快速路高架 | 江广快速路 | 3003 | 93832.3 |
| 87 | 江平快速路高架 | 江平快速路 | 7520.8 | 248520.73 |
| 88 | 润扬快速路高架 | 润扬快速路 | 4826.43 | 212252.25 |
| 89 | 运河快速路高架 | 运河快速路 | 6358.84 | 249888.96 |
| 90 | 金湾快速路高架 | 金湾快速路 | 2619.4 | 80603.9 |

表2 声屏障一览表

| 序号 | 位置 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 城南快速路高架 | 2854.8m（H=5m） |
| 2 | 扬子江路跨线桥 | 1234（H=5m） |
| 3 | 江广快速路高架 | 2413m（H=5m） |
| 4 | 江平快速路高架 | 10017.7m（H=5m） |
| 5 | 润扬快速路高架 | 7634.4m（H=4.1m） |
| 6 | 运河快速路高架 | 5144.5m（H=3.5m） |
| 7 | 金湾快速路 | 250m（暂估） |

备注：每年对表1中的所有桥梁进行一次常规定期检测，每年对表1中的桥梁选取总数的20%进行结构定期检测，每年对表2中的声屏障选取总数的1/3进行声屏障安全检测。桥梁及声屏障检测范围包括但不限于表1、表2中的数量，对于服务期内移交采购人的桥梁需按照采购人要求及时进行检测。

二、项目技术要求

1、检测依据

1）《城市桥梁养护技术标准》CJJ99-2017》

2)《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T233-2015）

3)《声屏障结构技术标准》（GB 51335-2018）

4) 相关桥梁设计图纸及检测、维修资料

5）特殊结构桥梁养护手册

2、出具桥梁定期检测报告，内容包括但不限于：

1）检测目的、依据、概述检测的一般情况，检查的组织、时间、背景和工作过程；

2）典型缺损和病害的数码照片及说明，缺损状况的描述应尽量采用专业标准术语，应说明缺损的部位、类型、性质、范围、数量和程度等；提供检测的数码录像资料（制作成光盘）一张；

3）两张桥梁总体照片，一张桥面正面照片，一张桥梁侧面照片；

4）桥梁无损检测的详细结果，需指明数量和检测部位；

5）根据检测明确被检测桥梁的技术状态，并对检测中发现的重点病害进行认真分析，提出相应的养护维修建议。

6）递交的检测成果文件应通过业主组织的相关部门的审查。

3、检测后期服务（人员培训、病害修复后检查及修复检查报告、突发病害检测等）；

应业主要求对桥梁养护单位人员进行巡视和维修的基本业务知识培训，全过程参与检测桥梁病害的维修与整改，对维修与整改的情况出具检查报告，协助业主对桥梁突发病害进行原因分析、检测和提供技术支持。

三、服务内容

1.外观检查

对桥梁（含桥头引道、桥头搭板范围内的路面）的外观状态进行逐跨、逐构件检查，掌握桥梁的工作状态。外观检查主要包括以下工作内容：

（1）检查梁体混凝土有无风化、剥落、破损、钢筋外露锈蚀等病害情况，并检查梁体是否存在不正常的变位；

（2）检查梁体是否存在裂缝，详细调查裂缝分布情况（含长度、宽度、分布范围等），并详细分析裂缝产生的原因。对于拼装式板梁和T梁，应对其横向连接缝进行检查；

（3）对桥梁支座进行逐一检查，检测支座位移是否正常、组件是否完整；有无断裂、错位和脱空；固定端是否松动、剪断开裂、支座垫石开裂和破碎；对于盆式橡胶支座固定螺栓是否剪断；螺母是否松动。橡胶支座变形、老化；施工时的临时约束是否解除。支座检测应有对病害的描述和照片。

（4）对高架桥落水管进行逐一检查，落水管是否有脱落、断裂、缺失等情况，落水管接口是否错位，固定落水管的卡箍是否老化、松动或损坏。

（5）桥墩、台及基础的检查

1）墩台的检查，包括是否滑动、开裂和下沉，墩台和帽梁有无砼剥落及钢筋锈蚀等情况；

2）基础：桩基在水位涨落、干湿交替处冲刷磨损、颈缩、露筋检测；桩的混凝土强度检测基础下冲刷、淘空检测，扩大基础的地基侵蚀检测；

3）钢筋混凝土墩台及盖梁：检测指标同混凝土梁式桥。

4）砌体墩台：砌块断裂、通缝脱开、变形、泄水孔检测。

（6）检查翼墙是否开裂，有无前倾、变形，锥坡是否破损、沉陷、开裂、冲刷、滑移，桥梁其它附属设施是否完好等。

（7）桥面系构造的检查，包括桥面铺装、伸缩缝、人行道构件、桥面横纵坡顺适、排水构造物、桥上交通设施的检查；桥头搭板范围内的路面是否存在裂缝、坑槽、拥包、高差等缺陷，现场酌情对桥头路面进行平整度检测；

（8）填写《城市桥梁资料卡》，对竣工资料不全或缺竣工资料的桥梁，通过现场调查完成城市桥梁资料卡；

（9）检测中发现的桥梁病害应作出记录并绘制展布图，重要病害应在现场作出标记。

2.桥梁材质状况与状态参数检测

桥梁材质状况与状态参数检测内容包括：混凝土强度检测、碳化深度检测、钢筋保护层厚度检测、钢筋锈蚀电位、检测裂缝特征（长度、宽度及深度）测试、桥面线形测试等。

3.桥梁技术状况等级评估

按照《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）、《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T 233-2015）等规范对桥面系、上部结构、下部结构进行结构定期检测，并依据检测结果对桥梁的技术状况等级进行评估，评估桥梁的完好状况、结构的性能，报告中明确给出每座桥梁的技术状况指数 BCI 和结构状况指数 BSI，确定桥梁的完好状态等级和结构状况等级（A、B、C、D、E 级）。最后给出每座桥梁的处理建议，包括养护、维修、加固处理方案措施及预防性养护措施或特殊检查建议。

4.结构检算

按照《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T 233-2015）的要求，对桥梁进行基于检测结果的结构检算。对同一桥梁可选择BSI评估等级最低的最不利桥跨（联）开展结构检算（对于不同结构类型孔跨的桥梁应分别选取最不利桥跨开展检算）。多孔跨桥梁可选取运营状况较差的孔跨或者薄弱部位开展结构检算，对于独柱墩连续直线梁桥，弯桥、坡桥、斜桥及异形结构桥，应检算结构整体的稳定性、抗倾覆和抗滑移性能。

5.声屏障现场检测方法和数量

现场检查具体要求需严格按照《声屏障结构技术标准》（GB51335-2018）中8.4.3条执行，详见表5-1。

表5-1检测内容、方法

| 序号 | 部位 | 检测内容 | 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立柱 | 柱间距、垂直度 | 钢卷尺、全站仪 |
|  |  | 锚固螺栓及其连接（包括螺母防松） | 目测、扭矩扳手、铜锤 |
|  |  | 立柱底板与支承面防腐状况 | 目测、塞尺 |
|  |  | 锈蚀、涂层状况 | 目测对比、测厚仪 |
| 2 | 屏体 | 屏框连接状况 | 目测、钢卷尺 |
|  |  | 平整度及外观 | 水平尺、钢直尺 |
|  |  | 锈蚀、涂层情况 | 目测对比、测厚仪 |
| 3 | 卡件 | 变形、缺失及屏体固定状况 | 目测、钢直尺 |
|  |  | 锈蚀状况 | 目测对比、测厚仪 |
| 4 | 罩板 | 变形、缺失与屏体固定状况 | 目测、钢直尺 |
|  |  | 锈蚀、涂层状况 | 目测对比、测厚仪 |
| 5 | 基础及导墙 | 混凝土强度及碳化深度 | 回弹仪、酚酞试剂 |
|  |  | 裂纹 | 目测、钢卷尺 |
|  |  | 保护层厚度 | 钢筋检测综合仪 |
|  |  | 钢筋锈蚀 | 钢筋检测综合仪 |
| 6 | 防雷 | 防雷装置 | 目测对比 |
| 7 | 声屏障 | 抗风性能 | 抗风专项验算 |

（1）抽检数量不低于5%；（2）对立柱、屏体存在晃动、倾斜、破损等状况的路段应扩大抽检比例。

6.检测报告要求

（1）检测目的、依据、概述检测的一般情况、检查的组织、时间、背景和工作过程；

（2）典型缺损和病害的数码照片及说明，缺损状况的描述应尽量采用专业标准术语，应说明缺损的部位、类型、性质、范围、数量和程度等；提供检测过程的数码录像资料（制作成光盘）一张；

（3）桥梁总体照片，桥面正面照片，桥梁侧立面照片；

（4）桥梁无损检测的详细结果，需指明数量及测试部位；

（5）根据检测明确被检测桥梁的技术状态，并对检测中发现的重点病害进行认真分析，提出相应的养护维修建议；

（6）递交的检测成果文件应通过业主组织的相关部门的审查。

四、质量、现场安全与管理、技术规格等要求

1．质量要求：全面、真实，满足最新的规范、标准要求。

2．现场安全与管理要求：应遵守政府有关安全法律法规，有相应的安全保障措施，并对项目实施过程中检测现场的人员、设备的安全负责，保证现场安全管理工作符合要求，同时做好交通管制的协调工作。

3．技术要求：投标供应商应满足招标文件中采购技术要求，确保检测质量。

五、数量、实施地点、检测期要求

1．实施地点：各桥梁现场，具体详见桥梁清单。

2．检测期要求：确定的中标单位在10月底前完成当年度全部检测工作并按采购人要求出具检测报告以及检测维修建议。

六、验收标准

《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）

《城市桥梁检测与评定规范》（CJJ/T 233-2015）

《声屏障结构技术标准》（GB 51335-2018）

七、其他技术、服务等要求

国家强制性规定的其他技术、服务等要求。

八、其它补充说明

1.如在服务过程中发生服务问题，中标人需在接到采购人通知后需及时解决问题。否则，由于中标人原因导致的采购人及其相关人员、事件的损失均由中标人承担，且采购人有权要求赔偿。

2.中标单位不得随意调整主要管理人员和重要岗位人员，如需调整须经采购人同意和备案。（提供相关承诺，格式自拟，原件扫描上传系统）

3.投标人应运营正常，制度完善，且人员综合素质满足或高于项目相关实质性需求。

4.采购人不负责中标人所有工作人员的衣食住行等非合同约定事项。

5.按要求完成检测工作，并定期出具完整的检测报告。对于检测中发现的问题，需按要求进行整改。否则，由于中标人原因导致的采购人及其相关人员、事件的损失均由中标人承担，且采购人有权要求赔偿。

九、节能产品要求

本次拟采购的产品如属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品，各投标人应当提供获得国家确定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201904/t20190403_11849836.htm）查询,并在投标文件内提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件，扫描上传，否则视为无效投标。（本项目涉及强制采购范围内产品有：无）

第五章 评标方法及评标标准

- 评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额30%以上的，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评标标准

| 项目 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格分 (10分) | 以满足采购文件要求的最低报价为评标基准价，得满分10分，其他报价得分=（评标基准价/其他报价）×10×100%，保留两位有效小数。 注：评标委员会认为供应商的报价明显过低，有可能影响履约的，且供应商不能在评标现场合理的时间内证明其报价合理性的或提供相关证明资料的，评标委员会有权将其作为无效投标处理。 |  |
| 技术分 (50分) | 1、评委根据投标人对检测桥梁原始资料的调查、收集及整理的情况：总体思路是否严密、合理，描述是否详细且具有针对性进行综合评分： 总体思路严密、合理，描述详细且具有针对性的得8分； 总体思路基本严密、合理，描述有瑕疵但不影响整体且存在一定的可操作性得5分； 总体思路具有明显不严密项、不合理项，描述欠缺且存在实施难度得2分；其余不得分。 |  |
|  | 2、评委根据投标人根据本项目桥梁结构类型和受力特点，对评估和检测的重点的技术分析和对策措施是否科学、合理，描述详细且具有针对性进行综合评分； 重点的技术分析和对策措施科学、合理，描述详细且具有针对性的得8分； 重点的技术分析和对策措基本合理、描述有瑕疵但不影响整体、存在一定的可操作性得5分； 重点的技术分析和对策措具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得2分；其余不得分。 |  |
|  | 3、评委根据投标人提供的质量目标及控制措施及对服务的质量责任承诺进行综合评分: 质量责任承诺科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得8分； 质量责任承诺基本合理、描述有瑕疵但不影响整体、存在可操作性的得5分； 质量责任承诺具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度的得2分; 其余不得分。 |  |
|  | 4、评委根据投标人提供的进度目标及进度控制措施（含制定项目进度及保障措施）进行综合评分: 制定目标详细，整体科学合理、措施有力、操作性强，完全符合采购需求的得8分； 制定目标基本详细，措施有一定的操作性的得5分； 制定目标不详细，措施操作性欠缺的得2分； 其余不得分。 |  |
|  | 5、评委根据投标人是否能针对桥梁检测项目的难点、重点进行分析，且能提出明确的针对性的措施方法，并能提出积极可行的合理意见进行综合评分: 各类问题分析透彻，措施方法完备，意见科学、合理，描述详细且具有针对性的得8分； 各类问题分析基本透彻，措施方法基本完备，意见基本科学、合理，描述有瑕疵但不影响整体且存在可操作性得5分； 各类问题分析不透彻，措施方法不完备，意见不科学、合理，描述欠缺、存在实施难度得2分； 其余不得分。 |  |
|  | 6、评委根据投标人售后服务方案的合理性和保障可行性（包含但不限于服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障等）进行综合评分： 售后服务方案科学、合理，描述详细且具有针对性，售后服务保障可行性高的得5分； 售后服务方案基本科学、合理，描述有瑕疵但不影响整体且存在可操作性的，售后服务保障基本可行的得3分； 售后服务方案不科学、合理，描述欠缺、存在实施难度的，售后服务保障可行性欠缺的得1分；其余不得分。 其余不得分。 |  |
|  | 7、评委根据投标人针对桥梁检测项目提出的合理化建议进行综合评分： 建议科学、合理，描述详细且具有针对性的得5分； 建议基本科学、合理，描述有瑕疵但不影响整体且存在可操作性的得3分； 建议不科学、合理，描述欠缺、存在实施难度的得1分；其余不得分。 |  |
| 商务分 (40分) | 拟投入项目组成员 （15分） | 拟投入的项目负责人（9分）： （1）具有与本项目内容相关的工程类高级职称的得2分，研究员级（教授级、正高级）的得5分，本项最多得5分； （2）具有一级注册结构师证书得4分； 注：各专业职称证书无法体现专业的以注册证书或者毕业证书为准；提供相应证书及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月社保证明材料的原件扫描上传。 |
|  |  | 项目组其他成员（6分）： （1）具有与本项目内容相关的工程类中级及以上职称的有1人得2分，满分4分。 （2）具有应急管理部门颁发的有效的高空（处）作业操作证的有1人得2分，最多得2分。 以上人员不重复计分，按一人/证（职称证除外）计。 注：各专业职称证书无法体现专业的以注册证书或者毕业证书为准；提供相应证书及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月社保证明材料的原件扫描上传。 |
|  | 拟投入 仪器设备 (10分) | （1）投标人拟投入为本项目使用的自有或租赁桥梁检测车的得2分，满分2分； （2）投标人拟投入为本项目使用的自有或租赁登高车的得2分，满分2分； （3）投标人拟投入为本项目使用的自有或租赁防撞车的得2分，满分2分。 注：提供车辆照片、购置发票或车辆租赁合同的原件扫描上传。 （4）评委根据投标人针对本项目拟投入的仪器设备的情况进行评分（包含但不限于用于桥梁裂缝检测、混凝土强度、钢筋检测、桥面线形等相关检测功能的设备），每提供一个得1分，满分4分。 注：提供设备购置或租赁发票的原件扫描上传。 |
|  | 综合 实力 (3分) | 投标人具备认证范围与本次招标相关的有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一种得1分，最多得3分。 注：提供证书原件扫描上传。 |
|  | 业绩 (12分) | 1、2022年1月以来（以合同签订时间为准）项目负责人完成过得类似项目的，有一个得1分，最多得7分。 注：同一项目不同年限的合同业绩仅算一次得分，分包、转包项目不计分,提供合同原件扫描上传。若合同未能体现出项目负责人名称，则需提供其他证明材料原件扫描上传，未按要求提供不得分。 2、2022年1月以来（以合同签订时间为准）投标人完成过的类似项目的，有一个得1分，最多得5分。 注：同一项目不同年限的合同业绩仅算一次得分，分包、转包项目不计分,提供合同原件扫描上传。 注：以上项目负责人业绩与企业业绩不重复得分。 |

第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投  标  人：         （电子签章）

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、开标一览表

五、分项报价表（如有）

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1.1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |  |
| 1.2 | 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供） |  |
| 1.3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。） |  |
| 1.4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 |  |
| 1.5 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
| 1.6 | 供应商信用承诺函 |  |
| 1.7 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料） |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 3 | 无 |  |
| 特定资格条件 |  |  |
| 4.1 | 投标人满足下列要求其中之一： |  |
| 4.1.1 | 具备交通运输主管部门批准的公路工程试验检测综合甲级资质或桥梁隧道试验检测专项资质（证书原件扫描上传） |  |
| 4.1.2 | 住房和城乡建设主管部门批准的《建设工程质量检测机构资质证书》综合资质或桥梁工程专项资质（证书原件扫描上传） |  |
| 4.2 | 项目负责人满足以下要求其中之一： |  |
| 4.2.1 | 具有相关专业工程类中级及以上职称，且同时具备交通运输部公路水运工程试验检测工程师证书（试验类别至少涵盖桥梁专业）或具有试验检测师证书（试验类别至少涵盖桥梁隧道专业）（证书原件扫描上传） |  |
| 4.2.2 | 具有相关专业工程类中级及以上职称，且同时具备建设工程质量检测人员岗位证书或检测技术培训证书（证书原件扫描上传） |  |
| 其他资格条件 |  |  |
| 1 | 投标函 |  |
| 2 | 法人授权书 |  |

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：

日期：        年    月    日

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：

日期：        年    月    日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：            法定代表人（负责人）：

年    月    日

投标函格式

致：江苏苏维工程管理有限公司

根据贵方的（）号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

单位地址：

日期：

被授权人身份证复印件

二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 2 | …… |  |  |
| 3 | …… |  |  |

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于【其他未列明行业】（该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于【其他未列明行业】（该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，作如下处理：①如本项目专门面向中小企业采购，则投标（响应）文件无效；②如本项目不专门面向中小企业采购，则价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

6、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（盖章）：

日 期：

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

日  期：

四、开标一览表

项目名称：

项目编号：

分包号(如有)：

| 投标服务或产品名称 | 投标报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币：元 ） |

日期：       年   月   日

五、分项报价表

项目名称：

项目编号：

分包号(如有)：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 单项合计价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 |  |  | 人民币（大写）： 圆整 ￥： |  |  |

日期：       年   月   日

- 技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

七、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务时间 |  |  |  |
| 服务方式 |  |  |  |
| 服务地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 其他 | …… |  |  |

.

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

服务类

名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准：