编号：JSZC-321012-YZCC-C2025-0009

江都区2025-2026年度县道公路绿化养护项目

竞争性磋商文件

江苏辰诚工程咨询有限公司

2025年7月

目 录

第一章 竞争性磋商采购公告	- 3 -

第二章 磋商须知	- 7 -

第三章 合同条款及格式	- 17 -

第四章 项目需求	- 25-

第五章 评审方法及评审标准	- 34-

第六章 竞争性磋商响应文件格式	- 37-

第一章 江都区2025-2026年度县道公路绿化养护项目的竞争性磋商采购公告

受扬州市江都区交通基础设施事业发展中心的委托，江苏辰诚工程咨询有限公司就江都区2025-2026年度县道公路绿化养护项目实施政府采购，本次采购采用竞争性磋商方式，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况：

江都区2025-2026年度县道公路绿化养护项目采购项目的潜在供应商可在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网” 采购文件，并于2025年7月21日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321012-YZCC-C2025-0009

2.项目名称：江都区2025-2026年度县道公路绿化养护项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：364.7820万元。

5.最高限价：本项目最高限价为346.5429万元，最后报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

6.采购需求（简介）见采购文件第四章。

7.合同履行期限：17个月。

8.本项目不接受联合体响应。

9.本项目不接受进口产品响应。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）；

2.依法缴纳职工社会保障资金的证明材料（可提供“基本资格条件承诺函”）；

3.依法纳税的缴款凭证（可提供“基本资格条件承诺函”）；

4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（可提供“基本资格条件承诺函”）；

5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（可提供“基本资格条件承诺函”）；

6.参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（可提供“基本资格条件承诺函”）；

7.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（可提供“基本资格条件承诺函”）；

8.供应商信用承诺书。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，投标人投标时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效。

（三）本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

时间：自磋商公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载采购文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

地点：“扬州市政府采购网”和“江苏省政府采购网”

方式：本项目采用网上注册登记方式。

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025-7-21  14:30（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

五、开启

截止时间：2025-7-21  14:30（北京时间）

地点：扬州市江都区龙城路31号江苏辰诚工程咨询有限公司江都开标室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

（一）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

（二）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（三）其他

（1）本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

（2）供应商如确定参加磋商，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

（3）竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致磋商（谈判）失败，供应商自行承担其后果。

（4）潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

（5）本次采购不收取保证金。

（6）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、”江苏省政府采购网”发布的信息。

（7）本项目采购文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效响应。

（四）为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

（五）供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

（六）落实好政府采购履约资金扶持政策。中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

（七）严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

八、本次竞争性磋商联系方式

1.采购人信息

单位名称：扬州市江都区交通基础设施事业发展中心

单位地址：扬州市江都区长江东路157号

联系人：谷女士

联系电话：0514-86510630

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：江苏辰诚工程咨询有限公司

单位地址：扬州市江都区龙城路31号

联系人：靖玉琴

联系电话：13358130411

3.项目联系方式

项目联系人：靖玉琴

电话：13358130411

第二章 磋商须知

1、采购方式

1.1本次采购采取竞争性磋商方式，本采购文件仅适用于JSZC-321012-YZCC-C2025-0009号项目。

2、供应商

2.1参加竞争性磋商的供应商以下简称“供应商”，是指参加磋商并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的供应商

2.2.1满足采购公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、参加磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏辰诚工程咨询有限公司(以下简称代理机构)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、采购文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

6、采购文件构成

6.1采购文件有以下部分组成：

（1）采购公告

（2）磋商须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评审方法与评审标准

（6）竞争性磋商响应文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2采购的最小单位是包。采购服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位响应。

6.3采购文件如果要求供应商提交备选响应方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、采购文件的澄清

7.1任何要求对采购文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间至少5日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、采购文件的修改

8.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购文件的修改将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

9、采购文件的语言、度量衡单位、货币

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，采购文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3采购文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

10、响应文件构成

10.1磋商文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）磋商响应报价表

（5）技术参数响应及偏离表

（6）商务条款响应及偏离表

（7）其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2供应商应当根据采购文件要求编制响应文件，响应文件应对采购文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的响应文件中逐条标明满足与否。

11、证明供应商资格及符合采购文件规定的文件

11.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合采购文件规定的文件。

11.2供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件。

11.3供应商除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4供应商应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合采购文件规定的证明文件。

11.5证明供应商所提供服务与采购文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、磋商响应报价表

12.1供应商应按照采购文件规定格式填报磋商响应报价表，每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.2标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3其它费用处理

采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及磋商服务说明

13.1对采购文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2提供参加本项目类似案例简介；

13.3详细阐述所投服务的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.4供应商认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1供应商的服务承诺应按不低于采购文件中商务要求的标准。

14.2提供供应商有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、磋商响应函

15.1供应商应按照扬州市政府采购交易管理系统提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16、磋商响应有效期

16.1磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

16.2在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商响应；同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。本采购文件受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、响应文件的递交

17.1电子响应文件的递交供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。

17.3供应商应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

17.4供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、磋商响应截止日期

18.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的磋商响应截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

18.2代理机构可以按照规定，通过修改采购文件延长磋商截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、响应文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的磋商截止时间后上传的任何响应文件。

20、响应文件的撤回和修改

20.1响应文件的撤回

20.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在磋商截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商谈判。

20.2响应文件的修改

供应商可在磋商截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3在磋商截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

20.4在磋商截止时间至采购文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

21、磋商

21.1代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当按照《操作手册》规定，参加磋商活动。

21.2供应商在磋商过程中涉及到的响应文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22、磋商小组

22.1磋商开始后，代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

22.2磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3磋商小组独立工作，负责评审有效响应文件并确定成交候选供应商。

23、评审过程的保密与公正

23.1评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

23.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

23.3在评审期间，代理机构将设专门工作人员与供应商联系。

23.4代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

24、磋商的澄清

24.1评审期间，磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以电子函件形式提交但并非对每个供应商都作澄清要求。

24.2接到磋商小组澄清要求的供应商应按磋商小组规定的时间和格式在”政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分。具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

25、对响应文件的初审

25.1响应文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查。以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

25.1.2符合性检查：依据采购文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将在”政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

25.4供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

26、磋商程序及评审方法和标准

26.1磋商程序

26.1.1对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以电子函件形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并加盖电子签章。

26.1.2采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

26.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其响应按无效响应处理。最后报价须加盖电子签章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

26.2评审方法和标准

26.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

26.2.2评审标准

见本采购文件第五章规定。

27、无效响应及采购活动终止的情况

27.1无效响应条款

27.1.1供应商未按照采购文件要求上传电子磋商响应文件的。

27.1.2供应商未成功解密电子磋商响应文件的。

27.1.3供应商不具备采购文件中规定资格要求的。

27.1.4未通过符合性审查的。

27.1.5不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.6供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.7本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、强制采购范围，而供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。

27.1.8磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；如供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

27.1.9响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章。

27.1.10其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。

27.2采购活动终止的情况：

27.2.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.2.3除本磋商文件第26.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.2.4因重大变故，采购任务取消的。

28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第26.1.2条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

28.2采购人应根据磋商推荐的成交候选人，按照排序由高到低的原件确定成交供应商。

28.3代理机构将在“扬州市政府采购网”、”江苏省政府采购网”发布成交公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.4.1提供虚假材料谋取成交的；

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

28.4.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

28.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

28.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的；

28.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

28.4.7不符合法律、法规的规定的。

29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

29.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

29.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.5代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见采购文件第一章。

29.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

29.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

29.8以下情形的质疑不予受理

29.8.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.8.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.8.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.8.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.8.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.9供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30、成交通知书

30.l成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成通知书。

30.2成交供应商可在”扬州市政府采购交易管理系统（苏采云）”成交通知书下载模块中自行下载成交通知书。

30.3成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

31、签订合同

31.l成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2采购文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，成交供应商不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担赔偿责任。

31.4采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对采购文件确定事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

32、其他

32.1依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章 合同条款及格式

合同协议书

（下称“发包人”）为实施          ，接受了      （下称“承包人”）的响应文件。发包人和承包人共同达成并签订本协议如下：

1、本合同是指              ，养护项目详见采购文件及工程量清单。内容如下：

（1）绿化管护范围：江都区2025-2026年度县道公路绿化养护项目包含X101江丁线、X201老兴泰线、X202武嘶线、X203吴嘶线、X204永大线、X205真邵线、X251富麾线、X252宜大线、X253邵仙线、X302黄周线、X303吴樊线、X304纪邵线、X305纪安线、X306罡邵线、X307姜仙线、X308浦大线、X309大江线、X351渌阳湖线、疏港公路、X202与S352节点匝道、G328与S233交叉口匝道的绿化养护管理。工作范围为：上述路线范围内路肩边坡和中分带乔灌木的修剪整枝抹芽，灌木坪的修剪除草保洁，花灌木的整修，枯死树锯除，绿化带漂浮物清理，病虫害的防治，刷白，松土、施肥及浇水等绿化养护工作；部分绿化的移植与补植以及与公路绿化相关的突发事件处置。

（2）管护期限自2025年8月1日起至2026年12月31日止，共计17个月。涉及绿化补植的，养护期为12个月（自补植完成之日起计算）。

2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）成交通知书；

（2）响应文件；

（3）采购文件；

（4）承包人在磋商过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3、合同价款与支付

（1）合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币       整（￥      元）。

由交通事故和人为因素损坏造成的绿化缺株补植，优先由绿化养护单位实施，绿化缺损补植的单价按市场价另行签订协议。

- （2）合同价款的支付：

- 1）合同签订后，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付乙方合同总价30%的预付款。

2）服务开始后，甲乙双方按月计量，2025年12月底，支付至计量款的80%，并扣除20%的预付款；2026年12月底，支付至计量款的80%，并扣除80%的预付款；剩余20%在项目审计结束后当年年底付清。甲方自收到发票之日起10个工作日内支付。

（3）根据国家现行税法对承包人征收的与本合同有关的一切税费均由承包人承担。

4、履约保证金

（1）履约保证金的收取：10%签约合同价，合同签订前乙方向甲方缴纳。履约保证金的形式：自主选择采用电汇、支票、汇票、本票以及金融机构、担保机构出具的保函等形式。

（2）履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。

（3）履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后由甲方退还。

5、发包人权利和义务

（1）根据发包人绿化养护要求及承包人投标文件中的承诺，对承包人提供的服务及履行本合同情况实行验收考核。

（2）按照《江都区县道绿化养护管理验收考核办法》，发包人负责绿化养护管理的日常验收考核工作。

（3）因突发事件及重大活动，发包人需调动承包人人员、设备时，承包人应服从安排予以配合，但因此发生的费用由发包人承担。

（4）若承包人在承包养护期间，因将绿化养护管理转包他人，或违反《江都区县道绿化养护管理验收考核办法》等规定的，发包人将解除承包合同。

6、承包人权利和义务

（1）承包人根据绿化养护技术规范、绿化养护质量标准和有关要求，积极主动保质保量地完成绿化养护工作；

（2）接受并主动配合发包人及行业管理部门的检查；

（3）养护范围之外的突击性、突发性工作，承包人须服从发包人的安排，不得无故拖延；

（4）因承包人养护管理不善而损坏的植物应及时补植，或照价赔偿；

（5）承包人应做好详细的养护台账，建立养护档案，并在每月二十五日前报送月度计量及下月的工作计划。

7、绿化养护基本要求

（1）为确保养护质量，承包人需对中标后的绿地落实专人进行动态养护管理，着安全标志服上岗，全天候作业。

（2）养护过程中，承包人必须采取周密的安全措施，以避免对人身和财产的损害。如因承包人操作不当、养护不当（如蛀干害虫未及时防治引起枝条砸落）或管理不善而造成人身伤害或财产损失的，由承包人自行承担。

（3）因不可抗拒因素（如由于台风、暴雨、大雪等自然灾害引起树木突然倒伏，碰线、碰屋、非养护原因造成的树枝伤人、伤物），承包人在接到发包人电话或传真通知后应迅速组织力量，一小时内到达现场并及时处理，处置费用发包人按实另行核算。如延迟半小时不能到达现场处理的，按每延迟半小时支付违约金500元计算。

（4）对于承包人养护期间由于养护工作不能及时完成，且造成较大影响的，发包人有权安排第三方进行养护，所发生的费用从承包人月度养护费中扣除。

（5）承包人养护期间的乔灌木花草保存率低于 98%要求的，必须在适合的季节及时补植同品种、同规格的苗木，并确保成活。若承包人未按规定补植，发包人有权安排第三方进行种植，所发生的苗木费及补植费用从履约保证金中扣除，并向承包人加收工程款10%的违约金。

8、不可抗力

（1）因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生严重后果的，不能免除责任。

（2）合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

9、合同的解除和转让

（1）合同的解除

1）发包人和承包人协商一致，可以解除合同。

2）有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

①因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

②因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

③有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知；

（2）合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

10、合同的生效

本合同在双方签字盖章并在发包人收到承包人提交的履约保证金或履约保函后即生效。

11、争议解决

发包人和承包人因合同发生争议，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方可以向发包人所在地人民法院起诉。

12、附则

（1）合同份数

本合同一式六份，合同双方各执三份。

（2）未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》以及其它相关法律、法规之规定解释。

发  包 人：  （单位盖章）               承 包 人：     （单位盖章）

法 定 代 表 人：　　　　　　　 　　              法 定 代 表 人：

或                                      或

其授权的代理人：           (签字)       其授权的代理人：           (签字)

年      月      日                      年      月      日

廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，        （项目名称）的项目法人       (项目法人名称，以下简称“发包人”)与该项目养护单位          (养护单位名称，以下简称“承包人”)，特订立如下合同。

1．发包人和承包人双方的权利和义务

(1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

(2)严格执行养护合同文件，自觉按合同办事。

(3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(4)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．发包人的义务

(1)发包人作为工程项目的建设单位，认真履行合同规定的发包人责任。

(2)发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

(3)发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(4)发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(5)发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(6)发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(7)发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人养护队伍。

3．承包人义务

(1)承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2)承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3)承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4)承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(5)承包人及其工作人员不得索取或接受工作关系单位的礼金、有价证券和贵重物品，不得在工作关系报销任何应由承包人或个人支付的费用。

(6)承包人及其工作人员必须严格按照养护规程办事，不得损害发包人利益。

4．违约责任

(1)发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2)承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通工程建设主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

5．双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6．本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目到期止。

7．本合同作为          养护合同的附件，与工程养护合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

8．本合同一式四份，由发包人和承包人各执二份。

发  包 人：  （单位盖章）               承 包 人：     （单位盖章）

法 定 代 表 人：　　　　　　　 　　              法 定 代 表 人：

或                                      或

其授权的代理人：           (签字)       其授权的代理人：           (签字)

年      月      日                      年      月      日

安全生产合同

为在               养护合同的实施过程中创造安全、高效的工作环境，切实搞好本项目的安全管理工作，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《江苏省安全生产条例》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《江苏省公路水运建设工程安全监管规定》等的有关规定，本项目发包人          (发包人名称，以下简称“发包人”)与承包人          (承包人名称，以下简称“承包人”)特签订安全生产合同：

- 1、发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。严格贯彻执行国家、省有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向承包人传达，并对落实情况进行监督检查。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时实施，同时验收、投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人养护现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

- 2、承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规范》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人参加养护的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。养护现场如出现特种作业人员无证操作现象，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有养护人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有养护机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）养护中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，养护现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目的特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3、违约责任

如因发包人和承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4、本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，项目到期后失效。

5、本合同一式六份，合同双方各执三份。

发  包 人：  （单位盖章）              承 包 人：     （单位盖章）

法 定 代 表 人：　　　　　　　          　     法 定 代 表 人：

或                                   或

其授权的代理人：        (签字)         其授权的代理人：        (签字)

年      月      日                     年      月      日

第四章 项目需求

项目属性：服务类项目

其他要求：

1.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

注:本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。请各供应商制作电子投标文件时，将实质性响应的内容在政府采购交易系统“符合证明文件格式”中准确填写或上传。

本项目所属行业：其他未列明行业

一、绿化管护范围：

江都区2025-2026年度县道公路绿化养护项目包含X101江丁线、X201老兴泰线、X202武嘶线、X203吴嘶线、X204永大线、X205真邵线、X251富麾线、X252宜大线、X253邵仙线、X302黄周线、X303吴樊线、X304纪邵线、X305纪安线、X306罡邵线、X307姜仙线、X308浦大线、X309大江线、X351渌阳湖线、疏港公路、X202与S352节点匝道、G328与S233交叉口匝道的绿化养护管理。

工作范围为：上述路线范围内路肩边坡和中分带乔灌木的修剪整枝抹芽，灌木坪的修剪除草保洁，花灌木的整修，枯死树锯除，绿化带漂浮物清理，病虫害的防治，刷白，松土、施肥及浇水等绿化养护工作；部分绿化的移植与补植以及与公路绿化相关的突发事件处置。

二、养护期限：17个月；涉及绿化补植的，养护期为12个月。

三、最高限价：本项目最高限价为346.5429万元，最后报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

四、质量要求：达到公路养护相关技术规范所要求的养护标准及江都区县道绿化养护管理验收考核办法的考核要求。

安全目标：无安全生产责任事故

五、技术规范

1、《江苏省公路绿化种植和养护技术规定》

2、《江都区县道绿化养护管理验收考核办法》

六、踏勘现场

1、供应商应自行到项目现场进行踏勘，并主动向采购人了解项目情况，索取投标所需要的资料，了解项目现场区域划分位置。充分了解项目位置、情况、道路、储存空间、装卸限制等相关要求，及任何其它足以影响投标报价的情况；同时要求各供应商自行在项目现场实际踏勘、并将可能发生的相关费用全部考虑到投标报价中。任何因忽视或误解项目情况而导致的费用索赔或期限延长的申请将不被批准，均由中标人自行承担。

2、供应商踏勘现场发生的费用自理。

3、除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4、采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

七、投标报价要求：

1、竞争性磋商报价按综合单价法报价。本次投标报价应包括在本项目合同期内所需要全部费用，其投标报价包含但不限于：为完成本项目养护所发生的所有的机械、人工、材料费用、保险费、运输费、管理费、利润、措施费、规费、税金等以及所有不可预见的全部相关费用（应充分考虑所有风险、责任等）。供应商自行勘察现场，要求务必认真、仔细阅读合同条款，谨慎报价，严禁恶意竞争低价中标，一经中标，采购人将严格按照合同条款执行。

2、本项目承包人应当依据《转发省人力资源和社会保障厅等六部门关于铁路公路水运水利能源机场工程建设项目参加工伤保险通知的通知》（扬交建(2018)12号）、《江苏省工伤保险费率管理办法》的通知（苏人社规〔2020〕1号）、《关于印发<江苏省超过法定退休年龄人员和实习生参加工伤保险办法>的通知》（苏人社规〔2020〕6号）、省人力资源社会保障厅关于确定2025年全省工程建设项目工伤保险费率的通知（苏人社函[2025]1号文）的规定，项目实施前，以项目为单元参加工伤保险，工伤保险费率按最高限价的2.5‰计取（如遇政策调整，以人社等部门的最新规定为准），并一次性缴纳到项目所在地的工伤保险经办机构。工伤保险费列入工程量清单汇总表作为不可竞争费用，专款专用，承包人凭发票报销，发包人据实支付，保险金不足以补偿损失的（包括免赔偿和超过赔偿限额的部分）应由承包人承担。

3、根据“交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》（[2017]第25号）、《江苏省公路水运工程安全生产费用管理办法》《江苏省公路水运工程安全生产费用使用指南》”等规定，本项目安全生产费按最高限价的1.5％计取，以固定金额形式计入工程量清单100章中，该金额供应商不得修改。安全生产费应由发包人根据监理工程师对承包人在本项目生产过程中安全生产实际投入，并依据工程量清单以及《江苏省公路水运工程安全生产费用使用指南》进行的计量签字确认进行支付。本项目均在通车路段施工，供应商在投标时应予充分考虑，承包人在施工过程中用于安全生产的费用超出了工程量清单中安全生产费用总额时，超出部分费用视为包括在投标总价内，发包人不另行计量与支付。安全生产费用的计量与支付应当采用以现场计量为主，现场计量与总额包干相结合的方式进行。承包人已经按照相关规定落实安全生产措施，但安全生产费用实际投入使用少于工程量清单中安全生产费用总额，经监理人核实，余额部分发包人可以不予支付。

4、供应商不能修改采购人提供的工程量清单的编号、子目、数量、运算定义等内容，否则按无效标处理。

5、供应商成交后根据本单位的最终总报价和首轮明细报价，自行调整各明细单价（原则上除不可竞争费外，其他各分项报价同比例下浮）直至合价和最终总报价相符，报采购人和预算编制单位审核，审核通过后，后期根据审核后的明细报价，按实结算。

《江都区县道绿化养护管理验收考核办法》

为促进县道绿化养护管理工作规范化、制度化，进一步强化考核工作，提高养护管理水平，根据国家和省、市有关技术规定，制定本办法。

一、考核范围

江都区范围内的县道绿化的养护管理工作适用本办法进行考核。

二、考核要求

江都区交通运输局负责县道绿化养护管理验收考核工作。考核人员应遵循公开、公平、公正的原则，按照《江都区县道绿化养护管理考核细则》(见附件)，认真、严格地考核评分，确保考核工作扎实有效。

考核结果每半年由江都区交通运输局以书面形式通知养护单位。

三、考核项目

考核项目分4项，即绿化植物养护、卫生保洁、绿地保护以及养护管理档案。

四、考核办法

采用定期考核（每半年进行一次）与日常巡查考核相结合的方式进行全面考核。

五、考核评分

(一)考核实行百分制，4个考核项目所占比分一般为：绿化植物70分，卫生保洁15分，绿地保护10分，养护管理档案5分。根据绿地类型不同，各项分值可稍做调整。

(二)半年考核分数由定期考核得分与日常巡查考核得分综合组成，定期考核得分占综合得分的40%，日常巡查考核得分占综合得分的60%。

(三)因养护管理不当，受到上级部门通报批评的，每次扣1-3分情节严重的，扣5-10分，；被媒体曝光经查实的，每次扣1-3分；群众举报查实的，每次扣1-3分。

(四)半年考核满分为100分，考核得分90分为基准分值，考核得分大于等于90分全额支付养护经费；考核得分大于等于85分小于90分的，支付90%的养护经费；考核得分低于85分暂不支付养护经费，待整改完成后，复查合格按合同价的85%支付养护经费。

(五)考核得分低于85分且整改不合格的将依据相关文件规定进行处理。

本办法自二〇二三年五月一日起施行，解释权归扬州市江都区交通运输局。

附件1：江都区县道绿化养护管理考核细则

附件2：绿化植物养护记录表

扬州市江都区交通运输局

二〇二三年四月二十三日

附表1

江都区县道绿化养护管理考核细则

| 考核项目 |  | 考核细则及要求 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绿化植物 养护 70分 | 乔木行道树30分 | 1、修剪(3分) (1)根据树木生长习性，及时修剪定形，截口平整，不拉伤树皮。截口涂抹防腐剂。 (2)枝条分布均匀,无枯枝危枝，生长季节无异常黄叶。 | (1)每次抽取8条县道，按照每条连续桩号500m检查，未按树种要求修剪，一处扣0.25分。截口不平，截口直径15cm以上树木未涂防腐剂，一处扣0.25分。 (2)每次抽查20株，枯枝败叶未及时清除，一处扣0.25分。 |
|  |  | 2、剥芽(4分) (1)根据树种确定剥芽次数及剥芽部位。剥芽需及时，芽长不超过10cm。 (2)剥芽时不允许拉伤树皮。 | (1)每次抽取8条县道，按照每条连续桩号500m检查，发现剥芽未剥清或未剥到位，一株扣0.25分。 (2)发现树皮拉伤现象，有一处扣0.25分。 |
|  |  | 3、病虫害防治(5分) (1)及时防治和控制病虫害的发生，无群众举报、媒体曝光等事件发生。 (2)用药配比正确，操作安全,喷药均匀，不发生药害事故。 | (1)每次抽取8条县道，按照每条连续桩号500m检查，发现有明显虫口、虫粪、巢螟，危害率在5％至10％内扣0.25分，危害率在10％至15％内扣0.5分，超过15％扣1分。 (2)经群众举报等查实一处扣0.25分。 (3)药液比例配制不正确，造成树木伤害，每次扣0.25分。 |
|  |  | 4、树木扶正、施肥(3分) (1)视树木生长势，及时施基肥、追肥。 (2)树木及时扶正，灾害性天气季节及时检查清理断枝、倒伏树木。 (3)夏季及时抗旱，冬季易冻害的树木及时做防冻处理。 | (1)每次抽取8条县道，按照每条连续桩号500m检查，发现树木长势衰弱、歪斜，一株扣0.25分。 (2)每次抽取8条县道，按照每条连续桩号500m检查，树木严重缺水或积水，一株扣0.25分。 (3)发现防冻处理不正确，扣0.5分。 |
|  |  | 5、保存率(15分) (1)保存率98%。 (2)视种植季节，及时补植。 (3)如出现死亡树木，及时报批倒伐。 | (1)保存率低于98%的，发现死树一株扣0.25分。 (2)及时补植同品种、同规格苗木，并确保成活。否则，在养护期满综合验收前从履约保证金中扣除苗木费及补植费用。 |
|  | 绿篱灌木40分 | 1、灌木修剪、剥芽(8分) (1)根据花灌木品种生长习性进行修剪、剥芽(含脚芽)。 (2)无枯枝败叶，无修后枝叶残存或散落不清。 | (1)每次抽取8条县道，按照每条连续桩号500m检查，未按要求进行修剪、剥芽，发现一株扣0.1分。 (2)枯枝败叶未及时清除，发现一处扣0.1分。 |
|  |  | 2、绿篱修剪(8分) (1)修剪面整齐划一，目测一条线或光滑曲面。 (2)日常修剪及时到位，不脱脚，不得出现单枝(芽)超出5cm未剪现象。 | (1)每次抽取8条县道，按照每条连续桩号500m检查，发现修剪线条缺断或不一致，合格率在90%至95%之间扣0.25分；合格率低于90%扣0.5分。 (2)发现修后枝叶残存，单枝(芽)超出5cm未剪现象一处扣0.25分。 |
|  |  | 3、球类修剪(8分) (1)球形丰满、完整，球面光滑密实，无明显空洞，同一要求的球类大小保持一致。 (2)日常修剪及时到位，不脱脚，不得出现单枝(芽)超出5cm未剪现象。 | (1)每次抽取8条县道，按照每条连续桩号500m检查，未按要求进行留养修剪，造成球面空洞，球类大小不一，发现一株扣0.5分。(原来大小不一的除外) (2)发现修后枝叶残存，单枝 (芽)超出5cm未剪现象一处扣0.5分。 |
|  |  | 4、病虫害防治(4分) (1)及时防治和控制病虫害的发生，无群众举报、媒体曝光等事件发生。 (2)用药配比正确，操作安全，不发生药害事故。 | (1)每次抽取8条县道，按照每条连续桩号500m检查,发现有明显虫口、虫粪、成(幼)虫，危害率在5％至10％内扣0.5分，在10％至15％内扣0.5分，超过15％扣1分。 (2)药液比例配制不正确，造成树木伤害，每次扣0.5分。 |
|  |  | 5、施肥、抗旱、排涝、扶正、叶面蒙尘清除(2分) (1)根据植株生长势，及时施基肥、追肥。 (2)植株无歪斜、倒伏现象。 (3)叶面无蒙尘及粘滞物。 (4)及时抗旱、排涝等。 | (1)每次抽取8条县道，按照每条连续桩号500m检查，发现一株长势衰弱，扣0.5分。 (2)歪斜植株不及时扶正，每发现一次，扣0.5分。 (3)叶面蒙尘或粘滞物不及时清除，每发现一次，扣0.1分。 (4)树木严重缺水或积水，叶片枯萎，每发现一次，扣0.5分。 |
|  |  | 5、保存率(10分) (1)保存率98%。 (2)缺株视种植季节，及时补植。 | (1)保存率低于98%的，发现一株扣0.25分。 (2)及时补植同品种、同规格苗木，并确保成活。否则，在养护期满综合验收前从履约保证金中扣除苗木费及补植费用。 |
| 卫生保洁 15分 |  | 1、绿地保洁(5分) 绿化带无杂物、无白色污染(树挂)。 | 每次抽取8条县道，按照每条连续桩号500m检查，发现塑料袋、烟盒等杂物，每处扣0.1分。 |
|  |  | 2、植物垃圾处理(5分) 废弃物(如树枝、树叶、草屑等)，日产日清。 | 检查植物垃圾处理情况，对垃圾收集和处理不及时的，发现一处扣0.5分。 |
|  |  | 3、日常保洁及定员定岗(5分) 定员定岗，着安全标志服上岗。 | 每5公里安排养护工人1名进行日常保洁，着安全标志服上岗。如发现缺勤、不在岗的，每一人次扣0.5分。 |
| 绿地 保护 10分 |  | 1、保护(10分) 绿地中无堆物、堆料、搭棚等现象。 | 检查中发现一处扣1分。 |
| 资料 档案 5分 |  | 1、绿化养护台帐(3分) 绿化资料分类清楚，基础数据、图纸齐备。 | 未按规定要求建立台帐，每次扣0.5分。 |
|  |  | 2、绿化统计报表应在规定时间内及时正确报送。(2分) | 月度工作总结及养护计划未及时报送，每次扣0.2分。 |
| 其它 |  | 及时处理突发事件及应急事件 | 按时保质完成上级交给的突击和重大抢险任务，每次加0.5分。 |

注：每单项扣分不超过本单项总分值。

附表2

绿化植物养护记录表

| 绿地名称 |  |  | 地点 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩 号 |  |  | 线路编号 |  |  |  |  |  |
| 绿化部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乔木 规格 | 平均树高 |  | 品种 |  |  |  |  |  |
|  | 平均胸径 |  | 数量 |  |  |  |  |  |
| 灌木 规格 | 平均冠径 |  | 品种 |  |  |  |  |  |
|  | 平均地径 |  | 数量 |  |  |  |  |  |
| 草坪 | 覆盖率 |  | 数量 |  |  |  |  |  |
| 种植和补植时间、品种、数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生长势 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 枯树、病虫害发生情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 养护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 养护成效 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  | 记录日期 |  |  |  |  |  |

第五章 评审方法及评审标准

一、评审方法

本项目采用综合评分法，磋商小组将对确定为实质性响应采购文件要求的响应文件进行评价和比较。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的并列，按照技术指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

二、政府采购政策功能落实

本项目专门面向中小企业采购

1、小微型企业价格扣除

（1）对小型和微型企业提供的服务给予/的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受/价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评审标准

| 评审项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 （30分） | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30×100%（保留两位小数） |
| 技术方案 （35分） | （1）绿化养护管理制度完善、程序规范、责任明确、方案可操作性强、档案管理方便可查的得5分；绿化养护管理制度较完善、程序较规范、责任较明确、方案可操作性一般、档案管理可查的得3分；绿化养护管理制度不完善、程序不规范、责任不明确、方案可操作性较差、档案管理较差的得1分；其余不得分。 |
|  | （2）根据对季节的变化，植物养护计划的周密性、措施有效性、病虫害防治、施肥抗旱编制方案：方案细致全面、合理、可行性强的得5分；方案较全面、具有一定可行性得3分；方案不完整、可行性较差得1分；其余不得分。 |
|  | （3）工作人员安排计划合理，组织管理体系科学性强，各专业工种人员的配备合理以及劳动力安排合理的得5分；工作人员安排计划较合理，组织管理体系科学性较强，各专业工种人员的配备较合理以及劳动力安排较合理的得3分；工作人员安排计划不合理，组织管理体系科学性较差，各专业工种人员的配备不合理以及劳动力安排不合理的得1分；其余不得分。 |
|  | （4）对绿化养护的安全管理方案及文明作业方案进行评审：安全管理、文明作业方案细致全面、合理、可行性强的得5分；安全管理、文明作业方案较全面、具有一定可行性得3分；安全管理、文明作业方案不完整、可行性较差得1分；其余不得分。 |
|  | （5）对养护范围内的绿化苗木进行巡查管理，确保绿化苗木的完整率。管理方案细致全面、合理、可行性强的得3分；管理方案较全面、具有一定可行性得2分；管理方案不完整、可行性较差得1分；其余不得分。 |
|  | （6）有高大乔木修剪养护等高空作业养护方案，计划、频率、程序、质量标准、措施、方案详实、可行。方案详实、可行的得3分，方案较详实、可行度一般的得2分，方案不完整、可行性较差得1分，其余不得分。 |
|  | （7）养护范围内的绿化垃圾清理工作、文明养护管理措施完整，措施有效扎实，管理责任清晰。措施方案详实、可行的得3分，措施方案较详实、可行度一般的得2分，方案不完整、可行性较差得1分,其余不得分。 |
|  | （8）应急工作计划和方案编制合理，措施得力度强的得3分；应急工作计划和方案编制较合理，措施得力度一般的得2分；应急工作计划和方案编制不合理，措施得力度较差的得1分；其余不得分。 |
|  | （9）针对本项目绿化特点提出绿化管理养护合理化建议，根据建议的合理性进行评审：建议合理、合理性高的得3分；建议较合理、合理性一般的得2分；建议不合理、合理性较差的得1分；其余不得分。 |
| 企业业绩 （10分） | 2022年7月1日以来（以合同签订时间为准）供应商承担过类似绿化养护业绩的，每提供一个得2分，最高得10分；（提供中标（成交）通知书、合同原件扫描上传，未提供不得分。） |
| 人员配备 （11分） | - 1、项目负责人 - 拟投入项目负责人具有园林绿化相关专业高级及以上职称的得2分；园林绿化相关专业中级职称的得1分。本项最高得2分。（提供有效证书及供应商为其缴纳的近三个月任意一个月的社保证明材料；如职称证书不能体现专业的，须提供园林绿化专业毕业证书或者职称评审表。原件扫描上传，未提供不得分。） |
|  | - 2、项目组其他人员（不含项目负责人） - （1）拟投入具有园林绿化相关专业中级及以上职称的技术人员，有1人得1分，本项最高得5分。（提供有效证书及供应商为其缴纳的近三个月任意一个月的社保证明材料；如职称证书不能体现专业的，须提供园林绿化专业毕业证书或者职称评审表。原件扫描上传，未提供不得分。） - （2）拟投入具有园林绿化相关专业技术工种人员（包括绿化工、花卉工、草坪工等）的有1人得1分，本项最高得4分。（提供有效证书及供应商为其缴纳的近三个月任意一个月的社保证明材料；原件扫描上传，未提供不得分。） - 注：园林绿化相关专业指园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化、园艺、景观、植物（含植保、森保）、风景旅游、环境艺术等。 |
| 机械设备配备 （11分） | （1）工具设备：树枝粉碎机、草坪机、割灌机、绿篱机、打药机、油锯或高枝油锯、打孔机、汽油泵满足一项得1分，本项最高得8分。(注：上述设备若是自有设备需提供发票原件扫描上传，若是租赁设备需提供租赁合同原件扫描上传，承诺在中标后签订合同前拥有的须将承诺书原件扫描上传，未提供不得分。) |
|  | （2）供应商有绿化养护专用洒水车(3吨及以上)每辆得1分，本项最高得1分。(注：上述设备若是自有设备需提供发票原件扫描上传，若是租赁设备需提供租赁合同原件扫描上传，承诺在中标后签订合同前拥有的须将承诺书原件扫描上传，未提供不得分。） |
|  | （3）供应商有货车(1.8吨及以上)每辆得1分,本项最高得1分。(注：上述设备若是自有设备需提供发票原件扫描上传，若是租赁设备需提供租赁合同原件扫描上传，承诺在中标后签订合同前拥有的须将承诺书原件扫描上传，未提供不得分。） |
|  | （4）供应商有非载货专项作业车(高空修剪作业车)每辆得1分，本项最高得1分。(注：上述设备若是自有设备需提供发票原件扫描上传，若是租赁设备需提供租赁合同原件扫描上传，承诺在中标后签订合同前拥有的须将承诺书原件扫描上传，未提供不得分。） |
| 企业实力 （3分） | 供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供1项得1分，本项最高得3分。（提供证书原件扫描上传，以上证书在“国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台”可查询，否则不得分。） |

注：1、评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2、启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

第六章 竞争性磋商响应文件格式

竞争性磋商响应文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

磋商供应商名称 ：

日      期 ：

供  应  商：         （电子签章）

磋商主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、磋商响应报价表

五、分项报价表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、拟投入本项目人员一览表

九、拟投入本项目设备一览表

十、其他 （供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面） |  |
| 2 | 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料（可提供“基本资格条件承诺函”） |  |
| 3 | 依法纳税的缴款凭证（可提供“基本资格条件承诺函”） |  |
| 4 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（可提供“基本资格条件承诺函”） |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（可提供“基本资格条件承诺函”） |  |
| 6 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（可提供“基本资格条件承诺函”） |  |
| 7 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（可提供“基本资格条件承诺函”） |  |
| 8 | 供应商信用承诺书 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 9 | 《中小企业声明函》 |  |
| 特定资格条件 |  |  |
| 10 | 无 |  |
| 其他资格条件 |  |  |
| 11 | 磋商响应函 |  |
| 12 | 法人授权书 |  |

基本资格条件承诺函

致（采购代理机构名称）：

我公司自愿参加（项目名称）政府采购活动，并郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

法定代表人（签章）：

供应商名称（签章）：

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无重大违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）（该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）（该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

6、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（盖章）：

日 期：

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

磋商响应函

致：（代理公司）

根据贵方的       号磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

7.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

法定代表人姓名（签章）：         联系电话：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：

联系电话（手机）：

单位名称：

单位地址：

日期：

被授权人身份证复印件

- 符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

- 非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写） 圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

四、磋商响应报价表

项目名称：

项目编号：

| 供应商名称 | 第一轮报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： 元 |
| 备注 | 详见工程量清单 |

供应商名称（加盖公章）：

日期：    年   月    日

注：行数不够，可自行添加。

五、分项报价表

按附件工程量清单进行报价

备注：

1、上传已标价的工程量清单。

2、分项报价表按照附件提供的工程量清单的格式进行填报，分别填报单价和合价，要求填报完整，漏报项视为价格已分摊到其他清单项中。

六、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 采购要求 | 磋商响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《江苏省公路绿化种植和养护技术规定》 |  |  |  |
| 2 | 《江都区县道绿化养护管理验收考核办法》 |  |  |  |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

七、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 养护期限 | 17个月 |  |  |
| 养护范围 | 江都区2025-2026年度县道公路绿化养护项目包含X101江丁线、X201老兴泰线、X202武嘶线、X203吴嘶线、X204永大线、X205真邵线、X251富麾线、X252宜大线、X253邵仙线、X302黄周线、X303吴樊线、X304纪邵线、X305纪安线、X306罡邵线、X307姜仙线、X308浦大线、X309大江线、X351渌阳湖线、疏港公路、X202与S352节点匝道、G328与S233交叉口匝道的绿化养护管理。 工作范围为：上述路线范围内路肩边坡和中分带乔灌木的修剪整枝抹芽，灌木坪的修剪除草保洁，花灌木的整修，枯死树锯除，绿化带漂浮物清理，病虫害的防治，刷白，松土、施肥及浇水等绿化养护工作；部分绿化的移植与补植以及与公路绿化相关的突发事件处置。 |  |  |
| 质量要求 | 达到公路养护相关技术规范所要求的养护标准及江都区县道绿化养护管理验收考核办法的考核要求。 |  |  |
| 安全目标 | 无安全生产责任事故 |  |  |
| 付款方式 | 1）合同签订后，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付乙方合同总价30%的预付款。 2）服务开始后，甲乙双方按月计量，2025年12月底，支付至计量款的80%，并扣除20%的预付款；2026年12月底，支付至计量款的80%，并扣除80%的预付款；剩余20%在项目审计结束后当年年底付清。甲方自收到发票之日起10个工作日内支付。 |  |  |
| 其他 | …… |  |  |

八、拟投入本项目人员一览表

| 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 职务 | 学历 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

九、拟投入本项目设备一览表

| 序号 | 设备或仪器名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 十、其他

（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

主要标的信息（成交后将公示）

供应商全称：

服务类

名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准：