招　标　文　件

项目名称：扬州市城市河道管理处扬州市防汛抗旱调度指挥中心改造提升项目

项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2025-0073

扬州市公共资源交易中心

2025年07月

总目录

- 投标邀请……………………………………3

- 投标人须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………16

- 采购需求……………………………………32

- 评标方法与评标标准………………………63

- 投标文件格式………………………………66

第一章投标邀请

受扬州市城市河道管理处的委托，扬州市公共资源交易中心就扬州市城市河道管理处扬州市防汛抗旱调度指挥中心改造提升项目(项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2025-0073)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

扬州市城市河道管理处扬州市防汛抗旱调度指挥中心改造提升招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年08月14日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2025-0073

2.项目名称：扬州市城市河道管理处扬州市防汛抗旱调度指挥中心改造提升项目

3.预算金额：

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 229.5万元 |

4.最高限价：

| 采购包号 | 是否设定最高限价 （是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 229.5万元 |

5.采购需求(简介)：扬州市城市河道管理处现采购扬州市防汛抗旱调度指挥中心改造提升项目。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：自合同签订之日起90个日历天。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6供应商信用承诺函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

预留采购货物中（预算金额40%以上）的：高清小间距LED显示屏、网络型中控主机、调音台设备给中小企业制造商，须在《中小企业声明函》中列明。

4.联合体投标

| 采购 包号 | 是否接受联合体投标 （是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 |  |

5.进口产品投标

| 采购 包号 | 是否接受进口产品投标 （是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购 包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 无 |

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2025年08月14日09点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：扬州市城市河道管理处

地址：扬州市太平北路16号

联系人：彭迪

联系方式：0514-87015051

2.扬州市公共资源交易中心信息

地　址：扬州市文昌东路9号市民中心1号楼5楼1530

联系人：华玲

联系方式：0514-82087120

八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

第二章投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

7.2交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1投标人编写的投标文件应包括基本目录、资格审查内容、符合性审查内容、价格扣除证明文件等部分。

9.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件为准。

- 证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电

子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并展示各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，被“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 异常低价投标（响应）

26.1.10.1投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

26.1.10.2投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

26.1.10.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.1.10.4启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书原件扫描件）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进

行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

27.3交易中心将在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的：不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受无快递运单号的快递）。

质疑接收人及联系方式详见招标文件第一章。

28.5以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.1中标结果确定后，交易中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30、签订合同

30.1中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

31、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章合同文本

财政部 政府采购货物买卖合同（试行）

范本

项目名称：

合同编号：

甲方：

乙方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：     （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：     （供应商）

乙方2（全称）：          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）            （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

（1）采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：             规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：     品牌：     型号：

关键部件：     品牌：     型号：

关键部件：     品牌：     型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购部门集中采购分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是否

（7）合同是否分包：是否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业中型企业小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

(8)中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：   金额：

国别：   品牌：   规格型号：

否

- 是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购    优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购   优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购   优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是否不涉及

2.合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：  （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：合同签订后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价30%的预付款；待安装调试结束经甲方验收合格后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付至合同总价的100%。

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是否

是否邀请专家参加验收：是否

是否邀请服务对象参加验收：是否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第四章 采购需求

一、项目属性:货物类项目

1. 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。本项目强制节能产品有：台式计算机、监视器、便携式计算机、普通电视设备（电视机）（须提供节能产品认证证书，原件扫描上传）。

2. 供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

3. 采购标的清单

| 采购包号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扬州市防汛抗旱调度指挥中心改造提升项目 | 工业 |

4．核心产品

| 采购包号 | 核心产品 |
| --- | --- |
| 1 | 网络型中控主机 |

- 1项目概述

为深入贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾重要指示精神，我办将统筹推进防汛抗旱指挥体系现代化建设，着力构建"数据赋能、协同联动、科技引领"的新型防灾减灾中枢。重点实施以下两项内容：

一是强化指挥调度能力建设。依托水利调度中心既有设施实施配套改造，全面升级可视化指挥平台系统，部署高清智能大屏矩阵，实现灾情态势实时感知、应急资源动态调配和跨部门远程会商协同，显著提升极端天气应对中的指挥决策科学化水平。

二是优化基础设施功能布局。①改造现有指挥大厅信息展示系统，提升对外形象窗口功能，优化信息交互效能；②对三层主会商室实施声学环境优化工程；③科学调整设备控制区与附属空间布局，确保指挥系统稳定运行；④合理规划三层小型会商区功能定位，提升空间集约利用效率。

- 2建设要求

本次项目的主要招标内容是会议会商系统、大屏显示系统等相关设备，能够实现多中心视讯同步、一键调度，为防汛调度大数据赋能体系建设提供强有力的支撑保障。

根据相关建设规范，对防汛指挥大楼一楼、三楼相关区域进行布局调整和智能化改造，划分A区1楼、A区3楼等会议会商区域。其中

（1）A区1楼门厅设置大屏，汛期滚动播放水雨情。

（2）升级改造A区3楼小会议室会议会商系统。

（3）升级改造A区3楼升级会商室大屏展示及会议会商系统。

（4）A区1楼门厅，A区3楼会商室、小会议室土建配套改造。

一、台式计算机：必须满足【财库〔2023〕29号】财政部工业和信息化部关于印发《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》的通知中的台式计算机政府采购需求标准：1、采购文件中列明台式计算机的技术参数以采购文件为准；2、其他未列明参数必须承诺满足【财库〔2023〕29号】要求（须提供承诺，扫描上传）。

二、便携式计算机：必须满足【财库〔2023〕30号】财政部工业和信息化部关于印发《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》的通知中的便携式计算机政府采购需求标准：1、采购文件中列明便携式计算机的技术参数以采购文件为准；2、其他未列明参数必须承诺满足【财库〔2023〕30号】要求（须提供承诺，扫描上传）。

- 3项目清单

项目需求中斜体下划线描述部分的技术参数不接受负偏离。加“★”号项为重要参数，采购人原则上不接受负偏离，每有1项不满足扣2分。其他技术参数，供投标人参考。

| 序号 | 名 称 | 招标参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、A区门厅大屏显示系统主要设备清单 |  |  |  |  |
| 1 | 高清小间距LED显示屏 | - 1.大屏面积4.8×2.7=12.96平米,备件模组不小于0.5平米，按实计算。 - 2.点间距≤1.25mm；像素密度：≥640000点/平方。屏体尺寸：宽度≥4.8米，高度≥2.7米，分辨率≥3840（宽）*2160（高），箱体尺寸：要求为主流专业显示箱体尺寸：600mm（宽）*337.5mm（高）（须提供承诺，扫描上传）。 ★3.封装技术：采用LED芯片全倒装，无引线工艺，无焊线工艺，晶片单边最小尺寸小于90um；MIP封装（非COB、SMD或IMD工艺。）封装体尺寸长和宽均小于0.5mm，高度小于0.25mm。（需提供CMA认证的机构出具的检测报告，扫描上传） ★4.模组表面需采用环氧树脂覆膜工艺或压模工艺，面光源显示，防摩尔纹设计。PCB板厚度不低于2.0mm。模组同时满足完全前维护和完全后维护。（需提供CMA认证的机构出具的检测报告，扫描上传） - ★5.模组尺寸：宽(W)150 × 高(H)337.5（mm）或宽(W)300 × 高(H)168.75（mm）。（需提供CMA认证的机构出具的检测报告，扫描上传） 6.LED显示屏应考虑本次建设需求的不同场景对于屏体可视角、亮度、均匀性等的不同要求，要求视角：垂直/水平≥170°，亮度：50-1200cd/㎡可选，亮度均匀性：≥97%，发光中心点偏差：≤0.1%，色度均匀性：≤±0.001Cx，Cy；箱体平整度≤0.1mm，箱体间/模组间相对错位值≤1.0%。 - ★7.主板设计：接收卡、HUB卡二合一全集成设计，接收卡非插拔式。（需提供CMA认证的机构出具的检测报告，扫描上传） 8.LED显示屏应具有良好的画面显示效果，要求刷新率：≥3840Hz，最大对比度（全白/全黑环境照度0.01lux）：≥18000:1，色温：1000-20000K可调，像素点失控率：≤1/1500000；支持单点亮度、颜色校正，模组带自动校正功能，带flash芯片；系统具有24bit处理深度，灰度过渡平滑，低灰情况下无马赛克、无图像细节损失。 - ★9.箱体弧形设计：支持以模组为单位的内弧拼接，支持箱体间弧度0-18°拼接。（需提供CMA认证的机构出具的检测报告，扫描上传） 10.箱体设计：箱体为压铸铝材质，一次性整体压铸成型，自然散热，无风扇、静音设计；箱体后背自带测试按钮，支持红、绿、蓝、白纯色测试画面，支持横扫、斜扫、灰阶测试画面；箱体四边有设计过线孔，可支持信号任意方向级联，极大的方便箱体拼装。电源AC端隐藏式设计，杜绝误触电事件，提高安全系数。 ★11.峰值功耗：≤300W/㎡，平均功耗：≤100W/㎡，屏体具备智能黑屏节电功能；待机功耗≤0.5 W/㎡；每小时碳放量≤0.12Kg/㎡；支持 AI 智能判断大屏工作模式，调整能耗模式。（需提供CMA认证的机构出具的检测报告，扫描上传） 12.防短路设计：各个模组电源输入端独立供电，互不干扰；当模组电流过大时，自动启动防短路功能，当电流恢复正常时，模组自动恢复正常工作。 - ★13. 三防工艺：模组和 HUB 采用三防工艺，有效防潮、防盐雾、防霉。（需提供CMA认证的机构出具的检测报告，扫描上传） - 14.防护等级：正面防护等级不低于IP65；PCB、主板、模组阻燃不低于V-0级要求，盐雾不低于10级要求，防霉特性符合0级要求。 - 15.显示屏需具备连续工作7*24h；典型寿命时间：≥200000小时；平均无故障时间：≥200000小时；平均修复时间：≤5分钟。 16.从LED显示屏观看效果和后期运维成本方面综合考虑，要求投标LED显示屏采用芯片级封装LED结构技术，降低发热量。 - ★17.LED显示屏需采用完全国产关键元器件（关键元器件包含且不限于：单片机、IC芯片、LED发光二极管、PCB、连接器、存储芯片、灯珠等）。（需提供第三方认证机构出具的检测报告，扫描上传） | m² | 13.77 |
| 2 | 配电系统 | 1.不低于15kw配电系统，具备PLC远程控制功能。 2.三相配电系统，功率根据屏体峰值功耗并预留一定冗余。 3.具有过载、过流、过载保护。 4.通过定制软件控制电源系统的开关,具有温湿度采集。 5.通过PLC可设定任意时间开启和关闭LED显示屏电源。 6.通过PLC可设定任意时间关闭计算机。 7.与LED屏选用同一品牌产品（须提供承诺，扫描上传）。 | 套 | 1 |
| 3 | 音视频综合管理平台 | 设备配置不低于4路HDMI输入、2路4K-HDMI/DP输入、16路网口输出： 1.采用模块化设计，采用纯硬件FPGA架构，全数字结构设计。 2.采用先进的 FPGA 数字信号处理技术，全链路采用数字信号传输，能保证所有图像显示实时、流畅、同步、稳定、无卡顿（所有信号刷新率为60帧/秒）手机 App 操作实时下发响应。 ★3.单卡支持16个图层，有效提高屏幕利用率，可实现单卡任意开窗、叠加、无极缩放；支持图层画面截取、图层设置、图层翻转。（需提供CMA认证的机构出具的检测报告，扫描上传） 4.支持多种信号格式输入，包括 DP 、VGA、SD/HD-SDI、双绞线信号、HDbaseT 信号等，支持普通的 1080P 高清输入，也支持高达4096×2160@60Hz分辨率的 4K 输入，对计算机视频信号，能兼容各种常见分辨率，并可实现自定义非常规分辨率。 5.支持任意信号在单屏和拼接屏的任意位置开多个窗口，信号无缝切换≤25ms，单路开窗响应时间≤5ms，可任意叠加、缩放、画中画显示等。 ★6.保持缩放后的图像物理边界清晰自然，纹理的颜色深浅与原图一致。（需提供CMA认证的机构出具的检测报告，扫描上传） 7.单张输出板卡为 8 网口或 10 网口，带载 520万像素或 650 万像素，网口间备份。 8.支持输入源台标设置（文字、图片），可调整文字背景、位置，适用于多种应用场景，能够快速追溯视频信号源。 ★9.Web 端实现 Windows、iOS、Android、Linux、麒麟系统跨平台交互，支持多用户权限分配，支持多用户同时操作，用户之间数据实时同步。支持 200 位用户同时在线，50 位用户同时下发数据，可在控制系统实时预览其他管理员操作；（需提供CMA认证的机构出具的检测报告，扫描上传） ★10.稳定性：MTBF≥120000 小时，MTTR 平均修复小于 18 分钟，可用度大于 99%，整机寿命不小于 120000 小时。（需提供CMA认证的机构出具的检测报告，扫描上传） | 套 | 1 |
| 4 | 大屏控制软件 | 需满足以下功能点： 1.显示屏专用管理软件，配合发送、接收、监控以及多功能卡，用户可以方便的实现对LED显示屏的智能配置、参数调节、亮度控制、电源管理、屏体校正以及硬件监控。（须提供承诺，扫描上传）。 2.系统支持电源远程控制系统软件功能。 3.系统支持区域图像死灯率检测系统软件功能。 4.系统需考虑热量均匀分布及散热，具有传热设计简要计算软件。 5.系统支持需考虑屏体温度监测，具有多点温度监测系统软件功能。 | 套 | 1 |
| 5 | 钢结构及安装 | 定制固装钢结构，不包含装饰，包含内部综合布线等，根据现场实际情况调整，满足工作需要。 1.显示屏固定安装支撑结构采用优质冷轧钢板框架结构组合形式。 2.零件采用壁厚2mm Q235板材制作，采用机加工冲孔、折弯工艺，表面酸洗、磷化、烤漆，烤漆颜色为哑光黑色，整体美观大方，具有足够的静态与动态机械强度和刚度；确保支架受力均匀，长期使用支架变形容许值≤3mm。 3.显示屏采用落地式支架，前维护方式。 | 套 | 1 |
| 6 | 大屏系统辅材 | 包含大屏系统的所有辅材 | 项 | 1 |
| 7 | 网络电缆 | UTP6 | 米 | 800 |
| 8 | 电源电缆 | YJV4×6+1×4(mm²) | 米 | 60 |
| 9 | 机柜 | 19寸标准机柜，前玻璃后钢板（42U） | 台 | 1 |
| 10 | 辅件 | 包括安装管材、固定件等辅件 | 项 | 1 |
| 11 | 台式计算机 | cpu：国产处理器，核心数≥8，缓存≥16MB，内存8G及以上，固态硬盘容量≥256GB，独显，显示器：≥23寸，分辨率不低于1920*1080 （须提供承诺，扫描上传）。 | 台 | 1 |
| 12 | 系统集成服务 | 包括光纤融接、综合布线、强电电源布设 | 项 | 1 |
| 二、A区3F会商室改造主要设备清单 |  |  |  |  |
| （一）大屏显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高清小间距LED显示屏 | 大屏面积4.8×2.36=11.328平米，备件模组不小于0.5平米，按实计算。 其余具体参数要求同上 | m² | 12.138 |
| 2 | 配电系统 | 具体参数要求同上 | 套 | 1 |
| 3 | 音视频综合管理平台 | - 具体参数要求同上 | 套 | 1 |
| 4 | 大屏控制软件 | 具体参数要求同上 | 套 | 1 |
| 5 | 钢结构及安装 | 定制固装钢结构，不包含装饰，包含内部综合布线等，根据现场实际情况调整，满足工作需要。 1.显示屏固定安装支撑结构采用优质冷轧钢板框架结构组合形式。 2.零件采用壁厚2mm Q235板材制作，采用机加工冲孔、折弯工艺，表面酸洗、磷化、烤漆，烤漆颜色为哑光黑色，整体美观大方，具有足够的静态与动态机械强度和刚度；确保支架受力均匀，长期使用支架变形容许值≤3mm。 3.显示屏采用落地式支架，前维护方式。 | 套 | 1 |
| 6 | 大屏系统辅材 | 包含大屏系统的所有辅材 | 项 | 1 |
| 7 | 网络电缆 | UTP6 | m | 800 |
| 8 | 大屏电源电缆 | YJV4×6+1×4(mm²) | m | 120 |
| 9 | 辅件 | 包括安装管材、固定件等辅件 | 项 | 1 |
| 10 | 系统集成服务 | 包括光纤熔接、综合布线、强电电源布设 | 项 | 1 |
| （二）会议会商系统 |  |  |  |  |
| 1 | 专业线声源音柱全频音箱 | 1.系统：支持三分频（双电路板设计）。 2.单元组成 ≥4单元系统(包含2×4.25"低音,1×4.25"中音,1×1"钕磁号角高音）。 3.频率响应:105Hz-20KHz。 4.额定功率 ≥180W 。 5.峰值功率 ≥360W。 6.灵敏度 ≥97dB 。 | 只 | 4 |
| 2 | 专业数字音频功率放大器 | 1．输出功率8Ω：≥2*300W。 2．输出功率4Ω：≥2*550W。 3．桥接输出8Ω：≥1100W。 4.频率响应 +/-0.1dB，20Hz+20KHz。 5.总谐波失真 ≤0.01% Rated Power@8Ω 1KHz。 6.互调失真 ≤0.01% Rated Power@8Ω 1KHz。 7.输入灵敏0dBu(0.775Vrms)/+2.2dBu(1.0Vrms)/+5.1dBu(1.4Vrms)。 | 台 | 1 |
| 3 | 会议智能AV处理平台 | 1.输入通道及插座：支持2路XLR座、3路XLR座、4路XLR座。 2.输出通道及插座：支持4路XLR座、6路XLR座、8路XLR座。 3.输入阻抗：平衡：≤20KΩ。 4.输出阻抗：平衡：≤100Ω。 5.PC接口：面板至少具有1个USB接口。 6.RS485接口：后板至少具有1个RS485接口(RJ-45座)。 7.共模拟制比：＞70dB (1KHz)。 8.输入范围：≥17dBu。 9.频率响应：20Hz-20KHz(-0.5 dB)。 10.信噪比：＞110 dB。 11.失真度：＜0.01% OUTPUT:0dBu/1KHz。 12.通道分离度：＞80dB(1KHz)。 | 台（套） | 1 |
| 4 | 调音台 | 输入接口: 1.不低于16路MIC/Line输入（每通道独立+48V幻象电源、增益调节、压限器、高低通、5段参量均衡、延时、声像调节）。 2.至少1组6.5mm立体声输入。 3.至少1组3.5mm立体声输入。 输出通道: 1.主输出L/R。 2.具有至少4路AUX输出（推子前/后可选）。 3.具有至少4路编组输出。 连接与扩展: 1.支持AES数字信号输入/输出。 2.支持RS232/485/TCP协议中控兼容。 3.支持多系统操控（iOS/Android/Windows）。 | 台 | 1 |
| 5 | 带显示屏12 路电源时序器 | 1.具有LED智能显示屏，至少8路触摸屏可控输出。（须提供承诺，扫描上传）。 2.内置功率计，电压、电流、功率、功率因数实时显示，带有过压保护功能。 | 台 | 2 |
| 6 | 前级效果器 | 1.具备录音输出接口。 2.具有混音开关，混音开启后第2路有优先功能。 3.额定电压: AC~220V±10% 50Hz/60Hz。 4.频率响应: 125Hz~15KHz。 5.失真: ＜0.1% @ 1KHz。 6.信噪比: ＞90dB。 | 台 | 1 |
| 7 | 智能网络会议系统主机 | 1.具有USB录音接口，可进行会议录音。 2.具有至少4路RJ45的话筒单元接口，且支持话筒单元热插拔，每路支持至少20个单元，可接至少60个单元。 3.同时具有至少4路8芯话筒单元接口，每路支持至少30个单元，可接至少120个单元。 4.主席数量最多可达12个主席单元,发言人数可1-12任意设置。 5.会议发言时间可以控制在0-99秒之间设定，设定好时间，话筒支持预先设定的时间内自动关闭。 6.支持主席优先提示声选择功能。 7.会议录音接口、具备多路音频输入输出口。 8.具有中控RS-232中控接口，可连接第三方设备控制功能。 | 台 | 1 |
| 8 | 有线手拉手主席会议单元 | 1.全数控化设计。 2.麦杆带有红色指示灯，当话筒打开时，红色灯环发亮，方便显示话筒当前的工作状态。 3.具有声控关机功能：发言结束后30秒麦克风自动关闭。 4.主席优先控制按键，可设永久终止或暂停终止所有发言代表麦克风的发言状态。 5.可绕式电容式麦克风，支持配备更换式防风罩。 | 只 | 2 |
| 9 | 有线手拉手代表会议单元 | 1.全数控化设计。 2.麦杆带有红色指示灯，当话筒打开时，红色灯环发亮，方便显示话筒当前的工作状态。 3.具有声控关机功能：发言结束后30秒麦克风自动关闭。 4.主席优先控制按键，可设永久终止或暂停终止所有发言代表麦克风的发言状态。 5.可绕式电容式麦克风，支持配备更换式防风罩。 | 只 | 24 |
| 10 | 无线鹅颈话筒 | 1.接收频道：支持双通道。 2.频率稳定性：±0.005％。 3.载波频段：UHF 630 MHz~690 MHz。 4.振荡方式：采用芯片内部PLL频率合成技术。 5.灵敏度：在偏移度等于25KHz，<105dBm@12dB SINAD。 6.频带宽度：60MHz。 7.最大偏移度：±45KHz。 8.综合S/N比：>80dB。 9.频率响应：50Hz-16KHz ±3dB。 10.工作有效距离：100米(空阔地方)。 11.支持手持发射。 12.谐波辐射：低于主波 -65dBm以上。 | 只 | 2 |
| 11 | 高清会议摄像机 | 1.摄像机需与视频终端同一品牌（须提供承诺，扫描上传）。 2.支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。 3.图像传感器采用不小于1/2.8"4KCMOS 图像传感器，支持1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。 4.具备 HDMI输出接口。 5.支持广角镜头，水平视角不小于80°。 6.支持不小于12倍光学变倍。 7.支持保存不少于255个预置位。支持自动曝光功能，自动聚焦功能。 8.支持图像防抖功能，可实现图像防抖。 | 台 | 3 |
| 12 | 视频会议终端 | 本次系统建设必须能够与扬州市水利局现有视频会议系统无缝数字对接，实现互联、互通, 唇音同步，双流发送与接收等功能；（须提供承诺，扫描上传）； 1.采用硬件分体式结构。 2.支持ITU-T H.320、H.323和IETF SIP、RTC通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。 3.支持4K30、1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率。 4.支持G.711A-law、G.711µ-law、G.722、G.729、G.719、G.728、G.722.1C 、MPEG-4 AAC-LD、MPEG-4 AAC-LC、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 5.支持≥3路高清视频输入接口、≥2路高清视频输出接口。 6.支持≥2个10/100/1000M以太网接口，支持网口热备份。 7.支持不低于120个摄像机预置位存储和调用，支持摄像机预置位快照及预览功能，可直观地显示预置位场景。 8.具备多种抗丢包策略。 | 台 | 1 |
| 13 | 矩阵控制平台 | ★1.矩阵采用纯硬件FPGA架构，机箱最大可支持≥4个输入卡槽，≥4个输出卡槽，支持输入≥28路，输出≥16路，全60帧信号处理。(需提供CMA认证的机构出具的检测报告，扫描上传） 2.矩阵不经转换设备支持CVBS、YPbPr、VGA、RGBHV、DVI-I/DVI-D、HDMI、DP、3G-SDI/SD-SDI/HD-SDI、IP(H.264)、IP(H.265)、HDBaseT、FIBER光纤、KVM光纤等2K视频信号的切换，同时支持4K HDMI2.0、4K HDMI1.4、4K HDBaseT、4K DisplayPort1.2、4K FIBER光纤等超高清4K视频信号的输入输出交互，支持2k信号板卡与4kp60信号板卡输入输出任意交互上屏切换及信号图像预览功能。 ★3.支持HDMI板卡一卡4路4K@60Hz输入，支持HDMI板卡一卡4路4K@60Hz输出，输入与输出板卡均带有独立3.5音频物理接口，支持HDMI数字音频与模拟音频可选输入，HDMI数字音频与模拟音频同时输出,板卡包含有4个信号指示灯和1个电源指示灯。（需提供CMA认证的机构出具的检测报告，扫描上传） 4.支持矩阵输出RTSP流传输协议，实现视频信号预览≥16路，预览画面清晰无延时；支持多地协同操作与信号源共享，支持软件PC端整屏回显与本地硬件回显两种方式。 5.机箱支持输入输出板卡混插功能，卡槽为双向数据通道槽位，输入板卡和输出板卡自由调配，输出卡槽可定义为输入卡槽，可满足输入输出不一样接口数量的应用场合，灵活搭配板卡类型和数量。多台矩阵支持互联互通、级联控制。 | 台（套） | 1 |
| 14 | 网络型中控主机 | 1.主机配置不低于：ARM 64位内嵌式处理器，主频≥2.0GHz,内存≥2G,存储空间≥16G；处理器不低于四核4线程。 2.支持开机自检功能，可自检RS-232串口、RS-422串口、RS-485串口、IR红外控制接口、I/O控制接口，自检状态实时反馈并显示。发现异常自动报警提示，并且支持在前面板液晶屏上直接查看接口状态，支持手动自检或上电开机自检。 3.具有设备状态指示灯和电源指示灯，具备至少8路RS232数据收发指示灯、8路红外信号指示灯、2路RS485数据收发指示灯、1路RS422数据收发指示灯、6路网络指示灯、8路I/0指示灯、8路继电器指示灯，在控制过程中指示灯闪烁，可判断中控主机是否有发送代码。 4.主机自带不少于7个千兆RJ45网络物理接口（非外接路由器实现），支持网络端口连接状态实时检测功能（可在前面板触摸屏直接查看网络状态连接/断开）。 5.支持https 协议，如控制视频会议终端：实现呼叫、拨号、发送双流等功能。 | 台 | 1 |
| 15 | 交换机 | 交换容量：不低于758Gbps/7.58Tbps，包转发：不低于222Mpps。 支持24个10/100/1000BASE-T端口(含8个SFP Combo),4个1G/10GBASE-X SFP Plus端口,1个Slot，每台含4只万兆光模块。 | 台 | 4 |
| 16 | 15.6降器屏 | 1.前屏尺寸：15.6寸、分辨率1920×1080P。 2.触控类型：10点电容触控、模式十级。 3.显示视角：IPS全视角。 4.支持接口：HDMI×1、VGA×1、220V×1、USB×1、RJ45×2。 5.工作电压：AC220V±10% 50Hz。 6.整机功率：≤35W。 7.控制方式：手动控制、无线控制、中央控制系统RS232、RS485。 | 台 | 25 |
| 17 | 监听音箱 | 频率响应：70~20kHz；高频驱动器：高音；单只功放：25W。 | 台 | 2 |
| 18 | 台式计算机 | 具体参数要求同上 | 台 | 1 |
| 19 | 监视器 | 1.屏幕可视区域：不低于478.656 mm (H) × 260.28 mm (V)。 2.物理分辨率：不低于1920 × 1080。 3.背光源类型：支持E-LED；。 4.像素间距：优先选择0.241 mm (H) × 0.241 mm (V)。 5.响应时间：不高于6.5 ms（typ）。 6.刷新率：不低于60 Hz。 | 台 | 4 |
| 20 | 分布式输入输出卡 | 1.支持 DVI、SDI、HDMI 1.3/1.4/2.0版本。 2.支持 1920x1200, 1920x1080 ，1680x1050, 1366x768 ，1360x768。 3.1280x1024 ，1280x800 ，1280x720 ，1024x768 ，800x600 等分辨率的 P制 60Hz/30Hz 采集，并向下兼容常见分辨率。 | 张 | 10 |
| 21 | 程序编程定制开发 | 要求定制开发程序控制矩阵信号源切换，包括以下功能： 1.来自A4F分布式输入输出卡信号编程。 2.来自高清摄像头的信号源接入编程。 3.来自B2F、集控中心、A4F等其它会场信号源接入编程。 4.来自视频会商终端的主流、辅流信号源接入编程。 5.来自控制电脑信号源接入编程。 6.来自桌插信息号源接入编程。 7.来自融合通讯平台信号源接入编程。 8.来自防汛演练视频信号源接入编程。 9.信号输出：将上述信号源同步或异步显示至电视墙监视器及会商大屏，要求能实现如5路，9路视频画面轮询功能。 | 项 | 1 |
| 22 | 平板电脑控制程序切换定制开发 | 1.配合图形控制器信号输入输出切换。 2.配合多路音频信号输入输出切换。 | 项 | 1 |
| 23 | 辅材 | 卡侬公母专业音频信号线不少于5根；6.3专业音频信号不少于5根；HDMI线不少于200米；DVI线不少200米；网线不少于300米；纯铜音箱信号线不少于200米，含管材。 | 套 | 1 |
| 24 | 光缆集成服务 | 24芯单模（含光纤全熔、熔接盒、尾纤及附件等）。 | 米 | 220 |
| 25 | 防雷接地系统 | 设备简单防雷接地保护。 | 项 | 1 |
| 26 | 设备机柜 | 19寸标准机柜，前玻璃后钢板（42U）。 | 只 | 1 |
| 27 | UPS (3kVA) | 不间断电源,含柜体，3kVA在线式，延时2小时。 | 台 | 1 |
| 28 | 控制室线路 | 从A3F配电间UPS输出220V至控制室，规格：YJV-5×4平方。 | 米 | 120 |
| 29 | 控制室 | 含新建操作台（定制）、控制室供电，空开、接线板等、BV-3×4平方软芯铜线。 | 项 | 1 |
| 30 | 会议桌 | 定制尺寸9600×2000×760mm(含六只音频、网络、电源、HDMI多媒体桌插)。 | 套 | 1 |
| 31 | 会议座椅 | 前排，皮质座椅。 | 张 | 30 |
| 32 | 会议条桌 | 定制。 | 只 | 8 |
| 33 | 会议座椅 | 后排，皮质座椅。 | 张 | 40 |
| 34 | 系统集成服务 | 除分项的调测外，还包括。 1.通过采集卡与腾讯会议等融合专项调试。 2.会商网络线路专项系统集成调试测试。 3.声场线路布设与测试。 4.视频线路布设与测试。 5.各类线路接地专项测试。 | 项 | 1 |
| 三、A区3F小会议室改造主要设备清单 |  |  |  |  |
| 一 | 会议会商系统 |  |  |  |
| 1 | 专业吸顶音箱 | 1.支持6寸橡胶折环黑色PP低音音盆, 1"高音音膜。 2.灵敏度:≥89dB SPL, 1W, 1m。 3.扩散角度：水平≥150º、垂直≥150º。 | 只 | 4 |
| 2 | 专业数字音频功率放大器 | - 具体参数要求同上。 | 台 | 1 |
| 3 | 会议智能AV处理平台 | 具体参数要求同上。 | 台（套） | 1 |
| 4 | 调音台 | 1.具有多功能彩色高清显示屏，显示效果准确与MP3播放器（二合一）。 2.支持单99种DSP数字混响效果，延时可自定义。 3.48V幻象电源。 4.支持每路设有PFD/HPF。 5.支持七段均衡。 6.支持CD输入和录音输出。 7.具有1路AUX，1路监听输出，2路主输出。 8.支持多功能卡侬输入插口。 9.每路具备PAD开关。 10.支持每分路单独耳机监听。 11.内置电源开关。 | 台 | 1 |
| 5 | 带显示屏12 路电源时序器 | 具体参数要求同上。 | 台 | 1 |
| 6 | 前级效果器 | 具体参数要求同上。 | 台 | 1 |
| 7 | 无线话筒 | 1.接收机(一拖二)。 2.机箱规格：符合EIA标准1U。 3.接收频道：支持双通道,每通道100。 4.频率稳定性：±0.005％。 5.载波频段：支持UHF 630 MHz~690 MHz。 6.调制方式：支持FM。 7.振荡方式：支持芯片内部PLL频率合成技术。 8.灵敏度：在偏移度等于25KHz，<105dBm@12dB SINAD。 9.频带宽度：60MHz。 10.最大偏移度：±45KHz。 11.综合S/N比：>80dB。 12.综合T.H.D：<0.7％@1KHz。 13.频率响应：50Hz-16KHz ±3dB。 | 只 | 2 |
| 8 | 有线话筒 | 1.换能方式：支持电容式。 2.指向性：支持心型。 3.频率响应：30Hz-20kHz。 4.输出阻坑：≤200Ω。 5.灵敏度：-40dB±2dB。 6.供电电压：DC48V。 | 只 | 2 |
| 9 | 高清会议摄像机 | 具体参数要求同上。 | 台 | 1 |
| 10 | 交换机 | 交换容量：不低于758Gbps/7.58Tbps，包转发：不低于222Mpps。 支持24个10/100/1000BASE-T端口(含8个SFP Combo),4个1G/10GBASE-X SFP Plus端口,1个Slot,每台含4只万兆光模块。 | 台 | 1 |
| 11 | 监听音箱 | 频率响应：70~20kHz；高频驱动器：支持高音；单只功放：不低于25W。 | 台 | 2 |
| 12 | 便携式计算机 | - cpu：国产处理器，核心数≥8，缓存≥16MB，内存8G及以上，固态硬盘容量≥256GB，显示器：≥14英寸，分辨率不低于1920*1080。（须提供承诺，扫描上传） | 台 | 1 |
| 13 | 辅材 | 卡侬公母专业音频信号线不少于5根；6.3专业音频信号不少于5根；HDMI线不少于15米；DVI线不少15米；网线不少于30米；纯铜音箱信号线不少于60米； | 项 | 1 |
| 14 | 光缆集成服务 | 24芯单模（含光纤全熔、熔接盒、尾纤及附件等） | 米 | 320 |
| 15 | 设备机柜 | 定制尺寸：宽度0.6米，深度不低于0.5米，高度不低于1.2米。 | 台 | 1 |
| 16 | 会议桌 | 定制尺寸5200×1600×760mm((含2个音频、网络、电源、HDMI多媒体桌插)。 | 套 | 1 |
| 17 | 会议座椅 | 前排，皮质座椅。 | 张 | 22 |
| 18 | 会议座椅 | 后排，皮质座椅。 | 张 | 26 |
| 19 | 系统集成服务 | 除分项的调测外，还包括： 1.通过采集卡与腾讯会议等融合专项调试。 2.会商网络线路专项系统集成调试测试。 3.声场线路布设与测试。 4.视频线路布设与测试。 5.各类线路接地专项测试。 | 套 | 1 |
| 二 | 会议LCD显示单元 |  |  |  |
| 1 | 普通电视设备（电视机） | 支持4K高清，不小于98寸液晶显示屏。 | 台 | 1 |
| 2 | 四进一出切换器 | 支持4K高清，支持HDMI切换。 | 台 | 1 |
| 3 | HDMI高清线 | 支持4K高清，10米。 | 根 | 1 |
| 4 | 辅件 | 包括安装管材、落地支架及辅件。 | 项 | 1 |
| 5 | 系统集成服务 | 含与会商子系统集成。 | 项 | 1 |
| 四、配套改造服务 |  |  |  |  |
| 4.1 | 拆除服务 |  | 项 | 1 |
| 4.1.1 | 立面块料拆除 | A区二楼电梯厅墙面原墙砖拆除。 | m2 | 23.25 |
| 4.1.2 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | A区门厅上空墙面、原墙面冲孔铝板、石膏板拆除 | m2 | 21.7 |
| 4.1.3 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | A区原插座移位拆除 | m2 | 14.56 |
| 4.1.4 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | A区拆除3楼会商室顶面部分吊顶、走道部分吊顶拆除 | m2 | 43.5 |
| 4.1.5 | 立面抹灰层拆除 | 墙顶面面层涂料铲除 | m2 | 113.13 |
| 4.1.6 | 立面抹灰层拆除 | A区二三层走道及会议室清除原破损面 | m2 | 150 |
| 4.1.7 | 踢脚线拆除 | 原踢脚线拆除 | m | 46.66 |
| 4.1.8 | 垃圾外运 | 拆除的废弃材料，外运，运距自行考虑 | m3 | 1.43 |
| 4.2 | 改造服务 |  | 项 | 1 |
|  | A区1楼门厅 |  |  |  |
| 4.2.1 | 地面保护 | 原大厅地面走道地砖PVC地垫保护 | m2 | 183.17 |
| 4.2.2 | 块料墙面 | 镀锌钢骨架（另计）；800*800仿木纹瓷砖 | m2 | 23.25 |
| 4.2.3 | 墙面装饰板 | 龙骨：50*50*3镀锌方管（焊接处防锈处理）横@400竖@800（另计）；面层：2mm厚穿孔铝板 | m2 | 6.93 |
| 4.2.4 | 零星钢构件 | 镀锌钢骨架 | t | 0.548 |
| 4.2.5 | 屏幕金属边框 | 基层：12mm厚阻燃板基层；面层：1.2mm304号黑钛不锈钢边框 | m2 | 5.85 |
|  | A区3楼小会议室 |  |  |  |
| 4.2.6 | 地面保护 | 原大厅地面走道地砖PVC地垫保护 | m2 | 48.1 |
| 4.2.7 | 轻钢龙骨纸面石膏板隔断处理 | 墙面破损部分9mm厚纸面石膏板修补；墙面刷白色无机涂料 | m2 | 14.56 |
|  | A区3楼会商室、走道 |  |  |  |
| 4.2.8 | 地面保护 | 原大厅地面走道地砖PVC地垫保护 | m2 | 149.86 |
| 4.2.9 | 木质门带套 | 设备间成品木质单开门带门套、配套五金 | m2 | 2.2 |
| 4.2.10 | 木质门改造 | 3楼会商室两樘门高度改造 | 樘 | 2 |
| 4.2.11 | 地毯楼地面处理 | 保留3楼会商室原地面；灰色办公块毯；配套块毯专业胶粘剂； | m2 | 136.29 |
| 4.2.12 | 金属踢脚线 | 走道、设备间、会商室踢脚线：高度50mm；规格：1.2mm厚古铜色不锈钢踢脚线 | m | 63.12 |
| 4.2.13 | 轻钢龙骨纸面石膏板隔断处理 | 设备间墙面：75系列轻钢龙骨隔墙；双侧双层12mm厚纸面石膏板；腻子填缝；加隔音棉；腻子3遍，乳胶漆三遍 | m2 | 11.29 |
| 4.2.14 | 轻钢龙骨纸面石膏板隔断处理 | 过道石膏板包消火栓：75系列轻钢龙骨隔墙；双侧双层12mm厚纸面石膏板；腻子填缝；加隔音棉；腻子3遍，乳胶漆三遍 | m2 | 8.99 |
| 4.2.15 | 墙面处理 | 木龙骨；15mm阻燃板；面层浅色硬包（B1经阻燃处理） | m2 | 70.12 |
| 4.2.16 | 墙面处理 | 木龙骨，15mm厚成品木饰面；15mm阻燃板 | m2 | 22.28 |
| 4.2.17 | 金属装饰线 | 10mm宽1.2mm厚古铜色不锈钢 | m | 46.8 |
| 4.2.18 | 墙面油漆处理 | 二三层走道及会议室一遍腻子一遍涂料 | m2 | 150 |
| 4.2.19 | 吊顶处理 | 走道顶面、会商室顶面φ8mm镀锌全牙丝杆吊顶；60系列轻钢龙骨；双层9.5mm厚纸面石膏板；补钉眼，贴自黏胶带，腻子3遍，白色乳胶漆3遍 | m2 | 37.5 |
| 4.2.20 | 吊顶处理 | 设备间顶面φ8mm镀锌全牙丝杆吊顶；装配式T型(上人型)铝合金龙骨；面层矿棉板 | m2 | 6 |
| 4.2.21 | 筒灯口处理 | 筒灯洞 | 个 | 9 |
| 4.2.22 | 平板灯口处理 | 设备间60×60平板灯孔 | 个 | 1 |
| 4.2.23 | 窗帘轨 | A区3楼会商室电动窗帘轨道（含电动窗帘机）； | 套 | 4 |
| 4.3 | 安装服务 |  | 项 | 1 |
| 4.3.1 | A区1楼门厅部分 | 一楼门厅部分强弱电所有改造内容 | m2 | 43.7 |
| 4.3.2 | A区3楼小会议室 | 3楼小会议室部分插座移位3M，修补原插座孔洞，含人工辅材等所有内容 | m2 | 14.56 |
| 4.3.3 | A区3楼会商室、走道部分 | 3楼会商室、走道部分：强电、弱电含人工辅材、消防水电、空调新风机组及管道改造所有内容 | m2 | 149 |
| 4.3.4 | 装饰灯 | 6W筒灯；嵌入式安装 | 套 | 9 |
| 4.3.5 | 普通灯具 | 60×60 24W平板灯 | 套 | 1 |

注：报价包含人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、风险费用、规费及税金等的所有费用。

- 4引用的标准及规范

除了要符合行业规范和标准外，还应符合国际、国内和地方的规范和标准。当本行业规范和标准尚未制定时应参照相近行业的规范和标准作为规划和建设的统一依据和编码标准。当确实需要自己建设标准时，应力求做到合理性、配套、可扩充性、规范性和唯一性。

1《静电放电干扰试验标准》IEC61000-4-2

2《辐射电磁场干扰试验标准》IEC61000-4-3

3《不间断电源设备》GB/7260

4《电子设备雷击保护导则》GB7450

5《信息技术设备包括电气设备的安全》GB4943

6《安全防范监控数字视音频编码技术要求》GB/T25724

7《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要（GB/T2818）

8《网络接口标准》（ITU-T H.225，Q.931）

9《数字视频编解码标准》（ITU～T V 264）

10《数字音频编解码标准》（ITU～T H 263）

11《图像压缩编码格式标准》（ITU-T H.261、H.263、H.261附录D）

12《远程摄像机控制标准》（ITU-T H.281）

13《视频安防监控工程设计规范》（GB 50395）

14《视频安防监控系统技术要（GA/T367）

15《民用建筑设计统一标准》(GB50352-2019)；

16《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018版)；

17《无障碍设计规范》(GB50763-2012)；

18《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017)；

19《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2020）；

注：若国家颁布最新相关技术规范须以最新规范为准。

- 5安装与服务要求

- 5.1 总体要求

5.1.1实施周期

本项目建设期为90个日历天，在项目合同签订之日起90个日历天内完成建设项目的具体实施工作。

5.1.2项目团队要求

本项目涉及会议会商系统建设、集成及网络层面内容较多，中标人需为本项目组建专业实施团队，项目团队成员不少于5人，且专业分配合理。

其中中标人拟派的项目经理应具备较强的沟通协调和管理能力，能依据采购人要求提供合理的、高效的服务。应具有智能化系统集成项目经理（高级）及ITSS-IT服务项目经理证书。

中标人拟派的技术负责人应具备扎实的技术理论基础，为项目实施提供优质的技术指导。应具有系统规划与管理师、CISAW 信息安全保障人员证书。

5.1.3质量安全要求

1.货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。

质量要求不明确时，应按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准、行业标准或通常标准履行。

2.货物需符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

3.包装与运输安全

包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵指定地点。

中标人负责将货物运抵交货地点，并承担运输过程中的风险和费用。

如因包装或运输问题导致货物损毁、丢失或品质下降，采购人有权要求降价、换货或拒收。

4. 保密与信息安全

采购和合同履行过程中涉及的国家秘密、工作秘密、商业秘密或其他应保密的信息，双方均有保密义务。

5.验收标准

原厂原包装，包装完好，设备外观无损；满足招标文件要求，符合采购人使用的实际需求；设备清单与投标文件一致，技术参数按投标文件对应；实际使用后，运行稳定。

- 5.2 LED大屏集成要求

本项目需新建2块大屏分别位于A区1楼门厅和A区3楼会商室，大屏具体参数要求详见项目清单。

1.投标人应制定详细的安装计划，并在投标文件中明确列出各阶段的进度安排和关键节点，确保集成工作按时、高效完成。

2.LED显示屏应严格按照规范施工，要求提供详细的实施方案。

3产品性能按照招标参数要求响应，能够支撑指挥调度、数据分析及实时监控业务等多种场景。

4.投标人实施时需采取安全措施，如封闭式施工、搭设脚手架等。高空作业需符合相关安全规范并提供相应的安全措施方案。

- 5.3 设备配套改造服务

本次改造范围主要涉及A区1楼门厅、A区3楼会商室、相关走道及控制室以及A区3楼小会议室。具体概况如下：

1.A区1楼门厅

门厅位于办公大楼一楼，作为功能性空间使用，为提升办公楼形象，增强信息传递的效率和访客体验。拟建设办公屏幕，可满足信息发布、欢迎接待、导览指引、紧急通知等多种场景使用。

大厅平面布置图

2. A区3楼会商室

A区3楼会商室主要作为各种大型会议、技术交流报告的重要场所。拟配备影音系统，满足各种会议需求。

A区3楼会商室平面布置图

1）功能配置

会商室采用条形会议桌，可满足54人同时开会的需求。会商室采用长条会议桌，两侧为条形会议桌。

2）灯光布置

顶面出新，需增加照明，以保证光源色温、亮度统一。

3）顶棚修复：

顶棚表面应平整光滑、不起尘。石膏板吊顶应保证足够光滑平整。

4）吸声处理：

会商室地面应选用办公块毯，在选材上需保证相对耐磨、耐污、易打理。

- 3.走道及控制室

走道与控制室位于A区3楼，修复面积约为13㎡，控制室是作为三层会商室的辅助空间，主要为技术专家等进行远程视频会议、现场会商决策提供全面可靠的软硬件保障环境。

过道及控制室平面布置图

1）配置

控制室配备两组办公桌，放置会商室大屏控制设备等，以保障行政会商室的工作。

2）材料选择

墙面采用涂料修复，选材要求能提升防火、防潮、耐久性和环保性能，且能改善空间的美观度和易维护性。

- 4.A区3楼小会议室

小会议室位于A区3楼，修复面积约为48.1㎡。

A区3楼小会议室平面布置图

1）配置

小会议室采用长条会议桌，在保障会议室的工作空间、温度、采光和通风效果的基础上，可满足14人同时开会的需求。

改造服务要求具体如下：

1.要求提供A区1楼门厅、A区3楼会商室及A区3楼小会议室及走道部分地面拆除及地面保护环境修复工程保护措施方案，确保施工过程中的安全与质量，同时最大限度地减少对环境的影响。

2.要求提供一楼门厅室内脚手架安全施工专项方案

3.要求提供A区3楼小会议室和A区3楼会商室改造服务方案

4.要求提供A区3楼会商室设备间改造及消防系统服务方案

- 5.4 A区3楼会商室会商系统与融合通讯系统的网络集成

为保证新建会商系统与现有会商系统互联互通，本项目建设的A区3楼会商室会商系统需与融合通讯系统进行网络集成，具体要求如下：

1.网络性能要求

基础要求：支持480P高清视频会议、实时屏幕共享

扩展需求：高清视频需更高带宽（要求1080P时≥50Mbps，4K时≥100Mbps）

低延迟与稳定性

网络延迟：端到端≤60ms，抖动≤30ms

稳定性：需配置冗余链路，丢包率＜0.1%，支持QoS优先级标记

2.安全要求

数据保护

传输加密：音视频流及信令采用AES-256加密，传输层使用TLS 1.3协议

存储加密：敏感数据静态存储需符合ISO/IEC 27001标准

访问控制

采用RBAC（基于角色的权限管理）

网络准入：802.1X认证+MAC地址白名单

防火墙：利用现有的下一代防火墙（NGFW）实际并启用IPS/IDS功能。

3.协议规范

支持协议：SIP v2.0、H.323 v7、WebRTC 1.0

系统对接：兼容视频会商系统、一张图平台、ONVIF标准监控设备

信令标准：SRTP/ZRTP双加密模式

- 4.音频编码要求

支持多种音频编码格式，其中包括广泛使用的G.711/G标准以及G.722.1C编码，确保了音频数据的高效传输和高质量回放。 除了支持这些音频编码之外，系统还具备出色的兼容性，能够处理多种音频文件格式，如MP3和AAC等。

5.设备兼容性

终端类型：Windows/macOS PC、iOS/Android移动端、H.323硬件终端

接口标准：千兆以太网（IEEE 802.3ab）、Wi-Fi 6（802.11ax）

6.运维管理

维护机制

每周：日志审计与异常流量分析

每月：全链路压力测试与应急预案演练

每季度：安全漏洞扫描与固件升级

7.日志策略

日志采集至少保存90天，对异常登录行为进行实时监测，这包括但不限于单一IP地址在多个不同地区登录的情况，或者使用非日常设备进行登录的行为。

- 5.5 A区3楼会商室中控程序定制开发及多路音频功能集成

A区3楼会商室作为专业的防汛会商室，要求能与上下级互联。须采用分布式音视频处理架构，支持本地与远程会议信号的无缝切换。支持与省、市、县三级防汛抗旱指挥平台互联互通，兼容现有水利专网及政务平台。

1、平板中控系统定制开发要求

要求定制开发程序控制矩阵信号源切换，包括以下功能：

信号输入：

1）来自A区4楼会商室分布式输入输出卡信号编程；

2）来自高清摄像头的信号源接入编程；

3）来自B区2楼会商室、B区2楼集控中心、A区4楼会商室等其它会场信号源接入编程；

4）来自视频会商终端的主流、辅流信号源接入编程；

5）来自控制电脑信号源接入编程；

6）来自桌插信号源接入编程；

7）来自融合通讯平台信号源接入编程；

8）来自防汛演练视频信号源接入编程；

信号输出：

- 1）将上述信号源同步或异步显示至监视器及会商大屏；

- 2）要求能实现多路（如4路、9路）视频画面轮询功能；

- 3）注重画面质量，提供符合实际的信号输出方案

2、多路音视频会商功能要求

1）可依托会商系统硬件环境可支撑全市水利局防汛抗旱指挥中心会场，并能与现场指挥人员手机视频接入；

2）接入市域指挥中心实现线上实时音视频指挥，市领导可随时线上参会，了解防汛工作进展；

3）需要通过调音台等设备，接入现有的视频会商终端、控制电脑、手拉手会议系统等设备及预留防汛演练音频输入输出接口，并可实现省市县三级联线。

- 5.6 售后服务

（1）汛期应急响应服务

每年汛期（5月1日至9月30日），A区3楼会商室及小会议室使用极为频繁，在启动应急响应期间，要求保证1名专业技术人员24小时驻点保障设备正常运维。(须提供承诺，扫描上传)

制定汛期保障人员安排计划，明确人员职务及工作内容。建立7×24小时技术支援通道，配备防汛专属保障团队。

制定汛期防范预案（提供台风、暴雨、洪涝灾害预案）并按照中标人承诺的汛期保障方案实施。

（2）设备质保服务

必须提供2年全免费质保服务（质保期开始时间为设备自验收合格之日起），对本次采购的所有货物、配件、辅件在到货检查及质保期内出现故障等情形必须按同型号无偿更换。质保周期内，中标人应确保货物的正常使用，如有质量问题，须提供免费上门维修或更换。

在设备的设计使用寿命期内，中标人应能保证采购人更换到适用的零部件，确保设备的正常使用。

- 培训要求

免费对采购人技术人员进行操作、保养、维修等方面的培训，并且提供免费的技术咨询服务。

要求根据防汛会商系统的功能模块（如视频调度、多级联动、应急指挥等）定制培训内容，重点强化灾情研判、协同指挥等实战技能。

明确参训人员范围（技术维护人员、指挥人员、值班人员等），根据采购人需求提供培训方案。

在汛期前1个月开展强化培训，质保期内安排至少1次实战演练（含夜间突发情况模拟）。

（4） 配套支持

要求编制《防汛视频会商操作手册》《常见故障处理指南》等文档

要求汛期建立7×24小时技术响应通道，承诺2小时内远程支援

要求提供系统升级后的差异培训服务

- 5.7 其他要求

中标人须选派专业团队，根据现场实际情况，进行基础制作、现场安装调试等工作。中标人负责所有设备安装调试，包括但不限于：设备、管线的施工，系统总体联调等。

中标人应做好网络现状分析、组网架构说明、IP地址规划、与现有网络对接。确保网络结构合理，IP地址节约使用，利用好本单位现有网络安全防护设备全面保障网络安全。

第五章评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

本项目专门面向中小企业：是/否

| 采购包号 | 专门面向中小企业 |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格 （30分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分30分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×30×100%。 |
| 产品性能 （28分） | 项目需求中斜体下划线描述部分的技术参数不接受负偏离。加“★”号项指标参数每有1项不满足扣2分。（注：需按照招标文件中要求提供相应证明材料，扫描上传。如某功能参数要求提供证明材料但投标人未提供的，视为该功能参数响应不满足，为负偏离） |
| 技术方案 （25分） | 1、LED大屏集成方案（5分） 优于采购文件相关要求的得5分； 符合采购文件相关要求的得3分； 不符合采购文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 2、设备配套改造方案（5分） 优于采购文件相关要求的得5分； 符合采购文件相关要求的得3分； 不符合采购文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 3、A区3楼会商室与融合通讯系统的网络集成方案（5分） 优于采购文件相关要求的得5分； 符合采购文件相关要求的得3分； 不符合采购文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 4、A区3楼会商室中控程序定制开发及多路音频功能集成方案（5分） 优于采购文件相关要求的得5分； 符合采购文件相关要求的得3分； 不符合采购文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 5、售后服务方案（5分） 优于采购文件相关要求的得5分； 符合采购文件相关要求的得3分； 不符合采购文件要求或未提供的不得分。 |
| 综合实力 （4分） | （1）投标人具有信息系统建设和服务能力(CS4级及以上)证书的得2分，CS4级以下的得1分，未提供不得分。 （2）投标人具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性成熟度二级及以上证书的得2分，二级以下得1分，未提供不得分。 需提供证书，扫描上传，否则不得分。 |
| 团队成员（4分） | （1）投标人拟派的项目经理具有高级智能化系统集成项目经理、ITSS-IT服务项目经理证书的，有1个得1分，满分2分。 （2）投标人拟派的技术负责人具有系统规划与管理师、CISAW 信息安全保障人员证书的，有1个得1分，满分2分。 注：上述人员不可兼任，需提供证书及投标人近3个月内任意1个月为其缴纳社保的证明材料，原件扫描上传。 |
| 业绩 （8分） | 投标人自2022年1月1日以来（以合同书签订时间为准）类似项目业绩，每提供1个案例得2分，满分8分。 需提供案例合同，扫描上传，否则不得分。 |
| 环保（1分） | - 投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，满分1分。 |

第六章投标文件格式

投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.法人授权书（格式见附件5）

6.投标函（格式见附件6）

7.主要标的信息（格式见附件7）

8.其他

****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件8）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件9）

6.供应商信用承诺函（格式见附件10）

7.企业报价折扣证明文件：

中小企业声明函（格式见附件11）。如果本项目专门面向中小企业采购，则必须提供。

残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）。如果本项目专门面向中小企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。

监狱企业的证明文件。

8.联合体协议（格式见附件13）。如果本项目接受联合体投标，投标人是联合体的，则必须提供。

9.特定资格要求的证明文件。如果本项目对投标人做出特定资格要求的，则必须提供。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件14）

四、价格扣除证明文件

1.中小企业声明函（格式见附件11）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 大写： （人民币：元） |  |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

附件2       投标分项报价表（采购包号：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

4.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3        技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4         商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5              法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件6             投标函

致：扬州市公共资源交易中心：

根据贵方的****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账号：

日期：______年____月____日

附件7           主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

附件8

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：              。

附件9

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件10           供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年  月  日

附件11    中小企业声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加扬州市公共资源交易中心组织的（项目名称），（项目编号）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件12     残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为****的       项目（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：

附件13      联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件14      实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件14-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：           邮编：

联系人：           联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：           邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：           包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。