**第四章 采购需求**

**一、采购标的清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| 1 | 数字沭阳“十五五”专项规划编制项目 | 其他未列明行业 |

**二、项目概况**

1、项目名称：数字沭阳“十五五”专项规划编制项目

2、采购内容：该项目系统梳理沭阳县数字化建设现状，深入分析“十四五”期间取得的成就与存在的不足，深度研判“十五五”区域推进数字化发展面临的新形势新机遇新变化，结合国家“数字中国”建设布局和“数字江苏”政策导向和建设路径，立足沭阳县紧扣“苏北全面领先”和“致力多作贡献”目标追求，突出差异化定位和特色化发展，明确“十五五”期间沭阳县按照数字经济、数字政府、数字社会、数字文化、数字生态文明“五位一体”推进全域数字化转型的总体思路、发展目标、重点任务和配套机制，为沭阳县未来五年数字化发展提供指导蓝图。最终成果包括《数字沭阳“十五五”规划》正式文本及其简本，确保规划具备科学性、前瞻性和可操作性，以推动沭阳成为区域数字化转型的先锋；

3、服务期：2026年6月底前完成，具体由采购人指定。

4、质量要求：合格；

5、付款方式：对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

2025年12月底前完成规划初稿且在收到供应商发票后10个工作日内，支付至合同价款的30%；2026年3月底前完成与上级部门专项规划衔接工作后且在收到供应商发票后10个工作日内，支付合同价款的50%；2026年6月底前形成最终成果，并通过发展改革局审核备案合格后且收到供应商发票后10个工作日内，付至合同价款的100%。

**三、项目背景**

为贯彻落实中央和省、市关于“十五五”规划的相关编制要求，做好沭阳 “十五五”数字化规划工作，沭阳县数据局拟编制《数字沭阳 “十五五”规划》，统筹规划数字沭阳的“四梁八柱”，引领沭阳经济社会全面发展，保障数字沭阳按照既定方向顺利落地实施。

**四、技术与服务内容及要求**

1、现状分析。全面梳理“十四五”期间沭阳数字化建设成果、存在问题及短板。

2、趋势研判。梳理国家“数字中国”战略、江苏省数字化战略与政策导向，分析长三角地区数字化协同趋势、新一代信息技术（如AI大模型、元宇宙）对区域发展的影响；研判沭阳在苏北地区的差异化定位需求（如承接产业转移中的数字化机遇）、与宿迁市“十四五”数字规划的衔接要求。

3、总体框架设计。提出数字沭阳“十五五”发展的总体思路、基本原则和发展目标，制定“十五五”分阶段目标，明确发展阶段和差异化任务。

4、重点领域规划。设计数字经济发展思路，培育人工智能、工业互联网、智能终端等数字核心产业，推动传统产业数字化转型，探索数据要素市场化配置机制。明确数字政府未来发展方向，优化“一网通办”“一网统管”体系，深化政务数据共享与业务协同，提升智能化决策水平。规划数字社会发展路径，推进智慧教育、医疗、养老等民生服务，构建数字化社会治理新模式。提出新型数字基建升级路径，促进数据要素流通。打造数字文化，加快发展新型文化企业、文化业态、文化消费模式。建设数字生态文明，推动生态环境智慧治理。加快5G网络、算力中心（如AI超算中心）城市数字孪生平台等建设，支撑智能车联网、工业互联网等场景落地。完善数据共享与安全体系，实现政务、产业、民生数据的融合应用。

5、实施保障措施。提出政策创新、资金投入、人才引育、项目落地等配套机制，确保规划可操作、可评估。

**五、成果要求**

1.提交《数字沭阳“十五五”规划纲要》纸质规划文字版和PPT版各6套，电子成果各1套。

2.报告应符合国家、地方政府相关标准规范，成果需通过采购人验收。

3.编制单位项目组应与沭阳县相关部门建立良好的沟通协调机制，保证工作时间。

4.成果应包括文本、表格、图片及附件；提交的成果资料需符合相关规范、符合有关要求。

**六、检验和验收**

1.成交单位按照合同约定，定期提交服务报告，采购人按照合同约定进行定期验收；

2.合同期满或者履行完毕后，采购人有权组织（包括依法邀请国家认可的第三方专业机构及专家参加，相关验收意见作为验收书的参考资料）对成交单位履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对成交单位履约情况的验收，并出具验收书；

3.严格按照采购合同开展履约验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

4.验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告同级财政部门。

**七、项目组成员**

供应商须组建专业的技术服务团队，人员配置满足本次采购需求，其中包含项目组负责人1名，项目组其他成员不少于3名。

**八、安全保密措施**

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，成交供应商应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三方披露、泄露或许可第三方使用，并与采购单位签订保密协议，否则追究其相应法律责任。