# 采购需求

采购包1至采购包7均按照以下内容执行

项目属性：服务类项目。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 其他未列明行业

本项目   不接受    进口产品。

## 一、项目概况

本项目为泗洪县财政投资评审协审机构采购项目（2026.08-2028.08）；拟采购政府投资项目协审服务，主要服务内容为：协助采购人做好政府投资建设项目、政府采购项目招标控制价评审工作；做好政府投资建设项目工程变更、工程结算评审工作；做好国企投资工程招标控制价、工程结算评审以及采购人安排的其他工作，本项目共分7个采购包进行采购，一次性采购2年；

## 二、合同履行期限及地点

服务期：自合同签订之日起2年。

服务地点：采购人指定地点。

## 三、服务内容

7个采购包的具体服务内容均如下（包括但不限于）：

1、政府投资（国企投资）建设项目、政府采购项目工程量清单及招标控制价评审工作主要包括：

（1）审核项目是否存在过度设计，违背工程设计“科学性、经济性、合理性”原则；

（2）审核项目是否在规模、体量和功能上与项目需求匹配，防止浪费投资；

（3）审核项目有无重大违法违规问题；

（4）审核工程造价编制合规性、准确性、合理性；

（5）货物与服务采购限价合理性以及采购人安排的其他工作等；

2、工程结算评审工作(工程结算价审核或复核)主要包括：

（1）协助采购人做好政府投资（国企投资）建设项目结算评审工作；

a.协审单位应按照财政投资评审管理规定，组织企业内部专业人员开展评审工作，对评审报告的真实性、准确性、合法性负责，对因自身严重过失或故意提供不实或内容虚假的评审报告承担相应法律责任。

b.协审单位应当根据招标响应文件、施工图纸、工程合同、补充协议、变更签证等承发包双方认可的有效资料按工程合同相应的建设工程法律、法规、标准规范与计价规定审核工程造价，依据施工合同中约定的开竣工日期、质量要求等条款对施工合同履约情况进行审核。

c.现场踏勘、计量复核。

d.工程量、工程要素价格及各类项目费用审核确定。

e.出具工程造价咨询报告书。协审单位提交的咨询报告书中，应对工程概算价、招标控制价、合同价、结算审核价进行比对，分析造价偏离的主要原因。

f.法律、法规以及相关计价规定需要审核的其他事项。

（2）做好政府投资建设项目工程变更造价审核；

（3）工程结算价审核或复核以及采购人安排的其他工作等；

## 四、服务要求：

1、协审单位收到审核通知后2小时内与采购人取得联系，在业务开展过程中提供不少于 3 名一级造价工程师（原注册造价工程师）进行 7×12小时（不限于早8点至晚8点）无差别现场服务。在协议期内，如协审单位未按承诺事项提供服务的，采购人按不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定进行处理。

2、协审单位及其派出人员对被审核单位负有保密义务，未经采购人同意，不得泄露被审核单位项目情况和结果；不得随意向外泄露任何与造价咨询审核内容相关的 情况；按照相关规定要求，不得向被审核单位索取、收受酬金或其他财物，不得接受被审核单位安排的宴请及其它利益。供应商和派出人员应当廉洁自律、诚实信用，严格按照文件要求执行。

3、协审单位（人员）实施工程审核应承担以下责任：

（一）执行国家、省市工程造价咨询服务的相关规定；

（二）派出人员不得擅自接触施工单位人员，如需查看工程现场和对账，由委托单位统一安排。重大问题，应及时向委托单位相关人员请示、汇报；

（三）对审核过程中知悉的商业秘密不得泄露，不得利用参与审核拉业务或谋取不正当利益。

（四）凡与被审核单位或者审核事项有利害关系的相关人员，应当回避；

（五）接受委托单位的工作安排、督导和业务复核， 按时完成审核工作；

（六）根据审核方案开展工作，对其审核结果的全面性、真实性、合法性负责；

（七）项目审核完成后，及时移交审核实施过程中所形成的全部纸质原件和电子 资料，并对电脑中的相关资料作删除处理。

## 五、服务质量要求：合格

1、符合国家、省、市相关规定及招标文件要求；

2、乙方一经被选定，应及时主动开展造价咨询服务工作。工程量清单及招标控制价审核必须按照国家、省、市相关规定及招标文件要求执行，工程结算审核业务必须按照国家、省、市相关规定及招标文件要求和审计方案和审计业务规范的要求，在约定时间内完成所有审计服务工作。审计服务过程中，乙方应及时告知委托人相关工作进展情况，按月报送审计资料，重大事项应及时报告，以保证审计服务质量。甲方将根据项目咨询合同以及考核表对乙方的工作进行监督与考核。

# 六、项目分配协审机构方式：

根据7个采购包的中标结果对相应中标单位排序（按照采购包的顺序进行排序，即采购包1的中标单位排在第一位，依此类推，采购包7的中标单位排在第七位），按项目登记先后顺序确定协审机构。下述情形协审机构不得参加本项目审核：（1）协审机构因客观原因主动放弃的且经评审中心同意的；（2）因资质限制不能承接该业务的；（3）不具备该专业评审能力的；（4）与该业务评审有利益关系应当回避的；（5）被暂停评审业务且在暂停期内的。

## 七、付款方式：

按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同金额的  10   %，合同签订后按规定支付；

进度款：  按每个季度支付（在收到供应商发票后10个工作日内按照每个项目考核结果一次性支付。）

注：1.在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

2.合同款可以采用数字人民币方式进行支付。

## 3.特别说明，两年期间服务期内，咨询服务费上限为100万元。若服务期内供应商咨询服务费提前达到100万元，应及时主动告知采购人并终止合同，否则最终咨询服务费超100万元，视为同意按100万元支付。

## 八、酬金计算方法：

政府投资建设项目、政府采购项目工程量清单及招标控制价评审工作酬金计算方法:

（1）基础服务费：施工类费用按照单项送审金额0.1%计算；

（2）项目优化设计建议被采纳或项目重大违法违规问题发现奖励，每项次奖励1000元；

（3）货物和服务（含工程服务）类每项1200元；

（4）按照《泗洪县财政投资评审中心协审工作考核办法》获得的季度和年度考核奖励或处罚。

每个施工类项目评审费用（1）（2）累计超过50000元的，按50000元计取，不足2000元的按2000元计取。

工程结算评审工作(工程结算价审核或复核)酬金计算方法:

由基本收费和效益收费两部分组成，基本收费按工程送审造价的 0.4‰计取，效益收费按核减额的 2.5%计取，不足3000元按3000元计取。

## 九、人员要求：

★1、本次采购要求投标人至少派出成员4人：项目负责人 1 人，技术负责人 1 人，项目技术人员2 人（相互间不可以兼任）。实际使用时，投标人可根据项目规模或专业要求经批准另行增加人员（投标人须有一定规模的专业技术人员储备），但原派出人员未经采购人批准不得变更或调整。派出人员须为行业行政主管部门无处罚及检察机关无犯罪记录人员。

注：投标人应对上述加★项要求进行逐条响应，否则作无效标处理。

## 十、验收及要求：

甲方依法组织履约验收工作（本项目为服务性项目，采购人根据实际情况决定是否组织验收以及相应的验收方式。）

甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

如需验收则应按照有国家标准的按照国家标准执行，无国家标准的按照行业标准以及招标文件要求执行

- 服务成果要求

- 根据采购人委派单个项目性质出具合格的控制价审核报告或结算审计报告。

## 十二、项目实施方案要求

本项目的主要服务内容包含：招标控制价审核、项目竣工结算审核等，因此为保证本项目的顺利开展及采购目标的实现，供应商需针对本项目按照下列要求提供具体的实施方案：

1、政府采购服务招标控制价审核方案；

2、政府采购货物招标控制价审核方案；

3、清单计价工程项目招标控制价审核方案；

4、清单计价工程项目竣工结算审核方案；

5、EPC项目施工图预算、竣工结算审核方案；

投标人须根据本项目的不同业务类型，分别制定针对性的审核方案。方案内容必须紧扣项目实际特点，具备高度的可操作性，并严格包含以下两大核心板块：

（一）审核依据要求

投标人制定的审核依据必须全面、准确，涵盖国家及地方现行法律法规、财政投资评审相关规章制度、行业计价标准及定额规范。所有引用的标准必须为现行有效版本，严禁使用已废止、已修订未更新或不适用的条款。针对不同类型的项目（如政府采购货物、政府采购服务、清单计价项目招标控制价及工程结算、EPC项目施工图预算及竣工结算等），须精准匹配相应的计价规范与财政资金管理要求。

（二）审核方法及内容要求

投标人须制定科学、完整的审核实施方案，内容必须全面涵盖以下核心要素：

项目概况分析：审核依据、审核方法、审核目的等进行准确剖析；

审核程序：明确从资料收集、现场踏勘、初步审查、详细评审到结果复核的全流程闭环管理；

重难点分析及应对措施：必须紧扣本项目实际特点，深入剖析审核过程中的关键风险点（如材料价格波动、设计变更、工程量偏差等），并提出具有高度可操作性的应对策略；

质量控制与进度保障：提供明确的内部三级复核机制、人员配置计划及时间节点保障措施，确保审核成果客观、公正、准确且按时交付。

（三）各业务板块专项审核要求

- 1、政府采购服务招标控制价审核

- 为进一步规范政府采购服务项目的预算管控，提升财政资金使用效益，本项目旨在通过专业的第三方审核服务，对政府采购服务招标控制价进行全方位审查。审核工作需立足服务成本真实性、需求边界清晰性、价格构成合理性三大核心，采用多维度校核方式开展评审，确保招标最高限价严格符合财政预算管控要求，兼具市场竞争性与性价比，切实保障采购服务实现质价匹配与定价合规。

（1）核心审核重点

包括但不限于以下几点：一是服务成本真实性核查：全面核查服务类项目的全口径人工成本，包括基本工资、绩效工资、社会保险、住房公积金、福利费、培训费等各项支出。结合行业平均薪酬水平与社保缴纳记录，精准研判当期服务成本公允区间，坚决杜绝脱离实际用工成本、虚报人头费等问题，确保限价紧密贴合市场真实服务成本水平。二是需求边界清晰性审核：严格对标采购需求，逐项校核服务范围、服务标准、人员配置及考核指标。重点核查服务内容是否存在边界模糊、需求描述笼统或隐含不合理限定条件，防范因需求不明确导致后续履约中的“低价中标、高价变更”风险，确保服务需求完全满足项目实际使用需要。三是价格构成合理性审核：对服务报价的各项费用组成进行深度拆解，精准甄别并剔除虚增管理成本、重复计费、冗余费用及不合理加价情形，确保服务定价逻辑清晰、费用构成合规。

（2）主要审核方法

多渠道交叉询价与数据对标：通过多渠道采集同类服务市场价格数据，调取同类采购项目历史成交数据开展纵横比对，结合行业协会发布的服务成本度量规范与价格指数，校验本次限价的合理性。

全生命周期成本与效益评审：开展成本效益分析，校核采购成本与项目服务效能、后续运维成本及潜在变更风险的匹配度；针对长期服务类项目，需将后续运营、耗材等费用纳入审核，实现全生命周期成本管控。

异常低价量化红线审查：建立严格的异常低价审查机制，对低于有效供应商平均报价一定比例、或低于最高限价特定阈值的报价启动重点审查，要求供应方提供详细成本构成证明，结合商业合理性做穿透式判断，甄别恶意低价，保障项目履约质量。

### 2、政府采购货物招标控制价审核

政府采购货物招标控制价审核，需立足市场公允性、参数合规性、价格合理性三大核心，采用多维度校核方式开展评审，确保招标最高限价符合财政预算管控要求，兼具市场竞争性与性价比，保障采购货物质价匹配、定价合规。

（1）核心审核重点

包括但不限于以下几点：一是市场公允性核查。全面调研同类货物市场供应体系、产能状况及价格波动周期，精准研判当期市场公允价格区间，杜绝脱离市场行情、虚高定价等问题，确保限价贴合市场真实交易水平。二是技术参数合规性审核。严格对标采购需求、国家及行业现行标准，逐项校核货物技术规格、性能指标、配置参数，核查参数设置是否科学合规、无倾向性、无不合理限定条件，满足项目实际使用需求。三是价格构成合理性审核。拆解报价各项费用组成，核查成本构成、加价比例、配套费用的必要性与规范性，甄别虚增成本、重复计费、冗余费用及不合理加价情形。

（2）主要审核方法

采用多元校核机制提升审核精准度：通过多渠道、多供应商交叉询价，采集真实有效的市场价格数据；开展成本效益评审，校核采购成本与项目使用效能、使用寿命、运维成本的匹配度；调取同类采购项目历史成交数据进行纵横比对，结合行业价格基准校验本次限价合理性。通过系统化审核，实现限价预算可控、市场竞争充分、采购质量达标。

### 3、清单计价工程项目招标控制价审核

清单计价工程招标控制价审核实行资金分类管控，严格依据对应法规、定额及计价规范开展评审，重点核查清单完整性、计价合规性、组价合理性，杜绝高估冒算、错算漏算，确保控制价真实反映工程公允造价水平。

（1）政府投资项目

政府投资项目严格执行有关国家政策规定，严控超概算、超批复、高估冒算风险，保障财政资金集约高效使用。包括但不限于以下几点：一是项目合规性审查；二是工程量清单完整性审核。全面校核清单分项、工程内容、施工范围的全覆盖性，排查清单漏项、错项、计量偏差、内容缺失等问题，确保清单与施工图纸、项目批复内容一致。三是综合单价合规性审核。严格依据现行计价定额、取费标准及市场价格水平，审核综合单价组价逻辑、人材机消耗量、取费基数，杜绝违规组价、单价虚高、定额错套等问题。四是规费税金计取审核。严格按照国家、省市现行规费、税金政策标准，校核计费基数、费率取值及计算结果，确保计取合规、计算精准、无多计少计情况。五是其他有关的情况。

（2）国企投资项目

国企投资项目严格遵照《建设工程工程量清单计价规范》及对应行业定额开展审核。包括但不限于以下几点：一是项目合规性审查；二是工程量清单完整性审核。逐项核查清单项目的工艺标准、材质规格、施工做法、技术特征等描述内容，确保表述精准、界定清晰，规避因特征模糊引发的施工争议及计价偏差。三是组价合理性审核。结合当期市场人工、材料、机械价格行情及行业施工常规成本，校核清单组价的合理性、匹配性，杜绝脱离市场、虚高组价问题，确保控制价客观反映工程实际造价，为项目招标实施提供合规价格依据。以及其他有关的情况。

### 4、清单计价工程项目竣工结算审核

清单计价工程竣工结算审核以“真实、合规、准确、可控”为原则，区分财政与非财政资金实行差异化评审，重点核查变更签证、工程量核算、费用计取及索赔依据，严控结算超支风险，规范造价行为，保障资金使用安全及合同双方合法权益。

（1）政府投资项目

政府投资项目严格落实“先审批、后实施”的变更管控要求，所有变更签证必须手续完备、依据充分，确保结算金额不突破预算评审批复额度。包括但不限于以下几点：一是隐蔽工程签证审核。核查隐蔽工程施工记录、影像资料、签证单据的完整性、真实性，校核施工内容、工程量与签证资料是否一致，严查虚假签证、重复计量、虚增工程量等违规行为。二是非实物工程量审核。规范校核措施项目、安全文明施工、配套辅助工程等非实物工程量的计量依据、计算规则及核算结果，确保计量合规、数据准确。三是主材设备认质认价审核。对照施工合同、采购批复及认价文件，核查主要材料、关键设备的质量标准、品牌规格、价格确认手续，确保质价相符、认价合规、手续齐全。以及其他有关的情况。

（2）国企投资项目

国企投资项目以施工合同、竣工图纸、清单计价规范为核心评审依据，重点把控变更合规性与索赔合理性，防范结算争议。包括但不限于以下几点：一是工程变更合规性审核。核查变更事项的审批流程、签证手续、变更事由及施工佐证资料，确认变更内容合理、程序合法、无擅自变更、无无序增项。二是索赔费用合理性审核。严格依据合同条款及索赔管理约定，校核索赔事项的事实依据、时效依据、计算标准，杜绝无依据索赔、超额索赔、重复索赔，有效化解合同漏洞引发的结算风险，维护甲乙双方合法权益。以及其他有关的情况。

- 5、EPC项目施工图预算、竣工结算审核方案

为进一步规范EPC总承包项目的全过程造价管控，贴合设计、采购、施工一体化建设模式，本项目旨在通过专业的第三方审核服务，对EPC项目施工图预算及竣工结算进行分阶段、全方位的审查。审核工作将按资金类型分类评审，聚焦设计质量、方案经济性、合同边界及费用匹配性，从严管控总投资规模，防范超概算、超合同、重复计价等风险，确保项目结算工作平稳闭环及资金使用的合规高效。

- （1）政府投资项目

- 1）施工图预算审核

- 强化过程造价管控，根据资金性质分类施策，确保预算编制合规、准确，严守投资红线，以总投资不超初步设计概算为刚性管控目标，重点审查建设程序的合规性与概算执行的严格性。包括但不限于以下几点：一是预算合规性与限额设计审核。重点核查施工图预算是否严格控制在批复的初步设计概算及签约合同价范围内；审查预算编制内容是否与经审查合格的施工图一致，清单编制方法是否与招标文件统一，确保各项造价控制单元不突破限额设计指标。二是工程量与计价准确性审核。全面复核工程量计算的准确性，核查计价子项列项是否合理、项目特征描述是否完整准确，严防缺项、漏项及项目编码重复；审查定额套用、税费计取及人材机价格取定是否符合合同约定及当期计价规范。三是暂估价与措施费专项审核。审查暂定金额、暂估价、计日工是否结合本工程实际情况合理列项，总承包服务费是否按标准计取；核查重大技术措施方案是否经过充分论证，其价格计取是否合理。以及其他有关的情况。

- 2）竣工结算审核

EPC总承包项目竣工结算审核贴合设计、采购、施工一体化建设模式，按资金类型分类评审，聚焦设计质量、方案经济性、合同边界及费用匹配性，从严管控总投资规模，防范超概算、超合同、重复计价等风险。

政府投资EPC项目以总投资不超初步设计概算为刚性管控目标，结合初步设计批复、概算文件及总承包合同开展专项审核。包括但不限于以下几点：一是设计深度合规性审核。核查全套施工图、专项设计文件的完整性、准确性、规范性，校核设计深度是否满足施工、安装、验收要求，杜绝设计缺项、深度不足、图纸矛盾等问题。二是设计方案经济性审核。在满足项目功能、质量、安全及使用标准的前提下，评审设计方案的资源利用率、造价可控性，严控过度设计、冗余设计、不合理增量投资。三是合同风险条款履约审核。对照合同风险分担约定，核查物价波动、设计变更、地质风险、政策调整等风险的权责划分与履约执行情况，杜绝违规转嫁风险、超额计取风险费用。从严管控设计变更引发的投资增减，确保项目总投资受控、财政资金使用规范高效。以及其他有关的情况。

- （2)国企投资项目

1）施工图预算审核

重点厘清合同包干边界与造价成果文件质量，规避计价纠纷，保障结算造价真实合规。包括但不限于以下几点：一是包干范围与计价边界审核。逐条梳理EPC合同约定的设计、设备采购、建安施工等包干内容，明确计价边界与责任范围，从源头规避因范围界定模糊引发的漏项、增量争议；同时核查造价成果文件的编制质量，严格把控质量偏差。二是分项费用匹配性审核。逐一校核设计费、设备购置费、建安工程费等核心费用的计价依据、支出标准，核对其与项目规模、施工内容的匹配程度，排查是否存在虚高计费、重复计价、费用错配等问题，保障项目预算平稳闭环。以及其他有关的情况。

2）竣工结算审核

国企投资EPC项目重点厘清合同包干边界，校核各项费用配比合理性，规避计价纠纷。包括但不限于以下几点：一是包干范围界定审核。逐条梳理EPC合同约定的设计、设备采购、建安施工、调试试运行、质保服务等包干内容，明确计价边界与责任范围，杜绝范围界定模糊引发的漏项、增量争议。

二是分项费用匹配性审核。分别校核设计费、设备购置费、建安工程费等核心费用的计价依据、支出标准与项目规模、施工内容的匹配度，核查是否存在虚高计费、重复计价、费用错配等问题，保障结算造价真实合规、公允合理，确保项目结算工作平稳闭环。以及其他有关的情况。

## 十三、其他要求

1、中标人必须遵守中华人民共和国劳动法的规定，与派驻本项目的人员签订劳动合同，缴纳各类保险、办理人身意外保险。如遇到劳资纠纷问题由投标人自行解决。在项目实施过程中发生事故，造成财物损坏、工作人员和其他人员伤害，投标人应承担由此引发的一切经济、人员伤亡损失及法律责任，采购人不负任何责任。

2、中标人在评审工作中有违法违规行为的，按照《中华人民共和国政府采购法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法规进行处理、处罚。中标人在工程结算评审中有下列情形之一的，将取消服务资格，同时处理结果纳入信用评价体系。

（1）故意提供失实内容，虚假评审报告的。

（2）私自向项目建设单位、施工单位收取任何评审费用的。

（3）协审单位及其从业人员隐瞒发现问题或与项目建设单位串通弄虚作假，评 审中有显失公正行为或应回避而未回避的。

（4）协审单位出具评审报告质量达不到委托要求，在评审或核查中出现严重差错；超过评审及专项核查时间要求未出具评审结论，且没有及时书面说明或者说明理由不充分的。

（5）拒绝接受评审中心业务委托，未经招标人同意将评审业务转包或分包其他 单位或个人的。

（6）协审单位与评审人员严重违反财政投资评审管理规定、评审操作规程的， 暂停业务，属于严重行为的。协审单位承诺书、评审人员声明书没有落实，或发现有 虚假承诺（声明），暂停业务，经查实情况属实的。

（7）未经许可擅自透露评审情况，向外泄露保密信息，遗失（漏）需妥善保管资料的造成损失的。

（8）经财政部门复审，协审单位的评审结果与财政抽复审结果严重不符的。

3、投标人在参加投标及履行合同条款中发生以下情形之一的,采购人有权直接取消其服务资格：

（1）中标供应商不接受委托；

（2）违纪违法的；被行业主管部门取消经营资格的；擅自变更、转让、租借定点资格的；

（3）未履行协议书规定的义务的；未按投标文件承诺提供服务且达到终止合同 条款的；

（4）投标过程中提供资料不真实的；

（5）在往年参加泗洪县政府投资项目的协审工作考核因累计不合格被禁止参加政府采购活动的投标人的投标文件作为无效投标文件处理。

（6）因违反职业道德和违法执业行为受到相关主管部门公开批评、处理的。

4、保密事项：投标人对知悉、获取的相关资料需进行保密。

5、结算协审质量必须符合国家规定的审计标准，同时工程结算审计误差率应控 制在送审价的 (±) 2%以内。泗洪县财政投资评审中心对委托的协审单位承担的审计 项目质量检查建立跟踪检查制度和多级复核制度。复审核减率应控制在 2%以内，当复审核减率在 2%-3%之间时，扣减全部咨询费用的 50%；当复审核减率超过 3%时，扣除全部咨询费用，该审计结果视作不具有真实性，其一年内不得承接相关政府投资项目 审计业务。初步审核报告和最终出具报告误差率不得超5%，如超5%，扣除本项目全部协审费用（因建设单位等补充资料调整除外）。

6、协审单位对工程审计业务不得转包，不得用协审单位以外人员进行审计。在做好审计工作同时，应根据具体审计项目进行认真核算，并提供计算明细。对所有资料进行妥善保管，确保审计结束后完整移交审核资料。

7、在审计过程中，严格遵守结算协审纪律，如发现在审计过程中有与施工单位 串价的行为，泗洪县财政局有权终止合同。

注：1、本文未尽之处按国家相关法律、法规执行。如有最新规定出台，按最新规定执行。

2、附《泗洪县财政投资评审协审机构考核管理办法》。

泗洪县财政投资评审协审机构考核管理办法

第一条 为进一步规范财政投资行为，提高财政投资评审工作效率，规范社会中介机构参与政府采购项目、政府投资建设工程招标控制价及政府投资建设工程竣工结算审核执业行为，保证审核质量，根据国务院办公厅《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96 号）及其他有关法律、法规的规定，结合我县实际，制定本办法。

第二条  考核对象

（一）协审机构，参与泗洪县政府采购项目、政府投资建设工程招标控制价及政府投资建设工程竣工结算审核的中介机构。

（二）协审人员，由协审机构委派具有相应造价专业编审资格的人员。

第三条  考核范围

泗洪县财政局委托协审的政府采购项目、政府投资建设工程招标控制价及政府投资建设工程竣工结算审核。对协审单位的考核以单个项目进行考核，由泗洪县财政投资评审中心（以下简称评审中心）负责对协审机构及协审人员的日常业务考核和管理工作。

第四条  考核细则及处罚标准

一、对政府采购项目、政府投资建设工程招标控制价协审单位的考核

（一）协审机构管理遵循“综合考核、动态管理”的原则，在合同履行期间协审机构存在重大违法、违规、违纪及违约行为将被解除合同。协审机构在聘用期间，须接受泗洪县财政局的管理、指导和监督，并遵守相关规定。

（二）协审机构及其人员应当认真负责，评审报告中如出现采购人名称错误、项目名称错误、核减率和核减金额不一致等问题，每出现一次罚款200元，罚款直接从协审费用中扣除。

（三）协审机构及其人员应当在接收项目审核资料后 1 个工作日内， 完成对资料完整性的审查工作，若发现项目资料不齐，不具备审核条件，应一次性提交补充资料清单。确需补充资料的，由评审中心向建设单位或项目业主调取。如超出一个工作日后要求提供补充资料，每出现一次罚款500元，罚款直接从协审费用中扣除。

（四）未经评审中心同意，协审机构及其协审人员不得直接与建设单位联系人、项目采购人以及招标控制价预算编制单位人员联系。如出现上述情况每次罚款1000元，罚款直接从协审费用中扣除。

（五）资料齐全后，1000万元（含1000万元）以下项目应在3个工作日内出具初步审核报告，1000万元以上项目在5个工作日内出具初步审核报告。出具初步审核报告时间，每延迟1天，罚款1000元，罚款直接从协审费用中扣除。

（六）协审单位要对出具审核报告准确性、真实性负责，经评审中心复核，误差率不应超过3%。如误差率达到3%（含3%）以上，扣除本项目50%协审费用；误差率达到5%（含5%）以上，扣除本项目全部协审费用。初步审核报告和最终出具报告误差率不得超5%，如超5%，扣除本项目全部协审费用（因建设单位等补充资料调整除外）。

（七）协审机构在合同履行期间，原项目组人员如因调离、身患重病或死亡等确实不能在我县执业，应提供相关证明并报我局同意后， 方可调换人员。调换人员的资格、资质及执业能力应不低于被调换人员水平。出具报告项目负责人签章不是原项目组负责人的，每出现一次罚款2000元，罚款直接从协审费用中扣除。

二、对政府投资建设工程竣工结算协审单位的考核

（一）协审机构管理遵循“综合考核、动态管理”的原则，在合同履行期间协审机构存在重大违法、违规、违纪及违约行为将被解除合同。协审机构在聘用期间，须接受泗洪县财政局的管理、指导和监督，并遵守相关规定。

（二）协审机构及其人员应当认真负责，评审报告中如出现建设单位名称错误、项目名称错误、核减率和核减金额不一致等问题，每出现一次罚款200元，罚款直接从协审费用中扣除。

（三）协审机构及其人员应当在接收项目审核资料后 2 个工作日内， 完成对资料完整性的审查工作，若发现项目资料不齐，不具备审核条件，应一次性提交补充资料清单。确需补充资料的，由财政局向建设单位或项目业主调取。如超出两个工作日后要求提供补充资料，每出现一次罚款500元，罚款直接从协审费用中扣除。

（四）未经评审中心同意，协审机构及其协审人员不得直接与建设单位、施工单位等人员联系。如出现上述情况每次罚款1000元，罚款直接从协审费用中扣除。

（五）资料齐全后，1000万元（含1000万元）以下项目应在7个工作日内向评审中心汇报项目审核初步情况并确定查看现场时间，由评审中心工作人员组织查看现场；1000万元以上5000万元以下项目在10个工作日内向评审中心汇报项目审核初步情况确定查看现场时间，由评审中心工作人员组织查看现场；5000万元（含5000万元）以上项目应在15个工作日内向评审中心汇报项目审核初步情况并确定查看现场时间，由评审中心工作人员组织查看现场；每延迟1天，罚款1000元，罚款直接从协审费用中扣除。审核过程中较约定时间迟到 1 小时以上的，每次罚款1000元；未事先请假，无故缺席的，每次罚款2000元；罚款直接从协审费用中扣除。1000万元（含1000万元）以下项目从看现场开始到出具初步报告不得超过10个工作日；1000万元以上5000万元以下项目从看现场开始到出具初步报告不得超过15个工作日；5000万元（含5000万元）以上项目从看现场开始到出具初步报告不得超过20个工作日；每延迟1天，罚款1000元，罚款直接从协审费用中扣除。

（六）协审单位要对出具审核报告准确性、真实性负责，经评审中心复核，误差率不应超过2%。如误差率达到2%-3%（含2%）之间，扣除本项目协审费用50%，3%（含3%）以上，扣除本项目全部协审费用。

（七）协审机构在合同履行期间，原项目组人员如因调离、身患重病或死亡等确实不能在我县执业，应提供相关证明并报我局同意后， 方可调换人员。调换人员的资格、资质及执业能力应不低于被调换人员水平。出具报告项目负责人签章不是原项目组负责人的，每出现一次罚款2000元，罚款直接从协审费用中扣除。

第五条  工作纪律

（一）实行审核回避制度。协审机构及其人员与被审核单位或者审核事项有关联关系的应主动提出回避要求，凡未如实申报，经查实，一律取消协审资格。

（二）协审机构在审核项目完成后，按照相关规定及时将审核过程中形成的全部纸质资料整理归类，连同电子文档及时移交评审中心，并协助做好项目的立卷归档工作。

（三）协审机构应严守职业道德，对政府投资项目审核的一切内容负有保密责任，不得自行对外披露审核内容和审核结果，不得将其用于与所审事项无关的目的。

第六条  受聘的协审机构有下列情形之一的，一律作清退处理，三年内不得在泗洪县财政局承接相关业务。对该项目不支付协审费用，同时将相关行为通告省级行业主管部门予以处理，依法追究其相关责任，涉嫌犯罪的移送司法部门处理。

（一）弄虚作假、徇私舞弊或滥用职权造成审核结果严重失实以及发生其他重大过失、违约等情况的；

（二）重大违纪违规问题应当披露而未披露的；

（三）利用受聘工作从被审核单位获取非法利益的；

（四）将审核结果用于与审核事项无关事项的；

（五）将受聘审核项目转包或分包给其他单位的；

（六）私自接收被审核单位送审资料、单独进行踏勘现场、与被审核单位私自交换意见的；

（七）违反保密纪律或回避制度的；

（八）拒绝接受财政局指导和监督的；

（九）其他违反法律法规或严重违反合同约定情形的。

附件一：廉洁从业承诺书

附件二：工程造价审核报告

附件三：中介机构请求调整审核任务报告

附件一：

泗洪县政府投资建设项目工程量清单及招标控制价审核廉洁从业

承  诺  书

泗洪县财政局：

根据有关规定和我司与你局签订的政府采购协议，为了确保我司承办的泗洪县政府投资建设项目审核质量，我司郑重承诺：

一、自觉遵守泗洪县政府投资建设项目审核的有关规定，严格执行审核廉政纪律和职业道德，保守审核秘密，保证工程相关数据和资料不丢失。

二、严格执行《泗洪县财政局协审机构管理办法》，按要求保质、保量、及时地向你局提供审核结果和移交与审核事项相关的审核资料，无条件提供审核过程相关数据资料及电子文档。

三、对在审核期间发现的违法和重大违纪违规问题随时向你局汇报，及时向你局提供在工程造价审核中发现的有关疑点和线索的书面材料。保证按你局规定的格式、要求起草有关审核文书和其他材料报你局审核。

四、承担具体审核任务的协审人员具备与审核事项相关的专业知识、从业资格和业务能力，完全能胜任所承担的审核任务。在审核实施前按照你局回避制度的规定，及时明确协审人员并提供相应名单，未经你局允许不随意更换协审人员。

五、加强工作责任心，妥善保管与建设项目有关的各类资料。不接受除你局交接以外的其他任何审核资料。

六、对承办的泗洪县政府投资建设项目工程量清单、招标控制价及竣工结算审核结果负责，如因审核质量（复核或复审误差超过±3%）、违反审核纪律“八不准”等廉政问题引起的不良后果，免收与承办项目有关的审核费用，同时我们愿承担一切法律责任。

七、保证在审核过程中如实披露发现的问题，做到客观公正、实事求是，如有违反国家规定的执业行为，愿接受你局及相关部门按照法律法规中的相关条款给与的处理处罚。

八、在审核过程中如有不接受你局全程监督或未按你局规定的程序和要求实施审核、起草书面文书的行为，经指出仍不纠正的，你局有权取消其协审资格，终止其协审任务。

承诺单位（签章）：

法定代表人（或委托代理人）（签字）：

年  月  日

附件二：

协审单位全称

（编号）

关于***工程造价审核报告

（征求意见书）

泗洪县×××：

我公司受泗洪县财政局委托，于****年**月**日至****年**月**日，对由（建设单位名称）实施的**项目工程量清单及招标控制价进行了审核。（被审核单位名称）对其提供的工程量清单及招标控制价的真实性和完整性负责，并对此作出了书面承诺。我公司遵循国家相关法律、法规的规定，按照客观、公正、合理和实事求是的原则对送审项目的真实性和合法性进行审核，对由我公司结果不实所引起的经济纠纷和有关法律责任，承担全部责任。现将审核结果报告如下：

一、项目概况

（包括工程建设地点，项目立项批复文件及文号、建设内容和概算投资额，工程项目设计、预算或标底编制情况）。

二、工程审核依据

（一）建设单位提供的工程预算书、施工图纸等；

（二）相关定额及取费依据；

（三）其他有关文件。

三、审核原则及办法

（一）工程量：                         ；

（二）材料信息价：根据相应材料信息价计算；

（三）取费标准：包括定额套用、取费依据等。

（四）……

四、审核发现的主要问题（应表述问题的事实、标准、理由及原因分析）

（一）核减方面

1．……

2．……

3．……

（二）核增方面

1．……

2．……

3．……

（三）其他方面

1．……

2．……

3．……

五、其他需要说明的事项

（一）送审资料归还情况

（二）工程结算认定中召开的相关协调会说明

（三）……

六、工程结算造价认定及审核建议

（一）工程竣工结算造价

1．送审金额：大写  （小写***.00元）；

2．审核认定定价：大写  （小写***.00元）；

3．净核减额：***.00元，其中：

核增**.00元；核减**.00元。

（二）审核建议

1．……

2．……

协审单位（公章）            法定代表人（签章）：

协审人员（签名并加盖执业章）：

年  月  日

附件三：

×××造价咨询事务所（公司）

关于请求调整项目审核任务的报告

泗洪县财政局：

因　　　　　　　　　　　　　　　原因，导致我司（所）无法受理本次分配给我单位的　　　　　　　　项目（工程量清单、招标控制价　）审核任务，请求予以调整。

特此报告。

单位名称（盖章）：

单位负责人（签字）：

年　月　日