竞争性磋商文件

项目名称：宿迁高新区江山河与江山大道绿化养护项目

项目编号：JSZC-321311-XDDL-C2025-0015

（服务类项目，专门面向中小企业）

| 采购人： | 宿迁高新技术产业开发区管理委员会 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 江苏信德工程管理咨询有限公司 |

2025年06月05日

目录

第一章  磋商邀请	2

一、项目基本情况	2

二、申请人的资格要求	2

三、获取磋商文件	3

四、提交响应文件截止时间	3

五、公告期限	3

六、其他补充事宜	3

七、本次磋商联系方式	4

第二章  供应商须知	5

供应商须知前附表：	5

一、总 则	6

二、竞争性磋商文件	7

三、响应文件的编制	7

四、响应文件的提交	9

五、无效标、废标、串通参与磋商认定条款	9

六、磋商程序及最后报价	11

七、成交及合同签订	12

八、验收及付款	13

九、质疑与投诉	15

第三章  评标办法	16

第四章  采购需求	20

第五章  合同文本	55

第六章  响应文件格式	63

一、磋商申请及声明	65

二、投标人基本情况	66

三、法人授权书	67

四、磋商报价表	68

五、投标报价明细表	69

六、中小企业或残疾人福利性单位声明函	70

七、企业业绩	72

八、项目组成员	73

九、 项目实施方案	77

十、技术响应偏离表	78

十一、拟投入的设备车辆配备	79

十二、磋商所需其他材料	80

# 第一章  磋商邀请

受宿迁高新技术产业开发区管理委员会的委托，江苏信德工程管理咨询有限公司就宿迁高新区江山河与江山大道绿化养护项目(项目编号：JSZC-321311-XDDL-C2025-0015)进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

宿迁高新区江山河与江山大道绿化养护项目竞争性磋商项目的潜在供应商可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2025年06月18日9点30分（北京时间）前递交响应文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321311-XDDL-C2025-0015

2.项目名称：宿迁高新区江山河与江山大道绿化养护项目

3.预算金额：2730000.00元

4.本项目设定最高限价，最高限价为2665340.47元

5.采购需求（简介）：拟对高新区江山河两侧绿化管养、江山大道两侧绿化管养、陆桥六期东侧绿化栽植及管养等采购，详细内容见本磋商文件第四章。

6.合同履行期限：自合同签订之日起至2027年2月止（具体以清单项目特殊描述为准，实际管养开始时间以采购人通知成交人进场为准，养护时间及费用按实结算。）

7.本项目不接受联合体磋商。

## 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供响应声明及承诺函）。

2.信用信息。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，供应商被列入“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为”记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（响应文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商须为中小微企业、监狱与戒毒企业、残疾人福利性单位（须提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函，或监狱企业证明文件）。非中小型企业参与本项目投标，将作无效标处理。

（二）本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：供应商应在采购文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个包。供应商未按要求获取竞争性磋商文件导致无法磋商的，后果自负（其响应文件不予接受）。

## 四、提交响应文件截止时间

1.提交响应文件截止时间、磋商时间：2025年06月18日9点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

## 五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。采购公告发布媒体：宿迁市政府采购网、江苏省财政部门指定的媒体。

## 六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-84465519。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgpjiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

## 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名称：宿迁高新技术产业开发区管理委员会

地址：江苏省宿迁市宿豫区开发大道1号

联系人：卢小波

联系方式：0527-84498015

2.采购代理机构信息

名称：江苏信德工程管理咨询有限公司

地址：宿迁市洪泽湖路府苑小区B座19号5楼

联系人：葛优

联系方式：0527-84355588

# 第二章  供应商须知

## 供应商须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目类别 | 本项目属性按以下第 2 种确定：1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 |
| 2 | 保证金 | 本项目不收取磋商保证金。 |
| 3 | 响应有效期 | 60日（从提交响应文件截止之日起算） |
| 4 | 响应文件份数 | 提交加密电子响应文件1份。 |
| 5 | 开标 | “苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标 |
| 6 | 进口产品 | 按以下第 2 种方式确定：1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》 (财库(2007) 119 号文) 、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》 (财办库 (2008) 248 号文) 等相关规定；2.不接受进口产品。 |
| 7 | 评分办法 | 综合评分法。具体细则详见竞争性磋商文件评标办法部分。 |
| 8 | 确定成交人 | 按以下第 1 种方式确定成交人：1.采购人按照规定在磋商小组推荐的成交候选人中确定成交人；2.采购人授权磋商小组直接确定成交人； |
| 9 | 分包要求 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定： 1.允许分包。 2.不允许分包。 |
| 10 | 代理费用收取方式及标准 | 按照苏招协【2022】002号文标准的58.66%由采购人支付。 |
| 11 | 其他 | 信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。网页截屏应当留有（或注明）查询时点的网页地址和网络时间标记。信用查询记录（网页截屏和《政府采购信用信息查询使用情况说明》）由采购人授权的经办人签字确认。 |

## 一、总 则

1、采购方式

本次采购采取竞争性磋商方式。

2、合格的供应商

2.1合格的供应商必须符合磋商文件第一部分《竞争性磋商邀请函》第二条及须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，成交后不允许转包。

2.2合格的供应商应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典（第三编合同）》和《中华人民共和国反不正当竞争法》等有关法律、法规。

3、适用法律

本次磋商及由本次磋商产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、费用

供应商应自行承担所有参加磋商活动有关的费用。

5、政府采购政策

本项目落实的政府采购政策对应序号为5.1

5.1中小企业政策

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业

本项目按以下第（1）种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）供应商提供的服务符合规定情形的，对小微企业报价给予扣除（扣除比例详见“评审标准”相关条款），用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

注：①参加磋商的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加磋商的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（响应文件中上传盖出具单位公章的电子件）。

③参加磋商的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”与“采购需求”相关内容为准。）

## 二、竞争性磋商文件

6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

第一部分：竞争性磋商邀请函；

第二部分：供应商须知；

第三部分：评标办法；

第四部分：采购需求；

第五部分：合同格式及条款（草案）；

第六部分：响应文件格式。

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、磋商文件的澄清

任何要求对磋商文件澄清的供应商，均应在磋商文件提供截止时间之前提出，采购代理机构对规定时间内收到的澄清予以答复，答复不包括问题的来源。

8、磋商文件的修改

8.1在提交首次响应文件接收截止之日前，采购代理机构可以更正公告形式对磋商文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在提交首次响应文件截止之日5日前发出，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

8.2磋商文件的修改将将在原公告媒体上发布更正公告，并对供应商具有约束力。

8.3供应商应及时登录“苏采云”平台获取澄清答疑文件（修改后磋商文件），如因供应商原因未能及时下载澄清和修改后的磋商文件，由此造成的相关责任，由供应商承担。

8.4为使供应商有充分的时间对磋商文件的修改部分进行分析、研究，采购代理机构有权推迟响应文件接收截止日期和磋商日期，并将此变更通知所有已获取磋商文件的供应商。

8.5采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为磋商文件的组成部分，与磋商文件具有同等法律效力。

## 三、响应文件的编制

9、响应文件的编制要求

9.1供应商应仔细阅读“磋商文件”的所有内容，按“磋商文件”第六部分“响应文件格式”编制“电子响应文件”（简称“响应文件”），如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。本次竞争性磋商不接受纸质响应文件。供应商须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其响应文件对“磋商文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

9.2响应文件应当对磋商文件有关技术标准和要求、服务要求、质量要求、交货期（工期）、响应有效期、采购范围等实质性内容作出响应。

9.3成交后按相关要求提供与电子响应文件一致的纸质响应文件。

9.4响应文件须盖电子签章之处，应按要求盖供应商数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，供应商可按要求盖公章后上传材料电子件或直接盖电子签章。以联合体参加本项目的，要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的电子签章。

9.5本项目通过“苏采云”系统进行电子招标磋商，即供应商响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件为准。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子磋商）。未进行响应文件提交并解密的供应商，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10、响应文件构成

10.1资格、资质证明文件

10.1.1磋商申请及声明；

10.1.2投标人基本情况；

10.1.3法人授权书。

10.2报价文件

10.2.1磋商报价表；

10.2.2投标报价明细表；

10.2.3中小企业或残疾人福利性单位声明函。

10.3技术文件

10.3.1项目组成员；

10.3.2技术响应偏离表；

10.3.3综合评审评分项相关技术文件。

10.4商务文件

10.4.1供应商承担的类似项目业绩一览表；

10.4.2其他商务文件。

10.5供应商认为有必要提供的其它材料。

注：（1）响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）竞争性磋商文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”平台识别的数字文件，否则磋商小组可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书证明资料的原件，但电子响应文件中未包含相关资料电子件的，磋商小组可以视同其未提供。

11、响应文件的加密

供应商应使用经“苏采云”系统认可的电子商务认证授权机构（CA认证中心）颁发的数字证书对其响应文件认证并加密，未按要求加密并认证的响应文件，不予受理。

12、响应文件的价格部分

12.1本项目报价为分次报价，供应商响应文件中的报价作为第一次报价，不公开；以最后报价作为评审价。

12.2本项目不接受备选的方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：完成该标段所有服务管理内容所需的人工、机械设备、工具器具、垃圾清运、耗材、通讯、服装、胸卡、办公设备、保险、劳保、防疫、春节慰问金、高温费、防暑降温物品费用、维护、草花、草坪复播、苗木补植、清单报价等全部费用以及投标人企业管理费、利润、各种税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

12.3报价注意事项：

12.3.1价格一律以人民币计算，以元为单位标准；

13、磋商保证金

本项目不收取磋商保证金。

14、响应有效期

14.1在供应商须知前附表规定的响应有效期内，供应商不得要求撤销或者修改其响应文件。供应商响应文件有效期少于本须知前附表规定的响应有效期的，磋商小组将其作无效标处理。

14.2在特殊情况下，采购人于原有响应效期满之前，可向供应商提出延长响应有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等），供应商可拒绝采购人的这一要求而放弃响应，同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。

## 四、响应文件的提交

15、响应文件的提交

15.1供应商应在磋商文件规定的响应截止时间前提交响应文件。供应商应将电子响应文件上传至“苏采云”系统对应的本次磋商分包中，未及时上传的，采购人不予受理。响应文件提交截止时间后，供应商对报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。

15.2除磋商文件另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

15.3电子响应文件的修改和撤回：在响应截止时间前，供应商可以撤回或重新提交响应文件。最终响应文件以响应截止时间前完成上传至“苏采云”系统的最后一份响应文件为准。

15.4采购代理机构可以通过修改磋商文件酌情延长响应文件接收截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

16、响应文件被拒绝接收的情形

16.1在磋商文件规定的响应截止时间后上传的响应文件。

## 五、无效标、废标、串通参与磋商认定条款

17、无效标条款

17.1供应商不符合竞争性磋商文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的；

17.2 响应文件签署、盖章不符合竞争性磋商文件要求的；

17.3未按竞争性磋商文件要求提供电子响应文件，或者在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件；

17.4报价超过竞争性磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

17.5响应文件出现重大偏离，未对竞争性磋商文件进行实质性响应的（★部分为实质性要求）；

17.6响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

17.7供应商有本竞争性磋商文件规定的恶意串通情形的；

17.8其它磋商小组认为有必要取消的申请；

17.9法律、法规规定的其它情况。

18、废标条款

18.1符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的（符合19条情形除外）；

18.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

18.3供应商的报价均超过了采购预算，且采购人不能支付的；

18.4因重大变故，采购任务取消的。

18.5磋商小组认定采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

18.6因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

19、供应商不足三家情形处理

符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)第三条第四项或《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）情形的，提交最后报价的响应人可以为2家，磋商采购活动可以继续进行。

20、取消成交候选人资格条款

20.1提供虚假材料谋取成交的；

20.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

20.3与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

20.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

20.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

20.6法律、法规规定的其它情况。

21、恶意串通的情形

21.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

21.2供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改响应文件；

21.3供应商之间协商报价、技术方案等响应文件实质性内容；

21.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参与政府采购活动的；

21.5供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

21.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

21.7供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

## 六、磋商程序及最后报价

22、磋商会议

22.1采购单位（采购代理机构）按磋商文件规定的时间、地点组织磋商。采购单位代表及有关工作人员参加，政府采购监管部门视情况参与监管。

22.2磋商会议由代理机构项目负责人主持。

22.3供应商应使用CA证书参与响应文件解密，供应商用于解密的CA证书应为该响应文件生成加密、上传的同一把CA证书。

供应商应登录“苏采云”系统“开标大厅”或进入宿迁市政府采购网，点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”进入系统“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为其退出磋商。

22.4供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

23、磋商小组

磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。磋商小组独立完成磋商工作，负责对响应文件进行审查、质询、评审、磋商、推选成交候选人并确定成交人。

24、磋商原则

磋商小组成员按照“客观、公正、审慎”的原则进行独立评审。

25、磋商程序

25.1磋商会议流程

25.1.1开标主持；

25.1.2解密电子响应文件；

25.1.3磋商会议结束。

25.2磋商程序

25.2.1磋商小组根据磋商文件要求，讨论、通过磋商工作流程和磋商要点。

25.2.2磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。

未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将通过“苏采云”系统告知有关供应商。

未实质性响应的认定，需经磋商小组以少数服从多数的原则做出结论。磋商小组认定响应文件的响应性，仅根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。对于非实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

25.2.3磋商小组可以以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者盖公章。

25.2.4需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分。

磋商报价表中大、小写应一致，如出现不一致情况的，以大写为准。磋商报价表内容与分项报价表内容应一致。如出现不一致情况，以磋商报价表内容为准，修正分项报价表。

25.2.4磋商。磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动（须经采购人代表确认）采购需求的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

26、最后报价

26.1磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

26.2最后报价全部在“苏采云”系统内进行，供应商应使用内含电子印章（企业公章、法定代表人或授权代表签章）的CA证书在平台设定的时限内进行最后报价并完成上传。报价所需的计算机设备和网络由供应商自行准备。除因系统故障导致所有供应商均不能报价情形外，本项目不接受纸质的报价文件。因供应商原因导致逾期报价或报价未成功的，视为供应商退出磋商，磋商小组应将其作为无效标处理。

26.3供应商在首次响应文件中的报价为首次报价。供应商分项报价按首次报价与最后报价调整比例进行同比调整。

27、推荐成交候选人

在满足磋商文件全部实质性要求的前提下，磋商小组按磋商文件规定的评审办法推荐3名成交候选人（符合供应商须知19条情形的推荐2名成交候选人）。

28、保密

磋商小组及评审工作有关的人员不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

## 七、成交及合同签订

29、确定成交供应商

29.1采购人按须知前附表确定的方式确定成交供应商。

29.2在成交结果公告期届满前，成交供应商被列为失信被执行人的，取消其成交资格，并重新确定成交供应商。

30、成交通知书

30.1成交结果在财政部门指定信息媒体上发布公告，采购单位、采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书，成交通知书是签订合同的依据和组成部分。

30.2成交通知书发出之日起5个工作日内，成交人应提供3份与网上响应文件一致的纸质打印响应文件。

30.3项目采购采用综合评分法的，公告成交、成交结果时应当同时公告成交、成交供应商的评审总得分。

31、签订和公告合同

31.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内签订政府采购合同。竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件以及磋商过程中有关澄清文件均作为合同附件。

31.2成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

31.3采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

32、履约保证金

按照以下第（2）种方式确定履约保证金收取方式。

（1）本项目不收取履约保证金。

（2）本项目收取履约保证。履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额:按采购合同总价的 5 %(使用江苏政府采购电子履约保函(保险)代缴我纳履约保证金，按采购合同价的 3 %)计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至供应商存款账户或供应商数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下第 b 种方式执行：

a、货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

b、服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；

c、工程类项目，项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到供应商退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

## 八、验收及付款

34、验收

34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

34.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

35、付款

按照以下（2）服务类项目确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

（1）货物类项目

预付款：/；

进度款：/。

（2）服务类项目

预付款：合同签订后支付合同价的10%作为预付款(乙方须向甲方提供同比例保函)；

进度款：进度款按照实际接收和完成的管养服务时长和面积计算实际发生的管养费，管养费经费按月考核，

按季度拨付，根据实际管养、施工情况和考核结果。按季度支付，每季度最后一个月的月底前对当季度管养情况进行考核汇总，次月月底前按考核结果据实支付。每月底对管养情况进行考核汇总，当月管养费用的50%作为基本管养费用，50%作为考核费用。付款时由中标人提供正规发票后进行拨付。

注:在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

当月考核成绩在95分以上(含95分)全额支付当月全部管养费用;

当月考核成绩在90-95分(含90分)之间的，当月管养费用为:基本管养费用+[(实际得分)/100]*考核费用;

当月考核成绩在80-90分(含80分)之间的，当月管养费用为基本管养费用+[1-2x(100-实际得分)/100]x考核费用;

当月考核成绩在60-80分(含60分)之间的，当月管养费用为基本管养费用;当月考核成绩在60分以下为不合格，当月管养费用不予支付。

履约期间，承包人发生连续3个月考核成绩为不合格的或连续12个月内有5个月考核成绩为不合格的，发包人有权单方终止合同并扣除厢约保证金。

## 九、质疑与投诉

36、质疑与投诉

36.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内(具体起算时间见36.2)，通过 CA数字证书登录“苏采云系统”，从“项目质疑申请”模块向采购人提出质疑。质疑联系部门、联系电话、通讯地址详见采购公告。

36.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目成交或者成交结果提出质疑的，为成交或者成交结果公告期限届满之日。

36.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

36.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并盖公章。

（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并盖单位公章。

36.5采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

36.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

# 第三章  评标办法

一、评标办法：本次评审采用综合评分法，磋商小组成员根据磋商文件规定进行独立评审，对需要共同认定的客观分存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和最后磋商报价。本次评审按得分高低顺序推荐成交候选人。得分相同的，按报价从低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

二、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 响应声明及承诺函 | 符合磋商文件要求 |
| 信用信息 | 符合磋商文件要求 |
| 中小企业或残疾人福利性单位声明函，或监狱企业证明文件 | 符合磋商文件要求 |

三、符合性评审。磋商小组首先按照下列指标对各供应商进行符合性评审，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 磋商报价表 | 符合磋商文件要求 |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合磋商文件要求 |
| 技术标准和要求 | 符合磋商文件要求 |
| 其他 | 符合磋商文件要求 |

四、 详细评审。磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评分标准，对各响应文件进行详细评审打分。磋商小组组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 30.00分 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。 |
| 业绩 | 企业业绩 | 9.00分 | 供应商自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承担过园林绿化项目的，每有1个得3分，最高得9分。 注：（1）响应文件中同时提供中标（成交）通知书、合同、验收报告电子件，业绩合同主要内容、标的、供应商名称等需清晰可见，未提供的或提供内容不能反映出上述要求的，不予计分。（2）供应商业绩与项目负责人业绩不重复计分。（3）成交人提供的业绩将随成交结果同步公开。 |
|  | 项目负责人业绩 | 6.00分 | 供应商拟派的项目负责人自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承担过园林绿化项目的，每有1个得3分，最高得6分。注：（1）响应文件中同时提供中标（成交）通知书、合同、验收报告电子件，业绩合同主要内容、标的、供应商名称、项目负责人姓名等需清晰可见，未提供的或提供内容不能反映出上述要求的，不予计分。（2）企业业绩与项目负责人业绩不重复计分。（3）成交人提供的业绩将随成交结果同步公开。 |
| 拟投入车辆 | 罐式喷洒车 | 9.00分 | 在满足采购文件基础上，每增加1辆罐式喷洒车（核定载质量≥8吨），得3分。本项最高得9分。 注：（1）供应商自有设备提供行驶证、购置发票、车辆铭牌或出厂合格证电子件（发票上的购买单位或行驶证的单位为供应商）。未提供或提供不全的不得分。 - 成交人提供的相关证明材料将随成交结果同步公开。 |
|  | 巡查车 | 3.00分 | 在满足采购文件基础上，增加1辆巡查车得3分，本项最高得3分。 注：（1）供应商自有设备提供行驶证、购置发票、车辆铭牌或出厂合格证电子件（发票上的购买单位或行驶证的单位为供应商）。未提供或提供不全的不得分。 - 成交人提供的相关证明材料将随成交结果同步公开。 |
|  | 挖掘机 | 3.00分 | 在满足采购文件基础上，增加1辆挖掘机用于极端天气树木倒伏、抢险救灾，得3分。本项最高得3分。 注：（1）供应商自有设备提供购置发票（发票上的购买单位或行驶证的单位为供应商）。未提供或提供不全的不得分。 - 成交人提供的相关证明材料将随成交结果同步公开。 |
| 项目实施方案 | 绿化养护技术方案 | 5.00分 | 包括各种植物的养护措施、不良苗木及景观造型苗木的特殊管理、养护计划、苗木修剪、施肥、环保生态及病虫害防治工作、引入先进绿化养护经验及各类迎检保障、应急抢险工作。技术方案完善、合理、可行性强，得5分；技术方案基本完整、基本合理，有一定可行性，得4分；技术方案、措施粗略，可行性不强，得3分；没有内容或其情况不满足采购文件需求的不得分。 |
|  | 肥料管理方案 | 5.00分 | 肥料管理方案主要是指按照园林植物养护标准相关要求，结合各路段实际需求采购、管理、使用肥料方案比较，至少包括日常采购方案、应急采购方案、年度采购方案、肥料管理方案、肥料使用标准、配合响应这部分内容，技术方案完善、合理、可行性强，得5分；技术方案基本完整、基本合理，有一定可行性，得4分；技术方案、措施粗略，可行性不强，得3分；没有内容或其情况不满足采购文件需求的不得分。 |
|  | 浇水作业方案 | 6.00分 | 浇水作业方案主要是指根据植物需水要求标准，安排合理的浇水方案比较，至少包含日常浇水方案（包括浇水时间、投入设备及人员、频次、浇水作业标准等内容比较）、叶面除尘方案、针对每个季度设置不同特色浇水方案(根据绿化不同品种 不同季节 不同土质等要素排出浇水计划总览表)、取水方案、中耕方案、配合响应这部分内容，技术方案完善、合理、可行性强，得6分；技术方案基本完整、基本合理，有一定可行性，得4分；技术方案、措施粗略，可行性不强，得2分；没有内容或其情况不满足采购文件需求的不得分。 |
|  | 苗木补植方案 | 5.00分 | 苗木补植方案主要是指在履约责任期内针对死亡、损坏、生长不良、病虫害、第三方开挖等情况的苗木进行清除、补种、更换、移植方案比较，至少包括第三方开挖处置方案、病虫害苗木补植方案、生长不良处置方案、苗木死亡更换方案、月度苗木统计分析方案这部分内容，技术方案完善、合理、可行性强，得5分；技术方案基本完整、基本合理，有一定可行性，得4分；技术方案、措施粗略，可行性不强，得3分；没有内容或其情况不满足采购文件需求的不得分。 |
|  | 养护单位制度管理方案 | 4.00分 | 养护单位制度管理方案主要是指在养护单位为能更好的执行合同内容设置的管理制度比较，至少包括日常考勤制度、完善的档案制度、安全教育培训制度、养护标准作业导则、行政人事制度这部分内容，技术方案完善、合理、可行性强，得4分；技术方案基本完整、基本合理，有一定可行性，得3分；技术方案、措施粗略，可行性不强，得2分；没有内容或其情况不满足采购文件需求的不得分。 |
| 巡视管理 方案 | 巡视方案 | 6.00分 | 巡视方案主要指人员、设备、巡查路线、巡查频次、巡查节点设置的方案比较，至少包含日常巡视方案、夜间巡视方案、节假日特别巡视方案这部分内容，技术方案完善、合理、可行性强，得6分；技术方案基本完整、基本合理，有一定可行性，得4分；技术方案、措施粗略，可行性不强，得2分；没有内容或其情况不满足采购文件需求的不得分。 |
|  | 安全管理方案 | 5.00分 | 主要包括正常养护作业时和发生事故时的安全防护措施，至少包含登高、有毒药品使用、修剪、高空作业、高温作业等方案编制；技术方案完善、合理、可行性强，得5分；技术方案基本完整、基本合理，有一定可行性，得4分；技术方案、措施粗略，可行性不强，得3分；没有内容或其情况不满足采购文件需求的不得分。 |
|  | 应急保障方案比较 | 4.00分 | 树木倒伏、恶劣天气、抗旱防涝、流行性病虫害预防等应急保障方案措施；技术方案完善、合理、可行性强，得4分；技术方案基本完整、基本合理，有一定可行性，得3分；技术方案、措施粗略，可行性不强，得2分；没有内容或其情况不满足采购文件需求的不得分。 |

五、评标结果。磋商小组按照本办法规定推荐成交候选人，并形成评标报告。

# 第四章  采购需求

项目属性：服务类项目。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业

本项目不接受进口产品。

一、项目名称

宿迁高新区江山河与江山大道绿化养护项目

二、养护期要求

养护期：自合同签订之日起至2027年2月止（具体以清单项目特殊描述为准，实际管养开始时间以采购人通知成交人进场为准，养护时间及费用按实结算。）

三、工程范围及内容

1.本项目为宿迁高新区江山河与江山大道绿化养护项目，主要内容为：宿迁江山河两侧、江山大道两侧、陆桥六期东侧绿化管养及栽植服务等采购。

绿化范围及养护标准

| 序号 | 道路名称 | 起止点 | 内容 | 养护标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江山河两侧 | 嵩山路-北京路 | 养护 | 二级 |  |
| 2 | 江山大道两侧 | 陆庄路-北京路 | 养护 |  |  |
| 3 | 陆桥六期东侧 |  | 栽植、养护 |  |  |

2、本次绿化养护招标主要工作内容包括：

1、日常养护与栽植：完成合同范围内绿地环境整理、各类植物养护及栽植：包括花卉绿篱及乔木栽植、绿化苗木浇灌与排水、整形与修剪、病虫害防治、松土与除草、施肥（基肥与追肥）、树木涂白，切边与留积水穴，弱苗复壮，树木防护、支撑、裹干物整理，宿根花卉等其他各类植物补植、修剪整理与养护，绿地防火、绿化巡查等维护工作；

2、草花、草坪复播：草坪更新（铺设）与复播，每年及时对分包内退化草坪进行更新（铺设），确保草坪观赏效果；延长冬季草坪绿色期（费用自行考虑在投标报价内，不另行计价）

3、破坏处理：包括人行踩踏处理、退化植被更新等，林下耐荫苗木更新栽植、绿化开口移植等（费用自行考虑在投标报价内，不另行计价）。

4、管养期内苗木死亡补植、原有苗木疏理移植、土方微调等；

5、服从甲方工作调遣，及时开展临时交办的绿化养护相关工作,如相关调查、信息汇总以及其他临时交办任务。

6、供应商报价要充分考虑现场新栽苗木的养护成本。

四、绿化养护质量标准及技术要求

1、绿化养护标准：达到《园林绿化养护标准》、《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》等国家、省、市相关技术规范要求，按照《宿迁市城市园林绿化养护分级标准（修订稿）》的二级养护标准执行。

注：本项目执行但不限于以上标准、规范，与本项目相关的国家、省、市的文件、政策等须按最新文件执行。

五、人员及机械配备要求

★（一）项目拟投入人员要求：

1、项目经理1名：为供应商的正式员工，具备园林绿化相关专业中级及以上技术职称。响应文件中提供职称证、2024年10月（含）以来本单位为其办理的任意1个月社会养老保险或医疗保险缴纳证明电子件。

2、绿化主管1名。

3、安全员1名：具有安全员相关证书。响应文件中提供安全员相关证书电子件。

4、资料员1名：具有大专及以上学历。响应文件中提供毕业证电子件。

5、养护工人18名：投标时仅须提供人员数量，待成交人收到中标通知书之日起15个工作日内将人员按要求配备到位，并报送所配备工作人员的名单、相关证书复印件，排班情况、工作时间等材料报采购人审核，采购人可根据实际需求进行安排调整。

★（二）绿化养护机械设备配置要求：

| 机械设备配置要求最低限（辆或台） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 喷洒车（≥8吨） | 草坪修剪机 | 手推机动喷雾器 | 巡查车 | 高空升降车 | 抽水泵(4寸) | 绿篱修剪机 | 挖掘机 | 载客汽车(9座及以上) |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 |
| 备注：1.洒水车核定载质量或载质量（即载质量=总质量-整备质量）大于等于8吨。 2.巡查车为小型普通客车。 3.载客汽车9座及以上。 响应文件中喷洒车提供属于本单位作业车辆的相关证明材料电子件（提供自有设备行驶证、购置发票、车辆铭牌或出厂合格证电子件，不得使用拖拉机等改装车辆）。其他车辆提供发票或行驶证。其它机械设备成交后按要求提供。 4.成交后，配置的所有车辆、机械设备均性能、外观完好，不得影响正常使用。 5.成交后，甲方有权根据现场养护情况要求养护单位增加人员设备。具体要求见附件三 |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、成交单位人员管理要求

（一）管理人员要求

1．项目经理等管理人员不得擅自变更，承包人擅自更换项目经理的违约责任：向采购人支付违约金3万元/次，并承担上述违约给采购人造成的损失。经采购人书面批准，承包人更换项目经理的，每更换一次，承包人需通过其企业账户以银行转账方式向采购人支付违约金3万元。

2．项目组所有人员每天实行签到打卡制度，项目经理、绿化主管、安全员、资料员等项目管理人员通讯工具必须保持24小时畅通，周末、节假日必须安排1名以上项目管理人员值班。

3．项目经理为供应商的正式员工，持有园林相关专业中级及以上技术职称，并常驻现场。项目经理负责本项目相关所有工作，建立本项目完整的档案台账资料及内部考核机制。成交后项目经理，不得随意调整，有特殊情况确需调整的须征得采购人书面同意。项目经理应按时参加由采购人召开的各类会议、无故迟到的、未请假、未经同意擅自缺席的纳入日常考核。

4．项目经理、绿化主管、安全员、资料员等必须立刻响应采购人安排的临时性工作任务，推诿、故意拖延或完成工作情况敷衍了事的，纳入日常考核。

5．项目经理需加强绿化维护人员现场服务素质管理，加强人员文明执岗培训，安全教育、规范各类常见事件（如钓鱼、遛狗、乱停乱放等）文明劝导、规范劝导流程，严禁暴力执岗，对待游客态度恶劣、恶语相向，导致游客投诉或曝光。

6.安全员具备安全员相关证书，负责日常管养工作中安全技术交底、安全生产管理、安全检查工作、安全宣传教育、日常安全台账记录整理等相关安全类工作。

7．资料员熟悉园林行业资料收集，及时做好日常相关资料收集、归档等工作。

8．绿化主管、安全员、资料员等项目管理人员必须为专职人员，不得兼职其他岗位。

（二）现场养护作业人员要求

1、养护单位雇佣员工应身体健康、具备应变突发事件的能力，并提供花名册由采购人备案（如发生员工离职情况及时更新花名册）。

2、养护作业人员务必穿着统一工作制服并持证上岗，采购人有权视工作需要要求养护单位临时性增加养护人员，若养护人员长期不到位导致养护工作不能有效开展，造成苗木缺损、景观被破坏、养护质量下降等事故，采购人有权终止其养护合同，所造成的一切损失由养护单位承担。

3、在日常养护中，养护人员工作时须穿戴印有明显公司标识的统一服装，涉及到道路绿地养护的人员须穿反光背心，不按要求设置警示标志，存在一定安全隐的，纳入日常考核 。因养护单位养护作业中未做安全措施，导致人身伤害财产损失的，一律由养护单位自行承担。

4、养护质量达到《园林绿化养护标准》、《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》等国家、省、市相关技术规范要求，按照《宿迁市城市园林绿化养护分级标准（修订稿）》的二级养护标准执行。

七、养护单位日常管理基本要求：

1、成交公告结束后，须迅速做好准备工作，确保能按合同要求进场养护，成交后要在一个月内对现场苗木清点，与清单不符的要以书面形式上报，否则一律按清单执行。

2、应迅速对项目绿地、园林植物外貌进行修整，1个月内达到绿地养护等级标准的要求，期间因修整绿地发生的补植、整地、清理碴土垃圾等一切工作，其费用包含在本标的报价内，不再追加计算。

3、养护单位负责对绿化管养人员进行安全教育、培训、考核和管理，组织做好绿地植物及绿化管养设备的安全防范工作，如因养护单位人员工作上疏忽或失职直接造成绿化植物及绿地管养设施设备被盗、毁坏、火灾、水电等重大安全事故，供应商承担一切赔偿责任。履约期间，如若发生工作人员工伤或工作人员人身伤亡事故，均由养护单位负责，与采购单位无关。加强安全意识防范，养护单位工作人员发生安全事故、人身伤亡、疾病意外等，由养护单位承担一切经济和法律责任。

4、损坏赔偿

（1）养护单位须认真保护所承担养护区域的绿地及绿化材料，加强日常巡视如遇第三方开挖，应主动检查其开挖证明，并跟踪其开挖活动，避免绿化材料缺损；如开挖方无法出具其有效的开挖证明，养护单位应及时制止其开挖行为并通知地方执法部门和采购单位，否则由养护单位不作为而造成的苗木缺损、死亡等一切后果由养护单位承担。并纳入考核，所造成的损失由养护单位承担。其风险费用应全部包含在养护费用报价中。

（2）合同标段内的乔灌木及地被植物，在履行日常维护中需确保100%成活（投标时履约责任期内死亡苗木风险需考虑在投标报价内），因各种原因苗木死亡的做好日常统计记录，经申请采购人签字确认后方可清除，并及时补植，如不及时补植或赔偿的，采购人有权安排第三方进行补植，补植、赔偿费用从养护款中扣除。

（3）养护期内任何死亡或生长不良的苗木须按合同规定的同种类、同规格进行更换、补种；未进行补植或更换的苗木按同期市场价（或同期政府信息指导价）2倍扣除费用。

（4）养护期间如遇因改造等原因交由其它部门管理的绿地，其工程量从养护标段内核减，养护费用也相应扣减。

5、在承包范围内按标准和周期完成各项任务，不以任何形式转包给其它单位和个人，否则，养护单位应承担违约责任，采购人有权终止合同。

6、制定和建立绿化管理相关制度（需采购人认可）和台账，建立每月自查制度，如实填写自查报表，自查与台账按时报采购人。

7、养护范围之外的突发性工作，养护单位必须配合采购人协调安排，不得以各种理拖延，如养护单位拖延或未执行采购人指令的，采购人将按规定扣除一定养护费用。

8、养护单位应详细做好每月的养护台账，建立养护档案，按照采购人要求做好每月阶段性苗木清点、绿化日常养护资料汇总、影像资料收集等工作，未在采购人规定时间内完成纳入日常考核。

9、承包单位在履行合同期间，需积极参加省、市各类工程争先创优工作（相关费用纳入报价）。

10、承包单位在缺陷责任期结束后，需做好绿化养护工程各类结算、竣工验收及审计相关资料。

11、肥料管理

（1）本项目肥料由养护单位进行采购，采购人对肥料的使用进行全程监督控制。

（2）肥料施用标准参照《江苏省城市园林绿化植物养护管理规范（201508）》执行。

12、防汛、防风、抗旱、防寒等抗灾抢险应急保障工作要求：

（1）养护单位要建立完善园林绿化抗灾抢险应急预案机制，成立抗灾抢险应急专项工作小组，添置必须的机械设备、材料工具等，做到及时响应，全面做好各项应急保障工作。

（2）养护单位要安排人员密切关注气象部门气象报告，灾情发生时组织人员外出巡查，全面掌握园林绿化受灾发生情况及发展趋势，并随时向采购人汇报反馈抗灾抢险相关情况。紧急情况要随时安排处理解决，一般情况要在灾后 24 小时内处理完毕。除不可抗力因素外，因养护单位抢险不力造成的一切后果和法律责任均由养护单位承担。

（3）除完成本质工作外，还应及时服从采购人的调度。工作不力的，纳入当月考核。

13、因养护单位日常管理不到位导致的流行病虫害、外来物种等造成的损失（如美国白蛾、一支黄花等），均由养护单位承担。

八、其他要求

1、成交单位必须按照法律、法规规定为所有职工缴纳相应的社会保险、商业保险，做到应保尽保，保险险种及保额应满足以下要求：

（1）养护单位应为服务于本项目的人员购买雇主责任险，保险金额不低于: 120万元/人。

（2）养护单位应为服务于本项目的机动车购买车辆保险，险种不低于以下要求:

①交通事故责任强制险保险金额不低于: 按政策要求。

②第三者责任险保险金额不低于: 50万元/辆。

③车上人员责任险保险(驾驶人及乘客) 保险金额均不低于: 5 万元/人。

2、供应商须按法律、法规的规定为养护工人提供必要的劳动保护用品。

3、养护单位必须根据项目实际情况，建立岗位职责、岗位流程、安全管理等相关制度。

4、养护单位必须对企业员工进行安全生产、职业技能等培训，教育职工严格遵守国家法律法规、安全操作规程。作业人员应经专业培训后方可上岗作业。

5、养护单位按采购人要求，做好各项作业记录，每周按时制定作业计划，并按时提交周工作总结和月度工作总结。

6、本项目实施地点为城市主干道，行车流量大，养护单位须合理安排每次养护行程，为作业人员提供车辆接送服务，确保作业人员安全。

九、考核办法

对责任单位的考核采取固定检查考核与日常检查考核相结合的原则；考核标准和

考核项目以评分表为标准（详见附件四）。

1.考核方式

对养护单位的考核采取采购人日常检查、月度综合检查相结合的考核原则。

采购人现场代表对养护单位工作进行检查考核。养护单位现场管理人员应在考核表上签字确认，如若养护单位管理人员不及时签字确认，采购人一律视为养护单位默认采购人的考核评分。2.考核费用支付标准

（1）月度养护成绩与当月养护经费挂钩

当月考核成绩在95分以上(含95分)全额支付当月全部管养费用;

当月考核成绩在90-95分(含90分)之间的，当月管养费用为:基本管养费用+[(实际得分)/100]*考核费用;

当月考核成绩在80-90分(含80分)之间的，当月管养费用为基本管养费用+[1-2x(100-实际得分)/100]x考核费用;

当月考核成绩在60-80分(含60分)之间的，当月管养费用为基本管养费用;当月考核成绩在60分以下为不合格，当月管养费用不予支付。

履约期间，承包人发生连续3个月考核成绩为不合格的或连续12个月内有5个月考核成绩为不合格的，发包人有权单方终止合同并扣除厢约保证金。

注：养护单位对于合同约定的任务不积极配合或完成不及时的，公司有权安排其它有资质的单位完成，其产生的费用从当月养护费用中扣除，不足的从该责任单位合同履约保证金中扣除。

（2）成交人在第一次申请付款时，必须在付款申请材料后附上：1、采购人委托或要求承包人办理的建筑工程一切险和第三者责任险的保单（复印件）；2、合同协议书复印件；3、采购人出具的进场指令单。

（3）养护合同期间，如出现养护缺陷，养护单位应及时予以更正,采购人有权扣留缺陷出现之日起的养护费，直至缺陷更正。采购人通知后养护单位仍未按要求更正的，养护单位除应承担违约责任外，采购人有权自行或委托其他人进行更正，由此而产生的费用，由养护单位承担。不足的从该单位合同履约保证金中扣除。

（4）本工程养护过程中若有面积或数量变动，据实调整养护面积和数量，养护面积和数量的调整以采购人发出的书面通知为准。

附件：

一、《江苏省城市园林绿化植物养护管理规范（201508）》

二、《项目拟投入人员要求》

三、《绿化养护机械设备配置要求》

四、评分表

附件一：

江苏省城市园林绿化植物养护管理规范

1树木（乔木、灌木）养护管理

养护管理内容包括：浇灌与排水，整形与修剪，病虫害防治，松土与除草，施肥，支撑、防护与涂白，切边和留积水穴，复壮、补植与调整等。

1.1浇灌与排水

1.1.1浇水应根据树木生物学特性、长势、季节和土质状况，做到适树、适地、适时、适量浇灌，确保植物正常生长所需水分。

浇灌次数应根据气候、土壤墒情、植物特性和长势等具体情况确定，干旱季节宜多灌，雨季少灌或不灌；发芽生长期可多灌；休眠期前适当控制水量。

苏南地区每年浇水6次以上，苏中地区每年浇水8次以上，苏北地区每年浇水10次以上。每年春季树木萌发前要浇春水至少1次，冬季休眠前浇防冻水至少1次，5月至10月期间，连续15天无降雨应浇透水1次。

1.1.2浇灌前应先挖穴松土，以浇透为宜，水分应渗透至树木根部。补（移）植树木高温干旱时应避开高温进行叶面喷雾或树干保湿。

1.1.3根部积水应及时排出。耐涝性差树木应该在12小时内排除积水，低洼易积水处应设置排水沟。

1.1.4提倡使用不含有毒物质的中水、雨水和河水浇灌。

1.2整形与修剪

1.2.1依据园林绿化功能和设计的需要，在不违背树木的生长特性和自然分枝规律的前提下（特型树木除外），根据树木品种、生长阶段、生长势强弱、花芽着生部位、开花季节等生物学特性进行修剪。

1.2.1.1自然型树木的修剪应以树木自然分枝习性所形成的树冠形状为基础进行修剪；

1.2.2.2造型树木的修剪应根据园林绿化对树木的特定要求，适当控制树木部分枝干，保持树木设计要求的原有造型。

1.2.2休眠期修剪，以整形为主，适宜进行中剪或重剪。同一树种，在幼年和成熟阶段，每年整形修剪1次；衰老阶段，2年～3年进行1次休眠期修剪，促进更新。生长势和萌芽力弱以及成枝率低的树种，修剪量和修剪频率应适当降低，只进行轻度疏剪。

1.2.2.1落叶树木应在树木落叶后至萌芽前修剪；

1.2.2.2常绿阔叶树木或抗寒力差树种应在秋季新梢停止生长至休眠前或春芽萌动前进行修剪；

1.2.2.3观枝观叶植物如红瑞木、山麻杆等，应在早春萌动前抽除过密弱枝和枯老枝；

1.2.2.4花芽着生于当年生枝条即夏季或秋季开花植物应在冬季或早春以短截和疏枝相结合方法进行修剪。

1.2.3修剪应去除徒长枝、病虫枝、交叉枝、并生枝、下垂枝、扭伤枝以及枯枝和烂头。嫁接的树木必须及时除去砧木的萌蘖枝。遇有架空线应按杯状形修剪。

1.2.4修剪切口要平整，疏枝必须自枝条基部修除,不留短桩。大枝短截应分段截枝。直径2cm以上的截面应光滑平整,略向内倾斜,伤口应涂抹防腐剂或生长素。

1.2.5生长期修剪3次以上，以调整树势为主，适宜轻剪。有伤流树种修剪应避开生长旺盛期。根据树木的生长特性和不同要求进行疏枝、剥芽、摘心等。

1.2.5.1观果植物如木瓜海棠、石榴、山楂等，应及时摘心、抹芽和摘蕾，促使植物保持中庸树势，有利于花芽分化；

1.2.5.2花芽着生于二年生枝条即早春开花植物应在花谢后进行修剪，花芽着生于多年生枝条上，如紫荆、贴梗海棠等，应于早春花后将枝条进行轻剪，生长季节进行摘心处理。

1.2.6极端气候(如强风、暴雨、冰雹、强降雪等)造成树体倾斜、枝杈劈裂、折断等，应视其损伤程度，采用适宜方法，及时修剪。

1.2.7修剪下来的枝条等废弃物，应及时清运，保证环境整洁；有病虫害的枝条要及时集中进行无害化处理，防止病虫害蔓延。

1.2.8修剪前需制定修剪技术方案，上树前必须进行修剪培训和安全教育，全面掌握后方可修剪，并确保安全。

1.3病虫害防治

1.3.1贯彻“预防为主，综合防治”的方针，提倡使用生物防治、化学防治和物理防治等多种防治手段来控制病虫害。每年应根据病虫害预测预报及病虫害发生实际情况，制定短期和中长期病虫害防治计划，应防治病虫害5次以上。

1.3.2春秋两季，应重点防治刺吸性害虫如蚜虫、蓟马、叶蝉、木虱、网蝽等害虫，注意白粉病、锈病、炭疽病的预防；在植物生长期应注意防治食叶类害虫如刺蛾、袋蛾、尺蠖、斑蛾、毒蛾、巢蛾等害虫，应注意防治钻蛀性害虫如木蠹蛾、天牛、吉丁虫、透翅蛾等害虫；在植物休眠期可通过修剪、树木涂白和清洁田园等措施，减少越冬虫源。

1.3.3对病虫害及时进行预测预报，建立病虫害防治网络和台账。

1.4松土与除草

1.4.1根部周围土壤保持疏松，松土深度以不伤根系生长为限，每年除结合浇水松土外，要松土5次以上。埋土过深的表层要扒土，过浅根系裸露的要填土。

1.4.2及时去除大型恶性杂草，其它杂草控制在不影响景观效果的范围内。杂草以人工拔除为主，适当采用生物防治、化学防治措施，每年清除杂草15次以上。其中，5月至10月期间，每15天要清除杂草1次。

1.4.3及时清运拔除杂草，保证环境整洁。

1.5施肥

1.5.1施肥应根据树种、树龄、生长势和土壤理化性质而定。树木休眠期施基肥1次，生长期施追肥1-2次，花灌木花前、花后补施花肥。其中，乔木每年应施基肥、追肥各1次；花灌木每年应施基肥1次，追肥2次。花肥视开花次数而定。

1.5.2基肥应采用腐熟有机肥。追肥应以磷肥、氮肥为主，视树种而定，提倡施用腐植酸肥料。乔灌木花前宜施磷钾肥，花后适宜补充氮肥。

1.5.3施肥量应视树木生长情况、土壤肥力而定。一般情况下，基肥施用量乔木胸径或灌木地径小于10cm的，每株施用7.5kg-12kg有机肥；胸径或地径大于10cm的，每增加1cm应增施0.5kg-1kg有机肥。追肥采用腐植酸肥料，乔木胸径或灌木地径小于10cm的，每株施用2kg有机肥；胸径或地径大于10cm的，每增加1cm应增施0.5kg-1kg有机肥。

1.5.4喜酸性植物应施用酸性有机肥。香樟、桅子花等植物出现黄化症状时，应结合土壤改良，酸化根际土壤并树干注射、叶片喷施铁肥等。

1.5.5追肥可采用沟施或穴施，深度不浅于30cm，可按0.5%—1%浓度溶解施用，以不伤或少伤树根为准。

1.6支撑、防护与涂白

1.6.1 除特殊景观要求外，树木倾斜超过10°必须扶正，落叶树在休眠期进行，常绿树在萌芽前进行。扶正前应对土壤进行灌水，树冠进行疏枝和短截。

1.6.2 新种树木和扶正树木必须用支柱支撑。支撑方式可采用扁担支撑和四角支撑。支柱材料应统一，支柱方式应规范、整齐。在着力点与树干接触处应铺垫软质材料。每年应对支柱进行一次全面检查。

1.6.3 夏秋季节台风频繁时，应做好树木防台风工作。台风前对过密枝条进行疏枝、剥芽，结合修剪，去除病枝、枯枝。做好树木加固支撑。风害后倾斜树木应及时扶正。挖松倾斜反向面的土，树冠相应疏枝。扶正树木，加土夯实。固定树身。

1.6.4 冬季极端气候时，应做好树木防寒、防雪工作。秋季少施氮肥，增施钾肥，增加植物抗寒性。根颈部加土，略呈馒头形，确保根颈部不受冻。及时对枝条过密，尤其是树冠浓密常绿乔灌木疏枝。对易断裂枝条进行支撑。及时清除过厚积雪。

1.6.5冬季越冬防寒宜采用地面覆盖、包扎树体、搭建防寒棚，树干涂白等防护措施。

1.6.5.1包扎树木的材料可采用草绳或其它透气材料。

1.6.5.2树木树干涂白应于越冬前完成。树木涂白剂应稀稠均匀，高度一致，不抛、洒、滴、漏。

乔木及行道树，高度在1.3米左右，灌木高度在1米左右。

涂白剂推荐配方为：生石灰8kg、硫磺1kg、食盐1kg、动(植)物油0.1kg、热水18kg。配制方法：先用热水将生石灰与食盐溶化，然后将石灰乳和食盐水混合，加入硫磺和油脂充分搅匀即成。

1.7切边和留积水穴

1.7.1在绿地内树木，应视情况和需要，在树木根部外20—50cm切边或留出积水穴，深度以10-20cm为宜。

1.7.2切边和积水穴应流畅圆润，其内种植土应细碎平整。

1.8复壮、补植与调整

1.8.1长势衰弱树木应采取复壮措施：修平断枝、枯枝，清理伤口，消毒防腐；改良土壤立地条件，清理修补树洞；枯烂树身应做支撑。

1.8.2树木长势衰弱且濒临死亡的，应根据原有树木规格、品种和质量进行更换。

1.8.3树木因土壤污染造成长势不良且濒临死亡的，更换前应换土。

1.8.4树木因栽植过密，缺乏光照和生长空间而造成长势不良且濒临死亡的，原则上应将其移除。

1.8.5抽稀的植株应根据“留大去小、留强去弱”的原则，应注意保持与周围环境的协调。

1.8.6死树需连根挖除；抽稀、挖除死树所留下的空穴应当及时填平。

1.8.7移除和更换苗木时应重视对周围植物的保护。

1.8.8树木的补植和调整应规范手续，有专门台账记录。

2行道树

养护管理内容包括：浇灌与排水，整形与修剪，病虫害防治，松土与除草，施肥，支撑、防护与涂白，切边和留积水穴，树池管理，复壮、补植与调整等。

2.1浇灌与排水

参照1.1执行。对于已种植书带草、色块等地被植物的树穴,浇水时应先对树穴进行打洞,然后进行浇水。对于未种植地被植物且土壤严重板结的树穴，浇水时应对树穴进行深翻。浇水时间应避免行人及车辆上下班高峰期间及夏季高温时间。

2.2整形与修剪

2.2.1整形与修剪

行道树的整形依栽植地点的架空线路及交通状况决定。主干道上及一般干道上，宜采用环状形、自然开心形。在无机动车辆通行的道路或狭窄的巷道内以及种植上方没有线路时宜采用中央领导干形。同一条道路修剪手法应一致，树冠圆整，树形美观，骨架均匀，通风透光。

2.2.1.1杯状形行道树的整形。在主干一定高度处留3～5主枝向四面均匀配列，各主枝与主干的角度约45度，在各主枝上适当留二级枝，在二级枝上留三级枝，依次类推，即形成杯状形树冠。以法桐及国槐行道树为例：定干高度通常为3～3.5m，在其截干顶端均匀地保留三个主枝在壮芽处进行中截，冬季可在每个主枝中选二个侧枝短截作为二级枝；来年冬季，在二级枝上选二个枝条短截为三级枝，则可形成三叉六股十二分枝的杯状型造型。剪口留外向芽，主干延长枝选用角度开张的壮枝。在选留枝条和选取剪口部位时，必须要把握二级枝弱于主枝、三级枝要弱于二级枝。该种修剪方式地法桐行道树中常采用。

2.2.1.2自然开心形行道树的整形。不留中央领导干而留多数主枝配列四方，在主枝上每年留有主枝延长枝，并于主枝侧方留有二级枝、三级枝处于主枝间的空隙处的整形修剪方式。以香樟、楝树行道树为例：定干高度通常在2.5～3m之间。主干达到要求高度后，宜在主干顶部留3～5个主枝并短截，剪口处留内向芽。翌年，及时抹除主干、主枝上的萌芽，每个主枝上只留向上生长的枝条2～3个，并短截，依此即可形成斜向上的枝干结构。

2.2.1.3中央领导干形行道树的整形。留一强大的中央领导干，在其上配列疏散的主枝的整形修剪方式。以雪松、枫杨、银杏、法桐行道树为例。当栽植苗为截干苗时，采用接干法，即在主干顶部选一个生长健壮、较直立的侧枝作为主干延长枝培养，其余角度小、对主干延长枝有竞争力的枝条全部剪除。冬季，视主干延长枝的生长情况决定采取修剪措施，若其生长健壮，只需疏除过密的、交叉的侧枝，翌年任其自然生长，及时短截与主干延长枝产生竞争的侧枝， 即可形成有中央领导干的树冠；若其生长较弱，应齐基剪除全部侧枝，并将主干延长枝短截，翌年，再选一健壮直立的侧枝作为主干延长枝培养，直至树冠成型。

2.2.1.4成型树生长季节修剪。选用轻剪或疏除的办法，及时对干枯枝、病虫枝、细弱枝、下垂枝、交叉枝、空中挂枝及等进行修剪。同时兼顾到树枝与路灯、供电线路、交通指示牌、周边建筑屋檐等之间的关系，做到上不挂各类线路、下不妨碍交通、旁不影响建筑。

2.2.1.5冬季回缩修剪。为降低其行道树顶端优势位置，促多年生枝条基部更新复壮，可采用冬季回缩修剪方法。以老龄法桐为例：回缩时间在每年的12月至次年的2月，回缩可结合冬季正常修剪同步进行。对较大的树枝和树干修剪时，可采用分步作业法。即先在离要求锯口上方20厘米处，从枝条下方向上锯一切口，深度为枝干粗度的一半，从上方将枝干锯断，留下一条残桩，然后从锯口处锯除残桩，以避免枝干劈裂。回缩后及时对锯口用20%的硫酸铜溶液消毒，最后涂上保护剂(保护蜡、调和漆等)，以起到防腐防干和促进愈合的作用。

2.2.2剥芽。行道树生长季节要经常剥芽，不同树种剥芽次数及剥芽部位存在一定的差异。通常法桐等落叶树应在每年的4月下旬起，每半月一次，至每年的10月中旬该工作基本告段落，而香樟等常绿树木一般在每年的5月起，通常一月三次，芽长不应超过6㎝。剥芽时不应倒拉，以免伤及树皮。对抹芽产生的废弃物，应及时清除，以确保路面整洁。

2.2.3清除死膀及枯枝。行道树由于受生长空间的限制，至一定年份容易形成荫梢现象，并产生枯枝，加上修剪切口常年受风吹雨淋极易生产死膀。日常养护除结合修剪工作外，应在每年台风及霉雨季节来临时，重点防范，并对新生产的截面切口，涂抹防腐剂。

2.3病虫害防治

行道树病虫害可通过喷药、捕杀、挖蛹、刮树皮、树干涂白等方法进行防治。行道树病虫害防治重点需做好蛀干害虫天牛、食叶害虫刺蛾、重阳木锦斑蛾及女贞白蜡蚧的防治，其中天牛防治应在每年的6月下旬开始，主用采用人工捕捉，并在虫粪口涂没粘有敌敌畏等农药的棉花，该项工作应延续至每年的9月份，通常每半月一次。刺蛾通常在每年的六月至九月发生,主要采用药物防治及和生物防治。女贞白蜡蚧通常在每年的5月下旬，防治时除采用花宝药剂外，应对修剪下来的病虫枝集中烧毁。重阳木锦斑蛾在每年的6月至11月发生， 主要采用灭幼脲、高效氯氰菊酯 、甲维盐 大机喷雾。冬季可采用树干涂白、挖蛹、刮树皮等方法，以消灭各种越冬虫源，并可采用集中火烧或深埋有病虫的枝、干、叶等办法，以减轻次年害虫危害。

2.4施肥

行道树施肥分基肥、追肥二类。基肥一般安排在冬季进行,施肥主要采用追肥，以根部穴施复合肥为主,一般每年追肥二次，条件限制时每年至少施追肥一次，每次每株平均施肥5㎏左右。对于穴施确有困难的应采取液态肥树干注射、地面打孔等办法进行。

2.5支撑、防护与涂白

2.5.1支撑。幼年行道树，应设立支柱进行加固，当出现机械车辆撞击或台风侵袭造成树木向一侧严重倾斜时，可切除部分长根，进行重植。成年行道树，由于根系发达，当出现上述情况时，可采取平衡树冠法，即对向一侧倾斜的树冠进行重截，并设立支撑物向其相对方向进行支撑。对倾斜老树应逐年控制倾斜度，并扶正、支撑。

2.5.2防护与涂白。每年的初冬，对行道树进行根际培土、主干包扎、涂白等抗冻处理。发生枝叶积雪应及时清除，有倒伏危险的树木应立支撑保护。出现树洞可用水泥及时修补，以防止腐朽进一步扩大。台风季节，做好行道树抗风暴的预防工作，根据树木的实际情况，采取立支柱、绑扎、加土、扶正、疏枝、打地桩等综合措施,一旦风暴来临，应及时检查，发现问题，妥善处理。对于严重倒伏、就地种植难以成活的树木，应将树冠强截后送苗圃种植养护。

2.5.3行道树补植。一旦出现行道树枯死,应及时报批,申请倒伐,并在手续齐全情况下视季节及时补植。倒伐时应连同根部一起挖除，并填平树穴。补植树木应选用同品种、同规格苗木，并加强养护，确保成活。

3古树名木和古树后续资源（以下简称“古树”）

针对古树生态环境的变化和古树生长的特点，加大科学研究力度，实现科学管理和养护，除参照1树木（乔木、灌木）要求对古树进行日常养护管理外，重点做好：控制生长环境、防护与支撑、复壮等养护管理工作。

3.1控制生长环境

必须处理好古树与周围其他植物之间的关系。

3.1.1除对古树生长有利的部分植物可适量保留外，必须对古树周围生长的阔叶树、速生树和杂灌草进行控制。

3.1.1.1在松柏类古树周围可适量保留壳斗科树种如栎、槲等，以利菌根菌的活动，促进古树生长.

3.1.1.2古松树冠垂直投影范围内严禁种植核桃树、接骨木、榆树，以避免对其的生长产生抑制作用。

3.1.1.3在坡林地环境的古树应有下木和地被植物伴生的自然生态环境。应对坡坎进行加固、防止水土流失。平地古树林地应适时适地栽种豆科地被植物。浇水应一次浇透浇足。暂不使用再生水浇灌古树。

3.1.2应保持古树及周围环境的清洁。

3.1.3应加强古树的病虫害防治工作。参照1.3执行。

3.2防护与支撑

3.2.1应因地制宜地设置围栏保护古树，孤立树或树群围栏与树干的距离不小于3m。

3.2.2在古树保护范围内（树冠垂直投影外沿3m范围内），禁止动土或铺砌不透气材料。各种施工范围内的古树必须在其保护范围边缘事先采取保护措施。

3.2.3在古树根系分布范围内，严禁设置临时厨房或厕所等有污染气体、液体的设施和排放污水的渗沟；严禁在树下堆放污染古树根系、土壤的物品，如石灰、撒过盐的积雪、人粪尿、垃圾、废料或倒污水等。

3.2.4严禁在树体上钉钉子、绕铁丝、挂杂物或作为施工的支撑点。严禁攀折、刮蹭和刻划树皮等伤害古树的行为。

3.2.5有纪念意义和特殊观赏价值的古树，应保留其原貌，对枯枝、树洞等采取防腐处理。需修剪的应制定修剪方案，报主管部门批准。古树树体上的伤疤或空洞应及时填充修补，防止进水。

3.2.6当古树树体及大枝有倾倒、劈裂或折断的可能时，应及时采取加固或支撑等保护措施。

3.2.7对高大树体必须安装避雷装置，以防雷击。

3.3复壮

古树复壮要严格采用成功的方法，吸收和运用新的研究成果，制定科学合理的技术方案，并经专家组论证，报请城市园林绿化主管部门审核、政府批准后，并在园林部门监督下实施。

4绿篱、模纹和色块、球类和其它造型（灌木类）

养护管理内容包括：浇灌与排水、整形与修剪、病虫害防治、除草与切边、施肥、补植等。

4.1浇灌与排水

4.1.1根据气候、土壤墒情、植物习性等适时、适量浇灌，土壤含水量应保持在70%左右，叶片萎蔫时应及时浇水。江北地区每年至少10次以上，江南地区每年至少6次以上。

4.1.1.1每年春季树木萌发前要浇春水至少1次，冬季休眠前浇防冻水至少1次。

4.1.1.2每年5月至10月期间，连续15天无降雨应浇透水1次，道路机非隔离带绿化应每周不少于1次冲淋去尘。

4.1.1.3开花期前应适当增加浇水量。

1.1.2以浇透为宜，水分应渗透至树木根部。补（移）植树木高温干旱时应避开高温进行叶面喷雾保湿。

1.1.3暴雨、梅雨季节应开沟排水，防止积水。根部积水应及时排出，耐涝性差树木应该在12小时内排除积水，低洼易积水处应设置排水沟。

1.1.4提倡使用不含有毒物质的中水、雨水和河水浇灌；绿地设施应逐步完善浇灌系统。

4.2整形与修剪

4.2.1绿篱、模纹和色块、球类和其它造型（灌木类）等应按原设计的造型或规定的形状和高度修剪。以生长期修剪为主，休眠期修剪为辅。每年应修剪8次以上，5月下旬至10月中旬，每3周左右修剪1次。

4.2.2规则式绿篱、模纹（色块）修剪应保持顶部和基部水平，做到无断层、无缺口、无光秃，轮廓线应流畅、柔和。两个品种以上连片种植时，修剪时应注意相互间衔接，保证平顺缓和过度。

4.2.3自然式绿篱修剪，幼年以定干整形为主，成年以促进开花和结实为主。

4.2.4规则式绿篱、模纹（色块）修剪后新梢生长超过10cm时，应进行第二次修剪，红叶石楠等色叶植物应在新梢木质化后修剪。

4.2.5植株生长过密或病虫害发生严重的应及时进行疏枝修剪。

4.2.6当生长高度影响景观效果或影响交通安全时，要进行强度修剪，强度修剪宜在休眠期进行。

4.2.7修剪下来的枝、叶等废弃物，应及时清运，保证环境整洁；有病虫害的枝、叶要及时集中进行无害化处理，防止病虫害蔓延。

4.2.8造景树修剪。以及时修剪、长枝短截、密枝疏剪为修剪基本原则。对于松类树种在芽刚萌发时摘心摘芽控制新枝长度，以保持优美的树姿和适当的比例。

4.2.8.1摘心。造景树为控制其高度生长，促使侧枝平展，可摘去其枝梢嫩头。

4.2.8.2摘芽。造景树在其干基或干上生长出许多不定芽时，应随时摘除，以免萌生叉枝，特别是榆树，易产生不定芽，更应注意摘芽

4.2.8.3摘叶。观叶造景树 其观赏期往往是新叶萌发期，通过摘叶措施，可使树木一年发几次新叶，鲜艳悦目，提高其观赏效果。

4.2.8.4修枝。修枝方式应根据树形来确定，如云片状树枝，则将枝条修剪成平整状。对于萌发力强的树种， 可以修剪为主。修剪时, 首先可将平行枝、交叉枝、重叠枝、对生枝、轮生枝等进行调整，有些剪掉，有些结合攀扎进行改造。当留下的枝干培养到粗度适合时，就可进行强度的剪截，使生出第二节枝，待第二节枝长到粗度适合时，又加剪截，依次第三、第四节，如此施行。一般第一枝上留两个小枝，一长一短，经多年修剪后则枝干苍劲有力，逐步形成树冠。

4.2.8.5攀扎。松柏类及萌发力弱的树种，一般以攀扎为主。即通过金属丝或棕丝等攀扎材料，将树木枝干弯曲成各种形状。

金属丝法。一般选用14～24号金属丝（根据所攀扎枝干的粗度选用）。攀扎时，先将金属丝一端固定在枝干的基部或交叉处，然后最贴树皮徐徐缠绕，使金属组织丝与枝干约成45度角。如要将枝干向右扭旋下弯，金属丝则按顺时针方向缠绕，反之，则按逆时针方向缠绕。注意边扭边弯曲，才能使金属丝最贴树木，同时枝干也不易断裂。对石榴、红枫等一些皮薄易受损伤的树种，可先用麻皮包卷枝干，然后再攀扎金属丝。对于两根基部相差不远的侧枝，可使用一根金属丝缠绕。 在一根枝上如有重复的金属丝缠绕时，须注意缠绕方向的一致，尽量避免交叉。

棕丝扎法。先将棕丝捻成不同粗细的麻绳，将棕绳的中段缚住需弯曲枝干的下端（ 或打过套结），将两头相互绞几下，放在需要弯曲的枝干的上端，打一活结，再将枝干徐徐弯曲至所需弧度，再收紧棕绳打成死结，即完成一个弯曲。一般弯曲不宜过分，否则易失却自然形态。棕丝攀扎的前关健在于掌握好力点。要根据造型的需要，选择下棕与打结的位置。棕丝绑扎的顺序：开始时，先扎树干，后扎枝叶；扎枝叶时，先扎顶部后扎下部：每扎一个部分时，先扎大枝再扎小枝；每扎根枝（干）时，从基部到梢部。无论采用金属丝或棕丝绑扎，一般在一年以后拆除。

4.2.8.6雕凿。对于松柏类及体量较大的造景树，为了显示树木苍古，有时可用锋利的工具对树干进行雕凿，并剥去部分树皮，甚至将树干劈去一半，但不可露出人工斧凿痕迹。

4.2.8.7遮荫。一些耐荫的造型树木，如罗汉松、五针松等，在夏季高温强光下，应采取遮荫措施，否则会造成生长不良。

4.3病虫害防治

参照1.3执行。

4.4除草和切边

4.4.1除草应除早、除小，及时去除大型恶性杂草及杂树，其它杂草控制在不影响景观效果的范围内。杂草、杂树不得高于绿篱、模纹和色块植物；造型灌木上应及时去除大型蔓性藤本杂草。杂草以人工拔除为主，适当采用生物防治、化学防治措施，每年清除杂草15次以上。其中，5月至10月期间，每15天要清除杂草1次。

4.4.2绿篱、模纹和色块、造型灌木边缘，与地被、草坪结合处应进行切边处理，宽度宜10—15cm，深度宜10cm。

4.4.3切边应流畅圆润，其内种植土应细碎平整。

4.4.4及时清运拔除杂草，保证环境整洁。

4.5施肥

4.5.1视植物生长状况，适时、适量进行施肥，提倡使用有机肥和复合肥料，每年施基肥不少于1次，追肥不少于3次。花灌木品种应适当增加施肥次数。

4.5.2基肥施用量为0.5kg/㎡；施追肥一般按0.5%-1%浓度的溶解液施用，肥料施用量不超过30g/㎡。

4.5.3 撒施化肥后应及时充分浇水，肥料不得粘在花、叶上，以免灼伤叶片。

4.6补植

4.6.1绿篱、模纹和色块、造型灌木出现死亡、缺株或空秃后应进行补植。

4.6.2补植的植物应与原植物品种和规格接近。

4.6.3落叶植物补植应在植物落叶后土壤结冻前或在新芽萌发前进行；常绿植物补植应在土壤解冻后，新芽萌发前进行。

5水生植物

养护管理内容包括：控制水位和换水、清理与分株、病虫害防治、施肥、除草与灭苔等。

5.1控制水位和换水

5.1.1及时调整和控制水生植物正常生长水位。苗期水适当，保持浅水层，分蘖期，浅水勤灌，后期，适时排水，漂浮植物须足够的水深使其漂浮；沉水植物水高必须超过植株，使茎叶自然伸展；水边植物保持土壤湿润、稍呈积水状态；挺水植物须保持50cm至100cm左右的水深；浮水植物水位高低须依茎梗长短调整，使叶浮于水面呈自然状态。

5.1.2为避免蚊虫孳生或水质恶化，当用水发生混浊时，必须换水，夏季则须增加换水次数。

5.2清理与分株

5.2.1对于不耐寒而干枯的水生植物，应在冬季枯黄后将其地上部分清除。

5.2.2对于多年生耐寒水生植物应在每年2月底新芽长出前地上部分剪除。

5.2.3及时清除枯残枝叶及杂物。

5.2.4对于因病虫等原因而造成整盆死亡的，应将空盆撤出。

5.2.5同一水池中混合栽植各类水生植物，必须定时疏除繁殖过快的种类，以免覆满水面，影响睡莲或其它沉水植物的生长。

5.2.6浮水植物过大，叶面互相遮盖时，必须进行分株，一般3至4年分1次株。

5.3病虫害防治

5.3.1贯彻“预防为主，综合防治”的方针，提倡使用生物防治、化学防治和物理防治等多种防治手段来控制病虫害。每年应根据病虫害预测预报及病虫害发生情况，制定短期和中长期病虫害防治计划，每年应防治病虫害3次以上。

5.3.2水生植物的病害主要可分为侵染性病害与非侵染性病害。形成致命性危害的一般为侵染性病害，是由于病原微生物如真菌、细菌、病毒、线虫等引起的，具有传染性，危害极大。在植物生长期应加强菱白绢病，睡莲蚜虫，荷花茎腐病、褐斑病、黑斑病和根线虫的防治，芡实真菌性病害，水仙线虫病，水竹芋叶斑病等病虫害防治。

5.3.3对病虫害及时进行预测预报，建立病虫害防治网络和台账。

5.4施肥：

5.4.1注重早期施肥，施足基肥，春、秋各进行一次追肥，尽量利用低水位时补肥。

5.4.2施肥不应污染水质，合理配置氮、磷、钾，增施磷钾肥。

5.4.3盆栽水生植物应在冬季连盆拿出水面，并在开春移入水池前10天补施1次基肥，待其新叶长出后再移入水中。

5.5除草与灭苔

水生杂草和青苔应在早春植物萌芽前进行人工或适当的化学防治。

6攀援（垂直绿化）植物

养护管理内容包括：浇灌与排水、修剪与理藤、病虫害防治、施肥、补植、藤架管护等。

6.1浇灌与排水

6.1.1根据气候条件、植物习性和长势情况进行浇水，生长季节应松土保墒，土壤含水量应在65%—70%范围。气温在10℃—25℃范围内，每周浇水次数应不少于1次、气温在25℃—35℃范围内，每周浇水次数应不少于2次，高架悬挂植物需每两天至少浇水1次；气温35℃以上,应2天浇1次水，高架悬挂植物需每两天至少浇水1次；冬季浇水每月不少于1次。

6.1.2梅雨和暴雨季节应及时排除积水。

6.2修剪与理藤

6.2.1在生长季节应进行理藤、造型、固定，以逐步达到满铺的效果，定期检查绑扎物防脱落。

6.2.2多年生藤本应定期翻蔓，清除枯枝，疏除老弱藤蔓。

6.2.3 修剪宜在5月、7月、11月或植株开花后进行。

6.2.4 对枝叶稀少的植株可通过摘心促进分枝；未完全覆盖的植株应短截空隙周围枝条，促生副稍。

6.2.5部分徒长枝长度达15—30cm时应抑制生长；对长势过密的植株适当疏剪重叠枝控制厚度；2年以上的植株应疏剪上部枝叶，并适当疏剪下部枝叶以减少枝条重叠；对生长势衰弱的植株应进行重剪促进萌发。

6.2.6枝叶过密以及立地条件差的垂直绿化应分别绑扎，疏枝。

6.3病虫害防治

6.3.1贯彻“预防为主，综合防治”的方针，提倡使用生物防治、化学防治和物理防治等多种防治手段来控制病虫害。每年应根据病虫害预测预报及病虫害发生情况，制定短期和中长期病虫害防治计划，应防治病虫害3次以上。

6.3.2对病虫害及时进行预测预报，建立病虫害防治网络和台账。

6.4施肥

6.4.1每年冬季应施1次有机肥。生长期应施追肥，每3个月施肥一次，以复合肥为主。吸附类藤本应叶面施肥。

6.4.2新栽苗在栽植后两年内宜根据生长势进行追肥。

6.4.3生长较差、恢复较慢的新栽苗或要促使快长的植物可用生长激素或根外追肥等措施。

6.5补植

6.5.1植物死亡、缺株面积超过0.5m2，必须进行补植。

6.5.2落叶植物补植应在植物落叶后土壤结冻前进行；常绿植物补植应在土壤解冻后，新芽萌发前进行。

6.6藤架管护

藤架要牢固、不变形、无损毁，定期对棚架、挂网等攀援设施检查，每月全面检查一次桥墩外包裹网片的牢固程度，每周检查一次高架悬挂花槽的完整和支架的牢固程度，发现问题立即更换或加固。

7多年生地被植物（含花境）

养护管理内容包括：浇灌与排水、修剪与疏除、病虫害防治、除草与切边、施肥等。

7.1浇灌与排水

7.1.1应根据立地条件、季节差异、植物习性和生长状况及时浇灌，土壤含水量应保持在50%—60%范围。表层土壤发白时，或当叶片发生萎蔫时，应及时浇水。江北地区每年至少10次以上，江南地区每年6次以上。每年春季树木萌发前要浇春水至少1次，冬季休眠前浇防冻水至少1次，5月至10月期间，连续15天无降雨应浇透水1次。

7.1.1.1浇水必须湿透根系层，浸湿土层应大于5cm。

7.1.1.2沙质土壤应勤浇水，粘质土壤应合理浇水。

7.1.1.3肉质根花卉应少浇水，草本花卉应勤浇水。

7.1.1.4营养生长和生殖生长时应多浇水，盛花期可少浇水。

7.1.2提倡使用不含有毒物质的中水、雨水和河水浇灌。

7.1.3根部积水应及时排出。耐涝性差地被应该在12小时内排除积水，低洼易积水处应设置排水沟。

7.2修剪和疏除

7.2.1应按照原设计意图、景观需要和生长状况，及时对生长过密、过高植物适当疏除或修剪；及时对影响景观的干枯枝叶进行清除。

7.2.2疏除和修剪后，应及时清理现场，确保工完场清。

7.2.3宿根花卉每2-3年需重新分株复壮、翻种次。

7.3病虫害防治

7.3.1贯彻“预防为主，综合防治”的方针，提倡使用生物防治、化学防治和物理防治等多种防治手段来控制病虫害。每年应根据病虫害预测预报及病虫害发生情况，制定短期和中长期病虫害防治计划，应防治病虫害3次以上。

7.3.2应重点防治地下害虫。

7.3.3对病虫害及时进行预测预报，建立病虫害防治网络和台账。

7.4除草和切边

参照4.4执行。

7.5施肥

7.5.1根据地被植物品种、长势情况、气候条件和需要进行施肥，

7.5.2草坪越冬期宜施有机肥料，平时宜薄肥勤施。

7.5.3施用量为有机肥每年宜0.5kg/m2，复合肥每月宜15g/m2—20g/m2。

7.5.4施肥方法可采用颗粒撒施、叶面喷施和灌溉施肥。

7.5.5肥料撒施后应立即充分浇水，以免化肥灼伤叶片。

8竹类植物

养护管理内容包括：浇灌与排水、修剪与疏除、病虫害防治、松土与除草、施肥等。

8.1浇灌与排水

8.1.1浇水应根据竹子生物学特性、长势、季节和土质状况，做到适地、适时、适量浇灌，确保植物正常生长所需水分。浇灌次数江北地区每年6次以上，江南地区每年3次以上。每年春季树木萌发前要浇春水至少1次，冬季休眠前浇防冻水至少1次,遇到干黄梅天,应浇行鞭水。

8.1.2根部积水应及时排出。耐涝性差竹子应该在12小时内排除积水，低洼易积水处应设置排水沟。

8.1.3提倡使用不含有毒物质的中水、雨水和河水浇灌。

8.2修剪与疏除

8.2.1竹林每经过3—5年，应深翻、断鞭，将4年生以上的老鞭及每年砍伐后的竹蔸挖出。

8.2.2竹林应加强抚育管理，保留适当密度，使竹林通风透光、生长健壮。

8.2.3竹林过密应适当间伐或间移，使留竹分布均匀，并及时用土杂肥回填土坑，竹林应于每年初冬适量培土。

8.2.4间伐修剪应在晚秋或冬季进行，间伐以保留4、5年生以下立竹，去除6、7年以上，尤其是10年生以上老竹的原则进行。

8.3病虫害防治

8.3.1贯彻“预防为主，综合防治”的方针，提倡使用生物防治、化学防治和物理防治等多种防治手段来控制病虫害。每年应根据病虫害预测预报及病虫害发生情况，制定短期和中长期病虫害防治计划，应防治病虫害5次以上。

8.3.2在竹类植物生长期间，要注意防治竹竿锈病、竹丛枝病、竹煤污病、竹黑粉病的防治；要注意防治竹茎扁蚜、竹蝗、舟蛾、毒蛾等害虫。冬季结合修剪和清洁田园，减少越冬病菌和虫卵数量。

8.3.3对病虫害及时进行预测预报，建立病虫害防治网络和台账。

8.4松土与除草

8.4.1除2—4月外，其他季节应及时清除竹园危害性杂草。

8.4.2每年应松土1次，松土应于6月—7月进行，深度15cm。

8.4.3松土时应及时除去林内老鞭和竹篼、杂草、石块。

8.5施肥

8.5.1全年应施基肥1次，追肥1—3次。

8.5.2冬季施肥应以酸性有机肥为主；春夏季追肥适宜施用尿素等速效肥，即3月、6月、9月,每次宜150kg/hm2—230kg/hm2。

8.5.3提倡林下种植耐荫绿肥，锄下的嫩草宜埋入土中。

9露地一、二年生草花

养护管理内容包括：浇灌与排水、病虫害防治、松土与除草、施肥、补植与换茬等。

9.1浇灌与排水

参照7.1执行。

9.2 病虫害防治

9.2.1贯彻“预防为主，综合防治”的方针，提倡使用生物防治、化学防治和物理防治等多种防治手段来控制病虫害。每年应根据病虫害预测预报及病虫害发生情况，制定短期和中长期病虫害防治计划，应防治病虫害5次以上。

9.2.2草花更换时，应严格检查，防止病虫植株带入花坛。草花换茬时应翻晒土壤，消毒灭菌。

9.2.3每百平方米草花面积内，食叶类和刺吸类害虫危害率不得超过10%，病害发病率应控制在10%以下。

9.2.4对病虫害及时进行预测预报，建立病虫害防治台账。

9.3松土与除草

9.3.1草花换茬间隔期，土壤应进行翻挖、平整和消毒，但间隔期不得超过7天（遇阴雨天顺延）。

9.3.2表层土壤保持疏松，严禁人为踩踏，如有踩踏板结的应及时松土。

9.3.3杂草应控制在不影响景观效果水平下。

9.3.4除草应除早、除小，杂草需连根拔出。

9.4施肥

9.4.1视植物生长状况，适时、适量进行施肥。

9.4.2草花更换后需每月追肥1次。施肥可采用撒施和喷施。肥料可采用复合肥，施肥量不少于15g/m2。

9.4.3花卉花蕾露色前、后适当施追肥，盛花期后不宜施肥。

9.5补植与换茬

9.5.1缺株面积超过0.5m2，必须进行补植。补植草花应同品种同色系。

9.5.2应及时清除残花，当残花量大于50%，必须进行换茬。换茬间隔期间不得超过7天（遇阴雨天顺延）。

9.5.3草花换茬次数根据绿地等级，每年不少于4-6次，新换的草花开花率需达到30%以上。

9.5.4种植草花宜选用杂交F1代品种，且开花率在85%以上。种植密度以黄土不裸露为宜。

10草坪

养护管理内容包括：浇灌与排水、修剪、病虫害防治、除草和切边、施肥、追播、复壮等。

10.1浇灌与排水

10.1.1应根据立地条件、季节差异、草坪习性和生长状况及时浇灌，土壤含水量应保持在50%—60%范围。当叶片发生萎蔫时，应及时浇水，江北地区每年至少10次以上，江南地区每年至少6次以上。每年春季树木萌发前要浇春水至少1次，冬季休眠前浇防冻水至少1次，5月至10月期间，连续15天无降雨应浇透水1次。

10.1.1.1浇水必须湿透根系层，浸湿土层应大于5cm。

10.1.1.2沙质土壤应勤浇水，粘质土壤应合理浇水。

10.1.1.3提倡使用不含有毒物质的中水、雨水和河水浇灌。

10.1.1.4绿地内应逐步完善喷灌或滴管系统。

10.1.2根部积水应在24小时内排除，低洼易积水处应设置排水沟。

10.2修剪

10.2.1草坪应定期修剪，修剪高度应当一致，边缘整齐。观赏型暖季型、冷季型草坪和混播草坪江北地区每年修剪12次以上，江南地区每年15次以上。每年草坪越冬前应重修剪1次，5月至10月期间，每10-15天应修剪1次。一般草坪和杂草型草坪每年应修剪5次以上，越冬前应重修剪1次。

10.2.2草坪生长季节应采用条纹状交叉修剪方式，按1/3原则进行适时修剪。

冷季型草坪留茬高度不超过6-7cm，暧季型草坪留茬高度不超过4—5cm。

当草坪实际高度超过额定高度1/3时，应进行修剪。混播草坪在4月上中旬应对冷季型草坪进行低修剪，降低留茬高度，以确保暖季型草坪出芽。

10.2.3修剪后，草屑应及时清理，确保工完场清。

10.3病虫害防治

10.3.1参照7.3执行。

10.3.2特别注意地下害虫的防治。

10.4除草和切边

参照4.4执行。与树木交界处，边缘应进行切边处理或留出积水穴，宽度宜20—50cm，深度宜10cm。

10.5施肥

10.5.1根据草坪品种、长势情况和气候条件进行施肥。

10.5.2草坪越冬期宜施有机肥料，平时宜薄肥勤施。

10.5.3施用量为有机肥每年宜1kg/m2，复合肥每月宜15g/m2 —20g/m2。

10.5.4施肥方法可采用颗粒撒施、叶面喷施和灌溉施肥。

10.5.5肥料撒施后应立即充分浇水，以免化肥灼伤叶片。

10.6追播

10.6.1 混播草坪应在9月下旬至10月上中旬追播冷季型草坪。

10.6.2 播籽前应进行低修剪，留茬高度应低于3cm。

10.6.3 冷季型草坪播种量应为20g/m2—25g/m2，种子纯度98%以上，播种要均匀。

10.6.4 播种后必须均匀喷水保持土壤湿润，出苗后正常养护。

10.7复壮

10.7.1当枯草层增厚，土层通气性差，空秃严重，杂草明显，必须复壮更新，每3-5年1次。

10.7.2枯草层可采用疏草机或钢齿耙消除；应用打孔机打孔改善土壤通气性；结合打孔增施有机肥、复合肥,并适当覆黄沙改良表层土壤。

10.7.3草坪高低悬殊、出现秃斑或成片杂草侵入,在采取相应的平整除草措施后用同类草籽或草皮修补。

11保洁和秩序管理

11.1绿地（包括水面）、设施应巡视保洁，做到随产随清，要求无垃圾、石子砖块、各种杂物、白色污染物（树挂）。无绿色废弃物（如树枝、树叶、草屑等）。

11.2绿地中无堆物、堆料、搭棚，建筑墙面和树干上无钉拴刻画等现象。

11.3应安排专门地方用于养护工具、机械的安放，绿地中严禁停放任何车辆。

11.4日常保洁人员、安保人员应统一着装上岗，穿戴整齐，并佩戴工号牌，且有所属单位的明显标志等。

11.5每天应定人定时巡视，及时阻止各类偷盗、毁绿行为，并及时报案。

11.6保洁作业应实行夜间清扫作业、日间保洁维护的保洁方式；作业过程中应做到安全、规范、文明、卫生，无明显扬尘。

11.7及时清运清除的各种垃圾、杂物等，严禁现场焚烧。

12技术档案管理

12.1应建立完整的绿化养护管理台账，并由专人负责。绿化资料记录详细，分类清楚，数据详实。

12.2月度养护计划及养护作业应按时记录并符合现状和季节特点，针对性强，不弄虚作假。

江苏省城市园林绿化养护管理分级标准

园林绿化分级管理指根据园林绿地的规模、性质、位置、绿化景观、设施含量、服务对象、重要程度和养护管理标准的高低，将园林绿地的养护管理分成不同等级，由高到低分为：一级绿地、二级绿地、三级绿地。其中：

一级绿地：指在城市中具有较大影响和示范作用的公园绿地、广场绿地和街头绿地，以及城市的重要道路绿地、城市出入口绿地、大型居住区绿地，绿地面积5000平方米以上，绿地内配套设施基本完善，需要配备安保人员，绿地植物种类不少于20种，常绿乔木与落叶乔木的比例不低于1：1，乔灌木种植面积不少于60%；乔灌草配置合理。

二级绿地：指能满足一定区域居民休闲游憩需求的公园绿地，在城市中具有一定影响的广场、街头绿地以及城市的次干道（建议改成城市的一般道路绿地）、具有一定规模的居住区绿地，防护绿地、风景林地街巷和沿线绿化等；

三级绿地指除一级绿地、二级绿地外的其它绿地。

一、一级绿地

1、园林植物养护

树冠完整美观，分枝点合适，枝条粗壮，无枯枝死杈；主侧枝分布匀称、数量适宜；内膛不乱，通风透光。行道树树穴有平整盖板或种植地被植物，黄土不裸露，树穴设施完好。

①乔木树冠完整，生长正常，自然美观。分枝点合适，枝条粗壮，无枯枝死杈；主侧枝分布匀称、数量适宜；修剪科学合理，内膛不乱，通风透光；行道树树穴有平整盖板或种植地被植物，黄土不裸露，树穴设施完好。树木不歪斜（造型树木除外），叶片大小、颜色正常，无黄叶、焦叶、卷叶；无缺、死株。

新补植行道树品种与原行道树基本一致，分枝点偏差在正负10cm内，胸径偏差正负1cm内，保留3级及以上分枝，长势良好，无徒长枝、病虫枝、交叉枝、重叠枝、下垂枝、扭伤枝、枯枝和烂头以及萌蘖枝等。

古树名木得到有效保护，各项养护管理措施到位，树木保持正常生长状态。

花灌木开花适时，株型丰满，枝叶茂密，花后修剪及时合理。

②绿篱、模纹和色块及等修剪及时，整齐一致。造型树木根据不同树木的生长特性及时摘心、攀扎。

③水生植物密度适宜，花期正常、花色鲜艳美观，无干枯叶、残花等。

④攀缘（垂直绿化）植物根据不同植物的攀缘特点，及时采取相应的技术措施，及时清除枯枝，疏删老弱藤蔓；开花的攀缘植物适时开花。

⑤多年生地被植物（含花境）和露地一、二年生花卉生长健壮，色彩鲜艳，株行距适宜，花期整齐，图案清晰。无缺株、倒伏，无枯枝残花（残花量不大于10％）。

⑥竹林保持适宜密度、通风透光、生长健壮、叶色正常，及时清除老鞭、砍伐后的竹蔸、干枯株等。

⑦草坪外观整齐，边缘线清晰，生长旺盛，草根不裸露，生长季节不枯黄，修剪及时，无杂草。

⑧绿地内杂草率≤2%。

⑨病虫害防治技术措施完善，管理得当，病虫害控制及时，乔木被害株率≤10%，绿篱、草坪被害面积≤10%，地下害虫≤10头/m2。无扰民事件发生。

2、园林设施维护（参照园林设施维护管理等级标准的一级标准）

3、保洁和秩序管理

①绿地（含水面）整洁，无条状污染物和块状污染物，点状污染物，每200m2≤2处；无杂物，无树枝、树叶、草屑等生产垃圾，无搭棚、摆摊设点及人为践踏现象；水面无杂物、无异味。

②绿地（含水面）内栏杆、园路、桌椅、路灯、井盖等园林设施应完好、清洁；树干上无钉钉、拴挂和刻划等现象。

③在岗的养护、保洁、安保等人员统一着装，保持衣帽整齐，并佩戴工号牌，且有所属单位的明显标志等；安保设施正常使用。

4、技术档案

建立健全植物养护管理技术档案，并有专人负责。

二、二级绿地

1、园林植物养护

①园林树木树冠基本完整，能正常生长，较自然美观。分枝点较合适，基本无枯枝死杈；主侧枝分布匀称、数量较适宜；修剪合理，内膛不乱，通风透光；树木基本不歪斜（造型树木除外），叶片大小、颜色正常，无明显黄叶、焦叶、卷叶；无枯死株，新补植行道树品种与原行道树一致，分枝点偏差在正负20cm内，胸径偏差正负2cm内，树形、树冠等规格基本一致，保留2级及以上分枝，长势良好，无明显徒长枝、病虫枝、交叉枝、重叠枝、下垂枝、扭伤枝、枯枝和烂头以及萌蘖枝等。古树名木得到较有效保护，各项养护管理措施较到位，树木能够保持正常生长状态。花灌木开花适时，株型丰满，花后修剪及时合理。

②绿篱、模纹和色块等修剪较及时，枝叶茂密，造型优美。

③水生植物密度适宜，花期、花色正常，无明显干枯叶、残花等。

④攀缘（垂直绿化）植物根据不同植物的攀缘特点，能及时采取相应的技术措施，及时清除枯枝，疏删老弱藤蔓；开花的攀缘植物能适时开花。

⑤多年生地被植物（含花境）和露地一、二年生花卉覆盖率98%以上，栽植轮廓较清晰、美观，无明显残缺、残花、残叶、杂草等。

⑥竹林保持较适宜密度、通风透光良好、生长较健壮、叶色基本正常，能及时清除老鞭、砍伐后的竹蔸、干枯株等。

⑦草坪覆盖率95%以上，单块斑秃面积不超过0.2m2或10m2绿地内斑秃面积不超过3块；草坪内杂草率不得超过10%。草坪绿色期：冷季型草坪不得少于260天，暖季型草坪不得少于170天。

⑧绿地内杂草率≤10%。

⑨绿地内病虫害防治及时，无可视的危害症状，乔木被害株率≤10%，绿篱、草坪被害面积≤10%，地下害虫≤10头/m2。

2、园林设施维护（参照园林设施维护管理等级标准的二级标准）

3、保洁和秩序管理

①绿地（含水面）较整洁，基本无条状污染物和块状污染物，点状污染物，每200m2≤3处；基本无杂物，无明显树枝、树叶、草屑等生产垃圾，基本无搭棚、摆摊设点及人为践踏现象；水面无杂物、无异味。

②绿地（含水面）内栏杆、园路、桌椅、路灯、井盖等园林设施基本完好、清洁；树干上基本无钉钉、拴挂和刻划等现象。

③工作人员在岗，能统一着装，保持衣帽整齐。

4、技术档案

建立植物养护管理技术档案，并有专人负责。

三、三级绿地

1、园林植物养护

①园林树木树冠、生长等基本正常，修剪及时，无明显枯枝死杈；主侧枝分布匀称、数量较适宜；修剪合理；树木无明显歪斜（造型树木除外），树木生长基本正常，叶片大小、颜色正常，黄叶、焦叶和卷叶的株数不得超过10%，正常叶片保存率在85%以上；无枯死株，新补植行道树品种与原行道树一致，分枝点偏差在正负30cm内，胸径偏差正负3cm内，树形、树冠等规格基本一致，保留1级及以上分枝，长势良好，无明显徒长枝、病虫枝、交叉枝、重叠枝、下垂枝、扭伤枝、枯枝和烂头以及萌蘖枝等。

花灌木开花适时，花后能够进行修剪。

②绿篱、模纹和色块等能定期修剪。

③水生植物能够正常生长。

④开花的攀缘（垂直绿化）植物攀缘植物能适时开花。

⑤多年生地被植物（含花境）和露地一、二年生花卉覆盖率90%以上。

⑥竹林生长、叶色基本正常，能定期清除老鞭、砍伐后的竹蔸、干枯株等。

⑦草坪覆盖率90%以上，单块斑秃面积不超过0.3m2或10m2绿地内斑秃面积不超过4块；草坪内杂草率不得超过15%。草坪绿色期：冷季型草坪不得少于240天，暖季型草坪不得少于160天。

⑧绿地内杂草率≤15%。

⑨绿地内病虫害防治及时，无可视的危害症状，乔木被害株率≤10%，绿篱、草坪被害面积≤10%，地下害虫≤10头/m2。

2、园林设施维护（参照园林设施维护管理等级标准的三级标准）

3、保洁和秩序管理

①绿地（含水面）基本整洁，无明显杂物，无明显白色污染（树挂），无明显树枝、树叶、草屑等生产垃圾积存，基本无摆摊设点及人为践踏现象；水面无明显杂物，无明显异味。

②绿地（含水面）内栏杆、园路、桌椅、路灯、井盖等园林设施基本完整、清洁；树干上基本无钉钉、拴挂和刻划等现象。

4、技术档案

建立植物养护管理技术档案，并有专人负责。

备注：本附件未涉及的绿化养护管理规范及分级标准参照《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》（2015年8月）

附件二：

项目拟投入人员要求

| 序号 | 范围 | 项目经理 | 绿化主管 | 安全员 | 资料员 | 养护工人数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宿迁江山河两侧 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 2 | 江山大道两侧 |  |  |  |  | 8 |
| 3 | 陆桥六期东侧 |  |  |  |  | 2 |
| 合计 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| 备注：1、表中所注人数为最低配置，采购人有权根据现场实际管养需求，要求养护单位增加养护工人数量，因此产生的所有费用包含在投标报价内。 2、养护单位严格按养护范围人员要求配备人员，养护范围内人员未经允许不得超养护范围作业。 |  |  |  |  |  |  |

附件三：

绿化养护机械设备配置要求

| 序号 | 种类 | 名称 | 数量 | 单位 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿 化 日 常 养 护 机 械 | 喷洒车 | 3 | 8吨/台 | 主要用于绿化浇水，并配有喷雾 |
| 2 |  | 巡查车 | 1 | 辆 | 主要用于日常养护巡视 |
| 3 |  | 高空升降车 | 1 | 辆 | 主要用于高大乔木修剪（可租赁） |
| 4 |  | 草坪修剪机 | 2 | 台 | 主要用于草坪修剪 |
| 5 |  | 手推机动喷雾器 | 2 | 台 | 病虫害防治 |
| 6 |  | 绿篱修剪机 | 8 | 台 | 绿篱修剪 |
| 7 |  | 抽水泵(4寸） | 2 | 台 | 主要用于水车无法驶入区域浇水 |
| 8 |  | 挖掘机 | 1 | 辆 | 用极端天气树木倒伏、抢险救灾 |
| 9 |  | 载客汽车(9座及以上) | 1 | 辆 | 用于运送作业人员 |

绿化养护机械配置样式

喷洒车

喷洒车参数：喷洒车罐体容积：≥10 m3；冲洗宽度：≥24m；洒水宽度：≥14m；后高喷射程：≥38m。（不得使用改装农用车等非整车出厂车辆）

挖掘机                             手推机动喷雾器

绿篱修剪机                          抽水泵

草坪修剪机

附件四：

| 项目 | 序号 | 宿迁高新区园林绿化养护日常考核细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 行为指标 | 1 | 人员着装整齐、服从管理、无投诉、不喝酒上班。 |  |
|  | 2 | 项目经理及项目负责人必须按时参加由考核方召开的养护例会和各种必须参加的考核等会议。 |  |
|  | 3 | 关于甲方下达的整改通知，保持在24小时内完成整改工作，并发送图片至主管部门作为回复。 |  |
| 绿地保洁与维护 | 1 | 绿地内无塑膜、无纸屑、无果皮、无烟头、无便迹、无杂物、无绿化管养衍生物（含落叶）。 |  |
|  | 2 | 不得擅自在绿地内搭建建筑物、构筑物和其他临时设施，三天内清除违建设施。 |  |
|  | 3 | 树木花草被人为破坏后应在24小时内完成补植工作。 |  |
|  | 4 | 绿地因施工造成的破坏，应立即阻止施工并在5分钟内告知甲方。 |  |
|  | 5 | 不得在绿化带内随意掩埋或焚烧垃圾。 |  |
| 修剪 | 1 | 树木适时修剪，保证树形优美，树木抹芽、平茬、修枝、整形及时且准确合理。 |  |
|  | 2 | 草坪修剪高度控制在8cm以下，对于景观草坪必须先清除杂草，然后用专业草坪机进行修剪，及时清理修剪后留下来的草屑、枝叶等。 |  |
|  | 3 | 绿篱、色块、球类、造型树新生梢子不得超过10cm，绿篱修剪要平整、三面光，球冠植物修剪要圆润。 |  |
| 灌溉排涝 | 1 | 干旱时及时浇水并灌足浇透，洪涝时及时排放积水；在雨季应采用开沟、埋管、打孔等排水措施及时对绿地和树池排涝，防治植物因涝致死。绿地和树池内积水不得超过24小时，宿根花卉种植地积水不得超过12小时。 |  |
|  | 2 | 及时喷水除尘，保持园林植物亮丽。 |  |
| 中耕除草 | 1 | 新植树每年春夏之间松土2次，其他树木每年春夏之间松土1次，处杂草、修剪草坪原则上每周1次，绿篱修剪原则上每月2次，保证绿地内无阔叶杂草。 |  |
| 水体养护 | 1 | 保持公园绿地内水体干净，无污染，水草应及时清理，正常有养护人员巡查。不得擅自将绿地内池塘，以任何形式承包给第三方。 |  |
| 公园绿地设施养护 | 1 | 保持公园绿地内健身场地及健身器材、景观灯、果壳箱、座椅、喷泉等实施的完整性。健身场地无垃圾，健身器材损坏要在2天内修复到位。 |  |

| 项目 | 序号 | 宿迁高新区园林绿化养护日常考核细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施肥 | 1 | 春夏季各施1次复合肥或碳铵，不得漏施、少施，乔木胸径5cm以下，每株每次0.25公斤：胸径5-10cm，每株每次0.5公斤：胸径10cm以上，每株每次0.75公斤。 |  |
|  | 2 | 肥料采购、使用有计划、有总结，并严格执行出入库登记，每次使用要邀请绿化管理处人员到场监督。 |  |
| 病虫害防治 | 1 | 早春树木发芽时对树木喷洒一次药剂预防病虫害，冬季清除树下枯枝落叶杂草并对树干进行涂白，生长季节发现病虫害及时防治。 |  |
| 防护 | 1 | 树木死亡没有及时清理和适时补植的和对同品种、同规格进行补植的，对因大风、大雨刮倒的树木要在风雨停后12小时内扶正、支撑并培土，对因雨水冲刷等原因造成土方被冲刷、塌陷的，3天之内修复完毕。 |  |
|  | 2 | 涂白均匀，上口平齐，高度距离地面1.25m，整条道路涂白后上口应保持在同一水平线上。 |  |
|  | 3 | 做好绿地内时令花卉的季节性更换和养护工作 |  |
|  | 4 | 保证园路完整性，损坏应在3天内修复完毕 |  |
| 备注 | 1、对于绿地养护严重缺失的，甲方有权请代理机构核算养护费用，以区审计局审计价格交由第三方园林养护企业进行养护，养护经费由乙方支付。 |  |  |

宿迁高新区绿地管养考核表

| 项目 | 序号 | 评分标准 | 分值 | 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行为指标 | 1 | 人员着装整齐、服从管理、无投诉、不喝酒上班，每违反一例扣0.5分（1分） | 3 |  |  |
|  | 2 | 项目经理及项目负责人必须按时参加由考核方召开的养护例会和各种必须参加的考核等会议，无故迟到扣0.5分；缺席扣1分。（1分） |  |  |  |
|  | 3 | 关于招标单位下达的整改通知，未在规定期限内整改或者整改不合格的扣1分（1分） |  |  |  |
| 绿地保洁与维护 | 1 | 绿地内无塑膜、无纸屑、无果皮、无烟头、无便迹、无杂物、无绿化管养衍生物（含落叶）。每发现一处扣0.5分；（3分） | 8 |  |  |
|  | 2 | 不得擅自在绿地内搭建建筑物、构筑物和其他临时设施或没有及时清除的，每发现一处扣1分；（2分） |  |  |  |
|  | 3 | 树木花草被人为破坏后未及时恢复的，每发现一处扣0.5分；（1分） |  |  |  |
|  | 4 | 绿地因施工造成的破坏，应在招标单位发现前进行阻止并告知招标单位，未及时阻止及告知扣1分；（1分） |  |  |  |
|  | 5 | 将绿化带内的垃圾随意掩埋或焚烧的，每发现一处扣 1分；（1分） |  |  |  |
| 修剪 | 1 | 冬季乔木未进行整形修剪的扣3分，修剪不及时、不达标、擅自改变树木原有树形等扣2分；（5分） | 20 |  |  |
|  | 2 | 乔木萌条未及时清除的，10株以下扣1分，10株以上扣2分；（5分） |  |  |  |
|  | 3 | 草坪未及时修剪，生长高度超过8cm的扣2分，修剪后草坪高度过低导致枯黄的扣1分；（3分） |  |  |  |
|  | 4 | 绿篱、色块、球类、造型树新生梢子超过10cm未及时修剪，发现一处扣1分；（5分） |  |  |  |
|  | 5 | 修剪后的草屑、枝叶没有及时清理、随意掩埋焚烧的，发现一处扣1分；（2分） |  |  |  |
| 灌溉排涝 | 1 | 天气连续干旱3日及以上未及时浇水扣2分，浇水未浇透扣1分；未在限定时间内排涝的扣2分；（5分） | 10 |  |  |
|  | 2 | 未及时洒水除尘，园林植物污浊的扣1分；未在限定时间内排涝的扣2分；（5分） |  |  |  |
| 中耕除草 | 1 | 绿地内有阔叶杂草清除不彻底的，发现一处有5平方米以下的扣1分，5平方米以上的扣2分，杂草基本未清除的扣5分；（5分） | 10 |  |  |
|  | 2 | 杂草清除后未及时隐埋或清运的，每发现一次扣1分；（5分） |  |  |  |
| 水体养护 | 1 | 公园内部水体水草未及时清理，每发现一处扣1分；（2分） | 2 |  |  |
| 养护公园设施 | 1 | 保持公园绿地内健身场地及健身器材、景观灯、果壳箱、座椅、喷泉等损坏未及时修复，每发现一处扣除1分，场地内垃圾未及时清理，每发现一处扣1分；（3分） | 3 |  |  |

| 项目 | 序号 | 评分标准 | 分值 | 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施肥 | 1 | 每年3月至8月底前施3次复合肥，乔木胸径5cm以下，每株每次0.25公斤：胸径5-10cm，每株每次0.5公斤：胸径10cm以上，每株每次0．75公斤.未按规定施肥的扣2分，漏施、少施等扣1分。（6分） | 8 |  |  |
|  | 2 | 肥料采购、使用有计划、有总结，并严格执行出入库登记，每次使用要邀请绿化管理处人员到场监督，否则扣1分。（2分） |  |  |  |
| 病虫害防 | 1 | 早春树木发芽时对树木喷洒一次药剂预防病虫害，没有喷洒药剂预防病虫害的，扣5分；喷洒药剂应通知绿化管理处人员到场监督，否则扣1分；（6分） | 19 |  |  |
|  | 2 | 发现病虫害防治不及时，造成一处有5株以下发病的每处扣除1分，5株以上或成片发病的扣除2分；（5分） |  |  |  |
| 治 | 3 | 冬季未对树干进行涂白的扣3分，涂白不及时扣1分，质量不达标，如上端口不整齐，树根部周围被涂白剂污染等扣2分；（5分） |  |  |  |
|  | 4 | 冬季未及时清除枯枝落叶的，发现一处扣1分；（4分） |  |  |  |
| 防护 | 1 | 树木死亡没有及时清理和适时补植的，每发现一处扣 0．5分，对未同品种、同规格进行补植的，每发现1棵扣1分；（5分） | 17 |  |  |
|  | 2 | 树木刮风刮倒没有按时扶正，培土、浇水和搭支架的，每发现一处扣1分；（5分） |  |  |  |
|  | 3 | 绿地内土方被冲刷、塌陷，或泥土外溢，没有按时修缮完整的，每发现一处扣1分；（5分） |  |  |  |
|  | 4 | 树木裹干物、支撑未未按要求清除或损坏未及时修复的，每发现一处扣1分；（2分） |  |  |  |
| 备注 | 1、被考核方未签字确认时，经考核方2人以上考核组签字的考核表有效。 2、考核方有权根据实际管理需要，对该工作考核打分表进行修改、调整，并拥有最终解释权。 |  |  |  |  |
| 得分 |  |  |  |  |  |

考核人（签字）：

# 第五章  合同文本

合同编号：

政府采购合同

（服务类）

项目名称：宿迁高新区江山河与江山大道绿化养护项目

采购人名称：宿迁高新技术产业开发区管理委员会

成交供应商：

签订地点：

签订日期：2025年  月  日

宿迁高新区江山河与江山大道绿化养护项目承包合同

合同编号：

甲方：

乙方：

根据成交通知书，甲方将宿迁高新区江山河与江山大道绿化养护项目发包给乙方，为了明确甲乙双方权利和义务，履行各自的职责，根据《中华人民共和国民法典》和相关法律、法规的有关规定，经甲、乙双方在平等、自愿、协商一致基础上，签订本养护合同。

第一条  合同期限与服务费。

1、合同期限为：自合同签订之日起至2027年2月止（具体以清单项目特殊描述为准，实际管养开始时间以采购人通知成交人进场为准，养护时间及费用按实结算。）

2、养护费用为人民币大写：       元；小写       元，包含完成该项目所有服务管理内容所需的人工、机械设备、工具器具、垃圾清运、耗材、通讯、服装、胸卡、办公设备、保险、劳保、防疫、春节慰问金、高温费、防暑降温物品费用、维护、草花、草坪复播、苗木补植、清单报价等全部费用以及供应商企业管理费、利润、各种税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

第二条  工程范围及内容：详见采购文件“第四部分 采购需求”。

第三条  绿化养护质量标准及技术要求：详见采购文件“第四部分 采购需求”。

第四条  绿化养护作业要求：详见采购文件“第四部分 采购需求”。

第五条  日常管理要求及项目经理及养护技术人员管理要求：

1、项目经理1名：为养护单位的正式员工，持有园林相关专业中级及以上技术职称，并常驻现场。项目经理负责本项目相关所有工作，建立本项目完整的档案台账资料及内部考核机制。成交后项目经理，不得随意调整，有特殊情况确需调整的须征得采购人书面同意。

2、绿化主管1名

3、安全员1名：具有安全员相关证书。

4、资料员1名:大专及以上学历。

5、养护人员（成交后按要求配备）：根据招标范围及养护标准要求：日常养护人员，根据养护季节需要进行配置，养护人员进行日常考勤打卡，无正当理由未按打卡的养护人员，计入日常考核（具体人员配置见采购需求附件二）。

第六条  考核办法：

对乙方的考核采取固定检查考核与日常检查考核相结合的原则。如行业主管部门出台新的规范或文件，则按新的规范或文件执行，承包单位不得因此提出任何形式的索赔。

考核方式: 对养护单位的考核采取甲方日常检查、月度综合检查相结合的考核原则。

甲方现场代表对乙方工作进行检查考核，每月不少于4次。乙方现场管理人员应在考核表上签字确认，如若乙方管理人员不及时签字确认，甲方一律视为乙方默认甲方的考核评分。

第七条  养护工程进度款：

合同签订后支付合同价的10%作为预付款(乙方须向甲方提供同比例保函)，进度款按照实际接收和完成的管养服务时长和面积计算实际发生的管养费，管养费经费按月考核，

按季度拨付，根据实际管养、施工情况和考核结果。按季度支付，每季度最后一个月的月底前对当季度管养情况进行考核汇总，次月月底前按考核结果据实支付。每月底对管养情况进行考核汇总，当月管养费用的50%作为基本管养费用，50%作为考核费用。付款时由中标人提供正规发票后进行拨付。

注:在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

当月考核成绩在95分以上(含95分)全额支付当月全部管养费用;

当月考核成绩在90-95分(含90分)之间的，当月管养费用为:基本管养费用+[(实际得分)/100]*考核费用;

当月考核成绩在80-90分(含80分)之间的，当月管养费用为基本管养费用+[1-2x(100-实际得分)/100]x考核费用;

当月考核成绩在60-80分(含60分)之间的，当月管养费用为基本管养费用;当月考核成绩在60分以下为不合格，当月管养费用不予支付。

履约期间，承包人发生连续3个月考核成绩为不合格的或连续12个月内有5个月考核成绩为不合格的，发包人有权单方终止合同并扣除厢约保证金。

责任单位对于合同约定的任务不积极配合或完成不及时的，公司有权安排其它有资质的单位完成，其产生的费用从当月养护费用中扣除，不足的从该责任单位合同履约保证金中扣除。

（2）养护合同期间，如出现养护缺陷，乙方应及时予以更正,甲方有权扣留缺陷出现之日起的养护费，直至缺陷更正。甲方通知后乙方仍未按要求更正的，乙方除应承担违约责任外，甲方有权自行或委托其他人进行更正，由此而产生的费用，由乙方承担。不足的从该单位合同履约保证金中扣除。

（3）本工程养护过程中若有面积变动，据实调整养护面积，养护面积的调整以甲方发出的书面通知为准。

（4）乙方须认真保护所承担养护区域的绿地及绿化材料，加强日常巡视如遇第三方开挖，应主动检查其开挖证明，并跟踪其开挖活动，避免绿化材料缺损；如开挖方无法出具其有效的开挖证明，乙方应及时制止其开挖行为并通知地方执法部门和甲方，否则由乙方不作为而造成的苗木缺损、死亡等一切后果由乙方承担。并纳入考核，所造成的损失由乙方承担。其风险费用应全部包含在养护费用报价中。

（5）合同分包内的乔灌木及地被植物，在履行日常维护中需确保100%成活（投标时履约责任期内死亡苗木风险需考虑在投标报价内），因各种原因苗木死亡的做好日常统计记录，经申请甲方签字确认后方可清除，并及时补植，补植季节应在每年春季、秋季集中补植，如不及时补植或赔偿的，甲方有权安排第三方进行补植，费用从养护款中按审定的苗木综合单价3倍扣除。

（6）养护期内任何缺失、损坏或生长不良的苗木须按合同规定的同种类、同规格进行更换、补种；未进行补植或更换的按审定的苗木综合单价3倍扣除费用。

（7）养护期间如遇因改造等原因交由其它部门管理的绿地，其工程量从养护分包内核减，养护费用也相应扣减。

（8）项目经理每天实行签到打卡制度，现场设置考勤机，费用投保人计入相关报价，1小时内未联系不上并未及时回复的算无故缺勤，无故缺勤纳入日常考核。

（9）项目经理应按时参加由甲方召开的月度养护考核、未请假或请假未经同意擅自缺席的纳入日常考核。

（10）入场后应迅速对项目绿地、园林植物外貌进行修整，3个月内达到绿地养护等级标准的要求，期间因修整绿地发生的补植、整地、清理碴土垃圾等一切工作，其费用包含在本标的报价内，不再追加计算。

2、乙方指定的户主名称、开户银行、银行账号如下：

户主名称：

开户银行：

银行账号：

3、乙方指定的户主名称、开户银行、银行账号发生变更、撤销等事宜，应当及时以书面形式通知甲方，并以乙方重新确认的户主名称、开户银行、银行账号为准。

4、甲方将服务费汇入乙方指定的银行账户之日即为甲方己履行付款义务，由于银行或乙方过错，造成服务费无法支取、承兑、或支取迟延，甲方不承担责任。

第八条  甲方有以下权利和义务。

1、拥有对乙方的养护行为进行监督指导、要求乙方提高养护标准、制止乙方危害的行为、审定乙方重大养护作业措施等权利。

2、甲方有权对乙方养护情况进行检查。如发现有不符合标准之处，有权要求乙方即时进行整改。乙方未按要求及时进行整改的，甲方有权委托第三方进行养护，因此产生的的费用由乙方承担。

3、根据本合同规定的养护服务费用标准，按时支付乙方费用。如因特殊情况承包费未能按时拨付到位，乙方不得以此为由而不履行本合同规定义务，否则，甲方将按规定处罚；

第九条  乙方的权利和义务。

1、乙方拥有依法取得报酬，就养护工作向甲方提出建议和意见等权利。对甲方管理检查人员不按标准检查，假公于私的可越级反映，对合同业务内工作争议进行正常途径申诉；

2、教育员工文明服务，礼貌待客，并严格遵守甲方各项规章制度，如因乙方员工原因给甲方造成经济或名誉上的损失，乙方应负责赔偿甲方因此造成的损失。

3、成交后须迅速做好准备工作，确保能按公司合同要求进场养护，成交后要在一个月内对现场苗木清点，与清单不符的要以书面形式上报，否则一律按清单执行。

4、乙方与工人签订劳动合同并按照劳动法规定缴纳相应的社保，所有工人劳动合同和相关证明（如社保等）必须报甲方备案，如不能及时提供合法用工的相关证明，甲方有权与乙方终止合同。

5、乙方雇佣员工应具备应变突发事件的能力，并提供花名册由甲方备案。

6、养护作业人员务必穿着统一工作制服并持证上岗，甲方有权视工作需要要求乙方临时性增加养护人员，若养护人员长期不到位导致养护工作不能有效开展，造成苗木缺损、景观被破坏等严重事故，甲方有权终止其养护合同，所造成的损失由养护单位承担。

7、在日常养护中，养护人员工作时须穿戴印有明显公司标识的统一服装，涉及到道路绿地养护的人员须穿反光背心，不按要求设置警示标志，存在一定安全隐的，纳入日常考核。因养护单位养护作业中未做安全安全措施，导致人身伤害财产损失的，一律由养护单位自行承担，并纳入考核（乙方须每年给养护人员购买意外伤害保险并提供有效证明）

8、负责对绿化管养人员进行教育、培训、考核和管理，组织做好绿地植物及绿化管养设备的安全防范工作，如因人员工作上疏忽或失职直接造成绿化植物及绿地管养设施设备被盗、毁坏、火灾、水电等重大安全事故，供应商承担一切赔偿责任。履约期间，如若发生工作人员工伤或工作人员人身伤亡事故，均由乙方负责，与甲方无关。加强安全意识防范，养护单位工作人员发生安全事故、人身伤亡、疾病意外等，由乙方承担一切经济和法律责任。

9、制定和建立绿化管理相关制度（需甲方认可）和台账，建立每月自查制度，如实填写自查报表，自查与台账按时报甲方。

10、养护范围之外的突发性工作，乙方必须配合甲方协调安排，不得以各种理拖延，如乙方拖延或未执行甲方指令的，甲方将按规定扣除一定养护费用。

11、乙方应详细做好每月的养护台账，建立养护档案，按照甲方要求做好每月阶段性苗木清点、绿化日常养护资料汇总、影像资料收集等工作，未在甲方规定时间内完成纳入日常考核。

12、承包单位在履行合同期间，需积极参加省、市各类工程争先创优工作（相关费用纳入报价）。

13、肥料管理：按招标需求执行。

14、防汛、防风、抗旱 、防寒等抗灾抢险应急保障工作要求：

（1）前期准备工作：成交人要建立完善园林绿化抗灾抢险应急预案机制，成立抗灾抢险应急专项工作小组，通过微信、QQ 建立通讯工作网络，落实抢险队伍，添置必须的抗灾抢险机械设备、材料工具等，做到召之即来，全面做好抗灾抢险各项应急保障工作。

（2）抗灾抢险工作：成交人要安排人员密切关注气象部门气象报告，灾情发生时组织人员外出巡查，全面掌握园林绿化受灾发生情况及发展趋势，并随时向采购人汇报反馈抗灾抢险相关情况。成交人要按照应急预案要求，及时采取有效措施减少损失，消除安全隐患，保障人民生命和财产安全。紧急情况要随时安排处理解决，一般情况要在灾后 24 小时内处理完毕。除不可抗力因素外，因成交人抢险不力造成的一切后果和法律责任均由成交人承担。

15、承包单位在缺陷责任期结束后，需做好绿化养护工程各类结算、竣工验收及审计相关资料。

16、乙方应在每月28日之前向甲方提交下月工作计划。

17、专用条款要求：

（1）供应商报价要充分考虑管养面积以及宿迁市最低工资标准、各项社会保险及意外伤害强制保险、管养设备、工具材料等必要的劳动生产资料、税收及合理利润等均含在报价里。

（2）乙方必须坚决避免相关人员单独和集体上访，若一年内连续出现两次，甲方有权解除合同，并根据情节轻重有权给予经济和行政处罚。

（3）保证本项目员工工资标准不低于宿迁市最低工资标准，保证不克扣和拖欠工资，工资支付最长周期小于30天；若本项目出现拖欠农民工工资现象，无须征得供应商同意，直接从农民工工资保证金中代为支付。

（4）按照新《劳动合同法》要求，为所有雇员缴纳各项社会保险及其他强制保险，做到应保尽保。

（5）养护作业人员务必穿着统一工作制服并持证上岗，按照规范规定，进行安全施工，若发生安全责任事故，所有责任均由承包人承担。

第十条  企业信用管理

对乙方的信用管理，按照《宿迁市建设市场信用管理办法》（宿建发〔2017〕153 号）的规定，纳入宿迁市建设市场统一管理。除相关文件规定以外，乙方有以下情形之一的，记入一般失信行为：

1、乙方不能按时对甲方指出的管养问题进行整改到位，一个月内出现三次。

2、一个月度考核周期内，人员到岗率超过三次低于 90%，超过三次发现人员未统一服装。

3、甲方召开的管养会议，项目经理或技术负责人未履行请假手续，半年内迟到三次或缺席两次。

4、甲方3个小时以内无法通过电话与乙方指派的项目经理或技术负责人取得联系。

5、发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为,造成农民工上访。

6、乙方未按要求为聘用工人缴纳意外伤害保险的，发生安全事故造成不良社会影响。

7、半年内超过三次不积极响应甲方相关工作要求。

第十二条  履约保证金

l、签订合同前，乙方必须向甲方交纳成交价的5％作为合同履约保证金，保证金不计息。

2、承包期满后，甲方对乙方在承包期内履约无异议情况下5个工作日内无息退还履约保证金。

3、乙方不能按期保质保量完成绿化养护业务或单方中止合同，除承担相关责任外，甲方有权没收合同履约保证金。

4、乙方同意甲方有权直接将履约保证金用于下列情况之一：

（1）因乙方雇员过错，造成苗木损坏、丢失等损失赔偿。

（2）因乙方雇工发生工伤，或乙方雇工造成甲方职工、外来人员身体伤害，乙方未能及时承担责任，导致甲方支付、赔偿、垫付的医疗费用。

（3）因乙方不履行本合同义务，或履行本合同义务不符合约定，导致甲方委托第三人履行养护工作而产生的所有费用。

5、保证金不足以甲方替乙方支付、赔偿、垫付费用时，乙方应当自行支付、赔偿、垫付费用的不足部分。

6、如果双方履行本合同至期限届满，或经双方协商一致，或出现法定事由，必须提前解除、终止本合同时，在本合同被解除、终止后十五日内由甲方一次性将剩余保证金退还给乙方。

第十三条  违约责任

1、甲乙双方无正当理由不得无故终止和解除合同，否则视为违约，违约方应向对方支付每日未付养护费的百分之二的违约金。

2、乙方养护质量达不到规定养护标准，被上级领导检查提出批评的，每月达到2次、每季度累计超过5次，甲方有权终止合同。

3、综合考评乙方连续2月考核得分低于70分的，合同自动解除，履约保证金全额扣除甲方有权解除合同并视为乙方违约。

4、项目经理不得擅自变更，特殊情况确实须变更项目经理（即项目负责人），应至少提前5天以书面形式通知甲方，须征得甲方同意且不低于原项目经理标准，并经过甲方考核合格后方可变更，且养护合同期内更换项目经理或技术负责人仅限一次（甲方要求更换的除外）。如后期再次更换项目经理或技术负责人承担违约金30000元/次，更换达三次以上，甲方有权立即终止本项目承包合同，清退出场，不予退还其履约保证金，由此产生的一切法律责任和经济损失均由乙方承担，甲方有权要求更换其不称职的项目经理及技术负责人，项目经理和技术负责人试用期为3个月，3个月后视其履职情况决定去留。

5、在承包范围内按标准和周期完成各项任务，不以任何形式转包给其它单位和个人，否则，乙方应承担违约责任，甲方有权终止合同。

6、乙方与工人签订劳动合同并按照劳动法规定缴纳相应的社保，所有工人劳动合同和相关证明必须报甲方备案，如不能及时提供合法用工的相关证明，甲方有权与乙方终止合同。

7、养护作业人员务必穿着统一工作制服并持证上岗，甲方有权视工作需要要求乙方临时性增加养护人员，若养护人员长期不到位导致养护工作不能有效开展，造成苗木缺损、景观被破坏等严重事故，甲方将终止其养护合同，所造成的损失由养护单位承担。

第十四条  合同生效、终止、变更。

1、合同生效:本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

2、合同终止：出现下列情况之一，甲方可单方终止合同。

（1）合同限期届满时自行终止；

（2）擅自将承包业务转包、分包给第三者；

（3）违反法律法规造成恶劣影响；

（4）严重违反《江苏省城市园林绿化植物养护管理规范》；

（5）连续2月考核得分低于70分的；

（6）发生多次投诉，情况属实、影响恶劣的事件；

（7）出现一年内相关人员单独和集体上访累计达两次的；

（8）出现合同中列出的终止事由；

（9）因政府行为、政策变动可终止合同。

3、变更本合同内容或有未尽事宜，由双方协商解决或签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

第十五条  合同组成附件及效力。

1、甲乙双方签订承包合同；

2、响应文件；

3、采购文件及补充资料；

本合同一式捌份，其中正本贰份，副本陆份。甲、乙双方各执正本壹份，副本甲方执伍份，乙方执壹份。当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

甲方(盖章)：                           乙方(盖章):

法定代表人或其委托代理人               法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：                         (签字或盖章)：

合同签订时间：  年   月   日

合同签订地点：宿迁高新区

# 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、磋商申请及声明

二、投标人基本情况

三、法人授权书

四、磋商报价表

五、投标报价明细表

六、中小企业或残疾人福利性单位声明函

七、企业业绩

八、项目负责人业绩

九、项目组成员

十、项目实施方案

十一技术要求响应及偏离表

十二、拟投入的设备车辆配备

十三、磋商所需其他材料

## 一、磋商申请及声明

响应声明及承诺函

宿迁高新技术产业开发区管理委员会：

根据已收到的项目编号为        的宿迁高新区江山河与江山大道绿化养护项目的竞争性磋商文件，我单位在参加本项目竞争性磋商活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目磋商时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按磋商文件要求提交响应文件，响应磋商文件规定的响应有效期；

四、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

供应商名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

## 二、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 供应商类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 无需提供营业执照等证明材料 |  |  |

## 三、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就                   号宿迁高新区江山河与江山大道绿化养护项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 四、磋商报价表

本次为首次报价                           货币单位：人民币元

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 宿迁高新区江山河与江山大道绿化养护项目 | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写） | 金额大写 |  |

供应商（CA电子签章）：  供应商名称

日期：   年   月   日

## 五、投标报价明细表

附已标价工程量清单(含综合单价分析表）

## 六、中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加宿迁高新技术产业开发区管理委员会的宿迁高新区江山河与江山大道绿化养护项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称）  ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖CA电子公章）：

日期：  年  月  日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加宿迁高新技术产业开发区管理委员会的宿迁高新区江山河与江山大道绿化养护项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：              （盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

（备注：1、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督；2、非残疾人福利性单位不需提供此函；）

## 七、企业业绩

供应商承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 | 合同签订日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

## 八、项目负责人业绩

拟选派的项目负责人业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 | 合同签订日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

## 九、项目组成员

拟选派项目经理简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业技术职称 |  |  |  |  |  | 执业资格证书及注册编号 |  |  |  |  |
| 主要主持的类似项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 合同甲方 |  |  | 获得的 奖项 |  |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标文件中需按要求提供项目负责人有关证书证明。

2、如中标，项目负责人须本表承诺实施，不得更换。

项目拟投入人员一览表

| 姓名 | 本项目 拟任职务 | 技术职称或资格证书编号 | 学历 | 身份证号 | 主要资历及 担任过的职务 | 最低要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  |  |  |  | 为供应商的正式员工，具备园林绿化相关专业中级及以上技术职称。响应文件中提供职称证、2024年10月（含）以来本单位为其办理的任意1个月社会养老保险或医疗保险缴纳证明电子件。 |
|  | 绿化主管 |  |  |  |  |  |
|  | 安全员 |  |  |  |  | 具有安全员相关证书。响应文件中提供安全员相关证书电子件。 |
|  | 资料员 |  |  |  |  | 具有大专及以上学历。响应文件中提供毕业证电子件。 |
|  | ……… |  |  |  |  |  |

注：投标时提供以上人员要求的相应证书电子件，如投标人中标，项目拟投入人员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。

单位名称：（加盖CA电子公章）

拟投入养护工人数量

| 序号 | 范围 | 养护工人数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 宿迁江山河两侧 | 8 |
| 2 | 江山大道两侧 | 8 |
| 3 | 陆桥六期东侧 | 2 |
| 合计 |  | 18 |
| 备注：1、表中所注人数为最低配置，投标时仅须提供各项人员数量，待成交人收到中标通知书之日起15个工作日内将人员按要求配备到位，并报送所配备工作人员的名单、相关证书复印件，排班情况、工作时间等材料报采购人审核，采购人可根据实际需求进行安排调整。如后期工作人员人数不能满足实际管养要求，应无条件增加人员。采购人有权在各类抢险或应急突击任务时要求中标人增加人员数量，因此产生的所有费用包含在本项目的报价内。经采购人审核通过的所有人员在合同期内不得随意调整，如有调整，须报经采购人现场负责人同意。 2、成交单位严格按范围人员要求配备人员，范围内人员未经允许不得超范围作业。 |  |  |

单位名称：（加盖CA电子公章）

## 十、项目实施方案

格式自拟

## 十一、技术响应偏离表

响应偏离表

| 磋商文件内容 | 响应文件内容 | 偏离内容及说明 （正偏离、负偏离、无偏离） |
| --- | --- | --- |

单位名称：             （盖CA电子公章）

1、凡响应文件中所投货物或服务与采购文件有偏离的（包括正偏离，用+号表示和负偏离，用-号表示），均应在此表中详细列出并说明理由（内容较多的可以标注见响应文件第几页）。

2、供应商所投产品如与采购文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

3、响应部分可后附详细说明及技术资料，并注明响应文件中对应的页码范围。

## 十二、拟投入的设备车辆配备

| 序号 | 种类 | 名称 | 最低数量 | 实际投入数量 | 单位 | 车辆主要技术参数 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿 化 日 常 养 护 机 械 | 喷洒车 | 3 |  | 8吨/台 | 罐体容积：≥10 m3；冲洗宽度：≥24m；洒水宽度：≥14m；后高喷射程：≥38m。（不得使用改装农用车等非整车出厂车辆） | 主要用于绿化浇水，并配有喷雾 |
| 2 |  | 巡查车 | 1 |  | 辆 |  | 主要用于日常养护巡视 |
| 3 |  | 高空升降车 | 1 |  | 辆 |  | 主要用于高大乔木修剪（可租赁） |
| 4 |  | 草坪修剪机 | 2 |  | 台 | 排量:725/803cc、驱动方式:液压驱动、切割宽度:＞100mm、切割高度＞25mm、整油箱容量:10L、整机净重:275kg。 | 主要用于草坪修剪 |
| 5 |  | 手推机动喷雾器 | 2 |  | 台 |  | 病虫害防治 |
| 6 |  | 绿篱修剪机 | 8 |  | 台 |  | 绿篱修剪 |
| 7 |  | 抽水泵(4寸） | 2 |  | 台 |  | 主要用于水车无法驶入区域浇水 |
| 8 |  | 挖掘机 | 1 |  | 辆 |  | 用极端天气树木倒伏、抢险救灾 |
| 9 |  | 载客汽车(9座及以上) | 1 |  | 辆 |  | 用于运送作业人员 |

备注：本表可自行添加，提供相关证明文件。                                        单位名称：（加盖CA电子公章）

## 十三、磋商所需其他材料

请在此文档中增加磋商所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它供应商认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。