竞争性磋商文件

| 项目名称 | ： | 储备地块绿化管养项目 |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 | ： | JSZC-321300-SCYH-C2025-0032 |

（ 服务 类项目， 是 专门面向中小企业）

| 采购人 | ： | 宿迁市土地储备中心 |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构 | ： | 宿迁恒新工程项目咨询有限公司 |
| 日期 | ： | 2025年08月06日 |

总  目  录

第一章  磋商邀请	２

第二章  供应商须知	６

第三章  合同文本	２４

第四章  采购需求	４６

第五章  评审方法与评审标准	６３

第六章  响应文件格式	６８

- 第一章  磋商邀请

受[宿迁市土地储备中心]的委托，[宿迁恒新工程项目咨询有限公司]就[储备地块绿化管养项目]（[JSZC-321300-SCYH-C2025-0032]）项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

（储备地块绿化管养项目）竞争性磋商项目的潜在供应商应通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”自行免费下载磋商文件，并于2025年08月18日09点30分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321300-SCYH-C2025-0032

2.项目名称：储备地块绿化管养项目

3.预算金额：135万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为132万元，超过最高限价的作无效标处理。

5.采购需求（简介）：按照《宿迁市城市园林绿化分级管养标准》（宿建发〔2022〕10号）的要求，宿迁市土地储备中心拟对7个地块实行二级管养，7个地块面积约986亩，7个地块地点和面积分别为：1.融创黄河映东侧地块：面积约89亩；2.幸福世纪苑西侧地块：面积约165亩；3.幸福世纪苑南侧地块：面积约55亩；4.万科东侧地块：面积约64亩；5.运河沿线地块：面积约240亩；6.项王路南侧地块：面积约205亩；7.南师大附属中学城北路校区南侧地块：面积约168亩。详细内容见本磋商文件第四章。

6.合同履行期限：1年，自合同签订之日起计算。

7.本项目不接受联合体参与磋商。

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供声明及信用承诺）；

2.信用信息。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商须为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位（须提供《中小企业或残疾人福利性单位声明函》，或监狱企业证明文件）。非中小型企业参与本项目投标，将作无效标处理。

（二）本项目的特定资格要求：供应商拟派的项目负责人具有园林绿化专业中级（含）以上职称（专业以职称证书为准，如职称证书反映不出园林绿化专业则以《专业技术资格评审申请表》评审专业为准）且须提供自2025年2月份以来任意一个月本单位为其缴纳的社会保险证明（证明以社保主管部门出具的为准）。

- 三、获取磋商文件

1.磋商文件获取时间：2025年08月07日09:00至2025年08月13日18:00。

2.方式：供应商应在采购文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个包。供应商未按要求获取竞争性磋商文件导致无法磋商的，后果自负（其响应文件不予接受）。

- 四、提交响应文件截止时间

1.提交响应文件截止时间、磋商时间：2025年08月18日09点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。采购公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易电子服务平台、江苏省财政部门指定的媒体。

- 六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-84363063

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

- 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名称：宿迁市土地储备中心

地址：江苏省宿迁市宿城区洪泽湖路793号

联系人：丁溪

联系方式：13401898605

2.采购代理机构信息

名称：宿迁恒新工程项目咨询有限公司

地址：宿迁经济技术开发区城宇商业广场一区D栋103室

联系人：赵春花、叶青青

联系方式：88880320/17768948157

- 八、其他

1.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2.本次磋商不收取磋商保证金。

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商（以下简称磋商）方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第4.2.2种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2采购人支付，具体方式及标准为：按照宿迁市自然资源和规划局制定的标准由采购人支付招标代理服务费，可通过转账、支票或数字人民币等方式支付。

- 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、磋商文件的澄清

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

- 8、磋商文件的澄清和修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，更正公告应在提交首次响应文件截止时间至少5日前发出；不足5日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行修改。

8.3采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件递交截止日期和磋商日期。

8.4磋商文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在投标人。

8.5供应商应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后磋商文件），如因供应商原因未能及时下载澄清和修改后的磋商文件，由此造成的相关责任，由供应商承担。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1供应商应仔细阅读“磋商文件”的所有内容，按“磋商文件”第六章“响应文件格式”编制“电子响应文件”，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。本次磋商不接受纸质响应文件。供应商须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“磋商文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各供应商在编制响应文件时请按照磋商文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。

10.2供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商申请及声明函、开标一览表等部分。

10.3响应文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，供应商可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的供应商，按照无效响应处理（因“苏采云”系统导致解密失败的除外）。

10.5如标书制作工具中的格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件为准。

10.6成交后按相关要求提供与电子响应文件一致的纸质打印响应文件4份。

注：（1）响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）磋商文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则磋商小组可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书证明资料的原件，但电子响应文件中未包含相关资料电子件的，磋商小组可以视同其未提供。

- 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。供应商响应文件中的报价作为首次报价，不公开；以最后报价作为评审价。投标报价内容包括：服务本身、交通费、人工费、服务费、税金以及完成本项目过程中的涉及到此的其他一切费用）。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.2成交人的响应文件作为项目合同的附件，其有效期至成交人全部合同义务履行完毕为止。

- 四、响应文件的递交

- 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

- 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。供应商应将电子响应文件上传至“苏采云”系统对应的本次磋商分包中，未及时上传的，采购人不予受理。响应文件提交截止时间后，供应商对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。

- 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

21.2.1供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.3在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加磋商活动和在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23、磋商小组

23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

- 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25、评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在规定时间内通过苏采云系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（加斜体下划线内容或打“★”内容为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

- 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

按以下第（2）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第2种方式确定成交供应商的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

28.3成交供应商确定后，采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.4.1提供虚假材料谋取成交的。

28.4.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.4.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.4.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.4.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.4.7将政府采购合同转包的。

- 29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：宿迁市土地储备中心/宿迁恒新工程项目咨询有限公司

联系电话：13401898605/0527-88880320

通讯地址：江苏省宿迁市宿城区洪泽湖路793号/宿迁经济技术开发区城宇商业广场一区D栋103室

29.5以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

- 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载成交通知书。成交供应商可自行下载打印《成交通知书》，《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

31.3磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.4签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

31.5本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：       /      ；

2.不允许分包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

31.6履约保证金

按照以下第 （1） 方式确定履约保证收取方式。

（1）不收取履约保证金。

（2）履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额按采购合同总价的 / %[使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代缴纳履约保证金，按采购合同价的 / %]计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下第 / 种方式实行：

a.货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

b.服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；

c.工程类项目，项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到供应商退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险） 的通知》 （苏财购﹝2023﹞150号）。

- 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

33.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

34、验收及付款

34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

34.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 35、付款

按照以下 （2） 类项目确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

（1）货物类项目

预付款：合同金额的  /  %，合同签订后按规定支付；

进度款：           /                     。

（2）服务类项目

预付款：合同金额的 10 %，合同签订后按规定支付；

进度款：剩余款项根据实际管养情况和考核结果，每满6个月收到供应商发票后10个工作日内支付1次养护费用。

注：1.本文件中表述的养护费用、季度管养费用的相关表述仅用于本项目的结算需要，仅适用于本项目结算表述。养护总费用=合同总价，季度管养费用=合同总价/4个季度。

每季度底对管养情况进行考核汇总，当季度管养费用的70%作为基本管养费用，30%作为考核费用。

当季度考核成绩在90分以上（含90分）的，当季度管养费用为：基本管养费用+考核费用；

当季度考核成绩在70—90分（含70分）之间的，当季度管养费用为：基本管养费用+[（实际得分）/100]*考核费用；

当季度考核成绩在70分以下的为不合格，当季度管养费用为：基本服务费用。

季度考核成绩在50分以下的，当季度管养服务费全部扣除。

履约期间，供应商发生连续2个季度考核成绩为不合格的，采购人有权单方终止合同。

2.在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

- 工程类项目

预付款：合同金额的 /  %，合同签订后按规定支付；

进度款：           /                        。

- 第三章  合同文本

政府采购合同

（服务类）

项  目  名  称：储备地块绿化管养项目

甲          方：宿迁市土地储备中心

乙          方：

签  订  日  期：      年      月      日

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

- 政府采购合同

项目名称：储备地块绿化管养项目

项目编号：JSZC-321300-SCYH-C2025-0032

甲方：（买方）宿迁市土地储备中心

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据储备地块绿化管养项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

- 一、合同内容

1.1 标的名称：储备地块绿化管养项目

1.2 标的质量：符合《江苏省城市绿地养护管理计价定额》（2017版）、《江苏省城市园林植物养护管理规范及分级标准（201508）》二级标准、《江苏省城市园林建筑和设施维护管理规范》相关要求，按照《宿迁市园林绿化养护管理标准》二级标准、《宿迁市城市绿地养护管理工作月历》要求。

1.3 标的数量（规模）：1项

1.4 履行时间（期限）：1年，自合同签订之日起计算

1.5 履行地点：甲方指定地点

1.6 履行方式：乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同。

- 二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：______________元整（¥_______）人民币。

- 三、服务内容及要求

3.1服务内容

按照《宿迁市城市园林绿化分级管养标准》（宿建发〔2022〕10号）的要求，甲方拟对以下地块实行二级管养。1.融创黄河映东侧地块：面积约89亩；2.幸福世纪苑西侧地块：面积约165亩；3.幸福世纪苑南侧地块：面积约55亩；4.万科东侧地块：面积约64亩；5.运河沿线地块：面积约240亩；6.项王路南侧地块：面积约205亩；7.南师大附属中学城北路校区南侧地块：面积约168亩。

3.2服务要求

3.2.1养护范围

主要内容包括绿地环境清理，所有各类植物养护，包括绿化苗木浇灌与排水、整形与修剪、病虫害防治、松土与除草、施肥（基肥与追肥）、树木涂白，切边与留积水穴，弱苗复壮，树木防护、支撑、裹干物整理，宿根花卉等其他各类植物补植、修剪整理与养护，绿地防火、绿化巡查、定期无人机巡查等绿地防护工作。

| 序号 | 名称 | 范围 | 绿化管养面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 融创黄河映东侧地块 | 东至阅湖路（浦柳路）、西至风荷路、南至八一路、北至宿支路 | 约89亩 |
| 2 | 幸福世纪苑西侧地块 | 东至金谷路、西至浦柳路（阅湖路）、南至八一路、北至宿支路 | 约165亩 |
| 3 | 幸福世纪苑南侧地块 | 东至黄河路、西至金谷路，南至滨河路、北至八一路 | 约55亩 |
| 4 | 万科东侧地块 | 东至金谷路、西至浦柳路（阅湖路）、 南至滨河路、北至八一路 | 约64亩 |
| 5 | 运河沿线地块 | 东至道路、西至幸福北路、南至城北路、北至运河湾路 | 约240亩 |
| 6 | 项王路南侧地块 | 东至饮马堤路，南至杨公路，西至花园路，北至项王路 | 约205亩 |
| 7 | 南师大附属中学城北路校区南侧地块 | 东至阅湖路，南至宿支路，西至闻涛路，北至城北路 | 约168亩 |

注：本项目苗木数量具体以养护现场为准，乙方须自行前往勘查现场，并进行项目现状分析，因现状分析不足造成的一切损失均视为乙方让利行为。

3.2.2信用管理

对乙方的信用管理，按照《宿迁市建设市场信用管理办法》（宿建发〔2017〕153号）的规定，纳入宿迁市建设市场统一管理。除相关文件规定以外，乙方有以下情形之一的，记入一般失信行为：

3.2.2.1乙方不能按时对甲方指出的管养问题进行整改到位，一个季度内出现三次。

3.2.2.2一个季度考核周期内，人员到岗率超过三次低于90%。

3.2.2.3甲方3个小时以内无法通过电话与乙方指派的项目经理或技术负责人取得联系。

3.2.2.4发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为,造成农民工上访。

3.2.2.5半年内超过三次不积极响应甲方相关工作要求。

3.2.2.6其它违反招标文件有关要求的，以甲方认定为准。

3.2.3人员及设备要求

3.2.3.1人员配备要求

由乙方根据采购文件要求在规定时间内配备到位，并依法签订劳动合同，缴纳意外伤害险，人员名单及人员资格证书由甲方按上述要求审核后进场。未经甲方认可，考核中发现工人到岗数达不到文件要求的，甲方将直接从季度管养款中扣除未发生的费用。

3.2.3.1.1乙方项目经理必须按时参加由甲方召开的养护例会和各种必须参加的考核等会议；特殊情况不能参加的，本人必须提前履行请假手续，经同意后，方可委托其他人代替参加，且30天内仅限委托他人参加一次。如有违反承担违约金1000元/人次。

3.2.3.1.2乙方不得随意更换本项目的项目经理，因特殊情况确需更换的，应提前5天以书面形式通知甲方，拟更换的项目经理需满足采购文件要求，经甲方同意后方可到岗行使各项职权，履行前任的义务，且服务期内更换项目经理仅限一次（甲方要求更换的除外）。如后期再次更换项目经理乙方须承担违约金10000元/次。

3.2.3.1.3甲方有权要求更换不称职的项目经理及技术负责人，项目经理及技术负责人试用期为3个月，3个月后视其履职情况决定是否要求乙方更换。如乙方拒不按要求更换到位的，甲方单方有权立即终止本项目合同，清退出场，按合同结清当期已发生项目管养款，由此产生的一切法律责任和经济损失均由乙方承担。

3.2.3.1.4乙方应按照相关政策文件规定做好人员体检、保险购买等工作，履约期间，如发生乙方员工引发的劳动纠纷、员工工伤或人身伤亡事故、或因乙方人员身体不健康导致在岗位上突发病情等，均由乙方承担一切责任，与甲方无关。

3.2.3.1.5人员工资不得低于宿迁市最低工资标准。合同期内，乙方应按照招标文件要求按时按月发放人员工资及相关福利待遇，如合同期内经劳动部门核查乙方存在拖欠工资情况属实的，乙方承担一切经济、法律责任，与甲方无关。

3.2.3.1.6乙方进场时，须满足本项目人员资质资格要求，未经甲方认可，考核中发现工人到岗数达不到招标文件要求的，甲方将直接从季度管养款中扣除未发生的费用。人员缺岗、迟到、早退的，除正常考核扣分外，项目经理存在这些情况的，乙方须支付违约金300元/次，其他人员100元/人。

3.2.3.1.7乙方必须高度重视安全生产工作。所有养护工人必须了解本项目的工作标准和要求，在上岗前接受绿化养护工作的岗前培训。乙方负责对绿化管养人员进行教育、培训、考核和管理，加强人员安全教育及培训，并为聘用员工缴纳意外伤害保险，组织做好绿地植物及绿化管养设施设备的安全防范工作，履约期间，如因乙方安全工作不到位，造成绿化植物及绿地管养设施设备被盗、毁坏的，乙方负责赔偿或恢复原状，因乙方安全工作不到位，发生重大安全及水电事故造成人员工伤或人

身伤亡事故的，均与甲方无关，乙方承担一切责任。

3.2.3.1.8工作时间乙方可根据管养工作实际需求及季节特点合理安排，并报经甲方同意，实行每天8小时工作制度，必要时需安排加班。项目经理及技术负责人必须时刻保持手机畅通，及时接听和回复甲方电话，否则除正常考核扣分外，须支付违约金500元/次。

3.2.3.2设备配备要求

成交后，乙方按照投标文件内容在规定时间内配备到位。

3.2.3.2.1乙方须严格按照响应文件配备设施设备，合同签订后，乙方须在7日内配齐所有设施设备。乙方自有机械需提供设备购买发票复印件并加盖公章；租用设备提供租用设备协议以及设备购买发票复印件并加盖设备单位公章。提供原件核查。甲方将严格对照乙方响应文件核对，如不符合，乙方须在7日内重新采购到位，否则须支付违约金500元/天，直至设备配齐。

3.2.3.2.2经甲方验收通过的设施设备，除个别大型机械可租用，其它都应专供于本项目，租用的大型机械设备需使用时乙方应提前安排，不得出现因机械设备不到位影响养护工作的情况，否则除正常考核扣分外，乙方须支付违约金1000元/次。

3.2.3.2.3其它绿化养护必备工具未在清单中详细罗列的，乙方需按养护要求充足提供；甲方有权根据实际管养需求，要求乙方增加机械设备数量，因此产生的所有费用包含在本项目的报价内，否则除正常考核扣分外，乙方支付违约金1000元/次。

3.2.3.2.4合同期内，所有设施设备需保持八成新，且非国家强制淘汰产品，设备应满足国家节能环保要求。不得因设备坏损等原因影响管养工作，否则除正常考核扣分外，乙方须支付违约金1000元/次。

3.2.3.2.5乙方设施设备须按要求有序停放，养护工具不得随意乱丢乱放，不得损毁、占用绿地，否则除正常考核扣分外，乙方须支付违约金100元/次。

同时乙方需根据项目特点制定项目服务体系及规章制度方案，项目成交后方案将作为合同重要组成部分之一。

3.2.4日常养护管理基本要求

符合《江苏省城市绿地养护管理计价定额》（2017版）、《江苏省城市园林植物养护管理规范及分级标准（201508）》二级标准、《江苏省城市园林建筑和设施维护管理规范》相关要求，按照《宿迁市园林绿化养护管理标准》二级标准、《宿迁市城市绿地养护管理工作月历》要求进行养护。并根据服务内容制定项目管养方案，经甲方审查后实施。

3.2.4.1合同期内，乙方应服从甲方的安排，做好以下的服务工作：

3.2.4.1.1因不可抗力造成的抢修保养工作；

3.2.4.1.2防汛、防风、抗旱、防寒等抗灾期间的各项养护工作；

3.2.4.1.3园林养护相关的社会职能工作；

3.2.4.1.4各项创建、检查活动及上级布置的突击性活动而发生的各项工作；

3.2.4.1.5确保法定节假日期间正常养护工作；

3.2.4.1.6按照甲方督查要求进行养护相关工作；

3.2.4.1.7场地环境卫生、垃圾清理、积水排涝工作。

3.2.4.2绿地及园林设施保洁和秩序维护工作：

3.2.4.2.1绿地（包括水面）应每日巡视保洁，及时清除绿地管养衍生物（含落叶），垃圾随产随清，确保无各种杂物、树挂等，保持绿地清洁，绿地管养衍生物不得超过24小时未清运，严禁现场焚烧，否则除正常考核扣分外，乙方须支付违约金500元/次。

3.2.4.2.2绿地中无堆物、堆料、搭棚，建筑墙面和树干上无钉栓刻画等现象。

3.2.4.2.3绿地内严禁擅自乱接水电，严禁电线、电缆裸露。

3.2.4.2.4绿地内植物须及时修剪，草坪生长高度不得超过8cm，绿篱、色块、球类、造型树新生梢子不得超过10cm。

3.2.4.2.5针对甲方交办的环境维护内容须及时响应并执行，环境维护内容涵盖但不限于清理垃圾、绿地内堆放的杂物、晾晒的衣物、非法搭建等。设立显著的绿地保护标识，提醒公众维护植被，避免踩踏草坪及攀折花木。强化绿地的日常巡查工作，及时遏制对绿地的破坏行为并对受损绿地进行及时的修复工作。

3.2.4.3树木修剪、打药和绿化洒水除尘的文明安全要求：

3.2.4.3.1树木修剪过程要做好现场安全防护及指挥，避开市民上下班高峰时间，修剪。

下的枝条应及时整理清运，不得存放超过24小时，否则除正常考核扣分外，乙方须支付违约金500元/次。

3.2.4.3.2树木喷洒药物应做好现场安全防护和指挥，避开市民上下班高峰时间，选择安全环保符合相关用药规定的农药，文明实施，避免影响市民日常生活。

3.2.4.3.3洒水除尘时应避开市民上下班高峰时间，做到文明洒水，防止溅洒行人。

3.2.4.3.4由于乙方在操作过程中安全防护不当导致养护工人或游人发生安全事故，一切经济与法律责任由乙方承担，与甲方无关。

3.2.4.4其它要求：

3.2.4.4.1乙方进场后，应迅速对项目绿地、园林植物外貌进行修整，因修整绿地发生的补植、整地、清理渣土垃圾等一切工作，其费用包含在本标的报价内，不再追加计算。

3.2.4.4.2在养护中发生的绿化植物抽稀、分栽、本项目内的位置调整、密度调整、土方微调整理等属正常工作内容，其价值已包含在本项目招标内，甲方不再额外支付费用；接到甲方有关此项的指令后，应无条件按要求调整到位。

3.2.4.4.3 绿地内的倒树、歪树要及时予以扶正，采取修剪、支撑、裹草绳、浇水、遮阴等措施保证树木的成活，并防止再次倒伏、倾斜。如措施不到位，扶树再倾斜的，要再次扶正，并接受考核扣分；扶树未成活的，要无偿补植同规格品种树木，并接受考核扣分。

3.2.4.4.4养护期间如有因改造等原因交由其它部门管理的绿地，其面积从管养面积中减去，养护经费也相应扣减。

3.2.4.4.5乙方要负责设施巡查、检查、维护和保洁；对人为破坏的负责无偿修复，对自然损耗导致的损坏要做好巡查，上报采购方统一修复；在平时的巡查中，对螺丝松动、脱落，标识标牌表面破损、破旧等，要主动、及时、无偿予以维修恢复，保证设施的可使用性、整洁性和安全性，如因设施检修、维护不到位，导致投诉、被上级部门通报、意外事故、人身伤亡的，由乙方承担由此产生的一切法律和经济责任。

3.2.4.4.6 乙方在为采购方实施绿化管养服务期间，其用电、用水、垃圾处理、人工、物耗等一切事项和支出由乙方自理。

3.2.4.4.7 乙方每月按甲方规定时间使用无人机对管养区域内地块进行航拍记录一次，并将航拍记录送交甲方处存档检查。

3.2.5肥料管理要求

本项费用甲方在实际执行中将实行成本控制，肥料品种、数量的使用，甲方可根据现场管养需求进行调整。合同中未列出的相关服务和在实施过程中涉及的一切费用都包含在投标人报价中，甲方不再支付有关肥料的额外费用。

3.2.5.1本项目肥料由乙方进行采购，甲方对肥料的采购、使用进行全程监督控制。乙方按照园林植物养护标准相关要求，结合各路段实际需求分次采购。每次采购前乙方须上报肥料采购使用计划（肥料品种、数量、使用计划等），经甲方审核通过后方可进行采购。

3.2.5.2基肥、追肥使用时间、用量、品种严格按照园林植物养护标准相关要求实施，原则上园林绿化苗木每年施基肥1次，追肥根据不同植物品种需求，每年至少1次。乙方须严格控制肥料使用量并结合实际需求施肥，过量施肥造成苗木损伤的由乙方赔偿。

3.2.5.3乙方在市区要安排专门肥料存放地点，肥料采购及使用执行出库、入库管理制度，出入库登记需由甲方监管进行，乙方应及时主动报甲方备案确认。

3.2.5.4乙方需建立并保存完整的肥料采购及使用档案（含图片档案），甲方将对乙方相关档案进行抽查，抽查到1例档案缺少或不完整的，扣1分。每次施肥工作结束后7日内，乙方应将本次施肥相关档案资料及时上报甲方。无故不报或延迟报送的，除正常考核扣分外，乙方须支付违约金1000元/次。

3.2.5.5乙方须严格执行甲方关于施肥工作的统一安排，不施肥或偷工减料的一经查实，除正常考核扣分外，乙方须支付违约金5000元/次，并需根据要求在规定时间内补施到位。如未在规定时间内按要求补施的，甲方有权按5元/kg予以扣除未使用肥料的费用。

3.2.5.6乙方应使用性能稳定的肥料，除甲方同意外，不得将实验性产品用于本项目养护。

3.2.6草坪更新与黑麦草复播要求

本项费用包含在本项目综合养护管理报价内，不再单独报价，投标人根据年度用量，统筹考虑合同期内草坪更新与黑麦草复播工程量。甲方可根据现场管养需求进行少量调整，不再额外支付相关费用。

3.2.6.1草坪外观整齐，边缘线清晰，生长旺盛，杂草率、斑秃率＜2%，保证本项目草坪全年绿色期不少于300天；

3.2.6.2每年春夏对项目标段内退化的草坪进行补播，对缺失地段进行重新铺设，确保草坪完好。

3.2.6.3每年秋季及时进行黑麦草复播，确保冬季草坪观赏效果，如未按要求复播黑麦草或效果不佳除正常考核扣分外，播种后草坪效果不佳，黑麦草出苗率低于85%的，除正常考核扣分外，效果不佳草坪面积大于等于1000㎡的，乙方须支付违约金5000元/次，面积小于1000㎡的，乙方须支付违约金1000元/次。

3.2.7管理要求

本项费用包含在本项目投标总报价内，需单独报价，具体以现场实际发生验收数量按响应文件中单价结算费用。

3.2.7.1乙方根据甲方工作安排，换茬播种前两周，提前做好地形整理、放线、施肥等工作，经甲方现场验收合格后方可进行播种。

3.2.7.2为保证质量，对草花栽植保存率要求如下：播种结束后规定的养护期内（养护期指每次播种后至下次播种之间的时间），播种的草花出苗覆盖率不低于95%，开花率不低于90%，低于以上要求的，除正常考核扣分外，乙方须支付违约金1000元/次/㎡。

3.2.7.3播种后做好日常浇水、除草、除尘、病虫害的防治等各项养护工作，花卉应达生长正常，无缺株、倒伏;图案清晰，色彩鲜艳，花朵繁茂，花期一致。

3.2.8建立绿化养护管理台账资料

3.2.8.1乙方应建立完整的绿化养护管理台账，并由专人负责。绿化台账资料记录详细，分类清楚，数据翔实。

3.2.8.2项目经理及技术负责人须具备基本的公文写作能力及办公软件操作能力，根据甲方要求做好养护相关材料的编写上报工作，按时记录月度养护计划及养护作业任务，档案齐全。

3.2.8.3甲方对乙方养护管理台账资料进行抽查、检查，对不能提供或台账资料缺失、混乱的，除正常考核扣分外，乙方须支付违约金200元/次，并在规定时间内补充完善到位。

3.2.9养护考核细则

本项目采用日常巡查考核、定期考核和专项考核相结合的考核办法，细则如下：

3.2.9.1日常巡查：由乙方对绿地进行日常的巡查，根据甲方要求安装固定巡查设备，巡查人员按规定时间每日巡查打卡，并通过书面、电话、微信、邮件等方式做好每日通报，对存在问题及时整改。在规定期限内未整改或整改不合格的，对《考核表》相应项目进行双倍扣分，并限期再次整改，在规定期限内再次未整改或整改不合格的，甲方将直接安排其他管养单位进行整改，费用由乙方以现金形式及时支付，三个工作日内拒不支付地扣除当季度全部管养经费。

3.2.9.2随机考核：由甲方负责随机组建考核队伍，考核人员不少于2人，按照《绿地管养考核打分表》进行现场检查考核打分。对发现的问题责令乙方限时整改。

3.2.9.3专项考核：专项考核得分每季度汇总一次，在日常管养考核打分表汇总核算分数的基础上，按季度直接扣除或增加相应分数。

3.2.9.3.1直接扣分项：

3.2.9.3.1.1人员到岗率达不到招标文件要求，每缺1人扣1分。到岗率低于90%时，第一次给予警告处理，并直接扣除当季度管理经费的10%，合同期内人员到岗率低于90%超过三次的，甲方有权单方终止合同并扣除履约保证金。

3.2.9.3.1.2因养护管理不善，发生人员伤亡、财产损失后未处理或处理不妥造成投诉的或不良影响的，每例扣3～10分。如乙方未及时发现树木倒伏、主干或枝条折断等问题，对树木倒伏、折断的24小时内未采取扶正、支撑、修剪等措施加以补救、积极处理，导致倒、断树伤人或绿化被人为损坏未获赔偿的，由乙方负赔偿责任。

3.2.9.3.1.3因养护工作不到位，导致被外来检查、媒体曝光或市领导通报批评的，除每例扣5分外，另外支付违约金10000元/次，被中心领导通报批评的，除每例扣2分外，另支付违约金5000元/次。

3.2.9.3.1.4对群众来信、来访、投诉电话中反映的投诉、批评、数字城管工单等问题，经查情况属管养单位疏于养护管理导致的，每例扣1分，24小时内无故未整改到位的每次再扣2分。

3.2.9.3.1.5对毁绿、占绿（包括审批移植超范围施工）的行为，未在第一时间（当日17:30之前发生的需当日处置，当日17:30以后发生的需在次日12:00之前处置）内发现并制止、上报绿化管理处及相关执法单位的，每次扣1～5分。管养单位只上报管理处但未作实质性处置的视为未有效制止毁绿、占绿行为，每例扣2分，并负责无偿恢复被毁绿地。

3.2.9.3.1.6未经招标人同意，擅自砍伐、移植或更换养护范围内的树木，改变绿地原貌的，每例扣1～10分。

3.2.9.3.1.7 乙方因管养不及时造成大面积病虫害暴发的，一次性扣10分。

3.2.9.3.1.8 乙方要建立完整的日常管养、病虫害防治、肥料管理与使用等管养工作档案，甲方在抽查检查时不能及时提供或缺失的，每例扣1分（包括管养巡查日志、月度总结计划、专项工作安排、人员管理考核培训材料等）。

3.2.9.3.1.9项目经理、技术负责人手机必须保持24小时畅通，电话联系不上致使延误工作的，每次扣1分。

3.2.9.3.1.10甲方指派的管养任务未能按时完成的，每延迟一天扣除1分；甲方指派的紧急管养事件未能按时完成的，每发生一次扣除1分。

3.2.9.3.1.11未及时完成绿化管理处下达的各项任务的，每例扣1～5分。

3.2.9.3.2奖励加分项：

3.2.9.3.2.1重大活动时能及时完成上级布置的养护任务或其他临时突击增加的任务，完成及时受到表扬的每例加1～5分。

3.2.9.3.2.2对于新闻媒体、市、局领导批示中提出表扬嘉奖的，每例加2分。

3.2.9.3.2.3上班期间有好人好事、见义勇为行为的，每例加1-2分。

3.2.9.3.2.4能及时发现养护范围之内出现的问题，并且针对提出有效可行新办法新措施的，每例加1～3分。

3.2.9.3.2.5及时发现、妥善处置毁绿占绿行为，措施得力，保护绿地不受侵占的，为甲方挽回财产损失的，每例加1～3分。

3.2.9.3.2.6甲方布置的临时性工作，能够积极予以落实，并在约定的期限内高质量完成的，予以每例加1分奖励。

3.2.9.3.3其他未尽事项以甲方认定为准。

绿化管养考核打分表

考核人签字：                                             时间：

| 项目 | 序号 | 评分标准 | 分值（分） | 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行为指标 （5分） | 1 | 人员着装整齐、服从管理、无投诉。不喝酒上班。每违反一例扣1分。 | 3 |  |  |
|  | 2 | 工具不乱堆、乱放、上班期间不干私活。每违反一例扣1分。 | 2 |  |  |
| 绿地保洁 （5分） | 3 | 绿地内无塑膜、无纸屑、无果皮、无烟头、无便迹、无杂物、无绿化管养衍生物（含落叶）。每发现一处扣0.5分。 | 5 |  |  |
| 黄土露天 （5分） | 4 | 适时补植，绿地内无明显黄土裸露。每发现一处扣0.5分。 | 5 |  |  |
| 修剪 （15分） | 5 | 草坪未及时修剪，生长高度超过8cm的扣2分，修剪后草坪高度过低导致枯黄的扣2分。 | 5 |  |  |
|  | 6 | 绿篱、色块、球类、造型树新生梢子超过10cm未及时修剪，发现一处扣2分。 | 5 |  |  |
|  | 7 | 修剪后的草屑、枝叶没有及时清理的，发现一处扣1分。 | 5 |  |  |
| 灌水排涝 （10分） | 8 | 未按要求浇灌过冬水及开春水的，扣3分。 | 3 |  |  |
|  | 9 | 天气连续干旱3日及以上未及时浇水扣2分，浇水未浇透扣1分；未在限定时间内排涝的扣2分。 | 5 |  |  |
|  | 10 | 未及时洒水除尘，园林植物污浊的扣1分；未在限定时间内排涝的扣2分。 | 2 |  |  |
| 开放地块除草 （10分） | 11 | 开放式绿地内杂草清除修剪不到位的，发现大面积杂草基本未清除的扣8分。 | 8 |  |  |
|  | 12 | 杂草清除后未及时隐埋或清运的，每发现一次扣1分。 | 2 |  |  |
| 施肥 （10分） | 13 | 每年施基肥不少于1次，追肥不少2次，未按规定时间施肥的扣2分，发现漏施、少施等扣5分。 | 8 |  |  |
|  | 14 | 肥料采购、使用有计划、有总结，并严格执行出入库登记，使用记录真实详细，每次使用要邀请绿化管理人员到场监督，否则扣2分。 | 2 |  |  |
| 病虫害防治 （15分） | 15 | 早春树木发芽时对树木喷洒一次药剂预防病虫害，没有喷洒药剂预防病虫害的，扣5分；喷洒药剂应通知绿化管理处人员，否则扣1分。 | 5 |  |  |
|  | 16 | 发现病虫害防治不及时，造成一处有5株以下发病的每处扣除2分，5株以上或成片发病的扣除5分。 | 5 |  |  |
|  | 17 | 冬季未对树干进行涂白的扣3分，涂白不及时扣1分，质量不达标，如上端口不整齐，树根部周围被涂白剂污染等扣2分。 | 5 |  |  |
| 设施与秩序维护 （11分） | 18 | 不得擅自在绿地内搭建建筑物、构筑物和其他临时设施或没有及时清除的，每发现一处扣2分。 | 5 |  |  |
|  | 19 | 未及时发现并制止违规破绿行为的，每次扣2分；树木花草被人为破坏后未及时恢复的，每发现一处扣2分。 | 6 |  |  |
| 绿地防护、设施与秩序维护 （14分） | 20 | 树木刮风刮倒没有按时扶正，培土、浇水和搭支架的，每发现一处扣1分。 | 5 |  |  |
|  | 21 | 绿地内土方被冲刷、塌陷，或泥土外溢，没有按时修缮完整的，每发现一处扣1分。 | 5 |  |  |
|  | 22 | 树木裹干物、支撑未按要求清除或损坏未及时修复的，每发现一处扣1分。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 100 |  |  |
| 备注 | 考核方有权根据实际管理需要，对该工作考核内容进行修改、调整，并拥有最终解释权。 |  |  |  |  |

专项考核得分汇总表

汇总时间：    年   月

| 序号 | 日期 | 考核内容 | 情况记录 | 扣分制 | 加分制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 人员到岗率、项目经理、技术负责人、临时任务、投诉、曝光、上级领导批评、重大接待、迎检期间、外来施工、数字城管工单处理、好人好事、上级表扬、媒体表扬等 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 备注：1、本项目独立于季度考核直接在当季度日常考核基础上扣除或增加相应分数。 2、加分项目以甲方认定为准。 |  |  |  |  |  |

- 四、成果要求及形式

4.1每季度绿地管养考核打分表；

4.2项目专项考核得分汇总表；

4.3每月管养区域内地块航拍记录；

4.4巡查清单、工作量清单，经甲方签字确认后提交甲方存档。

- 五、技术资料

5.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

5.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

5.3乙方在履行合同过程中借用甲方的技术资料，在本合同任务完成后，全部归还给甲方。

5.4本条规定在本合同终止后亦有效。

- 六、产权担保

6.1乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 七、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

- 八、合同转包或分包

8.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

8.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

8.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

- 九、合同款项支付

9.1合同款项的支付方式及进度安排

资金支付的方式：

预付款：合同金额的 10 %，合同签订后按规定支付；

进度款：剩余款项根据实际管养情况和考核结果，每满6个月收到供应商发票后10个工作日内支付1次养护费用。

注：1.本文件中表述的养护费用、季度管养费用的相关表述仅用于本项目的结算需要，仅适用于本项目结算表述。养护总费用=合同总价，季度管养费用=合同总价/4个季度。

每季度底对管养情况进行考核汇总，当季度管养费用的70%作为基本管养费用，30%作为考核费用。

当季度考核成绩在90分以上（含90分）的，当季度管养费用为：基本管养费用+考核费用；

当季度考核成绩在70—90分（含70分）之间的，当季度管养费用为：基本管养费用+[（实际得分）/100]*考核费用；

当季度考核成绩在70分以下的为不合格，当季度管养费用为：基本服务费用。

季度考核成绩在50分以下的，当季度管养服务费全部扣除。

履约期间，供应商发生连续2个季度考核成绩为不合格的，采购人有权单方终止合同。

2.在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

资金支付的时间：收到乙方发票10个工作日内；

资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到乙方发票；

- 十、税费

10本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 十一、项目验收

11.1甲方依法组织履约验收工作。

11.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

- 十二、违约责任

12.1本项目不得转让分包，如有发生，甲方有权立即解除合同，无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责，乙方除应返还甲方全部已付款项外，还应支付合同总价30%的违约金。

12.2甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值 1‰ 的违约金。

12.3甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额 2‰ 每日向乙方支付违约金。因财政原因致使甲方未按期付款的，不属于甲方违约。

12.4乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

12.5乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

12.6除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同。

12.7守约方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；守约方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失。

12.8任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等。

12.9如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉该项目事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止或终止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

12.10违约方应承担守约方主张权益产生的包括但不限于交通费、误工费、鉴定费、保全费、保全保险费、诉讼费等相关费用。

- 十三、供应商合法权益补偿机制

供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程中因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，合同各方有权请求解除合约关系，或双方协商重新拟定补充协议。

- 十四、不可抗力事件处理

14.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 十五、解决争议的方法

15.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

- 十六、乙方项目负责人及义务

16.1 乙方项目负责人：

16.2 乙方的义务

16.2.1 乙方要充分了解现状情况，充分收集相关资料，听取有关部门意见，乙方在项目现场调研时间不少于 10 天。项目组所有成员均需参加现场调研。

16.2.2 乙方按甲方需求进行各阶段成果汇报。项目负责人必须参加各阶段成果汇报及甲方组织的各种讨论。乙方应当提前三天向甲方提交各阶段调查成果（含电子文件）。

- 十七、合同生效及其它

17.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

17.3本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及宿迁市自然资源和规划局采购中心各执一份。

17.4未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议。

17.5甲方设计任务书、补充协议具有与合同同等的法律效应。

甲方：                          乙方：

地址：                          地址：

法定代表人或授权代表：          法定代表人或授权代表：

联系电话：                      联系电话：

签订日期：      年    月   日   签订日期：      年    月   日

- 第四章  采购需求

项目属性：服务类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

本项目不接受进口产品。

★部分为实质性响应内容，不接受负偏离，否则作无效标处理。

一、项目概况

（一）项目简介

按照《宿迁市城市园林绿化分级管养标准》（宿建发〔2022〕10号）的要求，宿迁市土地储备中心拟对7个地块实行二级管养，7个地块面积约986亩，7个地块地点和面积分别为：1.融创黄河映东侧地块：面积约89亩；2.幸福世纪苑西侧地块：面积约165亩；3.幸福世纪苑南侧地块：面积约55亩；4.万科东侧地块：面积约64亩；5.运河沿线地块：面积约240亩；6.项王路南侧地块：面积约205亩；7.南师大附属中学城北路校区南侧地块：面积约168亩。

本次采购储备地块绿化管养项目，项目最高限价为132万元。

（二）合同履行期限及地点

服务期：1年，自合同签订之日起计算。

服务地点：宿迁市，具体由采购人指定。

二、付款方式

对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同金额的 10 %，合同签订后按规定支付；

进度款：剩余款项根据实际管养情况和考核结果，每满6个月收到供应商发票后10个工作日内支付1次养护费用。

注：1.本文件中表述的养护费用、季度管养费用的相关表述仅用于本项目的结算需要，仅适用于本项目结算表述。养护总费用=合同总价，季度管养费用=合同总价/4个季度。

每季度底对管养情况进行考核汇总，当季度管养费用的70%作为基本管养费用，30%作为考核费用。

当季度考核成绩在90分以上（含90分）的，当季度管养费用为：基本管养费用+考核费用；

当季度考核成绩在70—90分（含70分）之间的，当季度管养费用为：基本管养费用+[（实际得分）/100]*考核费用；

当季度考核成绩在70分以下的为不合格，当季度管养费用为：基本服务费用。

季度考核成绩在50分以下的，当季度管养服务费全部扣除。

履约期间，供应商发生连续2个季度考核成绩为不合格的，采购人有权单方终止合同。

2.在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

★三、项目人员配置

供应商须组建专业的技术服务团队，人员配置满足本次采购需求，其中包含项目组负责人1名，技术负责人1名，项目组其他成员不少于4名。注：1.提供人员自2025年2月份以来任意一个月本单位为其缴纳的社会保险证明（证明以社保主管部门出具的为准），否则作无效标处理。2.项目组负责人和技术负责人不得为同一人。

★四、机械设备配置要求

供应商根据项目要求，配置相应机械设备，其中包含洒水车（≥10吨）2辆，皮卡车1辆，草坪修剪机5台，手推式草坪修剪机1台，手推机动喷雾器2台，绿篱修剪机5台，抽水泵(4寸)2台。注：设备为自有的须提供设备购买凭证，设备为租赁的须提供租赁协议，否则作无效标处理。

五、服务要求

（一）养护范围

主要内容包括绿地环境清理，所有各类植物养护，包括绿化苗木浇灌与排水、整形与修剪、病虫害防治、松土与除草、施肥（基肥与追肥）、树木涂白，切边与留积水穴，弱苗复壮，树木防护、支撑、裹干物整理，宿根花卉等其他各类植物补植、修剪整理与养护，绿地防火、绿化巡查、定期无人机巡查等绿地防护工作。

| 序号 | 名称 | 范围 | 绿化管养面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 融创黄河映东侧地块 | 东至阅湖路（浦柳路）、西至风荷路、南至八一路、北至宿支路 | 约89亩 |
| 2 | 幸福世纪苑西侧地块 | 东至金谷路、西至浦柳路（阅湖路）、南至八一路、北至宿支路 | 约165亩 |
| 3 | 幸福世纪苑南侧地块 | 东至黄河路、西至金谷路，南至滨河路、北至八一路 | 约55亩 |
| 4 | 万科东侧地块 | 东至金谷路、西至浦柳路（阅湖路）、 南至滨河路、北至八一路 | 约64亩 |
| 5 | 运河沿线地块 | 东至道路、西至幸福北路、南至城北路、北至运河湾路 | 约240亩 |
| 6 | 项王路南侧地块 | 东至饮马堤路，南至杨公路，西至花园路，北至项王路 | 约205亩 |
| 7 | 南师大附属中学城北路校区南侧地块 | 东至阅湖路，南至宿支路，西至闻涛路，北至城北路 | 约168亩 |

注：本项目苗木数量具体以养护现场为准，供应商须自行前往勘查现场，并进行项目现状分析，因现状分析不足造成的一切损失均视为供应商让利行为。

（二）信用管理

对供应商的信用管理，按照《宿迁市建设市场信用管理办法》（宿建发〔2017〕153号）的规定，纳入宿迁市建设市场统一管理。除相关文件规定以外，供应商有以下情形之一的，记入一般失信行为：

1.供应商不能按时对采购人指出的管养问题进行整改到位，一个季度内出现三次。

2.一个季度考核周期内，人员到岗率超过三次低于90%。

3.采购人3个小时以内无法通过电话与供应商指派的项目经理或技术负责人取得联系。

4.发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访。

5.半年内超过三次不积极响应采购人相关工作要求。

6.其它违反招标文件有关要求的，以采购人认定为准。

（三）人员及设备要求

1.人员配备要求

由供应商根据采购文件要求在规定时间内配备到位，并依法签订劳动合同，缴纳意外伤害险，人员名单及人员资格证书由采购人按上述要求审核后进场。未经采购人认可，考核中发现工人到岗数达不到文件要求的，采购人将直接从季度管养款中扣除未发生的费用。

1.1供应商项目经理必须按时参加由采购人召开的养护例会和各种必须参加的考核等会议；特殊情况不能参加的，本人必须提前履行请假手续，经同意后，方可委托其他人代替参加，且30天内仅限委托他人参加一次。如有违反承担违约金1000元/人次。

1.2供应商不得随意更换本项目的项目经理，因特殊情况确需更换的，应提前5天以书面形式通知采购人，拟更换的项目经理需满足采购文件要求，经采购人同意后方可到岗行使各项职权，履行前任的义务，且服务期内更换项目经理仅限一次

（采购人要求更换的除外）。如后期再次更换项目经理供应商须承担违约金10000元/次。

1.3采购人有权要求更换不称职的项目经理及技术负责人，项目经理及技术负责人试用期为3个月，3个月后视其履职情况决定是否要求供应商更换。如供应商拒不按要求更换到位的，采购人单方有权立即终止本项目合同，清退出场，按合同结清当期已发生项目管养款，由此产生的一切法律责任和经济损失均由供应商承担。

1.4供应商应按照相关政策文件规定做好人员体检、保险购买等工作，履约期间，如发生供应商员工引发的劳动纠纷、员工工伤或人身伤亡事故、或因供应商人员身体不健康导致在岗位上突发病情等，均由供应商承担一切责任，与采购人无关。

1.5人员工资不得低于宿迁市最低工资标准。合同期内，供应商应按照招标文件要求按时按月发放人员工资及相关福利待遇，如合同期内经劳动部门核查供应商存在拖欠工资情况属实的，供应商承担一切经济、法律责任，与采购人无关。

1.6供应商进场时，须满足本项目人员资质资格要求，未经采购人认可，考核中发现工人到岗数达不到招标文件要求的，采购人将直接从季度管养款中扣除未发生的费用。人员缺岗、迟到、早退的，除正常考核扣分外，项目经理存在这些情况的，供应商须支付违约金300元/次，其他人员100元/人。

1.7供应商必须高度重视安全生产工作。所有养护工人必须了解本项目的工作标准和要求，在上岗前接受绿化养护工作的岗前培训。供应商负责对绿化管养人员进行教育、培训、考核和管理，加强人员安全教育及培训，并为聘用员工缴纳意外伤害保险，组织做好绿地植物及绿化管养设施设备的安全防范工作，履约期间，如因供应商安全工作不到位，造成绿化植物及绿地管养设施设备被盗、毁坏的，供应商负责赔偿或恢复原状，因供应商安全工作不到位，发生重大安全及水电事故造成人员工伤或人身伤亡事故的，均与采购人无关，供应商承担一切责任。

1.8工作时间供应商可根据管养工作实际需求及季节特点合理安排，并报经采购人同意，实行每天8小时工作制度，必要时需安排加班。项目经理及技术负责人必须时刻保持手机畅通，及时接听和回复采购人电话，否则除正常考核扣分外，须支付违约金500元/次。

2.设备配备要求

成交后，供应商按照响应文件内容在规定时间内配备到位。

2.1供应商须严格按照响应文件配备设施设备，合同签订后，供应商须在7日内配齐所有设施设备。供应商自有机械需提供设备购买发票复印件并加盖公章；租用设备提供租用设备协议以及设备购买发票复印件并加盖设备单位公章。提供原件核查。采购人将严格对照供应商响应文件核对，如不符合，供应商须在7日内重新采购到位，否则须支付违约金500元/天，直至设备配齐。

2.2经采购人验收通过的设施设备，除个别大型机械可租用，其它都应专供于本项目，租用的大型机械设备需使用时供应商应提前安排，不得出现因机械设备不到位影响养护工作的情况，否则除正常考核扣分外，供应商须支付违约金1000元/次。

2.3其它绿化养护必备工具未在清单中详细罗列的，供应商需按养护要求充足提供；采购人有权根据实际管养需求，要求供应商增加机械设备数量，因此产生的所有费用包含在本项目的报价内，否则除正常考核扣分外，供应商支付违约金1000元/次。

2.4合同期内，所有设施设备需保持八成新，且非国家强制淘汰产品，设备应满足国家节能环保要求。不得因设备坏损等原因影响管养工作，否则除正常考核扣分外，供应商须支付违约金1000元/次。

2.5供应商设施设备须按要求有序停放，养护工具不得随意乱丢乱放，不得损毁、占用绿地，否则除正常考核扣分外，供应商须支付违约金100元/次。

同时供应商需根据项目特点制定项目服务体系及规章制度方案，项目成交后方案将作为合同重要组成部分之一。

（四）日常养护管理基本要求

符合《江苏省城市绿地养护管理计价定额》（2017版）、《江苏省城市园林植物养护管理规范及分级标准（201508）》二级标准、《江苏省城市园林建筑和设施维护管理规范》相关要求，按照《宿迁市园林绿化养护管理标准》二级标准、《宿迁市城市绿地养护管理工作月历》要求进行养护。并根据服务内容制定项目管养方案，经采购人审查后实施。

1.合同期内，供应商应服从采购人的安排，做好以下的服务工作：

1.1因不可抗力造成的抢修保养工作；

1.2防汛、防风、抗旱、防寒等抗灾期间的各项养护工作；

1.3园林养护相关的社会职能工作；

1.4各项创建、检查活动及上级布置的突击性活动而发生的各项工作；

1.5确保法定节假日期间正常养护工作；

1.6按照采购人督查要求进行养护相关工作；

1.7场地环境卫生、垃圾清理、积水排涝工作。

2.绿地及园林设施保洁和秩序维护工作：

2.1绿地（包括水面）应每日巡视保洁，及时清除绿地管养衍生物（含落叶），垃圾随产随清，确保无各种杂物、树挂等，保持绿地清洁，绿地管养衍生物不得超过24小时未清运，严禁现场焚烧，否则除正常考核扣分外，供应商须支付违约金500元/次。

2.2绿地中无堆物、堆料、搭棚，建筑墙面和树干上无钉栓刻画等现象。

2.3绿地内严禁擅自乱接水电，严禁电线、电缆裸露。

2.4绿地内植物须及时修剪，草坪生长高度不得超过8cm，绿篱、色块、球类、造型树新生梢子不得超过10cm。

2.5针对采购人交办的环境维护内容须及时响应并执行，环境维护内容涵盖但不限于清理垃圾、绿地内堆放的杂物、晾晒的衣物、非法搭建等。设立显著的绿地保护标识，提醒公众维护植被，避免踩踏草坪及攀折花木。强化绿地的日常巡查工作，及时遏制对绿地的破坏行为并对受损绿地进行及时的修复工作。

3.树木修剪、打药和绿化洒水除尘的文明安全要求：

3.1树木修剪过程要做好现场安全防护及指挥，避开市民上下班高峰时间，修剪

下的枝条应及时整理清运，不得存放超过24小时，否则除正常考核扣分外，供应商须支付违约金500元/次。

3.2树木喷洒药物应做好现场安全防护和指挥，避开市民上下班高峰时间，选择安全环保符合相关用药规定的农药，文明实施，避免影响市民日常生活。

3.3洒水除尘时应避开市民上下班高峰时间，做到文明洒水，防止溅洒行人。

3.4由于供应商在操作过程中安全防护不当导致养护工人或游人发生安全事故，一切经济与法律责任由供应商承担，与采购人无关。

4.其它要求：

4.1供应商进场后，应迅速对项目绿地、园林植物外貌进行修整，因修整绿地发生的补植、整地、清理渣土垃圾等一切工作，其费用包含在本标的报价内，不再追加计算。

4.2在养护中发生的绿化植物抽稀、分栽、本项目内的位置调整、密度调整、土方微调整理等属正常工作内容，其价值已包含在本项目招标内，采购人不再额外支付费用；接到采购人有关此项的指令后，应无条件按要求调整到位。

4.3绿地内的倒树、歪树要及时予以扶正，采取修剪、支撑、裹草绳、浇水、遮阴等措施保证树木的成活，并防止再次倒伏、倾斜。如措施不到位，扶树再倾斜的，要再次扶正，并接受考核扣分；扶树未成活的，要无偿补植同规格品种树木，并接受考核扣分。

4.4养护期间如有因改造等原因交由其它部门管理的绿地，其面积从管养面积中减去，养护经费也相应扣减。

4.5供应商要负责设施巡查、检查、维护和保洁；对人为破坏的负责无偿修复，对自然损耗导致的损坏要做好巡查，上报采购方统一修复；在平时的巡查中，对螺丝松动、脱落，标识标牌表面破损、破旧等，要主动、及时、无偿予以维修恢复，保证设施的可使用性、整洁性和安全性，如因设施检修、维护不到位，导致投诉、被上级部门通报、意外事故、人身伤亡的，由供应商承担由此产生的一切法律和经济责任。

4.6供应商在为采购方实施绿化管养服务期间，其用电、用水、垃圾处理、人工、物耗等一切事项和支出由供应商自理。

4.7供应商每月按采购人规定时间使用无人机对管养区域内地块进行航拍记录一次，并将航拍记录送交采购人处存档检查。

（五）肥料管理要求

本项费用采购人在实际执行中将实行成本控制，肥料品种、数量的使用，采购人可根据现场管养需求进行调整。合同中未列出的相关服务和在实施过程中涉及的一切费用都包含在投标人报价中，采购人不再支付有关肥料的额外费用。

1.本项目肥料由供应商进行采购，采购人对肥料的采购、使用进行全程监督控制。供应商按照园林植物养护标准相关要求，结合各路段实际需求分次采购。每次采购前供应商须上报肥料采购使用计划（肥料品种、数量、使用计划等），经采购人审核通过后方可进行采购。

2.基肥、追肥使用时间、用量、品种严格按照园林植物养护标准相关要求实施，原则上园林绿化苗木每年施基肥1次，追肥根据不同植物品种需求，每年至少1次。供应商须严格控制肥料使用量并结合实际需求施肥，过量施肥造成苗木损伤的由供应商赔偿。

3.供应商在市区要安排专门肥料存放地点，肥料采购及使用执行出库、入库管理制度，出入库登记需由采购人监管进行，供应商应及时主动报采购人备案确认。

4.供应商需建立并保存完整的肥料采购及使用档案（含图片档案），采购人将对供应商相关档案进行抽查，抽查到1例档案缺少或不完整的，扣1分。每次施肥工作结束后7日内，供应商应将本次施肥相关档案资料及时上报采购人。无故不报或延迟报送的，除正常考核扣分外，供应商须支付违约金1000元/次。

5.供应商须严格执行采购人关于施肥工作的统一安排，不施肥或偷工减料的一经查实，除正常考核扣分外，供应商须支付违约金5000元/次，并需根据要求在规定时间内补施到位。如未在规定时间内按要求补施的，采购人有权按5元/kg予以扣除未使用肥料的费用。

6.供应商应使用性能稳定的肥料，除采购人同意外，不得将实验性产品用于本项目养护。

（六）草坪更新与黑麦草复播要求

本项费用包含在本项目综合养护管理报价内，不再单独报价，投标人根据年度用量，统筹考虑合同期内草坪更新与黑麦草复播工程量。采购人可根据现场管养需求进行少量调整，不再额外支付相关费用。

1.草坪外观整齐，边缘线清晰，生长旺盛，杂草率、斑秃率＜2%，保证本项目草坪全年绿色期不少于300天；

2.每年春夏对项目标段内退化的草坪进行补播，对缺失地段进行重新铺设，确保草坪完好。

3.每年秋季及时进行黑麦草复播，确保冬季草坪观赏效果，如未按要求复播黑麦草或效果不佳除正常考核扣分外，播种后草坪效果不佳，黑麦草出苗率低于85%的，除正常考核扣分外，效果不佳草坪面积大于等于1000㎡的，供应商须支付违约金5000元/次，面积小于1000㎡的，供应商须支付违约金1000元/次。

（七）管理要求

本项费用包含在本项目投标总报价内，需单独报价，具体以现场实际发生验收数量按响应文件中单价结算费用。

1.成交供应商根据采购人工作安排，换茬播种前两周，提前做好地形整理、放线、施肥等工作，经采购人现场验收合格后方可进行播种。

2.为保证质量，对草花栽植保存率要求如下：播种结束后规定的养护期内（养护期指每次播种后至下次播种之间的时间），播种的草花出苗覆盖率不低于95%，开花率不低于90%，低于以上要求的，除正常考核扣分外，成交供应商须支付违约金1000元/次/㎡。

3.播种后做好日常浇水、除草、除尘、病虫害的防治等各项养护工作，花卉应达生长正常，无缺株、倒伏；图案清晰，色彩鲜艳，花朵繁茂，花期一致。

（八）建立绿化养护管理台账资料

1.供应商应建立完整的绿化养护管理台账，并由专人负责。绿化台账资料记录详细，分类清楚，数据翔实。

2.项目经理及技术负责人须具备基本的公文写作能力及办公软件操作能力，根据采购人要求做好养护相关材料的编写上报工作，按时记录月度养护计划及养护作业任务，档案齐全。

3.采购人对供应商养护管理台账资料进行抽查、检查，对不能提供或台账资料缺失、混乱的，除正常考核扣分外，供应商须支付违约金200元/次，并在规定时间内补充完善到位。

（九）养护考核细则

本项目采用日常巡查考核、定期考核和专项考核相结合的考核办法，细则如下：

1.日常巡查：由供应商对绿地进行日常的巡查，根据采购人要求安装固定巡查设备，巡查人员按规定时间每日巡查打卡，并通过书面、电话、微信、邮件等方式做好每日通报，对存在问题及时整改。在规定期限内未整改或整改不合格的，对《考核表》相应项目进行双倍扣分，并限期再次整改，在规定期限内再次未整改或整改不合格的，采购人将直接安排其他管养单位进行整改，费用由供应商以现金形式及时支付，三个工作日内拒不支付地扣除当季度全部管养经费。

2.随机考核：由采购人负责随机组建考核队伍，考核人员不少于2人，按照《绿地管养考核打分表》进行现场检查考核打分。对发现的问题责令供应商限时整改。

3.专项考核：专项考核得分每季度汇总一次，在日常管养考核打分表汇总核算分数的基础上，按季度直接扣除或增加相应分数。

3.1直接扣分项：

3.1.1人员到岗率达不到招标文件要求，每缺1人扣1分。到岗率低于90%时，第一次给予警告处理，并直接扣除当季度管理经费的10%，合同期内人员到岗率低于90%超过三次的，采购人有权单方终止合同并扣除履约保证金。

3.1.2因养护管理不善，发生人员伤亡、财产损失后未处理或处理不妥造成投诉的或不良影响的，每例扣3～10分。如供应商未及时发现树木倒伏、主干或枝条折断等问题，对树木倒伏、折断的24小时内未采取扶正、支撑、修剪等措施加以补救、积极处理，导致倒、断树伤人或绿化被人为损坏未获赔偿的，由供应商负赔偿责任。

3.1.3因养护工作不到位，导致被外来检查、媒体曝光或市领导通报批评的，除每例扣5分外，另外支付违约金10000元/次，被中心领导通报批评的，除每例扣2分外，另支付违约金5000元/次。

3.1.4对群众来信、来访、投诉电话中反映的投诉、批评、数字城管工单等问题，经查情况属管养单位疏于养护管理导致的，每例扣1分，24小时内无故未整改到位的每次再扣2分。

3.1.5对毁绿、占绿（包括审批移植超范围施工）的行为，未在第一时间（当日17:30之前发生的需当日处置，当日17:30以后发生的需在次日12:00之前处置）内发现并制止、上报绿化管理处及相关执法单位的，每次扣1～5分。管养单位只上报管理处但未作实质性处置的视为未有效制止毁绿、占绿行为，每例扣2分，并负责无偿恢复被毁绿地。

3.1.6未经招标人同意，擅自砍伐、移植或更换养护范围内的树木，改变绿地原貌的，每例扣1～10分。

3.1.7供应商因管养不及时造成大面积病虫害暴发的，一次性扣10分。

3.1.8供应商要建立完整的日常管养、病虫害防治、肥料管理与使用等管养工作档案，采购人在抽查检查时不能及时提供或缺失的，每例扣1分（包括管养巡查日志、月度总结计划、专项工作安排、人员管理考核培训材料等）。

3.1.9项目经理、技术负责人手机必须保持24小时畅通，电话联系不上致使延误工作的，每次扣1分。

3.1.10采购人指派的管养任务未能按时完成的，每延迟一天扣除1分；采购人指派的紧急管养事件未能按时完成的，每发生一次扣除1分。

3.1.11未及时完成绿化管理处下达的各项任务的，每例扣1～5分。

3.2奖励加分项：

3.2.1重大活动时能及时完成上级布置的养护任务或其他临时突击增加的任务，完成及时受到表扬的每例加1～5分。

3.2.2对于新闻媒体、市、局领导批示中提出表扬嘉奖的，每例加2分。

3.2.3上班期间有好人好事、见义勇为行为的，每例加1-2分。

3.2.4能及时发现养护范围之内出现的问题，并且针对提出有效可行新办法新措施的，每例加1～3分。

3.2.5及时发现、妥善处置毁绿占绿行为，措施得力，保护绿地不受侵占的，为采购人挽回财产损失的，每例加1～3分。

3.2.6采购人布置的临时性工作，能够积极予以落实，并在约定的期限内高质量完成的，予以每例加1分奖励。

3.3其他未尽事项以采购人认定为准。

绿化管养考核打分表

考核人签字：                                             时间：

| 项目 | 序号 | 评分标准 | 分值（分） | 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行为指标 （5分） | 1 | 人员着装整齐、服从管理、无投诉。不喝酒上班。每违反一例扣1分。 | 3 |  |  |
|  | 2 | 工具不乱堆、乱放、上班期间不干私活。每违反一例扣1分。 | 2 |  |  |
| 绿地保洁 （5分） | 3 | 绿地内无塑膜、无纸屑、无果皮、无烟头、无便迹、无杂物、无绿化管养衍生物（含落叶）。每发现一处扣0.5分。 | 5 |  |  |
| 黄土露天 （5分） | 4 | 适时补植，绿地内无明显黄土裸露。每发现一处扣0.5分。 | 5 |  |  |
| 修剪 （15分） | 5 | 草坪未及时修剪，生长高度超过8cm的扣2分，修剪后草坪高度过低导致枯黄的扣2分。 | 5 |  |  |
|  | 6 | 绿篱、色块、球类、造型树新生梢子超过10cm未及时修剪，发现一处扣2分。 | 5 |  |  |
|  | 7 | 修剪后的草屑、枝叶没有及时清理的，发现一处扣1分。 | 5 |  |  |
| 灌水排涝 （10分） | 8 | 未按要求浇灌过冬水及开春水的，扣3分。 | 3 |  |  |
|  | 9 | 天气连续干旱3日及以上未及时浇水扣2分，浇水未浇透扣1分；未在限定时间内排涝的扣2分。 | 5 |  |  |
|  | 10 | 未及时洒水除尘，园林植物污浊的扣1分；未在限定时间内排涝的扣2分。 | 2 |  |  |
| 开放地块除草 （10分） | 11 | 开放式绿地内杂草清除修剪不到位的，发现大面积杂草基本未清除的扣8分。 | 8 |  |  |
|  | 12 | 杂草清除后未及时隐埋或清运的，每发现一次扣1分。 | 2 |  |  |
| 施肥 （10分） | 13 | 每年施基肥不少于1次，追肥不少2次，未按规定时间施肥的扣2分，发现漏施、少施等扣5分。 | 8 |  |  |
|  | 14 | 肥料采购、使用有计划、有总结，并严格执行出入库登记，使用记录真实详细，每次使用要邀请绿化管理人员到场监督，否则扣2分。 | 2 |  |  |
| 病虫害防治 （15分） | 15 | 早春树木发芽时对树木喷洒一次药剂预防病虫害，没有喷洒药剂预防病虫害的，扣5分；喷洒药剂应通知绿化管理处人员，否则扣1分。 | 5 |  |  |
|  | 16 | 发现病虫害防治不及时，造成一处有5株以下发病的每处扣除2分，5株以上或成片发病的扣除5分。 | 5 |  |  |
|  | 17 | 冬季未对树干进行涂白的扣3分，涂白不及时扣1分，质量不达标，如上端口不整齐，树根部周围被涂白剂污染等扣2分。 | 5 |  |  |
| 设施与秩序维护 （11分） | 18 | 不得擅自在绿地内搭建建筑物、构筑物和其他临时设施或没有及时清除的，每发现一处扣2分。 | 5 |  |  |
|  | 19 | 未及时发现并制止违规破绿行为的，每次扣2分；树木花草被人为破坏后未及时恢复的，每发现一处扣2分。 | 6 |  |  |
| 绿地防护、设施与秩序维护 （14分） | 20 | 树木刮风刮倒没有按时扶正，培土、浇水和搭支架的，每发现一处扣1分。 | 5 |  |  |
|  | 21 | 绿地内土方被冲刷、塌陷，或泥土外溢，没有按时修缮完整的，每发现一处扣1分。 | 5 |  |  |
|  | 22 | 树木裹干物、支撑未按要求清除或损坏未及时修复的，每发现一处扣1分。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 100 |  |  |
| 备注 | 考核方有权根据实际管理需要，对该工作考核内容进行修改、调整，并拥有最终解释权。 |  |  |  |  |

专项考核得分汇总表

汇总时间：年月

| 序号 | 日期 | 考核内容 | 情况记录 | 扣分制 | 加分制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 人员到岗率、项目经理、技术负责人、临时任务、投诉、曝光、上级领导批评、重大接待、迎检期间、外来施工、数字城管工单处理、好人好事、上级表扬、媒体表扬等 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 备注：1、本项目独立于季度考核直接在当季度日常考核基础上扣除或增加相应分数。 2、加分项目以采购人认定为准。 |  |  |  |  |  |

六、成果要求及形式

（一）每季度绿地管养考核打分表；

（二）项目专项考核得分汇总表；

（三）每月管养区域内地块航拍记录；

（四）巡查清单、工作量清单，经采购人签字确认后提交采购人存档。

七、验收要求

提交的成果资料符合相关规范、符合宿迁市土地储备中心有关要求，并顺利通过采购人验收。

八、验收程序及要求

提交的成果资料符合相关规范、符合宿迁市土地储备中心有关要求，并顺利通过宿迁市自然资源和规划局采购中心验收合格。

九、其他要求

1.管养方案

供应商根据采购文件内容编写管养方案。

2.应急处置方案

供应商根据采购文件内容，充分考虑极端天气、恶性事故、重大活动等情况的发生，并制定有针对性的应急处置方案。

3.项目质量、安全文明、环保管理措施

供应商根据采购文件内容，结合项目服务地点相关法规政策，制定项目质量、安全文明、环保管理措施。

4.服务体系及规章制度方案

供应商根据采购文件内容，结合项目服务特点编写服务体系及规章制度方案。

5.现状分析

供应商针对本项目编制现状分析方案。

十、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要

1.采购本国货物、工程和服务

1.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

2.中小企业政策

本项目按以下第 （1） 种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，对小微企业报价给予 / %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“供应商须知”“采购需求”相关内容为准。）

- 第五章  评审方法与评审标准

- 一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评审。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 响应声明及承诺函 | 符合磋商文件要求 |
| 中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件 | 符合磋商文件要求 |
| 信用信息 | 符合磋商文件要求 |
| 特定资格要求 | 符合磋商文件要求 |

- 二、符合性审查。磋商小组首先按照下列指标对各供应商进行初步评审，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合磋商文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 符合磋商文件要求 |
| 其他 | 符合磋商文件要求 |

- 三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本次评审采用综合评分法，磋商小组成员根据磋商文件规定进行独立评审，对需要共同认定的客观分存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和最后磋商报价。本次评审按得分高低顺序推荐成交候选人。得分相同的，按报价从低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

磋商小组根据评审后供应商排序推荐3名成交候选人。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且评审后排序第一的供应商为第一成交候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

（二）详细评审。磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评分标准，对各响应文件进行详细评审打分。磋商小组组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 30.00 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。注：最终结果四舍五入保留至小数点后两位。 |
| 企业经营业绩、信誉 | 企业业绩 | 12.00 | 供应商自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过类似项目业绩的，每提供一个得3分，本项最高得12分。注：须提供业绩合同和中标（成交）通知书原件电子件并加盖供应商公章，业绩合同中主要内容、标的等需清晰可见，未提供或提供不完整或字迹模糊不清不得分。 |
| 其他 | 项目负责人 | 6.00 | 拟派的项目负责人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来负责过类似业绩的，每有1个得3分，最高得6分。 注：1.须提供业绩合同和中标（成交）通知书原件电子件并加盖供应商公章，业绩合同应能够清晰、明确反映供应商名称、项目负责人姓名、合同签订时间、项目内容等主要信息，否则业绩不得分。业绩合同材料若无法体现项目负责人姓名的，需另外提供合同甲方出具的证明材料，否则不得分。2.企业业绩和项目负责人业绩不重复得分。 |
|  | 技术负责人 | 3.00 | 拟派项目技术负责人具有园林绿化专业中级职称证书的，得1分，具有园林绿化专业高级及以上职称证书的得3分，本项最高得3分。 注：须提供职称证书原件的电子件加盖公章，如职称证书未体现专业的，需提供《专业技术资格评审申请表》电子件，以评审专业为准，否则不得分 |
|  | 项目组成员（项目负责人和技术负责人除外） | 6.00 | 供应商拟派的项目组成员（项目负责人和技术负责人除外）中每有一人具有园林绿化专业中级技术职称的，得1分；每有一人园林绿化专业高级及以上技术职称得3分；本项最高得6分。 注：1.须提供职称证书原件的电子件，如职称证书未体现专业的，需提供《专业技术资格评审申请表》电子件，以评审专业为准，否则不得分。2.须提供以上人员2025年2月以来任意1月供应商为其缴纳的社会保险证明，以社保部门出具的为准。资料提供不全或未按要求提供，均不得分。 |
|  | 资源配置 | 3.00 | 在满足采购需求的基础上每增加1辆罐式洒水车（核定载质量≥10吨）的，得3分，本项目最高得3分。 注：需提供车辆照片、行驶证、保险单的电子件；车辆为自有的，需提供购买发票的电子件；车辆为租赁的，需提供租赁协议；提供以上材料的电子件。未提供不得分。 |
| 项目实施方案 | 管养方案 | 10.00 | 供应商根据采购需求中“五、服务要求”内容编制项目管养方案。管养方案充分、详实、转化落地后有较强的可操作性且优于采购需求的，得10分；方案完整，满足采购需求的，得8分；方案基本完整、虽有欠缺，但不影响实质性意思表达，基本满足采购需求的，得6分；方案要素欠缺、可操作性不强，但承诺通过后期优化能够满足采购需求的，得4分；没有内容或其情况不满足采购需求的不得分。 |
|  | 应急处置方案 | 9.00 | 供应商根据采购需求中“九、其他要求”规定制定项目应急处置方案。方案详实、逐条有具体处理方案，针对性强、转化落地后有较强的可操作性，且优于采购需求的，得9分；方案完整，有针对性，满足采购需求的，得7分；方案基本完整，处理方案有一定的针对性，虽有疏漏，但不影响实质性意思表达，能够满足采购需求的，得5分；方案粗糙，内容不完整，缺少可执行性，但承诺通过后期优化能够满足采购需求的，得3分；没有内容或其情况不满足采购需求的不得分。 |
|  | 项目质量、安全文明、环保管理措施 | 9.00 | 供应商根据采购需求中“九、其他要求”规定制定项目质量、安全文明、环保管理措施。各项措施完善、针对性强、转化落地后有较强的可操作性且优于采购需求的，得9分；各项措施完整，具有可操作性，满足采购需求的，得7分；各项措施基本完整，虽有疏漏但基本满足项目需求的，得5分；各项措施欠缺、内容不完整，但承诺通过后期优化能够满足项目需求的，得3分；没有内容或其情况不满足采购需求的不得分。 |
|  | 服务体系及规章制度方案 | 6.00 | 供应商根据采购需求中“五、服务要求”内容制定项目服务体系及规章制度方案。岗位设置合理，有明确的部门职责，工作流程完整、科学，各类规章制度健全规范、针对本项目所作的规划客观、明确、针对性强且优于采购需求的，得6分；服务体系和规章制度完整，满足采购需求的，得5分；服务体系基本完整、规章制度稍有欠缺、但不影响实质性意思表达，基本满足采购需求的，得4分；服务体系粗糙、规章制度有疏漏，但承诺通过后期优化能够满足项目需求的，得3分；没有内容或其情况不满足采购需求的不得分。 |
|  | 现状分析 | 6.00 | 供应商根据采购需求中“五、服务要求”内容进行项目现状分析。项目实地勘察详实、分析详细具体且优于采购需求的，得6分；项目实地勘察完整、分析准确，满足采购需求的，得5分；项目实地勘察基本完整、分析略有欠缺，但不影响实质性意思表达，基本满足采购需求的，得4分；项目实地勘察不清晰、分析有偏差，但承诺通过后期优化调整能够满足采购需求的，得3分；没有内容或其情况不满足采购需求的不得分。 |

（三）评标结果。磋商小组按照本办法规定推荐成交候选人，并形成评标报告。

（四）政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为 1和2

1.采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2.中小企业政策

本项目按以下第 （1） 种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，对小微企业报价给予 / %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“供应商须知”“采购需求”相关内容为准。）

3.政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按磋商文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

4.商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

- 磋商申请及声明

- 供应商基本信息

- 特定资格要求的证明文件

- 法人授权书

- 中小（微）企业声明函

- 开标一览表

- 分项报价表

- 技术要求响应及偏离表

- 项目组人员

- 企业业绩

- 磋商所需其他材料

- 一、磋商申请及声明

响应声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的竞争性磋商文件，我单位在参加本项目竞争性磋商活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目磋商时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按磋商文件要求提交响应文件，响应磋商文件规定的响应有效期；

四、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同） 》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

供应商名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

- 二、供应商基本信息

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 供应商类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

注：提供营业执照电子件

- 三、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

- 四、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就项目编号为JSZC-321300-SCYH-C2025-0032的储备地块绿化管养项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人：            （签字或盖章）

被授权人：              （签字或盖章）

单位地址：

日期：

- 五、中小（微）企业声明函（服务）

中小（微）企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购的项目编号为     ，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件项目编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

六、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子公章）：供应商名称

采购项目编号：JSZC-321300-SCYH-C2025-0032

采购项目名称：储备地块绿化管养项目

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 报价 | 元 |
| 合同履行期限 |  |
| 服务地点 |  |
| 备注 |  |

- 七、分项报价表（服务类）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 合同履行期限 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：磋商报价采用总承包方式，投标人的“总报价”应包括服务本身、交通费、人工费、服务费、税金以及完成本项目过程中的涉及到此的其他一切费用）。

- 八、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容） | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”） | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。

4.行数不够，可自行添加。

- 九、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

注：如供应商成交，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按磋商文件要求附相关人员证书。

- 十、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 十一、磋商所需其他材料

请在此文档中增加磋商所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

- 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。