招　标　文　件

项目名称：2025年度泗洪城区桥梁常规检测服务采购项目

项目编号：JSZC-321324-GCDW-G2025-0008

| 采 购 人： | 泗洪县住房和城乡建设局 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 江苏广诚建设项目咨询有限公司 |

2025年 09 月25日

目 录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	5

第三章  资格审查及评标办法	20

第四章  采购需求	24

第五章  合同文本	35

第六章  投标文件格式	43

第一章  投标邀请

受泗洪县住房和城乡建设局的委托，江苏广诚建设项目咨询有限公司就 2025年度泗洪城区桥梁常规检测服务采购项目(JSZC-321324-GCDW-G2025-0008)进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

2025年度泗洪城区桥梁常规检测服务采购项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“宿迁市政府采购网”自行免费获取招标文件，并于2025年10月  20日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321324-GCDW-G2025-0008

2.项目名称： 2025年度泗洪城区桥梁常规检测服务采购项目

3.预算金额：56.6769万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为：56.6769万元

5.采购需求（简介）：对泗洪县城区64座桥梁进行常规检测、日常巡查、数据更新及基础数据统计整理。具体详见招标文件第四章采购需求。

6.合同履行期限：2年（具体以签订合同时间为准）

7.本项目 不接受 联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标函）。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商须为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位（须提供《中小企业或残疾人福利性单位声明函,或监狱企业证明文件》）。非中、小、微型企业参与本项目投标，将作无效标处理。

（二）本项目的特定资格要求：

1、具有行政主管部门颁发的有效期内的公路工程综合乙级及以上试验检测资质或公路工程桥梁隧道工程专项试验检测资质。

2、具有行政主管部门颁发的的计量认证证书（CMA）。

三、获取招标文件

1.时间：2025年09月28日至2025年10月10日，每天上午00:00-12:00，下午12:00- 23：59（北京时间，法定节假日除外）。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取招标文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个采购包。投标人参与多个采购包投标的，应按采购包分别获取招标文件。投标人未按要求获取招标文件，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年10月20日09点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-88359233。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链：http://www.ccgpjiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名   称： 泗洪县住房和城乡建设局

地   址： 泗洪县长江路13号

联 系 人：惠昱程

联系方式：15151127787

2.采购代理机构信息

名    称：江苏广诚建设项目咨询有限公司

地  　址：泗洪县永昌财富广场4007

联系人：刘桂花

联系方式：18360160420

第二章  投标人须知

投标人须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 本项目属性按以下第 2 种确定： 1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 |
| 2 | 投标有效期 | 60日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 3 | 投标文件份数 | 提交加密电子投标文件1份。 |
| 4 | 开标 | “苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。 |
| 5 | 进口产品 | 按以下第 2 种方式确定： 1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定； 2.不接受进口产品。 |
| 6 | 评标办法 | 具体评标办法详见招标文件第三章。 评标委员会依据招标文件规定的评标办法和标准推荐3名中标候选人。 |
| 7 | 确定中标人 | 按以下第 2 种方式确定中标人： 1.采购人按规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人； 2.采购人授权评标委员会直接确定中标人。 |
| 8 | 分包要求 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定： 1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无 2.不允许分包。 |
| 9 | 代理费用收取方式及标准 | 按《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》苏政采协[2024]20号文件规定标准收取，50万元以下（含50万元），收取1.6%；50万元-400万元（含400万元）收取1.5% ； |
| 10 | 其他 | 信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。 |

一、总 则

1、招标方式

本次采购采取公开招标方式。

2、合格的投标人

2.1合格的投标人必须符合招标文件第一章《投标邀请》第二条及投标人须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。

2.2满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

本次招标及由招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

二、招标文件

5、招标文件构成

5.1招标文件由以下部分组成：

第一章：投标邀请；

第二章：投标人须知；

第三章：资格审查及评标办法；

第四章：采购需求；

第五章：合同文本；

第六章：投标文件格式。

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则风险由投标人自行承担。

6、政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应序号为 6.1

6.1中小企业政策

本项目按第（1）种政策落实：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。

（2）对符合规定情形的小微企业报价给予  /  扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）

⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受15%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2节能产品、环境标志产品

拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

6.2.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。

6.2.2采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

6.3政府采购需求标准

6.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.3绿色建材政府采购需求标准

按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。

6.4采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

7、招标文件的澄清或修改

7.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间前15日前发出；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2招标文件的澄清、修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

7.3投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后的招标文件），如投标人未能及时下载澄清答疑文件，造成的相关责任由投标人承担。

三、投标文件的编制

8、投标文件的编制要求

8.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。

8.2投标文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子投标，投标人使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交投标文件，如标书制作工具中格式、内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件为准。

9、投标文件构成

9.1投标文件包括资格证明文件、开标一览表、分项报价表、响应及偏离表、投标函、其他证明文件等部分。投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

9.2招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评标委员会可以视同其未提供。

10、投标报价

10.1报价为一次报价，本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。

10.2报价注意事项：投标价格一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后两位，招标文件有规定的按招标文件执行。

11、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

12、投标有效期

12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件。

12.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不允许修改或撤回投标文件。

四、投标文件的提交

13、投标文件的提交

13.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件并将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标采购包中。除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

13.2投标文件的修改和撤回：在投标截止时间前，投标人可以撤回或重新提交投标文件。投标文件以最终完成上传的为准。

13.3采购人、采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

14、投标文件被拒绝接收的情形

在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件或对投标报价或其他实质性内容修正的文件。

五、开标、评标程序

15、开标

15.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件解密。

15.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

15.3投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。投标人应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为放弃投标。

15.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出。如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

15.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

16、评标委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，按公平、公正、客观、择优的原则独立履行相关职责。

17、评标程序

17.1资格审查

开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

17.2符合性检查

17.2.1依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

17.2.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期、服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。

17.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

17.4评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

17.5相同品牌产品投标

17.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

17.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

17.5.3非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

17.6有关问题的澄清

17.6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。

17.6.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

17.6.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

17.7异常低价投标审查

17.7.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价＜采购项目预算×50%；

（2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

（3）评标委员会认定的供应商报价过低（含明显低于其他通过符合性审查投标人的报价）、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

17.7.2启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

17.8比较

评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

17.9推荐中标候选人

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

六、无效投标、废标、串通投标及取消中标候选人资格情形

18、无效投标情形

18.1投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

18.2投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的。

18.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

18.4投标文件未通过符合性审查的。

18.5投标文件出现重大偏离，不符合招标文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。

18.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能在合理的时间内提供说明，证明其报价合理性的。

18.7投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

18.8投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的。

18.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

18.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

19、废标情形

19.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

19.3因重大变故，采购任务取消的。

19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

19.5在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子投标文件的投标人不足3家的。

20、投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

21、串通投标情形

有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

21.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；

21.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

21.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

21.4供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

21.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

21.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

21.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；

21.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

21.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

21.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

21.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

21.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

21.13不同投标人的投标文件相互混装；

21.14不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

22、取消中标候选人资格情形

22.1提供虚假材料谋取中标的；

22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

22.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

22.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

22.6法律、法规规定的其它情况。

- 七、中标及合同签订

23、确定中标人

23.1采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

23.2中标人确定之日起2个工作日内，采购人、采购代理机构将发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。

23.3采购人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的，中标结果无效。

24、中标通知书

24.1在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。

24.2中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24.3采用综合评分法评审的，未中标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、授予合同

25.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起15日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

25.2采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

26、履约保证金

按照以下第 (2) 方式确定履约保证收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)本项目收取履约保证金。履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额:按采购合同总价的  2% （使用江苏政府采购电子履约保函(保险)代替缴纳履约保证金，按采购合同总价的1.2%)计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳;

备注：

a.履约保证金的递交时间：在中标公告发布之日起  ☑ 7  □ 14  □ 21日历天内提交；

b.采用银行电汇、网上银行等方式缴纳履约保证金的，应从中标人法人基本存款账户转到保证金专用账户；

c.采用数字人民币方式缴纳的，使用投标企业数字人民币对公钱包一次性转钱至泗洪县公共资源交易中心数字人民币钱包（钱包ID：0092118799300008，运营机构：中国交通银行股份有限公司），并备注为： 2025年度泗洪城区桥梁常规检测服务采购项目履约保证金；

d.采用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险形式缴纳履约保证金的，以银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式提交履约保证金的，其有效期应包括本项目供货工期的范围。以保函、担保、保险形式提交的履约保证金递交至当地公共资源交易中心。

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金缴退咨询电话：0527-89889051；

履约保证金退还的条件：按以下方式实行：

货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

具体操作流程见相关网页https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex

27、线上融资

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

28、合同履行

28.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

28.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。

八、质疑与投诉

29、质疑

29.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4投标人应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：泗洪住房和城乡建设局/江苏广诚建设项目咨询有限公司

联系电话：15151127787/18360160420

通讯地址：泗洪县长江路13号/泗洪县永昌财富广场4007

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

29.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

29.7 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

30、投诉

质疑供应商对答复不满意或采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

第三章  资格审查及评标方法

一、资格审查

资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 中小企业或残疾人福利性单位声明函，或监狱企业证明文件 | 符合招标文件要求 |

二、符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |

三、评标方法

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

综合评分保留至小数点后两位。

评标委员会根据评标后投标人排序推荐中标候选人，并形成评标报告。

- 四、评标标准

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 20.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20。 |
| 技术响应 | 仪器设备投入 | 10.00分 | 1、投标人拟投入桥梁检测车一辆得5分，本项最高得5分。2、评委根据投标人提供的拟投入本项目的其他仪器设备情况【至少包含非金属超声检测分析仪（或非金属超声检测仪）、钢筋保护层测定仪（或钢筋位置测定仪）、无人机、回弹仪、裂缝测宽仪】，齐全的得5分，没有或不全不得分。注：提供自有设备的购置发票或财务凭证等产权证明文件或租赁的合同以及租赁设备所属方的设备购置发票（或财务凭证等产权证明文件） |
|  | 人员设置 | 13.00分 | - 1、投标人拟投入本项目的项目负责人具有高级工程师及以上职称（人社部门颁发）的得2分，具有中级职称（人社部门颁发）的得1分；具有公路水运工程试验检测师（桥梁或桥梁隧道专业）的得2分，本项最高得4分。 - 2、投标人拟投入的本项目技术人员(除项目负责人外)具有中级及以上职称(人社部门颁发)且具有公路水运工程试验检测师(桥梁或桥梁隧道专业)，每有一人得2分，最多得8分。 - 3、投标人拟为本项目配备安全管理人员(具备注册安全工程师证书或《安全生产考核合格证书》)的，每有一人得1分，最多得1分。 - 注：（1）须提供人员证书原件扫描件，未提供的不得分。（2）上述项目组成员必须为本单位员工，提供2025年3月1日以来任意一个月社保部门出具的投标人为其缴纳社保的证明材料原件扫描件（参保人员参保状态为：参保缴费），否则不得分。 （3）有关证书将随中标结果一并公开。 |
| 企业业绩 | 企业业绩 | 12.00分 | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩的，每有一个得3分，本项最高得12分。 （1、业绩证明材料包括：中标（成交）通知书、合同、业绩（履约）证明或验收报告，三者缺一不可；2、业绩证明材料需能够清晰、明确反应投标人名称、合同签订时间、合同内容等主要信息；3、成交人提供的业绩将随成交结果一并公开。注：须提供业绩证明材料原件扫描件，未提供、提供不全或提供不符合要求的均不得分)。 |
| 项目实施方案 | 项目总体服务方案 | 9.00分 | 投标人根据招标文件“第四章、采购需求－五 项目实施方案 1.项目总体服务方案”提供方案，评委根据投标人的方案进行打分，内容齐全、合理可行、各环节衔接紧凑且优于采购需求的得9分；内容齐全且基本满足采购需求得 6分；提供的内容不完整，条理不清、内容不明确、可行性差的得3分；没有内容不得分。本项最高得9分。 |
|  | 进度及质量方案 | 9.00分 | 投标人根据招标文件“第四章、采购需求－五 项目实施方案 2.进度及质量方案”提供方案，评委根据投标人的方案进行打分，内容齐全、合理可行、各环节衔接紧凑、措施内容涵盖重要环节，实际内容能够满足本项目要求且优于采购需求的得9分；内容齐全且基本满足采购需求得6分；提供的内容不完整，条理不清、内容不明确的得3分；没有内容不得分。本项最高得9分。 |
|  | 安全目标控制措施 | 9.00分 | 投标人根据招标文件“第四章、采购需求－五 项目实施方案 3.安全目标控制措施”提供方案，评委根据投标人的方案进行打分，内容齐全、合理可行、利于实施且优于采购需求的得9分；内容齐全且基本满足采购需求得 6分；提供的内容不完整，条理不清、服务内容不明确的得3分；没有内容不得分。本项最高得9分。 |
|  | 针对桥梁检测项目的难点、重点进行分析 | 9.00分 | 投标人根据招标文件“第四章、采购需求－五 项目实施方案 4.针对桥梁检测项目的难点、重点进行分析”提供方案，评委根据投标人的方案进行打分，投标人提供的方案内容详细、各环节衔接紧凑、科学合理、切实可行、符合实际需求且优于采购需求的得9分；内容齐全且基本满足采购需求得 6分；提供的内容不完整，条理不清、内容不明确的得3分；没有内容不得分。本项最高得9分。 |
|  | 工作人员考核制度 | 9.00分 | 投标人根据招标文件“第四章、采购需求－五 项目实施方案 5.工作人员考核制度”制定考核制度方案，评委根据投标人提供的方案进行打分，方案机制合理、细则要点突出、奖惩明确、内容合理且优于采购需求得9分；内容齐全且基本满足采购需求得 6分；提供的内容不完整，条理不清、内容不明确的得3；没有内容不得分。本项最高得9分。 |

- 第四章  采购需求

项目属性：服务类项目。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业

本项目不接受进口产品。

一、项目概况

（1）对泗洪县城区64座桥梁进行常规检测、日常巡查、数据更新及基础数据统计整理，总投资56.6769万元。

（2）检测要求

1、对64座桥梁进行基础数据统计整理，更新江苏省桥梁管理系统，要求信息统计率100%；

2、对64座桥梁进行常规定期检测，相关检测项目应符合国家桥梁检测标准及方法；

3、查明桥梁病害或损伤部位、性质、严重程度，分析产生原因，分析病害对桥梁承载能力的影响，确定桥梁技术等级；

4、出具桥梁病害正常保养、维修、加固等建议。

5、全县城区桥梁普查，除64座桥梁之外，如发现统计疏漏，或重大隐患及时上报。

6、针对在该次检测中的桥梁技术状况评定结果，确定需要进行特殊检测（如承载力验算，荷载试验）的桥梁（如主要构件评为C级及以下的桥梁），并协助业主进行特殊检测费用测算。

7、日常巡查，按CJJ99-2017《城市桥梁养护技术标准》要求开展日常巡查工作，做好城市桥梁日常巡查报表填写。

（3）检测内容：

1、桥梁外观检查：对桥梁(含桥头引道)的外观状态进行全面检查，进一步掌握桥梁的运行状态，至少应包括以下内容：

a、桥梁的基本几何尺寸调查，包括截面尺寸、跨径、护栏高度等；

b、检查梁体混凝土有无风化、剥落、破损、钢筋外露锈蚀等病害情况，并检查梁体是否存在不正常的变位；

c、检查梁体是否有裂缝出现及裂缝的分布情况，对于预应力混凝土结构着重检查梁体有无裂缝出现，若存在裂缝应详细调查其分布情况(含长度、宽度、分布范围等)，并详细分析裂缝产生的原因；

d、检查支座工作是否正常，有无错位、断裂及脱空等情况；

e、墩台与基础的检查，包括是否滑动、开裂和下沉，墩台和帽梁有无混凝土剥落及钢筋锈蚀等情况；

f、桥梁结构的检查，包括混凝土裂缝、渗水、露筋及钢筋锈蚀情况；

g、桥面系构造的检查，包括桥面铺装、伸缩缝、人行道构件、桥面横纵坡顺延、排水构造物、桥上交通设施的检查；

h、填写《城市桥梁资料卡》，通过现场调查完成城市桥梁资料卡，并按要求现场校对城市桥梁的基本数据，并做好核对记录；

i、检测中发现的桥梁病害应做出记录，重要病害应在现场做出标记，超标的裂缝应该设永久裂缝观测标记，以便以后观测；

j、根据桥梁外观检查情况，分别计算出桥梁的桥面系、上部结构、下部结构的BCI值以及全桥的BCI值，划分其技术状态等级；

（2）付款方式：

合同签订后，在收到供应商发票后10个工作日内，采购人向供应商支付合同总价款的10%作为预付款；供应商出具第一年度定期检测报告且完成年度日常巡检任务后，在收到供应商发票后15日内，付至合同价款的50%；供应商出具第二年度定期检测报告且完成年度日常巡检任务后，在收到供应商发票后15日内，付至合同价款的 95%。整个检测项目通过年度日常巡检满一年后，在收到供应商发票后15日内，付至合同价款的100%。

费用结算明细表，采购人考核后，按以下方式拨付：

（1）考核成绩在 90 分以上（不含 90 分）全额支付费用，

（2）考核成绩在 90—80 分（含 90 分）之间的，支付费用标准的 90%，

（3）考核成绩在 80—70 分（含 80 分）之间的，支付费用标准的 80%，

（4）考核成绩在 70—60 分（含 70 分）之间的，支付费用标准的 70%，

（5）考核成绩在 60 分及以下的，不支付费用。

注：1.泗洪城区桥梁常规检测服务采购项目定期检查考核评估细则及考核表详见招标文件其他材料的附件。2.在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

二、技术要求及桥梁检测清单

（1）、技术要求（检测依据）

1、桥梁施工设计图纸、有关工程竣工验收记录等；

2、《城市桥梁养护技术规范》（CJJ 99-2017）；

3、《城市桥梁检测技术标准》（DBJ/T 15-87-2011）；

4、《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》（CECS 02：2005）；

5、《混凝土中钢筋检测技术规程》(JGJ/T 152-2008)；

6、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T 23-2011）；

7、《超声法检测混凝土缺陷技术规程》（CECS 21：2000）；

8、《工程测量规范》（GB50026-2007）；

9、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG D62-2004、JTJ 023-85）。

10、按照《城市桥梁养护技术规范》（CJJ 99-2017）等规范及业主要求

（2）桥梁清单

| 序号 | 检测物名称 | 横跨河流 | 数量（座） | 所在路名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五台山大桥 | 濉河 | 1 | 五台山路 |
| 2 | 衡山大桥 | 濉河 | 1 | 衡山北路 |
| 3 | 武夷山大桥 | 濉河 | 1 | 武夷山路 |
| 4 | 团结河路汴河大桥 | 濉河 | 1 | 团结河路 |
| 5 | 濉河大桥（原洪桥） | 老濉河 | 1 | 山河路 |
| 6 | 跃进桥 | 濉河 | 1 | 建设北路 |
| 7 | 青阳东桥 | 濉河 | 1 | 黄山北路 |
| 8 | 青阳西桥 | 汴河 | 1 | 宁徐线 |
| 9 | 太阳城桥 | 团结河 | 1 | 体育南路 |
| 10 | 洪泽湖东大街桥 | 濉河 | 1 | 洪泽湖东路 |
| 11 | 长江东路桥 | 栏岗河 | 1 | 长江东路 |
| 12 | 淮河东路桥 | 栏岗河 | 1 | 淮河路东路 |
| 13 | 金地桥 | 东风大沟 | 1 | 双沟西路、昆仑山路 |
| 14 | 杭州西路桥 | 早陈河 | 1 | 杭州西路 |
| 15 | 半岛花园桥 | 团结河 | 1 | 开发大道 |
| 16 | 秉承桥 | 河道已废止 | 1 | 建设南路 |
| 17 | 少昊路桥 | 河道已废止 | 1 | 少昊路 |
| 18 | 姜堰桥 | 河道已废止 | 1 | 少昊路 |
| 19 | 建设北路翻水站桥 | 灌溉河道 | 1 | 建设北路 |
| 20 | 古徐阁东桥 | 景观河道 | 1 | 建设南路 |
| 21 | 古徐阁南桥 | 景观河道 | 1 | 古徐大道 |
| 22 | 诚信路桥（丽城春天西南侧） | 景观河道 | 1 | 诚信路 |
| 23 | 古徐大道桥 | 濉河 | 1 | 古徐大道 |
| 24 | 徐朱小桥 | 灌溉渠 | 1 | 濉河西路 |
| 25 | 楚天桥 | 濉河 | 1 | / |
| 26 | 泗洲大桥 | 汴河 | 1 | 泗州大街 |
| 27 | 嵩山大桥（嵩山路） | 濉河 | 1 | 嵩山路 |
| 28 | 古徐大桥 | 老濉河 | 1 | 古徐大道 |
| 29 | 青阳高架桥 | 汴河、濉河 | 1 | 青阳北路 |
| 30 | 高庄花园景观桥 | 团结河 | 1 | / |
| 31 | 珠江路桥(旧桥) | 早陈河 | 1 | 珠江路 |
| 32 | 香江桥（旧桥） | 早陈河 | 1 | 淮河中路 |
| 33 | 牡丹江桥(旧桥) | 早陈河 | 1 | 双沟中路、建设路西 |
| 34 | 万轩桥 | 大寨河 | 1 | 万轩路 |
| 35 | 星河上城桥 | 团结河 | 1 | 团结河路 |
| 36 | 红利来桥 | 团结河 | 1 | 团结河路 |
| 37 | 嵩山南路桥 | 团结河 | 1 | 嵩山南路 |
| 38 | 挂剑桥 | 团结河 | 1 | 挂剑路 |
| 39 | 人民路桥 | 团结河 | 1 | 人民南路 |
| 40 | 青阳路桥 | 团结河 | 1 | 青阳南路 |
| 41 | 东方王桥 | 早陈河 | 1 | 濉河路 |
| 42 | 濉河西路桥 | 东风大沟 | 1 | 濉河路 |
| 43 | 洪泽湖西路桥 | 东风大沟 | 1 | 洪泽湖西路 |
| 44 | 长江中路桥 | 早陈河 | 1 | 长江中路 |
| 45 | 兴洪桥 | 栏岗河 | 1 | 长江西路 |
| 46 | 金木桥 | 东风大沟 | 1 | 淮河西路 |
| 47 | 牡岗桥 | 栏岗河 | 1 | 双沟东路 |
| 48 | 嘉陵江路东风大沟桥 | 东风大沟 | 1 | 双洋西路 |
| 49 | 双洋西路桥 | 早陈河 | 1 | 双洋路、建设路西 |
| 50 | 北戴河路早陈河桥 | 早陈河 | 1 | 北戴河路 |
| 51 | 五里江西路桥 | 早陈河 | 1 | 五里江路 |
| 52 | 早陈河桥 | 早陈河 | 1 | 五里江中路、建设路 |
| 53 | 五里江东路桥 | 栏岗河 | 1 | 五里江东路 |
| 54 | 杭州东路桥 | 栏岗河 | 1 | 杭州东路 |
| 55 | 杭州路桥 | 栏岗河 | 1 | 杭州中路 |
| 56 | 金岗桥 | 栏岗河 | 1 | 金沙江东路 |
| 57 | 黄山北路桥 | 栏岗河 | 1 | 黄山北路 |
| 58 | 金沙江桥 | 栏岗河 | 1 | 金沙江西路 |
| 59 | 北戴河路东风大沟桥 | 东风大沟 | 1 | 北戴河路 |
| 60 | 大寨河桥 | 大寨河 | 1 | 宿迁大道 |
| 61 | 江庄南桥 | 濉河 | 1 | / |
| 62 | 二里坝大桥 | 汴河 | 1 | 山河路 |
| 63 | 青阳北大桥 | 濉河 | 1 | 青阳南路 |
| 64 | 青阳南大桥 | 汴河 | 1 | 青阳南路 |

三、项目成果、质量及期限

1、项目成果：提交桥梁检测报告2份，电子档案1份。

2、检测质量要求与验收标准检测质量要求：合格。验收标准：参照《城市桥梁养护技术规范》等国家、省市相关规范，成果文件（如出具各桥梁检测报告，提出维修养护加固措施）通过招标人组织的专家论证。

3、服务期要求：2年，每年服务期末提交检测报告。

四、验收标准及要求

供应商按采购人要求完成全部检测工作，出具检测报告书后，应配合甲方在1周之内组织3名以上的桥梁专家对检测报告进行评审，并根据检测报告对现场抽查核验，若有遗漏病害未检出，每发现一处病害罚款5万元。

采购人在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在3天内向乙方提出书面意见，不签发验收单。中标单位在接到采购人书面意见后，应在3天内予以处理，并将处理结果告知采购人。

五、项目实施方案

1、项目总体服务方案：投标人根据本项目提供，桥梁检测总体服务实施方案，主要包括对本项目特点的了解程度、检测方法、检测资料整理、最终报告的形成、投标单位与招标人在项目实施过程中的配合方案、检测的过程中保证现场人员能相对固定等内容。服务实施方案应全面、合理、可行，内容详实，各环节衔接紧凑。

2、进度及质量方案：投标人根据本项目制定进度及质量方案，主要包括是否合理安排规划进度目标及进度控制措施、质量目标及质量控制措施等。方案内容应详细，各环节衔接紧凑，措施内容基本涵盖重要环节，实际内容能够满足本项目要求。

3、安全目标控制措施：投标人根据本项目提供安全目标控制措施方案，主要包括安全目标控制措施及安全生产的责任承诺等内容。方案内容全面、科学合理，有利于实施。

4、针对桥梁检测项目的难点、 重点进行分析：投标人针对本项目的难点、重点进行分析，对问题的理解认识应全面， 提出的解决方案或概念性方案，对策的分析应清晰、准确。投标人提供的方案内容详细、各环节衔接紧凑、科学合理、切实可行，且符合实际需求。

5、工作人员考核制度：投标人应根据项目配备的人员，制定相关管理考核、服务质量考评、奖惩机制，岗位责任制度、监督检查制度、奖惩考核制度等方案，激发员工的积极性，方案机制应合理、细则要点突出、奖惩明确、内容合理完整。

2025年度泗洪城区桥梁常规检测服务采购项目

考核细则

依据泗洪县住房和城乡建设局政府采购合同文件要求，明确检测中标机构的权利和义务，保障泗洪城区桥梁常规检测服务采购项目工作。对中标机构进行定期考核，细则如下：

1、中标服务机构严格按照《公路桥涵养护规范》(JTG 5120-2021)、《公路桥梁技术状况评定标准》(JTG T H21-2011)及相关技术规范规程制定详细检测方案，组建检测队伍，购置调查采样设备，严格按照上述规程的要求实施检测。检测内容主要包括桥梁外观检查、桥梁的基本几何尺寸调查、墩台与基础的检查、桥梁结构的检查，包括混凝土裂缝、渗水、露筋及钢筋锈蚀情况、桥面系构造的检查、支座检查等，并填写《城市桥梁资料卡》。现场检测方法按照《公路桥涵养护规范》(JTG 5120-2021)逐项进行，并及时完成检测报告和桥梁卡片录入工作。

2、考核内容分为数量指标和质量指标两大类。

2.1数量指标包含：桥梁定期检查频率（次）、日常巡查桥梁检查频率（次）、工作组人员按要求配备数（人）、现场检查车辆配备（辆）共计4类，具体详见附件1。

2.2质量指标包含：桥梁构件检查完整度、病害记录正确率、现场检查人员配备要求、设备物资准备情况共计4类，具体详见附件1。

附件：1. 泗洪城区桥梁常规检测服务定期检查考核评估细则

2. 泗洪城区桥梁常规检测服务定期检查考核评估表

附件1

2025年度泗洪城区桥梁常规检测服务采购项目

定期检查考核评估细则

考核时间：    年  月  日

| 项目 |  | 分值 | 评分内容 | 评分办法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标（50分） | 桥梁定期检查频率（次） | 15分 | 64座桥梁定检次数 | 桥梁定检频率：每年不低于1次（15分）；无桥梁定检（0分）。 |  |
|  | 日常巡查桥梁检查频率（次） | 15分 | 64座桥梁巡检次数 | 桥梁巡检频率：每月不低于2次（15分）； 每少一次扣3分，扣完为止。 |  |
|  | 工作组人员按要求配备数（人） | 10分 | 现场检查人员按要求配备≥3人。 | 人员≥3人（10分），每少1人扣3分，少3人得0分。 |  |
|  | 现场检查车辆配备（辆） | 10分 | 现场检查车辆配备（辆）≥1辆。 | 现场检查车辆配备（辆）：≥1辆（10分）；无车得0分。 |  |
| 质量指标（50分） | 桥梁构件检查完整度 | 15分 | 桥梁构件检查完整度：100%。 | 桥梁构件检查完整度：100%（15分）桥梁构件检查完整度：90%≤a＜100%（12-14分）；桥梁构件检查完整度：80%≤a＜90%（9-11分）；桥梁构件检查完整度：70%≤a＜80%（6-4分）；桥梁构件检查完整度：60%≤a＜70%（3-1分）；桥梁构件检查完整度：a＜60%（0分）。 |  |
|  | 病害记录正确率 | 15分 | 病害记录正确率：100%。 | 病害记录正确率：100%（15分）病害记录正确率：90%≤a＜100%（12-14分）；病害记录正确率：80%≤a＜90%（9-11分）；病害记录正确率：70%≤a＜80%（6-4分）；病害记录正确率：60%≤a＜70%（3-1分）；病害记录正确率：a＜60%（0分）。 |  |
|  | 工作组人员配备要求 | 10分 | 现场检查技术人员不少于3人；其中1人具备中级职称，另2人具备专科以上学历证书。 | 配齐专业技术人员得10分，少1人扣2分，少3人或者少中级职称人员得0分。 |  |
|  | 设备物资配置 | 10分 | 现场检测需配备：交通车辆、影像设备、裂缝宽度检测设备、尺寸测量设备、涉水检测设备5类。 | 配齐5类设备得10分，少1类扣2分，扣完为止。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |

附件2

2025年度泗洪城区桥梁常规检测服务采购项目定期检查考核评估表

| 机构名称 |  |  | 运行时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |
| 负 责 人 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 考核 评估 情况 |  |  |  |  |  |
| 评估 意见 | 考核得分： 意见： 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 泗洪县住房和城乡建设局意见 | 盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |

备注：本表一式贰份，泗洪县住房和城乡建设局、服务机构各执一份。

第五章  政府采购合同

2025年度泗洪城区桥梁常规检测服务采购项目

采购单位（全称）：  泗洪县住房和城乡建设局（简称甲方）

中标供应商（全称）：                      （简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规， 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 2025年度泗洪城区桥梁常规检测服务采购项目相关 事项协商一致，达成如下合同条款：

一、合同内容：

1、乙方负责的泗洪城区桥梁常规检测服务采购项目，检测期限：2 年，每年服务期末提交检测报告。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

（1）中标通知书；

（2）投标书；

（3）乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

（4）招标文件及其附件。

3、检测内容：如下。

| 序号 | 检测物名称 | 横跨河流 | 数量（座） | 所在路名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五台山大桥 | 濉河 | 1 | 五台山路 |
| 2 | 衡山大桥 | 濉河 | 1 | 衡山北路 |
| 3 | 武夷山大桥 | 濉河 | 1 | 武夷山路 |
| 4 | 团结河路汴河大桥 | 濉河 | 1 | 团结河路 |
| 5 | 濉河大桥（原洪桥） | 老濉河 | 1 | 山河路 |
| 6 | 跃进桥 | 濉河 | 1 | 建设北路 |
| 7 | 青阳东桥 | 濉河 | 1 | 黄山北路 |
| 8 | 青阳西桥 | 汴河 | 1 | 宁徐线 |
| 9 | 太阳城桥 | 团结河 | 1 | 体育南路 |
| 10 | 洪泽湖东大街桥 | 濉河 | 1 | 洪泽湖东路 |
| 11 | 长江东路桥 | 栏岗河 | 1 | 长江东路 |
| 12 | 淮河东路桥 | 栏岗河 | 1 | 淮河路东路 |
| 13 | 金地桥 | 东风大沟 | 1 | 双沟西路、昆仑山路 |
| 14 | 杭州西路桥 | 早陈河 | 1 | 杭州西路 |
| 15 | 半岛花园桥 | 团结河 | 1 | 开发大道 |
| 16 | 秉承桥 | 河道已废止 | 1 | 建设南路 |
| 17 | 少昊路桥 | 河道已废止 | 1 | 少昊路 |
| 18 | 姜堰桥 | 河道已废止 | 1 | 少昊路 |
| 19 | 建设北路翻水站桥 | 灌溉河道 | 1 | 建设北路 |
| 20 | 古徐阁东桥 | 景观河道 | 1 | 建设南路 |
| 21 | 古徐阁南桥 | 景观河道 | 1 | 古徐大道 |
| 22 | 诚信路桥（丽城春天西南侧） | 景观河道 | 1 | 诚信路 |
| 23 | 古徐大道桥 | 濉河 | 1 | 古徐大道 |
| 24 | 徐朱小桥 | 灌溉渠 | 1 | 濉河西路 |
| 25 | 楚天桥 | 濉河 | 1 | / |
| 26 | 泗洲大桥 | 汴河 | 1 | 泗州大街 |
| 27 | 嵩山大桥（嵩山路） | 濉河 | 1 | 嵩山路 |
| 28 | 古徐大桥 | 老濉河 | 1 | 古徐大道 |
| 29 | 青阳高架桥 | 汴河、濉河 | 1 | 青阳北路 |
| 30 | 高庄花园景观桥 | 团结河 | 1 | / |
| 31 | 珠江路桥(旧桥) | 早陈河 | 1 | 珠江路 |
| 32 | 香江桥（旧桥） | 早陈河 | 1 | 淮河中路 |
| 33 | 牡丹江桥(旧桥) | 早陈河 | 1 | 双沟中路、建设路西 |
| 34 | 万轩桥 | 大寨河 | 1 | 万轩路 |
| 35 | 星河上城桥 | 团结河 | 1 | 团结河路 |
| 36 | 红利来桥 | 团结河 | 1 | 团结河路 |
| 37 | 嵩山南路桥 | 团结河 | 1 | 嵩山南路 |
| 38 | 挂剑桥 | 团结河 | 1 | 挂剑路 |
| 39 | 人民路桥 | 团结河 | 1 | 人民南路 |
| 40 | 青阳路桥 | 团结河 | 1 | 青阳南路 |
| 41 | 东方王桥 | 早陈河 | 1 | 濉河路 |
| 42 | 濉河西路桥 | 东风大沟 | 1 | 濉河路 |
| 43 | 洪泽湖西路桥 | 东风大沟 | 1 | 洪泽湖西路 |
| 44 | 长江中路桥 | 早陈河 | 1 | 长江中路 |
| 45 | 兴洪桥 | 栏岗河 | 1 | 长江西路 |
| 46 | 金木桥 | 东风大沟 | 1 | 淮河西路 |
| 47 | 牡岗桥 | 栏岗河 | 1 | 双沟东路 |
| 48 | 嘉陵江路东风大沟桥 | 东风大沟 | 1 | 双洋西路 |
| 49 | 双洋西路桥 | 早陈河 | 1 | 双洋路、建设路西 |
| 50 | 北戴河路早陈河桥 | 早陈河 | 1 | 北戴河路 |
| 51 | 五里江西路桥 | 早陈河 | 1 | 五里江路 |
| 52 | 早陈河桥 | 早陈河 | 1 | 五里江中路、建设路 |
| 53 | 五里江东路桥 | 栏岗河 | 1 | 五里江东路 |
| 54 | 杭州东路桥 | 栏岗河 | 1 | 杭州东路 |
| 55 | 杭州路桥 | 栏岗河 | 1 | 杭州中路 |
| 56 | 金岗桥 | 栏岗河 | 1 | 金沙江东路 |
| 57 | 黄山北路桥 | 栏岗河 | 1 | 黄山北路 |
| 58 | 金沙江桥 | 栏岗河 | 1 | 金沙江西路 |
| 59 | 北戴河路东风大沟桥 | 东风大沟 | 1 | 北戴河路 |
| 60 | 大寨河桥 | 大寨河 | 1 | 宿迁大道 |
| 61 | 江庄南桥 | 濉河 | 1 | / |
| 62 | 二里坝大桥 | 汴河 | 1 | 山河路 |
| 63 | 青阳北大桥 | 濉河 | 1 | 青阳南路 |
| 64 | 青阳南大桥 | 汴河 | 1 | 青阳南路 |

二、合同价款

1、中标合同价：                  (￥         ）。

2、以上费用包括完成标的物的所有内容所需的人工费、现场踏勘费用、考察调研费用、技术咨询费用、差旅食宿费、车船及设备与工具的运输、安装、调试、折旧、报告编写、审查及审批、资料移交及管理、成果印制、管理、保险、利润、税金、政策性文件规定的及合同包含的所有可预见及不可预见的风险、责任等各项应有费用，以及其他辅助费用（包括检测作业前如有交警大队批准的检测作业道路交通管制方案及协调交通、航道、海事管理等所发生的一切费用）。

三、验收与付款：

1、乙方按甲方要求完成全部检测工作，出具检测报告书后，应配合甲方在1周之内组织 3 名以上的桥梁专家对检测报告进行评审，并根据检测报告对现场抽查核验，若有遗漏病害未检出， 每发现一处病害罚款 5 万元。

2、合同签订后，在收到供应商发票后10个工作日内，采购人向供应商支付合同总价款的 10%作为预付款；供应商出具第一年度定期检测报告且完成年度日常巡检任务后，在收到供应商发票后15日内，付至合同价款的50%；供应商出具第二年度定期检测报告且完成年度日常巡检任务后，在收到供应商发票后15日内，付至合同价款的 95%。整个检测项目通过年度日常巡检满一年后，在收到供应商发票后15日内，付至合同价款的100%。

费用结算明细表，采购人考核后，按以下方式拨付：

（1）考核成绩在 90 分以上（不含 90 分）全额支付费用，

（2）考核成绩在 90—80 分（含 90 分）之间的，支付费用标准的 90%，

（3）考核成绩在 80—70 分（含 80 分）之间的，支付费用标准的 80%，

（4）考核成绩在 70—60 分（含 70 分）之间的，支付费用标准的 70%，

（5）考核成绩在 60 分及以下的，不支付费用。

注：1.泗洪城区桥梁常规检测服务采购项目定期检查考核评估细则及考核表详见招标文件其他材料的附件。2.在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

2.1 本合同的结算货币为人民币，单位元。

2.2 乙方应按照双方签订的合同规定完成检测服务并在合同特殊条款规定的期限内持下列单 据结算服务费。

2.2.1 合格的发票

2.2.2 甲方盖章签发的验收合格证明；

2.3 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙 方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

四、甲方权利和义务：

1、根据甲方养护要求及乙方投标文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验 收考核。

2、因突发事件及重大活动，甲方需调动乙方人员、设备时，乙方应无条件服从安排予以配合。

五、乙方权利和义务：

1、乙方根据甲方招标文件的要求及投标文件所作的承诺，积极主动保质保量地完成检测工作；

2、接受并主动配合甲方及行业管理部门的检查；

3、本项目检测范围之外的突击性、突发性工作，乙方须服从甲方的安排，不得无故拖延；

六、检测基本要求：

1、乙方检测过程中，必须采取周密的安全措施，以避免对工作人员、公众和他人财产的损害， 因乙方操作不当及养护不当造成行人及其他财产损失，由乙自行承担。

2、对于乙方检测期间由于检测工作不能及时完成，且造成较大影响的，甲方有权安排第三方 进行检测，所发生的费用从乙方检测费中扣除。

3、乙方应确保经检测后完全满足招标文件的要求及乙方所作的承诺。

七、其它注意事项

1、乙方除应做好职工的安全生产教育外，还应为现场服务相关人员提供必要的劳动保护条件 外，为工作人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责（保 险种类由乙方自行选择）。

2、乙方应做好职工的安全生产教育，并配备一定的劳动保护必需品以供职工使用。

3、本合同之附件均为合同有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

八、违约责任

1、甲方违约责任

（1）合同生效后，甲方无故要求停止服务的，应向乙方偿付合同总价款的 5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

（2）甲方未按合同规定支付乙方的检测费用，甲方需按中国人民银行同期同类贷款基本利率 向乙方支付逾期利息。非甲方原因导致未按约定期限付款的除外。

2、乙方违约责任

（1）合同生效后，乙方不能履行服务，或不能按采购要求履行服务的，甲方有权要求乙方停止服务，乙方应向甲方偿付合同总价款 5%作为违约金，违约金不足以补偿甲方损失的，甲方有权要求乙方补足。

（2）乙方应在合同规定期限内提交报告，每延误一天扣除合同成交价的 0.5%作为违约金， 同时承担甲方因此遭受的损失费用。

（3）因乙方违约给甲方造成的全部损失由乙方承担，包括但不限于甲方支出的赔偿费用、其他经济损失、甲方为实现合法权益而支出的调查费、鉴定费、诉讼费用及律师费等。

（4）本合同约定的违约金或其他应付费用，甲方有权在合同费中扣除，也有权要求乙方另外支付。

（5）在本合同有效期间，甲方给予乙方的任何宽容、宽限或延缓行使本合同中享有的权益或权利，均不损害、影响或限制甲方依有关法律规定和本合同应享有的一切权益和权利，不应视为 甲方对本合同项下权利、权益的放弃，也不影响乙方在本合同项下的任何义务与责任。

（6）乙方投标承诺的项目负责人、主要检测人员与现场实际负责人不符的，须向甲方申请作 变更处理，变更之后的项目负责人、主要检测人员的资格、业绩等条件不得低于投标承诺的项目负责人、主要检测人员，且乙方须向甲方支付违约金人民币三万元/人 ·次。投标承诺的检测组其 他持证人员作类似变更的，变更后人员的资格与业绩等条件均不得低于投标时所承诺的人员条件，且乙方须向甲方支付违约金人民币一万元/人 ·次。

（7）乙方出具的检测报告应能真实反映桥梁健康状况，如若因未能反映桥梁真实健康状况， 致使桥梁管理单位未能即时进行必要处理，而导致桥梁安全事故的，乙方应承担必要的过错责任，检测费尾款不予支付。 造成人员人身安全及财产损失的，乙方应承担责任范围内的赔偿责任。甲方有理由认为乙方未能 尽职尽责履行合同义务并有权拒绝乙方参与甲方管养的桥隧项目的投标工作。

九、不可抗力

1、因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十、合同生效及其它

1、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向招标方提交二份备存。

2、本合同发生争议无法协商解决时，双方同意向本合同标的物所在地有管辖权的人民法院诉 讼解决。发生争议时除有争议条款外，本合同其他条款继续履行。

十一、合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

4、合同的部分和全部都不得转让。

十二、附则

1、合同份数

本合同一式六份，甲、乙双方各执两份，采购代理机构两份。

2、争议解决

甲乙双方因合同发生争议，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方可以向甲方所在 地人民法院起诉。

3、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相 关法律、法规之规定解释。

甲方：                         （盖章）

法定（授权）代表人：

二○二五年    月    日

乙方：                         （盖章）

法定（授权）代表人：

二○二五年    月    日

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标函

二、投标人基本情况

三、投标人资质

四、法人授权书

五、开标一览表

六、分项报价表

七、中小企业或残疾人福利性单位声明函

八、技术响应偏离表

九、项目组人员

十、企业业绩

十一、项目实施方案

十二、投标所需其他材料

- 一、投标函

投标函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为（项目编号）的（项目名称）的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。

投标人名称：           （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

二、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 无需提供营业执照等证明材料 |  |  |

- 三、投标人资质

按招标文件要求提供相应资质证书

- 四、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号          （项目名称）           项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 五、开标一览表

投标人全称(CA公章) ：供应商名称

采购项目名称：

采购项目编号：

采购包号：分包号

投标总报价

总价（小写）： （人民币：元）

总价（大写）：金额大写 （人民币：元）

日期：     年     月     日

- 六、分项报价表

分项报价表（服务类）

| 序号 | 服务费用简述 |  | 单价 （元） | 数量 | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  | ￥ 人民币（大写）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |

备注：“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

- 七、中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小微企业声明函（服务类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

（备注：1、投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。2、服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：              （盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

八、技术响应偏离表（技术参数响应）

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏离情况 （正偏离、负偏离、无偏离） | 偏离内容及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

单位名称：             （盖CA电子公章）

备注：1.针对采购需求中的实质性要求（“★”内容），投标人须做出明确响应。采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《技术响应偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列明的，作无效响应处理。

2.对采购需求的其它非实质性要求，投标人按所投产品情况在此表中详细列出偏离情况（包括正偏离、负偏离、无偏离）并说明理由；未列明的均视为未响应招标文件要求。

九、项目组人员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如投标人中标，项目组成员按本表承诺人员操作，不得随意更换。按采购文件要求附相关人员证书。

- 十、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 服务主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 项目实施方案

- 十二、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。