- 竞争性磋商文件

- 项目名称：洋河新区2025-2026年农村公路日常养护服务项目

- 项目编号：JSZC-321393-DYGC-C2025-0005

- （服务类项目，是专门面向中小企业）

- 采购人：宿迁市洋河新区旅游交通建设局

- 采购代理机构：江苏大业工程管理咨询有限公司

2025年06月13日

目录

第一章  磋商邀请	1

第二章  供应商须知	4

第三章  合同文本	21

第四章  采购需求	37

第五章  评审方法与评审标准	56

第六章  响应文件格式	60

- 第一章  磋商邀请

受[宿迁市洋河新区旅游交通建设局]的委托，[江苏大业工程管理咨询有限公司]就[洋河新区2025-2026年农村公路日常养护服务项目]([JSZC-321393-DYGC-C2025-0005])项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

（洋河新区2025-2026年农村公路日常养护服务项目）竞争性磋商项目的潜在供应商可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2025年06月27日09点30分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321393-DYGC-C2025-0005

2.项目名称：洋河新区2025-2026年农村公路日常养护服务项目

3.预算金额：274万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为274万元。

5.采购需求（简介）：对洋河新区约431.38公里农村公路（其中，县道里程64.29公里，乡道里程 124.43公里，村道里程242.64公里，桥梁119座和附属交安设施若干）实施日常养护和养护管理（包括但不限于以上道路及内容），详细内容见本招标文件第四章。

6.合同履行期限：2年，自合同签订之日起计算。

7.本项目 不接受 联合体参与磋商。

- 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供声明及信用承诺）；

2、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（响应文件中无需提供证明材料）。

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位（须提供《提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件》）。非中小型企业参与本项目投标，将作无效标处理。

（二）本项目的特定资格要求：无。

- 三、获取磋商文件

1.时间：2025年06月17日09:00至2025年06月24日17:30。

2.方式：供应商应在采购文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个包。供应商参与多个包磋商的，应按包分别获取磋商文件。供应商未按要求获取竞争性磋商文件导致无法磋商的，后果自负（其响应文件不予接受）。

- 四、提交响应文件截止时间

1.提交响应文件截止时间、磋商时间：2025年06月27日09点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。磋商公告发布媒体：宿迁市政府采购网、江苏省财政部门指定的媒体。

- 六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-82668207。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

- 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名称：宿迁市洋河新区旅游交通建设局

地址：宿迁市洋河新区ICi创意设区

联系人：张亚洲

联系方式：0527-82668310

2.采购代理机构信息

名称：江苏大业工程管理咨询有限公司

地址：宿迁市宿城区千百美商务广场2号楼9F

联系人：陈李华

联系方式：0527-82860322

- 八、其他

1.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

- 2.本次磋商不收取磋商保证金。

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第4.2.2 种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2具体方式及标准为：参照计价格[2002]1980号文件规定的标准向代理单位支付代理服务费。支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。

- 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、磋商文件的澄清

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

- 8、磋商文件的澄清和修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，更正公告应在提交首次响应文件截止时间至少5日前发出；不足5日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行修改。

8.3采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件递交截止日期和磋商日期。

8.4磋商文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.5供应商应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后磋商文件），如因供应商原因未能及时下载澄清和修改后的磋商文件，由此造成的相关责任，由供应商承担。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1供应商应仔细阅读“磋商文件”的所有内容，按“磋商文件”第六章“响应文件格式”编制“电子响应文件”，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。本次磋商不接受纸质响应文件。供应商须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“磋商文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各供应商在编制响应文件时请按照磋商文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。

10.2供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商申请及声明函、开标一览表等部分。

10.3响应文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，供应商可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的供应商，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.5如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件为准。

10.6成交后按相关要求提供与电子响应文件一致的纸质打印响应文件3份。

注：（1）响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）磋商文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则磋商小组可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书证明资料的原件，但电子响应文件中未包含相关资料电子件的，磋商小组可以视同其未提供。

- 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。供应商响应文件中的报价作为首次报价，不公开；以最后报价作为评审价。投标报价内容包括：本次招标的有关的所有费用，包含支付给员工的工资、国家强制缴纳的各种社会保障资金（含社保）、加班费、绩效奖金、员工福利、其他补贴等，以及供应商认为需要的其他费用等。供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关服务的管理制度，服务机构的分布情况，服务人员的数量、素质、技术水平及服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、实现思路及关键技术等。

- 15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.2成交人的响应文件作为项目合同的附件，其有效期至成交人全部合同义务履行完毕为止。

- 四、响应文件的递交

- 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

18.2供应商通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

- 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。供应商应将电子响应文件上传至“苏采云”系统对应的本次磋商分包中，未及时上传的，采购人不予受理。响应文件提交截止时间后，供应商对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。

- 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

21.2.1供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.3在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加磋商活动和在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23、磋商小组

23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

- 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被视为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25、评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在规定时间内通过苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（打“★”内容为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

- 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

按以下第（1）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第2种方式确定成交供应商的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

28.3成交供应商确定后，采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.4.1提供虚假材料谋取成交的。

28.4.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.4.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.4.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.4.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.4.7将政府采购合同转包的。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：宿迁市洋河新区旅游交通建设局/江苏大业工程管理咨询有限公司

联系电话：0527-82668310 /0527-82860322

通讯地址：宿迁市洋河新区ICi创意设区/宿迁市宿城区千百美商务广场2号楼9F

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

- 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载成交通知书。成交供应商可自行下载打印《成交通知书》，《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第  2  种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：    ；

2.不允许分包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

31.5履约保证金

按照以下第 （1）方式确定履约保证收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额  /  ：按采购合同总价的 /  %计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至供应商存款账户或供应商数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下第 b 种方式实行：

a、货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

b、服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；

c、工程类项目，项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到供应商退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

- 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

33.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

34、验收及付款

34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

34.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

35、付款

按照以下 服务 类项目确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

（1）货物类项目

预付款：合同金额的    %，合同签订后按规定支付；

进度款：     。

（2）服务类项目

预付款：合同签订后，支付合同金额的10%作为预付款；

进度款：根据考核结果，按季度平均支付服务费用（每季度支付合同价款的1/8-考核应扣除费用），如已支付预付款，在支付进度款时扣回。

注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。

（3）工程类项目

预付款：合同金额的   %，合同签订后按规定支付；

进度款：      。

供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。

- 第三章  合同文本

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

洋河新区2025-2026年农村公路日常养护服务项目

服

务

合

同

采购人：宿迁市洋河新区旅游交通建设局

供应商：

合同条款

一、合同主体

采购人（全称）： 宿迁市洋河新区旅游交通建设局 （以下简称甲方）

供应商（全称）：                           （以下简称乙方）

二、项目概况

1、项目名称：洋河新区2025-2026年农村公路日常养护服务项目。

2、项目地点：洋河新区

3、招标范围：对洋河新区约431.38公里农村公路（其中，县道里程64.29公里，乡道里程 124.43公里，村道里程242.64公里，桥梁119座和附属交安设施若干）实施日常养护和养护管理（包括但不限于以上道路及内容）。

4、招标内容：本项目范围内的路基、路面、桥涵、交安设施、绿化以及沿线设施等的巡查（含夜间）、清理、保洁及相关技术工作。具体详见服务内容。

5、合同履行期限：2年，自合同签订之日起计算。

三、养护质量及验收标准和依据

1、养护工作必须全面达到《公路养护技术标准》、《公路沥青路面养护技术规范》、《公路桥涵养护规范》、《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》、《江苏省公路小修保养招标投标管理规定》、《江苏省干线公路养护检查考核办法（试行）》、《江苏省普通干线公路养护巡查保障制度》、《江苏省农村公路条例》、等现行技术规范和行业标准、管理办法规定的各项技术要求；

2、考核内容：日常养护检查。

3、考核方式：常态化开展动态考核，每月底进行一次日常养护汇总考核，本季度内月考核平均分作为季度考核得分，下发考核通报。具体考评办法见合同附件。

四、甲方主要义务

1、提供与本项目有关的资料。

2、协助乙方办理养护所需有关证件和批件，并配合协调交警、路政及地方等关系。

3、制定本合同项目的管理制度、技术要求等。

4、检查和监督乙方的养护管理及质量、安全生产和环境保护工作。

5、按时审查乙方的养护申请款，及时支付养护款项。

6、双方约定甲方应完成的其他工作。

五、乙方主要义务

1、按招标文件的技术规范以及甲方或其代表的要求完成本项目合同范围内的养护管理工作。养护期间服从甲方或其代表的现场管理、监督、检查和验收，采取切实可行的措施，确保按期完成甲方代表委托的养护任务，并保证达到甲方代表要求的质量等级。

2、乙方不得随意拖延养护时间（不可抗力的因素除外），乙方应在24小时内完成一般病害的养护修复任务，严重影响交通安全的病害应及时处理，对严重病害以及技术有特殊性要求的项目应采取必要的措施。若乙方未能响应，甲方将按合同条款的规定进行处理。

3、乙方应加强养护巡查，做好巡查记录，以及上级部门要求的各类台账,及时进行维护，对巡查发现的重大问题及时通报甲方代表.

4、乙方进入现场前，首先与交警、路政、地方政府等部门协调后，取得相关手续后方可进入现场，所有的协调工作由乙方自行完成。

5、配合甲方代表编制合同范围内的年度养护计划；配合甲方代表建立完整的养护技术档案，并完善补充相关数据资料。

6、本养护工作的生活用电用水，均由乙方自行解决。乙方应将生活及工作中留下的杂物、垃圾等清理出道路用地范围并妥善处理，不得造成二次污染，影响路容路貌。

7、严格遵守项目建设安全生产的有关规定，严格按照安全标准工作，采取必要的安全防护措施并对养护人员进行安全生产教育和管理；健全组织制度，指定主要领导负责安全工作，确保作业人员和车辆、设备的安全。

8、乙方上路作业应按规定办理相关手续，并服从公安、路政等部门的管理；作业人员须穿着统一的安全标志服在作业封闭区内作业，严禁随意穿越车道；在作业封闭区内的车辆和设备应按要求设置安全标志，并开启黄色警示灯和双跳灯；运输车辆进出作业封闭区应遵守现场管理人员指挥，严禁私自开启中央分隔带开口调头；白天滞留在公路上的养护设备应整齐地停放，不得侵占行车道，并按规定设置相应的警示和隔离标志。

乙方在工作过程中发生的任何交通、生产事故造成财产损失或人员伤亡的，以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，任何责任和费用均由乙方自行承担。

9、乙方务必综合考虑本项目内、外的一切风险，为参与相关工作的人员购买职工工伤保险。

10、遵守《江苏省农村公路条例》的有关规定，服从公安、路政部门的管理，自觉保护养护公路路产；遵守地方政府和有关部门对养护场地交通和噪音等管理规定，否则将承担由此造成的有权部门的处罚。乙方负责养护现场的环境保护工作，保证养护现场环境符合有关规定，加强对作业人员的环境保护意识教育。

乙方负责养护现场的环境保护工作，保证养护现场环境符合有关规定，加强对作业人员的环境保护意识教育。若因使用农药不当而引发的纠纷由乙方自行解决。废料应集中堆放，任何养护、保洁及生活垃圾必须自行妥善处理，不得抛洒在公路用地界内，在养护中应加强设备和材料的管理，不得抛、洒、滴、漏污染路面。

11、乙方提出合理化建议降低了合同价格或者提高了本项目经济效益的，不得以该理由申请奖励经费。

12、因物价波动引起的价格调整，应考虑在乙方的投标报价中，不得另行申报价格调整。

13、乙方在处理劳务事宜时，应充分考虑和尊重法定的节假日和公认的农作季节，尊重宗教习惯和风俗习惯，由于乙方处理不当引起的费用或纠纷等责任由乙方自负。

14、乙方承诺按甲方的要求提供应对恶劣天气、突发事件临时用工人员人数。按甲方的需要，及时、保质保量的完成冬防扫雪除冰工作和汛期防汛抗旱工作。

15、人工为主，机械为辅，文明生产，需不断提高养护人员业务水平，提高项目养护质量。实行24小时值班制度，服从甲方调度，及时完成紧急任务，若未按规定的时效进行护栏、隔离栅等安全设施的维修，所造成的安全事故责任及损失，均由乙方承担。

16、乙方不得以任何理由拖欠工人（含民工）工资，乙方应在项目履约结束前付清所欠工人（含民工）工资。乙方应将本项目所涉及的工人（含民工）工资应付情况和支付时间在项目部张贴公布，乙方未付清工人（含民工）工资前，甲方有权暂停支付合同款，若造成甲方垫付任何费用的，乙方应向甲方双倍返还。

17、双方约定乙方应做的其他工作。

六、合同金额及付款方式

1、合同金额：       元整(¥       元)

2、本合同采用固定总价承包。

3、本合同付款方式：

（1）预付款：合同签订后，支付合同金额的10%作为预付款；

（2）进度款：根据考核结果，按季度平均支付服务费用（每季度支付合同价款的1/8-考核应扣除费用），如已支付预付款，在支付进度款时扣回。

（3）在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，甲方可不适用预付款规定。

（4）对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

七、项目验收

9.1甲方依法组织履约验收工作。

9.2甲方在组织履约验收前，根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行按月考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

9.3履约验收方案：

1）履约验收主体：甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

2）履约验收时间：服务期结束，供应商提供项目相关资料后3个工作日内组织验收。

3）履约验收方式：根据项目特点，现场组织进行验收。

4）履约验收程序：按甲方要求。

5）履约验收标准：满足采购需求、采购文件要求且与响应文件内容一致。

9.4验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

八、不可抗力

1、当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，并应当积极采取措施以减轻或消除可能给对方造成的损失，并应当在事件结束后7天内提供有力证明。

2、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部（由双方协商确定）免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

3、因不可抗力使合同不能如期履行时，由双方协商确定是否延期履行或终止本合同。

九、违约责任

1、如无不可抗力的因素，未经甲方同意，乙方不得随意拖延养护时间，乙方如未在本合同规定的时间内（要求乙方24小时内完成一般病害的养护修复任务，严重影响交通安全的病害应及时处理）进行修复，甲方将对乙方提出书面警告。如乙方累计三次被甲方书面警告，本合同将自行终止。

2、甲方将按照有关技术规范及所规定的要求对乙方所养护的进行验收，并对其质量进行不定期的检验鉴定，如不符要求乙方应立即修复，且修复时限不得超出本合同规定时间，否则甲方按拖延养护时间予以确认。

3、乙方未履行合同规定的责任，给甲方造成不良影响和经济损失的，乙方应偿付相当于合同总价5%的违约金，同时承担相应责任并赔偿经济损失。甲方有权终止合同。

4、甲方逾期支付进度款的违约金的计算方式： 须按照同期中国人民银行存款利率计付利息向乙方支付滞纳金，最高不超过合同价的千分之二。

十、供应商合法权益补偿机制

供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，甲方依据实际情况对供应商进行补偿救济。

十一、争议的解决

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  1  种方式解决：

（1）向   宿迁  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   宿迁市 人民法院起诉。

十四、本合同书的组成部分

下列文件应视为构成并作为阅读和理解本合同书的组成部分，与本合同书具有同等的法律效力，即：

1、在合同实施期间甲方和乙方双方签订的与本项目有关洽商、变更等的任何其他协议和/或书面文件；

2、本合同书及其附件；

3、招标文件及其澄清、响应文件等相关技术规范；

4、合同中未尽事宜双方协商解决。

本合同经双方签字盖章后生效。上述文件将互相补充，其他未尽事宜，双方友好协商解决。

十二、合同生效

1、本合同经双方签字、盖章后生效，至服务期满失效。

甲方：                          乙方：

地址：                          地址：

法定代表人或授权代表：          法定代表人或授权代表：

联系电话：                      联系电话：

日期：  年  月   日             日期：   年    月   日

附件一：

农村公路养护管理考核评分表

受检镇（街）：洋河新区农村公路养护（  ) 月         	检查时间：

| 项目 分值 | 考核细目 | 计分规则 | 考核方法 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） 管理机构及职责10分 | 1、设立养护管理机构及明确管理人员 | 发现与响应文件不相符事项扣2分/次。 | 察看资料及现场 |  |  |
|  | 2、人员、巡查车辆配备 |  |  |  |  |
|  | 3、机械、办公设备 |  |  |  |  |
| （二） 路基养护20分 | 1、路肩不积水，表面整洁，无种菜、种瓜等农作物、无堆积物或白色垃圾 | 共5分：路肩积水严重、不整洁、平整度差，每100米扣1分；路肩有种菜、种瓜等农作物、堆积物、白色垃圾等严重影响路容路貌，每处扣1分。 | 沿途目测、察看 |  |  |
|  | 2、边沟排水畅通 | 共5分：边沟淤塞排水不畅，每100米扣1分。 |  |  |  |
|  | 3、及时修复水毁挡墙和清理边坡塌方 | 共5分：未及时修复水毁挡墙和清理塌方，每处扣1分；由此造成责任事故视情节轻重扣3-5分。 |  |  |  |
|  | 4、构造物保持良好 | 共5分：构造物损坏未及时修复，每处扣1分。 |  |  |  |
| （三） 路面养护30分 | 1、路面常年保持平整清洁，无沉陷、无拱起、无破碎板、无露骨、无错台、无裂缝、无唧泥等病害 | 共10分：路面不清洁，污染面积每50平方米扣1分；未按要求将垃圾统一收集处理，每查实一次扣1分。 | 询问、现场察看或察看资料 |  |  |
|  | 2、及时清除路面积水及其它堆积物 | 共6分：路面积水不及时清除，每处扣1分；不及时清除影响路面通行的其它堆积物，每处扣1分。 |  |  |  |
|  | 3、及时修复影响路面正常通行的病害，保障公路安全畅通 | 共8分:不及时修复影响行车安全的路面坑洞、断板、断角等病害，每处扣1分。 |  |  |  |
|  | 4、做好灾害性天气的公路养护工作，确保公路安全畅通 | 共6分：未制订防范灾害性天气预案，扣1分；发现险情不及时设立醒目标志，每次扣1分；发生事故按情节轻重扣2-4分。 |  |  |  |
| （四） 桥涵养护5分 | 1、桥头（涵顶）平顺 | 共2分：桥头（涵顶）出现跳车严重影响行车安全，每处扣0.5分 | 沿途目测、察看 |  |  |
|  | 2、保持桥面、涵洞排水良好畅通 | 共3分：桥面积水、涵洞堵塞，每处（道）扣1分。 |  |  |  |
| （五） 附属15分 | 1、里程碑 | 共5分：里程碑发现损缺一块扣1分。 | 询问、现场察看或察看资料 |  |  |
|  | 2、标志标牌整洁、齐全、设置醒目、无倾斜；护栏、警示桩、防撞墩无损毁 | 共10分：①安全设施维护不到位，每处扣0.5分。②安全设施损坏未及时修复，每处扣0.5分，由此造成交通安全责任事故的，扣5分。 |  |  |  |
| （六） 安全管理10分 | 1、建立安全生产管理制度并做到制度落实，责任明确 | 共2分：未建立安全生产管理制度扣1分，制度不落实、责任不明确扣1分。 | 询问、现场察看或察看资料 |  |  |
|  | 2、无安全生产事故 | 共6分：发生安全生产事故，按情节轻重扣2-6分。 |  |  |  |
|  | 3、做好养护人员人身保障工作 | 共2分：未按规定做好养护人员人身保障工作，扣1-2分。 |  |  |  |
| （七） 绿化管养5分 | 1、做好绿化修剪和防病治虫工作 | 共2分：未制定种植计划扣1分，未组织实施扣2分。 | 询问、现场察看或察看资料 |  |  |
|  |  | 共3分：春秋两季不进行修剪和防病治虫工作扣2分。 |  |  |  |
| - 内业管理5分 | 1、内业资料 | 共3分：农村公路按照一路一表，一桥一卡分别存档，缺失一样扣0.5分。 共2分：道路桥梁养护检查记录，缺失一样扣0.5分。 | 现场察看或察看资料 |  |  |
| （九） | 合 计 |  |  |  |  |

养护公司：

检查人员：

备注：1.考核满分100，常态化开展动态考核，每月底进行一次日常养护汇总考核；2.单项扣分超出分值以其他项继续抵扣。3.最终以本季度内月考核平均分作为季度考核得分支付季度服务费用：季度考核分95分（含）以上的全额支付；季度考核低于95分高于85分（含），扣除季度应付费用的2%；季度考核低于85分高于75分（含），扣除季度应付费用的4%；考核分数75以下的扣除季度应付费用的5%并责令整改，考核分数60（不含）以下的不予支付，连续两次考核分数60以下的，甲方有权单方面终止合同。（注：以上分数四舍五入取整）

附件二：

安全生产合同

为在洋河新区2025-2026年农村公路日常养护服务项目合同的实施过程中创造安全、高效的工作环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人宿迁市洋河新区旅游交通建设局（发包人名称，以下简称“甲方”）与承包人              （承包人名称，以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

1.甲方职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行服务合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（4）组织对乙方养护现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

2.乙方职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等有关安全生产的规定。认真执行服务合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加检查的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。养护现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有养护人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。乙方负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有养护机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：

（9）养护工作中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，巡查现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）乙方必须按照本项目特点，组织制定本项目实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用包含在合同价中。

3.违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部项目完成验收后失效。

5.本合同正本—式二份，副本四份，双方各执正本—份，副本二份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

甲方：                          乙方：

地址：                          地址：

法定代表人或授权代表：          法定代表人或授权代表：

联系电话：                      联系电话：

日期：  年  月   日             日期：   年    月   日

附件三：

廉政合同

为做好养护工作中的党风廉政建设，保证工作高效优质， 保证资金的安全和有效使用以及投资效益，洋河新区2025-2026年农村公路日常养护服务项目（项目名称）的项目法人宿迁市洋河新区旅游交通建设局 （项目法人名称，以下简称“甲方”）与该项目洋河新区2025-2026年农村公路日常养护服务项目（项目名称）的养护单位       （养护单位名称，以下简称“乙方”），特订立如下合同。

1.甲方和乙方双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行洋河新区2025-2026年农村公路日常养护服务项目（项目名称）服务合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话， 监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.甲方的义务

（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得让乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（6）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人养护队伍。

3.乙方的义务

（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4.违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通运输主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6．本合同有效期为甲方和乙方签署之日起至该项目完成验收后止。

7.本合同作为洋河新区2025-2026年农村公路日常养护服务项目（项目名称）合同的附件，与项目合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8.本合同正本—式二份，副本四份，双方各执正本—份，副本二份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

甲方：                          乙方：

地址：                          地址：

法定代表人或授权代表：          法定代表人或授权代表：

联系电话：                      联系电话：

日期：  年  月   日             日期：   年    月   日

第四章 采购需求

项目属性：服务类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：交通运输业

本项目不接受（接受/不接受）进口产品。

一、项目概况

1、项目名称：洋河新区2025-2026年农村公路日常养护服务项目

2、服务范围

本项目范围内的路基、路面、桥涵、交安设施、绿化以及沿线设施等的巡查（含夜间）、清理、保洁及相关技术工作等，具体详见服务内容。

3、服务内容

| 序号 | 服务名称 | 单位 | 服务标准和内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路技术状况评定 | 2年 | 根据采购人要求对路面的损坏程度、路面平整度、路面强度和稳定性等多项指标进行检测和评估，出具评定报告。 |
| 2 | 桥梁技术状况评定 | 2年 | 根据采购人要求对桥梁构件、部件、桥面系、上部结构、下部结构和全桥评定。 |
| 3 | 电子地图数据更新（年报） | 2年 | 根据采购人要求对路线线型、里程、属性等数据进行核实更新，对部分道路和桥梁增减、沿线安防设施状况的录入等。确保农村公路电子地图数据库、公路统计年报数据详实准确。 |
| 4 | 桥梁伸缩缝、泄水孔清理、道路、交通标志、桥梁栏杆、保洁（扫雪除冰），绿化带、边沟杂草清理等（人工为主，机械为辅的服务） | 2年 | 按采购人要求制定年度巡查计划，对发现问题及时上报，配合采购人制定年度养护计划。 |
| 5 | 道路洒水养护 | 2年 | 每天不低于30公里 |
| 6 | 融雪剂 | 2年 | 冰雪天气配合采购人进行除冰扫雪，施撒融雪剂，保证道路畅通 |
| 7 | 撒盐 | 2年 | 冰雪天气配合采购人进行除冰扫雪，道路撒盐，保证道路畅通 |
| 8 | 检查服务费 | 20次 | 配合省、市级主管部门检查，根据检查要求做好农村公路检前规划、检中介绍、检后总结、整改等。 |
| 9 | 人员保险、服装 | 2年 | 必须穿戴统一的工作服，以便于识别工种并避免便装被污染。工作服应保持整洁，禁止穿着暴露或破损的衣物‌，配备防滑鞋、防护手套、反光背心等，必要时还需佩戴护目镜和口罩‌ |
| 10 | 四好农村路创建服务费 | 项 | 配合采购人做好“美丽农村路”、“平安放心路”等农村品牌道路创建，提升农村公路综合服务功能；完善农村公路综合监管能力，强化信息资源共享交换，提升农村公路管理效能。 |
| 11 | 桥梁挡墙护栏刷漆养护 | 2年 | 根据采购人要求每月进行全面检查，包括但不限于桥梁挡墙护栏的表面是否有生锈、腐蚀等现象，连接部位是否松动，护栏墩的稳固程度等。如果发现问题，需要及时采取措施修复，确保护栏挡墙的完好无损。 |
| 12 | 公路隐患排查 | 2年 | 每月排查农村公路安全隐患，重点排查急弯陡坡、路面破损、安全设施缺失等突出问题，提升农村公路安全通行能力。 |
| 13 | 项目部建设 | 项 | 承包人中标后须在洋河片区成立养护项目部，原则上不低于2000平方(含仓库、办公用房、值班室等),在仓集片区、郑楼片区设立养护办公地点，不低于100平方。常驻项目经理 1名以上，技术人员4名以上，工人不少于20名，巡查汽车3 台以上及满足使用的办公设备和养护机械 |

4、付款方式：（1）预付款：合同签订后，支付合同金额的10%作为预付款；

（2）进度款：根据考核结果，按季度平均支付服务费用（每季度支付合同价款的1/8-考核应扣除费用），如已支付预付款，在支付进度款时扣回。

（3）在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

（4）对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

4、合同履行期限：2年，自合同签订之日起计算；

5、质量标准：符合《农村公路养护管理办法》规定。

6、实施范围：对洋河新区约431.38公里农村公路（其中，县道里程64.29公里，乡道里程 124.43公里，村道里程242.64公里，桥梁119座和附属交安设施若干）实施日常养护和养护管理（包括但不限于以上道路及内容）。

7、实施内容：

7.1日常养护：（1）日常巡查：为发现农村公路及其所属设施损坏、污染及其他影响正常通行的情况，开展日常检查工作。

（2）日常保养：对农村公路及其所属设施经常进行清洁、整理等保养的作业及其相关检查、检测等，包括：绿化带保洁、边坡边沟割草、边沟清理、路肩修整、路肩绿化养护、人工道路保洁、桥梁栏杆保洁、交通标志保洁、里程碑、百米桩保洁、桥梁伸缩缝清理、桥梁泄水孔清理、护栏清洁、冬季防雪除冰等。

7.2养护管理：（1）信息化系统维护：技术状况评定及信息系统的数据更新、四好农村路创建、日常运行和维护等。

（2）养护机械设备购置：农村公路养护管理单位为开展日常养护工作购置的机械设备及小型机具等。

7.4按采购人要求建立养护档案资料。

7.5配合采购人完成考核及其他相关事宜。

8、技术要求：

8.1项目部建设和人员配备：

8.1.1承包人中标后须在洋河片区成立养护项目部，原则上不低于2000平方(含仓库、办公用房、值班室等),在仓集片区、郑楼片区设立养护办公地点，不低于100平方；

8.1.2配备常驻项目经理 1名以上，技术人员4名以上，工人不少于20名，巡查汽车3 台以上及满足使用的办公设备和养护机械(每月底进行考核)。

8.2承包人需对在岗工人购买保险，统一服装，并配备工作所需的相应工具。

8.3承包人需在汛期配合发包人做好城区或镇区防洪排涝及在冰雪天组织人员、车辆进行路面扫雪除冰工作。

8.4养护巡查标准：（1）路基巡查内容：路基是否保持良好稳定的技术状况；路肩有无病害，边坡是否稳定；排水设施是否完好、畅通，挡土墙等附属设施是否完好。

（2）路面巡查内容：路面有无病害、路面排水设施是否完善；路面有无污染物、杂物、积雪、积冰等，是否及时清扫。

（3）桥涵构造物巡查内容：桥涵外观是否整洁、构件表面涂层是否完好；桥面铺装是否坚实、平整，有无裂缝、局部坑槽、积水、沉陷、波浪等，桥头有无跳车；排水设施是否良好、桥面泄水管是否堵塞和破损、伸缩缝是否堵塞卡死、连接部件有无松动、脱落、局部破损；人行道、缘石、栏杆、扶手、防撞护栏和引道护栏（柱）有无撞坏、断裂、松动、错位、缺件、剥落、锈蚀等；其他显而易见的损坏或病害。

（4）沿线设施巡查内容：公路标志牌及支柱变形、损坏及腐蚀、丢失情况，油漆及反光材料的褪色、剥落情况，标志牌设置的角度及安装情况，基础或底座稳固及回填土流失情况，是否被树木、杂草遮蔽等。

（5）公路绿化巡查内容：公路树木栽植是否满足行车安全的要求，是否侵入公路建筑限界内和遮挡标志；检查公路行道树等管养情况，及时安排补植、修剪、防虫、维护等。

8.5养护标准：（1）路况水平保持良好，公路线型流畅、顺适，标线清晰，标志鲜明，路面平顺，路基坚实，无明显病害，行车舒适。公路技术状况评定优良路段达到50%以上。

（2）路基宽度标准，线形清晰，边坡稳定、密实，上、下边坡刷修整齐、顺适、曲线圆滑，无亏坡、冲沟现象。排水设施齐全、配套、完整。穿越村镇路段的排水设施完整有效，雨天无积水，路宅分家明显。

（3）路面常年保持整洁、路拱适度、排水通畅，路面与路肩分界顺直、醒目，路缘石协调顺适。能够及时处置路面油包、坑槽、沉陷、车辙等主要病害，保持路面行车舒适顺畅。

（4）桥涵构造物按期进行检查和维护，各类技术档案齐全准确。桥面整洁，排水通畅，伸缩缝无损毁，帽石、栏杆、扶手完整美观。涵洞水流畅通，无淤塞、无积水现象。桥头涵顶无跳车现象。

（5）公路沿线标志、里程碑、百米桩、界碑等沿线设施齐全完整。安保设施完整有效。公路环境明显优化，过村镇路段得到有效治理。

（6）绿化美化效果显着，公路可绿化用地得到合理绿色覆盖，绿化整齐美观。

（7）各类沿线养护单位的设置体现出标准化、专业化，各项养护管理制度健全，各类养护记录、图表、验收等内业档案资料格式统一，达到内、外业协调同步。

8.6检查服务：配合省、市级主管部门检查，根据检查要求做好农村公路检前规划、检中介绍、检后总结、整改等。

9、项目实施方案编制要求：

9.1工作部署：总体工作布置及规划、项目组织方案框架完整内容充实、作业技术流程合理、完整、有针对性，实施计划安排合理可行。

9.2日常养护方案：日常养护、方法与技术措施符合规范要求，方案内容完整全面、可行、先进、合理、有针对性。

9.3应急及质量保障措施：应急保障措施、质量保障措施完整可行、先进、合理、有针对性。

9.4重点、难点问题分析：对采购项目的特点、关键技术、工艺及项目实施的重点、难点问题认识深刻全面，相应对策措施合理可行。

9.5项目安全保障方案、安全管理制度、作业安全措施等：投标人项目安全保障方案、安全管理制度、作业安全措施等具体全面。主要包括针对本项目作业时对人员、设备及车辆的安全监督及管理，对所有作业人员制订安全培训教育及规范的技术操作规程，以及对一些特殊路段安全作业的规范管理。方案应完善、合理、详实具体、可行性强。。

二、项目验收

1、验收标准及要求：

1.1采购人依法组织履约验收工作。

1.2采购人在组织履约验收前，根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行按月考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

1.3履约验收方案：

1）履约验收主体：采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

2）履约验收时间：服务期结束，供应商提供项目相关资料后3个工作日内组织验收。

3）履约验收方式：根据项目特点，现场组织进行验收。

4）履约验收程序：按甲方要求。

5）履约验收标准：满足采购需求、采购文件要求且与响应文件内容一致。

1.4验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

三、其他注意事项

1.本项目根据服务内容报价，报价应包含本次采购的有关的所有费用，包含支付给员工的工资、国家强制缴纳的各种社会保障资金（含社保）、加班费、绩效奖金、员工福利、其他补贴等，以及乙方认为需要的其他费用等。

2.乙方的任何错漏、优惠、报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

附：农村公路养护管理考核评分表

农村公路养护管理考核评分表

受检镇（街）：洋河新区农村公路养护（  ) 季度         	检查时间：

| 项目 分值 | 考核细目 | 计分规则 | 考核方法 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） 管理机构及职责10分 | 1、设立养护管理机构及明确管理人员 | 发现与响应文件不相符事项扣2分/次。 | 察看资料及现场 |  |  |
|  | 2、人员、巡查车辆配备 |  |  |  |  |
|  | 3、机械、办公设备 |  |  |  |  |
| （二） 路基养护20分 | 1、路肩不积水，表面整洁，无种菜、种瓜等农作物、无堆积物或白色垃圾 | 共5分：路肩积水严重、不整洁、平整度差，每100米扣1分；路肩有种菜、种瓜等农作物、堆积物、白色垃圾等严重影响路容路貌，每处扣1分。 | 沿途目测、察看 |  |  |
|  | 2、边沟排水畅通 | 共5分：边沟淤塞排水不畅，每100米扣1分。 |  |  |  |
|  | 3、及时修复水毁挡墙和清理边坡塌方 | 共5分：未及时修复水毁挡墙和清理塌方，每处扣1分；由此造成责任事故视情节轻重扣3-5分。 |  |  |  |
|  | 4、构造物保持良好 | 共5分：构造物损坏未及时修复，每处扣1分。 |  |  |  |
| （三） 路面养护30分 | 1、路面常年保持平整清洁，无沉陷、无拱起、无破碎板、无露骨、无错台、无裂缝、无唧泥等病害 | 共10分：路面不清洁，污染面积每50平方米扣1分；未按要求将垃圾统一收集处理，每查实一次扣1分。 | 询问、现场察看或察看资料 |  |  |
|  | 2、及时清除路面积水及其它堆积物 | 共6分：路面积水不及时清除，每处扣1分；不及时清除影响路面通行的其它堆积物，每处扣1分。 |  |  |  |
|  | 3、及时修复影响路面正常通行的病害，保障公路安全畅通 | 共8分:不及时修复影响行车安全的路面坑洞、断板、断角等病害，每处扣1分。 |  |  |  |
|  | 4、做好灾害性天气的公路养护工作，确保公路安全畅通 | 共6分：未制订防范灾害性天气预案，扣1分；发现险情不及时设立醒目标志，每次扣1分；发生事故按情节轻重扣2-4分。 |  |  |  |
| （四） 桥涵养护5分 | 1、桥头（涵顶）平顺 | 共2分：桥头（涵顶）出现跳车严重影响行车安全，每处扣0.5分 | 沿途目测、察看 |  |  |
|  | 2、保持桥面、涵洞排水良好畅通 | 共3分：桥面积水、涵洞堵塞，每处（道）扣1分。 |  |  |  |
| （五） 附属15分 | 1、里程碑 | 共5分：里程碑发现损缺一块扣1分。 | 询问、现场察看或察看资料 |  |  |
|  | 2、标志标牌整洁、齐全、设置醒目、无倾斜；护栏、警示桩、防撞墩无损毁 | 共10分：①安全设施维护不到位，每处扣0.5分。②安全设施损坏未及时修复，每处扣0.5分，由此造成交通安全责任事故的，扣5分。 |  |  |  |
| （六） 安全管理10分 | 1、建立安全生产管理制度并做到制度落实，责任明确 | 共2分：未建立安全生产管理制度扣1分，制度不落实、责任不明确扣1分。 | 询问、现场察看或察看资料 |  |  |
|  | 2、无安全生产事故 | 共6分：发生安全生产事故，按情节轻重扣2-6分。 |  |  |  |
|  | 3、做好养护人员人身保障工作 | 共2分：未按规定做好养护人员人身保障工作，扣1-2分。 |  |  |  |
| （七） 绿化管养5分 | 1、做好绿化修剪和防病治虫工作 | 共2分：未制定种植计划扣1分，未组织实施扣2分。 | 询问、现场察看或察看资料 |  |  |
|  |  | 共3分：春秋两季不进行修剪和防病治虫工作扣2分。 |  |  |  |
| - 内业管理5分 | 1、内业资料 | 共3分：农村公路按照一路一表，一桥一卡分别存档，缺失一样扣0.5分。 共2分：道路桥梁养护检查记录，缺失一样扣0.5分。 | 现场察看或察看资料 |  |  |
| （九） | 合 计 |  |  |  |  |

养护公司：                                                 检查人员：

备注：1.考核满分100，常态化开展动态考核，每月底进行一次日常养护汇总考核；2.单项扣分超出分值以其他项继续抵扣。3.最终以本季度内月考核平均分作为季度考核得分支付季度服务费用：季度考核分95分（含）以上的全额支付；季度考核低于95分高于85分（含），扣除季度应付费用的2%；季度考核低于85分高于75分（含），扣除季度应付费用的4%；考核分数75以下的扣除季度应付费用的5%并责令整改，考核分数60（不含）以下的不予支付，连续两次考核分数60以下的，甲方有权单方面终止合同。（注：以上分数四舍五入取整）

四、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1、采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

- 第五章  评审方法与评审标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评审。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 响应声明及承诺函 | 符合磋商文件要求 |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 符合磋商文件要求 |
| 信用信息 | 符合磋商文件要求 |
| 联合体投标 | 不接受联合体投标 |

二、符合性审查。磋商小组首先按照下列指标对各供应商进行初步评审，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合磋商文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 符合磋商文件要求 |
| 技术标准和要求 | 符合磋商文件要求 |
| 其他 | 符合磋商文件要求 |

三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本次评审采用综合评分法，磋商小组成员根据磋商文件规定进行独立评审，对需要共同认定的客观分存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和最后磋商报价。本次评审按得分高低顺序推荐成交候选人。得分相同的，按报价从低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

磋商小组根据评审后供应商排序推荐3名成交候选人。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且评审后排序第一的供应商为第一成交候选人，依此类推。

综合评分保留至小数点后两位。

（二）详细评审。磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评分标准，对各响应文件进行详细评审打分。磋商小组组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 15.00分 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*15。 |
| 企业经营业绩、信誉 | 企业业绩 | 12.00分 | 供应商自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的（成交通知书或中标通知书或合同或验收相关证明材料至少包含道路养护或桥梁养护或交通安全设施养护等内容），每个得3分，本项最高得12分，业绩证明材料须同时提供中标（成交）通知书、合同、甲方出具的验收相关证明材料电子件，三者缺一不可，否则不予认可。业绩证明材料应能够明确反映出供应商名称、项目内容等，凡因供应商提供的信息不全面、不准确或其他任何原因，导致评委会无法辨认的，均不予认可。企业业绩和项目负责人业绩相同的不可同时计分。 |
|  | 项目负责人 | 10.00分 | 1、拟投入本项目的项目负责人具备交通工程类中级及以上职称的得2分，提供证书扫描件及提供投标前6个月内本单位为其办理的任意一个月社会养老保险或医疗保险缴纳证明。 2、项目负责人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的（成交通知书或中标通知书或合同或验收相关证明材料至少包含道路养护或桥梁养护或交通安全设施养护等内容），每个得4分，本项最高得8分，业绩证明材料须同时提供中标（成交）通知书、合同、甲方出具的验收相关证明材料电子件，三者缺一不可，否则不予认可。业绩证明材料应能够明确反映出供应商名称、项目负责人、项目内容等，凡因供应商提供的信息不全面、不准确或其他任何原因，导致评委会无法辨认的，均不予认可。企业业绩和项目负责人业绩相同的不可同时计分。 |
|  | 企业认证证书 | 6.00分 | 供应商具备有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每有一个得2分，本项最高得6分。注：响应文件中提供相关证书电子件，未提供的不得分。成交人提供的证书将随成交结果同步公开。 |
| 项目实施方案 | 工作部署 | 10.00分 | 根据供应商制定的总体工作布置及规划、项目组织方案进行评分，方案框架完整内容充实、作业技术流程合理、完整、有针对性且优于采购需求得10分；方案内容完整，较符合现场实际情况且满足采购需求得7分；方案略有缺陷，措施不完善，但经后期优化后可以实现采购需求得4分；没有内容不得分。 |
|  | 日常养护方案 | 10.00分 | 根据供应商制定的日常养护、方法与技术措施进行评分，方案内容完整，符合实际情况且优于规范及采购需求得10分；方案内容完整，较符合现场实际情况且符合规范及满足采购需求得7分；方案略有缺陷，措施不完善，但经后期优化后可以实现采购需求及基本符合规范要求得4分；没有内容不得分。 |
|  | 应急及质量保障措施 | 10.00分 | 根据供应商提供的应急保障措施、质量保障措施进行评分，方案内容完整，符合实际情况且优于采购需求得10分；方案内容完整，较符合现场实际情况且满足采购需求要求得7分；方案略有缺陷，措施不完善，但经后期优化后可以实现采购需求得4分；没有内容不得分。 |
|  | 重点、难点问题分析 | 10.00分 | 根据供应商依据对采购项目的特点、关键技术、工艺及项目实施的重点、难点和解决方案进行评分，方案内容完整，符合实际情况且优于采购需求得10分；方案内容完整，较符合现场实际情况且满足采购需求要求得7分；方案略有缺陷，措施不完善，但经后期优化后可以实现采购需求得4分；没有内容不得分。 |
|  | 项目安全保障方案、安全管理制度、作业安全措施等 | 5.00分 | 供应商提供的项目安全保障方案、安全管理制度、作业安全措施等。方案措施明确，全面且可行，各项措施落实到位，服务期内相关管理人员监管安全措施全面，优于采购需求的得5分；方案措施完整、可行、措施落实到位且满足采购需求的得3分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，但经后期优化后可以实现采购需求的得2分；方案内容无实质性意义或未提供方案的不得分。 |
| 其他 | 项目团队 | 12.00分 | 项目团队成员（项目负责人除外）具备交通工程类中级及以上职称的，每有一个得3分，本项最高的12分。 注：提供人员职称证书扫描件及提供投标前6个月内本单位为其办理的任意一个月社会养老保险或医疗保险缴纳证明。 |

（三）评标结果。磋商小组按照本办法规定推荐成交候选人，并形成评标报告。

（四）政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为  1、2

1.采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2.中小企业政策

本项目按以下第 （1） 种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，对小微企业报价给予   %（工程项目为   %）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（响应文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“供应商须知”、“采购需求”相关内容为准。）

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：  （加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、磋商申请及声明

二、供应商基本信息

三、特定资格要求的证明文件

四、法人授权书

五、中小企业声明函

六、磋商报价表

七、项目组成员

八、服务承诺函

九、企业业绩

十、磋商所需其他材料

一、磋商申请及声明

响应声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的竞争性磋商文件，我单位在参加本项目竞争性磋商活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目磋商时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按磋商文件要求提交响应文件，响应磋商文件规定的响应有效期；

四、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

供应商名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

- 二、供应商基本信息

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 供应商类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 无需提供营业执照等资料，填表即可 |  |  |

三、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

四、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

五、中小（微）企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购单位）  的（项目名称）项目（项目编号）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称）  ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖CA电子公章）：

日期：  年  月  日

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

六、磋商报价表

供应商全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

分项报价表（服务类）

| 序号 | 服务费用名称 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |

备注： 本表中的报价为综合报价，磋商响应报价应包括本次招标的有关的所有费用，包含支付给员工的工资、国家强制缴纳的各种社会保障资金（含社保）、加班费、绩效奖金、员工福利、其他补贴等，以及供应商认为需要的其他费用等。

- 七、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：如供应商中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按招标文件要求附相关人员证书。

- 八、服务承诺函

服务承诺函

（采购单位名称）：

根据                号              项目磋商文件相关要求，承诺如下:

我单位完全响应本项目采购需求内容，如我单位中标，将按照响应内容进行履约。如我单位响应文件的响应方案优于采购需求，将按投标响应文件履约。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日 期：

注：

1、投标供应商必须对采购需求的内容做出明确响应服务承诺，否则作无效响应处理。

九、企业业绩

供应商承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

十、磋商所需其他材料

请在此文档中增加磋商所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它供应商认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。