招　标　文　件

（征求意见稿）

项目名称：江苏省人民医院宿迁医院算力中心采购项目

项目编号：JSZC-321300-JZCG-G2025-0074

| 采 购 人： | 江苏省人民医院宿迁医院 |
| --- | --- |
|  | 宿迁市楚润数据集团有限公司 |
| 采购代理机构： | 宿迁市公共资源交易中心 |

2025年 月  日

目 录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章  资格审查及评标办法	20

第四章  采购需求	22

第五章  合同文本	43

第六章  投标文件格式	60

# 第一章  投标邀请

受江苏省人民医院宿迁医院、宿迁市楚润数据集团有限公司的委托，宿迁市公共资源交易中心就江苏省人民医院宿迁医院算力中心采购项目(JSZC-321300-JZCG-G2025-0074)进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

江苏省人民医院宿迁医院算力中心采购项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“宿迁市政府采购网”自行免费获取招标文件，并于2025年9月  日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321300-JZCG-G2025-0074

2.项目名称：江苏省人民医院宿迁医院算力中心采购项目

3.预算金额：732万元，其中：采购包一：712万元；采购包二：20万元

4.本项目设定最高限价：采购包一：712万元；采购包二：20万元

5.采购需求（简介）：本项目共分两个包。

采购包一：计划建设一套高性能、可扩展、安全可靠的 AI 算力平台，该平台将采用国产化软硬件架构，构建涵盖 GPU 集群、智能调度系统、数据安全体系的一体化基础设施，以满足未来 5-10 年在智能诊断、精准医疗、科研创新等领域的算力需求。具体内容详见采购需求。

采购包二：计划建设一套AI开发赋能平台，满足后期赋能开发者与业务的创新。将复杂的算法模型、数据处理流程等进行简化。借助该平台，通过直观的界面、简单的操作以及配置参数；将业务需求转化为实际的AI应用。具体内容详见采购需求。

6.合同履行期限：合同签订后40个工作日内完成全部安装部署调试工作并投入试运行，试运行1个月。售后服务期：3年（自项目验收合格之日起）。

7.本项目 不接受 联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标函）。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（二）本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

1.时间：招标公告发布之日起5个工作日。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取招标文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分两个采购包。投标人参与多个采购包投标的，应按采购包分别获取招标文件。投标人未按要求获取招标文件，后果自负（其投标文件不予接受）。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年9月  日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

## 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.招标公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.质疑渠道：投标人登录“苏采云”系统“项目质疑申请”模块向采购人提出，质疑处理联系方式详见“采购人信息”；财政部门投诉受理电话：0527-84363063。

## 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名   称：江苏省人民医院宿迁医院、宿迁市楚润数据集团有限公司

地   址：江苏省宿迁市宿城区宿支路120号招标管理办公室1、宿城区发展大道2496号（移动宿城分公司办公楼二楼）

联 系 人：陆然、谢柯柯

联系方式：0527-80908302、13641536560

2.采购代理机构信息

名    称：宿迁市公共资源交易中心

地  址：宿迁市洪泽湖路889号“便民方舟”2号楼

联 系 人：李想

联系方式：0527-84396035

- 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 包一按以下第 1 种确定： 1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 包二按以下第 2 种确定： 1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 |
| 2 | 投标有效期 | 60日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 3 | 投标文件份数 | 提交加密电子投标文件1份。 |
| 4 | 开标 | “苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。 |
| 5 | 进口产品 | 按以下第2种方式确定： 1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定； 2.不接受进口产品。 |
| 6 | 评标办法 | 具体评标办法详见招标文件第三章。 评标委员会依据招标文件规定的评标办法和标准推荐3名中标候选人。 |
| 7 | 确定中标人 | 按以下第2种方式确定中标人： 1.采购人按规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人； 2.采购人授权评标委员会直接确定中标人。 |
| 8 | 分包要求 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定： 1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无 2.不允许分包。 |
| 9 | 代理费用收取方式及标准 | 本项目不收取代理费。 |
| 10 | 其他 | 信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。 |

## 一、总 则

1、招标方式

本次采购采取公开招标方式。

2、合格的投标人

2.1合格的投标人必须符合招标文件第一章《投标邀请》第二条及投标人须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。

2.2满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

本次招标及由招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

## 二、招标文件

5、招标文件构成

5.1招标文件由以下部分组成：

第一章：投标邀请；

第二章：投标人须知；

第三章：资格审查及评标办法；

第四章：采购需求；

第五章：合同文本；

第六章：投标文件格式。

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则风险由投标人自行承担。

6、政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应序号为6.1、6.2、6.3.1

6.1中小企业政策

本项目按第（2）种政策落实：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。

（2）对符合规定情形的小微企业报价给予15%扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）

⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受15%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2节能产品、环境标志产品

拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

6.2.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。

6.2.2采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

6.3政府采购需求标准

6.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.3绿色建材政府采购需求标准

按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。

6.4采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

7、招标文件的澄清或修改

7.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间前15日前发出；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2招标文件的澄清、修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

7.3投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后的招标文件），如投标人未能及时下载澄清答疑文件，造成的相关责任由投标人承担。

## 三、投标文件的编制

8、投标文件的编制要求

8.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。

8.2投标文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子投标，投标人使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交投标文件，如标书制作工具中格式、内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件为准。

9、投标文件构成

9.1投标文件包括资格证明文件、开标一览表、分项报价表、响应及偏离表、投标函、其他证明文件等部分。投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

9.2招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评标委员会可以视同其未提供。

10、投标报价

10.1报价为一次报价，本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。

10.2报价注意事项：投标价格一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后两位，招标文件有规定的按招标文件执行。

11、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

12、投标有效期

12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件。

12.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不允许修改或撤回投标文件。

## 四、投标文件的提交

13、投标文件的提交

13.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件并将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标采购包中。除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

13.2投标文件的修改和撤回：在投标截止时间前，投标人可以撤回或重新提交投标文件。投标文件以最终完成上传的为准。

13.3采购人、采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

14、投标文件被拒绝接收的情形

在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件或对投标报价或其他实质性内容修正的文件。

## 五、开标、评标程序

15、开标

15.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件解密。

15.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

15.3投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。投标人应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为放弃投标。

15.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出。如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

15.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

16、评标委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，按公平、公正、客观、择优的原则独立履行相关职责。

17、评标程序

17.1资格审查

开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

17.2符合性检查

17.2.1依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

17.2.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期、服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。

17.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

17.4评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

17.5相同品牌产品投标

17.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

17.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

17.5.3非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

17.6有关问题的澄清

17.6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。

17.6.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

17.6.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

17.7异常低价投标审查

17.7.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价＜采购项目预算×50%；

（2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

（3）评标委员会认定的供应商报价过低（含明显低于其他通过符合性审查投标人的报价）、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

17.7.2启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

17.8比较

评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

17.9推荐中标候选人

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

## 六、无效投标、废标、串通投标及取消中标候选人资格情形

18、无效投标情形

18.1投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

18.2投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的。

18.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

18.4投标文件未通过符合性审查的。

18.5投标文件出现重大偏离，不符合招标文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。

18.6评标委员会启动异常低价投标审查后，投标人不提供书面说明、证明材料，或者评标委员会认为投标人提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

18.7投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

18.8投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的。

18.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

18.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

19、废标情形

19.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

19.3因重大变故，采购任务取消的。

19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

19.5在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子投标文件的投标人不足3家的。

20、投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

21、串通投标情形

有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

21.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；

21.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

21.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

21.4供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

21.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

21.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

21.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；

21.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

21.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

21.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

21.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

21.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

21.13不同投标人的投标文件相互混装；

21.14不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

22、取消中标候选人资格情形

22.1提供虚假材料谋取中标的；

22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

22.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

22.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

22.6法律、法规规定的其它情况。

- 七、中标及合同签订

23、确定中标人

23.1采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

23.2中标人确定之日起2个工作日内，采购人、采购代理机构将发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。

23.3采购人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的，中标结果无效。

24、中标通知书

24.1在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。

24.2中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24.3采用综合评分法评审的，未中标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、授予合同

25.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起15日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

25.2采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

26、履约保证金

按照以下第（2）方式确定履约保证金收取方式。

（1）本项目不收取履约保证金。

（2）本项目收取履约保证金。

26.1履约保证金提交形式

履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。

26.2履约保证金提交金额

按采购合同总价的 5 %提交。

支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的3 %（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。

26.3履约保证金退还方式

以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

26.4履约保证金退还条件

具有验收合格相关证明材料。

26.5履约保证金退还时间

采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还。

26.6履约保证金不予退还情形

除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。

26.7逾期退还履约保证金违约责任

采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

27、线上融资

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

28、合同履行

28.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

28.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。

## 八、质疑与投诉

29、质疑

29.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，登录“苏采云”系统，从“项目质疑申请”模块向采购人提出质疑。质疑联系部门、联系电话、通讯地址详见采购公告。

29.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；

（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

29.5采购人在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

30、投诉

质疑供应商对答复不满意或采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

# 第三章  资格审查及评标方法

一、资格审查

资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |

二、符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法人授权书 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评标方法

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

综合评分保留至小数点后两位。

评标委员会根据评标后投标人排序推荐中标候选人，并形成评标报告。

四、评标标准

采购包一：

| 评审因素 | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 30.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。 注：符合规定的小微企业（含监狱企业和残疾人福利单位）报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 技术响应 | 40.00分 | 针对招标文件“第四部分、采购需求”中的“技术参数要求”表中所列内容进行评分，所投产品技术参数（★除外）完全满足或优于招标文件技术参数要求的本项得40分。“▲”为重点参数要求共计12项，每有一项（一个句号的完整内容为一“项”）不满足的扣1分；其余一般参数项共计56项，每有一项（一个句号的完整内容为一“项”，其中“★”和“▲”项除外）负偏离扣0.5分。 注：1、投标人针对本项评分内容在投标文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，并详细标明所在投标文件中的位置；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准；2、未按要求提供证明材料或未在《技术响应偏离表》中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。 |
| 节能、 环境标志 | 2.00分 | 1.投标产品在财政部，生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的，每提供一个得1分，本项最高得1分。 2.投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内（属于政府强制采购产品除外），且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的，每提供一个得1分，本项最高得1分。 |
| 企业 业绩 | 4.00分 | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有类似项目业绩的，每有一个得2分，最高得4分。 注：提供合同电子件（主要内容清晰可见，含主要标的物、合同金额和合同盖章页等）。 |
| 企业 证书 | 1.00分 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书得1分。 注：提供证书电子件和在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询认证有效的页面截图，未提供的不得分。 |
| 项目实施方案 | 5.00分 | 针对采购文件“第四部分、采购需求”中“四、项目实施要求”，提供项目实施方案。优于采购需求的得5分；满足采购需求的得3分；其他情况不得分。 |
| 售后服务方案 | 5.00分 | 针对采购文件“第四部分、采购需求”中“八、售后服务要求”，提供售后服务方案。优于采购需求的得5分；满足采购需求的得3分；其他情况不得分。 |
| 应急响应方案 | 5.00分 | 针对采购文件“第四部分、采购需求”中“九、应急响应要求”，提供应急响应方案。优于采购需求的得5分；满足采购需求的得3分；其他情况不得分。 |
| 培训方案 | 5.00分 | 针对采购文件“第四部分、采购需求”中“十、培训要求”，提供培训方案。优于采购需求的得5分；满足采购需求的得3分；其他情况不得分。 |
| 项目组 成员 | 3.00分 | 1、项目负责人具有软考信息系统项目管理师证书，得1分； 2、项目组其他成员（项目负责人除外）具有软考系统集成项目管理师证书或人社部门评定颁发的电子信息工程师证书，每有一人得1分，最高得2分。 注：1.提供相关证书电子件和2025年6月（含）以来任意一个月投标人为其缴纳的社会保险证明电子件，证明以社保主管部门出具的为准，否则不得分；2.同一人具有多个证书只记分一次，不重复得分。 |

采购包二：

| 评审因素 | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 10.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*10。 注：符合规定的小微企业（含监狱企业和残疾人福利单位）报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 技术响应 | 51.00分 | 针对招标文件“第四部分、采购需求”中的“技术参数要求”表中所列内容进行评分，所投产品技术参数（★除外）完全满足或优于招标文件技术参数要求的本项得51分。“▲”为重点参数要求（共计7项），每有一项（一个句号的完整内容为一“项”）不满足的扣3分；其余一般参数项共计20项，每有一项（一个句号的完整内容为一“项”，其中“★”和“▲”项除外）负偏离扣1.5分，扣完为止。 注：1、投标人针对本项评分内容在投标文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，并详细标明所在投标文件中的位置；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准；2、未按要求提供证明材料或未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。 |
| 企业 业绩 | 9.00分 | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有类似项目业绩的，每有一个得3分，最高得9分。 注：提供合同（主要内容清晰可见，含合同主要标的、合同金额、合同盖章页等）电子件。 |
| 企业 证书 | 3.00分 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每有一个证书得1分，最高得3分。 注：投标文件中提供上述相关证书电子件和在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询认证有效的页面截图，未提供的不得分。 |
| 项目实施方案 | 5.00分 | 针对采购文件“第四部分、采购需求”中“四、项目实施要求”，提供项目实施方案。优于采购需求的得5分；满足采购需求的得3分；其他情况不得分。 |
| 售后服务方案 | 5.00分 | 针对采购文件“第四部分、采购需求”中“八、售后服务要求”，提供售后服务方案。优于采购需求的得5分；满足采购需求的得3分；其他情况不得分。 |
| 应急响应方案 | 5.00分 | 针对采购文件“第四部分、采购需求”中“九、应急响应要求”，提供应急响应方案。优于采购需求的得5分；满足采购需求的得3分；其他情况不得分。 |
| 培训方案 | 5.00分 | 针对采购文件“第四部分、采购需求”中“十、培训要求”，提供培训方案。优于采购需求的得5分；满足采购需求的得3分；其他情况不得分。 |
| 项目组 成员 | 6.00分 | 1、项目负责人具有系统项目管理师证书，得2分； 2、技术人员（项目负责人除外）具有系统集成项目管理工程师或系统规划与管理师的，每有一人得2分，最高得4分。 注：1、提供相关证书电子件和2025年6月（含）以来任意一个月投标人为其缴纳的社会保险证明电子件，证明以社保主管部门出具的为准，否则不得分；2、同一人具有多个证书只记分一次，不重复得分。 |

- 第四章  采购需求

采购包一:

一、采购货物标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | AI智算一体机 | 工业 |
| 2 | RoCE交换机 | 工业 |
| 3 | 25G业务交换机 | 工业 |
| 4 | 带外交换机 | 工业 |

二、项目背景

近年来人工智能技术在医疗领域的创新应用已成为推动行业变革的核心力量。为贯彻落实国家关于加强医院信息化建设和创新、推进国产化替代的相关政策要求，我院经详细调研与综合评估，计划建设一套高性能、可扩展、安全可靠的AI算力平台，该平台将采用国产化软硬件架构，构建涵盖 GPU 集群、智能调度系统、数据安全体系的一体化基础设施，以满足未来 5-10 年在智能诊断、精准医疗、科研创新等领域的算力需求，通过打造自主可控的医疗 AI 算力底座，推动医疗服务质量提升与医学科研突破，助力区域医疗数字化转型。整体需求如下：

| 序号 | 项目整体需求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★AI算力平台，总体能力：FP16/BF16算力≥3.8PFLOPS，显存≥3TB，以Deepseek-R1:671B（模型精度FP16/BF16，不接受任何量化、蒸馏等版本）为衡量指标，需满足同时运行 2 套。具体软硬件相关配置参考如下技术参数要求。 | 1 | 套 |

三、技术参数要求

1.AI智算一体机（核心产品）

数量不少于2台，单台配置如下：

| 序号 | 指标项 |  |  | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AI智算一体机 | 一体机硬件设备 | CPU规格 | ★≥2颗国产C86架构处理器：每颗≥64核心，主频≥2.7GHz。提供证明材料电子件（证明材料可为系统截图或产品彩页或技术白皮书等）。 |
|  |  |  | 内存 | ★内存≥1536GB，ECC DDR5 RDIMM。提供证明材料电子件（证明材料可为系统截图或产品彩页或技术白皮书等）。 |
|  |  |  | 硬盘 | ≥1块 240G SATA_SSD企业级硬盘，≥4块3840G NVME_SSD企业级硬盘。 |
|  |  |  | 网卡 | 配置≥5块双口200G以太网卡（含光模块），配置≥1块双口25GE以太网卡（含光模块）。 |
|  |  |  | GPU卡-算力 | 国产GPU卡≥8张，整机算力BF16/FP16≥1.9PFLOPS。 |
|  |  |  | GPU卡-显存 | ★整机总显存≥1.5TB，显存带宽≥2700 GB/s。提供证明材料电子件（证明材料可为系统截图或产品彩页或技术白皮书等）。 |
|  |  |  | GPU卡-互联带宽 | ★单机内具备卡间互联带宽≥700GB/s。提供证明材料电子件（证明材料可为系统截图或产品彩页或技术白皮书等）。 |
|  |  |  | 卡兼 容性 | ▲支持CUDA生态通用AI相关算子（至少包含vectorAdd、matrixMul、cudaTensorCoreGemm、bf16TensorCoreGemm）的API兼容能力，可通过CUDA Samples编译验证测试。提供证明材料电子件（证明材料可为系统截图或产品彩页或技术白皮书等）。 |
|  |  |  | 灵活扩展 | 支持从单机到集群化的部署⽅式，最低可在单机单卡环境下运⾏，计算能⼒可实现弹性扩展。 |
|  |  |  | 单机 推理 | ▲单台可在实现BF16精度下运行无精度损失的DeepSeek-V3 671B或DeepSeek-R1 671B模型推理服务，支持通过API和在线推理等方式对外提供调用服务。提供证明材料电子件（证明材料可为系统截图或产品彩页或技术白皮书等）。 |
|  |  |  | 整机 吞吐 | ▲基于Vllm或Sglang框架运行DeepSeek 671B模型，在BF16精度、256并发下单台吞吐平均≥3000Tokens/秒。提供证明材料电子件（证明材料可为系统截图或产品彩页或技术白皮书等）。 |
|  |  |  | 操作 系统 | ▲正版同品牌国产服务器操作系统，通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评。提供安全可靠测评结果公告官网截图证明材料电子件。 |
|  |  |  | 质保服务 | ★投标人中标后提供不少于三年原厂质保。 |
|  |  | 一体机管理系统 | 基础信息展示 | 资源数据：统计并展示集群和节点的数量；资产数据：统计并展示模型和镜像的数量。 |
|  |  |  |  | ▲资源消耗统计：统计并展示CPU使⽤率、内存使⽤率和GPU使⽤率。提供证明材料电子件（证明材料可为系统截图或产品彩页或技术白皮书等）。 |
|  |  |  |  | 应用分析：可展示已导入应用数和已部署应用数，支持按CPU、内存或GPU展示应⽤资源的消耗量。 |
|  |  |  |  | 任务资源消耗统计：以列表形式统计并展示任务的资源消耗量。 |
|  |  |  |  | 业务数据：统计并展示在线服务和应⽤的数量。 |
|  |  |  | 智能网关 | 通过统一的接入层协议，实现对AI推理实例进行智能负载均衡、流量调度、安全合规、服务质量保障等核心特性。 |
|  |  |  |  | 提供对多种AI推理服务的标准化接入、统一管理和高效调度，具备长连接、容错、重试以及限流等多种核心技术能力。 |
|  |  |  |  | 支持智能网关的创建、修改、删除。 |
|  |  |  | 推理服务 | 模型仓库：用于管理模型文件，出厂预置部分行业主流领域模型，支持展示模型资源与在线服务的关联关系。 |
|  |  |  |  | 模型仓库：通过权限控制模型访问和操作，提供自动适配推理环境的部署⽅式。 |
|  |  |  |  | 模型仓库：预置系统模型不允许删除。 |
|  |  |  |  | 镜像库：用于管理容器镜像，出厂预置深度优化的容器镜像，支持展示容器镜像资源与在线服务的关联关系。 |
|  |  |  |  | 镜像库：通过权限控制镜像访问和操作，支持在线服务启动时⾃动拉起对应容器镜像。 |
|  |  |  |  | 镜像库：预置系统镜像不允许删除。 |
|  |  |  |  | 在线服务：提供⼤模型在线部署能⼒，可选不同硬件配置、模型，支持推荐配置、自定义配置等功能。 |
|  |  |  |  | 在线服务：提供模型体验功能，如⽂本模型，可提供在线chat对话，并且支持页面选择调用模型的相关参数。 |
|  |  |  |  | 在线服务：提供在线chat对话并且在对话⻚⾯⽀持模型调⽤参数修改。 |
|  |  |  |  | ▲在线服务：服务部署时支持设置服务名称、服务端口、CPU数量、GPU数量等。提供证明材料电子件（证明材料可为系统截图或产品彩页或技术白皮书等）。 |
|  |  |  |  | 在线服务：支持在线服务按需停止或删除。 |
|  |  |  |  | 模型观测：展示Token消耗、⾸Token延时等信息，以了解模型的使⽤情况和性能变化，从⽽更有效地进⾏问题定位、故障排除和性能优化。 |
|  |  |  | 模型体验 | 预置部分文本模型和知识库，以便与大模型进行对话，从而增强检索应用的用户体验。 |
|  |  |  |  | 支持选择本地构建的⽂本模型，提供⽂本问答的功能体验。 |
|  |  |  |  | 支持为RAG应⽤构建结构化知识库，⽀持⾼效检索与⽣成体验。 |
|  |  |  | 监控运维 | 节点监控：提供节点硬件监控信息，包括基础监控信息（CPU、内存使用率等）和各GPU卡相关监控信息，高频采集确保提供用户系统的实时运行状态并精确检测。 |
|  |  |  |  | ▲告警管理：提供节点级告警管理功能，实时展示机器硬件故障告警级别和具体内容，并且区分告警严重等级。提供证明材料电子件（证明材料可为系统截图或产品彩页或技术白皮书等）。 |
|  |  |  |  | 安全规则：支持创建、编辑、克隆、删除安全规则。 |
|  |  |  | 应用中心 | 应用商店：展示所有入驻到应⽤商店的AI应⽤，⽀持应⽤检索，应⽤部署等。 |
|  |  |  |  | 我的应用：展示已经部署的应⽤实例，⽀持模糊搜索和查看应⽤详情。 |
|  |  |  | 节点管理 | 可提供远程登录、密码修改、主机名修改等功能，节点管理功能通过执⾏定制化脚本。 |
|  |  |  |  | 远程登录：支持通过WebConsole服务实现节点远程登录操作； 支持修改root用户密码；支持修改主机名。 |
|  |  |  | 系统管理 | 提供用户管理功能，整体用户设计包括管理员、安全管理员、应用管理员和审计管理员，支持创建、编辑、禁用、删除、重置用户密码、用户角色授权等功能。 |
|  |  |  |  | 提供操作日志功能，支持查看操作日志详情 |
|  |  |  | 安全 | 账号管理：支持应用平台层和主机系统层用户，支持使用者按需更新凭证。 |
|  |  |  |  | 日志存储：支持平台管控、监控以及系统安装的日志，确保系统运行状态及操作行为的完整记录与可追溯性。 |
|  |  |  |  | 运行安全：支持通过配置网络安全规则强化访问控制，仅开放业务必需的端口，规避安全攻击。 |
|  |  |  |  | 合规安全：支持基本的合规要求如采用基于角色概念（RBAC）的权限访问控制，遵循三权分立原则，通过角色互斥与权限最小化设计保障系统安全;用户角色分为管理员、安全管理员、应用管理员和审计管理员四个角色;管理员与安全管理员互斥，任一角色无法独揽用户创建、权限分配与账号熔断权;应用管理员仅持有业务必需权限，无法触及系统底层或用户管理体系。 |
|  |  |  | 质保服务 | ★投标人中标后提供不少于三年原厂质保。 |
|  |  | 一体机大模型 支持 | 算力算法 适配 | 提供端到端的专家支持，包括评估现有或规划中的算力资源（GPU集群、云平台），为大模型训练、推理选择最优算法架构，进行软硬件环境适配与优化，确保资源高效利用。 |
|  |  |  | 模型性能调优 | 针对特定场景和应用需求，提供模型精调、量化、压缩、推理加速等深度优化服务，提升模型响应速度、降低资源消耗和部署成本。 |
|  |  |  | 大模型语料治理与解决方案 | 提供专业的数据采集、清洗、标注、去噪、脱敏及高质量语料库构建方案，解决数据合规性、偏见问题，为模型训练打下坚实基础。 |
|  |  |  | 大模型训练与微调 | 提供从基座模型选择、领域/任务特定数据准备、模型微调策略制定到最终模型产出的全流程技术支持，包括指令微调、领域自适应、参数高效微调等。 |
|  |  |  | 智能知识库建设 | 构建基于大模型的智能知识中枢，实现文档智能解析、知识精准抽取、语义检索、问答和知识推理，提升企业内部知识流转效率。 |
|  |  |  | 智能客服解决方案 | 打造具备深度语义理解、多轮对话、情感分析、复杂问题处理能力的智能客服系统，显著提升客户服务体验与效率。 |
|  |  |  | 智能体 | 提供智能体设计、开发与部署服务；涵盖任务规划、工具调用、记忆管理、自主决策等核心能力，打造能独立或协同完成复杂任务的AI Agent；应用场景包括：智能个人助理、自动化流程机器人、行业专属智能体等。 |
|  |  |  | 知识图谱融合 | 提供知识图谱构建、更新与运维服务，并深度融合大模型能力；利用图谱结构化知识增强大模型的事实准确性、可解释性和推理能力；利用大模型的NLP能力辅助图谱构建与补全，应用于推理问答、精准推荐、风险控制等场景。 |
|  |  |  | 深度培训 | 提供覆盖不同层次的培训课程，包括：大模型基础理论、核心技术（Prompt Engineering, RAG, Fine-tuning, Agents）、行业应用实践、开发部署实战等；形式包括现场工作坊、线上课程、定制化内训。 |
|  |  |  | 模型运维 保障 | 提供大模型上线后的全生命周期管理，包括：模型持续监控（性能、效果、偏见漂移）、版本迭代更新、安全防护（防Prompt注入、数据泄露）、资源弹性伸缩等，确保持续稳定可靠运行。 |
|  |  |  | 技术咨询与架构设计 | 为企业规划大模型技术路线图，设计可扩展、安全合规的AI基础设施和应用架构。 |

2. RoCE交换机

数量不少于1台，单台配置如下：

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 硬件要求 | 交换容量≥25.6Tbps；独立业务插槽≥4个，均支持业务插卡，不含主控、交换网板、电源风扇等槽位。 |
|  |  | 支持PFC/ECN等网络流控技术，构建端到端、无损、低时延转发的RDMA网络。 |
|  |  | ▲支持10G/40G/100G/400G端口，单板卡支持400G 接口≥8个；单板卡支持40/100G 接口≥32个；单板卡支持组合端口（10G万兆接口≥28个，100G接口≥8个）。提供证明材料电子件（证明材料可为系统截图或产品彩页或技术白皮书等）。 |
|  |  | 实配存储硬盘≥240G，可用于日志、文件存储等。 |
|  |  | ▲支持独立BMC功能模块设计，可监控设备的CPU、内存等信息，设备重启仍可以监控设备状态，保障设备可靠性。提供证明材料电子件（证明材料可为系统截图或产品彩页或技术白皮书等）。 |
|  | 开放性 | ▲可支持SONiC、商业OS等网络操作系统，提供开放网络基础平台。提供证明材料电子件（证明材料可为系统截图或产品彩页或技术白皮书等）。 |
|  | 实配要求 | ★单台实配：配置≥16个400G接口，≥10个400G SR8 QSFP-DD多模光模块，≥10根400G-200G 一分二光纤线（5米），满配电源、风扇。 |
|  | 质保服务 | ★投标人中标后提供不少于三年原厂质保。 |

3. 25G业务交换机

数量不少于2台，单台配置如下：

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 硬件要求 | 国产以太网交换芯片，交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps。 |
|  |  | 接口要求：≥48个1G/10G/25Gbps SFP28端口和≥8个40G/100G QSFP28 端口（支持拆分为10G/25G端口使用），最大支持≥80个10G/25G端口，要求风扇≥5个。 |
|  | 基础功能 | 交换芯片支持≥32MB的大缓存，支持M-LAG技术，实现多台设备间的链路聚合。 |
|  |  | ▲BGP协议支持国密加密算法。提供证明材料电子件（证明材料可为系统截图或产品彩页或技术白皮书等）。 |
|  |  | ▲支持IP SLA，与静态路由结合，可用于测量网络性能。提供证明材料电子件（证明材料可为系统截图或产品彩页或技术白皮书等）。 |
|  | 实配要求 | ★单台实配：≥2根100G AOC堆叠线缆，≥2个10G多模光模块、≥12个25G多模光模块，≥4个40G多模光模块，≥4个100G多模光模块，满配电源，满配风扇。 |
|  | 质保服务 | ★投标人中标后提供不少于三年原厂质保。 |

4.带外交换机

数量不少于1台，单台配置如下：

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 配置要求 | 配置要求：≥48个10/100/1000 RJ45 电口，≥4个10G SFP+ 端口。 |
|  | 实配要求 | ★单台实配：≥2个万兆多模光模块。 |
|  | 质保服务 | ★投标人中标后提供不少于三年原厂质保。 |

5.辅材

相关安装辅材

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 辅材 | 项目实施所需所有辅材，包含涉及到的六类CAT6千兆网线，支持250MHz频率与1Gbps速率（100米内），短距离（55米内）可兼容10Gbps；万兆多模双芯OM3及以上光纤跳线，支持10Gbps至550米，40G/100G至150米；国标3C认证电源线缆等相关配件。 |

四、项目实施要求

1、项目在实施过程中，为顺利完成本次项目，应严格按照项目管理的要求进行项目实施。根据项目整体安排科学性、合理性、可操作性，投标人需提供的项目实施方案，包含需要的环境、项目实施方案、人员组成、质量保证、进度要求、风险预防、控制措施、突发事件处置方案，有明确的时间节点和进度安排，项目管理运行机制健全。

2、项目组成员：需组建不少于3人的项目团队。

项目负责人职责：负责整个项目的计划、组织、指导和控制。确保项目按时、按质量完成，并与客户保持沟通，解决项目过程中的问题，从项目架构、技术要求和实施方法论上指导项目实施。

技术人员职责：制定进度计划，控制项目质量，完成分析和实施工作。负责项目的设计规划和安装、调试、集成，保证系统运行安全，负责在试运行期间调试和优化，保证系顺利上线。

3、设备进场前，中标供应商应提供详细专业的项目技术方案，包括但不限于网络规划、实施方案、优化方案及项目实施过程中的节点控制、质量和现场管理情况。

4、设备安装、调试期间，保障业务的连续性，如期间出现任何非计划内中断事故，中标供应商应承担相应责任。

5、按照采购人要求提供完整的技术文档，包括采用的AI一体机算力管理平台等。

6、中标供应商入场前需进行公司和人员资质核验，核验过程中若发现有虚假应标嫌疑，采购人有权向相关部门报告并依法追究相应责任。

五、合同履行期限

1、工期：合同签订后20个工作日内完成供货，供货后20个工作日内完成全部安装调试工作并投入试运行，试运行1个月。

2、售后服务期：3年（自项目验收合格之日起）

六、付款方式

合同签订后10个工作日内，支付合同总金额的30%作为预付款；设备安装完成，试运行1个月后无其他问题，供应商提出验收申请，经采购人组织验收合格后，供应商开具全额税务发票，采购人在收到发票后10个工作日内支付至合同总金额的100%。

注：1.在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

2.资金支付的主体：宿迁市楚润数据集团有限公司。

七、验收要求

1、设备到货后，采购人与中标供应商共同配合有关部门对所有设备进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由中标供应商负责解决。

2、设备安装完成，由中标供应商制定测试方案并经用户确认后，进行测试并形成测试报告，经试运行后无问题、采购人收到中标供应商的验收申请后，3个工作日内组织验收，经验收合格后出具验收报告。

3、如验收中出现不符合标书和合同要求的严重质量问题时，采购人保留索赔权利。

八、售后服务要求

1、投标人在售后服务期内应提供7×24小时运维服务，及时响应紧急情况下的用户服务请求和故障申报服务，接听处理用户的技术咨询、服务请求和故障申报，反馈运维服务信息。通过即时通讯软件/书面/电话等多种方式，保持与用户的紧密联系和沟通渠道。

2、售后服务期内，投标人应对本项目中所提供的软件升级、保修，负责对提供的设备进行现场维修和更换故障配件，费用均包含在本次报价中。

3、投标人对本次提供设备提供原厂商质保函和服务；软件及相关配件材料均按相关原厂厂商提供标准的质保条款为准，投标人需协助采购人执行。

4、在售后服务期内，设备由于质量或产品本身原因造成的损伤或损坏，投标人应修理或更换。

5、在售后服务期内，每年由投标人提供一次本项目各系统的例行巡检，并出具巡检报告。

6、保修的范围仅限于本合同中投标人提供给采购人的设备、部件和装修。

7、保修维护到期后，双方可另行商定维护费用标准。

8、投标人应采取必要的技术和管理手段保障系统的安全性，并保证信息的保密，投标人应根据国家相关要求与发包人签订保密协议。

9、服务内容要求

包括但不限于：（1）设备日常维护、巡检；（2）故障电路及其他损坏设备的修理；（3）备件备品的购买；（4）重大故障或特殊故障的紧急远端或现场抢修；（5）其他必须的技术服务（例如软件的版本升级、大模型专家服务等）。

10、投标人在售后服务期内安装的任何零配件，应是设备生产厂家原产的或是经其认可的，是新的未使用和未经修复的，除非最终发包人提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他配件；正式更换备件必须来自设备生产厂家备件库，不得以其它方式替代。售后服务期内所有因更换或修理货物或部件而导致货物停止运行的时间应从其售后服务期内扣除。

11、投标人在服务期内应对所提供的设备进行全面的管理，保证设备的安全性、可用性、可靠性，满足采购人的服务要求，至少提供但不限于以下服务内容：

（1）投标人应承诺为采购人在运营过程中提供快速的技术支持，响应快速及时。

12、专家运维服务

（1）故障诊断及处理服务：电话远程或至现场进行设备或系统的重大故障定位、分析，并制定解决方案。

（2）运维方案制定及审核服务：协助审核基础设施、设备、环境的运维方案，传授成熟的运维技术。

（3）系统迁移及替换服务：协助相关系统厂商制定系统迁移、割接方案，并指导协助进行业务系统割接、测试。

（4）升级、调整、优化：根据运行情况，制定相应的设备和系统升级、调整或优化方案。

13、投标人需组织协调设备原厂工程师、投标人项目经理等相关人员对本项目进行实施，设备安装、调试所需的工具及安装材料由投标人自行解决。实施过程应严格执行相关的管理规范，并保证项目安全进行。

九、应急响应要求

1、协助数据中心制定应急响应制度及应急预案。配合数据中心进行应急预案的演练，根据演练结果协助服务采购方修订应急响应预案。

2、根据应急预案，执行重大故障事件应急响应工作。

3、重要时期的重点运维保障。

4、特殊时期如假期前或敏感时期，需要进行巡检并提供巡检报告。

5、投标人应提供7x24小时故障事件应急响应工作，在接到数据中心应急响应服务请求后须在二十分钟内远程响应处置。应急响应主要针对突发的机器宕机、网络不通、应用瘫痪、数据丢失事件等进行诊断、分析并协助解决。在完成应急事件响应处理后及时向服务采购方提供事件处理记录及整改建议报告。

十、培训要求

1、中标供应商提供周全的培训计划、培训目标、培训内容、培训方法、培训频次。

2、培训方式采取线上+线下，确保采购单位对系统操作的熟悉性，能够全面熟练掌握软件运行、检查、维护等工作，确保日常工作的顺利完成。

3、供应商每年度至少提供1次培训服务，每次不少于1小时。

4、培训人员不低于3人，且需具有相关专业资格和实际工作经验、参加过本项目的专家或技术人员。接受培训人员由采购人自行确定。

5、供应商应向接受培训人员提供技术资料、图纸、参考文献材料等。

6、所有培训所涉及的所有费用包含在本次报价中，不得另行向采购单位收取。

十一、其他要求

1、信息系统及设备的设计、部署、实施等活动须满足《计算机网络安全管理办法》、《计算机信息系统安全保护条例》、《网络安全法》、《数据安全法》等相关法律法规的要求并承担相应网络安全责任。如因产品设计缺陷、部署或运维规范问题导致了采购单位遭受黑客攻击、数据泄露、数据丢失、业务系统中断等网络安全事件，中标供应商需对此类事件负责并承担由此造成的经济损失，承担的赔付金额不低于损失金额。

2、投标人需完成设备的安装调试与平台搭建，同时完成与本部院区的相关测试工作。主要包括：（1）运行环境测试、验证；（2）测试系统部署调试。

十二、商品包装环保要求

（一）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于40%；

（二）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（三）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（四）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 含量应不大于 5%（以重量计）；

（五）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（六）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

（七）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

注：检测方法 1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、 挤出复合》规定的方法进行。 2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合 物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法。

十三、快递包装环保要求

（一）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；

（二）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5%（以重量计）；

（三）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg；

（四）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2－乙基）己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（五）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（六）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（七）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80次；

（八）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（九）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（十）快递应使用电子面单；

（十一）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（十二）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

采购包二:

一、采购服务标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | AI开发赋能平台 | 软件和信息技术服务业 |

二、项目背景

近年来人工智能技术在医疗领域的创新应用已成为推动行业变革的核心力量。为贯彻落实国家关于加强医院信息化建设和创新、推进国产化替代的相关政策要求，我院经详细调研与综合评估，计划建设一套AI开发赋能平台，满足后期赋能开发者与业务的创新。将复杂的算法模型、数据处理流程等进行简化。借助该平台，通过直观的界面、简单的操作以及配置参数；将业务需求转化为实际的AI应用。需求如下：

三、技术参数要求

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 非结构化文档格式支持 | 系统须提供全面的非结构化文档数据管理能力，支持处理包括但不限于报告、合同、备忘录、电子邮件等常用文档类型。必须原生支持 PDF、DOC/DOCX、TXT、Excel (XLS/XLSX)、Markdown 等主流格式，并能有效管理文档中包含的复杂元素，如表格、图片、图表等。 |
|  | 批量文档上传 | 系统必须支持用户批量上传文档，每次上传操作允许同时选择最多 100 个文件。支持的批量上传格式需涵盖 Word (.doc, .docx)、PDF (.pdf)、纯文本 (.txt)、Excel (.xls, .xlsx)、Markdown (.md) 等。 |
|  | 单文件容量限制 | ▲系统支持上传最大 200MB 的单文件，满足高容量文档的传输需求。通过优化资源分配机制，确保大文件处理期间的系统效率与稳定性。提供系统截图。 |
|  | 文档内容解析引擎 | 系统须内置强大的文档内容解析引擎，能够对上传的不同格式文档进行准确的内容提取。对于标准 PDF 和 TXT 文档，需准确提取所有文本内容。 |
|  | 复杂格式文档解析 | ★对于包含复杂布局、样式、表格、图片的文档（如 Word, PDF），系统必须采用先进的模型工具（如基于AI的文档理解模型）进行解析，确保表格结构、单元格内容、图片及图注、页眉页脚、目录层级等复杂元素被完整、准确地识别和提取。 |
|  | 文档预处理与授权管理 | ▲系统须支持对预处理（如上载、解析）后的文档内容，实施精细化的授权管理。管理员能够根据用户角色、部门或自定义的用户分类分级策略，灵活配置文档内容的使用权限（如查看、编辑、下载、引用等），确保数据安全合规。提供系统截图。 |
|  | 智能文档分片功能 | ★系统须预置先进的文档切片工具，提供智能分片功能。该功能应能根据预设的规则（如按语义段落、按章节/目录结构、按固定字符数、按文档块等）自动对文档内容进行分割，形成便于后续处理和检索的知识片段。提供系统截图。 |
|  | 分片规则定制化 | 智能分片功能需支持多种分片规则定制。具体要求包括：对于 Word 文档，支持按自然段落和文档目录结构进行切片；对于 PDF 文档，支持按逻辑块（如文本块、标题块）进行切片。系统应允许管理员根据知识库需求配置和调整分片规则。 |
|  | 在线文档编辑 | 系统需提供用户友好的在线编辑界面，允许授权用户直接在系统中查看并修改文档内容（特别是经过分片处理的文档片段），编辑操作应直观便捷。 |
|  | 向量化知识检索 | 系统必须提供强大的知识检索能力，能够对已存储到向量数据库中的知识片段（分片结果）进行高效检索。 |
|  | 检索结果重排优化 | 在基础检索的基础上，系统需具备对初步检索结果进行智能重排（Re-ranking）的能力，优化结果的相关性排序。 |
|  | 检索精度核心指标 | ▲系统需确保在知识检索过程中，对于用户查询的最准确答案，能够被系统准确召回（Recall）并在最终呈现的重排结果中，精排（Precision）至前三个返回的知识片段之内。提供系统截图。 |
|  | 知识库权限管理 | 系统必须支持对每个独立知识库的管理员权限和普通用户访问权限进行严格限定。权限设置需遵循组织内部的分类分级策略，确保不同密级、不同归属的知识内容得到恰当的安全管控。 |
|  | MCP协议支持 | 原生集成 MCP（Model Context Protocol）开放协议，支持通过标准化接口实时接入外部数据源、工具API及多模态服务，且提供协议兼容性认证证明，确保LLM应用无需适配开发即可动态调用异构资源。 |
|  | 模型仓库服务 | 系统需提供模型仓库服务，作为模型资产的管理中心。支持管理员或用户将本地训练或开发的模型文件导入仓库进行管理和版本控制。 |
|  | 模型社区集成 | 模型仓库服务需具备与主流开源模型社区（如 Hugging Face Model Hub）集成的能力，允许用户直接从社区浏览、选择并下载所需的预训练模型到本地仓库使用。 |
|  | 任务基础配置 | 系统需支持对各类AI任务（如推理、训练）进行基础配置，主要配置项包括但不限于：选择使用的模型（来自模型仓库）、关联的知识库、以及自定义词汇表（用于NER、翻译等任务）。 |
|  | 任务高级配置 | 除基础配置外，系统必须支持对任务进行高级配置。高级配置能力需包括：Prompt 工程（编写、测试、优化提示词）、混合检索策略设置（如结合关键词检索与向量检索）、温度（Temperature）调整、最大生成长度控制等影响模型输出效果的关键参数。 |
|  | 推理任务安全管控 | 系统须支持对模型推理任务的权限配置，确保只有授权用户才能发起或访问特定模型的推理服务。同时，需根据信息的分类分级要求，在推理任务的输入输出环节实施必要的信息安全管控措施（如敏感信息过滤、输出内容审查） |
|  | 预置通用智能体 | ▲系统须预置至少 5 类开箱即用的通用智能体（Agent），类别必须包含：知识问答（基于知识库的问答）、知识加工（如摘要、改写、翻译）、知识图谱（构建与查询）、数据问答（基于结构化数据的问答）、图像处理（如图像识别、分析、简单编辑）。提供系统截图。 |
|  | 智能体个性化定制 | 系统需支持用户对预置的智能体进行个性化修改，包括调整其工作流程、修改使用的模型/知识库、定制输入输出格式等，以满足特定场景需求。 |
|  | 多模态文件上传支持 | ▲在创建或配置智能体时，系统需支持用户上传多种类型的文件作为输入源或参考数据；支持的格式必须包括：文档（PDF, Word, TXT等）、图片、音频、视频及其他常见文件类型；单次上传操作最多支持10个文件。提供系统截图。 |
|  | 智能体使用日志审计 | 系统必须提供详细的智能体使用日志记录与查询功能。日志维度需至少包含：操作用户身份、智能体被调用频率、用户提问标题/摘要、用户访问时长与在线状态、用户反馈的满意度评分（如有）等，用于运营分析和审计追溯。 |
|  | 智能体集成接口 | ▲系统需提供标准化的外部调用接口（API），支持通过公开访问（Public API）或内部嵌入（如 SDK、iFrame）等多种方式，使开发的自定义智能体能够高效、快速地被集成到现有的业务系统（如OA、CRM、客服系统）中使用。提供系统截图。 |
|  | 领域数据集训练支持 | 系统须支持用户使用专用领域数据集进行模型的训练和调优。提供本地创建数据集（上传文件）和接入外部数据库等多种数据接入模型。 |
|  | 多样化训练模式 | 系统支持多种大模型训练模式，具体包括：大语言模型（LLM）基础对话训练、LLM微调（含函数调用能力训练）、LLM增量训练等。 |
|  | 自动化数据集生成 | 系统需支持利用大模型的推理能力，自动创建或扩充用于训练的数据集。提供相关证明材料并加盖投标人公章。 |
|  | 高级训练技术 | 系统提供的训练功能支持多种训练技术，包括：全参数训练（Full-Parameter Tuning）、LoRA微调（Low-Rank Adaptation）等。 |
|  | 可视化智能体编排 | ▲系统需提供基于图形化界面的智能体流程编排工具。用户可通过直观的拖拉拽方式，组合预定义或自定义的工具节点（如模型调用、知识检索、API调用、数据处理节点），构建复杂的工作流，完成智能体的开发。提供系统截图。 |
|  | 丰富编排工具集 | ★可视化编排工具中需预置或支持集成多种实用工具节点，以满足多样化的智能体构建需求；支持图形处理、翻译、绘画、代码生成等多种实用工具。 |
|  | 质保服务 | ★投标人中标后提供不少于三年原厂质保。 |

注：所有要求截图内容须为真实环境或者搭建模拟环境。

四、项目实施要求

1、项目在安装部署实施过程中，严格按照项目管理的要求进行项目实施。根据项目整体安排科学性、合理性、可操作性，提供的项目实施方案，包含需要的环境、项目实施方案、人员组成、质量保证、进度要求、风险预防、控制措施、突发事件处置方案，有明确的时间节点和进度安排，项目管理运行机制健全。

2、项目组成员：组建不少于3人的项目团队。

项目负责人职责：负责整个项目的计划、组织、指导和控制。确保项目按时、按质量完成，并与客户保持沟通，解决项目过程中的问题，从项目技术要求和实施方法论上指导项目实施。

技术人员职责：制定进度计划，控制项目质量，完成需求分析和实施工作。确保符合客户要求，负责项目的安装调试，包括系统软件的安装、调试，保证系统运行安全，负责在系统试运行期间调试和优化系统集成环境的有关参数，保证系统的顺利上线。

3、安装部署前，中标供应商应提供详细专业的项目技术方案，包括但不限于网络规划、AI赋能开发平台实施方案、优化方案及项目实施过程中的节点控制、质量和现场管理情况。

4、安装部署期间，要求中标供应商保障业务的连续性，如期间出现任何非计划内中断事故，要求投标人承担相应责任。

5、按照采购人要求提供完整的技术文档，包括采用的AI开发赋能平台用户使用手册等。

6、中标供应商入场前需进行公司和人员资质核验，核验过程中若发现有虚假应标嫌疑，采购人有权向相关部门报告并依法追究相应责任。

五、合同履行期限

1、工期：合同签订后30个工作日内完成全部安装部署调试工作并投入试运行，试运行1个月。

2、售后服务期：3年（自项目验收合格之日起）

六、付款方式

合同签订后10个工作日内，支付合同总金额的30%作为预付款；安装部署完成，试运行3个月后无其他问题，供应商提出验收申请，经采购人组织验收合格后，供应商开具全额税务发票，采购人在收到发票后10个工作日内支付至合同总金额的100%。

注：1.在签订合同时，中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

2.资金支付的主体：宿迁市楚润数据集团有限公司。

七、验收要求

1、安装部署完成，由中标供应商制定测试方案并经用户确认后，进行测试并形成测试报告，经试运行后无问题、采购人收到中标供应商的验收申请后，3个工作日内组织验收，经验收合格后出具验收报告。

2、如验收中出现不符合标书和合同要求的严重质量问题时，采购人保留索赔权利。

八、售后服务要求

1、在售后服务期内应提供7×24小时运维服务，及时响应紧急情况下的用户服务请求和故障申报服务，接听处理用户的技术咨询、服务请求和故障申报，反馈运维服务信息。通过即时通讯软件/书面/电话等多种方式，保持与用户的紧密联系和沟通渠道。

2、售后服务期内，中标供应商应对本项目中所提供的软件升级、维护，负责对提供的系统进行现场升级、维护，费用均包含在本次报价中。

3、中标人提供原厂商质保服务，中标供应商需协助采购人执行。

4、在售后服务期内，系统由于质量或产品本身原因造成的问题，中标供应商应及时处理。

5、售后服务期内，每年由中标供应商提供一次本系统的例行巡检，并出具巡检报告。

6、保修的范围仅限于本合同中标人提供给采购人的系统。

7、保修维护到期后，双方可另行商定维护费用标准。

8、中标供应商应采取必要的技术和管理手段保障系统的安全性，并保证信息的保密，根据国家相关要求与采购人签订保密协议。

9、服务内容要求

包括但不限于：（1）日常维护、巡检；（2）重大故障或特殊故障的紧急远端或现场抢修；（3）其他必须的技术服务（例如软件的版本升级）。

10、售后服务期内，中标供应商提供的系统升级、维护，应是原产的或是经其认可的，除非最终采购人提供书面许可，否则不可使用此范围外的；售后服务期内所有因升级、维护或故障停止运行的时间应从其售后服务期内扣除。

11、服务期内，中标供应商应对所提供的系统进行全面的管理，保证系统的安全性、可用性、可靠性，满足采购人的服务要求，承诺为采购人提供快速的技术支持，响应快速及时。

12、专家运维服务

（1）故障诊断及处理服务：电话远程或至现场进行系统的重大故障定位、分析，并制定解决方案。

（2）运维方案制定及审核服务：协助审核基础设施、设备、环境的运维方案，传授成熟的运维技术。

（3）系统迁移及替换服务：协助制定系统迁移、割接方案，并指导协助进行IT设备及业务系统割接、测试。

（4）系统升级、调整、优化：根据系统运行情况，制定相应的系统升级、调整或优化方案。

13、中标供应商需组织协调系统原厂工程师、项目经理等相关人员对本项目进行实施，安装、调试所需的工具及材料自行解决。部署实施过程应严格执行相关的管理规范，并保证项目安全进行。

九、应急响应要求

1、协助制定应急响应制度及应急预案。配合进行应急预案的演练，根据演练结果协助服务采购方修订应急响应预案。

2、根据应急预案，执行重大故障事件应急响应工作。

3、重要时期的重点运维保障。

4、特殊时期如假期前或敏感时期，需要进行巡检并提供巡检报告。

5、提供7x24小时故障事件应急响应工作，在接到数据中心应急响应服务请求后在20分钟内远程响应处置。应急响应主要针对突发的系统宕机、应用瘫痪、数据丢失事件等进行诊断、分析并协助解决。在完成应急事件响应处理后及时向服务采购方提供事件处理记录及整改建议报告。

十、培训要求

1、提供周全的培训计划、培训目标、培训内容、培训方法、培训频次，每年度至少提供1次培训服务，每次不少于1小时。

2、培训方式采取线上+线下，确保采购单位对系统操作的熟悉性，能够全面熟练掌握软件运行、检查、维护等工作，确保日常工作的顺利完成。

3、培训人员不低于3人，具有相关专业资格和实际工作经验、参加过本项目开发的专家或技术人员。接受培训人员由采购人自行确定。

4、供应商应向接受培训人员提供技术资料、图纸、参考文献材料等。

5、所有培训所涉及的所有费用包含在本次报价中，不得另行向采购单位收取。

十一、其他要求

1、信息系统的设计、部署、实施等活动须满足《计算机网络安全管理办法》、《计算机信息系统安全保护条例》、《网络安全法》、《数据安全法》等相关法律法规的要求并承担相应网络安全责任。如因设计缺陷、部署或运维规范问题导致了采购单位遭受黑客攻击、数据泄露、数据丢失、业务系统中断等网络安全事件，中标供应商需对此类事件负责并承担由此造成的经济损失，承担的赔付金额不低于损失金额。

2、中标供应商需完成系统的安装调试与平台搭建，同时完成与本部院区的相关测试工作。主要包括：（1）运行环境测试、验证；（2）测试系统部署调试。

# 第五章  合同文本

财政部 政府采购货物买卖合同（试行，采购包一）

范    本

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

项目信息

（1）采购项目名称：江苏省人民医院宿迁医院算力中心采购项目

采购项目编号：JSZC-321300-JZCG-G2025-0074

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：                           大写：

分包金额（如有）小写：                   大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：（应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩）

预付款：合同签订后***工作日内，预付款支付比例：合同金额的30%。

第二次支付：采购人收到发票后10个工作日内支付，支付比例：合同金额的**%。

……

（备注：根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）规定，对于有预付安排的合同，鼓励采购人将合同预付款比例提高到30%以上。

对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，鼓励采购人完善内部流程，自收到发票后1个工作日内完成资金支付事宜。招标文件定稿后该备注删除。）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

2.合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否(备注：选择否删除以下履约保证金相关条款，招标文件定稿后该备注删除。）

履约保证金提交金额：按采购合同总价的 / %提交。

履约保证金提交形式：履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，乙方还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。

支持和鼓励乙方使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，乙方如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的 / %（应提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容详见江苏政府采购网“保险保函”模块。

履约保证金退还方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至乙方存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

履约保证金退还条件：具有验收合格相关证明材料。

履约保证金退还时间：甲方收到乙方退付申请后5个工作日内退还。

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，乙方不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。

逾期退还履约保证金违约责任：采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

3.合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：

¨一次性验收

¨分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

履约验收条件达到时，采购人在5个工作日内启动履约验收工作，并向供应商发出《政府采购履约验收通知单》。

验收小组制定验收工作实施方案，按照方案开展验收；履约验收工作结束后，验收小组应形成书面验收意见。

采购人、供应商对验收小组出具的验收意见进行确认，并形成政府采购履约验收书，验收书格式见江苏省财政厅印发的《政府采购履约验收书参考样本》。

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

4.组成合同的文件

如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标通知书

（5）投标文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

5.合同生效

本合同自                             生效。

6.合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，纸质合同和双方在“苏采云”系统签订的电子合同均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标，向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标通知书，投标文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标供应商按采购文件、投标文件的规定，根据分包意向协议，将中标项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方有自行或委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：

1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

政府采购合同（服务，采购包二）

项目名称：

项目编号：

分包编号：

甲方（全称）：江苏省人民医院宿迁医院、宿迁市楚润数据集团有限公司

乙方（全称）：

签订时间：2025年      月        日

甲方医院：江苏省人民医院宿迁医院

地址：宿迁市宿城区宿迁大道120号

甲方公司：宿迁市楚润数据集团有限公司

地址：宿迁市宿城区发展大道2496号

乙方：

地址：

依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等有关的法律法规，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙三方根据项目编号：JSZC-321300-JZCG-G2025-0074项目名称：江苏省人民医院宿迁医院算力中心采购项目的采购相关事项达成以下合同条款，具体情况及要求如下（本合同所称甲方包括甲方医院、甲方公司）：

一、下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照招标文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

（一）本合同条款；

（二）磋商文件；

（三）响应文件；

（四）成交通知书。

二、合同内容

（一）标的名称：江苏省人民医院宿迁医院算力中心采购项目

（二）标的数量：详见合同清单。

（三）标的质量：

（四）履行时间（期限）：合同签订后，成交供应商需在7个自然日内进场实施，1个月内完成系统建设并上线；系统上线后，进入系统试运行期，试运行1个月。运维服务期:1年(自项目验收合格之日起)。

（五）履行地点：甲方指定地点

三、合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务，具体标的清单如下：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 产地 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： 元整（￥ .00） |  |  |  |  |  |  |  |  |

本合同金额合计为人民币（大写）       元整￥（￥     .00）。本合同价款包含标的系统软件、调试、系统对接至验收合格之前及运维服务（包括并不限于合同第六条内容）发生的所有含税费用，除本合同总价外，甲方无需支付其他费用。

四、付款方式

合同签订后10个工作日内，支付合同总金额的30%作为预付款；试运行1个月后无其他问题，成交供应商提出验收申请，经采购人组织验收合格后，成交供应商开具全额税务发票，采购人在收到发票后10个工作日内支付至合同总金额的100%。

注：1.在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。

2.资金支付的主体：宿迁市楚润数据集团有限公司。

开票信息：(名称:宿迁市楚润数据集团有限公司；税 号:91321302066230335A；地址电话:宿迁市宿城区发展大道7号321室 0527-81008566；税务发票须以乙方公司名称开具。）

五、项目验收

系统上线后，进入系统试运行期，试运行1个月后，成交供应商可提出验收申请，若试运行期间出现问题，成交供应商须在5个工作日内进行调整完毕。采购人在收到成交供应商的验收申请后根据技术要求和合同约定，5个工作日内组织验收，并出具验收报告（或验收单）。

采购单位组建验收小组按甲乙双方约定时间组织验收，并出具验收报告（或验收单）。验收小组组建和验收程序符合《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）规定。

六、运维服务期

1. 运维服务期应急预案：成交供应商做好应急预案，制定配套应急措施，做到线上线下及时响应，在维护期发生导致系统无法正常运行、影响业务正常开展的故障时，接到采购人反馈后，在10分钟内响应，在2小时内快速解决问题，若无法通过远程或网络解决问题，工程师最短在48小时内到达现场开始问题的排查。成交供应商应对系统运行中的突发故障，建立24小时服务器性能监测体系，借助网络管理工具对网络设备及关键链路进行24小时实时监测，一旦发现异常情况，立即启动故障评估流程，精准定位出现故障的局部模块或功能，并判断其对整体业务的影响程度，同时记录故障发生的时间、环境信息及初步的故障表现特征，为后续的应急处理提供详细的数据支持，确保相关人员能够在第一时间收到通知并采取相应行动，为后续的应急处置争取宝贵的时间窗口。

如成交供应商服务期内不能按承诺时效响应，每出现1次响应不及时的情况，采购人有权给予成交成交供应商1000元/次的处罚；当月出现3次或3次以上响应不及时的情况，相应处罚翻倍；因此，响应不及时导致采购人产生额外费用的，由成交供应商承担。

2.若有政策性要求导致系统模块、功能等产生变更，需要对系统进行开发、升级、改造时，成交供应商应无条件配合响应。

3.系统需满足智慧医疗评审要求，并根据采购人要求配合智慧医疗、智慧服务、智慧管理、互联互通、三甲评审等评审工作，评审过程中须提供评审条款相关证明材料，评审期间派遣工程师至采购人现场配合。若有相关条款不满足或后期评审条款调整需按要求进行整改或升级。

七、培训要求

1.培训内容：成交供应商应为采购人的使用人员开设培训课程，使其能够掌握系统的运行、检查、维护工作。

2.培训时间及人数：提供每年不低于1次培训服务，每次培训不低于5人次，每次不少于1小时。

3.培训地点：由采购人指定，包括但不限于使用单位内。

4.培训方法及目标：成交供应商要详细制定详细的培训计划。要求根据用户的实际工作通过分角色、分流程、分系统进行全面培训，使各岗位相关人员（管理员、技术人员等）全面熟练撑握与自己工作相关的软件应用，确保日常工作的顺利完成。

5.成交供应商应向接受培训人员提供技术资料、图纸、参考文献材料等。

6.成交供应商负责培训的一切费用。

7.培训对象包括系统管理员、使用人员，培训内容为系统流程和相关操作。

八、安全要求

1.按照采购人的要求提供完整的技术文档，包括采用的开发工具、操作系统、数据库平台等技术指标。提供的网络软件、平台软件、开发工具及应用技术、工具软件等必须使用合法、正版软件。

2.信息系统的设计、部署、实施等活动须满足《计算机网络安全管理办法》《计算机信息系统安全保护条例》等相关法律法规的要求并承担相应网络安全责任。如因软件设计缺陷、部署或运维规范问题导致了采购人遭受黑客攻击、数据泄露、数据丢失、业务系统中断等网络安全事件，成交供应商需对此类事件负责并承担由此造成的经济损失，承担的赔付金额不低于损失金额。

3.当采购人或第三方机构通过漏扫、渗透或其他核验方式发现系统在架构、配置、功能、环境等方面存在安全漏洞时，应在24小时之内配合完成修复工作。

4.提供服务所用软件需进行国产化适配测试，确保产品在国产化环境下能够正常运行，这包括兼容性、稳定性、性能、安全性等测试。若采购人有国产化适配等工作要求，成交供应商需配合采购人将系统部署在国产服务器、操作系统及数据库上，费用包含在此次报价中。

5.系统内的资料不能因软件的故障而丢失，不能在未经授权的情况下被设立、修改和拷贝；软件设计要有定时自动的数据备份功能，手动/自动的恢复机制；提供有效的应急方案，确保系统工作的延续性和完整性，将服务器或软硬件出现故障对采购人工作的影响降至最低。

九、对接要求

1.如工作有需要，成交供应商要开放自身系统的所有业务数据，供其他系统调取使用。

2.若采购人数据交换平台或相关系统更新，涉及接口程序变化的，成交供应商应提供接口修改服务。

3.若采购人有获取成交产品数据的需求，成交商应提供相关数据接口，以及采购人数据交换平台或政策要求涉及接口程序变化的，应提供数据对接采购人集成平台和接口修改服务（包含在项目报价中）。

4.能够与采购人电子病历系统对接，获取电子病历系统中的数据内容，包括但不限于主诉、现病史、既往史等信息。可以将辅助诊疗的信息，写回到电子病历，包括但不限于鉴别诊断信息、检查项目、用药和手术方案信息、评估表等。

5.能够与采购人集成平台对接，获取集成平台中的数据内容，包括但不限于患者检验结果、检查报告、医嘱内容等。

6.能够与采购人医嘱系统对接，获取医嘱信息，包括但不限于药品、检验、检查、手术、护理文书。可以自动检验检查合理化校验并给处提醒以及手术禁忌提醒等。

7.能够与采购人门急诊系统对接，通过主诉智能提示疑似诊断，明确诊断的推荐治疗方案。

8.预留接口功能，提供对外接口，该系统中所有数据都可以被其他系统通过该接口对接，项目验收环节必须实现。能够与采购人药物管理、检验检查系统、危急值系统、输血系统等进行对接，基于集成的信息，利用知识库实现决策支持服务和医疗数据实时核查、提示与管控的全流程闭环管理，为医疗管理和临床科研工作提供数据挖掘功能。

9.能够与医联体医院对接本医疗机构外的病人医疗信息，利用院内外医疗信息进行诊疗联动。能够将病人病情、检查检验、治疗等信息与外部医疗机构进行双向交换，实现区域医疗信息共享。

十、履约保证金

（一）履约保证金提交形式：履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，乙方还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向甲方缴纳。

（二）履约保证金提交金额：按采购合同总价的 5%提交。

支持和鼓励乙方使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，乙方如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的3 % （履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。履约保函开具期限须覆盖至1年运维服务期结束，履约保函未生效或未提交采购人备案的，本采购合同不生效。成交供应商须将电子保函电子版发送至采购人招标办项目负责人处备案。

（三）履约保证金退还方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，售后服务期满后，乙方凭履约保证金收据原件到甲方信息处办理退还手续，甲方无息退回至乙方存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

（四）履约保证金退还时间：甲方收到乙方退付申请后5个工作日内退还。

（六）履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，乙方不完整履行与甲方订立的采购合同的，履约保证金不予退还；给甲方造成的损失，另行赔偿。

（七）逾期退还履约保证金违约责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

十一、违约责任

（一）甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值1‰的违约金。

（二）甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额1‰每日向乙方支付违约金。

（三）乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额1‰的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

（四）乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

（五）双方确认两年服务期的月均价值为2万元（2万元/月），可作为乙方服务期内违约责任的参考标准，本合同另有约定的除外。

（六）基于乙方违约甲方医院解除本合同的，已支付价款应全额退回，造成损失的另行赔偿或由甲方医院决定由乙方赔偿本合同价款30%的违约金。

十二、知识产权

（一）基于本合同，乙方所开发的系统产权、数据产权归属于甲方医院。

（二）乙方应保证甲方在使用该系统或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设备等知识产权的指控，如果第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

十三、保密条款

甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本合同过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。否则，违约方向守约方支付合同总额5%违约金，不足弥补甲方损失的，仍需赔偿。

十四、合同争议的解决

（一）本合同履行过程中所发生的任何争议，三方当事人均可通过友好协商解决。如协商不成，由甲方医院所在地人民法院管辖。

（二）甲乙三方签订本合同时登记的地址、联系方式作为通知及法律文书（含诉讼文书、传票等）送达地址、联系方式，如有变更，甲乙三方须提前以书面形式通知对方。否则，如出现无法通知、文书被退回、拒收等情形视为对方已收，由此产生的法律后果均由该方承担。

（三）任何一方由于不可抗力原因致使本合同无法继续履行或完全履行的，应在不可抗力事件发生后3日内向对方书面通报，并尽最大努力予以补救，减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十五、乙方合法权益补偿机制

乙方合法权益补偿救济机制。在履约过程因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，甲方依据实际情况对乙方进行补偿救济。

十六、合同生效及其它

（一）合同经三方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

（二）本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

（三）本合同壹式陆份，以中文书写，甲方医院叁份、甲方公司贰份、乙方壹份，具有同等法律效力。

（四）本合同中及因本合同引发的甲方权利，由甲方医院决定、行使；因乙方违约造成甲方公司损失的，由甲方公司主张权利。

（五）甲方公司及甲方医院的信息处共同负责组织项目验收、付款、售后服务管理等合同履约管理事宜。

甲方医院：江苏省人民医院宿迁医院

法定代表人或授权代表：

联系人：

联系电话：

甲方公司：宿迁市楚润数据集团有限公司

法定代表人或授权代表：

联系人：谢柯柯

联系电话：

乙方：

法定代表人或授权代表：

联系人：

联系电话：

签订日期：    年    月   日

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标函

二、法人授权书

三、开标一览表

四、分项报价表

五、中小企业或残疾人福利性单位声明函

六、技术响应偏离表（技术参数响应）

七、项目组人员

八、企业证书

九、企业业绩

十、投标所需其他材料

- 一、投标函

投标函

江苏省人民医院宿迁医院、宿迁市楚润数据集团有限公司：

根据已收到的项目编号为JSZC-321300-JZCG-G2025-0074的江苏省人民医院宿迁医院算力中心采购项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。

投标人名称：           （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

- 二、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321300-JZCG-G2025-0074号江苏省人民医院宿迁医院算力中心采购项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 三、开标一览表

投标人全称(CA公章) ：供应商名称

采购项目名称：江苏省人民医院宿迁医院算力中心采购项目

采购项目编号： JSZC-321300-JZCG-G2025-0074

采购包号：分包号

投标总报价

总价（小写）： （人民币：元）

总价（大写）：金额大写 （人民币：元）

日期：     年     月     日

- 四、分项报价表

分项报价表

（包一使用）

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  |  | ￥ 人民币（大写）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |

备注：“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

分项报价表

（包二使用）

| 序号 | 服务费用简述 |  | 单价 （元） | 数量 | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  | ￥ 人民币（大写）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |

备注：“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

- 五、中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小微企业声明函

（包一使用）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省人民医院宿迁医院、宿迁市楚润数据集团有限公司的江苏省人民医院宿迁医院算力中心采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.AI智算一体机，属于工业行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.RoCE交换机，属于工业行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

3.25G业务交换机，属于工业行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

4.带外交换机，属于工业行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.符合报价折扣情形的请将此函填报上传至“企业报价折扣证明”一栏中。

3.对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，投标人自行勾选制造商的企业规模类型。

中小微企业声明函

（包二使用）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省人民医院宿迁医院、宿迁市楚润数据集团有限公司的江苏省人民医院宿迁医院算力中心采购项目采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.AI开发赋能平台，属于软件和信息技术服务业行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.符合报价折扣情形的请将此函填报上传至“企业报价折扣证明”一栏中。

3.对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，投标人自行勾选承接企业的企业规模类型。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加江苏省人民医院宿迁医院、宿迁市楚润数据集团有限公司的江苏省人民医院宿迁医院算力中心采购项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：              （盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

备注：1.非残疾人福利性单位不需提供此函。

2.符合报价折扣情形的请将此函填报上传至“企业报价折扣证明”一栏中。

## 六、技术响应偏离表（技术参数响应）

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏离情况 （正偏离、负偏离、无偏离） | 偏离内容及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

单位名称：             （盖CA电子公章）

备注：1.针对采购需求中的实质性要求（“★”内容），投标人须做出明确响应。采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《技术响应偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列明的，作无效响应处理。

2.对采购需求的其它非实质性要求，投标人按所投产品情况在此表中详细列出偏离情况（包括正偏离、负偏离、无偏离）并说明理由。采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《技术响应偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列明的均视为未响应招标文件要求。

## 七、项目组人员

| 注：1、涉及评分标准的项目组人员（含项目经理）在本表中填报，相关证明材料附后。中标后，本表（身份证号信息除外）将随中标结果进行公开。 姓名 | 职务 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2、未涉及评分标准的其他人员可在中标后按采购需求要求进行配备，合同签订前报采购人认可。

3、如投标人中标，项目组人员应按本表中承诺人员操作，不得随意更换。

- 八、企业证书

| 序 号 | 证书名称 | 颁发机构 | 颁发时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：涉及评分标准的“企业证书”在本表中填报，相关证明材料附后。中标后，本表将随中标结果进行公开。

- 九、企业业绩

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 服务主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |

注：涉及评分标准的“企业业绩”在本表中填报，相关证明材料附后。中标后，本表将随中标结果进行公开。

- 十、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。