泗洪县公安局350兆数字集群通信系统维保项目

招标控制价

项目属性：服务类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业

本项目不接受进口产品。

一、项目概况

（一）本项目地点：采购单位指定地点。

（二）采购范围：泗洪县公安局拟定对350兆数字集群通信系统维保进行采购。

（三）合同履行期限：三年（具体以合同签订时间为准）。

（四）款项的支付方式及进度安排:

预付款：合同签订后收到供应商发票后10个工作日内付合同总价款的10%；

进度款：服务所需相关措施准备到位，可以进场提供约定的服务，经验收合格后支付到合同总价款的50%，维护期满两年支付到合同总价款的80%，维护期结束支付到合同总价款的100%。

备注:

(1)可以采用数字人民币支付。

(2)资金支付的时间:收到供应商发票后10个工作日内。

(3)资金支付的条件:满足相应阶段的要求且收到供应商发票。

(4)当采购数量与实际使用数量不一致时，供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

(5)在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

（七）质量：合格。

二、服务清单及要求

| 序号 | 货物名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、设备维护 |  |  |  |  |  |
| 1 | 调度台 | #1、通过调度台实现手台GIS定位信息传输可视化，利用空口信令上传该移动台卫星定位信息的过程。 | 套 | 3 |  |
| 2 | 网管终端 | #1、通过网管终端可实现监测泗洪县公安局现有的350M基站信息可视化、远程调整基站参数及数据下发。 | 项 | 1 |  |
| 3 | 6载波基站 | #1、PDT 基站设备应包括：信道机、基站控制器硬件及软件、电源、天馈、机柜及接口等设备组成。 #2、基站信道机、基站控制器等设备应模块单元化，便于日后维护。 #3、基站控制器支持热备份。 #4、增强对处于基站信号覆盖区域边缘的终端上行信号的接收能力。 #5、基站提供远程操作和维护接口，支持远端软件下载功能，以实现基站软件升级。 #6、基站对外可选择48V直流或220V交流电源。 #7、基站内部具有完善的防雷措施。 #8、与市公安局现有PDT数字集群交换中心有线互联。 #9、天线中心频点：358MHz，带宽≥7MHz，增益：≥8.5dBi，长度：≤260cm #10、支持6个通信信道，其中不低于4个语音信道。 | 套 | 2 | 县局基站和瑶沟工业园基站 |
| 4 | 3载波基站 | - #1、支持12个通信信道，其中不低于10个语音信道。 #2、其他参数同（6载波基站：序号1-9） | 套 | 10 | 梅花镇基站、界集镇基站、陈圩林场基站、龙集镇应山基站、双沟镇基站、孙园镇基站、天岗湖基站、上塘镇基站、刘营基站和金锁镇新河基站。 |
| 7 | 铁塔服务1 | #1、铁塔服务（含设备电费、机房及空间租赁）。 | 座 | 11 |  |
| 8 | 单北斗升级 | #1、500台350兆手持台、48个基地台单北斗升级。 | 项 | 1 |  |
| 9 | 对讲服务 | 450台对讲机一年维保服务（保证设备正常在线及平台稳定，不要求设备换新）。 | 项 | 1 |  |
| 10 | 铁塔服务2 | #1、对县局楼顶塔身进行全面检查维护，通过具有钢结构安全性评价资质的第三方检测机构的合格检测，并提供一次铁塔鉴定报告（详见：四、服务内容--（二）具体需求--4、巡检服务要求。 | 项 | 1 |  |
| 二、新建基站（界集镇太平基站） |  |  |  |  |  |
| 1 | ●2载波基站 | #1、固定基站通过IP/E1链路与PDT交换中心进行联网，为移动终端用户提供无线信号覆盖。 由收发信机单元（基地台）、基站控制器、信道控制器、传输链路接口、接收多路耦合器、发射合路器、电源、链路设备、机柜和电缆等组成。固定基站完全无人值守，参数设置及监控管理可在交换中心远程进行；基站控制单元配有IP传输网络接口，内置网络交换机，可方便地配置成链状、环状、树状、星状网络结构。数字信道机最大发射功率50W，满足24小时持续工作的要求；各基站的信道机共用发射天线和接收天线。天馈系统设备包括发射合路器、接收分路器、天线和馈线。应提供知名品牌的低损耗、高增益天馈设备，确保提供尽可能大的无线信号覆盖范围； #2、基站功能：a)基站控制器备份；b)控制信道热备；c)基站具备单基站集群工作模式；d)具备本地维护和远程升级能力；e)双路由备份；f)基站具备干扰检测和自我保护能力；g)增强基站接收终端无线信号能力；h)基站双电源供电。 #3、性能指标要求：集群基站负责无线终端的接入管理，与PDT交换中心联网。 ▲4、发射机频率范围：360.8-366.2MHz ▲5、最大输出功率： ≤50W ▲6、4FSK调制频偏误差：≤10.0% ▲7、占用带宽：≤8.5kHz ▲8、邻道功率比：≤-60dB(±12.5kHz ▲9、发射机杂散发射: 天线端口：≤-36dBm(9kHz～1GHz)；≤-30dBm(1GHz～12.75GHz) 机箱端口：≤-36dBm(30MHz～1GHz)；≤-30dBm(1GHz～12.75GHz)0 ▲10、接收频率范围：350.8 MHz ~356.2 MHz ▲11、静态灵敏度：正常条件(误码率为5%)：≤-118dBm，极限条件(误码率为5%)：≤-112dBm ▲12、高电平信号输入状态下接收机的误码率：≤1×10-4 ▲13、互调响应抗扰性：≥70dB ▲14、阻塞：≥84dB ▲15、杂散响应抗扰性：≥70dB ▲16、共信道抑制：≥-12dB ▲17、邻道选择性：≥60dB ▲18、接收机杂散发射： 天线端口： 9kHz~1GHz ≤-57dBm，1GHz~12.75GHz ≤-47dBm 机箱端口：30MHz~1GHz≤-57dBm，1GHz~12.75GHz ≤-47dBm ▲19、工作温度：-10℃～+45℃ ▲20、储存温度：-25℃～+55℃ ▲21、所提供的产品需提供权威部门的单北斗检测报告。 参数第4-20项须提供有CMA标志的第三方检测机构出具的系统的检测报告原件扫描件，参数第21项须提供第三方权威检测机构出具的系统的检测报告原件扫描件。 | 套 | 1 | 界集镇太平基站 |
| 2 | 铁塔服务3 | #1、铁塔服务（含设备电费、机房及空间租赁） | 座 | 1 |  |
| 注： 1、《采购清单及技术参数要求》中所有产品包含该设备安装和使用必需的辅材、配件以及该设备运行所必需的，但清单中未列出的相关设备，供应商必须保证系统的完整性。 2、采购清单中技术要求前标有“●”的为核心产品；提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格； 3、采购清单中技术要求前标有“▲”的为重要技术参数，按要求提供证明材料。 4、采购清单中技术要求前标有“#”的为一般技术参数，按要求响应，投标人须详尽真实的在《技术要求响应及偏离表》内逐条响应，且在《技术要求响应及偏离表》内详尽真实的列明“超出、符合或偏离”情况，否则将视为无响应或无效响应。 5、除特别标注尺寸偏差、大于、大于等于、小于及小于等于之外，其它固定尺寸允许偏差±5%。 6、投标人须提供所投标的产品品牌、型号、产地，除辅材、辅助材料（含以施工为主的条目）和技术参数标明为定制的产品之外的其它应该标明品牌和型号的产品，在投标文件中必须标明产品的品牌、型号，否则作无效投标处理。 7、中标人供货时产品的品牌、型号、必须和投标文件中填写的产品的品牌、型号一致，否则，采购人有权拒收并要求中标人按投标文件中填写的产品的品牌、型号供货。 |  |  |  |  |  |

三、服务依据

《警用数字集群（窄带）通信系统总体技术规范》GA/T1056-2013

《警用数字集群（窄带）通信系统安全技术规范》GA/T1059-2013

《警用数字集群(PDT)通信系统空中接口物理层及数据链路层技术规范》GA/T1057-2013

《警用数字集群（窄带）通信系统互联技术规范》GA/T1364-2017

《警用数字集群(PDT)通信系统网管技术规范》GA/T1365-2017

《警用数字集群(PDT)通信系统移动台技术规范》GA/T1366-2017

《警用数字集群(PDT)通信系统工程技术规范》GA/T1368-2017

《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008

《信息技术服务》运行维护第6部分：应用系统服务要求GB/T28827.6-2019

《信息技术服务》运行维护第3部分：应急响应规范GB/T28827.3-2012

《信息技术服务》质量评价指标体系GB/T33850-2017

《信息安全技术》信息系统安全运维管理指南GB/T36626-2018

四、服务内容

（一）总体内容

硬件服务：基站12套、调度台3套、网管终端1套。

铁塔服务：铁塔服务11座。

（二）具体需求

1、软、硬件维护需求

在系统运行过程中，对交换中心、多媒体调度系统、存储系统、基站、车载基站、对讲机、车载台、基地台、调度台等设备进行日常维护和管理，对操作系统、数据库日常维护，提高巡检频率及时发现故障隐患并解决问题。

（1）软件维护：

备份和恢复：对重要的软件和数据应进行备份，以防止意外情况导致的数据丢失。同时，也需要具备在必要时进行软件和数据恢复的能力。

故障排查：当软件出现故障时，需要有专业的技术人员进行故障排查和修复，以确保系统的正常运行。

（2）硬件维护：

设备的清洁、检测和更换：需要定期检查设备的磨损程度，对于老化和受损的设备进行更换，同时保持设备的清洁。

电源设备维护：电源设备是基站运行的基础，需要定期检查和维护，确保其正常工作。

天线和传输设备维护：这些设备也需要定期的检查和维护，以确保其正常工作。

（3）环境维护：

控制环境参数：包括机房温度、湿度、通风和清洁等环境参数的控制和调整，以确保基站工作环境的安全和卫生。

防雷和防火：对于基站中的设备和线缆等应做好防雷措施，同时还需要做好防火措施，以防止意外情况的发生。

2、系统功能维护需求

保障业务功能:语音单呼、组呼、录音功能、短消息、GIS定位等功能运行正常。

（1）语音单呼

语音单呼是移动台与其它用户终端之间建立的一种点对点的双向语音呼叫，呼叫的参与方只有主叫和被叫两方。

（2）语音组呼

语音组呼是由一个移动台或者调度台发起的，多个移动台参与的点对多点的语音呼叫。用户可以通过拨号，预先存储等方式灵活发起组呼。系统也可根据预先定义的工作组属性，来确定哪些基站参与响应，组呼能在网内实现漫游呼叫。

（3）短消息

短消息是移动台之间或移动台与调度台之间，利用控制信道传递有限长度消息的过程。短消息可以是点到点的单呼，也可以是点对多点的群发，具有终端确认功能。

（4）GIS定位信息传输

GIS定位信息传输是指移动台利用空口信令上传该移动台卫星定位信息的过程。

（5）鉴权

验证通信参与方的身份合法性的过程。

（6）漫游

在多基站系统或联网系统中，移动台在归属基站以外的基站进行登记和继续使用系统提供的业务的功能。

（7）录音功能

可以对系统所有通话进行录音，调度台也可以手动或自动选择性录音。支持按时间、基站、用户号、组呼号查找及回放录音。

（8）支持空口写频

可以通过无线方式对终端进行控制信道、组号等写频。

3、安全及预防需求

（1）确保未经授权的非法用户进入本系统，在不同业务场景下，按照不同的鉴权方式进行用户鉴权。如严格按照PDT终端开号管理制度在网管平台进行开放号；对遗失的PDT终端号码停用关闭删除；根据用户的需求增加及启用加密通话组。

（2）确保系统对非加密用户实行系统与用户之间的双向身份认证识别、系统对加密用户除进行系统与用户之间的双向身份认证识别外，还提供端到端的加密保护。

（3）确保本系统安全运行，防范和减少运维安全事故的发生，比如维护铁塔基站发生跌落，维护电子设备发生短路等，以此来提高软、硬件设备生命周期预防性检测。

4、巡检服务要求

（1）每日对交换中心软硬件设备运行状态检查、网络检查，定期对交换中心数据备份、话务量统计等，建立系统运行维护日志。

（2）每季度对所有基站以及配套设备进行全面巡检，输出巡检报告由用户签字确认，通过定期巡检对基站存在的潜在故障隐患进行分析并提出相应的解决方案后加以排除。

（3）维保服务供应商对系统每半年进行一次全面运维技术评估，形成运维服务总结报告。维服务总结报告的内容主要包含系统整体运行情况，含交换中心设备及PDT基站设备；系统存在的问题及整改措施等内容。

（4）对县局楼顶塔身进行全面检查：塔身生锈部分，除锈刷漆（一遍防锈漆，二遍银粉磁漆）；紧固全塔身螺栓；钢件扭曲变形的进行更换；对铁塔的避雷装置进行检查维修；天馈线接头检查；维保期内每年安排技术人员对塔身螺栓紧固、构件、防锈漆是否完好等情况进行一次全面巡检，存在问题的及时进行整改，针对县局楼顶塔身维保，乙方应通过具有钢结构安全性评价资质的第三方检测机构的合格检测，并提供一次铁塔鉴定报告。

5、保障服务需求

根据任务重要性和影响范围，按从高到低共分三个运行等级：

（1）第1级战时保障时期：包括重大安保活动、重要警卫任务通信保障等时期，项目经理、运维人员需24小时在岗值守。

（2）第2级假期保障时期：包括元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节等节假日及周末，项目经理、运维人员需轮岗值守，非在岗人员需保持通讯畅通。

（3）第3级常规值守：项目经理、运维人员需按照计划进行常规值守工作。

6、服务响应需求

（1）接到的用户技术咨询，保证15分钟内响应，2小时内提出解决方案。其中，现场响应保证自收到用户故障服务请求起2小时内，完成故障处理。

（2）如遇到重大技术故障，保证在24小时内采取相应措施以确保恢复系统的正常运行。

（3）维保服务期间所有设备各部件发生非人为损坏（除基地台、车载台、调度台外），维保服务供应商应在48小时内提供及时维修，超过48小时未修复的故障设备，及时更换同品牌或不低于原规格的新部件，且指导故障设备修好为止（相关费用包含在本次报价中）。

7、组织机构和人员配置需求

本项目是一项系统工程，需成立运维管理小组。组建不少于8人的项目团队，其中包含项目负责人1名。

（1）运维管理小组邀请泗洪县公安局代表一名，负责运维工作中的监督、协调工作。

（2）设立项目经理一名，具有丰富的运维总体实施管理经验，与用户负责人建立联系，负责运维管理、进度计划、项目协调、统筹无线数字集群通信系统运维等工作。

（3）设立机房负责联络人，负责机房运行工作。

运维组员的变动、管理等按照公安部《有关信息化合作企业管理办法》执行，运维人员严格遵守公安局安全保密各项制度、遵守公安网管理制度、确保公安信息安全。

8、培训需求

为确保本系统的正常运转，维保服务供应商在运维期内对用户进行现场技术培训。

- 供应商应向接受培训人员提供技术资料、图纸、参考文献材料等。

（2）本项目具体培训内容、培训人员、培训地点由采购人确定，所有培训所涉及的全部费用应由供应商负责。定期培训至少每年培训一次，其他可根据甲方需求安排培训场次。培训内容至少包含终端及系统的使用维护、安全事项，故障排查和处理等内容。培训人数根据甲方需求进行安排。费用包含在本次报价中

9、运维应急预案需求

（1）供应商对硬件设备巡查、检修之后，汇总可能出现的问题。制定应急预案。如大型安保活动系统信号不好的区域，现场测试，需临时增加移动基站来增强该区域的信号覆盖；当有个别的基站出现链路断网，停电短时间内不能恢复，则需要考虑把移动基站搬至该基站，采用油机发电的方式给移动基站供电。

（2）当出现突发事件时及时上报，驻场人员需现场快速响应，紧急问题当日应急解决，并将情况整理成日报及周报进行反馈。

（3）当发生紧急故障、系统调整、软件上线或者升级等情况时，提供各种故障的应急预案。

（4）针对发现的故障能及时修复的要及时修复，不能及时修复的要积极主动提出修复方案尽快修复。发现故障要及时报告，如果因为没有及时巡检或者发现故障没有及时报告而引发的事故，造成的一切后果由供应商负全责。

10、供货、安装及质量要求

（一）供货要求

中标人应提供合格商品，保证货物为全新、未使用的原装正品，货物上均有合格证，包括品牌的有关标志；一旦发生质量问题，中标人需在2小时内响应，并保证在接到通知24小时内到现场进行更换或退货，费用由中标人负责。如中标人在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为中标人承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。

（二）质量保证

（1）中标人应保证提供的货物经过正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在售后服务期内，中标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷以及其他由于生产厂家或投标人的原因而发生的任何不足或故障负责，费用由中标人负担。

（2）根据当地法定检验机构的检验结果或者在售后服务期内，如果货物的质量或规格型号与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人有权向投标人发出索赔通知。

（3）中标人在收到通知后，应在合同所附服务承诺约定的时间内维修、更换有缺陷的货物或部件。

（4）如果中标人在收到通知后，在合同所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由中标人承担。

（三）货物的包装、发运及运输

（1）中标人应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。中标人对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

（2）使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

（3）中标人在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到采购人48小时前通知采购人，以准备接货。

（4）货物在交付采购人前发生的风险均由中标人负责。

（5）货物在规定的交付期限内由中标人送达采购人指定的地点视为交付，中标人同时需通知采购人货物已送达。

五、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

1、节能、环保产品政策

对照财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号文件规定，供应商所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。

2、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

3、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，投标人应当提供符合需求标准的产品。

4、限制标准的产品要求

本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。