招  标  文  件

项目名称：宿迁生态化工科技产业园2025-2028年度环卫保洁市场化服务项目

- 项目编号：JSZC-321311-XINX-G2025-0003

- （ 服务 类项目， 非 专门面向中小企业）

采购人： 宿迁市宿豫区城市管理局

采购代理机构： 江苏鑫玺项目管理有限公司

2025年 05 月 27 日

目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	4

第三章  合同文本	19

第四章  采购需求	32

第五章  评标方法与评标标准	43

第六章  投标文件格式	47

第一章  投标邀请

受宿迁市宿豫区城市管理局的委托，江苏鑫玺项目管理有限公司就宿迁生态化工科技产业园2025-2028年度环卫保洁市场化服务项目（JSZC-321311-XINX-G2025-0003）进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

宿迁生态化工科技产业园2025-2028年度环卫保洁市场化服务项目（JSZC-321311-XINX-G2025-0003）招标项目的潜在投标人可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年06月17日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321311-XINX-G2025-0003

2.项目名称：宿迁生态化工科技产业园2025-2028年度环卫保洁市场化服务项目

3.预算金额：1200万元

4.最高限价：本项目设定最高限价，最高限价为1150万元。

5.采购需求（简介）：宿迁生态化工科技产业园区内16条道路（总面积约 35.50万平方米）的清扫保洁、垃圾中转站管理、园区内企业生活垃圾收运等，详细内容见本招标文件第四章。

6.合同履行期限：3年。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求：

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个包。投标人参与多个包投标的，应按包分别获取招标文件。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年06月17日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。

六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-84465519。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：宿迁市宿豫区城市管理局

地址：宿迁市宿豫区湘江路30号

联系人：李向阳

联系方式：0527-84468852

2.采购代理机构信息

名称：江苏鑫玺项目管理有限公司

地址：宿迁市宿城区丽景湾华庭1号楼2003室

联系人：陈静

联系方式：0527-88855085、18751078497

八、其他

1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2.本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第 4.2.2 种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2采购人支付，具体方式及标准为：参照《江苏省招标代理服务收费的指导意见》苏招协[2022]002号文收费标准的90%收取代理费。支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.3采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.4招标文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六章“投标文件格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.5如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件4份。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：人员工资、社会保险、人员福利、设备费用、耗材、税金以及交付使用

过程中涉及到的其他一切费用。投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是投标人的报价让利行为，损失自负。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标声明及承诺函和开标一览表

15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。

15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.2中标人的投标文件作为项目服务合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

四、投标文件的递交

18、投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

19、投标截止时间

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，采购代理机构将立即组织评委会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或其委托的代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统中告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6投标人在开、评标全过程中应应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（加斜体下划线内容或打“★”内容为实质性要求和条件）。

27.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

27.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2按以下第（1）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

28.3采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

28.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4投标人应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：宿迁市宿豫区城市管理局/江苏鑫玺项目管理有限公司

联系电话：0527-84468852/0527-88855085、18751078497

通讯地址：宿迁市宿豫区湘江路30号/宿迁市宿城区丽景湾华庭1号楼2003室

29.5以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

29.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

29.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标供应商可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31.签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第  2  种方式确定：

1.允许分包，允许大型企业向一家或者多家中小企业分包，分包具体内容、金额或比例：   /   ；

2.不允许分包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.5履约保证金

按照以下第 （2） 方式确定履约保证收取方式。

（1）不收取履约保证金。

（2）履约保证金应在采购合同签订前提交，按采购合同总价的  5  %计取（如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金的，按采购合同总价的3%计取）。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险、等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下方式实行：

服务类项目，项目履约期满评价合格，出具验收报告（履约评价报告）及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》(苏财购﹝2023﹞150号)。

32、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

32.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

34、验收及付款

34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

34.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

35、付款

按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同金额的 10 %，合同签订后按规定支付（支付预付款同时中标人须向采购人提供同比例银行保函、保证保险或保证担保）；

进度款：服务费由采购人按月支付，中标人根据每月付款额开据合规的发票，采购人在接受中标人发票后，按规定及时将每月付款额支付给中标人。（注：每月付款额=每月实际发生的所有费用-每月考核后扣除的费用。预付款在支付第一次服务费中予以扣除。在预付款完全扣除之前，中标人应保证预付款保函持续有效。）

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：宿迁生态化工科技产业园2025-2028年度环卫保洁市场化服务项目

项目编号：JSZC-321311-XINX-G2025-0003

采购人（全称）： 宿迁市宿豫区城市管理局 （简称甲方）

供应商（全称）：                        （简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就项目编号为JSZC-321311-XINX-G2025-0003的宿迁生态化工科技产业园2025-2028年度环卫保洁市场化服务项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

- 乙方向甲方提供总价值为人民币           （小写：       ）的标的服务。

- 合同履行期限：三年，自2025年    月    日起至2028年    月    日。

- 付款方式：

预付款：合同金额的 10 %，合同签订后按规定支付（支付预付款同时中标人须向采购人提供同比例银行保函、保证保险或保证担保）；

进度款：服务费由采购人按月支付，中标人根据每月付款额开据合规的发票，采购人在接受中标人发票后，按规定及时将每月付款额支付给中标人。（注：每月付款额=每月实际发生的所有费用-每月考核后扣除的费用。预付款在支付第一次服务费中予以扣除。在预付款完全扣除之前，中标人应保证预付款保函持续有效。）

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

四、结算方式

- （一） 计量依据

1、清扫保洁以双方确认的《环卫服务结算表》为依据。

2、甲方分派的其他业务据实统计。

3、合同期内，如遇新增减面积，按照同类等级单价予以增减经费。

- （二）计量核准

每月为一个结算周期，乙方应在每月的5号前上报上个结算周期环卫作业服务数量和费用数额，由甲方相关部门核准并确认。甲方分派的其他业务由双方商定结算标准。

- （三）结算

甲方在收到乙方服务费确认单一周内，对上报的《环卫服务结算表》进行审核，如确认无误应签字盖章。甲方收到乙方发票后当月将服务费打入乙方指定账户。甲方分派和新增减面积在业务发生年度内结清。

五、服务要求

主次干道、辅道等区域等清扫保洁；路灯杆两米以下、指路牌的擦洗保洁以及小广告的清理；雨水篦子垂直立面和雨水边沟等公共设施的清掏；区域内垃圾中转站运营管理和企业生活垃圾的清运。区域内二级道路两侧绿化带1.5米范围和三级道路漂浮垃圾捡拾、零星渣土清理保洁工作；项目实施过程中的环卫相关疫情防控、防汛融雪、环卫应急抢险、重大活动环境服务特勤保障任务等。

六、作业范围、作业标准及保洁等级标准

（详见合同附件二）

七、管理机制

甲方负责建立统一的管理和服务标准，实施环卫服务的考核监督和处罚。同时负责指导、管理以及考核乙方的运营工作，乙方根据甲方的要求进行环卫体系的运营优化、需满足日常环卫保洁需求。

八、考核

按《宿迁生态化工科技产业园道路环卫作业市场化考核办法》的要求进行考核。（详见合同附件一）

九、价格调整

1.本项目为固定单价，服务期内单价不予调整。

2.因服务范围和服务内容变动的调整。

合作期内，甲方可以对现有服务范围或服务内容进行调整，乙方于甲方调整后当月递交服务范围或服务内容变动情况报告，经甲方及相关部门批准备案后实施，并于最后一个月考核付费时根据审核的实际变动情况，据实调整服务费。

十、履约保证金

按照以下第 （2） 方式确定履约保证收取方式。

（1）不收取履约保证金。

（2）履约保证金应在采购合同签订前提交，按采购合同总价的  5  %计取（如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金的，按采购合同总价的3%计取）。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险、等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下方式实行：

服务类项目，项目履约期满评价合格，出具验收报告（履约评价报告）及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》(苏财购﹝2023﹞150号)。

十一、双方的权利和义务

（一）甲方权利和义务

1、甲方权利

（1）甲方有按照《宿迁生态化工科技产业园道路环卫作业市场化考核办法》对乙方的环卫服务情况进行考核检查的权利。

（2）甲方有要求乙方对环卫服务质量进行整改、将服务质量检查结果和整改情况向社会公布的权利。

（3）甲方有要求乙方对重大活动、突发事件及时作出应急反应的权利。

（4）甲方有在乙方违反本合同的相关约定造成严重后果的情况下，对环卫作业临时接管的权利，临时接管期间的运营费用由乙方承担。

2、甲方义务

（1）甲方有按照本合同的约定及时支付环卫作业服务费的义务。

（2）合同履行期内，在双方未协商一致的前提下，甲方不能将合同范围内新增环卫业务委托给第三方。

（3）甲方有义务协调解决乙方在合同履行期间遇到的不正常的阻挠。

（4）配合乙方积极争取国家、省、市环卫相关政策。

（5）甲方有按照招标文件要求无偿提供勾臂车（含箱体）一台给乙方使用的义务。

（二）乙方权利和义务

1、乙方权利

（1）在合同履行期内，乙方拥有园区范围内新增环卫作业的优先权。

（2）乙方有按照本合同约定收取环卫作业服务费的权利。

（3）乙方有获得国家、省、市规定的各项环卫优惠政策的权利，需报送甲方书面请示。

（4）乙方有自主招聘员工的权利。

2、乙方义务

（1）有按照甲方要求提供优质环卫服务的义务。

（2）按时向甲方上报相关情况，配合甲方完成各级相关部门对环卫作业服务进行的检查、考核等工作，并接受甲方的检查监督考核。

（3）乙方有完成重大活动保障服务的义务，并在两小时内做出实质响应。

（4）乙方有义务参加甲方通知的相关作业会议，通报作业情况，完善作业措施，提高作业水平。

（5）合同期内，乙方承担项目所需设备、工具等更新、重置及相关费用的义务。

（6）在服务过程中乙方必须对所属员工的人身及财产安全负责。乙方应按约定为其在甲方服务区域中的工作人员购买员工意外伤害保险，乙方工作人员在甲方服务区域中造成的自身及他人人身伤亡或财产损失均由乙方投保的保险公司和乙方负责，与甲方无涉。

十二、不可抗力

合同期内，如发生法律规定的不可抗力，导致本协议无法正常履行，双方均不承担违约责任。发生不可抗力一方须在不可抗力发生后应通知相对方，否则应承担由此造成的扩大损失。不可抗力包括：

（一）自然灾害（包括但不限于地震、洪水、水灾、台风、雷击等）；

（二）由于适用法律的变更或任何使用的后继法规的颁布导致本合同的履行不再合法；

（三）国家或地方性政策性调整；

（四）大规模流行病、饥荒或者瘟疫；

（五）战争行为、封锁、暴乱、恐怖行为或军事力量的使用；

（六）全国性、地区性或行业性罢工；

（七）双方一致认可的属于不可抗力的事件；

（八）除双方另有约定外，双方应各自承担由于不可抗力事件的发生对其造成的损失；

（九）发生不可抗力事件后，双方应本着诚信平等的原则，立即对不可抗力事件进行协商。遭受不可抗力影响的一方在不可抗力的影响消除之后应尽快恢复履行本合同规定的义务。

十三、合同的终止

（一）正常终止

1、根据本合同规定期限，运营期满。

2、双方就提前终止本合同经协商达成一致。

3、因发生不可抗力而导致本合同已无法履行或无履行必要。

（二）提前终止

1、由甲方提出的终止

下述任一条款，如果因乙方自身原因所致，如果有允许的期限而在该期限内未能得到纠正，即构成乙方违约事件，甲方有权发出终止合同通知。

（1）乙方擅自转让本项目；

（2）未经甲方事先书面同意，乙方连续七十二小时或任一运营年累计三百小时，无故中止运营整个项目，经甲方书面警告后三日内仍未恢复运营；

（3）乙方未履行本合同的义务构成实质性违约，并且在收到甲方要求说明其违约，并予以补救的书面通知后六十日内仍未能补救该实质性违约。

2、由乙方提出的终止

下述任一条款，如果不是由于不可抗力或乙方违约所致，如果有允许的期限而在该期限内未能得到纠正，即构成甲方违约事件，乙方有权发出终止合同通知：

（1）甲方或其指定机构由于与其他部门机构调整、合并或被撤销，且无相应的部门及其指定机构能够承继本合同约定的权利和义务，从而实质上使乙方在本合同下的权利受到严重不利影响；

（2） 甲方非依本合同所约定的情况擅自撤销了本合同，或将本合同转让给乙方以外的公司或经济实体；

（3）甲方未履行本合同的义务构成实质性违约；并且在收到乙方要求说明其违约，并予以补救的书面通知后六十日内仍未能补救该实质性违约。

十四、违约与赔偿

（一）合同履行期间一方违约的，守约方有权获得因违约方未全部或部分遵守本合同而使其遭受的任何直接损失、支出和费用的赔偿，该项赔偿由违约方支付。

（二）有下列情形之一的，甲方应承担以下违约责任：

1、甲方无正当理由提前终止本合同的，按乙方已投资费用的评估值及一年服务费总额补偿乙方损失；

2、甲方无故拖欠乙方环卫作业服务经费，且双方未达成延期付款协议的，乙方有权索要拖欠环卫作业服务经费日万分之三的滞纳金。如逾期超过三个月仍未能按上述规定付款，乙方有权停止提供环卫服务，由此造成的一切经济损失和法律责任由甲方负责。

（三）有下列情形之一的，乙方应承担以下违约责任：

1、由于乙方自身原因拒绝为甲方提供环卫作业服务，甲方有权单方解除本合同，乙方应按照一年服务费标准向甲方支付违约金；

2、乙方环卫作业服务质量未达到本合同约定的标准，甲方责令乙方整改后乙方如期不改时，甲方有权要求乙方整改，并按照考核评分标准相对应的扣款比例扣除相对应的服务经费。

3、在合同履行期内乙方提供的车辆必须满足项目使用需求，否则甲方有权扣除当月服务费的 5%-20% 作为违约金。

4、在合同履行期内乙方提供的人员数量必须满足项目使用需求，且人员工资不得低于宿迁市当年度最低工资标准，否则甲方有权扣除当月服务费的 5%-20% 作为违约金。

5、乙方需建立24 小时应急响应机制，遇突发环境卫生事件时，应在1小时内启动预案，2小时内完成初步处置，并及时通报甲方。若因乙方延误导致事件扩大，甲方有权扣除当月服务费的 5%-10% 作为违约金。

十五、项目到期移交

1、移交小组

（1）移交日为项目服务期结束前一个月最后1日，在此之前的15日为移交过渡期。

（2）项目服务期届满3个月前，甲方和乙方共同成立移交工作小组，移交工作小组在双方确定的时间内举行会谈并商定项目设施移交的详尽程序、缺陷修改计划以及移交范围的详细清单。

2、移交范围

（1） 项目服务期期满后，乙方应在移交日向甲方无偿移交甲方在服务期内无偿提供给乙方使用的设施、车辆、设备、工具等（以本项目交接清单为准，详见合同附件三）。

（2）甲方合理要求的与本运营项目相关的其他物品与资料，如管理和运营维护项目设施所必需的技术文件，所有的运营维护手册、记录、档案、质量保修书等有关资料，乙方雇佣的雇员名单，包括每个雇员的资格、职位、收入和福利等的详细资料，所有项目设施资产清册、所有权所需的文件等。

（3）项目移交日前的六个月内，经双方移交小组确认需恢复性大修的设施设备，由乙方负责大修（非乙方过错原因造成损坏的除外），甲方以及移交委员会有权对恢复性大修的全过程进行监督。如乙方不能或不愿进行恢复性大修，视作乙方违约，甲方有权自行或委托第三方进行恢复性大修，维修费用由乙方支付。

3、 移交责任

（1）乙方承担移交日前项目设施的全部或部分损失或损坏的风险，非乙方过错所致除外。

（2）上述移交不应附带任何负债或违约、侵权责任，不应设有任何抵押、质押等担保权益或产权约束，亦不得存在任何种类和性质的索赔权。所有与移交的设施、权益、文件等有关的负债、违约、侵权责任、抵押、质押等担保权益、产权约束或索赔权，应由乙方全部清偿、赔偿或解除完毕。

4、移交效力

（1）自移交日起，乙方在本服务期协议项下的权利即行终止，乙方无权取得自移交日起的服务费。

（2）自移交日起，所有项目设施的所有权和其他相关权益均转移给甲方或其指定的机构。

（3）自移交日起，由甲方或其指定的机构全面负责项目设施的管理和运维。

（4）双方在本服务期协议项下未履行完毕的其他权利和义务应当继续履行。

（5）双方于移交日之前发生及未付的债务不得移交。

5、移走乙方的其他无关物品，除非双方另有协议，乙方应于移交日起六十（60）日内，自费从项目场地移走乙方雇员的个人用品以及与项目设施的养护和管理无关的物品。若乙方在上述时间内未能移走这些物品，甲方在书面通知乙方后，有权将该物品予以提存，乙方承担搬移、运输和保管的合理费用和风险。

6、正式接收前在乙方工作期间所产生的因乙方主要责任的劳动纠纷由乙方负责。

十六、合同生效及审核

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出招标文件和投标文件的实质性内容。

十七、合同的组成部分

本合同条款、中标通知书、投标文件及乙方在投标时的承诺、招标文件等构成合同的组成部分。

十八、本合同一式五份，以中文书写，甲方、乙方各执二份，代理机构备案一份，具有同等法律效力。

十九、本合同一切未尽事宜，按民法典有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

二十、合同争议

甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“《中华人民共和国民法典（第三编合同）》”规定向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

二十一、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：           （盖章）         乙方：           （盖章）

地址：                            地址：

法定代表人或授权代表：            法定代表人或授权代表：

联系人：                          联系人：

联系电话：                        联系电话：

年   月   日                      年    月     日

附件一：《宿迁生态化工科技产业园道路环卫作业市场化考核办法》

附件二：《作业范围、作业标准及保洁等级标准》

附件三：《车辆、设施设备交接单》

合同附件一：

宿迁生态化工科技产业园道路环卫作业市场化考核办法

一、考核结果的计算及应用

（一）考核小组：本项目采取月考月付费方式，由化工园区和宿豫区城管局共同选派人员组建考核小组。

（二）考核结果的计算方式：月考核按照本办法以百分制计算，考核经确认后，于次月 5 日前由考核小组将前月的考核情况汇总上报分管负责人和主要负责人，并以书面形式通报给市场化作业单位，考核结果作为月度费用结算的依据。

（三）考核结果的应用：

考核依据本办法对服务单位作业质量进行定期和不定期监管检查考核。当作业质量的月综合考评得分达到 90（含 90 分）以上时，则不扣减当月服务费；当作业质量的月综合考评得分未达到 90 分时，则按不达标扣款比例扣减相应考核服务费（当月应付服务费的40%作为当月考核经费）。当月考核应扣金额＝当月考核经费×（90-当月考核得分）/100，（如当月综合考评得分为 87，就扣考核经费的 3%作为处罚）。一年内一次得分低于 60 分（不含 60 分）的，给予警告并扣除年中标总额的 10%；连续二次得分低于 60 分的（不含 60 分），进行约谈并扣除年中标总额的 20%；连续三次得分低于 60分的（不含 60 分）直接退场。

二、考核细则

单项采用百分考核，最终折算为百分制。根据考核情况或政府政策等调整，宿迁市宿豫区城市管理局适时对评分标准相关条款进行修改完善。

宿迁生态化工科技产业园道路环卫作业市场化考核细则表

| 项目 | 考核内容 | 作业标准 | 扣分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环 卫作业（70分） | 机械化作业(30分) | 1、机械化清扫组每天对各自所负责的区域至少机械化清扫一次（特殊天气及不可抗因素除外），不得有遗漏路段，量大的增加清扫次数，确保做到日见路面，杜绝路面有垃圾和尘土。（3分） | 未清扫或遗漏造成路面有花扫的，每发现一次视情况扣0.1-0.5分。（最高扣完单项分值） |  |
|  |  | 2、机械化清扫必须对所载垃圾进行封闭处理，不得沿途漏洒、掉落。（4分） | 若不封闭造成沿途漏洒、掉落的，每发现一次视情况扣0.2-0.5分。（最高扣完单项分值） |  |
|  |  | 3、如遇车辆故障或其他原因不能及时机械化清扫的，驾驶员必须及时上报公司领导，由领导安排其他车辆对该路段进行机械化清扫。（3分） | 不上报造成清扫未及时的，每发现一次扣0.1-0.5分。（最高扣完单项分值） |  |
|  |  | 4、出车前必须检查燃油、机油、冷却水、制动系统及全车的运行状态。（4分） | 如因未检测出现缺油、缺水造成车辆损坏的，每发现一次扣 0.5 分。（最高扣完单项分值） |  |
|  |  | 5、清扫车辆完毕后必须到指定地点分类倾倒，严禁将清扫垃圾和废水、随意倾倒。（4分） | 如发现乱倒现象，每发现一次视情况扣0.2-0.5分。（最高扣完单项分值） |  |
|  |  | 6、爱护车辆，每日工作完毕应及时清洗车辆。（4分） | 如有发现车辆不干净，每发现一次扣 0.2分。（最高扣完单项分值） |  |
|  |  | 7、按规定时间机械化清扫。 （4分） | 不按规定时间机械化清扫的，每发现一次扣 0.2分。（最高扣完单项分值） |  |
|  |  | - 建立机械化清扫作业台账。 - （4分） | 未建立管理台账扣1分。（最高扣完单项分值） |  |
|  | 人工保洁作业（20分） | 1、清扫时应当达到“七净”（车行道净、人行道净、路牙子净、雨水井口净、墙根净、树根净、线杆根净），保洁时应当达到“三无”（无垃圾污物、无纸屑塑膜、无果皮烟蒂）。（2分） | 花扫，溜边扫或遗留卫生死角每发现一处扣 0.2 分；（最高扣完单项分值） |  |
|  |  | 2、巡回保洁期间，保洁人员是否在岗，人行道、车行道、非机动车道、绿化带、树坑、下水进口不得有果皮、纸屑、塑料袋、便溺等垃圾物。（4分） | 每发现一次保洁人员不在岗情况扣 0.2分；可视范围内有果皮、纸屑、塑料袋、便溺等垃圾物每发现一处0.1分。（最高扣完单项分值） |  |
|  |  | 3、因不可抗拒因素造成路面严重污染，清扫保洁人员无法处理等特殊情况，需在第一时间向领导报告。 （2分） | 路面严重污染未及时处理或不报告的发现一次扣0.5 分；对市政设施出现问题发现不了或未及时报告的发现一次扣 0.5分。（最高扣完单项分值） |  |
|  |  | 4、及时清理堆放的垃圾死角。 （2分） | 未及时清理的发现一处扣0.1 分。（最高扣完单项分值） |  |
|  |  | 5、路面垃圾要做到随扫随清，不得倒入树池、绿化带、或直接扫入雨水口内。（2分） | 每发现一次，扣 0.2分。（最高扣完单项分值） |  |
|  |  | 6、不准随地焚烧树枝、树叶及其他垃圾；不准焚烧垃圾箱内垃圾及废弃物；发现垃圾箱着火应及时扑灭。（1分） | 每发现一处焚烧垃圾的扣0.5分；发现垃圾箱着火未及时进行补救的每发现一次扣0.5分。最高扣完单项分值） |  |
|  |  | 7、雨天雨停后，必须清理责任路段积水和污物。大风雨天气，中途暂停或大雨后应及时到岗清扫保洁。小雨天照常上岗，长时间大雨天气，必须抽空到岗清理垃圾杂物。（1分） | 如不按要求工作，发现一次扣除0.2分。（最高扣完单项分值） |  |
|  |  | 8、工作期间不准扎堆聊天，不准脱岗、串岗，不准逛市场，不准带小孩，不准干私活。（1分） | 发现一次扣 0.1分。（最高扣完单项分值） |  |
|  |  | 9、巡回保洁期间，做到工作区域内无纸片、塑料袋、饮料瓶等垃圾物。（1分） | 发现一处扣 0.1 分。（最高扣完单项分值） |  |
|  |  | 10、建立特殊恶劣天气(台风、雨雪等)工作预案。（2分） | 建立特殊恶劣天气(台风、雨雪、路面特发情况等)工作预案，未按预案实施的扣 1 分；（最高扣完单项分值） |  |
|  |  | 11、建立管理台账。（2分） | 未建立管理台账扣1分。（最高扣完单项分值） |  |
|  | 垃圾收集清运（12分） | 1、清运组每天对各自所负责清运区域至少清运一次（特殊天气及不可抗因素除外），不得有遗漏垃圾量大的增加清运次数，确保垃圾做到日产日清，杜绝垃圾成堆蔓延。 （3分） | 未清运或遗漏造成垃圾成堆蔓延的，每发现一处扣 0.2分。如有服务单位投诉垃圾未清理，且情况属实的，每发生一次扣 0.2 分。（最高扣完单项分值） |  |
|  |  | 2、清运人员运输途中必须对所载垃圾进行封闭处理，不得沿途漏洒、掉落。（2分） | 若不封闭造成沿途漏洒、掉落的，扣 0.2分。（最高扣完单项分值） |  |
|  |  | 3、如遇车辆故障或其他原因不能及时清运的，驾驶员必须及时上报分管领导，由领导及时安排其他车辆对该区域进行垃圾清运。（2分） | 不上报造成垃圾未及时清运的，每发现一次视情况扣0.1-0.5 分。（最高扣完单项分值） |  |
|  |  | 4、爱护车辆，每日工作完毕应及时清洗车辆。（3分） | 如有发现车辆不干净，每发现一次扣 0.1分。（最高扣完单项分值） |  |
|  |  | 5、建立垃圾清运台账。（2分） | 未建立管理台账扣1分。（最高扣完单项分值） |  |
|  | 垃圾中转站管理（8分） | 1、按照垃圾中转站开放时间实行保洁， 随脏随保。可按实际需求进行开放，做到即开即有看护和保洁员,除遇特殊情况外，不得随意关停中转站。（1分） | 发现不按时开放中转站每次扣 0.2 分,检查中转站发现管理员不在岗的，每次扣 0.2分。（最高扣完单项分值） |  |
|  |  | 2、垃圾中转站内墙面、天花板、门窗和隔断板洁净，无积灰，无污迹，无蛛网，积水；箱位整洁。（1分） | 未按要求保洁，每发现1处扣 0.1 分。（最高扣完单项分值） |  |
|  |  | 3、外墙、屋顶及责任区域内整洁，无杂物堆积。（1分） | 有乱堆乱放杂物每处扣0.1分；周围不洁，有散落垃圾、积存污水每处扣0.1分。（最高扣完单项分值） |  |
|  |  | 4、照明灯具、制度牌标志、保洁设备无损坏，无积灰、污物等。（1分） | 照明灯具、制度牌标志、保洁设备损坏，不及时汇报维修，每发现1 处扣 0.1分；有积灰、污物，每发现1 处扣 0.1分。（最高扣完单项分值） |  |
|  |  | 5、垃圾中转站清洗及时、定期消毒、灭蝇，保证垃圾中转站整洁干净。（1分） | 清洗不及时一次扣0.1分，不定期消毒、灭蝇一次扣 0.2分。（最高扣完单项分值） |  |
|  |  | 6、垃圾中转站内管线及设施要定期检修，丢失或损坏应及时补充维修，确保正常使用。对破坏、损坏设施的行为，有劝阻、报告的义务。（1分） | 垃圾中转站内管线及设施丢失或损坏未及时补充维修，破坏垃圾中转站设施不劝告或设施损坏不及时报告维修的每次扣0.2分。（最高扣完单项分值） |  |
|  |  | 7、垃圾中转站人员文明作业，礼貌待人，垃圾中转站开放期内，保洁人员不得从事与保洁服务无关的工作。 （1分） | 若发现从事其他工作导致垃圾中转站服务不到位每次扣0.2分。（最高扣完单项分值） |  |
|  |  | 8、垃圾中转站内各种制度、标志明显（1分） | 制度、标志缺失或不规范的每处扣0.2分。（最高扣完单项分值） |  |
| 运营管理（15分） |  | 1.建立健全安全管理制度。（4分） | 安全管理制度不健全扣2分。（最高扣完单项分值） |  |
|  |  | 2.清扫保洁人员统一着安全识别服。 （3分） | 道路清扫保洁人员未穿戴安全标识扣0.5分/次。（最高扣完单项分值） |  |
|  |  | 3.环卫作业车辆(含机动车、非机动车)驾驶人员严格遵守交通法律法规，做到安全行车。（4分） | 环卫车辆违反交规（如闯红灯）发现一次扣 0.5 分，病车上路发现一次扣 0.5 分。（最高扣完单项分值） |  |
|  |  | 4.建立健全安全管理台帐资料，出现重大安全责任事故应及时处置并报告环卫主管部门。（4分） | 台账资料不健全，扣 1 分；出现重大安全责任事故的扣1.5分；出现问题未及时汇报招标人的一次扣 1.5 分。（最高扣完单项分值） |  |
| 各项创建、重要活动保障及突发事件应急保障（15分） |  | 1、按上级主管部门通知要求，做好各类重要活动保障；（5分） 2、对雨雪灾害天气，季节落叶等突发情况，成立应急分队进行快速处置，突发事件环卫主管部门有权调用作业单位人员和车辆参与应急；（3分） 3、按时参加上级主管部门召集的工作例会；（3分） 4、完成上级主管部门交办的各项工作任务。（4分） | 遇有创建、各类重要活动保障及雨雪灾难天气、季节落叶等突发情况，组织不力，环境卫生不到位，在检查时被扣分，视情节一次扣 2-5 分；不准时参加环卫主管部门召集的工作例会，1 次扣 2分；无故缺席的，1 次扣 3 分；不按时完成环卫主管部门交办的工作任务的，一项扣 3 分。（最高扣完单项分值） |  |

附件二：《作业范围、作业标准及保洁等级标准》

1、环卫保洁范围

宿迁生态化工科技产业园区内16条道路（总面积约35.50万平方米）的清扫保洁、垃圾中转站运营管理、园区内企业生活垃圾收运等。

2、作业内容

主次干道、辅道等区域等清扫保洁；路灯杆两米以下、指路牌的擦洗保洁以及小广告的清理；雨水篦子垂直立面和雨水边沟等公共设施的清掏；区域内垃圾中转站运营管理和企业生活垃圾的清运。区域内二级道路两侧绿化带1.5米范围和三级道路漂浮垃圾捡拾、零星渣土清理保洁工作；项目实施过程中的环卫相关疫情防控、防汛融雪、环卫应急抢险、重大活动环境服务特勤保障任务等。

具体为：

A.道路清扫保洁：

①主次道路（含桥梁）的清扫、清洗、保洁、洒水降尘；

②道路之间所有构筑物和构件乱张贴和乱涂写的清理和保洁；

③路名牌、指路牌等以及路灯杆、交通指示牌杆、路灯配电箱等清洗保洁， 以及牛皮癣等野广告清除，公共设施保洁（灯杆擦拭、隔离带、防护栏保洁等）；

④道路清扫作业和沿途垃圾的分类、收集和清运。

B.垃圾中转站的运营管理：

①中转站专人管理，做好日常保洁；

②中转站、中转设施设备维护保养、更新、改造等，确须对中转站进行改造的，需报甲方批准，改造费用由乙方承担，服务期满后无偿移交甲方；

③现有勾臂车（含箱体）1辆无偿提供乙方使用，由乙方负责维护保养等各项费用，服务期满后移交甲方。

C、园区内企业生活垃圾的收运

D、特殊环卫保障做好大风、强降雨、降雪等特殊天气，突发应急事件和大型检查、洪涝预防、路面降温降尘等环卫应急保障。

保洁明细(以表中合计面积为准，最终以实测面积结算)。

道路清扫保洁明细表

| 序号 | 道路名称 | 起点 | 终点 | 车道 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 长(m) | 宽(m) | 面积(㎡) |
| 1 | 经一路 | 明江化工西门 | 北景公司 | 1358.18 | 11.59 | 15741.31 |
| 2 | 经二路 | 扬子路 | 璟泰新材料 | 495.42 | 8.88 | 4592.85 |
| 3 | 大庆路 | 一号集水点 | 南化路 | 1340.41 | 14.02 | 18951.21 |
| 4 | 经四路 | 万和泰化工西门 | 南化路 | 1304.03 | 9.08 | 12235.01 |
| 5 | 经五路 | 健谷化工东门 | 扬子路 | 616.31 | 9.11 | 5760.49 |
| 6 | 经六路 | 虹光化学东门 | 扬子路 | 651.69 | 9.08 | 5942.16 |
| 7 | 燕山路 | 污水处理厂 | 南化路 | 1407.42 | 13.90 | 19805.38 |
| 8 | 中兴路 | 万尚新材料西门 | 南化路 | 1511.79 | 9.00 | 24141.41 |
| 9 | 兴盛路 | 中科时代新材料西门 | 扬子路 | 748.14 | 8.93 | 6565.99 |
| 10 | 齐鲁路 | 赛得利东门 | 南化路 | 1779.14 | 14.00 | 24939.19 |
| 11 | 纬二路 | 经一路 | 大庆路 | 850.97 | 9.06 | 7937.24 |
| 12 | 金陵路 | 污水处理厂北门 | 燕山路 | 510.98 | 5.93 | 3099.31 |
| 13 | 中化路 | 中兴路 | 宇新固体废物南门 | 1064.62 | 9.17 | 10021.04 |
| 14 | 扬子路 | 宿新路 | 盛锦新材料 | 5262.43 | 12.00 | 74862.27 |
| 15 | 南化路 | 宿新路 | 齐鲁路 | 7014.42 | 16.50 | 116654.45 |
| 16 | 富强路 | 中化路 | 金陵河 | 420 | 9 | 3780 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 355029.31 |

垃圾中转站运营明细表

| 序号 | 名称 | 工艺 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垃圾中转站 | 水平式 | 1 | 座 |

3、人员及车辆配置要求

人员配置：人员配备不低于25人（其中项目经理1名，其他管理人员根据自身情况自行配置，垃圾中转站人员管理人员2人，其余人员为其他工作人员）。

注：1、履约过程中，中标人发放所有人员的工资不得低于宿迁市当年度最低工资标准。

- 履约过程中，中标人须按照国家及地方规定按月给符合缴纳社保成员全额缴纳社保、全员购买意外险和雇主责任险。

- 3、原单位聘用的环卫人员，中标人在同等情况下优先录用，自聘用之日起，与原单位劳动关系依法终止，中标人需与其依法签订新《劳动合同》或《劳务协议》，并按合同/协议约定依法管理。

车辆配置：

| 化工园区作业车辆基本配置统计表 |  |
| --- | --- |
| 配置项目 | 数量 |
| 大型洗扫车（总质量≥16吨） | 1台 |
| 大型机扫车（总质量≥16吨） | 1台 |
| 大型抑尘车（总质量≥16吨） | 1台 |
| 电动垃圾转运车 | 3台 |
| 车辆GPS | 4台 |
| 勾臂车 | 1辆（化工园区所有） |
| 三轮保洁车 | 10辆 |
| 垃圾中转站 | 1座（化工园区所有） |
| 注：1、以上车辆为本项目基本配置，需满足道路保洁、垃圾转运等日常需求，做到日产日清，不能造成垃圾堆积。投标人应充分考虑项目实际情况，防止出现车辆故障导致无法及时清理垃圾。 2、投标人提供的车辆应为自有购置车辆或租赁车辆（在合同履行期内投标人提供的车辆必须满足项目使用需求，并提供车辆的相关证明材料）。 3、环卫机械化作业所需清扫、清洗、保洁、洒水、冲洗、降尘和垃圾清运车辆的配置、更新、维护和日常管理。（机械化清扫率≧95%）。 4、所有投入使用的大型环卫车辆设备要安装视频监控和GPS，做好监管。 |  |

4、作业标准

总体上按照《江苏省城市环境卫生作业服务质量标准》和《江苏省城市环境卫生机械化作业规范标准》规定实施。

| 类别道路级别 |  | 二级 | 三级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机械化保洁作业时间(时/日) |  | 10～12 | 8～10 |  |
| 环卫机械化作业频次明细（次/日） | 清扫 | ≥1 | ≥1 |  |
|  | 保洁 | ≥2 | ≥1 |  |
|  | 冲洗 | ≥1 | ≥1 |  |
|  | 洒水 | ≥3 | ≥2 |  |
|  | 清洗（建议） | ≥2（每周） | ≥1（每周） |  |
| 机械化覆盖率 |  | 70% | 50%～60% |  |
| 路面感官量化要求 | 纸屑果皮等白色垃 圾（片/1000平方米） | ≤12 | ≤16 |  |
|  | 烟蒂（个/1000平方米） | ≤8 | ≤10 |  |
|  | 污迹（口香糖等） （处/1000平方米） | ≤8 | ≤10 |  |
|  | 积泥（沙） （处/1000平方米） | 无 | 微 |  |
|  | 侧石（包括窨井） | 干净 | 基本干净 |  |
|  | 路面 | 见本色 | 基本见本色 |  |

4.1道路综合清扫保洁作业要求

4.1.1道路综合清扫保洁作业要求包括：人工清扫保洁（含捡拾）、机械清扫保洁（含捡拾）、机械冲刷、机械清扫、机械清洗、机械压尘及保洁、牛皮癣等小广告（口香糖、乱张贴乱涂写）清除、雨水口清掏等方面的要求。

- （1）人工清扫保洁作业要求

人行步道、辅路主要采用人工作业实施，作业频次按照作业质量等级要求和路面实地杂物污染程度执行。应采取压尘措施；不应甩段清扫；应到指定地点倾倒废弃物，不应扫入排水井或绿地内。

- （2）机械清扫保洁作业要求

扫刷应与地面呈接触状态，并应有喷雾压尘。刷盘倾斜角度、副发动机转速和除尘系统应符合车辆正常清扫作业时的性能要求。要求车速应≤15km/h。

- （3）机械冲刷作业要求

车速应≤20km/h。水压应≥300kPa。双喷嘴出水撒布宽度应≤6m。冲刷后废弃物距路牙应≤ 50cm，水流冲到路牙后返水距路牙应≤20cm。

- （4）机械压尘作业要求

作业时间根据大气环保要求进行压尘。

- （5）牛皮癣等小广告清除作业要求

作业时间为全天。主次干道每日循环清理，运用人工或械方式进行组合作业。清除后的牛皮癣等小广告放置至收集车（桶）内。作业后应将周边地面清扫干净。

（6）二级道路1.5米绿化带内（含行道树树穴）漂浮垃圾捡拾，三级道路漂浮垃圾捡拾和零星渣土清理作业，依据污染量确定清掏次数。

（7）雨水口清掏作业要求。

清掏频次每月不少于1 次。作业时应保障行人通行条件。

(8)其他作业要求

机械作业应当避开交通高峰时段。重点地区、主要道路、繁华区域等，应根据实际情况适当延长作业时间。当遇小雨（含）以上天气时，应暂停机械压尘作业；当遇中雨（含）以上天气时， 应暂停作业；当遇五级（含）以上大风天气时，暂停人工清扫、机械清扫、机械保洁和机械冲刷作业；当遇空气重污染天气时，应按照双方共同认可的城乡道路清扫保洁应急预案进行作业。

4.1.2道路作业质量等级

不同的清扫保洁作业区域作业难度和作业质量要求不同，根据所处区域重要程度、路面情况以及实际需求定义具体作业质量级别。根据双方确认的道路清扫保洁质量等级，确保质量要求达到双方约定的道路清扫保洁质量和作业要求。

A.二级作业质量等级路段：大庆路、燕山路、中兴路、扬子路、南化路。

B.三级作业质量等级路段：经一路、经二路、经四路、经五路、经六路、兴盛路、齐鲁路、纬二路、金陵路、中化路、富强路。

二至三级道路路面废弃物控制指标应符合表10-1 规定。但在同一单位长度内，不得超过各单项废弃物总数的50%。按此标准，道路作业涵盖机扫、人工清扫保洁以及绿化带1.5米范围垃圾捡拾等作业内容，实现各级道路的常态化作业，统一质量标准。

表10-1 路面废弃物控制指标

| 保洁等级 | 果皮(片/1000m2） | 纸屑、塑膜 （片 /1000m2） | 烟蒂（个/1000m2） | 痰迹（处 /1000m2） | 污水 （m2/1000m2） | 其它（处 /1000m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级 | ≤6 | ≤6 | ≤8 | ≤8 | ≤1 | ≤4 |
| 三级 | ≤8 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤1.5 | ≤6 |

- （1）二级道路清扫保洁质量要求

主要路段应12小时巡回保洁，路面基本见本色、溅水清洁，符合路面废弃物控制指标，达到“五无”、“四净”。“五无”即：无堆积物、无积泥积水积尘、无砖头瓦块、无果皮纸屑、无塑料袋；“四净”即：下水篦净、路沿石净、人行道净、车行道净。落叶季节加强道路清扫， 路面无明显落叶。非法宣传品每千米不超过4处。

- （2）三级道路清扫保洁质量要求

主要路段应12小时巡回保洁，符合路面废弃物控制指标，路面、地面基本无漏收垃圾，无积泥、积水、无堆积落叶，清扫垃圾及时收集干净，不得往道路两侧倾倒或直扫，也不得扫入河道或下水道。非法宣传品每千米不超过8处。

- （3）其它清扫保洁质量要求

清扫作业时严格按规定使用清扫保洁工具和设备，清扫工具、设备存放在隐蔽位置，不得影响市容。路段若遇突发情况，服务单位应设置路障安全警示标志，必须在半小时内组织人员进行清扫、清理、清运，并在30分钟内向区环卫主管部门报告。

4.2、垃圾收集系统作业质量标准

- （1）垃圾的收集工作，应做到定时定点、日产日清，不得堆积、滞留污染城乡环境。

- （2）垃圾收集容器应定点设置，摆放整齐，方便投放。收集点及周围 5m 内应整洁，无散落、存留垃圾和污水。

- （3）垃圾收集采取密闭方式。垃圾收集容器应无残缺、破损，封闭性好，外体干净。

- （4）垃圾收集站（点）应定期喷洒消毒、灭蚊蝇，并无活鼠等。

- （5）垃圾应按时清除，无积压，不腐烂发臭。

- （6）道路沿线的生活垃圾应每日清除，无堆积。

- （7）收集搬运过程应无遗漏、无撒漏、无渗滤液滴漏。垃圾收集车向垃圾转运站运送垃圾的过程应覆盖密闭，实行“垃圾不落地”作业，避免造成二次污染。

- （8）道路清扫的垃圾应及时收集和运输，不遗漏，不得堆放在路边。

- （9）作业区域内零散无主生活垃圾应及时收集和清运。

4.3、垃圾清运作业质量标准

- （1）垃圾应采取密闭方式进行运输，禁止敞开式运送垃圾。

- （2）在垃圾清运过程中无垃圾扬、撒、拖挂和污水滴漏。

- （3）垃圾车应密闭，不得超高超载、挂包运输垃圾。

- （4）垃圾压缩车应加装污水收集装置，在垃圾转运站作业时，应同时将污水箱的排污口打开，将污水排放干净，出站前再将排污水口关上，防止沿途洒漏。

- （5）当日作业完成后，应将污水箱的污水排放干净，并对车辆进行清洗。

- （6）运输垃圾应尽量避开上下班高峰期。装卸垃圾符合作业要求，不得乱倒、乱卸、乱抛垃圾，在居民住宅附近装运垃圾时，应尽量避免扰民。

- （7）垃圾运输车辆应车容整洁，车况良好，车牌号码完整，车门喷印清晰的单位名称，车顶无乱焊铁架等现象。

- （8）垃圾装运量应以车辆的额定荷载和有效容积为限，不得超重、超高运输。

- （9）车辆安全管理达到“四有一无”，即：有安全管理组织，有健全的安全管理制度；有完善的安全检查制度；有定期的安全培训制度；无安全事故发生。

4.4、中转站运营及设施设备的维护作业质量标准

- （1）中转站改造维修或更换压缩设备，保证运营期内正常使用。

- （2）中转站专人管理，站内外干净整洁，工具摆放整齐有序，方圆 50 米内无垃圾散发的臭味。

- （3）中转站管理要有应急机制以及协商处理措施，以防突发事件发生时可以有 效解决，保证工作的正常运行。

- （4）压缩箱等作业设备完好，定期维修保养，做到外观干净整洁无破损、脱漆、 锈蚀等现象， 保障运转正常。

- （5）站点有完善的管理制度和操作规范标志牌，并公布站点名称、人员姓名、 作业时间、投诉电话。

- （6）室内通风良好，无明显臭味，墙壁、窗户应干净整洁，无积尘、蛛网等。

- （7）应定期对压缩设备和站内进行喷洒消毒，站内基本无苍蝇、无活鼠等。

- （8）保证垃圾转运站安全生产，确保站内设施设备的完好及人员人身安全。

- （9）经常检查压缩箱密封构件，定期更换密封条，确保完好，不洒漏污水。

- （10）有条件的中转站管理用房整洁整齐，有固定的办公座椅，及时做好进站垃圾的记录，根据垃圾处理场（厂）工作时间接纳的垃圾来源、种类、数量符合要求。

- （11）中转作业完成以后，将地面、墙壁等清洗干净，做到站内外场地整洁，无撒落垃圾和堆积杂物，无积留污水。

附件三：《车辆、设备设施交接单》

| 车辆、设备设施交接（移交）单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 车辆、设备设施名称 |  | 车辆、设备设施编号 |  |
| 型号（规格） |  | 交接地点 |  |
| 生产厂家 |  |  |  |
| 收货单位 |  |  |  |
| 主要技术参数： |  |  |  |
| 随机附件及数量： |  |  |  |
| 随机资料： |  |  |  |
| 车辆、设备设施外观/质量情况： |  |  |  |
| 车辆、设备设施安装调试（试运行）情况： |  |  |  |
| 车辆、设备设施验收结论： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |
| 移交单位签章 |  |  |  |
| 接收单位签章 |  |  |  |

第四章  采购需求

项目属性：服务类项目。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

本项目不接受进口产品。

本项目不接受联合体投标。

一、项目概况

宿迁生态化工科技产业园2025-2028年度环卫保洁市场化服务项目：宿迁生态化工科技产业园区内16条道路（总面积约 35.50万平方米）的清扫保洁、垃圾中转站运营管理、园区内企业生活垃圾收运等，总预算1200万元。

- 付款方式

预付款：合同金额的 10 %，合同签订后按规定支付（支付预付款同时中标人须向采购人提供同比例银行保函、保证保险或保证担保）；

进度款：服务费由采购人按月支付，中标人根据每月付款额开据合规的发票，采购人在接受中标人发票后，按规定及时将每月付款额支付给中标人。（注：每月付款额=每月实际发生的所有费用-每月考核后扣除的费用。预付款在支付第一次服务费中予以扣除。在预付款完全扣除之前，中标人应保证预付款保函持续有效。）

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

- 合同履行期限及地点

1、合同履行期限：3年。

2、服务地点：采购人指定地点。

- 清单及技术要求

- 采购清单

| - 序号 | - 采购内容 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 宿迁生态化工科技产业园2025-2028年度环卫保洁市场化服务项目 | - 年 | - 3 |

- 技术要求

- 环卫保洁范围

- 宿迁生态化工科技产业园区内16条道路（总面积约35.50万平方米）的清扫保洁、垃圾中转站运营管理、园区内企业生活垃圾收运等。

- 作业内容

- 主次干道、辅道等区域等清扫保洁；路灯杆两米以下、指路牌的擦洗保洁以及小广告的清理；雨水篦子垂直立面和雨水边沟等公共设施的清掏；区域内垃圾中转站运营管理和企业生活垃圾的清运。区域内二级道路两侧绿化带1.5米范围和三级道路漂浮垃圾捡拾、零星渣土清理保洁工作；项目实施过程中的疫情防控、防汛融雪、环卫应急抢险、重大活动环境服务特勤保障任务等。

- 具体为：

- A.道路清扫保洁：

- ①主次道路（含桥梁）的清扫、清洗、保洁、洒水降尘；

- ②道路之间所有构筑物和构件乱张贴和乱涂写的清理和保洁；

- ③路名牌、指路牌等以及路灯杆、交通指示牌杆、路灯配电箱等清洗保洁，以及牛皮癣等野广告清除，公共设施保洁（灯杆擦拭、隔离带、防护栏保洁等）；

- ④ 道路清扫作业和沿途垃圾的分类、收集和清运。

- B.垃圾中转站的运营管理：

- ①中转站专人管理，做好日常保洁；

- ②中转站、中转设施设备维护保养、更新、改造等，确须对中转站进行改造的，需报采购人批准，改造费用由中标人承担，服务期满后无偿移交采购人；

- ③现有勾臂车（含箱体）1辆无偿提供中标人使用，由中标人负责维护保养等各项费用，服务期满后移交采购人。

- C、园区内企业生活垃圾的收运

- D、特殊环卫保障做好大风、强降雨、降雪等特殊天气，突发应急事件和大型检查、洪涝预防、路面降温降尘等环卫应急保障。

- 保洁明细(以表中合计面积为准，最终以实测面积结算)。

- 道路清扫保洁明细表

| 序号 | 道路名称 | 起点 | 终点 | 车道 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 长(m) | 宽(m) | 面积(㎡) |
| 1 | 经一路 | 明江化工西门 | 北景公司 | 1358.18 | 11.59 | 15741.31 |
| 2 | 经二路 | 扬子路 | 璟泰新材料 | 495.42 | 8.88 | 4592.85 |
| 3 | 大庆路 | 一号集水点 | 南化路 | 1340.41 | 14.02 | 18951.21 |
| 4 | 经四路 | 万和泰化工西门 | 南化路 | 1304.03 | 9.08 | 12235.01 |
| 5 | 经五路 | 健谷化工东门 | 扬子路 | 616.31 | 9.11 | 5760.49 |
| 6 | 经六路 | 虹光化学东门 | 扬子路 | 651.69 | 9.08 | 5942.16 |
| 7 | 燕山路 | 污水处理厂 | 南化路 | 1407.42 | 13.90 | 19805.38 |
| 8 | 中兴路 | 万尚新材料西门 | 南化路 | 1511.79 | 9.00 | 24141.41 |
| 9 | 兴盛路 | 中科时代新材料西门 | 扬子路 | 748.14 | 8.93 | 6565.99 |
| 10 | 齐鲁路 | 赛得利东门 | 南化路 | 1779.14 | 14.00 | 24939.19 |
| 11 | 纬二路 | 经一路 | 大庆路 | 850.97 | 9.06 | 7937.24 |
| 12 | 金陵路 | 污水处理厂北门 | 燕山路 | 510.98 | 5.93 | 3099.31 |
| 13 | 中化路 | 中兴路 | 宇新固体废物南门 | 1064.62 | 9.17 | 10021.04 |
| 14 | 扬子路 | 宿新路 | 盛锦新材料 | 5262.43 | 12.00 | 74862.27 |
| 15 | 南化路 | 宿新路 | 齐鲁路 | 7014.42 | 16.50 | 116654.45 |
| 16 | 富强路 | 中化路 | 金陵河 | 420 | 9 | 3780 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 355029.31 |

垃圾中转站运营明细表

| 序号 | 名称 | 工艺 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垃圾中转站 | 水平式 | 1 | 座 |

3、人员及车辆配置要求

人员配置：人员配备不低于25人（其中项目经理1名，其他管理人员根据自身情况自行配置，垃圾中转站人员管理人员2人，其余人员为其他工作人员）。

注：1、履约过程中，中标人发放所有人员的工资不得低于宿迁市当年度最低工资标准。

- 2、履约过程中，中标人须按照国家及地方规定按月给符合缴纳社保成员全额缴纳社保、全员购买意外险和雇主责任险。

- 3、原单位聘用的环卫人员，中标人在同等情况下优先录用，自聘用之日起，与原单位劳动关系依法终止，中标人需与其依法签订新《劳动合同》或《劳务协议》，并按合同/协议约定依法管理。

车辆配置：

| 化工园区作业车辆基本配置统计表 |  |
| --- | --- |
| 配置项目 | 数量 |
| 大型洗扫车（总质量≥16吨） | 1台 |
| 大型机扫车（总质量≥16吨） | 1台 |
| 大型抑尘车（总质量≥16吨） | 1台 |
| 电动垃圾转运车 | 3台 |
| 车辆GPS | 4台 |
| 勾臂车 | 1辆（化工园区所有） |
| 三轮保洁车 | 10辆 |
| 垃圾中转站 | 1座（化工园区所有） |
| 注：1、以上车辆为本项目基本配置，需满足道路保洁、垃圾转运等日常需求，做到日产日清，不能造成垃圾堆积。投标人应充分考虑项目实际情况，防止出现车辆故障导致无法及时清理垃圾。 ★2、投标人提供的车辆应为自有购置车辆或租赁车辆（在合同履行期内投标人提供的车辆必须满足项目使用需求，并提供车辆的相关证明材料）。 3、环卫机械化作业所需清扫、清洗、保洁、洒水、冲洗、降尘和垃圾清运车辆的配置、更新、维护和日常管理。（机械化清扫率≧95%）。 4、所有投入使用的大型环卫车辆设备要安装视频监控和GPS，做好监管。 |  |

4、作业标准

总体上按照《江苏省城市环境卫生作业服务质量标准》和《江苏省城市环境卫生机械化作业规范标准》规定实施。

| 类别道路级别 |  | 二级 | 三级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机械化保洁作业时间(时/日) |  | 10～12 | 8～10 |  |
| 环卫机械化作业频次明细（次/日） | 清扫 | ≥1 | ≥1 |  |
|  | 保洁 | ≥2 | ≥1 |  |
|  | 冲洗 | ≥1 | ≥1 |  |
|  | 洒水 | ≥3 | ≥2 |  |
|  | 清洗（建议） | ≥2（每周） | ≥1（每周） |  |
| 机械化覆盖率 |  | 70% | 50%～60% |  |
| 路面感官量化要求 | 纸屑果皮等白色垃 圾（片/1000平方米） | ≤12 | ≤16 |  |
|  | 烟蒂（个/1000平方米） | ≤8 | ≤10 |  |
|  | 污迹（口香糖等） （处/1000平方米） | ≤8 | ≤10 |  |
|  | 积泥（沙） （处/1000平方米） | 无 | 微 |  |
|  | 侧石（包括窨井） | 干净 | 基本干净 |  |
|  | 路面 | 见本色 | 基本见本色 |  |

4.1道路综合清扫保洁作业要求

4.1.1道路综合清扫保洁作业要求包括：人工清扫保洁（含捡拾）、机械清扫保洁（含捡拾）、机械冲刷、机械清扫、机械清洗、机械压尘及保洁、牛皮癣等小广告（口香糖、乱张贴乱涂写）清除、雨水口清掏等方面的要求。

- （1）人工清扫保洁作业要求

人行步道、辅路主要采用人工作业实施，作业频次按照作业质量等级要求和路面实地杂物污染程度执行。应采取压尘措施；不应甩段清扫；应到指定地点倾倒废弃物，不应扫入排水井或绿地内。

- （2）机械清扫保洁作业要求

扫刷应与地面呈接触状态，并应有喷雾压尘。刷盘倾斜角度、副发动机转速和除尘系统应符合车辆正常清扫作业时的性能要求。要求车速应≤15km/h。

- （3）机械冲刷作业要求

车速应≤20km/h。水压应≥300kPa。双喷嘴出水撒布宽度应≤6m。冲刷后废弃物距路牙应≤ 50cm，水流冲到路牙后返水距路牙应≤20cm。

- （4）机械压尘作业要求

作业时间根据大气环保要求进行压尘。

- （5）牛皮癣等小广告清除作业要求

作业时间为全天。主次干道每日循环清理，运用人工或机械方式进行组合作业。清除后的牛皮癣等小广告放置至收集车（桶）内。作业后应将周边地面清扫干净。

（6）二级道路1.5米绿化带内（含行道树树穴）漂浮垃圾捡拾，三级道路漂浮垃圾捡拾和零星渣土清理作业，依据污染量确定清掏次数。

（7）雨水口清掏作业要求。

清掏频次每月不少于1 次。作业时应保障行人通行条件。

(8)其他作业要求

机械作业应当避开交通高峰时段。重点地区、主要道路、繁华区域等，应根据实际情况适当延长作业时间。当遇小雨（含）以上天气时，应暂停机械压尘作业；当遇中雨（含）以上天气时，应暂停作业；当遇五级（含）以上大风天气时，暂停人工清扫、机械清扫、机械保洁和机械冲刷作业；当遇空气重污染天气时，应按照双方共同认可的城乡道路清扫保洁应急预案进行作业。

4.1.2道路作业质量等级

不同的清扫保洁作业区域作业难度和作业质量要求不同，根据所处区域重要程度、路面情况以及实际需求定义具体作业质量级别。根据双方确认的道路清扫保洁质量等级，确保质量要求达到双方约定的道路清扫保洁质量和作业要求。

A.二级作业质量等级路段：大庆路、燕山路、中兴路、扬子路、南化路。

B.三级作业质量等级路段：经一路、经二路、经四路、经五路、经六路、兴盛路、齐鲁路、纬二路、金陵路、中化路、富强路。

二至三级道路路面废弃物控制指标应符合表10-1 规定。但在同一单位长度内，不得超过各单项废弃物总数的50%。按此标准，道路作业涵盖机扫、人工清扫保洁以及绿化带1.5米范围垃圾捡拾等作业内容，实现各级道路的常态化作业，统一质量标准。

表10-1 路面废弃物控制指标

| 保洁等级 | 果皮(片/1000m2） | 纸屑、塑膜 （片/1000m2） | 烟蒂（个/1000m2） | 痰迹（处 /1000m2） | 污水 （m2/1000m2） | 其它（处 /1000m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级 | ≤6 | ≤6 | ≤8 | ≤8 | ≤1 | ≤4 |
| 三级 | ≤8 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤1.5 | ≤6 |

- （1）二级道路清扫保洁质量要求

主要路段应12小时巡回保洁，路面基本见本色、溅水清洁，符合路面废弃物控制指标，达到“五无”、“四净”。“五无”即：无堆积物、无积泥积水积尘、无砖头瓦块、无果皮纸屑、无塑料袋；“四净”即：下水篦净、路沿石净、人行道净、车行道净。落叶季节加强道路清扫，路面无明显落叶。非法宣传品每千米不超过4处。

（2）三级道路清扫保洁质量要求

主要路段应12小时巡回保洁，符合路面废弃物控制指标，路面、地面基本无漏收垃圾，无积泥、积水、无堆积落叶，清扫垃圾及时收集干净，不得往道路两侧倾倒或直扫，也不得扫入河道或下水道。非法宣传品每千米不超过8处。

（3）其它清扫保洁质量要求

清扫作业时严格按规定使用清扫保洁工具和设备，清扫工具、设备存放在隐蔽位置，不得影响市容。路段若遇突发情况，服务单位应设置路障安全警示标志，必须在半小时内组织人员进行清扫、清理、清运，并在30分钟内向区环卫主管部门报告。

4.2、垃圾收集系统作业质量标准

- （1）垃圾的收集工作，应做到定时定点、日产日清，不得堆积、滞留污染城乡环境。

- （2）垃圾收集容器应定点设置，摆放整齐，方便投放。收集点及周围 5m 内应整洁，无散落、存留垃圾和污水。

- （3）垃圾收集采取密闭方式。垃圾收集容器应无残缺、破损，封闭性好，外体干净。

- （4）垃圾收集站（点）应定期喷洒消毒、灭蚊蝇，并无活鼠等。

- （5）垃圾应按时清除，无积压，不腐烂发臭。

- （6）道路沿线的生活垃圾应每日清除，无堆积。

- （7）收集搬运过程应无遗漏、无撒漏、无渗滤液滴漏。垃圾收集车向垃圾转运站运送垃圾的过程应覆盖密闭，实行“垃圾不落地”作业，避免造成二次污染。

- （8）道路清扫的垃圾应及时收集和运输，不遗漏，不得堆放在路边。

- （9）作业区域内零散无主生活垃圾应及时收集和清运。

4.3、垃圾清运作业质量标准

- （1）垃圾应采取密闭方式进行运输，禁止敞开式运送垃圾。

- （2）在垃圾清运过程中无垃圾扬、撒、拖挂和污水滴漏。

- （3）垃圾车应密闭，不得超高超载、挂包运输垃圾。

- （4）垃圾压缩车应加装污水收集装置，在垃圾转运站作业时，应同时将污水箱的排污口打开，将污水排放干净，出站前再将排污水口关上，防止沿途洒漏。

- （5）当日作业完成后，应将污水箱的污水排放干净，并对车辆进行清洗。

- （6）运输垃圾应尽量避开上下班高峰期。装卸垃圾符合作业要求，不得乱倒、乱卸、乱抛垃圾，在居民住宅附近装运垃圾时，应尽量避免扰民。

- （7）垃圾运输车辆应车容整洁，车况良好，车牌号码完整，车门喷印清晰的单位名称，车顶无乱焊铁架等现象。

- （8）垃圾装运量应以车辆的额定荷载和有效容积为限，不得超重、超高运输。

- （9）车辆安全管理达到“四有一无”，即：有安全管理组织，有健全的安全管理制度；有完善的安全检查制度；有定期的安全培训制度；无安全事故发生。

4.4、中转站运营及设施设备的维护作业质量标准

- （1）中转站改造维修或更换压缩设备，保证运营期内正常使用。

- （2）中转站专人管理，站内外干净整洁，工具摆放整齐有序，方圆 50 米内无垃圾散发的臭味。

- （3）中转站管理要有应急机制以及协商处理措施，以防突发事件发生时可以有效解决，保证工作的正常运行。

- （4）压缩箱等作业设备完好，定期维修保养，做到外观干净整洁无破损、脱漆、锈蚀等现象，保障运转正常。

- （5）站点有完善的管理制度和操作规范标志牌，并公布站点名称、人员姓名、作业时间、投诉电话。

- （6）室内通风良好，无明显臭味，墙壁、窗户应干净整洁，无积尘、蛛网等。

- （7）应定期对压缩设备和站内进行喷洒消毒，站内基本无苍蝇、无活鼠等。

- （8）保证垃圾转运站安全生产，确保站内设施设备的完好及人员人身安全。

- （9）经常检查压缩箱密封构件，定期更换密封条，确保完好，不洒漏污水。

- （10）有条件的中转站管理用房整洁整齐，有固定的办公座椅，及时做好进站垃圾的记录，根据垃圾处理场（厂）工作时间接纳的垃圾来源、种类、数量符合要求。

- （11）中转作业完成以后，将地面、墙壁等清洗干净，做到站内外场地整洁，无撒落垃圾和堆积杂物，无积留污水。

五、管理要求

具体运作方式：中标人根据项目需求，进行运作管理。

六、环卫保洁市场化考核和管理机制

采购人负责建立统一的管理和服务标准，实施环卫服务的考核监督和处罚。同时，采购人负责指导、管理以及考核中标人的服务工作，中标人根据采购人的要求进行环卫保洁，需满足日常环卫保洁需求。

七、考核

宿迁生态化工科技产业园道路环卫作业市场化考核办法

- （一）考核结果的计算及应用

- 1、考核小组：本项目采取月考月付费方式，由化工园区和宿豫区城管局共同选派人员组建考核小组。

- 2、考核结果的计算方式：月考核按照本办法以百分制计算，考核经确认后，于次月 5 日前由考核小组将前月的考核情况汇总上报分管负责人和主要负责人，并以书面形式通报给市场化作业单位，考核结果作为月度费用结算的依据。

- 3、考核结果的应用：

- 考核依据本办法对服务单位作业质量进行定期和不定期监管检查考核。当作业质量的月综合考评得分达到 90（含 90 分）以上时，则不扣减当月服务费；当作业质量的月综合考评得分未达到 90 分时，则按不达标扣款比例扣减相应考核服务费（当月应付服务费的40%作为当月考核经费）。当月考核应扣金额＝当月考核经费×（90-当月考核得分）/100，（如当月综合考评得分为 87，就扣考核经费的 3%作为处罚）。一年内一次得分低于 60 分（不含 60 分）的，给予警告并扣除年中标总额的 10%；连续二次得分低于 60 分的（不含 60 分），进行约谈并扣除年中标总额的 20%；连续三次得分低于 60分的（不含 60 分）直接退场。

（二）考核细则

单项采用百分考核，最终折算为百分制。根据考核情况或政府政策等调整，宿迁市宿豫区城市管理局适时对评分标准相关条款进行修改完善。

宿迁生态化工科技产业园道路环卫作业市场化考核细则表

| 项目 | 考核内容 | 作业标准 | 扣分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环 卫作业（70分） | 机械化作业(30分) | 1、机械化清扫组每天对各自所负责的区域至少机械化清扫一次（特殊天气及不可抗因素除外），不得有遗漏路段，量大的增加清扫次数，确保做到日见路面，杜绝路面有垃圾和尘土。（3分） | 未清扫或遗漏造成路面有花扫的，每发现一次视情况扣0.1-0.5分。（最高扣完单项分值） |  |
|  |  | 2、机械化清扫必须对所载垃圾进行封闭处理，不得沿途漏洒、掉落。（4分） | 若不封闭造成沿途漏洒、掉落的，每发现一次视情况扣0.2-0.5分。（最高扣完单项分值） |  |
|  |  | 3、如遇车辆故障或其他原因不能及时机械化清扫的，驾驶员必须及时上报公司领导，由领导安排其他车辆对该路段进行机械化清扫。（3分） | 不上报造成清扫未及时的，每发现一次扣0.1-0.5分。（最高扣完单项分值） |  |
|  |  | 4、出车前必须检查燃油、机油、冷却水、制动系统及全车的运行状态。（4分） | 如因未检测出现缺油、缺水造成车辆损坏的，每发现一次扣 0.5 分。（最高扣完单项分值） |  |
|  |  | 5、清扫车辆完毕后必须到指定地点分类倾倒，严禁将清扫垃圾和废水、随意倾倒。（4分） | 如发现乱倒现象，每发现一次视情况扣 0.2-0.5分。（最高扣完单项分值） |  |
|  |  | 6、爱护车辆，每日工作完毕应及时清洗车辆。（4分） | 如有发现车辆不干净，每发现一次扣 0.2分。（最高扣完单项分值） |  |
|  |  | 7、按规定时间机械化清扫。 （4分） | 不按规定时间机械化清扫的，每发现一次扣 0.2分。（最高扣完单项分值） |  |
|  |  | - 建立机械化清扫作业台账。 - （4分） | 未建立管理台账扣1分。（最高扣完单项分值） |  |
|  | 人工保洁作业（20分） | 1、清扫时应当达到“七净”（车行道净、人行道净、路牙子净、雨水井口净、墙根净、树根净、线杆根净），保洁时应当达到“三无”（无垃圾污物、无纸屑塑膜、无果皮烟蒂）。（2分） | 花扫，溜边扫或遗留卫生死角每发现一处扣 0.2 分；（最高扣完单项分值） |  |
|  |  | 2、巡回保洁期间，保洁人员是否在岗，人行道、车行道、非机动车道、绿化带、树坑、下水进口不得有果皮、纸屑、塑料袋、便溺等垃圾物。（4分） | 每发现一次保洁人员不在岗情况扣 0.2分；可视范围内有果皮、纸屑、塑料袋、便溺等垃圾物每发现一处0.1分。（最高扣完单项分值） |  |
|  |  | 3、因不可抗拒因素造成路面严重污染，清扫保洁人员无法处理等特殊情况，需在第一时间向领导报告。（2分） | 路面严重污染未及时处理或不报告的发现一次扣0.5 分；对市政设施出现问题发现不了或未及时报告的发现一次扣 0.5分。（最高扣完单项分值） |  |
|  |  | 4、及时清理堆放的垃圾死角。 （2分） | 未及时清理的发现一处扣0.1 分。（最高扣完单项分值） |  |
|  |  | 5、路面垃圾要做到随扫随清，不得倒入树池、绿化带、或直接扫入雨水口内。（2分） | 每发现一次，扣 0.2分。（最高扣完单项分值） |  |
|  |  | 6、不准随地焚烧树枝、树叶及其他垃圾；不准焚烧垃圾箱内垃圾及废弃物；发现垃圾箱着火应及时扑灭。（1分） | 每发现一处焚烧垃圾的扣0.5分；发现垃圾箱着火未及时进行补救的每发现一次扣0.5分。最高扣完单项分值） |  |
|  |  | 7、雨天雨停后，必须清理责任路段积水和污物。大风雨天气，中途暂停或大雨后应及时到岗清扫保洁。小雨天照常上岗，长时间大雨天气，必须抽空到岗清理垃圾杂物。（1分） | 如不按要求工作，发现一次扣除0.2分。（最高扣完单项分值） |  |
|  |  | 8、工作期间不准扎堆聊天，不准脱岗、串岗，不准逛市场，不准带小孩，不准干私活。（1分） | 发现一次扣 0.1分。（最高扣完单项分值） |  |
|  |  | 9、巡回保洁期间，做到工作区域内无纸片、塑料袋、饮料瓶等垃圾物。（1分） | 发现一处扣 0.1 分。（最高扣完单项分值） |  |
|  |  | 10、建立特殊恶劣天气(台风、雨雪等)工作预案。（2分） | 建立特殊恶劣天气(台风、雨雪、路面特发情况等)工作预案，未按预案实施的扣 1 分；（最高扣完单项分值） |  |
|  |  | 11、建立管理台账。（2分） | 未建立管理台账扣1分。（最高扣完单项分值） |  |
|  | 垃圾收集清运（12分） | 1、清运组每天对各自所负责清运区域至少清运一次（特殊天气及不可抗因素除外），不得有遗漏垃圾量大的增加清运次数，确保垃圾做到日产日清，杜绝垃圾成堆蔓延。 （3分） | 未清运或遗漏造成垃圾成堆蔓延的，每发现一处扣 0.2分。如有服务单位投诉垃圾未清理，且情况属实的，每发生一次扣 0.2 分。（最高扣完单项分值） |  |
|  |  | 2、清运人员运输途中必须对所载垃圾进行封闭处理，不得沿途漏洒、掉落。（2分） | 若不封闭造成沿途漏洒、掉落的，扣 0.2分。（最高扣完单项分值） |  |
|  |  | 3、如遇车辆故障或其他原因不能及时清运的，驾驶员必须及时上报分管领导，由领导及时安排其他车辆对该区域进行垃圾清运。（2分） | 不上报造成垃圾未及时清运的，每发现一次视情况扣0.1-0.5 分。（最高扣完单项分值） |  |
|  |  | 4、爱护车辆，每日工作完毕应及时清洗车辆。（3分） | 如有发现车辆不干净，每发现一次扣 0.1分。（最高扣完单项分值） |  |
|  |  | 5、建立垃圾清运台账。（2分） | 未建立管理台账扣1分。（最高扣完单项分值） |  |
|  | 垃圾中转站管理（8分） | 1、按照垃圾中转站开放时间实行保洁， 随脏随保。可按实际需求进行开放，做到即开即有看护和保洁员,除遇特殊情况外，不得随意关停中转站。（1分） | 发现不按时开放中转站每次扣 0.2 分,检查中转站发现管理员不在岗的，每次扣 0.2分。（最高扣完单项分值） |  |
|  |  | 2、垃圾中转站内墙面、天花板、门窗和隔断板洁净，无积灰，无污迹，无蛛网，积水；箱位整洁。（1分） | 未按要求保洁，每发现1处扣 0.1 分。（最高扣完单项分值） |  |
|  |  | 3、外墙、屋顶及责任区域内整洁，无杂物堆积。（1分） | 有乱堆乱放杂物每处扣0.1分；周围不洁，有散落垃圾、积存污水每处扣0.1分。（最高扣完单项分值） |  |
|  |  | 4、照明灯具、制度牌标志、保洁设备无损坏，无积灰、污物等。（1分） | 照明灯具、制度牌标志、保洁设备损坏，不及时汇报维修，每发现1 处扣 0.1分；有积灰、污物，每发现1 处扣 0.1分。（最高扣完单项分值） |  |
|  |  | 5、垃圾中转站清洗及时、定期消毒、灭蝇，保证垃圾中转站整洁干净。（1分） | 清洗不及时一次扣0.1分，不定期消毒、灭蝇一次扣 0.2分。（最高扣完单项分值） |  |
|  |  | 6、垃圾中转站内管线及设施要定期检修，丢失或损坏应及时补充维修，确保正常使用。对破坏、损坏设施的行为，有劝阻、报告的义务。（1分） | 垃圾中转站内管线及设施丢失或损坏未及时补充维修，破坏垃圾中转站设施不劝告或设施损坏不及时报告维修的每次扣0.2分。（最高扣完单项分值） |  |
|  |  | 7、垃圾中转站人员文明作业，礼貌待人，垃圾中转站开放期内，保洁人员不得从事与保洁服务无关的工作。 （1分） | 若发现从事其他工作导致垃圾中转站服务不到位每次扣0.2分。（最高扣完单项分值） |  |
|  |  | 8、垃圾中转站内各种制度、标志明显（1分） | 制度、标志缺失或不规范的每处扣0.2分。（最高扣完单项分值） |  |
| 运营管理（15分） |  | 1.建立健全安全管理制度。（4分） | 安全管理制度不健全扣2分。（最高扣完单项分值） |  |
|  |  | 2.清扫保洁人员统一着安全识别服。 （3分） | 道路清扫保洁人员未穿戴安全标识扣0.5分/次。（最高扣完单项分值） |  |
|  |  | 3.环卫作业车辆(含机动车、非机动车)驾驶人员严格遵守交通法律法规，做到安全行车。（4分） | 环卫车辆违反交规（如闯红灯）发现一次扣 0.5 分，病车上路发现一次扣 0.5 分。（最高扣完单项分值） |  |
|  |  | 4.建立健全安全管理台帐资料，出现重大安全责任事故应及时处置并报告环卫主管部门。（4分） | 台账资料不健全，扣 1 分；出现重大安全责任事故的扣1.5分；出现问题未及时汇报招标人的一次扣 1.5 分。（最高扣完单项分值） |  |
| 各项创建、重要活动保障及突发事件应急保障（15分） |  | 1、按上级主管部门通知要求，做好各类重要活动保障；（5分） 2、对雨雪灾害天气，季节落叶等突发情况，成立应急分队进行快速处置，突发事件环卫主管部门有权调用作业单位人员和车辆参与应急；（3分） 3、按时参加上级主管部门召集的工作例会；（3分） 4、完成上级主管部门交办的各项工作任务。（4分） | 遇有创建、各类重要活动保障及雨雪灾难天气、季节落叶等突发情况，组织不力，环境卫生不到位，在检查时被扣分，视情节一次扣 2-5 分；不准时参加环卫主管部门召集的工作例会，1 次扣 2分；无故缺席的，1 次扣 3 分；不按时完成环卫主管部门交办的工作任务的，一项扣 3 分。（最高扣完单项分值） |  |

八、项目到期移交

中标人在服务期内自行承担风险，负责本合同项下的服务、管理，服务期满后，移交方案如下：（1）项目服务期届满3个月前，采购人、中标人双方共同成立移交小组，移交工作小组在双方确定的时间内，举行会谈并商定项目设施移交的详尽程序、缺陷修改计划以及移交范围的详细清单。（2）正式接收前在中标人工作期间所产生的因中标人主要责任的劳动纠纷由中标人负责。

九、质量要求

采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

十、项目实施方案

供应商根据项目情况及服务要求的内容为基础，编制详细的服务管理整体方案；清扫保洁方案及垃圾收集、清运方案；应急保障机制；管理规章制度；进退场交接方案；运营车辆维护、管理方案；拟投入设备方案。

1、服务管理整体方案

针对本项目整体分析，管理模式，安全保障，管理理念、计划，总体模式及配套措施完整、细致等内容进行详尽描述。

2、清扫保洁方案及垃圾收集、清运方案

根据道路等级，从机械化作业时间、频次、机械化覆盖率及路面感官量化对方案进行细化，包含不限于道路综合清扫、垃圾收集系统、垃圾清运、中转站运营等，对本项目重难点分析及应对措施。

3、应急保障机制

对重大活动安全应急预案、本地气候特点（四季极端天气）及其他突发事件等有相对完善的组织机构和应急预案等内容进行详尽描述，需建立24 小时应急响应机制，遇突发环境卫生事件时，应在 1小时内启动预案，2 小时内完成初步处置，并及时通报招标人。

4、管理规章制度

对本项目人员培训与岗位管理制度、待遇绩效考核制度、档案管理制度等内容进行详尽描述。

5、进退场交接方案

针对本项目进退场交接过渡工作、保障措施、策划安排等内容进行详尽描述。

6、运营车辆维护、管理方案

对本项目运营车辆维护、安全管理方案等内容进行详尽描述。

- 拟投入设备方案

- 对本项目提供设备投入计划方案（含具体配置内容及要求）等内容进行详尽描述。

十一、其他注意事项

本项目不接受备选的实施方案或有选择的报价，只允许有一个报价。报价内容包括：人员工资、社会保险、人员福利、设备费用、耗材、税金以及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是投标人的报价让利行为，损失自负。

第五章  评标方法与评标标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 联合体投标 | 不接受联合体投标 |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 符合招标文件要求 |

二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或法人授权书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 格式、填写要求符合招标文件规定 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

（二）详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 15.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*15。 |
| 技术响应 | 技术参数响应 | 12.00分 | - 在满足采购需求车辆配置要求的基础之上，投标人具有以下设备应急保障能力的： - 1、每增加1 辆总质量≥5 吨的洗扫车的，得2分；最高得4分。2、每增加1 辆总质量≥8 吨的洒水车（清洗车）的，得 2 分；最高得4分。3、每增加1 辆总质量≥8 吨的勾臂车的，得 2 分；最高得4分。 - 注：以上车辆均要求国五及以上标准，投标人须提供自有车辆的发票和行驶证等证明材料，未提供不得分。 |
| 企业经营业绩、信誉 | 企业业绩 | 12.00分 | 投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承担过类似项目业绩的，每提供一个业绩得3分，最高得12分。注：投标文件须同时提供中标（成交）通知书、合同，且业绩合同主要内容、标的、数量、签订时间等需清晰可见，需上传原件扫描件至投标文件，否则该业绩不得分。上述内容经评审小组认可后给予得分的，将随中标（成交）结果公告同步公开。 |
|  | 企业证书 | 3.00分 | 投标人具备有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康与安全管理体系认证证书，每有一个得1分，最高得3分。注：投标文件须提供相关证书原件扫描件且内容清晰可见，未提供或提供不符合要求的均不得分。中标人提供的业绩将随中标结果公告同步公开。 |
|  | 企业荣誉 | 3.00分 | 投标人承担过的环卫项目获得国家行政部门颁发的荣誉奖项的得3分；获得过省级行政部门颁发的环卫相关的荣誉奖项的得2分；获得过市级行政部门颁发的环卫相关的荣誉奖项的得1分；最高得3分。 注：同一项目同时获得多个荣誉奖项的，按照最高级别奖项计分，不重复计分。行政部门颁发的荣誉奖项须在投标文件中提供表彰文件（含文号）扫描件或政府行政部门官方网站公示截图，并提供相关项目的中标（成交）通知书或合同扫描件，未提供相关材料的不得分。中标人提供的相关荣誉将随中标结果公告同步公开。 |
| 项目实施方案 | 服务管理整体方案 | 7.00分 | 针对本项目整体分析，管理模式，安全保障，管理理念、计划，总体模式及配套措施完整、细致等内容进行打分。项目服务方案结构严谨，内容完整详实，项目管理运行机制健全，优于采购需求的得7分；项目服务方案较完整，为本项目的服务要求而制定的措施较齐全，方案表述较为简单、可行，可以实现采购需求的得5分；有项目服务方案，但方案内容笼统，没有针对本项目细化制定，承诺通过后期优化能够实现采购需求的得3分；没有内容不得分。 |
|  | 清扫保洁方案及垃圾收集、清运方案 | 7.00分 | 根据道路等级，从机械化作业时间、频次、机械化覆盖率及路面感官量化对方案进行细化，包含不限于道路综合清扫、垃圾收集系统、垃圾清运、中转站运营等，对本项目重难点分析及应对措施等内容进行打分。方案内容全面、具体详细，思路清晰、要点明确、重点突出，各计划安排有序、方案结合实际针对性强，优于采购需求的得7分；方案有具体内容，有具体思路、有要点，有计划安排、方案具有结合实际的针对性，可以实现采购需求的得5分；方案有具体内容，思路不清晰、要点不明确，有欠缺，未体现计划安排及针对性，但经后期优化后可以实现采购需求的得3分；没有内容不得分。 |
|  | 应急保障机制 | 7.00分 | 服务保障及突发事件的应急措施，主要包括对重大活动安全应急预案、本地气候特点（四季极端天气）及其他突发事件等有相对完善的组织机构和应急预案及响应机制的建立等内容进行打分。方案内容全面、具体详细，思路清晰、要点明确、重点突出，方案结合实际利于执行的，优于采购需求的得7分；方案有具体内容，有具体思路、有要点，有计划安排、方案具有结合实际的执行性，可以实现采购需求的得5分；方案有具体内容，思路不清晰、要点不明确，有欠缺，未体现执行性内容，但经后期优化后可以实现采购需求的得3分；没有内容不得分。 |
|  | 管理规章制度 | 6.00分 | 对人员培训与岗位管理制度、待遇绩效考核制度、档案管理制度等内容进行打分。方案内容全面、具体详细，思路清晰、要点明确、重点突出，方案结合实际利于执行的，优于采购需求的得6分；方案有具体内容，有具体思路、有要点，有计划安排、方案具有结合实际的执行性，可以实现采购需求的得4分；方案有具体内容，思路不清晰、要点不明确，有欠缺，未体现执行性内容，但经后期优化后可以实现采购需求的得2分；没有内容不得分。 |
|  | 进退场交接方案 | 6.00分 | 针对本项目进退场交接过渡工作、保障措施、策划安排等内容进行打分。方案内容全面、具体详细，思路清晰、要点明确、重点突出，方案结合实际针对性强，优于采购需求的得6分；方案有具体内容，有具体思路、有要点，有计划安排、方案具有结合实际的针对性，可以实现采购需求的得4分；方案有具体内容，思路不清晰、要点不明确，有欠缺，未体现针对性内容，但经后期优化后可以实现采购需求的得2分；没有内容不得分。 |
|  | 运营车辆维护、管理方案 | 7.00分 | 对本项目运营车辆维护、管理方案进行打分。管护作业车辆概述详细，方案内容全面完整，优于采购需求的得7分；管护作业车辆概述较为详细，方案考虑比较细致，能满足项目实施需要，可以实现采购需求的得5分；管护作业车辆概述简单粗略，方案基本满足项目实施需要，对部分内容有详细体现，未体现执行性内容，但经后期优化后可以实现采购需求的得3分；没有内容不得分。 |
|  | 拟投入设备方案 | 7.00分 | 对本项目提供设备投入计划方案（含具体配置内容及要求）等内容进行打分。方案配置内容全面、具体计划安排具体详细，配置要求能够完全紧密结合项目实际，能够体现与工序紧密结合，优于采购需求的得7分；方案配置有具体内容、有具体计划安排，配置能够结合项目实际，可以实现采购需求的得5分；方案配置内容不具体、计划不明确，未体现结合工序，有欠缺，但经后期优化后可以实现采购需求的得3分；没有内容不得分。 |
| 其他 | 项目管理 团队 | 8.00分 | - 项目负责人： - 具有人社部门颁发的环境保护相关专业高级及以上职称的，得2分；具有国家主管部门颁发的注册环保工程师的，得2分；最高得4分。 2、项目其他人员： 除项目负责人外，拟配备的项目其他人员每有1人具有人社部门颁发的环境保护相关专业中级及以上职称的，得1分，最多得4分。 注：须同时提供人员证书扫描件和2024年12月以来任意 1 个月投标人为其缴纳社会保险证明材料（以社保主管部门出具的证明材料为准），未提供不得分。 |

（三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

（四）政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为  1、2

- 采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2、中小企业政策

本项目按以下第（2）种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的服务符合下列情形的，对小微企业报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“投标人须知”、“采购需求”相关内容为准。）

3、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：      （加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标声明及承诺函

二、投标人基本情况

三、满足特定资格要求的证明文件

四、法定代表人身份证明或法人授权书

五、开标一览表

六、投标报价明细表

七、中小企业声明函

八、技术要求响应及偏离表

九、项目组成员

十、企业业绩

十一、投标所需其他材料

一、投标声明及承诺函

投标声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

二、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本 （万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 无需提供营业执照等证明材料 |  |  |

三、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

四、法定代表人身份证明或法人授权书

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年      月      日

经营期限：

姓名：       性别：       年龄：       职务：

系                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

单位名称：              （加盖CA电子公章）

日期：      年      月    日

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：                     （加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：      年    月    日

六、投标报价明细表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 | 备注 |
| 1 | 二级道路 | 元/m2 |  |  |  | 固定单价，工程量据实结算 |
| 2 | 三级道路 | 元/m2 |  |  |  | 固定单价，工程量据实结算 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、人员工资、社会保险、人员福利、设备费用、耗材、税金以及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是投标人的报价让利行为，损失自负。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

七、中小企业声明函（服务）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购代理机构组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1. （标的名名称/具体分包内容），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名名称/具体分包内容），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。3、服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年    月    日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加            单位的采购文件编号为     的          项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年    月    日

八、响应及偏离表

响应及偏离表

| 序号 | 采购需求中的实质性要求（加斜体下划线内容或打“★”内容） | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”） | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

1.投标人必须对采购需求中的实质性要求（加斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。

4.行数不够，可自行添加。

九、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：如供应商中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按投标文件要求附相关人员证书。

十、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

十一、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。