政府采购
竞争性磋商文件

	项目名称：
	宿迁学院办事流程平台采购项目

	项目编号：
	JYZX-ZB-JS-2022-00289


	采购人：
	宿迁学院

	采购代理机构： 
	建银工程咨询有限责任公司

	日  期：
	2022年7月13日


目    录
1第一部分  竞争性磋商邀请函


4第二部分  供应商须知


4供应商须知前附表：


5一、总 则


5二、竞争性磋商文件


6三、响应文件的编制


9四、响应文件的提交


9五、无效标、废标、串通参与磋商认定条款


11六、磋商程序及最后报价


13七、成交及合同签订


14八、验收及付款


15九、质疑与投诉


17第三部分  评标办法


20第四部分  采购需求


43第五部分  合同格式及条款（草案）


44第一部分  专用条款


46第二部分  通用条款


51第六部分  响应文件格式


52封面


53目录


54一、响应声明及承诺函


55二、法定代表人授权委托书


56三、供应商基本信息


57四、报价一览表


58五、明细报价表


59六、中小企业或残疾人福利性单位声明函


62七、技术响应偏离表


63八、项目技术方案


64九、项目培训实施方案


65十、售后服务方案


66十一、项目组人员


68十二、供应商承担类似项目业绩一览表


69十三、磋商所需的其他资料




第一部分  竞争性磋商邀请函
项目概况
宿迁学院办事流程平台采购项目的潜在供应商应在建银工程咨询有限责任公司获取采购文件，并于2022年7月25日15:00（北京时间）前递交响应文件。
一、项目基本情况

（一）项目编号：JYZX-ZB-JS-2022-00289
（二）项目名称：宿迁学院办事流程平台采购项目
（三）采购方式：竞争性磋商

（四）预算金额：80万元
（五）最高限价（如有）：80万元
（六）采购需求：宿迁学院办事流程平台采购项目,详见采购需求本。
（七）合同履行期限：合同签定后120日历天内完成项目建设，签订合同之日起30日历天内服务平台软件安装调试完毕,90日历天内完成本期所需流程开发并交付正常使用，地点：采购人指定地点。

（八）本项目采购的标的对应的中小企业划分标准所属行业为软件和信息技术服务业。

落实的政府采购政策：

 □ 本项目面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

 ☑供应商提供的货物、工程或者服务符合规定情形的，对小微企业报价给予扣除（扣除比例详见“供应商须知”-“最后报价”条款），用扣除后的价格参加评审。

（九）本项目 □ 是 ☑ 否接受联合体。
二、申请人的资格要求
（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供声明及信用承诺）；
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（三）本项目的特定资格要求：无。
（四）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以本公告“四、供应商信用信息”查询结果为准）。
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，相关申请均无效。
三、评标办法

本项目采用综合评分法。具体细则详见竞争性磋商文件评标办法部分。

四、获取采购文件

（一）采购文件提供时间：2022年7月14日 9:00 至2022年7月20日18:00   
（二）地点：宿迁市洪泽湖路89号大润发东侧建设银行二楼
（三）方式：现场获取或微信电话报名 

携带企业法人营业执照、法定代表人身份证明（或法人授权委托书）原件、法定代表人或法人授权委托人身份证原件，否则不接受报名。
供应商未按要求获取磋商文件导致无法参与磋商的，后果自负。

本项目共分一个包。供应商参与多个包磋商的，应按包分别获取采购文件。供应商未按要求获取采购文件导致无法磋商的，后果自负（其响应文件不予接受）。
（四）售价：0元。
五、响应文件提交截止时间、磋商时间和地点
（一）响应文件提交截止时间及磋商时间：2022年7月25日15:00  
（二）响应文件接收地点：宿迁市洪泽湖路89号大润发东侧建设银行二楼。
六、采购公告（采购文件公告）期限

本采购公告（采购文件公告）期限，为采购公告（采购文件）发布之日起五个工作日。采购公告发布媒体：宿迁市政府采购网 （http://zfcg.sqcz.suqian.gov.cn/）及宿迁学院官方网站（https://zbb.squ.edu.cn/）。
七、其他补充事宜

（一）供应商信用信息
1. 信用信息查询渠道为：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、 “中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。
2. 信用信息查询截止时点：资格审查结束前。
3. 信用信息查询记录和证据留存的方式：由采购人在审查现场查询信用信息，网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。网页截屏应当留有（或注明）查询时点的网页地址和网络时间标记。信用查询记录（网页截屏和《政府采购信用信息查询使用情况说明》）由采购人授权的经办人签字确认。
4. 信用信息的使用规则：采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，拒绝其参与政府采购活动。
（二）财政部门监督电话：0527-84363063
八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息
名称：宿迁学院
地址：宿迁市宿城区黄河路 399 号

联系方式： 胡海0527-84202337/18662770526

2.采购代理机构信息

名称：建银工程咨询有限责任公司
地址：宿迁市洪泽湖路89号大润发东侧建设银行二楼
联系方式：王雪丰0527-84357101/15951367270
3.项目联系方式

项目联系人：王雪丰（组织本项目采购活动的具体工作人员姓名）
电话：0527-84357101   15951367270
第二部分  供应商须知
供应商须知前附表：
	序号
	内容
	说明及要求

	1
	特别说明
	（1）项目名称：宿迁学院办事流程平台采购项目

（2）项目编号：JYZX-ZB-JS-2022-00289

（3）资金来源: 自筹(银企合作资金)

	2
	项目类别
	本项目为 □ 货物 ( 服务 □ 工程 采购。

	3
	保证金
	本项目不收取保证金。

	4
	响应有效期
	60日（从提交响应文件截止之日起算）

	5
	响应文件份数
	1、 纸质投标文件共3份，其中正本1份，副本2份

2、 除特别说明外，全套投标文件的书面部分均使用A4规格纸张无线胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订；
3、投标人应将投标文件书面部分的正本、副本分别密封，并在每个密封袋上清楚地标明“正本”、副本；

4、所有投标文件的密封袋的封口处均应加盖投标人单位公章；

5、投标人应按每个标段分别编制、装订、标记、密封、提交投标文件；

6、投标人应在每个封套的封面上标明：

投标人名称：                   
          （项目名称）     标段投标文件

在      年     月    日    时   分前不得开启

	6
	评分办法
	综合评分法。具体细则详见竞争性磋商文件评标办法部分。

	7
	代理费用收取方式及标准
	参照计价格【2002】1980号文*50%支付代理费；评委费按实际发生额支付。

	8
	分包要求
	 □ 允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：      。
 ☑ 不允许分包。

	9
	投标时携带资料
	供应商在规定的时间和地点准时参加竞标，并在响应文件接收截止时间前提供以下资料：（1）响应文件；（2）法人代表证明和法人身份证原件（或法定代表人授权委托书原件和授权委托人身份证原件）

	10
	其他
	本磋商文件设置“□”的,以□内打√项内容为准。

1.履约保证金：不收取。
2.本项目无需缴纳投标保证金。
3.现场踏勘：采购单位不集中组织踏勘现场，投标人
应自行查勘项目现场。


一、总 则
1、采购方式
本次采购采取竞争性磋商方式。

2、合格的供应商

2.1合格的供应商必须符合磋商文件第一部分《竞争性磋商邀请函》第二条及须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，成交后不允许转包。

2.2合格的供应商应遵守中华人民共和国《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》和《反不正当竞争法》等有关法律、法规。

3、适用法律

本次磋商及由本次磋商产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、费用

供应商应自行承担所有参加磋商活动有关的费用。

二、竞争性磋商文件
5、磋商文件构成
第一部分：竞争性磋商邀请函；

第二部分：供应商须知；

第三部分：评标办法；

第四部分：采购需求；

第五部分：合同格式及条款（草案）；

第六部分：响应文件格式。

6、磋商文件的澄清

任何要求对磋商文件澄清的供应商，均应在磋商文件提供截止时间之前提出，采购代理机构对规定时间内收到的澄清予以答复，答复不包括问题的来源。

7、磋商文件的修改

7.1在提交首次响应文件接收截止之日前，采购代理机构可以更正公告或补充文件的形式对磋商文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在提交首次响应文件截止之日5日前发出，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

7.2磋商文件的修改将以电话及邮件或相关网站澄清的方式通知所有已获取磋商文件的供应商，并对供应商具有约束力。供应商收到修改文件后，应于1个工作日内予以确认，逾期未确认的，视同已收。
7.3供应商应及时获取澄清答疑文件（修改后磋商文件），如因供应商原因未能及时下载澄清和修改，由此造成的相关责任，由供应商承担。

7.4为使供应商有充分的时间对磋商文件的修改部分进行分析、研究，采购代理机构有权推迟响应文件接收截止日期和磋商日期，并将此变更通知所有已获取磋商文件的供应商。
7.5采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为磋商文件的组成部分，与磋商文件具有同等法律效力。 

三、响应文件的编制

8、响应文件的编制要求
8.1供应商应仔细阅读“磋商文件”的所有内容，按“磋商文件”第六部分“响应文件格式”编制“响应文件”（简称“响应文件”），如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。本次竞争性磋商只接受纸质响应文件。供应商须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其响应文件对“磋商文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

8.2响应文件应当对磋商文件有关技术标准和要求、服务要求、质量要求、交货期（工期）、响应有效期、采购范围等实质性内容作出响应。

8.3响应文件须签章之处，应按要求签章。其他需要盖章但未明确要求签章的，供应商可按要求签章。。

9、响应文件构成

9.1资格、资质证明文件

9.1.1响应声明及承诺函；
9.1.2法人代表证明或法定代表人（负责人）授权委托书；
9.1.3供应商认为与本项目相关的其他资格证明资料；

9.1.4其他资料。
9.2报价文件

9.2.1报价一览表;

9.2.2明细报价表。

9.3技术文件

9.3.1项目技术方案、培训实施方案等（格式自拟）；
9.3.2货物设备清单（以表格形式列明所投全部设备及配件清单）及主要货物详细技术资料（包括实物样图、使用手册、规格说明等）（格式自拟）；
9.3.3货物主要部件、辅材明细表；
9.3.4供应商项目管理、技术及售后服务人员一览表；
9.3.5质量保证及详细售后服务方案（包括：售后服务管理体系、服务标准、服务流程、服务方式、服务内容、响应时间等，本地化服务和质保期结束后相关承诺等）（格式自拟）；
9.3.6技术响应偏离表。
9.4商务文件

9.4.1供应商承担的类似项目业绩一览表，提供业绩合同及对应的验收报告；
9.4.2其他商务文件。
9.5供应商认为有必要提供的其它材料。

注：（1）响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书证明资料的原件，但响应文件中未包含相关资料的，磋商小组可以视同其未提供。
10、响应文件的加密

/

11、响应文件的价格部分

11.1本项目报价为分次报价，供应商响应文件中的报价作为第一次报价，不公开；以最终报价作为评审价。

11.2本项目不接受备选的方案或有选择的报价，只允许有一个报价。报价内容包括：软件系统本身、安装调试费、人工费、服务费、税金以及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。
11.3报价注意事项：

11.3.1价格一律以人民币计算，以元为单位标准；

11.3.2供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦磋商结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。

12、保证金

本项目不收取保证金。
13、响应有效期

13.1在供应商须知前附表规定的响应有效期内，供应商不得要求撤销或者修改其响应文件。供应商响应文件有效期少于本须知前附表规定的响应有效期的，磋商小组将其作无效标处理。
13.2在特殊情况下，采购人于原有响应效期满之前，可向供应商提出延长响应有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等），供应商可拒绝采购人的这一要求而放弃响应，同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。磋商文件有关磋商保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效。   
四、响应文件的提交

14、响应文件的提交
14.1供应商应在磋商文件规定的响应截止时间前提交响应文件。供应商应将响应文件提供至开标现场，未及时提供的，采购人不予受理。响应文件提交截止时间后，供应商对报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。

14.2除磋商文件另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

14.3响应文件的修改和撤回：在响应截止时间前，供应商可以撤回或重新提交响应文件。最终响应文件以响应截止时间前提交的最后一份响应文件为准。

14.4采购代理机构可以通过修改磋商文件酌情延长响应文件接收截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
15、响应文件被拒绝接收的情形

15.1在磋商文件规定的响应截止时间后递交的响应文件。

15.2授权委托人或法人未携带身份证原件。

五、无效标、废标、串通参与磋商认定条款

16、无效标条款

16.1  供应商不符合竞争性磋商文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的；

16.2  响应文件签署、盖章不符合竞争性磋商文件要求的；


16.3  未按竞争性磋商文件要求提供响应文件；


16.4  报价超过竞争性磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；


16.5  响应文件出现重大偏离，未对竞争性磋商文件进行实质性响应的（★部分为实质性要求）；


16.6  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；


16.7  供应商有本竞争性磋商文件规定的恶意串通情形的；


16.8  其它磋商小组认为有必要取消的申请；


16.9  法律、法规规定的其它情况。

17、废标条款

17.1符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的（符合18条情形除外）；

17.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

17.3供应商的报价均超过了采购预算，且采购人不能支付的；

17.4因重大变故，采购任务取消的。

18、供应商不足三家情形处理
采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）、采购代理机构终止竞争性磋商采购活动，重新开展采购活动。

19、取消成交候选人资格条款

19.1提供虚假材料谋取成交的；

19.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

19.3与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

19.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

19.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

19.6法律、法规规定的其它情况。

20、恶意串通的情形

20.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

20.2供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改响应文件；

20.3供应商之间协商报价、技术方案等响应文件实质性内容；

20.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参与政府采购活动的；

20.5供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

20.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

20.7供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。 

六、磋商程序及最后报价

21、磋商会议
21.1采购单位（采购代理机构）按磋商文件规定的时间、地点组织磋商。采购单位代表及有关工作人员参加，政府采购监管部门视情况参与监管。

21.2磋商会议由代理机构项目负责人主持。

21.3.采用现场开标的项目，供应商应携带响应文件及文件要求的材料到磋商地点参加磋商。供应商未按要求参加的，视为其退出磋商，其响应文件将被退回。

22、磋商小组

采购单位应根据本项目的特点依法组建磋商小组。磋商小组独立完成磋商工作，负责对响应文件进行审查、质询、评审、磋商、推选成交候选人。

23、磋商原则

磋商小组成员按照“客观、公正、审慎”的原则进行独立评审。

24、磋商程序

24.1   磋商会议流程

24.1.1宣读会议纪律；

24.1.2公布供应商名单；

24.1.3磋商会议结束。

24.2  磋商程序
24.2.1磋商小组根据磋商文件要求，讨论、通过磋商工作流程和磋商要点。

24.2.2磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。

未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将告知有关供应商。

未实质性响应的认定，需经磋商小组以少数服从多数的原则做出结论。磋商小组认定响应文件的响应性，仅根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。对于非实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

24.2.3磋商小组可以以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

报价一览表中大、小写应一致，如出现不一致情况的，以大写为准。报价一览表内容与明细报价表内容应一致。如出现不一致情况，以报价一览表内容为准，修正明细报价表。

24.2.4磋商。磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动（须经采购人代表确认）采购需求的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

25、最后报价

25.1磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，对小微企业报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审
本项目非专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业        
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
注：①参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中提供加盖出具单位公章的复印件）。
②参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。
③大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“采购需求”相关内容为准。）
25.2最后报价全部在现场进行，供应商应在规定的时限内进行二轮或多轮报价。因供应商原因导致逾期报价或其他原因未报价成功的，视为供应商退出磋商，磋商小组应将其作为无效标处理。

25.3供应商在首次响应文件中的报价为首次报价。供应商分项报价按首次报价与最后报价调整比例进行同比调整。在采购内容和采购需求不变的情况下，供应商每轮报价均不得高于首轮报价，否则作无效标处理。
26、推荐成交候选人

在满足磋商文件全部实质性要求的前提下，磋商小组按磋商文件规定的评审办法推荐3名成交候选人（符合供应商须知18条情形的推荐2名成交候选人）。

27、保密

磋商小组及评审工作有关的人员不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

七、成交及合同签订

28、确定成交供应商
28.1在成交结果公告期届满前，成交供应商被列为失信被执行人的，取消其成交资格，并重新确定成交供应商。
28.2磋商小组根据本磋商文件规定的标准推荐成交候选人，采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

29、成交通知书

29.1成交结果在指定信息媒体上发布公告，采购单位、采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书，成交通知书是签订合同的依据和组成部分。

30、签订和公告合同

30.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内签订采购合同。竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件以及磋商过程中有关澄清文件均作为合同附件。

30.2成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

30.3采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

31、履约保证金

31.1本项目履约保证金金额：不收取。履约保证金除银行电汇、网上银行外，供应商还可选用基本户开户银行出具的银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式，向采购人缴纳。
31.2履约保证金应在合同签订前提交，有效期为自合同生效之日起至约定的成交人主要义务履行完毕为止。履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形以及逾期退还的违约责任在采购合同中约定。
32、线上融资

中小微企业供应商可通过中征应收账款融资服务平台（网址：https://www.crcrfsp.com/），凭借成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资。

八、验收及付款

33、验收
采购人应当组成验收小组，验收人员应当按照政府采购约定的验收标准，对供应商的履约情况开展验收。验收结束后，验收人员应当出具验收报告并签字。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收结果应当向社会公告。具体如下：

34、付款

 按照竞争性磋商文件和合同约定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后15日内将资金支付到合同约定的供应商账户。
九、质疑与投诉

35、质疑与投诉
35.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（具体起算时间见35.2），以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。

本项目接收质疑函的方式：书面形式或邮寄
联系部门：建银工程咨询有限责任公司-招标代理部或宿迁学院

联系电话：王雪丰  15951367270   胡海18662770526
通讯地址：宿迁市洪泽湖路89号建设银行二楼（大润发东侧）或宿迁市宿城区黄河路 399 号
35.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

35.3 质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

35.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

35.5采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

35.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉的接收方式：现场接收或邮寄接收；
第三部分  评标办法
综合评分法
1、评标办法：本项目采用综合评分办法，磋商小组严格按照竞争性磋商文件规定的评分标准和要求，对各响应文件进行综合评审，按得分高低顺序推荐成交候选人。得分相同的，按报价从低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2、初步评审。磋商小组首先按照下列指标对各供应商进行初步评审，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

	评审因素
	评审标准

	响应声明及承诺函
	符合磋商文件要求

	法人代表证明或法定代表人（负责人）授权委托书
	符合磋商文件要求

	信用信息
	符合磋商文件要求

	联合体响应
	本项目不接受联合体

	报价一览表及报价
	格式、填写要求符合磋商文件规定

	技术标准和要求
	符合磋商文件要求

	其他
	符合磋商文件要求


3、 详细评审。磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评分标准，对各响应文件进行详细评审打分。磋商小组组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总。

	评审因素
	分数
	评审标准

	报价分
	投标报价
	30.00分
	所有通过评审的有效投标报价中的最低报价为评标基准价。投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。 

	技术响应
	技术参数响应
	30.00分
	投标产品对招标文件具体需求的响应程度能够满足招标文件技术要求的得30分，★项为必须满足项，如不满足视为无效投标；▲项技术要求如有负偏离每有一项扣2分；其他一般性技术要求每有一项负偏离扣1分。本项最高得30分，最低得0分。

 注：（1）★号部分为实质性响应要求，不接受负偏离。（2）投标人需提供技术响应偏差表，根据技术响应部分的指标项要求，列明所投产品详细技术特性，并说明偏离情况，所投产品参数不得虚假响应，一经发现，如已中标则取消中标资格。

	
	技术方案
	8.00分
	根据供应商所投产品总体技术方案、先进性、安全性、易用性、个性化定制灵活性、创新亮点或技术优势综合评价；方案设计覆盖本项目需求功能全面、科学、合理得6-8（含）分，基本覆盖本项目需求所列功能需求，较科学合理得3-6（含）分，覆盖度不够或功能不够科学完善得0-3（含）分；不提供不得分。

	企业经营业绩、信誉
	企业业绩
	15.00分
	投标人提供2019年1月1日以来（以合同签订日期为准）已实施完成的与本项目类似的业绩。

投标人每提供一个软件开发项目的合同业绩，得1分，最高得15分；以上业绩在投标文件中须提供合同原件复印件并加盖公章，提供每份建设合同（包括但不限于首页、合同金额页、盖章页等关键页）及对应的验收报告原件复印件并加盖公章作为证明材料。

	
	第三方信用报告
	2.00分
	信用得分=2*综合得分（即综合性信用评价报告分数）/100，以提供的经宿迁市信用报告服务行业协会审核备案的第三方信用服务机构出具的政府采购信用评价报告（类别：政府采购）为准。经备案的第三方信用服务机构请到信用宿迁网“宿迁市信用服务机构备案管理专栏”查询。（信用宿迁网http://cxsq.suqian.gov.cn）。注：提供复印件加盖公章，否则不得分。

	其他
	售后服务
	10.00分
	供应商在响应文件中提供针对本项目设计的售后服务方案，评标委员会依据售后服务方案中的服务标准、服务流程、服务方式、服务内容、响应时间等相关指标的反映情况，进行综合评审。 服务方案内容详实可行，响应时间及时，具有很强的针对性和可行性，完全能够满足采购需求中的要求，得7-10（含）分；服务方案内容比较详实可行，响应时间比较及时，具有比较强的针对性，能够基本满足采购需求中的要求，得 4-7（含）分；服务方案内容存在不足，响应时间较慢，能够基本满足采购需求中的要求，得0-4（含）分； 方案设计差或未提供的，不得分。 

	
	培训实施方案
	5.00分
	根据响应文件提供的实施方案和用户培训体系及培训方案打分。方案科学、合理、可行，内容完整详实，健全培训机制，且优于采购需求得3-5（含）分；方案比较科学、较合理，内容较完整详实，能够满足采购需求得2-3（含）分；方案一般，可实施性一般，基本满足采购需求得0-2（含）分；未提供不得分。


4、评标结果。磋商小组按照本办法规定推荐成交候选人，并形成评标报告。
第四部分  采购需求
一、项目概况：
1、项目名称：宿迁学院办事流程平台采购项目
2、项目编号：JYZX-ZB-JS-2022-00289 
3、预算金额:80万元

4、项目地点：采购人指定地点

5、服务期：合同签定后120日历天内完成项目建设，签订合同之日起30日历天内服务平台软件安装调试完毕,90日历天内完成本期所需流程开发并交付正常使用，地点：采购人指定地点。

6、质保期：3年

7、付款方式：合同签订后由丙方支付合同价款的10%作为预付款，工程竣工验收合格后由丙方支付至合同价款的90%，余款质保期满一次付清（无息）。债权不得转让或委托给第三方。

注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的 额度，采购人可不适用前述预付款规定。

二、技术要求

说明：

1. 用户需求书中打“★”号条款为实质性条款，投标人如有任何一条负偏离则导致投标无效。

2. 用户需求书中打“▲”号条款为重要技术参数，但不作为无效投标条款。

（一）、项目概述及采购内容

1.1项目概述及系统对接
本项目建成后将打破各部门、各系统间的壁垒，以先进的流程服务理念，将分散在各领域的流程有效的整合起来，在帮助各系统有效的实现流程贯通和数据整合的同时，形成一个真正有意义的校园一站式流程服务中心。
1. ★本项目实施会涉及较多第三方厂商对接事项，因此产生的费用均包含在本次招标报价中，请各投标单位在投标前进行相关确认，具体如下表：（提供承诺函格式自拟）
	序号
	信息系统名称
	厂商

	1
	校园安防管理系统
	海康威视

	2
	教务系统
	正方软件股份有限公司

	3
	学工系统
	金智教育

	4
	人事系统
	金智教育

	5
	办公自动化系统
	北京致远

	6
	图书管理系统
	汇文软件

	7
	移动校园APP
	腾讯（企业微信）

	8
	电子邮件系统
	腾讯（企业邮箱）

	9
	短信平台
	中国移动（云MRAS）

	10
	财务系统
	复旦天翼


1.2采购内容
	序号
	项目
	数量
	主要功能

	1
	网上办事大厅流程服务平台
	1套
	（1）办事大厅（含H5自适应移动端）
（2）流程开发：流程开发设计工具，流程引擎，表单引擎
（3）业务流程监控：平台整体运行情况监控分析汇总，平台审计日志查询，流程实例管理、干预功能，流程服务效率统计分析、业务数据管理和统计分析
（4）岗位权限管理：流程节点级岗位/角色分级授权、操作授权、查询授权管理

	2
	流程开发服务
	20条
	包括：需求调研、设计、开发、测试、上线发布、技术支持

	3
	云签名认证网关系统
	1套
	建设一套可以为整个学校各类信息系统提供服务的密码服务平台，并与业务应用进行结合，实现面向各类人员身份、各类电子凭据、各类网络操作行为，提供安全可信且兼顾使用便利性的密码服务支撑。含20个公章，15个签名章。

	4
	系统集成
	1项
	与学校现有平台进行集成，如门户平台、身份认证、统一数据平台及部分业务系统。


1.3已梳理流程列表
最终实施并交付的新建流程服务需满足20条，实施情况根据调研情况确定，实际实施内容可能存在变动。目前已确定流程有：
	序号
	流程名称
	服务对象
	功能要求

	1
	学籍异动申请
	学生
	对接图书财务系统，结果数据写入教务系统

	2
	学生成绩单
	学生
	加盖数字签章，学信网可验证

	3
	学生在读证明
	学生
	加盖数字签章

	4
	学生姓名变更申请
	学生
	结果数据写入教务系统

	5
	师范生信息收集
	学生
	分地区分类采集师范生信息，结果数据写入教务系统

	6
	学生证补办申请
	学生
	加盖数字签章

	7
	学生消息推送
	教职工
	实现按条件筛选后的学生图文、视频、文件消息的审核与推送

	8
	部门人员角色变更
	教职工
	结果数据汇总形成独立的数据并按要求开放视图

	9
	教职工车牌申请
	教职工
	结果数据写入安防管理系统，并按要求开放视图

	10
	访客管理
	校外人员
	访客信息采集审批，结果数据写入安防管理系统，并按要求开放视图



（二）、项目建设要求和技术需求：
2.1项目建设总体要求

	内容
	要求描述

	采购软件平台整体要求
	1.中标人必须严格按照国家网络信息安全等级保护制度要求和标准实施本项目，符合学校网络安全及系统等级保护二级及以上的相关技术规范和要求； 

	
	2.要求基础平台（系统）能够与学校现有或者未来使用的并能开放出接口的应用系统进行兼容、免费对接，实现数据共享。

	
	3. 平台（系统）必须完全免费开放所有接口，交付接口文档给学校，并提供全量业务数据和数据字典等。

	
	4.各平台（系统）均可在本次采购模块范围内的基础上根据学校实际需求进行二次开发。

	
	5.▲系统应具备安全性特质，能够对关键数据进行数据加密。（投标人应提供系统安全防护方案及安全性承诺函，格式自拟）

	
	6.中标人所提供的软件系统必须具有独立的知识产权，由产品软件版权产生的任何纠纷以及造成的各项损失，由中标人负责赔偿。

	
	7.平台（系统）正式上线使用后，定期进行更新和检查。

	
	8.所有平台应支持IPv4/Ipv6双协议栈、由SSL+HTTP协议构建的可进行加密传输、身份认证的https网络协议。

	
	9.提供的平台和系统均要求采用B/S结构，可运行于Unix、Linux、windows等高安全性操作系统，采用标准的纯 HTML 的方式进行交互，支持多种浏览器，包括但不限于 IE8 以上、Firefox、Chrome、Safari等。

	
	10.支持全功能的表单开发工具与处理引擎，可以可视化、零代码地开发任意类型的表单并实现高效率、高交互的处理。

	
	11.支持一体化的流程开发工具与处理引擎，实现与全功能表单的无缝融合、一体化开发与运行。需实现流程逻辑设计与程序代码开发高度分离，业务流程管理者与开发人员可以独立工作、高度融合。

	
	12.实现与全校各业务系统的标准化融合。通过高度易用的标准化接口体系，实现统一流程服务与各业务管理系统的无缝融合，以完备的接口体系实现业务流程功能的无限制扩展。

	
	13.要求所有平台核心组件及应用的所有运行时组件支持容器化部署。

	
	14.系统平台实现从源代码到交付件过程全自动部署，从交付件到部署环境的过程是可重现的，升级过程可以一键完成。

	
	15.所有组件符合微服务架构模式，并提供完善的API，且可以由OAuth等机制保障其开放性和安全性。

	
	16. ★用户数，并发在线数，建设流程数不设置上限。（提供承诺函格式自拟）


2.2办事大厅平台技术要求
	内容
	要求描述

	办事大厅平台
	面向用户的一站式网上办事大厅，是用户启动流程、接受服务、办理任务、审批任务的统一入口，所有的服务流程都通过流程服务中心面向用户。
1.服务大厅：用户能够以各种方式找到并启动权限内的服务。包括通过分类浏览、快速搜索、学校推荐、自主收藏等方式，快速找到所需要的办事流程服务。服务分类能按部门、业务主题进行横向和纵向的多级分类。
1.1待办任务：系统将根据流程的需要把当前需要用户办理／填写／审批的工作节点，以待办任务的方式列出。用户（包括员工及各种管理岗位、审批领导）不必了解当前任务来自后台哪个服务，只需要以统一的方式完成该任务展现出来的具体内容；
1.2▲办理中任务：用户（包括申请者、审核者）都可以在此功能模块中找到，并跟踪自己参与的流程的进展情况；提供真实案例截图。
1.3已办任务：用户可以找到所有自己曾经办理过的流程及其具体内容；
1.4▲抄送任务：根据实际业务需要将相关信息通过抄送或者传阅的方式，发送到相关用户的手中，从而达到信息传递的目的；提供真实案例截图。
1.5服务评价：系统可以让用户对所有自己发起的流程服务进行评价；
1.6▲支持统一的消息通知服务，能够在任意节点通过配置实现各种指定形式、指定内容的流程执行通知。可以对接邮件、短信、企业微信等常见通知渠道，并支持可扩展的额外通知渠道的适配。提供真实案例截图。

	移动应用支持
	1.提供基于HTML的办事大厅移动网页版：兼容Android／iOS操作系统的主流移动浏览器。
2.▲完成校方企业微信部署：办事大厅实现与微信应用平台的对接，用户可以用微信企业号做为办事大厅的移动访问方式，访问办事大厅的各项功能。提供真实案例截图。
3.支持小程序、移动端H5、PC Web端等常用终端形态的移动应用开发，支持发布小程序端应用，供业务面向的终端用户使用。
4.需提供移动端应用可视化编辑器，支持通过拖拉拽组件以及可视化配置的方式完成页面设计布局、数据模型及连接器设计和角色权限定义等操作，支持对应用的可视化构建，生成H5、Web、小程序的应用；
5. 支持移动端应用页面的在线实时调试。通过可视化编辑器修改页面结构后，能实时预览应用呈现的效果。提供效果截图。
6. 需支持微信原生能力的可视化调用（如获取用户授权信息），具备流畅的交互性能体验；需支持小程序的开发、调试、预览并能一键发布到小程序平台；提供效果截图。
7.移动端应用开发与部署需满足云原生、微服务、分布式、多租户、弹性伸缩的架构扩展能力。


2.3流程开发平台技术要求
	子系统（模块）
	功能描述

	流程开发平台
	1.表单设计能力
提供全功能的图形化表单设计，可根据业务需求自定义任意样式的表单。用户填写表单时，通用信息可自动填报，避免师生的大量重复填报问题。
1.1支持可视化建模，提供拖拽式、所见即所得的图形化表单设计能力，如可通过文件（包括word、excel等常见日常办公格式）导入模式导入表单格式，提供种类繁多的模板库满足快速制表需求。
1.2支持丰富的表单内置控件，以及丰富的表单数据验证、操作方式，支持快速配置各种表达式，支持表单字段间的自动关联，支持可配置的代码级联，支持条件样式。
1.3表单内置支持非结构化附件的上传、下载、通过浏览器无插件式图片预览，无需程序开发。
1.4表单内置支持重复表、重复节等动态、二维表格功能的可视化定义，无需程序开发。表单内置支持二维表数据行及重复节在用户填表时动态增、删及调整次序，无需程序开发。
1.5内置支持电子印章控件功能，以便学校网上办事大厅无缝对接电子签章。
1.6易于打印：表单设计器所形成的表单能以“所见即所得”的方式，无需调整、无需程序接入直接生成打印结果，满足日常办公打印需求。
1.7内置支持流程表单版本管理。
1.8内置支持基于表单数据自动创建关系型数据模型，并实现无需程序开发、可配置的自动数据持久化；支持多种数据来源：支持Oracle ,SQL Server ,MySQL等常见的关系型数据库。
1.9字段级表单权限控制
1.9.1基于用户、角色、组织结构分配用户入口访问、填报的权限。
1.9.2支持根据不同流程活动配置表单内部字段显示、编辑的权限（即设置各个流程节点可编辑的字段，针对不同流程节点配置每一个表单字段的增删改查权限）；
1.10表单渲染：将可视化的表单定义自动转换为可在浏览器中执行的web页面。需兼容大部分主流浏览器，至少包括IE／Firefox／Chrome／Safari及其相应的移动版本等，无需第三方浏览器插件支持。
1.11支持丰富的表单内置控件，以及丰富的表单数据验证、操作方式，支持快速配置各种表达式，支持表单字段间的自动关联，支持可配置的代码级联，支持条件样式。表单内置支持非结构化附件的上传、下载、图片预览，无需程序开发。具体包括：
支持无需浏览器插件的富文本编辑控件、支持无需浏览器插件的Office文档在线预览与编辑、支持地理位置及导航控件、支持表单控件上进行批注的功能、支持可以自定义开发的个性化控件。
1.11.1动态并行要求：在同一个流程不同选项下动态支持不同表单，包含重复节。
1.11.2比较功能：流程结项以后，曾经办理过本环节，可以点击按钮来加亮显示和之前内容的不同之处，或通过点击立即比较，显示有变更的内容，并且可显示有变更内容的原值。

	
	2、可视化流程设计
2.1流程开发平台提供全可视化的流程集成开发环境，并拥有大量成熟实用的案例模板。无需编码即可实现绝大部分的应用开发，开发人员无需掌握复杂编程语言，简单培训即可掌握开发工作，极大的降低软件开发的复杂度和软件开发速度。
2.2流程开发平台可支持多语言的Web应用开发者，即无需为不同语系的最终用户设计任何额外的Web应用即可实现多语言的支持。
2.3流程开发平台对于工作流管理需具备以下功能：
2.3.1▲支持多种流程模式能够对工作流提供良好支持，多种办理方式：包括人工节点、自动节点、条件节点、子流程、并行与归并等各种流程要素；支持包括支持单一签核、多人顺序、多人并行、多人抢占、多人任意、指定执行、会签、传阅等常用模式；支持撤回、评价、催办、通知、过期、中止等常用操作；以及上述功能的各种组合。提供真实案例截图。
2.3.2流程开发与表单设计无缝集成，支持基于表单数据直接配置流程的岗位、权限以及执行路径
2.3.3支持多视图架构，不同的流程节点上可以配置不同的表单视图
2.3.4对移动终端表单、多语言表单提供完善支持，在无需程序开发的情况下实现多种终端适配和多种语言适配。
2.3.5支持混合流程：业务流程引擎完全支持人工参与流程和自动处理流程。
2.3.6支持流程执行状态的可视化流程图显示。
2.3.7▲支持根据流程图及当前执行状态动态生成易于用户理解的流程办理进度条及后续执行路径。进度条的生成是自动的，无需另行开发程序。提供真实案例进度条功能截图。
2.3.8支持在任意流程节点配置自动的表单数据建模与表单数据持久化，无需程序开发
2.3.9支持流程任意节点通过配置实现打印模板、WORD模板、预览模板，无需程序开发。
2.3.10可视化过程监控，跟踪活动状态，发现流程错误时可人工干预。
2.3.11内置多级权限体系：平台提供完善的组织架构管理，支持多维权限模型。支持任意级别的组织架构管理，支持基于角色／岗位的权限体系RBAC，支持分级授权管理，支持权限体系与学校统一身份体系的无缝对接，支持权限体系与流程表单数据的无缝对接。
2.3.12支持可动态执行的工作流及数据操作脚本：无需编译就能够通过动态脚本在工作流中直接处理表单数据。
2.3.13内置支持业务流程的版本管理。
2.3.14支持审批人的表单数据批注，对于表单填写字段，审批人可在退回时，对该字段添加批注功能。可视化配置的关键步骤的审批日志是否可见，可支持节点级的审批日志是否公开或隐藏及某些人可见。

	
	3.非结构化附件存储和管理
3.1平台内置支持表单中非结构化的附件文件的上传、存储、下载、图片预览等功能，流程开发人员无需开发额外程序。
3.2附件的存储可对接用户提供的各种存储设备，流程开发人员无需关心。
3.3非结构化附件的管理提供完整的API接口，以便于第三方系统访问。

	
	4.打印与导出服务
4.1平台内置支持无需程序开发的的流程表单打印和导出功能。内置支持基于MS Word模板的打印和导出功能：流程开发人员在任意节点配置不同的个性化打印和导出模板，无需程序开发，平台根据模板自动实现数据填充、打印结果渲染及导出结果的下载。
4.2打印与导出服务支持开放API，可以被外部应用通过API实现快捷的打印与导出服务。

	
	5.消息通知服务
5.1平台内置统一的消息通知服务，能够在任意节点通过配置实现各种指定形式、指定内容的流程执行通知。
5.2统一的消息通知服务可以对接邮件、短信、企业微信等常见通知渠道，并支持可扩展的额外通知渠道的适配。
5.3消息通知服务支持开放API，可以被外部应用使用。
5.4▲支持标准化、可扩展、可配置的通知渠道。平台支持标准、可扩展的发送渠道API，包括但不限于邮件、短信、企业微信。对于满足API标准的通知渠道，可在流程图节点上进行可视化配置。提供真实案例截图。
5.5可视化配置的待办通知时机。可在流程节点级，可视化配置灵活的发送时间。至少支持即时发送、指定延时时间发送、重复发送配置。
5.6可视化自定义配置的发送内容可在流程节点级，配置待办及办理通知的发送内容及模版。模版可根据审批表单内关键信息进行适配。
5.7可视化配置的办理通知对象。
可根据业务场景，灵活指定办理通知的发送对象。至少包括已参与流程审批的人员、表单内出现的人员、需要特殊配置的通知人员。
5.8可视化配置的办理通知步骤。可根据审批人的流程节点执行动作不同，发送不同的通知策略。

	
	6.系统的开放性
6.1流程平台以校内部署的方式运行于学校信息环境，基于平台的流程开发中所需要的程序开发不必依赖任何特定的程序开发语言和程序开发工具。平台具备完全的开放性；
6.2支持完全无需程序开发的流程开发场景与运行模式； 

6.3能支持包括Java、.Net、PHP、Python、Ruby的多种语言进行全功能的流程开发；
6.4至少对Java、.Net等主流开发环境提供完备的SDK支持。可以扩展更多的语言SDK支持； 

6.5支持与统一身份认证授权及访问控制平台紧密集成而实现用户在业务流程中的身份、角色和权限匹配；
6.6系统可为相关应用系统提供共享数据访问服务，为第三方软件及二次开发提供服务接口，服务接口符合RESTful和Oauth开放标准；
6.7支持多浏览器访问，例如IE 8.0、IE 11、Firefox、Chrome、safari等及其移动版本。

	
	7.开放API要求
7.1支持基于CAS、COAP、OAuth协议的单点登陆，用户通过统一身份认证平台可以直接访问系统，无需二次登录，同时实现用户在业务流程中的身份、角色和权限的匹配。
7.2系统可为相关应用系统提供共享数据访问服务，为第三方软件及二次开发提供服务接口。
7.3▲流程服务平台提供完备的API接口体系，可实现与学校其他系统的对接，并将平台各个层面的功能开放给学校的其他平台与系统，接口体系需实现的功能包括 ：
流程引擎的读取与控制接口、表单数据的读取与控制接口、非结构化附件的读取与控制接口、打印与导出接口、通知消息接口。提供真实案例截图。
7.4平台的接口体系需经过长期的测试及案例验证，支持分布式负载均衡，支持百万级日均PV的访问量。

	
	8.内置支持线上线下融合的服务
8.1 充分考虑校园线上服务大厅与线下服务大厅的无缝融合，灵活支持校务流程中的预约、材料受理、递送、材料／物品的配送与提取、自助服务等等各种O2O业务场景。
8.2提供完整的线上线下融合电子校务020解决方案与实践经验。
8.3支持与线下服务设备无缝对接，提供线上流程与线下服务设备已对接的流程效果展示。


2.4业务流程监控技术要求
	子系统（模块）
	功能描述

	业务流程监控
	1.关键指标
1.1▲展示服务分类种数，服务事项种数，服务总次数/运行中的服务数，参与人数/服务人数，办理总次数。提供真实案例截图。
1.2▲能够展示分领域的服务人次,提供服务事项图：展示分领域的服务人次和分领域的服务人次图。提供真实案例截图。

	
	2.运营监控
2.1运营监控平台为了让管理者可以实时监控平台运行状况。在运行的过程中会产生一些日志，可以在“运营监控”中查看到对工作流以及本系统“查询与干预”中挂起、终止、补偿、删除等的对应操作记录。
2.2主要展示操作用户、等级、流水号、操作分类、日志内容以及日志产生时间等内容。

	
	3.查询与干预
▲可以人为干预流程实例的运行状态以及设置流程实例某步骤上可办理的人等。根据登陆用户的用户权限展示该用户可管理的流程，并根据筛选条件展示该用户可管理的流程实例。然后对其进行干预，如：设置优先级高（低）、挂起（恢复）、终止、补偿、删除等。提供真实案例截图。

	
	4.服务效率分析
4.1服务事项使用排名：展示服务次数、办理次数、评价分数前十的服务事项。
4.2环节办理详细分析：展示已选服务事项各个环节的办理详细情况、
4.3办理人办理工作效率分析：展示已选服务事项特定环节办理人的办理时效分析等。

	
	5.业务数据管理
5.1提供统一的数据管理中心，实现对服务流程产生的数据的统一管理功能；
5.2支持服务流程产生数据的自动持久化，从表单数据转换为基于关系数据库模型的业务数据。相关转换通过对平台的配置即可完成无需编码，平台能够提供自动的机制保障流程数据与业务数据之间一致性；
5.3提供数据管理功能的可视化构建工具，可以通过无须程序代码的可配置构建数据管理模块，实现面向职能部门的业务数据管理功能界面的定制能力。
5.4可视化构建工具需支持按菜单、页面、数据等实体的可视化创建，并通过配置授权到最终用户、角色、部门或岗位平台。
5.5数据管理页面无需编写程序实现，通过可视化构建工具生成标准的数据管理页面定义文件，描述完整的数据管理页面功能，实现无代码的数据管理页面构建，提高整体系统的可扩展性和灵活性。
5.6支持业务管理功能页面间可配置的跳转、传参数、参数传递支持变量、支持逻辑和算术表达式。
5.7支持以拓扑图的方式展示功能页面之间的关联逻辑。
5.8支持数据管理页面以表格或表单的方式对数据进行新增、查看、修改、删除、导出等操作功能和联动。
5.9支持数据管理界面渲染引擎，将标准化的数据管理页面定义文件渲染为可执行的数据管理页面。


2.5岗位权限管理功能
	子系统（模块）
	功能描述

	岗位权限管理
	1.基于RBAC模型实现完成的权限管理，包括岗位/角色管理、部门管理、岗位与部门的二维结构、基于岗位/角色的授权管理等等。提供为用户指派岗位、为岗位分配用户、分级授权、部门查询等权限相关功能。

	
	2.支持为用户指派岗位模块，可通过工号为用户开放不同的岗位权限，便于管理员查询用户的岗位信息。

	
	3.支持为岗位分配用户模块，可为某一岗位添加多名用户，便于管理查询岗位下的人员信息。

	
	4.▲分级授权模块，可为不同岗位下的人员设定不同的管理权限，包含查询、授权及分级授权三种权限。其中，查询权限可控制此岗位下人员，对流程只可查看无法进行后台操作；授权权限可控制此岗位下人员，拥有对其他人员授权的权限；分级授权是指此岗位下人员可为其他人员授权可授权权限。此外，在此模块可查询使用此岗位的流程名称。提供真实案例截图。

	
	5.部门查询模块，用于查看当前平台中的已有部门数据。


2.6流程建设的要求
	内容
	要求描述

	在线业务流程建设
	1.业务调研
根据业务单位现有业务办理的基础材料(办理人需填写的表格文件，业务办理的流程说明文件，参与业务审核的部门人员信息等等)进行流程梳理，形成以下文件：
1.1业务流程表单：根据业务办理需要，审核节点的需要形成若干表单文件，并供业务部门逐一确认表单内容；
1.2在流程平台中绘制流程图：根据业务办理的流程说明，形成可视化的流程图，表达基本的流转逻辑以供业务部门确认及修改。

	
	2.流程基础开发
根据业务调研的结果，完成流程的基础开发，能够快速实现可运行的原型，以达到业务部门所见即所得的流程演示效果，在此基础上做进一步需求确认。

	
	3.流程修改及完善
根据业务部门的修改意见不断完善流程，提供快速迭代的流程修改和优化服务，包括表单修改及流程节点调整，流程逻辑修改。

	
	4.业务数据的管理与对接
根据业务流程的实际需要，对业务流程产生的数据实现自动、完整的数据建模和数据持久化保存，对流程产生的业务数据的实现基于主题的数据管理功能，并根据需要实现与现有其他业务系统的数据对接。

	
	5.流程上线准备
完成流程审核节点的岗位配置，流程上线前的试运行工作，相关人员的使用培训等

	
	6.流程上线的协调服务工作
流程上线后，协助完成数据维护，人员信息服务，流程外部干预等工作。

	
	7.流程在维护期内的持续维护
流程经上线后的局部修改，流程根据政策变化做的局部调整等工作。

	
	8.工作流版本控制
▲工作流程均支持版本管理，可以边运行边升级，新旧版本可以同时运行，支持新旧版本数据无错误升级。提供真实案例同一项服务流程多版本控制管理效果截图。


2.7电子签章建设的要求
云签名认证网关系统由云签名平台、前置服务系统、手机端APP/SDK三元架构，其中云签名平台连接第三方CA系统，前置服务系统部署在学校DMZ区，手机端APP/SDK部署在用户手机中。
	内容
	要求描述

	云签名平台
	1.采用第三方电子认证机构颁发X509 v3的数字证书，证书服务机构需要取得工信部的《电子认证服务许可证》及国家密码管理局的《电子认证使用密码许可证》；
2.证书算法支持RSA1024、RSA2048、SM2等；
3.能够为一个用户签发可用于不同业务应用、不同用途的证书；
4.支持证书有效性验证，包括完整的证书链以及证书有效期；
5.提供基于手机的强身份认证，身份认证方式采用数字证书；
6.支持通过手机扫描二维码登陆认证
7.支持对应用数据或文件提供数字签名和数字签名验证功能；
8.支持手机终端扫描二维码模式进行数字签名；
9.可识别签名标记，支持在签署文档中显示，签名标记支持用户手写笔迹；
10.支持签署文档时，业务文档信息不泄露给云认证签名服务系统；
11.数字签名操作支持业务端、用户端、云认证签名服务系统共同作用完成，且需要用户确认；
12.提供密钥管理云服务，支持密钥由移动终端和云认证服务协商产生；
13.提供密钥生成、存储、销毁、归档、统计产销等功能；
14.提供手机端应用接口和云服务接口，支持业务系统手机终端应用和业务服务使用云签名服务；
15.提供手机端注册接口和相应的云服务，支持手机终端和云认证签名服务协商产生
16.用于身份认证的密钥，并申请相应的数字证书；
17.提供基于手机端进行数字签名的接口和相应的云服务；
18.提供通过验证数字签名进行身份认证的接口和云服务；
19.提供用户注册功能，支持短信通知激活方式；
20.支持用户更换手机终端找回原有账号；
21.支持在多个手机设备上使用同一个云认证身份；
22.支持对接入业务应用的加载、删除、证书配置等；
23.支持百万用户级用户应用，认证签名效率不低于100次/秒；
24.云签名服务运营应从物理环境、网络安全、人员管理等方面综合考虑系统运营管理的安全性；
25.能够有效防止证书被盗用、暴力猜测PIN口令；支持用户密钥分割，分别在手机和云端加密保存，在用户未参与情况下，云认证签名服务无法单独操作密钥。

	前置服务系统
	1.支持用户通过云签名认证网关注册，并为用户申请签发数字证书；
2.为应用提供认证服务接口，提供基于数字证书的身份认证方式；
3.提供数据签名服务接口，把业务系统签名请求安全提交到云签名服务端与用户手机完成协同签名；
4.可验证PKCS1/PKCS7标准格式的电子签名，基于标准PKI验证过程，包括签名验证、证书有效性验证等；
5.提供用户注册服务接口、登录认证服务接口、数据和文档签名接口，提供业务系统通过JAVA SDK接口集成。

	手机端APP/SDK


	1.支持主流的手机终端设备android 4.4以上，IOS 8以上；
2.支持用户在线完成注册和服务激活功能；
3.支持用户使用手机APP完成基于实名证书的身份认证功能，包含APP登录认证与扫描二维码登录认证；
4.支持用户使用手机APP完成基于实名证书电子签名，包含APP对数据的电子签名以及与扫描二维码方式的电子签名。；
5.▲支持用户通过APP定制自己独特的手写笔迹，用于电子签章（提供真实案例截图）；
6.用户基于同一实名身份，可以使用多台客户端设备进行认证签名，APP提供管理功能，用户可删除多余的设备；
7.能够有效防止证书被盗用、暴力猜测PIN口令；采取密钥分割方式，分别在手机和云端加密保存，每次的认证及电子签名需要 用户、手机客户端、业务系统、云签名服务共同参与完成；
8.客户端支持用户使用签名口令方式、指纹验证方式进行用户认证。

	云签章服务
	1.提供印章制作、印章授权、印章的停用、废除等功能；
2.支持用户通过云签名认证网关注册，并为单位申请签发云签章，实现校内业务系统电子签章应用；
3.密码运算服务：支持SM1、SM2、SM3、SM4等国产算法，RSA等国际算法的运算；
4.密钥安全性：支持用户密钥分割，分别在手机和云服务平台加密保存，在用户未参与情况下，云服务平台无法单独操作密钥；
5.在协同签名的过程中，分别在移动终端和云服务平台进行，移动终端和云服务平台均不能有完整密钥出现；

	云签名服务
	1.签发数字证书前应对用户进行有效身份鉴证，确保网络身份与真实身份一致，鉴证强度应不低于用户姓名、身份证号信息对比鉴证；
2.密码运算服务：支持SM1、SM2、SM3、SM4等国产算法，RSA等国际算法的运算；
3.身份认证服务：提供通过验证数字签名进行身份认证的服务；
4.证书验证服务：支持数字证书有效性验证，包括完整的证书链以及证书有效期；
5.密钥管理服务：支持密钥由移动终端和云服务平台协商产生，各产生一半，且分别安全存储，永不合体。（提供产品知识产权证明，加盖原厂公章）；
6.提供密钥生成、存储、销毁、归档、统计产销等功能；
7.用户管理服务：提供用户注册功能，支持短信通知激活方式；
8.支持个人用户和企业用户等多种用户身份；
9.账户管理服务：提供注册云服务账户功能，支持批量、单个用户注册，注册后为用户生成唯一标识码；
10.提供账户状态管理功能，包括：冻结、解冻、注销、更换手机号等操作。

	签章集成
	★完成学校现用教务管理系统、办公自动化系统与云签名认证网关系统集成，实现数据对接以及可信电子凭证最终版确认、重要文件可信化处理等应用。（提供承诺函格式自拟）
★基于高校场景的特殊性，本次采购的签章系统必须实现与学信网平台对接。（提供承诺函格式自拟）


2.8系统集成
	子系统（模块）
	功能描述

	系统集成
	1.应用系统服务集成
实现学校第三方业务系统的访问权限、服务介绍、流程服务入口、待办通知、服务评价等功能集成，业务系统调用办事大厅的统一接口。为第三方业务服务集成提供统一的表单规格要求和相关接入规范。

	
	2.平台集成
本项目所建设的系统/平台需与学校统一身份认证、数据中心、门户平台、统一通信平台等基础平台实现对接，配合双方均以标准接口的方式配合对接。
平台支持与企业微信、微信等主流移动端APP集成。

	
	3.消息集成
业务系统中的待办任务集成至学校信息门户重要提醒或学校统一任务中心，点击链接可跳转至任务办理页面。
通过学校统一通信平台，支持将待办消息以微信、短信、邮件等方式发送给对应用户。


（三）、实施要求
	实施人员
	1.项目团队组成要求
项目团队人员配置科学合理、分工明确，并按项目各阶段的实施进度情况配足团队人员，确保项目保质保量的完成建设。
2.项目组团队需保持稳定
投标人应承诺项目经理必须专职承担本项目工作，未经建设单位许可不得更换。投标人应提出具体管理措施，以确保该承诺得到落实。在项目实施过程中，投标人须按照建设单位的要求更换建设单位认为不合适的人员。
3.项目经理和技术负责人的要求
投标人应明确项目经理和技术负责人在本项目中的岗位职责，并明确项目经理和技术负责人调动相关资源的权力，以确保工程顺利实施。
根据项目工作建设工作的业务性质，投标人应分别配备经验丰富的项目经理、技术负责人承担本项目工作。
4.项目团队驻场人数要求
中标人在项目实施中应具备高素质的建设开发团队且由项目经理带队并另派不少于1名人员驻场实施至项目验收。
在建设期内，项目管理负责人应在接到学校通知4小时内到达学校现场处理问题或交流情况。

	项目实施总体进度要求
	合同签定后120日历天内完成项目建设。投标人应根据实际流程开发补充协议中交付时间要求，制定项目进度计划及资源保障计划，并按计划实施。

	项目验收要求
	在本项目的开发过程中和交付使用后，各个阶段都会有各种成果和文档资料。这些成果和文档资料对所开发系统的维护和持续发展起着非常重大的作用。因此，要求将全面、规范的成果和文档资料交付给用户方，而且要提供明确的交付清单。同时，成果和文档资料必须符合软件工程的相关要求。要交付的成果和文档资料主要包括但不限于以下部分：
（1）执行代码和源代码：保证系统正常运行的所有执行代码，以及项目开发过程中为用户方定制功能的源代码（中标公司或第三方已有产品的源代码除外）。
（2）技术文档：包括项目开发中的各种技术文档，如，开发环境配置说明、需求分析说明、系统设计说明、用户手册、系统维护说明、系统培训资料以及有关系统接口的技术说明等等。
（3）管理文档：包括项目开发中的一些工作文档，如，计划、报告、讨论纲要、会议记录等。
（4）提供流程实施过程中过程记录，如文档管理、版本管理、变更记录等。
（5）交付的所有成果应包括成果的电子化版本。

	项目培训要求
	培训是平台建设的一个重要组成部分。在项目的不同阶段要求提供相关的培训课程，面向系统开发和管理员、各级领导、各类用户等不同群体提供系统化、定制化和有针对性的培训。
（1）培训内容应针对系统管理人员和各类用户分别进行。通过培训应使各类用户能独立进行相应应用与管理、故障处理、日常维护等工作，确保系统能正常安全运行。
（2）投标单位应在投标文件中提出培训计划，计划包括培训项目、人数、地点等详细内容。
（3）培训人员必须是投标单位的正式雇员或专业的授权培训机构雇员。如果使用第三方培训机构，投标单位应在投标文件中提供培训机构的名称，且能根据情况调整，并提供与第三方培训机构合作的相关资料。

	售后服务要求
	投标人应承诺保证该项目按时正式稳定地运行，并承诺提供免费服务时间。
投标方需提供系统验收后至少三年的免费维护服务。
投标人应承诺根据对学校相关业务运作的规律来有计划地制定服务保障体系。
该项目一旦运行起来，就占有很重要的地位，稍有差错就会引起各方面的反映和损失，所以系统的售后维护服务和技术支持工作也应有足够保障。投标方作为具有丰富一站式服务大厅开发经验的软件开发企业，应针对客户的不同需求，制定不同的运行保障方案，建立完善的本地售后服务体系，向对学校提供充分考虑使用者利益的技术支持及售后服务模式。
除了上述的有关承诺之外，投标人关于服务保障体系的描述应具体包括如下内容：
（1）运行保障机构
主要描述公司对于对本项目的运行保障能力描述。
（2）质保期限及其期内运行服务内容
售后维护服务，定期走访或实行远程维护：定期维护的时间区间、周期和详细规划，规划包括：方式、人员和详细的维护内容。
重大事项的及时响应：系统出现故障或意外情况导致系统不能正常运行时，投标人响应的情况描述，针对不同响应级别的即时响应包括：人员、时间和内容等。至少满足以下要求：
系统出现故障时，成交供应商须提供7×24小时服务响应，维护工程师应在接到报障后迅速做出响应，初步分析故障问题，考虑时间关系，可优先远程或电话指导处理，在远程无法解决的情况下，2小时内到达现场处理应用系统故障，及时做出故障原因报告，并提出有效措施加以解决。
服务请求的方式：在我方需要提供服务（包括即时的和非即时的）时，能够与投标人联系沟通的方式描述，应包括：服务热线电话和联系人、联系单位信息、信函/传真、电子邮件、服务网站。
服务请求的流程：投标人对用户的支持或维护请求处理流程的流程图和详细描述。
（3）质保期后运行服务内容
售后维护服务，定期走访或实行远程维护：收费服务的时间区间、周期、费用和详细规划，规划包括：方式、人员和详细的维护内容。
重大事项的即时响应：所需费用由双方协商。
（4）运行服务的档案
运行服务的详细记载，可以用于分析总结。
（5）用户投诉
投标人是否设有用户投诉受理电话，对用户的意见做出反应。
如果有用户投诉受理电话，请描述以下内容：电话号码（或传真）、投诉中心负责人和受理答复时间。
提供售后服务承诺书。承诺书包括售后服务期限、服务人员保证、本地化服务、响应时间、紧急预案、适应性维护承诺等内容。

	服务期及地点
	服务期：合同签定后120日历天内完成项目建设，签订合同之日起30日历天内服务平台软件安装调试完毕,90日历天内完成本期所需流程开发并交付正常使用，地点：采购人指定地点。 

	其他要求
	1.采购人为项目实施厂家驻场人员提供工作场所，驻场人员的一切费用由项目实施厂家承担。
2.由采购人和项目实施厂家合作开发的新系统，知识产权由双方共同拥有。
3.项目实施厂家须以招标技术要求为基础和框架，与校方进行各系统的需求沟通，按校方需求进行二次开发。招标技术要求范围外的需求，校方和中标人协商解决方案。


特别说明：
1. 本次招标报价为总报价，包含涉及的所有费用。请各投标单位特别注意数据对接相关内容。

2. 中标方应于合同签定后120日历天内完成项目建设，签订合同之日30日历天内服务平台软件安装调试完毕,90日历天内完成本期所需流程开发并交付正常使用。如未能完成相关产品安装调试、开发并验收交付正常使用的，逾期期间，每日须按本合同价款的0.5%向我校支付违约金。累计超过10日则本合同自动解除，同时我校保留向中标方继续追偿的权利。

第五部分  合同格式及条款（草案）

宿迁学院办事流程平台采购项目

合同编号：


采

购

合

同

第一部分  专用条款
采购单位（全称）：宿迁学院                   （简称甲方）

中标供应商（全称）：                         （简称乙方）

款项支付单位（全称）：中国建设银行股份有限公司宿迁分行                       （简称丙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就采购编号为                      项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、乙方向甲方提供总价值为             元的标的物及服务。
主要标的物清单（详细列明）

	序号
	货物名称.品牌.规格.型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计：人民币金额（大写）：   佰  拾    万    仟   佰   拾    元整（￥：   ）


二、交货时间、地点

工期: 合同签定后120日历天内完成项目建设，签订合同之日起30日历天内服务平台软件安装调试完毕,90日历天内完成本期所需流程开发并交付正常使用，地点：采购人指定地点。地点：采购人指定地点。

三、质量技术标准

乙方提供的服务和产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。

四、实施方式及费用

由乙方视情况自定实施方式，费用自负。

五、验收

（一）在货物进场并送至采购人指定地点后     日内，甲方根据技术要求组织验收，验收内容包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格，所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。
（二）采购单位组建验收小组，验收小组由单位纪检人员、技术人员等三人以上组成，100 万元（含）以上项目，由采购单位组织验收，从政府采购评审专家库中随机抽取专业评委组成验收小组。从政府采购评审库中抽取专业评委参与验收的，评委费（300-500 元/人.次）由乙方支付。
（三）甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应向乙方提出书面意见，不签发验收单，并同时将该书面意见提交至财政监管部门。乙方在接到甲方书面意见后，应在1天内予以处理。

六、付款方式
合同签订后由丙方支付合同价款的10%作为预付款，工程竣工验收合格后由丙方支付至合同价款的90%，余款质保期满一次付清（无息）。债权不得转让或委托给第三方。

七、售后服务

（一）验收通过之日起免费质保   年。质保期内，成交供应商须提供7×24小时服务响应，维护工程师应在接到报障后迅速做出响应，初步分析故障问题，考虑时间关系，可优先远程或电话指导处理，在远程无法解决的情况下，2小时内到达现场处理应用系统故障，及时做出故障原因报告，并提出有效措施加以解决，24小时内修复，甲方不再另行支付费用。超过24小时，甲方安排第三方维修，维修费用从余款中扣除。

八、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

九、违约条款

（一）乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付一天，按合同总价款的5‰支付违约金; 延期超过10日，甲方有权强制解除合同。               
（二）乙方所供产品品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的，由其负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。 

（三）非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

（四）本项目不得转让分包，如有发生，无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责。

（五）甲方未按约定期限付款的，除向乙方支付货款外，须按中国人民银行有关规定向乙方支付滞纳金。

十、知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。
十一、合同生效及审核

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出招标文件和投标文件的实质性内容。

十二、合同的组成部分

本合同条款、中标通知书、招标文件、投标文件及投标人在开标时的书面承诺等构成合同的组成部分。 

十三、合同份数

本合同一式壹拾贰份，以中文书写，甲方执陆份，乙方执贰份，丙方执肆份。

十四、本合同一切未尽事宜，按民法典有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

第二部分  通用条款

十五、词语涵义

（一）合同：甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（二）合同价：根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给卖方的价格。

（三）货物：乙方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（四）服务：根据合同规定甲方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。

（五）甲方：采购单位，即                  。

（六）乙方：提供货物和服务的公司或实体，即                  。

（七）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。
十六、技术规格

乙方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。

十七、专利权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任。

十八、包装要求

（一）除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

（二）每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

十九、装运条件

根据采购人指定地点，乙方负责安排运输，并承担运费。

二十、付款

（一）本合同以人民币付款。

（二）乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，按合同规定审核后付款：1、发票；2、制造厂家出具的质量检验证书等；3、装箱单；4、验收合格证书；5、买方加盖公章证明货物交付使用合格的验收合格报告。

二十一、伴随服务

乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务，主要包括：

（一）货物的现场安装；

（二）提供货物组装和维修所需的工具；

（三）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（四）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对使用方人员进行培训。

二十二、质量保证

（一）乙方所提供的产品必须符合最新的国家标准和行业标准。

（二）乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能。货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，乙方应负责并承担相应费用。

二十三、检验

（一）在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。

（二）甲方在乙方交货后及时组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收表，加盖公章后报市政府采购中心；如果货物的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），甲方应报请法定检验机构进行检查，有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。

二十四、索赔

（一）甲方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向乙方提出索赔。根据合同规定的检验期和质量保证期内，如乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1、乙方同意退货，按合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2、根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭损失的数额，乙方须降低货物的价格。

3、用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换和或修补有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时应按合同规定对更换和修补件，相应延长质量保证期。

（二）在甲方发出索赔通知后20天内，如乙方未作答复，上述索赔应视为已被接受，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜。

二十五、误期赔偿

除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法（中标方应于合同签定后120日历天内完成项目建设，签订合同之日30日历天内服务平台软件安装调试完毕,90日历天内完成本期所需流程开发并交付正常使用。如未能完成相关产品交付、安装部署、验收交付的，逾期期间，每日须按本合同价款的0.5%向我校支付违约金。累计超过10日则本合同自动解除，同时我校保留向中标方继续追偿的权利）。

二十六、不可抗力

在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

二十七、税费

中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。

二十八、履约保证金

无

二十九、合同争议

甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国民法典”规定提交调解和仲裁。   

三十、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方： 宿迁学院      （盖章）          乙方：             （盖章） 

地址：                                 地址：                       

法定（授权）代表人：                   法定（授权）代表人：          
联系人：                               联系人：              
联系电话：                             联系电话：                 

2022年   月    日                      2022年   月    日

丙方：中国建设银行股份有限公司宿迁分行（盖章）

地址：                     

法定（授权）代表人：            
联系人：               

联系电话：              
2022年   月    日

第六部分  响应文件格式
封面
            （项目名称）           

响 应 文 件

                  供应商：        （盖章）

法定代表人：        （签字或盖章）

年    月    日
目录
一、响应声明及承诺函
二、法定代表人授权委托书
三、供应商基本信息
四、报价一览表
五、明细报价表
六、中小企业或残疾人福利性单位声明函
七、技术响应偏离表
八、项目技术方案

九、项目培训实施方案
十、售后服务方案

十一、项目组人员
十二、供应商承担类似项目业绩一览表

十三、磋商所需的其他资料


一、响应声明及承诺函
响应声明及承诺函

（采购单位名称）：
根据已收到的项目编号为        的         项目的竞争性磋商文件，我单位在参加本项目竞争性磋商活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；
二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目磋商时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按磋商文件要求提交响应文件，响应磋商文件规定的响应有效期；
四、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。
供应商名称：           （盖章）

法定代表人（负责人）：          （签字或盖章）

日期：    年    月   日
二、法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

      （单位名称）法定代表人     （姓名），法定代表人身份证号：         ，授权我单位    （职务或职称）      （姓名），身份证号：      ，为我单位本次授权代理人，全权处理此次        （项目名称）竞争性磋商活动的一切事宜。
特此授权。

单位名称：              （盖章）

法定代表人：            （签字或盖章）

授权代理人：              （签字或盖章）

     年      月      日

三、供应商基本信息

供应商基本情况表

	供应商名称
	

	法定代表人
	
	注册地区
	

	地址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	
	单位性质
	

	注册号或社会信用代码
	
	注册资本（万元）
	

	供应商类别
	

	开户银行
	
	账号
	

	联系人
	
	联系电话
	

	经营范围
	

	备注
	


四、报价一览表

采购项目编号：JYZX-ZB-JS-2022-00289 
采购项目名称：宿迁学院办事流程平台采购项目
	标题
	内容

	投标报价
	元


五、明细报价表

明细报价表
	序号
	费用名称及简述
	单价

（元）
	数量
	合价

（元）
	是否属于小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的产品

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	报价总计
	￥                         
人民币（大写）：      佰      拾      万      仟      佰      拾      圆      角      分

	其中，小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位的产品报价总计
	￥                         
人民币（大写）：      佰      拾      万      仟      佰      拾     圆      角      分


注：1.供应商应分项进行填报，表中表格行数可自行添加。竞争性磋商文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。表中报价总计应与对应报价一览表中总价一致。

2.在“是否属于小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的产品”栏内，填写“是”或“否”，“小微型企业、监狱企业或残疾人福利性产品报价总计”填写汇总价，如果未按上表格式填写或无法划分计算的，评标时将均不予折扣。

单位名称：             （盖章）  

六、中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）        ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：  年  月  日
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。
中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称）  ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：  年  月  日
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：              （盖章）

日期：  年  月  日

注：非残疾人福利性单位不需提供此函。
七、技术响应偏离表

技术响应偏离表

	磋商文件内容
	响应文件内容
	偏离内容及说明

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


单位名称：             （盖章） 

1、凡响应文件中所提供货物或服务与磋商文件有偏离的（包括正偏离，用+号表示和负偏离，用-号表示），均应在此表中详细列出并说明理由（内容较多的可以标注见响应文件第几页），未在此表中列出的视同完全满足磋商文件要求。

2、供应商所竞产品如与磋商文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

3、若技术响应偏离表与投标文件中技术参数不一致，以技术响应偏离表为准。

八、项目技术方案
格式自拟

九、项目培训实施方案

格式自拟

十、售后服务方案

格式自拟

十一、项目组人员

拟选派项目负责人简历表
	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	毕业学校
	年毕业于            学校        专业

	专业技术职称
	
	执业资格证书及注册编号
	

	主要主持的类似项目

	序号
	项目名称
	合同甲方
	获得的

奖项
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


注：1、响应文件中需按要求提供项目负责人有关证书证明。
2、如成交，项目负责人须本表承诺实施，不得更换。

单位名称：           （盖章）  
供应商项目管理、技术及售后服务人员一览表

	姓  名
	本项目

拟任职务
	学 历
	身份证号
	办公电话
	备注

	
	
	
	
	
	常驻

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：如供应商成交，项目管理、技术及服务人员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按磋商文件要求附相关人员证书。
单位名称：           （盖章）  
十二、供应商承担类似项目业绩一览表
	请按磋商文件要求编制业绩材料

	序号
	项目名称
	磋商单位
	合同金额

（万元）

	
	
	
	


供应商承担类似项目业绩一览表

	序号
	项目名称
	磋商单位
	合同金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：请填写此表，并按要求提供业绩资料。

十三、磋商所需的其他资料

请在此文档中增加磋商所需其他相关内容（包括评标办法、磋商需求中涉及的证件证明及其它供应商认为有必要提供的资料）。

