采购需求

项目属性：服务类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业

本项目不接受（接受/不接受）进口产品。

一、项目概况

本次招标共分二个分包。

其中分包一：位于宿城经济开发区西片区，包括箭鹿大道，丁七路，科兴路，科创路，耿龙路，古城路，科工路，复旦路，隆锦路，科苑路，纬一路，纬二路，勇进路等道路两侧，铂金美寓南门，电子电器产业园内，宿迁市城区开发投资公司院内等，共约668176.50平方绿化养护。

其中分包二：项目位于宿城经济开发区南片区：包括鸿运路，创业路，建业路，宏业路，轩辕路，敬业路，伟业路，九洲路，华夏大道，四海路，粮食城，民渠路，创业园，吴宿路，振兴路，吴风路，宿湖路，南一路，织锦路，御水家园北侧，支一路，支二路等，共约313208.69平方绿化管养。

（一）养护标准

养护工作须达到《江苏省城市园林绿化植物养护管理规范》和《江苏省城市园林建筑和设施维护管理规范》要求，达到二级管护绿地标准。

（二）最高限价

本项目最高限价140万元，其中分包一最高限价95万元，分包二最高限价45万元。

（三）合同履约期限：自合同签订之日起一年。

（四）付款方式及要求

预付款：合同金额的10%，合同签订后按规定支付；

进度款：采取按月拨付管养费用方式，每月初对上个月管养情况进行考核汇总，根据考核结果成交供应商开具正规发票连同相关单据交给采购人审核，采购人按财务管理制度审核无误后，应及时报上级财务部门申请资金给予支付，收到成交供应商发票后10个工作日内支付上月考核费用。

注：在签订合同时，成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

1.月度管养费用=合同总价/12个月，合同签订生效后，每月支付一次管养款。

2.每月底对管养情况进行考核汇总，当月管养费用的70%作为基本管养费用，30%作为考核费用。

3.当月考核成绩在90—100分（含90分）之间的，当月管养费用为：基本管养费用+[（实际得分）/100]*考核费用；

4.当月考核成绩在80—90分（含80分）之间的，当月管养费用为基本管养费用+[1-2*（100-实际得分）/100]*考核费用；

5.当月考核成绩在80分以下为不合格，当月服务费用为基本服务费用。

6.月考核成绩在60分以下当月管养经费全部扣除。

7.履约期间，中标人累计3个月考核成绩为不合格的，采购人有权单方终止合同并不予退还履约保证金，同时造成的一切损失由中标方承担。

8.因区域调整或不可抗力等因素，管养期限以实际管养期限为准。

（四）具体要求

主要包括绿化整形与修剪、病虫害防治、松土与除草、施肥、支撑、防护与涂白，切边与留积水穴，复壮、管养期内苗木死亡补植、原有苗木移植、标段内土方微调、黄土露天整改、过密绿化的修剪和调整、绿地保洁（含落叶清理）、绿化苗木浇灌与排水、现场及后期移交的相关园林景观设施（含标牌、垃圾桶、座椅、花架花箱等）的保护、保洁和维修、刷漆出新、绿地内硬质铺装的维护保洁，草坪复播，部分草花播种栽植，绿地秩序维护等。

1.日常养护：绿地环境清理，所有各类植物养护，包括绿化苗木浇灌与排水、整形与修剪、病虫害防治、松土与除草、施肥（基肥与追肥）、树木涂白，切边与留积水穴，弱苗复壮，树木防护、支撑、裹干物整理，宿根花卉等其他各类植物补植、修剪整理与养护，绿地防火、绿化巡查等绿地防护工作；

2.草坪更新（铺设）与复播，每年及时对标段内退化草坪进行更新（铺设），确保草坪观赏效果；秋季及时进行黑麦草复播，延长冬季草坪绿色期；

3.黄土露天整改：包括人行踩踏处理、退化植被更新等，林下耐荫苗木更新栽植等。

4.管养期内苗木死亡补植、原有苗木疏理移植、标段内土方微调等；

5.绿地内硬质铺装、园路、坐凳、廊架栏杆、假山叠石等所有各类设施的保洁、保养维护、损坏维修或出新，如管养期内在管养范围内按上级要求接收管护的相关雕塑、小品、标识标牌等设施，纳入管养范围，费用不另外增加；

6.服从采购人工作调遣，及时开展临时交办的绿化养护相关工作,如相关调查、信息汇总以及其他临时交办任务；及时高效处理应急抢险工作及其他各项交办事项。

二、承包方式

本项目由中标供应商以包工、包料、包质量、包安全的方式实施本项目总承包，中标供应商应对本项目负责，不得分包、转包。如一经发现上述行为，采购人单方有权立即终止本项目承包合同，清退出场，不予退还其履约保证金，由此产生一切法律责任和经济损失均由中标供应商承担。

三、主要清单及养护要求

（一）苗木数量具体以养护现场为准。

除苗木外，花箱、花钵、花架、坐凳、铺装等园林景观设施也在养护范围内。

- 分包一养护清单明细表如下：

| 序号 | 区域 | 面积（㎡） | 起点 | 终点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 箭鹿大道 | 14370 | 宿邳路 | 与园区交汇处（箭鹿集团广告牌南侧30米） |  |
| 2 | 丁七路 | 4720 | 古城路 | 复旦路 |  |
| 3 | 科兴路 | 76546 | 古城路 | 徐淮路 |  |
| 4 | 科创路 | 22030 | 古城路 | 徐淮路 |  |
| 5 | 耿龙路 | 69740 | 古城路 | 徐淮路 |  |
| 6 | 古城路 | 124678 | 通湖大道 | 耿龙路 |  |
| 7 | 科工路 | 17737.5 | 古城路 | 徐淮路 |  |
| 8 | 复旦路 | 15300 | 科工路 | 西三环 |  |
| 9 | 隆锦路 | 47600 | 通湖大道 | 324省道 |  |
| 10 | 科苑路 | 42600 | 古城路 | 徐淮路 |  |
| 11 | 纬二路 | 4885 | 耿龙路 | 科兴路 |  |
| 12 | 纬一路 | 6800 | 耿龙路 | 科兴路 |  |
| 13 | 纬二路南侧（包含河道） | 38800 | 科苑路 | 科兴路 |  |
| 14 | 经七路 | 38600 | 复旦路 | 纬二路 |  |
| 15 | 光年路 | 308 | 科苑路 | 徐淮路 |  |
| 16 | 勇进路 （包括河道绿化） | 101082 | 徐淮路 （牌坊加油站） | 五一路 |  |
| 17 | 铂金美寓南门 | 4200 | 科苑路 | 科兴路 |  |
| 18 | 电子电器院内 | 31560 | 隆锦路与科苑路交汇处 |  |  |
| 19 | 城投公司院内 | 4620 | 古城路与科工路交汇处 |  |  |
| 20 | 经三路 | 2000 | 隆锦路 |  | 复旦路 |
|  | 合计 | 668176.50 |  |  |  |

- 分包二养护清单明细表如下：

| 序号 | 区域 | 面积（㎡） | 起点 | 终点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鸿运路 | 24076.80 | 黄河路 | 华夏大道 |
| 2 | 华厦大道 | 1841.06 | 鸿运路 | 南京路 |
| 3 | 华厦大道 | 16800.00 | 鸿运路 | 宏业路 |
| 4 | 华厦大道 | 3643.20 | 宏业路 | 建业路 |
| 5 | 华厦大道 | 11523.15 | 建业路 | 北京路 |
| 6 | 创业路 | 7057.50 | 黄河路 | 华夏大道 |
| 7 | 创业路 | 2698.60 | 华夏大道 | 轩辕路 |
| 8 | 建业路 | 1864.00 | 华夏大道 | 轩辕路 |
| 9 | 建业路 | 2966.60 | 华夏大道 | 轩辕路 |
| 10 | 宏业路 | 3196.40 | 华夏大道 | 轩辕路 |
| 11 | 宏业路 | 3433.08 | 华夏大道 | 炎黄路 |
| 12 | 轩辕路 | 4685.38 | 村庄 | 建业路 |
| 13 | 轩辕路 | 2254.00 | 建业路 | 宏业路 |
| 14 | 轩辕路 | 5478.20 | 宏业路 | 敬业路 |
| 15 | 敬业路 | 2621.60 | 轩辕路 | 华夏大道 |
| 16 | 敬业路 | 3039.20 | 华夏大道 | 炎黄路 |
| 17 | 伟业路 | 5250.00 | 液气站 | 村庄 |
| 18 | 伟业路 | 2886.84 | 炎黄路 | 黄河路 |
| 19 | 九州路 | 6976.20 | 伟业路 | 鸿运路 |
| 20 | 四海路 | 5868.20 | 北京路 | 小区东 |
| 21 | 粮食城 | 113.60 |  |  |
| 22 | 粮食城 | 1984.68 |  |  |
| 23 | 粮食城 | 5439.70 |  |  |
| 24 | 粮食城 | 10214.21 |  |  |
| 25 | 粮食城 | 70.80 |  |  |
| 26 | 粮食城 | 268.24 |  |  |
| 27 | 粮食城 | 408.90 |  |  |
| 28 | 粮食城 | 710.64 |  |  |
| 29 | 粮食城 | 2535.98 |  |  |
| 30 | 粮食城 | 321.48 |  |  |
| 31 | 民渠路 | 19748.25 | 南京路 | 南一路 |
| 32 | 民渠路 | 640.00 |  |  |
| 33 | 创业园 | 6750.00 |  |  |
| 34 | 创业园 | 1700.00 |  |  |
| 35 |  | 1751.60 |  |  |
| 36 |  | 2137.60 |  |  |
| 37 |  | 897.60 |  |  |
| 38 |  | 400.00 |  |  |
| 39 |  | 3764.80 |  |  |
| 40 | 创业园 | 582.80 |  |  |
| 41 | 吴宿路 | 6381.20 | 民渠路 | 振兴路 |
| 42 | 吴宿路 | 374.00 |  |  |
| 43 | 振兴路 | 15392.00 | 南京路 | 南一路 |
| 44 | 振兴路 | 380.00 |  |  |
| 45 | 吴风路 | 7420.00 | 民渠路 | 振兴路 |
| 46 | 吴风路 | 374.00 |  |  |
| 47 | 吴中路 | 2476.40 | 吴风路 | 吴宿路 |
| 48 | 宿湖路 | 6349.20 | 南一路 | 南京路 |
| 49 | 宿湖路 | 190.00 |  |  |
| 50 | 南一路 | 14678.50 | 黄河桥 | 村庄 |
| 51 | 南一路 | 7120.00 | 黄河桥 | 民渠路 |
| 52 | 织锦路 | 44222.50 | 南京路 | 财贸城 |
| 53 | 御水家园北侧 | 14820.00 |  |  |
| 54 | 支一路 | 6780.00 |  |  |
| 55 | 支二路 | 7650.00 |  |  |
|  | 合计 | 313208.69 |  |  |

注：本项的所有涉及工程量均为采购人根据本项目现场情况进行预估测算得出，仅供参照，实际过程中会有一定调整，原则上不得超出预估量。合同期限内因工程项目移交养护的，中标供应商无条件接收，费用不另外追加。报价时应充分考虑。

（二）园林植物养护标准

符合《江苏省城市绿地养护管理预算定额》、《江苏省城市园林植物养护管理规范及分级标准（201508）》二级标准相关要求，按照《宿迁市园林绿化养护管理标准》二级标准、《宿迁市城市绿地养护管理工作月历》要求进行养护。

（三）人员配备要求

1.以下人员中，除项目负责人外，其他人员(含技术负责人)可在中标后，由中标供应商在规定时间内按上述要求配备到位，并依法签订劳动合同，缴纳保险，人员名单及人员资格证书由采购人按上述要求审核后进场。

2.本项目除项目负责人和技术负责人可兼任采购人其他项目的项目负责人或技术负责人外，其他人员不得兼职。

（1）分包一人员配备要求如下：

| 一、管理人员配备要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位名称 |  |  | 最低限 （人） | 年龄 |  | 要求 |  |  | 其他要求 |
| 项目负责人 |  |  | 1 | 45岁 （含） 以下 |  | 注：拟选派的项目负责人符合资格要求的相关内容，提供相关证明材料原件电子件。 |  |  | 1.常驻现场； 2.可熟练操作WORD,EXCEL等办公软件； 3.手机像素不低于2000万， 会使用微信、拼图等功能。 |
| 技术负责人 |  |  | 1 | 45岁 （含） 以下 |  | 具有园林绿化（或风景园林、园林、园艺、林业、植保等相近专业）初级及以上职称或上述相关专业专科及以上学历或高级及以上绿化工证书。 |  |  | 1.常驻现场； 2.可熟练操作WORD,EXCEL等办公软件； 3.手机像素不低于2000万，会使用微信、拼图等功能。 |
| 备注：项目负责人负责本项目相关所有工作，技术负责人协助开展工作，建立本项目完整的档案台账资料及内部考核机制。项目负责人不得随意调整，有特殊情况确需调整的须征得采购人书面同意。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、其他人员配备要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 岗位名称 |  |  | 最低限 （人） |  | 年龄 |  | 资格要求 | 其他要求 |  |
| 现场巡查人员 |  |  | 1 |  | 50岁（含）以下 |  | 初级（含）以上 绿化工证书或园艺工证或园林绿化初（含）级以上职称 | 1.负责本项目日常巡查、秩序维护相关工作； 2.手机像素不低于2000万，会 使用微信、拼图等功能 |  |
| 修剪技术工 |  |  | 5 |  | 60岁 （含）以下 |  | 中级（含）以上绿化工证书或园艺工证或园林绿化初（含）级以上职称 | 具备丰富的园林植物修剪经验，修剪技术不满足要求的，中标供应商需无条件在规定期限内重新配置修剪工，直至达到采购人对修剪技术的要求为止 |  |
| 现场绿化工人 |  | 12月— 次年2 月 | 10 |  | 60岁 （含）以下 |  | 50%具有初级 （含）以上绿化工、园艺工或花卉工证书或园林绿化初（含）级以上职称 | 男工人数不得少于40% |  |
|  |  | 3-11 月 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 备注： 1.表中所注人数为日常管养最低限，采购人有权根据实际管养需求，在各类抢险或应急突击任务时要求中标供应商适当增加养护工人数量。产生的所有费用包含在本项目的报价内。 2.现场养护工人按行业要求统一服装，所有养护工人必须了解本项目的工作标 准和要求，在上岗前接受绿化养护工作的岗前培训。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （2）分包二人员配备要求如下：

| 一、管理人员配备要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位名称 |  |  | 最低限 （人） |  | 年龄 |  | 资格要求 |  |  |  |  | 其他要求 |
| 项目负责人 |  |  | 1 |  | 45岁 （含）以下 |  | 注：拟选派的项目负责人符合资格要求的相关内容，提供相关证明材料原件电子件。 |  |  |  |  | 1.常驻现场； 2.可熟练操作WORD,EXCEL等办公软件； 3.手机像素不低于2000万，会使用微信、拼图等功能。 |
| 技术负责人 |  |  | 1 |  | 45岁 （含）以下 |  | 具有园林绿化（或风景园林、园林、园艺、林业、植保等相近专业）初级及以上职称或上述相关专业专科及以上学历或高级绿化工证书。 |  |  |  |  | 1.常驻现场； 2.可熟练操作WORD,EXCEL等办公软件； 3.手机像素不低于2000万，会使用微信、拼图等功能。 |
| 备注：项目负责人负责本项目相关所有工作，技术负责人协助开展工作，建立本项目完整的档案台帐资料及内部考核机制。项目负责人不得随意调整，有特殊情况确需调整的须征得采购人书面同意。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、其他人员配备要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 岗位名称 |  |  | 最低限 （人） |  | 年龄 |  |  | 资格要求 |  | 其他要求 |  |  |
| 现场巡查人员 |  |  | 1 |  | 50岁（含） 以下 |  |  | 初级（含）以上化工证书或园艺工证或园林绿化初（含）级以上职称 |  | 1.负责本项目日常巡查、秩序维护相关工作； 2.手机像素不低于2000万，会 使用微信、拼图等功能 |  |  |
| 修剪技术工 |  |  | 4 |  | 60岁 （含）以下 |  |  | 中级（含）以上绿化工证书或园艺工证或园林绿化初（含）级以上职称 |  | 具备丰富的园林植物修剪经验，修剪技术不满足要求的，中标人需无条件在规定期限内重新配置修剪工，直至达到采购人对修剪技术的要求为止 |  |  |
|  | 现场绿化工人 | 12月- 次年2 月 |  | 6 |  | 60岁 （含）以下 |  |  | 50%具有初级 （含）以上绿化工、园艺工或花卉工证书或园林绿化初（含）级以上职称 |  | 男工人数不得少40% |  |
|  |  | 3-11 月 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备注： 1.表中所注人数为日常管养最低限，采购人有权根据实际管养需求，在各类抢险或应急突击任务时要求中标人适当增加养护工人数量，产生的所有费用包含在本项目的报价内。 2.现场养护工人按行业要求统一服装，所有养护工人必须了解本项目的工作标 准和要求，在上岗前接受绿化养护工作的岗前培训。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：未经采购人认可，考核中发现工人到岗数达不到招标文件要求的，采购人将直接从月度管养款中扣除未发生的费用。

（四）养护机械设备配置要求

中标后，中标供应商在规定时间内按下述要求配备到位，同时提供自有机械设备购买发票复印件并加盖公章或者设备租赁协议。（★注：投标时须提供承诺函，格式自拟，未提供将做无效标处理）

| 分包一和分包二机械设备配置要求最低限（辆或台） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自卸式垃圾车 （容量 ≥ 5吨） | 移动式指纹打卡机 | 标准洒水车 | 高射程打药机 | 水泵 | 绿篱修剪机 | 草坪旋耕机 | 草坪修剪机 | 油锯 | 登高作业机 械（最大作业高度≥25m） |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 备注： 1、表中所注数量为最低限，采购人有权根据实际管养需求，要求中标供应商适当增加机械设备数量，产生的所有费用包含在本项目的报价内。 2、合同期内，所有设施设备需保持8成新，不得因设备损坏等原因影响管养工 作，否则除正常考核扣分外，每次支付违约金1000元。 3、其它绿化养护必备工具不在清单中详细罗列，投标人需按养护要求充足提供， 因此产生的所有费用包含在本项目的报价内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（五）相关工作要求

涉及中标供应商须支付的违约金或赔偿金，采购人可以从中标供应商管养经费中直接扣除。

1人员配备要求

1.1中标供应商项目负责人必须按时参加由采购人召开的养护例会和各种必须参加的考核等会议；特殊情况不能参加的，本人必须提前履行请假手续，经同意后，方可委托其他人代替参加，且30天内仅限委托他人参加一次。如有违反承担违约金1000元/人次。

1.2中标供应商不得随意更换本项目的项目负责人，因特殊情况确需更换的，应提前5天以书面形式通知采购人，拟更换的项目负责人需满足招投标文件要求，经采购人同意后方可到岗行使各项职权，履行前任的义务，且中标服务期内更换项目负责人仅限一次（采购人要求更换的除外）。如擅自更换或后期再次更换项目负责人中标供应商须承担违约金10000元/次。更换达三次（含）以上，采购人单方有权立即终止本项目承包合同，清退出场，按合同结清当期已发生项目管养款，不予退还其履约保证金，由此产生的一切法律责任和经济损失均由中标供应商承担。

1.3采购人有权要求更换不称职的项目负责人及技术负责人，项目负责人及技术负责人试用期为3个月，3个月后视其履职情况决定是否要求中标供应商更换。如中标供应商拒不按要求更换到位的，采购人单方有权立即终止本项目承包合同，清退出场，按合同结清当期已发生项目管养款，不予退还其履约保证金，由此产生的一切法律责任和经济损失均由中标供应商承担。

1.4中标供应商应按照相关政策文件规定做好人员体检、保险购买等工作，履约期间，如发生中标供应商员工引发的劳动纠纷、员工工伤或人身伤亡事故、或因中标供应商人员身体不健康导致在岗位上突发病情等，均由中标供应商承担一切责任，与采购人无关。

1.5合同期内，中标供应商应按照招标文件要求按时按月发放人员工资及相关福利待遇，如合同期内经劳动部门核查中标供应商存在拖欠工资情况属实的，中标供应商承担一切经济、法律责任，与采购人无关。

1.6中标供应商进场时，须满足本项目人员资质资格要求，未经采购人认可，考核中发现工人到岗数达不到招标文件要求的，采购人将直接从月度管养款中扣除未发生的费用。人员缺岗、迟到、早退的，除正常考核扣分外，项目负责人存在这些情况的，中标供应商须支付违约金300元/次，其它人员100元/人次。

1.7中标供应商按采购人要求为现场养护工人配备统一服装，人员服装于进场后15日内到位，否则须支付违约金500元/天，直至配齐。

1.8中标供应商必须高度重视安全生产工作。所有养护工人必须了解本项目的工作标准和要求，在上岗前接受绿化养护工作的岗前培训。中标供应商负责对绿化管养人员进行教育、培训、考核和管理，加强人员安全教育及培训，并为聘用员工缴纳意外伤害保险，组织做好绿地植物及绿化管养设施设备的安全防范工作，履约期间，如因中标供应商安全工作不到位，造成绿化植物及绿地管养设施设备被盗、毁坏的，中标供应商负责赔偿或恢复原状，因中标供应商安全工作不到位，发生重大安全及水电事故造成人员工伤或人身伤亡事故的，均与采购人无关，中标供应商承担一切责任。

1.9工作时间中标供应商可根据管养工作实际需求及季节特点合理安排，并报经采购人同意，实行每天8小时工作制度，必要时需安排加班。项目负责人及技术负责人必须时刻保持手机畅通，及时接听和回复采购人电话，否则除正常考核扣分外，须支付违约金500元/次。

2.设备配备要求

2.1中标供应商须严格按照投标文件配备设施设备，合同签订后，中标供应商须在7日内配齐所有设施设备。中标供应商自有机械需提供设备购买发票复印件并加盖公章；租用设备提供租用设备协议以及设备购买发票复印件并加盖设备单位公章。提供原件核查。采购人将严格对照中标供应商投标文件核对，如不符合，中标供应商须在7日内重新采购到位，否则须支付违约金500元/天，直至设备配齐。

2.2经采购人验收通过的设施设备，除个别大型机械可租用，其它都应专供于本项目，租用的大型机械设备需使用时中标供应商应提前安排，不得出现因机械设备不到位影响养护工作的情况，否则除正常考核扣分外，中标供应商须支付违约金1000元/次。

2.3其它绿化养护必备工具未在清单中详细罗列的，中标供应商需按养护要求充足提供；采购人有权根据实际管养需求，要求中标供应商增加机械设备数量，因此产生的所有费用包含在本项目的报价内，否则除正常考核扣分外，中标供应商须支付违约金1000元/次。

2.4合同期内，所有设施设备需保持8成新，不得因设备损坏等原因影响管养工作，否则除正常考核扣分外，中标供应商须支付违约金1000元/次。

2.5中标供应商设施设备须按要求有序停放，养护工具不得随意乱丢乱放，不得损毁、占用绿地，否则除正常考核扣分外，中标供应商须支付违约金100元/次。

3.日常养护管理基本要求

符合《江苏省城市园林植物养护管理规范及分级标准（201508）》二级标准、《江苏省城市园林建筑和设施维护管理规范》相关要求，按照《宿迁市园林绿化养护管理标准》二级标准、《宿迁市城市绿地养护管理工作月历》要求进行养护。

3.合同期内，中标供应商应服从采购人的安排，做好以下的服务工作：

3.1因不可抗力造成的抢修保养工作；

3.2防汛、防风、抗旱、防寒等抗灾期间的各项养护工作；

3.3园林养护相关的社会职能工作；

3.4各项创建、检查活动及上级布置的突击性活动而发生的各项工作；

3.5确保法定节假日期间正常养护工作；

3.6按照采购人督查要求进行养护相关工作。

4.绿地及园林设施保洁和秩序维护工作

4.1绿地（包括水面）应每日巡视保洁，及时清除绿地管养衍生物（含落叶），垃圾随产随清，确保无各种杂物、树挂等，保持绿地清洁，绿地管养衍生物不得超过24小时未清运，严禁现场焚烧，否则除正常考核扣分外，中标供应商须支付违约金500元/次。

4.2绿地内座椅、小品、标识标牌等各类园林设施应及时保洁，保洁率为100%。

4.3绿地中无堆物、堆料、搭棚，建筑墙面和树干上无钉栓刻画等现象。

4.4绿地内严禁擅自乱接水电，严禁电线、电缆裸露。

4.5树木修剪过程要做好现场安全防护及指挥，避开市民上下班高峰时间，修剪下的枝条应及时整理清运，不得存放超过24小时，否则除正常考核扣分外，中标供应商须支付违约金500元/次。

4.6树木喷撒药物应做好现场安全防护和指挥，避开市民上下班高峰时间，选择安全环保符合相关用药规定的农药，文明实施，避免影响市民日常生活。

4.7洒水除尘时应避开市民上下班高峰时间，做到文明洒水，防止溅洒行人。

4.8由于中标供应商在操作过程中安全防护不当导致养护工人或游人发生安全事故，一切经济与法律责任由中标供应商承担，与采购人无关。

5.其它要求

5.1中标供应商进场后，应迅速对项目绿地、园林植物外貌进行修整，3个月内达到绿地养护二级标准的要求，期间因修整绿地发生的补植、整地、清理碴土垃圾等一切工作，其费用包含在本标的报价内，不再追加计算。

5.2在养护中发生的绿化植物抽稀、分栽、本项目内的位置调整、密度调整、土方微调整理等属正常工作内容，其价值已包含在本项目招标内，采购人不再额外支付费用；接到采购人有关此项的指令后，应无条件按要求调整到位。

5.3绿地内的倒树、歪树要及时予以扶正，采取修剪、支撑、裹草绳、浇水、遮荫等措施保证树木的成活，并防止再次倒伏、倾斜。如措施不到位，扶树再倾斜的，要再次扶正，并接受考核扣分；扶树未成活的，要无偿补植同规格品种树木，并接受考核扣分。

5.4在本项目所包含的路段或广场绿地范围内：

5.4.1养护期间发生的由采购人竣工移交的绿地工程项目，需纳入本项目内一并管理，其管养费用包含在本项目内，不另外计费；

5.4.2养护期间如有因改造等原因交由其它部门管理的绿地，其面积从管养面积中减去，养护经费也相应扣减。

5.5绿地内有园林小品、座椅、围栏、果壳箱、园路、护坡、排水管网、体育器材、标识标牌等设施的，中标供应商要负责设施巡查、检查、维护和保洁；对人为破坏的负责无偿修复，对自然损耗导致的损坏要做好巡查，上报采购方统一修复；在平时的巡查中，对螺丝松动、脱落，标识标牌表面破损、破旧等，要主动、及时、无偿予以维修恢复，保证设施的可使用性、整洁性和安全性，如因设施检修、维护不到位，导致投诉、被上级部门通报、意外事故、人身伤亡的，由中标方承担由此产生的一切法律和经济责任。

5.6中标供应商在为采购方实施绿化管养服务期间，其用电、用水、垃圾处理、人工、物耗等一切事项和支出由中标供应商自理。

6.防汛、防风、抗旱、防寒等抗灾抢险应急保障工作要求

6.1前期准备工作：中标供应商要建立完善园林绿化抗灾抢险应急预案机制，成立抗灾抢险应急专项工作小组，通过微信、QQ建立通讯工作网络，落实抢险队伍，添置必须的抗灾抢险机械设备、材料工具等，做到召之即来，全面做好抗灾抢险各项应急保障工作。

6.2抗灾抢险工作：中标供应商要安排人员密切关注气象部门气象报告，灾情发生时组织人员外出巡查，全面掌握园林绿化受灾发生情况及发展趋势，并随时向采购人汇报反馈抗灾抢险相关情况。中标供应商要按照应急预案要求，及时采取有效措施减少损失，消除安全隐患，保障人民生命和财产安全。紧急情况要随时安排处理解决，一般情况要在灾后24小时内处理完毕。除不可抗力因素外，因中标供应商抢险不力造成的一切后果和法律责任均由中标供应商承担。

6.3.抗灾抢险善后工作：中标供应商应加强灾后巡查保障工作，避免出现二次危害或次生灾害，同时要对每次抗灾抢险工作进行认真总结，形成专项报告上报采购人。

7.肥料管理要求

本项费用采购人在实际执行中将实行成本控制，肥料品种、数量的使用，采购人可根据现场管养需求进行调整。合同中未列出的相关服务和在实施过程中涉及到的一切费用都包含在投标人报价中，采购人不再支付肥料的额外费用。

7.1本项目肥料由中标供应商进行采购，采购人对肥料的采购、使用进行全程监督控制。中标供应商按照园林植物养护标准相关要求，结合各路段实际需求分次采购。每次采购前中标供应商需上报肥料采购使用计划（肥料品种、数量、使用计划等），经采购人审核通过后方可进行采购。

7.2基肥、追肥使用时间、用量、品种严格按照园林植物养护标准相关要求实施，原则上园林绿化苗木每年施基肥1次，追肥根据不同植物品种需求，每年至少1次。中标供应商须严格控制肥料使用量并结合实际需求施肥，过量施肥造成苗木损伤的由中标供应商赔偿。

7.3中标供应商在市区要安排专门肥料存放地点，肥料采购及使用执行出库、入库管理制度，出入库登记需由采购人监管进行，中标供应商应及时主动报采购人备案确认。

7.4中标供应商需建立并保存完整的肥料采购及使用档案（含图片档案），采购人将对中标供应商相关档案进行抽查，抽查到1例档案缺少或不完整的，扣1分。每次施肥工作结束后7日内，中标供应商应将本次施肥相关档案资料及时上报采购人。无故不报或延迟报送的，除正常考核扣分外，中标供应商须支付违约金1000元/次。

7.5中标供应商须严格执行采购人关于施肥工作的统一安排，不施肥或偷工减料的一经查实，除正常考核扣分外，中标供应商须支付违约金5000元/次，并需根据要求在规定时间内补施到位。如未在规定时间内按要求补施的，采购人有权按5元/kg予以扣除未使用肥料的费用。

8.草坪更新与黑麦草复播要求

本项费用包含在本项目综合养护管理报价内，不再单独报价，投标人根据年度用量，统筹考虑合同期内草坪更新与黑麦草复播工程量。采购人可根据现场管养需求进行少量调整，不再额外支付相关费用。

8.1.草坪外观整齐，边缘线清晰，生长旺盛，杂草率、斑秃率＜2%，保证本项目草坪全年绿色期不少于300天；

8.2.每年春夏对项目标段内退化的草坪进行补播，对缺失地段进行重新铺设，确保草坪完好。

8.3.每年秋季及时进行黑麦草复播，确保冬季草坪观赏效果，如未按要求复播黑麦草或效果不佳除正常考核扣分外，播种后草坪效果不佳，黑麦草出苗率低于85%的，除正常考核扣分外，效果不佳草坪面积大于等于1000㎡的，中标供应商须支付违约金5000元/次，面积小于1000㎡的，中标供应商须支付违约金1000元/次。

9.建立绿化养护管理台帐资料

9.1.中标供应商应建立完整的绿化养护管理台帐，并由专人负责。绿化台帐资料记录详细，分类清楚，数据翔实。

9.2.项目负责人及技术负责人须具备基本的公文写作能力及办公软件操作能力，根据采购人要求做好养护相关材料的编写上报工作，按时记录月度养护计划及养护作业任务，档案齐全。

9.3.采购人对中标供应商养护管理台帐资料进行抽查、检查，对不能提供或台帐资料缺失、混乱的，除正常考核扣分外，中标供应商须支付违约金200元/次，并在规定时间内补充完善到位。

10.养护考核细则

本项目采用日常巡查考核、定期考核和专项考核相结合的考核办法，具体细则如下：

10.1.日常巡查考核：由采购人对绿地进行日常的巡查考核，发现问题在《绿地管养考核打分表》上扣分，并通过书面、电话、微信、邮件等方式下发整改通知，中标供应商限期做好相关整改。在规定期限内未整改或整改不合格的，对《考核表》相应项目进行双倍扣分，并限期再次整改，在规定期限内再次未整改或整改不合格的，采购人将直接安排其它管养单位进行整改，费用由中标供应商以现金形式及时支付，三个工作日内拒不支付的扣除当月全部管养经费。

2.定期考核：每月一次，由采购人负责随机组建考核队伍，考核人员不少于2人，按照《绿地管养考核打分表》进行现场检查考核打分。对发现的问题责令中标供应商限时整改。

3.专项考核。专项考核得分每月汇总一次，在日常管养考核打分表汇总核算分数的基础上，按月度直接扣除或增加相应分数。

3.1直接扣分项：

3.1.1人员到岗率达不到招标文件要求，每缺1人扣1分。到岗率低于90%时，第一次给予警告处理，并直接扣除当月管理经费的10%，合同期内人员到岗率低于90%超过三次的，采购人有权单方终止合同并扣除履约保证金。

3.1.2因养护管理不善，发生人员伤亡、财产损失后未处理或处理不妥造成投诉的或不良影响的，每例扣3～10 分。如中标供应商未及时发现树木倒伏、主干或枝条折断等问题，对树木倒伏、折断的24小时内未采取扶正、支撑、修剪等措施加以补救、积极处理，导致倒、断树伤人或绿化被人为损坏未获赔偿的，由中标供应商负赔偿责任。

3.1.3因养护工作不到位，导致被媒体曝光或检查、通报批评的，除每例扣5分外，另外支付违约金10000元/次。

3.1.4对群众来信、来访、投诉电话中反映的投诉、批评、数字城管工单等问题，经查情况属管养单位疏于养护管理导致的，每例扣1分，24小时内无故未整改到位的每次再扣2分。

3.1.5对毁绿、占绿（包括审批移植超范围施工）的行为，未在第一时间（当日17:30之前发生的需当日处置，当日17:30以后发生的需在次日12:00之前处置）内发现并制止、上报绿化管理处及相关执法单位的，每次扣3～5分。管养单位只上报管理处但未作实质性处置的视为未有效制止毁绿、占绿行为，每例扣4分，并负责无偿恢复被毁绿地。

3.1.6未经招标人同意，擅自砍伐、移植或更换养护范围内的树木，改变绿地原貌的，每例扣3～10分。

3.1.7中标供应商因管养不及时造成大面积病虫害爆发的，一次性扣10分。

3.1.8中标供应商要建立完整的日常管养、病虫害防治、肥料管理与使用等管养工作档案，采购人在抽查检查时不能及时提供或缺失的，每例扣1分（包括管养巡查日志、月度总结计划、专项工作安排、人员管理考核培训材料等）。

3.1.9项目负责人、技术负责人手机必须保持24小时畅通，电话联系不上致使延误工作的，每次扣1分。

3.1.10未及时完成绿化管理处下达的各项任务的，每例扣1～5分。

3.2奖励加分项：

3.2.1重大活动时能及时完成上级布置的养护任务或其它临时突击增加的任务，完成及时受到表扬的每例加1～5分。

3.2.2对于新闻媒体、主管部门检查中提出表扬嘉奖的，每例加2分。

3.2.3上班期间有好人好事、见义勇为行为的，每例加1-2分。

3.2.4能及时发现养护范围之内出现的问题，并且针对提出有效可行新办法新措施的，每例加1～3分。

3.2.5及时发现、妥善处置毁绿占绿行为，措施得力，保护绿地不受侵占的，为采购人挽回财产损失的，每例加1～3分。

3.2.6采购人不定期对所布置的调查统计、突击活动等阶段性工作完成情况评比，从完成及时、成果准确、质量优良的中标单位中选出最优者，予以每例加1分奖励；采购人布置的临时性工作，能够积极予以落实，并在约定的期限内高质量完成的，予以每例加1分奖励。

3.3其他未尽事项以采购人认定为准。

- 其它要求

- 质量保证方案：供应商应编写质量保证方案，包含但不限于养护服务中的质量保证、不同季度养护措施、风险预防及控制措施突发事件处置等，内容详细。

- 肥料配备、病虫害防治方案：针对本项目绿化养护服务，提供科学合理的肥料配备、病虫害防治方案，针对性强，且行之有效。

- 病虫害防治：针对本项目的绿化绿植，制定详细病虫害防治方案，包含但不限于建立病虫害防治台账、预防措施等。

- 灾害性天气和突发事件：供应商应提供相应措施，保证在低温、雨雪、洪涝、大风等极端灾害性天气及突发事件时，有完善的应对方案。

- 养护方案：供应商应对绿化管养地段勘查后，按照城市绿化管养因地制宜制定本项目具体养护方案，内容详细。

- 安全、文明养护方案：供应商应编制详细的安全、文明养护方案，包含但不限于统一着装、对行道树修剪等高空作业以及路面作业的安全管理等。

三、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

- 1.采购本国货物、工程和服务

- 1.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

- 1.2如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》(财库(2007)119号文)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库(2008)248号文)等相关规定。

- 2.政府强制采购节能产品

- 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

- 3.政府采购需求标准

- 3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

- 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。