- 采购需求

项目属性：工程类项目。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 建筑业。

本项目不接受（接受/不接受）进口产品。

一、项目概况

- 泗洪县住房和城乡建设局，拟对魏营镇香港花都小区改造提升工程，项目预算总金额3293923.44元。

工程规模：对魏营镇香港花都小区外立面外墙涂料改造、楼道出新改造、屋面马头墙拆除修复、平屋面防水改造等，具体详见设计图纸要求及工程量清单。

- 具体详设计要求及工程量清单。

- 付款方式：

- 预付款：合同金额的10%，合同签订后按规定支付；

- 进度款：工程竣工验收合格付至合同价款的80%，审计结束后付至审定价款的97%，余款待缺陷责任期期满且无质量问题后一次性付清（无息）。

- 注：在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

- 缺陷责任期：5年。自工程竣工验收合格之日起计算。

- 合同履行期限:30日历天完工。

（六）交货地点：采购人指定地点。

（七）质量要求：合格。

（八）验收要求

1、验收条件：根据技术要求全部完成后（包含各专业验收），项目竣工且提供竣工验收资料。

2、验收时间：在满足合同验收条件情况下，采购人在 3个工作日内组织验收并出具验收书。

3、验收标准：符合相关法律法规及设计要求，工程质量达到合格。

4、验收程序、内容及履约：由采购人、专业评审、设计单位及监理单位（如有）等组成验收小组，验收人员应当按照约定的验收标准，对中标人的履约情况开展验收。按照磋商文件、响应文件、工程量清单及签订合同约定对中标人履约情况进行验收。验收结束后，出具验收书，列明验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。履约验收的各项资料存档备查。

二、技术要求

1.小区外立面外墙涂料改造、楼道出新改造、屋面马头墙拆除修复、平屋面防水改造等。工艺要求：质量合格

2.本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切法规、规范的要求。

3.对材料的质量和试验要求现行中华人民共和国及省、市、行业的一切法规、规范的要求。

4.施工具体包含清单中全部内容，中标后根据采购人要求提交施工现场围挡和具体施工方案，并经采购人审核同意后方可进行施工。施工结束后对施工过程中破坏的道路、铺装等项目进行恢复。以上所需费用包含在投标报价中，采购人不另行支付。

5.成交人应保障采购人不承担因工程而发生的任何损害、赔偿和补偿，以及与此有关的一切索赔诉讼费或其他开支；如发生，都由成交人承担。在工程建设期间，应结合施工现场及周边的环境，在保证安全和不影响正常生活、工作的前提下，做好文明施工工作。

6.成交人在整个项目实施过程中，必须从技术、项目进度、技术人员保障、施工安全、文明施工、项目实施制度、质量把关等方面按照质量体系、磋商文件规定、国家（行业）相关标准和本合同要求执行。

7.严格执行施工规范、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。

8.成交人必须按照采购人的施工要求和项目工期进度计划分期组织施工。采购人也将按项目工期安排组织验收，验收合格后，成交人方可进行下一阶段的施工，擅自施工引起的一切责任由成交人承担。

9.在施工中如有因成交人的原因所产生的项目量增加、变更等情况，由成交人承担费用。

10.供应商应参照相关行业技术标准和要求编制技术方案，编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备、材料情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、难点重点提出相应技术措施；针对本项目对施工过程中的安全和稳定提供切实可行的应急保障方案等。包括但不限于以下内容：

（1）施工组织总体方案：方总体施工布置及规划、施工组织内容的完整性和合理性、施工工艺流程、各分部分项工程工序计划安排等内容进行编制。

（2）质量保证、安全文明施工及环境保护措施：质量保证措施、安全文明施工及环境保护措施方案等内容进行编制。

（3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施：对本次施工现场实际情况的施工进度计划和各阶段进度的保证措施等应完整、详细具体应符合要求。

（4）关键施工点：关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案等方面进行编制。

（5）项目管理：项目管理班子的人员配备、劳动力、机械设备和材料投入计划等方面进行编制。

（6）应急保障方案：根据供应商针对本项目对施工过程中的安全和稳定提供切实可行的应急保障方案等方面进行编制。

（三）工程量清单：另附（工程量清单请各潜在投标人至宿迁市政府采购网本项目公告附件下载）。

（四）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

- 三、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

1、采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

2、验收

在接到采购人进场通知后 3 天内将货物送至采购人指定地点并交付使用，向采购人提交项目验收技术资料以及验收申请单，采购人收到申请后3个工作日内组织验收并按照合同约定以及响应文件中的产品技术标准进行验收无问题后签署验收单。

四、其他要求

1、投标人在收到招标文件后应自行踏勘现场，认真分析投标施工现场条件、工程量清单、招标文件，按要求进行投标。

2、投标人投标时需考虑现场施工期间可能引起的施工工序安排调整等一切不确定因素所产生的增加费用，该费用在投标时考虑计入，后期不再另行签核该类费用。工程施工期间及工程竣工后及时清理现场，做到工完场清。

（1）项目可能涉及的其他一切费用，由供应商根据现场勘查自行考虑。

（2）施工过程中，扬尘抑制管控费用、垃圾清运包含在投标价内，供应商自行考虑综合报价，后期不予另行增加。

3、履约期间，成交供应商应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，确保安全。如发生成交供应商工作人员工伤或遇成交供应商工作人员人身伤亡事故，均由成交供应商负责；由于成交供应商人员在相关操作过程中安全防护不当导致工人或其他人员发生人身安全损害及事故的，一切后果与法律责任均由成交供应商承担。

4、除另有约定外，成交人负责完成本项目施工所需的材料设备的采购、验收、运输和保管。所有材料设备质量必须符合设计和国家标准要求。（材料、设备采购前，施工方需提前10日将材料设备品牌、规格、技术参数书面报告至采购人处，经采购人和监理优选确认后方可采购实施。

7、成交人必须严格按照磋商文件及相关承诺，并按照经采购人会签审定的施工设计所规定的材料品牌和质量等级进行材料采购和施工，确保材料品质和项目质量。对未经采购人审定确认的材料及项目，采购人将对该部份项目量不予计量并有权要求成交人将该部分项目进行拆除返工，材料清除出场。

8、主要材料设备在用于施工前，成交人应向采购人提交有关的材料样品和有效的材料质量证明及相关资料。按采购人的要求，在制造、加工、准备地点其他地点进行检查。

9、材料进场须经甲方、监理确认后方可进场

10、涉及到需要送检材料须提供相关送检合格证明方可进场，无须送检的须提供相关合格证明方可进场。

11、施工过程中产生的人员伤亡及财产损失由成交人自行承担。

12、如有必要，采购人可以要求成交人提供其与合格的材料供应商签订的材料供应协议书。

13、项目实施过程中成交人的施工安全内容符合相关要求。

14、项目实施过程中成交人须为投入项目组人员购买意外险。