招 标 文 件

项目名称：宿迁市公安局宿城分局执法档案数字化加工项目

项目编号：JSZC-321302-JXXM-G2025-0003

（服务类项目，本项目专门面向中小企业）

采购人：宿迁市公安局宿城分局

采购代理机构：江苏佳兴项目管理有限公司

2025年5月7日

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………3

- 投标人须知…………………………………7

- 合同文本……………………………………24

- 采购需求……………………………………32

- 评标方法与评标标准………………………47

- 投标文件格式………………………………52

# 第一章  投标邀请

受宿迁市公安局宿城分局的委托，江苏佳兴项目管理有限公司就宿迁市公安局宿城分局执法档案数字化加工项目(JSZC-321302-JXXM-G2025-0003)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

宿迁市公安局宿城分局执法档案数字化加工项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“宿迁市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年5月28日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321302-JXXM-G2025-0003

2.项目名称：宿迁市公安局宿城分局执法档案数字化加工项目

3.预算金额：230万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为220万元

5.采购需求（简介）：局本级及下辖派出所执法档案数字化，按照江苏省公安厅标准进行档案整理、修复、著录、扫描、挂接、数据备份等工作，具体内容详见采购需求部分。

6.合同履行期限：自合同签订之日起270日历天内完成。

7.本项目  不接受 联合体投标。

### 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商须为中小微企业、监狱与戒毒企业、残疾人福利性单位（须提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函，或监狱企业证明文件）。非中小型企业参与本项目投标，将作无效标处理。

（二）本项目的特定资格要求：无。

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个包。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年5月28日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。

### 六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-82963292。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：宿迁市公安局宿城分局

地 址：江苏省宿迁市宿城区洪泽湖西路16号

联系人：周珊

联系方式：0527-82163330

2.采购代理机构信息

名 称：江苏佳兴项目管理有限公司

地 址：宿迁经济技术开发区世纪大道299号

联系人：周璐

联系方式：0527-88858115

### 八、其他

1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2.本次招标不收取投标保证金。

## 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目类别 | 本项目属性按以下第 2 种确定：1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 |
| 2 | 投标有效期 | 60日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 3 | 投标文件份数 | 提交加密电子投标文件1份。 |
| 4 | 开标 | “苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。 |
| 5 | 进口产品 | 按以下第 2 种方式确定：1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》(财库(2007)119 号文)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库(2008)248号文)等相关规定;2.不接受进口产品。 |
| 6 | 评标办法 | 具体评标办法详见招标文件第五章部分。 |
| 7 | 分包要求 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定： 1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无； 2.不允许分包。 |
| 8 | 其他 | 信用信息查询截止时点：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。网页截屏应当留有（或注明）查询时点的网页地址和网络时间标记。信用查询记录（网页截屏和《政府采购信用信息查询使用情况说明》）由采购人授权的经办人签字确认。 |

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏佳兴项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第  4.2.2   种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2中标供应商支付，具体方式及标准为：中标供应商按苏政采协[2024]20号文标准*80%向代理单位支付代理服务费。支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。

江苏省政府采购代理常规服务收取指导价

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.6% |
| 50─400万元（含400万元） | 1.5% |
| 400─1000万元（含1000万元） | 1.1% |
| 1000─5000万元（含5000万元） | 0.8% |
| 5000─1亿元（含1亿元） | 0.25% |
| 1─10亿元（含10亿元） | 0.05% |
| 10─50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

注: 江苏采购代理常规服务收费应按照《江苏省政府采购代理常规服务收费指导价》列明的定额或差额定率分档累进费率和项目中标或者成交金额计算。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

#### 8、招标文件的修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.3 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.4招标文件的修改将在将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，参考“招标文件”第六章“投标文件有关格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。

10.2 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、开标一览表等部分。

10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.5 如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件4份。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。

#### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：人工费、服务费、售后服务期、税金以及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。

#### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

/

#### 14、投标声明及承诺函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 15、投标有效期

15.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

16.2中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

### 四、投标文件的递交

#### 17、投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

#### 18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

#### 19、投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 21、开标

21.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 22、评标委员会

- 22.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或其委托的代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统中告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

#### 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（加斜体下划线内容或打“★”内容为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 按以下第（2）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

27.3 采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 28、质疑处理

28.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 投标人应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：宿迁市公安局宿城分局或江苏佳兴项目管理有限公司

联系电话：0527-82163330、0527-88858115

通讯地址：江苏省宿迁市宿城区洪泽湖西路16号、宿迁经济技术开发区世纪大道299号

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

28.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

28.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

#### 29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标供应商可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第2 种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：/ ；

2.不允许分包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.5履约保证金

按照以下第  2  方式确定履约保证收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的5%（使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，按采购合同总价的3%）计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险、等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：服务类项目，项目履约期满评价合格，出具验收报告（履约评价报告）及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

#### 31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 32、政府采购履约资金扶持政策

32.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

#### 33、验收及付款

33.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

33.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

33.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

33.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

34、付款

按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同金额的10% ，合同签订后按规定支付；

进度款：项目初验合格后按实际完成工作量的75%结算，项目终验合格并经审计结束后付至审定价款的100%（无息）。

注：1、实际付款总金额不超过合同估算总价10％，超出部分由中标供应商自理。2、在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

35、补充救济条款：采购供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，投标人不得提出实质性的修改。

- 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

1、项目名称：

2、服务内容：现分局机关及下辖16个派出所库藏执法档案约552.2万页，需完成库藏执法档案整理、修复、著录、扫描、图像、挂接、装订、档案上下架、数据备份等工作，供应商免费提供一套性能稳定、成熟的数字化加工软件，用于后续局机关增量档案加工。

| 序号 | 类型 | 内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执法档案 | 档案整理 | 卷 | 92500 |
| 2 |  | 档案扫描 | A4页 | 5522000 |
| 3 |  | 条目校核 | 条 | 2101250 |

3、应视档案实体保存情况选用不同的数字化设备，避免损害档案实体。所有设备进场前应接受采购方的安全检测，数字化加工期间不得擅自送外维修;任务完成后设备离场前应会同采购方无条件无偿拆除自带加工设备中的存储介质及加工过程中使用过的其他移动存储介质(含已损坏)移交给采购方，并接受安全检测。

4、履行时间（期限）：

5、履行地点：

二、合同

1、本合同金额为（大写）：_____________________圆（             元）人民币

2、本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

3、分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

三、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

1、乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

1、乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

1、履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金按采购合同总价的5%（使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，按采购合同总价的3%）计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；

2、履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

3、履约保证金退还的条件：服务类项目，项目履约期满评价合格，出具验收报告（履约评价报告）及履约保证金收据申请退付；

4、履约保证金退还时间：采购单位收到供应商退付申请后5个工作日内退还；

5、履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

6、逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

7、本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

七、合同转包或分包

1、乙方不得将合同标的转包给他人履行。

2、乙方不得将合同标的分包给他人履行。

3、乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

1、合同款项的支付方式及进度安排

资金支付的方式：

预付款：签订合同后支付合同总价款的10%；进度款：项目初验合格后按实际完成工作量的75%结算，项目终验合格并经审计结束后付至审定价款的100%（无息）。

资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内；

资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票；

注：1、实际付款总金额不超过合同估算总价10％，超出部分由中标供应商自理。

2、在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。可使用数字人民币作为支付方式。

九、税费

1、本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目人员要求

1、甲方应当充分考虑本项目的工期要求、作业量要求等采购需求、结合自身情况综合配置项目团队人员：本项目应当配置至少1名项目负责人，配置满足项目整体要求的专业加工人员，投标人需在投标文件中提供详细的人员名单。

2、项目负责人能够严格按项目要求组织所属人员进行必要的上岗培训和数字化加工服务的日常管理，制定并组织执行档案实体交接、数字化加工过程管理、数字化成果验收与交接、存储介质管理、档案实体保护等操作规范和管理制度，做好各项工作记录、登记、统计、报表，自觉接受采购方的检查，确保服务达到质量要求。

3、要根据项目进度要求组织经验丰富、保密意识强的人员进场，应遵守甲方相关工作纪律，接受甲方的管理。乙方需向甲方提供进场人员的身份证明、无犯罪记录证明以及与乙方公司签订的符合国家劳动法律法规要求的劳动合同。项目进行期间，乙方应保持岗位工作人员的稳定性，不得随意调换各岗位人员，因工作任务造成调整时，需提前一周书面通知甲方，取得甲方同意后方可，如擅自更换，甲方将暂停乙方的全部工作，由此造成的损失或延误由乙方负责。

4、项目组成员（包含项目负责人）需在甲方指定的地点加工，不得携带非工作需要的私人物品，派驻人员数量与素质、技术与管理水平能够满足本项目的要求；需执行数字化安全保密制度，定期参加安全保密教育，明确不得阅读、摘抄、外泄档案内容和其他安全保密责任、义务，签订保密协议并报送甲方备案。

5、如遇特殊情况需要加班或增加工作人员的，乙方需无条件进行保障。

十一、售后服务

1、售后服务期：自成果最终验收报告签字确认日起一年（包括提供的软硬件设备）。

2、在项目实施过程中及售后服务期限内，乙方需对甲方有关人员对档案扫描原理、操作方法、使用技巧、日常维护等方面进行免费培训，并提供相关文档。

3、根据甲方要求定期对本项目涉及到的系统和电子档案进行全面维护，并以书面形式向甲方报告维护情况。

4、在售后服务期限内，若档案数据存储设备出现损坏不能使用的情况，乙方应无条件维修或更换，并及时转移存储数据，上述工作需在甲方人员的监督下进行。

5、提供在线响应服务，档案管理平台出现问题导致挂接数据不能访问时，12小时内到达现场，协助甲方解决问题使平台尽快恢复正常。

十二、项目验收

1、初验：中标供应商根据项目完成情况向采购人提出初验验收申请，中标供应商应先完成自检，自检完成后需提交采购人组织项目初验。甲方应在收到验收申请后，在满足合同约定验收条件情况下，3个工作日内组织验收。采购人盖章后通过初验。

终验：初验合格后进入售后服务期，售后服务期满，乙方向甲方提交项目验收成果资料以及终验申请单，甲方收到申请后3个工作日内组织终验且验收无问题后签署终验单。

2、验收要求、标准：乙方提供的服务成果符合相关规范、符合甲方有关要求，并顺利通过甲方组织的专家评审。甲方根据国家有关规定、招标文件、乙方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。如有必要，甲方可以邀请第三方专业机构或专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

3、验收程序、内容及履约：甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

4、验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十三、保密条款

1、双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（统称保密资料）予以保密。未经该保密资料的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该保密资料的全部或部分内容，但法律法规另有规定的除外。

乙方应严格按照公安机关内部保密规定执行相关服务事项并签署《保密协议书》。

2、涉密人员范围：本项目的所有参与人员。

3、乙方须无条件接受甲方按照国家要求、基于档案安全而采取的保密措施，包括但不仅限于：与甲方签订安全保密协议，并建立严格的管理制度，加强对工作人员的安全保密教育与管理。乙方要与员工按照有关规定签署安全保密协议，并向甲方提供所有工作人员本人的身份证明和无犯罪记录证明。

4、乙方实施项目的一切程序都应符合国家安全、保密的有关规定和标准。乙方需采取措施，杜绝工作人员对档案及档案信息的私自复制行为，妥善保管所有甲方提供的一切资料和信息，加强档案实物的存放管理,预防各类意外事故的发生。如因乙方过错出现档案遗失、涂改、损坏等，乙方必须承担全部法律责任。

5、乙方若违反本协议约定造成甲方保密信息泄露，乙方承担所有法律责任并赔偿由此给甲方造成的损失

6、甲乙双方对合作事项及本合同的约定均负有保密义务。未经对方事先书面同意，任何一方不得将双方的合作及本合同约定的内容披露给其他任何第三方。该等保密义务不因本合同的解除、中止、终止、变更而失效。

十四、违约责任

1、甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值1% 的违约金。

2、乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3、乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

4、乙方有下列情形之一的，甲方视情节轻重有权作出处理处罚并扣减或拒付相关费用，情节严重可解除合作协议并扣除全部项目进度款：

（1）执业过程中，受到监管部门行政处罚的；

（2）隐瞒验线过程中发现的问题或者与服务对象串通舞弊，导致严重质量问题的；

（3）从服务对象处获取不正当利益的；

（4）拒绝接受采购人业务指导和监督的；

（5）不履行服务协议规定的义务；

（6）其他导致问题的行为。

5、乙方在项目实施过程中出现重大质量问题或甲方在过程抽检不合格的，甲方有权要求乙方返工，乙方应在3日内整改完成；若未在规定时间完成整改造成逾期的，按照本条第2款承担逾期违约责任。

6、乙方拟派的项目负责人应遵守甲方考勤考核制度，每发现一次项目负责人未在现场的罚款2000元/次，从待付合同款项中扣除；超过5次以上甲方有权解除合同，由此造成的损失由乙方承担。

7、项目进行期间，乙方应保持岗位工作人员的稳定性，不得随意调换各岗位人员，因工作任务造成调整时，需提前一周书面通知甲方，取得甲方同意后方可，如擅自更换，甲方将暂停供应商的全部工作，由此造成的损失或延误按照本条第2款承担违约责任。

8、保密协议与本合同享有同等法律效力。

十五、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、供应商合法权益补偿机制

1、供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。

十七、解决争议的方法

1、双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均可向项目所在地人民法院提起诉讼。

十八、合同生效及其他

1、合同经双方加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

3、本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

《保密协议书》

甲方：宿迁市公安局宿城分局

乙方：

鉴于乙方接受甲方委托，将在合同规定的期限内对甲方及下辖16个派出所库藏执法档案进行数字化加工服务，在提供服务过程中，乙方将不可避免地接触到甲方的重要信息以及保密资料，为落实保密措施，做好保密工作，切实维护国家安全和利益以及甲方部门的利益，双方就有关保密事宜达成如下意见：

一、甲方职责

1、甲方应对乙方项目合同金额及合同本身进行保密，对乙方明确为甲方的服务人员进行保密责任、保密义务提醒教育，并对乙方技术服务人员进行技术服务具体实施进行全程跟踪、监督和管理。

2、对于乙方提出的与技术服务密切相关的工作文档且必须提供保密资料等相关事宜进行保密审查认证，并对提供给乙方的相关保密资料提出比较明确的保密要求，做好交接登记工作。

3、发现乙方在为甲方实施技术服务过程中存在安全隐患和泄密漏洞的，应当及时提出，并督促落实改进措施，确保安全。

二、乙方职责

1、乙方在接受甲方委托之日起，应当事先做好相关准备工作：一是明确具体提供服务的所有人员，且做到相对固定；二是对所有服务人员进行保密教育，明确保密责任、义务，并与之签订《保密协议书》。

2、乙方服务人员在为甲方提供服务过程中，应尽量避免接触甲方的涉密事项，做到不该看的不看，不该问的不问；因提供服务需要必须接触涉密事宜时，应主动接受甲方的现场指导和监督，并确保有关涉密设备、涉密信息的安全。

3、乙方在为甲方提供技术服务时，甲方根据乙方提出的要求，必须提供保密资料时，双方应当办理交接手续，做好登记、使用台帐；乙方在使用档案资料时，应确保携带、使用、存放全过程的安全；保密资料原则上不得另行复制，确因技术服务需要经甲方同意复制的，按原件要求严格管理。

4、乙方在完成甲方某项技术服务任务后，与此任务相关、且短期内不再使用的先前甲方提供的保密资料，应先期退回甲方，并办理保密资料退回手续，做好交接登记。甲方认为可以作废不需退回的保密资料，乙方应当及时进行保密销毁，并做好核销登记。

5、乙方对于甲方提供的保密资料以及相关技术服务人员在为甲方提供技术服务时掌握的其他涉密信息，均不得向第三方或其他无关人员透露，应按照技术服务需要严格控制使用、知悉范围。

6、乙方在使用电子设备(包括笔记本电脑、移动存储介质等)为甲方提供技术服务时，应严格按照有关保密规定要求，落实技防、人防、物防综合防范措施，确保安全。

三、其他事宜

1、由于双方违反约定，造成泄密事件发生或者产生严重泄密隐患的，由违约一方承担全部责任。

2、本协议未尽事宜，双方另行择机商定。

| 甲方： | 宿迁市公安局宿城分局 | 乙方： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （签章） |  | （签章） |  |
|  |  | 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |

第四章 采购需求

项目属性：服务类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业

本项目不接受（接受/不接受）进口产品。

一、项目概况

依据《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施条例》、《纸制档案数字化规范》（DA/T31-2017）、《档案数字化外包安全管理规范》（档办发〔2014〕7号）、《档案修裱技术规范》（DA/T25—2022）、《公安机关档案工作基本规范（试行）》（公办档〔2019〕8号）、《江苏省公安机关档案数字化操作规程》（苏公厅〔2017〕363号）、《户籍档案数字化加工要求》（征求意见稿）等文件要求，结合省厅档案管理平台，实现计算机信息管理，建立电子档案，同步保护实体档案，延长档案寿命。

二、项目目标

依据省公安厅印发的《江苏省公安厅关于实施数字档案室建设工程的意见》（苏公厅[2017]325号）、《关于全面推动新时代公安档案工作创新发展的意见》（苏公厅[2021]491号）和省档案馆印发《江苏省机关团体企业事业单位档案工作检查评价办法》（苏档馆发[2024]20号）等工作指导要求，在十四五期间内完成局机关及派出所90%以上执法档案数字化工作，实现档案电子化和信息化。

三、服务内容及预算

1、现分局机关及下辖16个派出所库藏执法档案约552.2万页，需完成库藏执法档案整理、修复、著录、扫描、图像、挂接、装订、档案上下架、数据备份等工作，供应商免费提供一套性能稳定、成熟的数字化加工软件，用于后续局机关增量档案加工。

| 序号 | 类型 | 内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执法档案 | 档案整理 | 卷 | 92500 |
| 2 |  | 档案扫描 | A4页 | 5522000 |
| 3 |  | 条目校核 | 条 | 2101250 |

2、供应商应自备完成档案扫描整理加工服务所需的各种硬件设备（电脑、扫描仪、打印机、监控设备、服务器等）、办公桌椅、各类耗材（纸张、墨盒、夹子、白乳胶等文具、装订、裱补材料工具）、运输工具等。本项目工作场地内使用的计算机硬盘由供应商自带，要求是全新未拆封的，安装前需交采购人登记备案。

3、应视档案实体保存情况选用不同的数字化设备，避免损害档案实体。所有设备进场前应接受采购方的安全检测，数字化加工期间不得擅自送外维修;任务完成后设备离场前应会同采购方无条件无偿拆除自带加工设备中的存储介质及加工过程中使用过的其他移动存储介质(含已损坏)移交给采购方，并接受安全检测。

四、服务期限：自合同签订之日起270日历天内完成。

五、实施地点：采购人指定地点。

六、技术要求

1.档案出库

应严格按照库房管理规定办理出入库手续，中标单位应指定专人按照与宿迁市公安局宿城分局共同制订的计划分批次对需要进行数字化加工的档案及资料进行调档，并指定专人一起做好档案及资料的清点交接工作，并做好移交记录。

2.纸质档案数字化要求

（1）档案整理

中标单位根据宿迁市公安局宿城分局要求对档案年度及类型审核、涉密档案排查挑选、制作档案盒封面和卷皮封面、规范填写脊背信息等工作。

（2）数字化前处理

数字化前处理主要是对档案进行检查和修整、逐页编码、确定扫描范围。

- 纸质档案数字化前处理要求

| 项目 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 检查目录 | 1、逐卷逐件检查档案实体和目录，确保文档与目录一一对应； 2、发现错误及时修改、补漏，完善档案的排列、编目等内容。 |
| 检查编号 | 未编制页号或编号有误的，应进行补编和更正。 |
| 检查题名 | 文件没有标题或标题不能揭示文件内容的，应重新拟制题名。 |
| 拆除装订 | 1、装订物影响扫描工作进行、拆除后可复原的档案，可拆除装订物进行数字化，拆除装订物时应注意保护档案不受损害； 2、对排列顺序不准确的档案应进行重排。 |
| 确定扫描范围 | 1、原则上将确定为数字化对象的档案全部扫描，不宜进行挑扫；一般应逐页扫描，从案卷封面开始，至案卷末页结束； 2、遇有浮帖时，浮帖加原页扫描1页，浮帖揭开后原页扫描1页，若遇到多张浮帖重叠，每张浮帖均单独扫描； 3、重份档案可以不进行扫描，有正式件的可以不扫描底稿，并对不扫描的作出说明。 |
| 修整页面 | 破损严重、无法直接扫描的档案，应注明并进行技术修复，单面有字的进行托裱，双面有字的进行丝网加固处理；严重折皱影响扫描质量的，可先进行压平或低于50℃熨平等相应处理后再进行扫描。 |
| 整理登记 | 1、认真填写纸质档案数字化流程单，详细记录档案整理后每份文件的起始页号和页数； - 应记录每一卷（件）文件的数量、破损等内容； |

（3）目录数据著录

对前处理工作中发现档案目录存在问题的，要进行修改、补录，形成准确、完整的目录数据。

- 纸质档案目录数据著录要求

| 项目 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 目录数据著录范围 | 专业（业务）档案：案卷级、文件级（结论性文书）、人员目录； 文书档案：案卷级、文件级目录。 |
| 目录数据著录要求 | 1、应准确、完备，达到案卷级、文件级、人员目录与档案实体内容准确一致，文件级目录数据与档案实体排列顺序一致； 2、可从数字化软件中以EXCEL格式或其它格式导出，或直接著录在EXCEL表中，并能导入档案信息管理系统数据库。 |
| 目录数据结构 | 1、应根据档案信息管理系统数据导入的要求确定著录项； 2、字段长度和内容应符合相关要求。 |
| 目录数据交换格式 | 按照有关规范执行。 |

- 3.元数据捕获

在档案数字化过程中，应捕获必要的元数据，用以记录全文数据生成环境、数字化各类技术参数等信息。元数据均应存入数据库。

- 纸质档案元数据采集要求

| 序号 | 元数据项 | 元数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数字化时间 | 记录纸质档案数字化的起止时间 |
| 2 | 色彩空间 | 记录扫描图像所应用的色彩空间 |
| 3 | 扫描分辨率 | 记录扫描分辨率 |
| 4 | 扫描色彩模式 | 记录扫描色彩模式 |
| 5 | 存储格式名称 | 记录扫描数字图像存储格式的名称 |
| 6 | 格式版本 | 记录扫描数字图像存储格式的版本 |
| 7 | 扫描设备类型 | 记录纸质档案数字化所用扫描设备的类型 |
| 8 | 扫描设备制造商 | 记录纸质档案数字化所用扫描设备的制造商 |
| 9 | 扫描设备型号 | 记录纸质档案数字化所用扫描设备的型号 |
| 10 | 数字化软件名称 | 记录纸质档案数字化所用软件的名称 |
| 11 | 数字化软件版本 | 记录纸质档案数字化所用软件的版本 |
| 12 | 数字化软件生产商 | 记录纸质档案数字化所用软件的生产商 |

（1）全文数据采集

纸质档案全文数据采集应根据档案原件情况、设备情况等选择相应的扫描方式，相关参数的设置应保证图像不失真，效果最接近档案原件。扫描应做到不缺页、不错页、不重页。

- 纸质档案扫描总体要求

| 项目 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 扫描方式 | 1、应特别注意对档案实体的保护，建议采用平板扫描仪等对档案实体破坏性小的扫描设备进行数字化； 2、根据档案幅面的大小选择相应规格的扫描仪进行扫描，也可以采用小幅面扫描仪分幅扫描后进行图像拼接的方式处理。 |
| 色彩模式 | 1、为最大限度保留档案原件信息，利于多种方式的利用，建议全部采用彩色模式进行扫描； 2、永久保存的档案应采用彩色模式进行扫描； 3、同一份档案的多个页面，应采用相同的色彩模式进行扫描。 |
| 分辨率 | 1、为最大限度地采集档案信息，满足后续多种利用目的的需要，扫描分辨率不小于300dpi； 2、如文字偏小、密集、清晰度较差时，应适当提高分辨率； 3、如有仿真、印刷等其他用途时，可根据需要调整分辨率。 |
| 设备要求 | 1、应定期对扫描仪和显示器等设备作色彩管理，以尽量避免色彩偏差； 2、为保证扫描图像质量，应使扫描仪保持正常的工作状态，每次开启扫描仪后，宜进行预热，再正式进行扫描。 |

- 纸质档案扫描技术参数

| 扫描方式 | 平板扫描仪 无边距扫描仪 | 高速扫描仪 |
| --- | --- | --- |
| 档案质量 | 纸张状况较差，过薄、过软、超厚、脆化或破损的 | 纸张状况好的 |
| 扫描色彩模式 | 彩色 |  |
| 分辨率 | ≥300dpi（OCR汉字识别） |  |
| 扫描仪规格 | 根据幅面的大小（A4、A3、AO等）选择相应规格的扫描仪 |  |

（2）图像处理

图像处理应运用数字化设备的配套软件或专业的图像处理软件，对扫描图像进行技术处理，处理过程中应尽可能保持档案原件的特性。

- 纸质档案扫描图像处理要求

| 处理方式 | 处理要求 |
| --- | --- |
| 旋转 | 对方向不符合阅读习惯的图像应进行旋转还原。 |
| 纠偏 | 对出现偏斜的图像应进行纠偏处理，偏斜角度小于1度。 |
| 去污 | 1、对扫描过程中产生的污点、污线、黑边等影响图像质量的杂质应进行去污处理； 2、处理过程中应遵循展现档案原貌的原则，不得去除档案页面原有的纸张褪变斑点、水渍、污点、装订孔等。 |
| 裁边 | 对扫描后的图像应进行裁边处理，去除多余的白边，不得裁掉纸质档案原有页边，裁边后的图像幅面大小保持一致。 |
| 图像拼接 | 1、对大幅面档案进行分幅扫描形成的多幅图像，应进行拼接处理，拼接时应确保拼接处平滑地融合，合并为一个完整的图像； 2、分幅扫描时，应使各分幅的大小尺寸相近、分辨率一致，相邻图像之间重叠面积不少于分幅面积的1/20，若采用软件自动拼接的，重叠面积建议不小于原件的1/3； 3、应采用有效的技术手段，提示后续检查时对拼接部位进行重点查看； 4、经图像拼接处理的档案应做好记录，并在著录目录数据时，在附注项中加注“图像拼接”。 |
| 图像修复 | 1、修复的效果以图像不失真、效果清晰完整为准； 2、经图像修复处理的档案应做好记录，并在著录目录数据时，在附注项中加注“图像修复”。 |

（3）存储格式

档案图像文件应存储为JPEG或JPEG2000格式，压缩率不低于75%；具备良好存储条件的，可以存储为单页的无损压缩TIFF格式。

（4）格式转换

为提供网络利用，应以“卷”或“件”为单位，将档案图像文件按照20%或更低的压缩率进行压缩（A4幅面单个图像大小控制在1M以内），再将压缩后的单页图像文件先进行全文OCR识别，形成文本文件，经校对与原件一致后，转换成多页双层PDF格式的图像文件，上层是原始图像，下层是识别文本文件，既可以保留原始版面效果，又支持选择、复制和检索功能。对专业（业务）档案结论性法律文书的图像文件，应再转换一份双层PDF格式文件，以便建立专题数据库，在全省范围内提供利用。对非印刷体档案图像文件无需进行OCR识别，直接转换成PDF格式文件。

- 纸质档案图像文件转换单位

| 档案类型 | 转换单位 |
| --- | --- |
| 文书档案 | 以一份文件，即“件”为单位进行转换。 |
| 专业（业务）档案 | 1、一案一卷或多卷、一人一卷或多卷的，以“卷”为单位进行转换； 2、结论性法律文书应再转换一份； - 综合卷的，一般以“件”或“人”为单位进行转换。 |

（5）图像文件命名

图像文件的命名应与档案实体及目录数据一一对应，并按照档号规则命名，确保唯一性。按照图像文件的格式转换单位建立相应文件夹，其上层可按照类别、年度、保管期限等分层次建立文件夹，分目录存放、管理。

- 文件夹和图像文件命名办法

| 归档单位 | 命名内容 | 命名方法 |
| --- | --- | --- |
| 卷（盒） | 以卷为转换单位的文件夹 | 1、全宗号-类别号-目录号-案卷号，例如：1000-Z2016-03-0001，案卷号根据目录数据的实际情况确定，可以4位（0001）或6位（000001）； 2、业务档案中一案（一人）多卷并同一个档号的，可以在案卷号后加“.1、.2、.3……”区别，确保档号的唯一性，例如：1000-Y3-1-0001.1。 |
|  | 以件为转换单位的文件夹 | 全宗号-类别号-目录号-案卷号-页号，例如：1000-W2000-1-0001-010，页号为合并页的首页。 |
|  | 图像文件 | 1、全宗号-类别号-目录号-案卷号-页号，例如：1000-Z2016-03-0001N-001，页号一般为3位数字； 2、有浮贴的复页在页号后加“（1、2……）”，例如：1000-Z2016-03-0001N-010； 3、案卷封面页在案卷号后加“-F”，例如：1000-Z2016-03-0001N-F； 4、目录页在案卷号后加“-M1、-M2……”，例如：1000-Z2016-03-0001N-M1； 5、备考页在案卷号后加“-B”，例如：1000-Z2016-03-0001N-B。 |
|  | 转换后的PDF | 1、以卷为转换单位的，全宗号-类别号-目录号-案卷号，例如：1000-Z2016-03-0001； 2、以件为转换单位的，全宗号-类别号-目录号-案卷号-页号，例如：1000-W2000-1-0001-010； 3、PDF命名须与目录数据中的档号保持一致。 |
| 件 | 文件夹 | 全宗号-类别号-分类号-保管期限-案卷号，例如：1000-W2016-01-1-0001。 |
|  | 图像文件 | 全宗号-类别号-分类号-保管期限-案卷号N-页号，例如：1000-W2016-01-1-0001N-001，页号一般为3位数字。 |
|  | 转换后的PDF | 全宗号-类别号-分类号-保管期限-案卷号，例如：1000-W2016-01-1-0001，须与目录数据中的档号保持一致。 |
| 注：档案数字化后形成的数字副本加“N”标识，在线形成的电子档案加“D”标识。 |  |  |

4.数据质量检查

在档案数字化过程中，数字化加工单位应对目录数据、元数据和数字化文件进行人工逐项、逐件、逐页的自检和互检，正确率要求达到100%。采购人可以采用计算机自动校对与人工抽查相结合的方式，分阶段、分批次进行复查，自动校对比例为100%，人工抽查比例不低于5%，对复查发现的错误和问题应及时予以解决，不合格率大于2%的（不合格率=抽检不合格数÷抽检总数×100%），该批次数据或图像文件全部返工。

- 数据质量检查要求

| 检查项目 | 检查要求 |
| --- | --- |
| 目录数据和元数据 | 1、应采用自动校对和人工抽查相结合的方式进行检查； 2、应对著录数据项目的完整性、著录内容的规范性、准确性，元数据的完整性和赋值规范性等内容进行检查，发现不合格的数据或遗漏的，及时进行修改或重新著录。 |
| 图像文件 | 1、使用软件对所有图像进行核验，对不符合要求的，应重新扫描； 2、检查发现图像不完整、无法清晰识别或图像失真等问题的，应重新扫描； 3、漏扫、重扫、多扫等情况，应及时改正； 4、图像的排列与档案原件不一致，应及时调整； 5、图像拼接、旋转及纠偏、裁边、去污等处理不符合图像质量要求的，应重新进行处理。 |
| 登记 | 对检查发现问题的，应认真做好登记，详细记录检查结果和处理意见。 |

5.数据挂接

数据通过质检后，应采用相关软件对目录数据与元数据、数字化文件进行挂接，以实现目录数据、元数据和对应数字化文件的关联。应逐条对挂接结果进行检查，包括对应的准确性、已挂接数字化文件与实际数字化数量的一致性、数字化文件是否能正常打开等，发现错误及时纠正，数据挂接工作应在项目终验前完成。

6.档案入库

对完成数字化并通过质检的档案，应及时整理清点、恢复原状，对照出库时填写的档案出入库交接单进行检查核对，确认无遗漏后办理移交入库手续。对拆除装订物的纸质档案，应按档案管理要求重新装订，保持卷内文件排列顺序不变；对带式录音录像档案，应在数字化完成后进行倒带操作。

- 7.数字化成果验收

采用供应商提供的数字化加工软件自动检验与人工检验相结合的方式对档案数字化成果进行验收。能够采用计算机自动检验的项目应进行100%检验，检验合格率应为100%。对于无法用计算机自动检验的项目，可采用人工抽检的方式进行，抽检比率不得低于5%，抽检合格率应为99.8%以上。验收完成后填写相关表单，完成验收报告，档案数字化质量检验达到标准的，经验收组成员签字、组长审核签字后，予以验收“通过”。验收未通过的，应视情况返工或修改后，重新进行验收。因供应商原因未通过验收所造成的双方损失，由供应商全部承担。

- 档案数字化成果验收内容

| 验收项目 | 验收要求 |
| --- | --- |
| 目录数据与元数据 | 主要检查数据库中各条目的内容、格式等准确程度、必填项是否填写等。 |
| 数字化文件 | 1、主要检查数字化参数、存储路径、命名的准确性、数字化文件的完整性、排列顺序的准确性、图像的清晰度、图像处理的精确程度等。 |
|  | 2、应对音视频文件的前部、中部、后部进行分段播放检验。 |
| 数据挂接 | 主要检查目录数据与数字化文件挂接的准确性等。 |
| 工作文件 | 主要检查《档案数字化流程单》等数字化工作过程中形成的工作文件的完整性等。 |
| 存储载体 | 主要检查载体的可用性、有无病毒等。 |

8.数据存储及备份

对验收合格的目录数据与元数据、数字化文件及时进行存储及备份，采用大容量硬盘和档案级蓝光光盘各存储一份并递交至采购人。

- 数据存储及备份要求

| 项目 | 存储及备份要求 |
| --- | --- |
| 存储备份内容 | 包括档案数字化文件、目录数据与元数据等。 |
| 存储备份方式 | 可采用在线、近线、离线相结合的方式，对数据进行多套存储及备份。 |
| 载体选择要求 | 1、选择可多样化，应考虑载体存储及备份的容量、保管期限、经费情况、载体市场环境、载体生产厂商提供服务的能力等方面的因素； 2、使用高容量蓝光光盘、硬盘等，一式三套，一套封存保管、一套提供利用、一套异地备份； 3、至少选择两种物理拷贝介质，其中一套应为离线、可移动的永久备份介质。 |
| 数据校验 | 存储及备份数据能否打开、数据信息是否完整、文件数量是否准确等。 |
| 存储备份记录 | 1、数据存储及备份后，应及时进行记录，并做好标签、列出目录，以便查找和管理。 2、标签内注明备份载体编号、载体类型、套别、密级、保管期限、文件数量、文件内容、制作人员、制作时间、内容索引、档案保管单位、数据备份单位、数据备份标准、阅读备份数据所需要的硬件环境、软件环境、转储更新日期等。 3、载体编号由数字化文件类型代码、档案原件类别载体序号组成。 |

七、付款方式

预付款：签订合同后支付合同总价款的10%；进度款：项目初验合格后按实际完成工作量的75%结算，项目终验合格并经审计结束后付至审定价款的100%（无息）。

资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内；

资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票；

注：1、实际付款总金额不超过合同估算总价10％，超出部分由中标供应商自理。

2、在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。可使用数字人民币作为支付方式。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

八、项目人员要求

1、甲方应当充分考虑本项目的工期要求、作业量要求等采购需求、结合自身情况综合配置项目团队人员：本项目应当配置至少1名项目负责人，配置满足项目整体要求的专业加工人员，投标人需在投标文件中提供详细的人员名单。

2、项目负责人能够严格按项目要求组织所属人员进行必要的上岗培训和数字化加工服务的日常管理，制定并组织执行档案实体交接、数字化加工过程管理、数字化成果验收与交接、存储介质管理、档案实体保护等操作规范和管理制度，做好各项工作记录、登记、统计、报表，自觉接受采购方的检查，确保服务达到质量要求。

3、要根据项目进度要求组织经验丰富、保密意识强的人员进场，应遵守采购人相关工作纪律，接受采购人的管理。供应商需向采购人提供进场人员的身份证明、无犯罪记录证明以及与供应商公司签订的符合国家劳动法律法规要求的劳动合同。项目进行期间，供应商应保持岗位工作人员的稳定性，不得随意调换各岗位人员，因工作任务造成调整时，需提前一周书面通知采购人，取得采购人同意后方可，如擅自更换，采购人将暂停供应商的全部工作，由此造成的损失或延误由中标单位负责。

4、项目组成员（包含项目负责人）需在采购方指定的地点加工，不得携带非工作需要的私人物品，派驻人员数量与素质、技术与管理水平能够满足本项目的要求。需执行数字化安全保密制度，定期参加安全保密教育，明确不得阅读、摘抄、外泄档案内容和其他安全保密责任、义务，签订保密协议并报送采购方备案。

5、如遇特殊情况需要加班或增加工作人员的，供应商需无条件进行保障。

九、安全保密要求

1、供应商应当保证采购方档案资料的安全、完整和保密，不得摄制、翻印、复制或以任何方式对外透露或公布采购方的档案内容。因供应商的过错造成采购方档案的损坏、丢失或内容的泄露，采购方有权要求中标人赔偿，并按《档案法》和《保密法》及其它有关法律要求承担相应法律责任。

2、供应商应制定保证档案实体和档案信息安全的具体措施，应严格按照公安机关内部保密规定执行相关服务事项并签署《保密协议书》，并根据采购人要求，配合做好对项目团队人员进行审查，供应商参与本项目的人员需按要求完成保密教育培训

3、供应商需在加工现场安装视频监控设备，确保档案暂存处、数字化加工工位、计算机、数据导出端及门窗等无监控死角，所有视频监控数据要留存，以便回放检查

4、在采购方提供整理、扫描的环境中，供应商需按规范的流程开展档案整理和数字化工作，及时整理报告项目进度和完成情况；在项目实施的过程中，需严格遵守保密法规及采购方的各项管理制度，积极支持、配合采购方的安全保密检查。

5、供应商完成本项目时，其为本项目开展提供的设备应由采购方进行安全处理后再归还。档案数字化加工后的各种影像、资料所有权属宿迁市公安局宿城分局，各种统计资料、影像资料、光盘资料、纸质资料、清单及数据存储介质（含计算机硬盘、活动硬盘）等在项目结束时都必须完整移交。

十、售后服务要求

（1）售后服务期：自成果最终验收报告签字确认日起一年（包括提供的软硬件设备）。

（2）在项目实施过程中及售后服务期限内，供应商需对采购方有关人员对档案扫描原理、操作方法、使用技巧、日常维护等方面进行免费培训，并提供相关文档。

（3）根据采购方要求定期对本项目涉及到的系统和电子档案进行全面维护，并以书面形式向采购方报告维护情况。

（4）在售后服务期限内，若档案数据存储设备出现损坏不能使用的情况，供应商应无条件维修或更换，并及时转移存储数据，上述工作需在采购方人员的监督下进行。

（5）提供在线响应服务，档案管理平台出现问题导致挂接数据不能访问时，12小时内到达现场，协助采购方解决问题使平台尽快恢复正常。

十一、项目实施方案

1、对项目的理解

供应商应对本项目整体分析规划合理性、公安档案情况熟悉程度、档案加工难点和解决方案的可行性进行阐述，对采购人现状及需求，认识和理解充分，分析科学合理、符合实际。

2、质量控制

供应商应结合本项目需求编制质量保证方案，质量控制自查措施完备，工序及岗位设置科学有效,责任清晰，统计方法准确可靠，质量管理体系与流程内容表述清晰，制定质量控制流程，逻辑严密。

3、项目管理

供应商应深入理解本项目业务内容编制项目管理方案，包括但不限于组织架构方案、人员组织方案、项目进度方案、项目监督方案、现场管理制度、物品管理制度、操作管理制度、岗位考核制度、项目组例会制度等，现场管理方案完善，符合现场实际情况，且操作性强。

4、应急预案

根据团队人员配置，提供应对突发事件和需求的解决方案，有能力面对突发事故和需求等响应能力。

十二、项目验收

1、初验：中标供应商根据项目完成情况向采购人提出初验验收申请，中标供应商应先完成自检，自检完成后需提交采购人组织项目初验。甲方应在收到验收申请后，在满足合同约定验收条件情况下，3个工作日内组织验收。采购人盖章后通过初验。

终验：初验合格后进入售后服务期，售后服务期满，乙方向甲方提交项目验收成果资料以及终验申请单，甲方收到申请后3个工作日内组织终验且验收无问题后签署终验单。

2、验收要求、标准:乙方提交的成果资料符合相关规范、符合甲方有关要求，并顺利通过甲方组织的专家评审。甲方根据国家有关规定、招标文件、中标供应商的响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。如有必要，甲方可以邀请第三方专业机构或专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

3、验收程序、内容及履约:甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

4、验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

第五章  评标方法与评标标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 中小企业或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件 | 符合招标文件要求 |

二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法人授权书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表 | 格式、填写要求符合招标文件规定 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

（二）详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 10.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*10。 |
| 企业经营业绩、信誉 | 企业业绩 | 12.00分 | 供应商自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似档案数字化加工或档案整理服务业绩的，每有一个得3分，本项最高得12分。（以上须提供合同扫描件，不提供不得分） |
|  | 人员配备 | 20.00分 | 1、项目负责人具有人力资源和社会保障部门颁发的馆员（中级）职称的得2分，具有副研究馆员（副高级）及以上职称的得4分，本项最高得4分。 2、技术负责人具有人力资源和社会保障部门颁发的助理馆员（初级）职称的得2分，具有馆员（中级）及以上职称的得4分，本项最高得4分。 3、安全保障人员具有中国信息安全测评中心颁发的《注册信息安全专业人员》证书的，每提供一个得2分，最高得4分。 4、项目组成员中（项目负责人、技术负责人和安全保障人员除外）具有人力资源和社会保障部门颁发的助理馆员（初级）及以上职称证书的每提供一个得0.5分，本项最高得8分。 注：以上人员不重复计分，需提供证书原件扫描件加盖供应商公章以及供应商为其缴纳的2024年8月以来任意一个月的社保证明材料，未提供的不得分。 |
|  | 认证证书 | 6.00分 | 供应商具备有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的每具备一个得2分，本项最高得6分。（注：投标文件中提供上述相关证书电子件和在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询认证有效的页面截图，未提供的不得分。） |
|  | 软件著作权 | 10.00分 | 投标人具有自主知识产权数字化加工类、电子数据质量检测类、PDF制作或转换类、档案涉密排查检测系统类、档案前处理、整理类等软件著作权的，每提供一个得2分，共10分，不提供不得分，本项最高得10分。注:投标文件中提供有效期内的软件著作权登记证书电子件，未提供的不得分。 |
| 项目实施方案 | 对项目的理解 | 7.00分 | 根据采购文件“第四章 采购需求”中“十二、项目实施方案1、对项目的理解”提供方案。①方案完全满足采购需求，结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，整个方案语言表述准确清晰，优于采购需求的得7分；②方案基本满足采购需求，结构较严谨，内容较完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，整个方案语言表述较准确清晰的得4分；③方案内容笼统，没有针对本项目细化制定，通过后期优化调整能够实现采购需求的得2分；没有内容不得分。 |
|  | 质量控制方案 | 7.00分 | 根据采购文件“第四章 采购需求”中“十二、项目实施方案2、质量控制”提供方案。①方案完全满足采购需求，结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，整个方案语言表述准确清晰，优于采购需求的得7分；②方案基本满足采购需求，结构较严谨，内容较完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，整个方案语言表述较准确清晰的得4分；③方案内容笼统，没有针对本项目细化制定，通过后期优化调整能够实现采购需求的得2分；没有内容不得分。 |
|  | 项目管理方案 | 7.00分 | 根据采购文件“第四章 采购需求”中“十二、项目实施方案3、项目管理”提供方案。①方案完全满足采购需求，结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，整个方案语言表述准确清晰，优于采购需求的得7分；②方案基本满足采购需求，结构较严谨，内容较完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，整个方案语言表述较准确清晰的得4分；③方案内容笼统，没有针对本项目细化制定，通过后期优化调整能够实现采购需求的得2分；没有内容不得分。 |
|  | 安全保密方案 | 8.00分 | 根据采购文件“第四章 采购需求”中“九、安全保密要求”提供方案。①方案完全满足采购需求，结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，整个方案语言表述准确清晰，优于采购需求的得8分；②方案基本满足采购需求，结构较严谨，内容较完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，整个方案语言表述较准确清晰的得5分；③方案内容笼统，没有针对本项目细化制定，通过后期优化调整能够实现采购需求的得2分；没有内容不得分。 |
|  | 售后服务方案 | 6.00分 | 根据采购文件“第四章 采购需求”中“十、售后服务要求”提供方案。①方案完全满足采购需求，结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，整个方案语言表述准确清晰，优于采购需求的得6分；②方案基本满足采购需求，结构较严谨，内容较完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，整个方案语言表述较准确清晰的得4分；③方案内容笼统，没有针对本项目细化制定，通过后期优化调整能够实现采购需求的得2分；没有内容不得分。 |
|  | 应急预案 | 7.00分 | 根据采购文件“第四章 采购需求”中“十二、项目实施方案—4、应急预案”提供方案。①方案完全满足采购需求，结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，整个方案语言表述准确清晰，优于采购需求的得7分；②方案基本满足采购需求，结构较严谨，内容较完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，整个方案语言表述较准确清晰的得4分；③方案内容笼统，没有针对本项目细化制定，通过后期优化调整能够实现采购需求的得2分；没有内容不得分。 |

（三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

（四）政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为1、2、

- 采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

2、中小企业政策

本项目按以下第  1  种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的服务符合下列情形的，对小微企业报价给予/%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

3、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标声明及承诺函

二、投标人基本情况

三、法人授权书

四、开标一览表

五、投标分项报价表

六、中小企业或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件

七、项目组人员

八、企业业绩

九、投标所需其他材料

一、投标声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

二、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 无需提供营业执照等证明材料 |  |  |

三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：      年   月   日

五、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 | 档案整理 |  | 卷 | 92500 |  |  |
| 2 | 档案扫描 |  | A4页 | 5522000 |  |  |
| 3 | 条目校核 |  | 条 | 2101250 |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

## 六、中小企业或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件

中小（微）企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购代理机构组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。3、服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：     年___月___日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

- 七、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如供应商中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按招标文件要求附相关人员证书。

八、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 九、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。