项目属性：服务类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

本项目 不接受 进口产品。

一、项目简要说明

1、项目名称：江苏泗阳经济开发区开发建设规划环境影响跟踪评价编制服务采购项目

2、付款方式：

预付款：合同金额的30%，合同签订后收到供应商发票后10个工作日内支付；

进度款：完成江苏泗阳经济开发区环评跟踪评价报告书（送审稿）编制送审后，收到供应商发票后10个工作日内支付合同总价款的30%；提交泗阳经济开发区环评跟踪报告书并取得江苏省生态环境厅出具的报告书正式审查意见（附文号）后，收到供应商发票后10个工作日内支付合同总价款的40%。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

3、合同履行期限：在2026年6月底前完成跟踪评价全部工作，通过专家评审，并取得省生态环境厅审查意见。

- 4、最高限价：65万元。

5、质量要求：合格，符合国家、行业质量要求，并满足招标文件要求。

6、验收标准：通过省生态环境厅审查，并取得相应批复。

二、服务内容

（一）项目概况：

《江苏泗阳经济开发区开发建设规划（2020-2035）环境影响报告书》于2021年6月9日取得江苏省生态环境厅审查意见（苏环审〔2021〕23号）。按照报告书及审查意见，在《规划》实施过程中，适时开展环境影响跟踪评价。

根据《规划环境影响评价条例》（国务院令第559号）、《关于进一步加强产业园区规划环境影响评价工作的意见》（环环评〔2020〕65号）和《省生态环境厅关于进一步加强产业园区规划环境影响评价的通知》（苏环办〔2020〕224号）等文件要求，江苏泗阳经济开发区需要开展规划环评跟踪评价工作。

根据生态环境部、江苏省生态环境厅已发布的各类环境影响评价技术规范，开展江苏泗阳经济开发区开发建设规划（2020-2035）环境影响报告书跟踪评价工作。

（二）总体要求

工作内容包括但不限于：

1.对已编制的规划及规划环评审查意见的执行情况进行回顾，核查园区企业污染物总量、排污许可落实情况，尤其针对园区印染企业废水排放情况进行核查，分析园区开发建设过程中存在的环保问题及解决方案，为园区相关规划的编制提供依据。

2.根据环境影响评价有关技术要求和当地气候气象条件制定环境质量检测方案，并进行环境质量现状监测，根据提供的环境质量监测报告调查判断环境质量。

3.确定环境影响评价指标体系，分析、预测和评价拟定规划实施的资源、生态、环境影响，提出环境问题的解决方案、排污总量管理及环境影响缓解措施。针对园区印染企业废水排放情况，制定印染废水减排方案，合理测算印染废水排放指标，积极谋划印染废水指标争取可行路径。

4.编制跟踪评价报告书，根据江苏省生态环境厅组织的专家评审意见修改，形成报批报告书送审，直至取得江苏省生态环境厅出具的正式审查意见。

5.其它必要的技术评价工作。

（三）项目实施时间及成果要求

1.实施时间：2026年6月底前完成跟踪评价全部工作，通过专家评审，并取得省生态环境厅审查意见。

2.成果提交：成交供应商需将江苏省生态环境厅审查意见、审查通过的跟踪评价报告书6套及电子文件一并提交给采购人。

三、项目实施方案要求如下：

1、项目理解内容要对项目背景、基本情况、印染废水排放现状、清洁生产水平、存在问题的理解进行编制描写。

2、项目实施方案应包括但不限于项目主要内容、工作思路、技术实现路径等内容。

3、重点难点分析方案中应对项目重点、难点的理解，并提出解决路径。

4、项目进度安排方案中应含项目进度安排、质量控制、保障措施等。

5、项目组织机构方案应将组织结构、人员投入，成员职责明确，体现单位技术实力等内容。

6、印染废水减排方案应分析泗阳经济开发区印染企业清洁生产及印染废水排放可能存在的问题，并制定印染废水减排方案。根据周边水环境现状，提出印染废水排放指标争取路径。

7、印染废水排放指标方案应分析开发区及周边水环境现状，提出印染废水排放指标争取方案。