招  标  文  件

项目名称：江苏法院审判、执行流程信息系统

2015法标升级及相关系统上云项目

标书编号：JSZC-G2018-467

江苏省政府采购中心

2018年12月14日

总  目  录

# 招标邀请……………………………………2

# 投标人须知…………………………………5

# 合同条款及格式……………………………19

# 项目需求……………………………………23

# 评标方法与评标标准………………………62

# 投标文件格式………………………………65

第一章  投标邀请

江苏省政府采购中心受江苏省高级人民法院的委托，决定就其所需的江苏法院审判、执行流程信息系统2015法标升级及相关系统上云项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的合格供应商投标。

一、招标项目名称及编号

项目名称：江苏法院审判、执行流程信息系统2015法标升级及相关系统上云项目

标书编号：JSZC-G2018-467

二、招标项目简要说明、预算金额及最高限价

（一）招标项目简要说明

为贯彻落实最高人民法院2015版技术规范、《人民法院信息化建设十三五发展规划》中依托专有云平台的应用系统建设方案及法院审判业务需求：

一方面保证核心审判、执行流程管理系统能够按照最高人民法院2015版技术规范改造的时间节点完成升级工作，利用先进的技术手段，优化审判业务流程，提升网上办案效率，以服务法官为重点，为法官提供智能化服务；减轻法官事务性工作，大幅度提高审判效率，实现审判流程再造；

另一方面，将现有的审判、执行、办公、诉讼服务等相关系统迁移到江苏 法院云平台，提升各类系统运行稳定性和使用体验，为后续各类应用系统的拓展完善、升级改造打下基础。

（二）本项目采购预算为 800  万元。

（三）本项目设定最高限价，最高限价为 800万元。

投标报价超过政府采购预算和最高限价的为无效投标文件。

三、招标项目需要落实的政府采购政策

详见招标文件第五章内容。

四、招标项目的采购需求

详见招标文件第四章内容。

五、供应商资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
　　2、2017年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
　　4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。
　　5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）其他资格要求：

未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（三）本项目不接受联合体投标；

（四）本项目不接受进口产品投标；

六、招标文件提供信息

招标文件提供及公告期限：自招标公告在“江苏政府采购网”发布之日起5个工作日。招标文件在“江苏政府采购网”上免费下载，有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

七、投标文件接收信息

投标文件接收时间：2019年01月09日上午9:00-9:30整

投标文件接收截止时间：2019年01月09日上午9:30整

投标文件接收地点：南京市汉中门大街145号江苏省公共资源交易中心二楼会议室

投标文件接收人：苏俊

八、开标有关信息

开标时间：2019年01月09日上午9:30整

开标地点：南京市汉中门大街145号江苏省公共资源交易中心二楼会议室

九、本次招标联系事项

江苏省政府采购中心地址：南京市汉中门大街123号知海大厦6楼

邮编：210036

采购中心联系人：苏俊            联系电话：025-83668518

采购人：江苏省高级人民法院

采购人联系人：邢斌          采购人联系电话：025-83785016

采购人联系地址: 南京市宁海路75号

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

十、投标文件制作份数要求：

正本份数：1份   副本份数：4份

十一、本次招标投标保证金

本次招标投标保证金要求：

本次招标收取投标保证金。

投标保证金金额为人民币捌万元整。

供应商缴纳的保证金必须于投标文件接收截止时间前一日的17时前，以供应商的名称，按招标文件规定的金额缴纳到指定账户。保证金只接受供应商通过人民银行大额支付系统或小额支付系统汇款到指定账户，不接受代缴等其他形式缴纳的保证金。

保证金账户见附件“保证金账号”。

# 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分。

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

#### 11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 12、供货一览表和投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括买方需求的货物价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

#### 13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14、1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14、2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.3 开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效），必须单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标。如有分包，投标人投标任何一个分包，都需单独填写开标一览表。

#### 16、投标保证金

16.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。

16.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，不计利息。

16.3中标人的投标保证金，将自动转为履约保证金。

16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商恶意串通的。

#### 17、投标有效期

17.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，采购中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

#### 18、投标文件份数和签署

18.1 投标人应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2 投标文件正本中，除采购文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

### 四、投标文件的递交

#### 19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 密封的投标文件应：

19.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达。

19.2.2  注明投标项目名称、标书编号及包号。

19.2.3  未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购中心将予以拒绝，作无效投标处理。

#### 20、投标截止日期

20.1 采购中心收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 21、投标文件的递交

21.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

#### 22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购中心，修改或撤回其投标文件。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购中心。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

### 五、开标与评标

#### 23、开标

23.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效身份证件的授权代表准时参加，参加开标的授权代表需签名以证明其出席。

23.2开标仪式由采购中心组织，采购人代表、公证员（必要时）、监管代表、投标人授权代表等参加。

23.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

23.4 开标时由投标人推选的代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购中心当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 采购中心将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

#### 24、评标委员会

24.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3在评标期间，采购中心将设专门人员与投标人联系。

25.4 采购中心和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到采购中心登记查询，逾期将不予受理。

#### 26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在评标现场向其授权代表告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

#### 28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

28.1.1未按要求交纳投标保证金的。

28.1.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的。

28.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

28.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

28.1.6未通过符合性检查的。

28.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

28.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

28.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.11其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准向采购人推荐出1名中标候选人。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的。

29.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

29.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

#### 30、质疑处理

30.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

30.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　30.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

30.4 采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑。采购中心质疑接收部门为内控科，联系地址：南京市汉中门大街123号知海教育产业园603室，联系电话：025-83668531。

30.5 以下情形的质疑不予受理

30.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 31、中标通知书

31.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。

31.2 中标供应商收到中标通知书后，须立即以书面形式回复采购中心，确认中标通知书已收到。若无书面回复，则公告后视同中标人已经知悉并同意接受。

31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 32. 签订合同

32.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则履约保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 33、货物和服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

#### 34、履约保证金

34.1中标人在收到中标通知书后，中标人的投标保证金将自动转为履约保证金，履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。如果中标人不同意按照规定去做，采购中心有权取消本次采购中标决定，其投标保证金不予退还。

34.2履约保证金的退还：合同履行结束后，中标人凭采购人签署的同意退还履约保证金的证明（格式见招标文件附件《履约保证金退还申请》,加盖采购单位公章），前往采购中心内控科办理保证金退还手续（无息退还）。采购中心联系电话：025-83668526。

#### 35、政府采购履约资金扶持政策

根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书在相关金融机构办理授信申请。相关事宜可向江苏省政府采购中心咨询，联系电话：025-83668526。

### 八、其他

#### 36、样品

项目要求提供样品的，中标人的样品由采购人负责保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标人的样品将及时退还。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

# 江苏省政府采购合同

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标（竞争性谈判，竞争性磋商、单一来源谈判）的结果，签署本合同。

一、采购标的

1.1 产品/服务内容：                                         。

1.2 服务期限：                                              。

1.3 补充条款：                                              。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_________________圆整（￥__________元）人民币。本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方交纳的投标保证金直接转为履约保证金。

6.2合同履行结束后，乙方凭采购人签署的同意退还履约保证金的证明（格式见招标文件附件《履约保证金退还申请》,加盖采购单位公章），前往采购中心内控科办理保证金退还手续（无息退还）。

七、转包或分包

7.1本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

质保期     年。（自项目验收合格之日起计）

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1交付期：_________。   9.2交付方式：_________。

9.3交付地点：_________。

十、合同款支付

10.1付款方式：         。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1乙方应按采购文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

12.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

12.4在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5合同标的对质量保证和售后服务另有要求的，按采购文件中的相关要求处理。

十三、验收

13.1甲方对乙方提交的产品或服务依据采购文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。

13.2乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

13.3甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；采购文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。

13.6合同标的对验收另有要求的，按采购文件中的相关要求执行。

十四、合同内容的交付

14.1乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。

14.3 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

14.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达；

14.6合同标的对交付另有要求的，按采购文件中的相关要求执行。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方、及财政监管部门各执一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

签订日期：      年  月  日

# 第四章  项目需求

# 一、技术要求

## 项目概述

  - 项目名称

项目名称：江苏法院审判、执行流程信息系统2015法标升级及相关系统上云项目

  - 项目建设目标、内容、建设期

### 建设目标

为贯彻落实最高人民法院2015版技术规范、《人民法院信息化建设十三五发展规划》中依托专有云平台的应用系统建设方案及法院审判业务需求：

一方面保证核心审判、执行流程管理系统能够按照最高人民法院2015版技术规范改造的时间节点完成升级工作，利用先进的技术手段，优化审判业务流程，提升网上办案效率，以服务法官为重点，为法官提供智能化服务；减轻法官事务性工作，大幅度提高审判效率，实现审判流程再造；

另一方面，将现有的审判、执行、办公、诉讼服务等相关系统迁移到云端，提升各类系统运行稳定性和使用体验，为后续各类应用系统的拓展完善、升级改造打下基础。

### 建设内容

本项目涉及建设内容如下表所示：

| 序号 | 项目内容 | 内容描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 审判 | 审判流程管理系统 | 审判流程系统15规范开发、上云改造，相关接口开发、数据迁移工作 |
| 2 | 执行 | 执行流程管理系统 | 执行流程系统技术规范2.0升级、上云改造，相关接口开发、数据迁移工作 |
| 3 |  | 司法查控管理系统 | 查控系统上云改造，相关接口开发、数据迁移工作 |
| 4 | 办公 | 档案管理系统 | 档案系统上云改造、数据迁移工作 |
| 5 |  | 公文管理系统 | 公文系统上云改造、数据迁移工作 |
| 6 | 诉讼 服务 | 诉讼服务管理系统、司法鉴定管理系统 | 诉讼服务系统（诉讼服务、司法公开、司法鉴定）上云、网络安全架构改造、数据迁移工作 |

  - 建设周期

项目建设工期为4个月。

## 项目建设总体技术要求

  - 项目需求

按照最高人民法院《最高人民法院办公厅关于2017年人民法院数据管理工作有关问题的通知》要求，结合法院实际需求开发本项目。

### 业务需求

（1）按照最高院15规范要求重新设计159种案件类型的收案立案、分案移送、庭前准备、开庭审理、结案归档流程，需对800多个实体，近9000个数据项进行研究分析。设计时要考虑满足原业务需求；

（2）159种案件类型新增实体管理的相关功能开发以及已有实体功能的改造；

（3）软件性能优化，实现审判、执行、办公、诉讼服务相关迁入云平台，提高软件响应速度和数据查询统计性能；

（4）2009版技术规范与2015版技术规范数据项及标准代码核对，确保数据能够迁移到新版软件；

（5）开发数据迁移软件，将现有审判系统的数据尽最大可能全量迁移到2015版审判流程系统；

（6）提供给审判流程系统周边业务系统相关接口改造及与开展联调工作；

### 交互需求

江苏法院09版审判流程系统已经使用多年，原先审判流程系统的UI已经满足不了用户的审美要求，需要对界面进行重新改版，按照美学要求对软件从颜色搭配、字体、控件、菜单导航、表单及用户交互上进行重新定义设计，增强人机交互体验，使法官能心情愉悦的使用软件。

系统设计应充分考虑到使用人员的业务特点和操作习惯，提供友好的人机交互界面，使得用户操作简便快捷。

### 安全与权限控制要求

信息系统除在系统平台的建设上提供必要的安全措施外，在应用软件的实现和利用上等方面还需要有足够的安全保障机制。

在实现网络环境多个用户使用的应用软件系统中，必须要有用户身份的鉴别功能，并根据用户身份的不同提供不同的功能和信息的可操作、可视度，即要求不同身份、权限的用户可使用的功能不同，能够查阅到的信息范围不同。例如，各类案件的各审判环节应该分别授权，具有多种权限的可以进行权限组合。

对用户身份的鉴别，除用户标识外，必须使用用户密码进行鉴别。此外还必须具备对用户屏蔽所有权限的操作功能。

对于关键性的信息数据，软件系统应具有信息加密存储和访问的功能。

对于信息数据的关键性操作，软件系统应具有记录和跟踪的功能。

### 系统日志管理需求

审判流程系统是法院核心系统，根据最高院要求审判流程要面向社会公开，系统要做到用权留痕，能根据问题进行倒查，最大限度的保护法官。

系统日志记录的信息对于系统运行情况可以随时起到监控和调整的作用。系统日志针对需要跟踪操作过程的关键业务（如：数据提交后的更改）、或者易引发系统错误的操作（如：数据导入）而设置，以便于进行操作分析和错误的排除。

日志内容主要包括：

1）记录由系统核心产生的错误及系统相关信息的系统日志；

2）记录需要跟踪操作过程的关键业务的操作过程，其内容根据各个关键业务操作的内容而定；

3）所有的日志内容有系统自动产生，并且不能被修改和删除。

  - 总体建设任务

### 审判、执行流程系统升级2015法标

依据最高人民法院下发了《最高人民法院办公厅关于2017年人民法院数据管理工作有关问题的通知》文件（法办【2017】49号）文。该文对审判、执行应用软件升级工作提出了工作要求，给出了新的技术标准，需对现有审判、执行业务流程管理系统进行重构、改造。

专有云平台改造

将审判、执行、办公、诉讼服务等应用软件系统及业务数据迁移到企业私有云。云提供了统一、安全、可伸缩的资源、组件，并提供资源、运行情况的可视化的管理界面，对在云上运行的产品进行监测审计，为产品的持续优化提供参考数据。云提供的数据库是MySQL数据库，所以审判、执行、诉讼服务、办公等系统上云改造的任务及目标如下：

（1）重新调整数据库结构，清理SQL，遵循MySQL技术要求。

（2）改造各类应用软件系统，兼容MySQL数据库。

（3）去多表关联，实现单表操作。

（4）非结构化数据迁移到OSS。

（5）应用服务器可访问所有分库。

### 数据迁移

（1）全省法综系统已经运行多年，积累了大量的数据，本次升级需要将江苏全省124家法院现运行的《2009版审判流程管理系统》中案件收案信息、审理信息、裁判文书信息等信息完整、准确的“移植”到2015法标流程信息系统。

（2）将审判、执行、诉讼服务、办公等数据迁移到企业私有云。

### 15法标数据转09法标数据

升级15法标审判流程信息系统将面临部分法院升级到15法标，但全省集中报给最高院的数据、司法统计等还是09法标。因此在全省全部使用15法标审判流程信息系统系统前，要将已经使用15法标的法院，按照09法标报送数据到省院，满足数据上报和统计。

## 项目具体需求

  - 应用软件系统建设

### 2015版审判流程管理系统

#### 系统功能组成

2015版审判业务管理系统将采用最高法院2015版技术规范，升级目前的审判流程管理系统（2009版规范），从实务、管理、决策层面提供全方位服务，并实现审判过程的可回溯和可还原。

#### 系统功能调整设计

##### 案件流程管理

系统以案件流程节点为导航，以一线法官为服务对象，实现各类案件从立案、审理、执行、结案、归档、上诉移送等审判执行流程环节的全过程管理。

###### 收案立案

最高人民法院2015技术规范对案件类型及各案件类型的数据项重新进行了定义，共包括了十大类近一百六十小类案件，本次升级需要对收案和立案功能进行重构。

收案时需要采集案件基本信息、诉讼参加人信息、诉讼材料等信息，进行当事人身份甄别、确定案件性质和案由分类、锁定标的额并计算诉讼费等。同时自动生成立案审批表、案件受理通知书、应诉通知书、举证指南和诉讼风险提示等法律文书。

###### 诉讼参加人管理

诉讼参与人是指当事人、法定代理人、诉讼代理人、辩护人、证人、鉴定人和翻译人员。

###### 分案移交

分案是指案件从立案到承办人的过程，就分案流程而言，有两种模式，一种是两次分案模式，第一次是由立案庭分到业务庭室，第二次则是由庭长分到承办法官；另一种是一次分案模式，即直接由立案庭到承办法官。

分案算法中涉及到的业务数据项在15技术规范中已经变更或取消，所以需要对分案功能进行重新优化。

###### 庭前准备

提供证据交换、保全及调查、开庭排期、通知送达等方面的功能，为开庭做准备。15技术规范对庭前准备相关内容定义更加精细，更侧重了过程的管理，并且在09版系统中使用的过程中也收集到法官提出的了很多宝贵的建议，本次升级需要对庭前准备功能重构。

###### 开庭评议

通过庭审过程向导、证据展示、庭审记录、音视频文件挂接等支持法官的开庭活动。

###### 结案归档

结案信息时案件流程采集的重要信息点，是司法统计、数据分析的重要来源，结案信息主要是业务部门报结案时登记。

结案信息点需要参照2015版技术规范进行重构，除增加15规范中新增的数据项外，对于15规范中没有，但原09审判系统中司法统计以及原江苏三级法院提出的重要个性化的数据项需要继续保留。

###### 上诉管理

上诉管理主要对案件的上诉、请示、复议等后续情况进行管理。

###### 其他辅助功能

- 办案日志

案件办理过程自动形成办案日志。用户可以根据需要设定哪些办案节点（活动）形成日志，并允许用户进行查询和对外发布。

- 适用程序变更

管理适用程序变更并相应调整审限，案件审理过程中支持程序的相互转化，例如简易转普通、小额转普通等。

- 案件关联

关联案件的功能主要是信息共享和风险预判，办案法官在该功能中可以根据当事人信息自动检索该当事人在全省的涉案情况。

- 我的短信

供法官管理本人已经发送的短信情况，在功能页面可以根据条件对短信进行筛选，也可以发送短信。

##### 案件管理

###### 警示提醒

系统欢迎页，登录系统后系统对关键数据进行自动抓取，在系统醒目位置为办案法官、部门领导、院领导提供重要信息展示，从而服务于办案、管理和决策。

###### 我的立案

为收案登记人、立案审查人、立案审批人管理本人处理的案件。

###### 我的案件

为案件承办人、审判长、法官助理、合议庭成员管理本人参与的案件。

为推进电子卷宗随案同步生成系统和深度应用，全省法院都在使用《电子卷宗智能服务系统》，本次审判流程系统升级必须要实现与电子卷宗智能服务系统的深度融合。

###### 标识系列案

系列案，一般是指同一诉讼内容、同类诉讼请求，一方当事人众多的一批案件。民事系列案件一般都是指被告在多次行为当中侵犯多个原告权利的案件,并且多个原告的案件诉由属同一种类。这种案子的原告一般为普通的共同原告。刑事系列案一般由同一被告人或犯罪团伙制造的多个案件。这种情况一般都是侵犯多个法益。一般该被告人、团伙主犯会被追究多个罪，最后数罪并罚。行政系列案一般是指多个原告诉同一个行政机关，该行政机关的行政行为侵犯了多个原告的相类似的利益，参照民事诉讼中的普通共同原告。

为方便系列案的并案处理，立案法官在案件立案后可手动根据当事人名称进行系列案标识。

###### 台账报表

台账报表包括收案登记表和归档登记表，在立案阶段和归档阶段提供打印功能。

###### 我的短信

供法官管理本人已经发送的短信情况，在功能页面可以根据条件对短信进行筛选，也可以发送短信。

###### 上诉管理

（1）上诉移送管理

上诉移送管理包括四个功能模板：业务庭移交、上级法院退卷、材料不符退回、移送轨迹跟踪。

（2）上诉接收管理

上诉接收管理主要包括四个功能模块：下级法院移送待接收、接收待立案、已退回查询以及全部上诉案件查询。

###### 调卷管理

- 发送调卷

发送调卷供调卷申请法院使用，向案件卷宗所在法院发出调卷申请。

- 接收调卷

接收调卷供原审法院使用，对于调卷法院发出的调卷申请，进行及时的送卷。

##### 格式化文书自动生成

文书制作贯穿于整个案件流程，是文书管理的核心。系统通过定义裁判文书模板，根据文书模板自动提取电子卷宗和案件管理系统相关信息生成法律文书初稿，通过后续编辑完成整个裁判文书制作。

###### 文书模板管理

文书模板管理提供对文书模板的录入、排版、编辑、变量引用管理，包含变量管理，文书模板维护、文书模板的导入导出等功能。

###### 文书生成

文书生成为后台算法，依据给定的文书模板ID及案件标识（AHDM），取用模板，并将其中的变量替换成案件信息的过程。

###### 文书编辑

系统提供文书自动替换功能，生成的文书可供用户编辑、浏览。

###### 业务查询

系统提供一系列的查询跟踪功能供承办人、部门领导、院领导及审判管理人员查询案件相关信息。查询跟踪通常需要通过授权，且授权时设定查询范围（如本人承办、部门、全院等）。

###### 案件查询

供全院法官根据设置的条件查询案件信息，在查询时根据权限的不同，法官可查询本人案件、本部门案件、分管案件、全院案件。法官可通过自己需要调整查询后案件列表的显示，查询出的案件信息可导出到EXCEL表格中供法官参照使用。

###### 期限跟踪

- 立案期限

供收立案管理人员查看案件的立案期限情况。通过立案期限的查询，管理人员可以针对立案期限对整个收立案情况进行掌控。

- 审理期限

供案件办理、管理法官查看案件的审理期限情况。在查询时根据权限的不同，法官可查询本人案件、本部门案件、分管案件、全院案件的审理期限情况。

- 期限变更情况

供案件办理法官、案件管理法官查看案件的期限变更情况。可查看某个承办部门案件的期限变更情况、查看某个承办人的期限变更情况。

- 长期未结案

供案件办理法官、案件管理法官哪些案件长期未结。在查询时根据权限的不同，法官可查询本人案件、本部门案件、分管案件、全院案件的长期未结情况。

###### 综合查询

- 短信查询

查询本院短信发送情况，查询级别关联“发送部门”、“发送人”。

- 开庭查询

供办案法官、排期法官、案件管理法官查看案件的开庭信息、法庭的开庭周表、刑事案件开庭情况、多次开庭的情况。

- 上抗诉查询

供案件办理、管理法官查看案件的上抗诉情况。在查询时根据权限的不同，法官可查询本人、本部门、分管、全院案件的上抗诉情况。

- 裁判文书上网查询

供案件办理、管理法官查看案件的裁判文书上网情况。在查询时根据权限的不同，法官可查询本人、本部门、分管、全院案件的裁判文书上网情况。

- 裁判文书不上网查询

供案件办理、管理法官查看案件的裁判文书不上网情况。在查询时根据权限的不同，法官可查询本人、本部门、分管、全院案件的裁判文书不上网情况。

- 离婚纠纷案件查询

供案件办理、管理法官查看离婚纠纷案件信息。在查询时根据权限的不同，法官可查询本人、本部门、分管、全院的离婚纠纷案件。

- 当事人信息查询

供法官查看案件的当事人信息。在查询时根据权限的不同，法官可查询本人、本部门、分管、全院的案件当事人信息。

- 其他诉讼参与人信息查询

供法官查看案件的其他诉讼参与人信息。在查询时根据权限的不同，法官可查询本人、本部门、分管、全院的案件其他诉讼参与人信息。

###### 刑事案件查询

- 久押不决查询

供案件管理法官查看被告人久押不决的案件信息。

- 判处及生效刑罚

供案件办理、管理法官查看刑事案件的判处情况、生效刑罚情况。

##### 审判管理

审判管理功能是通过信息化手段，辅助审判管理人员对全院案件进行动态管理，强化对案件审理的程序监控和节点管理，实现对立案、分案、开庭、裁判、执行、归档等流程节点的网络管理，对案件的流转审批全部实现网上操作，切实做到节点不遗漏，全程有监控，实现审判管理的规范化和科学化。

##### 全庭案件

为方便庭长对本部门案件进行管理，全庭案件列表默认列出未结案件，并根据承办人进行分组统计。

###### 分管案件

为方便分管领导（一般为法院副院长或专职委员会）对本人分管的案件进行管理，分管案件列表默认列出未结案件，并根据承办部门、承办人进行分组统计。

###### 全院案件

供分管领导查看分管部门的案件信息。

###### 流程节点控制

案件办理过程中，为统一案件办案质量标准，规范审执工作，强化审执管理，需要对一些关键的流程节点进行监督和控制，实现一般节点超期预警、关键节点超期锁定，满足科学管理的要求。因此，系统以法官为主体、以办案为中心，以案件流程节点管理为基础，采用图形化流程管理界面，采用人性化人机互动模式，进行辅助办案。

###### 审限管理

案件的审限管理功能

###### 数据统计

- 收结存动态统计

供院领导了解某个时间段内全院、某承办部门、某承办人、某案件类型的收结案情况、收结案率，并与去年同时间段进行比较。

- 全院收结存统计（案件类型）

主要供院领导统计本院各类型案件本期和同期旧存、新收、已结、未结案件数。

- 全院立案工作量统计

主要供立案庭领导统计各人员立案工作量情况。

- 全院收结存动态统计

- 长期未结案统计

- 归档情况统计

- 院庭长办案统计

- 审限变更情况统计

- 结案效率统计

统计各部门、人员统计区间内结案的效率。

- 二审改发下级法院案件统计

统计本院二审结案日期在统计区间内改判发回下级法院的案件情况。

- 本院一审判决被改发案件统计

统计二、再审案件结案日期在统计区间内改发本院的案件情况。

###### 司法公开

主要为院领导、审判管理人员提供审判流程公开、短信公开及裁判文书上网管理。

- 文书隐名处理

为深化司法公开工作，大力推进裁判文书上网，充分利用信息化手段减轻法官的工作负担，系统整合北大法意的裁判文书隐名处理工具。文书隐名工具与案件管理系统无缝集成，裁判文书制作后能够调用隐名工具自动对裁判文书进行隐名处理。隐名成功后，可调用审判流程系统提供的隐名数据接收接口，接收隐名后的文书。

- 隐名文书导出

隐名的裁判文书发布后，系统应能够按照中国裁判文书网导入要求，按照权限范围将发布的所有裁判文书打包批量导出为zip压缩包格式。

- 裁判文书上网统计

可以按法院、部门、人员统计区间内的文书上网情况，并可以按照不上网原因进行分类。

###### 院庭长办案统计

根据司法改革要求，统计某个区间内院庭长参与案件的情况。

###### 全院审判业务部门办案统计

主要供审判管理人员，院领导管理本院各部门及各承办人本期和同期旧存、新收、已结、未结案件数。

##### 诉前调解

建立江苏法院诉前调解系统，此系统办理当事人同意调解的案件。诉前调解系统提供诉前调解案件的登记、调解、延期调解、结案、转立案、查询、统计以及卷宗的制作等功能。

##### 系统管理

###### 基础定义

（1）机构管理：主要用于维护法院的机构部门信息。

（2）用户管理：主要用于维护用户信息。

（3）角色管理：用于维护角色信息。角色分应用，即每个角色都是属于一个应用的。

（4）标签管理：用于维护标签信息。

（5）频道管理：用于维护本院的频道信息，频道分应用。

###### 授权管理

（1）功能分配：主要用于浏览各功能的授权分配信息

（2）用户授权：主要用于为用户分配角色以及功能模块。

（3）角色授权：主要用于为用户分配角色以及功能模块

（4）频道授权：主要用于浏览各角色和用户的频道授权信息。

（5）同步管理：仅在组织机构和人员同步的情况下使用，且在被接收方使用。

###### 运行管理

（1）缺省快捷方式：用于设置角色的缺省快捷方式。

（2）网上信息维护：用于维护网上信息。

（3）操作日志查询：查询用户操作系统所记录的日志。

（4）缓存管理：管理和刷新系统缓存。

（5）代码表维护：系统提供业务系统代码的增加、删除、修改及禁用、隐含等操作。

###### 参数设置

系统的自动分案、轮序、分案系数、分案算法等功能的参数设置。

###### 基础组件

系统基础工作组件功能和设置。包括网上审批、待办事项等。

### 2015版执行流程管理系统

#### 执行系统功能调整

根据最高院执行规范2.0的要求，在现有执行系统的基础上，对执行系统的功能进行升级改造。

##### 改造内容

（1）执行系统按照最高院《执行规范2.0》版本进行升级改造，最高院执行规范2.0已经覆盖了15版技术规范的要求；

（2）执行系统做适应性调整，数据库类型调整为MySQL；

（3）执行系统非结构化数据转储至云存储OSS上。

（4）将省院及13个中院执行系统数据集中迁移至省院云平台。

（5）与第三方公司的接口进行适应性调整；

（6）向最高院执行集中库数据上报进行上云适应性调整；

##### 案件状态和标识信息

案件基本信息在现有基础上增加案件名称、流程已公开、不宜公开流程、流程不公开原因信息、当前案件止停缓标志信息。

##### 执行标的内容

首次执行案件、恢复执行案件收立案信息新增应执行动产标的物、应执行不动产标的物信息。

##### 案件移交

8类执行案件类型增加案件移交业务定义。

##### 执行期限管理

###### 案件法定期限

办案期限中增加法定期限（年）、法定期限（月）、其他月数、法定期限（日）、其他天数、法定期限（时），且法定执行期限值=法定期限（年）+法定期限（月）+其他月数+法定期限（日）+其他天数+法定期限（时）(年、月、时需要换算为天)。

执行案件在立案时初次确定案件的办案期限，在案件期限变更时，重新计算案件的办案期限。案件立案、期限变更功能均需要进行同步调整。

###### 延长执行期限

延长执行期限记录中将原来的延长期间调整为申请延长期限（月）、申请延长期限（日），并增加申请事由、审批意见、批准延长期限（月）、批准延长期限（日）。

###### 暂缓/恢复执行

首次执行、恢复执行案件增加暂缓执行与恢复执行业务。

###### 停止/继续执行

首次执行、恢复执行案件增加停止执行与继续执行业务。

###### 中止/恢复执行

首次执行、恢复执行案件增加中止与恢复执行信息业务。

###### 财产报告

增加财产报告信息业务，包括报告现金、报告银行存款、报告互联网金融、报告其他资金、报告不动产、报告车辆、报告股票、报告基金、报告债券、报告股权、报告债权、报告其他财产性权益、报告渔船、报告船舶、报告机器设备、报告产品原材料、报告知识产权、报告古玩字画、报告其他财产。

执行措施管理

###### 调查

调查业务中增加增加调查所在单位、调查居住地、调查住所地、调查经营场所、调查住房公积金、调查金融理财产品、调查收益类保险、调查股息红利、调查生活居住、调查收入、调查债权、调查股权、调查企业性质及设立、调查合并分立、调查投资经营、调查债权债务、调查变更终止、调查笔录，已查明财产中增加查明不动产、查明股票、查明基金、查明债券、查明债权、查明机器设备、查明产品原材料、查明知识产权、查明古玩字画。

###### 网络查控

增加网络查控信息业务，包括网络查控基本信息、金融机构异议审查信息。

##### 财产查询结果分析

增加财产查询结果分析信息业务。

##### 强制执行

强制执行信息业务分别增加强制执行措施类型信息、财产查控类措施、财产查控续行信息、财产处分类措施信息、行为限制类措施信息、行为执行类措施信息业务。

##### 财产保管

增加财产保管信息业务。

##### 执行费

执行费中增加执行费基本信息业务定义，执行司法救助情况中增加申请缓交期限（月）、申请缓交期限（天）、审批意见、减交数额、同意缓交期限（月）、同意缓交期限（日）、经办人。

##### 参与分配

参与分配信息中增加分配方案、分配方案异议提出信息、分配方案异议通知、分配方案异议反对意见通知业务。

##### 关联案件

增加关联案件信息业务。

##### 执行和解

增加执行和解信息业务。

系统提供对执行和解的增加、删除、修改功能。

##### 专业法官会议

增加法官会议业务。

系统提供对专业法官会议的增加、删除、修改功能。

##### 执行突发事件

增加执行突发事件业务。

系统提供对执行突发事件的增加、删除、修改功能。

##### 司法赔偿决定

增加司法赔偿决定执行信息业务。

系统提供对执行案件司法赔偿决定的维护功能。

##### 结案

首次执行案件、恢复执行案件结案情况中增加无结案文书理由、财产交付到位情况、行为履行到位情况、财产性权利到位情况。

##### 终本管理

终本管理信息中增加终结本次执行程序异议审查信息业务。

##### 外部文件

增加外部文件业务。

执行系统提供对外部文件的增删改维护功能。

##### 财产保全

财产保全执行案件收立案信息增加应执行保全动产标的物、应执行保全不动产标的物，增加报全措施类型、财产处分类措施信息、拍卖成交后支付信息、拍卖船舶委员会信息业务。

##### 执行异议

执行异议案件收立案信息增加异议或申请人类型，结案信息中增加无结案文书理由。

##### 执行复议

执行复议案件收立案信息中增加原裁（决）定案号，结案信息中增加无结案文书理由。

##### 执行监督

执行监督案件收立案信息中增加被督办法院、执行法院，结案信息中增加无结案文书理由。

##### 执行协调

执行协调案件收立案信息中增加争议法院、涉执行实施类案件案号、涉审判案件案号、涉其他机关、其他机关文号、报请协调法院，结案信息中增加无结案文书理由。

##### 其他执行

其他执行案件收立案信息中增加其他事项内容、管辖权争议法院、报请法院、涉案案件案号，结案信息中增加无结案文书理由。

##### 当事人

当事人及涉案人员信息中增加当事人送达地址信息、当事人联系方式信息、诉讼代理人信息、法定代理人信息业务定义，基本信息中增加当事人案件查询账号，自然人基本状况中增加别名、行为能力状况、经常居住地、机关类型、是否中央国家机关、军衔、流动人员、家庭成分、人大/政协层级、职务层级、是否涉侨、涉侨类型，单位基本状况中增加机关类型、是否中央国家机关、单位状态、注册登记地、主要办事机构所在地。

##### 案件实体码

根据《人民法院数据管理和服务技术规范》要求业务定义中增加实体码。

### 执行查控系统功能调整

#### 建设内容

（1）查控系统做适应性调整，数据库类型调整为MySQL。

（2）全省查控系统非结构化数据转储至云存储OSS上。

（3）将省院及13个中院查控数据集中迁移至省院云平台。

（4）全省查控系统协执单位在云平台查控系统中统一管理，实现信息共享。

（5）与协执单位交互的Web Service接口做适应性调整。

（6）相关系统做相应调整。

### 办公业务管理系统

#### 公文管理系统

##### 建设内容

（1）在省院部署公文信息管理系统各类服务（包含应用、数据库、公文原文存储OSS）；

（2）各法院公文数据集中迁移至省院云平台；

（3）存放在各法院公文原文数据集中迁移至省院云平台OSS上；

（4）公文系统做适应性调整，满足云平台要求；

（5）框架系统做适应性调整，满足云平台要求；

#### 档案管理系统

江苏已建成全省法院档案信息管理平台，该平台能够实现文档一体化管理；能够实现库藏历史档案数字化处理后的批量挂接、查阅、利用；能够实现法院之间诉讼档案信息的互联共享、能够实现诉讼等各类档案分类查询、统计和分析。

为了 “建立健全完整覆盖的档案资源体系，打造人民法院 ‘大数据’资源”，“建设智慧型‘大服务’档案利用体系，实现服务审判、服务社会的宗旨”。因此，加快推进全省三级法院档案资源共享平台建设，不仅是档案工作适应法院内外形势发展的必然要求，也是推进人民法院信息化建设的一项内容和重要任务。全省三级法院档案资源平台建成后，不仅能够为审判工作和经济社会发展提供更加优质高效的服务保障，而且也为实现全国法院档案资源共享创造了必要条件，同时也是落实司法为民、司法便民的一项重要举措，具有重要的现实意义和实用价值。

##### 建设内容

（1）省法院部署档案信息管理系统各类服务（包含应用、数据库、影像文件存储OSS）；

（2）各法院档案数据集中迁移至省院云平台；

（3）存放在各法院影像数据集中迁移至省院云平台OSS上；

（4）档案系统做适应性调整，满足云平台要求；

（5）框架系统做适应性调整，满足云平台要求；

（6）审判系统提交归档系统做适应性调整，满足云平台要求；

### 诉讼服务管理系统

#### 改造内容

（1）、基于网络安全改造要求，司法鉴定、诉讼服务系统需要全面改造为接口服务方式，各业务功能需重新开发；

（2）、根据司法鉴定、诉讼服务系统业务功能设置，梳理、完善各业务功能并开发各业务功能的标准接口。

#### 网上诉讼服务中心

电子诉讼是智慧法院建设的重要内容。目前，江苏法院已建立“江苏法院诉讼服务网”，具备网上立案、电子送达、预约法官等服务功能。但网上缴费、网上证据交换、法官外网阅卷、办案、信访登记、查询与服务等功能还不够便利和完善，用户体验和网上操作流程还需要进一步改进，司法公开的力度和广度还应进一步提高。根据江苏省高级人民法院2018年重点信息化建设项目规划，对网上诉讼服务系统进行“标准化建设”升级改造，从公开便民、业务功能、架构设计、数据安全、维护管理等各方面进行全方位的完善和优化。

##### 建设内容

网上诉讼服务中心项目的建设内容主要包括以下几个部分：

（1）建立网上诉讼服务标准，根据最高人民法院信息公开要求，建设“江苏法院网上公开标准”；结合审判执行业务2015版本升级工作，梳理诉讼服务业务，建设“江苏法院网上立案标准”；完善和丰富审判流程信息公开、便民服务内容，实现互联网业务与内网业务的深度融合。

（2）完善互联网平台功能，使其具有良好的可扩展性，实现诉讼服务的一站式、多渠道。

（3）建设法官互联网办案平台，加强电子卷宗深度应用工作，实现法官互联网阅卷、智能辅助办案功能，实现互联网开庭、调解功能。

（4）完善技术架构，提升平台的可靠性、稳定性、安全性，各项业务功能的建设具有实用性、智能性和易用性。构建对各种业务具有良好支撑的外网数据中心，梳理并提供可供直接调用的基础数据100项（详见表1），提供标准完备的数据交换接口。

（5）进一步加强数据安全工作，严格按国家保密规定和等级保护要求，实现内外网业务数据的安全交互，做好安全评测和定期检测制度和方案。

##### 司法公开功能要求

###### 审判流程公开

（1）提供审判流程指导文件公开、各类规范性文件公开、审判流程公开范围文件公开功能。

（2）建立社会公众查询系统，向社会公众公开依照法律规定可以公开的案件案号、承办法官、助理法官、原被告人姓名、立案时间、开庭时间以及结案时间等案件信息。

（3）针对案件当事人和案件代理律师，将案件在法院审理阶段的各种结构化信息和非结构化信息进行公开，便于当事人和社会公众掌握和了解案件信息全貌。

（4）向社会公众发布开庭、送达、拍卖、变卖、悬赏等公告，庭审、质证、证据交换、庭前会议、询问、宣判等诉讼活动的时间和地点，并提供相应的关键词检索。

（5）建立减刑假释案件公示系统，自动关联减刑假释案件的相关信息，避免数据重复输入，对受理的减刑假释案件向公众进行裁前公示以及裁判结果公示。

（6）公开各法院的听证公告、听证结果等信息。

（7）针对民事、行政、刑事、知识产权、赔偿等各类案件的起诉书、原告提供的证据材料清单、被告提供的证据材料清单可向社会公众公开。

（8）当事人欲进一步查看证据材料内容的，登录后查看证据材料扫描件或电子件。

（9）将案件委托鉴定的申请事项、委托类别、机构选择摇号过程、摇号结果、委托机构出具报告日期、鉴定结果等信息公开给社会公众。

###### 执行信息公开

（1）向社会公众提供执行流程、执行规范性文件、被执行人权利义务等信息。

（2）以滚动列表的形式向社会公众公开我省法院执行公告信息，包括案号、承办法官、被执行人、立案时间、结案时间、案件状态、执行措施等，并提供详情查看功能及关键词搜索功能。

（3）建立执行信息查询系统，案件当事人输入验证信息，系统自动查询是否有与其相关的案件信息，有相关案件，就展示案件的详细信息，执行进度，没有则告知。

（4）除一般案件信息外（立案、移送、期限、结案等），执行信息还包括：查明财产信息、执行措施信息、财产处置信息、执行电子卷宗、执行委托鉴定信息、执行日志等。

（5）建立被执行人查询系统，公众可通过当事人姓名、执行案件号、原案号等信息查询被执行人信息。

（6）向社会公众发布执行送达公告、悬赏公告、拍卖公告、变卖公告等。

（7）提供失信人名单、执行老赖名单定期公布功能。

（8）对被执行人做出的限制出境、限制高消费的限制令进行公告。

###### 裁判文书公开

（1）获取裁判文书信息公开至司法公开服务平台功能供当事人查询。

（2）提供便捷有效的查询检索功能，方便公众按照多个关键词对在公开网公布的裁判文书依地区、案件类型等进行检索，确保裁判文书的有效获取。

（3）向各级法院提供后台统计功能，对所辖范围法院裁判文书能方便按照文书发表的数量和类型等关键字实时进行查询、统计和分析，并自动生成分析图表。

###### 电子卷宗公开

依托内网电子卷宗智能服务平台，公开案件办理过程中各类诉讼文书、诉讼活动笔录、各方当事人提交的诉讼材料等分类清晰、标注精准的电子卷宗。包括不限于以下内容：

（1）起诉状、上诉状、再审申请书、申诉书、国家赔偿申请书、答辩状等诉讼文书；

（2）受理案件通知书、应诉通知书、参加诉讼通知书、出庭通知书、合议庭组成人员通知书、传票等诉讼文书；

（3）判决书、裁定书、决定书、调解书，以及其他有中止、终结诉讼程序作用，或者对当事人实体权利有影响、对当事人程序权利有重大影响的裁判文书；

（4）法律、司法解释规定应当公开，或者人民法院认为可以公开的其他诉讼文书；

（5）庭审、质证、证据交换、庭前会议、调查取证、勘验、询问、宣判等诉讼活动的笔录。

###### 庭审信息公开

（1）提供庭审直播网的链接。提供庭审直播查看、庭审录像的点播。

（2）当事人可申请观看某案件、某次庭审的录像。法院审查通过后，可通过庭审直播网给出观看地址，并回复给申请人。

###### 审务信息公开

（1）向公众公开法院简介、法院地址、交通图示、联系方式、管辖范围、下辖法院、各级内设部门及其职能、投诉渠道等机构信息、法院工作报告。

（2）向公众公开各级法院审委会人员名单。

（3）向社会公众公开审判法官的姓名、职务、法官等级等审判法官和执行法官信息。

（4）向社会公众公布各级法院特邀调解组织和特邀调解员名册等其他需要公开的名册信息。

（5）向社会公众公布各级法院人民陪审员名单。

（6）向社会公众公开各级法院关于评估、拍卖、司法鉴定、会计事务所及其他社会中介入选机构名册等名册信息。

（7）向社会公众公开关于综合类案件、民商事案件、行政案件、执行案件、刑事案件的受理范围、提起诉讼需提交材料以及相关文书范本。

（8）向社会公众告知关于民商事、刑事、行政、执行案件的立案条件、申请再审、申诉条件及要求、诉讼流程、诉讼费用标准、法律援助申请指南、诉讼风险提示、可供选择的非诉讼纠纷解决方式、来访须知、来访指南等诉讼指南信息。

（9）向社会公众提供民商事、刑事、行政、执行等文书格式范本下载服务。

（10）根据相关规定，向社会公众公开民事案件诉讼、刑事案件诉讼、行政案件诉讼、行政非诉案件诉讼、司法公开网的办事流程。

（11）审判业务文件：各类审判指导文件公开。

（12）审判案例：各类审判指导案例、参考案例、示范性案例等。

（13）法律法规查询：提供国务院法制办的法律法规查询链接。

###### 统计数据公开

（1）提供当日各时间段的实时立案数、趋势图公开。

（2）提供各地区、各法院本年度收结存案件数公开。提供多种图表展现形式。

（3）提供一审、二审平均审理用时信息公开，提供上诉移送平均用时信息公开。

（4）提供各地区、各法院上月度司法统计数据信息公开。

（5）提供司法公开平台、网上诉讼服务中心、移动APP、微信等平台中各栏目的使用情况汇总数信息公开。

（6）提供有效的查询统计工具，各级法院、各部门领导可以根据各自的用户权限方便查询、统计、分析本院、本部门和下辖单位发布各类信息数量、内容，为司法公开考核提供数据。

##### 司法便民功能

###### 在线立案

在线立案是利用互联网方便当事人（或代理人）进行法律诉讼。当事人无须为资料不全多次往返法院，只需在线提交诉讼资料（结合OCR智能识别提技术），自动填报案件基本信息，经审核确认后，办理缴费并到法院办理确认手续，一次即可完成立案手续, 节省了当事人、律师的时间，提高了立案法官的立案效率，方便了人民群众，提升了法院的社会形象。

###### 案件查询

向社会公众提供案件一般信息的查询和检索；对于当事人，提供案件进展信息、承办法官办公电话等明细信息。

###### 在线缴费

实现在线缴纳诉讼费功能。

###### 在线庭审

在线庭审是根据法官排定的时间，依托互联网双方当事人经身份验证后在线参与庭审。

###### 材料转接

提供材料接转栏目，将材料接转业务集中统一管理。

###### 预约法官

当事人在案件审理过程中，如需联系案件承办法官，重大问题向法官反映或提供相关材料，通过本栏目向承办法官提出，承办法官及时答复并安排约见，方便法官安排工作日程。

###### 文书签收

通过综合送达管理系统发起电子送达后，当事人或律师网上签收文书；同步向当事人发送手机短信提示；当事人（代理人）在外网（或专网）上接收，同时生成接收回执单。

###### 证据交换与质证

双方当事人在立案时，均签字同意通过电子文本的方式交换证据，且都确认手机号码或电子邮件地址的，则可通过本服务项目上传证据材料。

###### 网上阅卷

依托内网电子卷宗智能服务平台，公开案件办理过程中各类诉讼文书、诉讼活动笔录、各方当事人提交的诉讼材料等分类清晰、标注精准的电子卷宗。

###### 在线业务申请

（1）申请回避

当事人对在办案件的审判组织成员可申请回避，申请将提交给承办人及承办部门领导，经审查后，符合申请回避条件的第一时间通知当事人，不符合条件的，写明不符合条件的原因信息等。

（2）申请旁听

社会公众可对三日后开庭的案件申请旁听，后期可提供法庭座位选择，审核同意后发送验证码，开庭时准时到庭，验证身份信息和验证码，方可旁听。

（3）诉讼保全

当事人对在办案件可申请保全证据、财产等。提交申请后，承办法官会及时对您的申请予以审查并答复，并驱动内部后续保全业务处理流程。

（4）申请鉴定

当事人对在办案件可申请证据鉴定等。提交申请后，承办法官会及时对您的申请予以审查并答复。

（5）异议申请

当事人对在办案件可申请异议等。提交申请后，承办法官会及时对异议申请予以审查并答复。

（6）司法救助

- 诉讼费缓减免申请

当事人对在办案件可申请缓交、减交、免交诉讼费、申请费，填写司法救助原因，经办案法官审查通过后，可接受司法救助。

- 执行救助

当事人申请执行救助，填写相关信息后，提交法院。法院将审查当事人是否具备救助条件并及时给予回复。

- 刑事被害人救助

当事人申请刑事被害人救助，填写相关信息后，提交法院。法院将审查当事人是否具备救助条件并及时给予回复。

（7）上诉申请

一审案件结案后，当事人可以在上诉期内在线提出上诉申请。

（8）申请执行

当事人可依据生效裁判文书，向法院提请执行申请。无须为资料不全多次往返法院，只需在网上提交诉讼材料，得到通知后，办理缴费并到法院办理确认手续。

执行立案申请，审查符合后，将同步至法官审判流程管理系统中。省去重复录入的工作。

（9）判后答疑

提供判后答疑功能。当事人对本院生效裁判中认定的事实或适用的法律存有疑问，可通过本栏目申请判后答疑，本院安排承办法官网上答疑或另行通知当事人来院答疑。

（10）生效证明

当事人网上提出开具生效证明申请，法院收到后及时处理及反馈。

（11）申请调查令

律师可申请调查令调查被执行人财产状况，并在线接收。

律师室申请前，需刷脸进行实名制验证，并填报个人及事务所详细信息。

###### 网上信访

当事人可对案件办理过程中存在的问题进行举报、投诉，对涉及的案件申请澄清、释明等，也可对法院的工作提出合理化建议，所有的信息将及时予以办理。当事人通过网上提交的信访申请信息，需交互至内网相关业务系统，便于信访工作人员根据信访人具体要求进行办理、转办、跟踪及答复。

###### 法律咨询

提供法律咨询功能。当事人和社会公众可在法律咨询栏目中，登记咨询问题，法院服务中心工作人员对问题进行答复并反馈给咨询人。

###### 线索提交

社会公众、执行申请人可提供执行案件执行线索，线索信息将自动流转给执行法官，执行法官可及时对线索做出措施，并将措施结果公布给线索提供人。

###### 财产申报

实现被执行人在线财产申报。

###### 诉讼费计算工具

提供诉讼费用、执行费计算工具，计算各类案件应缴纳费用情况。

##### 业务接口开发

诉讼服务平台重构涉及的主要业务接口开发。

### 司法鉴定系统

#### 系统功能组成

司法鉴定系统（电子机构信息平台）按照最高院、江苏高院要求，从实务、管理、决策层面提供全方位服务，并实现机构、法院网上交互流转。

##### 前端调整

###### 首页

委托平台首页展示内容调整，数据源改为通过系统接口获取数据。

###### 规范性文件

包括规范性文件列表和查看下载，数据源改为通过调用规范性文件列表与详情接口获取数据。

###### 鉴定人名册

包括鉴定人名册列表和查看，数据源改为通过调用鉴定人名册查询与查看接口获取数据。

###### 公示栏

包括公示栏列表和查看，数据源改为通过调用公示栏查询、查看接口获取数据。

###### 意见建议

包括提交意见建议和查看回复，数据源改为通过调用意见建议查询、查看、回复接口获取数据。

###### 机构登录

包括存量机构登录和密码修改、重置相关服务，数据源改为通过调用登录接口获取数据。

###### 机构变更

包括机构申请变更和查看申请变更功能，数据源改为通过调用机构信息变更接口获取数据。

###### 审核记录

包括机构查看自身审核申请和审批记录，数据源改为通过调用机构审核记录接口获取数据。

###### 系统消息

包括系统消息列表和详情查看，数据源改为通过调用系统消息查询、查看接口获取数据。

###### 机构注册

包括机构基本信息、资质、人员信息注册，数据源改为通过调用机构注册接口获取数据。

###### 机构案件

包括机构查看自身在办、已办案件，上传文书及报告给法官，下载法官递交的文件功能。

（1）报告上传

数据源改为通过调用委托报告上传接口提交数据。

（2）文书查看

数据源改为通过调用法院文书查询与下载接口获取数据。

##### 服务端调整

###### 机构登录接口

提供机构登录验证服务，供前端系统调用。

###### 机构信息接口

提供机构信息查询服务，可返回符合条件的机构列表和具体机构的详细信息供前端系统调用。

###### 机构案件

（1）委托报告接口

提供机构委托报告上传服务，将机构上传的相关报告保存，供前端系统调用。

（2）法院文件接口

提供机构获取法院文书的列表与下载服务，供前端系统调用。

###### 机构注册接口

提供机构注册服务，将机构注册信息保存入库，供前端系统调用。

###### 机构变更接口

提供机构注册服务，将机构变更信息保存入库，供前端系统调用。

###### 网上消息接口

提供机构网上消息查询与查看服务，供前端系统调用。

###### 规范性文件接口

提供规范性文件查询与下载服务，供前端系统调用。

###### 鉴定人名册接口

提供鉴定人名册查询与查看服务，供前端系统调用。

###### 公示栏接口

提供公示栏查询与查看服务，供前端系统调用。

###### 意见建议接口

提意见建议提交、查询、查看服务，供前端系统调用。

###### 司法厅服务

（1）司法厅机构信息接口

负责调用司法厅接口，获取司法厅的机构基本信息、人员信息。

（2）司法厅委托信息接口

负责推送司法厅机构的委托信息给司法厅。

（3）司法厅鉴定报告接口

提供接口接收司法厅推送的鉴定结果报告。

（4）司法厅采信接口

推送司法厅机构的案件采信信息给司法厅。

  - 支持阿里云平台架构

云平台提供了统一、安全、可伸缩的资源、组件，并提供资源、运行情况的可视化的管理界面，对在云上运行的产品进行监测审计，为产品的持续优化提供参考数据。

### 部署结构变化

上云后，系统的布署结构发生较大变化，对照如下图：

### 应用软件改造任务

云提供的数据库是MySQL数据库，要求进行业务系统适应改造。

  - 数据迁移

### 数据迁移要求

江苏全省审判、执行、办公、诉服等业务系统已经运行多年，积累了大量的数据，本方案主要目的是将业务信息等信息完整、准确的“移植”到新系统中。

#### .09审判数据迁移需求

江苏全省审判流程管理系统已经运行十多年，积累了大量的数据，本项目需要将全省法院现运行的《2009版审判流程管理系统》中案件收案信息、审理信息、裁判文书信息等信息完整、准确的“移植”到新系统中。

| 数据迁移范围 | 全省法院 |
| --- | --- |
| 法院数量 | 省高院+13个中级法院+110个基层法院 |

### 15标准数据转09标准数据

根据法院要求升级15审判系统，按照先试点后推广的原则进行。必将面临部分法院升级到15审判系统，但全省集中给组最高院报数据、司法统计等还是09审判标准。因此在全省全部使用15审判系统前，要将已经使用15审判系统的法院，按照09标准报送数据到省院，满足数据上报和统计。

| 数据迁移范围 | 按照升级15审判系统顺序逐步 |
| --- | --- |
| 法院数量 | 省高院+13个中级法院+110个基层法院 |

  - 与办案系统相关接口调整方案

### 与触摸屏接口调整

江苏全省法院涉及原使用触摸屏系统的接口进行调整。

### 与数字法庭接口

用于审判业务管理系统与数字法庭系统之间进行数据交互的实现。主要包括：

（1）供数字法庭系统读取案件基本信息、排期信息的服务接口调整；

（2）供数字法庭系统反馈开庭状态、庭审笔录和音视频地址的服务接口调整。

### 与档案系统接口调整需求

提供归档接口供档案系统进行调用，档案系统调用接口可进行归档、退档。

### 与诉讼服务相关对接调整需求

根据目前与全省诉讼服务网网上立案接口，需根据15法标对接口进行调整，实现数据交互。

### 与文书上网系统接口调整需求

审判流程系统与文书上网系统对接，将需要上网的裁判文书推送给文书上网系统进行隐名技术处理，隐名后将隐名后的文书再推送给审判流程系统。

### 与语音系统接口

提供电子卷下载接口供语音系统调用，进行文本学习，提高语音识别识别效率。

# 二、商务要求

1、付款方式：分期付款

甲、乙双方在签订合同之日起七个工作日内，甲方支付合同总价的40%作为项目预付款；

本合同项目完成率达到70%时，经甲方、监理确认之日起七个工作日内甲方支付合同总价的30%；

本项目完成初验，并经甲方、监理确认之日起七个工作日内，甲方支付合同总价的25%；

本项目通过整体验收后七个工作日内，甲方付清合同余款。

2工期要求：

合同签定后四个月内完成软件开发，部署实施，并达到验收要求。

交货、安装地点： 按照江苏省高级人民法院指定地点交货、安装、

3、验收要求：

在安装调试完成试运行用户满意后，由甲乙双方共同组织验收。本项目的验收包括初验收和整体验收两种。

乙方完成项目第一阶段（审判15升级及上云）建设任务和系统部署，并提请甲方组织初验。

乙方在完成全部项目后，乙方向甲方申请项目整体验收。在接到供应商以书面形式提出验收申请后，在5个工作日内及时组织相关专业人员组织验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

4、售后服务要求：

（1）质保期：自验收合格之日起一年，所有质保费用包含在本次报价中。

（2）服务时效：成交供应商提供5*8小时的服务，提供及时的技术支持；服务响应时间小于1小时；远程无法或不便解决的问题，普通问题8小时内到达现场解决，紧急问题4小时内到达现场解决。

（3）成交供应商应对采购人指定的人员进行培训，培训费用包含在本次报价中。

5、系统整合集成要求

★系统应达到一体化集成的要求，可对目前和将来建设的各类应用系统进行整合，满足系统之间互联互通、流程整合、界面集成、统一消息处理及统一登录的要求，综合解决各类系统之间数据重复录入、信息来源不一、不集中、不能互用互访的问题，具备集成接口及标准定义规范，实现对各级法院各项业务信息的高度集成和综合利用。

6、技术规范要求

★投标人必须承诺本次招标所涉及到的所有系统开发必须按照最高院《15技术规范》要求升级开发，并承诺将原有《09技术规范》的软件数据完整迁移到法院云上。所有系统对接等费用包含在本次投标当中。

7、培训要求

应为使用该产品的干警及系统管理人员提供培训服务。包括产品的操作使用、故障排除等方面。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予6%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定，诚信记录分每减10分，给予本项目总分值2%的扣分，扣分最多不超过本项目总分值6%。

二、评标标准

| 评标 内容 | 分值 | 评标标准 |
| --- | --- | --- |
| 一、价格（10分） |
| 投标 报价 | 10分 | 满足招标文件要求且投标总价最低的有效投标的投标总价为评标基准价，其价格分为满分。其他有效合格投标的报价得分按照下列公式计算：价格分=(评标基准价÷投标总价)×10（四舍五入保留小数点后两位）。 价格扣除说明：投标供应商需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》 |
| 二、商务部分(49分) |
| 信息化 服务能力 | 2分 | 投标人具有IS09001质量管理体系证书并提供证书复印件的得2分，没有提供不得分。 |
|  | 3分 | 投标人具有CMMI3及以上认证证书并在投标文件中提供证书复印件的得3分，没有提供不得分。 |
|  | 15分 | 投标人提供类似项目自主知识产权的软件著作权证书复印件,主要涉及审判业务管理系统、执行案件管理系统、司法查控系统、诉讼服务平台系统、司法鉴定管理系统软件等相关系统，一个得3分，最多15分，否则得0分。 |
| 项目团队 | 6分 | 根据投标人拟投入的项目团队组成结构合理, 项目经理、技术总监、系统分析、设计、测试人员等配备齐全综合打分，项目团队配备齐全，组成结构合理，有同类型项目开发经验的得6分，项目团队配备齐全，组成结构合理得4分，项目团队配备基本齐全得2分，其余不得分。（需提供详细名单、人员分工、人员简历、联系方式及投标人为其交纳的近三个月的社保证明材料和专业能力证明的相关证书复印件） |
| 响应时间 | 2分 | 根据投标人的售后响应时间控制，投标人承诺其响应时间不超过1小时的得2分，否则不得分。 |
| 本地化服务方案 | 4分 | 根据投标人的本地化服务方案评分，服务方案全面完善、科学合理、措施有力、能快速响应采购人的需求得4分；服务方案全面完善、科学合理、措施有力得3分；服务方案全面完善、科学合理得2分；服务方案合理可行得1分。 |
| 相关 业绩 | 15分 | 根据投标人2015年以来完成的类似软件升级的成功案例进行打分，合同金额500万以上的，一个成功案例得3分，最高得15分。（须附项目有效合同复印件，包括首页、金额页、签字盖章页、采购内容页等详细内容） |
| 履约能力、财务状况 | 2分 | 提供投标人的财务状况（依据会计师事务所出具的2017年度财务状况报告）,提供具有资质的第三方出具的2017年度财务状况报告且盈利的得2分，否则不得分。 |
| 三、技术方案（41分） |
| 技术 指标 | 4分 | 根据技术方案的业务模型、技术架构、数据架构、部署方案的先进性、合理性、完整性等以及符合国家相关标准和规范，满足用户要求方面进行评分。（技术方案中针对业务模型、技术架构、数据架构、部署方案有详细说明并阐述了整体的先进性、合理性、完整性的得4分；技术方案每少说明一个扣1分，最多扣4分；说明错误或未能满足用户要求不得分） |
| 项目技术方案评价 | 30分 | 根据技术方案功能设计符合业务需求，模块划分合理，覆盖所有相关业务，并充分体现业务之间的关联： (1)方案中对各个模块功能描述全面、准确，完全符合招标文件要求。（方案完整、准确得5分，每项功能没有描述或描述错误的扣1分，直至0分） (2)方案中需对“审判管理-数据统计”中收结存动态统计、长期未结案统计、院庭长办案统计、二审改发下级法院案件统计进行详细截图说明，截图为真实软件中功能图片并且截图中报表与招标要求一致。（方案内容及截图完全符合招标要求每一个得1分，最高4分） (3)方案中针对流程节点控制、以及与办案融合提供说明，并要求有详细软件截图。(方案完整、准确，并提供软件截图得3分，仅提供详细功能说明的得1分，其他不得分） (4)要求从方便法官办案角度进行设计，案件办理如何与电子卷进行深度融合，方案设计满足要求并提供软件截图得3分，其他不得分。 (5)方案中对“执行系统-财产报告”功能有详细软件截图说明的得3分，仅提供详细功能说明的得1分，其他不得分； (6)方案中对“执行系统-案件实体码”章节，对历史案件数据有处理功能，且有详细软件截图说明的得3分，无截图的得1分，未提及对历史数据的不得分； (7)方案中对“诉讼档案-影像卷管理”章节，能支持影像卷管理、实现编目管理、影像卷挂接、设置、删除、覆盖、打印、下载等处理功能，且有详细软件截图说明的得3分，无截图的得1分，未提及的不得分； （8）外网注册成功的机构可以在内网系统直接参与摇号，有详细软件截图说明的得3分，无截图的得1分，其他不得分； （9）机构可在外网上传报告，自动加入到对应委托案件卷宗，有详细软件截图说明的得3分，无截图的得1分，其他不得分； |
| 计划进度安排 | 2分 | 投标人有合理的测试方案、进度控制计划。实施计划且安排科学合理，根据其提供的实施计划进度安排情况横向比较打分，计划全面完善、科学合理、措施有力得2分；服务方案合理可行得1分；其他不得分。 |
| 售后保障体系 | 3分 | 根据投标人提供的售后保障服务体系，包括系统运行地有地域布点的售后服务机构，并配备有足够有相应的技术人员常驻场服务。（系统运行地有地域布点的售后服务机构，并配备有足够有相应的技术人员常驻场服务得3分，系统运行地有地域布点的售后服务机构或配备有足够有相应的技术人员常驻场服务得1分，其他不得分） |
| 培训方案 | 2分 | 根据投标人提供的软件培训能力的技术标准及条件的证明文件（包括针对项目的培训计划、培训方式、培训内容、培训目标）培训方案全面完善、科学合理得2分；服务方案合理可行得1分。 |

说明：

1、所有认证、证明和业绩均需提供有效的复印件（扫描件）。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标主要文件目录

一、资格性和符合性检查响应对照表

二、资格、资信证明文件

三、投标配置与分项报价表

四、供货一览表

五、技术参数响应及偏离表

六、商务条款响应及偏离表

七、项目技术方案

八、开标一览表

一、资格性和符合性检查响应对照表

| 序号 | 资格性和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

## 二、资格、资信证明文件要求

1、资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2  2017年度财务状况报告（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件,格式见后）

文件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见后）

文件6 法人授权书（原件）

文件7 投标函（原件）

文件8  本项目其他资格条件

以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章，否则视为无效投标。

2、非实质性资信证明文件目录

格式1《企业声明函》

格式2《残疾人福利性单位声明函》

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

### 法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）签字：_______________________

身份证号码：

联系电话：（手机）

单位名称：_____________________________________

授权单位（公章）：_________________________________

单位地址：

日期：

## 投标函格式

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-G            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需产品与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

投标人名称（公章）：

日           期：________年____月____日

格式一 企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为       (请填写：小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为         (请填写：小型、微型)企业。

2、本公司参加江苏省政府采购中心采购编号为   的  项目政府采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他    (请填写：小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、本公司在本次政府采购活动中提供的小微型企业产品报价合计为人民币（大写）    圆整（￥：     ）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

（备注：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除）

格式二 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

## 三、投标产品配置及分项报价表

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称及规格、型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 合计 |  |

## 四、供货一览表

| 产品名称 | 型 号 | 产地 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 五、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

## 六、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间 | 合同签订后 天内 |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

## 七、项目技术方案

包括整体技术方案、项目施工步骤、项目实施计划及时间进度安排、验收方案、培训方案等。

## 项目管理人员一览表

| 序号 | 姓名 | 在本项目中担任的职务 | 职称 | 身份证号码 | 主要资历、经验 及承担过的管理项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目管理经理 |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |
| 2 |  | 主要管理人员 |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |
| 3 |  | 其他人员 |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |

注：1、上表中行数不够可自加

2、其资质、服务经验证明文件、本单位员工证明文件等附后

## 八、  开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

| 投标产品名称 | 投标总价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币） |

日期：       年   月   日

## 附件                 履约保证金退还申请

江苏省政府采购中心：

我单位中标（成交）了贵中心组织实施的采购编号为       的          （项目名称）。目前，我单位已按采购文件规定履行完相关义务，符合保证金退还的条件，现向你中心申请退还我单位交纳的本项目履约保证金    万元。

采购人确认：（盖章）                           申请单位：（公章）

联系人：

联系电话：

时间：                                        联系人：

联系方式（手机）：

开户行及账号：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。