　

招　标　文　件
项目名称：跨市域高速公路规划待建项目国土空间控制规划

方案研究
标书编号：JSZC-G2019-092
江苏省政府采购中心
2019年4月30 日
总  目  录
投标邀请……………………………………3 
投标人须知…………………………………7  
合同条款及格式……………………………19
项目需求……………………………………23
评标方法与评标标准………………………27
投标文件格式………………………………31
第一章  投标邀请
    江苏省政府采购中心受江苏省交通运输厅​​的委托，决定就其所需的跨市域高速公路规划待建项目国土空间控制规划方案研究项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的合格供应商投标。
一、招标项目名称及编号
项目名称：跨市域高速公路规划待建项目国土空间控制规划方案研究

项目编号：JSZC-G2019-092

分包1：临沂至盐城高速公路江苏段、滨海至淮安高速公路2个项目的国土空间控制规划方案研究　

分包2：丹阳至金坛高速公路、金坛至宜兴高速公路、南京至常州高速公路、如皋至泰兴高速公路4个项目的国土空间控制规划方案研究

分包3：宝应至金湖高速公路、盐城至宝应高速公路、南通至常熟高速公路3个项目的国土空间控制规划方案研究

二、招标项目简要说明、预算金额及最高限价
为贯彻落实党中央、国务院关于加强国土空间开发与保护的决策部署，保障主体功能区战略精准落地，按照科学划定“三区三线”边界、推进国土空间规划体系“多规合一”的工作要求，2018年月交通运输部印发《关于做好交通基础设施国土空间控制规划有关工作的通知》（交规划函〔2018〕423号），要求有序开展交通基础设施国土空间控制规划的编制工作，同时交通运输部以国家公路项目为突破口，开展交通基础设施国土空间控制规划。根据省交通运输厅制定了《江苏省交通运输厅关于推进交通基础设施国土空间控制规划编制工作的通知》（苏交计〔2018〕168号）明确的高速公路空间规划工作方案，现对2035年前江苏省境内的9个跨市域高速公路规划待建项目的国土空间控制规划方案研究进行招标。招标项目总里程690公里，分成三个包，要求按项目分别开展国土空间控制规划方案研究。具体如下：
分包1：临沂至盐城高速公路江苏段（195公里）、滨海至淮安高速公路（120公里），　合计315公里，采购预算788万元。最后报价超过采购预算的为无效报价，按照无效处理。
分包2：丹阳至金坛高速公路（40公里）、金坛至宜兴高速公路（27公里）、南京至常州高速公路（98公里）、如皋至泰兴高速公路（47公里），合计212公里，采购预算530万元。最后报价超过采购预算的为无效报价，按照无效处理。
分包3：宝应至金湖高速公路（47公里）、盐城至宝应高速公路（63公里）、南通至常熟高速公路（53公里），合计163公里，采购预算407万元。最后报价超过采购预算的为无效报价，按照无效处理。
三、招标项目需要落实的政府采购政策
详见招标文件第五章内容。
四、招标项目的采购需求
详见招标文件第四章内容。
五、供应商资格要求
（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：
1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
2、上一年度的财务状况报告（提供2017年度或2018年度，成立不满一年不需提供）。
3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。
5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
（二）其他资格要求：
1、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
（三）本项目不接受联合体投标。
六、招标文件提供信息
招标文件提供及公告期限：自招标公告在“江苏政府采购网”发布之日起5个工作日。招标文件在“江苏政府采购网”上免费下载，有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。
七、投标文件接收信息
投标文件接收时间：2019年5月 22日上午9:00整
投标文件接收截止时间：2019年5月 22 日上午9:30整
投标文件接收地点：南京市汉中门大街145号江苏省公共资源交易中心（二期）三楼开标室。
投标文件接收人：唐文
八、开标有关信息
开标时间：2019年5月22  日上午9:30整
开标地点：南京市汉中门大街145号江苏省公共资源交易中心（二期）三楼开标室。
九、本次招标联系事项
江苏省政府采购中心地址：南京市汉中门大街145号江苏省公共资源交易中心二期3019办公室          
邮编：210036    
采购中心联系人：唐文             联系电话：025-83668519
采购人：江苏省交通运输厅 
采购人联系人：黄涛；电话：025-52853308
采购人联系地址: 南京市升州路16号
对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。
十、投标文件制作份数要求：
正本份数：1份   副本份数：3份
十一、本次招标投标保证金
本次招标投标保证金要求：
本次招标收取投标保证金。
投标保证金金额为人民币肆万元整。(无论投几个分包)
供应商缴纳的保证金必须于投标文件接收截止时间前一日的17时前，以供应商的名称，按招标文件规定的金额缴纳到指定账户。保证金只接受供应商通过人民银行大额支付系统或小额支付系统汇款到指定账户，不接受代缴等其他形式缴纳的保证金。
保证金账户见附件“保证金账号”。
第二章  投标人须知
一、总则
1、招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2满足本文件实质性条款的规定。
3、适用法律
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6、招标文件构成
6.1招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7、招标文件的澄清
7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。
8、招标文件的修改
8.1在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。
8.2采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制
9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
10、投标文件构成
10.1投标人编写的投标文件应包括资格性和符合性检查响应对照表
、资信证明文件、开标一览表、类似项目业绩一览表、主要组成人员汇总表、项目负责人情况表、项目工作方案、其他标书和评分标准要求的资料（格式自定）等部分。
10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。
11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。
11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。
11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
    11.4投标人应提交符合招标文件规定的证明文件。
    11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12、项目内容与表格填写
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填相关表格。
12.2 标的物：
根据本次的工作内容及范围，按照交通运输部和省交通运输厅有关文件精神，标段内各项目分别提交国土空间控制规划方案研究成果，主要包括：

（1）各项目国土空间控制规划方案研究报告，并根据相关行业要求及空间规划审批需要，编制生态保护、建设用地、城镇发展影响等三个专篇（章）。

（2）技术图表

各项目国土空间规划报告相关的图表包括但不限于：公路建设项目建设方案相关图表、项目影响区城乡用地规划图、永久性基本农田控制线划定图、生态安全控制线划定图、城市开发边界控制线划定图、公路廊道控制线划定图（套图叠加）。

（3）满足部省交通基础设施信息系统管理要求的数据文件。

此外，还包括空间控制规划方案研究过程中形成的工作报告、会议纪要、部门意见、专家论证意见和公共参与记录等辅助成果。

13、投标函和开标一览表
13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。开标一览表必须按照本文件格式要求填写并按照格式要求在指定位置盖章。
13.2 开标一览表必须单独封装在小信封中并且在投标截止时间前与投标文件一起分别递交，否则视为无效投标。
14、投标保证金
14.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。
14.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，不计利息。
14.3中标人的投标保证金，将自动转为履约保证金。
14.4下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；
（2）提供虚假材料谋取中标、成交的；
（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（4）与采购人、其他供应商恶意串通的。
15、投标有效期
15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
15.2 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，采购中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第14条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
16、投标文件份数和签署
16.1 投标人应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。
16.2 投标文件正本中，除采购文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。
16.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。
四、投标文件的递交
17、投标文件的密封和标记
17.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。
17.2密封的投标文件应：
17.2.1注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达。
17.2.2注明投标项目名称、标书编号及包号。
17.2.3未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购中心将予以拒绝，作无效投标处理。
18、投标截止日期
18.1采购中心收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。
18.2采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
19、投标文件的递交
19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。
20、投标文件的修改和撤回
20.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购中心，修改或撤回其投标文件。
20.2投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购中心。
20.3在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。
20.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。
五、开标与评标
21、开标
21.1采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效身份证件的授权代表准时参加，参加开标的授权代表需签名以证明其出席。
    21.2开标仪式由采购中心组织，采购人代表、公证员（必要时）、监管代表、投标人授权代表等参加。
21.3按照规定同意撤回的投标将不予开封。
21.4开标时由投标人推选的代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购中心当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。
    21.5采购中心将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。
21.6投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。
22、评标委员会
22.1开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
23．评标过程的保密与公正
23.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3在评标期间，采购中心将设专门人员与投标人联系。
23.4采购中心和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到采购中心登记查询，逾期将不予受理。
24．投标的澄清
24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。
24.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在评标现场向其授权代表告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。
25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
26、无效投标条款和废标条款
26.1无效投标条款
26.1.1未按要求交纳投标保证金的。
 26.1.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的。
26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性检查的。
 26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。
26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.1.11其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款：
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
六、定标
27、确定中标单位
27.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准向采购人每个分包推荐出1名中标候选人。
27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。
27.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
28、质疑处理
28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。
28.4 采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑。采购中心质疑接收部门为内控科，联系地址：南京市汉中门大街123号知海教育产业园603室，联系电话：025-83668531。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29、中标通知书
29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。
29.2 中标供应商收到中标通知书后，须立即以书面形式回复采购中心，确认中标通知书已收到。若无书面回复，则公告后视同中标人已经知悉并同意接受。
29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
30.签订合同
30.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则履约保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。
30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标人不得将服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31、服务的追加、减少
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
31.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
32、履约保证金
32.1中标人在收到中标通知书后，中标人的投标保证金将自动转为履约保证金，履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。如果中标人不同意按照规定去做，采购中心有权取消本次采购中标决定，其投标保证金不予退还。
32.2履约保证金的退还：合同履行结束后，中标人凭采购人签署的同意退还履约保证金的证明（格式见招标文件附件《履约保证金退还申请》,加盖采购单位公章），前往采购中心内控科办理保证金退还手续（无息退还）。采购中心联系电话：025-83668526。
33、政府采购履约资金扶持政策
根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书在相关金融机构办理授信申请。相关事宜可向江苏省政府采购中心咨询，联系电话：025-83668526。
第三章  合同文本
以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。
江苏省政府采购合同（服务）
项目名称：                           
项目编号：                           

分包号：                           

甲  方：                              （买方）
乙  方：                              （卖方）
甲、乙双方根据江苏省政府采购中心                项目公开招标的结果，签署本合同。
一、服务内容
为贯彻落实党中央、国务院关于加强国土空间开发与保护的决策部署，保障主体功能区战略精准落地，按照科学划定“三区三线”边界、推进国土空间规划体系“多规合一”的工作要求，根据交通运输部《关于做好交通基础设施国土空间控制规划有关工作的通知》（交规划函〔2018〕423号）和《江苏省交通运输厅关于推进交通基础设施国土空间控制规划编制工作的通知》（苏交计〔2018〕168号）精神，开展高速公路项目国土空间控制规划方案研究工作。

包1：对江苏省境内的临沂至盐城高速公路江苏段、滨海至淮安高速公路2个项目，分别开展以下工作：一是按工可研究深度开展国土空间控制规划建设方案研究，提出路线方案、技术标准和主要互通式立交设置等对国土空间资源占用具有重要影响的控制因素，做好通道预留；二是结合“三区三线”空间管控深度和精度要求，分别开展“三区三线”空间关系摸查；三是做好对接服务，协调纳入我省综合交通基础设施国土空间控制规划，后者按程序经省政府批准同意后印发。

包2：对江苏省境内的丹阳至金坛高速公路、金坛至宜兴高速公路、南京至常州高速公路、如皋至泰兴高速公路4个项目，分别开展以下工作：一是按工可研究深度开展国土空间控制规划建设方案研究，提出路线方案、技术标准和主要互通式立交设置等对国土空间资源占用具有重要影响的控制因素，做好通道预留；二是结合“三区三线”空间管控深度和精度要求，分别开展“三区三线”空间关系摸查；三是做好对接服务，协调纳入我省综合交通基础设施国土空间控制规划，后者按程序经省政府批准同意后印发。

包3：对江苏省境内的宝应至金湖高速公路、盐城至宝应高速公路、南通至常熟高速公路3个项目，分别开展以下工作：一是按工可研究深度开展国土空间控制规划建设方案研究，提出路线方案、技术标准和主要互通式立交设置等对国土空间资源占用具有重要影响的控制因素，做好通道预留；二是结合“三区三线”空间管控深度和精度要求，分别开展“三区三线”空间关系摸查；三是做好对接服务，协调纳入我省综合交通基础设施国土空间控制规划，后者按程序经省政府批准同意后印发。

二、合同期限
本合同期限自合同签订之日起1年。 

三、成果形式
1、研究范围
项目研究范围为项目沿线区域。

2、成果内容和形式
根据本次的工作内容及范围，按照交通运输部和省交通运输厅有关文件精神，标段内各项目分别提交国土空间控制规划方案研究成果，主要包括：

（1）各项目国土空间控制规划方案研究报告，并根据相关行业要求及空间规划审批需要，编制生态保护、建设用地、城镇发展影响等三个专篇（章）。

（2）技术图表

各项目国土空间规划报告相关的图表包括但不限于：公路建设项目建设方案相关图表、项目影响区城乡用地规划图、永久性基本农田控制线划定图、生态安全控制线划定图、城市开发边界控制线划定图、公路廊道控制线划定图（套图叠加）。

（3）满足部省交通基础设施信息系统管理要求的数据文件。

此外，还包括空间控制规划方案研究过程中形成的工作报告、会议纪要、部门意见、专家论证意见和公共参与记录等辅助成果。

文件数量（或份数）满足评审要求，分别留档纸质文件三份，电子文件一份。

四、甲乙双方职责和义务
1、甲方向乙方提供开展本项目研究工作所需的有关资料，对乙方所需调查提供必要的协调帮助。
2、按照合同约定，甲方及时向乙方拨付研究工作经费。
3、乙方对提交甲方的成果质量负责。
4、乙方严格按照国家相关规定、本合同及甲方要求开展工作。经甲方评议审查后，负责修改不符合本合同和技术要求的内容。
5、乙方按本合同规定时间向甲方提交合同所列各项工作成果。
五、工作经费及支付方式
1、工作经费
本合同金额为（大写）：________________元（__________元）人民币。
2、支付方式
①合同签订后15日内，由甲方支付合同总价的30%。

②乙方提交中间成果后15日内，由甲方支付合同总价的40%。

③乙方提交最终成果后15日内，由甲方支付合同总价的30%。。

六、甲乙双方违约责任
1、由于变更计划、未按期提供研究工作必需的资料或工作条件不具备而造成乙方工作的返工、窝工或修改，甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用。
2、甲方超过合同规定的日期付费时，应偿付逾期的违约金，违约金每逾期一天按相应部分工作经费的千分之一计算。
3、因本项目成果质量低劣引起返工或因乙方原因未按期提交项目成果，由乙方继续完善工作，并视造成损失大小减收工作经费。
4、未按合同规定的期限提交工作成果，每拖延一天，应向甲方交纳相应部分工作经费千分之一的违约金。
七、合同生效及其它
1、合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章，经采购中心见证盖章后生效。
2、本合同未尽事宜，双方协商解决。凡经双方同意，并经双方签字认可的有效文件均作为本合同的附件。
3、本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方各执一份；副本六份，甲方、乙方各执三份。如需修改或补充合同内容，应经甲方、乙方、集中采购机构协商一致，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。
甲方：                 (盖章)            乙方：               (盖章)
地址：                                   地址：
法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：
联系电话：                               联系电话：
签订日期： 2019年    月   日

第四章 项目需求
一、项目背景

为贯彻落实党中央、国务院关于加强国土空间开发与保护的决策部署，保障主体功能区战略精准落地，按照科学划定“三区三线”边界、推进国土空间规划体系“多规合一”的工作要求，2018年月交通运输部印发《关于做好交通基础设施国土空间控制规划有关工作的通知》（交规划函〔2018〕423号），要求有序开展交通基础设施国土空间控制规划的编制工作，同时交通运输部以国家公路项目为突破口，开展交通基础设施国土空间控制规划。根据省交通运输厅制定了《江苏省交通运输厅关于推进交通基础设施国土空间控制规划编制工作的通知》（苏交计〔2018〕168号）明确的高速公路空间规划工作方案，现对2035年前江苏省境内的9个跨市域高速公路规划待建项目的国土空间控制规划方案研究进行招标。招标项目总里程690公里，分成三个包，要求按项目分别开展国土空间控制规划方案研究。具体如下：

分包1：临沂至盐城高速公路江苏段（195公里）、滨海至淮安高速公路（120公里），　合计315公里。

分包2：丹阳至金坛高速公路（40公里）、金坛至宜兴高速公路（27公里）、南京至常州高速公路（98公里）、如皋至泰兴高速公路（47公里），合计212公里。

分包3：宝应至金湖高速公路（47公里）、盐城至宝应高速公路（63公里）、南通至常熟高速公路（53公里），合计163公里。

二、工作内容

项目研究范围为沿线区域。

对分包内各项目，分别开展以下工作：一是按工可研究深度开展国土空间控制规划建设方案研究，提出路线方案、技术标准和主要互通式立交设置等对国土空间资源占用具有重要影响的控制因素，做好通道预留；二是结合“三区三线”空间管控深度和精度要求，分别开展“三区三线”空间关系摸查；三是做好对接服务，协调纳入我省综合交通基础设施国土空间控制规划，后者按程序经省政府批准同意后印发。

三、工作要求

（一）规范及标准要求

1、落实《交通运输部关于做好交通基础设施国土空间控制规划有关工作的通知》（交规划函〔2018〕423号）、《江苏省交通运输厅关于推进交通基础设施国土空间控制规划编制工作的通知》（苏交计〔2018〕168号）等文件要求。

2、符合我省已批复的相关铁路、公路、航空、港口和航空等交通规划，城镇体系、城市总体规划，生态红线、土地利用总体规划等。

3、执行《公路建设项目可行性研究报告编制办法》（2010年，交通部）、《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）、《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）以及国家有关工程建设标准强制性条文。

4、执行城市规划、环境保护、土地管理等相关技术标准、规范、规定。

（二）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

根据交通运输部和省交通运输厅文件精神，对分包内各项目，分别开展以下工作：一是按工可研究深度开展国土空间控制规划建设方案研究，提出路线方案、技术标准和主要互通式立交设置等对国土空间资源占用具有重要影响的控制因素，做好通道预留；二是结合“三区三线”空间管控深度和精度要求，分别开展“三区三线”空间关系摸查；三是做好对接服务，协调纳入我省综合交通基础设施国土空间控制规划，后者按程序经省政府批准同意后印发。

1、
建设方案

建设方案研究内容包括：技术标准、路线方案（基于1：10000地形图的平纵面线形）；互通立交、特长桥梁、特长隧道等控制性工程的规模及平面布置图；用地规模与用地类型初步统计结果。预判地址风险高的项目，应按工可深度开展地质勘察工作。

2、“三区三线”符合性摸查

开展高速公路项目路线走向与“三区三线”空间关系摸查；对能否穿越相关规划，项目占地规模和占地类型是否符合相关要求应给出明确结论；对确需穿越自然保护区缓冲区或水源保护地二级保护区的项目，应充分论证穿越必要性并提出确保环境质量不降低的措施；必须占用永久基本农田的项目，应对占用必要性、合理性和补划方案进行论证。根据摸查结果优化线位，减少与相关规划的干扰。
（三）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

根据本次的工作内容及范围，分包内各项目分别提交国土空间控制规划方案研究成果，主要包括：

 1）研究报告

项目基本情况、技术标准、工程方案与规模、投资、建设时序等；项目建设方案与“三区三线”的关系；对“三区三线”相关规划的调整建议。

根据相关行业要求及空间规划审批需要，编制生态保护、建设用地、城镇发展影响等三个专篇（章）。

2）技术图表

各项目国土空间规划报告相关的图表包括但不限于：

（1）公路建设项目建设方案相关图表：路线平纵面图；互通立交、特长桥梁、特长隧道等控制性工程平面布置图；公路占地表。

（2）项目影响区城乡用地规划图。

（3）永久性基本农田控制线划定图。

（4）生态安全控制线划定图。

（5）城市开发边界控制线划定图。

（6）公路廊道控制线划定图（套图叠加）。

3）满足部省交通基础设施信息系统管理要求的数据文件。

此外，还包括空间控制规划方案研究过程中形成的工作报告、会议纪要、部门意见、专家论证意见和公共参与记录等辅助成果。

文件数量（或份数）满足评审要求，留档纸质文件三份，电子文件一份。

（四）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

投标供应商组成项目小组，并指派专人担任项目负责人，负责项目的全程工作。参与项目人员数量及资格应符合项目要求，项目小组成员更换应事先征得业主同意。进度安排如下：
工作大纲（2019年6月）

中间成果（2019年7月）

最终成果（2019年8月）

（五）采购标的的验收标准

投标供应商根据采购方要求提供各阶段成果，采购方组织对项目各阶段产生的成果进行审核。
（六）采购标的的其他技术、服务等要求

1、投标人近5年内（2014年1月1日起至今，以批复时间为准，下同）完成过不少于2个高速公路项目工程可行性研究、设计或具有类似项目经验。

2、投标人应当成立不少于15人的项目组，且项目组成员具备高级或以上职称的不少于8人。

3、投标人除具备相应的技术实力外，还应具备良好的售后服务体系及履约信誉证明。

4、每个投标人最多允许中 1 个分包，投标人可以针对多个分包投标，如该投标人所投分包的综合得分排名均为第一，则由该投标人自由选择中标分包，其余分包按照综合得分排名由高到低确定中标人。

（七）采购标的合同款项的支付时间、支付条件等约定

①合同签订后15日内，由甲方支付合同总价的30%。

②乙方提交中间成果后15日内，由甲方支付合同总价的40%。

③乙方提交最终成果后15日内，由甲方支付合同总价的30%。

三、现场陈述演示
投标人需进行针对该项目方案的现场陈述，现场招标方只提供投影设备，陈述所需设备投标人自备，陈述将纳入评标分数。
1、投标人陈述的内容必须与所投标的相应内容一致；

2、陈述内容包括：对项目的理解及认识、工作思路及方法、工作重点及难点、成果形式、人员安排、质量承诺及保证措施等。

3、每个投标人陈述时长为不超过15分钟。

第五章  评标方法与评标标准
一、评标方法与定标原则

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予6%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定，诚信记录分每减10分，给予本项目总分值2%的扣分，扣分最多不超过本项目总分值6%。
二、评标标准
（一）价格分（10分）

满足招标文件和实质性要求且投标价格最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

项目投标总报价得分=（评标基准价/投标总报价）×10，分值四舍五入保留小数点后两位。

（二）商务分（50分）

1、项目管理及实施（4分）

项目实施保障。各投标人应根据项目管理、质量要求、进度要求从各阶段各节点的设置、技术和人员力量配置等方面制定具体的质量及进度保障措施。保障措施完整合理，切实可行，能够较好地满足项目管理、质量和进度要求得4分；保障措施基本合理，部分可行，基本满足需求得2分；满分4分。

2、投标人拟安排的项目人员的资质经验（13分）。

（1）项目负责人（8分）

项目负责人具备研究员级高级工程师或同等职称的，得2分；近5年内（2014年1月1日起至今，以批复时间为准，下同）担任过高速公路工程可行性研究工作的项目负责人，每项业绩得2分，最多得4分；近5年内担任过高速公路设计工作项目负责人，得2分。同一项目的工可、设计不得重复计数。

（提供相应证明材料）

（2）项目组人员（5分）

投标人成立不少于15人的项目组，项目组成员具备高级或以上职称不少于8人，各分项负责人具备高级工程师及以上职称的，得5分，不能满足基本需求的不得分。

（以上需提职称、身份证复印件，并提供近期连续三个月及以上社保缴纳记录）。

3、投标人的综合实力（18分）。

（1）投标人资质（8分）：具有工程咨询甲级资信（含公路专业）得3分，具有乙级资质的得1分；具有工程设计综合甲级资质得3分；具有工程勘察综合甲级资质得2分。

（2）投标人业绩（10分）：

近5年内完成过高速公路工程可行性研究、设计或类似项目的，每项业绩得2分，最多得10分。同一项目的工可、设计不得重复计数。

（须提供有效合同复印件并加盖公章、相关批复文件等证明材料）

4、投标人信誉（15分）：

根据《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》的规定对投标人最近一次（投标文件递交截止日前两周内）查询的勘察设计和其他咨询信用等级进行评价（在投标文件中提供查询截图复印件）。

（1）勘察设计信用等级（10分）

信用等级评为AA（好）级的，给予其信誉分10分。

信用等级评为A（较好）级的，给予其信誉分7分。

信用等级评为A（暂定）级的，给予其信誉分5分。

（2）其他咨询信用等级（5分）

信用等级评为A级的，给予其信誉分5分。

信用等级评为A（暂定）级的，给予其信誉分3分。

（三）技术分（40分）

1、对本次项目研究范围和内容认识、理解程度进行对比打分，投标人对项目需求理解充分，对各高速公路项目国土空间规划的认识程度、重难点问题及关键技术把握较好，分析切合实际，在研究全过程中注重多专业协同，对中标后所需承担的研究工作能够全面认识并阐述。需求理解准确完整，对研究内容认识全面，多专业协同性好得15分，需求理解较为准确，对研究内容认识较为全面，多专业协同程度一般得10分，需求理解部分准确，对研究内容认识较为片面得5分，无内容不得分； 

2、对本项目提出的工作思路和计划进行打分，投标人应按照项目主要研究内容要求，详细阐述研究思路、各专业研究内容的实施方案及预计达到的成果，从合理性、协调性、可行性等方面进行评价。专业和内容全面，合理性较强、协调性较好、可行性较好得8分，专业和内容深度一般，合理性较强、协调性较好得5分，可行性较好，其他存在不足得2分，无内容不得分； 

3、对本项目提出的研究方法和技术路线进行打分，投标人应按照项目主要技术要求，详细阐述开展该项目拟采用的研究方法、技术路线等方面的内容，从符合性、科学规范性，先进性、完善性、兼容性等方面进行评价。技术方案符合性满足要求，科学规范、完善先进、兼容性好得12分，技术方案符合性基本满足要求，但科学规范、完善先进、兼容性等方面存在不足得8分，技术方案的符合性、科学规范性，先进性、完善性、兼容性均存在不足得4分，无内容不得分。

4、对本项目最终的研究成果形式及要求把握理解的程度对比打分。研究成果形式满足招标要求，把握理解全面得5分，成果形式部分满足招标要求得3分，对研究成果形式把握仍存在明显不足得1分，无内容不得分。

第六章  投标文件格式 
投  标  文  件
项 目 名 称：               
招 标 编 号：               
      投标人名称 ：               
      日      期 ：               
评分索引表
	评分项目
	在投标文件中的页码位置

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	


投标主要文件目录
一、资格性和符合性检查响应对照表
二、资信证明文件
三、开标一览表
四、类似项目业绩一览表
五、主要组成人员汇总表
六、主要组成人员汇总表
七、项目负责人情况表
八、项目工作方案
九、其他标书和评分标准要求的资料（格式自定）
一、资格性和符合性检查响应对照表
投标人全称（加盖公章）：
	序号
	资格性和符合性检查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	投标文件中的
页码位置

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	招标文件中的其他实质性要求
	
	


二、资信证明文件要求
1、实质性资格证明文件目录
文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）
文件2  上一年度财务状况报告（复印件，2017年度或2018年度，成立不满一年不需提供）
文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）
文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件,格式见后）
文件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见后）
文件6 法人授权书（原件）
文件7 投标函（原件）
以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章。 
2、非实质性资信证明文件目录
格式1《企业声明函》
格式2《残疾人福利性单位声明函》
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：。
主要专业技术能力有：。
法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          代理人（被授权人）签字：__________________
          身份证号码：                              
          联系电话：（手机）                         
单位名称：________________________________
          授权单位（公章）：_________________________
          单位地址：                                
          日期：                                    
参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
                 声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
格式一 企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为 (请填写：小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：
1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为(请填写：小型、微型)企业。
2、本公司参加江苏省政府采购中心采购编号为的项目政府采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他(请填写：小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
3、本公司在本次政府采购活动中提供的小微型企业产品报价合计为人民币（大写）圆整（￥：）。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：
（备注：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除）
格式三 残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（￥：     ）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）
                     供应商全称（盖章）：
                              日  期：
投标函格式
致：江苏省政府采购中心
根据贵方的JSZC-G号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。
6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
8.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          户： 
投标人名称（公章）： 
日           期：________年____月____日
三、开标一览表

投标人全称（加盖公章）：
项目名称：
项目编号：

分包号：                                   
	序号
	项目名称
	投标总报价（元）
	备注

	1
	
	
	

	投标总报价：人民币（大写）                      小写（¥：             ）


日期：          年       月      日

四、类似项目业绩一览表
投标人全称（盖章）：_________________________       项目编号：          号
	序号
	项目名称
	签订日期
	业主单位名称
	业主方联系人
	联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	（可加行）


注：1、投标人应随此表附上相关的业绩证明（如中标通知书、服务合同、获奖证书复印件，加盖公章）。
投标人（公章）：

投标人授权代（签字或盖章）：    

日期：            年       月      日

五、主要组成人员汇总表
投标人全称：                                       项目编号：            
	序号
	姓名
	年龄
	性别
	学历
	专业
	职称
	执业资格及证书号（如有）
	承担过同类项目

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（可加行）


注：1、须同时提供社会保障机构出具的最近1个月本项目组成员养老保险交费情况证明复印件。
投标人（公章）：

投标人授权代（签字或盖章）：   

日期：           年       月       日

六、主要组成人员简历表
投标人全称：                                    项目编号：                
	姓  名
	
	性 别
	
	出生日期
	年   月   日

	毕业院校
	
	毕业时间
	年   月   日

	专业
	
	从事本专业时间
	

	职务
	
	职称
	

	执业资格
	

	主  要  经  历

	时   间
	参加过的项目名称及规模
	该项目中任职

	
	
	


注：1、需随此表附上人员的职称证书、执业资格证书、个人业绩、获奖情况等相关资料的复印件加盖公章。
投标人（公章）：

投标人授权代（签字或盖章）：    

日期：           年       月       日

七、项目负责人情况表
投标人：                                         项目编号：              
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	毕业院校
	
	专业
	

	执业资格
	
	
	

	已完成同类项目情况

	业主单位
	同类项目名称
	规模
	金额
	完成时间
	证明人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：需附项目负责人学历、职称、执业资格证明、个人业绩及获奖情况等复印件加盖公章。
投标人（公章）：

投标人授权代（签字或盖章）：     

日期：           年       月       日

八、项目工作方案
内容应包括但不限于下列项目：
1、项目理解
2、已有的工作基础
3、研究工作思路与方法
4、研究工作重点与难点
5、研究成果形式
6、人员安排
7、质量、进度安排及保证措施
九、其他标书和评分标准要求的资料（格式自定）
附件一
投标保证金退还申请

江苏省政府采购中心：

我单位中标（成交）了贵中心组织实施的采购编号为       的          （项目名称）。目前，我单位已按采购文件规定履行完相关义务，符合保证金退还的条件，现向你中心申请退还我单位交纳的本项目投标保证金    万元。

采购人确认：（盖章）                           申请单位：（盖公章）

联系人：

联系电话：

时间：                                        联系人：

                                              联系方式（手机）：

                                              开户行及账号：
附件二
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                 
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
１
1
２

