中国人民武装警察消防部队 信息化建设项目

实战指挥平台建设技术指导意见

中国人民武装警察部队消防局 二○一八年五月

目录

1 建设背景	4

2 建设目标	4

3 建设原则	4

4 整体架构	5

4.1 业务架构	5

4.2 系统架构	6

4.3 网络架构	8

5 通用性要性	9

5.1 运行环境	9

5.2 运行网络	9

5.3 地图要求	9

5.3.1 地图数据更新	10

5.3.2 图层和图标	10

5.3.3 地理坐标	10

5.4 数据要求	10

5.4.1 数据范围	10

5.4.2 数据存储	11

5.4.3 数据汇聚	12

5.5 集成要求	12

5.6 安全要求	15

5.7 其它要求	15

6 建设要求	16

6.1 实施内容	16

6.2 直辖市总队建设要求	17

6.2.1 建设内容	17

6.2.2 建设模式	18

6.2.3 建设目标	18

6.3 省（自治区）总队建设要求	18

6.3.1 建设内容	18

6.3.2 建设模式	18

6.3.3 建设目标	19

6.4 支队建设要求	19

6.4.1 建设内容	19

6.4.2 建设模式	19

6.4.3 建设目标	19

7 建设标准	19

7.1 数据标准	19

7.1.1 数据索引	20

7.1.2 元数据标准	20

7.1.3 数据汇聚标准	20

7.2 接口标准	20

8 适用范围	20

8.1 实战指挥平台功能类别	20

8.2 实战指挥平台功能模块细节和分类	22

9 技术方案及相关标准审查	27

10 附件	27

建设背景

实战指挥平台是2016年消防局党委结合指挥中心升级改造和“指挥中心要实体化、实战化运行”的总要求，提出的重点建设项目，要求在系统设计上紧扣实战需求，充分运用云计算、大数据、一张图、物联网、人工智能等先进技术理念，满足新时代要求下的各级消防作战指挥需要。2017年实战指挥平台被列为全面推进“智慧消防”建设五大项目之一，总体目标是通过建设应用实战指挥平台，实现灭火救援的一张图指挥、一张图调度、一张图分析、一张图决策，提升部队灭火救援科学化、智能化水平，目前已完成消防局本级实战指挥平台（一期）建设。

当前虽然正值消防部队改革时期，但实战指挥平台仍将是下一步应急救援作战指挥信息化建设的重点任务之一，各地要继续按照2018年工作要点的安排，主动作为，积极争取经费和政策支持，全面开展实战指挥平台建设和升级工作。为确保各级实战指挥平台标准一致、信息贯通，消防局组织编制了《实战指挥平台建设指导意见》，明确各级实战指挥平台的建设内容，规范技术体制、数据标准、接口标准、数据汇聚模式等关键技术要求，推进各级实战指挥平台科学、有序建设和联网运行。

建设目标

紧紧围绕服务实战的业务需要，着力解决目前指挥信息获取难、上下贯通难、信息不对称、力量调度不科学、现场指挥混乱等问题，构建新型面向各级指挥员，覆盖消防局、总队、支队、大（中）队、现场指挥部的五级作战指挥支撑体系，促进和推动实战指挥从传统经验指挥向科学指挥转变。

统一数据标准与汇聚接口，推行数据在日常业务工作中的自动化采集和更新，实现一点采集、本级加载、逐级汇聚、全国共享。

接入两大应急通信系统，整合各类实战辅助决策信息，确保救援现场与后方指挥中心的数据、音视频、指令畅通，为各级指挥员提供全方位、多角度的指挥信息支撑。

完成消防局、总队、支队三级实战指挥平台互联互通，最终实现基于全国一张图的指挥、调度、分析和决策。

2018年，31个总队全部完成实战指挥平台建设，各总队完成30%支队的实战指挥平台建设，并实现联网运行。2019年，完成所有支队级实战指挥平台建设，实现三级平台全面联网运行。

建设原则

- 按照“统一系统架构、统一基础功能、统一关键技术、属地组织建设、体现地域和层级差异”的原则分级进行建设。

- 总队实战指挥平台应发挥承上启下的枢纽作用，同时突出对属地灾情处置和作战指挥的精确管控；直辖市总队实战指挥平台还应具备各类信息收集、上报、移动指挥、精细化精确指挥和全过程科学战评等功能。

- 支队实战指挥平台应立足实战，突出各类信息收集、上报、移动指挥、精细化精确指挥和全过程科学战评。

整体架构

为构建新一代全方位、立体化的信息化实战指挥支撑体系，以云计算和大数据技术为支撑，以一体化业务信息系统、各地自建业务系统、社会采集信息、联动信息、城市重大事故及地质性灾害事故救援应急通信系统（以下简称两大应急通信系统）等为基础和数据来源，建设基于“大数据、一张图、一键式、可视化”的实战指挥平台。

实战指挥平台在消防局、总队、支队三级部署（直辖市总队所辖支队可使用总队平台），支撑消防局、总队、支队、大中队、救援现场五级应用。

为兼顾地域特点和个性需求，各总队实战指挥平台建设包含两部分，即统一要求建设内容和各总队自行建设内容。在实战指挥平台建设过程中，各总队必须统筹本总队所属各支队的实战指挥平台规划和建设，统一建设要求和技术标准。

业务架构

实战指挥平台业务架构如图4-1所示。

图 4-1实战指挥平台业务架构图

根据各级消防指挥中心实体化运行要求，通过实战指挥平台，为各级指挥员提供作战指挥的多角度、全方位信息支撑，提升各级指挥中心战备值守、应急指挥、重大安保和辅助决策能力。

消防局统一对接自然资源部、工业和信息化部、气象局、水利部、地震局、林业局、国家减灾中心等国家级相关部门，获取各类灾害预警及其他作战所需的辅助信息等应急联动资源，为各总队、支队提供信息服务；各总队、支队可在此基础上，结合本地实际和需求，对接本级相关部门，获取其他必要的预警及作战辅助信息等应急联动资源。

总队实战指挥平台和本级一体化业务信息系统、自建系统对接，获取相关信息。一体化业务信息系统和实战指挥平台目前采用直接与数据库对接的方式，下一步根据工作需要，一体化业务信息系统所在的网络将统一规划，但与实战指挥平台的对接方式保持不变。总队自建系统，由总队统筹规划与实战指挥平台的数据汇聚方式，可采用数据库对接、消息服务等多种方式进行对接，推荐采用云总线消息服务的方式。

在独立接警的直辖市总队和省（自治区）总队所辖支队，实战指挥平台应与消防接处警系统进行对接。二者之间的关系是：消防接处警系统主要用于集中受理119报警和力量调度，是实战指挥平台的灾情信息来源；实战指挥平台主要为各级指挥员提供作战指挥信息支撑，两者的功能定位和所发挥的作用不同，不能混淆，现阶段需分别部署，采用数据对接方式实现信息共享。

独立接警的直辖市总队和省（自治区）总队所辖支队的实战指挥平台接收来自接处警系统的警情信息、灾害事故现场的语音、图像和数据等信息，通过移动作战终端和两大应急通信系统回传至现场指挥部，供现场指挥员指挥决策。各级指挥中心可通过实战指挥平台查看灾害事故现场的语音、图像和数据，掌握现场态势，指导现场进行救援和指挥。现场指挥部接收到的灾害事故现场语音、图像和数据也可回传至后方指挥中心，供指挥中心指挥决策使用。上级指挥中心可通过实战指挥平台，向下级指挥中心和现场指挥部发送各类作战指令与数据信息。

实战指挥平台汇聚各类应急联动资源、社会联动资源、一体化业务信息系统数据、自建业务系统数据、物联网采集数据等信息，并根据应急救援实战指挥需要，开展各类信息资源的深度整合和综合应用。

各地多种形式消防队伍对实战指挥平台的应用需求应纳入本次实战指挥平台建设范畴统一考虑。

两大应急通信系统在救援现场采集的图像、语音信号以及生命体征、室内定位信息等数据通过国标GB/T 28181-2016协议、云总线等方式与实战指挥平台进行对接，并在实战指挥平台中进行综合展示。具体技术标准和建设要求另行下发。

系统架构

实战指挥平台系统架构如图 4-2所示。

图 4-2实战指挥平台系统架构图

实战指挥平台架构包括分为资源层、平台层、数据层和应用层四个横向组成部分，以及标准、安全、运维三个纵向支撑体系，其中应用层即实战指挥平台软件，资源层、平台层、数据层为应用层提供基础支撑。按照模块化云服务设计，对各层级中的组成部分划分为现有资源或功能、消防局统一内容、总队必建内容和总（支）队个性化内容四种类型。其中：

- 现有资源或功能泛指各级已有的计算资源、业务系统和数据等，可根据本次建设内容进行升级或扩展；

- 消防局统一内容特指为保证三级数据和指令的贯通，而必须统一的服务或软件组件，包括基础地理信息服务、Docker基础镜像、本地地图缓冲、云总线、内存数据库、索引数据库等内容以及应用层的基础功能部分，这些组件由消防局向各总队、支队免费提供。

- 总队必建内容特指消防局统一规划必须建设，但由各总（支）队自行组织实施的实战指挥平台建设内容（或基础软硬件支撑环境）；

- 总（支）队个性化内容泛指在消防局统一规划的必建内容之外，由各地根据本地特点规划并自行组织建设的其它个性化业务功能。

基础资源层包括了计算资源、存储资源、网络资源和安全资源。其中计算资源细分为通用计算资源、大数据计算资源和GPU计算资源，存储资源应采用云存储。

平台层提供了计算域管理、多租户、负载均衡、应用发布管理、云总线等基础平台功能和基础地理信息服务、可视化/流媒体服务等基础服务功能。

数据层包含了数据存储、数据处理、数据服务和数据管控等功能。

应用层即实战指挥平台的功能，分为基础功能、标准功能和增强功能。其中：

- 基础功能是指为保证实战指挥平台三级数据和指令的贯通，而必须设置的平台功能。因此，基础功能必须全国统一，由消防局免费提供，具体基础功能列表详见表8-3；

- 标准功能是消防局统一规划，要求各级实战指挥平台统一建设的内容或功能模块，但由各总队自行组织建设的平台功能，具体标准功能详见表8-3；

- 增强功能是各总队根据本地特点和个性化实战需求而设定的相应功能，由各地自行规划并组织建设，消防局不做统一要求，有关内容可参考附件4。

各级实战指挥平台涉及的标准体系、安全体系和运维体系将根据平台建设需要不断进行完善。

网络架构

实战指挥平台网络架构如图 4-3所示。

图 4-3实战指挥平台网络架构图

消防局、总队、支队各级实战指挥平台均部署于指挥调度网，横向与互联网通过安全边界实现数据共享与交换。

指挥调度网内，各级数据中心通过部署的云计算中心和大数据平台承载的实战指挥平台相关业务应用，实现平台三级纵向联网应用，指令上下贯通，数据汇聚共享；城市重大事故及地质性灾害事故救援现场的图像、语音和数据通过3G/4G/卫星等无线通信网络，汇聚到总队、支队指挥调度网，并逐级向上汇聚到消防局实战指挥平台。

消防信息网内，各级现有的一体化业务信息系统按照统一数据汇聚接口，实现基础数据向实战指挥平台的逐级汇聚。

互联网内，消防局、总队两级通过部署实战指挥平台涉消舆情、预警信息对接访问、视讯通等互联网服务，向总、支队移动作战终端和专职队、微型消防站终端提供对接服务，互联网采集的数据资源以及物联网终端采集的数据通过安全边界进入实战指挥平台云计算中心和大数据平台。

下一步将根据机构改革的要求，由消防局统一对消防信息网、指挥调度网的定位及相关网络进行重新规划和调整，另行下发技术标准和建设要求，确保现有消防信息网的系统与指挥调度网的接入方式平滑过渡，各地届时需按照统一规划和要求调整相关网络。

通用性要性

运行环境

实战指挥平台基础运行环境可结合当地实际情况开展建设，在统一的技术体制下，确保环境安全、服务可靠、运行稳定。基础硬件主要包括通用服务器、大数据服务器和云存储服务器。

通用服务器。建议每台服务器采用2颗或以上的主流CPU，内存128GB或以上，2个或以上1000Mb以太网接口，4Tb以上的机械硬盘；

大数据服务器。建议每台服务器采用2颗或以上的主流CPU，内存128GB或以上，2个或以上以太网接口，一块1TB以上PCIE闪存阵列，480GB或以上SSD硬盘，4Tb以上的机械硬盘。

云存储服务器。建议容量不少于64TB，支持硬盘漫游和热插拔；配置BBU电池保护，设备异常断电情况下保护缓存数据不丢失；控制节点支持三台以上集群部署，任何控制节点损坏业务不受影响；对某一个文件，同时支持NFS、S3、HDFS、FTP访问服务。

坐席客户端推荐配置一机双屏1080P分辨率的PC机，采用I5或以上主流CPU，8GB或以上内存，64位Windows操作系统。

所需要的硬件最低配置数量见6.1节。

运行网络

实战指挥平台部署在指挥调度网内，在消防信息网内完成现有业务信息系统的数据汇聚。互联网采集的数据需通过安全边界接入设备汇入实战指挥平台。

总队和支队实战指挥平台与消防局实战指挥平台的对应功能均应部署于指挥调度网内，确保上下级系统网络互通及数据共享，各级需提前做好IP地址等网络资源的统筹规划。

各级网络建设应确保通信稳定，总队到支队的网络带宽不低于100Mb，有条件的推荐采用1000Mb网络带宽，总队到支队网络可用性最低要求达到99.99%（每年约53分钟不可用），推荐要求达到99.999%（每年约5分钟不可用）。

地图要求

消防局建设满足实战要求的统一地图云服务，供各地自由调取和使用。如总队已完成或正在开展本地地图建设，可在确保基本功能、数据标准、数据内容、更新频率满足统一技术体制要求的前提下，自行建设和使用；如已经建设、但不满足要求的，可进行改造后满足要求或直接使用消防局提供的地图云服务；尚未开展地图建设的总队，推荐使用消防局统一提供的地图云服务。

各级地图除满足一般基本功能（包括定位、标注、检索、导航等）外，应重点满足以下要求：

地图数据更新

消防局统一提供的地图云服务包括基础矢量地图（1:500）、对应比例尺的影像图、通用地图数据（如POI、道路等），由消防局统一承担数据更新。总队自建地图应符合消防局统一地图数据的要求。

各地已有的图层数据（如各地自建或使用当地其他部门数据等），如需和消防局提供的地图服务进行底图融合，属于各地个性化内容，应列入增强功能，自行组织建设。

图层和图标

总（支）队实战指挥平台使用与消防局实战指挥平台统一的图层分类和图标。

地理坐标

在指挥调度网部署的实战指挥平台，所采用的地图服务位置坐标统一使用WGS_84坐标，互联网一张图服务位置坐标采用GCJ_02坐标。

数据要求

数据范围

各级实战指挥平台应充分汇聚整合现有一体化业务信息系统、自建业务系统、物联网等手段自动采集信息、社会联动信息和其他辅助实战指挥的资源信息，确保数据资源丰富、准确，为智能指挥调度及深度分析研判提供数据支撑。消防局实战指挥平台大数据库全量存储全国各类基础数据和各级业务数据，总队实战指挥平台存储全省实战指挥全量数据和信息。数据范围包括但不限于《关于开展实战指挥平台第二轮数据加载汇聚工作的通知》（公消办[2017]336）中涉及的数据范围。

a）一体化业务信息系统数据

表5-2一体化业务信息系统数据表

| 序号 | 数据内容 | 数据提供方 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机构信息 | OSM |
| 2 | 人员信息 | OSM |
| 3 | 值班动态 | 基础数据平台 |
| 4 | 值班快报 | 指挥中心信息直报系统 |
| 5 | 重点单位 | 消防监督管理系统/消防户籍化管理系统 |
| 6 | 建筑信息 | 消防监督管理系统/消防户籍化管理系统 |
| 7 | 灾情信息 | 灭火救援指挥系统 |
| 8 | 现场信息 | 灭火救援指挥系统 |
| 9 | 文电信息 | 灭火救援指挥系统 |
| 10 | 调派信息 | 灭火救援指挥系统 |
| 11 | 执勤实力 | 灭火救援指挥系统 |
| 12 | 火场文书 | 灭火救援指挥系统 |
| 13 | 市政消火栓 | 灭火救援指挥系统 |
| 14 | 消防水池 | 灭火救援指挥系统 |
| 15 | 消防水鹤 | 灭火救援指挥系统 |
| 16 | 消防取水码头 | 灭火救援指挥系统 |
| 17 | 天然水源 | 灭火救援指挥系统 |
| 18 | 应急联动单位 | 灭火救援指挥系统 |
| 19 | 灭火救援专家 | 灭火救援指挥系统 |
| 20 | 特种装备信息 | 装备管理系统 |
| 21 | 联勤保障单位 | 装备管理系统 |
| 22 | 车辆信息 | 装备管理系统 |

b）总（支）队自建系统数据

表5-2总（支）对自建系统数据列表

| 序号 | 数据内容 | 数据提供方 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建筑信息 | 总队中间库 |
| 2 | 公路隧道 | 总队中间库 |
| 3 | 大型石油化工单位 | 总队中间库 |
| 4 | 其他各类基础信息 | 总队中间库 |

c）两大应急通信系统数据

表5-3两大应急通信系统数据列表

| 序号 | 数据内容 | 数据提供方 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 现场音频 | 两大应急通信系系统 |
| 2 | 现场视频 | 两大应急通信系系统 |
| 3 | 现场采集数据 | 两大应急通信系系统 |

d）社会及外部联动数据

表5-4社会及外部联动数据列表

| 序号 | 数据内容 | 数据提供方 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 联动单位信息 | 总队中间库 |
| 2 | 联动对象基本信息 | 总队中间库 |
| 3 | 其他社会采集信息 | 总队中间库 |

数据存储

总队应统筹规划本总队大数据平台，对各类内部业务数据、外部关联数据、采集信息、音视频等资源进行集中存储，向总（支）队实战指挥平台、总队其他业务系统、总队大数据分析、外部应急联动单位共享等提供数据服务。大数据平台包括关系型数据库和大数据库，实战指挥平台应在总队级大数据平台的数据和服务支撑上，开展主题库创建、数据服务和业务应用。消防局年内将对云平台、大数据平台进行调研，形成建设指南和指导意见，为下一步各地开展建设提供技术指导，确保上下兼容互通。

对于已开展大数据平台建设的总队，实战指挥平台应基于大数据平台进行数据汇聚；对于尚未开展大数据平台建设总队，在规划设计实战指挥平台中，应采用大数据技术进行设计，确保实战指挥平台的数据汇聚和数据服务可平滑迁移至后续的大数据平台中，保持总队数据的完整和集中存储。

2017年各总队配合消防局实战指挥平台建设的中间库，可结合本总队建设规划，纳入本总队的业务数据库，消防局不再通过中间库抽取相关数据。

新采集数据的格式、编码、名称要符合现有一体化业务信息系统的数据标准，但可在此基础上进行数据项扩展。

数据汇聚

实战指挥平台的数据汇聚应包括以下几类：

- 一体化业务信息系统。各总队统一开展总队、支队、大中队的业务数据汇聚，通过实时和定时两种方式对数据进行抽取和整合，分别通过消息服务和中间库的方式向实战指挥平台提供数据接入服务。

- 互联网采集。通过互联网采集的数据（包括互联网业务系统、各类移动终端、第三方单位提供的数据等），需通过总队级实战指挥平台的互联网服务，采用安全边界的接入方式，汇聚至总队大数据平台（或实战指挥平台数据库），向实战指挥平台提供数据服务。

- 总（支）队自建系统。总（支）队现有自建系统通过接口的方式向总队大数据平台（或实战指挥平台数据库）进行数据汇聚，为实战指挥平台提供数据服务。

- 两大应急通信系统。实现两大应急通信系统与实战指挥平台对接融合，确保现场音频、视频和数据实时汇聚至实战指挥平台。

- 图像采集。为确保视频资源不受设备升级等因素影响，不得采用SDK开发包方式对接，应参照国标GB/T 28181-2016标准与图像综合管理平台、实战指挥平台对接融合，确保实战指挥平台能及时调度各级图像资源、指挥视频会议等。

- “高、低、大、化”等前期人工采集的数据。目前采用中间库汇聚的方式，各地在完成总队与消防局的实战指挥平台联网运行后，将不再使用中间库，改为通过实战指挥平台进行纵向数据上报。一体化业务信息系统中已有的数据项，可继续在相应系统中进行维护；一体化业务信息系统没有的数据项，可作为总队增强功能，由各地自行在总队实战指挥平台中开发相应维护页面。

数据汇聚的总体原则应保证业务产生、本级加载、逐级汇聚，严禁突击录入，确保数据的上下一致、全面准确。

集成要求

总、支队实战指挥平台纵向需实现上、下级实战指挥平台数据、指令、音视频等信息的交互；同时，总队实战指挥平台还要实现与一体化业务信息系统、图像综合管理平台的对接，以及与两大应急通信系统的融合，自动获取灾情、装备等一体化信息资源、各类视频监控资源的位置信息和设备信息等，并可以调阅相关视频资源；此外，还应根据业务需要，实现与外部系统的对接，获取应急联动资源、舆情信息、预警信息等。相关系统清单如下：

表5-3实战指挥平台集成系统列表

| 序号 | 集成系统类别 | 集成系统 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一体化业务信息系统 | 综合业务平台 |
| 2 |  | 灭火救援指挥系统、跨区域调度系统、装备管理系统、OSM、消防监督管理系统等业务系统 |
| 3 | 外部系统 | 属地政府相关应急联动平台 |
| 4 |  | 互联网舆情监控系统 |
| 5 |  | 重大灾害预警系统 |
| 6 |  | 天气预报系统 |
| 7 |  | 地震预警系统 |
| 8 | 综合集成 | 部消防局实战指挥平台 |
| 9 |  | 两大应急通信系统 |
| 10 |  | 图像综合管理平台 |
| 11 |  | 北斗定位导航系统 |

- 一体化业务信息系统集成

与综合业务平台集成，实现人员、机构数据的一致性以及统一的用户认证和管理；与一体化业务信息系统集成，同步业务数据到实战指挥平台。

表5-4一体化业务信息系统集成表

| 序号 | 数据类别 | 数据表 | 更新频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础信息 | 人员信息 | 每天 |
| 2 |  | 消防单位表 | 每天 |
| 3 | 灭火信息 | 灾情信息 | 10秒 |
| 4 |  | 请求增援 | 10秒 |
| 5 |  | 调派信息 | 10秒 |
| 6 |  | 文电信息 | 10秒 |
| 7 |  | 火场文书 | 10秒 |
| 8 |  | 现场信息 | 10秒 |
| 9 |  | 灭火救援专家 | 每天 |
| 10 |  | 预案基本信息 | 每天 |
| 11 | 水源信息 | 消防取水码头 | 每天 |
| 12 |  | 天然水源 | 每天 |
| 13 |  | 消防水池 | 每天 |
| 14 |  | 消防水鹤 | 每天 |
| 15 |  | 市政消火栓 | 每天 |
| 16 | 装备信息 | 车辆信息 | 每天 |
| 17 |  | 装备信息 | 每天 |
| 18 | 单位信息 | 联勤保障单位 | 每天 |
| 19 |  | 灭火重点单位 | 每天 |
| 20 |  | 应急联动单位 | 每天 |
| 21 | 应急物资 | 应急物资 | 每天 |
| 22 |  | 应急物资单位 | 每天 |
| 23 |  | 应急物资库存 | 每天 |
| 24 | 日常值守 | 信息直报值班信息 | 30分钟 |
| 25 |  | 值班动态 | 30分钟 |
| 26 |  | 值班快报 | 1分钟 |
| 27 |  | 执勤实力 | 30分钟 |
| 28 | 消防监督 | 防火重点单位 | 每天 |
| 29 |  | 建筑信息 | 每天 |
| 30 |  | 微型消防站 | 每天 |
| 31 |  | 户籍化 | 每天 |

- 其他部门应急联动资源

消防局统一对接获取、供各总（支）队使用的灾害预警及其他作战所需的辅助信息主要包括：

与工业和信息化部及地方相关部门进行对接，重特大事故灾害发生后获取应急通信保障队伍联动信息；

与中国气象局公共气象服务和国家预警信息发布中心进行对接，获取灾害事故区域的温度、湿度、风向、风速等信息及变化趋势，以及重大灾害性天气、台风、暴雨、暴雪等极端自然天气情况和范围情况；

与国家减灾中心对接，获取灾害事故区域的卫星遥感影像信息和受灾区域核心指标的快速评估等辅助决策信息；

与中国地震局对接，获取地震震源及余震分布、烈度分布等地震监测信息和地震影响范围及人员伤亡预评估等辅助信息；

与国家防汛抗旱指挥部对接，获取汛情监测与预测等信息；

与森林防火和草原防火指挥部对接，获取森林和草原火灾地点、范围等信息。

各总队、支队可在此基础上，结合本地实际和需求，对接本级相关部门，获取其他必要的预警及作战辅助信息等应急联动资源。

- 消防局实战指挥平台

与消防局实战指挥平台对接，实现数据的汇聚和上报，以及在实战过程中的作战命令下达与反馈。

- 两大应急通信系统

与两大应急通信系统对接，获取灾害事故现场的语音、图像和数据，为应急指挥提供一个前线与后方信令传输与调度管理的平台，实现“扁平化”指挥。

- 图像综合管理平台

直辖市总队或支队应通过指挥调度网接入视频专网的视频共享平台，获取视频点位相关信息，接入图像综合管理平台后再统一推送到实战指挥平台，在图像综合管理平台上应可以直接调取相关视频。接入图像综合管理平台的视频，应通过级联方式，向总队推送相关视频信息，再由总队向消防局推送相关视频信息，全部建成后，各级实战指挥平台可通过本级图像综合管理平台调取相关范围和权限内的各类视频。支队、总队、消防局实战指挥平台与图像综合管理平台应采用直接视频级联，各级级联必须符合国标GB/T 28181-2016。

从调阅效率考虑，省总队下辖支队的客户端在调阅现场视频时，宜就近直接调阅前端视频（即通过支队转发设备），不宜通过总队相关设备调取（该方式将会把码流从支队调到总队，再由总队把码流回传给支队客户端，会消耗大量带宽，对业已十分紧张的指挥调度网带来巨大压力）。

- 北斗定位导航系统

安装车辆定位功能的装备，要及时接入北斗导航定位平台，位置信息要遵循全国统一标准。

安全要求

- 数据中心

总队根据需要建立数据中心，做好数据的存储、防护和使用。支队要有专门的机器和设备存储数据。各级应做好访问控制，敏感数据要严格控制访问权限，并进行技术预警。

- 信息安全

应按照等级防护二级要求建立防护体系，特别要确保数据安全。跨网络传递数据要通过边界接入平台，并建立相应的安全措施。

关于互联网和指挥调度网之间的数据交换，目前暂时采用安全边界进行数据交换，下一步将根据应急管理部新的网络规划，对有关安全交换的技术及要求进行完善。

- 数据备份

按照大数据平台的数据备份要求，建立总（支）队的数据备份机制，采用冗余存储和人工备份两种方式开展数据备份工作，保证数据完整、不丢失。

其它要求

标准功能和增强功能必须采用BS模式，推荐采用HTML5技术开发，画面要求能够自适应显示区域。

移动作战终端和软件可在手机、平板电脑等终端设备（含专用终端和通用终端）上使用，兼容安卓操作系统。

建设要求

实战指挥平台是下一步应急救援作战指挥信息化建设的重点任务之一，各级消防部队作为应急救援的主力军和国家队，应主动作为，积极争取经费和政策支持，按照原计划加快推进，确保在过渡期支撑好各级应急管理部门的应急救援工作。

各地转隶改制后新增或调整的需求可在后续建设中逐步完善。

实施内容

实战指挥平台建设内容包括基础支撑环境建设、基础框架部署、实战指挥平台业务应用模块建设和联网调试四个部分。各总队应整体统筹规划本级和各支队建设内容，确保总队内技术体制统一、数据标准统一、数据接口统一。

- 基础环境搭建

基础环境建设包括基础实战指挥平台运行所必须的网络、计算、存储等资源。实战指挥平台涉及消防信息网、指挥调度网和互联网，其中，互联网与指挥调度网之间需要建设边界接入平台。

总队在指挥调度网上配置通用服务器、大数据服务器和云存储，在互联网接入区配置通用服务器和大数据服务器。

直辖市总队、省总队、支队最小硬件配置如下：

（1）直辖市总队：通用服务器的数量不少于6台，大数据服务器不少于6台，至少配置4个节点或以上的云存储；在互联网接入区配置通用服务器不少于3台，大数据服务器不少于3台。直辖市支队统一使用总队实战指挥平台，只需配置坐席需要的客户端。

（2）省（自治区）总队：通用服务器的数量不少于4台，大数据服务器不少于4台，至少配置3个节点或以上的云存储；在互联网接入区配置通用服务器不少于2台，大数据服务器不少于2台。

（3）省（自治区）总队所辖支队：在指挥调度网上配置计算资源，需通用服务器2台。

各地应根据联合指挥作战业务需要，配置一定数量的坐席客户端，省总队最低6台，直辖市总队8台，实战化运行的支队4台。

- 基础框架部署

总队可通过搭建消防局提供的实战指挥平台基础框架开展建设，采用Docker镜像的方式安装。基础框架基本组成如图 6-1所示。

图 6-1基础框架图

- 实战指挥平台业务应用模块建设

实战指挥平台的基础功能包含在基础框架内统一安装部署。

标准功能由各总队按照要求自行组织开发建设，采用Docker镜像部署方式部署。

增强功能由总队自行规划，并根据当地需求组织开发，采用Docker镜像部署方式部署。

接口按照7.2接口标准章节要求进行开发。

- 消防局、总队、支队三级联网运行调试

总队、支队平台部署完毕后，省总队应当首先完成总队、支队实战平台两级联网运行调试。

根据年度整体建设要求，消防局分批组织联网运行调试。

直辖市总队建设要求

建设内容

直辖市总队实战指挥平台一方面应侧重于指令的上传下达和数据的汇聚上报，同时还要突出采集警情信息、现场信息、联动信息等资源，包括战备值守、重大安保、应急指挥、辅助决策和移动作战终端等功能模块。

直辖市总队建设数据采集和移动作战APP应用时，要求如下：

- 基于互联网运行，各总队自行组织开发。

- 数据采集APP：采集的数据要遵循统一的数据标准，总队的扩展字段要到消防局备案。接处警系统作为接处警数据的主要数据源，与实战指挥平台进行数据交换。

- 移动作战APP：数据要按照要求遵循数据标准，指令要遵循全国相同的标准，保证指挥的通畅。

两大应急通信系统中的终端应在消防指挥调度网内使用。

在设计时，一方面功能操作要贴近本级实战业务需要，另一方面要将数据采集融入日常业务工作中，从工作中产生数据。对本级和消防局关注的重点保障单位的基本信息、位置信息、多种形式的影像信息等，要确保数据鲜活、准确、全面。

建设模式

直辖市总队实战指挥平台要在消防局统一规划的基础功能、标准功能基础上，充分考虑本地域特点，统一由总队牵头进行建设。直辖市总队下属支队，在支队指挥中心通过一机双屏计算机终端直接登录，使用总队实战指挥平台。

实战指挥平台运行所需要的大数据库、网络、安全边界由总队统一建设，所有数据集中存放于总队大数据库，并及时向消防局同步。

移动作战APP由总队统一建设，并预留接口，能够与消防局移动作战终端整合对接，对接接口另行下发。

建设目标

5月底前，各总队上报《实战指挥平台建设方案》，由消防局组织审核。方案需满足统一技术体系。

8月底前，直辖市总队完成总队实战指挥平台建设并完成和消防局联调任务。

省（自治区）总队建设要求

建设内容

省（自治区）总队实战指挥平台应侧重于指令的上传下达和数据的汇聚上报，建设内容应包括：战备值守、重大安保、应急指挥、辅助决策和移动作战终端等功能模块。

省（自治区）总队建设数据采集和移动作战APP应用时，要求如下：

- 基于互联网运行，各省（自治区）总队自行组织开发。

- 数据采集APP：采集的统一数据要遵循统一的数据标准，总队的扩展字段要到消防局备案。接处警系统作为接处警数据的主要数据源，与实战指挥平台进行数据交换。

- 移动作战APP：数据要按照要求遵循数据标准，指令要遵循全国相同的标准，保证指挥的通畅。

在设计时，一方面功能操作要贴近本级实战业务需要，另一方面要将数据采集融入日常业务工作中，从工作中产生数据。对本级和消防局关注的重点保障单位的基本信息、位置信息、多种形式的影像信息等，要确保数据鲜活、准确、全面。

建设模式

省（自治区）总队实战指挥平台由总队牵头规划，在消防局统一规划的基础功能、标准功能的基础上，充分考虑本地特点，合理规划增强功能需求，统筹考虑本级与所辖支队的实战指挥平台建设。

实战指挥平台运行所需要的大数据库、网络、安全边界由总队统一建设，所有数据集中存放于总队大数据库，并及时向消防局同步。

移动作战APP由总队统一建设，并预留接口，和消防局移动作战终端整合对接，对接接口另行下发。

建设目标

5月底前，各总队上报《实战指挥平台建设方案》，由消防局组织审核。方案需满足统一技术体系。

江苏、浙江、山东、湖北、湖南、广东、贵州、新疆8个总队8月底前完成总队和30%以上支队实战指挥平台建设；

年底前，其余总队完成总队和30%以上支队实战指挥平台建设，实现三级联网运行和数据加载汇聚，数据完整率、准确率达到95%以上。

支队建设要求

建设内容

支队实战指挥平台的建设，突出采集警情信息、现场信息、联动信息等资源，加强移动端的应用建设。功能上侧重于接收上级指令、信息上报以及采集、维护、更新本地数据。运行环境、网络、地图等基础设施由总队统一建设，支队不再单独建设。

支队建设本级地图缓冲服务、接处警系统对接、治安道路监控视频对接和其他相关资源对接。

有条件的支队，在完成消防局、总队统一建设的内容基础上，可根据本地特点，开展增强功能拓展建设。

建设模式

支队级实战指挥平台包括两种建设模式：第一种是按照物理部署的方式，部署地图缓冲服务、部分对接服务等服务模块，大数据库共享总队大数据库的方式建设本级实战指挥平台，建设步骤与总队类似；第二种是直接使用总队实战指挥平台，支队以客户端方式进行登录访问，但仍需完成相关的对接工作。考虑到支队需要对接本地接处警系统、本地公安部门视频共享平台、以及系统访问效率，推荐采用第一种建设方式。

如需调用总队实战指挥平台，应统一使用总队的云平台和云服务等。

支队统一使用属地总队建设的数据采集APP和移动作战APP。

建设目标

2018年底前，30%的支队应完成实战指挥平台的建设。

建设标准

数据标准

对于需要向上汇聚到消防局的数据，原一体化业务信息系统数据仍需遵守《通用性技术要求》，新建功能模块产生或新采集的数据则需遵守消防局编制的数据标准（后续下发）。

对于本地自行扩展的数据，可根据需要新建数据标准。总队新建数据标准要向消防局备案，并与消防局的标准要求保持一致；支队新建数据标准要向所属总队备案，并与与所属总队的标准要求保持一致。

数据索引

实战指挥平台数据索引采用ElasticSearch，使用5.6（或以上）版本。

元数据标准

实战指挥平台元数据标准沿用一体化业务信息系统数据标准，根据平台建设需要，需增加以下数据标准：

- 行政区划代码（6位）：《中华人民共和国行政区划代码》（GB/T2260）和《县以下行政区划代码编制规则》GB/T10114；

- 消防机构、辖区编码或所属中队编码（8位）：由行政区划代码（6位国标编码）+基层中队编码（2位，不超过99）；

- 消防队站编码（12位）：辖区编码（8位）+队站编码（4位，不超过9999），中队的队站编码为0000。包括现役队、政府专职队、乡镇专职队、企业专职队、各种微型消防站；

- 消防对象编码（16位）：辖区编码（8位）+备用（2位）+顺序号（6位，不超过999999）。消防单位类别、防火重点单位、灭火预案对象、保温材料类别（4种）等信息在消防对象其它字段中描述，消防单位类别可以扩展。

数据汇聚标准

实战指挥平台数据汇聚标准主要是规范采集各类信息向实战指挥平台的数据汇聚格式。目前主要针对重点单位（包括高、低、大、化等）、消防机构、水源信息等数据（重点突出位置信息的采集汇聚），主要汇聚内容参见附件1。

接口标准

消防局制定实战指挥平台基础框架对外接口标准，并根据建设需要不断进行完善，初步开放的的接口主要包括：

- 对消防局提供的地图服务调用接口，参见附件2。

- 对未涵盖在消防监督管理系统内，需要人工采集的重点单位信息的接入接口，参见附件3。

后续根据建设和应用需要，增加的接口标准另行发布。

适用范围

实战指挥平台功能类别

本指导意见适用于各级消防部队实战指挥平台建设。

实战指挥平台建设过程中，其基础设施、系统功能、运行网络、数据要求，地图服务，集成要求，系统安全等方面应遵循以下技术要求与规范，具体指导意见类别和执行类型详见下表：

表8-1实战指挥平台指导意见适用范围列表

| 序号 | 意见类别 |  | 执行类型 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 运行环境 | 运行环境 | 非强制执行 |
|  | 运行网络 | 运行网络 | 强制执行 |
|  | 地图要求 | 地图数据更新 | 非强制执行 |
|  |  | 图层和图标 | 强制执行 |
|  |  | 地理坐标 | 强制执行 |
|  | 数据要求 | 数据采集 | 强制执行 |
|  |  | 数据存储 | 强制执行 |
|  |  | 数据汇聚 | 强制执行 |
|  | 集成要求 | 一体化业务信息系统 | 强制执行 |
|  |  | 外部系统 | 强制执行 |
|  |  | 综合集成 | 强制执行 |
|  | 建设要求 | 总队建设要求 | 强制执行 |
|  |  | 支队建设要求 | 强制执行 |
|  | 安全要求 | 数据中心 | 建设方式非强制执行，访问控制要求强制执行 |
|  |  | 信息安全 | 强制执行 |
|  |  | 数据备份 | 备份机制强制执行，备份方式非强制执行 |
|  | 相关建设标准 |  | 强制执行 |
|  | 技术方案及相关标准审查 |  | 强制执行 |

实战指挥平台采用统一框架、统一基础功能设计，对业务功能通过模块化方式建设。按照共性程度，将业务功能划分为三类：

基础功能。由消防局免费提供，属于平台框架的组成部分，不涉及具体业务，具有统一技术体制和数据标准的共性功能，是消防局、总队、支队三级实战指挥平台联网运行的基础。

标准功能。总队需要规划建设的内容，具有较强的业务关系，可在整体平台框架内开发集成，需总队统一标准。

增强功能。不属于强制建设内容，总（支）队根据属地化个性需求进行单独开发，可纳入实战指挥平台框架内部署和应用，需总队统一标准。

实战指挥平台主要功能分类如表8-2所示：

表8-2实战指挥平台功能类别表

| 序号 | 功能类别 | 是否必须建设 | 建设方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础功能 | 必须 | 全国统一建设 | 实现全国互联互通 |
| 2 | 标准功能 | 必须 | 总队自行建设 | 总队统一标准 |
| 3 | 增强功能 | 可选 | 总队自行建设 | 总队统一标准 |

实战指挥平台功能模块细节和分类

具体功能模块细节和分类见下表：

表8-3实战指挥平台功能模块分类表

| 序号 | 子系统 | 功能 | 描述 | 功能类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台框架 | BS模式，同时支持单屏、双屏模式 | 可以支持单屏登录，也支持双屏登录 | 基础功能 |
|  |  | 双屏联动 | 支持基于接口或消息的双屏联动 | 基础功能 |
|  |  | 多租户支持 | 可以支持多租户 | 基础功能 |
|  |  | 云服务管理 | 支持对不同用户、不同组织机构同一应用模块加载不同云服务，或同一应用模块可以加载同一服务提供商的不同版本； 支持对云服务的增加、删除、修改； 支持用户自己选择云服务，用户指定相应的云服务后，能够立刻生效。 | 基础功能 |
|  |  | 多浏览器支持 | 同时加载基于IE、Chrome浏览器开发的页面，支持H5页面也同时支持传统HTML页面。开发厂商可以使用不同的技术开发。 | 基础功能 |
| 2 | 一张图 | 地图基础功能 | 地图鹰眼、放大、缩小、漫游、测量、点位聚合、书签基础等基础功能 | 基础功能 |
|  |  | 一张图基础数据 | 全国一张图基础数据，包括各种绿地、河流、水系等基础矢量数据外，还包括行政区划（到县）、道路、路段、路口、各种POI数据。 | 基础功能 |
|  |  | 一张图基础数据更新 | 每年提供4次地图数据更新服务。 | 基础功能 |
|  |  | 矢量图、影像图加载和切换 | 支持加载矢量图，也可以加载影像图，并可以进行切换 | 基础功能 |
|  |  | 支持全国1:500比例尺地图 | 支持地图切片最小比例尺为1:500 | 基础功能 |
|  |  | 消防图层管理 | 按照消防业务需要将地图数据组织成680余个图层，包括高地大化、重点单位、消防机构、队站、消防特种装备、消防水源、消防视讯通数据等消防数据基础图层，也包含路口、道路、地址等辅助图层 | 基础功能 |
|  |  | 图层过滤 | 通过名称、拼音首字母进行图层过滤 | 标准功能 |
|  |  | 辖区切换 | 支持地图辖区切换，包含全国、省、市、县辖区切换 | 基础功能 |
|  |  | 智能关联引擎 | 支持灾情和各种消防要素的智能关联，如消防视讯通信息的智能归类、移动作战终端的智能归类。支持重点单位、灭火预案对象、POI和消防设施自动建立关联关系。 | 基础功能 |
|  |  | 智能搜索引擎 | 安装消防指挥业务需要，通过单位名称、地址、单位名称地址的拼音和拼音首字母进行搜索和警情二次定位。定位分类包括重点单位、灭火预案对象、兴趣点（ POI）、高地大化、地址库、道路、路口、消防设施位置等等多种不同定位方式。 | 基础功能 |
|  |  | 警情和视频智能关联模型 | 警情和视频监控、出动中队车库视频自动关联模型，警情发生时，自动调阅警情地周边视频。 | 基础功能 |
|  |  | 警情二次定位服务 | 在接处警系统一次定位基础上，通过智能搜索引擎服务进行位置检索，加入考虑主管中队位置要素的智能搜索排序的服务。 | 基础功能 |
|  |  | 对象位置标注和更新 | 支持各级消防部门远程登录，利用消防局平台进行重点单位的各种对象的位置标准和校正，新的GPS坐标写入消防局数据库的同时，支持调用总队更新数据云服务，更新总队相关数据库。 | 基础功能 |
|  |  | 属地资源查询服务 | 属地资源有：执勤实力、微型消防站、500m水源、1000m水源、5000米天然水源、专业队伍、灭火药剂、泡沫厂家、特种装备、保卫目标、周边道路、手持单兵、通讯车辆、消防车辆共十四种资源查询服务。按离开警情距离排序。 | 标准功能 |
|  |  | 省内资源查询服务 | 省内资源有：专业队伍、增援队伍、灭火药剂、泡沫厂家、特种装备、应急保障和储备物资等共六类资源查询服务。按离开警情距离排序。 | 标准功能 |
|  |  | 环省资源和全国资源查询服务 | 跨省资源有：专业队伍、灭火药剂、泡沫厂家、特种装备、应急保障和储备物资等共六类资源查询服务。按离开警情距离排序。自动计算环灾情总队各省总队覆盖区域，并标识。 | 基础功能 |
|  |  | 移动目标展示 | 移动目标地图撒点展示 | 标准功能 |
|  |  | 指定移动目标位置跟踪服务 | 对指定的移动目标进行位置跟踪 | 标准功能 |
|  |  | 移动目标历史轨迹回放服务 | 对指定移动目标进行指定时间段的历史轨迹回放 | 标准功能 |
| 3 | 战备值守 | 预警信息跑马灯 | 接入国家预警信息中心、国家气象局、国家地震局数据，预警信息在画面上滚动展示 | 标准功能 |
|  |  | 突出灾情判定规则 | 可以设定突出灾情判断规则 | 基础功能 |
|  |  | 即时警情 | 即时警情展示 | 基础功能 |
|  |  | 突出警情 | 突出灾情展示 | 基础功能 |
|  |  | 涉消舆情 | 自动收集涉消舆情 | 标准功能 |
|  |  | 警情地图 | 综合展示全年、当月、昨日、当日等不同时段的属地警情统计数据，下属各地警情分布情况和数量变化趋势。 | 标准功能 |
|  |  | 今日警情 | 展示今日警情分类等信息 | 标准功能 |
|  |  | 值班动态 | 展示重点关注、要事提醒、值班快报 | 标准功能 |
|  |  | 值班信息 | 展示值班信息、执勤力量 | 标准功能 |
| 4 | 应急指挥 | 警情二次智能定位 | 利用一张图的警情二次定位服务进行警情二次定位。 | 基础功能 |
|  |  | 警情基础信息 | 展示警情基础信息，包括灾情信息、火场文书、现场视频、会议视频 | 标准功能 |
|  |  | 警情对象信息 | 展示警情对象基本信息，包括对象基础信息、文本预案、数字化预案 | 标准功能 |
|  |  | 力量信息 | 出动力量、途中力量信息 | 标准功能 |
|  |  | 作战地图标绘 | 作战地图标绘功能 | 基础功能 |
|  |  | 危化品查询 | 查询危化品理化性质和处置程序 | 基础功能 |
|  |  | 计算公式 | 提供计算灭火所需泡沫量的计算公式 | 基础功能 |
|  |  | 社会联动信息 | 提供与灾情相关的社会联动信息和专家库信息 | 标准功能 |
|  |  | 营区视频 | 监控查看各队站营区视频 | 标准功能 |
|  |  | 警情周边视频调度 | 自动调阅警情周边道路监控视频，以辅助指挥人员了解现场灾情 | 标准功能 |
|  |  | 属地调度（支队） | 执勤实力 | 标准功能 |
|  |  |  | 微型消防站 | 标准功能 |
|  |  |  | 500米水源 | 标准功能 |
|  |  |  | 1000米水源 | 标准功能 |
|  |  |  | 天然水源（默认5000米） | 标准功能 |
|  |  |  | 专业队伍（消防局编成） | 标准功能 |
|  |  |  | 灭火药剂 | 标准功能 |
|  |  |  | 泡沫厂家 | 标准功能 |
|  |  |  | 特种装备 | 标准功能 |
|  |  |  | 保卫目标 | 标准功能 |
|  |  |  | 周边道路 | 标准功能 |
|  |  |  | 手持单兵定位 | 标准功能 |
|  |  |  | 通讯车辆定位 | 标准功能 |
|  |  |  | 消防车辆定位 | 标准功能 |
|  |  | 总队调度 | 专业队伍（消防局编成） | 标准功能 |
|  |  |  | 增援力量（总队编成） | 标准功能 |
|  |  |  | 灭火药剂 | 标准功能 |
|  |  |  | 泡沫厂家 | 标准功能 |
|  |  |  | 特种装备 | 标准功能 |
|  |  |  | 应急保障 | 标准功能 |
|  |  |  | 储备物质 | 标准功能 |
|  |  | 跨区域调度 | 专业队伍（消防局编成） | 基础功能 |
|  |  |  | 灭火药剂 | 基础功能 |
|  |  |  | 泡沫厂家 | 基础功能 |
|  |  |  | 特种装备 | 基础功能 |
|  |  |  | 应急保障 | 基础功能 |
|  |  |  | 储备物质 | 基础功能 |
|  |  | 指令下达与上报 | 指令传输 | 标准功能 |
| 5 | 重大安保 | 重大安保力量部署 | 涉会场所地图展示 | 基础功能 |
|  |  |  | 力量部署地图展示 | 基础功能 |
|  |  |  | 涉会场所周边500米重点单位、火灾隐患单位列表 | 基础功能 |
|  |  | 安保部署 | 涉会场所信息、24小时警情、社会面火灾防控、安保动态、现场指挥部联系电话 | 基础功能 |
|  |  | 每日防控 | 每日防控统计 | 基础功能 |
|  |  | 每周防控 | 每周防控统计 | 基础功能 |
|  |  | 信息维护 | 安保日程录入 | 标准功能 |
|  |  |  | 安保涉会场所录入 | 标准功能 |
|  |  |  | 安保力量部署录入 | 标准功能 |
| 6 | 辅助决策 | 警情分析 | 辖区警情分析 | 标准功能 |
|  |  | 消防监督统计 | 辖区消防监督统计 | 标准功能 |
|  |  | 重点对象统计 | 辖区重点对象统计 | 标准功能 |
|  |  | 战备实力统计 | 辖区战备实力统计 | 标准功能 |
|  |  | 灾情综合查询 | 辖区灾情综合查询 | 标准功能 |
|  |  | 数据研判 | 辖区消防历史数据研判 | 标准功能 |
| 7 | 案例库 | 典型案例库 | 典型案例库增删改 | 标准功能 |
|  |  |  | 典型案例调阅功能 | 基础功能 |
|  |  |  | 批量导入功能 | 基础功能 |
|  |  |  | 批量导出功能 | 基础功能 |
|  |  |  | 案例审核功能 | 基础功能 |
| 8 | 消防视讯通 | 市民视讯通功能 | 灾害现场文字、图片、语音、视频片段上传 | 基础功能 |
| 9 | 作战终端 | 火场实况 | 火场同事之间文字对话 | 标准功能 |
|  |  |  | 火场语音对话 | 标准功能 |
|  |  |  | 对话语音转文字,语音转文字功能支持口音普通话，转换的文字内容供指战员参考。 | 标准功能 |
|  |  |  | 火场照片、视频片段上报 | 标准功能 |
|  |  |  | 火场文字、语音、图片、视频片段自动发送至指挥平台火场实况 | 标准功能 |
|  |  |  | 位置共享（可以用于特殊位置的共享，也可以作为灾情地、集结地位置共享和导航的补充） | 标准功能 |
|  |  | 移动终端和车辆绑定 | 移动终端和车辆绑定，移动终端定时向指挥中心传送位置信息 | 标准功能 |
|  |  |  | 移动终端和车辆绑定解除 | 标准功能 |
|  |  | 绑定车辆移动终端车辆状态更新 | 可以智能更新车辆状态为出动、途中、到场等状态，也可以人工设定车辆状态。车辆状态包括：调派、出动、途中、堵塞、到场、出水、熄灭、返回、归建、途中返回等多种状态。 | 标准功能 |
|  |  | 自动参战 | 没有绑定车辆的在火场附近终端，系统自动列为参战终端 | 标准功能 |
|  |  | 手动参战 | 没有绑定车辆的终端，也没有到达火场的终端，可以手工设定参战模式。 | 标准功能 |
|  |  | 三次定位 | 第一调派到达现场后，在接处警定位、实战指挥平台二次定位的基础上，如果发现警情位置偏差，可以进行三次定位。 | 标准功能 |
|  |  | 警情地导航 | 警情地高德百度导航链接 | 标准功能 |
|  |  | 集结区设定和导航 | 警情集结区高德百度导航链接，支持设定车辆集结区、物资集结区、特种装备集结区。可扩展。 | 标准功能 |
|  |  | 警情展示 | 自动过滤操作人员关联警情 | 标准功能 |
|  |  | 警情信息 | 展示警情信息 | 标准功能 |
|  |  | 对象信息 | 周边水源（500米、1000米消防水源、5000米天然水源） | 标准功能 |
|  |  |  | 周边重要保卫目标 | 标准功能 |
|  |  |  | 对象基础信息 | 标准功能 |
|  |  |  | 远程感知预案 | 标准功能 |
|  |  |  | 图纸集合 | 标准功能 |
|  |  |  | 消防百科 | 标准功能 |
|  |  | 力量调度 | 到场力量总表、途中力量总表 | 标准功能 |
|  |  | 联动信息 | 应急联动信息、联勤单位信息 | 标准功能 |
|  |  | 工具 | 泡沫计算 | 标准功能 |
|  |  |  | 危化品查询 | 标准功能 |

技术方案及相关标准审查

- 2018年5月底前，各地应确定建设方案。

- 总队实战指挥平台建设方案应报消防局审查、备案，以保证总队实战指挥平台数据和指令严格遵循标准要求，及与消防局实战指挥平台之间的互通性。

- 支队实战指挥平台建设方案应报所属总队进行审查、备案，保证支队实战指挥平台数据和指令严格遵循标准要求，及与消防局实战指挥平台之间的互通性。

附件

附件1：数据汇聚表结构说明

附件2：地图服务接口说明

附件3：重点单位信息接入接口说明

附件4：部分总队增强功能参考