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第一部分. 招标公告
江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司受无锡环境卫生管理处委托，就其锡东生活垃圾焚烧发电提标扩容项目监理进行公开招标。现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。
一、采购项目名称及编号：
项目名称：锡东生活垃圾焚烧发电提标扩容项目监理
项目编号：SYJCCG2019-092
采购方式：公开招标
二、采购项目简要说明
1.项目概况：
锡东生活垃圾焚烧发电提标扩容项目拟建于锡东电厂内，相邻一期工程，建设用地为原有预留工程用地。项目中生活垃圾焚烧处理设计建设3条750t/d的机械炉排焚烧线，配置2套30MW凝气式汽轮机和2套35MW发电机；餐厨（易腐）垃圾处置设计日处理餐厨废弃物200吨、易腐垃圾100吨、废弃油脂30吨。项目总投资约14.65亿元。
本项目为PPP项目，在项目公司成立前，锡东生活垃圾焚烧发电提标扩容项目所发生的部分前期费用，由项目公司在项目公司成立后承担并支付，计入项目总投资。项目公司应认可政府方为了本项目的需要而已实施的工作及工程项目，并认可已取得的成果和已支付的费用。政府方负责协调向项目公司移交已实施工作及工程项目的合同和成果。项目公司负责承担相应的合同权利及合同义务，并承担所发生的费用。具体的移交时间在《PPP合同》中予以明确，项目公司应遵照执行。
2.采购范围：为本项目场地平整、施工、调试、验收(包括红线内所有工程及红线外配套工程)和质量保修期提供监理服务，具体要求详见招标文件；
3.项目地点：无锡市锡山区东港镇黄土塘村锡东电厂内；
4.工    期：与施工工期及保修期同步；
5.质量标准：合格；
6.预算金额(最高限价)：660万元；
7.本项目分： 1 个标段，拟选 1名中标人。
三、投标供应商资格要求：
供应商资格要求：
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
2、供应商应为中国大陆境内合法注册的法人企（事）业或其他组织；
3、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）或“信用江苏”网站（www.jscredit.gov.cn/）信用查询网页打印件，本市企业还可提供由无锡市公共信用信息中心出具的信用基准评价报告）
4、其他资格要求：
1）授权委托人、项目负责人必须为投标人在职人员；具有与投标人签订的劳动合同及2019年05月-2019年10月由社保机构出具的投标人为其依法缴纳社会保障资金的证明材料
2）企业资质满足以下任一要求：①建设行政主管部门颁发的监理综合资质（需含电力工程）；②建设行政主管部门颁发电力工程监理乙级资质、房屋建筑工程监理甲级资质及市政公用工程监理甲级资质；

3）项目负责人必须具备国家注册监理工程师（房屋建筑工程或者电力工程注册监理工程师证。）；
5、项目机构配备人员不少于11人（不含项目总监）；具有与投标人签订的劳动合同及2019年08月-2019年10月由社保机构出具的投标人为其依法缴纳社保证明材料。
6、本项目不接受联合体。
注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
四、采购文件发售信息：
1.采购文件出售时间：2019年11月11日-2019年11月15日（法定假日休息）每天上午9:00～11:30，下午13:00～17:00；
2.采购文件出售地点：江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司（无锡新区和风路26号新发汇融广场C座 18楼）；
3.采购文件售价：800元/份，售后不退；
4.采购文件出售方式：电子文档介质；购买采购文件时递交以下资料并加盖公章：
（1）授权委托书原件（注明经办人的姓名、联系电话、电子邮箱）
（2）经办人身份证复印件
（3）营业执照副本（三证合一）复印件
五、投标文件接收信息：
1.投标文件开始接收时间:2019年12月03日上午09:00始；
2.投标文件接收截止（开标）时间:2019年12月03日上午09：30；（截止时间后的投标文件恕不接受）
3.投标文件接收地点：江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司（无锡新区和风路26号新发汇融广场C座 17楼会议室）
4.投标文件接收人：蒋工、章工
六、评审有关信息
1.评审时间：2019年12月03日上午09：30；
2.评审地点：江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司（无锡新区和风路26号新发汇融广场C座18楼会议室）
3.中标供应商确定时间：2019年12月03日评审结束后
4.中标供应商确定地点：江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司（无锡新区和风路26号新发汇融广场C座18楼会议室）
七、其他有关事项：
1．本公告期限：五个工作日
2．本次招标需落实的政府采购政策：
（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除；
（2）按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业、戒毒企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策； 
（3）按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
注：如为同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。
3. 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在法定期限内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在法定期限内向同级政府采购监督管理部门投诉。
4.投标保证金：

投标供应商须按规定交纳投标保证金13万元整，投标保证金必须在投标文件接收截止时间前到达如下指定的账户：
开   户   名：江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司无锡分公司
开  户 银 行：交通银行无锡新区支行
账        号：322000640018178021278
注：此账户为投标保证金专用账户，非投标保证金的费用请勿汇入。
八、本次采购联系事项：
采购人：无锡环境卫生管理处
统一社会信用代码:123202004663080909
联系人：尤恺
联系电话：0510-85047620
联系地址：无锡市梁溪区塘南一支路3号
采购代理机构：江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司
统一社会信用代码：91320000780269894P
联系人：蒋工、章工
联系电话：18051576799  15852832592
传  真：0510-85223791   电子邮箱：411735815@qq.com
联系地址：无锡新区和风路26号新发汇融广场C座18楼
邮政编码：214000
有关本次采购活动方面的问题,可来人、来函或电话联系。
无锡环境卫生管理处

 江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司
2019年11月08日

第二部分. 供应商须知

（一）供应商须知前附表
	序号
	内  容

	1
	项目名称：锡东生活垃圾焚烧发电提标扩容项目监理
采购编号：SYJCCG2019-092

采购方式：公开招标

	2
	采购人：无锡环境卫生管理处
采购人地址：无锡市梁溪区塘南一支路3号
采购代理机构：江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司
采购机构地址：无锡新区和风路26号新发汇融广场C座18楼

	3
	采购项目概况、要求：
1.采购范围：为本项目场地平整 、施工、调试、验收(包括红线内所有工程及红线外配套工程)和质量保修期提供监理服务，具体要求详见采购需求；

2.质量标准：合格；

3.项目地点：无锡市锡山区东港镇黄土塘村锡东电厂内

4.工    期：与施工工期及保修期同步；

5.预算金额（最高限价）：660.00万元； 

6.本项目分： 1 个标段，拟选 1名中标人。

	4
	供应商资格要求：
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、供应商应为中国大陆境内合法注册的法人企（事）业或其他组织；
3、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）或“信用江苏”网站（www.jscredit.gov.cn/）信用查询网页打印件，本市企业还可提供由无锡市公共信用信息中心出具的信用基准评价报告）
4、其他资格要求：
1）供应商授权委托人、项目负责人必须为投标人在职人员；具有与投标人签订的劳动合同及2019年05月-2019年10月由社保机构出具的投标人为其依法缴纳社保的证明材料

2）企业资质满足以下任一要求：①建设行政主管部门颁发的监理综合资质（需含电力工程）；②建设行政主管部门颁发电力工程监理乙级资质、房屋建筑工程监理甲级资质及市政公用工程监理甲级资质；
3）项目负责人必须具备国家注册监理工程师（房屋建筑工程或者电力工程注册监理工程师证。）；

5、本项目专业监理工程师人数不少于11人（不含项目总监）；具有与投标人签订的劳动合同及2019年08月-2019年10月由社保机构出具的投标人为其依法缴纳社保的证明材料。

6、本项目不接受联合体。
注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

	5
	招标文件出售时间：获取文件时间时间：自2019年 11月11日至2019年11  月 15 日，每天上午9:00～11:30，下午13:00～17:00

2.获取文件地点：江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司（无锡新区和风路26号新发汇融广场C座 18楼）

招标文件售价： 捌佰元/份，售后不退。

招标文件出售方式：电子文档介质。
注：供应商应承担其编制响应文件以及递交响应文件所涉及的一切费用。无论评标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

	6
	提疑截止时间：2019年11月16日上午11:30分；

提疑方式：以书面及邮件形式(原件加盖公章扫描)  邮箱：411735815@qq.com 

答疑截止时间：2019年 11月 16日下午17:00时；

现场踏勘：
投标人可自行组织对项目现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用和安全责任。采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

	7
	投标供应商须按规定交纳投标保证金  13  万元 ，投标保证金必须在投标文件接受截止时间前到达如下指定的账户：

开   户   名：江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司无锡分公司；

开  户 银 行：交通银行无锡新区支行账号

账        号：322000640018178021278

注：本账户为保证金专用账户，请勿将投标保证金外任何费用汇入此账户。
1、投标保证金可用支票、本票、电汇等非现金形式提交，如采用电汇形式的必须在投标保证金交纳截止时间前与代理机构联系确认。投标保证金必须从投标人的基本账户汇出。
2、以个人、企业的办事处、分公司、子公司名义或他人账户、投标供应商企业的其他账户缴纳的投标保证金无效。不得使用其它形式支付。凡提供无法承兑的转账支票或电汇支付不成功的投标供应商，视为没有实质性招标文件的要求，一律作无效投标处理。

3、不得使用经过背书转让的支票、银行本票、银行汇票。凡提供无法承兑的转账支票、银行汇票、银行本票或电汇支付不成功的投标人，视为没有实质性响应招标文件的要求，一律作无效投标处理。已经确定为中标供应商的，取消其中标供应商的资格，根据评标报告的排名先后顺序重新确定中标供应商。

4、为避免造成投标无效，投标人打款后即刻将基本账户存款开户许可证原件（或基本存款账户信息表原件）及缴款凭证扫描发至指定邮箱：1245800774@qq.com与代理机构进行确认到账情况并获取投标保证金确认单。有疑问及时向代理机构联系.

5、汇款务必注明项目编号及项目名称，可简写，不可不填。未注明项目编号及项目名称的不予受理，后果由供应商自行承担。

未按上述要求操作而引起的后果由投标人自负；未按规定缴纳投标保证金的投标文件将不予接受。

	8
	投标有效期：开标之日起90日历天

	9
	投标文件开始接收时间:2019年 12月03 日上午09:00始；

投标文件接收截止时间:2019年 12月03 日上午09:30止，截止期后的投标文件恕不接受；
投标地点：江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司（无锡新区和风路26号新发汇融广场C座17楼会议室）；

	10
	开标时间：2019年 12 月03 日上午09:30

开标地点：江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司（无锡新区和风路26号新发汇融广场C座17楼会议室）

	11
	定标时间：2019年 12 月03日评审结束

定标地点：江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司（无锡新区和风路26号新发汇融广场C座18楼会议室）

	12
	投标文件正本份数：商务（明标）正本1份；副本2份，技术（暗标）正本1份，副本5份：投标文件电子光盘二张，明标、暗标各一张。

	13
	履约保证金：合同金额的10%，在全部工程内容完成并通过验收合格后退还（无息）。

	14
	有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。
采购人：无锡环境卫生管理处

统一社会信用代码：123202004663080909
联系地址：无锡市梁溪区塘南一支路3号 
联系人：尤恺

联系电话： 0510-85047620 

采购代理机构：江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司
统一社会信用代码：91320000780269894P
联系地址：无锡新区和风路26号新发汇融广场C座18楼

联 系 人：蒋工、章工

联系电话：18051576799、15852832592           

电子邮箱：411735815@qq.com


（二）. 供应商须知
（一）遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
（二）招标文件：
1. 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2. 投标供应商应向江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司购买招标文件及相关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容作出实质性响应，否则投标无效。

3. 如果投标人在答疑截止前未对本招标文件有关条款提出质疑，视为充分理解招标文件所有内容，一旦提交投标文件，则认为该投标人接受本招标文件所有条款。

4.招标文件仅作为本次招投标使用。

（三）招标文件的解释：
1. 投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面及邮件（原件加盖公章扫描）方式提出，并按投标供应商须知前附表第6项规定的时间将书面及电子邮件（两种形式均需提供）发送至江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司，联系方式详见投标供应商须知前附表第14项。

2. 采购人、江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司将按“投标供应商须知前附表”第6项规定的时间对投标供应商针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行答疑，答疑以邮件形式发送给所有投标人。

3. 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

4.本文件的最终解释权归采购人。

（四）招标文件的补充或修正：
1．采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改在江苏政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以邮件形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
2．如果采购人或者采购代理机构对招标文件有澄清或者修改，投标供应商收到书面通知后应立即以书面或邮件形式回复江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司，确认已收到修改文件，逾期不回视同已收悉。
（五）投标文件的组成：
1、投标文件由明标、暗标两部分组成（分别装订成册），同时还需提供投标文件电子光盘两份（明标一份，暗标一份），电子光盘中必须包括投标文件中明标、暗标对应的所有内容。

2、商务部分（明标）

（1）响应函（格式见附件）
（2）资格、资信证明文件：
1）关于资格的声明函（格式见附件）
2）供应商的企业法人营业执照或经相关部门登记的证明文件复印件并加盖公章（投标时提供原件或公证件）；

3）供应商法定代表人授权委托书及法定代表人身份证明书（法定代表人亲自参与投标的需提供法定代表人身份证明书，格式见附件）；
4）供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件（投标时必须携带法定代表人身份证或法定代表人授权代表身份证原件）；

5）投标供应商的基本存款账户开户许可证复印件和投标保证金进账凭证或投标保证金确认单复印件（投标时必须提交投标保证金确认单)；
6）提供监理综合资质或电力工程监理乙级资质、房屋建筑工程监理甲级资质证书及市政公用工程监理甲级资质证书复印件加盖公章（投标时提供原件或公证件）；

7）项目负责人的国家注册监理工程师证书（房屋建筑工程或者电力工程注册监理工程师证）复印件并加盖公章（投标时提供原件）；
8）提供授权委托人、项目负责人与投标人签订的劳动合同及2019年05月-2019年10月由社保机构出具的投标人为其依法缴纳社会保障资金的证明材料复印件加盖公章，投标时提供原件；

9）供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报表（资产负债表和利润表）或由第三方审计机构出具的2017年或2018年度的财务审计报告复印件加盖公章（投标时提供原件）；

10）供应商近三个月任意一个月(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章；（投标时提供原件或公证件）
11）承诺书（格式见附件）。
*注：供应商如已按《无锡市政府采购供应商注册登记管理办法》（锡财购〔2012〕3号）要求加入供应商库的，可注册入库（详见http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2012/10/11/51585.shtml）成功后，从网上下载打印《无锡市政府采购注册供应商资格信息登记表》（以下简称信息登记表），并经法定代表人签字和加盖公章后,可作为供应商响应文件的有效组成部分提交采购代理机构。信息登记表所记录的信息如能反映报价供应商具备对应资格条件项的，在本项目评审时，可凭该信息登记表免于提供相应的资格证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格证明材料原件或公证件。
上述资格、资信证明文件报价供应商必须按要求全部提供，其中要求提交的原件或公证件必须与响应文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件，否则响应文件无效。如上述资格、资信证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。报价供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。
（4）补充证明文件

1）中小企业声明函；

2）残疾人福利性单位声明函；

3）本工程拟用监理人员要求一览表：监理人员的学历证书、职称证书、岗位证书及国家注册资格证书等复印件加盖公章附后。

整体工程人员配置不少于12人，其中总监一名，土建、安全、电力、市政、安装专业监理工程师各一名及相关专业监理人员若干名。
	人员类别
	人数要求
	到场时间要求
	其他要求

	总监
	1名
	全程常驻施工现场
	国家注册监理工程师（房屋建筑工程或电力工程）

	土建专业
	专业监理工程师1名
	必须确保1人全程常驻施工现场
	省级及以上监理工程师不少于1名，其余人员需持证上岗

	
	其他监理人员
	
	

	
	其他监理人员
	
	

	安全
	专业监理工程师1名
	必须确保1人全程常驻施工现场
	需持证上岗

	
	其他监理人员
	
	

	电力专业
	专业监理工程师1名
	必须确保1人全程常驻施工现场
	省级及以上监理工程师不少于1名，其余人员需持证上岗

	
	其他监理人员
	
	

	
	其他监理人员
	
	

	市政专业
	专业监理工程师1名
	必须确保1人全程常驻施工现场
	省级及以上监理工程师不少于1名，其余人员需持证上岗

	
	其他监理人员
	
	

	
	其他监理人员
	
	

	安装专业
	专业监理工程师1名
	必须确保1人全程常驻施工现场
	省级及以上监理工程师不少于1人

	
	其他监理人员
	
	

	总计
	不少于12名（含总监）


注：以上专业配套人员需提供由社保机构出具的2019年08月-2019年10月的缴费证明、总监提供近六个月的社保缴费证明复印件加盖公章（投标时提供原件或公证件或网上查询带有二维码的打印件）

4）用于本工程的检测设备、仪器一览表：建筑工程施工监理必备仪器，包括全站仪、光学经纬仪、手持式激光测距仪、水准仪、数字万用表、绝缘电阻表、涂层测厚仪、回弹仪、内外直角检测尺、接地电阻表等，监理检测设备证明材料复印件盖章附后。
5）近三年来监理工程一览表：中标通知书、合同、《监理业务手册》等复印件
6）供应商简介和经营情况说明。

7）供应商认为必须提供的其他证明材料（包括但不限于评分标准中所列证明材料）。
（5）报价部分（格式见附件）；

（1）报价一览表；

（2）投标报价明细表；
（6）偏离表
（1）技术偏离表；

（2）商务条款偏离表
4.技术方案（暗标）：
1）监理大纲的齐全和规范性    

2）现场组织协调   

3）监理规划和实施细则（质量 、进度 、投资 、合同与信息管理 ） 
4）关键工序及检测设备   

5）本工程施工中重点、难点风险及措施  
6）合理化建议等  

（六）投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5.投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

6.投标文件统一用A4纸，按照投标函格式中的顺序制作，明标部分应编制目录。

7.投标文件份数为明标部分一正二副，暗标部分一正五副，光盘两份（明标部分一份，暗标部分一份）。投标人应将明标部分正本及明标部分电子光盘密封在一个封袋中并在封袋上清楚地标明“明标部分正本”、将明标部分所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明 “明标部分副本”；技术文件（暗标）正本及技术文件（暗标）电子光盘密封在一个封袋中并在封袋上清楚地标明“技术标暗标部分正本”、将暗标所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明 “技术标暗标部分副本”；招标文件中资格证明文件部分及评标办法中所需提供的原件资料（身份证、授权委托书和保证金确认单另行单独携带）需单独密封在一个封袋中，并在密封袋上清楚地标明“原件资料”。所有投标文件封袋的封口处应加盖投标人印章。密封袋上还应注明采购编号、项目名称、投标人名称。
8.响应文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。
9.投标文件必须采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。
10.暗标编制、装订要求：
（1）暗标需单独成册，不得有分册。暗标封面、封底、目录按提供的word格式打印装订；装订夹按采购人（或采购代理机构）统一提供的样式购买装订，铁皮夹两长脚朝上靠左侧装订，扣板在上。
（2）暗标中不得出现投标人名称、人员姓名；不得出现能显示投标人特征或其它提示性的标记或标识。暗标文本电子文档使用word文件形式，采用A4白色纸单面黑色打印，不得有空白页，字体为小四号宋体，不得有任何加粗、斜体、下划线、边框、底纹、阴影等标记，行距为单倍行距，不得设置页眉、页脚，不得设置页码，不得有空白页。图、表类均用A3纸单面黑色打印，图表中字体用宋体字，字号不作限制。
（3）暗标按要求编制，不得编制粗糙、缺漏项、格式混乱、条理不清、少于20页。

11.参加投标所涉及的费用一律由投标人自行承担，投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的一切费用，无论投标结果如何，采购人对上述费用不承担任何责任。

（七）报价说明：

1.本项目报价应包括全部服务所需的人工、保险、劳保、管理、设备、税费、交通、通信费以及按规定比例进行平行检测所需的试验、测量费用、法定取费等费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，以及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，即完成锡东生活垃圾焚烧发电提标扩容项目监理的全部费用。
2.投标人可先到现场踏勘以充分了解项目位置、情况、道路及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔申请将不被批准。

3.报价人应结合本企业的技术水平，管理水平和拟定的规划方案自主报价。
4. 投标人应根据所投监理工程规模及监理工作难度，按照招标人在本招标文件中载明的施工与保修阶段的服务要求制定监理人员投入计划，核算驻地监理机构的建设投入，据此计算投标报价。

5. 监理费的最终结算按经审计批准的工程审定价乘以中标人报价费率计算。报价费率一经报价，不再调整。

6. 所有的监理规划、监理实施细则方案必须符合国家标准或规范的要求。

7. 投标申请人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

8.投标报价不得超过最高限价；若投标报价低于最高限价80%以下的，则需提供证明其报价不低于企业成本价的证明材料，否则，按无效标处理。
（八）无效响应文件的确认：
供应商有下列情况之一者，其响应文件无效：
未按招标文件规定交纳投标保证金的；

响应文件未按规定的期限、地点送达的；

响应文件未按招标文件要求签署、盖章的；

供应商的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加投标会议的；

供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

不具备招标文件中规定的资格要求的及未按招标文件中规定要求提供资格资信证明文件的；

响应文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

响应文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

响应文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

恶意串通其他供应商，故意哄抬价格或压价的；

提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；

商务标（明标）和技术标（暗标）未分别制作、装订、密封包装的；

响应文件未加盖供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；

不同供应商响应文件相互混装的；

不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人的；

不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

不同供应商的投标保证金由同一企业或同一账户资金缴纳的；

不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

22、技术标（暗标）中出现该投标人单位名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志的；

23、供应商为本项目提供规范编制或者项目管理、监理服务的；

24、响应文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

25、同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

26、响应文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

27、未按要求提供技术文件的；
28、未按要求提供电子光盘或光盘内容不全、格式不符要求的；

29、投标报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的；

30、未通过响应文件资格性检查、响应文件符合性检查的；

31、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

32、技术文件编制粗糙，缺漏项较多，或技术标页数偏少（少于20页的）；

33、供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

34、同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

35、响应文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
（九）开标、评标：
1.由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。
2.投标文件出现不一致情形的处理：
（1）正本与副本不符，以正本为准。
（2）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
① 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。
② 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
③ 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
④ 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

⑤ 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.开标工作程序
3.1 密封性审查：
由投标供应商或其推选的代表检查投标文件的密封、签署、盖章情况，也可以由公证人员检查并公证；
3.2 初步资格性审查：
由工作人员在公证或监督下，按照投标供应商签到时间顺序进行。审查内容有：
3.2.1 投标供应商是否按规定缴纳投标保证金（出具投标保证金确认单）；
3.2.2 投标供应商的投标文件是否规定的期限、地点送达；
3.2.3投标供应商的法定代表人或负责人或授权代表是否准时参加开标会议。
3.2.4 投标供应商的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书。

投标保证金确认单、身份证、授权委托书（如法定代表人参加，请提供法定代表人身份证明书）请单独手持。
3.3  唱标
3.3.1开标时，由投标供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。
3.3.2投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
3.3.3唱标结束，投标人退场（或在指定地点休息）。
3.3.4抽取投标供应商暗标编号 
由工作人员在公证或监督下，随机抽取暗标编号，并记录在暗标编号汇总表上，同时将对应的技术标（暗标）封面上进行编号，技术标（暗标）正本不拆封。暗标编号汇总表当场封存、专人保管，直至技术标（暗标）和商务标（明标）评审全部结束才予打开。
4.信用信息查询
4.1采购人或采购代理机构查询时间：自招标文件发售至2019年11月 日9:30前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“诚信江苏”（www.jiangsu.gov.cn/jsxy/index.htm)等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
4.2采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。
5. 投标文件资格性检查。
5.1投标文件资格性检查由采购人及采购代理机构负责。
5.2依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明等进行审查，以确定投标人提供资格、资信证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。
6．评标工作程序：
6.1投标文件符合性检查由评标委员会负责。
6.2评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件的有效性、完整性和对采购文件要求的符合性进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。明标部分投标文件符合性检查由评标委员会明标评审小组负责，暗标部分投标文件的符合性检查由评标委员会暗标评审小组负责。
6.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
6.3.1投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，明标部分加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。暗标部分由法定代表人或其授权的代表按手印代替签字.
6.3.2投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
6.4 比较与评价
6.4.1按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件分别进行商务和技术评估，综合比较与评价。凡属于“（八）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。
6.4.2评审小组负责对招标文件评分标准中涉及的投标人投标价格、业绩、服务方案等内容进行评审；
6.4.3 评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，汇总各投标人得分，确定各投标人总分和最终排序。
7.评标方法
7.1投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。
7.2比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。
7.3评标委员会按照评分标准评定投标供应商的分值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的按投标价格由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。
7.4评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量、或者不能诚信履约的，投标人应按要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。  
7.5关于落实政府采购支持中小微企业、促进残疾人就业、支持监狱和戒毒企业政策的说明：
1) 对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格进行评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号文）的规定提供《中小企业声明函》（格式见附件）。（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号文）。（投标供应商《中小企业声明函》和投标供应商所在地的县级以上中小企业主管部门对投标供应商为中型或小、微型企业的认定证明复印件。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。）
2)投标人如为残疾人福利性单位的视同小型、微型企业，享受价格给予6%的扣除优惠，用扣除后的价格进行评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号文）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），投标供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除优惠。
3）投标人如为监狱企业的，视同小型、微型企业，享受投标价格给予6%的扣除优惠，用扣除后的价格进行评审。参加投标的监狱企业，应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件并加盖公章。
如为同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。
7.6评分细则

7.6.1评分项目及分值（总分100分）
（1）报价                                            15分
（2）供应商评价                                      50分
（3）技术方案                                        35分
7.6.2各项目评分标准
（1)报价：（满分15分)；

   监理费用报价精确到元，折合成的费率【费率=监理费报价÷工程费用*100%】精确到小数点后四位（如费率为1.2345%） 。工程费用暂按  121964.95 万元计取，以工程最终审定价为准
本次监理费用以经评审的有效投标文件的最低投标报价为评标基准价，其他报价人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15（保留两位小数点）
（2）供应商评价（50分）

  1）人员配备 27分

A、拟派总监具有高级工程师职称的得 2 分（提供职称证书原件） 

B、拟派专业监理工程师有高级工程师职称的一个得1分，最高3分；

C、拟派专业监理工程师为国家注册电力工程或市政公用工程监理工程师，一个得1分，最高得4 分；

D、安装（含给排水）监理：具有全国注册监理工程师证同时具有全国注册一级建造师证（机电）加3分，本项最多得3分；
E、安全监理：具有全国注册安全工程师同时具有全国注册监理工程师的加3分，本项最多得3分；

F、监理人员具有全国注册造价工程师同时具有注册监理工程师的加3分。本项最多得3分。

G、具有1名注册公用设备工程师（给排水专业）每个得2分，具有1名注册公用设备工程师（动力）得2分，最多得4分。

H、项目管理机构在满足招标文件要求的基础上每增加一名具有国家注册监理工程师资格证的专业监理工程师得1分，最多得5分。
所有配备的人员不重复计分，还需提供以下原件及复印件（劳动合同、注册证书、职称证书及近三个月社保证明，总监提供近六个月社保证明）所有原件与投标文件同时提交。如果监理工程师在换证，提供市级及以上建设行政主管部门的换证接收材料。 

2）业绩16分

2016年 1 月 1 日以来投标人监理过类似项目工程(必须提供中标通知书、监理合同原件。时间以监理合同的签订时间为准，有一个得2分，最高得6  分。（同项目负责人业绩不重复计分）
    2016年 1 月 1 日以来项目负责人（总监）监理过类似项目工程(必须提供中标通知书、监理合同原件。时间以监理合同的签订时间为准，有一个得2分，最高得 6分（同企业业绩不重复计分）
    2016年 1 月 1 日以来投标人给类似项目工程提供过技术咨询服务(必须提供中标通知书、技术咨询合同原件，以技术咨询合同的签订时间为准)。有一个得2分，最高得4  分。
    注：以上类似项目工程：垃圾焚烧发电项目。

    3）检测仪器与设备1分
    工程所需主要检测设备齐全，全站仪、经纬仪、激光测距仪、水准仪、裂缝测宽仪、钢筋位置测定仪、风速仪、绝缘电阻表、混凝土保护层测定仪、涂层测厚仪齐全的得 1 分，少一项扣 0.5 分，扣完为止（需提供有效的鉴定证书原件或购买设备发票的复印件，否则不得分）。
4）具有ISO系列的质量、环境、健康认证书（有效期内），一个得1分，最高得3分。

5）自2016年1月1日至投标截止之日止获得过行政主管部门颁发的荣誉或奖项，市级一个得1分，省级得2分，国家级得3分，最高得3分，投标时提供证明材料原件，无原件不得分，复印件加盖公章装入投标文件中。
技术方案（35分  暗标）
1. 监理大纲的齐全和规范性  （5分）  

2. 现场组织协调  （4分）

3. 监理规划和实施细则（质量3分、进度3分、投资3分、合同与信息管理3分）（12分）
4. 关键工序及检测设备  （4分）

5. 本工程施工中重点、难点风险及措施 （5分）
6. 合理化建议等  （5分）
除技术方案编制粗糙、缺漏项较多、页数明显偏少（少于20页）外，评委一般按照下列评分幅度进行评分：90%≤优≤100%；80%≤良＜90%；70%≤合格＜80%（技术分取所有评委打分的平均值）。

（十）确定成交供应商：

1.评审小组根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件要求的评审方法依法确定供应商。
2.代理机构向中标供应商发中标通知书。
3.未中标供应商及中标供应商的投标文件正本及副本全部留存不予退回。
（十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

出现影响采购公正的违法、违规行为；

投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

因重大变故，招标任务取消。

（十二）投标保证金：

1. 投标保证金应按照招标文件规定的数额和办法缴纳。

2. 如投标供应商在投标截止期后撤回投标，则投标保证金将作为违约金不予退还。

3. 未中标供应商的投标保证金于中标通知书发出5个工作日后退还，未中标供应商应自行与江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司联系办理投标保证金退还事宜。

4. 中标供应商的投标保证金将在合同生效后5个工作日内无息退还。

5. 中标供应商有下列情形之一的，采购代理机构人不予退还其缴纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

（十三）中标无效的确认：

1. 提供虚假材料谋取中标的；

2. 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

3. 与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

4. 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5. 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6. 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十四）签订、履行合同：
1．采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

2．签订合同后，中标供应商不得转包。未经采购人同意，中标供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商还应承担相应赔偿责任。

3．合同一式五份，甲方二份、乙方二份，代理机构一份。上述合同需甲乙双方签字盖章，并经江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司见证后生效。
（十五）代理服务费：
本项目代理服务费由成交供应商支付，按差额定率累进法计算，收费标准为：成交金额100万以下部分费率为1.5%；成交金额100－500万的部分费率为0.8%；500-1000万元0.45%，按此基础的70%计取。代理服务费和评审费由成交供应商在领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清
（十六）其他：
1.招标文件的条款必须认真审阅，供应商应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由供应商负责。
（十七）政府采购信用担保
政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括投标担保、履约担保、融资担保三种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该三种信用担保形式。
1.投标担保。

投标担保，是指由专业担保机构为供应商履行支付投标保证金的义务向采购人或者采购代理机构提供的保证担保。专业担保机构对供应商进行资信审查后出具投标担保函，供应商在投标有效期内发生撤回响应文件，或中标后因自身原因不签署政府采购合同等行为而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函的约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取投标担保函的形式交纳投标保证金。政府采购投标担保函格式见附件1。

2.履约担保。

履约担保，是指由专业担保机构为供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保证担保。专业担保机构根据成交供应商的中标、成交通知书为凭据，进行资信审查后出具履约担保函；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。政府采购履约担保函格式见附件2。

3.融资担保。

融资担保，是指专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。政府采购信用担保融资，是指以政府采购作为平台帮助中小企业融资，政府采购中标、成交的中小企业供应商，以中标、成交通知书和政府采购合同作为抵押凭据直接向银行贷款，或通过担保公司担保后向银行贷款，解决政府采购中标、成交的中小企业在履行合同过程中的资金困难。
4.政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行

成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用投标、履约和融资三种信用担保形式，自主选择融资银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行（为江苏省政府采购信用融资合作银行）、浙商银行无锡分行（为无锡市政府采购信用融资合作银行）可以在无锡市范围内依法开展政府采购信用担保融资业务。

5.合作担保机构及银行出具的投标担保函、履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与供应商签订的协议约定内容进行追偿。

附件1.               政府采购投标担保函 （项目用）
编号：
                  （采购人或采购代理机构）：
鉴于               （以下简称“报价供应商”）拟参加编号为            的                                       
项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：
一、保证责任的情形及保证金额
（一）在报价供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：
1．中标后报价供应商无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；
2．招标文件规定的报价供应商应当缴纳保证金的其他情形。
（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。
三、承担保证责任的程序
1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明报价供应商发生我方应承担保证责任情形的事实材料。
2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代报价供应商向你方支付投标保证金。
四、保证责任的终止
1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。
2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。
3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。
五、免责条款
1．依照法律规定或你方与报价供应商的另行约定，全部或者部分免除报价供应商投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。
2．因你方原因致使报价供应商发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。
3．因不可抗力造成报价供应商发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。
4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。
六、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为       法院。
七、保函的生效
本保函自我方加盖公章之日起生效。
保证人：（公章）                  年     月      日
附件2.                政府采购履约担保函（项目用）
编号：
  （采购人）：
鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在
    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：
一、保证责任的情形及保证金额
（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：
1．将中标项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；
　　2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 
（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；
（2）                                                           。
（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。
如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。
三、承担保证责任的程序
1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。
如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。
2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
四、保证责任的终止
1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。
2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。
3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。
4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。
五、免责条款
1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。
3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。
六、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。
七、保函的生效
本保函自我方加盖公章之日起生效。
保证人：（公章）
 年     月      日
第三部分．采购需求

一、工程概况：
项目名称：锡东生活垃圾焚烧发电提标扩容项目监理
工程地点：无锡市锡山区东港镇黄土塘村锡东电厂内

二、项目概况

锡东生活垃圾焚烧发电提标扩容项目拟建于锡东电厂内，相邻一期工程，建设用地为原有预留工程用地。项目中生活垃圾焚烧处理设计建设3条750t/d的机械炉排焚烧线，配置2套30MW凝气式汽轮机和2套35MW发电机；餐厨（易腐）垃圾处置设计日处理餐厨废弃物200吨、易腐垃圾100吨、废弃油脂30吨。项目总投资约14.65亿元。

   本项目为PPP项目， 在项目公司成立前，锡东生活垃圾焚烧发电提标扩容项目所发生的部分前期费用，由项目公司在项目公司成立后承担并支付，计入项目总投资。项目公司应认可政府方为了本项目的需要而已实施的工作及工程项目，并认可已取得的成果和已支付的费用。政府方负责协调向项目公司移交已实施工作及工程项目的合同和成果。项目公司负责承担相应的合同权利及合同义务，并承担所发生的费用。具体的移交时间在《PPP合同》中予以明确，项目公司应遵照执行。
三、项目内容

1、监理范围：为本项目场地平整 、工程施工、设备安装调试、验收(包括红线内所有工程及红线外配套工程)和质量保修期提供监理服务。
2、监理工作内容：
监理人按《建设工程监理规范》(GB50319-2013)的要求负责本工程监理工作，包括前期准备、安全文明施工监理、质量控制、进度控制和投资控制，以及合同管理、信息管理和协调索赔处理等工作。承担本工程施工全过程及保修期监理工作。
四、工期要求
与施工工期及保修期同步。

五、质量要求

合格。

六、费用及付款

1、本项目监理费用由社会资本方全额支付；

2、合同签署后2个月内，监理人向委托人提供以委托人为受益人、金额为监理酬金总额的10%的无条件、见索即付、不可撤销的履约保函（该保函的有效期为出具之日起24个月）或监理酬金总额10%的履约保证金及20%的增值税专用发票，经委托人审核合格后7个工作日内，委托人（社会资本方成立的项目公司）向监理人支付监理酬金总额的20%作为首期款或提供支付保函；
3、主厂房基础出零米后且监理人开具相应金额的增值税专用发票经委托人确认后，委托人向监理人支付监理酬金总额的20%；
4、锅炉水压实验完成且监理人开具相应金额的增值税专用发票经委托人确认后，委托人向监理人支付监理酬金总额的25%；
5、待工程竣工验收完成并签发工程竣工验收合格文件后30日内，监理人向委托人开具相应金额的增值税专用发票经委托人确认无误后，委托人向监理人支付监理酬金总额的25%；
6、待工程竣工验收合格后，监理人对施工方竣工结算审核完毕，开具相应金额的增值税专用发票经委托人确认后，委托人向监理人支付监理酬金总额的10%。

7、因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。
8、因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。
七、其他

参与履行本项目的服务机构及所有人员，对工作中所涉的数据、资料及文件等负有保密义务，任何情况不得向第三方泄露。如存在上述情况，采购人将按违约行为严重程度依法追究机构相关责任。

第四部分．合同条款及格式
（GF－2012－0202）
建设工程监理合同
（示范文本）
住房和城乡建设部
制定 

国家工商行政管理总局
第一部分  协议书

委托人（全称）： 无锡环境卫生管理处

监理人（全称）： 

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况 

1. 工程名称：锡东生活垃圾焚烧发电提标扩容项目

2. 工程地点： 无锡市锡山区东港镇黄土塘村锡东电厂内

3. 工程规模：项目建设规模为日处理生活垃圾2250吨，餐饮垃圾200吨，易腐垃圾100吨，地沟油30吨。总占地面积43862.36平方米，总建筑面积64965.56平方米。

4.项目总投资估算：146546.88 万元。 

二、词语限定 

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。 

三、组成本合同的文件 

1. 协议书； 

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）； 

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）； 

4. 专用条件； 

5. 通用条件； 

6. 附录，即： 

附录 A  相关服务的范围和内容 

附录 B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备 

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。 

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：，身份证号码：，注册号：。 

五、签约酬金 

签约酬金（大写）：（¥ ）。 

包括： 

1. 监理酬金：。 

2. 相关服务酬金：。 

其中： 

（1）勘察阶段服务酬金：。 

（2）设计阶段服务酬金：。 

（3）保修阶段服务酬金：。 

（4）其他相关服务酬金：。 

六、期限 

1. 监理期限： 

自始，至止。 

2. 相关服务期限： 

（1）勘察阶段服务期限自始，至止。 

（2）设计阶段服务期限自日始，至止。 

（3）保修阶段服务期限自始，至止。 

（4）其他相关服务期限自始，至止。 

七、双方承诺 

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。 

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。 

八、合同订立 

1. 订立时间：。 

2. 订立地点：。 

3. 本合同一式份，具有同等法律效力，双方各执份。 

委托人：(盖章) 委托人：(盖章)

住所：  住所：

邮政编码：                                邮政编码：

法定代表人或其授权                        法定代表人或其授权

的代理人：(签字)                           的代理人：(签字)

开户银行：                                开户银行：

账号：                                    账号：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真： 

电子邮箱：                                电子邮箱：

见证单位：（公章）

★ 备注：供需双方必须以本格式文本拟订合同.
第二部分       通用条件
按照住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局《建设工程监理合同（示范文本）》（GF－2012－0202）第二部分通用条件执行。 

第三部分       专用条件
1. 定义与解释 

1.2  解释 

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用 / 。 

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：（1）施工过程中签订的补充协议；（2）专用条件及附录 A、附录 B；（3）通用条件；（4）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

2. 监理人义务 

2.1 监理的范围和内容 

2.1.1 监理范围包括：为本项目场地平整 、工程施工、设备安装调试、验收(包括红线内所有工程及红线外配套工程)和质量保修期提供监理服务。 

2.1.2 监理工作内容还包括：受委托人的委托，监理人按《建设工程监理规范》(GB50319-2013)的要求负责本工程监理工作，包括前期准备、安全文明施工监理、质量控制、进度控制和投资控制，以及合同管理、信息管理和协调索赔处理等工作。承担本工程施工全过程及保修期监理工作。
2.2 监理与相关服务依据 

2.2.1 监理依据包括：(1)、本工程建设监理合同文件。(2)、委托人与承包人签订的本工程施工合同文件。(3)、中华人民共和国现行的法律、法令和法规。(4)、本工程设计施工图及设计指定的标准图集、技术规范、试验规程等。(5)、委托人的招标文件、监理人的投标文件及委托人认可的监理实施细则。(6)、中华人民共和国现行的工程勘察设计规范、监理规范、施工验收规范及工程质量检验评定标准，以及江苏省地方颁布的有关建设法规等。 

2.2.2 相关服务依据包括： / 。 

2.3 项目监理机构和人员 

2.3.4 更换监理人员的其他情形：同通用条款。
2.4 履行职责 

2.4.3 对监理人的授权范围：同通用条款。 

在涉及工程延期天内和（或）金额 万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。 

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：须征得委托人同意。   

2.5 提交报告 

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：工程形象、进度、监理规划、监理实施细则、监理月报、阶段性监理工作总结、监理旁站方案、监理工作总结、监理旁站记录、会议纪要、总监巡视记录等原件各一份。 
2.7 使用委托人的财产 

附录 B 中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：委托人。 

监理人应在本合同终止后 15 天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：合同终止后 15 天内移交所使用的房屋、设备使用权。 

3. 委托人义务   

3.4 委托人代表 

委托人代表为：。 

3.6 答复 

委托人同意在 14 天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。 

4. 违约责任 

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：
赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投

资额（或建筑安装工程费） 

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：
逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷

款利率×拖延支付天数

5. 支付 

5.1 支付货币 

币种为：人民币，比例为： / ，汇率为： / 。  

5.3 支付酬金 

正常工作酬金的支付：
	支付次数
	支付时间
	支付比例
	支付金额（元）

	首次
	合同签署后2个月内，监理人向委托人提供以委托人为受益人、金额为监理酬金总额的10%的无条件、见索即付、不可撤销的履约保函（该保函的有效期为出具之日起24个月）或监理酬金总额10%的履约保证金及20%的增值税专用发票，经委托人审核合格后7个工作日内。
	委托人（社会资本方成立的项目公司）向监理人支付监理酬金总额的20%作为首期款或提供支付保函
	/

	第二次
	主厂房基础出零米后且监理人开具相应金额的增值税专用发票经委托人确认后，委托人向监理人支付监理酬金总额的20%。
	委托人向监理人支付监理酬金总额的20%
	/

	第三次
	锅炉水压实验完成且监理人开具相应金额的增值税专用发票经委托人确认后，委托人向监理人支付监理酬金总额的25%。
	委托人向监理人支付监理酬金总额的25%
	/

	第四次
	待工程竣工验收完成并签发工程竣工验收合格文件后30日内。
	委托人向监理人支付监理酬金总额的25%
	/

	第五次
	待工程竣工验收合格后，监理人对施工方竣工结算审核完毕，开具相应金额的增值税专用发票经委托人确认后。
	委托人向监理人支付监理酬金总额的10%
	/


本项目为PPP项目， 在项目公司成立前，锡东生活垃圾焚烧发电提标扩容项目所发生的部分前期费用，由项目公司在项目公司成立后承担并支付，计入项目总投资。项目公司应认可政府方为了本项目的需要而已实施的工作及工程项目，并认可已取得的成果和已支付的费用。政府方负责协调向项目公司移交已实施工作及工程项目的合同和成果。项目公司负责承担相应的合同权利及合同义务，并承担所发生的费用。具体的移交时间在《PPP合同》中予以明确，项目公司应遵照执行。

本项目监理费用由项目公司全额支付。
6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效 

本合同生效条件：本合同经双方签字盖章后即生效。 

6.2 变更 

6.2.2 除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：不做调整。

6.2.3 附加工作酬金按下列方法确定：不做调整。

6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定：/ 

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。
7. 争议解决 

7.2 调解 

本合同争议进行调解时，可提交人民调解委员会进行调解。 

7.3 仲裁或诉讼 

合同争议的最终解决方式为下列第 2 种方式： 

（1）提请无锡市仲裁委员会进行仲裁。 

（2）向工程所在地人民法院提起诉讼。 

8. 其他 

8.2 检测费用 

委托人应在检测工作完成后  / 天内支付检测费用。 

8.3 咨询费用
委托人应在咨询工作完成后  / 天内支付咨询费用。 

8.4 奖励 

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为： 

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为 / %。 

8.6 保密 

委托人申明的保密事项和期限：监理人应对图纸予以保密，未经委托人事先书面同意，不得直接或间接地以任何方式将图纸披露给任何第三方或用于除为发包人利益之外的任何目的。 

监理人申明的保密事项和期限：     。 

第三方申明的保密事项和期限：     。 

8.8 著作权 

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件： 

同通用条款。

9.补充条款 

（未尽之处以所订合同为准）

1）、监理人报酬包括完成所投标段的前期准备、施工及保修阶段监理所需的全部相关费用，且应视为优质监理费用。 

2）、监理人报酬已包括：监理人员费用、现场费用、交通工具使用费、通信费以及按本招标文件规定比例进行平行检测所需的试验、测量费用、法定取费与税金等全部费用。 

3）、监理必须得到委托人同意才能行使其职权：同意分包工程或指定分包人，停工通知、复工通知、变更设计及与工程造价有关的变更签证，确认索赔、不可抗力因素引起的费用，预备费和安全文明施工费的使用。 

4）、监理工程师必须履行合同规定的职责，如果发生紧急情况，监理工程师认为将造成人员伤亡，或危及本工程邻近财产需立即采取行动时，可以在未征得委托人同意的情况下发布处理紧急情况所必须的指令。 

5）、监理服务期内，总监应常驻工地，不得兼任其它项目的工作，总监及现场监理机构人员不得擅自更换、调整。总监未经委托人同意，不得离岗，每月驻地时间不得少于 22 天，擅自离岗的，委托人有权处以 2000 元/天的罚款。擅自更换总监，或调换现场监理机构人员的，将视为违约，委托人有权扣除监理人合同价的 5%以内（含 5%）的违约金直至责令退场。尽管监理人已经按投标承诺派遣了各类人员，如果委托人认为这些人员仍不足以适应现场需求的，委托人有权要求监理人增派人员，监理人在接到此通知后，应当尽快执行，不得无故拖延，以确保工程建设的顺利进行。
6）、监理应抓好投资控制工作，认真审核承包人的月计量报表、变更工作量和竣工决算，如发生错误和遗漏等不负责任行为的，委托人将视情节严重程度对监理人每次处以 1000-5000 元的罚款。
7）、总监所持有的证书原件将由委托人保存至工程竣工验收合格之后返回。 

8）、因不可抗力因素或非监理人原因造成的工程延误或暂停，本工程的监理费不予调整。 

9）、若工程质量最终评定未能达到施工承包人承诺等级的，将对监理人处以报酬总价（按审计批准的监理范围内的工程决算价（包括设计变更）乘以监理人投标报价的监理费率计算,下同）的 5%的罚金。如本工程受到委托人和无锡市市级质量监督站质监通报或简报批评工程质量或监理服务质量问题，或者工程发生安全生产事故而监理人未尽到安全生产检查、监督义务的，委托人将视情节严重程度对监理人每次处以罚金 1000-5000 元，情节严重的直至扣除报酬总价的 5%的违约金并责令退场。 

10）、委托人在工程建设过程中出台的有关履约考核或劳动竞赛等办法，监理人必须严格执行。 
11）、由                           制定的针对监理单位的考核条例视为本合同的组成部分，在施工过程中严格执行。 

12）、在监理工作范围内，监理人应对其监理人员进行安全教育并实行人身意外事故保险，监理人员的任何损伤由监理人自行负责。 

13）工程完工后，监理单位提交全部监理资料四套（原件一套）及所有监理资料的电子文件，并对施工单位编制的竣工资料审核完毕签署监理意见。
10.需要调整的合同条款（如需修改，在本条进行约定，但不得违背合同主要条款约定的实质性内容）。
附录 A  相关服务的范围和内容
A-1 勘察阶段：
。

A-2 设计阶段：
。
A-3 保修阶段：
。

A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：
。

附录 B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
B-1  委托人派遣的人员
	名称
	数量
	工作要求
	提供时间

	1. 工程技术人员
	
	
	

	2. 辅助工作人员
	
	
	

	3. 其他人员
	
	
	

	
	
	
	


B-2  委托人提供的房屋
	名称
	数量
	面积
	提供时间

	1.办公用房
	
	
	

	2.生活用房
	
	
	

	3.实验用房
	
	
	

	4.样品用房
	
	
	

	用餐及其他生活条件
	
	
	

	
	
	
	


B-3  委托人提供的资料
	名称
	份数
	提供时间
	备注

	1.工程立项文件
	
	
	

	2.工程勘察文件
	
	
	

	3.工程设计及施工图纸
	
	
	

	4.工程承包合同及其他相关合同
	
	
	

	5.施工许可文件
	
	
	

	6.其他文件
	
	
	

	
	
	
	


B-4 委托人提供的设备
	名称
	数量
	型号与规格
	提供时间

	1.通讯设备
	
	
	

	2.办公设备
	
	
	

	3.交通设备
	
	
	

	4.检测和试验设备
	
	
	

	
	
	
	


第五部分. 附件（投标文件格式）
投
标
文
件
政府采购编号：
招标项目名称： 
投标供应商： 
2019年  月  日
（1） 响应函

 响应函（格式）：

致（采购人）：
我们收到你们   ****项目     招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次   （采购项目名称）   项目的报价。
一、我们愿意按照招标文件的一切要求（包括付款方式），提供本项目的报价，监理费报价为该项目估算价（工程费用暂按     万元计取）的         %，报价为    元；人员配备共       人（含总监），总监为          （姓名）。
二、我们愿意提供江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。 

三、我们同意按招标文件中的规定，本响应文件报价的有效期限为成交通知书发出之日起90天。
四、我方同意按招标文件中的规定期限内完成全部工作。
五、如果我们的响应文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成服务任务。
六、我们认为你们有权决定中标人。
七、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。
八、我们认可并保证遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
九、我们愿意按招标文件的规定交纳人民币      元的投标保证金。如我们在报价截止期后撤回报价及成交后拒绝遵守报价承诺或拒绝在规定的时间内与采购方签订合同则投标保证金将被贵方没收。
十、如果我方被确定为成交供应商，我方如无不可抗力，又未履行招标文件、响应文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。
供应商（盖章）：     
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
电话：                              传真：
地址：                              邮编：                             
开户名称：
开户银行：                          开户账号：

（2） 资格、资信证明文件
1）关于资格的声明函

 关于资格的声明函 
采购编号： 

 日期：
                        ：
   我公司（单位）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。
    我公司（单位）愿针对本次项目             （项目名称）   进行报价，响应文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。
                                     供应商（盖章）：
                                     法定代表人（签字或盖章）：
2）供应商的企业法人营业执照或经相关部门登记的证明文件复印件并加盖公章

3）法定代表人授权委托书及法定代表人身份证明书（格式）
法定代表人授权委托书 
                           采购编号：
                                   日期：
江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司：
        （供应商单位名称）          系中华人民共和国合法企业，
法定地址：                ，特授权    （姓名）   代表我公司（单位）全权办理针对本项目                  的投标，参与谈判、评审、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。
被授权人情况：
姓名：         性别：       年龄：       职务：
身份证号码：                电话：
通讯地址：
被授权人签名：                单位名称（盖章）：
                       法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证明书

（采购人名称）：

单位名称：                     
地址：                        
  

姓名：         性别：       职务：     
身份证号码：        ，系      （投标供应商名称）的法定代表人，以本公司名义参加 （项目名称）、项目编号：           招标采购的投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
 

 供应商人名称：              （公章）
 

 日期：        年     月     日

4）供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件
5）投标供应商的基本存款账户开户许可证复印件和投标保证金进账凭证或确认单复印件（投标时必须提交投标保证金确认单)
6）提供监理综合资质或电力工程监理乙级资质、房屋建筑工程监理甲级资质证书及市政公用工程监理甲级资质证书复印件加盖公章（投标时提供原件或公证件）；

7）项目负责人的国家注册监理工程师证书复印件并加盖公章（投标时提供原件）
8）授权委托人与供应商企业签订的劳动合同、法定的社保收缴部门出具由供应商本企业为授权委托人依法缴纳的2019年05月-2019年10月的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）
9）项目负责人与供应商企业签订的劳动合同复印件并加盖公章（投标时提供原件）、法定的社保收缴部门出具由供应商本企业为授权委托人依法缴纳的2019年05月-2019年10月的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）
10）供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由第三方审计机构出具的2018年度的财务审计报告复印件加盖公章（投标时提供原件）
11）供应商近三个月任意一个月(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章；（投标时提供原件或公证件）
12）承诺书（格式）
承诺书（格式）：
承诺书
致：    （采购人名称）           
我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的投标，并接受对我公司的资格、资信审查，我公司承诺：参加本次政府采购活动前三年内，我单位在经营活动中没有因违法经验受到刑事处罚或处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，吊销许可证或营业执照、较大数额罚款等行政处罚。企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大安全事故和质量事故、文明施工不良记录等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标供应商：（盖章）          

法定代表人签名或盖章：            

年    月    日

注：以上所称“较大数额罚款”的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以江苏省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准（详见江苏省行政处罚听证程序规则（试行）），即：对经营活动中的违法行为处以2万元以上数额罚款记录。
（3）补充证明文件

1）中小企业声明函
 中小企业声明函（格式）：
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
2、本公司参加__________________单位的________________________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日　　　  　期：
2）残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函（格式）
 

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 

 

                                                        单位名称（盖章）：

                                                           日  期：

3）本工程拟用监理人员要求一览表：监理人员的学历证书、职称证书、岗位证书及国家注册资格证书等复印件加盖公章附后。

 拟用监理人员要求一览表
	姓名
	岗位
	性别
	年龄
	职称
	学历
	专业
	类似工作经验
	注册资格证/岗位证书名称及编号

	
	总监
	
	
	
	
	
	
	

	
	土建专业
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	安全
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	电力专业
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	市政专业
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	安装专业
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、表格不够可自行调整延长。

2、以上专业配套人员需提供由社保机构出具的2019年08月-2019年10月的缴费证明、总监提供近六个月的社保缴费证明复印件加盖公章（投标时提供原件或公证件或网上查询带有二维码的打印件）

4）用于本工程的检测设备、仪器一览表：监理检测设备证明复印件

用于本工程的检测设备、仪器一览表
	序号
	设备或仪器名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


5）近三年来监理工程一览表：中标通知书、合同、《监理业务手册》等复印件
近三年监理业绩一览表（投标人）
	序号
	工程名称
	面积

（万M2）
	规模
	工程

投资

（万元）
	委托单位
	工期
	监理成果或目前进度

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


近三年监理工程一览表（项目总监）

	序号
	工程名称
	面积

（万M2）
	规模
	工程

投资

（万元）
	委托单位
	工期
	监理成果或目前进度

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


供应商（盖章）：
法定代表人或授权代表签字或盖章：
6）供应商简介和经营情况说明。

7）供应商认为必须提供的其他证明材料（包括但不限于评分标准中所列证明材料）。
（5）报价部分

（一）报价一览表 

投标供应商全称（加盖公章）：                     项目编号：
	项目总报价
（人民币）
	（大写）：              （小写）：

费率：    %

	质量标准：
	质量违约金：

	工期：                      

	 

	项目负责人（总监）：                  证书编号：


法定代表人或授权代表签字或盖章： 
日期：   年   月   日
1、报价一览表中的内容应与响应函内容一致，否则评标时一律按报价一览表中内容为准，报价一览表中必须盖章或签字。
（二）报价明细表（格式）

供应商名称（盖章）                                   政府采购编号:
	序号
	名称
	内容
	是否属于小、微企业产品
	是否属于监狱企业产品
	是否属于残疾人福利单位产品
	单报价
	分项总报价

	
	
	　
	
	
	
	
	

	
	
	　
	
	
	
	
	

	总报价：大写                                                小写

	其中属于小、微型企业产品的价格合计（小写）：

	其中属于监狱企业产品的价格合计（小写）：

	其中属于残疾人福利单位产品的价格合计（小写）：

	服
务
承
诺
	质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺
（供应商应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺）

	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）在“是否属于小、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，必须提供小、微型企业所在地的县级以上中小企业主管部门对该企业为小、微型企业的认定证明复印件或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件，同时提供投标供应商《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》；如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标供应商对所报相关数据的真实性负责，江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司有权将相关内容进行公示；
（2）投标供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；
（3）表格不够可自行延长。

（6）偏离表

（一） 技术偏离表（格式）：
投标供应商名称（盖章）                         采购项目编号：
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


法定代表人或授权代表签字或盖章：
注：（1）本表不得删除；
（2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；
（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。
（4）上表如需要自行延长。
（二）商务条款偏离表
投标供应商名称：（盖章）                                采购项目编号：
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


法定代表人或授权代表签字或盖章：

注：（1）本表不得删除；
（2）如无任何商务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；
（3）如有商务离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。
（4）上表如需要自行延长。
3.技术方案
 技术方案（暗标）

1、监理大纲的齐全和规范性    

2、现场组织协调   

3、监理规划和实施细则（质量 、进度 、投资 、合同与信息管理 ） 
4、关键工序及检测设备   

5、本工程施工中重点、难点风险及措施  

6、合理化建议等   

注：暗标需单独成册，不得有分册。暗标封面、封底、目录按提供的word格式打印装订；装订夹按采购人（或采购代理机构）统一提供的样式购买装订，铁皮夹两长脚朝上靠左侧装订，扣板在上。
锡东生活垃圾焚烧发电提标
扩容项目监理项目
投标文件技术标
（暗标正本）
目 录

1、监理大纲的齐全和规范性    

2、现场组织协调   

3、监理规划和实施细则（质量 、进度 、投资 、合同与信息管理 ） 
4、关键工序及检测设备   

5、本工程施工中重点、难点风险及措施  

6、合理化建议等
锡东生活垃圾焚烧发电提标
扩容项目监理项目
投标文件技术标
（暗标副本）
目 录

1、监理大纲的齐全和规范性    

2、现场组织协调   

3、监理规划和实施细则（质量 、进度 、投资 、合同与信息管理 ） 
4、关键工序及检测设备   

5、本工程施工中重点、难点风险及措施  

6、合理化建议等
封
底
（朝内）
投标保证金确认单
	投标单位填写
项目名称：
项目编号：
保证金金额：
投标单位名称：
投标单位账号：
开户银行：
汇款日期：
缴纳状态：(已缴纳   (未缴纳     联系电话：
	代理机构确认
      （投标人名称）               ：
你单位磋商保证金已（未）收到。
特此确认。
江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司（盖章）
      年   月   日


注：磋商保证金确认单填写好后同基本开户许可证（原件扫描）、汇款凭证一起发至指定邮箱1245800774@qq.com，代理公司确认无误后将盖章后的“磋商保证金确认单”邮件形式发给投标人，投标时须打印携带“磋商保证金确认单”。



授权代表身份证复印件








法定代表人身份证复印件








法定代表人身份证复印件


（反面）








法定代表人身份证复印件


（正面）
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