公开招标文件

项目编号：SHRJ-20191127 项目名称：南京旅游职业学院华严岗1号办公楼改造项目

南京旅游职业学院

上海容基工程项目管理有限公司

二〇一九年十一月

# 目录

第一章 招标公告	1

第二章 供应商须知	6

第三章 评分标准	22

第四章 招标项目技术、规格和数量要求等	24

第五章合同草案条款	34

第六章 投标文件格式及附件	46

# 第一章 招标公告

上海容基工程项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受南京旅游职业学院（采购单位名称，以下简称“采购人”）委托，就南京旅游职业学院华严岗1号办公楼改造项目进行公开招标，兹邀请符合资格条件的供应商投标。

一、项目编号：SHRJ-20191127

二、项目内容：南京旅游职业学院华严岗1号办公楼改造项目，具体详见招标工程量清单。

项目预算：140万元，最高限价：140万元，投标报价超过最高限价的为无效投标。

工期：90日历天（具体工期以合同为准）。

三、供应商应具备下列资格条件,并提供证明材料(包括但不限于):

3.1《中华人民共和国政府采购法》规定的条件（并根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》提供相关证明材料）：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的会计报表）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法或不良征信记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式自拟）。

（6）法律、法规规定的其他条件。

3.2 投标人须具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，并提供有效的安全生产许可证。（提供有效期内的证书复印件加盖公章，原件现场核查）

3.3 投标人所报项目负责人具有装修装饰专业二级注册建造师执业资格，且具备项目经理安全生产考核合格证（B证），并提供投标人为其缴纳的开标前近六个月的社保证明（提供证书复印件加盖公章，原件现场核查）

3.4 其他要求：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）

列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

3.5 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3.6是否接受外资注册的服务商：不接受

3.7是否接受个体注册的服务商：不接受

3.8是否接受联合体投标的服务商：不接受

四、磋商文件获取方法

请供应商提供以下资格要求的证明文件的复印件，且须加盖供应商公章后方为有效，审核通过后获取采购文件。领取本次采购文件后才可参加此次采购活动。

（1）投标供应商法定代表人授权委托书原件和委托代理人的身份证原件及复印件。

（2）采购文件出售方式：人民币600元/套，售后不退；报名及出售采购文件时间从2019年12月2日起至2019年12月6日为止，每天9：00-11：30，14：00-16：30（北京时间，节假日除外）；

地址：南京市建邺区泰山路151号新丽华中心11层。领取本次采购文件后方可参加此次采购活动。

五、集中踏勘现场或答疑

不组织集中踏勘，自行踏勘。供应商须自行联系采购人进行现场踏勘，踏勘时间为：2019年12月9日。本项目不接受未到现场踏勘的供应商投标。踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

踏勘现场联系人：佘老师、李老师。联系电话：025-58591298

六、投标保证金数额及交纳办法：

（1）金额：人民币 14000 元整

（2）递交方式：以电汇或现金形式支付至以下账户：

【账户名】：上海容基工程项目管理有限公司江苏分公司

【账户号】：2910401021000017391

【开户行】：徽商银行南京河西支行

注意事项：

（1）未按要求交纳保证金的，投标文件将被拒绝接收。

（2）投标保证金的有效期应与投标有效期一致；

（3）投标保证金的退还：中标公示结束后5日内向未中标人退还投标保证金， 合同签订后5日内向中标人退还投标保证金。（无息）

七、投标文件份数：一式叁份（正本壹份、副本贰份），电子版投标文件壹份（U盘形式或光盘，随纸质正本文件一并提交）。当纸质正本文件和电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于存档，投标供应商需承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

八、投标开始时间：2019年12月23日下午14时00分；

投标截止时间及开标时间：2019年12月23日下午14时30分。

九、投标地点及开标地点：南京市建邺区泰山路151号新丽华中心11层会议室，届时请投标人法定代表人或其委托授权代表出席开标仪式。

十、采购单位联系方式
联系人：林老师、韩老师

联系电话：025-58096856、025-58096891

技术答疑人：佘老师、李老师

联系电话：025-58591298

十一、代理机构联系方式
联系人：陈林
联系电话：15951762832

地   址：南京市建邺区泰山路151号新丽华中心11层

十二、公告媒体

14.1本采购公告在江苏政府采购网 （http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）公示发布，敬请各供应商关注；

14.2若有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏政府采购网 （http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）发布的关于本项目的信息更正公告。

请各供应商领取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，按采购文件的要求详细填写和编制投标文件，并按以上确定的时间、地点准时参加投标。

# 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：南京旅游职业学院 地址：华严岗1号 联系人：林老师、韩老师 联系电话：025-58096856 技术答疑人：佘老师、李老师 联系电话：025-58591298 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：上海容基工程项目管理有限公司江苏分公司 地址：南京市建邺区泰山路151号新丽华中心11层 联系人：陈林 联系电话：15951762832 |
| 3 | 采购项目名称 | 南京旅游职业学院华严岗1号办公楼改造项目 |
| 4 | 投标有效期 | 提交投标文件截止之日起 90 日（供应商应承诺投标有效期不少于 90 日） |
| 5 | 投标文件拒收情形 | （1）未按投标邀请规定的数额和办法交纳投标保证金的； （2）在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的。 |
| 6 | 无效投标文件情形 | （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装； （6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； （7）投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的，以及没有《开标一览表》或《开标一览表》没有按照招标文件要求单独封装、盖章的； （8）不具备招标文件中规定的资格要求的； （9）报价超过招标文件中规定的项目预算的； （10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （11）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的； （12）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的； （13）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的； （14）供应商具有《政府采购供应商信用管理工作暂行办法》所列严重失信行为的； （15）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 7 | 废标情形 | （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （4）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 8 | 盖章要求 | 供应商投标文件中加盖的公章仅能使用与供应商名称一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等字样）的印章；否则，按无效投标文件处理。 |

一、总则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “供应商”、“投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用货物、服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。

3.2 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。

3.3提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.4提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.5 提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的,且经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

二、招标文件

4、招标文件组成

4.1 招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求和投标保证金缴纳方式、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清、修改

5.1 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2 采购代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

三、投标

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章和法定代表人或其授权的供应商代表签字。

6.5 投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面双面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6 投标文件应逐页编码，不得跳页（包括但不限于证明材料、声明及产品介绍、彩页等）。

6.7 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、联合投标

7.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

7.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

7.3以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件并在投标文件中申明。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以投标全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以投标全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

7.4 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

8、投标费用

8.1供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

8.2本次采购招标代理服务费及清单编制费用由中标人领取中标通知书时以现金形式一次性支付，招标代理费按照[2002]1980号文和[2003]857号文收费标准的50%收取；清单编制费按照[2004]483号文收费标准的50%收取。

9、投标文件组成

9.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。

9.2供应商根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

9.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10、投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效。

（1）★ 投标函（投标申请及声明）；

（2）★ 法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）★《投标保证金到账确认函》；

（4）★第一章投标邀请中 3.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（5）★第一章投标邀请中 3.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（6）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

（7）《商务条款偏离表》

11、投标文件的技术部分

11.1技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件， 以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸（表）和数据等。

11.2若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

11.3提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

11.4投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效：

（1）★服务内容的详细说明；

（2）★项目实施方案；

（4）服务承诺；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料等；

（6）《技术条款偏离表》。

12、投标文件的价格部分

12.1价格部分是对投标服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。

12.2报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

12.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.4供应商应在《开标一览表》标明提供服务的报价。供应商系小企业（含小型、微型企业），须在《开标一览表》中注明，如无法划分计算的，将不予认可。

12.5 《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装(如未单独封装或未加盖单位公章的,将作为无效投标处理)，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

13、投标文件的其他部分

13.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

14、投标保证金

14.1 供应商应按照投标邀请提交投标保证金，并作为其投标的一部分。

14.2 投标保证金应按照投标邀请规定的数额和办法缴纳。

14.3 未中标供应商的投标保证金，将在中标通知发出后五个工作日内无息退还。未中标供应商应主动与投标文件接收人联系办理投标保证金退还事宜，以及办理退还手续，由于供应商的自身原因未及时办理投标保证金退还的，其责任和由此造成的后果由供应商自行承担。

14.4中标供应商的投标保证金，将在采购合同签订之日起五个工作日内无息退还。

14.5 下列任何情况发生时，投标保证金不予退还：

（1）投标有效期内撤回其投标的；

（2）中标通知书发出后三十天内，中标供应商未与采购人签订合同的；

（3）提供虚假材料谋取中标的；

（4）经查实属于陪标、串通投标的等。

15、投标有效期

15.1 自开标之日起 90天内投标有效。

15.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，并且不影响保证金退还。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

16、投标文件的份数、签署

16.1 投标人应严格按照招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

16.2 投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字和加盖投标人公章。本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

16.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

17、投标文件的密封和递交

17.1 供应商应当将投标文件密封；

17.2 供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。

18、有下列情形之一的投标文件将拒收：

18.1 未按投标邀请规定的数额和办法交纳投标保证金的；

18.2 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的。

19、投标文件的修改和撤回

19.1 供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如果撤回的，投标保证金不予退还，一年内不得参加南京市政府采购活动。

四、开标、评标与确定中标供应商

20、开标

20.1 采购代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。供应商应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

20.2 开标时，采购代理机构将邀请供应商代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣读供应商名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件规定的其他主要内容。

20.3 未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

20.4 开标时，《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准。

20.5 投标文件、《开标一览表》（报价表）中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

20.6 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》（报价表）的总价为准，并修改单价；

20.7 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

20.8 同时出现20.4-20.7中两种以上不一致的,按照20.4-20.7的顺序修正。修正后的报价由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，投标无效。

20.9 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.10投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购代理机构报经监管部门批准后，可变更为竞争性谈判、竞争性磋商或者单一来源方式采购。如果变更为竞争性谈判或竞争性磋商采购的，采购代理机构根据招标文件中的采购需求编制竞争性谈判文件或竞争性磋商文件，只与该两家供应商进行竞争性谈判采购或竞争性磋商。

21、评标

21.1 评标组织

21.1.1评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（3）根据采购人委托协议直接确定中标人；

（4）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2 评标程序

21.2.1 投标文件的资格审查。

21.2.1.1采购人代表将依法对投标人的资格进行审查。

21.2.1.2资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

21.2.1.3 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

21.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

（1）未按投标邀请规定的数额和办法交纳投标保证金的；

（2）不具备招标文件中规定资格条件的；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

21.2.2   投标文件的符合性审查。

21.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

21.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求。

21.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

21.2.2.4 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的，以及没有《开标一览表》或《开标一览表》没有按照招标文件要求单独封装、盖章的；

（2）投标总价超出采购预算金额或者最高限价的；

（3）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（4）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（5）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（6）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（7）不同投标人的投标文件相互混装；

（8）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（9）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（10）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（11）没有逐一说明投标产品名称、品牌、规格型号、产地、技术参数和服务响应，而是直接拷贝招标文件技术要求的；

（12）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（13）服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

（14）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（15）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（16）不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

21.2.2.4 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照20.10款执行。

21.2.2.5 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

21.2.3   投标文件的进一步评审。

21.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

21.2.3.2 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

21.2.3.3 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

21.2.3.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.3.5比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标方法和标准

21.3.1 采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。

21.3.2 综合评分的主要因素是：价格、技术、服务、业绩、财务状况、履约能力、信誉、对招标文件响应程度等，具体以文件第三章为准。

21.3.3 评分标准详见文件第三章。

22、确定中标候选人

22.1评标时，评标委员会各成员将独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

22.2在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对供应商进行排列，依次取前三名为中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

22.3评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

23、确定中标人

23.1评标结果确定后，采购人在评标现场可根据中标候选人名单委托直接确定中标人。

23.2采购人如未委托直接确定中标人的，采购代理机构在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。采购人在收到评标报告 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定。

23.3采购代理机构自中标人确定之日起 2 个工作日内，将中标结果在原采购公告发布媒体进行公示，公示期为七个工作日，公示的同时向中标供应商发出中标通知书。

23.4采购代理机构对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

23.5所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，采购代理机构均不退回。

24、评标过程的保密性

24.1 采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

五、签订合同

25、签订合同

25.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30天内，按照招标文件和中标人投标文件的规定与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.3中标人拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告中的得分高低顺序，确定下一顺序投标人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

26、询问

26.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人和采购代理机构提出询问，采购人和采购代理机构将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27、质疑

27.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件以书面形式送达采购人和采购代理机构，采购代理机构配合采购人答复。

27.2 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

27.3 质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，否则，采购人和采购代理机构有权不予受理。

27.4上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为投标文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

27.5 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人和采购代理机构不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

（6）供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

27.6 采购人和采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购人和采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

28、投诉

28.1质疑供应商对采购人和采购代理机构的答复不满意，或采购人和采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

29、诚实信用

29.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

29.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

29.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

29.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

29.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

# 第三章 评分标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

| 序号 | 评分项目 | 分项 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务评分（47分） | 价格评分（30分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分值，小数点保留2位 | 30分 |
|  |  | 综合实力及信誉（17分） | 投标人自2016年11月1日以来类似装修项目业绩（合同金额不少于100万元人民币），每有一份得3分。此项最高得15分。（投标文件需提供合同复印件，原件备查，否则不得分） | 15分 |
|  |  |  | 投标人所报项目负责人业绩：自2016年11月1日以来类似装修项目业绩（合同金额不少于100万元人民币），每有一份得1分。此项最高得2分。（投标文件需提供合同复印件，原件备查，否则不得分） | 2分 |
| 2 | 技术评分（46分） | 除样品外的其他材料、设备性能（10分） | 投标人为本项目提供的材料、设备的参数、质量、性价比等（优10分、良7分、中4分、差1分、未提供0分）。 | 10分 |
|  |  | 样品 （12分） | 投标人需要提供护墙板、墙砖、地砖、PVC卷材、铝方通和门锁六个样品小样，评委对投标人提供的样品的质量、外观等进行综合打分（优9-12分、良6-8分、中3-5分、差1-2分、未提供0分） | 12分 |
|  |  | 施工方案（24分） | 有针对本工程的特点，详细完整的施工组织设计（优8分、良6分、中4分、差2分，未提供0分） | 8分 |
|  |  |  | 对投标人为本项目配备的施工人员完备情况进行评价（优4分、良3分、中2分、差1分、未提供0分） | 4分 |
|  |  |  | 完善的工程质量保证措施优（优4分、良3分、一般1分、未提供0分） | 4分 |
|  |  |  | 可靠的技术保证措施、可靠的安全保证措施（优4分、良3分、一般1分、未提供0分） | 4分 |
|  |  |  | 确保项目按时完工的进度保证措施（优4分、良3分、中2分、差1分、未提供0分） | 4分 |
| 3 | 售后服务（7分） | 质保期 （4分） | 不满足招标文件载明的质保期按无效处理；在满足招标文件载明的质保期的前提下，每增加1年质保期加1分，最多得4分。（提供承诺书并加盖公章） | 4分 |
|  |  | 服务承诺 （3分） | 根据投标人服务承诺情况酌情给分（优3分、良2分、一般1分、未提供0分） | 3分 |
| 得分合计 | 100分 |

说明：1. 对小微企业提供的服务给予投标价的6%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2. 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为中小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受6%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

3、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件并加盖投标人公章为依据。

第四章 招标项目技术、规格和数量要求等

一、项目概况

1、项目名称：南京旅游职业学院华严岗1号办公楼改造项目

2.项目概况：

华严岗校区小白楼始建于上世纪八十年代初，因年久失修，建筑顶面和外墙渗漏水严重，白蚁侵蚀严重，楼外供电电缆受损报废，室内电线陈旧且布局凌乱等，存在诸多安全隐患。要恢复小白楼的使用功能，必须进行整体装修改造。

此次装修改造以消除安全隐患、改善办公和教学条件为原则，具体包含：室内局部布局调整后的拆墙和砌墙；对建筑顶面和靠山体一侧的墙面做防水处理，修复山体与建筑之间的隔水沟；室内墙面铲除作业；进行专项白蚁防治处理；主入口改造及迎面一侧外立面出新；铺设配电房至小白楼配电间的电缆；旧强电系统拆除及新强电系统安装；弱电系统安装；室内顶面、墙面和地面装修作业等。

3、施工内容：南京旅游职业学院华严岗1号办公楼改造，具体详见招标工程量清单及图纸。

二、*工期

工期：收到招标人进场通知后90天内完成全部设备、材料供货及改造服务，通过相关部门验收并交付招标人使用。

三、工作要求

3.1	工程质量、安全、工期目标

3.1.1 质量目标：确保达到国家建筑工程施工质量验收统一标准的合格工程要求。

3.1.2 安全目标：确保无重大工伤事故，杜绝死亡事故，轻伤率控制在千分之六以内。

3.1.3 工期目标：在规定工期内按合同范围内工程内容全部施工完成。

3.2	质量要求：

3.2.1 中标人供应的所有材料质量均须满足国家相关标准和规范，供货前应向招标人出具出厂合格证或质量检验报告。所有材料均需满足防火防潮要求。

3.2.1 本工程的技术标准及要求：一律执行国家、地方、行业现行的相关技术标准及要求。在施工过程中，如有最新的技术标准及要求出台，则按最新的执行。

3.2.2墙、地砖粘贴：

控制要点：材料进场验收；集中加工的尺寸规格；施工弹线；铺装；铺装允许偏差；观感质量。

(1)	材料按设计要求和相应规范进场验收：材料进场后监理组织对材料的规格、颜色进行检查，对不符合铺装要求的墙地砖予以退场。

(2)	集中加工：

①依据墙地砖粘贴的深化图纸排定集中加工的尺寸，按流水段进行集中加工。

②加工场地的墙地砖需按原材、半成品、成品分类堆放，并按分类现场公示产品责任人。

③成品外包装上需注明数量、尺寸、应用位置，并由加工人员及现场责任人签字确认。

(3)	应按国家相应施工规范施工，质量符合国家相关质量要求。

(4)	观感质量：

在施工结束后，投标人应对粘贴的成活界面进行全数检查（空鼓应在面砖成活7天后进行第一次检查，监理应在28天后再次进行全面复检），监理单位全数复查，发包人进行抽查校核，对于不合格品进行100%整改。

(5)  具体材料要求详见工程量清单。

3.2.3 门、门套工程

本工程所用的门、门套的材质颜色及其配件以实物样板（如果有）为准，质量不得低于实物样板（如果有）。承包人在门、门套加工前一个月提供门、门套的加工厂家报监理工程师及发包人审批、考察、备案，如未经审批合格，一律不得使用。否则，凡由此造成纠纷，影响工程质量、工期的由承包人承担全部责任。

本工程所注门、门套尺寸均为洞口尺寸，门、门套制作时应按设计图纸要求预留安装尺寸。

(1)木门制作与安装工程材料要求：

①板材：室内装饰工程中的木门应采用厚木夹板，细木工板，中密度纤维板材料，

在潮湿环境内须采用防水胶合板。

②小五角金：要根据设计要求选用小五金，且有相应的合格证等资料。

③油漆：选用符合国家标准的油漆涂料。

(2)木门的安装工及质量要求：符合国家相关规范及质量要求。

3.2.4木饰面

(1)材料要求

符合设计要求，提供表面处理过样品给设计单位及业主负责人签字确认。

①面层木料: 干净整洁, 木纹清淅；

②木龙骨: 木龙骨要求干燥纹理顺直没有节疤的木材制成；

③木线条: 木线条要求干净木纹清淅顺直, 不能有节疤的木材制成；

④胶: 要用乳胶或固化环氧粘结剂；

⑤圆钉：枪气钉等应符合要求。

(2)施工要求

结构工程已完成,且其他装饰安装部分也基本完成的条件下便可进行木饰面工程施工。经监理、发包人审核同意后的木质加工厂生产出的成品到现场安装。

(3)质量要求

① 	材质量: 饰面板产品的品种、质量、颜色、花型、线条, 应符合设计要求, 应有产品合格证；

②龙骨质量: 工程中所用龙骨的规格. 尺寸和形状, 应符合设计规定。竖向龙骨要垂直, 水平。竖向龙骨要在一个平面上；

③其他材料质量: 其他材料如胶结材料、嵌缝密封材料、紧固件和连接件等产品或加工制品, 均应符合设计要求并应为合格品；

④防潮、防火处理: 在潮湿的区域, 基层上需作防潮处理, 木龙骨部要作防火处理, 方法是在木龙骨上涂防火漆；

⑤安装木饰面:

木饰面应预先进行挑选, 分出不同材质、色泽或按深浅颜色顺序使用, 近似颜色用在同一房间内。采用胶合板（饰面板）拼花、板间无缝工艺装饰的木墙板, 对板面花纹要认真挑选, 并且花纹组合后, 纹理应对应协调. 板与板间拼贴时, 板边要直, 里角要虚, 外角要硬, 各板面作整体试装吻合后, 方可施胶贴覆。

3.2.5踢脚线：

(1)	施工工艺

施工准备→固定木楔安装→防腐剂刷涂→踢脚板木基板安装→不锈钢踢脚板安装

(2)	施工方法与技术措施：木踢脚板基层板应在木地板刨光后在安装，以保证踢脚板的表面平整。在墙内安装踢脚板基板的位置，每隔400mm 打入木楔。安装前，先按设计标高将控制线弹到墙面，使木踢脚板上口与标高控制线重合。

(3)	木踢脚板与地面转角处安装木压条或安装圆角成品木条。

(4)	木踢脚板背面刷水柏油防腐剂。安装时，木踢脚板基板要与立墙贴紧，上口要平直，钉接要牢固。

(6)	不锈钢饰面一切施工完毕后进行。表面保护膜竣工前撕毁。

3.2.6轻钢龙骨石膏板吊顶：

(1)	材料送样：承包人须将所有材料及五金配件等样品，送请发包人(监理人员)或设计师认可后方得进场使用，如设计人员认为须制作天花系统组合打样时，承包人必须照做，并经设计人员认可后依样施工。进场的材料要及时提供生产厂商的合格证、性能检测报告、复试报告（根据消防需求提供）。

(2)	配合工程：在石膏板封装前隐藏在吊顶内部的管线工作，如：电气、给排水、空调、电话、通讯等系统，须监理人员检验合格后方得封板施工。

(3)	石膏板天花施工程序：

1）确定水平基准线及天花高度，如天花设计的高度跟施工现场不同时，找设计师确定新的方案，等设计师认可后方可施工。

2）安装吊筋及吊钩间距时要尽量避开灯具位置，所用材料为镀锌型材。

3）主龙骨调整水平平整度检验标准用2米靠尺，不超过2MM误差。

4）主副龙骨连接位置要错位安装，龙骨接头搭接处的间隙不得大于1MM，边龙骨应弹线后固定四周墙面上。

5）重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上或石膏板上。

6）石膏板施工面积大于100平米或过道长度超过10米以上，要在合理位置增设伸缩缝，石膏板要断开，断开二侧要增加副龙骨，保证石膏板与龙骨接触面牢固。

7）如天花上有异形灯槽时，要考虑灯槽的弧度及顺直，建议用阻燃木板做弧形模板，在模板外侧封石膏板，在石膏板阴阳角处安装护角条，保证完工后平立面及阴阳角顺畅。

8）机电部分，例：吊顶内的所有设备安装要提前完成（空调、消防、机电等等）。

9）吊顶内的所有设施安装及测试合格后自检达到隐蔽验收及调整后，请相关发包人、监理人及相关单位一起进行验收，合格后方可进行封板程序。

10）天花封板完成后要根据提供的样品尺寸及时做灯具、风口等孔洞开孔，如孔洞碰到龙骨后要断开龙骨，在断开位置做龙骨补强加固，保证天花板的牢固性。

11）待油漆工程完成后安装灯具及风口等其它设备。

3.2.7地板工程

(1)铺装要求

①使用的木地板必须符合国家标准。木地板铺装应由经过培训的专业人员进行铺装。

②铺设木地板的基层必须平整、干燥、坚固、清洁、无突起物。基层平整度为2000mm以内，平整误差不大于3.2mm。基层的含水率不大于5%，地热地板的基层含水率不大于3%，毛地板和龙骨的含水率不大于10%。如果基层含水率达不到以上要求，则在铺装地板前应对基层进行防潮处理。防潮层宜涂防水涂料或铺设防潮塑料薄膜，使水汽与地板彻底隔离。

③墙基的直角度不大于90°，墙基的直线度3000mm以内不大于3mm。

④木地板铺装应该是在室内装饰装修中的最后工序。不允许和其它室内装饰工程交叉 作业，混合施工。

⑤木地板铺装所用的防腐剂、防虫剂必须达到环保要求，对人体无害。木地板铺装所用胶粘剂应是符合环保要求的地板专用胶。

⑥木地板所用钢钉长度为地板厚度的2.5倍，钉帽应砸扁。

(2)验收要求

①木地板表面应平整、洁净、无毛剌。铺设应牢固，不松动，行走时基本无响声，门开关自如。

②检查项目：木地板平整度，拼接高低差，拼接缝隙，四周伸缩缝。木地板铺设尺寸允许偏差满足国家相关规定要求。

3.2.8给排水工程

(1)	设备材料要求

① 管材、管件、阀门等按国家要求必须做强检的材料需按要求的批次、数量送检，其检测费已包含在材料总价中，不再另外计价。管材壁厚应满足国家规范要求，若有偏差，只能满足正偏差，不能有负偏差。用于生活饮用水的管材和管件，还应具备省一级卫生检验部门的检验报告或认可文件（生活用水系统中的阀门应符合饮用水条件（提供证明文件））。管道或设备须为全新的、无缺陷的，并符合本技术要求所列标准。电器产品应满足国际电工IEC标准、GB72511和GB14048.11-2002等国家标准，通过中国国家强制性产品3C认证。并提供相应产品的型式试验报告。

②材料、设备的价格包含货到施工现场指定存放点的设计、制造、包装、运输、上下货、质保期内的备品备件费、专用工具费、利润、税金、售后服务，直至交付使用的一切费用。

③承包人提供的设备外型尺寸应满足现场实际需要，并保证检修空间。随设备配置的隔震、减震装置须满足设备的使用要求。

④所有选取及安装的设备及其相关系统附件所产生的噪声必须不能超越南京市环境保护局、现行国家规范及设计对噪声控制的要求。

⑤已供设备应包含设备的详细配置清单，清单包含（但不限于）以下内容：基本设计和制造标准，技术参数，各个部件的品牌、材料、产地、性能，以便发包人了解产品的情况（不得仅用产品样本代替）。设备铭牌上至少应包括下述内容：制造厂名称或商标、型号、名称、制造日期和出厂编号、主要的额定参数。

(2)	安装要求：

①所有送抵工地的管道均须是全新货品，并须附有明显的标志，以显示不同等级和规格。同时在运送、储存及安装期间，应采取正确的保护设施，以确保管材在任何情况下不受破损和锈蚀。如发现部分管道及附件受损时，须作无偿更换。

②安装时妥善进行所有管线的碰口，预留，管线交叉处理工作及洞口封堵。

③管道与四周相邻的物件，如墙壁、吊顶天花及其它结构障碍物等，须预留不少于50毫米的距离，以便于清理和维修。

④当管道在穿越墙壁或楼板时，须按规定预埋套管。不能在套管中安排接驳口及管道配件。

⑤阀门安装后，应对其操作机构和传动装置进行调整与试验，使之动作可靠，开关灵活，指示准确。

⑥水管保温要求:按设计要求。保温材料应提供“国家建筑材料质量监督检验中心”和“国家防火建筑材料质量监督检验中心”检验报告。

⑦所有管道及设备安装须满足相应的施工验收规范要求。

(3)	验收及验收要求：设备及安装的检验和验收根据国家、地方、行业中现行的有关标准、规范执行，各项现行标准和规范中如有不一致之处，以执行高标准、规范和对发包人有利的条款为原则。

3.2.9机电安装工程

电气设备安装应符合相关规范。器件外观完好，绝缘器件无裂纹，安装牢固、平正，安装方式符合规定。电器通电试验、灯具试亮及灯具控制性能良好。

3.2.10卫浴洁具安装

- 材料要求

给水管及配件应符合设计要求，管材和管件内外壁应光滑、平整，无裂纹、气泡和凹痕。管件应完整，无缺损、变形；管材和管件的壁厚偏差不得超过14％；管材的外径、壁厚及其公差应满足相应的技术要求。

主要器具和洁具必须有完整的安装使用说明书。在运输、保管和施工过程中，应采取有效措施防止损坏或腐蚀。

卫生器具的规格、型号必须符合设计要求，品牌型号给设计单位及业主设计部门负责人签字确认后才能用于本项目，并有出厂产品合格证，卫生洁具外观无损伤，造型周正，表面光滑美观，无裂纹，不渗水，边缘平滑。

卫生洁具零配件规格应标准，质量应可靠，外表光滑，电镀均匀，螺纹清晰，螺母松紧适度，无砂眼裂纹等缺陷。

管材、橡胶圈、粘结剂等材料规格应符合设计及有关规定的要求，并应由中标单位组织管材供应商配套供应，产品应具有质量检验部门的产品合格证和产品性能说明书，并应标明产品规格和生产日期。

管材端面要平整，与管中心轴线垂直，轴向不得有明显的弯曲出现。管材插口外径、承口内径的尺寸及圆度必须符合产品标准的规定。管材耐压强度及刚度应满足设计要求。管道外观要一致，内壁光滑平整，管身不得有裂纹，管口不得有破损、裂口、变形等缺陷。管道接口用橡胶圈外观应光滑平整，不得有气孔、裂缝、卷皱、破损、重皮和接缝现象。

(2)质量要求

施工前需检查原有的管道是否畅通，然后再进行施工，施工后再检查管道是否畅通。隐蔽的给水管道应经通水检查，新装的给水管道必须按有关规定进行加压试验，应无渗漏，检查合格后方可进入下道工序施工。

墙地面砖铺贴合格、无空鼓；预埋给水管口凸出墙面宜在0～5mm范围内，易于角阀安装； 下水管位置正确，通畅。

镀铬龙头等各种配件，不准管子钳拧紧，不得已时应在管子钳的钳口垫软布，以免镀铬层脱落，影响美观及使用寿命。

卫生洁具在墙面固定时，采用预埋膨胀螺栓支架固定；在地面固定时用白水泥填缝，应做到不破坏防水层。

卫生器具的陶瓷件与支架接触处应平稳妥帖，必要时应加软垫，如陶瓷件易直接用预埋螺栓或膨胀螺栓固定在墙上时，螺栓应加软垫圈；拧紧螺栓不得用力过猛，以免陶瓷破裂。

需装设冷水、热水龙头的卫生器具，应将冷水龙头装在右手侧，热水龙头装在左手侧。

瓷器安装螺丝时应对准螺丝扣，尤其是使用塑料和尼龙切勿用力过猛，以免将零件拧坏或扳手滑脱，碰坏瓷器。安装瓷质卫生器具时，木螺丝与卫生器具之间应垫铅垫圈，这样易装紧又不易压裂瓷质卫生器具。

马桶安装须与排污管连接密封，马桶底座禁止用水泥砂浆固定，底座外边采用玻璃胶封闭。

蹲式大便器的排水口漏水应注意排水管甩口高度不够，大便器的排水口插入承口的深度不够，或根本未插入承口；环口间距不匀；卫生间防水层未做好等可能导致产生漏水的因素。

3.2.11  白蚁防治

（1）白蚁防治工程必须由有白蚁防治资质单位实施。

（2）必须在旧墙体彻底铲除并清运完垃圾后实施。

3.2.12  屋面及墙面防水施工

具体要求详见工程量清单。

3.3	安全措施

3.3.1	对现场的操作人员加强消防保卫知识教育，对施工人员及操作人员进行安全防火知识的教育。

3.3.2	施工中电气设施的安装、维修，均由正式电工负责，严禁私自拉照明线、点电炉，避免电气引起火灾事故。

3.3.3	坚持安全消防检查制度，发现隐患及时清除，防止工伤、火灾事故。

四、参考标准及验收规范

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）

《中华人民共和国建材行业标准》（JC/T746-2007）

《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210—2001)

《建筑内部装修防火施工及验收规范》（GB50354—2005）

《建筑电气工程施工验收规范》（GB50303-2002 ）

《木结构工程施工质量验收规范》 （GB50206-2002）

《地板铺设面层验收规范》（WB/T1016—2002）

《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）

《建筑工程施工质量评价标准》(GB/T50375-2006)

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-89

《施工企业安全生产评价标准》(JGJ/T77-2003)

《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)

《室外给水设计规范》(GB50013-2006)

《室外排水设计规范》(GB50014-2006)

《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008)

《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)

《二次供水设施卫生规范》(GB17051-1997)

《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)

《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-1999)

《建筑给水金属管道安装》（03S407）

江苏省、南京市地方施工及验收规定。

五、*付款方式：

详见合同对应条款。

六、*免费质保期

免费质保期：防水部分保修期五年，其余部分保修期为两年。（根据投标文件最终确定）

七、现场踏勘（本项目不接受未进行踏勘现场的供应商进行投标）

潜在投标人应于购买采购文件后自行同采购人联系踏勘项目现场，了解现场施工和材料制作需求。现场踏勘时间定于2019年12 月6 日统一进行，潜在投标人应于2019年12 月6 日17：30前同采购人联系人接洽踏勘事宜（采购人现场联系人为：佘老师 、李老师 联系电话：025-58591298），逾期不候。

（4）本项目工程量清单编制依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）中的工程量计算规则和江苏省建设工程工程量清单计价有关规定。

八、提供样品

1、护墙板

2、墙砖

3、地砖

4、PVC卷材

5、铝方通

6、门锁

以上样品均提供小样，尺寸不得超过15*15cm。

# 第五章  合同草案条款

南京旅游职业学院         合同

一、合同协议书

发包方(全称)：南京旅游职业学院（以下称甲方）

承包方(全称)：                （以下称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：南京市月华西路1号。

3.工程内容：现场拆除（如有）、材料设备供货安装、改造（包括所需辅材、工具、人工）等有关技术服务、通过验收、质保期服务等工作。详细内容详见工程量清单、图纸和技术要求。

4.工程承包范围：

（1）本项目工程量清单及图纸全部的直接和间接工作内容；（2）工程范围内设计变更的工程（3）经发包方批准后监理工程师、跟踪审计指示的额外工作内容。

施工水电费由乙方据实结付。

二、合同工期

计划开工日期：    年  月 日（具体时间以甲方发出的开工通知单时间为准）  。

计划竣工日期：    年  月 日。

工期总日历天数：     天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合  国家质量验收合格  标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：人民币（大写）                 (￥           元)；

2.合同价格形式：固定综合单价（含税）。

五、项目负责人

乙方项目负责人：           。

六、签订时间

本合同于     年   月  日签订。

七、签订地点

本合同在 南京 签订。

八、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

九、合同生效

本合同自 双方授权代表签字并加盖各自单位公章后 生效。

十、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，甲方   份，乙方   份。

发包方：（盖章）             承包方：（盖章）

法定代表人：                法定代表人：

委托代表人：                委托代表人：

电   话：                   电    话：

开户银行：                  开户银行：

帐   号：                   帐    号：

二、合同通用条款

本项目的“合同通用条款” ，采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF-1999-0201）的示范文本的通用条款。

三、合同专用条款

合同专用条款将由甲方与乙方依据《建设工程施工合同》的专用条款结合工程具体情况，协商后签订。以下甲方提出的涉及乙方的主要条款，乙方在投标文件中承诺接受。

一、词语定义及合同文件

1、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：（1）合同履行后签署的补充协议、纪要、通知等（以最新日期为优先）；（2）合同协议书；（3）中标通知书；（4）招标文件、投标文件及其附件；（5）本合同专用条款；（6）本合同通用条款；（7）标准、规范及有关技术文件；（8）图纸；（9）工程量清单；（10）工程报价清单或预算书。

2、语言文字和适用法律、标准及规范

2．1 本合同使用汉语。

2．2 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：国家、住房和城乡建设部有关工程建设的法律法规、江苏省及南京市有关工程建设的规定（就高原则）。

2．3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：现行国家、住房和城乡建设部、江苏省及南京市相关的施工及验收规范、标准（如有不一致按就高原则采用）。

相关标准、规范由乙方根据工程施工要求自备。

3、图纸

3.1 甲方向乙方提供图纸日期和套数：     /     。

甲方对图纸的保密要求：乙方不得擅自任意外流。

使用国外图纸的要求及费用承担：                   。

二、双方一般权利和义务

1、监理单位委派的工程师

姓名：           职务：             单位：

甲方委托的职权：对工程质量、施工进度、合同、安全生产进行全方位的管理和监督；审核和核定与本工程相关的技术变更，工程量签证及工程形象进度款项的审核。

需要取得甲方批准才能行使的职权：    /

2、甲方派驻的工程师

姓名：                 职务：  业主代表

职权：对工程质量、施工进度、合同、安全生产进行管理和监督；核定与本工程相关的工程变更、工程量签证及工程形象进度款项的最终审核拨付工程款。

3、项目经理

姓名：        职务：

本工程项目经理级施工管理人员应与中标确定的相一致。如乙方因特殊原因在施工中更换项目经理级施工管理人员的须征得甲方同意，且须经原审批机关备案后才能更换。更换的人员应具备相应施工资质，并不低于原有的项目经理资质。

4、甲方工作

4．1 甲方应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1） 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工用水电现场已具备。水、电装表按实计量，费用乙方自理（单价按同期供水、供电部门的收费价格按月交付给甲方或在竣工结算时扣减）；电讯设施由乙方自行解决；乙方负责保管甲方移交的水电线路及设备，费用由乙方承担；乙方负责将水电线路接至施工时所需的地点，相关材料及人工费用由乙方承担。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求： /。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：/。

（5）水准点与座标控制点交验要求：/。

（6）图纸会审或设计交底时间：/。

5、乙方工作

5．1 乙方应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前五天提供施工总进度计划、施工组织设计；每月25日前提交本月工程进度表及下月进度计划。

（2）承担施工安全保卫工作及施工照明、现场用水用电的责任和要求：均由乙方承担、负责。

（3）需乙方办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：均由乙方负责办理。

（4）向甲方提供的办公和生活房屋及设施的要求：提供现场办公室。

（5）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：在竣工验收合格前由乙方负责承担保管责任，费用乙方自理。

（6）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、建筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：乙方按要求做好施工场地周围地下管线、邻近建筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，费用原则由甲方承担，除由乙方责任造成的罚款除外。

（7）施工现场清洁卫生的要求：达到南京市政府规定的文明施工要求，费用包含在乙方报价包干使用的工程施工措施费用中。

（9）双方约定乙方应做的其它工作：               /             。

三、施工组织设计和工期

1、进度计划

乙方的施工组织设计（或方案），甲方对其进度计划提出合理修正时，乙方应在签定合同后  7   日内提供修正的施工组织设计，甲方代表将在  3  日内批复。

2、工程开工

乙方收到甲方代表的开工通知后，在 7 日内开工。

3、工程工期

合同工期以乙方的中标工期为准。

4、工程竣工

乙方不能按合同约定的时间竣工或甲方同意顺延工期竣工的，乙方应承担违约责任，应向甲方支付工期延误违约金  5000  元/天，以日累计，并在投标函附录中加以承诺。

四、质量与验收

1、质量标准

乙方应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准进行施工，甲方对本工程质量的特殊要求：                    /                      。

2、工程质量要求：   国家施工验收规范一次性验收合格          。

2.1乙方中标的质量等级标准为本工程的合同约定条件。

2.2因乙方原因达不到合同中规定的工程质量要求，甲方有权从其质保金中扣除其在投标书附录中承诺的工程质量违约金。

2.3无论甲方、监理方的验收结果如何，均不能免除乙方应承担的工程质量责任。

3、双方约定中间验收部位：        /        。

4、工程验收：由甲方或甲方委托的单位，组织各相关部门按施工图纸要求及国家颁布的有关工程验收规范进行验收。

五、安全施工

乙方在施工现场的安全教育和安全事故由乙方承担。因施工导致的一切人身损害，保险理赔不足的部分由乙方负责赔偿，甲方因此先行赔付的，有权向乙方追偿。

乙方的安全生产管理机构和专职安全生产管理人员负责对安全文明施工措施的组织实施进行现场监督检查。

甲方有权随时对乙方的安全文明施工措施的组织实施进行监督检查。

乙方在安全文明施工检查中被通报的，对乙方按  20000   元/次进行罚款。

六、合同价款的确定与支付

1、合同价款的确定

本工程的合同采用   （2）    价款形式，工程量按实结算。合同价格应包括本合同中乙方完成全部责任和义务所需发生的所有费用，而且本工程报价中包含了为完成本工程所需的各种施工项目相关的费用。乙方在合同签订前已充分考察项目现场并了解甲方需求，充分考虑合同实施过程中的各项风险因素（包括但不限于①合同履行期间各项材料、设备等价格上涨的市场风险； ②施工期间不执行各类政策性调整的风险；③工程量清单与招标图纸工程范围描述的差异,包括分项工程量清单漏项、偏差及项目特征的差异，不含暂定价；④根据有关规定，对工程使用的强制性检验的材料送检、检测费用的风险；⑤招标图纸范围内或在招标文件中明示或暗示的风险），合同综合单价在合同实施过程中除非甲方同意否则不予调整。

（1）固定总价；

（2）固定综合单价。

2、工程款的支付

（1）进场开工7天后：付款至学院确认的合同总价的30%；

（2）工程量完成70%后：付款至学院确认的合同总价的50%；

（3）工程量验收合格后：付款至学院确认的合同总价的75%；

（4）审计后：付款至审定金额的97%；余下3%作为质量保修金，保修期满后，无质量问题并按合同约定做好相关质保服务时支付（在此期间如乙方质保服务不合格，甲方有权酌情扣除或不予支付）。

七、合同价款的调整

1、工程量的调整

1.1除发生下列①、②、③、④、⑤情况的合同价经甲方书面确认后可以调整外，其余均不作调整：

①设计变更；

②业主签证；

③招标文件中暂定工程量部分；

④甲方提供的工程量清单的项目或数量，经甲方确认同意可予调整的；

⑤遇重大政策变化，经甲方确认同意的可予以调整的；

1.2变更的工程量应根据变更设计图纸、变更联系单，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013） 工程量计算规则计算确定，并经甲方或其委托的咨询单位工程师审定确认。

2、单价的确定：

2.1工程变更引起的新的工程量清单项目综合单价的确定：

（1）合同中有相同工程项目单价的，执行合同原有的价格。

（2）合同中有类似工程项目单价的，可以参照合同中类似项目的单价计算确定 (合同中存在二个及以上类似工程项目且单价不同时，以其中价格低的单价为准)。

某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料价格；

清单项目某一特征或工程内容变化，不影响其他特征及工程内容价格的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格。

（3）合同中没有类似工程项目单价的，可以套用现行定额的项目，按以下原则执行重组单价，并按总价下浮，须经甲方（或委托咨询工程师）审定(主材签证价不下浮)。〔浮动率按乙方报价文件所报优惠率执行〕。

定额：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014版）等计价依据。

以上组价最终结算以审计单位审定金额为准。

2.2合同期人工、材料、机械等价格波动的调整。

2.2.1项目合同工期在6个月以内的，人工、材料、机械等均不作调整。

3、材料、设备采购

3.1甲方供应材料、设备： /

3.2甲方未按照条款约定的材料及设备的规格、数量、质量等级和提供时间、地点供应材料设备，所承担的责任是：  /

4、乙方采购设备、材料

4.1乙方采购材料、设备：乙方采购的材料设备应须符合设计和相关标准、规范的要求。为确保工程质量，主要及重要材料设备在采购前均应经甲方或其委托的工程师签证确认。

4.2特殊要求：  特殊材料须甲方确认。

八、工程变更

当本工程需要变更时，由甲方、监理、乙方共同确认并联合签发工程联系单，设计变更由设计单位出具正式修改通知书和修改图，并经甲方认可，乙方予以实施。若因特殊原因，甲方或监理方要求乙方对变更内容先予以实施，则乙方须在工程变更实施完后  5  天内会同监理工程师完成“工程变更联系单”，否则视为该项变更不涉及费用变更。

变更费用按招标文件相关规定确定，变更增加费用并入结算价款在结算审核完毕后支付。

九、竣工验收

乙方按国家工程验收有关规定，向甲方提供完整符合要求的竣工资料及初步验收申请。乙方在确定初验日  3  天前提供完整的竣工资料 3 套、竣工图纸 3 套，费用由乙方承担。

十、竣工结算

本工程验收达到约定条件后，乙方应在 28 天内提供工程结算及相关结算资料。如超过期限不提供工程结算的，则根据甲方委托的造价咨询机构编制的工程结算为准。

十一、违约

1、本合同中关于乙方违约的具体责任如下：

1.1本合同通用条款第14.2款约定乙方违约承担的违约责任（工期违约）：延迟一天处罚5000元，罚款最高限额为合同价款的5%。

本合同通用条款第15.1款约定乙方违约承担的违约责任（工程质量违约）：支付合同价款的3%的违约金。

1.2双方约定的其他违约责任：（1）因乙方原因造成本合同无法履行的，甲方有权解除或终止本合同，由此造成的各项损失均由乙方承担；（2）乙方因特殊原因要求更换项目经理及施工管理人员的须征得甲方同意，且更换项目经理的须向甲方支付每人次1万元的违约金，更换技术负责人的支付每人次5000元的违约金，更换其他施工管理人员的支付每人次2000元的违约金。违约金从当期的工程款中扣除。

2、本合同中约定的罚款具有违约金性质。

十二、保修

1、本工程保修期限按国家规定为：防水部分保修期五年，其余部分保修期为两年。（具体参见招标文件要求和投标文件承诺）

按《建设工程质量管理条例》，质量保修金为结算价的3％，保修期结束后无息返还剩余保修金。保修期从竣工验收合格之日起计算。

2、建设工程在保修范围内和保修期内发生质量问题的，乙方应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。

3、各担保部分保修期限不一致的，各部分保修金额在满相应的保修期后28天内分别结清（不计息，须扣除期间已发生的维修费用）。

十三、争议

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列方式解决：依法向甲方所在地人民法院起诉。

十四、保险

1、本工程双方约定投保内容如下：

（1）甲方投保内容:无。

（2）乙方投保内容：建安工程一切险、第三者责任险、建筑工程施工人员人身意外伤害保险以及乙方应办理的一切保险。

2、担保

2.1本工程双方约定担保事项如下：本项目不设履约担保。

十五、合同份数

双方约定合同正本份数：    份，双方各执   份；副本份数：    份，甲方陆      份，乙方肆份。

十六、其它

补充条款：

（1）本工程项目经理及施工管理人员应与报价文件确定的相一致。如乙方因特殊原因在施工中更换项目经理及施工管理人员的须征得甲方同意，且更换的人员应具备相应施工管理资质，且不低于原项目经理和施工管理人员的资格等级。甲方按报价人须知前附表二第六项规定，对乙方项目经理及施工管理人员到现场情况进行考核，项目经理不得少于22天/月，缺勤一天，按2000元/天扣罚；技术负责人和其他施工管理人员不得少于22天/月，技术负责人缺勤一天，按1000元/天扣罚；其他施工管理人员缺勤一天，按500元/天扣罚，最高额度为报价人须知前附表二第六项规定合同价款的2%，上述扣罚从工程价款中扣除。

（2）本项目不设履约保证金。

（3）遇到下列情况之一，甲方有权解除合同。甲方选择解除合同的，不影响甲方取得误期罚款和赔偿权利：

a、乙方将整个或部分合同转包给他人。

b、竣工日期非因甲方原因或非不可抗力原因延误，延期超过21天。

c、乙方停工十五天以上，停工理由不被甲方接受。

d、乙方撤离工地，或放弃工程，或证明其没有施工，或证明其施工混乱，而又不可能达到完善施工。

e、乙方对合同的执行敷衍了事，或忽视履行合同实质性义务，而且甲方代表书面要求其改正之日起十五天内仍无改进。

（4）检测费用：施工过程中按规定需进行检测的材料（包括原材料、半成品等）、设备等由承包方负责送至指定质检部门或检测机构检验，费用已计入合同总价，不再另行计取。

（5）项目结算审计，应按下述规定支付审计费用。

a、单项工程核减率超过8%（含8%）的，其审计费用全部由承包人承担，并由发包人从承包人工程款中扣除（下同）；

b、单项工程核减率在5%-8%之间的，其审计费用由发包人承担50%，承包人承担50%；

c、单项工程核减率在5%（含5%）及其以下的，其审计费用由发包人承担。

（6）如现场施工需要，所有打洞、开槽的补洞、填糟工作，统一由承包方负责，费用不再另行计取。

（7）乙方在合同签订前应仔细核对采购人工程量清单及图纸，并视需要进行现场实地踏勘。乙方认为采购人提供的工程量清单与图纸存在不符的，均应在本合同签订之日前向甲方提出，并经甲方审核确认后按实进行调整；如在本合同签订之日后提出，甲方有权不予认可。

（8）该项目需要对施工现场进行围挡，围挡责任方为乙方，确保师生人员穿越施工区的安全。

发包方：（盖章）             承包方：（盖章）

法定代表人：                法定代表人：

委托代表人：                委托代表人：

电   话：                   电    话：

开户银行：                  开户银行：

帐   号：                   帐    号：

# 第六章 投标文件格式及附件

投标文件

项 目 编号：

项 目 名称：

投标人 ：

日  期 ：

商务部分

采购编号：

供应商：	（单位公章）

联系人：

联系方式：

单位地址：

年	月	日

目 	录

一、投标函（投标申请及声明）	X

二、法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件	X

三、投标保证金交纳相关证明材料	X

四、第一章投标邀请中3.1《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件的证明文件……X

五、第一章投标邀请中3.2采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件的证明文件	X

六、供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料	X

七、《商务条款偏离表》	X

一、投标函（投标申请及声明）格式

投标申请及声明

致：（采购人名称）

根据贵方（项目名称）（项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表投标人（投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我方投标报价为       元（大写：       元）。

3.本项目通过验收并交付时间为：满足招标文件要求。

4、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本投标有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称：（盖章）

日期：年月日

二、法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件

法定代表人授权委托书

致：（采购人名称）

本授权书声明：注册于（投标人住址）的（投标人名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称），（项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日期：年月日

委托代理人的身份证明文件的复印件：

三、投标保证金交纳相关证明材料

（一）投标保证金交纳凭证复印件

四、第一章投标邀请中 3.1《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件证明文件

（一）具有独立承担民事责任的能力：

1、如供应商是企业（包括合作企业）的，应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”（法人分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加，银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业的除外）；

2、如供应商是事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；

3、如供应商是非企业专业服务机构的，应提供有效的执业许可证等证明文件；

4、如供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

5、如供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

1、健全的财务会计制度指供应商能够严格执行现行的财务会计管理制度，财务管理制度清晰，能够按规定真实、全面地反映企业的生产经营活动；

2、依法作出的财务状况报告包括经审计的财务报告或银行出具的资信证明或其他会计报表等，能够清晰反映供应商的商业信誉情况；

3、供应商成立不满一个月或供应商提供金融机构或担保机构出具的保函则可以不需要提供其他财务状况报告。

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：                                                  1、根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

2、可提供与项目实施有关的相关设备购置或租赁票据，或者相关服务人员用工合同，也可以提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式自拟并加盖公章）。

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

1、缴纳税收证明材料：供应商参加政府采购活动前一年内（至少一个月）内缴纳增值税或营业税或企业所得税凭据；

2、缴纳社会保障资金证明材料：供应商参加政府采购活动前一年内（至少一个月）内缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保障缴纳清单）；

3、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明材料。

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。

无重大违法记录声明格式

致：（采购人名称）

我单位	  （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中	 （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（盖章）

年	月	日

五、第一章投标邀请中 3.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件的证明文件

注：供应商应当按照采购文件规定的要求提供相关证明材料。

六、供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料

注：各供应商根据企业自身实际情况可提供其他资格证明文件和商务资料，格式自拟。

七、《商务条款偏离表》

商务条款偏离表格式

项目名称：	采购编号：

| 序号 | 条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商应在上表中明确投标文件商务部分与招标文件要求的商务条款偏离情况， 未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于商务条款等详细描述和说明的替代。

供应商名称：	（盖章）

附件八、现场踏勘记录表

采购项目现场踏勘记录表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  | 踏勘日期 |  |
| 现场踏勘情况记录 |
| 情况记录： 供应商名称： 踏勘人： 联系方式： |
| 学校需求部门签字或盖章： |

技术部分

采购编号：

供应商：	（单位公章）

联系人：

联系方式：

单位地址：

年	月	日

目 录

一、服务内容的详细说明

二、项目实施方案

三、服务承诺

四、供应商认为需要提供的其他技术资料等

五、第三章评标标准要求提供的方案或相关证明材料等

六、《技术条款偏离表》及其他表格格式

注：投标文件的技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，这些文件可以是文字资料方案、图纸（表）和数据等。各供应商根据企业自身情况及对招标文件响应程度进行编制投标文件，格式自拟。

《技术条款偏离表》及其他表格格式（仅供参考，可按需调整或删除）

（一）《技术条款偏离表》

技术条款偏离表格式

项目名称：	采购编号：

| 序号 | 条目号 | 招标项目要求提供的 技术或服务要求 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商应在上表中明确投标文件技术部分与招标文件要求的技术或服务要求偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的， 则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于技术或服务要求等详细描述和说明的替代。

供应商名称：	（盖章）

（二）项目负责人简介表

项目名称：	采购编号：

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职称 | 工作经验年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：	（盖章）

（三）技术团队配置表

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：	（盖章）

（四）供应商类似业绩情况表格式

供应商类似业绩情况表

说明：供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并根据评分细则附业绩证明材料。

供应商名称：	（盖章）

（五）项目负责人类似业绩情况表格式

说明：供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并根据评分细则附业绩证明材料。

供应商名称：	（盖章）

价格部分

采购编号：

供应商：	（单位公章）

联系人：

联系方式：

单位地址：

年	月	日

开标一览表

项目名称：	采购编号：

| 序号 | 名 称 | 投标报价 | 其中，小、微型企业报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 元 |  |
| 投标报价（人民币，大写） | 元整 |
| 工期 |  |
| 项目负责人 |  |
| 供应商是否属于小微企业 | （填写“是”或“否”） |

供应商名称:	（盖章）

说明：1、本服务仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份用封套单独加以密封，并在封套上注明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。（如未按上述要求封装或未加盖单位公章的,将作为无效投标处理）

# Text boxes

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职称 | 工作经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同 金额 | 合同签定 时间 | 联系人 及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同 金额 | 合同签定 时间 | 联系人 及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |