招  标  文  件

项目名称：江苏省大数据中心建设项目一期工程

-自然资源和空间地理信息资源库建设

项目编号：JSZC-G2019-490

江苏省政府采购中心

2019年12月

总  目  录

第一章  招标公告	３

第二章  投标人须知	6

第三章  合同条款及格式	18

第四章  项目需求	41

第五章  评标方法与评标标准	65

第六章  投标文件格式	71

第一章  投标邀请

江苏省政府采购中心受江苏省大数据管理中心委托，决定就其所需的江苏省大数据中心建设项目一期工程-自然资源和空间地理信息资源库建设项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的合格投标人投标。

- 招标项目名称及编号

项目名称：江苏省大数据中心建设项目一期工程-自然资源和空间地理信息资源库建设

项目编号：JSZC-G2019-490

- 招标项目简要说明

- 招标项目简要说明

建设江苏省大数据中心是贯彻落实党中央、国务院关于信息化和大数据发展重要决策部署的具体举措，是省委、省政府明确的工作要求，有利于加快推进我省大数据发展应用和政务信息系统整合共享，着力提升政府治理信息化和现代化水平，更好服务高质量发展。

本次拟通过招标采购江苏省大数据中心建设项目一期工程-自然资源和空间地理信息资源库建设，提升江苏省大数据中心数据支撑，技术支撑等服务能力，更好服务于大数据整合共享。

- 本项目采购预算为380万元。

- 本项目不设定最高限价。

- 招标项目需要落实的政府采购政策

详见招标文件第五章内容。

- 招标项目的采购需求

详见招标文件第四章内容。

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2、上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）其他资格要求：

1、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（三）本项目 不接受 联合体投标。

（四）本项目 不接受 进口产品投标；

- 招标文件提供信息

招标文件提供及公告期限：自招标公告在“江苏政府采购网”发布之日起5个工作日。招标文件在“江苏政府采购网”上免费下载，有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

- 投标文件接收信息

投标文件接收时间：2019年1月17日14:00

投标文件接收截止时间：2019年1月17日14:30

投标文件接收地点：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼开标区

投标文件接收人：付钢

- 开标有关信息

开标时间：2019年1月17日14:30

开标地点：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼开标区

- 本次招标联系事项

江苏省政府采购中心地址：南京市汉中门大街145号江苏省公共资源交易中心（二期）三楼

邮编：210036

采购中心联系人：付钢           联系电话：025-83668520

采购人：江苏省大数据管理中心，联系人：管荣黎

咨询电话：025-83374075、18066112714

采购人联系地址: 南京市北京西路70号

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

- 投标文件制作份数要求

正本份数：1份   副本份数：4份  电子投标文件1份（U盘格式，信封单独封装）

- 本次招标投标保证金

本次招标不收取投标保证金。

江苏省政府采购中心

2019年12月27日

第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分。

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

#### 11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 12、供货一览表和投标配置与分项报价表

12.1 投标人按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)（服务项目具体请根据招标文件提供的格式填列）。

12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括买方需求的货物价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

#### 13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.3 开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效），必须单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标。如有分包，投标人投标任何一个分包，都需单独填写开标一览表。

#### 16、投标保证金（如果收取）

16.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。

16.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，不计利息。

16.3中标人的投标保证金，将在采购合同签订之日起5个工作日内退还，不计利息。

16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商恶意串通的。

#### 17、投标有效期

17.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，采购中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

#### 18、投标文件份数和签署

18.1 投标人应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2 投标文件正本中，除采购文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

### 四、投标文件的递交

#### 19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 密封的投标文件应：

19.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达。

19.2.2  注明投标项目名称、标书编号及包号。

19.2.3  未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购中心将予以拒绝，作无效投标处理。

#### 20、投标截止日期

20.1 采购中心收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 21、投标文件的递交

21.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

21.2 采购中心拒绝接收以邮寄方式送达的任何投标文件。

#### 22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购中心，修改或撤回其投标文件。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购中心。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

### 五、开标与评标

#### 23、开标

23.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效身份证件的授权代表准时参加，参加开标的授权代表需签名以证明其出席。

23.2开标仪式由采购中心组织，采购人代表、公证员（必要时）、监管代表、投标人授权代表等参加。

23.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

23.4 开标时由投标人推选的代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购中心当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 采购中心将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

#### 24、评标委员会

24.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3在评标期间，采购中心将设专门人员与投标人联系。

25.4 采购中心和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到采购中心登记查询，逾期将不予受理。

#### 26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在评标现场向其授权代表告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

#### 28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

28.1.1未按要求交纳投标保证金的。

28.1.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的。

28.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

28.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

28.1.6未通过符合性检查的。

28.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

28.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

28.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品目录清单”、“环境标志产品目录清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

28.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准向采购人推荐出1名中标候选人。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的。

29.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

29.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

#### 30、质疑处理

30.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

30.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　30.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

30.4 采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑。采购中心质疑接收部门为内控科，联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3017室，联系电话：025-83668531。

30.5 以下情形的质疑不予受理

30.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 31、中标通知书

31.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。

31.2 采购中心将以中国邮政EMS的形式向中标供应商寄发中标通知书，请供应商准确清晰填写《法人授权书》，如因相关信息填写错误导致中标通知书无法寄达，采购中心将不再寄送中标通知书，由此造成的不利后果由供应商自行承担。

31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 32. 签订合同

32.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 33、货物和服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

#### 34、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

#### 35、政府采购履约资金扶持政策

根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书在相关金融机构办理授信申请。相关事宜可向江苏省政府采购中心咨询，联系电话：025-83668526。

### 八、其他

第三章  合同条款及格式

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务及产品内容

1.1 服务及产品名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用服务及产品的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务及产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务及产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

6.2合同履行结束后，乙方凭采购人签署的同意退还履约保证金的证明（格式见招标文件附件《履约保证金退还申请》,加盖采购单位公章），前往采购中心内控科办理保证金退还手续（无息退还）。

七、转包或分包

7.1本合同范围的服务及产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期      年。（自交付验收合格之日起计）

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：_________

9.2 交付方式：_________

9.3 交付地点：_________

十、款项支付

10.1 采购资金的支付方式、时间及条件：_________

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量交付，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一.税

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的服务及产品性能、技术要求、质量标准向甲方提供。

12.2 乙方提供的服务及产品在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该服务及产品的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对服务及产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的服务及产品免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的服务及产品依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。交付后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交付前应对服务及产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务及产品交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的服务及产品在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的服务及产品，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、服务及产品包装、发运及运输

14.1 乙方应在服务及产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证服务及产品安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。

14.3 乙方在服务及产品发运手续办理完毕后24小时内或交付到甲方48小时前通知甲方，以准备接受交付。

14.4 服务在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 服务及产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方服务及产品已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收服务及产品的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付服务及产品的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的服务及产品数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该服务及产品，乙方愿意更换服务及产品但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换服务及产品的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章  项目需求

## 4.1项目概述

自然资源和空间地理信息是国家重要的信息资源和战略资源，是基本国情的重要反映，是资源规划、管理、保护及合理利用的基础，其丰富程度可以从侧面反映国家或区域的社会经济水平及信息化状况。人类社会活动和社会发展离不开自然资源和空间地理信息，通过对自然资源和空间地理信息的深度开发和综合利用，可以及时了解资源的动态变化，为有效调控资源开发、加强资源监管、落实资源保护制度提供科学依据。因此，整合资源、推动信息共享已成为社会发展的客观需求。

江苏省自然资源和空间地理信息资源库是江苏省大数据建设的基础工程之一，江苏省政府和有关部门一直高度重视。《江苏省政府办公厅关于促进电子政务协调发展的实施意见》(苏政办发【2015】140号)和《江苏省大数据行动发展计划》(苏政发【2016】113号)都明确指出要加快推进信息资源建设，完善自然资源和空间地理基础信息资源库。《江苏省政务信息系统整合共享工作实施方案》(苏政办发【2017】127号)提出要率先实现自然资源和空间地理信息与人口、法人、电子证照、社会信用等基础信息的共享。为统一整合、有效组织全省自然资源和空间地理数据，加快推进人口、法人、空间地理、社会信用等基础信息资源库的互联互通，贯彻国务院关于加快推进“互联网+政务服务”的工作指导意见，同时响应江苏省政府提出的大力推动政府数据开放共享的要求，决定开展江苏省自然资源与空间地理信息资源库建设工作。

招标文件第四章“4.4自然资源和空间地理信息资源库建设”中涉及的所有内容是本次建设的实质需求，均必须满足, 否则视为无效投标。投标人应结合招标文件需求进行补充完善,并提交相关技术方案。在本项目启动前，采购人已经完成对江苏省大数据中心建设项目的初步设计，本项目建设要依据初步设计的规划继续深化设计方案，并按照总集成和监理有关要求开展相关项目工作。

## 4.2建设目标

以江苏省大数据中心建设需求为导向，依托可靠的GIS、三维建模等技术，基于统一的标准规范体系，以测绘等部门提供的自然资源和基础地理空间数据为基础，形成省级自然资源和空间地理信息资源库。同时，面向全省提供统一的综合地理空间信息服务，实现跨部门、跨地区、跨领域、跨行业的数据、服务、资源共享，满足多层次应用需求。

## 4.3建设内容

本项目为“江苏省大数据中心建设项目一期工程-自然资源和空间地理信息资源库建设”，投标方须实现采购人所要求的建设内容和功能，本次招标需要定制开发和采购的软件内容如下：

| 序号 | 系统名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自然资源和空间地理信息资源库 | 具体见“4.4自然资源和空间地理信息资源库建设功能需求”、“4.5强制性要求”、“4.6非功能性需求” | 套 | 1 |
| 2 | 云GIS平台软件 | 具体见“4.4自然资源和空间地理信息资源库建设功能需求” 、“4.5强制性要求”、“4.6非功能性需求”、 “4.7关键技术指标” | 套 | 1 |

## 4.4自然资源和空间地理信息资源库建设功能需求

### 4.4.1信息资源库设计

自然资源和空间地理信息资源库将以测绘部门现有的自然资源和基础地理数据为基础开展建设工作，具体包括地理实体数据、政务电子地图数据、遥感影像数据、地理国情数据、地名地址数据、专题地图数据等。未来，随着全省跨部门、跨地区、多类型、多时态、多比例尺、不同精度的地理空间数据和行业专题数据的不断汇聚，将形成一个统一标准、统一结构、统一平台的大数据库。

#### 4.4.1.1数据构成

##### 1、地理实体数据

需通过对“江苏省地理信息共享交换平台”中地理实体数据库进行采集加工处理，生成江苏省自然资源和空间地理信息资源库的地理实体数据。

##### 2、政务电子地图数据

政务电子地图数据是在基础地理数据基础上删除一些测绘专业要素，增加一些具有普遍共享性社会经济类信息的政务标准地理底图数据。政务电子地图数据应包括交通设施、水系、植被、行政区划、建筑物、地名点、公共服务设施、名胜古迹、宗教设施等。政务电子地图是众多业务应用共享的重要基础，应紧密围绕各部门的实际应用需求进行建设。本期项目政务电子地图建设应支持彩色版、蓝黑版、灰色版等不同版本。

##### 3、遥感影像数据

遥感影像数据主要指利用飞机或卫星传感器获得的航空影像和卫星影像，它真实再现了地表环境，遥感影像需在本项目中用于专题图制作、土地利用、环境监测、地矿调查、应急救灾、市政管理等应用领域。应根据不同时相、不同空间分辨率、不同传感器、不同比例尺进行影像数据组织分类，通过镶嵌数据集进行管理。

##### 4、地理国情数据

地理国情数据主要有地理国情监测要素数据和地理国情地表覆盖数据构成，该数据需按批次进行组织，通过关系型数据库进行管理。

##### 5、地名地址数据

地名地址数据是空间定位型的关系数据，它对国家基本比例尺地形图上的各类地形进行注记，需连同其行政区划、自然地理区域、坐标系、地名、地址或数字编码、地名拼音等特征一起录入地名地址数据存储区域。应利用地名地址数据和地理编码引擎在地理空间参考范围中确定非空间信息资源的位置，从而建立空间信息与非空间信息之间的联系，为各个部门基础数据的交换和共享打下基础。该数据分为现势性数据和历史数据，通过关系型数据库进行管理。

##### 6、专题地图数据

获取整合专题地图数据，通过以专题图图件的形式对外展示地理空间数据应用成果。通过制图思维将基础矢量数据制作成符合相关标准、美观大方的专题地图数据。专题地图数据由表达不同专题的矢量图层及相应的符号化文件组成，包括交通、水系、建筑物、教育资源等。该数据需分不同专题按时间维度进行组织，通过关系型数据库进行管理。

#### 4.4.1.2数据整合治理

##### 1、统一时空标准

根据自然资源和空间地理信息资源数据库设计和相关数据标准，将不同种类、不同尺度的空间数据转换到统一的CGCS2000空间定位基准。

##### 2、统一数据格式

按照现有国家标准进行数据格式统一处理，对于需要与GIS做专题融合展示来源于其他基础库的数据内容（综合人口数据、综合法人数据、宏观经济数据等），需通过地理编码引擎等方式对其做空间化转换，存储到自然资源和空间地理信息资源库中。

##### 3、统一元数据标准

依据《CH/T 1007-2001 基础地理信息数字产品元数据》、《GB/T 33453-2017 光学遥感测绘卫星影像产品元数据》等相关元数据国家标准，制定江苏省大数据中心元数据标准，并能够与国家和省测绘部门的元数据标准兼容。

##### 4、地理实体数据处理

按照统一提取规则及选取指标，从水系、居民地及设施、交通、境界与政区等基础地理信息数据库中提取生产地理实体数据，在地理实体数据入库的过程中根据地理实体数据标准规范对地理实体对象进行唯一的编码，保证实体数据处理的的完整性、一致性。

##### 5、数据融合汇聚

在进行数据整合建库过程中，为了简化数据处理过程，将开发数据融合汇聚工具，用于将多种数据预处理工具进行流程定制，以满足数据处理的流程化需求，避免产生冗余中间处理结果。包含新建任务、任务管理、任务加载、任务编辑、任务保存、任务执行等功能。

##### 6、数据质检

进行建库质检，确保数据组织、结构满足建库要求、建库后信息无损失。矢量数据应按照标准模型进行空间参考、命名、属性结构、字段值域和几何拓扑检查；栅格数据应检查数据是否存在空间参考，文件是否损坏等。具体质检内容如下：

（一）矢量入库质检

检查要素类名称是否符合标准

检查要素类型是否正确

检查字段名称是否存在

检查空间参考

检查几何图形是否有效

检查几何图形是否包含碎线

检查几何图形是否包含碎面

检查几何图形是否为多部件

检查几何图层是否自相交

检查必填字段属性

检查编码值是否符合要求

检查编码值域

（二）栅格数据入库质检

检查空间参考

检查像元大小

检查格网大小

检查坐标范围

##### 7、数据安全

遵从统一数据安全服务规范，遵照三级等保要求，提供完整的数据安全保障方案，保障数据的机密性、完整性、可用性，符合《公开地图内容表示若干规定》、《公开地图内容表示补充规定（试行）》、《遥感影像公开使用管理规定》等相关法律法规的要求。

##### 8、统一服务接口

制定相应的接口标准规范，明确内部各功能模块之间和对外的服务接口种类、调用方式、数据内容等。允许外部系统调用相关接口与自然资源和空间地理库协同工作。

#### 4.4.1.3空间数据库管理系统

采用C\S框架,以数据模型为核心，实现对各类地理信息资源进行统一管理、更新维护与共享交换，以提高数据资源管理水平与成果应用效能。

##### 1、数据入库

要求提供矢量数据、影像数据、元数据等多种空间数据统一入库功能，包含数据资源入库、元数据入库等功能模块。

##### 2、数据浏览

要求系统提供入库数据浏览工具，用户能通过相应工具实现对地图、要素变化、多期数据进行对比、浏览，通过行政区、图幅、坐标来定位查询。

##### 3、数据查询统计

要求系统提供查询统计功能，用户可以通过属性条件、空间范围、属性+空间组合等方式对数据进行查询，同时提供元数据查询功能，系统将以图表的形式直观的展示数据信息。

##### 4、数据处理

要求提供数据处理功能，包括格式转换、坐标转换、定义空间参考、数据裁切、数据拼接、构建概视图、生成缩略图，批量添加字段、修复镶嵌数据集路径等。

##### 5、数据提取

要求提供数据提取功能，可通过方案配置的方式实现库体内基础地理信息数据的提取，包括数据资源提取、元数据提取、提取方案配置等。

##### 6、数据更新

要求提供多种数据更新模式，包括更新包提取、更新包入库、整版替换更新、元数据编辑等。要求提供对历史数据的版本管理，用户可以创建、检索、删除以及提取历史版本数据。

##### 7、数据共享

要求提供数据共享功能，用户可以通过配置服务发布，实现服务的发布；制作瓦片数据以及对瓦片数据进行更新。

##### 8、系统管理

要求提供系统管理功能，包括行政区配置、格网配置、底图配置、数据库管理、元数据模板管理、数据资源管理、数据模型管理、数据字典管理、数据备份、数据恢复、日志管理、用户管理、角色管理、组织管理等功能。

#### 4.4.1.4 WEB门户

自然资源和空间地理信息资源展示门户基于通用浏览器（如Internet Explorer、Google Chrome等）、采用面向服务架构（SOA）进行构建。在门户网站中，所有的服务功能都具有明确的可调用接口，具有标准、通用、松耦合和重用性好等特点，以Web Service的方式进行提供。通过对这些功能接口的组合，形成门户网站特定的业务应用和业务流程。对外提供资源查询、预览、使用的能力。

依托江苏省大数据管理中心共享交换平台，对上预留与国家（部委）大数据平台对接接口，实现数据互通；向下预留与江苏省内地市级应用单位业务平台对接接口；横向为省级委办厅局单位提供基于自然资源和空间地理信息数据服务，同时需实现与“江苏省地理信息共享交换平台”在基础地理数据层面的对接，满足省《地理空间数据共享和交换基本规范》的相关要求。

与大数据综合运行中心的统一门户、综合运行监测对接用户、角色、组织架构、功能菜单、电子地图等功能模块；对各地市、厅局部门提供自然资源和空间地理信息资源库共享服务。

主要功能模块包括电子地图、资源目录服务、新闻动态、用户指南、下载中心等。

1、电子地图

作为政务信息资源共享发布的资源能力展示的入口，主要提供二、三维地图显示能力、地图查询能力、地图分析能力以及地图标绘能力，其中地图预览功能重点突出了时态数据的展示与分析能力。主要包括地图浏览、地图查询、图层管理、地图分析、地图标绘等功能。

2、资源目录服务

从用户使用需求进行多方位考虑，直观地在资源目录向用户展示政务信息资源共享所支持的各种资源（数据、服务、应用等）,可按关键字、类型、级别等方式进行资源搜索，热门资源展示、资源统计等，并可进行资源的申请与注册。

3、新闻动态

包括平台新闻和更新动态两个功能模块。可供用户进行新闻详情查看、资源下载等。

4、用户指南

为平台用户提供平台各系统的使用指南，包括平台简介、如何使用电子地图、如何使用平台提供的数据服务，如何使用平台提供的API进行应用定制等。

5、下载中心

用来展示平台公开的技术资料文档和对外发布的应用程序，用户可以在这里查看所有技术资料的列表和简要说明，并能将文档下载到本地查看。

### 4.4.2GIS服务管理系统

#### 4.4.2.1GIS服务发布与管理

##### 4.4.2.1.1 服务内容

1、矢量地图服务

提供符合OGC标准WMTS协议的矢量切片地图服务与矢量动态地图服务。矢量动态地图服务支持用户定制地图元素符号。

2、影像地图服务

提供符合OGC标准的WMTS协议的影像切片地图服务。

3、历史矢量、影像地图服务

整合往年历史矢量及影像地图服务，提供符合OGC标准的WMTS协议的历史矢量切片与影像切片地图服务。

4、空间查询服务

空间数据通过服务的形式对其他信息平台进行共享，以满足其他信息平台的调用。提供实现圆形、正方形、自定义多边形空间区域查询接口。

5、空间数据采集服务

提供点、线、面三种格式的空间信息采集方式供其他系统调用，实现属性信息、空间信息的同时采集。

6、地址匹配服务

地理编码查询：根据地址信息或地表点名称获取定位经纬度信息。

逆地理编码查询：用于根据经纬度查询地理位置描述信息，包括周边兴趣点及周边道路等。

##### 4.4.2.1.2 服务管理

服务管理模块应包括服务发布、服务注册、服务运行管理、服务分类管理等功能。

##### 4.4.2.1.3 服务授权

系统应具备严格的权限控制机制，用户的权限可以分为：服务访问权限、服务管理权限以及模块操作等权限。

##### 4.4.2.1.4 服务监控

服务监控需监控平台中所有服务的运行状态、服务访问情况及异常情况。包括服务状态监控、当前请求列表、黑名单、异常报警等功能。

##### 4.4.2.1.5 服务统计

服务统计应对系统服务的访问情况和运行情况进行分析，可以按图表等形式直观展示服务的综合状况。服务统计的具体内容包括但不限于：服务概览、服务访问量统计、用户访问量统计、IP流量统计、响应时间统计、成功率统计、运行状态统计、热力图分析等。

#### 4.4.2.2GIS服务

##### 4.4.2.2.1 GIS桌面服务

GIS服务面向时空信息专业级用户，提供基于云的专业地理信息系统（GIS）桌面软件服务，用户通过按需自服务门户申请桌面软件服务后，分钟级获取一个云端的专业地理信息桌面软件，即时连接进行数据处理、地图制作、服务发布与分享等专业化任务。

##### 4.4.2.2.2 GIS服务器集群服务

GIS服务器集群服务提供专业的地理信息系统（GIS）服务器集群服务，用户通过按需自服务门户申请服务器集群服务后，分钟级获取一个云端的服务器集群，即时连接进行服务发布并可以通过各种客户端调用服务实现业务应用。

服务器集群具有弹性调整的能力，满足不同业务应用不同时间段不同数量用户对时空信息数据服务平滑正常的调用。

##### 4.4.2.2.3 GIS资源池管理

GIS资源管理需为管理人员提供GIS集群服务、GIS桌面服务、服务器服务等相关管理操作和监控功能。管理人员可以从多个角度监控各类GIS资源的使用，并进行相应管理，从而保证平台资源的合理化使用以及各用户能够从平台中获取到与其需求相符合的服务。

### 4.4.3可视化展示功能

对接大数据中心项目统一可视化展示模块，提供自然资源与空间地理数据的展示及在线服务，包括自然资源与空间地理数据的快速浏览显示、查询检索、数据融合等功能。

#### 4.4.3.1数据可视化

实现政务电子地图、遥感影像、地理国情、各类专题等数据的符号化与叠加显示以及基于地形与高分辨率遥感影像的三维地形显示、二三维联动等。

#### 4.4.3.2综合查询检索功能

实现基于数据库的综合查询检索功能，包括空间位置与属性信息互查、长度与面积量测、缓冲区查询、元数据查询等多种方式的查询检索功能。

#### 4.4.3.3专题地图展示

支持与综合人口等政务专题数据融合后的专题地图可视化展示，支持不同专题对比展示、不同时间数据对比展示。

### 4.4.4专题数据融合示范应用

将全省宏观经济、综合人口、综合法人等信息资源库抽取的数据进行空间化转换，与自然资源和空间地理信息资源库电子地图融合，进行多维立体化展示。同时可为辅助决策中心、互联网+监管、苏聚通、宏观经济云图、营商环境等提供基础地图服务支撑。

#### 4.4.4.1全省宏观经济信息融合展示

对接江苏省大数据资源中心的“宏观经济信息资源库”，将宏观经济信息叠加至电子地图上展示，形成宏观经济信息一张图，多维度展示我省宏观经济信息。

#### 4.4.4.2全省综合人口信息融合展示

对接江苏省大数据资源中心的“综合人口信息资源库”，将综合人口信息进行加工融合，叠加至电子地图展示不同区域人口密集度、就业、出生死亡、民族构成、年龄比例、文化程度、婚姻、车辆等多维信息。

#### 4.4.4.3全省综合法人信息融合展示

对接江苏省大数据资源中心的“综合法人信息资源库”，将综合法人信息进行加工融合，叠加至电子地图展示不同区域法人分布、企业类型、注册资本、纳税信息、运营状态等多维信息。

### 4.4.5系统对接需求

本项目至少需要与以下第三方平台进行对接：

1、与政务服务网统一用户平台对接

与政务服务网统一用户平台对接，由政务服务网统一用户平台提供接口，本项目研发系统调用相关接口实现大数据中心的统一身份认证需求。

2、与政务服务网移动端应用对接

与政务服务网移动端对接， 为移动端提供GIS服务调用接口。

3、与江苏政务服务网短信平台对接

与江苏政务服务网短信平台对接，实现GIS服务监控短信提醒功能。

4、与江苏政务服务网公共支付平台对接

与江苏政务服务网公共支付平台对接，由公共支付平台提供接口，本项目研发系统调用相关接口实现在线支付。

5、内部系统对接需求

1）提供GIS资源目录调用接口满足数据共享交换、治理等对GIS资源目录访问需求。

2）将用户对GIS资源的订阅下发给数据交换系统执行交换任务。

3）将数据资源目录系统的监控信息推送给数据运行监控系统统一监控；将关于目录评估指标的数据推送给统计分析评估系统。

4）提供数据目录服务接口，用以支撑其他业务系统实现目录检索、目录查看、目录统计、目录反馈等功能。

5）对接统一消息系统，实现各类消息的统一收发。

6）提供日志记录功能，按照项目统一日志标准格式，在本地记录目录系统的主要操作日志。

7）按照统一日志管理系统提供的日志采集和传输方式，将日志实时发送至统一日志管理系统。

## 4.5标准规范要求

采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范包括并不限于以下内容：

- 《基础地理信息要素分类与代码》（GB/T 13923-2006）

- 《基础地理信息数字产品元数据》（CH/T 1007-2001）

- 《基础地理信息数据库基本规定》（CH/T 9005－2009）

- 《国家基本比例尺地形图分幅和编号》（GB/T 13989-2012）

- 《中华人民共和国行政区划代码》（GB/T 2260-2007）

- 《地理格网》（GB/T 12409－2009）

- 《公路路线标识规则和国道编号》（GB/T 917－2009）

- 《中华人民共和国铁路线路名称代码》（GB/T 25344－2010）

- 《中交通管理信息属性分类与编码 城市道路》（GB/T 21379－2008）

- 《计算机软件开发规范》（GB 8566）

- 《计算机软件质量保证计划规范》（GB/T 12504）

- 《计算机软件配置管理计划规范》（GB/T 12505）

- 《计算机软件单元测试》（GB/T 15532-1995）

- 《软件维护指南》（GB/T 14079-1993）

## 4.6非功能性需求

### 4.6.1总体技术原则

1、开放性

应具备良好的开放性，提供开放接口便于和第三方系统对接或者基于该接口构建新的业务。

2、先进性

在设计理念和技术体系等方面需充分考虑最新的微服务、AI人工智能等技术，确保应用系统架构满足未来业务发展需求。

3、兼容性

应充分考虑与已建的云计算、大数据、分布式数据库等平台的兼容性，进行详细的对接方案设计，对接方案应科学、合理、切实可行、针对性强，真正实现无缝对接及对接后可以顺畅实现项目建设的各项要求。

4、扩展性

应具备规范的开发接口和高可扩展性，保证未来新的需求提出时可以方便地应用到现有系统中。

5、可维护性

应具备良好的维护性，方便今后的扩展应用和运行维护。

6、安全性

应具备高安全性，确保系统正常运行的同时防止政府内部数据泄露。

### 4.6.2总体要求

1、根据本项目建设要求，提出系统的总体框架设计、业务架构设计、数据架构设计、接口设计、技术架构设计、以及对部署和运行环境的基本要求。

2、具备跨系统事务的一致性保证，具备可视化管理流程、业务流程监控及异常处理功能。

3、在数据库、存储上具有良好的动态扩展性，支持数据集中式存储、分布式存储和分布式文件系统；支持并合理使用关系型数据库、非关系数据库和分布式数据库，构建高效、安全的数据库架构；支持数据集中式存储、分布式存储。

4、支持对数据的全生命周期管理，支持对数据全程可追溯，支持对各类业务数据高性能查询检索、高效多维数据分析。

5、数据接口具有高度灵活性、开放性和扩展性，支持实时抽取，支持对各种数据类型数据的抽取与转换。

### 4.6.3性能要求

1、一般性指标

（1）系统软件支持64位操作系统，平台操作简便，具有高稳定、较强的容错能力，支持7×24的服务能力。

（2）系统的可靠性：系统具备一定的检错和容错能力，具有较强的自我恢复能力，系统能够持续（7×24小时）无故障运行，同时系统具备出错处理、容错能力、冗余备份能力等。

（3）系统的反应速度：系统简单操作的反应速度不超过 2秒。

（4）门户需支持2000个以上在线用户，100并发用户。

（5）门户支持接入500个服务，不影响用户服务访问速度。

（6）地图访问简单操作响应时间在1 秒内，复杂操作响应时间在3 秒内。

（7）地图搜索引擎响应时间不超过3秒，地图操作时平滑流畅，不会出现明显的等待时间和露白现象，以方便用户操作。

（8）资源搜索响应时间≤2 秒。

### 4.6.4安全性要求

（1）具有灵活、方便、有效的注册机制、身份认证机制和授权管理机制，保证操作的可控性。

（2）具有与各项业务相适应的安全保护机制，确保数据在存储、传输过程中的完整性和敏感数据的机密性。

（3）具有有效的应急处理和灾难恢复机制,确保突发事件后能迅速恢复系统的服务。

（4）具有完善的安全管理保障体系，确保系统的运营安全。

## 4.7关键技术指标

下述技术参数要求中斜体加下划线的指标为实质性响应条款，不接受负偏离，有一项不满足作废标处理，加“★”标志的为重要响应指标，其余的为一般响应指标。

投标人所提供的所有证明材料应加盖公章，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致，该指标按不满足处理。

采购人有权要求中标方在招标结果公示后5个工作日内提供样品测试，如测试结果与响应参数不符，将按照政府采购有关规定承担法律责任。

### 4.7.1 GIS平台软件技术参数要求

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 一般性指标 | 系统软件支持64位操作系统，平台操作简便，具有高稳定、较强的容错能力，支持7×24的服务能力。 |
|  | 系统的可靠性：系统具备一定的检错和容错能力，具有较强的自我恢复能力，系统能够持续（7×24小时）无故障运行，同时系统具备出错处理、容错能力、冗余备份能力等。 |
|  | 系统的反应速度：系统简单操作的反应速度不超过 2秒。 |
| 总体技术指标 | ★遵循IT工业标准和OGC标准，提供真正的互操作性。具体包括支持网络协议TCP/IP、HTTP、SOAP等，支持OGC空间标准，包括WMS，WFS，WCS，WMTS、WPS、KML以及GeoJson格式等。提供产品功能截图或产品文档截图证明。 |
|  | 支持对数据的统一管理，以满足数据服务、可视化、分析挖掘等需求。 |
|  | ★提供功能强大的矢量符号化工具，支持快速配置多种地图样式，提供多元化、多风格、多样式、多元素丰富的展示效果。提供产品功能截图或产品文档截图证明。 |
| 性能要求 | 门户需支持2000个以上在线用户，100并发用户。 |
|  | 门户支持接入500个服务，不影响用户服务访问速度。 |
|  | 地图访问简单操作响应时间在1 秒内，复杂操作响应时间在3 秒内。 |
|  | 地图搜索引擎响应时间不超过3秒，地图操作时平滑流畅，不会出现明显的等待时间和露白现象，以方便用户操作。 |
|  | 资源搜索响应时间≤2 秒。 |
| 安全性要求 | 具有灵活、方便、有效的注册机制、身份认证机制和授权管理机制，保证操作的可控性。 |
|  | 具有与各项业务相适应的安全保护机制，确保数据在存储、传输过程中的完整性和敏感数据的机密性。 |
|  | 具有有效的应急处理和灾难恢复机制,确保突发事件后能迅速恢复系统的服务。 |
|  | 具有完善的安全管理保障体系，确保系统的运营安全。 |
| 地理信息系统桌面端软件产品 | ★采用国内广泛应用的GIS软件平台，提供矢量数据、影像数据、倾斜摄影数据、三维人工建模数据等桌面端管理及处理功能。提供产品功能截图或产品文档截图证明。 |
|  | 桌面软件支持32位和64位环境，支持Windows 7、Windows 8、Windows10、Windows Server 2008/2012等操作系统。 |
|  | 支持并行处理能力。 |
|  | 支持64位运算能力。 |
|  | 支持PKI来满足双重身份验证。 |
|  | 支持单点登录。 |
|  | ★支持与大数据平台Hadoop、Spark等软件的集成，进行大数据的空间分析和可视化。提供产品功能截图或产品文档截图证明。 |
|  | ★支持地图和数据的共享。提供标准统一的发布体验，用户可以从桌面端轻松发布GIS资源（如地图、数据等）到组织或云端。支持发布地理处理服务，能够将桌面端进行的地理处理流程和结果分享发布为服务以在Web端使用。提供产品功能截图或产品文档截图证明。 |
|  | ★要求对E00、Coverage、DWG/DGN、Shape File、LAS等多种数据格式支持的能力，兼容GeoTIFF(包括bigTIFF)、eYaImage、ECW和JPEG2000等格式影像，支持OGC服务的显示。提供产品功能截图或产品文档截图证明。 |
|  | 要求支持不按照原有要素的几何形态进行绘制，可以无需生成额外的数据从而实现与要素形态不一致的符号以实现高级的制图效果，并将制图效果存储在数据库中。 |
| 地理信息系统服务端软件产品 | 采用国内广泛应用的GIS软件平台，二维、三维GIS服务资源，如矢量底图服务、要素服务、地理处理服务和三维服务等。 |
|  | ★支持提供服务定义文件，其文件内容主要包括：服务基本属性信息、切片信息、数据源信息等。提供产品功能截图或产品文档截图证明。 |
|  | 支持矢量地图切片技术，能够极大减少传统切片存储空间并支持不同比例尺下的前端绘制，且GIS平台支持将矢量地图切片一键发送到GIS平台门户软件中。 |
|  | 支持将常用影像数据格式的本地文件、在地理数据库中管理的栅格数据集发布为影像服务。 |
|  | ★支持将影像发布为OGC WCS/WMS服务并提供影像服务缓存机制，即可以动态访问影像数据，又可以快速访问切片缓存。提供产品功能截图或产品文档截图证明。 |
|  | 支持为服务设置详细的元数据信息，在发布资源时自动应用；支持按需编辑元数据；开发者可通过REST服务访问元数据信息。 |
|  | 支持发布前进行数据分析的操作，能够通过分析识别常见错误和警告标识，优化影像服务。 |
|  | 支持多级栅格函数处理链的分布式处理及成果自动发布。 |
|  | 为了面对多用户并发访问以及服务器端空间计算的需要，GIS应用服务器应提供诸多服务器调优技术，至少应包括：服务器端地图切片技术、服务器端进程预运行、服务器端缓冲池等。 |
|  | 支持影像底图服务发布，发布的影像服务缓存要求能提供LERC压缩方法，浮点型数据，32-bit，16-bit或者12-bit的数据可通过该方法提升缓存生产效率。 |
|  | 要求能对服务的访问请求进行拦截，并且做出添加水印、控制服务的访问权限、控制服务的访问操作等；并要求一个服务支持多个服务拦截器，且能够调整服务拦截器的执行顺序。 |
|  | 提供支持分布式计算的栅格\影像大数据分析工具，支持处理结果的自动发布与展示。 |
| GIS服务管理系统 | 采用国内广泛应用的成熟软件产品，需基于已招标的IaaS平台，快速地构建云GIS管理和应用中心，为平台用户和各类应用提供云GIS资源服务。 |
|  | 要求提供完整的门户系统并将其集成到大数据综合运行中心统一门户中，能够满足数据中心运维管理云端资源的需求，以及业务用户申请云GIS服务的应用需求。 |
|  | 要求支持多租户架构，能够实现多用户对基础设施资源的安全共享。 |
|  | 要求采用面向服务体系架构（SOA）进行设计，提供标准的Web Service开发接口，具有与其他企业级系统（如ERP,CRM等）集成整合的能力。 |
|  | 要求提供GIS资源池管理的功能，能够根据用户实际的应用类型、组织架构等情况，对GIS资源池进行灵活的规划。 |
|  | ★要求系统提供即时的消息通讯机制，并对系统产生的异常、告警及消息即时发送通知。提供产品功能截图或产品文档截图证明。 |
|  | 要求提供云GIS站点的管理功能，实现在基础设施云的环境中对云GIS站点资源的管理，同时要实现人工和智能两种资源管理模式。 |
|  | 要求系统提供可视化创建云GIS站点的功能以及审批功能，审批通过后的创建过程可以在15分钟内完成。 |
|  | 要求GIS资源池中所有的GIS计算节点均无状态，能够在需要的时候及时的添加、删除GIS计算节点。 |
|  | 要求支持GIS资源池中计算节点的动态调整，即：在调整的过程中，不间断、不影响上层的GIS服务和GIS应用的正常运行，且调整的过程不超过5分钟。 |
|  | 要求GIS资源的弹性调整能够至少以两类指标作为调整依据，即：GIS服务负载指标、VM实例计算指标，并可由运营管理人员灵活进行设置。 |
|  | 要求实现对GIS资源实例的监控，并且能够达到秒级别的监控频率。 |
|  | 要求能够对用户申请的云GIS资源进行租约控制，并提供云GIS资源续租流程的审批控制。 |
|  | 要求提供云GIS资源的一键启停功能，简化运维管理人员对资源的管理难度。 |
|  | 要求能够对云GIS站点上的GIS服务进行监控分析，指标包括：请求数、响应时间、超时请求等。 |
|  | 要求能够为用户提供不同配置类型的云GIS资源服务，能够灵活的选择不同的操作系统类型和不同的机器配置级别，适应用户不同的应用需求。 |
|  | 要求能够提供用户权限和资源使用配额管理，限定用户使用云GIS资源的类型和数量。 |
|  | ★要求提供云GIS资源服务的报表度量，能够对不同级别的云GIS资源服务进行汇总、统计、分析。提供产品功能截图。 |
|  | 要求系统软件能够为用户交付、管理的云GIS站点规模满足各设区市及省级部门的使用需求。 |
| 授权 | 本次配置软件授权不少于一套集群规模，支持水平扩容，能同时保证政务外网和互联网区使用。 |
| 实施 | 提供原厂商的软件实施部署和调试 |
| 维保 | 提供三年原厂质保和一年升级服务，中标后提供原厂服务承诺函。 |

## 4.8项目方案设计及实施

### 1、技术方案编制

投标人根据招标文件对本项目需求提供整体技术解决方案，包括并不限于需求分析、总体规划、资源库设计、GIS服务管理系统设计、可视化展示功能设计、专题数据融合设计及云GIS平台软件等内容，整体技术解决方案应晰直观展现本次项目建设全景，突出各系统的建设细节，方案应科学、合理、切实可行、针对性强、图文并茂，符合本项目建设目标。

### 2、实施方案编制

投标人应提供项目实施方案，包括项目交付计划、关键里程碑、项目团队、验收方案等内容，项目实施方案方案应科学、合理、切实可行、针对性强，保障文明安全施工零事故，能确保自合同签订之日起至项目终验竣工能完成所有软件系统的需求分析、系统设计、软件安装、定制化开发、系统测试、试运行等工作，并确保项目整体质量控制达到项目设计及各功能明细要求。

### 3、实施部署要求

中标人负责本项目信息资源库内容的定制化开发及GIS软件部署工作，负责按照采购人要求的进度完成相应建设内容，负责提出系统的实施方案，并进行系统联调、测试及试运行，充分配合“江苏省大数据中心建设项目一期工程”总集成和监理的工作，充分配合“江苏省大数据中心建设项目一期工程”项目的建设。

### 4、实施团队要求

投标人须组织实施团队驻场开展项目实施工作，建立保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系，安排高素质人才参加本项目的建设，要有专门固定人员配合采购人、总集成商及监理协调项目建设，保证项目整体建设过程中，到场实施人员总计不少于5人，并且在项目建设期内核心人员不能随意更换。

本项目总负责人和拟派任本项目建设团队的项目经理须具有信息系统项目管理师和PMP资格证书，项目实施期间项目经理不得兼任其他项目工作。为保证开发专业性，软件开发团队成员应具有注册测绘师证书及软件设计师证书。

投标人需提供承诺函，承诺在项目竣工验收前，保持项目团队骨干人员稳定，未经甲方允许不得随意更换。如随意更换项目骨干人员，甲方有权终止合同并追究乙方法律责任。对上述安排投标人应列出详细实施计划，包括人员姓名、经验、学历和在本项目中的职责分工。

### 5、实施进度要求

根据项目招标文件要求，合同签订后9个月内须完成项目建设所需的系统需求调研、设计、研发、测试、集成、初步验收等工作，并开始试运行。在合同签订之日起12月内，完成全部建设任务，通过项目竣工验收。结合项目进度要求，制定实施预期的时间进度表，提供具有明确里程碑的项目实施计划，在保证项目工期进度的同时，保证各项交付成果完整并满足质量要求。

## 4.9培训要求

中标人应对采购人的相关人员进行培训，培训主题为本项目建设要求规定的内容和功能，使采购方能全面理解项目成果，确保成果的正常使用。要求培训总时长不少于20课时，培训的相关费用应包含在本合同价款中，采购人不再另行支付培训费用。

中标人应提供详细的培训方案，培训内容包括本项目软件的使用操作、设计原理和技术性能、日常维护方法、安装调测、排除故障等，同时应提供空间地理相关专业基础知识的培训讲解，并提供全套培训教材和培训课程计划表。

## 4.10测试与验收要求

### 1、测试要求

（1）中标人应依据软件需求分析、系统总体设计、系统详细设计等，编写测试方案，自行负责软件单元测试和集成测试，测试后形成测试报告，测试方案和测试报告需提交采购人核查。

（2）建设方按照系统功能、安装程序、设计开发文档的统一要求，对中标人完成的软件进行用户测试。中标人在用户测试之前，需提交有关文档资料，如：总体设计，详细设计，源程序清单（包括：文件名，对应的功能），操作手册，源程序代码，编译环境。采购人按照中标人提交的资料，建立版本服务器，生成应用系统，进行用户测试。

（3）在项目终验阶段，中标人需配合采购人进行用户测试和第三方测试，用户和第三方的测试依据是合同约定的功能和性能要求，以及系统设计的具体要求。测试出的问题，中标人必须限期完成整改。

### 2、验收标准

项目验收是推进系统建设，确保系统建设质量，规范系统实施的主要措施。本项目的验收由招标人组织，中标人负责具体验收实施工作，并承担验收过程产生的全部费用。项目验收分为初验和终验两个阶段。

（1）项目初验

中标人完成项目招标书和合同约定的各项内容，经测试通过后，向采购人提出书面初验申请。采购人通过相关资料的审查，认为具备下列条件，由采购人组织初验。

1）完成系统设计和合同约定的各项内容；

2）有完整的技术开发档案和实施管理资料；

3）集成测试和用户测试通过；

4）完成操作手册（初稿）和用户手册（初稿）；

5）项目建设要求的各类规范文档。

（2）项目终验

中标人对初验问题进行修改完善后，系统正式上线试运行，试运行期不少于3个月。试运行期间系统未发生重大故障或需求没有重大变动，试运行期满后，采购人对项目需求、设计文档以及运行程序（包括：操作手册和用户手册）进行审查，确认三者的一致性后，经采购人组织的第三方检测机构对系统功能和性能进行全面检测。检测通过后，中标人提出书面终验申请，经采购人同意后组织项目竣工验收。

竣工验收前，中标人应备齐以下验收材料：

1）项目招标书、投标书及补充说明（如果有）；

2）项目中标书和项目合同；

3）项目实施方案；

4）软件需求说明书；

5）概要（总体）设计说明书；

6）数据及数据库设计说明书；

7）详细设计说明书；

8）操作手册（部署、安装、维护）；

9）用户手册；

10）系统集成测试报告；

11）用户测试报告；

12）试运行报告；

13）第三方测试报告；

14）实施过程管理文档；

15）项目监理报告；

16）试运行期间的用户报告；

17）项目实施总结报告；

18）系统运维方案和手册；

19）项目建设要求的其他各类规范文档。

（3）移交

系统验收前完成项目正式移交，中标人应将完整的各类档案、施工文档、驱动程序、软件、技术文档全部提供给采购人。

## 4.11售后及运维服务

下述技术参数要求中斜体加下划线的指标为实质性响应条款，不接受负偏离，有一项不满足作废标处理。

投标人需针对本项目建设内容的各个方面，提供完整的售后服务方案。中标人需明确售后服务的服务方式、范围、内容。本项目所有产品售后服务期为 3年，自项目通过终验之日起开始计算，维护期内所提供技术服务涉及的费用含在本次报价中。

1、技术支持要求。中标人应提供及时、有效的售后技术支持和服务能力，中标人必须为今后系统中应用软件提供长期的技术支持，技术支持的方式包括:电话技术服务、现场技术服务等。

2、投标人中标后需承诺，在系统终验后，对于本项目成品GIS软件提供三年原厂质保和一年升级服务，定制开发软件提供 3 年售后维保服务，维保期间如有应用软件变更、完善、升级和技术咨询指导需求，应免费进行。

3、投标人承诺，项目终验后，提供不少于3名项目开发技术骨干提供至少3年的驻场售后服务和技术支持，该开发人员由采购人和中标人从项目实施团队人员中协商确定，并不得随意更换。

4、中标人提供 7*24 小时的售后服务，如出现系统故障、紧急技术问题，在提出服务请求后，中标人应必须在 30 分钟内予以响应，2 小时内赶到现场，6 小时内提出解决方案，并持续与采购人沟通，直至解决问题。

5、投标人需承诺，完成项目终验后，继续为“江苏省大数据中心建设项目一期工程”其它相关子项目提供成果指导、方案优化、技术支持的服务，直到其他关联项目整体项目验收为止，相关服务费用已包含在投标报价中。

## 4.12保密要求

中标人须在与省大数据管理中心签订安全保密协议后，方可开展项目建设工作。中标人必须保证项目相关技术和数据的秘密，未经采购人许可，不得转存或拷贝平台数据，不得披露平台相关技术和信息。中标人未遵守保密要求而引发的一切后果，均由中标人自行承担。

本项目建设，投标人须出具承诺函，承诺严格执行采购人保密要求。

## 4.13商务条款

1.交付期：自签订合同起，12个月完成项目开发工作并正式上线运行。

3.交付方式：采购人指定方式。

4.交付地点：采购人指定地点。

5. 货款支付

（1）签订合同后甲方支付合同额40%；

（2）初验完成后甲方支付合同额30%；

（3）终验完成后甲方支付合同额20%；

（4）售后服务质保期满后甲方支付合同额10%；

（5）付款前，乙方应出具符合国家规定的发票凭证。

6. 投标货币

本项目以人民币报价。

7．备品备件及耗材等要求

无

第五章 评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予6%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受6%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

二、评标办法和评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格（10分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10。 | 10 |
| 2 | 技术功能、性能参数等（10分） | 针对“4.5标准规范要求”、“4.6非功能性要求”、“4.7关键技术指标”，投标人及所投产品对招标文件技术及功能、服务要求等的响应程度：全部响应即满足招标文件技术指标、参数及服务要求等的得10分，打★项有负偏离的每项减1分，其他项有负偏离每项扣0.5分，扣完为止（投标人需如实填写所投产品参数并按要求提供相应证明材料，证明材料应在偏离表中标明所在投标文件页码位置，复制招标文件参数而又无相关材料证实、提供材料但未标明页码位置的，评标委员会有权做负偏离处理）。 | 10 |
| 3 | 技术方案（17分） | 要求对项目现状与需求有清晰的认识，对项目进行总体设计，并对每项建设内容有明确的阐述，能够图文结合，符合江苏省自然资源与空间地理信息数据的情况及特点。根据其需求分析、设计原则、技术路线、总体架构、系统功能等的描述，对建设方案内容的完整性、先进性、合理性进行酌情打分。 现状与需求分析准确，方案内容全面，功能描述完整，并能够结合系统界面截图进行说明，技术路线先进，架构设计合理，方案可行性强，得5分； 现状与需求分析基本正确，方案内容较全面，系统功能描述基本符合建设要求，技术路线合理，方案具有一定可行性，得3分； 现状与需求分析描述简单，方案内容较为一般，功能描述简单或有缺失，技术路线及架构设计不够清晰，无法完全体现方案的合理性和可行性，得1分； 其它或内容缺失不得分。 | 5 |
|  |  | 投标人应根据招标文件要求，提供项目实施方案。 方案科学合理、切实可行、完整且有针对性，完全满足招标文件要求的得3分； 方案完整，但科学合理性、可行性、针对性欠缺，不完全符合招标文件要求的得1分； 其他或未提供的不得分。 | 3 |
|  |  | 投标人应根据招标文件要求制定具体、详细、科学合理的项目测试验收方案。 方案科学合理、切实可行、完整且有针对性，完全满足招标文件要求的得3分； 方案完整，科学合理及可行性欠缺、不完全符合招标文件要求的得1分； 其他或未提供的不得分。 | 3 |
|  |  | 投标人应根据招标文件要求，制定售后运维服务及培训方案。 提供完整可行的售后运维服务和培训方案，完全符合招标文件要求，得3分； 售后运维服务方案符合招标要求，培训方案较简单或缺失，得1分； 其它不得分。 | 3 |
|  |  | 为保证数据对接效果，需要对江苏省的基础测绘成果数据情况有一定了解，能够结合江苏省基础测绘成果数据情况对本项目的设计方案进行合理规划设计，根据方案内容做出综合评定。 对江苏省基础测绘成果数据情况有充分了解，数据对接方案完整合理，可行性强，得3分； 对江苏省基础测绘成果数据情况有简单了解，数据对接方案不完整或可行性差，得1分；其它或内容缺失不得分。 | 3 |
| 4 | GIS产品能力、产品成熟度及项目经验（21分） | 要求GIS平台软件具有良好的信息安全设计，通过公安部信息系统安全等级保护三级及以上等级测试，需提供测试报告复印件加盖投标人公章，提供有效证明材料得5分，其它或未提供不得分。 | 5 |
|  |  | 投标人云GIS管理系统软件产品承担过相关行业案例（包括大数据、国土、测绘、水利、公安、教育、交通、规划、石化、地质、烟草、生态环境、城市管理），提供10个及以上行业案例得5分；云GIS管理系统软件产品在4-9个行业上有应用案例的得2分；其他不得分。（要求提供：产品采购合同复印件，并加盖公章，若所提供材料不实，按虚假投标处理。） | 5 |
|  |  | 软件供应渠道正常、质量保证，无假货、盗版，检验手续合法有效、无产权纠纷。要求以下证书获取时间需在开标之前，需提供证书复印件并加盖公章。 投标人所投产品具有云GIS管理软件著作权证书、地理信息数据库管理类软件著作权证书、具备中文地理编码软件著作权证书，三个都具备得1分，否则不得分。 | 1 |
|  |  | 要求投标方有丰富的相关项目建设经验。要求提供项目合同证明文件复印件，并加盖公章。（以下两项要求的合同证明文件不能重复计算，若发现所提供材料不实，将取消中标资格并追究相应责任） 1、具有丰富的省级（含直辖市）及以上自然资源领域大数据类似项目建设经验（5分）： 3个及以上得5分，1-2个得2分，否则不得分。 2、具有丰富的省级（含直辖市）及以上自然资源领域时空信息云平台/地理信息公共服务平台类似项目建设经验（5分）：5个及以上得5分，3-4个得2分，否则不得分。 提供合同或验收报告等证明文件复印件，合同不能重复计算，并加盖公章（以上业绩均要求提供证明文件并加盖公章。若所提供材料不实，按虚假投标处理。）。 | 10 |
| 5 | 企业资质（7分） | 1）投标供应商具有互联网地图甲级测绘资质证书和地理信息工程乙级及以上测绘资质证书，两个证书都具备得2分，具备1个得1分，没有不得分。 2）投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书（含地图编制、互联网地图服务、计算机应用软件的设计开发及相关技术服务）得1分，否则不得分，提供证书复印件并加盖公章。 3）投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证证书（含：地图编制、互联网地图服务、计算机应用软件的设计开发及相关技术服务），得1分，否则不得分，提供证书复印件并加盖公章。4）获得省级及以上政府部门颁发的新技术新产品证书，5个及以上得3分，3-4个得1分，否则不得分。提供证书复印件并加盖公章。 | 7 |
| 6 | 项目团队（5分） | 项目团队人员需具备丰富的项目管理能力及技术专业性（以下所列人员需提供相关证书复印件以及在投标人单位2019年2月至8月份连续六个月的社保缴纳证明材料，并加盖投标人单位公章） 1）提供至少5人项目现场实施团队，满足得1分，不满足不得分。 2）项目总负责人和项目经理两人中每个人需同时具备信息系统项目管理师（高级）和PMP认证证书。每满足1人得1分，最多得2分。 3）为保证项目的专业性，项目团队人员需具备注册测绘师证书，每提供1个得1分，最多得2分。 | 5 |
| 7 | 功能演示 （30分） | 基于本项目GIS软件要求的以下关键功能，尽可能利用系统原型进行现场操作演示，演示内容需要针对具体功能要求进行对应，并依此逐项评分，演示所需设备由投标人自行准备，演示讲解时间原则上不超过15分钟（功能演示如采用视频、PPT、截图或文档等非系统原型演示形式的，需乘以系数0.3后为演示的最终得分，即最高不超过9分）。主要演示内容包含但不限于以下： 1）云GIS管理系统 云GIS服务申请审批：要求通过门户云GIS服务进行资源申请，用户可以自定义CPU、硬盘、内存等资源，以及弹性调整策略，包括人工调整和自动调整。切换管理员用户登录后可进行资源审批，并生成交付资源交付给申请人；功能演示完整得3分，否则不得分。 GIS资源池管理：要求能够根据用户实际的应用类型、组织架构等情况，对GIS资源池进行灵活的规划；功能演示完整得3分，否则不得分。 云GIS站点的管理：实现在基础设施云的环境中对云GIS站点资源的管理，同时要实现人工和智能两种资源管理模式，在人工模式下，用户可以根据实际情况手动地为云GIS站点添加或删除GIS计算节点，在智能模式下，用户可以根据实际需求，为云GIS站点设置资源调整策略，调整策略的参数主要包括：最小CPU利用率、最大CPU利用率、最小持续时间、最大持续时间、最大节点个数、最小节点个数，系统将根据相关指标自动添加或删除节点，功能演示完整得3分，否则不得分。 云GIS资源租约控制:要求能够对用户申请的云GIS资源进行租约控制，并提供云GIS资源续租流程的审批控制，功能演示完整得2分，否则不得分。 云GIS缓存池管理：缓存池能极大提高云GIS集群创建的效率，需演示添加、编辑及移除缓存池等功能，功能演示完整得2分，否则不得分。 2）WEB门户系统 共享交换：系统为各业务部门用户提供个人空间，用户可以创建、修改、删除自己的群组，可以向群组中上传并管理自己的资源，实现资源跨部门共享，还可以设置群组删除保护，以防群组被意外删除，功能演示完整得2分，否则不得分。 制图模板：要求提供多种制图模板，并实现根据字段类型自动匹配模板，智能化的一键成图；要求在制图窗口中支持使用简单语法表达式而非独立开发环境的形式来自定义弹窗内容，功能演示完整得3分，否则不得分。 在线构建应用程序：要求能够快速搭建应用程序，包括可以选择主题、地图、微件、属性等，所生成程序可以预览，可共享给其他用户，支持响应式设计，一套代码多端部署，支持不同设备应用预览功能，功能演示完整得3分，否则不得分。 3）空间数据库管理系统 模型配置：数据模型可配置，支持初始数据模型的创建，可通过配置模型基本属性建立符合需求的特定数据模型，功能演示完整得3分，否则不得分。 数据更新机制：支持数据要素级增量更新，可从数据库中将待更新矢量数据进行提取，在作业端可对数据的变更状态（增、删、改）进行监控、保存，并且可通过系统将增量更新数据包汇交入库，功能演示完整得3分，否则不得分。 提供入库数据历史回溯功能，可创建历史版本，实现不同时相历史版本数据的浏览、比对，并支持要素级数据历史回溯，功能演示完整得3分，否则不得分。 | 30 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投标主要文件目录

一、资格性检查响应对照表

二、符合性检查响应对照表

三、评分索引表

四、资格、资信证明文件要求

五、投标分项报价表

六、交付一览表

七、技术参数及服务要求响应及偏离表

八、商务条款响应及偏离表

九、开标一览表

一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 |  |  |
| 2 | 上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。 |  |  |
| 3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 |  |  |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |
| 特定资格条件 |  |  |  |
| 6 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。 |  |  |
| 7 | …… |  |  |
| 其他资格条件 |  |  |  |
| 8 | 法人授权书 |  |  |
| 9 | 投标函 |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

三、评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

## 四、资格、资信证明文件要求

1、资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2  2018年度财务状况报告（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件,格式见后）

文件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见后）

文件6 法人授权书（原件）

文件7 投标函（原件）

以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章

备注：建议投标人将资格证明文件单独装订成册。

2、非实质性资信证明文件目录

格式1《企业声明函》

格式2《联合体协议》

格式3《残疾人福利性单位声明函》

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）签字：_______________________

身份证号码：

联系电话：（手机）

单位名称：_____________________________________

授权单位（公章）：_________________________________

单位地址：

日期：

备注一   如果我公司（单位）中标，请按以下信息寄送中标通知书

- 联系人：

- 寄送地址：

- 联系电话：

（备注一中相关信息内容需打印）

备注二  该《法人授权书》除在投标文件中提供外，还需单独另附一份与《开标一览表》一并密封递交。

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

## 投标函格式

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-G            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

投标人名称（公章）：

日           期：________年____月____日

格式一 企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为       (请填写：小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为         (请填写：小型、微型)企业。

2、本公司参加江苏省政府采购中心采购编号为   的  项目政府采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他    (请填写：小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、本公司在本次政府采购活动中提供的小微型企业产品报价合计为人民币（大写）    圆整（￥：     ）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

（备注：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除）

格式二 联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为  （项目全称）项目的政府采购活动。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

供应商全称（公章）：

日期：

格式三 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

五、投标分项报价表

投标人全称（加盖公章）：

|  |  |  | 总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

## 六、交付一览表

| 服务及产品名称 | 型 号 | 产地 | 数量 | 交付期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 七、技术参数及服务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

## 八、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交付时间 | 合同签订后 天内 |  |  |
| 交付方式 |  |  |  |
| 交付地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

九、开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币） |
| 备注 |  |

日期：       年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。