
招　标　文　件
项目名称：淮安市智慧城市PPP项目
标书编号：JSZC-G2019-304
江苏省政府采购中心
总目录
3

第一章 投标邀请

6

第二章 投标人须知

第三章 采购需求
20
第四章 评标方法与评标标准
25
第五章 投标文件格式
29
第六章 项目协议合同
60


第一章  投标邀请
淮安市人民政府授权淮安市工业和信息化局（项目实施机构）负责的淮安市智慧城市PPP项目已经批准采用政府和社会资本合作模式实施，并被江苏省财政厅批准列入江苏省PPP项目库，且已被列为江苏省省级PPP试点项目。现欢迎符合相关条件并已经通过本项目资格预审的供应商参与投标。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


一、采购项目名称及编号
1、项目名称：淮安市智慧城市PPP项目；
2、标书编号： JSZC-G2019-304
二、采购项目简要说明
1、项目地点：淮安市境内。
2、项目规模：
本项目主要建设内容包括基础设施工程、政务工程、民生工程等三类，含智慧城市云计算平台、市政府云计算中心扩建工程、法人信息库等子项目。其中，市级数据共享交换平台一期、平安城市-视频监控一期、全业务光纤网一期、智慧交通一期、智慧教育一期、阳光扶贫一期和人口库等7个子项目为存量项目，其余子项目为新建项目。详细内容见第三章。
3、采购方式：公开招标。
4、采购预算：项目总投资约9.44155亿元，其中存量项目评估值约19935.3万元。
5、采购需求：拟采购社会资本方，由其与政府方出资代表共同组建项目公司，负责项目投融资、建设、运营维护、移交工作，详细内容见第三章。
6、政府和社会资本合作模式
6.1运作方式：新建子项目采用BOT的运作模式，存量项目采用ROT运作模式。
6.2项目公司股东包括政府方出资代表和社会资本方，注册资本为18883.1万元，具体组建流程方式见第二章。
6.3合作范围：实施机构与项目公司签订项目合同，由项目公司负责项目投融资、建设、运营维护，合作期满将项目范围内形成的资产、知识产权等移交给淮安市政府或其指定机构。
6.4合作期限：共计为12年，含建设期2年。
6.5回报机制：本项目采用“可行性缺口补助”的回报机制，回报来源为使用者付费和可行性缺口补贴。
6.6 本项目融资成本率不高于6.37%，由社会资本方承担融资责任。
6.7项目合作期内，新建项目由项目公司通过法定程序确定供应商。
6.8 社会资本方注册资本金到位时间为投资合作协议签订后30日内。
三、供应商资格要求
本项目已经完成前期资格预审工作，资格预审的结果已经公告。凡通过资格预审的供应商，皆有资格参与本项目采购投标。本项目采购不接受任何未通过资格预审的供应商参与投标。
资格预审过程中，采用联合体参加资格预审的，通过资格预审后在投标过程中提交的联合体协议应当符合本招标文件的要求并与资格预审时提交的一致。
四、招标文件提供信息
招标文件提供及公告期限：自招标公告在“江苏政府采购网”发布之日起5个工作日。招标文件在“江苏政府采购网”上免费下载，有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。
五、投标文件接收信息
投标文件接收时间：2019年12月17日上午9：00-9：30
投标文件接收截止时间：2019年12月17日上午9：30
投标文件接收地点：南京市汉中门大街145号江苏省公共资源交易中心二期新楼三楼开标区
投标文件接收人：徐小聪
六、开标有关信息
开标时间：2019年12月17日上午9：30
开标地点：南京市汉中门大街145号江苏省公共资源交易中心二期新楼三楼开标区
七、本次招标联系事项
江苏省政府采购中心地址：南京市汉中门大街145号江苏省公共资源交易中心二期新楼三楼
邮编：210029
江苏政府采购网://www.ccgp-jiangsu.gov.cn
采购中心联系人：徐小聪 
联系电话：025-83668516
采购人：淮安市工业和信息化局
地址：淮安市翔宇南道1号市政府北楼920
联系人：蔡紫阳 联系电话：0517-83755123  83750719
对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。
八、投标文件制作份数要求
正本份数：1份，副本份数：6份，电子版一套（U盘介质，单独密封）。
九、本次投标保证金
本次招标收取投标保证金。
投标保证金金额为：人民币贰佰万元整。
保证金缴纳形式及账户见附件。
供应商缴纳的保证金必须于投标文件接收截止时间前，以供应商或联合体牵头人的名称，按招标文件规定的金额缴纳到指定账户。保证金只接受供应商通过人民银行大额支付系统或小额支付系统汇款到指定账户，不接受代缴等其他形式缴纳的保证金。
十、其他
澄清答疑问题接收：2019年11月28日下午16:00点前，各通过资格预审供应商将需要解答的问题以电子邮件递交给采购人(电子邮件：hasjxw@163.com)。
考察现场：通过资格预审的投标人自行前往项目现场踏勘。
采购前答疑会：
时间：2019年11月29 日下午14:00，
地点：：淮安市政府北楼939
联系人：蔡紫阳 联系电话：0517-83755123  83750719
    江苏智淮信息产业有限公司财务报告等附件请联系采购人领取。
第二章投标人须知
一、投标须知前附表
	序号
	项目
	内容

	1. 
	项目简介

	1.1. 
	采购人
	采购人：淮安市工业和信息化局
地址：淮安市翔宇南道1号市政府北楼920
联系人：蔡紫阳 联系电话：0517-83755123  83750719

	1.2. 
	项目名称
	淮安市智慧城市PPP项目

	1.3. 
	项目地点
	本项目位于淮安市境内。

	1.4. 
	项目概况
	本项目由通过法定形式选定的社会资本与政府出资代表共同组建项目公司，由项目公司负责项目投融资、建设、运营维护，合作期满将项目范围内形成的资产、知识产权等移交给淮安市政府或其指定机构。淮安市人民政府授权淮安市工业和信息化局签署PPP项目合同。项目公司通过使用者付费和可行性缺口补贴来收回投资并实现合理回报。

	1.5. 
	项目投资
	估算总投资为94415.5万元，包括建设投资约91870.3万元（其中，新建项目建设投资约71935万元，存量项目评估值约19935.3万元），建设期利息约2545.2万元。

	1.6. 
	项目建设内容
	本项目主要建设内容包括基础设施工程、政务工程、民生工程等三类，含智慧城市云计算平台、市政府云计算中心扩建工程、法人信息库等子项目。其中，市级数据共享交换平台一期、平安城市-视频监控一期、全业务光纤网一期、智慧交通一期、智慧教育一期、阳光扶贫一期和人口库等7个子项目为存量项目，其余子项目为新建项目。

	1.7. 
	项目运作模式
	新建子项目采用BOT的运作模式，存量项目采用ROT运作模式。

	1.8. 
	项目公司组建
	项目公司江苏智淮信息产业有限公司，注册资本4亿元，实际到位注册资金6200万元，股东为淮安市工业发展投资控股集团（以下简称“淮安市工投集团”，政府方出资代表）与淮安新城投资开发有限公司（以下简称“淮安新城公司”），淮安市工投集团和淮安新城公司股权占比为49%：51%。社会资本方确定后、项目合同签订前，【中标社会资本】通过股权变更方式进入项目公司，淮安新城公司退出项目公司，政府方出资代表股权占比为35%，【中标社会资本】股权占比为65%。吸纳社会资本后，项目公司注册资本变更为18883.1 万元。
项目公司负责本项目投融资、建设、运营、维护、移交工作。

	1.9. 
	项目合作期限
	本项目合作期限设为12年，含建设期2年，自项目合同生效之日起计算。

	1.10. 
	项目投资额控制
	投资总额是指项目公司对于项目所投入的资金总额，包括新建项目建设成本和存量项目资产评估值。最终实际投资总额以由实施机构与市财政局共同选定的具有资质的中介机构审计确定的投资额为准。

	1.11. 
	竞价条件
	本项目拟设置如下投标报价评审项：
1、资本金收益率，不高于7%；
2、融资成本率，不高于6.37%；
3、经营成本合理利润率，不得高于7%。
4、可行性缺口补助总额，不得高于70221万元。
项目采购阶段，投标人根据预设的建设、运营维护内容，分别计算各子项目缺口补助额，并计算出项目可行性缺口补助总额，合作期内不高于70221万元，且相应指标满足要求。

	1.12. 
	项目移交
	在项目合作期满后，项目公司将合作范围内资产所有权全部无偿移交给淮安市政府或其指定机构。若合作双方对于项目服务的可持续性以及项目的回报机制等内容达成继续合作协议的，由项目公司与淮安市工信局另行协商并签订补充协议，如未签订补充协议，则项目合同终止。

	2. 
	投标相关要求

	2.1. 
	投标保证金
	见招标文件。

	2.2. 
	投标保证金的没收
	投标人出现下列情况之一的，采购人有权没收其投标保证金：
（1）投标人在收到中标通知书之日起20日内，由于其自身原因未能完成投资合作协议签署，或未按招标文件规定提交履约保函；
（2）投标人在谈判中违背投标文件中的主要承诺，或要求采购人提供项目固定回报的保证，或要求变更投标主体，或要求改变项目合作方式等；
（3）投标人中标后未能在招标文件和项目合同约定的时间内成立、注册和组建项目公司；
（4）投标人中标后未能按招标文件和项目合同的约定完成融资；
投标人中标后未能按招标文件的规定签署《投资合作协议》、《股东协议》；
（5）投标人中标后未能责成项目公司按招标文件的规定签署《PPP项目合同》；
（6）投标人中标后未能责成项目公司按招标文件及《PPP项目合同》的规定提供建设期履约保函；
（7）投标人提交虚假资料的。

	2.3. 
	投标保证金的退还
	（1）除中标人以外的投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还；
（2）中标人的投标保证金，将在项目公司成立并与采购人签署《PPP项目合同》，且提交缔约保函生效七（7）日后无息退还。

	3. 
	招标文件

	3.1. 
	招标文件组成
	第一章投标邀请

第二章投标人须知

第三章采购需求

第四章评标方法与评标标准

第五章投标文件格式

第六章合同附件

	3.2. 
	采购实质性条款
	《投标须知前附表》中1.4至1.12及招标文件中其他斜体下划线部分。

	4. 
	投标文件

	4.1. 
	投标文件份数
	见招标文件。

	4.2. 
	投标文件内容
	投标文件包括开标一览表及以下两个分册：
（1） 第一分册：商务文件
（2） 第二分册：技术文件
（3） 报价开标一览表

	4.3. 
	密封、签署、盖章要求
	（1）投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。
（2）密封的投标文件应：
a.注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标文件中注明的地址送达。
b.注明投标项目名称、标书编号。
c.未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购中心将予以拒绝，作无效投标处理。
（3）盖章要求：投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印或书写，投标文件应按招标文件中对投标文件格式的要求加盖投标人公章、法定代表人印鉴（或签名）或法定代表人授权代理人签名。若投标人为联合体，如招标文件中对投标文件格式有明确盖章要求，则按要求加盖投标人公章、法定代表人印鉴（或签名）或法定代表人授权代理人签名，如招标文件中对投标文件格式没有明确盖章要求，则由联合体牵头人加盖牵头人公章、牵头人法定代表人印鉴（或签名）或牵头人法定代表人授权代理人签名。由授权代理人签名的，在投标文件中必须同时提交投标文件的法定代表人授权委托书。凡有增加或修正之处均应由签署人签署证明并加盖公章。
（4）电子文件（U盘报送，U盘贴纸标明公司名称），单独封装。电子文件内容、格式应与纸质稿保持一致，若与纸质稿不一致，以纸质稿为准。

	4.4. 
	现场考察
	见招标文件。

	5. 
	投标文件评审

	5.1. 
	评标办法
	综合评分法

	5.2. 
	评审委员会
	评审委员会由采购人代表和评审专家共7人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于评审委员会成员总数的2/3。评审专家中至少应当包含1名财务专家和1名法律专家。项目实施机构代表不得以评审专家身份参加项目的评审。
评审委员会负责投标文件综合评审，并向采购人推荐中标候选人。

	5.3. 
	中标候选人数量
	三名

	5.4. 
	定标程序
	评审委员会根据各投标文件的综合得分高低向采购人推荐三名中标候选人，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价分由高到低顺序排列；得分且投标报价分相同的按技术方案得分由高到低排列；投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
（1） 项目采购评审结束后，采购人另选时间组织谈判工作组与中标候选人谈判；请各供应商做好谈判准备和人员安排；
（2） 在采购方确定的谈判时间内，采购人按照中标候选人的排名，依次与中标候选人就项目协议中可变的细节问题进行协议签署前确认谈判，率先达成一致的，即为预中标人；确认谈判不得涉及协议中不可谈判的实质性条款，不得与排名在前但已终止谈判的预中标人进行再次谈判；
（3） 采购人将在谈判达成一致后与预中标人签订谈判备忘录;
（4） 若经谈判未能确定预中标人，则本次招标终止，由采购人按照相关规定对后续工作进行安排。

	6. 
	其他
	见招标文件和《PPP项目合同》

	7. 
	采购结果确认谈判中项目合同可变的细节
	系指采购需求中的技术、服务要求以及项目合同草案条款（非招标文件中斜体且下划线部分的内容）。

	8. 
	无效投标条款和废标条款
	（1）无效投标条款
a.未按要求交纳投标保证金的；
 b.未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；
c.投标人在报价时采用选择性报价；
d.投标人的报价超过了采购预算的；
e.未通过符合性检查的；
 f.不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）；
g.其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
h.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会有权将其作为无效投标处理。
（2）废标条款：
a.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
b.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
c.因重大变故，采购任务取消的；
d.评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
（3）如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购的相关法律法规执行。


二、招标文件
2.1招标文件构成
2.1.1招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）采购需求

（4）评标方法与评标标准

（5）投标文件格式

（6）项目协议合同
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。
2.1.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
2.2招标文件的澄清
2.2.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十五日前按招标文件中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。
2.3招标文件的修改
2.3.1在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。
2.3.2采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
2.3.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制要求
3.1投标文件的语言及度量衡单位
3.1.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
3.1.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
3.2投标文件构成
投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件，投标人编写的投标文件应包括下列部分：
3.2.1第一册企业信誉及技术文件。包括以下内容：
第一部分：企业信誉文件
（1） 投标承诺函
（2） 联合体协议书（如为联合体）
（3） 法定代表人身份证明
（4） 授权委托书
（5） 企业综合实力证明文件
（6） 其他投标人认为需要提供的材料
第二部分：技术文件
3.2.2第二册:商务文件。包括以下内容：
（一）投标函；
（二）开标一览表；
（三）技术参数响应及偏离表
3.3投标函和开标一览表
3.3.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
3.3.2开标一览表必须加盖公章，除商务文件中提供一份开标一览表外，还必须另外准备一份单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。若投标人为联合体，则投标人全称须填写各方全称，并加盖联合体牵头方公章，否则视为无效投标。
3.4投标保证金
3.4.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。
3.4.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，不计利息。
3.4.3下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；
（2）投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；
（3）投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；
（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害采购中心或者其他投标人合法权益的；
3.5投标有效期
3.5.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后一百八十天（180）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，采购中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第3.4条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
3.6投标文件份数和签署
3.6.1投标人应严格按照招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。
3.6.2投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。
3.6.3除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。
四、投标文件的递交
4.1投标文件的密封和标记
4.1.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。
4.1.2密封的投标文件应：
4.1.3注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标文件中注明的地址送达。
4.1.4注明投标项目名称、标书编号及包号。
4.1.5未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购中心将予以拒绝，作无效投标处理。
4.2投标截止日期
4.2.1采购中心收到投标文件的时间不得迟于招标文件中规定的截止时间。
4.2.2采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
4.3投标文件的递交
4.3.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。
4.3.2在封套上清楚标明投标人名称及项目名称，并注明“在北京时间年月日时分之前不得启封”字样，电子文件（U盘报送，U盘贴纸标明公司名称），单独封装。在未开封的状态下送达采购人规定地点。
4.4投标文件的修改和撤回
4.4.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购中心，修改或撤回其投标文件。
4.4.2投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购中心。
4.4.3在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。
4.4.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。
五、开标与评标
5.1开标
5.1.1采购中心将在招标文件中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效身份证件的授权代表准时参加，参加开标的授权代表需签名以证明其出席。
5.1.2开标仪式由采购中心组织，采购人代表、公证员（必要时）、监管代表、投标人授权代表等参加。
5.1.3按照规定同意撤回的投标将不予开封。
5.1.4开标时由投标人推选的代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购中心当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。
5.1.5 采购中心将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。
5.1.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。
5.2评标委员会
5.2.1开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
5.2.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
5.2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
5.3评标过程的保密与公正
5.3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
5.3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
5.3.3在评标期间，采购中心将设专门人员与投标人联系。
5.3.4采购中心和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
5.3.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到采购中心进行查询，逾期将不予受理。
5.4投标的澄清
5.4.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
5.4.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。
5.4.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
5.5对投标文件的初审
5.5.1在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
5.5.2如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
5.5.3评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
5.5.4评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。
5.5.5评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
5.6无效投标条款和废标条款
5.6.1无效投标条款
（1）未按要求交纳投标保证金的。
（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的。
（3）投标人在报价时采用选择性报价的。
（4）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
（5）未通过投标文件初审的。
（6）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
（8）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（9）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
5.6.2废标条款：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。
（3）因重大变故，采购任务取消的。
（4）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
5.6.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
六、定标
6.1确定中标单位
6.1.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准向采购人推荐出中标候选人。
6.1.2 项目采购评审结束后，项目实施机构随即成立专门的采购结果确认谈判工作组，负责采购结果确认前的谈判和最终的采购结果确认工作。采购结果确认谈判工作组成员及数量由项目实施机构确定，包括财政预算管理部门、行业主管部门代表，以及财务、法律等方面的专家。评审委员会成员可以作为采购结果确认谈判工作组成员参与采购结果确认谈判。
6.1.3采购结果确认谈判工作组按照评审报告推荐的候选社会资本排名，依次与候选社会资本就项目中可变的细节问题进行项目合同签署前的确认谈判，率先达成一致的候选社会资本即为预中标社会资本。
6.1.4确认谈判不涉及项目中不可谈判的实质性条款，不与排序在前但已终止谈判的社会资本进行重复谈判。
6.1.5采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
6.1.6若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
（1）提供虚假材料谋取中标的。
（2）向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。
（3）恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
（4）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
（5）与采购人或者其他供应商恶意串通的。
（6）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
（7）不符合法律、法规的规定的。
6.1.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
（5）不同投标人的投标文件相互混装。
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
6.2质疑处理
6.2.1投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
6.2.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购中心有权不予受理。
6.2.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。
6.2.4质疑函应当包括下列内容：
（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；
（2）具体的质疑事项及明确的请求；
（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；
（4）提起质疑的日期；
（5）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向采购中心提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。
6.2.5采购中心收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购中心将告知质疑人进行补正。
6.2.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购中心有权不予受理。
6.2.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购中心应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
6.2.8投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。
6.3中标通知书
6.3.1中标结果确定后，采购中心将向中标社会资本方发出中标通知书。
6.3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标社会资本方均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标社会资本方放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
7.1签订合同
7.1.1在发出中标通知书后按照采购人需求十五(15)日内，中标社会资本方须按照其响应文件中的承诺与采购人签署《投资合作协议》。
7.1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
八、履约保函
8.1建设期履约保函
自投资合作协议签订之日起三十（30）日内，社会资本应向采购人提交建设期履约保函，履约保函金额为人民币伍仟万元（¥50,000,000.00），其他事项见项目合同。
8.2运营维护保函
建设期履约保函到期的三十（30）日前，项目公司向采购人提交运营维护保函，运营维护保函金额为人民币叁仟万元（¥30,000,000.00），其他事项见项目合同。
8.3移交维修保函
合作期限届满日十二（12）个月之前，社会资本向采购人提交移交维修保函，移交维修保函金额设定为人民币伍仟万元（¥50,000,000.00），其他事项见项目合同。
第三章  采购需求
1、项目地点：淮安市境内。
2、项目内容和规模：本项目分为基础设施工程、政务工程、民生工程等三类，含智慧城市云计算平台、市政府云计算中心扩建工程、法人信息库等子项目。其中，市级数据共享交换平台一期、平安城市-视频监控一期、全业务光纤网一期、智慧交通一期、智慧教育一期、阳光扶贫一期和人口库等7个子项目为存量项目，其余子项目为新建项目。
3、运作方式：新建子项目采用BOT的运作模式，存量项目采用ROT运作模式。
4、合作范围：（1）新建子项目，包括智慧城市云计算平台、市政府云计算中心扩建工程、法人信息库等子项目，运作方式拟定为“建设-运营-移交（BOT）”。项目公司负责子项目建设期内投融资、建设工作，承担运营期内运营管理工作，并于合作期满将项目范围内形成的资产、知识产权等移交给淮安市政府或其指定机构。
（2）存量项目，包括市级数据共享交换平台一期、平安城市-视频监控一期、全业务光纤网一期、智慧交通一期、智慧教育一期、阳光扶贫一期和人口库等7个子项目，运作方式拟定为“改/扩建-运营-移交（ROT）”。项目公司承担子项目建设期内改扩建工作，运营期内运营管理工作，并于合作期满将项目范围内形成的资产、知识产权等移交给淮安市政府或其指定机构。
存量子项目中市级数据共享交换平台一期、平安城市-视频监控一期、全业务光纤网一期、阳光扶贫一期、人口库项目已通过终验，其余2个子项目暂未验收。存量项目中平台系统由项目公司维持其持续满足使用单位的要求，软件由项目公司所有并保持软件系统的先进性。若存量项目在本项目合同签订之日起1年内未能通过淮安市智慧办组织的验收，则不纳入本项目范围，由淮安市政府统筹协调解决。
（3）在项目实施过程中，如需发生合作内容变更，则在项目公司与政府方协商一致前提下，履行淮安市政府或其指定机构规定的审批程序后方可实施。
（4）子项目具体情况如下表：
表3-1子项目状态情况一览表
	序号
	项目类别
	项目名称
	项目子系统
	资产状态

	1
	基础工程
	智慧城市云计算平台
	智慧城市云计算平台
	新建

	2
	
	市政府云计算中心扩建工程
	市政府云计算中心扩建工程
	新建

	3
	
	全业务光纤网

	全业务光纤网一期
	存量，已验收

	
	
	
	全业务光纤网二期
	新建

	4
	
	人口库
	人口库系统
	存量，已验收

	5
	
	法人信息库
	法人信息库系统
	新建

	6
	
	宏观经济综合分析平台
	宏观经济综合分析平台
	新建

	7
	
	市级数据共享交换平台

	市级数据共享交换平台一期
	存量，已验收

	
	
	
	市级数据共享交换平台二期
	新建

	8
	
	信息安全管理系统
	信息安全管理系统
	新建

	9
	
	智慧淮安城市运营管理中心
	智慧淮安城市运营管理中心
	新建

	10
	
	智慧淮安大数据分析展示平台
	智慧淮安大数据分析展示平台
	新建

	11
	政务工程
	应急指挥系统
	应急指挥系统
	新建

	12
	
	平安城市-视频监控

	平安城市-视频监控一期
	存量，已验收

	
	
	
	平安城市-视频监控二期
	新建

	13
	
	智慧消防
	智慧消防
	新建

	14
	
	智慧综治
	智慧综治
	新建

	15
	
	智慧城管
	智慧城管
	新建

	16
	
	智慧气象
	智慧气象
	新建

	17
	
	智慧档案
	智慧档案
	新建

	18
	
	智慧园林
	智慧园林
	新建

	19
	
	智慧机关
	智慧机关
	新建

	20
	
	阳光扶贫

	阳光扶贫一期
	存量，已验收

	
	
	
	阳光扶贫二期
	新建

	21
	
	淮安市地震预警和烈度速报系统
	淮安市地震预警和烈度速报系统
	新建

	22
	
	智慧水利
	智慧水利平台
	新建

	23
	
	国土空间规划信息平台
	国土空间规划信息平台
	新建

	24
	
	智慧管线信息管理平台
	智慧管线信息管理平台
	新建

	25
	
	金保工程升级工程
	金保工程升级工程
	新建

	26
	民生工程
	智慧淮安门户
	智慧淮安门户
	新建

	27
	
	智慧交通

	智慧交通一期
	存量，未验收

	
	
	
	智慧交通二期
	新建

	28
	
	智慧教育

	智慧教育一期
	存量，未验收

	
	
	
	智慧教育二期
	新建

	29
	
	智慧健康
	智慧健康平台
	新建

	30
	
	智慧文旅
	智慧文旅平台
	新建

	31
	
	智慧社区
	智慧社区平台
	新建

	32
	
	智慧科技服务平台
	智慧科技服务平台
	新建

	33
	
	智慧工会
	智慧工会平台
	新建


（5）各子项目具体建设内容及技术标准见附件一
5、合作期限：
本项目合作期限设为12年，含建设期2年，自项目合同生效之日起计算。
6、回报机制：本项目采用“可行性缺口补助”的回报机制，回报来源为使用者付费和可行性缺口补贴。
本项目采取市场化运作的方式，项目公司负责对项目进行投资、建设及运营工作。在授予项目公司合作权限的前提下，按照“市场运作，有偿使用”的原则，项目公司以投资建设的各类智能城市平台为基础，开发各种智慧城市应用项目，包括基础设施工程、政务工程、民生工程等三类33个子项目。项目公司通过向政府机关、社区企事业单位和个人等使用者提供服务的方式，获得使用者付费收入覆盖项目公司建设、运营成本及合理回报，不足部分，政府拟通过支付可行性缺口补助的方式补足，合作期内可行性缺口补贴总额不超过70221万元（缺口补贴计算公式及融资利率等调整机制详见招标文件附件二中的项目合同）。同时，设置超额利润分配机制，超额利润与政府分享。
使用者付费由项目公司向使用者足额收取。政府鼓励项目公司在运营中增加使用者付费的经营内容，提高经营收益。
各子项目建设方案通过实施机构审核后，项目公司与子项目服务单位协商一致，签订子项目建设运营服务协议，或者通过物价部门核定对使用者付费单价进行定价。项目公司须在子项目建设运营服务协议及物价部门关于单价的审批文件正式确定后5个工作日内，将有关材料报备至实施机构。
淮安市政府指定机构应建立有效机制，协助各子项目建设运营服务协议的签订，指导推进各子项目的使用者考核、付费等工作。
7、项目公司
项目公司江苏智淮信息产业有限公司，注册资本4亿元，实际到位注册资金6200万元，股东为淮安市工投集团与淮安新城公司，淮安市工投集团和淮安新城公司股权占比为49%：51%。社会资本方确定后、项目合同签订前，【中标社会资本】通过股权变更方式进入项目公司，淮安新城公司退出项目公司，政府方出资代表股权占比为35%，【中标社会资本】股权占比为65%。吸纳社会资本后，项目公司注册资本变更为18883.1 万元。
项目公司负责本项目投融资、建设、运营、维护、移交工作。
第四章   评标方法与评标标准
一、评标方法与定标原则
评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价分由高到低顺序排列。得分且投标报价分相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分高低排名确定三名中标候选人。
二、评标标准
本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。
（一）投标报价（35分）
1.1资本金收益率（5分）。采用低价优先法计算，即各有效投标中满足招标文件要求且资本金收益率报价最低的为评标基准价，其资本金收益率得分为满分5分。其他投标人的资本金收益率得分统一按照下列公式计算：资本金收益率得分=（评标基准价／资本金收益率报价）×5。
说明：资本金收益率报价上限为7%，报价超过该数值视为无效投标。
1.2融资成本率（20分）。采用低价优先法计算，即各有效投标中满足招标文件要求且最低的融资利率报价为评标基准价，其融资成本率得分为满分20分。其他投标人的融资成本率得分统一按照下列公式计算：融资成本率得分=（评标基准价／融资利率报价）×20。
说明：社会资本融资利率报价不得超过6.37%，报价超过该数值视为无效投标。
1.3经营成本合理利润率（5分）。采用低价优先法计算，即各有效投标中满足招标文件要求且投标价格最低的经营成本合理利润率为评标基准价，其经营成本合理利润率得分为满分5分。其他投标人的经营成本合理利润率得分统一按照下列公式计算：经营成本合理利润率得分=（评标基准价／经营成本合理利润率报价）×5。
说明：经营成本合理利润率报价上限为7%，报价超过该数值视为无效投标。
1.4可行性缺口补助总额（5分）。采用低价优先法计算，即各有效投标中满足招标文件要求且可行性缺口补助总额最低的为评标基准价，其可行性缺口补助总额得分为满分5分。其他投标人的可行性缺口补助总额得分统一按照下列公式计算：可行性缺口补助总额得分=（评标基准价／可行性缺口补助总额）×5。
说明：可行性缺口补助总额报价上限为70221万元，报价超过该数值视为无效投标。
（二）投标人履约能力（22分）
2.1企业资信评估等级（3分）。投标人由中国人民银行认可的资信评估机构或银行作出的资信评估等级为AAA级得3分，AA+级得2.5分，AA级得2分，A级得1.5分，低于A级不得分。（投标人须提供资信评估机构在中国人民银行备案的证明材料以及资信评估机构出具的信用等级证书复印件或银行出具的信用等级证书复印件，如果投标人是联合体，则以联合体成员中承担融资责任的一方的企业资信评估等级作为评审依据，若承担融资责任的成员不唯一，则以各融资成员方中资信评估等级较低的为准。）
2.2授信合同（15分）。投标人能够提供与金融机构签署的现行合法有效的授信合同：授信额度＜6亿元不得分；6亿元≤授信额度＜8亿元得11分；8亿元≤授信额度＜10亿元得13分；授信额度≥10亿元得15分。（提供授信合同复印件。如投标人为联合体，则以联合体成员中承担融资责任的一方的授信合同作为评审依据，若承担融资责任的成员不唯一，可按各方的累加值作为评审依据，授信额度可为多家金融机构授信额度的累计值。非银行金融机构须提供有效的金融许可证扫描复印件。）
2.3项目业绩（4分）。投标人自2014年1月1日以来，投标人（投标人为联合体时以负责建设运营的一方为准，若承担建设运营责任的成员不唯一，可按各方的累加值作为评审依据）具有合同额大于等于1000万元的信息化类或智慧城市类项目，每有一个得1分；合同额大于等于2000万元的信息化类或智慧城市类项目，每有一个得2分；上述业绩时间均以合同签订时间为准，最高得4分（项目不重复计分，提供合同复印件并加盖投标人公章，否则不予认可）。
（三）技术方案（43分）
3.1项目公司的组建与管理（6分）包括但不限于项目公司股权结构、治理结构、机构设置、部门职责、岗位编制、薪酬安排、主要人员的资历和业绩是否满足本项目要求、为政府方履行职责提供的便利、与政府方的协调配合等。投标人项目公司组建方案科学合理完整，完全符合项目实际情况，与政府方协调配合高效的得6分；方案科学合理，基本符合项目实际情况，与政府方协调配合较高效的得4分；方案基本合理，不完全符合项目实际情况，能与政府方协调配合的得2分；项目公司与项目部混同或有漏项，与政府方协调配合低效的得1分。未提供项目公司组建方案的不得分。
3.2融资方案（10分）。融资结构、融资计划、融资渠道、融资保障、资金使用等的可靠性、合理性。针对融资方案完整性、合理性情况评分，投标人融资方案内容科学完善、无缺项，完全符合项目实际情况，可操作性强的得10分；内容完善、无缺项，基本符合项目实际情况，可操作性较强的得8分；内容基本完善，不完全符合项目实际情况，可操作性一般的得6分；内容有缺项，不完全符合项目实际情况，可操作性较差的得4分。未提供项目融资方案的不得分。
3.3财务分析与预测（6分）。
在合作期内项目公司的财务分析和预测，对财务分析和预测的科学性、逻辑关系合理性等进行评审。项目公司成本测算、相关税费记取、经营收入测算等有充分依据且过程科学合理，成本计算符合行业通行惯例，各成本明细项没有失误，各报表预测有充分的依据，编制科学合理，各科目完备，债务偿还计划符合项目公司盈利状况及融资文件要求，得分为6分；项目公司成本测算、相关税费记取、经营收入测算等有较充分依据且过程较科学合理，成本计算较符合行业通行惯例，各成本明细项没有明显失误，各报表预测有充分的依据，编制较科学合理，各科目完备，债务偿还计划符合项目公司盈利状况及融资文件要求，得分为4分；项目公司成本测算、相关税费记取、经营收入测算等有一般依据，各报表预测一般，得分为2分；项目公司成本测算、相关税费记取、经营收入测算等没有充分依据且过程不科学合理，成本计算不符合行业通行惯例，各成本明细项有失误，各报表预测有没有充分的依据，编制不科学合理，缺少部分科目，债务偿还计划不符合项目公司盈利状况及融资文件要求，得分为1分。未提供的不得分。
3.4集成建设方案（10分）。包括但不限于以下内容：1、对淮安当前建设的智慧城市建设思路的理解；2、下一步建设总体技术方案；3、技术及工艺先进性；4、合理科学的工程实施方案。针对集成建设方案完整性、合理性情况评分，投标人集成建设方案内容科学完善、无缺项，完全符合项目实际情况，可操作性强的得10分；内容完善、无缺项，基本符合项目实际情况，可操作性较强的得8分；内容基本完善，不完全符合项目实际情况，可操作性一般的得6分；内容有缺项，不完全符合项目实际情况，可操作性较差的得4分。未提供项目集成建设方案的不得分。
3.5运营维护方案（7分）。项目设备设施的日常运营维护并保证项目能够提供达到运营标准的服务。建立日常管理制度、巡查维护运营方案、紧急情况应急方案、环境保护措施的合理性、完整性、可操作性。投标人运营管理原则和制度完善，管理目标、服务质量目标和保障措施科学合理可行方案完全符合行业要求、项目实际且可实施性强的得7分；基本符合行业要求、项目实际、可实施性较强的得5分；基本满足行业要求、项目实际、可实施性一般的得3分；有漏项或不完全满足行业要求、项目实际的得1分；未提供运营维护方案的不得分。
3.6项目移交方案（4分）。项目设施移交的合理性、完整性、可操作性。投标人根据项目设施提出移交方案，包括但不限于移交时间安排、移交验收程序、移交内容、质量保证等。投标人项目移交方案内容科学全面有针对性且操作性强的得4分；方案内容全面、但无针对性得2分；未提供项目移交方案的不得分。
第五章  投标文件格式
投 标 文 件
项目名称：
招标编号：
投标人名称 (如为联合体的，请填写各方全称并注明牵头方)  ：
日期：
评分索引表
	评分项目
	在投标文件中的页码位置

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注：评分索引表置于投标文件卷首。
投标主要文件目录
第一部分企业信誉文件
（1） 联合体协议书（如为联合体，需与资格预审时提供的联合体协议书相一致）
（2） 法定代表人身份证明
（3） 授权委托书
（4） 企业综合实力证明文件
（5） 投标人认为需要提供的其他证明材料和文件。
第二部分技术文件
第三部分商务文件
（1） 投标函
（2） 开标一览表
（3） 偏离表
第1部分 企业信誉文件
（一）联合体协议书（如为联合体）
投标人响应文件中的联合体协议内容须与提交资格预审文件中的内容保持一致，可提供资格预审申请文件中《联合体协议书》复印件。
（二）法定代表人身份证明
项目名称：
采购编号：
投标人名称：
单位性质：
地址：
成立时间：年月日
经营期限：
姓名：性别：年龄：职务：
系（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
投标人：（盖单位公章）
年月日
（附：法定代表人身份证复印件）
注：投标人如为联合体，需联合体牵头人提供并加盖公章。
（三）授权委托书
本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改项目（采购编号：）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：。
代理人无转委托权。
投标人：（盖单位公章）
法定代表人：（签字或盖章）
身份证号码：
被授权人：（签字或盖章）
身份证号码：
联系电话：

                年  月   日
（附：被授权代理人身份证复印件）
注：投标人如为联合体，需联合体牵头人提供并加盖公章。
（四）企业综合实力证明文件
1． 投标人提供企业资信评估等级证明材料；
2． 投标人提供企业授信合同证明材料；
3． 投标人提供项目业绩证明材料；
招标文件要求的其他材料。
（五）投标人认为应提供的其它证明材料和文件
第二部分、技术文件
按照评分细则中关于技术方案的要求详细列明。
其中财务分析与预测内容除了方案叙述外，还应配以下测算表格供评标专家评审
附表1项目建设成本估算表
	序号
	项目类型
	项目名称
	建设系统
	建设期
	建设开始年
	硬件投资
	软件投资
	安装费用
	其他费用
	合计

	1
	基础工程
	智慧城市云计算平台
	1.智慧城市云计算平台
	1 
	2019 
	5600.0 
	4000.0 
	100.0 
	300.0 
	10000.0 

	2
	
	市政府云计算中心扩建工程
	1.市政府云计算中心扩建工程
	2 
	2019 
	1600.0 
	400.0 
	454.1 
	75.9 
	2530.0 

	3
	
	全业务光纤网
	1.全业务光纤网一期（存量资产）
	
	
	2483.5 
	21.9 
	106.6 
	908.4 
	3520.4 

	
	
	
	2.全业务光纤网二期
	1 
	2020 
	600.0 
	300.0 
	70.0 
	30.0 
	1000.0 

	4
	
	人口库
	1.人口库系统（存量资产）
	
	
	1688.6 
	998.8 
	238.4 
	40.7 
	2966.4 

	5
	
	法人信息库
	1.法人信息库系统
	1 
	2019 
	10.0 
	270.0 
	11.0 
	9.0 
	300.0 

	6
	
	宏观经济综合分析平台
	1.宏观经济综合分析平台
	1 
	2019 
	15.0 
	600.0 
	15.5 
	19.5 
	650.0 

	7
	
	市级数据共享交换平台
	1.市级数据共享交换平台一期（存量资产）
	
	
	690.5 
	534.7 
	81.0 
	58.4 
	1364.6 

	
	
	
	2.市级数据共享交换平台二期
	1 
	2019 
	440.0 
	920.0 
	15.0 
	45.0 
	1420.0 

	8
	
	信息安全管理系统
	1.信息安全管理系统
	1 
	2019 
	300.0 
	150.0 
	35.0 
	15.0 
	500.0 

	9
	
	智慧淮安城市运营管理中心
	1.智慧淮安城市运营管理中心
	1 
	2019 
	6000.0 
	1230.0 
	1500.0 
	270.0 
	9000.0 

	10
	
	智慧淮安大数据分析展示平台
	1.智慧淮安大数据分析展示平台
	1 
	2019 
	50.0 
	2800.0 
	60.0 
	90.0 
	3000.0 

	11
	政务工程
	应急指挥系统
	1.应急指挥系统
	1 
	2019 
	200.0 
	1500.0 
	46.0 
	54.0 
	1800.0 

	12
	
	平安城市-视频监控
	1.平安城市-视频监控一期（存量资产）
	
	
	1330.6 
	1219.1 
	210.0 
	527.1 
	3286.8 

	
	
	
	2.平安城市-视频监控二期
	1 
	2020 
	2000.0 
	2000.0 
	850.0 
	150.0 
	5000.0 

	13
	
	智慧消防
	1.智慧消防平台
	2 
	2019 
	120.0 
	2700.0 
	90.0 
	90.0 
	3000.0 

	14
	
	智慧综治
	1.智慧综治平台
	2 
	2019 
	50.0 
	2000.0 
	103.4 
	66.6 
	2220.0 

	15
	
	智慧城管
	1.智慧城管平台
	1 
	2019 
	325.0 
	845.0 
	91.0 
	39.0 
	1300.0 

	16
	
	智慧气象
	1.智慧气象平台
	2 
	2019 
	50.0 
	380.0 
	35.6 
	14.4 
	480.0 

	17
	
	智慧档案
	1.智慧档案平台
	2 
	2019 
	200.0 
	900.0 
	15.5 
	34.5 
	1150.0 

	18
	
	智慧园林
	1.智慧园林平台
	2 
	2019 
	90.0 
	380.0 
	15.0 
	15.0 
	500.0 

	19
	
	智慧机关
	1.智慧机关平台
	2 
	2019 
	75.0 
	300.0 
	13.0 
	12.0 
	400.0 

	20
	
	阳光扶贫
	1.阳光扶贫一期（存量资产）
	
	
	
	373.0 
	　
	17.1 
	390.1 

	
	
	
	2.阳光扶贫二期
	1 
	2019 
	10.0 
	610.0 
	40.5 
	20.0 
	680.5 

	21
	
	淮安市地震预警和烈度速报系统
	1.淮安市地震预警和烈度速报系统
	1 
	2020 
	150.0 
	550.0 
	36.7 
	22.8 
	759.5 

	22
	
	智慧水利
	1.智慧水利平台
	2 
	2019 
	100.0 
	1650.0 
	88.1 
	56.9 
	1895.0 

	23
	
	国土空间规划信息平台
	1.国土空间规划信息平台
	2 
	2019 
	50.0 
	310.0 
	28.0 
	12.0 
	400.0 

	24
	
	智慧管线信息管理平台
	1.智慧管线信息管理平台
	2 
	2019 
	50.0 
	700.0 
	26.0 
	24.0 
	800.0 

	25
	
	金保工程升级工程
	1.金保工程升级工程
	1 
	2019 
	250.0 
	200.0 
	35.0 
	15.0 
	500.0 

	26
	民生工程
	智慧淮安门户
	1.智慧淮安门户
	1 
	2019 
	50.0 
	1850.0 
	40.0 
	60.0 
	2000.0 

	27
	
	智慧交通
	1.智慧交通一期（存量资产，未验收）
	1
	2019 
	2587.0 
	1660.7 
	337.4 
	952.6 
	5537.7 

	
	
	
	2.智慧交通二期
	1 
	2020 
	1500.0 
	1300.0 
	110.0 
	90.0 
	3000.0 

	28
	
	智慧教育
	1.智慧教育一期（存量资产，未验收）
	1
	2019 
	175.4 
	1899.6 
	313.5 
	480.8 
	2869.3 

	
	
	
	2.智慧教育二期
	1 
	2020 
	20.0 
	1100.0 
	44.0 
	36.0 
	1200.0 

	29
	
	智慧健康
	1.智慧健康平台
	1 
	2019 
	500.0 
	7500.0 
	99.5 
	250.5 
	8350.0 

	30
	
	智慧文旅
	1.智慧文旅平台
	1 
	2019 
	600.0 
	4150.0 
	100.0 
	150.0 
	5000.0 

	31
	
	智慧社区
	1.智慧社区平台
	1 
	2020 
	700.0 
	1200.0 
	40.0 
	60.0 
	2000.0 

	32
	
	智慧科技服务平台
	1.智慧科技服务平台
	1 
	2020 
	10.0 
	450.0 
	25.0 
	15.0 
	500.0 

	33
	
	智慧工会
	1.智慧工会平台
	1 
	2020 
	10.0 
	550.0 
	22.0 
	18.0 
	600.0 

	*
	
	建设投资
（含其他费）
	
	
	
	30680.6 
	50502.8 
	5541.8 
	5145.1 
	91870.3 


表2项目总投资估算表                                     单位：人民币万元
	序号
	工程和费用名称
	投标人估算值
	备注

	*
	项目总投资
	
	

	1
	建设投资
	
	

	2
	建设期利息
	
	


附表3总投资使用计划及资金筹措表                                     单位：人民币万元
	序号
	项  目
	合计
	建设期第1年
	建设期第2年

	1
	项目总投资
	
	
	

	1.1
	建设投资
	
	
	

	1.2
	建设期利息
	
	
	

	2
	资金筹措
	
	
	

	2.1
	项目资本金
	
	
	

	2.1.1
	用于建设投资
	
	
	

	2.1.2
	用于建设期利息
	
	
	

	2.2
	债务资金
	
	
	

	2.2.1
	用于建设投资
	
	
	

	2.2.2
	用于建设期利息
	
	
	

	2.3
	其他资金
	
	
	


附表4项目运营模式及收入分析表
	序号
	建设工程
	系统名称
	使用范围
	单价
（万元/年/个）
	年使用数量（个）
	备注

	1
	云计算中心
	智慧城市混合云平台
	工信局、纪检委、政法委、教育局、科技局、公安局、民政局、自然资源和规划局、城管局、交通局、水利局、扶贫办、文旅局、卫健委、统计局、应急管理局、机关事务管理局、总工会、科技局、园林局、消防支队、自然资源和规划局
	30
	20
	　

	
	
	
	区县工信局、区县纪检委、区县政法委、区县教育局、区县科技局、区县公安局、区县民政局、区县自然资源和规划局、区县城管局、区县交通局、区县水利局、区县扶贫办、区县文旅局、区县卫健委、区县统计局、区县应急管理局、区县总工会、区县科技局、区县园林局、消防大队、区县自然资源和规划局
	15
	50
	

	2
	市政府云计算中心扩建工程
	市政府云计算中心扩建
	工信局、政法委、教育局、科技局、公安局、民政局、财政局、自然资源和规划局、住建局、城管局、交通局、水利局、农业农村局、文旅局、卫健委、统计局、应急管理局、机关事务管理局、总工会、科协
	20
	20
	　

	3
	全业务光纤网
	全业务光纤网
	工信局、公安局、交通局、教育局、水利局、卫健委、应急管理局、消防支队、自然资源和规划局、园林管理局
	30
	10
	

	
	
	
	区县工信局、区县公安局、区县交通局、区县教育局、区县水利局、区县卫健委、区县应急管理局、区县自然资源和规划局、消防大队、区县园林局
	15
	40
	总体预计有需求委办局的数量为80家，按照40家委办局测算

	4
	人口库
	人口库平台
	工信局、纪检委、统战部、政法委、老干局、信访局、教育局、公安局、民政局、司法局、人社局、城管局、交通局、卫健委、应急管理局、行政审批局、税务局、总工会、中级法院、检察院
	8
	10
	总体预计有需求委办局的数量为20家，按照10家委办局测算

	
	
	
	区县纪检委、区县政法委、区县信访局、区县工信局、区县教育局、区县公安局、区县民政局、区县司法局、区县人社局、区县城管局、区县交通局、区县卫健委、区县应急管理局、区县行政审批局、区县税务局、区县总工会、区县人民法院、区县检察院
	7
	30
	总体预计有需求委办局的数量为160家，按照30家委办局测算

	5
	法人信息库
	法人信息库平台
	市场监督管理局、科技局、公安局、司法局、人社局、住建局、城管局、商务局、文旅局、卫健委、统计局、应急管理局、行政审批局、农机局、税务局、总工会、消防支队、中级法院、中级检察院、司法局
	8
	10
	总体预计有需求委办局的数量为19家，按照10家委办局测算

	
	
	
	区县市场监督管理局、区县科技局、区县公安局、区县司法局、区县人社局、区县城管局、区县商务局、区县文旅局、区县卫健委、区县统计局、区县应急管理局、区县行政审批局、区县农机局、区县税务局、区县总工会、消防大队、区县人民法院、区县检察院
	7
	30
	总体预计有需求委办局的数量为152家，按照30家委办局测算

	6
	宏观经济综合分析平台
	宏观经济综合分析平台
	统计局、市委办、商务局、金管局、税务局
	10
	5
	　

	
	
	
	区县统计局、区县市委办、区县商务局、区县金管局、区县税务局
	8
	20
	　

	7
	市级数据共享交换平台
	市级数据共享交换平台
	工信局、纪检委、统战部、政法委、老干局、信访局、教育局、公安局、民政局、司法局、人社局、城管局、交通局、卫健委、应急管理局、行政审批局、税务局、总工会、中级法院、检察院、市场监督管理局、科技局、住建局、商务局、文旅局、统计局、农机局、消防支队、法院、检察院、司法局、金管局
	10
	25
	

	
	
	
	区县工信局、区县纪检委、区县统战部、区县政法委、区县老干局、区县信访局、区县教育局、区县公安局、区县民政局、区县司法局、区县人社局、区县城管局、区县交通局、区县卫健委、区县应急管理局、区县行政审批局、区县税务局、区县总工会、区县中级法院、区县检察院、区县市场监督管理局、区县科技局、区县住建局、区县商务局、区县文旅局、区县统计局、区县农机局、区县消防支队、区县法院、区县检察院、区县司法局、区县金管局
	8
	40
	

	
	
	
	对政务公开信息资源有需求的科技公司
	20
	2
	　

	8
	信息安全管理系统
	信息安全管理系统
	工信局、纪检委、政法委、教育局、科技局、公安局、民政局、自然资源和规划局、城管局、交通局、水利局、农业农村局、文旅局、卫健委、统计局、应急管理局、机关事务管理局、总工会、科技局、园林局、消防支队、自然资源和规划局
	0
	22
	相关的费用分摊在每个子项目中，不单独计算

	
	
	
	区县工信局、区县纪检委、区县政法委、区县教育局、区县科技局、区县公安局、区县民政局、自然资源和规划局、区县城管局、区县交通局、区县水利局、区县文旅局、区县卫健委、区县统计局、区县应急管理局、区县总工会、区县科技局、区县园林局、消防大队、区县自然资源和规划局
	0
	176
	

	9
	智慧淮安城市运营管理中心
	智慧淮安城市运营管理中心
	工信局、市委办、应急管理局
	150
	3
	　

	
	
	
	科技局、科协、教育局、工商联、总工会、团市委、商务局
	50
	7
	　

	10
	智慧淮安大数据分析展示平台
	智慧淮安大数据分析展示平台
	工信局、市委办、发改委、科协
	150
	4
	　

	11
	应急指挥系统
	应急指挥系统
	应急管理局
	50
	1
	　

	
	
	
	区县应急管理局、市/区县公安局、消防支队/大队、区县综合执法局、市/区县城管局、市卫健委
	10
	45
	　

	12
	视频监控
	视频监控
	工信局、公安局、政法委、城管局、应急管理局
	30
	5
	

	
	
	
	区县工信局、区县公安局、区县政法委、区县城管局、区县应急管理局、市/区县教育局、市/区县交通局、市/区县机关事务管理局、市/区县水利局、消防支/大队
	25
	40
	

	13
	智慧消防
	智慧消防平台
	消防支队
	50
	1
	　

	
	
	
	各区县消防大队
	30
	8
	　

	
	
	
	消防重点企业
	10
	40
	淮安市重点消防企业约有200家企业，按照40家企业测算

	14
	智慧综治
	智慧综治平台
	政法委、公安局、中级法院、检察院、司法局
	15
	5
	　

	
	
	
	区县公安局、区县政法委、人民法院、人民检察院、区县司法局
	10
	40
	　

	15
	智慧城管
	智慧城管平台
	城管局
	30
	1
	　

	
	
	
	区县城管局
	20
	8
	　

	
	
	
	垃圾处理厂
	20
	3
	　

	16
	智慧气象
	智慧气象平台
	气象局
	15
	1
	　

	
	
	
	区县气象局
	8
	8
	　

	
	
	
	市/区县水利局、市/区县应急管理局、市/区县生态环境局、市/区县农也农村局、市/区县交通局
	2
	40
	　

	
	
	
	烟草公司、涟水机场、华能发电厂、国家电网地方公司
	5
	4
	　

	17
	智慧档案
	智慧档案平台
	档案局
	20
	1
	　

	
	
	
	区县档案局
	10
	8
	　

	
	
	
	市/区县老干局、市/区县自然资源和规划局、市/区县文旅局、市/区县市志办、市/区县人社局、区县人民政府
	5
	35
	　

	18
	智慧园林
	智慧园林平台
	园林局
	10
	1
	　

	
	
	
	区县园林局、市/区县自然资源和规划局、周恩来故里景区、里运河办、白马湖办、西游文旅区
	5
	21
	　

	19
	智慧机关
	智慧机关平台
	事务机关管理局
	20
	1
	　

	
	
	
	涉及公车管理的所有委办局
	2
	40
	淮安市拥有公务车辆的机构约有100所，按照40所机构测算

	20
	阳光扶贫
	阳光扶贫平台
	扶贫办
	40
	1
	

	
	
	
	纪委、农业农村局、残联、教育局、民政局、红十字会、财政局、市委办、人社局、审计局、慈善总会
	15
	11
	

	
	
	
	涉及扶贫帮扶小组的所有委办局
	2
	40
	涉及扶贫帮扶的委办局约有85所，按照40所委办局测算

	21
	淮安市地震预警和烈度速报系统
	淮安市地震预警和烈度速报系统
	应急管理局
	15
	1
	　

	
	
	
	区县应急管理局、市/区县水利局
	10
	17
	　

	22
	智慧水利
	智慧水利
	水利局
	25
	1
	　

	
	
	
	区县水利局、市/区县应急管理局
	20
	17
	　

	23
	国土空间规划信息平台
	国土空间规划信息平台
	自然资源和规划局
	10
	1
	　

	
	
	
	区县自然资源和规划局、市/区县交通局、市/区县住建局
	8
	15
	　

	24
	智慧管线信息管理平台
	智慧管线信息管理平台
	自然资源和规划局
	10
	1
	　

	
	
	
	区县自然资源和规划局
	8
	8
	　

	
	
	
	地方国家电网、地方中国电信、地方中国移动、地方中国联通、地方广电公司、新奥燃气公司、自来水公司
	5
	7
	　

	25
	金保工程升级工程
	金保工程升级工程
	人社局
	20
	1
	　

	
	
	
	区县人社局
	15
	8
	　

	26
	智慧淮安门户
	智慧淮安信息平台
	工信局
	30
	1
	　

	
	
	智慧淮安信息平台
	公安局、应急管理局、消防支队、城管局、气象局、档案局、交通局、教育局、卫健委、文旅局、科技局、总工会、行政审批局
	15
	13
	　

	
	
	公职人员办公服务
	工信局、纪检委、政法委、教育局、科技局、民政局、自然资源和规划局、城管局、交通局、水利局、扶贫办、文旅局、卫健委、统计局、应急管理局、机关事务管理局、总工会、科技局、园林局、消防支队、自然资源和规划局
	5
	20
	涉及办公使用的委办局约有25所，按照20所委办局测算

	
	
	公众/企业贷款服务
	信用贷款需求的公众与企业
	
	
	

	
	
	线上支付通道费
	违章、水电气、通信费、交通费用、线上商铺
	
	
	

	27
	智慧交通
	智慧交通平台
	交通局、交警支队
	150
	2
	

	
	
	
	区县交通局、区县交警大队
	80
	16
	

	28
	智慧教育
	智慧教育平台
	教育局
	30
	1
	　

	
	
	
	区县教育局
	20
	8
	　

	
	
	
	学校
	2
	100
	淮安全市中小学约为360所，预计约100所中小学使用

	
	
	公众在线教育服务
	有需求的学生
	
	
	

	29
	智慧健康
	智慧健康平台
	卫健委
	90
	1
	　

	
	
	
	直属卫生机构、区县卫计委
	60
	16
	　

	
	
	医院信息化SaaS服务
	社区医院和私人医院等
	
	
	为社区医院提供医院信息化SaaS服务

	
	
	个人健康服务
	有需求的社会公众
	
	
	

	30
	智慧文旅
	智慧文旅平台
	文旅局
	80
	1
	　

	
	
	
	区县文旅局
	60
	8
	　

	
	
	
	市内重点旅游景区
	20
	10
	　

	
	
	智慧文旅服务
	接入平台的各类涉旅游企业
	
	
	

	31
	智慧社区
	智慧社区
	民政局
	40
	1
	　

	
	
	
	区县民政局
	30
	8
	　

	
	
	
	重点小区
	20
	10
	　

	32
	智慧科技服务平台
	智慧科技服务平台
	科技局
	15
	1
	　

	
	
	
	区县科技局
	10
	8
	　

	33
	智慧工会
	智慧工会平台
	市总工会
	15
	1
	　

	
	
	
	区县总工会
	10
	8
	　


表5项目营业收入及税金估算表                            单位：人民币万元
	序号
	项目
	合计
	计算期

	
	
	
	第1年
	第2年
	…
	第12年

	1
	营业收入
（使用费付费收入）
	
	
	
	
	

	1.1
	智慧城市云计算平台
	
	
	
	
	

	1.2
	市政府云计算中心扩建工程
	
	
	
	
	

	1.3
	全业务光纤网
	
	
	
	
	

	1.4
	人口库
	
	
	
	
	

	1.5
	法人信息库
	
	
	
	
	

	1.6
	宏观经济综合分析平台
	
	
	
	
	

	1.7
	市级数据共享交换平台
	
	
	
	
	

	1.8
	信息安全管理系统
	
	
	
	
	

	1.9
	智慧淮安城市运营管理中心
	
	
	
	
	

	1.10
	智慧淮安大数据分析展示平台
	
	
	
	
	

	1.11
	应急指挥系统
	
	
	
	
	

	1.12
	平安城市-视频监控
	
	
	
	
	

	1.13
	智慧消防
	
	
	
	
	

	1.14
	智慧综治
	
	
	
	
	

	1.15
	智慧城管
	
	
	
	
	

	1.16
	智慧气象
	
	
	
	
	

	1.17
	智慧档案
	
	
	
	
	

	1.18
	智慧园林
	
	
	
	
	

	1.19
	智慧机关
	
	
	
	
	

	1.20
	阳光扶贫
	
	
	
	
	

	1.21
	淮安市地震预警和烈度速报系统
	
	
	
	
	

	1.22
	智慧水利
	
	
	
	
	

	1.23
	国土空间规划信息平台
	
	
	
	
	

	1.24
	智慧管线信息管理平台
	
	
	
	
	

	1.25
	金保工程升级工程
	
	
	
	
	

	1.26
	智慧淮安门户
	
	
	
	
	

	1.27
	智慧交通
	
	
	
	
	

	1.28
	智慧教育
	
	
	
	
	

	1.29
	智慧健康
	
	
	
	
	

	1.30
	智慧文旅
	
	
	
	
	

	1.31
	智慧社区
	
	
	
	
	

	1.32
	智慧科技服务平台
	
	
	
	
	

	1.33
	智慧工会
	
	
	
	
	

	2 
	税金及附加
	
	
	
	
	

	2.1 
	城市维护建设税
	
	
	
	
	

	2.2 
	教育费附加
	
	
	
	
	

	3 
	增值税
	
	
	
	
	


附表6 经营成本估算表                                     单位：人民币万元
	序号
	项目
	合计
	计算期

	
	
	
	第1年
	第2年
	…
	…
	第12年

	1
	外购燃料及动力
	
	
	
	
	
	

	
	设备功率
	
	
	
	
	
	

	
	设备数量
	
	
	
	
	
	

	
	电费单价
	
	
	
	
	
	

	2
	日常运营费用
	
	
	
	
	
	

	2.1 
	工资及福利费
	
	
	
	
	
	

	
	人员数量
	
	
	
	
	
	

	
	人均工资
	
	
	
	
	
	

	2.2
	日常管理费
	
	
	
	
	
	

	2.3
	车辆使用费
	
	
	
	
	
	

	2.4
	办公用品
	
	
	
	
	
	

	2.5
	办公场所费
	
	
	
	
	
	

	2.6
	工作经费
	
	
	
	
	
	

	3
	运行维护费用
	
	
	
	
	
	

	3.1
	仪器仪表及辅材
	
	
	
	
	
	

	3.2
	软硬件维护费用
	
	
	
	
	
	

	
	软件维护费用
	
	
	
	
	
	

	
	硬件维护费用
	
	
	
	
	
	

	
	硬件更新费用
	
	
	
	
	
	

	4 
	其他费用
	
	
	
	
	
	

	4.1 
	机房租赁费
	
	
	
	
	
	

	4.2 
	光纤租赁费
	
	
	
	
	
	

	**
	经营成本
	
	
	
	
	
	


*注：经营成本按照各子项目情况分别测算后汇总。
附表7 财务费用估算表                                          单位：人民币万元
	序号
	项目名称
	合计
	计算期

	
	
	
	第1年
	第2年
	…
	…
	第12年

	1 
	借款及还本付息
	
	
	
	
	
	

	1.1 
	借款
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	期初借款余额
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	当期借款
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	本年应计利息
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1
	计入建设期利息
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.2
	计入生产期利息
	
	
	
	
	
	

	1.1.4
	当期还本付息
	
	
	
	
	
	

	　
	其中：还本
	
	
	
	
	
	

	　
	           付息
	
	
	
	
	
	

	1.1.5
	期末借款余额
	
	
	
	
	
	


附表8 总成本费用表                                          单位：人民币万元
	序号
	项目名称
	合计
	计算期

	
	
	
	第1年
	第2年
	…
	…
	第12年

	1
	经营成本
	
	
	
	
	
	

	2
	折旧费
	
	
	
	
	
	

	3
	财务费用
	
	
	
	
	
	

	*
	总成本费用
（1~3项之和）
	
	
	
	
	
	


附表9初始可行性缺口补助一览表
	序号
	项目名称
	金额
	备注

	1
	项目总投资
	
	万元

	1.1
	建设成本
	
	万元

	1.2
	建设期利息
	
	万元

	2
	资本计算期金预期收益率
	
	不高于7%

	3
	融资综合成本率
	
	不高于6.37%

	3
	经营成本合理利润率
	
	不高于7%

	4
	营业成本
	
	合作期内合计，万元

	5
	使用者付费
	
	合作期内合计，万元

	6
	初始可行性缺口补助
	
	合作期内合计，不高于70221万元


附表10每年支付可行性缺口补助 (单位：万元)
	序号
	项目名称
	合计
	计算期

	
	
	
	第1年
	第2年
	…
	…
	第12年

	1
	可行性缺口补助
	
	
	
	
	
	

	1.1
	智慧城市云计算平台
	
	
	
	
	
	

	1.2
	市政府云计算中心扩建工程
	
	
	
	
	
	

	1.3
	全业务光纤网
	
	
	
	
	
	

	1.4
	人口库
	
	
	
	
	
	

	1.5
	法人信息库
	
	
	
	
	
	

	1.6
	宏观经济综合分析平台
	
	
	
	
	
	

	1.7
	市级数据共享交换平台
	
	
	
	
	
	

	1.8
	信息安全管理系统
	
	
	
	
	
	

	1.9
	智慧淮安城市运营管理中心
	
	
	
	
	
	

	1.10
	智慧淮安大数据分析展示平台
	
	
	
	
	
	

	1.11
	应急指挥系统
	
	
	
	
	
	

	1.12
	平安城市-视频监控
	
	
	
	
	
	

	1.13
	智慧消防
	
	
	
	
	
	

	1.14
	智慧综治
	
	
	
	
	
	

	1.15
	智慧城管
	
	
	
	
	
	

	1.16
	智慧气象
	
	
	
	
	
	

	1.17
	智慧档案
	
	
	
	
	
	

	1.18
	智慧园林
	
	
	
	
	
	

	1.19
	智慧机关
	
	
	
	
	
	

	1.20
	阳光扶贫
	
	
	
	
	
	

	1.21
	淮安市地震预警和烈度速报系统
	
	
	
	
	
	

	1.22
	智慧水利
	
	
	
	
	
	

	1.23
	国土空间规划信息平台
	
	
	
	
	
	

	1.24
	智慧管线信息管理平台
	
	
	
	
	
	

	1.25
	金保工程升级工程
	
	
	
	
	
	

	1.26
	智慧淮安门户
	
	
	
	
	
	

	1.27
	智慧交通
	
	
	
	
	
	

	1.28
	智慧教育
	
	
	
	
	
	

	1.29
	智慧健康
	
	
	
	
	
	

	1.30
	智慧文旅
	
	
	
	
	
	

	1.31
	智慧社区
	
	
	
	
	
	

	1.32
	智慧科技服务平台
	
	
	
	
	
	

	1.33
	智慧工会
	
	
	
	
	
	


附表11 项目投资现金流量表                           单位：人民币万元
	序号
	项目
	合计
	计算期

	
	
	
	第1年
	第2年
	…
	…
	第12年

	1
	现金流入
	
	
	
	
	
	

	1.1
	营业收入
	
	
	
	
	
	

	1.2
	可行性缺口补助收入
	
	
	
	
	
	

	1.3
	回收固定资产余值
	
	
	
	
	
	

	1.4
	回收流动资金
	
	
	
	
	
	

	1.5
	回收无形资产
	
	
	
	
	
	

	2
	现金流出
	
	
	
	
	
	

	2.1
	建设投资
	
	
	
	
	
	

	2.2
	流动资金
	
	
	
	
	
	

	2.3
	经营成本
	
	
	
	
	
	

	2.4
	营业税金及附加
	
	
	
	
	
	

	2.5
	维持运营投资
	
	
	
	
	
	

	3
	所得税前净现金流量
	
	
	
	
	
	

	4
	累计所得税前净现金流量
	
	
	
	
	
	

	5
	调整所得税
	
	
	
	
	
	

	6
	所得税后净现金流量
	
	
	
	
	
	

	7
	所得税后累计净现金流量
	
	
	
	
	
	

	8 
	计算指标
	
	
	
	
	
	

	
	财务内部收益率
	
	

	
	财务净现值(万元)
	
	

	
	投资回收期（年）
	
	


附表12 利润和利润分配表                           单位：人民币万元
	序号
	项    目
	合计
	计算期

	
	
	
	第1年
	第2年
	…
	…
	第12年

	1 
	营业收入
	
	
	
	
	
	

	2 
	税金及附加
	
	
	
	
	
	

	3 
	总成本费用
	
	
	
	
	
	

	4 
	可行性缺口补助收入
	
	
	
	
	
	

	5 
	利润总额
	
	
	
	
	
	

	6 
	弥补前年度亏损
	
	
	
	
	
	

	7 
	应纳税所得额
	
	
	
	
	
	

	8 
	经营业务所得税
	
	
	
	
	
	

	9 
	本年抵免所得税
	
	
	
	
	
	

	10 
	所得税
	
	
	
	
	
	

	6 
	净利润
	
	
	
	
	
	

	7 
	期初未分配利润
	
	
	
	
	
	

	8 
	可供分配利润
	
	
	
	
	
	

	9 
	提取法定盈余公积金
	
	
	
	
	
	

	　
	累计盈余公积金
	
	
	
	
	
	

	10 
	可供投资者分配的利润
	
	
	
	
	
	

	11 
	应付优先股股利
	
	
	
	
	
	

	12 
	提取任意盈余公积金
	
	
	
	
	
	

	13 
	应付普通股利
	
	
	
	
	
	

	14 
	各投资方利润分配
	
	
	
	
	
	

	15 
	未分配利润
	
	
	
	
	
	

	16
	息税前利润
	
	
	
	
	
	

	17 
	息税折旧摊销前利润
	
	
	
	
	
	


注：第14～16项根据企业性质和具体情况选择填列。
附表13主要技术经济指标表
	序号
	项目名称
	单位
	金额
	备注

	一
	经济数据
	
	
	

	1
	项目总投资
	万元
	
	

	1.1
	建设投资
	万元
	
	

	1.2
	建设期利息
	万元
	
	

	1.3
	流动资金
	万元
	
	

	2
	资金筹措
	万元
	
	

	2.1
	资本金
	万元
	
	

	2.2
	债务资金
	万元
	
	

	3
	营业收入
	万元
	
	运营期内合计

	4
	经营成本
	万元
	
	运营期内合计

	5
	总成本费用
	万元
	
	运营期内合计

	6
	可用性缺口补助
	万元
	
	运营期内合计

	7
	利润总额
	万元
	
	运营期内合计

	8
	净利润
	万元
	
	运营期内合计

	二
	主要财务指标
	
	
	

	1
	项目投资财务内部收益率
	
	
	

	
	所得税前
	%
	
	

	
	所得税后
	%
	
	

	2
	项目投资财务净现值
	
	
	

	
	所得税前
	万元
	
	

	
	所得税后
	万元
	
	

	3
	项目投资回收期
	
	
	

	
	所得税前
	年
	
	

	
	所得税后
	年
	
	

	4
	资本金财务内部收益率
	%
	
	

	5
	资本金财务净现值
	万元
	
	

	6
	资本金投资回收期
	年
	
	


第三部分商务文件
（一）投标函
致：
根据贵方的JSZC-G号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。
6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
8.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          户： 
投标人名称（公章）： 
日           期：________年____月____日
注：如投标人为联合体，则投标单位填写联合体各方名称，并加盖牵头方公章。
（二）开标一览表
投标人全称（加盖公章）：
项目名称：                                          项目编号：
	序号
	投标报价如下

	1
	资本金收益率
	           %

	2
	融资成本率
	           %

	3
	经营成本合理利润率
	           %

	4
	可行性缺口补助总额
	           万元


年月日
填写说明：
1、上述报价应精确至小数点后第二位。
2、开标一览表除投标文件中提供一份外，还必须另外准备一份并单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。
3、开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效），若投标人为联合体，则投标人全称须填写各方全称，并加盖联合体牵头方公章。
4、投标人报价不得高于报价限额，否则其投标文件按无效投标处理。
（三）招标文件响应及偏离表
	序号
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	原因

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、按照基本技术要求详细填列。
2、行数不够，可自行添加。
第六章项目协议合同
（附件二）























