
招 标 文 件

项目名称：金湖县体育中心PPP项目
项目编号：JSZC-G2019-437

江苏省政府采购中心

二〇二〇年一月

目  录
1第一章 投标邀请


5第二章 投标人须知


7一、说明


16二、招标文件


18三、投标文件的准备


23四、现场考察和采购前答疑会


24五、投标文件的递交


26六、有效期


27七、投标文件的澄清和拒绝


29八、投标文件的开启和评审


33九、预中标人选定


36十、中标人选定后的程序


38第三章 条款及格式


39第四章 项目需求


41第五章 评标方法与评标标准


41一、评审委员会


41二、评审办法


41三、评分标准及细则


41（一）报价评分标准表（35分）


43（二）商务文件评分标准表（35分）


45（三）技术文件评分标准表（30分）


48第六章 投标文件格式


49第一分册  商务文件


49（一）投标函


51（二）联合体协议


52（三）法定代表人资格证明


53（四）授权委托书


54（五）企业综合实力证明文件


61第二分册  技术文件


61（一）项目总体筹划


61（二）投融资方案


61（三）项目公司组建方案


61（四）安全管理和突发事件管理


61（五）保险方案


61（六）建设管理方案


61（七）项目运营维护方案


61（八）项目移交方案


62第三分册  报价文件


62（一）开标一览表


63（二）经营利润分年报价




第一章 投标邀请

江苏省政府采购中心受金湖县教育体育局的委托，决定就其所需的金湖县体育中心PPP项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件并已经通过本项目资格预审的社会资本参与投标。

一、采购项目名称及编号

项目名称：金湖县体育中心PPP项目
项目编号：JSZC-G2019-437
二、采购项目简要说明

1、项目名称：金湖县体育中心PPP项目（以下称“本项目”或“项目”）

2、项目地址：本项目南临省道金宝南线，东至人民南路，北至规划工三路，西至新都花园安置房。项目地理位置优越，交通便利。

3、项目规模：本项目用地面积184632平方米，项目总建筑面积约101030平方米，地上计容面积约78239平方米，地上不计容架空层面积约9944平方米，地下建筑面积约12847平方米。
项目建设内容主要包含体育场、体育馆、综合馆、职工活动中心四个功能区及室外活动场地，其中体育场计划建筑面积约28000平方米，内置观众席约12000座（含运动员席、媒体席、主席台、包厢席位等）；体育馆计划建筑面积约18411平方米，座椅约5750座；综合馆规划地上建筑面积约21430平方米，内设游泳馆、附属建设健身房、羽毛球、乒乓球、篮球、手球等各功能室；职工活动中心包含职工服务中心、职工（体育）学校、会议中心、文化中心及业务办公等功能，计划建筑面积约10218平方米。详细建设内容及指标见表01。
表01  项目子项及其建设内容一览表
	序号
	子项名称
	建设内容

	1
	体育场
	①规划建筑面积约28000㎡；
②观众席12000座。场内设标准田径场、足球场，附设热身训练田径场；
③满足200名体校学生或运动员食宿条件；
④田径、足球场地设比赛照明

	2
	体育馆（含训练馆）
	①规划建筑面积约18411㎡；
②座椅约5750座；
③内场可用于排球、足球、羽毛球比赛和杂技表演；
④训练馆有两个手球场。

	3
	综合馆
	①规划建筑面积21430㎡；
②内设50m*25m供市级以下基层赛事用游泳比赛池一座、25m*16m恒温游泳池一座和300㎡儿童池一座；
③设篮球场；
④手球场地；
⑤排球场；
⑥乒乓球场地；
⑦羽毛球场地；
⑧建设健身中心，运动员力量训练房，体质测试中心等各功能室。

	4
	职工活动中心
	①规划总建筑面积约10218㎡；
②职工服务中心：信访咨询、心灵工作室、爱心超市、体育服务、矛盾调处、商品售卖、服务用房、接待室等；
③会议中心：大会议室、中会议室、小会议室、接待室；
④职工文化中心：多功能厅、舞蹈房、小放映厅、图书室、音乐美术、书画创作、陈列展览；
⑤体育及职工培训中心：教室及服务用房；
⑥管理及办公业务用房；
⑦其他用房。

	5
	室外场地
	①篮球场地；
②排球场；
③羽毛球场地；
④5人制足球场地；
⑤健身器械；
⑥健身路径

	合   计 


4、项目合作期限：项目合作期限暂定为18年，其中，综合建设期不超过3年，运营期15年。
5、根据《金湖县体育中心项目可行性研究报告》，本项目总投资91,388.59万元，其中建设投资84,400.02万元，建设期利息6,988.57万元。
三、投标人资格要求
本项目已经完成前期资格预审工作，资格预审的结果已经公告。凡通过资格预审的社会资本，皆有资格参与本项目采购投标。本项目采购不接受任何未通过资格预审的社会资本参与竞争。

四、招标文件提供信息

招标文件提供及公告期限：自招标公告在“江苏政府采购网”发布之日起5个工作日。招标文件在“江苏政府采购网”上免费下载，有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。
五、投标文件接收信息

投标文件接收开始时间：北京时间2020年2月26日上午09:00整
投标文件接收截止时间：北京时间2020年2月26日上午09:30整
投标文件接收地点：南京市汉中门大街145号江苏省公共资源交易中心（二期）三楼
接收人：郑荔
逾期送达、未送达指定地点或密封不合格的投标文件，采购中心将予以拒绝，作无效投标处理。

六、开标有关信息

开标时间：北京时间2020年2月26日上午09:30整
开标地点：南京市汉中门大街145号江苏省公共资源交易中心（二期）三楼
七、本次采购联系事项

江苏省政府采购中心地址：南京市汉中门大街145号江苏省公共资源交易中心（二期）三楼
邮编：210029

网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/

采购中心联系人：郑荔 唐文     联系电话：025-83668535  83668519
采购人：金湖县教育体育局
联系人：邢斌  联系电话：18352335151

八、投标文件制作份数要求
纸质投标文件一式7份，正本1份，副本6份，电子版一套（U盘）。

九、其他

1、澄清答疑问题接收截止时间：北京时间2020年2月10日上午12:00时，各通过资格预审投标人将需要解答的问题以电子邮件递交给采购方。

2、现场勘查：由各投标人自行前往，于2020年2月10日上午12:00前。

3、采购前答疑会：北京时间2020年2月10日下午14：00时，江苏省公共资源交易中心二期三楼开标室。
联系人：邢斌   电话：18352335151

电子邮件：1271672134@QQ.com
第二章 投标人须知
一、说明
1. 定义与解释

2. 项目描述

3. 合格的社会资本

4. 投标费用

5. 招标工作原则

二、招标文件

6. 招标文件内容

7. 投标人的责任

8. 招标文件的澄清

9. 招标文件的修改

10. 补充通知

三、投标文件的准备

11. 投标文件的格式

12. 投标文件的符合程度

13. 商务文件

14. 技术文件

15. 投标文件的语言

16. 投标文件的份数

17. 投标文件的式样和签署

四、现场考察和采购前答疑会

18. 现场考察和采购前答疑会

五、投标文件的递交

19. 递交截止时间

20. 递交截止时间的推迟

21. 投标文件的封装与标识

22. 投标文件的提交、修改和撤回

23. 向融资方提交项目合作协议

六、有效期

24. 投标文件有效期

25. 投标文件有效期的延长

七、投标文件的澄清和拒绝

26. 对错误的纠正

27. 投标文件的澄清

28. 无效投标条款和废标条款

29. 拒绝投标文件的通知

八、投标文件的开启和评审

30. 投标文件的开启

31. 投标文件的评审

32. 投标文件的技术评审

33. 投标文件的商务评审

34. 投标人排序

35. 结果确认谈判

九、中标人选定

36. 资格确认

37. 中标人选定

十、投标人选定后的程序

38. 签订谈判备忘录和公告

39. 中标人选定后的通知

40. 与中标人签署项目合同

41. 额外现场调查工作

42．项目公司注册

43. 与项目公司签署三方协议

44. 履约保函

一、说明
	1. 定义与解释
	1.1定义
（1）“采购人”
指金湖县教育体育局。

（2）“采购中心”
指江苏省政府采购中心。

（3）“采购方”
指在采购人向采购中心的授权范围内，采购人和采购中心的合称。

（4）“投标人”、“社会资本方”
指已通过资格预审，并参加本项目下一步竞争的在中华人民共和国境内外合法设立的法人。

（5）“候选社会资本方”
指根据本须知第38条选定的最具竞争力的社会资本，也称为“中标候选人”。

（6）“项目设施”

指金湖县体育中心PPP项目提供服务所需的和所附带的所有固定资产、可移动资产及所有为实现PPP项目合同之目的所需的相关设备和设施等。

（7）“项目公司”
即本项目中标社会资本按照适用法律规定及本合同的约定，与政府出资人代表在金湖县内共同出资成立的有限责任公司。

（8）“递交截止时间”

指根据本须知第22条，资格预审合格的社会资本向采购中心提交投标文件的截止时间。

（9）“投标有效期”
自采购中心规定的开标之日后一百八十(180)天，社会资本可应采购中心的书面要求延长投标文件的有效期。

（10）“前期费用”

本项目前期费用计入项目总投资。

（11）“招标文件”

指本须知第6条所列的文件及其所有的补充通知。

（12）“项目合同”

指采购人与中选社会资本及项目公司共同签署的《金湖县体育中心PPP项目合同》及其附件，以及日后可能签署的任何前述合同之补充/修改协议和附件。也指由采购人准予选定的社会资本按照该协议规定投资-建设-运营-移交本项目的协议。

（13）“股东协议”

指政府出资人代表与本项目选定的社会资本就本项目成立项目公司而签署的协议及其附件，以及日后可能签署的任何前述协议之补充/修改协议和附件。

（14）“公司章程”

指为了规范项目公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，并界定公司内部组织机构的职权而制定的章程。

（15）“项目期限”

本项目合作期限暂定为18年，其中，综合建设期不超过3年，运营期15年。
（16）“融资交割”

指融资所需的有关资信、协议、担保或承诺等文件已签署并递交政府方，且融资文件要求获得首笔资金的每一前提条件已得到满足或被融资机构豁免。

（17）“融资机构”

指将为本项目提供资金的银行或其他金融机构。

（18）“选定的社会资本方”、“中标人”

指按照本须知第40条，采购方在候选社会资本选定的社会资本方。

（19）“投标文件”

指社会资本在递交截止时间前提交的，由其根据本须知要求准备的有关本项目的申请文件，以及经采购中心随时要求而提供的书面澄清和补充文件。

（20）“投标函”

指社会资本按照本须知第六章格式准备的投标函。

（21）“技术文件”

指社会资本按本须知第14条规定提交的，作为其投标文件的一部分的技术文件，包括双方以书面形式对此可能做出的任何修订或补充，并将作为项目合同的附件。

（22）“关联机构”、“关联方”

就任何一方而言，指控制该方、受该方控制或与该方共同受某一第三方控制的法律实体。上述“控制”是指一方直接或间接地持有另一方百分之五十（50％）或以上股权，或虽未达到百分之五十（50%）的股权，但持股比例相对最高。

	
	1.2解释

对本招标文件的解释应依照以下原则进行：

（1）除非本招标文件另有规定，其中提到的条款和附件均指本招标文件的条款和附件。

（2）除非本招标文件另有规定，提及的一方或双方均为本文件的一方或双方及其正当的继任者或受让人。

（3）除非本招标文件另有明确规定，当使用词组“包括”时，无论其是否包含“但不限于”字样，仍应视为包括本招标文件全部其它相关条款。

（4）本招标文件任何章、条款的小标题不应视为对招标文件的当然解释，本招标文件的各个组成部分都具有同样的法律效力和同等的重要性。

（5）在本招标文件中，无论何处及由任何人发出或颁发任何通知、同意、批准、证明或决定，除另有说明外，均指其书面形式。

（6）除本招标文件另有规定外，本文件中使用的“天”、“日”均指日历日。

（7）提及本招标文件时应包括以任何方式修改、补充和替代的本招标文件及其附件。本招标文件的附件为招标文件不可分割的组成部分。

	2. 项目描述
	2.1项目具体内容

详见招标公告和项目需求。

	
	2.2项目的实施
详见招标公告和项目需求。

	
	2.3项目立项
本项目立项已经完成。

	
	2.4招标方式

本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于本招标公告中所述项目。

	
	2.5采购机构
本项目在“江苏政府采购网”发布采购公告。

金湖县教育体育局是本项目采购人。

	
	2.6采购程序

本项目采购程序分为两个阶段：

第一阶段由评审委员会（以下简称“评委会”）根据社会资本的投标文件进行打分评比，根据评分结果选出前三名候选社会资本进入采购结果确认谈判程序；

第二阶段由项目实施机构成立专门的采购结果确认谈判工作组，按照评审报告推荐的候选社会资本的排名，依次与候选社会资本（可包括其合作的金融机构）就PPP项目合同中可变的细节问题进行项目合同签署前的确认谈判，最终率先达成一致的候选社会资本即为本项目预中标社会资本。

	
	2.7采购时间表
项目招标工作时间安排如下：

（1）采购前答疑会：详见投标邀请

（2）投标文件递交截止时间：详见投标邀请

（3）组织开评标：详见投标邀请

（4）组织采购结果确认谈判：本项目采购结果确认谈判时间由采购人另行通知。（除招标文件中实质性条款外，所有非实质性条款均可能成为谈判内容）

如上述时间安排有变动，采购方将及时提前通知所有社会资本方。

	
	2.8权利义务的承受

采购人在对本项目进行采购前，如果已就项目的一些工作与相关单位签署了合同或协议，项目公司成立后应与上述单位以及其他相关单位在已签合同、协议基础上补签有关合同，依法受让采购人及其委托机构在为本项目实施之目的已所签合同、协议项下的所有权利和义务。

	
	2.9项目投融资及项目公司股权结构

（1）本项目融资资金按照资本金出资外的费用计，由项目公司负责筹集。

（2）本项目将通过公开招标方式选择社会资本，中选社会资本与政府出资人代表共同组建项目公司，政府出资人代表持有项目公司20%的股权，中选社会资本持有项目公司80%的股权。

	
	2.10合作范围

采购人将与项目公司签订项目合同，合作期限内，由项目公司负责本项目的投融资、建造、运营、维护，项目公司对工程质量和工期进行管控。采购人根据项目合同向项目公司支付费用，合作期满后，项目公司将所有项目设施的使用权无偿移交给采购人或其指定机构。

	
	2.11政府部门的审批
签署确认谈判备忘录后，政府及有关部门将按有关审批程序审批本项目。

	
	2.12前期费用
本项目前期费用由项目公司支付，具体金额以实际发生的为准。包括但不限于采购人聘请相关机构以及采购人协助中标人开展项目立项、环评等工作时产生的费用、PPP项目咨询服务费等，并将其纳入项目公司投资总额。

	
	2.13项目融资
项目公司为本项目融资主体，社会资本承担补充融资责任，政府方不提供担保。社会资本方应尽力压缩贷款审批周期、降低贷款利率、延长贷款期限、争取优惠条件。

	
	2.14付费机制

详见投标邀请和项目需求。

	
	2.15回报机制

详见投标邀请和项目需求。

	
	2.16项目总投资

项目总投资主要为项目公司根据项目合同约定完成工程建设内容产生的成本，包括工程费用、工程建设其他费用（不含土地及征地赔偿费用）、基本预备费、工器具购置费、建设期贷款利息，即项目总投资。项目建设完成后，最终以竣工结算审计报告为准。

	
	2.17采购结果确认谈判中项目合作协议可变的细节

非合同主体及非实质性内容部分。

	
	2.18投标文件的符合程度

（1）拒绝实质性变更

如果投标人在投标文件中提出对投标须知中核心边界条件的变更要求，则该变更建议将不会被接受，该投标人的投标文件将被视为无效，但其投标保证金不会被不予退还。

（2）符合性要求

每一投标人均有义务在投标文件中提交符合招标文件要求的资料。

（3）对投标文件补充文件的接受

投标人提交的用以补充或修改其投标文件的补充文件，须在投标文件提交投标文件截止时间之前提交才会被接受，评审阶段投标人对评委会澄清要求的答复除外。

	
	2.19适用法律
本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

	
	2.20招标文件的约束力

投标人一旦参加本项目投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

	3. 合格的社会资本
	3.1资格预审合格的社会资本

是指满足资格预审中资格要求并通过资格预审的社会资本。

招标采购单位已在江苏省政府采购网上以公告形式向所有投交资格预审申请文件的投标人发出资格预审结果通知。本项目采购不设置资格后审环节，不接受未通过资格预审的任何社会资本的投标申请。

	
	3.2资格预审合格的社会资本的变更限制
（1）通过资格预审的社会资本，不得被其子公司代替，或另行设立专门的公司代替其完成按照本协议应由其自身完成的谈判、签约及其它后续程序；否则采购中心保留依照本须知规定采取一切措施的权利。

（2）采购中心在必要时可以要求已通过资格预审的社会资本，以采购中心能接受的方式，另行提供该社会资本履行股权出资及融资等义务的保证。

	4. 投标费用
	4.1投标费用

投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

	5. 招标工作原则
	5.1无差别待遇
（1）采购中心将以无差别待遇和客观的态度确保项目的采购工作规范有序。
（2）采购中心不向任何社会资本方提供可能导致限制竞争的有关项目或采购工作的信息。

	
	5.2禁止与其他社会资本串通
每一个社会资本保证其投标文件内容是独立完成的。任何含有出于限制竞争目的而与其他潜在的社会资本商议、串通或取得他方理解的投标文件将被视作无效，社会资本的投标保证金或履约保证金将不予退还。

	
	5.3禁止行贿
如果社会资本方（或其雇员、代理人或顾问）参与了：采用金钱或其他任何形式对采购方（或其雇员、代理人）行贿；或对采购方在采购过程中所采取的行动或决定，或对采购方所遵循的程序采取其他不正当手段或违法行为，则该社会资本方的投标文件将被视为无效，其投标保证金或履约保证金将不予退还。

	
	5.4社会资本方与采购人和政府部门之间的联系
除非事先得到采购人的同意，社会资本方与任何政府部门或任何有关政府官员之间的所有与本项目投标有关的联系必须通过采购中心进行。
采购方对不是由其提供给社会资本方的信息不承担任何责任。

	
	5.5保密
（1）采购方将对所有社会资本方提交的投标文件、文件、信息和方法保密，并将采取合理谨慎措施不予披露；未经有关社会资本方的书面同意，不得使用上述投标文件、文件、信息或方法。
（2）为评选和谈判之目的，采购方可以向其顾问提供本款第（1）项所述的投标文件、信息和方法。
（3）每个潜在的社会资本方为准备竞争和谈判之目的，有权向其顾问和金融机构提供本款（1）所述的投标文件、文件、信息和方法。
（4）采购方或潜在的社会资本方应确保其顾问或金融机构受本条项下适用于采购方或潜在社会资本方的保密义务的约束。

	
	5.6采购方的保留权利

（1）采购方保留因为政策法律的变化或因公共利益的需要而在任何时候中止本次招标的权利，不承诺本次采购一定要产生选定的社会资本方，并且不因此对社会资本方承担任何赔偿责任。

（2）如出现投标截止时间结束后参加投标的社会资本方或者在评标期间对招标文件做出实质响应的社会资本方不足三家情况，按政府采购的相关法规执行。

（3）采购方保留依照本须知规定采取一切措施的权利。


二、招标文件

	6. 招标文件内容
	6.1招标文件包括以下内容：
（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

	
	6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

	7. 投标人的责任
	7.1投标人须采取一切必要的步骤仔细审查并熟悉招标文件的要求和条款。

7.2采购方不承担投标人对招标文件做出的任何错误的理解或结论的责任。

7.3投标人对在招标文件中或其他文件中提供的资料或材料应进行核实。否则，采购方对上述资料或材料中任何错误、遗漏、有失准确之处，或判断上的错误不承担任何责任。
7.4投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、条款和要求。没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，可能导致投标文件被判定为无效投标或使投标文件在评审中处于不利地位，这些风险、后果以及责任应由投标人自行承担。

	8. 招标文件的澄清
	8.1投标人可向采购中心提出对招标文件进行澄清的要求。

8.2任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十五日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8.3需采购中心澄清招标文件的要求若具有普遍性，采购中心将以本款第11条补充文件的形式在递交截止时间三日前在江苏省政府采购网公布，但不包括该等澄清要求的来源。补充文件将为招标文件的一部分，投标人须在收到补充通知后书面确认已收到该等补充通知。

	9. 招标文件的修改
	9.1除采购人推迟投标文件递交时间外，招标文件的修改将在投标文件递交截止日前。

9.2在投标截止时间三日前，采购中心可以对招标文件进行修改。

9.3采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开评标日期。

9.4招标文件的修改将在江苏省政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

	10. 补充通知
	补充通知为招标文件的一部分，投标人须在收到补充通知后二日内书面确认已收到该等补充通知。


三、投标文件的准备
	11. 投标文件的格式
	每位投标人应严格按照本须知第六章规定的格式填写并提交投标函及其他附件。

	12. 投标文件的符合程度
	12.1拒绝实质性变更
以第12.2款的规定为条件，投标文件应与招标文件的条款和要求一致，若投标文件提出的变更建议实质上影响了招标文件所列实质性内容等方面的条款和要求，则会以无效投标而被拒绝。

	
	12.2符合性要求
每一投标人均有义务在投标文件中提交符合如下标准的信息资料：
（1）完整、准确，完全与招标文件相对应；
（2）足够详尽，以使采购方能认定资料准确无误。
具体要求参见招标文件第六章。

如果投标人提交的部分信息资料不清晰，评委会有权要求投标人以书面形式对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

	
	12.3真实性要求

投标人应保证其投标文件中所提供的所有有关投标人的资料、信息是真实的、并且来源于合法的渠道。因投标文件中所提供的有关资料、信息不真实、或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由投标人自负。

	
	12.4对投标文件澄清文件的接受
投标人提交的用以澄清其投标文件的进一步的资料应在不影响其投标文件实质性内容的前提下被接受，并会按其对应的上下文予以考虑。

	13. 商务文件
	13.1商务文件包括但不限于：

（1）商务报价

（2）商务文件

	
	13.2商务文件的编制要求

具体见评分细则。

	14. 技术文件
	14.1技术文件包括但不限于：

（1）项目总体筹划
（2）投融资方案
（3）项目公司组建方案
（4）安全管理和突发事件管理
（5）保险方案
（6）建设管理方案
（7）项目运营维护方案
（8）项目移交方案

	
	14.2技术文件的编制基础
投标人须在在招标文件中的“技术要求”以及自行调研的基础上准备技术方案。

	
	14.3技术文件的编制要求
技术文件的编制须：

（1）满足招标文件中所列标准；

（2）足够详细，使采购方能够

（a）理解社会资本方将如何实施项目；

（b）以客观和公开的标准，与招标文件相一致的方式对投标文件进行比较。

	15. 投标文件的语言
	投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人可以提交其它语言的印刷品资料，但有关段落必须翻译成中文。同一内容的不同语言的版本之间存在差异和矛盾时，以中文为准。

除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

	16. 投标文件的份数
	投标人应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括业务专用章。

	17、投标文件的式样和签署
	17.1投标文件盖章要求

17.1.1投标文件正本盖章要求具体详见“第六章投标文件格式”，副本可为正本签字盖章后的复印件。

17.1.2每份投标文件须在所有分册（包括正本和副本）的首页和骑缝处加盖投标人公章。

17.1.3若投标人为联合体，“第六章投标文件格式”中无明确要求的，由联合体牵头方盖章即可。本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括业务专用章。
17.2投标文件正本编制要求

投标文件正本必须打印或用不褪色墨水书写。编制投标文件的材料除招标文件明确要求原件以外，可为复印件或扫描件打印。

投标文件正本中的“投标函”、“授权委托书”、“开标一览表”必须为按照要求格式提供的，由投标人的法定代表人或授权代表签字并加盖公章的原件。

除投标人对差错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改和增删。如有修改错漏处，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字确认。

17.3开标一览表除装订在投标文件中外，还应单独放入密封的信封内，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。


四、现场考察和采购前答疑会
	18. 现场考察和采购前答疑会
	18.1现场考察

由各投标人自行前往。

	
	18.2采购前答疑会

（1）答疑会的时间、地点见投标邀请。
（2）采购人将对招标文件的相关规定、要求做出澄清，并对投标人提出的澄清要求做出书面答复。

（3）参加招标前答疑会并非是对投标人的强制性要求。
（4）投标人须在投标邀请规定的时间前通过邮箱形式通知采购人是否参加投标预备会议及参加会议的人员名单，并同时将需要澄清的问题递交至采购人。


五、投标文件的递交
	19. 递交截止时间
	19.1采购方接收投标文件的时间详见投标邀请。
19.2采购中心收到投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

19.3采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

	20. 递交截止时间的推迟
	20.1采购中心可以按照规定，有权通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20.2采购方将以补充通知的形式及时通知所有的投标人推迟递交截止时间。

	21. 投标文件的封装与标识
	21.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

21.2提交的投标文件按本招标文件第六章投标文件格式分册装订。
21.3投标人应将投标文件（正本、副本、电子版）资料分别或一起打包密封，开标一览表单独密封；并在密封包装的表面清楚地填写投标人名称、项目编号、项目名称、投标日期。
21.4采购人对未密封、未标注的，或未按要求填写地址的投标文件的错投或提前开封不负任何责任。

	22. 投标文件的提交、修改和撤回
	22.1投标文件的提交

（1）提交投标文件应派人面呈，以其他方式递交的投标文件将不会被接受。
（2）投标文件必须于递交截止时间提交地点如下：
投标文件接收时间：详见投标邀请。

投标文件接收截止时间：详见投标邀请。

投标文件接收地点：南京市建邺区汉中门大街145号江苏省公共资源交易中心二楼开标室

投标文件接收人：付钢、张龙

在递交截止时间之后，采购方不允许或不得要求投标人修改其已提交的投标文件。

	
	22.2投标文件的修改和撤回

（1）投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购中心，修改或撤回其投标文件。

（2）投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购中心。

（3）在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

（4）在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

	23. 向融资方提交项目合作协议
	23.1投标人可在第5.5款前提下将项目合作协议提交给将为项目提供资金的银行或其他金融机构（“融资机构”）。
23.2除非得到明确的书面说明，采购方假定其所收到的投标文件的所有条款和条件已提交给该投标人的融资机构并被该投标人的融资机构所接受。


六、有效期
	24. 投标有效期
	投标有效期自开标之日后一百八十(180)天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

	25. 投标文件有效期的延长
	25.1采购人可要求对投标文件有效期延期一次或多次。

25.2采购人可在投标文件有效期期满前至少十日书面通知投标人，要求延长投标文件有效期。

25.3如果有关投标人不同意延长的要求，其可在原投标文件有效期期满日前以书面形式通知采购人，并撤回其投标文件，投标保证金不会被没收。

25.4如果采购人发出要求延期的通知并在投标文件有效期期满时投标人没有给出撤回其投标文件的书面通知，则视为该等投标人已接受上述延期的要求。


七、投标文件的澄清和拒绝
	26. 对错误的纠正
	26.1评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1) 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

(2) 当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

26.2评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

26.3评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

	27. 投标文件的澄清
	27.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

27.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

27.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

	28. 无效投标条款和废标条款
	28.1无效投标条款

(1) 未按要求交纳投标保证金的；

(2) 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

(3) 未经法定代表人或者授权委托人签署；

(4) 授权委托书未经法定代表人签署；

(5) 投标报价超过招标限价；

(6) 若投标人的报价明显低于其他投标人的报价，使得其报价可能低于其个别成本的，并有可能影响该招标项目质量或不能诚信履约的，投标人应按评委会的要求作出书面说明并提供相关证明材料。不能合理说明或不能提供相关证明材料的，作无效投标处理；

(7) 未通过符合性检查的；

(8) 不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的；（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）

(9) 投标文件未按招标文件规定签署和盖章；

（10）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

	
	28.2废标条款：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，招标任务取消的；

（4）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

	
	28.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理

如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

	29. 拒绝投标文件的通知
	如采购人依据招标文件及相关法律法规拒绝任何一份投标文件或拒绝所有投标文件，将立即告知有关投标人。


八、投标文件的开启和评审
	30. 投标文件的开启
	30.1投标文件的开启前检查

（1）采购中心将在投标邀请中规定的时间和地点组织公开开标。开标仪式由采购中心组织，采购人代表、咨询顾问、公证员、监管代表、投标人代表等参加。

（2）所有已递交投标文件的投标人的法定代表人或其授权代表人须准时出席投标文件开启仪式，且在采购方准备的签到簿上签名，以证明其出席。

（3）投标文件出现下列情况之一者将被视为无效并被拒绝：

（a）未提交投标保证金；

（b）未按规定进行密封或标记；

（c）未经法定代表人或授权委托人签署；

（d）授权委托书未经法定代表人签署；

（e）投标文件未按招标文件规定签署和盖章。

	
	30.2投标文件的开启

（1）在投标文件开启仪式上，公证员将表述密封情况，并当众宣布检查的结果。

（2）根据递交投标文件的顺序依次开启投标文件，公证人员或投标人代表对投标文件密封性进行检查、核对，并记录在案。

（3）公证人员或投标人代表查验投标文件密封无误后，采购中心当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入“开标一览表”的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

（4）采购中心将指定专人负责开标记录并存档备查。

（5）投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

	31. 投标文件的评审
	31.1评审委员会

开标后，采购中心将立即组织评委会进行评标。
评委会由采购人代表和有关技术、法律、财务等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

	
	31.2评审基本原则和方法

（1）由采购方组建的评委会对投标人提交的投标文件进行评审，评审将严格按照“公平、公正、科学、择优”的原则进行。

（2）评委会将对项目进行评审，具体评审方法和投标人的选择方法和程序将按照本须知第五章的相关规定进行。

	
	31.3评标过程的保密与公正

（1）公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

（2）在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

（3）在评标期间，采购中心将设专门人员与投标人联系。

（4）采购中心和评委会不得向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

	
	31.4投标文件的初审

（1）在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中政府方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

（2）如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

（3）评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（a）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（b）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

（4）评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。

（5）评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

	
	31.5投标文件的详细评审
（1）按照预先确定的原则，采购中心将组织技术、财务、法律和其他方面的专家组成评审组，对投标文件进行详细评审。
（2）详细评审是综合性评审，评委会将按照本条规定的主要标准、程序和评分比例对投标文件的商务部分和技术部分进行评审。

	32. 投标文件的技术评审
	由评委会全体成员在认真审阅、分析技术部分相关内容的基础上，按照评分细则的要求和规定采用记名方式各自评分。评分保留小数2位。

	33. 投标文件的商务评审
	由评委会全体成员查阅投标文件及相关证明材料并进行集体讨论后统一评分。

	34. 投标人排序
	34.1 评委会将在技术和商务评审的基础上，对各投标文件给出综合得分；
34.2 评委会将按给出的综合得分从高到低对投标文件进行排序，选出前三家作为中标候选人；
37.3如果投标人得分相同的，按投标报价总分由高到低顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
34.4中标人将从中标候选人中产生。

	35. 结果确认谈判
	项目实施机构应成立专门的采购结果确认谈判工作组。按照中标候选人的排名，采购人或其指定部门应依次与候选社会资本方就项目合作协议中可变的细节问题进行确认谈判，率先达成一致并签订谈判备忘录（包括谈判期间达成的所有修改）。


九、预中标人选定
	36. 资格确认
	采购方可在必要时要求预中标人对其通过资格预审时需要满足或承诺的各项条件再次进行书面确认。

	37. 预中标人选定
	37.1确定预中标人

（1）采购人根据第34、35条的规定初步选定的预中标人通过第36条资格确认后即被选定为预中标人。
（2）若有充分证据证明，初步选定的预中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（a）提供虚假材料谋取中标的；

（b）向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的；
（c）恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（d）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

（e）与采购人或者其他投标人恶意串通的；

（f）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（g）不符合法律、法规的规定的。

（3）有下列情形之一的，属于恶意串通：
（a）投标人直接或者间接从采购人或者采购中心处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

（b）投标人按照采购人或者采购中心的授意撤换、修改投标文件；

（c）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（d）属于同一集团组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（e）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

（f）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（g）投标人与采购人或者采购中心之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

	
	37.2质疑处理

（1）参加投标的投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在7个工作日内，以书面形式向采购中心或采购人提出质疑。

（a）对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（b）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（c）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

（2）质疑必须以参加投标的投标人原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购中心有权不予受理。

（3）未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

（4）质疑函应当包括下列内容：

（a）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（b）具体的质疑事项及明确的请求；

（c）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（d）提起质疑的日期；

（e）质疑函应当署名：质疑人应当由法定代表人签字或盖章并加盖单位公章。

（5）采购中心收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购中心将告知质疑人进行补正。

（6）质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购中心有权不予受理。

（7）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购中心应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（8）投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

	
	373投诉处理

根据2017年中华人民共和国财政部令第94号-《政府采购质疑和投诉办法》约定的方式处理。


十、中标人选定后的程序
	38. 公告
	38.1采购方应当在预中标人选定后10个工作日内，将预中标结果和根据招标文件、投标文件及有关补遗文件和确认谈判备忘录拟定的项目合同在“江苏政府采购网”进行公示，公示时间为五个工作日。项目合同应当将预中标社会资本方投标文件中的重要承诺和技术文件等作为附件。项目合同涉及国家秘密、商业秘密的内容可以不公示。

38.2采购方应当在公告期满无异议后二个工作日内，将中标、成交结果在“江苏政府采购网”上进行公告，同时发出中标、成交通知书。

38.3选定中标人的投标文件在PPP合作期限内保持有效，若中标人根据项目合同规定转让其在项目公司中的股份，则受让方应继续执行中标人的投标文件中的约定和承诺，双方另有约定除外。

	39. 中标人选定后的通知
	39.1中标结果确定后，采购中心将向选定中标人发出中标通知书。

39.2选定中标人收到中标通知书后，须立即以书面形式回复采购中心，确认中标通知书已收到。若无书面回复，则公告后视同选定中标人已经知悉并同意接受。

39.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和选定中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者选定中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

	40. 与选定的投标人签订项目合同
	中标、成交通知书下达之日起三十（30）日内，选定的中标人须与金湖县教育体育局签订《PPP项目合同》。（包括谈判期间达成的所有修改）。否则，视为中标人放弃中标，采购方有权不予退还其投标保证金，并重新选择中标人。

	41.额外现场调查工作
	PPP项目合同签订后，金湖县教育体育局将根据选定投标人的书面申请视情况安排选定投标人的代表（或指定的其他人）进入项目场地对现场进行补充调查。

	42.项目公司注册
	42.1在PPP项目合同签订后三十（30）日内，中标人须完成项目公司的注册。

42.2采购人应积极协助选定的项目公司取得本条1项所涉之批准，及其他必要的行政审批手续。

	43. 与项目公司签署三方协议
	采购人、中标人、项目公司应于项目公司注册成立后签署三方协议。

	44. 履约保函
	详见项目合同。


第三章 条款及格式
详见另册《金湖体育中心PPP项目合同》

第四章 项目需求
（1）本项目用地面积184632平方米，项目总建筑面积约101030平方米，地上计容面积约78239平方米，地上不计容架空层面积约9944平方米，地下建筑面积约12847平方米。

项目建设内容主要包含体育场、体育馆、综合馆、职工活动中心四个功能区及室外活动场地，其中体育场计划建筑面积约28000平方米，内置观众席约12000座（含运动员席、媒体席、主席台、包厢席位等）；体育馆计划建筑面积约18411平方米，座椅约5750座；综合馆规划地上建筑面积约21430平方米，内设游泳馆、附属建设健身房、羽毛球、乒乓球、篮球、手球等各功能室；职工活动中心包含职工服务中心、职工（体育）学校、会议中心、文化中心及业务办公等功能，计划建筑面积约10218平方米。
根据《金湖县体育中心可行性研究报告》，本项目总投资91,388.59万元，其中建设投资84,400.02万元，建设期利息6,988.57万元。
项目公司作为项目投资建设、运营管理主体单位，负责项目设计、融资、投资、建设、运营、移交等工作。

在项目公司成立前，本项目所发生的前期费用，已由政府方签定合同（含部分垫付），应由项目公司在项目公司成立后承担并支付，计入项目总投资。项目公司应认可政府方为了本项目的需要而实施的工作成果及工程项目，并认可已取得的成果和已支付的费用。政府方负责协调向项目公司移交已实施工作及工程项目的合同和成果。项目公司负责承担相应的合同权利及合同义务，并承担所发生的费用。具体的移交时间在《PPP合同》中予以明确，项目公司应遵照执行。

本项目采取BOT（Build-Operate-Transfer，建设-运营-移交）的运作模式。招标人通过公平、公正、择优的原则，采用公开招标的方式选择本项目合作的社会资本。选定的中标人将与金湖县国有资产经营投资有限责任公司（以下简称“出资机构”）组建合资公司作为本项目的项目公司。政府方参股20%，社会资本方参股80%。。

（2）金湖县教育体育局授予项目公司对金湖县体育中心PPP项目独家的经营权，由项目公司自行承担费用、责任和风险，负责金湖县体育中心PPP项目的投融资、设计、建设、运营和移交等工作，并通过可行性缺口补助的方式收回投资并取得合理回报。项目合作期满后，依照法律法规及项目协议，将项目设施完好地移交给政府方或其指定机构，届时政府方与项目公司另有约定的除外。

第五章 评标方法与评标标准
一、评审委员会

评委会由采购人代表和评审专家共7人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于评委会成员总数的2/3。评审专家可以由项目实施机构自行选定，但评审专家中至少应当包含1名财务专家和1名法律专家。项目实施机构代表不得以评审专家身份参加项目的评审。评委会负责投标文件综合评审，并向采购人推荐中标候选人。

评审现场由全体评委会成员推举产生评委会组长一名，主持本项目评审工作。

二、评审办法

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价总分由高到低顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

三、评分标准及细则

（一）报价评分标准表（35分）
	分项及分值
	各子项及评分标准

	建筑安装
工程费
下浮率
（13分）
	工程费报价采用“费率报价法”，工程费下浮率必须≥2%，否则按无效标处理。以投标人所报下浮率最高者为评分基准值，得满分13分，其他社会资本的得分统一按下列公式计算：
工程费下浮率投标得分=（1-评标基准值）/（1-投标实报值）×13

请各社会资本充分考虑自身成本因素进行报价。

	资本金

回报率
（6分）
	资本金回报率不超过同期的五年期贷款市场报价利率LPR4.80%加上255个BP（1个BP等于0.01个百分点），否则按无效标处理。以投标人所报BP最低者为评标基准值，得满分6分。其他投标人的得分统一按照下列公式计算：
报价得分=(评标基准值/投标实报值)×6

	融资成本
率
（13分）
	融资成本率不超过同期的五年期贷款市场报价利率LPR4.80%加上166.8个BP（1个BP等于0.01个百分点），否则按无效标处理。以投标人所报BP最低者为评标基准值，得满分13分。其他投标人的得分统一按照下列公式计算：
报价得分=（评标基准值/投标实报值）×13

	经营利润
（3分）
	本项目设置运营期前五年的经营利润之和作为竞价点之一，投标人总报价须高于运营期前五年经营利润之和基准值，否则按无效标处理。
运营期
1
2
3
4
5
经营利润（万元）
-371.26
-359.22
-248.09
-232.66
-118.68
以投标人所报运营期前五年经营利润之和最高者减经营利润基准合计值（经营利润基准合计值为-1329.91）后得差值为评标基准值，投标报价最高者得满分3分。其他投标人的得分统一按照下列公式计算：
报价得分=【（投标实报值-经营利润基准合计值）/评标基准值】×3


（二）商务文件评分标准表（35分）
	分项及分值
	各子项及评分标准

	综合业绩

（24分）

（备注：投标人同一业绩在不同子项允许同时计分）
	2014年1月1日至本项目投标文件递交截止之日止，投标人（如为联合体，以联合体中负责建设的成员计算）提供单个已完成或在建的建筑类施工合同额在3亿元及以上的项目，得2分。每多提供1个加1分，本项最高得5分。（时间以施工合同签订日期为准，投标人提供的证明材料须体现上述业绩的时间、合同金额和项目建设内容。）

	
	2014年1月1日至本项目投标文件递交截止之日止，投标人（如为联合体，以联合体中负责建设的成员计算）提供承接文化、教育、体育等场馆类工程获得省级优质工程奖的，每个得0.5分，国家级的每个得1分，满分3分。（同一工程项目获得多个奖项不重复计分，时间以证书所列或国家文件公布为准。投标人提供的证明材料须体现项目建设内容、获奖证书或官方网站公布页截图。）

	
	2014年1月1日至本项目投标文件递交截止之日止，投标人（如为联合体，以联合体中负责运营的成员计算）须提供正在运营或已完成运营5000座（含）以上的体育馆或10000座（含）以上规模的体育场的运营业绩的得3分，在此基础上每提供1个正在运营或已完成运营场馆类业绩加1分，加分不超过2分，本项最高得5分。（投标人提供的证明材料须体现运营规模、时间。）

	
	2014年1月1日至本项目投标文件递交截止之日止，投标人（如为联合体，以联合体中负责运营的成员计算）在5000座（含）以上的体育馆或10000座（含）以上规模的体育场主办或承办地市级及以上政府部门或行业协会体育类赛事、群体、演艺、会展活动达到4场得2分，每增加2场加1分，不足2场不加分，本项最高得分6分；（投标人提供的证明材料可提供活动举办合同或业主方证明。）

	
	2014年1月1日至本项目投标文件递交截止之日止，投标人（如为联合体，以联合体中负责运营的成员计算）具有与本科及以上体育院校或国家、省市部委厅局就体育文化类项目相关基地开展合作办学或实验实训培训的，每个合作项目得2分，满分2分。（提供与合作方的协议证明材料。）

	
	2014年1月1日至本项目投标文件递交截止之日止，投标人（如为联合体，以联合体中负责运营的成员计算）有为地市级综合性运动会提供场馆场地、策划运作并主办（或承办）赛事的业绩，每个得1分，省级及以上得2分，本项最高得3分。（投标人提供合同协议、政府职能机构函件或业主方证明函复印件。）

	融资能力

（9分）
	投标人（如为联合体，以联合体中负责融资的成员计算）出具在有效期内的银行授信额度达3亿元得3分，每增加1亿增加1分，不满1亿元不计分，本项最高得9分。（多家银行出具的授信合同可以累加记分，提供商业银行授信合同材料。）

	财务状况

（2分）
	投标人（如为联合体，以联合体中负责融资的成员计算）企业负债率在85%（含）以上不得分，80%（含）—85%得1分，70%（含）—80%得1.5分，70%（不含）以下得2分。（投标人在投标文件中提供2018年经审计的财务报告复印件。）


（三）技术文件评分标准表（30分）
	分项及分值
	各子项及评分标准

	项目总体筹划
（3分）
	项目总体目标及重点、难点分析合理可行；总体进度计划（投融资、建设、运营、移交）明确、合理，逻辑关系准确，具有可行性和可操作性。内容详细、完整、合理、科学、可操作得3分；内容详细、完整、合理得2分；方案详细、完整得1分；没有的，得0分。

	投融资方案
（9分）
	1、资本金方案（3分）
方案对资本金出资部分的安排表述明确，对到位条件、预计到款时间节点表述清晰合理科学可行的，得3分；表述不够清晰安排不够合理的，得1.5分；没有的，得0分。

	
	2、财务测算方案（3分）
投资测算合理，财务分析足够详细，财务基本假设条件和参数选取的依据齐全、合理，财务测算报表、数据按照招标文件的要求提供完整，财务方案科学可行，得3分；基本完善可行的，得2分；存在缺项或不够合理的，得1分；没有的，得0分。

	
	3、融资方案（3分）
方案对融资进行了妥当安排，融资文件的主要条款和基本条件齐全、合理，融资金额满足项目要求，与银行对接充分，融资利率及贷款期限合理，担保和追索方式合理，对融资风险进行分析，对重大时间进度进行了预计，融资计划完成的保障措施充分考虑的，得3分；基本合理的，得2分；合理性存在问题的，得1分；没有的，得0分。

	项目公司组建方案（4分）
	1、项目公司组建（2分）
项目公司的组建计划可行、组织机构设计合理、公司运营管理机制及内部制度等科学完整、可操作性强的，得2分；基本合理、项目公司内部制度不够健全或可操作性不够强的，得1分；没有的，得0分。

	
	2、管理团队配置（2分）
根据项目情况，制定建设期、运营期拟配备的各专业负责人及团队编配方案科学合理，人员组成方案、管理层级、岗位职责、人员资质、经验业绩、人员培训、人员到位保障措施等满足项目要求的，得2分；方案不够清晰、安排不够合理的，得1分；没有的，得0分。

	安全管理和突发事件管理
（3分）
	对安全管理、突发事件管理方案的全面性、合理性进行评审。安全责任或突发事件分类明确，管理方案健全合理，生态保护、安全管理和突发事件的应对措施合理、具有可操作性，得分为3分；安全责任或突发事件分类较明确，管理方案较为健全合理，生态保护、安全管理和突发事件的应对措施较合理、具有一定可操作性，得分为2分；安全责任或突发事件分类不明确，管理方案不够健全合理，生态保护、安全管理和突发事件的应对措施不够合理、可操作性一般，得分为1分，没有的，得0分。

	保险方案
（2分）
	从项目总体风险认识、控制措施、保险方案的全面性、合理性进行评审。项目总体风险理解充分，提出的风险控制措施有效，投保险种及金额明确且能够防范项目的主要风险，得分为2分；项目总体风险理解较充分，提出的风险控制措施较有效，投保险种及金额较明确且能够基本防范项目的主要风险，得分为1分；没有的，得0分。

	建设管理方案
（4分）
	根据拟投入项目管理机构组成、配备人员任职资格与业绩等以及根据工程建设管理方案(包括但不限于前期准备、总体计划、工期安排、质量管理、造价成本控制、安全生产、环境保护、合同管理、档案管理、风险控制等)的完整性、合理性打分。内容详细、完整、合理、科学、可操作得4分；内容详细、完整、合理得2.5分；方案详细、完整得1分；没有的，得0分。

	项目运营维护方案（4分）
	根据项目运营与维护方案（包括但不限于运营维护范围、运营维护目标、运营维护管理组织结构、运营维护管理合同结构、日常养护与大中修方案、安全管理和突发事件管理方案等）的完整性酌情打分。内容详细、完整、合理、科学、可操作得4分。内容详细、完整、合理得2.5分；方案详细、完整得1分；没有的，得0分。

	项目移交方案
（1分）
	根据项目设施移交方案（包括但不限于移交资产范围和移交验收程序）的完整性、合理性打分。内容详细、完整、合理、科学、可操作得1分；内容详细、完整、合理得0.5分；没有的，得0分。


第六章 投标文件格式
投标文件

项目名称：

项目编号：
投标人名称：（投标人如为联合体，填写各方全称并加盖公章）
日    期：
第一分册  商务文件
（一）投标函

投标函
致：江苏省政府采购中心、金湖县教育体育局

一、我们非常荣幸参与          号项目采购活动，依照项目合作协议的条款和条件，在此递交完全符合招标文件（包括各自的附件和附录）规定的关于金湖县体育中心PPP项目的投标文件。

二、我们确认，我们已仔细阅读并研究了【】年【】月【】日发布的招标文件，以及于【】年【】月【】日发出的补充通知（如有），我们知道必须在整个投标竞争阶段放弃以对上述文件和资料的所有条款存有含糊不清或不理解之处为由而要求免于承担责任的权利。

三、我们确认，本投标文件的有效期为自【】年【】月【】日起的十二个月，且根据投标人须知，该期限可以延长。在任何延长期内，我们的投标文件对我们仍有约束力，可以在任何时候被贵方接受。

四、我们确认，我们完全同意招标文件制定的投标竞争规则，并承诺按照这些规则履行我们的所有义务，包括一旦投标文件被贵方接受，将履行投标人的义务。

五、我们确认，如果我们在投标截止时间后规定的有效期内撤回投标文件，贵方有权根据招标文件的有关规定没收我们的投标保证金。

六、根据投标人须知，我们在此与本投标函一并提交的作为投标文件一部分的文件和资料有：

1) 投标函；

2) 联合体协议；

3) 法定代表人资格证明；

4) 授权委托书；

5) 企业综合实力证明文件；

6) 技术文件；

7) 报价文件；

8) 其他我们认为必要和适当的补充资料。

七、我们同意，如果我们的投标文件在其有效期内被贵方接受，将按照贵方所接受的格式以及投标人须知的规定，确保项目公司签署所有项目合作协议。

八、在项目合作协议最终签署以前，以我们与金湖县体育中心PPP项目之间就可能达成协议作出任何修改为条件，本投标文件对我们有约束力。我们同意贵方不一定要接受我们的投标文件或接受任何一份投标文件的约束。

九、我们确认，我们对作为投标文件一部分提交的对项目合作协议中条款和条件作出的任何承诺以及对项目合作协议的条款所提出的任何变更建议已全部在本投标文件中明确标出。

十、我们在此保证，本投标文件的所有内容均属独立完成，未经与其他投标人以限制对本项目的竞争为目的进行协商、合作或达成谅解后完成。

十一、我们证实，本投标文件中陈述和资料是完整、真实和准确的。

与本次投标竞争有关的正式通讯地址为：

邮寄的营业地址：

邮政编码：

投标人代表姓名：

职务：

电话号码：

传真号码：

电子邮件：

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

注：如投标人为联合体，则由牵头方提供并加盖其公章。

（二）联合体协议
联合体协议（联合体适用）

此处提供资格预审时提供的联合体协议书的复印件

（三）法定代表人资格证明

法定代表人资格证明
单位名称：
单位性质：
地    址：

成立时间：
经营期限：

姓名：     性别：     年龄：     职务：       
系                    （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人公章：

日期：年月日

注：如投标人为联合体，联合体各成员均需提供并加盖其公章。
投标人须按上述要求及格式提供授权委托书及法定代表人资格证明，否则，按无效投标处理。
（四）授权委托书
授权委托书
本授权书声明：_我       （姓名），系           （投标人名称）的法定代表人，现授权委托     （ 姓名）为我方就          项目采购活动的合法代理人，以我方名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

    被授权人（签字或签章）：_______________________ 

    单位名称：______________________________

法人代表（签字或签章）：                              
    授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：                                         

日期：                    
备注：1、与该项目采购有关的事务包括但不限于提交投标文件、澄清、谈判、承诺、签署谈判备忘录等。

2、如果我公司（单位）中标，请按以下信息寄送中标通知书
联系人：                 
寄送地址：                
联系电话：                  （相关信息内容需打印）
3、该《授权委托书》除在投标文件中提供外，还需单独另附一份与《开标一览表》一并密封递交。
4、如投标人为联合体，联合体各成员方可授权同一人为本项目授权代表，联合体各成员方均需提供本授权委托书。（被授权人须为联合体任意一方的职员，提供身份证复印件及2019年7、8、9三个月缴纳社保的证明材料）。
（五）企业综合实力证明文件
1、投标人施工业绩表以及项目业绩证明材料

施工业绩表

	序号
	项目名称
	合同签订时间
	合同金额
	项目进展情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1、投标人如为联合体，以联合体中负责建设的成员为准；
2、后附项目业绩证明材料复印件，应体现包含但不限于以上表格中所列的信息内容。
2、投标人PPP项目业绩以及项目业绩证明材料
PPP项目业绩表

	序号
	项目名称
	合同签订时间
	合同金额
	项目进展情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1、投标人如为联合体，以联合体中牵头方的业绩为准；
2、后附项目业绩证明材料复印件，应体现包含但不限于以上表格中所列的信息内容。
3、工程奖项证明材料
	序号
	项目名称
	获奖时间
	奖项名称
	项目建设单位

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：此表后应附2014年1月1日以来的获奖证明材料并加盖投标人公章。获奖证明材料中需包含项目名称、获奖时间、奖项名称、获奖单位等内容。如已获奖，但未颁发证书，则以国家有关部门发布文件或网上发布信息为准。

4、运营业绩证明材料

	序号
	项目名称
	签订时间
	运营规模
	项目运营单位

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：以提供的项目合同为准，时间以中标通知书或合同签订时间为准。

证明文件包括但不限于中标通知书、项目合同复印件加盖投标人公章。如果投标人为联合体，则以联合体成员中负责运营的业绩为准。

5、银行出具的授信合同

	序号
	授信金融机构
	授信金额
	授信时间
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：以商业银行的授信合同为准。

如为联合体，以联合体中负责融资的成员为准。

6、2018年经审计的财务报告复印件

注：如为联合体，以负责融资的成员为准。

7、其他投标人认为需要提供的材料
第二分册  技术文件
（一）项目总体筹划

（二）投融资方案

（三）项目公司组建方案

（四）安全管理和突发事件管理

（五）保险方案

（六）建设管理方案

（七）项目运营维护方案

（八）项目移交方案
注：请投标人对照本项目采购文件评标标准中对应技术部分评审要求，编制本项目技术方案内容。

第三分册  报价文件
（一）开标一览表

开标一览表
投标人名称（盖章）：
在我们提交投标文件基础上，我们对实施本项目需要的投标报价如下：
	建筑安装工程费
下浮率
	下浮率为      %

	资本金回报率
（若报价减少，则在报价数字前加“－”）
	增加    个BP（≤255个BP）

	融资成本率
（若报价减少，则在报价数字前加“－”）
	增加     个BP（≤166.8个BP）

	经营利润
	运营期前5年的经营利润之和为_______万元

	备注：投标人报价不得违背招标文件评标方法与评标标准中相应的限价要求，否则视其为无效投标。


日期：   年   月   日

1.上述报价为应精确至小数点后第二位。

2.开标一览表除装订在投标文件中外，还必须单独放入密封的信封内，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。
3.投标报价一览表必须加盖投标单位公章(复印件无效)，若投标人为联合体，则投标人全称须填写各方全称，并均须加盖联合体各方公章。

（二）经营利润分年报价

运营期前5年经营利润报价表
	运营期
	1
	2
	3
	4
	5

	当年基准值

（万元）
	-371.26
	-359.22
	-248.09
	-232.66
	-118.68

	报价值

（万元）
	
	
	
	
	


注：请各投标人提供所报运营期前5年经营利润的测算依据，按年分别测算，格式不限。
质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：                                                              

地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 

联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              

采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                              

事实依据：                                                                

法律依据：                                                                 

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                                                     

签字（签章）：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


