
招　标　文　件

项目名称：江苏省教育考试院网络信息安全与运维服务

标书编号：JSZC-G2020-020

江苏省政府采购中心

2020年03月11日

总  目  录

第1章 投标邀请……………………………………2
第2章 投标人须知…………………………………5

第3章 合同条款及格式……………………………18

第4章 项目需求……………………………………22

第5章 评标方法与评标标准………………………55
第6章 投标文件格式………………………………59
第一章  投标邀请
江苏省政府采购中心受江苏省教育考试院的委托，决定就其所需的江苏省教育考试院网络信息安全与运维服务项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的合格供应商投标。

一、招标项目名称及编号

项目名称：江苏省教育考试院网络信息安全与运维服务

标书编号：JSZC-G2020-020

二、招标项目简要说明、预算金额及最高限价

（一）招标项目简要说明

为提升江苏省教育考试院（以下简称考试院）的网络安全防御能力，应对日益严竣的安全形势，我院通过引入专业的网络安全运维服务团队，提供包括安全咨询、风险评估、安全运维、重点保障、技能提升等网络安全与运维服务，确保各业务支撑系统始终处于高效、稳定、安全的运行状态；并根据信息系统安全等级保护2.0的要求，协助考试院做好信息系统安全等级保护及标准化考点系统运维工作。本项目安全服务及运行维护的对象为江苏省教育考试院信息系统所涉及的全部信息资产。
（二）本项目服务期为三年，采购预算为540万元。
（三）本项目设定最高限价，最高限价为540万元。

三、招标项目需要落实的政府采购政策

详见招标文件第五章内容。
四、招标项目的采购需求

详见招标文件第四章内容。

五、供应商资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
　　2、2019年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
　　4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。
　　5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）其他资格要求：

1、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（三）本项目不接受联合体投标； 

（四）本项目不接受进口产品投标； 

六、招标文件提供信息

招标文件提供及公告期限：自招标公告在“江苏政府采购网”发布之日起5个工作日。招标文件在“江苏政府采购网”上免费下载，有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。
七、投标文件接收信息

1.投标文件接收方式：邮寄送达或现场送达。

以邮寄方式送达的投标文件，请在邮寄单上注明项目编号及投标人联系电话且字迹清晰，否则可能造成的投标无效风险由投标人自行承担。寄出后请主动、及时与采购中心联系人联系，且保持投标人联系电话畅通。
2.投标文件接收截止时间：2020年04月07日17：00。
3.投标文件接收地点：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3007办公室。
4.投标文件接收人：许滢，电话：025-83668515；（项目经办人：苏俊，电话：025-83668518）。

八、开标有关信息

开标时间：2020年04月08日14:30整

开标地点：南京市汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期不见面开标大厅
九、本次招标联系事项

江苏省政府采购中心地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区 

邮编：210036 

采购中心联系人：苏俊 ，联系电话：025-83668518

采购人： 江苏省教育考试院

采购人联系人：钱建良、刘明岩，采购人联系电话：025-83235870，83235863

采购人联系地址: 南京市北京西路15-2号

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。
十、投标文件制作份数要求：

正本份数：1份   副本份数：4份

十一、本次招标投标保证金

本次招标不收取投标保证金。

十二、现场演示及陈述
投标人拟派遣本项目的项目经理（携带身份证）在开标前抵达开标地点，按照投标文件递交顺序进行现场演示及陈述，演示及陈述需按照招标文件和评标委员会要求进行，时间不超过15分钟。采购中心提供投影机及幕布，其他所需设备投标供应商自备。评标委员会如需对演示及陈述内容进行提问，将在各投标人演示及陈述结束之后进行。

第二章  投标人须知
一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。
8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分。

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。
11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

    11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

    11.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12、供货一览表和投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。
12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括买方需求的货物价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；
13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

    14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
15.3 开标一览表请单独编制。开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效），在投标文件接收截止时间前与投标文件一并密封递交，否则视为无效投标。如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标。如有分包，投标人投标任何一个分包，都需单独编制开标一览表。
16、投标保证金（如果收取）

16.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。
16.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，不计利息。

16.3中标人的投标保证金，将在采购合同签订之日起5个工作日内退还，不计利息。

16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商恶意串通的。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，采购中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18、投标文件份数和签署

18.1 投标人应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2 投标文件正本中，除采购文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。
18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

四、投标文件的递交

19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 投标文件密封包装上应注明：

19.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达。

19.2.2  注明投标项目名称、标书编号及包号。

19.2.3  未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购中心将予以拒绝，作无效投标处理。

20、投标截止日期

20.1 采购中心收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、投标文件的递交

21.1采购中心拒绝接收在其规定的投标文件接收截止时间后递交的任何投标文件。以邮寄方式递交的投标文件送达我中心的时间如在投标文件接收截止时间之后，我中心将拒绝接收该投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购中心，修改或撤回其投标文件。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购中心。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

五、开标与评标

23、开标

23.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人无需到开标现场参加开标仪式。投标人可登陆“江苏省公共资源交易网”（网址：http://jsggzy.jszwfw.gov.cn/，技术咨询电话：025-83668631,183 6209 6685）观看本项目开标过程网络现场直播。
    23.2开标仪式由采购中心组织。

23.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

23.4 开标时查验投标文件密封情况，确认无误后，采购中心当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

    23.5 采购中心将指定专人负责开标记录并存档备查。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。
24、评标委员会

   24.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

   24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3在评标期间，采购中心将设专门人员与投标人联系。

25.4 采购中心和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到采购中心登记查询，逾期将不予受理。

26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。（投标人授权代表必须保证评标当天电话畅通，否则风险由投标人自行承担）

26.2接到评委会澄清要求的投标人授权代表按照评委会规定的时间，以电子邮件形式（发件邮箱必须为《法人授权书》中注明的电子邮箱）作出书面澄清，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

    26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将电话通知其授权代表，并告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。
27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

28.1.1未按要求交纳投标保证金的。

 28.1.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的。

28.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

28.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

28.1.6未通过符合性检查的。
 28.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

28.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

28.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内以电子邮件形式提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
28.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品目录清单”、“环境标志产品目录清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

28.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准向采购人推荐出1名中标候选人。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的。

29.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
29.5.5不同投标人的投标文件相互混装。
29.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

30、质疑处理

30.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

30.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　30.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

30.4 采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑。采购中心质疑接收部门为内控科，联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3017室，联系电话：025-83668531。

30.5 以下情形的质疑不予受理

30.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

31、中标通知书

31.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。

31.2 采购中心将以中国邮政EMS的形式向中标供应商寄发中标通知书，请供应商准确清晰填写《法人授权书》，如因相关信息填写错误导致中标通知书无法寄达，采购中心将不再寄送中标通知书，由此造成的不利后果由供应商自行承担。

31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

32. 签订合同

32.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

33、货物和服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
34、履约保证金

本项目不收取履约保证金

35、政府采购履约资金扶持政策
根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书在相关金融机构办理授信申请。相关事宜可向江苏省政府采购中心咨询，联系电话：025-83668526。
八、其他

36、样品

  36.1项目要求提供样品的，中标人的样品由采购人负责保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标人的样品将及时退还。
第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

江苏省政府采购合同（合同编号）
项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________
   甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标（竞争性谈判，竞争性磋商、单一来源谈判）的结果，签署本合同。
一、采购标的

1.1 产品/服务内容：                                         。
1.2 服务期限：                                              。
1.3 补充条款：                                              。
二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_________________圆整（￥__________元）人民币。本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：
七、转包或分包

7.1本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。 
八、质保期
 质保期     年。（自项目验收合格之日起计）

九、交付期、交付方式及交付地点
9.1交付期：_________。   9.2交付方式：_________。
9.3交付地点：_________。
十、合同款支付
 10.1付款方式：         。

十一、税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十二、质量保证及售后服务
12.1乙方应按采购文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

12.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

12.4在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5合同标的对质量保证和售后服务另有要求的，按采购文件中的相关要求处理。

十三、验收

13.1甲方对乙方提交的产品或服务依据采购文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。

13.2乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

13.3甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；采购文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。

13.6合同标的对验收另有要求的，按采购文件中的相关要求执行。

十四、合同内容的交付

14.1乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。

14.3 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

14.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达；

14.6合同标的对交付另有要求的，按采购文件中的相关要求执行。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

15.4 乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

  十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

  十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方、及财政监管部门各执一份。

  甲方：                                   乙方： 

  地址：                                   地址： 

  法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

  联系电话：                               联系电话：

                                       签订日期：      年  月  日

第四章 项目需求

1、投标人在重大保障时期需提供5人（含驻场项目经理）驻场服务，针对上述提供承诺函。

2、投标人投标时提供的驻点人员必须为中标后的实际驻点人员，提供承诺函。
1、 项目目标
为提升江苏省教育考试院（以下简称考试院）的网络安全防御能力，应对日益严竣的安全形势，我院通过引入专业的网络安全运维服务团队，提供包括安全咨询、风险评估、安全运维、重点保障、技能提升等网络安全与运维服务，确保各业务支撑系统始终处于高效、稳定、安全的运行状态；并根据信息系统安全等级保护2.0的要求，协助考试院做好信息系统安全等级保护及标准化考点系统运维工作。本项目安全服务及运行维护的对象为江苏省教育考试院信息系统所涉及的全部信息资产。
1. 项目环境概况
1.1 工作地点
南京市北京西路15-2号、江东北路297号。
1.2 项目环境范畴
1.2.1
中心机房
本次安全运维服务的两处中心机房分别位于北京西路15-2号和江东北路297号。机房总建筑面积326平方米，机房已完成过包括装饰装修子系统、空气调节子系统（含新风系统、精密空调、空调给排水系统等）、电气子系统（含防雷、接地、UPS等）、机房布线子系统、机房环境动态监控子系统、KVM子系统、IT运维监控管理平台、消防报警及灭火子系统等。机房现配备机柜50个，上架设备包括刀片服务器、机架服务器等服务器设备；SAN存储、NAS存储等存储设备；路由器、接入交换机等网络设备，防火墙、负载均衡、WEB应用防火墙、IPS、IDS、日志审计、数据库审计、防毒墙、堡垒机、云防护系统、安全态势感知系统、网络性能分析系统和应用性能分析系统等网络安全检测防护设备和系统；总共设备210余台。根据业务需要，将不定期更换或新购设备。应用系统主要基于私有云架构部署，操作系统以Linux为主，使用的应用软件主要包括Oracle，Weblogic，Tomcat，Nginx等。具体设备数量及型号以现场勘查为准。
1.2.2
标准化考点机房
标准化考点机房位于北京西路15-2号，主要设备包含：存储服务器 、SIP服务器 、NVR录像存储、视频会议系统、音视频矩阵、音响系统、门禁系统、交换机、防火墙、PC电脑、DLP大屏、大屏拼接服务器、LED大屏、电视机、音视频解码器、摄像机等。具体设备数量及型号以现场勘查为准。
2. 项目应满足的原则
项目的方案设计与具体实施应满足以下原则：
最小影响原则：加固工作应尽可能小的影响系统和网络的正常运行，不能对网络和业务的正常运行产生显著影响（包括系统性能明显下降、网络拥塞、服务中断等，如无法避免，须书面详细描述并经甲方同意方可实施）；
可控性原则：方法和过程要在双方认可的范围之内，安全服务的进度要严格按照进度表安排，保证采购人对于服务工作的可控性；
整体性原则：评估、加固内容应当整体全面，包括服务涉及的各个层面，评估、加固后不能引入新的问题，避免由于疏漏造成未来的安全隐患；因投标人疏漏的安全隐患造成采购人的损失，采购人有权追究投标人的经济赔偿和法律责任。
标准性原则：服务方案的设计与实施应依据国内或国际的相关标准和规范执行；
规范性原则：投标人的工作中的过程和文档，应具有很好的规范性，以便于项目的跟踪和控制；
保密原则：服务过程中的原始数据、过程数据和结果数据须严格保密，在未经采购人授权的前提下，不得泄露给任何单位和个人，不得将本项目数据用于其他用途，否则采购人有权追究投标人的责任。采购人有权要求投标人在服务结束之后销毁所有和本项目有关的数据和文档，双方须签订保密协议。
2、 项目内容
本项目服务内容是为考试院所有业务信息系统提供安全体系建设、风险评估、安全运维、标准化考点安全运维保障、应急响应、重点保障和安全培训等服务。
（一）项目服务内容清单
	序号
	服务名称
	　
	服务要求

	1
	安全体系建设
	信息安全标准与制度建设
	针对考试院信息安全管理现状，建立全员参与的、系统的、制度化的、动态的、以预防为主的信息安全管理体系。信息安全体系建设内容包括但不限于以下几个方面：信息安全标准与制度建设、信息安全人员管理建设、信息安全策略建设、网络安全情报分析、协助落实等保工作。

	
	
	信息安全人员管理建设
	

	
	
	信息安全策略建设
	

	
	
	网络安全情报分析
	

	
	
	协助落实等保工作
	

	2
	风险评估服务
	对考试院各业务系统、网站等进行全面的信息安全风险评估，有效识别当前面临的管理、技术及合规性等风险，为下一步信息安全规划提供充分的依据，同时满足法律法规相关要求。

	3
	安全运维服务
	资产梳理
	由于考试院重要信息系统的高可用性要求，投标人须深入了解考试院当前信息资产的实际安全状况、面临的威胁和风险，从安全角度对全部信息资产进行安全运维

	
	
	日常运维服务
	

	
	
	访问安全服务
	

	
	
	审计安全服务
	

	
	
	开发安全服务
	

	4
	标准化考点安全运维保障
	协助考试院进行标准化考点驻点安全运维保障

	5
	应急响应服务
	安全事件应急响应
	协助考试院进行安全事件应急响应和完成应急演练工作

	
	
	应急演练
	

	6
	重点保障服务
	网络安全迎检指导
	协助考试院完成网络安全迎检和重要时期保障工作

	
	
	重要时期保障
	

	7
	安全培训服务
	网络安全意识培训
	根据考试院实际情况安全针对全员的网络安全意识培训和针对相关工作人员的网络安全技能培训。提供网络安全认证培训服务。

	
	
	网络安全技能培训
	

	
	
	网络安全认证培训
	


（二）项目服务内容具体要求
1. 安全体系建设
总体目标
针对考试院信息安全管理现状，建立全员参与的、系统的、制度化的、动态的、以预防为主的信息安全管理体系。信息安全体系建设内容包括但不限于以下几个方面：信息安全标准与制度建设、信息安全人员管理建设、信息安全策略建设、网络安全情报分析、协助落实等保工作。
1.1信息安全标准与制度建设
协助考试院建立信息安全管理机构，推动信息安全管理体系建设。根据等级保护2.0及相关法律法规要求，结合考试院实际情况，制订信息安全管理体系相关管理办法。内容应该涵盖信息安全所涉及的各个方面，包括人员、资产、组织、信息系统等。
信息系统安全标准与制度框架应满足以下三个要求：
1、便于执行
由于考试院各处室都有信息化管理需求，涉及范围广、人员多，因此，设计的信息安全制度框架应充分考虑到各级人员的实际情况，便于在信息系统安全制度制定完善之后，相关人员参照执行。
2、便于推广
考试院信息安全管理工作所涉及的信息系统接口较多，制定的信息安全制度时应充分考虑到各个信息系统之间的差异性，抽取和提炼信息系统的共性，使制定出的信息安全制度能够便于推广使用，广泛适用于各个信息系统。
3、便于更新和维护
制定信息安全标准与制度框架是一个十分艰巨，而且工作量十分庞大的工程，所产生的制度相关文档的数量也较多，为了使信息安全制度框架能够跟上信息化发展的步伐，所制定的信息安全制度框架，必须经过优化，以便于后期的更新和维护。
1.2信息安全人员管理建设
信息系统运行是系统内相应的工作人员来具体实施的，他们既是信息安全的主体，也是系统安全管理的对象。所以，要确保考试院网络与信息系统安全，首先应加强人员安全管理。在岗位职责划分时，在便于管理的同时要充分考虑到岗位职责上的互相牵制、互相制约，每个人掌握不同的管理内容和权限。其中密钥管理员、系统分析员、系统安全保密管理员必须由不同人员担当。
1.3信息安全策略建设
投标人应通过相关安全咨询、安全评估及加固整改等工作，制定出适合考试院业务主机系统、网络设备、中间件、数据库、第三方软件等信息安全策略的基线标准；协助考试院定期组织相关部门和相关人员对策略基线的合理性和适用性进行审定，并协助考试院对信息安全策略进行实施；定期或不定期对策略基线进行检查和审定，对存在不足或需要改进的安全基线进行修订。
1.4网络安全情报分析
投标人能及时获取国内外发生的新型安全事件，并结合公司现有研究技术和考试院安全平台对事件进行分析与研究，针对考试院现有资产情况，协助考试院对安全威胁进行防范、排查、整改。
1.5协助落实等保工作
投标人协助考试院进行相关信息系统的定级备案工作，并且获取当地公安部门的定级备案证明；协助考试院全过程监督测评机构完成信息系统等级保护测评工作，并对测评机构给出的测评结果和报告进行审查；协助考试院根据等级保护测评报告和评估结果，对存在的安全隐患以及未落实的安全措施制订安全整改方案，明确整改的目标、项目、进度；在信息系统进行完成测评和整改实施之后，协助等级保护测评机构对信息系统的安全技术和安全管理上各个层面的安全控制进行整体性验证，完成测评工作。
目前考试院已完成五个三级系统的定级备案，分别为：江苏省普通高校招生考试信息服务系统、江苏省教育招考网上录取系统、门户网站、江苏省教育考试数据中心系统、“江苏招考”APP。
1.6服务成果
结合考试院的实际情况，形成《信息安全标准与制度》、《信息安全人员管理制度》、《信息安全策略制度》等安全管理体系文件。
2. 风险评估服务
对考试院各业务系统、网站等进行全面的信息安全风险评估，有效识别当前面临的管理、技术及合规性等风险，为下一步信息安全规划提供充分的依据，同时满足法律法规相关要求。风险评估内容主要包括网络安全评估、主机安全评估、应用安全评估、数据安全评估、物理环境评估、管理安全评估。
1、网络风险评估：对现有网络拓扑架构，通过技术手段进行分析，评估网络现状，发现网络配置和运行中存在的性能风险和安全隐患。网络风险评估内容要包括但不限于：网络拓扑架构、安全域规划、VLAN划分、网络设备配置、安全设备配置、安全防护措施。
2、主机风险评估：对各种操作系统，通过技术手段进行分析，评估主机现状，发现系统配置和运行中存在的性能风险和安全隐患。主机风险评估内容要包括但不限于账号、认证、授权、网络服务、系统日志、版本信息、病毒防护、本地安全策略。
3、应用风险评估：对应用系统进行全面的安全评估，查找应用系统自身的性能风险和安全隐患。应用风险评估内容要包括但不限于账号、认证、授权、审计、性能资源、备份恢复、渗透测试。
4、数据风险评估：对数据的风险状况进行评估，查找数据层面可能存在的风险和隐患。数据风险评估内容要包括但不限于数据的机密性、完整性、可用性三个方面。
5、物理风险评估：对机房和弱电间状况进行评估，查找机房中可能存在的风险和隐患。物理风险评估内容要包括但不限于物理环境、访问控制、电力供应、线缆布放、设备摆放、标签规范、机房制度。
6、管理风险评估：对信息安全管理现状进行评估，查找可能的风险点和缺失点。管理风险评估内容要包括但不限于安全组织、安全制度、安全人员、安全运维、安全应急、安全培训。
需由专业安全风险评估师按照GB/T 20984、GB/T 18336等相关标准，对考试院网络、主机、应用、数据、物理、管理等方面存在的风险情况进行评估，并结合实际情况，编写具有针对性的安全整改方案，出具《风险评估报告》。
3. 安全运维服务
总体目标：
由于考试院重要信息系统的高可用性要求，投标人须深入了解考试院当前信息资产的实际安全状况、面临的威胁和风险，从安全角度对全部信息资产进行安全运维。安全运维服务的工作内容包括但不限于以下几个方面：资产梳理、日常运维服务、访问安全服务、审计安全服务、开发安全服务、标准化考点安全运维、应急响应服务、重点保障服务、安全培训服务。
3.1资产梳理
投标人应根据考试院网络安全实际防护需求，全年实时跟踪，对考试院全部信息资产进行梳理并进行深颗粒度指纹管理，通过存活资产发现和报表数据统计，利用多维度对比的方式梳理出存活资产信息和资产变量信息，协助考试院梳理资产台账和拓扑结构图。
3.2日常运维服务
3.2.1自动化运维
投标人需根据考试院信息资产环境要求，规划、搭建并维护基于Puppet、SaltStack、Ansible等自动化运维工具和基于Nagios、Zabbix、cAdvisor、Prometheus、openfalcon等监控系统。根据考试院生产环境实际要求，部署运维平台和监控平台工具的扩展，同时编写完善自动化执行脚本，做好维护工作。
3.2.2日常检查维护
须具备对考试院信息资产中的所有常规产品设备的日常使用维护能力。比如：云平台运维、关键测试环境运维、防火墙策略核查、防病毒软件检查、日志分析等；须完成各安全组件日常检查维护工作，包括且不限于：防火墙、IDS、AD、IPS、APM、NPM、WAF、防毒墙、态势感知、堡垒机等系统的日常检查维护，以确保各系统稳定高效的运行。范围和频次包括：每周一次所有安全子系统和安全组件维护报告，重大保障时期增量。

考试院中心机房有主机、网络、数据库、存储、虚拟化、数据库、中间件等多厂商多平台产品，驻场工程师需根据原厂商发布的系统软件版本和补丁升级程序，并结合考试院的需求和实际情况，提供系统软件版本和补丁测试，实施现场软件版本和补丁的升级服务以及固件微码升级。

3.2.3安全基线配置核查
安全加固的目的在于进一步按照信息安全策略对关键性资产进行安全基线的配置实现，切实提升信息系统的整体安全防护能力。投标人需每月根据考试院的安全基线标准，对被检测系统的主机设备、网络设备、安全设备、数据库、中间件及应用软件的安全配置的实施检查，且需要拥有人工核查配置的能力。重大保障时期增量。
3.2.4机房基础环境管理
对机房基础环境进行日常巡检，驻场工程师应熟悉电源、精密空调、环境动力等设施基本概念和基本原理；熟悉UPS电源、精密空调等常见故障分析和日常操作等；熟悉备件数量、型号和摆放位置，掌握运维厂商联系方式，确保紧急情况下进行备件更换。日常检查主要内容包含但不限于机房基础环境检查、精密空调管理、UPS管理、高压强电设施管理。
1、基础环境管理
每日对机房基础环境进行检查，检查机房内部硬件设施有无损坏，墙体、地板、吊顶、保温工程、照明系统、温湿度、含尘情况做好记录，每季度对机房KVM设备、门禁设备和权限进行检查，并做好记录。对有问题的部分，协助考试院联系相关维修单位。
2、精密空调管理
定期检查并记录空调系统的各项功能及参数、检查温度、湿度传感器的工作状态、压缩机和加湿器的运行参数及报警记录，分析报警产生原因；在重大业务开展前联系设备厂家或设备供应商进行一次设备巡查，对巡检中发现的故障进行处理，及时修复；跟踪并监督设备厂家和设备维保单位服务质量，记录、汇总并及时汇报设备运行情况和运维厂家服务提供情况。协助考试院督促精密空调设备维护厂商制定并执行巡检、维修计划，监督并记录设备维护厂商巡检实施情况，并汇总巡检报告。
3、UPS管理
每天检查UPS健康状态，并在重大业务开展前联系设备厂家或者设备供应商进行一次设备巡查；对巡检中发现的故障进行处理，及时修复；检查用户运行日志，核实用户操作是否正确；跟踪并监督设备厂家和设备维保单位服务质量，记录、汇总并及时汇报设备运行情况和运维厂家服务提供情况。协助考试院督促UPS设备维护厂商制定并执行巡检、维修计划，监督并记录设备维护厂商巡检实施情况，并汇总巡检报告。巡检报告内容包含但不限定于UPS电池测试记录、UPS电池放电记录、UPS健康状态记录。
4、高压强电设施管理
对高压配电室和机房关键环境动力设施进行安全管理，定期检查并记录运行状态，在重大业务开展前联系设备厂家或者设备供应商进行一次设备巡查，对巡检中发现的故障进行处理，及时修复；跟踪并监督设备厂家和设备维保单位服务质量，记录、汇总并及时汇报设备运行情况和运维厂家服务提供情况。
3.2.5网络系统运维
为保障考试院网络高效、稳定、安全运行，投标人应根据考试院的要求对网络系统安全进行运维。主要工作包括：网络状态监控、网络整体运维、网络设备运维、网络安全设备运维、设备巡检等。
1、网络状态监控
通过监控平台实时监控网络性能及资源使用情况检查，具体包括但不限于网络整体性能、路由情况、设备运行情况、CPU利用率、内存利用率、网络出口流量、网络设备端口流量、网络入侵监测、网络广播风暴监测、网络病毒监测等，并根据信息生成运维报告。
2、网络整体运维
根据网络状态监控结果管理和维护网络运行，具体包括但不限于网络整体规划、IP地址维护管理、协助申请IPV6地址、提供IPV6实施和运维方案、VLAN划分、网络系统故障诊断、临时网络布线和接入服务、根据网络状态监控对网络进行优化调整管理、网络拓扑图的维护、网络设备档案建设、维护档案建设，并根据运维记录生成网络运行状况台账。
3、网络和安全设备运维
负责考试院网络和安全设备的维护，具体包括但不限于对设备管理和配置、访问控制安全策略的管理和调整、定期对配置进行核查和备份、定期修改密码、设备系统软件升级、设备运行日志分析，并根据运维记录生成网络安全设备运维台账。
4、设备巡检
定期对网络和安全设备进行巡检，具体包括但不限于性能指标检查、告警功能检查、软件可用性与安全性检查、设备与安全日志分析、设备版本管理、设备运行状态检查、终端系统检查和配线系统检查，并根据巡检记录生成设备巡检台账。投标人在设备巡检过程中，发现问题应及时反馈给考试院并联系设备厂家或设备供应商提供配件进行维修、更换，排除故障。
3.2.6 服务器运维
为保障考试院服务器设备高效、稳定、安全运行，投标人应根据考试院的要求对服务器安全进行运维，主要工作包括：服务器状态监控、服务器管理和配置、服务器巡检等。
1、服务器状态监控

通过监控平台实时监控服务器的运行状态以及应用的运行状态，具体包括但不限于CPU利用率、内存使用率、磁盘 I/O 情况、网络流量情况、业务资源、应用服务运行情况信息。并且根据信息生成运维报告。

2、服务器管理和配置
对考试院的服务器设备进行管理和配置，具体包括但不限于服务器描述、操作系统和中间件信息描述、操作系统安装、根据状态监控对服务器进行优化、软件补丁升级、账号密码管理、IP地址分配、Vlan设置、服务器横向隔离。并且根据运维记录生成管理和配置台账。
3、服务器巡检

对考试院的服务器设备进行巡检维护服务。具体包括但不限于性能指标检查、告警功能检查、软件可用性与安全性检查、服务器主机日志分析、设备固件版本管理、设备运行状态检查、终端系统检查和配线系统检查，并根据巡检记录生成设备巡检台账。投标人在服务器巡检过程中，发现问题应及时反馈给考试院并联系设备厂家或设备供应商提供配件进行维修、更换，排除故障。
3.2.7存储设备运维
对考试院存储设备进行运维，保障存储设备高效、稳定、安全运行。具体工作包括但不限于评估现有存储网络情况，对现有存储网络状况进行梳理，并对存在的问题提出解决方案;评估现有系统状态，对现有存储的存储容量、分配容量、访问权限、可用性等状况进行梳理，对存在的问题提出解决方案，并对考试院存储未来的需求进行评估和预测，提出建设意见;对现有存储进行调整，解决生产网络中存在的存储系统问题。包括但不限于数据的迁移、双活存储、FCsan、NAS等。
3.2.8数据库及中间件维护内容
对考试院的数据库和中间件进行运维，保障数据库高效、稳定、安全运行。具体工作包括但不限于：
1、数据库运维：

针对 Oracle、SQL 、MYSQL等主流数据库系统，作如下工作：

a）优化完善数据库管理规范。优化完善现有数据库管理规范，根据应用系统数据库系统和硬件实际运行情况，制定相应的日常管理规范和方案并实施。包括：数据备份恢复方案、数据容灾及演练方案、系统性能监控方案、故障应急处理方案等，并定期对各种方案进行演练。

b）数据库安装配置。根据用户业务需求，制定数据库安装配置方案；基于 LINUX、WINDOWS 等 OS 平台安装单库、集群、HA（双机） 等各种数据库环境；根据系统业务特征、数据量、OS 情况、主机情况、存储情况、网络情况等定制最佳数据库配置建议，并实施配置；完善安装、配置、测试文档；安装、配置、测试相应系统软件；配合应用系统上线。

c）数据库性能诊断及调优。使用监控软件尽早发现性能瓶颈，及时调整；表占用存储的调优；对数据安全进行审计及监控，根据运维服务发现的潜在隐患及原厂产品动态，收集补丁信息，提出数据库升级建议及实施方案。

d）数据库数据备份及恢复。每年两次协助进行应用系统数据恢复演练，验证备份是否有效。

e）数据库运行监控和审计。提供数据库的实时监控手段，并根据监控中发现的问题启动对应处理流程。为各种问题和隐患定制处理流程和响应机制。

2、中间件运维 

a）协助考试院或软件开发合作单位，新上线系统和现有系统进行中间件的安装、配置、运行监控、补丁收集及维护、故障解决、健康检查、系统调优、应急处理、系统审计等，并建立日常服务文档，确保系统部署及运行顺畅。

b）根据中间件的日志信息、状态信息、告警信息等信息，提供加固建议及技术指导。

c）跟踪中间件系统最新安全漏洞，并根据系统实际运行情况，制订合理的补丁测试及升级的实施方案，并做好升级和测试工作。 

3.2.9虚拟化管理平台运维
对考试院虚拟化平台进行运维，保障虚拟化平台和虚拟化主机高效、稳定、安全运行。具体工作包括但不限于：
1、虚拟化平台内部服务器、存储设备日常业务核查、配置、修改；

2、虚拟化平台涉及的光纤存储设备的日常维护；

3、业务系统虚拟化需求初审，核查资源需求合规性和当前资源满足程度；

4、虚拟化管理平台集群虚拟机资源初步新建、开通、数据配置、修改；完成Windows、LINUX等操作系统的安装、配置、维护等工作，并逐步采用自动化运维脚本实现。
5、协助考试院完成虚拟化平台所有软硬件版本的升级。 

6、提供多方面的安全配置策略以保证虚拟化平台安全，包括 OS 安全策略、访问控制策略、防火墙策略等。

7、配合完成虚拟化平台自身和承载业务系统的网络安全漏洞扫描、基线核查和攻击检测，配合业务部门完成系统加固和整改；

8、虚拟化平台自身和承载的业务系统的日常问题和故障响应、排查、调测；

9、为业务部门提供技术支持服务，包括方案设计、技术交流等。

10、提供负载均衡、备份、容灾业务方案设计、开通、维护工作；

11、提供后期虚拟化平台的扩建支持，包括方案设计、项目实施、项目维护等；

12、完成周期性作业计划，虚拟化平台软硬件日常维护、监控、巡检、告警 梳理，做好故障和资源预警工作；

13、虚拟化平台日常运行信息收集汇总，周报，双周报、月报和性能分析半年报等日常报表的数据提取和初步整理；

3.2.10 移动应用安全检测
要求投标人根据安全检查要求对考试院移动应用进行安全检查，检查内容包括但不限于逆向分析、用户隐私文件权限、网络通讯、运行时解释保护等。范围和频次包括：所有移动应用资产，每月不低于一次，互联网实时进行，重大保障期间增量。
3.2.11 密钥管理
根据考试院要求对现有平台的所有密钥归集和整理，形成密钥管理制度；为保证账号密码的安全可控，每三个月进行一次全面账号密码变更工作；建立密钥管理台账；对新增设备、账号、人员的密钥生成、变更、发放、使用跟踪、回收进行及时的跟进和管理，并形成密钥管理周报进行记录。
3.2.12 漏洞扫描
每月使用专业的系统安全扫面工具，进行全网扫描，主动发现主机、网络设备、应用中的漏洞，并协助考试院完成漏洞验证、修补与复核。重大保障时期扫描频次增量。
采用专业的web应用安全检查工具，全面对系统进行扫描，主动发现web应用系统中隐藏的漏洞，根据漏洞扫描结果输出详尽的漏洞描述和修补方案；协助考试院完成漏洞的验证、修补与追踪核查；协助考试院满足等级保护、内控审计等规范要求和检查。
采用专业的数据库扫描系统，对数据库系统的弱点进行扫描，协助数据库安全事故的分析调查与追踪。
采用专业安全评估系统对评估主机及网络设备所依赖的操作系统、中间件、网络设备、安全设备等进行漏洞扫描，并人工验证所发现的主机操作系统漏洞、逻辑缺陷、弱口令、信息泄露及配置不当等脆弱性问题。提供专业的漏洞扫描报告和安全加固建议，协助考试院完成漏洞修补与追踪核查。
3.2.13 渗透测试
每月对考试院在线业务系统及新上线系统，如APP、业务信息系统、主机操作系统、数据库系统、网络及安全设备、应用系统接口、微信小程序、微信公众号等进行安全检查，检查内容包括但不限于逆向分析、用户隐私文件权限、网络通讯、运行时解释保护。重大保障时期频次增量。
人工渗透测试实施人员需具备相应的技术和能力，能采用手工与专业化的渗透测试工具相结合的渗透方式对信息资产进行渗透测试，同时应具备对互联网站点进行实时自动化渗透测试的能力。自动化渗透测试系统能模拟恶意黑客攻击方法，通过互联网以及专用网对被检测系统的弱点、技术缺陷或漏洞进行主动测试和分析，最终发现和挖掘系统的安全隐患。要求输出渗透测试报告零误报，整改加固建议真实有效。
3.3访问安全服务
针对考试院业务信息系统实际情况设置访问策略，每天实时过滤不安全的访问服务，并对非法访问或异常访问行为进行记录，通过对日志的分析和判读，对存在的或可能的攻击行为进行探测，对攻击行为进行处理，并对入侵、非法访问进行跟踪和分析，每天形成访问安全审计日报记录。
依据安全策略和人员角色要求，对内网和开发环境、测试环境的用户访问权限进行详细的审核，每天形成访问安全审计日报记录。
3.3.1业务信息系统访问的安全服务要求：
（1）进行访问控制和保护控制服务：能够对针对考试院业务信息系统实际情况设置访问策略，每天实时过滤不安全的访问服务，保证只可访问到允许访问的业务系统，而其他访问均被严格控制，提高网络安全和减少子网中主机的风险。
（2）业务信息系统访问行为的审计服务：对所有从互联网访问业务信息系统的访问量进行每天实时的数据统计，并对非法访问或异常访问行为进行记录。通过对日志的分析和判读，对存在的或可能的攻击行为进行探测，对攻击行为进行处理，并对入侵、非法访问进行跟踪和分析，每天形成访问安全审计日报记录。
3.3.2内部访问的安全服务要求：
（1）进行内部访问权限管理和删除收回服务：
依据安全策略和人员角色要求，对内网和开发环境、测试环境的用户访问权限进行详细的审核。在限制默认账户的访问权限，重命名系统默认账户，修改账户的默认口令的基础上，控制用户对资源的访问，同时对系统特权用户进行筛选，并对权限进行分离。
每周对账户的实际使用情况进行统计，形成周统计报告，删除或回收多余的、过期的账户，避免共享账户的存在。
（2）访问行为的审计服务：
对内网和开发环境、测试环境的访问行为进行审计，涉及对操作系统、安全设备、网络设备、数据库等进行的各种访问和操作，并形成日志。通过对日志的分析和判读，发现异常访问或非授权访问，从而进行跟踪追溯和事后分析，同时对访问行为进行日常的审计工作，形成内网和开发环境、测试环境的内部访问安全审计日报并进行记录。
3.3.3 期望成果
依据安全策略和人员角色要求，对内网的用户访问权限进行详细的审核，每天形成《访问安全审计日报》。
针对考试院实际情况设置访问策略，通过对日志的分析和预判，对存在的或可能的攻击行为进行探测，对攻击行为进行处理，并对入侵、非法访问进行跟踪和分析，每月形成《访问策略分析报告》。
3.4 审计安全服务
投标人应根据等级保护和考试院的要求，完善日志审计系统。投标人须具备日志挖掘和大数据分析的技术能力，协助考试院完成日志采集，制定切实可行的日志挖掘、分析方案，验证日志有效性和完整性。每天对产生日志进行严格审查、分析，每周一次进行日志分析汇总，并形成日志分析报告。
日志采集范畴包含但不仅限于网络安全设备、交换设备、路由设备、操作系统、应用系统等，保存原始日志数据，保存期不少于6个月。每周对各类系统产生的安全日志实现全面、有效的集中收集、管理和审计，形成《安全周报》并上报。
3.5 开发安全服务
通过建立和健全开发安全管理规范和安全控制机制，对开发安全管理进行评估、整改、管理。对可能造成的开发安全风险进行评估及管控，及时调整、升级开发安全管理工作。
3.5.1开发人员管理
使用合适的认证方式对系统开发人员进行管理，非工作期间，严格限制开发人员登入网络、登录系统；严格控制用户的访问权限，严禁开发人员进入生产区对系统进行更改；对开发人员的开发过程中的所有操作进行记录，并进行分析，对于非法操作进行记录并及时上报。
3.5.2代码审计
对现有在线业务系统、第三方接口和新上线系统的源代码进行安全审计（新上线系统的代码安全审计工作需在系统上线前完成）。源代码安全检测服务应由具备丰富编码经验并对安全编码原则及应用安全具有深刻理解的安全服务人员实施，要求对软件源代码的安全性、可靠性进行全面的安全检查，检查源代码中的安全隐患，分析并找到这些问题引发的安全漏洞，提供完整的审计报告和安全加固建议。审计方式应包括工具审计和人工审计。
3.5.3新上线系统安全评估
通过漏洞扫描、人工渗透、业务逻辑分析等多种技术手段，针对指定的新上线业务系统，提供上线前内部环境脆弱性检查及上线后外部脆弱性检查工作，提前发现系统存在的漏洞信息，检查结果需即时通知考试院。提供加固整改方案，并对加固情况进行跟踪，直至系统无安全隐患。
本安全评估和加固主要包含：网络风险评估、主机风险评估、应用风险评估、代码风险评估、安全加固支撑等，包括并不限于以下几点。
（1） 对新业务系统所涉及的网络架构和网络设备、网络安全设备等安装、配置进行上线前安全评估。
（2） 对新业务主机进行安全漏洞扫描，对主机脆弱性进行检查和分析，对中间件及Web产品(Weblogic、WebSphere、Jboss、Tomcat、Tuxedo、Nginx、Apache)进行基本配置及安全风险评估，对恶意攻击和高并发访问进行检测。
（3） 对新业务系统进行Web安全扫描和渗透测试，对各种情况下传输协议的安全性进行评估、对各种服务和附加模块的安全性进行评估。
（4） 对新业务系统进行代码审计，检查源代码中的安全隐患和风险，分析其中的安全漏洞，对代码进行安全评估。
（5） 对系统安全评估的内容进行分析，提供加固建议，并对加固进行跟踪，直至消除安全隐患，系统正常上线。
（6） 对开发单位提供的测试程序，经代码审计，漏洞扫描、渗透测试后，部署到生产区。
3.5.4网络安全三同步
配合考试院按照《网络安全法》中网络安全三同步的要求，对新规划、新开发的系统进行全面的安全评估和管理，并对发现的问题提供解决方案。要求在规划阶段协助考试院同步考虑安全要求，引入安全措施，并将安全需求写入系统开发合同中；建设阶段，配合考试院对系统架构和开发过程进行安全评估，根据合同条款配合系统开发人员落实安全责任，保证相关安全技术措施落实到位；保证项目上线前，安全措施验收和工程验收同步，确保只有符合安全要求的系统才能上线。安全验收后的日常运维中，应当保持系统处于持续安全防护水平。
4. 标准化考点安全运维保障
日常安全运维工作涉及范围：
对地市、县区、考点、考场的相关标准化考点设备进行远程功能性检查，协助完成省级平台的日常运维工作，具体包括：教育考试专网、标准化考点综合管理平台、大数据统一管理平台、网上巡查系统、身份验证系统、作弊防控系统、视频会议系统等，配合完成日常设备巡检、每次考试前系统巡查、考试期间运行监测、考试后考核评估等工作。
负责配合部门管理运维省到各地市、县区、考点的教育考试专网，协调、跟踪和汇总各个运营商接入网络线路安全保障范围，根据各个运营商保障职责和范围明确定点联系人，熟悉报修流程和制度，及时发现安全隐患，快速处理并及时汇报到部门管理员。
需要熟悉标准化考点综合管理平台各个功能模块，包含系统管理、标准化考点档案管理、试卷流转管理、身份认证、工作人员管理系统、应急指挥、作弊防控、数据统计等功能模块；同时了解考试部分业务系统数据对接，包括网上报名系统对接、考场编排系统对接、缺考违纪系统对接、成绩处理系统对接等，并在此基础上发现系统开发安全漏洞、隐患，予以上报。
配合做好日常标准化考点综合管理平台和大数据统一管理平台运维工作，收集汇总建设单位上报的各项数据，熟悉常见故障点，联系对应技术保障人员，及时排除，并根据本部门日常和重点时期保障要求，排查安全隐患，做好安全运维工作。
重点熟悉江苏省教育考试网上巡查系统、身份证验证系统和作弊防控系统，熟悉省、市、县指挥中心、保密室、考点的图像的调取、回放，将考点上报的可疑信号和作弊信号及时汇报管理员，做好及时处置。配合本部门对于省各级考试机构的考生身份信息和生物信息的采集网络的安全运维保障。
5. 应急响应服务
5.1安全事件应急响应
对突发的网络入侵、网络攻击、大规模的病毒爆发、主机或网站异常事件等紧急安全问题提供全天候的技术支持，控制事态的发展；保障或恢复考试院主机、网站服务的正常运行；分析并修补安全漏洞，提取攻击证据，跟踪并追查攻击源，保障系统的安全稳定运行。要求中标人做到半小时内响应，2小时排除故障。
5.2应急演练
根据考试院实际需求，按照网络信息安全相关规定，定期进行应急演练。应急演练结束后，应立即整理演练记录，对应急演练进行总结、评估，形成改进和优化建议，形成报告提交考试院。将报告中所涉及内容融入到应急预案中，进行实践检验。包括并不局限于web安全漏洞、数据库备份与恢复、网络线路紧急切换、DDOS攻击防范等，保障在出现安全事件时能够及时有效的处置。
6. 重点保障服务
6.1 网络安全迎检指导
须根据网络安全相关监管单位或上级下发的安全检查流程，准备相关检查材料。在安全检查之前，按照检查流程对被检查单元做2次及以上自检查工作（以实际需求为主），协助考试院做好被检查单元的漏洞整改和加固、迎检文档准备等各项工作。
6.2 重要时期保障
根据考试院实际保障需要，重要保障时期为：包括且不限于重大节假日、国家重大活动、上级部门要求的保障时间、重要业务系统的报名、考试、评卷、志愿填报、录取期间（共约180天）。

，重要时期的保障须提前对相关业务系统进行业务连续性、可用性检查。并在重点时期内，加强安全检查力度，形成每日安全检查报告，并在保障期间做到24小时值班。
7. 安全培训服务
7.1 网络安全意识培训
须为考试院提供全员网络安全意识培训，结合网络安全相关的法律法规，通过安全意识培训讲座，针对日常办公情景，提高员工的信息安全意识，如办公区域安全、WIFI安全、个人电脑安全、邮件安全、日常交流等等。频次要求：1次/年.
7.2 网络安全技能培训
须为考试院提供网络与信息安全技能培训，主要涉及渗透测试、开发安全等。要求理论结合实际，通过案例分析，使得培训人员充分了解漏洞分析利用挖掘过程，熟悉常见漏洞，如SQL注入、密码破解、网站挂马、拒绝服务、系统提权等。频次要求：4次/年
7.3 网络安全认证培训
根据考试院需求，设计适合考试院的证书培训计划，应用场景不局限网络安全管理、专项技能类等需求，如CISP(中国信息安全测评中心证书)。频次要求：2人次/年。 
3、 项目人员
本项目涉及的系统为重要信息系统，系统运行将按照国家信息安全等级保护的相关要求进行，因此投标人必须提供稳定专业的技术支持服务队伍，完善的技术支持服务体系，团队成员构成合理，并加强对技术支持服务队伍的内控管理和绩效考核，考核结果与评先评优、职务晋升、人员工资和问责挂钩。若因中标人原因需要更换安全服务团队人员，需提前一个月告知考试院，并提供2至3个备选人资料，以供考试院选择，备选人资历水平应与原服务人员相当。
安全服务团队需熟悉等级保护测评及建设整改要求，项目团队服务人员能够将网络安全、开发过程安全、日常管理监控安全与等级保护相关要求相结合，指导各方推进等级保护工作。
1. 人员职责
驻场项目经理（1人）：负责人员管理、工作安排，安全文档材料审核和归档，向客户汇报工作，各项资源调配，投诉管理工作。
日常驻场人员（3人）：负责项目安全的调研、规范编制及现场日常的安全监控、安全巡检、安全测试、应急响应工作、渗透测试工作，专业能够涵盖网络安全、数据安全、应用安全等方面。其中，中心机房驻场工程师团队2人，标准化考点驻场工程师1人。
驻场人员（含驻场项目经理）日常驻场时间原则上为工作日5*8小时（根据实际情况需要加班完成当日工作任务），如果应急事件发生，则要求30分钟内进行安全事件的响应和处理，且工作时间将不仅限于正常工作时间。重要时期保障（见6.2）期间要求5人驻场服务。
技术支撑团队（不少于8人）：负责项目安全的调研、规范的编制、安全测试、应急响应支援工作，专业能够涵盖网络安全、数据安全、应用安全等方面。应急响应支援工作要求在应急事件发生后半小时内进行安全事件的处理的支援。
投标人必须提供本次项目实施人员简历、资质证书。
2. 驻场人员要求
2.1 驻场项目经理（1人）：
驻场项目经理应具有至少5年以上相关项目管理经验，具有较强的客户服务意识和沟通能力。负责考试院网络信息安全与运维服务项目整体管理，协调中标人与考试院之间进行资源调度。具体要求如下：
· 计算机、通信等相关专业毕业，具有中国信息安全认证中心颁发的信息安全保障人员认证证书（CISAW）或中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全专业人员（CISP）证书 ，具有信息系统项目管理师资格认证或PMP项目管理专业人士资格认证；
· 具有等保安全建设专业技术人员（DJJS）资格认证；
· 有较强的协调、管理、沟通能力，具有全面的技术知识结构，熟悉管理体系； 
· 熟悉信息安全等级保护系统架构，熟悉信息安全等级保护政策要求； 
· 熟悉网络攻防手段，能配合实施应急响应、安全巡检、安全服务咨询、管理制度编写等工作。
· 重要考试项目期间需加班值守。
2.2 中心机房驻场工程师（2人）：
驻场人员应具备至少3年以上相关运维工作经验，具备相关技术认证，具有较强的客户服务意识和沟通能力，能够对用户进行简单的操作培训，解决常用软件操作的问题，能够迅速掌握用户方网络基础设施的安装、调试和故障排除能力，并协助用户方的技术人员或指定的技术人员进行这些设备及系统的安装、调试和故障排除。 
具体要求如下：

· 3年及以上网络信息安全运维、监控及服务领域经验；
· 具有注册信息安全专业人员（CISP）证书或信息安全保障人员（CISAW）或具有软考信息安全工程师认证资质。
· 具备注册CCNP或HCNP（或同等级及以上）认证或者具有软考网络工程师、网络规划师认证资质。
· 熟悉各类网络设备、网络安全设备、各种操作系统、通用数据库的安装、配置和维护；
· 熟悉一种或者两种以上监控工具，例如Zabbix,Nagios,Solarwinds等；
· 重要考试项目期间需加班值守。
2.3 标准化考点驻场工程师（1人）：
· 3年及以上系统运维、监控及服务领域经验；
· 有大型数据中心网络实施、网络运维及网络故障处理经验；
· 熟悉各类网络设备（路由器、交换机、防火墙、无线）的工作原理和相关配置方法，熟悉TCP/IP架构原理，对动态路由协议有深入了解；
· 精通centos等linux系统，熟悉Windows Server系统，有自动化运维经验； 
· 熟悉服务器、网络、数据库等相关知识，熟悉msql/sqlserver等结构化数据库，熟悉mongodb、redis等非结构化数据库，了解B/S,C/S架构； 
· 熟悉一种或者两种以上监控工具，例如Zabbix,Nagios,Solarwinds等;
· 重要考试项目期间需加班值守。

· 具有注册信息安全专业人员（CISP）证书或信息安全保障人员（CISAW）或具有软考信息安全工程师认证资质。
· 具备注册CCNP或HCNP（或同等级及以上）认证或者具有软考网络工程师、网络规划师认证资质。
3. 技术支撑团队要求
团队成员至少8人，包含且不限于1名信息安全架构师、2名资深渗透工程师、4名资深信息安全工程师、1名数据库工程师。
团队各类型人员要求如下： 
1、信息安全架构师：熟悉国家对网络信息安全的建设要求及等级保护建设专业要求，负责项目咨询和安全规划设计工作，具有系统架构师相关认证（如红帽认证架构师证书RHCA）。
2、资深渗透工程师：具有丰富的渗透工作经验，具有渗透测试相关的中国信息安全测评中心认证的CISP—PTE证书。
3、信息安全工程师：具有三年以上安全咨询、规划设计工作、风险评估、等级保护建设等经验，具有CISSP或CISAW或CISP认证。具有风险评估师认证资质，协助完成风险评估、渗透测试、代码审计、安全迎检、重要时期保障等工作的方案制定、现场指挥和主管部门资源协调，必要时能够顶替驻场工程师工作。
4、数据库工程师：熟悉Oracle、SQLserver、MySql、Redis等相关数据库的运行机制、体系架构及常规性的功能管理；熟悉数据库的部署、备份、恢复机制，熟悉数据库开发、维护及性能调优；熟悉数据库架构和设计，对数据库解决方案的优劣和适用场景有深入的了解，能够根据具体的场景合理进行数据库的选型和模型设计。
在本项目服务期间，30分钟内响应考试院的项目需求，同时提供7*24小时远程支持服务，以便随时与考试院及驻场人员直接联系沟通，及时提供技术支持服务，协助考试院重要时期的驻场保障。

4、 项目经理述标要求（时间15分钟）
1.高风险性、高利害性以及系统信息极度敏感的安全运维的重点、难点和注意事项，以及作为项目经理如何保障运维工作圆满完成。

要求：A、结合本项目需求，准确把握高风险性、高利害性以及系统信息极度敏感的安全运维的重点、难点，阐述合理、条理清晰；

B、结合本项目需求，对高风险性、高利害性以及系统信息极度敏感的安全运维的注意事项描述全面、针对性强，合理、条理清晰。
C、结合本项目需求，作为项目经理保障运维工作圆满完成，有切实可行的全局把控方案、处理问题的能力。
2.高风险性、高利害性以及系统信息极度敏感的安全运维突发事件处理机制如何建立和如何实施，作为项目经理在实际工作中负责处理过的最紧急运维事件举例。

要求:D、举例描述清晰、条理清楚，属于高风险性、高利害性以及系统信息极度敏感的安全运维突发事件，能够把握安全运维应急处置的重点、难点。
E、对处理机制如何建立和如何实施，阐述科学合理、层次清楚，阐述的内容能体现出述标人全局把控能力、技术能力和处理问题的能力。
5、 其他项目要求
1. 项目组织管理要求
投标人应充分考虑满足投标项目的建设要求，提出完整的项目管理、系统设计与开发、项目实施、项目培训、项目验收、技术支持方案以及投标人人力资源供给方案。
投标人应书面明确实施投标项目的人员配置管理计划，包括组织结构、驻场项目经理、组成人员及分工职责、对驻场运维人员的工作提出有效的考核办法，包括奖惩制度、工资和值班补助方案。
投标人一旦中标必须提供投标项目的详细工作日程表和人员配备方案，明确工作地点、起止时间，驻场项目经理及主要人员应与投标文件一致，并经考试院审核、批准。
中标人必须保证其所有项目人员到位并保持稳定，包括项目主要管理者、技术负责人必须保证项目现场工作时间等。如因特殊情况发生任何人员变更，须将变更人及其工作影响、替换人资历等情况以书面材料报告考试院审查，因此而造成的任何项目质量、进度不良后果，须由中标人承担一切责任。此外，根据项目质量和进度的需要，中标人应及时充实相应的项目管理人员和技术实施人员。中标人必须无条件接受考试院任何形式的监督检查，并承担因其人员不足、不到位，所导致的影响项目质量、进度的违约责任。
中标人在项目实施过程中出现资源、进度、质量协调控制不力的情况，考试院有权要求更换驻场项目经理，中标人必须予以配合，并确保不影响项目建设的进度和质量。
中标人在项目实施过程中提交的文档一律采用书面形式（同时提交相应的电子文档），提交的技术文档必须附上本单位的质量审核记录。
在项目建设过程中，考试院可以采用发送工作联络单方式与中标人衔接工作，中标人不得拒绝接收工作联络单。
投标人应当提供投标价格成本构成，必须明确列出驻点人员的直接费用构成，直接费用是指驻点人员的税前收入，仅包括：驻点人员的工资收入、社保等费用，即驻点人员实际到手收入=直接费用-五险一金等国家法定缴纳费用，不包括公司管理费用等费用。
投标人提供的驻点人员必须为中标后的实际驻点人员。
2. 现场技术人员食宿安排
采购人在有条件的情况下，可为现场日常驻点技术服务人员提供工作餐，费用由采购人承担。
3. 保密要求
中标人对考试院所有业务有保守秘密的义务，要求签署三方保密协议。
中标人进行系统安全检查及渗透测试服务必须经过系统管理员和安全管理员共同确定后方可执行，执行过程必须按照既定方案进行。
运维服务人员保证遵守国家有关的政策、法律、法规和制度；保证按照工作规范进行工作，凡接收到的重大服务请求，在未经用户同意的情况下不得擅自行动。运维服务人员保证不向外泄漏任何业务和相关数据；保证不向外泄漏任何用户资料。
4. 项目考核
考试院按照以下责任考核制度和处罚机制定期对中标人进行考核。
（1）责任考核制度
考试院每月对运维服务单位进行考核（百分制），每期（半年为一期）考核分数为月度考核平均分。详细考核机制如下：
	考核结构
	考核项目
	赋值
	评价描述
	评分

	工作考核共80分
	任务完成效率
	30
	充分规划、在规定时间内提前完成任务
	每次加0.5分，最多加3分。

	
	
	
	未充分规划、在规定时间内不能完成任务
	每次扣2分

	
	任务完成质量
	30
	质量完成优异，受到甲方嘉奖
	每次加0.5分，最多加3分

	
	
	
	出现质量异常（投诉、失误、返工）
	每次扣2分

	
	
	
	出现重大质量异常（投诉、失误、反工）
	每次扣5分

	
	
	
	出现因安全事故或安全服务导致的宕机超过4小时
	每次扣5分

	
	响应及时性
	20
	主动响应客户需求，积极处理问题，受到甲方肯定
	每次加0.5分，最多加3分

	
	
	
	响应客户需求被动，消极处理问题
	每次扣2分

	
	
	
	不响应客户需求，甲方收到投诉
	每次扣5分

	人员考核共20分
	考勤记录
	10
	全员遵守规章制度，全勤，且受到甲方褒奖
	加1分

	
	
	
	非请假情况下出现迟到
	每次迟到扣1分

	
	
	
	非请假情况下出现早退
	每次早退扣3分

	
	服务质量
	10
	重视且乐于沟通，积极汇报，受到嘉奖
	每次加1分，最多加3分。

	
	
	
	不注重沟通，遇到问题以强硬或回避的态度来应对
	每次扣2分

	
	
	
	服务态度差，甲方收到投诉
	每次扣5分


· 每月考核初始赋值100分。考核表格包括但不限于以上内容，在实际运作中不断完善。
· 每个考核项目加分项有上限，具体上限在评分项中标明。如果月度考核计算下来高于100，仍按照100分计算。
· 每个考核项目扣分项最多将该项赋值扣到0分。

· 每期考核分数在[60,80)之间，将要求中标人对驻场团队进行谈话，并责令整改，连续两期考核分数在[60,80)之间，将要求中标人更换驻场团队成员。每期考核分数小于60分，中标人须更换驻场整个驻场团队，更换团队须符合驻场人员要求。如无法更换符合要求的团队，考试院将终止合同，并拒付剩余合同款项。
（2）处罚机制
如果因安全运维服务商运维失责，造成考试院发生信息安全事件，按照信息安全事件造成的后果和影响的严重程度，将对服务商进行相应处罚，具体的处罚机制如下：
	事件等级
	影响
	处罚

	特别重大信息安全事件
	1、严重影响考试院重要业务系统，造成考试院重要业务中断（或运行效率明显下降）4小时以上；
2、造成考试院重要业务系统数据丢失或被窃取、篡改、假冒，或对考试院业务工作产生严重影响；
3、通过考试院网络传播反动信息、煽动性信息、涉密信息、谣言等，对考试院各项工作的正常开展产生严重影响；
4、其他对考试院各项工作的正常开展产生严重影响的网络与信息安全事件。
	终止合同，并拒付合同款项。

	重大信息安全事件
	1、严重影响考试院重要业务系统，造成考试院重要业务中断（或运行效率明显下降）超过2小时以上但不超过4小时；
2、造成考试院重要业务系统数据丢失或被窃取、篡改、假冒，或对考试院业务工作产生比较严重影响；
3、通过考试院网络传播反动信息、煽动性信息、涉密信息、谣言等，对南京数据分中心各项工作的正常开展产生比较严重影响；
4、其他对考试院各项工作的正常开展产生比较严重影响的网络与信息安全事件。
	1、发生一次扣除合同总价款的10%；
2、发生两次扣除合同价款的20%；
3、发生三次扣除合同总价款的30%；
4、发生三次以上终止合同，并拒付合同款项。

	较大信息安全事件
	1、影响考试院相关业务系统，造成考试院相关业务中断（或运行效率明显下降）超过0.5小时但不超过2小时；
2、发生网络与信息安全事件对考试院各项工作的正常开展构成威胁、造成一般影响。
	一年中，只要发生较大信息安全事件，不计次数，扣除合同总价款的10%。


（3）合同款项支付
合同签订之日起，每满6个月后的10个工作日内，按照合同总价的六分之一为基数，扣除每期考核的处罚金后支付。
5. 项目验收
（1）验收由考试院、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行。
（2）验收完毕由考试院及中标人在验收报告上签名。
（3）验收交付物：
《风险评估报告》
《网站监测报表》

《漏洞扫描报告》

《XX系统渗透测试报告》
《源代码安全检测报告》
《行业攻击者态势分析视图》

《互联网资产发现报告》

《安全策略优化报告》

《运维管理记录单》

《安全扫描评估报告》

《信息系统等级保护测评整改报告》

《XX信息系统基线检查报告》
《XX信息系统基线检查整改建议》
《应急响应报告》

《安全培训培训课件》
6. 综合要求

投标人根据针对项目需求提供具体详细、科学合理的安全体系建设方案和整体技术方案（特别是结合本单位业务特殊性和客户的实际环境）。

针对项目需求提供风险评估方案，全面、合理、逻辑性强。
结合实际情况，提供量身定制的、合理可行的安全运维服务方案，包括资产梳理、日常运维、访问安全、审计安全、开发安全服务内容。

根据项目需求提供标准化考点安全运维保障方案，科学、合理。

按照项目要求对突发安全事件制定完善的、合理可行的应急响应服务方案；制订完善的、合理可行的重点保障服务方案，包括重要节假日、重大活动、上级检查等重大活动期间进行安全保障工作。

运维团队内控制度和绩效管理制度建设、团队人员组成情况、资质符合项目要求。投标人提供的团队内控制度、绩效管理完备规范，团队人员组成合理、人员资质符合要求。
安全培训服务要求：对采购方人员提供详实、合理、可行的培训方案（如供应商单位能利用自身攻防平台优势，提供公司内部训练培训环境，培养内部CISP人员）。
履约与服务能力要求：ISO27001信息安全管理体系认证，等级保护测评资质或信息安全等级保护安全建设服务能力评估合格证书（DJJS），中国网络安全审查技术与认证中心的安全运维服务资质证书或中国信息安全测评中心的信息安全服务资质（安全工程类）证书，中国网络安全审查技术与认证中心的风险评估服务资质证书或中国信息安全测评中心的信息安全服务资质（风险评估类）证书，中国网络安全审查技术与认证中心的应急处理服务资质证书或中国信息安全测评中心的信息安全服务资质（灾难恢复类）证书。

根据项目的服务要求，制定本地化服务方案，能够把握重点难点，具有科学可行的对策措施。

中标供应商应当建立项目台账，依照有关规定或合同约定记录保存并向采购人提供项目实施相关重要资料信息。
第五章  评标方法与评标标准
一、评标办法

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。
二、评标标准
	评分因素
	评审标准
	分值

	价格

（10分）
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10（小数点保留两位）。
	10

	2、技术及服务部分（56分）
	2.1，安全体系建设方案

方案优于项目需求得5分；
方案符合项目需求得3分；
方案不符合项目需求或未提供得0分。
	5

	
	2.2风险评估服务方案

方案优于项目需求的得5分，

方案符合项目需求的得3分，

方案不符合项目需求或未提供得0分
	5

	
	2.3安全运维服务方案

包括资产梳理、日常运维、访问安全、审计安全、开发安全服务内容。

每项符合项目需求得1分。
	5

	
	2.4 标准化考点安全运维保障方案

服务方案优于项目需求得5分；

服务方案符合项目需求得3分；

服务方案不符合项目需求或未提供得0分。
	5

	
	2.5 应急响应服务方案方案优于项目需求得4分，符合项目需求得2分，其他不得分。
	4

	
	2.6重点保障服务方案方案优于项目需求得4分，符合项目需求得2分，其他不得分。
	4

	
	2.7 运维团队内控制度和绩效管理制度建设优于项目需求得4分，符合项目需求得2分，其他不得分。
	4

	
	2.8 团队人员数量组成情况、配置要求（资质证书要求除外）优于项目需求得4分，符合项目需求得2分，其他不得分。
	4

	
	2.9 安全培训服务

满足本项目要求，提供相应培训材料的得5分；
满足项目需求，但未提供相应培训材料的得3分；
未提供的不得分。
	5

	
	2.10 现场述标

对项目经理述标要求A、B、C、D、E五项，每项符合项目需求的得3分，最高15分。
	15

	3、履约与服务能力（34分）


	3.1投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证证书得2分，没有不得分（提供相关有效证书复印件）。
	2

	
	3.2 投标人具有等级保护测评资质或信息安全等级保护安全建设服务能力评估合格证书（DJJS）得3分，没有不得分（提供相关有效证书复印件）。
	3

	
	3.3投标人具有中国网络安全审查技术与认证中心的安全运维服务资质证书或中国信息安全测评中心的信息安全服务资质（安全工程类）证书的得3分，没有不得分（提供相关证书复印件）。
	3

	
	3.4投标人具有中国网络安全审查技术与认证中心的风险评估服务资质证书或中国信息安全测评中心的信息安全服务资质（风险评估类）证书的得3分，没有不得分（提供相关证书复印件）。
	3

	
	3.5投标人具有中国网络安全审查技术与认证中心的应急处理服务资质证书或中国信息安全测评中心的信息安全服务资质（灾难恢复类）证书的得2分，没有不得分（提供相关证书复印件）。
	2

	
	3.6 投标人为本项目配备的的驻场项目经理具有（1）信息系统项目管理师或PMP项目管理专业人士资格认证证书（2）注册信息安全专业人员（CISP）证书或信息安全保障人员（CISAW）证书（3）等保安全建设专业技术人员（DJJS）证书的，每满足一项得1分，最多得3分（提供相关证书复印件和投标人为其近3个月社保缴纳证明复印件）。
	3

	
	3.7 投标人驻场服务人员（除驻场项目经理之外）具有注册信息安全专业人员（CISP）证书或信息安全保障人员（CISAW）或具有软考信息安全工程师证书的，一人满足得1分，最多得3分。（提供相关有效证书复印件和投标人为其近3个月社保缴纳证明复印件）。
	3

	
	3.8 投标人驻场服务人员（除驻场项目经理之外）具备注册CCNP或HCNP（或同等级及以上）认证或者具有软考网络工程师、网络规划师证书的，一人满足得1分，最多3分（提供相关有效证书复印件和投标人为其近3个月社保缴纳证明复印件）。
	3

	
	3.9 投标人非驻场服务技术团队人员具有注册信息安全专业人员（CISP或CISSP）证书、信息安全保障人员（CISAW）、风险评估管理师证书、红帽认证架构师证书（RHCA）、渗透测试工程师(CISP－PTE)的，每提供一个证书得1分，最多得5分（提供相关证书复印件和投标人为其近3个月社保缴纳证明复印件）。
	5

	
	3.10根据投标人本地化服务方案评分，满足项目需求的得2分，不提供则本地化服务不得分。
	2

	
	3.11业绩

投标人提供2017年1月1 日以来信息安全及运维服务案例或类似项目案例，每提供一份得1分，最多得5分（需提供合同复印件，以合同签订日期为准，加盖投标人公章）。
	5


第六章  投标文件格式 

投  标  文  件

项 目 名 称：               
招 标 编 号：               

      投标人名称 ：               

      日      期 ：               
投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、评分索引表
四、资格、资信证明文件
五、投标配置与分项报价表
六、供货一览表
七、技术参数响应及偏离表
八、商务条款响应及偏离表

九、开标一览表

一、资格审查响应对照表
	序号
	资格审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	投标文件中的
页码位置

	通用资格条件

	
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
	
	

	
	2019年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。
	
	

	
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
	
	

	
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
	
	

	
	参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	
	

	特定资格条件

	
	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
	
	

	
	……
	
	

	其他资格条件

	
	法人授权书
	
	

	
	投标函
	
	

	
	……
	
	


二、符合性审查响应对照表
	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	投标文件中的
页码位置

	1
	采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出）
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	……
	
	


三、评分索引表

	评分项目
	在投标文件中的页码位置

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	


四、资格、资信证明文件要求
 1、资格证明文件目录
文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2  2019年度财务状况报告（复印件，成立不满一年不需提供）
文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见后）
文件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见后）

文件6 法人授权书（原件）
文件7 投标函（原件）

文件8  本项目其他资格条件

以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章，否则视为无效投标。

2、非实质性资信证明文件目录
格式1《企业声明函》

格式2《残疾人福利性单位声明函》

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：         。

主要专业技术能力有：          。

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

          代理人（被授权人）签字：_______________________

          身份证号码：                              

          联系电话：（手机）                          

电子邮箱：                                 

单位名称：_____________________________________

          授权单位（公章）：_________________________________

      单位地址：                                         

      日期：                                         
备注一   如果我公司（单位）中标，请按以下信息寄送中标通知书

1. 联系人：                 

2. 寄送地址：                
3. 联系电话：                  
（备注一中相关信息内容需打印）

备注二  该《法人授权书》除在投标文件中提供外，还需单独另附一份与《开标一览表》一并密封递交。

 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
                 声  明

    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标函格式
致：江苏省政府采购中心
根据贵方的JSZC-G            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户： 

投标人名称（加盖公章）： 

日           期：________年____月____日

格式一 企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为       (请填写：小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：
1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为         (请填写：小型、微型)企业。
2、本公司参加江苏省政府采购中心采购编号为   的  项目政府采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他    (请填写：小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
3、本公司在本次政府采购活动中提供的小微型企业产品报价合计为人民币（大写）    圆整（￥：     ）。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：

日  期：
（备注：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除）

格式二 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）
                                  供应商全称（盖章）：
                              日  期：
五、投标产品配置及分项报价表

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计
	 


六、供货一览表

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


七、技术参数响应及偏离表 
	序号
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	原因

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

八、商务条款响应及偏离表 
	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	质保标准
	
	
	

	售后服务要求
	
	
	

	进场时间
	合同签订后     天内
	
	

	交货方式
	
	
	

	交货地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	投标货币
	
	
	

	其他
	
	
	


.

九、  开标一览表
投标人全称（加盖公章）：
项目名称：
项目编号：                                   
	  投标产品名称
	                      投标总报价

	
	大写：
小写：                             （人民币）


                                              日期：       年   月   日
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                 
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
1
６２

