
招  标  文  件
项目名称：江苏省文化和旅游资源普查项目（一期）
项目编号：JSZC-G2020-116
江苏省政府采购中心

   2020年4月 

总  目  录

３第一章  投标邀请

第二章  投标人须知
６
第三章  合同条款及格式
２２
第四章  项目需求
２７
第五章  评标方法与评标标准
３６
第六章  投标文件格式
４４


 第一章  投标邀请

江苏省政府采购中心受江苏省文化和旅游厅委托，决定就其所需的江苏省文化和旅游资源普查项目（一期）进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的合格投标人投标。

1、 招标项目名称及编号

项目名称：江苏省文化和旅游资源普查项目（一期）
项目编号：JSZC-G2020-116 

2、 招标项目简要说明 

（1） 招标项目简要说明

为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》（中办发〔2017〕5号）和《江苏省实施中华优秀传统文化传承发展工程工作方案》精神，按照文化和旅游部关于开展文化和旅游资源普查的工作部署，结合江苏省文化和旅游资源实际，充分运用现代技术手段，依托江苏省智慧文旅平台，建好江苏省文化和旅游资源管理信息系统，基于系统开展江苏省文化和旅游资源普查前期的综合统筹和初步试点，全面、准确地了解和把握我省文化和旅游资源的赋存、开发、利用与保护情况，确保全省共建共享，助推我省文化和旅游深度融合和高质量发展。
（2） 本项目采购预算和最高限价为560万元。投标报价超过政府采购预算和最高限价的，视为无效投标文件。
3、 招标项目需要落实的政府采购政策

详见招标文件第五章内容。
4、 招标项目的采购需求

详见招标文件第四章内容。
（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
2.2018或2019年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
（二）其他资格要求：

未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
（三）本项目 不接受 联合体投标。
（四）本项目 不接受 进口产品投标；
5、 招标文件提供信息

招标文件提供及公告期限：自招标公告在“江苏政府采购网”发布之日起5个工作日。招标文件在“江苏政府采购网”上免费下载，有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。
6、 投标文件接收信息

1.以邮寄方式送达的投标文件，请在邮寄单上注明项目编号及投标人联系电话且字迹清晰，否则可能造成的投标无效风险由投标人自行承担。寄出后请主动、及时与采购中心联系人联系，且保持投标人联系电话畅通。投标文件邮寄地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3007办公室。

投标文件采用现场送达的，投标文件接收时间为开标时间前一个工作日的14：00-16：00，接收地点：南京市汉中门大街145号省政务中心二期C号电梯三楼电梯厅接收点。
2.投标文件接收截止时间：2020年5月28日16:00。

3.投标文件接收人：许滢，电话：025-83668515；（项目经办人 付钢），电话：025-83668520。
7、 开标有关信息

1.开标时间：2020年5月29日09:30

2.开标地点：南京市汉中门大街145号省政务中心二期“不见面开标大厅”


8、 本次招标联系事项

江苏省政府采购中心地址：南京市汉中门大街145号江苏省公共资源交易中心（二期）三楼
邮编：210036    

采购中心联系人： 付钢          联系电话： 025-83668520  

采购人：江苏省文化和旅游厅
采购人联系人：曹益民           采购人联系电话：025-83421036
采购人联系地址: 江苏省南京市鼓楼区中山北路255号        

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

9、 投标文件制作份数要求

正本份数：1份   副本份数：4份  

10、 本次招标投标保证金

本次招标不收取投标保证金。

江苏省政府采购中心

   2020年5月6日
第二章  投标人须知
一、总则
1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件
6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。
8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制
9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分。

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

    11.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12、供货一览表和投标配置与分项报价表
12.1 投标人按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)（服务项目具体请根据招标文件提供的格式填列）。
12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括买方需求的货物价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明
13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
15.3 开标一览表请单独编制。开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效），在投标文件接收截止时间前与投标文件一并密封递交，否则视为无效投标。如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标。如有分包，投标人投标任何一个分包，都需单独编制开标一览表。
16、投标保证金（如果收取）
16.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。
16.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，不计利息。

16.3中标人的投标保证金，将在采购合同签订之日起5个工作日内退还，不计利息。

16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商恶意串通的。

17、投标有效期
17.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，采购中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18、投标文件份数和签署
18.1 投标人应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2 投标文件正本中，除采购文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。
18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

四、投标文件的递交
19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 投标文件密封包装上应注明：

19.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达。

19.2.2  注明投标项目名称、标书编号及包号。

19.2.3  未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购中心将予以拒绝，作无效投标处理。

20、投标截止日期
20.1 采购中心收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、投标文件的递交
21.1采购中心拒绝接收在其规定的投标文件接收截止时间后递交的任何投标文件。以邮寄方式递交的投标文件送达我中心的时间如在投标文件接收截止时间之后，我中心将拒绝接收该投标文件。

22、投标文件的修改和撤回
22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购中心，修改或撤回其投标文件。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购中心。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

五、开标与评标
23、开标
23.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人无需到开标现场参加开标仪式。投标人可登陆“江苏省公共资源交易网”（网址：http://jsggzy.jszwfw.gov.cn/，技术咨询电话：025-83668631,183 6209 6685）观看本项目开标过程网络现场直播。
23.2开标仪式由采购中心组织。

23.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

23.4 开标时查验投标文件密封情况，确认无误后，采购中心当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 采购中心将指定专人负责开标记录并存档备查。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

24、评标委员会
24.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

25、评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3在评标期间，采购中心将设专门人员与投标人联系。

25.4 采购中心和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到采购中心登记查询，逾期将不予受理。

26、投标的澄清
26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。（投标人授权代表必须保证评标当天电话畅通，否则风险由投标人自行承担）

26.2接到评委会澄清要求的投标人授权代表按照评委会规定的时间，以电子邮件形式（发件邮箱必须为《法人授权书》中注明的电子邮箱）作出书面澄清，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。
    26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27、对投标文件的初审
27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将电话通知其授权代表告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

28、无效投标条款和废标条款
28.1无效投标条款

28.1.1未按要求交纳投标保证金的。

 28.1.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的。

28.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

28.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

28.1.6未通过符合性检查的。
 28.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

28.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

28.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内以电子邮件形式提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品目录清单”、“环境标志产品目录清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

28.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标
29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准向采购人推荐出1名中标候选人。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的。

29.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

29.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

30、质疑处理

30.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

30.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　30.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心将只对供应商第一次质疑作出答复。
30.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

30.4 采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑。采购中心质疑接收部门为内控科，联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3017室，联系电话：025-83668531。

30.5 以下情形的质疑不予受理

30.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

31、中标通知书

31.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。

31.2 采购中心将以中国邮政EMS的形式向中标供应商寄发中标通知书，请供应商准确清晰填写《法人授权书》，如因相关信息填写错误导致中标通知书无法寄达，采购中心将不再寄送中标通知书，由此造成的不利后果由供应商自行承担。

31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同
32. 签订合同

32.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

33、货物和服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
34、履约保证金

本项目不收取履约保证金，终验完成后，乙方提供合同总额5%的银行保函，质保期结束甲方退回银行保函。
35、政府采购履约资金扶持政策

根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书在相关金融机构办理授信申请。相关事宜可向江苏省政府采购中心咨询，联系电话：025-83668526。   
八、其他

36、现场演示及陈述

37.1 投标人按照签到顺序进行现场演示及陈述，演示及陈述需按照招标文件和评标委员会要求进行，时间不超过20分钟。采购中心提供投影机及幕布，其他所需设备投标供应商自备。评标委员会如需对演示及陈述内容进行提问，将在各投标人演示及陈述结束之后进行。

37.2 演示内容：见第五章 评标方法与评标标准中“现场演示”部分。

第三章  合同条款及格式
以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。
江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）
项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。
一、服务及产品内容

1.1 服务及产品名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用服务及产品的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务及产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的服务及产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币      万元作为合同履约保证金。

6.2合同履行结束后，乙方凭采购人签署的同意退还履约保证金的证明（格式见招标文件附件《履约保证金退还申请》,加盖采购单位公章），办理保证金退还手续（无息退还）。
七、转包或分包
7.1本合同范围的服务及产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、质保期
8.1 质保期     年。（自交付验收合格之日起计）

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：_________
9.2 交付方式：_________
9.3 交付地点：_________
十、款项支付

10.1 采购资金的支付方式、时间及条件：_________
10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量交付，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
十一、税
11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十二、质量保证及售后服务
12.1 乙方应按招标文件规定的服务及产品性能、技术要求、质量标准向甲方提供。

12.2 乙方提供的服务及产品在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该服务及产品的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对服务及产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的服务及产品免费保修期为      年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的服务及产品依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。交付后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交付前应对服务及产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务及产品交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的服务及产品在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
13.4 对技术复杂的服务及产品，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、服务及产品包装、发运及运输

14.1 乙方应在服务及产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证服务及产品安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。

14.3 乙方在服务及产品发运手续办理完毕后24小时内或交付到甲方48小时前通知甲方，以准备接受交付。

14.4 服务在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 服务及产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方服务及产品已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收服务及产品的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付服务及产品的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

15.4 乙方所交的服务及产品数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该服务及产品，乙方愿意更换服务及产品但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换服务及产品的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

  甲方：                        乙方： 

  地址：                        地址： 

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：           

                                          签订日期：      年    月   日

第四章  项目需求
1 采购内容
为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》（中办发〔2017〕5号）和《江苏省实施中华优秀传统文化传承发展工程工作方案》精神，按照文化和旅游部关于开展文化和旅游资源普查（以下简称“文旅资源普查”）的工作部署，结合江苏省文化和旅游资源实际，充分运用现代技术手段，依托江苏省智慧文旅平台，建好江苏省文化和旅游资源管理信息系统（以下简称“文旅资源管理信息系统”），依托系统开展江苏省文化和旅游资源普查前期的综合统筹和初步试点，全面、准确地了解和把握我省文化和旅游资源的赋存、开发、利用与保护情况，确保全省共建共享，助推我省文化和旅游深度融合和高质量发展。

江苏省文化和旅游资源普查项目（一期）采购内容包括：①文旅资源普查工作相关方案的编制；②文旅资源管理信息系统建设；③在大运河途经江苏省的8个城市（徐州市、宿迁市、淮安市、扬州市、镇江市、常州市、无锡市、苏州市）各遴选1个试点区县，开展8个试点区县的文旅资源普查；④文旅资源普查工作推广培训四个部分。
1.1文旅资源普查相关工作方案
投标方需组织包含地理、历史、文化、旅游、生态、环境、规划、信息系统等相关专业背景的专家，结合《旅游资源分类、调查与评价（GB/T 18972-2017）、《旅游规划通则》（GB/T 18971-2003）、《全国美术馆藏品普查工作标准》《全国美术馆藏品普查工作规程》《中国非物质文化遗产普查手册》《国有可移动文物普查标准与规范（试行）》《“十三五”时期全国古籍保护工作规划》《博物馆定级评估标准》《全国重点美术馆评估标准》《古籍普查规范》（WH/T 21－2006）等国家和行业标准及工作指南和规范，充分考虑江苏文化和旅游资源实际，兼顾文化和旅游部印发的《旅游资源普查工作技术规程》的要求，至少包括但不仅限于编制《江苏省文化和旅游资源普查实施方案（试行）》《江苏省文化和旅游资源普查标准规范（试行）》《江苏省文化和旅游资源普查工作手册（试行）》《江苏省文化和旅游资源管理信息系统设计书》资源普查实施和文旅资源管理信息系统的相关方案。
投标方中标后30个工作日内召开以上试行方案的专家评审会（评审专家成员以招标方要求为准），确定试行方案的内容，为系统开发和相关工作做好前期准备，投标人报价应包含所有方案编制所需人力、物力费用、方案编制成果交付所需各项费用、方案编制成果评审所需专家费以及响应报价表人的办公用品及耗材费、管理费、利润、税金等各项费用。
（1）江苏省文化和旅游资源普查实施方案（试行）
江苏省文化和旅游资源普查实施方案是普查工作有序推进的重要保障，投标方应充分吸收全国文化和旅游资源普查工作的相关经验，充分考虑江苏的资源现状与资源普查实际需求，完成江苏省文化和旅游资源普查整体实施方案，方案至少应包括但不仅限于江苏文化和旅游资源的普查目标、普查依据、普查内容、工作安排、费用估算、普查成果等内容板块。实施方案一方面要充分考虑江苏13个设区市96个区县文化和旅游资源整体普查工作开展的需要，同时要标明此次投标方报价所包含的服务内容和报价明细。
（2）江苏省文化和旅游资源普查标准规范（试行）
投标方应系统梳理文化和旅游资源普查方面的相关标准和指南，结合江苏实际，分别确立江苏文化和旅游资源分类、调查与评价的相关标准与规范，进一步明确江苏文化和旅游资源普查的具体内容。
（3）江苏省文化和旅游资源普查工作手册（试行）
投标方应结合江苏文化和旅游资源的已有基础，充分考虑资源管理信息系统的技术支撑能力，结合文化和旅游资源普查标准和规范，分别梳理江苏文化和旅游资源普查工作的具体工作流程和工作细则，为后期全省96个区县全方位推进文化和旅游资源普查提供工作指引和要求。
（4）江苏省文化和旅游资源管理信息系统设计方案
江苏省文化和旅游资源管理信息系统的使用对象包括省级资源普查办、市-区县普查员、专家组成员、现场普查服务团队等，因此系统的设计需充分考虑相关使用对象各自关注的重点问题，投标方应结合以上《实施方案》、《标准规范》和《工作手册》的要求，开展平台功能设计，明确平台各子系统使用对象及功能，不仅确保系统的实用性、稳定性、可靠性、成熟性和先进性，还需要充分考虑如何充分依托江苏智慧文旅平台，集成已有的文化和旅游资源数据，确保系统的可拓展性和可维护性。

1.2文旅资源管理信息系统建设
投标方的文化和旅游资源管理信息系统的建设至少包括但不仅限于：充分依托江苏省文化和旅游厅已有的文化和旅游地理信息平台的基础功能支撑，构建文化和旅游资源地理信息服务模块、文化和旅游资源数据采集填报模块、人员管理和任务分配模块、普查工作进展监管模块、普查资源成果统计分析模块，以及各类相关数据库的建设。同时需要实现与国家、省、市文化和旅游服务平台进行接口对接。具体建设要求如下。

（1）文化和旅游资源地理信息服务模块
文化和旅游资源地理信息服务模块需要基于江苏智慧文旅平台的文旅地理信息系统，以天地图政务版为底图，支撑文旅资源管理信息系统对地理信息服务的全部需求，包括但不仅限于实现集文化和资源数据地理信息的采集、处理、检索、浏览、时空分析、可视化展示、专题制图、数据转移与共享等功能。
（2）文化和旅游资源数据采集填报模块
文化和旅游资源普查数据采集填报模块包括PC端采集模块和移动端采集模块，要实现的功能包括但不限于GPS定位、位置标记、文字录入、照片拍摄、音视频录制等多源数据采集功能，支持不同类型文旅数据的采集规范，支持数据的现场采集和后台录入，实现数据采集的任务分配与进度统筹功能，所有采集数据都需要实现前端和后端的数据检查与校验，确保数据入库的准确性和完整性。
（3）普查工作人员管理和任务分配模块
文化和旅游资源普查工作涉及到省-市-区县级资源普查办、众多普查员、各类专家，需要各类成员处理普查与调查的相关问题，严格把关文旅资源普查成果质量、全面推进普查成果评价与分析。因此，系统功能建设需支持不同人员的角色分工和任务分配。
（4）文旅资源普查工作进展的监管模块
文化和旅游资源普查工作不仅用户主体众多，文化和旅游资源普查内容不同，工作要求差异显著，尤其后期还涉及13个设区市96个区县的资源普查工作开展，因此系统需要构建普查工作任务分配和任务进度监管，借助于任务填报、进度填报、进度展示、问题统计、问题整改、进度分析等功能模块，全面、系统、动态地监管普查工作进程。
（5）文旅资源的普查成果统计分析模块
实现对采集后的文化和旅游资源数据的管理，通过资源分类、行政区、资源编号、关键字、时空范围及其组合条件对资源数据进行查询。同时，根据前期采集的数据进行分类筛选，摈弃无效数据，使用数据仓库技术、数据分析工具等，利用知识库、模型库和应用分析功能进行一维、二维甚至多维信息的统计分析处理，对有效数据根据特定的算法制定评价体系，出具文化和旅游资源分析统计结果与报告。
（6）资源普查管理系统相关数据库建设
文化和旅游资源管理信息系统，从逻辑上至少应包括但不仅限于基础数据库、专题采集数据库、地理信息数据库。因此，投标方构建江苏省文化和旅游资源普查的数据标准体系，至少应包括但不仅限于数据采集指标体系、数据编码体系、资源评价体系、空间数据体系和数据接口规范。还需充分考虑数据平台建设中数据及应用的需求、后期数据共享的需求，最后形成建立一套合理、规范、标准、可扩展的数据库体系。

1.3 试点区县文旅资源普查实施
试点区县的资源现场普查实施工作不仅是对相关普查方案的检验，同时也是对文旅资源管理信息系统实用性的检阅，因此，系统建成后一方面要确保对现场普查实施人员的培训，另一方面要有专人全流程支持服务试点区县文化和旅游资源数据的采集与处理工作，包括但不仅限于试点资源数据的录入、审核和管理工作，尤其要确保组织专家团队开展文化和旅游资源的评价评分，相关评价评分结果要接受采购方委托的专家团队过程检验和结果评审。
投标方应成立不少于20人的专项工作组，中标后依据与招标方协商一致后的《江苏省文化和旅游资源普查实施方案（试行）》、《江苏省文化和旅游资源普查标准规范（试行）》、《江苏省文化和旅游资源普查工作手册（试行）》，借助资源管理信息系统，对所有普查工作人员进行专业培训，采取基于系统，融合调查统计和实地普查相结合的工作方式，完成8个试点区县的文化和旅游资源普查工作，并编制《试点区县的文化和旅游资源普查报告》。
1.4 文旅资源普查工作推广培训
投标方在试行方案不断讨论和优化后，结合试点区县文化和旅游资源普查工作基础，兼顾资源管理信息系统支撑需要，进一步优化试行版方案，形成《江苏省文化和旅游资源普查实施方案》、《江苏省文化和旅游资源普查标准规范》、《江苏省文化和旅游资源普查工作手册》的推广版本，完善资源管理信息系统的相关功能。编制培训材料，组织召开100人规模的普查单位和人员的培训，培训内容包括但不仅限于试点区县资源普查工作总结，普查标准规范、普查工作手册规程、资源管理信息系统培训，会中讲课人的劳务费、师资费等各项费用，会议所需场地费、材料费、设备租赁费、餐费等会务费用均包含在投标方预算中，投标方无需支付受训人员的其他交通费（指除培训人从常驻地或工作地到具体培训地点的交通费）、差旅费。
2 项目组织及实施要求
投标人应提供文化和旅游资源普查的相关工作方案，尤其要统筹考虑文化和旅游资源管理信息系统的建设。为了确保方案和系统建设的实用性，投标人应从文化和旅游资源普查工作本身的重点和难点出发，从方案撰写、系统设计、系统建设、普查试点、后期推广等多角度进行统筹考虑，尤其注意加强应对本项目的工作难点、工作重点、主要风险和效益进行分析。投标人应能够进行相关招标方案的重点汇报和资源管理信息系统的演示。

2.1 人员配备要求
2.1.1 人员数量要求

投标方需为本项目配备项目组，包括组长1名，副组长2名，组员至少17名，均需由在本单位工作满3年的专职人员组成，不得用兼职人员参与投标。

2..1.2 人员专业及职称和学历要求

投标方为本项目配备的人员需具有地理、历史、文化、旅游、生态、环境、规划、信息系统等相关专业背景，其中组长须具有高级职称（专业类别为自然地理、人文地理、历史文化或文学艺术、旅游管理、地理信息系统中任意一个），副组长须具有副高级及以上职称或者博士学位。
2.1.3 人员工作要求

为本项目配置的服务人员须7×24小时待命，保证随叫随到。其中，至少派遣1名项目组成员在项目验收前到采购人处驻场服务，为本项目配置的服务人员不得随意更换，如有特殊情况确需更换的，须取得采购人的同意。（提供承诺函原件）。

2.2 项目进度与计划

2.2.1总体进度要求
投标人应在2020年12月30日之前完成所有招标服务需求。因此投标人应提供科学、合理的进度计划，进度计划应符合资源普查以及软件开发管理流程，并贯穿整个项目的过程（不限于项目立项、需求调研、设计、开发、测试、上线、验收）。项目进度计划须有完备的时间点和对应的资源。根据项目总体进度的变化，采购人可能会延长工期或调整进度计划，投标人应在投标总价中充分考虑这种工期风险，在实施过程中不得藉此要求增加任何费用。
2.2.2 局部进度要求

（1）方案类服务进度要求。投标方中标后30个工作日内召开各类试行方案和资源管理信息系统设计方案的专家评审会（评审专家成员以招标方要求为准），确定试行方案的内容，为系统开发和相关工作做好前期准备。
（2）系统类服务进度要求。文化和旅游资源数据采集填报模块PC端和移动端，在方案通过评审30天内提交试用版并配合普查同步开始试用；根据普查试用中发现的问题修改完善采集系统；试点结束（试点时间两个月）后提交正式通过评审的采集系统。普查工作进展监管模块、人员管理和任务分配模块、普查资源成果统计分析模块、文化和旅游资源地理信息服务模块和各类数据库建设在方案通过评审90天内提交试用版，并配合试点普查同步开始试用。

2.3 质量控制要求

（1）投标人须严格按照项目计划实施，每2周总结并提交工作报告（内容包括但不限于进度、问题、需协调的资源等），对项目进行追踪和控制。
（2）项目实施的全过程必须遵循相关的规范，包括系统的开发、测试、安装、调试过程中相关的技术文档必须按照采购人的要求，提交相应的规范文件。
（3）项目过程管理采购人将引入第三方专家委员会或顾问团队，投标人承诺接受第三方专家委员会或顾问团队对本项目过程的监督管理，包括项目人员、项目进度计划、项目过程文档、最终工作产品等，接受对项目验收、项目维护的过程管理。
2.4 项目验收要求

项目验收工作由包括采购人、专家和投标人等在内的项目验收小组来完成，具体成员和组织形式由采购人确定。验收标准原则上应以招标文件为依据，投标人应给出合理可操作的方案类和软件系统类成果验收方案。
（1）方案类成果验收组织采购人委托的专家委员会、采购人代表及相关单位代表对普查各类方案类成果进行评审，成交人根据评审会意见建议修改完善后，递交应经相关部门批准的编撰成册的普查最终成果。
（2）软件通过由采购人组织的第三方测试机构测试，投标人取得测试报告后，向采购人提交项目验收申请，采购人组织专家委员会进行验收。
（3）如方案和系统验收不合格，投标人应负责修改完善，并在达到验收条件时，再次向采购人提出书面验收申请。因投标人原因导致方案和系统验收不合格产生的延期及其它系统建设工作成本，由投标人承担。
2.5 成果提交要求

成交人项目验收时需提交的成果包括方案类成果和系统类成果。相关要求如下：
2.5.1 方案类成果

投标方最终提交的方案类成果包括但不仅限于《江苏省文化和旅游资源普查实施方案》、《江苏省文化和旅游资源普查标准规范》、《江苏省文化和旅游资源普查工作手册》和《江苏省文化和旅游资源管理信息系统功能设计》的试行版、定稿版，以及8个试点区县的《试点区县文化和旅游资源普查工作报告》，应提交各类方案的纸质成果各20套，规格为A3或者A4，采用软装；并提供配套的电子文档一套（包括各类方案试行版、定稿版的电子文档，以及相关成果汇报PPT等），电子文档以移动盘方式提交，文本内容为DOC格式文件，图纸为GIS格式文件，效果图为JPG格式文件。
2.5.2 系统类成果
资源管理信息系统最后按要求部署在采购人指定的环境内，并提供系统的有效运维。同时提供系统配套的相关文档：

（1）《文化和旅游资源管理信息系统需求规格说明书》1份，含功能需求、接口需求、性能需求等。

（2）《文化和旅游资源管理信息系统详细设计》1份，含数据标准设计、元数据标准及规格设计、数据分类细则。

（3）文化和旅游资源管理信息系统1套（含采集填报模块、普查工作进展监管模块、人员管理和任务分配模块、普查资源成果统计分析模块、文化和旅游资源地理信息服务模块和各类数据库）。

（4）《文化和旅游资源管理信息系统使用说明书》，提供系统使用的详细说明书。

2.6 验收后的服务要求

本项目验收合格之后，资源信息管理系统应提供至少一年免费运维服务。需提供在使用产品过程中软件产品的各类运行故障的响应与处理。提供服务方式包括在线、电话咨询服务(每天8:00-18:00)，投标人设立服务热线，24小时响应紧急服务需求，及时处理出现的问题。
投标人资源普查系统开发和在质保期内对提供产品技术支持和服务的价格应包含在投标总价内，并应在分项报价中单独列出。

2.7 知识产权与保密要求

2.7.1 方案类知识产权要求
本项目过程中成交人受采购方委托完成工作成果产生的全部知识产权属于双方共有，采购方对此该工作成果享有永久使用权，成交方对此工作成果享受宣传、教学、科研的权利。成交方应保证提供的服务成果不侵犯任何第三方的知识产权，并确保采购方不受到任何第三方就知识产权问题的追责，如若发生，需尽快处理，并承担由此产生的全部损失和责任。

2.7.2 系统著作产权的要求
投标人应保证对项目中全部软件（包含二次开发）均享有知识产权或者得到软件所有人授权能够再次授权采购人不限次使用，并保证授予采购人和最终用户上述全部软件非独占的长期许可使用权。采购人或最终用户在使用过程中不应受到第三方关于侵犯知识产权的指控。如有任何上述指控，投标人应独自承担可能发生的一切法律责任和费用。为了保证系统能安全可靠运行，非开放性的、未经软件产品权威认定部门认定的开发工具或技术构件，在系统开发过程及运行环境中将禁止使用。本项目中产生的一切数据所有权归采购人，项目软件内容著作权归采购人，项目内使用的第三方产品、著作权属于中标人但在本项目中使用的模块化产品等内嵌部分使用权归采购人与中标人共同拥有，保证采购人对本项目的长期使用权。
2.7.3 保密要求
投标人必须遵守与采购人签订的保密协议，约定：投标人对项目技术文件以及由招标人提供的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密。未经采购人书面许可，投标人不得以任何形式向第三方透露本项目标书以及本项目的任何内容。未经采购人同意，不得将采购人的数据透露给第三方或利用采购人的数据从事盈利性工作。
2.8 驻场服务要求

中标人需提供本项目周期内（到项目验收结束）的一名软件工程师驻场服务，该工程师至少具有3年以上工作经验，且熟悉资源管理系统功能，不能胜任驻场服务工作的，采购人有权提出更换要求。
3 商务条款
按照项目进展情况分期付款：
（1）合同签订后10工作日内，甲方向乙方支付合同金额的40%，作为项目预付金（本合同履行后，预付金抵作合同费用）。

（2）乙方提交方案类成果和资源管理信息系统试运行后20个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的30%。
（3）乙方完成资源普查工作的推广培训和8个试点区县的文化和资源普查工作，并完成《试点区县资源普查报告》，经专家评审通过后20个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的30%。
投标货币：货款由买方用人民币负责结算。
第五章 评标方法与评标标准
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标办法和评标标准

本项目将采用综合评分法，评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。
	序号
	评分因素
	评分标准
	分值

	价格部分（10分）

	1
	项目价格

（10分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的投标人的报价为评标基准价，其价格分为满分。其它投标人的价格分统一按照以下公式计算（小数点保留一位）：投标报价得分=（评标基准价／投标总报价）×10
	10

	技术要求（50分）

	1
	方案评分（30分）
	1.资源普查实施方案。投标人的方案至少应包括普查目标、普查依据、普查内容、工作安排、费用估算、普查成果等内容板块描述，内容阐述优于招标需求则每项得1分；阐述符合招标需求每项得0.5分，其他不得分；满分6分。

2.资源普查标准规范。
①投标方应系统梳理文化资源普查方面的相关标准和指南，结合江苏实际确立江苏文化资源分类、调查与评价标准和规范。内容阐述优于招标需求则得4分；阐述符合招标需求每项得2分，其他不得分；满分4分。
②投标方应系统梳理旅游资源普查方面的相关标准和指南，结合江苏实际确立江苏旅游资源分类、调查与评价标准和规范。内容阐述优于招标需求则得4分；阐述符合招标需求每项得2分，其他不得分；满分4分。
3.资源普查工作手册。
①投标方应结合江苏文化资源普查内容，拟定文化资源普查的具体工作流程和工作细则。内容阐述优于招标需求则得4分；阐述符合招标需求得2分，其他不得分；满分4分。
②投标方应结合江苏旅游资源普查内容，拟定旅游资源普查的具体工作流程和工作细则。内容阐述优于招标需求则得4分；阐述符合招标需求得2分，其他不得分；满分4分。
4.资源管理信息系统设计方案。系统设计方案至少包括但不仅限于需求分析、总体设计、系统功能和实施运维。内容阐述优于招标需求则每项得2分；阐述符合招标需求每项得1分，其他不得分；满分8分。
	30

	2
	系统原型演示
（20分）
	系统原型演示，投标方应采用实际上线的系统或根据项目需求设计的系统原型演示，演示汇报时间不超过20分钟。投标人对资源管理信息系统的数据采集填报模块、普查工作进展监管模块、文化和旅游资源地理信息服务模块进行系统原型演示。原型演示汇报内容应包括：
1. 数据采集填报模块
①结合该模块功能设计阐述资源普查工作难点对该模块重点功能的设计要求；
②结合对江苏文化和旅游资源数据现状调研的基础，通过PC端演示存量资源数据处理功能，通过移动端演示多源数据采集、资源多维度查询等功能，两个终端演示功能总数不少于三项；
③结合该模块功能设计，演示试点区县资源普查工作中该模块使用的工作场景。
2. 普查工作进展监管模块
①结合该模块功能设计阐述资源普查工作难点对该模块重点功能的设计要求；
②通过移动端演示任务分配、进度填报、进度展示等不少于三项功能；
③结合该模块功能设计，演示试点区县资源普查工作中该模块使用的工作场景。
3. 文化和旅游资源地理信息服务模块
①结合该模块功能设计阐述资源普查工作难点对该模块重点功能的设计要求；
②通过PC端演示不少于5种类型的资源专题图层、资源分布情况、工作人员基于地图的位置与轨迹查看等不少于三项功能；
③结合该模块功能设计，演示试点区县资源普查工作中该模块使用的工作场景。
三个模块功能原型演示优于招标需求，每个模块的每个点最高得2分，每个模块的演示汇报满分6分，三个模块演示汇报满分18分；
原型演示符合招标需求，每个模块的每个点最高得1分，每个模块的演示汇报满分3分，三个模块演示汇报满分9分。
任何模块演示汇报不足3项，该模块整体不得分。未采用实际上线的系统或根据项目需求设计的原型演示，采用PPT、Word等方式进行模拟演示的，每个模块最高得2分，满分6分；不演示不得分。两种演示方式得分不累加。满分18分。
现场汇报人是项目组组长或者副组长得2分，其他成员汇报不得分。满分2分。
原型演示汇报总时长不超过20分钟，超过1分钟扣1分，扣满3分为止。
	20

	投标人相关实力（40分）

	1
	履约能力（10分）
	（1）投标人以文化、旅游、地理信息、电子政务类项目获得过政府部门颁发的省级科学技术奖的每个得1分，获得国家级科技进步奖的每个得2分，满分4分。
（2）投标人具有旅游规划设计甲级资质或乙级及以上测绘资质证书，得1分，满分1分。
（3）投标人具有文化或旅游信息化平台相关的软件著作权的证书，每个得0.5分，满分2分。

（4）投标人提供地理信息系统、数据库、文旅信息化等相关的国家发明专利，每提供一个专利得1分，满分3分。

（提供以上相关证书复印件，并加盖投标人公章）
	10

	2
	业绩信誉（12分）
	（1）投标人主持起草的国家标准、行业标准或省级地方文化和旅游领域标准并已正式颁布，每个标准得2分；标准被省级及以上文旅部门或专业机构遴选为优秀地方标准的，加1分。满分5分。颁布标准的起草单位不包含投标单位名称或起草人名单不包含投标主要人员（正副组长）则不得分。
（提供项目委托合同复印件，正式发布标准的封面、前言页及正文复印件，标准获奖证明复印件，并加盖投标人公章）
（2）投标人承担并完成过国家文化和旅游主管部门委托的文化、旅游研究或规划类项目，且项目成果获得同级别文化和旅游主管部门的表彰，每个项目得3分；承担并完成过省级文化和旅游主管部门委托的文化、旅游研究或规划类项目，且项目成果获得同级别文化和旅游主管部门或省级人民政府的表彰，每个项目得1分；省级以下项目或项目未获奖均不得分，满分3分。（以提供的合同复印件和成果奖状证书复印件为准）
（3）投标人2015年1月1日以来承担过文化或旅游信息化平台建设项目，项目获得国家文旅主管部门颁发的智慧旅游优秀（示范）项目奖项，每个得2分；获得省级文旅主管部门颁发智慧旅游优秀（示范）项目奖项，每个得1分，满分2分。（提供获奖项目的合同复印件及与项目配套的文旅主管部门公示的获奖通知文件或证书，并加盖投标人公章）
（4）投标人2015年1月1日以来承担过为省级文旅主管部门提供文化或旅游信息化平台服务的案例，且项目有监理单位出具的终验合格文件以及采购方组织的项目验收专家评审会意见的结项证明材料，得2分，缺少合同、终验合格材料、评审意见材料任意一项均不得分，满分2分。（提供项目的合同复印件及验收合格材料和专家评审意见复印件，并加盖投标人公章）
	12

	3
	实施能力
（18分）
	（1）项目组长主持过省级及以上文化或旅游资源普查、调查项目，每个得2分；主持过设区市级文化或旅游资源普查、调查项目每个得0.5分，其他不得分，满分2分。
（2）项目组长有自然地理、人文地理、历史文化或文学艺术、旅游管理、地理信息系统任一领域的正高级职称和博士文凭，得2分，职称和文凭缺少任意一项不得分，满分2分。

（3）项目组长和副组长曾经或现在均担任国家级文化和旅游专家委员会成员，或被评为国家级文化和旅游相关专家称号，每个得1分；担任省级文化和旅游专家委员会成员，或被评为省级文化和旅游相关专家称号，每个得0.5分。单个人只取一个最高级称号，不得累加，满分2分。
（4）项目组长或副组长主持过省级及以上文化和旅游主管部门的信息化系统建设项目且项目已结项，每个项目得2分；主持过设区市级文化和旅游主管部门的信息化系统建设项目且项目已结项每个得1分，其他不得分，满分2分。
（5）项目组长或副组长主持过省级及以上等级的文化和旅游主管部门培训项目每个得1分，其他不得分，满分2分。
（6）投标人提供本地化服务组员总计不少于20人，得1分，不满20人不得分；组员均在投标单位工作满3年以上得2分，有任一组员不满3年均不得分。满分3分。
（7）项目组员具有地理、历史、文化、旅游、生态、环境、规划、信息系统等相关专业背景，具有以上专业博士学位或副高级及以上职称每个得0.5分，相同专业人员不得超过（含）3人，提供职称证书作为证明材料的需同时提供该组员最高学历证书证明其专业背景，单个人员的学位和职称不累加。满分5分。
（其中（1）（4）（5）条款中“主持过”的要求说明：以项目的合同复印件为据，且合同条款中明确体现项目负责人信息。如以合同备注或附加材料呈现则不得分。）
（以上“实施能力”证明材料中，需提供项目组长、副组长、所有组员的身份证正反面、学位证书、职称证书、相关专家证书的复印件；投标人为其缴纳的近三年的社保证明；承担的文化或旅游资源普查类项目相关案例合同复印件、信息化系统建设项目案例合同和结项证明材料复印件、文化和旅游主管部门委托的培训项目合同复印件，并加盖投标人公章，缺少任意一项，该项不得分。）
	18


注：以上评分项中涉及关于投标人的资质、证书、协议、合同等，均需为投标人本身拥有，投标人关联的子公司、分公司或集团公司所属均无效。评分项目中证明材料上述原件需在合同签订前核查，一旦核查有造假行为立即取消中标资质。
第六章  投标文件格式
投  标  文  件

项 目 名 称：               
项 目 编 号：               

       投标人名称 ：               

       日      期 ：         

投标主要文件目录

一、资格性检查响应对照表

二、符合性检查响应对照表

三、评分索引表

四、资格、资信证明文件要求

五、投标分项报价表

六、交付一览表

七、技术参数及服务要求响应及偏离表

八、商务条款响应及偏离表

九、开标一览表

       一、资格审查响应对照表

	序号
	资格审查响应内容
	是否响应

（填是或者否）
	投标文件中的

页码位置

	通用资格条件

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
	
	

	2
	2018或2019年度财务状况报告（成立不满一年不需提供）。
	
	

	3
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
	
	

	4
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
	
	

	5
	参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	
	

	特定资格条件

	6
	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
	
	

	7
	……
	
	

	其他资格条件

	8
	法人授权书
	
	

	9
	投标函
	
	

	
	……
	
	


二、符合性审查响应对照表

	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应

（填是或者否）
	投标文件中的

页码位置

	1
	采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出）
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	……
	
	


三、评分索引表

	评分项目
	在投标文件中的页码位置

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	


四、资格、资信证明文件要求

 1、资格证明文件目录
文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2  2018或2019年度财务状况报告（复印件，成立不满一年不需提供）
文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件,格式见后）
文件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见后）

文件6 法人授权书（原件）
文件7 投标函（原件）

以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章。

备注：建议投标人将资格证明文件单独装订成册。

2、非实质性资信证明文件目录
格式1《企业声明函》

格式2《残疾人福利性单位声明函》

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：            。

主要专业技术能力有：    。

法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          代理人（被授权人）签字：_______________________
          身份证号码：                              
          联系电话：（手机）  
         
电子邮件：                                                 
单位名称：_____________________________________
          授权单位（公章）：_________________________________
         单位地址：                                         
         日期：                                         
备注一   如果我公司（单位）中标，请按以下信息寄送中标通知书

1. 联系人：                 

2. 寄送地址：                
3. 联系电话：                  
（备注一中相关信息内容需打印）

备注二  该《法人授权书》除在投标文件中提供外，还需单独另附一份与《开标一览表》一并密封递交。

 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
                 声  明

    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标函格式

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-G            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户： 

投标人名称（公章）： 

日           期：________年____月____日

格式一 企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为       (请填写：小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为         (请填写：小型、微型)企业。

2、本公司参加江苏省政府采购中心采购编号为   的  项目政府采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他    (请填写：小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、本公司在本次政府采购活动中提供的小微型企业产品报价合计为人民币（大写）    圆整（￥：     ）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

（备注：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除）
格式二 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

                                  供应商全称（盖章）：

                              日  期：

五、投标分项报价表

投标人全称（加盖公章）：                                      　　　　　

	服务及产品名称
	单价
	总价

	文旅资源普查相关工作方案
	资源普查实施方案
	
	

	
	资源普查标准规范
	
	

	
	资源普查工作手册
	
	

	
	资源管理信息系统设计
	
	

	文旅资源管理信息系统建设
	
	

	试点区县文旅资源普查实施
	
	

	文旅资源普查工作推广培训
	
	

	合计
	
	


法定代表人或授权代表签字：

六、交付一览表

	服务及产品名称
	型    号
	产地
	数量
	交付期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


      七、技术参数及服务要求响应及偏离表 
	序号
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	原因

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、按照基本技术要求详细填列。
2、行数不够，可自行添加。
      八、商务条款响应及偏离表

	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	质保期
	
	
	

	售后技术服务要求
	
	
	

	交付时间
	合同签订后     天内
	
	

	交付方式
	
	
	

	交付地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	投标货币
	
	
	

	备品备件及耗材等要求
	
	
	

	其他
	
	
	


九、开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：                                 

	  项目名称
	           投标总报价

	
	大写：

小写：                             （人民币）

	备注
	


                                              日期：       年   月   日

注：开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效），必须单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。
质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                                              

地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 

联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              

采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                              

事实依据：                                                                

法律依据：                                                                 

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                                                     

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

 
６２

