招　标　文　件

项目名称：秦淮区城市公共智能停车场及配套设施建设项目

标书编号： JSZC-G2020-131

江苏省政府采购中心

第一章  投标邀请	４

一、招标项目名称及编号	４

二、招标项目简要说明、预算金额及最高限价	４

（一）招标项目简要说明	４

三、招标项目需要落实的政府采购政策	６

四、招标项目的采购需求	６

五、供应商资格要求	６

六、招标文件提供信息	７

七、投标文件接收信息	７

八、开标有关信息	７

九、本次招标联系事项	７

十、投标文件制作份数要求：	８

十一、勘察与答疑：	８

十二、本次招标投标保证金	８

第二章 投标人须知	９

一、说明	１２

二、招标文件	２１

三、投标文件的准备	２３

四、现场考察和采购前答疑会	２６

五、投标文件的递交	２７

六、有效期	２９

七、投标文件的澄清和拒绝	３０

八、投标文件的开启和评审	３２

九、预中标人选定	３６

十、中标人选定后的程序	３９

第三章 项目需求	４１

一、采购对象	４１

二、采购人	４１

三、采购项目基本情况	４１

四、项目实施机构	４４

五、项目PPP运作方式	４４

六、项目公司组建	４４

七、合作期	４５

八、PPP合作交易边界	４５

九、回报机制	４６

十、退出机制	４７

十一、采购人需求	４７

第四章  评标方法与评标标准	50

一、评审委员会	50

二、评审办法	50

三、项目确认谈判	50

四、评审细则	51

第五章  投标文件格式	56

评分索引表	57

第一册 企业资信文件	59

第二册 技术方案	68

第三册  商务文件	70

# 第一章  投标邀请

江苏省政府采购中心受南京市秦淮区建设局的委托，决定就其所需的秦淮区城市公共智能停车场及配套设施建设PPP项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的合格供应商投标。

## 一、招标项目名称及编号

项目名称：秦淮区城市公共智能停车场及配套设施建设PPP项目

标书编号：JSZC-G2020-131

## 二、招标项目简要说明、预算金额及最高限价

### （一）招标项目简要说明

#### 1、项目简介

本项目建设地点位于南京市秦淮区范围内，用地面积25511.9m2（合38.3亩）。项目主要建设内容包括6个停车场及配套工程，总建筑面积约26177m2（具体以经采购人认可的设计方案为准）。具体建设内容如下表所示。

表1-1  项目形成公共产品一览表

| 序号 | 子项目名称 | 建设地点 | 泊位数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白鹭洲公园西门地面停车场 | 白鹭洲公园西门，小石坝街北侧，平江府路东侧，秦淮河南侧。 | 224 |
| 2 | 建邺路195号地下停车场 | 秦淮区朝天宫街道七家湾社区，红线范围东至鼎新路，南至秦淮河古运渎，西至王府大街，北至建邺路 | 174 |
| 3 | 江宁路25号地面停车场 | 秦淮区江宁路，东接明城墙，西至江宁路，北至长乐花园小区围墙，南到逸景园小区围墙 | 286 |
| 4 | 西白菜园历史风貌区地下停车场 | 秦淮区西白菜园近代建筑风貌区西北角。东、南至西白菜园近代建筑风貌区，北至秦淮区人民政府，西至太平南路 | 130 |
| 5 | 秦虹路1号院内地下停车场 | 秦淮区民政局院内东南角 | 288 |
| 6 | 草桥清真寺地下停车场 | 西侧和南侧紧邻鼎新路，北侧距离建邺路约200米，用地的东侧临评事街小区，北侧邻金鼎湾小区 | 96 |
|  | 合计 |  | 1198 |

本项目产品主要为秦淮区城市公共智能停车场及配套设施，并配套建设管理用房、道路工程、绿化工程及配套管线工程，项目建成后为集车位查询、停车、缴费、充电、车位管理等功能为一体的智能车库。

2、项目规模

经估算，项目总投资为21214.8万元，由中标社会资本方100%出资成立项目公司，政府方不出资。项目资本金4414.8万元，约占项目总投资的20.1%，资本金按建设进度需求逐步到位。项目公司注册资本与项目资本金一致，为4414.8万元。项目投资具体构成如下：

表1-2  项目总投资及构成

| 序号 | 工程项目或费用名称 | 分项建设投资 | 合计 | 比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-白鹭洲 公园西门 | 2-建邺路 195号 | 3-江宁路 25号 | 4-西白 菜园 | 5-秦虹路 1号 | 6-草桥 清真寺 |  |  |
| 一 | 工程建设费用 | 1219.5 | 3474.1 | 2624.2 | 1930.5 | 4430.0 | 3145.5 | 16823.7 | 79.3% |
| 1 | 主体工程 | 925.3 | 3307.2 | 2492.6 | 1890.4 | 4180.5 | 3042.4 | 15838.3 |  |
| 2 | 配套工程 | 294.2 | 166.9 | 131.6 | 40.1 | 249.5 | 103.2 | 985.4 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 | 169.8 | 434.3 | 334.9 | 252.8 | 541.3 | 629.1 | 2362.3 | 11.1% |
| 三 | 基本预备费 | 111.1 | 312.7 | 236.7 | 174.7 | 397.7 | 302.0 | 1534.9 | 7.2% |
| 四 | 建设投资 | 1500.4 | 4221.1 | 3195.9 | 2357.9 | 5369.0 | 4076.6 | 20720.9 | 97.7% |
| 五 | 建设期利息 | 35.8 | 100.6 | 76.2 | 56.2 | 128.0 | 97.2 | 493.9 | 2.3% |
| 六 | 总投资 | 1536.1 | 4321.7 | 3272.1 | 2414.1 | 5496.9 | 4173.7 | 21214.8 | 100.0% |

注：以上建设内容为暂定，具体建设内容以审批通过为准，项目总投资最终以竣工决算为准。

3、PPP合作模式

本项目采用BOT（建设-运营-移交）模式进行运作。

第一阶段：引入社会资本方，由社会资本方独资组建PPP项目公司，PPP公司成立后，由PPP公司作为融资主体，负责项目的投融资与建设。

第二阶段：PPP项目建设完毕后，项目公司负责相关运营维护及经营工作。项目公司通过项目的高效运营取得经营收入。

第三阶段：双方合作期满后，社会资本方将该项目所涉及相关设施、资料和经营权无偿移交给政府方。移交过程中政府方组织对项目公司进行全面审计，对项目的设施进行功能性验收。

4、采购需求

拟采购一名合格的社会资本方，100%独资成立项目公司，获得本项目运营权，负责项目投融资、建设、运营管理和移交工作。

5、合作范围

政府授权项目公司运营权，项目公司负责本项目投融资、建设、运营及移交的工作，未经政府方书面同意不得从事本项目以外的其他任何经营活动。

6、PPP项目合作期

项目PPP合作年限为25年，其中建设期1年，经营期24年。

7、项目回报机制

本项目采用使用者付费的回报机制。

（二）本项目为PPP项目服务采购，项目采用使用者付费，故采购预算为 零 万元。项目商务条款中采用报合作年限的方式竞争。

（三）本项目 设定 （设定/不设定）最高合作年限，最高合作年限不大于 25 年。

## 三、招标项目需要落实的政府采购政策

详见招标文件第五章内容。

## 四、招标项目的采购需求

详见招标文件第四章内容。

## 五、供应商资格要求

本项目已经完成前期资格预审工作，资格预审的结果已经公告。凡通过资格预审的社会资本方，皆有资格参与本项目采购投标。本项目采购不接受任何未通过资格预审的社会资本方参与竞争。

资格预审过程中，采用联合体参加资格预审的，通过资格预审后在投标过程中提交的联合体协议应当符合本招标文件的要求。

## 六、招标文件提供信息

招标文件提供及公告期限：自招标公告在“江苏政府采购网”发布之日起5个工作日。招标文件在“江苏政府采购网”上免费下载，有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

## 七、投标文件接收信息

投标文件接收时间：    2020年6月24日   9:00

投标文件接收截止时间：2020年6月24日   9:30

投标文件接收地点：南京市汉中门大街145号江苏省政务中心二期3楼。

投标文件接收人：胡如兵

## 八、开标有关信息

1.开标时间：2020年6月24日9:30 （时/分）

2.开标地点：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼

## 九、本次招标联系事项

江苏省政府采购中心地址：南京市建邺区汉中门大街145号江苏省政务中心三楼南区3027

采购中心联系人：胡如兵

联系电话：025-83668521    邮箱：hrb18915981607@163.com

采购人：南京市秦淮区建设局

联系人：杨文斌/吴青

联系地址：南京市中华路465号办公室4楼

联系电话：025-52319536/57026785-158

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

十、投标文件制作份数要求：

正本份数：1份   副本份数：6份，电子版一套（U盘）

## 十一、勘察与答疑：

1、勘查：采购人不组织集中现场勘查，通过资格预审的投标人可自行前往项目现场踏勘。

2、答疑：各通过资格预审投标人将需要解答的问题以电子邮件递交给采购方，问题接收截止时间：北京时间2020年6月8日下午17:00时前。将需要解答的问题以书面方式（传真或邮件）提交给南京市秦淮区建设局，传真：025-84651110，邮箱：30256969@ qq.com、hrb18915981607@163.com，联系人：杨文斌/吴青。采购方公告回复问题。

## 十二、本次招标投标保证金

本次招标 不 收取投标保证金。本招标文件中凡涉及投标保证金的，均按不收保证金执行。

# 第二章 投标人须知

一、说明

1. 定义与解释

2. 项目描述

3. 合格的社会资本

4. 投标费用

5. 招标工作原则

二、招标文件

6. 招标文件内容

7. 投标人的责任

8. 招标文件的澄清

9. 招标文件的修改

10. 补充通知

三、投标文件的准备

11. 投标文件的格式

12. 投标文件的符合程度

13. 商务文件

14. 技术文件

15. 投标文件的语言

16. 投标文件的份数

17. 投标文件的式样和签署

四、现场考察和采购前答疑会

18. 现场考察和采购前答疑会

五、投标文件的递交

19. 递交截止时间

20. 递交截止时间的推迟

21. 投标文件的封装与标识

22. 投标文件的提交、修改和撤回

23. 向融资方提交项目合作协议

六、有效期

24. 投标文件有效期

25. 投标文件有效期的延长

七、投标文件的澄清和拒绝

26. 对错误的纠正

27. 投标文件的澄清

28. 无效投标条款和废标条款

29. 拒绝投标文件的通知

八、投标文件的开启和评审

30. 投标文件的开启

31. 投标文件的评审

32. 投标文件的技术评审

33. 投标文件的商务评审

34. 投标人排序

35. 结果确认谈判

九、中标人选定

36. 资格确认

37. 中标人选定

十、投标人选定后的程序

38. 签订谈判备忘录和公告

39. 中标人选定后的通知

40. 与中标人签署《PPP项目合同书》

41. 额外现场调查工作

42．项目公司注册

43. 与项目公司签署三方协议

44. 履约保函

## 一、说明

| 1. 定义与解释 | 1.1定义 （1）“采购人” 指南京市秦淮区建设局。 （2）“采购中心” 指江苏省政府采购中心。 （3）“采购方” 指在采购人向采购中心的授权范围内，采购人和采购中心的合称。 （4）“投标人”、“社会资本方” 指已通过资格预审，并参加本项目下一步竞争的在中华人民共和国境内外合法设立的法人。 （5）“候选社会资本方” 指根据本须知第34条选定的最具竞争力的社会资本，也称为“中标候选人”。 （6）“项目设施” 指秦淮区城市公共智能停车场及配套设施建设PPP项目提供服务所需的和所附带的所有固定资产、可移动资产及所有为实现PPP项目合同之目的所需的相关设备和设施等。 （7）“项目公司” 即本项目中标社会资本按照适用法律规定及本合同的约定，在南京市秦淮区内出资成立有限责任公司。 （8）“递交截止时间” 指根据本须知第19条，资格预审合格的社会资本向采购中心提交投标文件的截止时间。 （9）“投标有效期” 自采购中心规定的开标之日后一百八十(180)天，社会资本可应采购中心的书面要求延长投标文件的有效期。 （10）“前期费用” 本项目前期费用计入项目总投资。 （11）“招标文件” 指本须知第6条所列的文件及其所有的补充通知。 （12）“项目合同” （12）“PPP项目合同书 指《秦淮区城市公共智能停车场及配套设施建设PPP项目合同书》及相关附件，包括《PPP项目合作协议》、《PPP项目合同》等，具体见合同文件；其中，《PPP项目合同》是指采购人与中选社会资本成立的项目公司签署的《秦淮区城市公共智能停车场及配套设施建设PPP项目合同》。” （13）“PPP项目合作协议” 指采购人与本项目选定的社会资本就本项目成立项目公司而签署的《PPP项目合作协议》及其附件，以及日后可能签署的任何前述协议之补充/修改协议和附件。” （14）“公司章程” 指为了规范项目公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，并界定公司内部组织机构的职权而制定的章程。 （15）“项目期限” 本项目合作期限详见第一章。 （16）“融资交割” 指融资所需的有关资信、协议、担保或承诺等文件已签署并递交政府方，且融资文件要求获得首笔资金的每一前提条件已得到满足或被融资机构豁免。 （17）“融资机构” 指将为本项目提供资金的银行或其他金融机构。 （18）“选定的社会资本方”、“中标人” 指按照本须知第37条，采购方在候选社会资本选定的社会资本方。 （19）“投标文件” 指社会资本在递交截止时间前提交的，由其根据本须知要求准备的有关本项目的申请文件，以及经采购中心随时要求而提供的书面澄清和补充文件。 （20）“投标函” 指社会资本按照本须知第六章格式准备的投标函。 （21）“技术文件” 指社会资本按本须知第14条规定提交的，作为其投标文件的一部分的技术文件，包括双方以书面形式对此可能做出的任何修订或补充，并将作为《PPP项目合同书》的附件。 （22）“关联机构”、“关联方” 就任何一方而言，指控制该方、受该方控制或与该方共同受某一第三方控制的法律实体。上述“控制”是指一方直接或间接地持有另一方百分之五十（50％）或以上股权，或虽未达到百分之五十（50%）的股权，但持股比例相对最高。 |
| --- | --- |
|  | 1.2解释 对本招标文件的解释应依照以下原则进行： （1）除非本招标文件另有规定，其中提到的条款和附件均指本招标文件的条款和附件。 （2）除非本招标文件另有规定，提及的一方或双方均为本文件的一方或双方及其正当的继任者或受让人。 （3）除非本招标文件另有明确规定，当使用词组“包括”时，无论其是否包含“但不限于”字样，仍应视为包括本招标文件全部其它相关条款。 （4）本招标文件任何章、条款的小标题不应视为对招标文件的当然解释，本招标文件的各个组成部分都具有同样的法律效力和同等的重要性。 （5）在本招标文件中，无论何处及由任何人发出或颁发任何通知、同意、批准、证明或决定，除另有说明外，均指其书面形式。 （6）除本招标文件另有规定外，本文件中使用的“天”、“日”均指日历日。 （7）提及本招标文件时应包括以任何方式修改、补充和替代的本招标文件及其附件。本招标文件的附件为招标文件不可分割的组成部分。 |
| 2. 项目描述 | 2.1项目具体内容 详见招标公告和项目需求。 |
|  | 2.2项目的实施 详见招标公告和项目需求。 |
|  | 2.3项目立项 本项目立项已经完成。 |
|  | 2.4招标方式 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于本招标公告中所述项目。 |
|  | 2.5采购机构 本项目在“江苏政府采购网”发布采购公告。 南京市建邺区城市管理局是本项目采购人。 |
|  | 2.6采购程序 本项目采购程序分为两个阶段： 第一阶段由评审委员会（以下简称“评委会”）根据社会资本的投标文件进行打分评比，根据评分结果选出前三名候选社会资本进入采购结果确认谈判程序； 第二阶段由项目实施机构成立专门的采购结果确认谈判工作组，按照评审报告推荐的候选社会资本的排名，依次与候选社会资本（可包括其合作的金融机构）就《PPP项目合同书》中可变的细节问题进行《PPP项目合同书》签署前的确认谈判，最终率先达成一致的候选社会资本即为本项目预中标社会资本。 |
|  | 2.7采购时间表 项目招标工作时间安排如下： （1）采购前答疑会：详见投标邀请 （2）投标文件递交截止时间：详见投标邀请 （3）组织开评标：详见投标邀请 （4）组织采购结果确认谈判：本项目采购结果确认谈判时间由采购人另行通知。（除招标文件中实质性条款外，所有非实质性条款均可能成为谈判内容） 如上述时间安排有变动，采购方将及时提前通知所有社会资本方。 |
|  | 2.8权利义务的承受 采购人在对本项目进行采购前，如果已就项目的一些工作与相关单位签署了合同或协议，项目公司成立后应与上述单位以及其他相关单位在已签合同、协议基础上补签有关合同，依法受让采购人及其委托机构在为本项目实施之目的已所签合同、协议项下的所有权利和义务。 |
|  | 2.9项目投融资及项目公司股权结构 （1）本项目融资资金按照资本金出资外的费用计，由项目公司负责筹集，社会资本方承担补充融资责任，政府不作担保。 （2）本项目将通过公开招标方式选择社会资本，中选社会资本出资组建项目公司，并持有项目公司100%的股权。 |
|  | 2.10合作范围 合作期内，秦淮区人民政府授予项目公司经营权，项目公司负责本项目范围内投资、建设、运营工作，提供相应产品及服务，承担公共智能停车场设施的运营管理工作，并获得使用付费。 |
|  | 2.11政府部门的审批 签署确认谈判备忘录后，政府及有关部门将按有关审批程序审批本项目。 |
|  | 2.12前期费用 本项目前期工作主要由政府方负责推进，待项目公司成立后，将相关成果和批复性文件移交给项目公司，由项目公司继续实施。项目前期费均纳入项目总投资。 |
|  | 2.13项目融资 项目公司为本项目融资主体，社会资本承担补充融资责任，政府方不提供担保。社会资本方应尽力压缩贷款审批周期、降低贷款利率、延长贷款期限、争取优惠条件。 |
|  | 2.14回报机制 考虑到本PPP项目提供的公共产品是具有较好营收能力的智能停车场设施，资产本身具有一定的经营收益，并且在一定时期内能够回收项目投资，因此本项目采用的回报机制为“使用者付费”。 本项目建立完全与产出绩效挂钩的付费机制，建设期考核与项目建设总投资挂钩；运营期和移交期考核与项目履约保函金额相挂钩。 |
|  | 2.16项目总投资 项目总投资为21214.8万元，包括建设投资约20720.9万元和建设期利息493.9万元。其中建设投资包含工程费用16823.7万元，工程建设其他费2362.3万元（不含征地拆迁费用），预备费1534.9万元。 |
|  | “2.17 采购结果确认谈判中《PPP项目合同书》可变的细节” 非合同主体及非实质性内容部分。 |
|  | 2.18投标文件的符合程度 （1）拒绝实质性变更 如果投标人在投标文件中提出对投标须知中核心边界条件的变更要求，则该变更建议将不会被接受，该投标人的投标文件将被视为无效。 （2）符合性要求 每一投标人均有义务在投标文件中提交符合招标文件要求的资料。 （3）对投标文件补充文件的接受 投标人提交的用以补充或修改其投标文件的补充文件，须在投标文件提交投标文件截止时间之前提交才会被接受，评审阶段投标人对评委会澄清要求的答复除外。 |
|  | 2.19适用法律 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。 |
|  | 2.20招标文件的约束力 投标人一旦参加本项目投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。 |
| 3. 合格的社会资本 | 3.1资格预审合格的社会资本 是指满足资格预审中资格要求并通过资格预审的社会资本。 招标采购单位已在江苏省政府采购网上以公告形式向所有投交资格预审申请文件的投标人发出资格预审结果通知。本项目采购不设置资格后审环节，不接受未通过资格预审的任何社会资本的投标申请。 |
|  | 3.2资格预审合格的社会资本的变更限制 （1）通过资格预审的社会资本，不得被其子公司代替，或另行设立专门的公司代替其完成按照本协议应由其自身完成的谈判、签约及其它后续程序；否则采购中心保留依照本须知规定采取一切措施的权利。 （2）采购中心在必要时可以要求已通过资格预审的社会资本，以采购中心能接受的方式，另行提供该社会资本履行股权出资及融资等义务的保证。 |
| 4. 投标费用 | 4.1投标费用 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。 |
| 5. 招标工作原则 | 5.1无差别待遇 （1）采购中心将以无差别待遇和客观的态度确保项目的采购工作规范有序。 （2）采购中心不向任何社会资本方提供可能导致限制竞争的有关项目或采购工作的信息。 |
|  | 5.2禁止与其他社会资本串通 每一个社会资本保证其投标文件内容是独立完成的。任何含有出于限制竞争目的而与其他潜在的社会资本商议、串通或取得他方理解的投标文件将被视作无效，社会资本的投标保证金或履约保证金将不予退还。 |
|  | 5.3禁止行贿 如果社会资本方（或其雇员、代理人或顾问）参与了：采用金钱或其他任何形式对采购方（或其雇员、代理人）行贿；或对采购方在采购过程中所采取的行动或决定，或对采购方所遵循的程序采取其他不正当手段或违法行为，则该社会资本方的投标文件将被视为无效，其投标保证金或履约保证金将不予退还。 |
|  | 5.4社会资本方与采购人和政府部门之间的联系 除非事先得到采购人的同意，社会资本方与任何政府部门或任何有关政府官员之间的所有与本项目投标有关的联系必须通过采购中心进行。 采购方对不是由其提供给社会资本方的信息不承担任何责任。 |
|  | 5.5保密 （1）采购方将对所有社会资本方提交的投标文件、文件、信息和方法保密，并将采取合理谨慎措施不予披露；未经有关社会资本方的书面同意，不得使用上述投标文件、文件、信息或方法。 （2）为评选和谈判之目的，采购方可以向其顾问提供本款第（1）项所述的投标文件、信息和方法。 （3）每个潜在的社会资本方为准备竞争和谈判之目的，有权向其顾问和金融机构提供本款（1）所述的投标文件、文件、信息和方法。 （4）采购方或潜在的社会资本方应确保其顾问或金融机构受本条项下适用于采购方或潜在社会资本方的保密义务的约束。 |
|  | 5.6采购方的保留权利 （1）采购方保留因为政策法律的变化或因公共利益的需要而在任何时候中止本次招标的权利，不承诺本次采购一定要产生选定的社会资本方，并且不因此对社会资本方承担任何赔偿责任。 （2）如出现投标截止时间结束后参加投标的社会资本方或者在评标期间对招标文件做出实质响应的社会资本方不足三家情况，按政府采购的相关法规执行。 （3）采购方保留依照本须知规定采取一切措施的权利。 |

## 二、招标文件

| 6. 招标文件内容 | 6.1招标文件包括以下内容： （1）投标邀请 （2）投标人须知 （3）合同条款及格式 （4）项目需求 （5）评标方法与评标标准 （6）投标文件格式 请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。 |
| --- | --- |
|  | 6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。 |
| 7. 投标人的责任 | 7.1投标人须采取一切必要的步骤仔细审查并熟悉招标文件的要求和条款。 7.2采购方不承担投标人对招标文件做出的任何错误的理解或结论的责任。 7.3投标人对在招标文件中或其他文件中提供的资料或材料应进行核实。否则，采购方对上述资料或材料中任何错误、遗漏、有失准确之处，或判断上的错误不承担任何责任。 7.4投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、条款和要求。没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，可能导致投标文件被判定为无效投标或使投标文件在评审中处于不利地位，这些风险、后果以及责任应由投标人自行承担。 |
| 8. 招标文件的澄清 | 8.1投标人可向采购中心提出对招标文件进行澄清的要求。 8.2任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十五日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。 8.3需采购中心澄清招标文件的要求若具有普遍性，采购中心将以本款第11条补充文件的形式在递交截止时间三日前在江苏省政府采购网公布，但不包括该等澄清要求的来源。补充文件将为招标文件的一部分，投标人须在收到补充通知后书面确认已收到该等补充通知。 |
| 9. 招标文件的修改 | 9.1除采购人推迟投标文件递交时间外，招标文件的修改将在投标文件递交截止日前。 9.2在投标截止时间三日前，采购中心可以对招标文件进行修改。 9.3采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开评标日期。 9.4招标文件的修改将在江苏省政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。 |
| 10. 补充通知 | 补充通知为招标文件的一部分，投标人须在收到补充通知后二日内书面确认已收到该等补充通知。 |

## 三、投标文件的准备

| 11. 投标文件的格式 | 每位投标人应严格按照本须知第六章规定的格式填写并提交投标函及其他附件。 |
| --- | --- |
| 12. 投标文件的符合程度 | 12.1拒绝实质性变更 以第12.2款的规定为条件，投标文件应与招标文件的条款和要求一致，若投标文件提出的变更建议实质上影响了招标文件所列实质性内容等方面的条款和要求，则会以无效投标而被拒绝。 |
|  | 12.2符合性要求 每一投标人均有义务在投标文件中提交符合如下标准的信息资料： （1）完整、准确，完全与招标文件相对应； （2）足够详尽，以使采购方能认定资料准确无误。 具体要求参见招标文件第六章。 如果投标人提交的部分信息资料不清晰，评委会有权要求投标人以书面形式对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。 |
|  | 12.3真实性要求 投标人应保证其投标文件中所提供的所有有关投标人的资料、信息是真实的、并且来源于合法的渠道。因投标文件中所提供的有关资料、信息不真实、或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由投标人自负。 |
|  | 12.4对投标文件澄清文件的接受 投标人提交的用以澄清其投标文件的进一步的资料应在不影响其投标文件实质性内容的前提下被接受，并会按其对应的上下文予以考虑。 |
| 13. 商务文件 | 13.1商务文件包括但不限于： （1）商务报价 （2）商务文件 |
|  | 13.2商务文件的编制要求 具体见评分细则。 |
| 14. 技术文件 | 14.1技术文件包括但不限于： （1）建设方案 （a）交通组织方案 （b）实施方案 （c）智能化方案 （2）运营移交方案 （3）融资方案 |
|  | 14.2技术文件的编制基础 投标人须在在招标文件中的“技术要求”以及自行调研的基础上准备技术方案。 |
|  | 14.3技术文件的编制要求 技术文件的编制须： （1）满足招标文件中所列标准； （2）足够详细，使采购方能够 （a）理解社会资本方将如何实施项目； （b）以客观和公开的标准，与招标文件相一致的方式对投标文件进行比较。 |
| 15. 投标文件的语言 | 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人可以提交其它语言的印刷品资料，但有关段落必须翻译成中文。同一内容的不同语言的版本之间存在差异和矛盾时，以中文为准。 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。 |
| 16. 投标文件的份数 | 投标人应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。应同时提供包含全部投标文件内容的电子文档（U盘一份，其中财务测算报表方案必须是未加密的EXCEL格式） 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括业务专用章。 |
| 17、投标文件的式样和签署 | 17.1投标文件盖章要求 17.1.1投标文件正本盖章要求具体详见“第六章投标文件格式”，副本可为正本签字盖章后的复印件。 17.1.2每份投标文件须在所有分册（包括正本和副本）的首页和骑缝处加盖投标人公章。 17.1.3若投标人为联合体，“第五章投标文件格式”中无明确要求的，由联合体牵头方盖章即可。本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括业务专用章。 17.2投标文件正本编制要求 投标文件正本必须打印或用不褪色墨水书写。编制投标文件的材料除招标文件明确要求原件以外，可为复印件或扫描件打印。 投标文件正本中的“投标函”、“授权委托书”、“开标一览表”必须为按照要求格式提供的，由投标人的法定代表人或授权代表签字并加盖公章的原件。 除投标人对差错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改和增删。如有修改错漏处，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字确认。 17.3开标一览表请单独编制。开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效），必须单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标。 |

## 四、勘察与答疑

| 18. 现场堪察和采购前答疑会 | 18.1现场考察 见第一章投标邀请。 |
| --- | --- |
|  | 18.2采购前答疑会 见第一章投标邀请。 |

## 五、投标文件的递交

| 19. 递交截止时间 | 19.1采购方接收投标文件的时间详见投标邀请。 19.2采购中心收到投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。 19.3采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。 |
| --- | --- |
| 20. 递交截止时间的推迟 | 20.1采购中心可以按照规定，有权通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。 20.2采购方将以补充通知的形式及时通知所有的投标人推迟递交截止时间。 |
| 21. 投标文件的封装与标识 | 21.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。 21.2提交的投标文件按本招标文件第六章投标文件格式分册装订。 21.3投标人应将投标文件（正本、副本、电子版）资料分别或一起打包密封，开标一览表单独密封，若是邮寄送达，可不做单独密封的要求；并在密封包装的表面清楚地填写投标人名称、项目编号、项目名称、投标日期。 21.4采购人对未密封、未标注的，或未按要求填写地址的投标文件的错投或提前开封不负任何责任。 |
| 22. 投标文件的提交、修改和撤回 | 22.1投标文件的提交 （1）提交投标文件仅为邮寄送达和现场送达两种方式。不接受其他方式。 （2）投标文件必须于递交截止时间提交地点如下： 投标文件接收时间：详见投标邀请。 投标文件接收截止时间：详见投标邀请。 投标文件接收地点：详见投标邀请。 投标文件接收人：详见投标邀请。 采购中心拒绝接收在其规定的投标文件接收截止时间后递交的任何投标文件。以邮寄方式递交的投标文件送达我中心的时间如在投标文件接收截止时间之后，我中心将拒绝接收该投标文件。 |
|  | 22.2投标文件的修改和撤回 （1）投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购中心，修改或撤回其投标文件。 （2）投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购中心。 （3）在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。 （4）在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。 |
| 23. 向融资方提交《PPP项目合同书》 | 23.1投标人可在第5.5款前提下将《PPP项目合同书》提交给将为项目提供资金的银行或其他金融机构（“融资机构”）。 23.2除非得到明确的书面说明，采购方假定其所收到的投标文件的所有条款和条件已提交给该投标人的融资机构并被该投标人的融资机构所接受。 |

## 六、有效期

| 24. 投标有效期 | 投标有效期自开标之日后一百八十(180)天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。 |
| --- | --- |
| 25. 投标文件有效期的延长 | 25.1采购人可要求对投标文件有效期延期一次或多次。 25.2采购人可在投标文件有效期期满前至少十日书面通知投标人，要求延长投标文件有效期。 25.3如果有关投标人不同意延长的要求，其可在原投标文件有效期期满日前以书面形式通知采购人，并撤回其投标文件，投标保证金不会被没收。 25.4如果采购人发出要求延期的通知并在投标文件有效期期满时投标人没有给出撤回其投标文件的书面通知，则视为该等投标人已接受上述延期的要求。 |

## 七、投标文件的澄清和拒绝

| 26. 对错误的纠正 | 26.1评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下： (1) 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正； (2) 当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。 26.2评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。 26.3评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。 |
| --- | --- |
| 27. 投标文件的澄清 | 27.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。（投标人授权代表必须保证评标当天电话畅通，否则风险由投标人自行承担） 27.2接到评委会澄清要求的投标人授权代表按照评委会规定的时间，以电子邮件形式（发件邮箱必须为《法人授权书》中注明的电子邮箱）作出书面澄清，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。 27.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。 |
| 28. 无效投标条款和废标条款 | 28.1无效投标条款 （1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的； （2）未经法定代表人或者授权委托人签署； （3）授权委托书未经法定代表人签署； （4）投标报价超过招标限价； （5）评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内以电子邮件形式提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理； （6）未通过符合性检查的； （7）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的；（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件） （8）投标文件未按招标文件规定签署和盖章； （9）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。 |
|  | 28.2废标条款： （1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的； （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （3）因重大变故，招标任务取消的； （4）评审小组认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。 |
|  | 28.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理 如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。 |
| 29. 拒绝投标文件的通知 | 如采购人依据招标文件及相关法律法规拒绝任何一份投标文件或拒绝所有投标文件，将立即告知有关投标人。 |

## 八、投标文件的开启和评审

| 30. 投标文件的开启 | 33.1投标文件的开启前检查 （1）投标文件出现下列情况之一者将被视为无效并被拒绝： （a）未按规定进行密封或标记； （b）未经法定代表人或授权委托人签署； （c）授权委托书未经法定代表人签署； （d）投标文件未按招标文件规定签署和盖章。 |
| --- | --- |
|  | 30.2投标文件的开启 （1）在投标文件开启仪式上，公证员将表述密封情况，并请投标供应商推选代表当众宣布检查的结果。 （2）根据递交投标文件的顺序依次开启投标文件，公证人员或对投标文件密封性进行检查、核对，并记录在案。 （3）开标时查验投标文件密封情况，确认无误后，采购中心当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。 （4）采购中心将指定专人负责开标记录并存档备查。 （5）投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。 |
| 31. 投标文件的评审 | 31.1评审委员会 开标后，采购中心将立即组织评委会进行评标。 评审小组由采购人代表和有关技术、法律、财务等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。 评审小组独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。 |
|  | 31.2评审基本原则和方法 （1）由组建的评审小组对投标人提交的投标文件进行评审，评审将严格按照“公平、公正、科学、择优”的原则进行。 （2）评审小组将对项目进行评审，具体评审方法和投标人的选择方法和程序将按照本须知第五章的相关规定进行。 |
|  | 31.3评标过程的保密与公正 （1）公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。 （2）在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。 （3）在评标期间，采购中心将设专门人员与投标人联系。 （4）采购中心和评审小组不得向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。 |
|  | 31.4投标文件的初审 （1）在详细评标之前，评审小组将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。 所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中政府方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评审小组三分二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。 （2）如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评审小组将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。 （3）评审小组将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下： （a）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正； （b）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评审小组认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。 （4）评审小组将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。 （5）评审小组将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。 |
|  | 31.5投标文件的详细评审 （1）按照预先确定的原则，采购中心将组织技术、财务、法律和其他方面的专家组成评审组，对投标文件进行详细评审。 （2）详细评审是综合性评审，评审小组将按照本条规定的主要标准、程序和评分比例对投标文件的商务部分和技术部分进行评审。 |
| 32. 投标文件的技术评审 | 由评审小组全体成员在认真审阅、分析技术部分相关内容的基础上，按照评分细则的要求和规定采用记名方式各自评分。评分保留小数2位。 |
| 33. 投标文件的商务评审 | 由评审小组全体成员查阅投标文件及相关证明材料并进行集体讨论后统一评分。 |
| 34. 投标人排序 | 34.1 评审小组将在技术和商务评审的基础上，对各投标文件给出综合得分； 34.2 评审小组将按给出的综合得分从高到低对投标文件进行排序，选出前三名作为中标候选人； 34.3如果投标人得分相同的，按投标报价总分由高到低顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。 34.4中标人将从中标候选人中产生。 |
| 35. 结果确认谈判 | “35.结果确认谈判 项目实施机构应成立专门的采购结果确认谈判工作组。按照中标候选人的排名，采购人或其指定部门应依次与候选社会资本方就《PPP项目合同书》中可变的细节问题进行确认谈判，率先达成一致并签订谈判备忘录（包括谈判期间达成的所有修改）。” |

## 九、预中标人选定

| 36. 资格确认 | 采购方可在必要时要求预中标人对其通过资格预审时需要满足或承诺的各项条件再次进行书面确认。 |
| --- | --- |
| 37. 预中标人选定 | 37.1确定预中标人 （1）采购人根据第34、35条的规定初步选定的预中标人通过第36条资格确认后即被选定为预中标人。 （2）若有充分证据证明，初步选定的预中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格： （a）提供虚假材料谋取中标的； （b）向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的； （c）恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的； （d）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评审小组发现的； （e）与采购人或者其他投标人恶意串通的； （f）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的； （g）不符合法律、法规的规定的。 （3）有下列情形之一的，属于恶意串通： （a）投标人直接或者间接从采购人或者采购中心处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件； （b）投标人按照采购人或者采购中心的授意撤换、修改投标文件； （c）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容； （d）属于同一集团组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动； （e）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交； （f）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交； （g）投标人与采购人或者采购中心之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。 |
|  | 37.2质疑处理 （1）参加投标的投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在7个工作日内，以书面形式向采购中心或采购人提出质疑。 （a）对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日； （b）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； （c）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 （2）质疑必须以参加投标的投标人原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购中心有权不予受理。 （3）未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。 （4）质疑函应当包括下列内容： （a）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话； （b）具体的质疑事项及明确的请求； （c）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料； （d）提起质疑的日期； （e）质疑函应当署名：质疑人应当由法定代表人签字或盖章并加盖单位公章。 （5）采购中心收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购中心将告知质疑人进行补正。 （6）质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购中心有权不予受理。 （7）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购中心应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。 （8）投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。 |

## 十、中标人选定后的程序

| 38. 公告 | 38.1采购方应当在预中标人选定后10个工作日内，将预中标结果和根据招标文件、投标文件及有关补遗文件和确认谈判备忘录拟定的《PPP项目合同书》在“江苏政府采购网”进行公示，公示时间为五个工作日。《PPP项目合同书》应当将预中标社会资本方投标文件中的重要承诺和技术文件等作为附件。《PPP项目合同书》涉及国家秘密、商业秘密的内容可以不公示。 38.2采购方应当在公告期满无异议后二个工作日内，将中标、成交结果在“江苏政府采购网”上进行公告，同时发出中标、成交通知书。 38.3选定中标人的投标文件在PPP合作期限内保持有效，若中标人根据《PPP项目合同书》规定转让其在项目公司中的股份，则受让方应继续执行中标人的投标文件中的约定和承诺，双方另有约定除外。 |
| --- | --- |
| 39. 中标人选定后的通知 | 39.1中标结果确定后，采购中心将向选定中标人发出中标通知书。 39.2选定中标人收到中标通知书后，须立即以书面形式回复采购中心，确认中标通知书已收到。若无书面回复，则公告后视同选定中标人已经知悉并同意接受。 39.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和选定中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者选定中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。 |
| “40. 与选定的投标人签订项目合同 | 中标、成交通知书下达之日起三十（30）日内，选定的中标人须与南京市秦淮区建设局签订经本级人民政府审核同意的《PPP项目合作协议》，成立项目公司后由项目公司与南京市秦淮区建设局签订《PPP项目合同》。本项目因政府方不出资项目公司的《公司章程》、《股东协议》递交南京市秦淮区建设局报送本级区政府备案即可。否则，视为中标人放弃中标，采购方有权不予退还履约保证金，并重新选择中标人。 |
| 41.额外现场调查工作 | 《PPP项目合同书》签订后，实施机构将根据选定投标人的书面申请视情况安排选定投标人的代表（或指定的其他人）进入项目场地对现场进行补充调查。 |
| 42.项目公司注册 | 42.1社会资本方在接到中标通知书后，在三十（30）日内签署《PPP项目合作协议》并完成项目公司的设立。 42.2采购人应积极协助选定的项目公司取得本条1项所涉之批准，及其他必要的行政审批手续。 |
| 43. 履约保函 | 条款 建设期履约保函 运营保函 移交维修保函 提交主体 社会资本方 社会资本方 社会资本方 提交时间 提交时间 正式签署《PPP项目合作协议》之前”。 项目获得运营许可的同时 最后一个运营年开始前 退还时间 项目完成竣工验收和环保验收且社会资本方递交运营维护保函后 社会资本递交移交维修保函后 社会资本依约移交后12个月届满 保函金额 1000万元 最高3000万元（分两阶段，一阶段为运营期第1年至第21年保函为1500万元，二阶段为运营期第22年至24年） 2000万元 担保事项 项目建设资金到位、开工节点、试运行节点、竣工节点、验收节点、重大工程质量事故或安全责任事故、运营维护保函提交等 项目运营绩效、持续稳定普遍服务义务、服务质量反馈情况、安全保障、移交维修保函提交等 相关设施恢复性大修、主要设备移交标准、全套项目文档及知识产权移交、人员培训、相关设施存在隐蔽性缺陷、经证明由于项目公司经营期内对设施的运营不善所造成的瑕疵等 |

# 第三章 项目需求

## 一、采购对象

本项目拟采购一合格的社会资本单独重新组建项目公司，授予其项目经营权，同时负责项目融资、投资、建设、运营管理和移交工作。

## 二、采购人

秦淮区城市公共智能停车场及配套设施建设PPP项目采购人为南京市秦淮区建设局。

## 三、采购项目基本情况

1、项目名称及类型

秦淮区城市公共智能停车场及配套设施建设PPP项目，本项目为市政工程-停车场。

2、项目选址

本项目位于南京市秦淮区，用地面积25511.9m2（合38.3亩）。项目共建设6个子项工程，各项具体位置如下说明：

1）白鹭洲公园西门地面停车场建设地点位于白鹭洲公园西门，小石坝街北侧，平江府路东侧，秦淮河南侧。用地面积4507.8m2。

2）建邺路195号地下停车场建设地点位于秦淮区朝天宫街道七家湾社区，红线范围东至鼎新路，南至秦淮河古运渎，西至王府大街，北至建邺路。用地面积7164.7m2。

3）江宁路25号地面停车场建设地点位于秦淮区江宁路，东接明城墙，西至江宁路，北至长乐花园小区围墙，南到逸景园小区围墙。用地面积4229.6m2。

4）西白菜园历史风貌区地下停车场建设地点位于秦淮区西白菜园近代建筑风貌区西北角。东、南至西白菜园近代建筑风貌区，北至秦淮区人民政府，西至太平南路。用地面积2171.0m2。

5）秦虹路1号院内地下停车场建设地点位于秦淮区民政局院内东南角，用地面积3783.8m2。

6）草桥清真寺地下停车场建设地点位于西侧和南侧紧邻鼎新路，北侧距离建邺路约200m，用地的东侧临评事街小区，北侧邻金鼎湾小区。用地面积3700.0m2。

区位如下图所示。

3、项目公共产品及服务产出

本项目产品主要为秦淮区城市公共智能停车场及配套设施，并配套建设管理用房、道路工程、绿化工程及配套管线工程，项目建成后为集车位查询、停车、缴费、充电、车位管理等功能为一体的智能车库。项目具体形成的公共产品和服务如下：

表3-1  项目产品及服务一览表

| 序号 | 名称 | 停车场设施 | 配套管理用房、充电桩及广告位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主项 产品 | 6处停车场及配套智能停车设施，其中，地面智能机械停车场2处，地下立体停车库4处，分别为白鹭洲公园西门地面停车场、建邺路195号地下停车场、江宁路25号地面停车场、西白菜园历史风貌区地下停车库及秦虹路1号院内地下停车库，泊位数量1198个（其中地面停车位510个，地下停车位688个），总建筑面积约26177m2。 | 管理用房、充电桩、广告位由项目公司运营中根据停车场运营情况具体确定。 |
| 2 | 其他附属设施 | 并同步配套建设智能车库自动控制系统、车牌识别系统、自动道闸、监控安保系统以及场地绿化、硬化、排水出入口等市政配套设施等。 |
| 3 | 运营 服务 | 项目公司应当做好停车场日常管理和养护，确保各项设施设置齐全、运行正常，包括不限于停车库的运营管理（含车库的维护、保养、保洁、更新、智能管理，收费管理等）、配套物业管理用房的运营维护、广告位招租出租及其他停车配套服务等，并遵守下列规定： （1）按照规定设置收费岗亭、停车场标志牌等停车设施，在显著位置公示停车场名称、收费标准、车位数量和监督电话等事项； （2）划设明显的车位标志、停泊方向标志、车辆进出引导标志，进口匝机应当与城市道路保持安全距离； （3）正确使用收费系统，按照规定进行收费并出具票据。其中收费装置应当按照规定进行强制检定； （4）落实车辆停放、安全保障、设施维护保养制度和经营管理制度； （5）配备停车收费人员和具备相应知识、技能的管理人员，规范经营，引导车辆进出和停放，维护停车秩序； （6）定期清点场内车辆，发现可疑车辆及时向公安机关报告； （7）不得出售或者以专用车位形式出租公共停车位； （8）国家和省、市其他相关停车管理服务规定。 项目停车场如涉及机关办公场所建车库，项目公司需与相关机关、单位做好沟通协调工作。在项目合作期内，公共停车场不得擅自停止使用，经营管理者确需停止使用的，应当在停止使用三十日向项目实施机构提交书面说明，并向社会公告。停车场终止营业的，应当自注销登记之日起十五日内，书面告知城市管理行政主管部门并向社会公告。 |

注：上述内容为暂定规模，项目具体建设内容、提供的产品及服务以规划审批数据为准。

项目停车场设施工程质量需符合《城市公共停车场工程项目建设标准》（建标 128-2010）、《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012，2016年版）、《城市道路路线设计规范》（CJJ193-2012）、《车库建筑设计规范》（JGJ100-2015）、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）、《南京市建筑物停车设施设置标准与准则（2015版）》、《停车库(场)出入口控制设备技术要求》（GA/T 992-2012）、《重点单位(部位)公共安全技术防范系统建设规范 第2部分: 停车场(库)》（DB32/ 1691.2-2010）、《城市道路路内停车泊位设置规范》（GAT850-2009）、《南京市停车场建设和管理办法》（南京市人民政府令第314号）等停车场工程相关技术规范、施工和验收标准，并做到一次性验收合格。

4、项目总投资

经初步估算，本项目总投资为21214.8万元，包括建设投资约20720.9万元和建设期利息493.9万元。其中建设投资包含工程费用16823.7万元，工程建设其他费2362.3万元（不含征地拆迁费用），预备费1534.9万元。

根据《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》（国发〔2015〕51号），本项目资本金按照不低于20%综合考虑，其余资金通过外部融资获取。在PPP模式下，项目资本金来源于公司注册资本和股东增资。在项目投资增加的情形下，为确保项目资本金比例符合国家有关规定，中标人需通过股东增资的方式投资。本项目融资以项目公司为主体，中标社会资本方应根据需要为项目公司提供必要的增信措施促进融资达成。

## 四、项目实施机构

本项目由秦淮区人民政府发起，南京市秦淮区建设局经发起人授权，为本项目实施机构，负责政府方具体事务。

项目实施机构在授权范围内负责PPP项目的前期评估论证、实施方案编制、社会资本选择、项目PPP合同签订、项目监管实施以及合作期满移交等工作。

## 五、项目PPP运作方式

本项目拟采用PPP模式中的BOT（建设-运营-移交）运作方式。即合作期内，政府授权项目公司负责项目的投资、建设、运营维护，合作期满，项目公司无偿将项目运营维护权、技术性材料、文档资料及相关材料移交给项目实施机构或政府指定的其他机构。

## 六、项目公司组建

社会资本方在接到中标通知书后，在三十（30）日内签署《PPP项目合作协议》并完成项目公司的设立。项目公司注册资本为4414.8万元，全部由中标社会资本方出资。

项目公司成立后九十（90）日内，完成注册资本金注入后，必须将资金用于本工程建设，不得抽逃，否则将视为严重违约。

项目公司股东应以货币方式出资；项目公司成立的相关法律文件（包括但不限于公司章程、工商营业执照副本复印件、验资报告及相关法律文件等）应报政府方备案。

项目公司设董事5名，政府方派2名代表作为项目公司董事，并有权参与项目公司财务管理，拥有对项目公司经营行为的知情权、监督权，行使董事的职责。政府方对涉及项目公共利益、公共安全及其他危害公众利益的决策与决定享有一票否决权。如需设置职工董事1名，将通过选举产生，社会资本方推荐董事会成员将同步减少1名。

## 七、合作期

PPP项目合作期不超过25年，其中建设期1年，运营期不超过24年，具体在采购环节由投资人根据自身运营经验、管理能力对合作期进行投报，实际运营期限以中标单位中标情况为准，在本方案论述及编制过程中，暂描述为运营期24年。

本项目由多个子工程组成，因各项目的前期工作进展和开工条件的不同，实际施工中可能会存在子项目不能同步实施。具体工期的开工日分别根据每个子项目监理发出开工令之日起算，具体建设进度以政府方确定为准。

## 八、PPP合作交易边界

本项目政府方和社会资本方合作分工的交易边界条件如下表所示。

表3-1  项目采用PPP模式双方合作交易边界条件一览表

| 序号 | 工作内容 | 政府方分工 | 社会资本方分工 | 项目公司分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前期手续 | 项目公司成立前由政府方负责办理 | 中标后，项目公司成立前，可协助办理前期手续 | 项目公司成立后，负责剩余前期手续的办理工作 |
| 2 | 土地获取 | 由政府方负责提供项目土地的使用权 | 中标后，项目公司成立前，可协助办理土地手续 | 项目公司协助办理 |
| 3 | 设计 | 为推进项目尽快落地，由政府方负责开展项目方案设计、初步设计及施工图设计工作 | 中标后，参与项目设计及设计优化工作。 | 项目公司成立后，仍由政府方完成项目的方案设计、初步设计和施工图设计。项目公司可根据施工需要提出专业化的设计优化意见。 |
| 4 | 组建项目公司 | 政府方不出资，对项目公司的日常运营具有监督、绩效考核权。 | 作为项目公司股东，行使出资义务 | 组建 |
| 5 | 投融资 | 仅提供投融资协助，但不提供任何形式的担保 | 拓展项目融资渠道，可根据情况对项目公司融资提供增信措施，运营过程中如项目公司无法及时还款，需为项目公司提供还款支持。 | 作为融资主体对项目实施开展融资 |
| 6 | 建设施工 | 按行政职能行使监管义务；对项目公司开展绩效考核。 | 如具备相应资质，则可直接承包相关施工任务 | 负责项目投资建设、确保工程质量符合国家行业标准，并接受政府方绩效考核。 |
| 7 | 建设进度 | 监督、管理其建设进度，并对项目公司开展绩效考核。 | 项目公司负责将建设进度计划呈报政府方 | 项目公司需按已报计划进行实施，过程中需要突发情况延迟工期的，需要及时汇报延迟原因和相应赶工措施。 |
| 8 | 财务审核 | 审核项目公司年初所报计划的合理性，并与年底经营成果作对比分析。 |  | 每年初和年底分别对政府方汇报当年的收入和成本的收支计划和经营成果。 |
| 9 | 运营管理 | 授予项目公司停车场设施的运营维护管理权，对项目公司运营情况进行监督，履行政府方职责，并定期组织开展绩效考核，防止出现项目公司暴利运营，恶意竞争状况，维护公众利益。 | 发挥专业优势，协助项目公司开展项目运营管理工作。 | 负责停车场设施、配套用房、广告位及其他运营性设施的日常运营、维护、管理及设施更新等工作，并接受政府方绩效考核。 |
| 10 | 移交 | 项目合作期结束前，做好移交接收准备工作，对项目停车设施进行检查检测，确保移交后，项目设施能够持续运营。 | 提供必要的协助工作 | 移交项目运营维护权，技术性材料等，并确保项目移交后具备可持续运营性。 |

## 九、回报机制

根据《政府和社会资本方合作模式操作指南》（财金〔2014〕113号），PPP项目付费模式主要分为“政府付费”、“使用者付费”、“可行性缺口补助”三种模式。

本项目为经营性项目，项目具有一定的经营收益，项目回报方式为使用者付费，即项目公司通过对停车场、配套管理用房及其他资产的市场化运营获取经营性收益（即为使用者付费）以满足项目公司获得合理的收益。

本项目使用者付费主要来源于本项目建设停车库的运营服务的净收益，即使用者付费净收益。具体计算公式为：

运营服务费的净收益=运营服务的收入-营业税金及附加-项目建设总成本-所得税

## 十、退出机制

合作期结束后，社会资本方将该项目所涉及相关设施、资料和经营权无偿移交给政府方。移交过程中政府方组织对项目公司进行全面审计，对项目的设施进行功能性验收。移交之前，政府方聘请具有资质的专业检测机构按照相关验收标准进行检测，以保证移交后的资产具有可持续运行的能力。

## 十一、采购人需求

1、项目功能需求

带*号条款为必须满足项，对其做出是否偏离说明；未标注*号条款需对其功能需求进行具体承诺。

（1）考虑到管理系统的扩展性和后续停车场接入，停车管理平台软件性能需满足带*号条款要求，具体如下：

1）收费管理功能，可按照预置的收费标准和收费模式进行计费；电子券管理功能，可用电子券抵扣停车费并查询统计。

*2）平台支持智能化改造泊位接入容量≥1.2万个；

*3）平台支持APP用户注册接入量≥50万个；

4）停车管理平台具备可视化功能，通过地图展示车场、人员、设备的信息和状况；

5）具备报表功能，包括财务报表、用户报表、停车报表、设备报表等；

6）具备交易管理功能，可对进行中的订单、已完成订单、欠费订单、未登记订单管理；

*7）平台系统联机业务支持吞吐量≥1000tps；

*8）系统在1000tps请求并发下，平均响应时间不超过3秒；

*9）系统交易正确率≥99.99%；

*10）支持百万用户注册，百万级车辆管理；

*11）支持1000个用户并发登录访问。

（2）投标人停车管理平台系统需具备良好的电子支付对接功能，满足微信、支付宝、银联、现金等支付方式。

（3）投标人停车管理平台系统须具备与公安、交管、电子政务平台等对接管理功能。

考虑到秦淮区未来的停车规划，后续仍要配建智能停车场及接入公共停车场，为了便于管理，现有平台将实现区域性的统一支付，统一管理；方便车辆快进快出，减少交通拥堵。

2、停车场无人值守需求

本项目为秦淮区公共智能停车场建设，停车场需要具有以下服务：

（1）实现车主全过程自助完成车辆进场、缴费、离场，不需要进行人工现场干预管理的停车场。遇到异常情况时可通过远程呼叫系统帮助车主解决问题。

（2）配置有专业化的服务团队及远程监控运营管理中心，提供7X24小时技术支持。减少收费人员安排，压缩维护成本、人员成本。通过“无人收费、专人服务、集中管控、互联互通”的理念。

（3）对停车场每天的车流量统计和运营流程的全方位监控，实现应急事件远程处理、优化车位使用率、合理分配人员职责、用户反馈收集以及突发事件即时处理和数据可查等管理模式，人工校正识别，自动优化算法，让停车场智能化程度更高、容错率更高。

（4）提供通过与国有商业银行或国内股份制商业银行的合作，通过对接银行的无感支付，促进停车场数据及互联支付的快速打通，增加运营收入。

备注：无人值守一种通道管理方式，出入口均采用自动放行方式，或者车主自助放行方式，实现出入口无人化管理。通常是通过车辆自动识别，根据车辆权限实现自动放行，达到实现无人值守功能。

3、停车管理平台数据对接要求

投标人停车管理平台系统须承诺与公安、交管、电子政务平台等对接管理功能，具体需求以实际业务要求为准。

# 第四章  评标方法与评标标准

## 一、评审委员会

本项目评审小组成员为7名以上单数，评审现场由全体评审小组成员推举产生评审小组组长一名，主持本项目评审工作。

## 二、评审办法

评审小组将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价总分由高到低顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

## 三、项目确认谈判

项目采购评审结束后，项目实施机构随即成立专门的采购结果确认谈判工作组，负责采购结果确认前的谈判和最终的采购结果确认工作。

采购结果确认谈判工作组成员及数量由项目实施机构确定，包括财政预算管理部门、行业主管部门代表，以及财务、法律等方面的专家。评审委员会成员可以作为采购结果确认谈判工作组成员参与采购结果确认谈判。

采购结果确认谈判工作组按照评审报告推荐的候选社会资本排名，依次与候选社会资本就项目中可变的细节问题进行项目合同签署前的确认谈判，率先达成一致的候选社会资本即为预中标社会资本。

确认谈判不涉及项目中不可谈判的实质性条款，不与排序在前但已终止谈判的社会资本进行重复谈判。

## 四、评审细则

详细评审从资信部分、商务部分和技术部分三个方面进行。详细评审按照资信部分、技术部分、商务部分分别打分，汇总得分。

| 项目 | 资信部分 | 技术方案 | 商务部分 | 汇总 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值（分） | 40 | 45 | 15 | 100 |

（一）资信部分（40分）

| 序号 | 评审项目 | 分值分配 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资金实力 | 5 | 资产负债率： 联合体融资方资产负债率，以经审计的2018年的财务审计报告为准。负债率小于等于50%得5分；大于50%小于等于75%得3分，75%以上得1分。）。如承担融资职责的有两个及以上单位，以资产负债率低的一方认定。 |
| 2 | 建设实力 | 7 | （1）联合体建设方自2016年1月1日以来(以合同签定时间为准)承建过单份停车场建设工程，合同造价5000万元及以上得4分，需提供停车场建设工程项目合同；若该项目已完工并提供竣工验收报告的再得3分；提供复印件加盖公章。如承担建设方职责的有两个及以上单位，以任意一建设方提供。 |
| 3 | 系统建设实力 | 7 | （2）承担联合体建设或运营职责的任意一方自2016年1月1日以来(以合同签定时间为准)具有智慧停车管理系统建设或运营经验的得4分；若该项目已完工并提供竣工验收报告的再得3分。需提供合同复印件加盖公章。 |
| 4 | 运营实力 | 4 | （1）承担联合体运营方自2016年1月1日以来(以合同签定时间为准)单体无人值守停车场泊位数300个及以上得4分。需提供项目合同复印件信（含泊位证明材料）并加盖公章（无人值守服务需在合同中有说明或有其他相关材料证明）。无人值守功能详见第三章采购需求章节。 |
|  |  | 4 | （2）联合体运营方自2016年1月1日以来(以合同签定时间为准)具备类似的运营经验。单个城市运营案例泊位1000个及以上，提供一个得2分，满分4分。需提供项目合同复印件（含泊位证明材料）并加盖公章 |
|  |  | 4 | （3）联合体运营方自2016年1月1日以来(以合同签定时间为准)具备类似的运营经验。停车场运营案例，所运营的单个封闭式停车场泊位数在300个及以上，每提供一个得2分，满分4分。需提供项目合同复印件（含泊位证明材料）并加盖公章 |
| 5 | 团队配置 | 2 | 根据联合体成员提供拟投入本项目的技术团队名单，团队中具有一级建造师资格证书，每有1名得2分，满分2分； 须同时提供技术团队成员自2019年6月1日以来连续6个月公司社保缴纳证明和相关证书，未提供的此项不得分。 |
| 6 | 功能评价 | 7 | 考虑到管理系统的扩展性和后续停车场接入，停车管理平台软件性能需满足详见第三章采购需求十一、功能需求。所有条款需提供明确的承诺，未提供承诺此项不得分；带*号条款要求须出具具有CMA资质、CNAS资质等国家认可的机构出具的产品检测报告复印件，每满足1项得1分，满分7分。未提供相关检测报告不得分。 |

（二）技术部分（45）

| 序号 | 评审项目 | 分值分配 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设方案 | 5 | （1）交通组织方案 设计合理的交通组织方案，能够充分考虑不同交通目的、不同车种的机动车交通的行走路线，最大限度减少混流、场内绕行、冲突与交叉。根据各类机动车辆的行车路线及车主出行目的，对停车区域进行合理的功能分区，以达到快捷进出的目的。 评分标准：优于招标文件要求（5分），满足（3分），不满足（0分）。 |
| 2 |  | 8 | （2）实施方案 1）项目公司组建合理，架构设置、职责分开明确、清晰。 评分标准：优于招标文件要求（2分），满足（1分），不满足（0分）。 2）施工方案清晰、明确，措施可行，重点、难点有切实可行的应对措施。 评分标准：优于招标文件要求（2分），满足（1分），不满足（0分）。 3）目标明确清晰。项目管理组织机构设置合理，质量、进度、安全、文明措施详细。 评分标准：优于招标文件要求（2分），满足（1分），不满足（0分）。 4）组织机构设置及人力资源配置合理，职责清晰、明确；项目运营维护总体安排合理可行；项目移交内容及方案齐全，可实施性强。 评分标准：优于招标文件要求（2分），满足（1分），不满足（0分）。 |
| 3 |  | 8 | （3）智能化方案 项目根据各场地停车场建设种类，合理设置停车场设施的智能化方案，包括但不限于停车智能管理平台、反向寻车、诱导体系、共享体系、无人值守等。评价整体方案的科学性和合理性、成熟度等内容，投标人拟采用的智能化方案具有实际的平台佐证，未提供的此项不得分。佐证包括但不限于实际平台软件界面截图等说明。 1）停车无人值守、无感支付流程进行详细说明。 评分标准：优于招标文件要求（2分），满足（1分），，不满足（0分）。 2）停车管理平台行详细说明，根据投标文件相关内容。 评分标准：优于招标文件要求（2分），满足（1分），，不满足（0分）。 3）停车APP等应用进行详细说明。 评分标准：优于招标文件要求（2分），满足（1分），不满足（0分）。 4）停车管理系统需具备数据可视化功能，如车位、交易、车流、车场、用户、设备监控等数据分析。 评分标准：优于招标文件要求（2分），满足（1分），不满足（0分）。 |
| 4 | 运营移交方案 | 6 | （1）运营方案 投标人完全满足招标文件要求，用户运营方案在满足招标文件要求的基础上，还完成下述方案。 投标人提供详细的、切实可行的停车场管理制度、应急方案等，提供具体、完整的运营方案，且方案科学、合理、成熟。 评分标准：优于招标文件要求（6分），满足（3.5分），不满足（0分）。 （投标人拟采用的运营方案具有实际的案例进行佐证，包括但不限于现场照片、收入报表、宣传推广等案例说明，并提供该项目的中标通知书或合同，未提供的此项不得分。） |
|  |  | 8 | （2）建设及运营建议 投标人需提供项目建设及运营的合理化建议。 评分标准：优于招标文件要求（8分），满足（4分），不满足（0分）。 需具备与其它业态的合作案例（如广告、金融、充电、汽车美容等），提供合同复印件加盖公章，未提供此项不得分。 |
|  |  | 6 | （3）移交计划、移交程序、保障措施 提交移交计划、移交程序、保障措施合理可行，能切实保证双方的权益，并符合相关法律、法规的要求。评分标准：优于招标文件要求（6分），满足（3.5分），不满足（0分）。 |
| 5 | 融资方案 | 4 | 投融资方案要点齐全（至少包含融资结构、融资计划、融资渠道（包括但不限于引进资本的金额、方式等）、融资保障）。 （1）融资计划的实际科学合理性，资金来源可靠且支持材料充分的； （2）融资成本相对较低，根据其筹资资金来源，筹资成本率综合评价，筹资成本合理或较低的（提供金融机构出具的证明文件）； （3）对融资风险有充分的分析及有效的控制手段，根据其对融资风险识别、分析预测和控制的认识程度和控制措施综合评分。能够有效识别、分析、预测融资风险并具有有效的控制措施； （4）项目公司社会资本方资本金筹措有力且到位进度较快。 评分标准：优于招标文件要求（4分），满足（2分），不满足（0分）。 |

（三）商务部分（15分）

| 序号 | 评审项目 | 分值分配 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PPP合作期限报价 | 15 | 在项目采购过程中，将选取项目合作期限作为项目竞价指标，由投标人结合自身运营经验及综合实力对本项目合作期限进行综合考量，具体投报要求：PPP合作期报年限不大于25年。以有效投标最低年限为基准价，得15分，其他投标人得分按以下公式计算： 得分=基准价/投标合作期年限*15 注：根据（财金〔2015〕57号）要求，政府和社会资本（PPP模式）合作期限原则上不低于10年。 |

注：

1、投标人不得借用母公司及其关联子公司的资质、业绩等。

2、所涉及证明、证书、报告等均须在投标文件中附复印件，否则该项不得分。

3、按照总分100分计算，评委评分保留小数点后一位，平均值计算保留至小数点后二位，小数点后第三位“四舍五入”。

4、关于商务部分报价，评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

# 第五章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

## 评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标主要文件目录

第一册 企业资信

（一）投标承诺函

（二）联合体协议书

（三）法定代表人身份证明

（四）授权委托书

（五）企业综合实力证明文件

（六）采购人需求参数响应及偏离表

（七）投标人认为应提供的其它证明材料

第二册  技术文件

（一）建设方案

（1）交通组织方案

（2）实施方案

（3）智能化方案

（二）运营移交方案

（三）融资方案

第三册  商务文件

（一）投标函

（二）开标一览表

### 第一册 企业资信文件

##### （一）投标承诺函

本公司承诺：

遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加项目（编号：   ）的投标。

一、不提供有违真实的材料。

二、不与采购人或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。

三、不向采购人或评审小组成员行贿，以谋取中标。

四、不以他人名义投标或者其他方式弄虚作假，骗取中标。

五、不进行缺乏事实根据或者法律依据的质疑、投诉。

六、不在投标中哄抬价格或恶意压价。

七、遵守国家和本省市安全、质量有关法律法规和规范性文件的相关规定。

八、加强项目管理，对项目的安全、质量和进度承担责任。

九、按照招标文件规定及合同约定，执行合理的建设工期。

十、保证项目符合相关标准和设计要求，不使用未经检测或者检测质量不合格的设备材料。优先采购环境标志产品。优先采购节能产品。

十一、其他承诺：

本公司若违反本投标承诺，愿承担相应的法律责任。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

年  月  日

（投标人如为联合体，则联合体牵头方提供并加盖公章。）

##### （二）联合体协议

致：江苏省政府采购中心、南京市秦淮区建设局

（成员1单位名称）、

（成员2单位名称）、

（成员3单位名称）自愿组成  （联合体投标人名称）  联合体，共同参加项目资格预审和投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、  （某成员单位名称）  为  （联合体投标人名称）  牵头方。

2、联合体牵头方合法代表联合体各成员负责本项目资格预审申请文件、投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同采购及实施阶段的主办、组织和协调工作。牵头方以联合体的名义签署的上述各项文件和其以联合体名义所作出的一切行为效力及于全体联合体成员。

3、联合体各方承诺将严格按照资格预审及其附件、招标文件、PPP项目合同（含各类附件）等的约定承担相应的责任及义务，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员在联合体内部的职责分工如下：

联合体牵头方负责_______________；

联合体其他成员负责(按实际分工填写)_______________。

5、联合体各成员承诺均向未来组建的PPP项目公司实际出资比例如下：

| 序号 | 名称 | 出资比例 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 合计 |  | 100% |

（注：各成员出资比例不得为0，且牵头人出资比例不得低于20%）

6、若联合体各方因自身原因在项目进行过程中产生的纠纷，由联合体各方自行协商解决，采购人对此不承担任何责任。由此造成采购人损失的，联合体各方应承担相应的连带责任。

7、本协议书自签署之日起生效。

联合体牵头方名称（盖单位章）：

联合体牵头方法定代表人 （签字或签章）：

联合体其他成员1名称（盖单位章）：

联合体其他成员法定代表人 （签字或签章）：

联合体其他成员2名称（盖单位章）：

联合体其他成员法定代表人 （签字或签章）：

日期：20  年  月  日

（联合体协议应与资格预审时联合体协议一致）

##### （三）法定代表人身份证明

申请人：

单位性质：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：    性别：    年龄：    职务：    ，系（申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

申请人（盖单位公章）：

日期：年  月  日

附：法定代表人身份证复印件

| （正面） | （反面） |
| --- | --- |

（联合体投标的，各成员均需提供）

##### （四）授权委托书

（独立投标人适用）

本人（姓名）系（申请人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方授权代理人，邮箱：          联系电话：座机：          手机：         。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改项目资格预审申请文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：授权代理人身份证复印件

| （正面） | （反面） |
| --- | --- |

申请人（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

授权代理人（签字）：

年月日

（联合体投标人适用）

本人（姓名） 系（联合体成员1） 的法定代表人，

本人（姓名） 系（联合体成员2） 的法定代表人，

本人（姓名） 系（联合体成员3） 的法定代表人，

现委托（姓名） 为   （联合体投标人名称）         的授权代理人，

邮箱：          联系电话：座机：          手机：         。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改项目资格预审申请文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：授权代理人身份证复印件

| （正面） | （反面） |
| --- | --- |

联合体成员1（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

联合体成员2（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

联合体成员3（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

授权代理人（签字）：

年 月 日

备注一   如果我公司（单位）中标，请按以下信息寄送中标通知书

- 联系人：

- 寄送地址：

- 联系电话：

（备注一中相关信息内容需打印）

备注二  该《法人授权书》除在投标文件中提供外，还需单独另附一份与《开标一览表》一并密封递交。

##### （五）企业综合实力证明文件

1．投标人具有合格有效的营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证复印件加盖公章（或“三证合一”营业执照副本复印件加盖公章，若投标人为联合体，则联合体各方均需提供，并分别加盖各自公章）；

2．财务状况评审中，提供对应的2018年度财务审计报告三表复印件并加盖公章。（联合体参与投标的，应由承担融资工作的成员提供证明材料，投标时须明确承担融资工作的成员）

3．业绩情况评审中，投标人提供符合要求的业绩证明材料复印件并加盖公章。证明材料为：中标通知书或合同，证明材料应能够体现项目类型、合同额、项目时间；同时提供多个材料但各个材料内展现的项目信息不一致的，以时间最接近开标日的材料为准。（联合体参与投标的，应由承担建设工作的成员提供总承包业绩的证明材料，投标时须明确承担建设工作的成员）

4．人员配置评审中，投标人提供符合详细评分要求的人员证明材料复印件并加盖公章；证明材料为人员的资格证书和企业自2019年1月1日以来连续6个月公司社保缴纳证明和相关证书。

注：投标人提供投标时一切材料均真实有效，如发现有虚假材料根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》以及《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》的规定进行处罚，同时取消投标资格和其合法性。

##### （六）采购人需求参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

##### （七）投标人认为需要提供的其他材料

### 第二册 技术方案

本项目技术文件要紧紧围绕项目内容编制项目建设方案、运营移交方案、融资方案，减少与本项目工程内容无关或联系不大的内容表述，整体方案要紧扣项目内容。

##### （二）建设方案

（1）交通组织方案

交通组织方案能够充分考虑不同交通目的、不同车种的机动车交通的行走路线，最大限度减少混流、场内绕行、冲突与交叉。根据各类机动车辆的行车路线及车主出行目的，对停车区域进行合理的功能分区，以达到快捷进出的目的。

（2）实施方案

项目公司组建合理，架构设置、职责分开明确、清晰。

施工方案清晰、明确，措施可行，重点、难点有切实可行的应对措施。

项目管理组织机构设置合理，质量、进度、安全、文明措施详细。

组织机构设置及人力资源配置合理，职责清晰、明确；项目运营维护总体安排合理可行；项目移交内容及方案齐全，可实施性强。

（3）智能化方案

项目根据各场地停车场建设种类，合理设置停车场设施的智能化方案，包括但不限于停车智能管理平台、反向寻车、诱导体系、共享体系、无人值守等。

停车无人值守、无感支付流程、停车管理平台、停车APP等应用等需要进行详细说明。停车管理系统需具备数据可视化功能，如车位、交易、车流、车场、用户、设备监控等数据分析。评价整体方案的科学性和合理性、成熟度等内容，投标人拟采用的智能化方案具有实际的平台佐证，未提供的此项不得分。佐证包括但不限于实际平台软件界面截图等说明。

##### （三）运营及移交方案

按照招标文件第三章采购需求中运营服务的要求编写运营方案，除此外还需要提供停车场管理制度、应急方案等；编制切实可行的移交计划、移交程序及保障措施。

##### （四）融资方案

至少包含融资结构、融资计划、融资渠道（包括但不限于引进资本的金额、方式等）、融资保障）。

### 第三册  商务文件

##### （一）投标函

投标函

南京市秦淮区建设局：

1、根据已收到的秦淮区城市公共智能停车场及配套设施建设PPP项目社会资本方采购的招标文件，我方将完全按照该招标文件及答疑文件和有关附件的要求，愿意按以下报价及条件以PPP模式承担该项目项下全部的投资、融资、建设、运营、移交等责任，并承担风险：

2、我方按照你方招标文件及其补充文件的要求编制了投标文件，投标文件内容包括：投标文件纸质版 7 份，电子版文件 1 份。

3、我方响应招标文件要求，投标有效期为180天

3、如果我方的投标文件被接受，我方将按照政府方批准的技术方案、谈判签署文件等实施本项目，并结合投标文件中内容构成本项目合同文件。

4、我们在接到中标通知书后将按招标文件的要求及时签订合同文件。

5、一旦我方中标，我方保证在中标后立即为本项目成立项目公司，注册资金到位，并进行项目融资；严格按工期计划实施本工程，并按工期进度要求开展施工、采购、供货、竣工、运营和移交，准时交付合同范围内的工程，不致使总工期有所延误。我们保证按照总工期完成所有合同范围内的建设内容。

8、我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

9、不管中标与否我们愿意承担我单位为本项目投标所发生的一切费用。

10、我方以开标一览表中所填列数据作为我方报价，并认可评审委员会对我方报价的核算结果。

投标人或联合体投标牵头人（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

单位地址：

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行名称：

银行帐号：

日期：年月日

##### （二）开标一览表

表1、开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

| 1 | PPP合作年限报价 |
| --- | --- |
| 2 | 报年限： 年（保留整数） |

日期：       年   月   日

填写说明：

开标一览表请单独编制。开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效），在投标文件接收截止时间前与投标文件一并密封递交，否则视为无效投标。如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。