
招　标　文　件

项目名称：江苏省气象局气象存储资源池系统（一期）

标书编号：JSZC-G2020-166

江苏省政府采购中心

2020年5月
总  目  录

第1章 投标邀请…………………………………… 2
第2章 投标人须知………………………………… 5 

第3章 合同条款及格式……………………………18

第4章 项目需求……………………………………22

第5章 评标方法与评标标准………………………44

第6章 投标文件格式………………………………48

第一章  投标邀请
江苏省政府采购中心受江苏省气象信息中心​​的委托，决定就其所需的江苏省气象局气象存储资源池系统（一期）项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的合格供应商投标。
一、招标项目名称及编号

项目名称：江苏省气象局气象存储资源池系统（一期）项目
标书编号：JSZC-G2020-166
二、招标项目简要说明、预算金额及最高限价

（一）招标项目简要说明

江苏省气象局气象存储资源池系统（一期）项目所需设备采购安装及其他服务等。

（2） 本项目采购预算为858万元。

（三）本项目设定最高限价，最高限价为858万元。

三、招标项目需要落实的政府采购政策

详见招标文件第五章内容。
四、招标项目的采购需求

详见招标文件第四章内容。

五、供应商资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
　　2、上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
　　4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。
　　5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）其他资格要求：

1、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（三）本项目不接受联合体投标；
（四）本项目不接受进口产品投标；

六、招标文件提供信息

招标文件提供及公告期限：自招标公告在“江苏政府采购网”发布之日起5个工作日。招标文件在“江苏政府采购网”上免费下载，有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。
七、投标文件接收信息


1.投标文件接收方式：邮寄送达或现场送达。

以邮寄方式送达的投标文件，请在邮寄单上注明项目编号及投标人联系电话且字迹清晰，否则可能造成的投标无效风险由投标人自行承担。寄出后请主动、及时与采购中心联系人联系，且保持投标人联系电话畅通。投标文件邮寄地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3007办公室。

投标文件采用现场送达的，投标文件接收时间为2020年6月16日上午9：00-11：00，接收地点：南京市汉中门大街145号省政务中心二期C号电梯三楼电梯厅接收点。

2.投标文件接收截止时间：2020年6月16日14：30。

3.投标文件接收地点：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3007办公室。

4.投标文件接收人：许滢，电话：025-83668515；项目经办人：徐小聪，电话：025-83668516。

八、开标有关信息

1.开标时间：2020年6月16日14：30。

2.开标地点：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼不见面开标室。
九、本次招标联系事项

江苏省政府采购中心地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区        

邮编：210036    

采购中心联系人：徐小聪            联系电话：025-83668516
采购人联系人：耿丹           采购人联系电话：025-83287099

采购人联系地址: 南京市玄武区北极阁2号

对本项目询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。
十、投标文件制作份数要求：

正本份数：1份   副本份数：4份

十一、本次招标投标保证金

本次招标不收取投标保证金（收取/不收取）。

第二章  投标人须知
一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。
8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分。

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

    11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

    11.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12、供货一览表和投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。
12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括买方需求的货物价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

    14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
15.3 开标一览表请单独编制。开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效），在投标文件接收截止时间前与投标文件一并密封递交，否则视为无效投标。如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标。如有分包，投标人投标任何一个分包，都需单独编制开标一览表。
16、投标保证金（如果收取）

16.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。
16.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，不计利息。

16.3中标人的投标保证金，将在采购合同签订之日起5个工作日内退还，不计利息。

16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商恶意串通的。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，采购中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18、投标文件份数和签署

18.1 投标人应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2 投标文件正本中，除采购文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。
18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

四、投标文件的递交

19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 投标文件密封包装上应注明：

19.2.1投标人名称，联系电话及联系地址，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。
19.2.2  投标项目名称、标书编号及包号。

19.3 未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购中心将予以拒绝，作无效投标处理。

20、投标截止日期

20.1 采购中心收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、投标文件的递交

21.1采购中心拒绝接收在其规定的投标文件接收截止时间后递交的任何投标文件。以邮寄方式递交的投标文件送达我中心的时间如在投标文件接收截止时间之后，我中心将拒绝接收该投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购中心，修改或撤回其投标文件。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购中心。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

五、开标与评标

23、开标

23.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人无需到开标现场参加开标仪式。投标人可登陆“江苏省公共资源交易网”（网址：http://jsggzy.jszwfw.gov.cn/，技术咨询电话：025-83668631,183 6209 6685）观看本项目开标过程网络现场直播。

    23.2开标仪式由采购中心组织。

23.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

23.4 开标时查验投标文件密封情况，确认无误后，采购中心当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

    23.5 采购中心将指定专人负责开标记录并存档备查。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

24、评标委员会

   24.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

   24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3在评标期间，采购中心将设专门人员与投标人联系。

25.4 采购中心和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到采购中心登记查询，逾期将不予受理。

26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。（投标人授权代表必须保证评标当天电话畅通，否则风险由投标人自行承担）

26.2接到评委会澄清要求的投标人授权代表按照评委会规定的时间，以电子邮件形式（发件邮箱必须为《法人授权书》中注明的电子邮箱）作出书面澄清，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

    26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将电话通知其授权代表，并告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

28.1.1未按要求交纳投标保证金的。

 28.1.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的。

28.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

28.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

28.1.6未通过符合性检查的。
 28.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

28.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

28.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内以电子邮件形式提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品目录清单”、“环境标志产品目录清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

28.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准向采购人推荐出1名中标候选人。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的。

29.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

29.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

30、质疑处理

30.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

30.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　30.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

30.4 采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

30.5 以下情形的质疑不予受理

30.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

31、中标通知书

31.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。

31.2 采购中心将以中国邮政EMS的形式向中标供应商寄发中标通知书，请供应商准确清晰填写《法人授权书》，如因相关信息填写错误导致中标通知书无法寄达，采购中心将不再寄送中标通知书，由此造成的不利后果由供应商自行承担。

31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

32. 签订合同

32.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

33、货物和服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
34、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

35、政府采购履约资金扶持政策

根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书在相关金融机构办理授信申请。相关事宜可向江苏省政府采购中心咨询，联系电话：025-83668526。
第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

   甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。
一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

6.2合同履行结束后，乙方凭采购人签署的同意退还履约保证金的证明（格式见招标文件附件《履约保证金退还申请》,加盖采购单位公章），前往采购中心内控科办理保证金退还手续（无息退还）。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期
8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：_________
9.2 交货方式：_________
9.3 交货地点：_________
十、货款支付

由甲方按下列程序付款。每次付款在十五个工作日内完成。
10.1、预付款：双方签署合同生效后，甲方支付至合同总价的30%； 
10.2、货到付款：乙方将合同项所有设备运至甲方指定地点，乙方提交所需单据及货物签收单，经与中标清单核对无误后，甲方支付至合同总价的60%； 

10.3、履约期间付款：
1、合同项下所有产品及系统全部安装搭建完毕，加电调试完成，且合同项下产品及系统试运行30天正常，甲方支付至合同总价的90%； 

2、乙方完成合同项下所有迁移工作，并通过甲方初步验收，甲方支付至合同总价的95%；

3、合同项下所有迁移完成后且稳定运行满30天，乙方提交全部报告材料，并通过甲方组织的最终验收、决算审计后，乙方向甲方缴纳项目质量保证金（项目审计价款的3%），甲方支付至项目审计价款的100%；

10.4、尾款：项目质保期满（项目质保期从项目终验合格之日算起）后，经甲方确认在此期间设备及系统运行正常并乙方全面履行合同义务和维保服务条款，完成与甲方交接后，甲方将项目质量保证金（项目审计价款3%）无息退还乙方。若出现未达到维保服务考核要求的情况，按维保服务考核办法约定予以处罚，并扣除相应金额的项目质量保证金。

注：（1）项目初验及终验由甲方确定组织，项目初验及终验期间涉及的所有费用由乙方承担。

   （2）如设备不能满足甲方业务需求的，无条件更换硬件设备（如与合同设备不一致的须办理变更签证，且所供设备性能参数不低于本次投标对应设备档次），直至符合甲方需求为止。

十一.税

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务
12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_2_小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为   年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内签收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，试运行三个月，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

  甲方：                        乙方： 

  地址：                        地址： 

  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：           

                                          签订日期：      年    月   日
第四章 项目需求
一、项目概况
1. 项目背景

本工程为气象局信息系统建设工程，江苏省气象信息中心承担着全省气象信息收集、加工、分发、归档和共享服务任务，气象工作担负着防灾救灾的重要职责，气象信息是天气预报和气象服务工作的基础。所以气象信息业务的重要性和业务连续性十分重要，近年来，随着精细化无缝隙预报业务的发展，对基础硬件资源的缺口越来越大.
本次项目需要基于气象业务的重要性及业务数据的多样性，并考虑到今后的分布式云平台的扩充以及大数据应用的上线，需要为气象非结构化数据建立分布式存储资源池和高性能存储池，同时实现同城双活统一存储资源池建设。
2. 项目现状

江苏省之前建设三个资源池系统，分别是省局资源池和苏州灾备数据中心局资源池以及暂时部署在南京市局的高端存储资源池，上联到国家局分布式监视管理平台，并且省局和苏州灾备数据中心通过存储底层远程复制进行业务容灾。

我单位当前整体拓扑架构如下：
[image: image1.png]



省局及备数据中心存储均采用现有华为18000 V3高端存储；在江苏省气象局资源池系统中，部署分布式云数据中心统一管理系统，实现对江苏省局、灾备数据中心资源的监视。江苏省局和备数据中心进行主备容灾设置，当省局故障之后可以从备数据中心拉起部分关键业务。本次新建一套高端存储，与北极阁高端存储实现同城双活。构建气象两地三中心存储资源池架构。

北极阁现网存储使用情况如下：
	局点
	资源池
	总容量（可用）TB
	已用容量TB
	所属硬盘域

	北极阁存储使用情况
	VMstoragePool_01（VM）
	145.596
	145.596
	DiskDomain1

	
	VMstoragePool_02（VM）
	71.186
	69.986
	DiskDomain2

	
	UNRZ_01(华为）
	82.078
	64.402
	DiskDomain3

	
	UNRZ_02(华为）
	102.249
	80.69
	DiskDomain4

	
	RZ(苏州容灾)
	40
	35
	DiskDomain3

	
	硬盘
	容量（TB）
	数量
	总裸容量（TB）

	
	SSD
	0.9
	38
	34.2

	
	SAS
	0.9
	52
	46.8

	
	SAS
	1.2
	60
	72

	
	NL-SAS
	4
	72
	288

	
	NL-SAS
	6
	48
	288

	
	LUN
	数量
	　
	　

	
	LUN 
	642
	　
	　

	
	LUN组
	28
	　
	　


《存储使用情况表-1》
苏州灾备中心存储使用情况

	局点
	资源池
	总容量（可用）TB
	已用容量TB
	所属硬盘域

	苏州存储使用情况
	RZ(苏州容灾)
	40
	35
	DiskDomain3

	
	硬盘
	容量（TB）
	数量
	总裸容量（TB）

	
	SSD
	0.9
	8
	3.4

	
	SAS
	1.2
	17
	10

	
	NL-SAS
	4
	24
	40

	
	LUN
	数量
	　
	　

	
	LUN 
	3
	　
	　

	
	LUN组
	2
	　
	　


《存储使用情况表-2》
3. 建设目标

(1) 双活容灾保护需求

本次需要建立同城数据中心存储容灾保护，通过存储双活功能对现网核心存储部分进行数据容灾保护，主要为云平台资源，ORACLE数据库存储及雷达等重要数据提供容灾保护，该部分预估存储空间约400TB。
综合考虑，在不影响现有平台稳定运行的基础上，提供全省数据在线安全双活容灾所需的存储资源，并提供未来可持续性扩展是较为可行的解决方案。
(2) 数据迁移需求
北极阁数据中心存储承载了江苏省气象局核心云平台业务，数据库业务等，考虑到河西新大楼建设完成，北极阁原有机房空间不足等因素，将现有高端存储数据迁移至新大楼，同时利用本地存储实现同城双活容灾是较好的解决方案，本次建设需投标方提供针对本次气象建设的可行性迁移方案。
(3) 非结构化存储需求
基于气象信息业务的重要性和可持续发展需求，针对非结构化数据选用业界公认的符合工业标准的企业级分布式系统。该系统要求所有部件实现全冗余架构，全面避免系统单点故障发生；存储资源要具有良好的可扩展性，产品升级具有稳定的连续性，对后续与现网环境实现数据联动解决方案具有可靠地兼容性及可行性，与气象信息化基础设施资源池建设进行平滑的衔接和融合。
(4) 全闪存存储需求
伴随气象业务系统的发展，一些高端业务对资源性能的要求越来越高，存储系统的性能表现直接影响到气象系统的价值，因此，建设一套高性能存储系统迫在眉睫。高性能固态存储系统可以使业务系统的性能得到大幅提升、业务数据的安全性得到更为有效的保障，本次建设需提供1套全闪存存储为气象业务系统提供更好的服务。
4. 项目建设的特殊性

1、此次项目不是传统简单的供货类项目，也不是简单存储安装类项目。伴随着业务系统的不断增加和海量数据的汇入，我单位原有的华为18000存储的尤其重要，此次需要对该存储进行容灾保护。
2、为了保障我单位核心业务系统的高可用性，此次项目新购高端存储并利用存储双活技术来保障底层存储的安全。要求投标人在投标文件中提供能够针对我单位数据中心现有的架构提供相应的设计和实施方案。要求中标人实现存储双活技术期间承诺数据不丢失（在投标文件中出具投标公司的承诺函原件并加盖公章），且实现存储双活期间所涉及线缆等各类配件由中标人免费提供。
3、此次购置的高端存储将作为为单位核心数据库Oracle 11G的全新存储使用，固要求投标人能够在投标文件中提供针对此次核心数据库 Oracle 11G升级扩容的相关方案。

4、此次项目涉及大量的业务系统迁移，当前两数据中心相距约25公里，后续大量的数据迁移从运营商专线并借助相关产品进行业务的迁移，为保证数据的完整性和安全性，要求中标人必须具有一定的安全运维能力。

5、此次新购的分布式存储系统需要被原有的气象云平台华为Stack进行纳管，原有的华为云Stack平台系统需要满足新的等保2.0的要求，要求此次中标人从技术和整体架构层面全面配合采购人进行全新一代等保2.0的第三级标准建设的要求，要求分布式存储厂家具备相应的安全服务资质并配合和原有华为云Stack系统平台的等保建设；
综上所述，此次项目涉及到我单位异地搬迁工作、原有Oracle数据库架构的调整、新老存储的双活架构搭建，原有业务系统数据的在线迁移等多方面内容。投标文件中需要对上述各项工作作出具体可操作、可落地、可行性的方案。
5. 项目技术方案等要求标准
投标文件的整体技术解决方案中体现投标人通过现场勘查，能够明确采购人现有存储的具体运行状态，包括而不限于存储系统版本、存储空间的使用情况、存储功耗以及当前存储承载的业务系统分布情况等。在投标文件中能够详尽的描述此次新购存储对我单位现有架构的影响和性能或者容量的提升起到的作用，以及相关业务的重新分配情况。
投标人结合采购人具体的双活需求和现状，能够细致，全面的针对此次项目的双活功能的具体实施细节，包括而不限于针对链路数量，链路质量，仲裁机制，物理距离等相关因素的阐述，出具详尽的实施方案。
投标文件的数据库迁移方案中体现投标人通过现场勘查，能够阐述采购人当前的数据库的具体版本、容量大小、数据库现有的保护措施等情况，同时能够出具针对此次项目中需要迁移的数据库具体技术手段包括而不限于数据库迁移前的备份与验证，迁移具体技术和相关产品，迁移后的验证与优化以及迁移不成功时候的回退方案。
投标文件的数据迁移方案中体现投标人通过现场勘查，能够细致全面的列举出采购人此次需要迁移的具体应用以及应用对应的数据的类别和容量，根据两地之间的网络带宽和采购人具体的业务高可用性的各种成级要求，出具相对应的数据迁移方案。
投标文件的售后服务方案中体现投标人通过现场勘查，结合采购人多地办公和业务多地运行的特征，能够给出的投标人运维团队的整体技术水平，参与的项目案例和投标人出具的相应服务承诺函。
结合江苏省气象局信息系统建设目标及发展要求，江苏省气象局存储资源池设计应遵循以下原则：
（一）可用性原则

方案无单点故障导致系统长时间停机风险。

系统器件选择要考虑能支持7×24小时连续长时间大压力下工作；

系统具有充分的冗余能力、容错能力，如支持双活动控制器，满足高可靠性需求。

系统具有专业的技术保障体系以及数据可靠性保证机制；

确保系统具有高度的安全性，提供安全的登录和访问措施，防止系统被攻击；

异常掉电后不丢失数据，供电恢复后自动重新启动并自动恢复正常连接；

系统支持运行状态管理和技术保障体系；

（二）先进性原则

系统必须严格遵循国际标准、国家标准和国内IT行业的规范要求；

需符合存储技术以及IT行业的发展趋势，所选用的产品型号已规模上量；

所有的系统处于先进的技术水平，确保较长时间内技术上不落伍；

系统的处理能力要达到业内领先，对于业务的使用要留有一定的余量，以满足后续升级的需求；

对工作环境要求较低，环境适应能力强；

（三）开放性原则

系统必须支持国际上通用的标准网络存储协议、国际标准的应用开放协议；

与主流服务器之间保持良好的兼容性；

兼容各主流操作系统、卷管理软件及应用程序；

可以与第三方管理平台集成，提供给用户定制化的管理维护手段；

各主流厂家的硬盘均可接入；

系统必须支持国际上通用的标准管理协议；

易维护性原则

系统支持简体中文，通俗易懂，操作方便、简单；

系统具有充分的权限管理，日志管理、故障管理，并能够实现故障自动报警；

系统设备安装使用简单，无需专业人员维护；

系统容量可按需要在线扩展，无需停止业务；

系统功能扩充需要升级时，支持不中断业务升级；

支持WEB管理方式或集中管理方式；

（四）扩展性原则

系统易于扩充，可平滑扩展实现容灾，如异地容灾，两地三中心容灾等

系统选择标准化的部件，利于灵活替换和容量扩展；

系统设计遵守各种标准规定、规范；

可以与第三方管理平台集成，提供给用户定制化的管理维护手段；

具备各主流厂家设备的扩展接入能力；

（五）经济性原则

综合考虑方案实现的经济性，根据系统可靠性要求进行灵活选择不同实现。

集中存储系统的性能和价格，最经济最有效地进行建设，性能价格比在同类系统和条件下达到最优。

（六）绿色性原则

满足环保与节能的要求，噪声低、能耗低、无污染；

必须选用无铅器件；

有节能降耗的技术手段；

具备环境管理认证，符合环保规定，包材可回收，支持重复利用；

二、采购设备清单及参数要求
	序号
	类别
	名称
	数量
	配置要求

	1
	存储产品
	高端存储
	1
	详细配置见参数要求

	3
	存储产品
	分布式存储（核心产品）
	1
	详细配置见参数要求

	4
	存储产品
	全闪存存储
	1
	详细配置见参数要求

	5
	存储网络
	光纤交换机
	6
	详细配置见参数要求


参数要求：
1. 高端存储
	指标项
	指标要求

	系统架构
	单台采用多控制器光纤磁盘阵列，全交换体系架构，最大可扩展至32控制器，实际配置控制器数量≥4个。所有控制器通过高带宽、低时延的PCI-E或者Rapid IO高速总线互联，非FC、IP协议或者FC、IP互联，提供官网链接、截图证明。

	控制器扩展性
	磁盘阵列架构具备高可靠性，将来磁盘阵列扩展到4控，任意3个控制器或3个缓存板故障均不影响业务，提供官网链接、截图证明。

	配置基本要求
	1)配置缓存≥2TB(要求为SAN构架控制器缓存,非SSD或闪存模式)，缓存最大可扩充至32TB。

	
	2)配置磁盘容量：

	
	配置≥25块960G  SSD 磁盘

	
	配置≥100块1.8T  10K  SAS 磁盘

	
	配置≥50块1.92T  SSD 磁盘

	
	配置≥120块6T  7.2K  NL SAS 磁盘

	
	3)主机端口：配置 16个16Gbps FC主机端口，16个GE主机端口，16个8GB FC双活端口，前端主机端口最大可扩充至384个

	可靠性
	1)配置同城双活。与现网存储实现双活架构，实现两套核心存储数据双活（主机能够并发读写同一双活卷）A-A架构，提供官网截图证明，本次要求配置存储能够与现网存储互联并实现存储级别的双活

	
	2) 如架构采用额外增加存储虚拟化引擎技术，要求必须增加双引擎集群冗余架构，双活引擎数据传送必须采用FC协议和链路双活（非IP协议或者IP链路）；，

	兼容性要求
	磁盘阵列需要同UNIX、Windows、Linux等主流操作系统兼容。

	硬盘扩展性
	最大支持不少于6400块盘。

	存储软件要求
	配置自有多路径软件，提供故障切换和负载均衡功能，能够提供三种状态（可用、降级、不可用）的识别和优化，并且获得VMWARE官方的PSA认证，提供VMWARE官网链接及截图证明

	
	配置自动分级存储功能，能够以512 KB～64MB的热点颗粒度为单位进行自动分级调整，提供图形化的自动分层策略调整工具，能够对数据分层的时间窗口和分层方式进行调整，提高存储资源利用效率，即支持在特定的时间段（定时），开启I/O监控热点数据，自动进行数据迁移；具备至少3层分级（SSD、SAS、NL-SAS）。

	
	实际配置卷在线扩大软件。

	
	实际配置LUN迁移软件。

	
	实际配置QoS（基于卷或端口）服务质量保证功能，可按照流量控制保障核心业务的服务质量，可按照业务优先级保障核心业务资源优先，提供软件功能配置截图。

	
	实际配置多租户、智能缓存、数据销毁软件license。

	存储软件扩展能力要求
	配置缓存分区功能，实现对磁盘阵列中的高速缓存资源进行逻辑划分，分配给不同的主机系统使用，以优化不同服务质量要求业务应用的存储性能。

	可管理性
	配置图形化的管理软件，包括：盘阵，卷管理软件，支持存储统一管理功能，能对存储进行实时状态等内容进行查看，具有中英文管理界面，并提供截图有功能界面。

	★安全性
	支持存储方案支持数据加密（国密）功能, 通过国家密码管理局认证，提供商用密码产品型号证书。

	服务
	提供原厂安装服务；提供原厂不少于3年质保


2.分布式存储
	指标项
	指标要求

	品牌
	存储软件必须具有完全的软件自主知识产权，非开源软件开发，例如不能使用开源Lustre和Ceph软件等，保障后续产品的连续性，提供国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》复印件证明。

	体系架构
	分布式架构
	优选全对称分布式架构，如果是非对称架构（有独立的元数据服务或元数据节点），则元数据节点或部署元数据服务的节点不少于6台。

	
	系统扩展性
	系统支持≥288节点线性扩展

	
	全局命名空间
	所有节点可组成一个完整的文件系统，应用可通过任意节点，任意前端网络访问文件系统内的数据。不论是通过10GE、25GE、40GE、Infiniband还是GE网络，系统中的任何文件都可以通过不同的网络接口访问（当用户有足够的权限时）。

	
	存储容量
	单一文件系统存储容量可扩展至≥140PB，本次配置裸容量≥2100TB，实际可用容量≥1.1PB。

	
	数据保护
	支持N+M冗余模式，最多可接受4个节点同时失效而不丢失数据，可基于目录的冗余配比策略，为不同数据提供不同的保护级别，提供官网链接截图证明。

	
	前后端网络隔离
	为了避免数据重构、动态分级等内部流量对前端业务产生影响，同时基于网络安全等因素，必须配置独立的后端网络接口卡和交换机用于承载内部流量。

	
	前端主机网络连接
	支持10GE，25GE，40GE，GE，Infiniband组网，提供官网链接截图证明。

	
	后端网络连接
	支持10GE，25GE， Infiniband，提供官网链接截图证明。

	
	数据访问
	不得使用私有客户端，从而使写数据过程的RAID校验数据生成工作由私有客户端软件完成。

	
	冗余性
	组网全冗余部署，无单点故障。

	
	全局缓存
	系统支持全局缓存，提高存储访问效率，每节点的缓存可为全局所用。

	
	在线扩容
	可在系统运行时，实现在线扩容，新增节点在1分钟内体现容量增加、新接口性能体现，并和已有节点平均数据存量。

	
	后端交换机统一管理
	具备对后端10GE交换机的管理能力：支持查询端口状态和告警转发。

	协议支持
	采用专业存储操作系统（非WINDOWS操作系统）。

	
	支持NFS（V3/V4），SMB（V1/V2/V3），HDFS（支持与Cloudera对接），FTP，NDMP，Amazon S3/OpeanStack Swift接口。

	
	兼容Openstack API V1，支持Openstack Indentity API V2/V3。

	
	支持NIS，Microsoft Active Directory，LDAP的域控集成权限管理。

	性能
	★数据重构
	为了确保数据可靠性，数据重构速率达到2TB/小时，提供官网链接截图证明。

	
	网络传输加速
	支持后端10GE、25GE、InfiniBand组网下的RDMA模式传输，支持TOE卸载，提高系统性能。

	NAS存储软件功能
	1.支持并配置客户端连接负载均衡软件，负载策略支持CPU占用率、网络带宽、TCP/IP连接数、轮询、节点能力值。
2.如果不支持负载均衡，则必须在投标设备中增加第三方商用的负载均衡设备。

	
	1.支持并配置基于文件级的动态分级存储功能用于数据生命周期管理，支持跨层透明移动数据，分级策略支持基于I/O热度自动分级。
2.如果不支持动态分级，则必须配置成熟的数据归档软件和对应的硬件。
3.实现数据生命周期管理功能，可根据8种文件属性和设定策略进行，支持通过后端网络进行不同节点间的数据迁移。 

	
	支持并配置基于用户、用户组、目录的空间配额管理，支持至少8级目录嵌套，可支持NIS，Microsoft Active Directory，LDAP的域控集成权限管理。

	
	支持自动精简配置，可按需动态分配存储空间，保证存储资源的最大化利用。

	
	支持并配置快照功能，目录级快照功能。

	
	支持并配置企业级WORM。

	
	支持并配置目录级别的远程复制功能。支持一对多，多对一复制模式，支持全量，增量复制功能，并对复制任务实时监控。

	
	支持防病毒功能，并配置相应模块。

	管理特性
	可管理性
	支持并提供功能全面的图形化GUI管理软件，支持Web或其它图形化方式进行远程管理，可视化系统结构图，提供对整个存储系统各个部分的监测。

	
	报表特性
	可以提供统计报表、监控分析、趋势预测、性能对比、诊断分析等。并提供截图或用户手册证明。

	运维特性
	实时监控
	支持对软件版本、硬件状态、系统容量使用情况进行实时监控

	
	支持告警信息的实时显示
	支持邮件/语音/短信通知方式，并能提供抑制重复告警和更新告警功能。

	
	故障自动处理
	对于节点/硬盘故障等，自动感知和处理，无需人工干预

	
	系统日志
	支持系统日志收集和自动压缩转储

	硬件配置
	节点主机接
	本次每节点配置4个10GE接口，1个IPMI管理网口。

	
	电源
	配置1+1白金冗余电源

	
	支持硬盘类型
	支持SSD,SATA,SAS,NL-SAS中的一种或多种类型企业级硬盘

	
	配置硬盘
	本次每节点配置2块600G SAS盘用作操作系统盘，数据盘配置1块3.2TB SSD，35块10TB7.2K rpm SATA硬盘。

	
	CPU
	本次配置单节点处理器数目≥2，处理器核数≥96 

	
	掉电保护
	需提供硬件掉电保护功能。

	
	内存
	单节点配置192GB，该内存须系统自带，不能以插PCI卡和闪存盘方式扩充，且必须是读写双向内存

	
	配套硬件
	配置2台内部组网万兆交换机，1台千兆管理交换机,配置满足环境搭建的光模块。

	服务
	提供原厂安装服务；提供原厂不少于3年质保


3.全闪存存储
	指标项
	指标要求

	体系架构： 
	双控控制器采用Active-Active架构，LUN不归属于某一个控制器，业务负载均衡到所有控制器，

	
	采用2U盘控一体架构，控制器框提供≥24个硬盘槽位

	
	采用多控（所有控制器）高速互联架构，控制器互联协议采用PCI-E/IB/RDMA等协议，非FC、IP联邦。

	★控制器扩展能力
	支持控制器扩展，最大支持≥8控；

	存储缓存容量
	系统内总一级缓存容量配置≥512GB，且任意控制器一级缓存容量≥256GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache、SCM等）

	
	控制器缓存均具备断电保护功能， 在出现电源故障时，可提供充足的电源，将高速缓存内容转储至非易失性内部存储设备上（非通用服务器架构）

	前端主机通道接口数量
	配置：16*16Gbps FC 

	配置硬盘
	配置≥30个3.84TB企业级SSD硬盘（非SATA接口）

	最大硬盘数
	最大支持磁盘插槽个数≥1000

	支持RAID
	提供RAID5、RAID6，在同一个RAID组内容忍任意3盘同时失效，数据不丢&不中断业务；

	快照
	提供无损快照功能，系统性能不因快照数量增加而下降，同时开启快照功能时阵列时延能够稳定在＜1ms；

	重删压缩
	配置重删压缩功能

	复制
	支持数据复制功能，把主中心数据复制到另一个数据中心，支持FC和IP两种链路复制

	双活
	支持同城双活功能

	
	1）提供A-A双活架构，实现两套核心存储数据双活（主机能够并发读写同一双活卷），任何一套设备宕机均不影响上层业务系统运行；

	
	2） 双活引擎采用集群冗余架构，双活引擎数据传送必须采用FC协议和链路双活（非IP协议或者IP链路）

	在线不停业务的数据迁移
	存储系统支持基于异构虚拟化功能的不停业务的在线数据迁移，支持EMC、HDS、IBM、HPE等主流存储厂商的设备。

	可维护性
	支持SSD盘、电源模块、接口不停机热插拔

	SSD寿命监控
	提供SSD寿命监控技术，并在系统中显示每一块SSD硬盘的磨损度以及预估剩余寿命。

	智能管理运维
	支持提前365天容量预测；

	基本管理软件
	有功能全面，图形化的管理软件，包括：盘阵，卷管理软件。配置存储的图形化管理配置和监控软件。

	存储专用多路径软件
	存储厂商提供专有多路径（非操作系统自带多路径）软件，提供故障切换和负载均衡功能，支持Windows\Linux\AIX\Solaris。

	★针对国产OS的多路径功能
	存储厂商提供专有多路径（非操作系统自带多路径）软件，提供故障切换和负载均衡功能，支持银河麒麟（Kylin）、中标麒麟（NeoKylin）、凝思（Rocky）、普华（iSoft）、深度（deepin）、红旗（Red Flag）等主流国产操作系统并提供官网截图

	★自主知识产权
	拥有自主知识产权,具有自主研发能力,保障后续产品的连续性,提供存储软件著作权登记证书；

	服务
	提供原厂安装服务；提供原厂不少于3年质保


4.光纤交换机
	序号
	招标要求

	1
	基本要求
	48 端口光纤交换机，本次配置48 个16G FC 光口（满配光模块），配置长距离传输许可和2个单模模块

	2
	服务
	提供不少于三年原厂质保


三、售后服务要求
1、保修期自项目竣工终验合格之日开始计算，质保期不少于三年，中标后的三个工作日内须提供设备制造商出具的不少于3年质保函原件（须加盖设备制造商公章）。
2、中标人提供的软硬件均须提供竣工验收后不少于3年运行维护服务。
3、中标人在免费质保期内应提供7×24小时运维服务，遇重大任务事故期间，根据用户方要求，中标人须派相关人员提供全天24小时驻场技术服务（每年不多于2次）。
4、在免费质保期内，中标人须对本项目中所提供的软件免费升级，免费保修，中标人必须负责对提供的设备进行现场维修和更换故障配件，并不收取任何额外费用。
5、中标人对本项目中销售给发包人的产品提供终身免费技术支持。
6、中标人提供本系统的各核心系统的主要设备提供原厂商质保；软件及相关配件材料均按相关原厂厂商提供标准的质保条款为准，中标人需协助发包人执行。
7、免费保修维护期后的现场维护维修，中标人将按所提供的人工、材料成本向发包人收取维护费用。
8、在质保期内，系统和设备由于施工质量或产品本身质量原因造成的损伤或损坏，中标人须免费修理或更换。
9、在质保期内，每年由中标人提供一次本项目各系统的例行巡检，并出具巡检报告。
10、保修的范围仅限于本合同中中标人提供给发包人的设备、部件和装修。
11、免费现场保修维护期后，另行商定维护费用标准。
12、中标人应采取必要的技术和管理手段保障系统的安全性，并保证信息的保密，中标人必须根据国家相关要求与发包人签订保密协议。
13、要求中标人为所投设备提供的质保为原厂服务，原厂服务是指所投设备制造商或其在国内的分支机构直接提供。
14、服务内容要求
（1）服务范围包括但不限于：
（a）设备日常维护、巡检；
（b）故障电路及其他损坏设备的修理；
（c）备件备品的购买；
（d）重大故障或特殊故障的紧急远端或现场抢修；
（e）其他必须的技术服务（例如软件的版本升级）；
中标人在质保期内安装的任何零配件，必须是设备生产厂家原产的或是经其认可的，必须是新的未使用和未经修复的，除非最终发包人提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他配件；正式更换备件必须来自设备生产厂家备件库，不得以其它方式替代。质保期内所有因更换或修理货物或部件而导致货物停止运行的时间应从其质保期内扣除。
（2）运维服务范围
中标人在服务期内应对所提供的设备进行全面的管理，保证设备的安全性、可用性、可靠性，满足发包人的服务要求，至少提供但不限于以下服务内容：
（a）中标人应为其在本项目内供应的所有硬件设备提供5年运行维护服务，并根据需要免费提供系统扩充、优化和升级服务；
（b）中标人应为其在本项目内供应的所有配套基础设施提供5年运行维护服务；
（c）中标人应承诺为采购人在运营过程中提供快速的技术支持，响应快速及时。
（3）服务受理
（a）设置固定客服热线电话，提供每周7×24小时接听处理用户的技术咨询、服务请求和故障申报，反馈运维服务信息；
（b）设置7×24小时移动客服热线电话1部，及时响应紧急情况下的用户服务请求和故障申报服务；
（c）通过E_mail/Fax/书面/口头等多种方式，保持与用户的紧密联系和沟通渠道；
四、安装调试（系统集成）及实施相关要求

1、供货
投标人应确保提供的设备和配件的完整性、实用性，保证全部系统及时投入正常运行。
2、系统集成
集成商中标后需充分了解现状和业务需求，与用户等相关方充分沟通后，制定详细可行的项目实施方案，对技术方案规划、项目计划与进度、项目质量、风险、实施团队配置等进行总体管控与协调，经用户认可后方可开始实施。集成商需针对本项目成立专门的实施团队，积极主动与用户单位进行协调沟通，在规定的时间内，保证质量完成投标所提供设备的规划、安装、调试及投入运行，达成项目建设目标。
集成商需组织协调各设备原厂工程师、集成商工程师等相关人员对本项目进行联调实施，设备安装、调试所需的工具、仪表及安装材料由中标人自行解决。施工过程应严格执行相关的强弱电施工规范，并保证施工安全。
3、测试
集成商中标后拟定并向用户提交测试计划、测试内容和方法及测试报告。测试内容包含但不限于以下内容：
完成设备功能测试、性能测试，可靠性测试、网络连通性测试。
整个系统联调测试。

4、实施人员
集成商中标后须组织项目实施团队，组成人员包括项目管理人员和项目实施人员 
项目管理：提供项目经理1名，负责整个项目的管理。
集成实施成员：提供实施工程师若干名。

五、验收要求
1、验收
设备到货后，采购人与中标人共同配合有关部门对所有设备进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由中标人负责解决。
设备安装完成，由中标人制定测试方案并经用户确认后，对产品的性能和配置进行测试验收，并形成测试验收报告。
如验收中出现不符合标书和合同要求的严重质量问题时，采购人保留索赔权利。
2、技术文挡
中标人必须在对其所提供的设备进行安装、测试、验收过程中提供和准备的技术文档。
技术文件：中标人必须向采购人提供设备的安装、运行、使用、测试、诊断和维修的技术文件。
安装计划：安装日期是中标人执行合同的开始，最少包括：运输/交货、测试、调试、正常运行。
安装指南：投标人应当提供所购软硬件设备的安装指南。
3、强制保障措施
为了保障本次项目顺利实施完成，中标人需遵守招标文件的要求和承诺，提供足够数量且能力相符的现场实施人员。
如若发现中标人实施人员未按时就位，或者实施人员资质不符合承诺要求，缺勤（资质不符）实施服务将按人月进行统计，按缺勤每人月两万人民币对中标方进行处罚。如采购人对中标人多次进行警告，中标人仍就不能整改到位，将扣除合同总价的5%。如因中标人实施团队人员数量或技术能力的不足，导致项目进度受到严重影响或产生严重后果的，采购人有权依照法律程序解除合同，并追究中标人的违约责任。
为了保障系统质保期稳定运行，中标人需遵守投标文件的要求和承诺，提供完整的运维管理及保障体系。如若出现系统计划外停机等故障，采购人有权对中标人进行处罚。
如若出现中标人节假日、非工作时间保障不力，按每次0.5万人民币对中标人进行处罚。
六、培训
投标人应针对采购人管理人员、技术人员提供培训，以便对工程实施进行有效的管理，保证工程验收移交后，采购单位能够胜任系统的全部运行、操作、维护；故障分析处理；设备维修和保养等工作。培训材料应在培训实施前1个月提交给采购人确认。所有培训用材料应易拷贝，音像制品应能拷贝复制。
七、其他（商务要求等）
1、中标人违约的情形
（1）不服从采购人的变更指令和现场管理，拒绝实施或擅自实施。
（2）在实施过程中，除采购人责任导致项目实施停止工期可顺延外，其他任何导致工期顺延的原因均视为违约，中标人人按5000元/天向采购人支付违约金，并承担由此给采购人因此造成的损失，并且上述赔偿的支付并不能免除中标人应完成项目的责任或合同的其他责任。如工期延误超过十日的，则采购人还有权解除本合同。中标人在收到采购人的解除通知后应立即退出实施现场，否则采购人有权强行将中标人清出实施现场。
（3）本项目在实施过程中，如中标人的实施队伍素质、力量、现场管理班子、现场安全文明施工不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、实施质量和进度达不到投标所承诺的要求；
（4）中标人允许其他人挂靠经营、私自转包；
（5）中标人未达到投标时所承诺的诚信与技术标准。
2、中标人违约的责任
中标人违约责任的承担方式和计算方法：采购人有权要求解除合同，并由中标人承担由此引起的一切损失，并负责由此引起的一切法律责任，并赔偿由此引起的采购人的一切经济损失。
中标人确保达到投标时承诺的的质量标准，否则赔偿合同总价的20%。
违约责任的承担方式和计算方法：
（1）中标人主要材料设备的品种、规格、型号、质量等级不能通过采购人现场负责人和监理工程师认可，采购人现场负责人和监理工程师有权要求中标人退货并重新采购，所造成的工期延误等损失由中标人承担。经采购人现场负责人和监理工程师确认的中标人的采购材料小样，作为实施进场时的供货对比样板，采购人现场负责人和监理工程师将对进场的材料与之比对，既定材料不做变更。如中标人变更既定材料，或材料、设备是有问题的，或不符合合同的要求，采购人现场负责人和监理工程师可拒绝这些材料、设备进场使用，并立即通知中标人。采购人现场负责人和监理工程师有权要求中标人按原定材料供应，如中标人仍不履行的，采购人有权解除合同，要求中标人清场，由此造成的采购人的损失和工期延误，由中标人负责赔偿。采购人现场负责人和监理工程师有权随时在指令规定的时间内一次或分几次从现场运离采购人认为不符合采购人现场负责人和监理工程师确定的任何材料或设备，所发生的费用由中标人承担。
（2）实施过程中中标人对采购人现场负责人和监理工程师发出的质量整改指令拒不执行或执行（整改）不力，采购人有权要求中标人承担一次性赔偿，赔偿数额为该缺陷部位造价的1-3倍；该经济处罚并不免除因此缺陷给采购人造成损失，采购人拥有追究中标人违约责任的权利。
（3）由中标人实施的或由其负责设计、实施的项目，不符合合同要求及质量规定时，中标人必须拆除并重新实施。所发生的费用由中标人自行负责，不纳入项目结算。由此给采购人造成的工期延误等损失由中标人承担。
（4）实施中如发生严重质量问题，采购人有权更换实施队伍直至终止合同，所造成的经济损失由中标人负责赔偿。
（5）中标人总部派驻现场的项目经理以及主要实施技术人员与合同文件不一致或者少于响应文件承诺人数的，中标人向采购人一次性支付违约金贰拾万元。
（6）发现中标人允许其他人挂靠经营、私自转包，中标人向采购人一次性支付违约金贰拾万元，同时赔偿采购人损失，并责令退出实施现场。
（7）中标人在投标前,应当了解以下情况：
①实施和完成本合同项目及缺陷修复的工作范围、性质和所需要的材料采购和加工；
②进场道路和水、电、食宿供应条件；
③中标人已取得对项目施工有影响或起作用的风险、意外等必要的资料。
中标人应采取各种合理的预防措施，保证项目在合同约定的工期内完成，若由此产生工期延误不予顺延，给采购人造成的损失，应由中标人予以赔偿。
（8）中标人需按国家、江苏省、南京市等相关规定办理各种保险（其中必须办理意外伤害险和交纳社会保障费），采购人必要时要求中标人提供保单或其他证据。如果中标人不能提供、拒绝提供或提供了但是不符合要求，采购人有权要求停工，造成的工期延误由中标人承担，决算时仍不能提供的，在决算时扣除相应的费用。
（9）现场安全文明施工措施费支付方式：基本费按落实的措施内容支付。如没有落实的内容，每缺少一项，采购人予以扣除相应的费用。
（10）双方约定的违约责任，执行本合同约定、招标文件和通用条款。
3、因中标人违约解除合同
关于中标人违约解除合同的特别约定：在本合同解除后，中标人必须在5天内无条件退场，采购人将按中标人已完成工程量的70%给予结算，中标人并承担由此而给采购人造成的一切损失 。
4、报价方式
报价应是响应文件所描述的有关货物、系统等的建设及服务，设备的供应、运输、安装、调试、培训直至验收合格，交付买方使用。质保期（具体项目详见相关章节）内的维修、检验费和维保费等响应内容所需的所有设备、材料、随机备品配件、专用工具、劳务等全部工作内容的价格体现。各供应商应根据采购人提供的技术文件以及本项目实际情况，自行报价。该报价为供应商完成响应文件所要求的项目内容的全部费用，采购人不再额外支付其他任何费用。
成交商除协调好本项目与土建、装修工程等的施工配合，还应负责协调本项目与消防工程、弱电等其他专业标段间的施工配合。总包配合费包含在报价中，采购人不另行支付。
安全文明施工费，含在报价内，不另行支付。此项目为交钥匙工程。
5、招标范围
招标文件描述的有关货物、系统等的建设及服务,设备的供应、运输、安装、调试、培训直至验收合格，交付买方使用。质保期（具体项目详见相关章节）内的维修、检验费和维保费等招标内容所需的所有设备、材料、随机备品配件、专用工具、劳务等。
6、付款方式
由采购人按下列程序付款。每次付款在十五个工作日内完成。
6.1、预付款：双方签署合同生效后，采购人支付至合同总价的30%； 
6.2、货到付款：中标人将合同项所有设备运至采购人指定地点，中标人提交所需单据及货物签收单，经与中标清单核对无误后，采购人支付至合同总价的60%； 

6.3、履约期间付款：

1、合同项下所有产品及系统全部安装搭建完毕，加电调试完成，且合同项下产品及系统试运行30天正常，采购人支付至合同总价的90%； 

2、中标人完成合同项下所有迁移工作，并通过采购人初步验收，采购人支付至合同总价的95%；

3、合同项下所有迁移完成后且稳定运行满30天，中标人提交全部报告材料，并通过采购人组织的最终验收、决算审计后，中标人向采购人缴纳项目质量保证金（项目审计价款的3%），采购人支付至项目审计价款的100%；

6.4、尾款：项目质保期满（项目质保期从项目终验合格之日算起）后，经采购人确认在此期间设备及系统运行正常并中标人全面履行合同义务和维保服务条款，完成与采购人交接后，采购人将项目质量保证金（项目审计价款3%）无息退还中标人。若出现未达到维保服务考核要求的情况，按维保服务考核办法约定予以处罚，并扣除相应金额的项目质量保证金。

注：（1）项目初验及终验由采购人确定组织，项目初验及终验期间涉及的所有费用由中标人承担。

   （2）如设备不能满足采购人业务需求的，无条件更换硬件设备（如与合同设备不一致的须办理变更签证，且所供设备性能参数不低于本次投标对应设备档次），直至符合采购人需求为止。

八、现场勘察要求
1、现场勘查地点：江苏省气象灾害监测预警与应急中心大楼机房
现场勘察时间：签到开始时间：2020年6月 3日上午9:00，签到截止时间：2020年6月3日上午9:30。 

地点：南京市双闸街道黄河路以东、中和街以南（平良大街与永初路交汇处，在江苏省环境监测中心和南京市环境监测与应急中心旁边）。
采购人联系人：耿丹 采购人联系电话：83287099
2、现场勘查地点：江苏省气象局机房（北极阁2号）
现场勘察时间：签到开始时间：2020年6月 3日下午14:00，签到截止时间：2020年6月3日下午14:30。 

地点：南京市玄武区北极阁2号省气象局。
采购人联系人：耿丹 采购人联系电话：83287099
九、工期要求
合同签订后90日历天内完成交付。
第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。
评标办法和评标标准
 本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

（一）价格分（30分） 
1.1价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的供应商投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后1位。

（二）功能参数及商务要求等响应情况 （22分）

2.1投标产品对招标文件具体需求的响应程度：全部响应即满足招标文件项目需求中“二、采购设备清单及参数要求”及商务要求等的得22分，本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，不符合视为无效投标；打★项（需有证明材料）有负偏离每项扣2分，其他项有负偏离每项扣1分，扣完为止。（投标人需按照本采购文件第四章的具体功能技术要求和商务要求等，在“技术参数响应及偏离表”以及“商务条款响应及偏离表”中如实详细填列所投产品的参数及商务承诺，并按采购文件要求提供相应证明材料并在偏离表中标明所在页码，否则评标委员会有权做负偏离处理）（22分）
（3） 项目技术、实施、验收方案等（23分）

3.1项目技术方案：投标人应根据招标文件要求提供具体详实的项目技术方案，方案优于招标文件要求的得5分，符合招标要求文件的得2分，不符合招标文件要求及未提供的不得分。（5分）
3.2项目实施集成方案：投标人应根据招标文件要求提供具体详实的项目实施方案，方案优于招标文件要求的得5分，符合招标要求文件的得2分，不符合招标文件要求及未提供的不得分。（5分）

3.3项目存储双活方案：投标人应根据招标文件要求提供具体详实的项目存储双活方案，方案优于招标文件要求的得5分，符合招标要求文件的得2分，不符合招标文件要求及未提供的不得分。（5分）

3.4项目数据库及数据迁移方案：投标人应根据招标文件要求提供具体详实的项目数据库及数据迁移方案，方案优于招标文件要求的得5分，符合招标要求文件的得2分，不符合招标文件要求及未提供的不得分。（5分）
3.5项目验收方案：投标人应根据招标文件要求提供具体详实的项目验收方案，方案优于招标文件要求的得3分，符合招标要求文件的得1分，不符合招标文件要求及未提供的不得分。（3分）

（四）售后服务及培训方案（5分）
4.1投标人根据招标文件要求提供具体详实的售后服务方案；方案优于招标文件要求的得5分，符合招标要求文件的得2分，不符合招标文件要求及未提供的不得分。（5分）

（五）投标人履约能力（18分）

5.1 投标人具有ITSS 3级及以上资质的得1分（提供相应证明文件，包括证书复印件和官方网站链接）。（1分）

5.2投标人具有ISO9001、ISO14001、OHSAS18001认证证书的得2分（提供有效证书复印件）。（2分）

5.3投标人具有Oracle的OPN资质的得2分（提供Oracle官方网站链接证明截图 https://solutions.oracle.com/scwar/scr/Partners/index.html）。（2分）

5.4投标人具备ISO20000 信息技术服务管理体系认证的得2分，投标人具备ISO27001 信息安全管理体系认证的得2分（提供有效证书复印件）。（4分）

5.5投标人拟为本项目配置的项目组成员获得主流存储厂家（EMC、HDS、华为、Netapp、曙光、H3C）认证工程师证书4名及以上的得3分，3名得2分，2名及以下得1分，没有不得分（一人多证按一证计算，不重复得分。提供项目实施团队成员相关证书复印件及供应商为团队成员依法缴纳的2020年2月-4月社保缴纳证明材料，如中标签订合同前必须出具上述所有证书的原件）。（3分）

5.6投标核心产品制造商具有中国信息安全测评中心颁发的有效期内的“信息安全服务资质”的安全工程类一级的得3分；“信息安全服务资质”的安全工程类二级的得2分；“信息安全服务资质”的安全工程类三级的得1分；不提供的不得分（提供有效证书复印件）。（3分）

5.7投标高端存储产品制造商具备国家级工业设计中心认证得3分，具备省级工业设计中心认证得1.5分（提供有效认证证书复印件）。（3分）
（六）投标主要产品为环保节能产品（2分）

6.1投标核心产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，得1分。如投标核心产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。

6.2投标核心产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，得1分。

第六章  投标文件格式 

投  标  文  件

项 目 名 称：               
招 标 编 号：               

      投标人名称 ：               

      日      期 ：               
投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、评分索引表

四、资格、资信证明文件

五、投标配置与分项报价表

六、供货一览表

七、技术参数响应及偏离表
八、商务条款响应及偏离表

九、开标一览表

一、资格审查响应对照表

	序号
	资格审查响应内容
	是否响应

（填是或者否）
	投标文件中的

页码位置

	通用资格条件

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
	
	

	2
	上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。
	
	

	3
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
	
	

	4
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
	
	

	5
	参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	
	

	特定资格条件

	6
	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
	
	

	7
	……
	
	

	其他资格条件

	8
	法人授权书
	
	

	9
	投标函
	
	

	10
	联合体协议（以联合体形式参加投标的，必须提供联合体协议）
	
	

	11
	节能产品认证证书（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标人必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书）
	
	

	12
	……
	
	


二、符合性审查响应对照表

	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应

（填是或者否）
	投标文件中的

页码位置

	1
	采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出）
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	……
	
	


三、评分索引表

	评分项目
	在投标文件中的页码位置

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	


四、资格、资信证明文件要求
 1、资格证明文件目录
文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2  上一年度财务状况报告（复印件，成立不满一年不需提供）
文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件,格式见后）
文件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见后）

文件6 法人授权书（原件）
文件7 投标函（原件）

文件8  *****（本项目其他资格条件）

文件9 联合体协议（以联合体形式参加投标的，必须提供联合体协议原件）

文件10 投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标人必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件，否则视为无效投标。
以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章；如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标。

备注：建议投标人将资格证明文件单独装订成册。

2、非实质性资信证明文件目录
格式1《企业声明函》

格式2《联合体协议》

格式3《残疾人福利性单位声明函》

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

          代理人（被授权人）签字：_______________________

          身份证号码：                              

          联系电话：（手机）                          

          电子邮箱：                                 

单位名称：_____________________________________

          授权单位（公章）：_________________________________

      单位地址：                                         

      日期：                                         

备注一   如果我公司（单位）中标，请按以下信息寄送中标通知书

1. 联系人：                 

2. 寄送地址：                
3. 联系电话：                  
（备注一中相关信息内容需打印）

备注二  该《法人授权书》除在投标文件中提供外，还需单独另附一份与《开标一览表》一并密封递交。

 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
                 声  明

    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标函格式

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-G            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户： 

投标人名称（公章）： 

日           期：________年____月____日

格式一 企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为       (请填写：小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为         (请填写：小型、微型)企业。

2、本公司参加江苏省政府采购中心采购编号为   的  项目政府采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他    (请填写：小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、本公司在本次政府采购活动中提供的小微型企业产品报价合计为人民币（大写）    圆整（￥：     ）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

（备注：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除）

格式二 联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为  （项目全称）项目的政府采购活动。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

供应商全称（公章）：     

                                                  日期：

格式三 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

                                  供应商全称（盖章）：

                              日  期：

五、投标产品配置及分项报价表

	1
	2
	3
	4

	货物名称及规格、型号
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计
	 


六、供货一览表

	货物名称
	品牌型号
	产地
	数量
	交货期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


七、技术参数响应及偏离表 
	序号
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	原因

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

八、商务条款响应及偏离表 
	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	质保期
	
	
	

	售后技术服务要求
	
	
	

	交货时间
	合同签订后     天内
	
	

	交货方式
	
	
	

	交货地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	投标货币
	
	
	

	备品备件及耗材等要求
	
	
	

	其他
	
	
	


.

九、  开标一览表
投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

	  投标货物名称
	                      投标总报价

	
	大写：

小写：                             （人民币）

	核心产品

品牌
	


                                              日期：       年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                                              

地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 

联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              

采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                              

事实依据：                                                                

法律依据：                                                                 

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                                                     

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

０
1
４７

