招　标　文　件

项目名称：省级省委编办机构编制电子政务一体化平台

标书编号：JSZC-G2020-282

江苏省政府采购中心

2020年7月

# 总  目  录

总  目  录	１

第一章  投标邀请	２

第二章  投标人须知	６

第三章  合同文本	２０

第四章  项目需求	２５

第五章  评标方法与评标标准	１８９

第六章  投标文件格式	１９３

# 第一章  投标邀请

受中共江苏省委机构编制委员会办公室的委托，江苏省政府采购中心就省级省委编办机构编制电子政务一体化平台(JSZC-G2020-282)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

省级省委编办机构编制电子政务一体化平台招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2020年8月6日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-G2020-282

2.项目名称：省级省委编办机构编制电子政务一体化平台

3.预算金额：683.4万元人民币

4.本项目设定最高限价，最高限价为683.4万元。

5.采购需求：

省委编办机构编制电子政务一体化平台建设应在对江苏省省委编办信息化建设现状进行调研，对省委编办各信息系统需求和差距进行分析的基础上，建设满足省委编办的当前和未来业务发展需要的信息系统和配套保障。需满足为江苏省省委编办业务提供决策支撑功能，尽量复用已有建设成果，避免重复建设。建设内容涵盖综合办公模块、档案资料库、三定规定审核模块、绩效考核模块、权责清单综合管理模块、机构编制审批模块、登记赋码管理模块、机构编制统计和实名制综合管理模块、统计分析模块、网站管理模块、机关党建模块、视频会议模块等。

分项报价需按模块单独报价。

6.合同履行期限：自合同签订日起5个月内完成项目主体部分实施工作，平台上线试运行；11个月内项目工程全面建成，进行竣工验收，结束试运行，正式上线。

7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目不接受进口产品投标。

### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（提供网页截图）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无/

3.本项目的特定资格要求：无

#### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

#### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 投标文件接收方式：邮寄送达或现场送达。

以邮寄方式送达的投标文件，请在邮寄单上注明项目编号、分包号及投标人联系电话且字迹清晰，否则可能造成的投标无效风险由投标人自行承担。寄出后请主动、及时与采购中心联系人联系，且保持投标人联系电话畅通。投标文件邮寄地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3007办公室。

投标文件采用邮寄送达的，请于开标时间前一个工作日的16：00前送达；投标文件采用现场送达的，投标文件接收时间为开标时间前一个工作日的14：00-16：00，接收地点：南京市汉中门大街145号省政务中心二期C号电梯三楼电梯厅前台接收点。

2.投标文件接收截止时间：2020年8月6日9点30分（北京时间）

3.投标文件接收人：许滢，电话：025-83668515；（项目经办人 付钢），电话：025-83668520。

4.开标时间：2020年8月6日9点30分（北京时间）

5.开标地点：南京市汉中门大街145号省政务中心二期“不见面开标大厅”

#### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

#### 六、其他补充事宜

现场勘查：

7月24日上午9:30，采购人在南京市北京西路70号22号楼组织现场勘查，各潜在投标人授权代表需携带授权委托书（格式自拟）和本人身份证参加。

#### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：中共江苏省委机构编制委员会办公室

地 址：南京市北京西路70号22号楼

联系人：陈璐

联系方式：025-83395577

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市汉中门大街145号江苏省公共资源交易中心（二期）三楼）

联系人：付钢

联系方式：025-83668520

#### 八、其他

1.潜在投标人对招标文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

2.投标文件制作份数要求

正本份数：1份   副本份数：4份

江苏省政府采购中心

2020年7月15日

# 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标分项报价表、交付一览表、技术参数及服务要求响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分。

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

#### 11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 12、交付一览表和投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报交付一览表、投标分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括买方需求的货物价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

#### 13、技术参数及服务要求响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.3 开标一览表请单独编制。开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效），在投标文件接收截止时间前与投标文件一并密封递交，否则视为无效投标。如有分包，投标人投标任何一个分包，都需单独编制开标一览表。

#### 16、投标保证金（如果收取）

16.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。

16.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，不计利息。

16.3中标人的投标保证金，将在采购合同签订之日起5个工作日内退还，不计利息。

16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商恶意串通的。

#### 17、投标有效期

17.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，采购中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

#### 18、投标文件份数和签署

18.1 投标人应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2 投标文件正本中，除采购文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

### 四、投标文件的递交

#### 19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 投标文件密封包装上应注明：

19.2.1投标人名称，联系电话及联系地址，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。

19.2.2  投标项目名称、标书编号及分包号。

19.3 未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购中心将予以拒绝，作无效投标处理。

#### 20、投标截止日期

20.1 采购中心收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 21、投标文件的递交

21.1采购中心拒绝接收在其规定的投标文件接收截止时间后递交的任何投标文件。以邮寄方式递交的投标文件送达我中心的时间如在投标文件接收截止时间之后，我中心将拒绝接收该投标文件。

#### 22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购中心，修改或撤回其投标文件。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购中心。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

### 五、开标与评标

#### 23、开标

23.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人无需到开标现场参加开标仪式。投标人可登陆“江苏省公共资源交易网”（网址：http://jsggzy.jszwfw.gov.cn/，技术咨询电话：025-83668631,183 6209 6685）观看本项目开标过程网络现场直播。

23.2开标仪式由采购中心组织。

23.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

23.4 开标时查验投标文件密封情况，确认无误后，采购中心当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 采购中心将指定专人负责开标记录并存档备查。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

#### 24、评标委员会

24.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3在评标期间，采购中心将设专门人员与投标人联系。

25.4 采购中心和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到采购中心登记查询，逾期将不予受理。

#### 26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。（投标人授权代表必须保证评标当天电话畅通，否则风险由投标人自行承担）

26.2接到评委会澄清要求的投标人授权代表按照评委会规定的时间，以电子邮件形式（发件邮箱必须为《法人授权书》中注明的电子邮箱）作出书面澄清，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将电话通知其授权代表，并告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

#### 28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

28.1.1未按要求交纳投标保证金的。

28.1.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的。

28.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

28.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

28.1.6未通过符合性检查的。

28.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

28.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

28.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内以电子邮件形式提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品目录清单”、“环境标志产品目录清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

28.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准向采购人推荐出1名中标候选人。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的。

29.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

29.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

#### 30、质疑处理

30.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

对项目需求部分以外内容的质疑，潜在供应商应向采购中心提出，由采购中心负责答复。

30.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　30.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

30.4 采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购中心质疑接收部门为内控科，联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3017室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人：周进，联系地址：南京市江东北路176号，025—57527081。

30.5 以下情形的质疑不予受理

30.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 31、中标通知书

31.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。

31.2 采购中心将以中国邮政EMS的形式向中标供应商寄发中标通知书，请供应商准确清晰填写《法人授权书》，如因相关信息填写错误导致中标通知书无法寄达，采购中心将不再寄送中标通知书，由此造成的不利后果由供应商自行承担。

31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 32. 签订合同

32.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 33、货物和服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

#### 34、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

#### 35、政府采购履约资金扶持政策

根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书在相关金融机构办理授信申请。相关事宜可向江苏省政府采购中心咨询，联系电话：025-83668526。

### 八、其他

#### 36、现场演示及陈述

36.1 投标人按照签到顺序进行现场演示及陈述，演示及陈述需按照招标文件和评标委员会要求进行，时间不超过15分钟。采购中心提供投影机及幕布，其他所需设备投标供应商自备。评标委员会如需对演示及陈述内容进行提问，将在各投标人演示及陈述结束之后进行。

36.2 演示内容：见第五章 评标方法与评标标准中“现场演示”部分。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务及产品内容

1.1 服务及产品名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用服务及产品的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务及产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务及产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币      万元作为合同履约保证金。

6.2合同履行结束后，乙方凭采购人签署的同意退还履约保证金的证明（格式见招标文件附件《履约保证金退还申请》,加盖采购单位公章），办理保证金退还手续（无息退还）。

七、转包或分包

7.1本合同范围的服务及产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期     年。（自交付验收合格之日起计）

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：_________

9.2 交付方式：_________

9.3 交付地点：_________

十、款项支付

10.1 采购资金的支付方式、时间及条件：_________

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量交付，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的服务及产品性能、技术要求、质量标准向甲方提供。

12.2 乙方提供的服务及产品在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该服务及产品的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对服务及产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的服务及产品免费保修期为      年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的服务及产品依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。交付后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交付前应对服务及产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务及产品交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的服务及产品在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的服务及产品，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、服务及产品包装、发运及运输

14.1 乙方应在服务及产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证服务及产品安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。

14.3 乙方在服务及产品发运手续办理完毕后24小时内或交付到甲方48小时前通知甲方，以准备接受交付。

14.4 服务在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 服务及产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方服务及产品已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收服务及产品的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付服务及产品的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的服务及产品数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该服务及产品，乙方愿意更换服务及产品但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换服务及产品的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

# 第四章  项目需求

## 一、项目概述

  - 项目名称

省委编办机构编制电子政务一体化平台建设项目

  - 项目建设单位

项目建设单位：中共江苏省委机构编制委员会办公室

  - 初设及概算编制单位

中通服咨询设计研究院有限公司

  - 初设及概算编制依据

    - 政策法规及相关文件

《国家信息化领导小组关于推进国家电子政务网络建设的意见》的通知（中办发〔2006〕18号）；

《关于开展全国重要信息系统安全等级保护定级工作的通知》（公信安〔2007〕861号）；

《全国机构编制部门电子政务发展规划（2011—2015年）》（中央编办发〔2010〕102号）；

《关于印发促进大数据发展国发展行动纲要的通知》（国发〔2015〕50号）；

《关于加强和改进事业单位监管与服务的意见》（苏政发〔2015〕43号） ；

《关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》（国发〔2016〕55号）；

《关于印发“互联网+政务服务”技术体系建设指南的通知》（国办函〔2016〕108号）；

《国务院关于印发政务信息资源共享管理暂行办法的通知》（国发〔2016〕51号）；

《关于印发政务信息系统整合共享实施方案的通知》（国办发〔2017〕39号）；

《关于印发“十三五”国家政务信息化工程建设规划的通知》（发改高技〔2017〕1449号）；

《国务院关于“十三五”国家政务信息化工程建设规划的批复》（国函〔2017〕93号）；

《国务院办公厅关于印发政务信息系统整合共享实施方案的通知》（国办发〔2017〕39号；

《江苏省政务信息系统整合共享工作实施方案》的通知苏政办发〔2017〕127号；

《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》（国家发改委第55号令）；

《国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知》（国办发〔2019〕57号）；

    - 标准规范

（1）《计算机软件工程国家标准汇编》，中国标准出版社，2011-8；

（2）GB/T 11457-2006信息技术软件工程术语；

（3）GB/T 14394-2008计算机软件可靠性和可维护性管理；

（4）GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范；

（5）GB/T 9385-2008 计算机软件需求规格说明规范；

（6）GB/T 12504-2008计算机软件质量保证计划规范；

（7）GB/T 190003-2001质量管理和质量保证标准第三部分；

（8）GB/T 16260-2006 软件工程产品质量（1-4）；

（9）GB/T 25070-2010信息安全技术信息系统等级保护安全设计技术要求；

（10）GB 4943-2001信息技术设备的安全；

（11）GB/T 20282—2006信息安全技术信息系统安全工程管理要求。

  - 建设目标、规模、内容、建设期

    - 项目建设目标

省委编办机构编制电子政务一体化平台的建设要充分发挥后发优势，学习、借鉴先进省份和地区的建设经验，深入调研、摸查各方需求，按照相关国家、地区标准规范，确保平台建成后建设水平位于全国前列，力争达到全国一流，争取全国领先。

业务方面，主要实现下述五大业务目标：

一是实现业务办公的高效协同。通过建立统一的工作平台，集成整合日常办公和业务应用等各类系统，跨系统共享数据信息，优化管理流程，形成纵横贯通、有机关联的业务和办公平台，全面提高政务工作人员工作效率。

二是实现服务的便捷访问。依托省委编办机构编制门户网站，提供统一的网上办事入口，实现事业单位设立登记、政务和公益中文域名注册、事业单位信用评价和信用公示等统一网上申报与反馈，做到信息的一点采集、多点应用，真正做到服务的便捷高效。

三是实现业务监管的实时联动。各级机构编制委员会办公室通过全省统一的信息资源中心，共享其他部门的数据信息，建立集成网状的业务管理模型，实现横向互联、纵向互通的动态协同和精细化监管，全面、及时、准确掌握管理对象的实时情况，提高事中事后监管能力和水平。

四是实现决策分析的科学智慧。通过全省机构编制主管部门信息资源的汇聚交换，建立全省统一的、动态更新的信息资源库，利用大数据分析技术进行科学分析和价值挖掘，实现智慧型的辅助决策，提升省委编办的科学决策分析能力。

五是实现基础设施的统筹集约。利用省电子政务外网，优先采用省电子政务云，共享云资源服务，建设省委编办机构编制电子政务一体化平台基础设施支撑体系，提供集约、高效、安全、可扩展的基础支撑服务，降低信息化建设硬件和基础软件的投入成本。

    - 项目建设规模及内容

本项目建设的一体化平台为省委编办统一部署、多级使用。省委编办负责平台建设，平台系统部署在省大数据管理中心政务云，使用用户主要包括省委编办、各省级机关部门、各设区市编办、全省所有事业单位。

结合“管理与服务深化需求”以及“数据资源建设需求”，依托省大数据管理中心硬件环境，整合省委编办现有信息化系统，建设电子政务一体化平台，主要建设内容包括：

- 基础支撑系统。利用省大数据云中心虚拟化资源，建设基础设施云支撑；建设业务应用云支撑，实现统一支撑框架下的应用底层融合。

- 一体化平台。建设包括“综合办公、档案资料库、三定规定审核、绩效考核、权责清单综合管理、机构编制审批、登记赋码管理、机构编制统计和实名制综合管理、统计分析、网站管理、机关党建、视频会议”共12个子模块。

- 服务门户。建设机构编制部门网站门户，形成各级机构编制部门站群模式；建设政务工作门户，升级改造现有的应用系统。

- 信息资源库。建设基础数据库、业务数据库和服务数据库。

    - 建设期

本项目建设工期为12个月。

    - 工程建设边界

1、与中央编办

与中央编办实现数据共享交换，包括公文信息、三定规定、绩效考核、权责清单以及机构编制信息。

2、与省级机关部门

与省级机关部门实现公文信息、三定规定、绩效考核、权责清单及行权数据、机构编制信息、人员编制及领导职数、党员党组织等信息的数据共享交换。

3、与市县编办

与市县编办实现公文信息、三定规定、绩效考核、权责清单、机构编制和视频会议的数据共享交换。

  - 总投资及资金来源

项目总投资概算790万元，其中工程费用683.4万元，工程建设其他费用71.8万元，预备费34.8 万元。

所需建设资金由省预算内统筹基建资金全额安排。

  - 效益及风险

    - 社会效益

本项目建成后有利于提高省委编办的管理服务水平，提高信息透明度，提升省委编办社会形象，提高社会满意度；有利于加强省委编办基础工作，辅助领导科学决策，提升编办监管效能；有利于促进跨部门业务协同，增进各部门之间的信息共享，提高服务效率，具有显著的社会效益，主要表现在以下几个方面：

1、有利于促进业务协同，提高行政效率

通过融入省大数据平台实现跨部门数据互联互通、资源共享，从而丰富了大数据管理中心的信息资源，提高工作效率，有助于实现协同办公，提高行政效率。

2、有利于加强联合监督，提高管理水平

各部门能够通过省大数据平台共享其他部门的数据信息，全面、及时、准确掌握管理对象的情况，有助于实现精细化管理。信息共享可有效避免信息不对称造成的监督漏洞，有利于开展多个部门的联合监督。

3、加大信息公开力度，提升政务信息透明度

省委编办通过互联网在门户网站进行包括机构编制改革制度等方面在内的权威信息发布，保障人民群众知情权，提高政务信息透明度。

    - 经济效益

通过省委编办机构编制电子政务一体化平台的建设，将从发挥大数据价值、提高省委编办投入产出效率等方面创造显著的直接和间接经济效益：

1、降低编办内部管理成本，提升编办内部工作效率

省委编办通过省委编办机构编制电子政务一体化平台项目建设，对提高省委编办工作效率、降低内部管理成本以及提升编办内部工作效能等都将具有重要的意义。本项目，信息资源基础设施建设过程中通过共享数据交换，减少编办内部因信息不对称、数据不流通而导致的重复劳动，降低了数据收集与维护花费成本，同时提高了信息资源使用效率；利用一体化平台统一的数据标准规范、接口标准，解决了数据信息不对称问题，扩大了数据服务范围；数据用户增多便于及时发现数据问题，信息共享使数据的质量得到改善，有利于应用分析、决策及运作。

2、充分发挥社会力量，释放潜在经济效益

通过省委编办机构编制电子政务一体化平台项目建设，以最小的投入，发挥投资效益的最大化。采用市场化的运作机制，采取“编办主导、技术支持、企业运作”的策略，减少编办的直接投入，调动企业参与的积极性，通过编办制定相关标准规范逐步建立起完善和全面的编办的信息资源目录体系，利用大数据分析和应用手段为编办各个处室提供数据支撑和应用支撑，以提升编办服务效率与效能，激发创造力与积极性，从而发挥潜在经济效益。

    - 风险识别和分析

本项目风险主要包括政策风险、技术风险、管理风险及组织风险。

1、政策风险

省委编办机构编制电子政务一体化平台的建设，符合《关于印发政务信息系统整合共享实施方案的通知》(国办发〔2017〕39号)和《江苏省政务信息系统整合共享工作实施方案》(苏政办发〔2017〕127号)等重要文件的有关要求，通过整合省委编办现有信息化系统，建成实时准确的机构编制数据中心和集约高效的一体化平台，为机构编制改革和管理工作提供全面的信息化支撑和服务。因此，本项目建设基本符合政策要求，但也可能面临的政策风险主要是因上级或本级政策法规（如行政审批法规、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，导致业务流程改变而产生的风险。

另外，“信创”相关政策要求的变化对本项目的建设也有着重要影响。“信创”相关技术要求有可能贯穿信息化建设从底层硬件到上层应用、用户终端等所有环节，当相关政策要求变化时，可能导致政策要求变化而产生风险。

2、技术风险

技术风险主要表现在技术标准、技术路线、设备选型、工程质量、系统性能等方面。IT行业技术发展日新月异，原来采用的先进设备三五年后可能就不再满足新的应用要求，甚至已不符合行业的新标准。原来采用的操作系统、应用系统软件已成为过时产品，失去了普遍性，无法与新的技术形成无缝链接。另外，如后续“信创”相关技术要求发生改变，本项目平台的技术标准、技术路线、设备选型、系统性能等方面的要求也会随之发生变化，可能无法达到新的“信创”相关技术要求。因此，本项目的建设与实施面临一定程度的技术风险，关系到项目建设成本以及后期的应用和维护。

3、管理风险

项目管理水平的高低决定着项目实施过程中对质量的控制能力，是项目实施的至关重要环节。如果项目管理不利，势必造成项目实施出现资源、时间、资金的低效使用和运转，导致项目建设实施过程中各个工作阶段和环节出现质量问题，最终使项目建设实施达不到所要求的质量标准。

省委编办机构编制电子政务一体化平台需要与中央编办的系统进行数据对接，与江苏省行政服务中心的行政审批数据进行对接，因此应与中央编办和江苏省行政服务中心进行协调，存在协调管理上的风险。

信息化项目的时间安排弹性比较大，在实施项目的过程中，进行项目管理、控制项目进度、确保整个实施过程能够按照计划的时间表进行，对项目的成败至关重要。若在项目一开始就没有制定明确的、可行的实施计划，在实施过程中不能按时实现里程碑性目标，使项目成员丧失信心，原定的目标发生变化，最终导致项目半途而废。

信息化项目的建设过程中，不受控制的需求变更是项目陷入混乱、不能按进度执行或软件质量低劣的共同原因，需求的不明确会为项目带来很大的风险。

4、组织风险

信息化建设为业务提供信息收集、管理和辅助决策手段，项目建设单位从领导层、管理层到业务执行各个层面的支持和配合，有助于实现信息化建设项目的目标。高层对项目不重视、管理层和业务层对项目不配合是信息化项目中常见的组织风险之一。

建设单位自身的组织机构变动，也是该项目的重要风险源。尽管现在的信息化系统强调要能够适应组织机构变动，但因为伴随机构的变动而产生的职责变化，会导致时间跨度较长的应用系统开发项目责任人产生变化，使项目最终进入到无序状态。政府部门和用户适应形势不断变革无可非议，关键是实施变革时要重视变革的风险，采取相应的策略，以避免因为机构变动对信息化建设工作造成巨大影响。

项目资金未能按时到位也是该项目比较常见的组织风险之一，该项目由于受政府资金分批拨付影响，资金到位情况可能与项目实施进度不匹配，可能会造成项目工期延后或项目停工情况。

    - 风险对策和管理

1、政策风险对策

在应对政策风险时，首先要提高对政策风险的认识。对省委编办业务管理过程中面临的政策风险应及时观察、分析和研究，以提高对政策风险客观性和预见性的认识，充分掌握政策风险管理的主动权，规避政策风险。

其次要对政策风险进行预测和决策。为防止政策风险的发生，应事先确定政策风向的风险度，并对可能的损失有充分的估计，通过认真分析，及时发现潜在的政策风险并力求避免。在风险预测的基础上，合理安排风险管理计划，搞好风险项目的重点管理，提出有利于应对政策风险的最佳方案，正确做出处理政策风险的决策，并根据决策方案，采取各种预防措施，力求降低风险。可选择有经验的项目实施单位，提前制定有效的风险应对策略。

对政策性风险管理应侧重于对潜在的政策风险因素进行分析，采用科学的风险分析方法，对政策风险进行有效管理，避免或减少各种不必要的损失，确保系统建设工作的顺利进行。

2、技术风险对策

项目组一定要本着项目的实际需求，选用合适、成熟的技术，在技术应用之前，针对相关人员开展好技术培训工作。可采用外包咨询服务的方式，充分借助成功案例经验及相关领域专家的支持。项目组在确定技术选项和技术路线时，就要充分考虑未来“信创”相关技术要求提高的技术风险，提前做出应对，从而在未来“信创”相关技术要求变化时可以方便地迁移到信创环境中，从而规避相关风险。规避技术风险的有效办法是选用有经验的、有成功案例的项目承建单位来实施本项目。

3、管理风险对策

为降低项目建设内容复杂性对项目实施带来的风险，建议选择在省委编办机构编制电子政务一体化平台建设方面选用具有实施经验的承建单位和项目经理，同时建议选择具有大型信息化项目咨询和监理经验的项目监理公司，协助建设单位做好项目管理工作。在项目管理过程中，将风险计划列入项目计划中，定期对项目风险进行动态检查。

为更好地实现省委编办机构编制电子政务一体化平台功能，需与相关职能部门对接协调，如与中央编办的系统的数据对接协调，与江苏省行政服务中心的行政审批数据进行对接协调，可事先制定详细的协调计划，并将本项目可以共享的数据合理地与相关部门进行共享，实现跨部门的数据共享和业务协同。

在项目实施初期，应对项目需求进行详细调研，根据调研结果优化设计方案，同时充分考虑本项目实际情况，如子系统资源需求、子系统间的制约关系、资源限制、项目总工期限制等因素，参考同类项目实施经验，制定切合实际的详细的项目基准计划、详细的项目实施方案。在项目实施过程中，对项目质量、进度、投资等要素进行监控，督促项目按计划进行，对于项目实施中出现的非预期情况进行分析，尽快采取恰当的措施进行处理，根据变更（项目范围变更、需求变更、方案变更、工期变更等等）调整基准计划，即对项目基准计划进行动态管理。

4、组织风险对策

为了规避或降低项目的组织风险，建议项目建设单位从领导层开始对本项目建设给予高度重视，通过召开项目动员大会动员管理层、项目人员对项目建设给予支持和配合，与承建单位项目实施人员一起对项目设计的业务流程、业务数据进行梳理，对业务流程进行优化设计。

建议划分子系统分别进行管理。在项目建设过程中做好项目计划，并将项目沟通计划纳入项目计划中。针对各子系统实际情况，可采用监理例会、专题会议、电话、邮件等多种方式及时沟通协调，保障项目实施按计划顺利推进。

本项目实施过程中涉及项目单位较多，但项目实施工作组人员偏少，由此所带来的协调管理风险，可通过建立健全项目实施组织保障，明确项目实施组织和人员的职责，增加项目实施工作组人员，来降低组织协调风险。

建议在项目招标时要选择抗资金风险能力较强的项目实施单位，以避免因项目款支付不及时而延误项目工期。

  - 相对可研报告批复的调整情况

本次设计对照原有可研中规划的建设内容进行初步设计，无重大变更调整。

为完善优化相应功能模块，使项目建设更切合实际需求，使系统架构更加科学合理，对建设内容进行了微小调整：将可研批复中的建设内容“一体化平台主要包含业务应用类、办公协同类、监管决策类共9个子系统”调整为“综合办公、档案资料库、三定规定审核、绩效考核、权责清单综合管理、机构编制审批、登记赋码管理、机构编制统计和实名制综合管理、统计分析、网站管理、机关党建、视频会议”等12个子模块。

  - 主要结论与建议

    - 主要结论

本项目的初步设计符合国办发〔2019〕57号文的要求，项目建设目标准确，建设内容清晰，技术方案设计具体可行，项目组织机构落实到位，投资规模合理，建设周期合适，项目在技术、经济、政策三方面均可行。

    - 建议

1、组建领导小组，加强组织保障

为保障项目顺利推进，需组建项目领导小组，负责统一规划、对重大问题进行决策，协调建设单位、使用单位、运维单位和相关部门之间的关系，处理相关问题。

2、协调各方，促进项目顺利投产

抓好设计、施工、交货及安装调试等各环节的衔接，以保证实施计划顺利进行，按期上线运营。考虑到项目实施条件基本成熟，建议工程尽快实施，落实项目经费，正式启动项目建设。

3、确保项目资金按时足额到位

资金保证是建设项目是否可以按时交付的必备条件之一，平台是否可以按期完工直接影响到应用系统的部署和使用。因此需在建设过程中保证项目实施资金足额到位。

## 二、需求分析

2.1政务业务目标需求分析结论

2.1.1项目背景

2015年8月31日《国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》（国发（2015）50号）。文中指出：“大力推动政府部门数据共享。加强顶层设计和统筹规划，明确各部门数据共享的范围边界和使用方式，厘清各部门数据管理及共享的义务和权利，依托政府数据统一共享交换平台，大力推进国家人口基础信息库、法人单位信息资源库、自然资源和空间地理基础信息库等国家基础数据资源，以及金税、金关、金财、金审、金盾、金宏、金保、金土、金农、金水、金质等信息系统跨部门、跨区域共享。加快各地区、各部门、各有关企事业单位及社会组织信用信息系统的互联互通和信息共享，丰富面向公众的信用信息服务，提高政府服务和监管水平。结合信息惠民工程实施和智慧城市建设，推动中央部门与地方政府条块结合、联合试点，实现公共服务的多方数据共享、制度对接和协同配合”。

2017年5月3日《国务院办公厅关于印发政务信息系统整合共享实施方案的通知》（国办发〔2017〕39号）。文中指出：“推进整合，加快部门内部信息系统整合共享。推动分散隔离的政务信息系统加快进行整合。整合后按要求分别接入国家电子政务内网或国家电子政务外网的数据共享交换平台。将分散的、独立的信息系统整合为一个互联互通、业务协同、信息共享的“大系统”，对以司局和处室名义存在的独立政务信息系统原则上必须整合；促进共享，推进接入统一数据共享交换平台。加快建设国家电子政务内网数据共享交换平台，完善国家电子政务外网数据共享交换平台，开展政务信息共享试点示范，研究构建多级互联的数据共享交换平台体系，促进重点领域信息向各级政府部门共享”。

2017年9月7日，江苏省人民政府办公厅下发《江苏省政务信息系统整合共享工作实施方案》的通知，提出：“促进全省政务信息系统实现“网络通、数据通、应用通”。整合一批、清理一批、规范一批，完成部门内部政务信息系统清理工作，部门内部信息系统全面整合，实现内部信息共享；政务信息系统整合在一些重要领域取得显著成效，各省级部门接入省级数据共享交换平台，各设区市接入市级数据共享交换平台，同时建立市级数据共享交换平台与省级数据共享交换平台的对接，实现跨部门、跨层级信息系统基本联通；建立全省政务信息资源目录体系，建设以政务信息资源共享交换为核心的全省大数据共享交换平台，重点领域数据共享初步实现，率先实现人口、法人、地理和自然资源、电子证照、社会信用等基础信息的共享；通过建设“大系统、大平台、大数据”，实现省级各部门集中部署的业务办理系统和省级大数据共享交换平台互联互通，逐步实现基础、主题信息数据和服务事项的交换共享和联动办理；为“放管服”改革重点领域提供数据服务，实现大数据共享交换平台对跨部门业务应用的支撑，变“群众跑腿”为“数据跑路”。

2.1.2政务目标及需求分析

通过调研分析，发现省委编办目前使用系统存在功能无法满足使用需求、数据无法对接共享等一系列问题，如：自建系统中因业务系统功能不完善导致业务人员重复工作；各处室部门在履行职责过程中，业务人员基本以协同办公平台进行任务流转，部分业务没有特定系统支撑，需通过线下进行信息或文档流转，信息化程度不高；目前已有系统间在功能及部署上均为独立运行，造成系统运维管理部门系统管理效率不高，工作量较大，各系统之间协同较困难；目前数据尚未完全信息化，存在部分纸质文件或扫描件，造成各处室之间或编办与部门之间数据共享的方式有限；目前积累的基础数据和业务数据，还未实现内部互为业务关联查询，难以形成编办业务全过程监管模式，各应用系统上传给办领导的数据大多为基础数据，未对数据进行适当的挖掘提炼，无法为领导决策、管理提供有效支撑。因此建立一个可以“快速响应、智慧决策、协调运作”的一体化平台，实现系统的“协同、整合、共享、互动、服务”是十分有必要的。

通过省委编办机构编制电子政务一体化平台的建设，应实现以下几个方面的业务目标：

（1）全面深化业务管理，促进业务共享协同

针对每个处室职能进行细化区分，对管理流程进一步优化、细化，保障业务管理的各个环节实现全过程电子化、信息化、网络化，并推行大系统、一体化平台概念，按照职责分工，在统一的大平台上实现信息共享和业务协同，通过对已有系统的升级改造、业务信息化系统按需新建、将信息资源进行统一采集和处理、将分散的业务应用进行有机融合，打破各单体业务系统间的信息壁垒，满足业务协同和业务监管需求。

（2）实现信息资源整合，提高编办大数据应用水平

一体化平台的建设能够有效解决异构系统间的资源共享和业务协同问题，有效的避免多头投资、重复投资、资源浪费。形成整个业务条线公共数据交换、清洗、整合的“加工厂”，形成向外提供信息资源服务的基础，建立公共数据全方位共享；本项目通过归集数据的全面整合与清洗，确保其唯一性和有效性。各职能单位可根据本部门管理需求从平台获取、使用数据库中的数据，避免各部门间数据的交叉采集和重复劳动，提高工作效率；本项目建设后，能够提供更加科学的决策依据，通过数据资源中心的建设，将办内相互独立的业务系统，分散的业务数据按照标准规范有序的集中起来，进一步拓宽信息资源的应用领域，实现信息资源配置的最优化，从而最大程度地挖掘信息的价值。

（3）提高政务服务效率，强化政务服务能力

平台依托最新的网络和信息技术，构建统一的电子政务服务门户和公共服务门户，形成公众广泛参与互动的应用环境，按照“深化信息公开，拓展网上办事，整合信息资源，推进互动交流，加强规范管理”的原则，实现了编办、管理机构、服务对象之间信息的全面互联互通，进一步扩大服务对象、服务过程的覆盖面，提升政府决策能力和管理效能，提高编办公共服务的质量和效率，从而进一步提升公共服务的能力和水平。

2.1.3业务功能、业务流程和业务量分析

2.1.3.1业务功能、业务流程分析

（一）发文管理流程，如下图所示：

详细业务流程如下：

1、由拟稿处室进行发文拟稿，然后进行处室内部审核。

2、由法规处核稿后给相关领导进行会签。

3、会签结束后，由编办主任签发，然后形成发文正式稿。

4、综合处进行排版、校对、印刷、盖章、分发。

5、综合处将正式盖章的红头发文的扫描件上传系统，便于后续直接打印。

（二）收文管理流程，如下图所示：

详细业务流程如下：

1、由综合处将来文电子版或纸质版签收登记。

2、根据编办领导批示意见进行批分，批分可回收（撤销），也可追加批分。可指定主办、协办、阅办、阅研、传阅处室。

3、主办承办、协办承办工作人员办理后，由所在处室核稿。

4、由编办分管领导审核后，主任签发。

5、然后进行正式发文、归档。

（三）会议申请流程，如下图所示：

详细业务流程如下：

1、申请人申请，选择好会议室、添加会议议题、参会人、会议资料后，提交综合处审核。

2、综合处审核通过后，向与会人员发送会议通知提醒。

3、综合处进行相关信息、资料归档。

（四）休假审批流程，如下图所示：

详细业务流程如下：

1、申请人申请后，提交综合处审核。

2、综合处审核通过后，提交分管领导审批。

3、最后由综合处归档备案。

（五）经费报销流程，如下图所示：

详细业务流程如下：

1、申请人申请后，提交综合处审核。

2、综合处审核通过后，提交分管领导审批。

3、审批通过后进行财务报销

4、综合处进行归档备案。

（六）出差审批流程，如下图所示：

详细业务流程如下：

1、申请人申请后，提交分管领导审批。

2、最后由综合处归档备案。

（七）公务用车管理流程，如下图所示：

详细业务流程如下：

1、申请人申请后，提交综合处审核。

2、综合处审核通过后，提交分管领导审批。

3、最后由综合处归档备案。

（八）固定资产管理流程，如下图所示：

详细业务流程如下：

1、申请人申请后，提交综合处审核。

2、综合处审核通过后，提交分管领导审批。

3、最后由综合处归档备案。

（九）公务员平时考核流程，如下图所示：

详细业务流程如下：

1、综合处发起考核，公务员上传个人小结，由主管领导进行审核并提出考核结果等次建议。

2、审核后，提交分管领导审定。

3、最后由综合处归档备案。

（十）快反业务流程，如下图所示：

详细业务流程如下：

1、申请方起草列入快反范围的征求意见稿，该征求意见稿是指其他单位单位起草的因涉及机构编制管理事项，请省委编办提出修改意见，待征求意见后正式印发的文件。

2、收到征求意见稿后，由政策法规处根据内容及处室分工，及时批分至相关处室快反岗位人员。如来文只涉及一个处室，政策法规处批分至该处室按日常办文程序直接办理。

3、快反岗位人员代表所在处室对征求意见稿提出修改意见并反馈至政策法规处。涉及重大机构编制事项或情况复杂的，应先征求处长意见，并向分管领导报告。省委常委会、省政府常务会议等征求意见稿，由政策法规处召集相关快反人员集中阅文，当场提出修改意见。征求意见稿为密件的，由政策法规处批分，并通知相关快反人员到机要室阅文，提出修改意见。

4、政策法规处汇总各处（局、中心）修改意见，形成答复意见稿后报分管主任审核、办主要领导审签。

5、政策法规处协调综合处将答复意见稿制作成文，及时报送征求意见部门。

6、需要参加征求意见协调会的，如征求意见稿只有一个处室提出修改意见，由该处室派员参会；如征求意见稿有多个处室提出修改意见，原则上由政策法规处派员参会。如来文单位为议事协调机构且我办为成员单位的，一般由相关联系处室派员参会。办领导参会事宜由综合处统筹安排。

（十一）规范性文件合法性审核流程，如下图所示：

详细业务流程如下：

1、机关各处室、直属事业单位提出规范性文件草案，并提交草案及其制定说明、制定依据对照表、征求意见、论证、协调等情况。

2、法规工作机构从是否同党章、路线、方针、政策相抵触；是否同宪法和法律相抵触；是否同党内法规和上位规范性文件相抵触；是否与其他同位规范性文件对同一事项的规定相冲突；是否履行征求意见、沟通磋商等程序；是否存在规定的内容明显不当。

3、法规工作机构自收到符合要求的材料之日起，原则上再7个工作日内，最长不超过15个工作日，完成合法性审核工作，依据不同情形分别提出“合法”“不合法”“建议修改”的结论及理由和相关意见建议。

4、起草处室、直属事业单位应当对合法性审核意见进行认真研究，根据意见对规范性文件草案作相应修改。未完全采纳的，应当在提请室务会议审议时说明理由和依据。审核后发生实质性修改的，应当重新送法规工作机构进行合法性审核。

5、规范性文件印发后，应当按照相关规定及时做好备案、清理、归档等工作。同时向申请方通知审核结果。

（十二）权力清单动态调整业务流程，如下图所示

详细业务流程如下：

1、省级部门发起权力清单事项调整申请，体改处进行研究论证并进行初步审核。

2、初步审核通过后，由司法厅进行合法性审查。

3、合法性审查通过，进入体改处复核，通过后对新增事项进行赋码。

4、体改处将责任权力调整情况入库，并将调整事项汇总上报给省政务办，与政务服务网实现数据共享。

（十三）责任清单动态调整业务流程，如下图所示

详细业务流程如下：

1、省级机关发起责任清单事项调整申请，体改处进行研究论证并进行初步审核。

2、初步审核通过后，由司法厅进行合法性审查。

3、合法性审查通过，进入体改处复核，通过后对新增事项进行赋码。

4、体改处将责任清单调整情况入库，并将调整事项汇总上报给省政务办，与政务服务网实现数据共享。

（十四）省直行政机构编制管理流程，如下图所示

详细业务流程如下：

1、省级机关/社区市机构编制部门机构编制申请，申请依据应该是省级机关党委（党组）或市委编委、编办的正式文件。

2、由省直处OA批文，综合处收文并分办到省直处，由省直处处长分办到具体工作人员，具体工作人员提出具体意见后，报送给主任会议或编委领导审议决定。

3、由省直处正式办文，申请方按照批复的机构编制事项进行组织实施。

4、由督查处对机构编制事项与组织实施进行监督问责。

（十五）三定规定审核流程，如下图所示

详细业务流程如下：

1、省直部门、省委编办填写部门概况，对应的上级机关“三定”规定，本次改革前部门（含改革需划入）机构、职责现状，内设机构名称及职责，录入内设机构设定、职数、编制，录入直属行政机构和其他事项，保存并提交省直处。

2、由省直处工作人员审核论证，反馈审核意见。

3、申请方根据反馈意见进行修改、完善后，由编办领导审核，编委领导审定。

4、省直处办结、归档。

5、申请方按照“三定”组织实施，督查处进行监督问责。

（十六）市县行政机构编制管理流程，如下图所示

详细业务流程如下：

1、市委编委/编办机构编制申请，申请时需上传市委编委或市委编办的正式发文文件，作为申请依据。

2、由综合处收文，并分办到省直处，由省直处处长分办到具体工作人员，具体工作人员提出具体意见后，报送给主任会议或编委领导审议决定。

3、由综合处正式办文，并形成批复，通知申请人申请结果。

（十七）事业机构编制管理流程，如下图所示

详细业务流程如下：

1、事业机构编制申请，按需提交相关文件、材料。

2、由综合处收文，并分办到省直处，由省直处处长分办到具体工作人员，具体工作人员提出具体意见后，报送给主任会议或编委领导审议决定。

3、由综合处正式办文，并形成批复，通知申请人申请结果。

4、由督查处对机构编制事项与组织实施进行监督问责。

（十八）省级机关事业单位实有人员入编流程，如下图所示

详细业务流程如下：

1、省级机关事业单位发起实有人员入编申请。

2、由编办督查处一审、二审，不通过时，退回申请单位人事部门。二审通过后，将审核结果推送至财政一体化平台。编办集中审核时间一般是每月26日至月底。

3、由督查处进行数据变更归档，变更数据归档时数据要推送至财政一体化平台。财政统一接收时间是每月1日零时，然后由财政一体化平台推送信息至申请单位的财务部门。

（十九）省级机关事业单位实有人员出编流程，如下图所示

详细业务流程如下：

1、省级机关事业单位发起实有人员出编申请。

2、由编办督查处一审、二审，不通过时，退回申请单位人事部门。二审通过后，将审核结果推送至财政一体化平台。编办集中审核时间一般是每月26日至月底。

3、由督查处进行数据变更归档，变更数据归档时数据要推送至财政一体化平台。财政统一接收时间是每月1日零时，然后由财政一体化平台推送信息至申请单位的财务部门。

（二十）省级机关事业单位实有人员在编变更流程，如下图所示

详细业务流程如下：

1、省级机关事业单位发起实有人员在编变更申请。

2、由编办督查处一审、二审，不通过时，退回申请单位人事部门。二审通过后，将审核结果推送至财政一体化平台。编办集中审核时间一般是每月26日至月底。

3、由督查处进行数据变更归档，变更数据归档时数据要推送至财政一体化平台。财政统一接收时间是每月1日零时，然后由财政一体化平台推送信息至申请单位的财务部门。

（二十一）副处级以上领导职数调整流程，如下图所示

详细业务流程如下：

1、省委编办办文已明确机构调整、领导职数调整的，不需设区市申报，督查处可根据发文调整实名制库和领导职数库。编办办文仅明确机构调整，未明确领导职数调整的，或者编办未办文、各设区市自行调整领导职数信息的，需向督查处提交申请。

2、收到申请后，督查处进行处务会研究并审核审批，审批通过后，根据申请信息自动更新领导职数台账，更新生效前需人工审核确认。

3、台账信息同步至省委组织部。

（二十二）信访举报件在线办理流程，如下图所示

详细业务流程如下：

1、申请方进行信访举报后，督查处接收信访举报件并录入系统，若信访举报对象是省级机关的，督查处负责处理；属市级及以下的，转给设区市编办。

2、主管机构进行研究论证后，确定处理方案，并按照处理方案组织实施。

3、主管机构反馈处理情况及结果给申请方。

（二十三）机关绩效管理目标规划业务流程，如下图所示

详细业务流程如下：

1、考核办下达年度实施方案的通知，考核牵头部门印发填报目标规划的通知，并组织各部门填报目标规划。

2、被考核部门填写本部门的目标规划，部门内部流转、审定，定稿后提交考核牵头部门。

3、考核牵头部门导出所有部门目标规划，将规划目标分解分发给对应考核责任部门，考核责任部门对其进行审核，审核不通过退返重新申报，考核通过后考核责任部门内部流转、审定，审核意见定稿后反馈给被考核部门。

4、被考核部门，接收审核意见，并按照审核意见进行修改。

5、考核牵头部门汇总所有部门目标规划信息，报送考核办。

（二十四）机关绩效管理半年评估业务流程，如下图所示

详细业务流程如下：

1、考核办下达半年评估工作通知，考核牵头部门组织各部门开展半年评估。

2、考核责任部门选定半年评估指标项目。

3、被考核部门填报半年评估自查表，并在部门内部流转、审定，定稿后提交考核牵头部门。

4、考核牵头部门导出所有部门半年评估自查表，并分解分发给对应考核责任部门，考核责任部门对每个指标项的工作情况进行审核，审核完成后考核责任部门进行内部流转、审定，审核意见定稿后提交。

5、考核牵头部门汇总所有年中考核信息，并进行部门内部流转、审定，报送考核办。

（二十五）机关绩效管理创新创优业务流程，如下图所示

详细业务流程如下：

1、考核办下达创新创优工作通知，考核牵头部门组织各部门申报创新创优项目。

2、被考核部门填写本部门创优评优项目，并在部门内部流转、审定，定稿后提交考核牵头部门。

3、考核牵头部门导出所有创优评优项目。

（二十六）机关绩效管理年终考核业务流程，如下图所示

详细业务流程如下：

1、考核办下达年终考核工作通知，考核牵头部门印发报送年终考核材料的通知，并组织各部门年终自查。

2、被考核部门填报本部门年终考核自查材料，并在部门内部流转、审定，定稿后提交考核牵头部门。

3、考核牵头部门导出所有部门年终考核自查材料，并分解分发给对应考核责任部门，考核责任部门对每个指标项的工作情况进行考核，考核完成后考核责任部门进行内部流转、审定，审核意见定稿后提交。

4、考核牵头部门汇总所有年中考核信息，并在部门内部流转、审定后，报送考核办。

（二十七）事业单位设立登记流程，如下图所示

详细业务流程如下：

1、事业单位进行设立登记申请，事业单位登记管理局办理。本环节包含录入材料、申报材料受理、申报材料审核、申报材料核准、材料复核、通知申请单位等六个逻辑步骤。即：如审核不通过，驳回申请，如审核通过，即时办结，进行发证。

2、事业单位登记管理局设立登记完成后，进行证书打印、公告制作。

（二十八）事业单位变更登记流程，如下图所示

详细业务流程如下：

1、事业单位进行变更登记申请，事业单位登记管理局办理。本环节包含录入材料、申报材料受理、申报材料审核、申报材料核准、材料复核、通知申请单位等六个逻辑步骤。即：如审核不通过，驳回申请，如审核通过，即时办结，进行发证。

2、事业单位登记管理局变更登记完成后，进行证书打印、公告制作。

（二十九）事业单位注销登记流程，如下图所示

详细业务流程如下：

1、事业单位进行注销登记申请，事业单位登记管理局办理。本环节包含录入材料、申报材料受理、申报材料审核、申报材料核准、材料复核、通知申请单位等六个逻辑步骤。即：如审核不通过，驳回申请，如审核通过，即时办结。

2、事业单位登记管理局注销登记完成后，进行公告制作。

（三十）事业单位证书补领流程，如下图所示

详细业务流程如下：

1、事业单位进行证书补领申请，事业单位登记管理局办理。本环节包含录入材料、申报材料受理、申报材料审核、申报材料核准、材料复核、通知申请单位等六个逻辑步骤。即：如审核不通过，驳回申请，如审核通过，即时办结，进行发证。

2、事业单位登记管理局证书补领办理完成后，进行证书打印、通知申请单位。

（三十一）事业单位证书重新申领流程，如下图所示

详细业务流程如下：

1、事业单位进行证书重新申领申请，事业单位登记管理局办理。本环节包含录入材料、申报材料受理、申报材料审核、申报材料核准、材料复核、通知申请单位等六个逻辑步骤。即：如审核不通过，驳回申请，如审核通过，即时办结，进行发证。

2、事业单位登记管理局证书补领办理完成后，进行证书打印。

（三十二）事业单位年度报告公示流程，如下图所示

详细业务流程如下：

1、事业单位提交年度报告，事业单位登记管理局进行年报审核。审核不通过，驳回，申请单位重新填报。

2、事业单位登记管理局审核通过后进行年报公告。

（三十三）信息化项目日常管理流程，如下图所示

详细业务流程如下：

1、业务处室提出信息化需求申请，处室/领导/专家论证会论证后，由编办分管领导进行审批，通过后，由编办领导进行二次审批。

2、审批通过后，由机构编制统计和信息化管理中心进行组织实施，功能上线后反馈给业务需求处室确认，如确认未通过则继续优化实施方案至通过确认。

3、全部通过确认后，进行需求归档。

4、由机关纪委进行监督问责。

2.1.3.2业务量分析

1、公文数据量：每年公文数量大约在1000件左右，考虑到过程文件和扫描件，每件公文按10M计算。

2、权力事项调整业务量：非常规业务，大概10件/月。

3、三定规定审核业务量：非常规业务，正常情况下五年修改一轮。

4、机构编制审批业务量：非常规业务，如省直处机构编制审批大约每周办件量1~2件。

5、绩效考核业务量：面向94个省级机关进行考核，每年开展五轮考核工作。

6、人员机构编制变更申请（入编、出编、在编变更）：每月300~500人次左右，年底可能达到2000~3000人次左右。

7、事业单位登记管理业务量：变更业务量约每年16800多件，注销登记每年近5000件，设立登记1800多件。

2.2系统功能指标

2.2.1系统级支撑功能需求

除操作系统及数据库提供的系统级支撑外，以下就ESB总线、虚拟化以及云管理三个方面提出系统级功能需求：

ESB总线功能

提供适配器功能实现统一的客户化应用服务接口，支持大多数主流的数据库、消息中间件产品和通信协议，并提供扩展开发以便支持非标准的信息连接要求。服务注册功能，支持WSDL形式描述的Web服务，以及通过XML Schema定义的数据形式。服务编目功能，实现查询编目、新增编目、修改编目等功能。服务封装功能，实现对不同技术、语言、应用提供的功能接口进行标准服务化封装。服务开发功能，提供图形化、模版化开发工具，指导用户快速、准确的进行服务开发。服务监控功能，实现基于Web的管理控制功能，能够对各类适配器、消息代理等服务资源进行统一的管理和监控，监控包括服务资源的拓扑展现、节点监控、SLA定义及监控等。协议转换功能能，支持多种协议格式，实现不同协议间的自由转换，满足不同业务应用的需要；支持开放技术标准，提供对Web Services、XML Message、XML Schema、XSLT、JMS、SOAP及UDDI等技术的支持。动态路由功能，提供基于消息内容的、可配置的动态路由。发布/订阅功能，能通过简单配置操作，提供消息的发布订阅功能。安全支持功能，提供包括加密解密、签名验签、管理授权、访问认证、安全审计等功能。配置管理功能，提供对服务的管理配置功能，包括服务配置文件、服务启动、服务停止等。消息处理功能，提供同步/异步消息传递方式，提供完善的并发处理机制，满足高并发、低延迟的消息处理需求；HA和集群部署，提供软件、硬件级的集群和负载均衡功能。

虚拟化功能

虚拟机迁移，可将正在运行的虚拟机从一台物理服务器实时迁移到另一台物理服务器，同时保持零停机时间、连续服务的可用性和事务处理的完整性。存储迁移功能，可以在数据存储（阵列）之间迁移虚拟机文件而无需中断服务。弹性扩展功能，支持动态在线添加VCPU、VMemory和VDisk。内存调度功能，提供合理的内存调度机制，保障内存资源的充分利用。网络调度功能，虚拟化平台实现VM之间或与物理机之间的网络调度，支持同一物理机上VM之间的网络隔离（支持VLAN）。集群功能，提供当一台物理机发生故障时，之上的VM（虚拟机）可以实现在集群之内的其它物理机上重新启动，保障业务连续性。动态资源分配功能，实现VM所拥有的资源（尤其是内存、存储等）可以手工或自动地进行再分配，保障业务系统的服务水平。电源管理功能，提供集群内的物理机自行下电功能，并且虚拟机不中断、不停机。图形界面管理功能，提供通过图形化界面完成所有虚拟机的日常管理工作功能，包括控制管理、CPU内存管理、用户管理、存储管理、网络管理、日志收集、性能分析、故障诊断、权限管理、在线维护等工作，同时支持命令行管理功能。用户管理，提供用户管理功能，并能设定不同级别的用户权限以便于实现分级管理。性能监控，对资源中CPU、网络、磁盘使用率等指标的实时数据统计，并能反映目前物理机、虚拟机的资源瓶颈。远程监控，提供安全的远程监控和管理功能。自动报警，提供虚拟机故障自动报警功能。数据统计，提供物理服务器或虚拟机的CPU、网络、磁盘使用率等指标的实时数据统计，并能反映目前各虚拟服务器、虚拟机的资源瓶颈。整合备份，对VM进行快速备份（全备份或增量备份）和恢复；同时提供备份接口，能够与第三方备份软件无缝兼容。升级管理，虚拟平台的管理中心应能够实现集中的对虚拟平台本身和其上工作的所有虚拟机进行自动的升级和更新，升级过程可以不影响VM虚拟机的运行。

云管理功能

资源管理，实现对物理资源池和逻辑资源池的统一管理，屏蔽底层硬件细节和故障，整合系统中所有可用资源，实现对资源的生命周期管理和资源信息的综合管理，提供资源分配、资源定位、资源信息查询等基本服务。资源监控，对各类物理资源和虚拟资源实现统一的，具有多层次、多颗粒度的集中监控，同时对采集的数据进行分析和优化，提供对各类资源的故障管理、性能管理、自动巡检管理功能，达到实时监控资源状态、主动发现故障、及时运维的目的。提供资源管理，获得资源的访问管理信息，为资源部署调度模块和报表管理模块提供监控信息服务。资源部署调度，对物理网元和虚拟资源生命周期和资源信息实现动态、弹性、按需的流程化、自动化调度，按照策略自动进行资源部署以及操作流程，并提供和其他服务的接口，同时根据应用、服务的负载情况，动态的分配物理和逻辑资源。服务管理，云计算中包括网络、存储、计算能力以及应用服务等所有资源，都需要以服务的形式向用户提供。服务管理是对服务整个生命周期及服务配置进行管理。服务配置，是指和服务相关的一些操作、策略。服务管理，需要向管理员提供服务设计、服务目录、服务发布、版本管理、审批等功能。镜像管理，提供从创建、发布、激活、挂起、撤销到删除的镜像生命周期管理以及快速部署，提供与服务管理模块的接口。服务门户，为云计算的管理人员和内部操作人员提供一个统一的管理平台，对服务、资源、用户、报表等进行管理。用户管理，对用户资源进行统一的访问控制，用户分为内部用户、外部用户，用户管理包括：用户管理、用户组管理、角色管理、权限管理、用户审计等。4A管理，提供账号管理、认证管理、授权管理和安全审计管理功能。报表管理，提供统计云计算系统中各类资源的使用情况以及各服务、服务实例和用户的基本信息、并根据统计结果生成统计报告的功能。安全管理，提供包括服务器安全管理、数据安全管理、网络安全管理及安全审计机制和安全策略等功能。

2.2.2应用支撑功能需求

应用支撑功能需求见下表：

| 类别 | 服务功能 | 功能需求 |
| --- | --- | --- |
| 数据服务类 | 数据采集服务 | 实现对各个数据采集点的数据采集，并对数据采集的行为进行规范化管理，功能上应包括：数据采集、数据转换、数据加载格式转换、数据传输、加载等功能 |
|  | 数据表单服务 | 主要功能有：数据指标定义及管理，表格定义及制作，数据源绑定，表单发布以及权限管理等功能。 |
|  | 数据质量管理服务 | 实现对平台内数据在数据质量方面的统一管理，包括数据清理、数据完整性、数据规范性、数据逻辑性、数据及时性、数据一致性、数据异常值管理等。 |
|  | 元数据管理服务 | 主要功能包括：元数据及数据元定义，值域管理，版本管理等 |
|  | 数据交换服务 | 主要功能包括：源数据地定义，目的数据地定义，交换规则定义，数据适配管理，交换策略管理，交换安全认证，数据传输安全等。 |
| 信息共享类 | 资源目录服务 | 实现系统内数据源的智能化管理，需要将各个业务系统的数据源作为信息资源进行管理，建立信息资源目录，实现信息资源的注册、发布、查询、维护等管理功能。 |
|  | 信息共享服务 | 信息共享服务特指本项目中通过共享库形式实现对内、对外共享服务的通用服务。本通用服务为通过批准的单位提供查询、比对和下载服务。 |
| 安全类服务 |  | 用户认证，安全审计、数字签名、数字证书，访问控制等。这组服务由专业的安全服务提供商提供， |
| 通用类服务 | 系统授权管理 | 按照组织机构职能设置要求，能对各职能岗位实现应用系统功能授权。 |
|  | 单点登录 | 通过一个应用中的安全验证后，再访问其他应用中的受保护资源时，不再需要重新登录验证。 |
|  | 工作流 | 实现系统内容所有业务规则和工作流程的统一管理。 |
|  | 大数据分析 | 支持超大规模的离线计算引擎，实时OLAP引擎，以及流式计算引擎。 |

2.2.3信创适配功能需求

省委编办电子政务一体化平台项目在开展开发建设工作时，需在软件开发建设的同时，做好国产化终端适配。

本平台开发建设技术选型和确定技术路线、开发语言时，应充分考虑与符合“信创”要求的终端的兼容性，做好国产化终端适配。本项目在x86环境下完成开发并上线运行，在开发时要做好以下国产化终端适配工作：

（1）与选定国产化浏览器进行兼容性改造，需同时兼容x86环境浏览器（如IE、Chrome等）和国产化浏览器；

（2）国产化终端插件适配，如报表工具、打印工具、即时通讯等桌面应用；

（3）外设硬件设备及相关配套桌面软件适配，如摄像头等。

国产化终端适配应在开发时纳入考虑，未来不应再产生国产化适配相关改造费用。

2.3信息量指标

2.3.1信息量分析估算公式

在本项目不同应用模块中，基础信息和业务信息的信息量存在一定的数据增长模式，按照以下公式进行计算。信息保存年限按5年进行估算，业务处理信息视数据类型不同分别为非结构化（主要指办公文档、文本、图片、XML、HTML、各类报表、图像和音频/视频信息等非结构化数据）与结构化数据（其它业务标签数据）。

基础信息包括公文文档、各类非结构化数据、机构编制信息与人员基础信息等基础数据，业务处理信息主要包括权责清单综合管理、机构编制审批、实名制管理等。

基础信息和业务处理信息量按照以下公式进行计算：

每年基础信息量新增比例为P，考虑到近几年的机构编制调整，以及将来数据的增长性，按增长率30%计算，则第5年所需的在线存储裸容量：

5年共需要存储容量为：

#### 2.3.2综合办公模块信息量分析

综合办公模块在本地存储的数据主要是公文数据。

2019年各类公文总量为1000个左右。每个公文都包括文件本身、扫描件、处理意见等相关文件。预计每篇存储量按50MB进行预估（包括公文的过程版本、盖章件的归档扫描件等），其信息存储时限按5年进行估算。

因此第一年数据存储总量=1000*50MB≈50GB

预估5年内公文量增幅平均为30%，因此5年所需的数据存储容量为：

综上，预估综合办公模块的公文数据5年内所需总存储容量约为309.35GB。

#### 2.3.3档案资料库模块信息量分析

档案资料库模块在本地存储的数据包括公文、政策法规资料、多媒体等数据。档案资料库统一管理综合办公模块的公文，公文存储空间不再重复计算。

1、政策法规类文件

政策法规类文件按初始时共约1000件，每件50MB存储空间计算，需要存储容量：

M=1000*50M≈50GB

按年增长率30%计算，5年所需的数据存储容量为：

历史公文文件存储管理方面，参考2019年编办公文1000件数据，归集近20年的档案资料，按每件50MB计算，需要存储容量：

M2=20*1000*50MB≈1000GB

非机构化数据方面，档案资料库可能包含少量图片、短视频等多媒体类资料，按需维护，不定期更新。假定第一年需要100GB存储空间，按每年增长30% 计算，则5年共需要存储空间为：

因此，档案资料库模块数据存储量总需求为

M=M1+M2+M3≈1928GB

#### 2.3.4三定规定审核模块信息量分析

三定规定审核模块在本地存储的数据主要是申请材料以及系统自身数据。三定规定审核是非常规业务，三年按一次集中审核需要空间计算。

全省100家左右省级机关，每个机关的申请材料按总计100MB计算，共需要存储容量：

M1=100*100MB≈10GB

五年进行两轮，共需要存储空间：

M≈20GB

#### 2.3.5绩效考核模块信息量分析

绩效考核模块在本地存储的数据包括考核文档、多媒体等数据，以及系统自身数据。绩效考核的对象是全省94家省级机关单位。

目标规划工作主要为文档资料，按每个部门100MB资料，每年存储容量约：

M1=94*100MB≈10GB

季度考核、半年考核工作可能包含文档和多媒体资料，每轮考核工作每个部门按200MB文档资料加1000MB多媒体资料计算，则每年存储容量需要约：

M2=（200MB+1000MB）*94*2≈240GB

创新创优工作填报材料主要是PPT资料，按每个部门的材料100MB计算，每年需要存储容量约为：

M3=100MB*94≈10GB

年终考核工作填报资料包括文档和多媒体资料，参考2019年数据，不含视频文件总容量150GB，每个部门上传的多媒体资料按1000MB计算，则每年需要的存储容量约为：

M4=150GB+1000MB*94≈250GB

则一年需要的总存储容量为：

M=M1+M2+M3+M4≈510GB

按每年增长率30% 计算，则绩效考核模块5年数据存储量总需求为：

#### 2.3.6权责清单综合管理模块信息量分析

权责清单综合管理模块在本地存储的数据主要是审批材料及系统自身数据。权力清单调整业务约每月10次。

审批材料等相关文件可能包含扫描件等非机构化数据，按每次500MB计算，则第一年需要存储容量为：

M1=12*10*500MB≈60GB

本模块存储的权责清单等结构化数据和运行及维护产生的数据每个月按1GB计算，则第一年需要的存储容量为：

M2=12*1GB=12GB

按每年增长率30% 计算，则权责清单综合管理模块5年数据存储量总需求为：

#### 2.3.7机构编制审批模块信息量分析

机构编制审批模块在本地存储的数据主要包括机构编制审核审批相关数据，以及系统自身数据。

机构编制审批模块负责省直、市县、事业单位等机构编制管理的申请和审核审批，按每月30次计算，申请材料可能包含扫描件等非机构化数据，按每次500MB计算，则第一年需要存储容量为：

M1=12*30*500MB≈180GB

本模块存储的权责清单等结构化数据和运行及维护产生的数据每个月按1GB计算，则第一年需要的存储容量为：

M2=12*1GB=12GB

按每年增长率30% 计算，则权责清单综合管理模块5年数据存储量总需求为：

#### 2.3.8登记赋码管理模块信息量分析

登记赋码管理模块在本地存储的数据主要包括事业单位登记管理申请审批数据，以及系统自身数据。

登记赋码管理模块管理全省四万家左右事业单位的登记管理工作，登记设立、变更、注销等业务按每年累计30000次计算，每次办理业务申请材料按50MB计算，则第一年需要的存储容量为：

M1=30000*50MB≈1500GB

本模块存储的登记情况等结构化数据和运行及维护产生的数据每个月按1GB计算，则第一年需要的存储容量为：

M2=12*1GB=12GB

按每年增长率30% 计算，则登记赋码管理模块5年数据存储量总需求为：

#### 2.3.9机构编制统计和实名制综合管理模块信息量分析

机构编制统计和实名制综合管理模块在本地存储的数据主要包括机构编制和人员实名制等数据，以及系统自身数据。

机构编制统计和实名制综合管理模块主要管理机构编制信息库和人员编制信息库，管理范围横向覆盖全省党委、政府、人大、政协、法院、检察院等十大系统，纵向覆盖省、市、县、乡、镇、街道，数据实时或准实时更新。第一年结构化数据和运行及维护产生的数据总计按10GB计算。

按每年增长率30% 计算，则机构编制统计和实名制综合管理模块5年数据存储量总需求为：

#### 2.3.10统计分析模块信息量分析

统计分析模块在本地存储的数据主要包括历史数据、逐月更新的统计数据以及系统自身数据。

历史数据包括从2000年到2020年的统计数据，每年约1000MB，则需要存储容量为：

M1=20*1000MB≈20GB

逐月更新的统计数据按每月500MB计算，系统自身数据按每月1GB计算，则第一年需要存储容量为：

M2=（500MB+1000MB）*12≈18GB

按每年增长率30% 计算，则机构编制统计和实名制综合管理模块5年数据存储量总需求为：

#### 2.3.11网站管理模块系统信息量分析

网站管理模块在本地存储的数据主要包括编办门户网站资料数据与系统数据。

编办门户网站内容由各个处室自行维护，内容包括文本类资料和多媒体类资料。编办门户网站资料数据第一年按100GB计算，系统自身数据按10GB计算，则第一年需要存储空间：

M=100GB+10GB=110GB

按每年增长率30% 计算，则网站管理模块5年数据存储量总需求为：

#### 2.3.12机关党建模块系统信息量分析

机关党建模块在本地存储的数据主要是监督及反馈资料等数据及系统自身数据。

资料数据包括各个处室上传的风险控制相关资料等，按每个处室每年上传资料10GB计算，第一年数据存储空间约为：

M1=10GB*10≈100GB

本模块存储的监督情况等结构化数据和运行及维护产生的数据每个月按1GB计算，则第一年需要的存储容量为：

M2=12*1GB=12GB

按每年增长率30% 计算，则机关党建模块5年数据存储量总需求为：

#### 2.3.13视频会议模块系统信息量分析

视频会议模块在本地存储的数据主要包括视频会议录像数据与其它组件系统数据和运维数据。

视频会议录制的视频文件数据，按录制一小时视频文件大小为1.5GB计算，假定每个工作日平均举办一次线上视频会议，每次会议平均三个小时计算，则第一年需要存储容量为：

M2=12*20*1*3*1.5GB≈1080GB

本模块存储的视频会议记录情况等结构化数据和运行及维护产生的数据每个月按1GB计算，则第一年需要的存储容量为：

M2=12*1GB=12GB

按每年增长率30% 计算，则视频会议模块5年数据存储量总需求为：

#### 2.3.14应用支撑平台系统信息量分析

应用支撑平台在本地存储的数据主要包括运维数据与其它组件系统数据。

应用支撑平台主要包括各类提供统一服务的支撑组建，如统一消息服务组件、统一认证服务组件、统一流程服务组件等。本模块自身数据和运行日志等运维数据按每月10GB计算，则第一年存储空间为：

M1=10GB*12=120GB

按每年增长率30% 计算，则应用支撑平台5年数据存储量总需求为：

#### 2.3.15总信息量估算

依据以上信息量测算，整个本项目的总信息量估算为各系统所需要的信息量之和。基础信息的保存年限，本次建设考虑5年的存储量。另外考虑20%的冗余，则总存储量约为30TB，具体数值如下表：

| 序号 | 系统名称 | 总量（5年信息量存储/GB） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合办公模块 | 309.35 |
| 2 | 档案资料库 | 1928.00 |
| 3 | 三定规定审核 | 20.00 |
| 4 | 绩效考核模块 | 3155.37 |
| 5 | 权责清单综合管理 | 445.46 |
| 6 | 机构编制审批 | 1187.90 |
| 7 | 登记赋码管理管理 | 9354.74 |
| 8 | 统计和实名制管理 | 61.87 |
| 9 | 统计查询 | 111.37 |
| 10 | 网站管理 | 680.57 |
| 11 | 机关党建 | 692.94 |
| 12 | 视频会议 | 6756.20 |
| 13 | 应用支撑平台 | 742.44 |
| 总计 |  | 25446.23 |

### 2.4系统性能指标

#### 2.4.1整体性能指标

（1）系统可靠性要求

系统应能提供满足7*24小时不宕机、不间断的持续服务能力。某个子模块的启动、关闭和异常停止后，不应影响其它子模块的正常运行。用户界面程序异常停止后，不应影响服务器端系统和其它用户界面的正常运行。

（2）系统支撑能力要求

系统应能同时接受响应多个应用系统的并发访问，为杜绝阻塞和提高效率，系统响应时间要求：系统平均响应时间小于1秒，100个用户并发访问服务处理平均响应时间小于2秒。

（3）数据库信息处理要求

系统采用大型关系数据库管理系统，进行本地数据库信息的管理，对于高并发的I/O吞吐要有很高的效率和容错能力。

（4）数据联机存储能力要求

业务数据在系统中存储5年。经用户设定为重要的数据（如与分析预测相关的数据）等应长期离线保存。

（5）系统用户界面要求

用户界面应简洁、友好，操作简单，提示清晰，提供系统操作在线帮助，用户界面显示应采用简体中文。

（6）系统可维护性要求

系统应具有运行维护的管理功能，应实现系统自身完善的维护和管理，包括集中数据维护、系统配置和远程服务器维护等功能。

（7）系统可扩展性要求

应考虑系统结构，功能设计，管理对象，软硬件系统的可扩展性及软硬件的负载平衡机制。要求系统必须具有平滑的扩展能力和灵活易行的二次开发能力。

（8）系统安全要求

应确保系统软件的安全运行，防止非法入侵、及未授权用户的非法访问，以保障系统的正常运行。

系统应通过设置诸如防火墙等技术手段，对外部用户的访问数据包、用户身份和连接方式进行控制，防止对本系统与本平台相连的其他系统的非法访问、攻击和破坏。

#### 2.4.2服务器性能估算公式

本项目中各系统所需的数据库服务器及应用服务器的性能指标参照TPC-C估算公式进行计算。

设定前期需求分析得出数据中心各系统的访问对象（包括实体用户和系统作业等）基数为M，考虑到每个系统同时在线的访问对象所占比例为P1，每个访问对象平均每分钟发出N次业务请求，则数据库服务器和应用服务器性能指标分别计算公式如下：

（1）数据库服务器处理性能

设定数据更新、数据查询、数据统计各占访问对象发出的业务请求数量（M*P1*N）的P2、P3和P4，一般情况下平均每次更新业务会产生T1个标准tpmC事务，平均每次查询业务会产生T2个标准tpmC事务，平均每次统计业务会产生T3个标准tpmC事务。设定一天内忙时处理量为平均值的K倍，数据库服务器经验系数为E1，保留的服务器冗余系数为R。则数据库服务器所需处理能力计算公式为：

TPC-C-DB≈M*P1*N*K*(T1*P2+T2*P3+T3*P4)*E1/(1-R)

在本项目中，取值设定T1≈5、T2≈6、T3≈13、P2≈P3≈P4≈1/3、E1≈4、R≈0.3，则可得到：

TPC-C-DB≈M*P1*N*K*(5+6+13)/3*4/0.7

（2）应用服务器处理性能

设定应用服务器主机峰值处理性能应能达到M*P1*N次连接/分，每一次应用服务器连接相当于进行L次数据库访问，设定每个联机事务处理所对应的tpmC值为H；考虑到操作系统等所需的资源，设定服务器冗余系数R以及应用服务器的经验系数E2。则数据库服务器所需处理能力计算公式为：

TPC-C-APP≈M*P1*N*L*H*E2/(1-R)

在本项目中，依据过往项目经验取值设定L≈10、H≈15、R≈0.4、E2≈3，则可得到：

TPC-C-APP≈M*P1*N*10*15*3/0.6

#### 2.4.3综合办公模块性能分析

综合办公模块中涉及的访问对象（包括实体用户和系统作业等）为50个左右，平台同时在线的访问对象所占比例的均值为15%，平均每个访问对象每分钟发出2次业务请求，一天内忙时的处理量为平均值的8倍。

同时考虑到数据库服务器经验系数为4；为系统保留的服务器冗余系数设定为0.3；参照数据库服务器性能估算公式，对该系统所需的数据库服务器处理性能进行估算：

TPC-C-DB≈50*15%*2*8*(5+6+13)/3*4/0.7≈5486tpmC

参照应用服务器性能估算公式，对该系统所需的应用服务器处理性能进行估算：

TPC-C-APP≈50*15%*2*10*15*3/0.6≈11250tpmC

#### 2.4.4档案资料库模块性能分析

档案资料库模块中涉及的访问对象（包括实体用户和系统作业等）为50个左右，平台同时在线的访问对象所占比例的均值为10%，平均每个访问对象每分钟发出2次业务请求，一天内忙时的处理量为平均值的8倍。

同时考虑到数据库服务器经验系数为4；为系统保留的服务器冗余系数设定为0.3；参照数据库服务器性能估算公式，对该系统所需的数据库服务器处理性能进行估算：

TPC-C-DB≈50*5%*2*8*(5+6+13)/3*4/0.7≈3657tpmC

参照应用服务器性能估算公式，对该系统所需的应用服务器处理性能进行估算：

TPC-C-APP≈50*5%*2*10*15*3/0.6≈7500tpmC

#### 2.4.5三定规定审核模块性能分析

三定规定审核模块中涉及的访问对象（包括实体用户和系统作业等）为100个左右，平台同时在线的访问对象所占比例的均值为10%，平均每个访问对象每分钟发出1次业务请求，一天内忙时的处理量为平均值的8倍。

同时考虑到数据库服务器经验系数为4；为系统保留的服务器冗余系数设定为0.3；参照数据库服务器性能估算公式，对该系统所需的数据库服务器处理性能进行估算：

TPC-C-DB≈100*10%*1*8*(5+6+13)/3*4/0.7≈3657tpmC

参照应用服务器性能估算公式，对该系统所需的应用服务器处理性能进行估算：

TPC-C-APP≈100*10%*1*10*15*3/0.6≈7500tpmC

#### 2.4.6绩效考核模块性能分析

绩效考核模块中涉及的访问对象（包括实体用户和系统作业等）为100个左右，平台同时在线的访问对象所占比例的均值为10%，平均每个访问对象每分钟发出1次业务请求，一天内忙时的处理量为平均值的8倍。

同时考虑到数据库服务器经验系数为4；为系统保留的服务器冗余系数设定为0.3；参照数据库服务器性能估算公式，对该系统所需的数据库服务器处理性能进行估算：

TPC-C-DB≈100*10%*1*8*(5+6+13)/3*4/0.7≈3657tpmC

参照应用服务器性能估算公式，对该系统所需的应用服务器处理性能进行估算：

TPC-C-APP≈100*10%*1*10*15*3/0.6≈7500tpmC

#### 2.4.7权责清单综合管理模块性能分析

权责清单综合管理模块中涉及的访问对象（包括实体用户和系统作业等）为100个左右，平台同时在线的访问对象所占比例的均值为10%，平均每个访问对象每分钟发出2次业务请求，一天内忙时的处理量为平均值的8倍。

同时考虑到数据库服务器经验系数为4；为系统保留的服务器冗余系数设定为0.3；参照数据库服务器性能估算公式，对该系统所需的数据库服务器处理性能进行估算：

TPC-C-DB≈100*10%*2*8*(5+6+13)/3*4/0.7≈7314tpmC

参照应用服务器性能估算公式，对该系统所需的应用服务器处理性能进行估算：

TPC-C-APP≈100*10%*2*10*15*3/0.6≈15000tpmC

#### 2.4.8机构编制审批模块性能分析

机构编制审批模块中涉及的访问对象（包括实体用户和系统作业等）为100个左右，平台同时在线的访问对象所占比例的均值为10%，平均每个访问对象每分钟发出2次业务请求，一天内忙时的处理量为平均值的8倍。

同时考虑到数据库服务器经验系数为4；为系统保留的服务器冗余系数设定为0.3；参照数据库服务器性能估算公式，对该系统所需的数据库服务器处理性能进行估算：

TPC-C-DB≈100*10%*2*8*(5+6+13)/3*4/0.7≈7314tpmC

参照应用服务器性能估算公式，对该系统所需的应用服务器处理性能进行估算：

TPC-C-APP≈100*10%*2*10*15*3/0.6≈15000tpmC

#### 2.4.9登记赋码管理模块性能分析

登记赋码管理模块中涉及的访问对象（包括实体用户和系统作业等）为40000个左右，平台同时在线的访问对象所占比例的均值为1%，平均每个访问对象每分钟发出2次业务请求，一天内忙时的处理量为平均值的8倍。

同时考虑到数据库服务器经验系数为4；为系统保留的服务器冗余系数设定为0.3；参照数据库服务器性能估算公式，对该系统所需的数据库服务器处理性能进行估算：

TPC-C-DB≈40000*1%*1*8*(5+6+13)/3*4/0.7≈292570tpmC

参照应用服务器性能估算公式，对该系统所需的应用服务器处理性能进行估算：

TPC-C-APP≈40000*1%*1*10*15*3/0.6≈600000tpmC

#### 2.4.10机构编制统计和实名制综合管理模块性能分析

机构编制统计和实名制综合管理模块中涉及的访问对象（包括实体用户和系统作业等）为50个左右，平台同时在线的访问对象所占比例的均值为15%，平均每个访问对象每分钟发出2次业务请求，一天内忙时的处理量为平均值的8倍。

同时考虑到数据库服务器经验系数为4；为系统保留的服务器冗余系数设定为0.3；参照数据库服务器性能估算公式，对该系统所需的数据库服务器处理性能进行估算：

TPC-C-DB≈50*15%*2*8*(5+6+13)/3*4/0.7≈5486tpmC

参照应用服务器性能估算公式，对该系统所需的应用服务器处理性能进行估算：

TPC-C-APP≈50*15%*2*10*15*3/0.6≈11250tpmC

#### 2.4.11统计分析模块性能分析

统计分析模块中涉及的访问对象（包括实体用户和系统作业等）为50个左右，平台同时在线的访问对象所占比例的均值为15%，平均每个访问对象每分钟发出2次业务请求，一天内忙时的处理量为平均值的8倍。

同时考虑到数据库服务器经验系数为4；为系统保留的服务器冗余系数设定为0.3；参照数据库服务器性能估算公式，对该系统所需的数据库服务器处理性能进行估算：

TPC-C-DB≈50*15%*2*8*(5+6+13)/3*4/0.7≈5486tpmC

参照应用服务器性能估算公式，对该系统所需的应用服务器处理性能进行估算：

TPC-C-APP≈50*15%*2*10*15*3/0.6≈11250tpmC

#### 2.4.12网站管理模块性能分析

网站管理模块中涉及的访问对象（包括实体用户和系统作业等）为10个左右，平台同时在线的访问对象所占比例的均值为20%，平均每个访问对象每分钟发出5次业务请求，一天内忙时的处理量为平均值的8倍。

同时考虑到数据库服务器经验系数为4；为系统保留的服务器冗余系数设定为0.3；参照数据库服务器性能估算公式，对该系统所需的数据库服务器处理性能进行估算：

TPC-C-DB≈10*20%*5*8*(5+6+13)/3*4/0.7≈3657tpmC

参照应用服务器性能估算公式，对该系统所需的应用服务器处理性能进行估算：

TPC-C-APP≈10*20%*5*10*15*3/0.6≈7500tpmC

#### 2.4.13机关党建模块性能分析

机关党建模块中涉及的访问对象（包括实体用户和系统作业等）为50个左右，平台同时在线的访问对象所占比例的均值为15%，平均每个访问对象每分钟发出2次业务请求，一天内忙时的处理量为平均值的8倍。

同时考虑到数据库服务器经验系数为4；为系统保留的服务器冗余系数设定为0.3；参照数据库服务器性能估算公式，对该系统所需的数据库服务器处理性能进行估算：

TPC-C-DB≈50*15%*2*8*(5+6+13)/3*4/0.7≈5486tpmC

参照应用服务器性能估算公式，对该系统所需的应用服务器处理性能进行估算：

TPC-C-APP≈50*15%*2*10*15*3/0.6≈11250tpmC

#### 2.4.14视频会议模块性能分析

视频会议模块中涉及的访问对象（包括实体用户和系统作业等）为100个左右，平台同时在线的访问对象所占比例的均值为70%，平均每个访问对象每分钟发出5次业务请求，一天内忙时的处理量为平均值的8倍。

同时考虑到数据库服务器经验系数为4；为系统保留的服务器冗余系数设定为0.3；参照数据库服务器性能估算公式，对该系统所需的数据库服务器处理性能进行估算：

TPC-C-DB≈100*70%*5*8*(5+6+13)/3*4/0.7≈127999tpmC

参照应用服务器性能估算公式，对该系统所需的应用服务器处理性能进行估算：

TPC-C-APP≈100*70%*5*10*15*3/0.6≈262500tpmC

#### 2.4.15应用支撑平台性能分析

应用支撑平台中涉及的访问对象（包括实体用户和系统作业等）为100个左右，平台同时在线的访问对象所占比例的均值为40%，平均每个访问对象每分钟发出2次业务请求，一天内忙时的处理量为平均值的8倍。

同时考虑到数据库服务器经验系数为4；为系统保留的服务器冗余系数设定为0.3；参照数据库服务器性能估算公式，对该系统所需的数据库服务器处理性能进行估算：

TPC-C-DB≈100*40%*2*8*(5+6+13)/3*4/0.7≈29257tpmC

参照应用服务器性能估算公式，对该系统所需的应用服务器处理性能进行估算：

TPC-C-APP≈100*40%*2*10*15*3/0.6≈60000tpmC

#### 2.4.16服务器总性能估算

依据以上性能测算，整个本项目建设所需的服务器总体性能估算为各系统所需要的服务性能之和，具体数值如下表：

| 系统名称 | 数据库服务器性能（tpmC） | 应用服务器性能 （tpmC） |
| --- | --- | --- |
| 综合办公模块 | 5486 | 11250 |
| 档案资料库 | 3657 | 7500 |
| 三定规定审核 | 3657 | 7500 |
| 绩效考核模块 | 3657 | 7500 |
| 权责清单综合管理 | 7314 | 15000 |
| 机构编制审批 | 7314 | 15000 |
| 登记赋码管理 | 292570 | 600000 |
| 统计和实名制管理 | 5486 | 11250 |
| 统计查询 | 5486 | 11250 |
| 网站管理 | 3657 | 7500 |
| 机关党建 | 5486 | 11250 |
| 视频会议 | 127999 | 262500 |
| 应用支撑平台 | 29257 | 60000 |
| 总计 | 501025 | 1027500 |

## 三、总体设计

### 3.1总体设计原则和要求

省委编办机构编制电子政务一体化平台项目建设过程中，必须以“统筹规划、条块协调、资源共享、整合发展、互联互通、需求主导、注重实效”为指导方针，坚持“统一标准、统一规划、统一建设、统一管理”四大基本原则，坚决按照“强化集约共享、强化整体推进、强化协同联动、强化事中事后监管”等要求推进项目建设，提升建设效能，覆盖省委编办机构编制电子政务一体化平台建设各领域和各环节，形成一个可以快速响应、智慧决策、协调运作的大平台，实现系统的“协同、整合、共享、互动、服务”。

建设过程中应贯彻以下设计原则：

（1）统筹规划，一体建设

充分考虑一体化设计和建设原则，结合省委编办信息化建设实际情况，既要考虑突出工程建设主体功能，又要周密安排其他应用系统和基础设施建设，避免重复建设、资源浪费，从整体上统筹规划安排，一体化建设实施。

（2）需求牵引，应用至上

坚持以需求为导向，立足于应用系统建设，应用需求是系统规划、设计、施工的基本依据。在构筑系统结构、系统功能设置、软硬件系统平台选型、制定系统实施步骤时，都需要以用户需求为依据，开展需求分析工作，并提出切实可行的技术方案，充分利用信息技术开发出满足业务需求的应用系统。

（3）使用先进，开放扩展

以应用为驱动，力求高起点，既满足近期需求，又适应长期发展需要。充分考虑系统的开放性可扩展性和易维护性。在最佳性价比条件下，技术上适度超前，把先进适用的思想和模式融入到系统设计建设中，保证系统具有较好的实用性、先进性和较长的生命周期，使系统在一定时期内保持先进水平，并为技术更新、功能升级留有余地。

（4）统一标准，信息共享

加快信息化标准制定工作，规范系统建设过程和内容，重视在统一标准下的互联互通，强调系统建设的整体功效。要制定统一标准体系，重视各种资源的共享，尽量保证系统平台和应用软件的兼容及信息畅通，加强公用基础信息库及各种业务系统平台的统一建设，有效集成各类应用系统，使之成为一个有机整体。充分利用高速宽带网络和数据存储体系，通过统一的应用支撑平台，利用先进的软件技术对各级业务数据资源、业务资源进行管理整合和集成，达到数据资源的共享和软件的功能复用，实现各业务间与外部的信息互联互通，实现信息和资源的高度共享，避免重复开发和资源浪费。

（5）安全可靠，运维规范

充分利用政务云已有的安全保障服务，坚持数据统一管理原则，实行最严格的信息资源保护制度，推动系统建设和安全保障同步规划、同步建设、同步运行，打造安全、自主、可控的信息安全体系。规范IT运维流程及规范，加强运维技术手段应用，实现“全面监控管理、实现智能运维、强力保障全局、体现运维价值”。

建设过程中应体现以下设计要求：软件开发部署确保切实可行，项目建设施工确保措施合理，质量和工期确保符合要求，建设方案确保真实、全面、科学、规范和可行。

### 3.2总体目标与分期目标

本项目不涉及分期，总体建设目标与分期建设目标一致。

为落实《关于印发政务信息系统整合共享实施方案的通知》(国办发〔2017〕39号)、《江苏省政务信息系统整合共享工作实施方案》(苏政办发〔2017〕127号)、《国家政务信息化项目建设管理办法》（国办发〔2019〕57号）等文件的有关要求，将省委编办业务通过信息技术进行有效的整合，形成一个可以快速响应、智慧决策、协调运作的大平台，实现系统的“协同、整合、共享、互动、服务”，为机构编制改革和管理提供全面的信息化支撑和服务。

省委编办机构编制电子政务一体化平台的总体建设目标是：

（1）精细业务管理，落实业务共享协同

针对每个处室职能进行细化区分，对管理流程进一步优化、细化，保障管理的各个环节实现全过程电子化、网络化，并推行大系统、一体化平台概念，按照职责分工，在统一的大平台上实现信息共享和业务协同，业务信息化系统按需新建，并将信息资源进行统一采集和处理，将分散的业务应用进行有机融合，打破各单体业务系统间的信息壁垒，满足部门的业务协同和业务监管要求。

（2）整合信息资源，提高编办数据利用水平

本项目的建设能够有效解决异构系统间的资源共享和业务协同问题，有效的避免多头投资、重复投资、资源浪费。同时形成整个业务条线公共数据交换、清洗、整合的公共能力及对外提供信息资源服务的基础，建立公共数据全方位共享。

本项目通过归集数据的全面整合与清洗，确保其唯一性和有效性。各职能单位可根据本部门管理需求从平台获取、使用数据库中的数据，有效避免了各部门间数据的交叉采集和重复劳动，减轻了申报负担，提高了工作效率。

本项目建设后，能够提供更加科学的决策依据，通过数据资源中心的建设，将办内相互独立的业务系统，分散的业务数据按照标准规范有序的集中起来，进一步拓宽信息资源的应用领域，实现信息资源配置的最优化，从而最大程度地挖掘信息的价值。

（3）完善渠道建设，提高编办服务能力

平台依托最新的网络和信息技术，构建统一的电子政务服务门户和编办门户网站，形成各方广泛参与互动的应用环境，按照“深化信息公开，拓展网上办事，整合信息资源，推进互动交流，加强规范管理”的原则，实现了编办、管理机构、服务对象之间信息的全面互联互通，进一步扩大服务对象、服务过程的覆盖面，提升政府决策能力和管理效能，提高编办公共服务的质量和效率，从而进一步提升服务的能级和水平。

### 3.3总体建设任务与分期建设内容

本项目不涉及分期，总体建设任务与分期建设内容一致。

落实《关于印发政务信息系统整合共享实施方案的通知》(国办发〔2017〕39号)和《江苏省政务信息系统整合共享工作实施方案》(苏政办发〔2017〕127号)有关要求，整合省委编办现有信息化系统，建成实时准确的机构编制数据中心和集约高效的一体化平台，为机构编制改革和管理提供全面的信息化支撑和服务。

省委编办机构编制电子政务一体化平台的建设任务是打造省委编办机构编制电子政务一体化平台，主要建设内容包括：

（一）基础支撑系统。利用省大数据云中心虚拟化资源，建设基础设施云支撑；建设业务应用云支撑，实现统一支撑框架下的应用底层融合。

（二）一体化平台。建设包括“综合办公、档案资料库、三定规定审核、绩效考核、权责清单综合管理、机构编制审批、登记赋码管理、机构编制统计和实名制综合管理、统计分析、网站管理、机关党建、视频会议”共12个子模块。

（三）服务门户。建设机构编制部门网站门户，形成各级机构编制部门站群模式；建设政务工作门户，升级改造现有的应用系统。

（四）信息资源库。建设基础数据库、业务数据库和服务数据库。

基础支撑：基于J2EE架构，在省政务云服务能力的基础上，建设统一流程管理、统一用户管理、统一文件管理、统一消息中心、统一报表服务、统一认证服务等共性可复用的PAAS服务组件，并为业务组件沉淀建立注册、登记和申请等服务化机制，降低信息化系统建设的复杂度和建设成本。

一体化平台：统一工作平台包含综合办公、权责清单综合管理、统计和实名制管理、档案资料库、机构编制审批、登记赋码管理、三定规定审核、绩效考核、机关党建、网站管理、统计查询、视频会议等十二大功能模块，涵盖业务应用类、办公协同类和监管决策类等三大类。

服务门户：编办门户网站主要提供对外服务入口、交流互动渠道、信息公开、监督举报入口等；升级改造现有的应用系统，建设编办统一工作门户，将分散的业务应用进行有机融合，打破各单体业务系统间的信息壁垒，满足业务协同和业务监管要求。

信息资源库：集成全编办相关业务处室履职过程中采集、接入、产生的所有数据、上级单位、其他政府部门、社会组织和企事业单位归集的相关数据，根据业务逻辑关系建设相关主题库、专题库以及共享交换库，建设完善元数据管理、数据标准管理、数据质量管理、数据目录管理、数据全生命周期管理、主/副数据管理等数据资源管理能力，打造数据分析、规则管理、数据转换和数据可视化等数据应用管理能力，同时加强数据安全管理，为平台运作提供统一、安全、可靠的数据支撑。

### 3.4系统总体结构和逻辑结构

省委编办机构编制电子政务一体化平台总体结构包括基础设施层、数据层、应用支撑层、应用层、展示层和用户层。

（1）基础设施层：主要包括服务器、网络、存储等资源，其中服务器、存储、网络链路等依托省大数据管理中心统一搭建的政务云、政务外网。江苏省电子政务外网和延伸网络为一体化平台提供坚实的网络基础设施支撑。

（2）数据层：集成全编办相关业务处室履职过程中采集、接入、产生的所有数据、上级单位、其他政府部门、社会组织和企事业单位归集的相关数据，根据业务逻辑关系建设相关主题库、专题库以及共享交换库，建设完善元数据管理、数据标准管理、数据质量管理、数据目录管理、数据全生命周期管理、主/副数据管理等数据资源管理能力，打造数据分析、规则管理、数据转换和数据可视化等数据应用管理能力，同时加强数据安全管理，为平台运作提供统一、安全、可靠的数据支撑。

（3）应用支撑层：基于J2EE架构，在省政务云服务能力的基础上，建设统一流程管理、统一用户管理、统一文件管理、统一消息中心、统一报表服务、统一认证服务等共性可复用的PAAS服务组件，并为业务组件沉淀建立注册、登记和申请等服务化机制，降低信息化系统建设的复杂度和建设成本。

（4）应用层：包含面向内部用户的统一工作平台和面向社会公众的编办门户网站两部分。统一工作平台包含综合办公、权责清单综合管理、统计和实名制管理、档案资料库、机构编制审批、登记赋码管理、三定规定审核、绩效考核、机关党建、网站管理、统计查询、视频会议等十二大功能模块，编办门户网站主要提供对外服务入口、交流互动渠道、信息公开、监督举报入口等。

按照《中国共产党机构编制工作条例》要求，机构编制管理应遵循“动议——论证——审核审批——组织实施——监督问责”的业务流程开展机构编制管理工作。结合省委编办具体情况，提出 “受理（动议）——论证——审核审批（登记管理）——组织实施（公示）——监督问责——绩效评价——党建管理——督办考核”的“一条龙”机构编制管理业务流。

（5）展示层：整个省委编办机构编制电子政务一体化平台的展示界面，设计为统一的外网门户、内网门户、移动端门户。面向领导和工作人员打造统一的移动端/PC端，提供可视化展现、各类业务办理、信息查询、督查督办、计划安排、资源保障等服务入口；面向外部服务对象打造统一的信息公开和服务门户，提供事项申请、信息公开、政策查询及监督举报等功能入口。

（6）用户层：表示省委编办机构编制电子政务一体化平台涉及的编办内、外部用户类型，主要包括编办内部各业务处室、编办领导、省级机关、市县编办、事业单位等。

（7）标准规范体系、安全与运维体系

1、标准规范体系：建设与本次项目建设有关标准规范，包括开发标准规范、测试规范，并完善总体规范、业务规范、流程规范等内容。

2、安全体系：在省政务云安全能力基础上，遵从国家信息安全三级等保、国密等合规要求，针对省委编办机构编制电子政务一体化平台业务系统、网络和终端的安全，从边界、数据、终端等方面，建设全方位的安全防护及加固能力，规范安全管理及运营流程，保障业务系统安全运作。

3、IT运维保障：建立统一的运维服务管理模块，整合、监控IT资源，提高IT系统的稳定性和可用性。

（8）外部数据交换和系统对接：省委编办机构编制电子政务一体化平台与外部单位的数据共享交换包括线下数据交换和线上系统对接两类，通过线下方式与中央编办和部署在电子政务内网的系统进行数据交换，通过系统对接与部署在电子政务外网的财政厅、政务服务网和部署在互联网的政务和公益机构中文域名注册管理系统等系统进行对接。

## 四、建设内容

### 4.1综合办公模块

综合办公模块将以电子政务网络为依托，立足于高起点的全局规划、高标准的顶层设计，推动云计算、大数据、物联网以及人工智能等新一代信息技术在政务办公领域的融合应用。以满足政务“办文、办会、办事”需要，节约数字政务建设成本，保障政务信息安全为基本原则。进一步促进提高省委编办机构编制政务办公信息化水平。

#### 4.1.1功能设计

##### 4.1.1.1总体框架

综合办公模块总体功能架构图如下：

##### 4.1.1.2用户角色

综合办公模块使用角色按用户类型可分为如下几类：

- 普通用户角色

普通用户是系统的基础使用者，主要是作为业务应用的发起点，如公文的起草、休假的申请、出差申请等。

- 领导角色

领导角色既包含普通用户的发起能力，还具备各个业务应用的审批能力，负责对普通用户发起的事项进行审批，提出相关意见。

综合办公模块使用角色按业务职能可分为以下几类：

- 信息管理员角色

信息管理员对系统内的信息相关功能进行管理，包括一些通知公告的发布，部门信息发布审核，信息的上架、下架、置顶等。

- 公文收发员角色

公文收发员主要对公文进行管理，负责来文的签收登记工作以及文件分发工作。

- 会议管理员角色

会议管理员负责对会议相关服务进行管理，包括会议室的协调分派、会议室座位排布、会议材料打印等。

- 部门管理员角色

对所属部门日常事项进行管理，包括人员组织信息的管理、部门用户业务办理情况统计查询等。

##### 4.1.1.3功能设计

###### 4.1.1.3.1公文管理

能够用信息化手段完全代替目前公文的纸质流转模式，降低传统公文的材料成本，提升公文流转与办理效率，实现公文全程无纸化、全程可监督。

聚焦公文实际业务场景的需求，能够为公文的拟稿、审核、核稿、审签、签发、编号、清稿、盖章、分发、签收、登记、拟办、批办、承办、传阅、办结、归档等环节场景，根据不用的用户角色提供相对应的功能应用。

着力提升公文办理的效能和效率，能够为用户提供公文快速的处理解决方案，全面节省人工和时间成本，让用户真正感受到信息化公文办理的便捷性和实用性。

注重领导层用户需求，能够让领导快速对公文进行批示的审核，能够让领导全方位了解到公文的处理情况，能够为领导决策提供有效的数据支撑。

公文管理包括发文管理、收文管理和档案管理。

- 发文管理

发文管理是公文成文的一个过程，包含文件起草、文件审核、文件归档等步骤。支持发文流转进度情况实时查询；支持将发文管理与数据分析相结合，精准统计部门、个人的发文处理量、处理效率等各个维度的数据；支持自定义发文收藏夹，重要发文随时收藏；支持领导批示件的登记流转，能够及时督办，查看办理进度；支持对涉密发文文号进行管理。

支持规范性文件合法性审核，若发文为苏编办发、苏编办通文件编号，可流转至法规处进行规范性文件审定，支持短信提醒法规处相关工作人员对是否规范性文件进行把关。

- 收文管理

收文管理主要是来文签收、登记、批分、办理等过程的管理以及对收文类别的管理。包括签收来文，系统中进行录入和登记。录入登记时需选择文件类型等标签，如是否规范性文件，是否快反件等；支持设置办理时限，所有收文可以由综合处和主办处室处长输入一个办结时限，根据距离时间长短标记不同警示颜色；支持收文统计、收文收藏。

支持快反业务办理，综合处接收来文后，如判断需快速反应，则根据内容对待办文件进行分类（如立办件、急件、一般件），批分给相关处室。短信提醒被批分人相应办结时限，一般件若临近办理时限仍未办理，可多次提醒，直至办结。

- 档案管理

档案管理主要是对收发文归档后的文件进行管理。支持档案预归档、归档类目和保管期限设定；支持批量立卷，自动生成档号；支持档案目录按格式输出打印；支持公文表单、正文、附件、版式文件、流转记录的固化打包；支持档案管理系统对接；支持档案借阅、审批、超期自动归还。

###### 4.1.1.3.2会议管理

将传统会议过程中的各个环节进行梳理规划，将多种信息化技术和应用功能融入会议的各环节，贯穿会议的全过程。全面提高会议效率，节约会务成本，构建一个稳定高效、无纸化的电子会议系统。功能包括：

- 会议室管理

对会议室进行管理。支持会议室新增、修改；支持配置电子门牌、上传座位模板；支持授权部门或公开使用；支持按月、周日历 查询会议室使用情况；支持会议室名称查询；支持申请会议室，送会议管理员审核。

- 会议议程管理

综合查询会议室议程安排，支持按会议室、按日期、按预约处室等多维度查询。

- 会议通知

发起会议申请，审核通过后给与会人员发送会议通知提醒。支持撤回、修改已发会议通知，同时提醒参会人员、单位；支持会议管理员查看本单位待收、已收的会议通知；支持参会人会议开始前请假、签到。

- 领导参会专栏

支持设置与会领导参会情况公示专栏，公布会议参会领导名单。

- 会议接待

外部来访人员会议接待发起申请与审批，主要功能与普通会议发起类似。

###### 4.1.1.3.3行政管理

目前日常的政府部门行政办公基本依托于人工办和纸质办，行政办公无法快速申请快速审批，整个流程走下去需要多个部门进行人工跑腿，时间成本高办事效率低下。故此需要利用信息化手段为日常政务行政业务提供相对应的功能应用，能够为办事提速为流程简化。

含各类日常行政管理的应用，政府日常的行政、人事、资产等事项均可以通过信息化手段实现统一的线上审批和管理，包括了：休假审批、经费报销、出差审批、公务用车管理、耗材管理、固定资产管理、访客管理等功能。让日常的行政脱离传统纸质化模式，让申请人员、审批人员和管理人员能够利用专业应用更加高效便捷的办理行政事务。

- 休假审批

休假审批是对休假申请与审批的管理过程。支持设置请假类型、请假额度、是否允许超额、所属单位；支持单独设置指定人员的请假类型额度；支持请假、销假申请；支持查看请假、销假申请列表；支持查看个人视图，统计个人指定时间段的请假情况；支持查看领导视图，统计单位内人员指定时间段的请假情况。

- 经费报销

用于发起财务经费报销申请及审批。支持经费报销与出差申请关联，引用出差费用明细。

- 出差审批

出差审批是对出差申请与审批的管理过程。支持出差登记、登记出差事由、地点；支持领导审核、签署意见；支持查看本人出差记录；支持查看本单位所有的出差申请记录。

- 公务用车管理

公务用车管理是对公务用车申请与审批的管理。支持周日历形式查看车辆使用情况；支持申请用车，用车管理员审核；支持根据车辆名称、用车事由、申请时间、用车时间 查询用车情况；支持用车统计，查看指定用车时间内、各个单位用车公里数。

- 耗材管理

耗材管理是对笔、纸等办公易耗品的管理。包括耗材的领用登记、耗材的库存查询等。支持发起耗材领用审批申请。

- 固定资产管理

固定资产管理支持资产类别管理；支持资产入库、登记资产、生成批次号；支持资产申领、领用库存中物资、资产管理员审核；支持资产申购、申购库存中没有的物资，资产管理员审核；支持固定资产归还、查看本人归还记录；支持查看本人申领、申购的所有资产明细；支持资产借用、借用仓库资产、个人资产；支持资产报废、查看待报废、已报废的固定资产。

- 访客管理

对外来车辆或人员进入大院的登记管理。支持按车辆或人员进行分类统计；支持每月访问量统计；可按来访日期、来访事由等进行检索查询。

###### 4.1.1.3.4通知公告

通知公告的通知发布与展示，能够分门别类的展示、发布、管理各种信息内容，用户能够在专有功能模块统一进行信息内容的阅读、评论等。

支持通知公告的阅读、发布和管理权限设置。

支持发布新闻、附件和链接。

支持数据、图像、语音等多媒体的存储、处理和传输。

支持可直接从扫描仪获取文件。

支持以个人、部门与单位名义发布信息。

支持管理通知公告，编辑已发信息、拷贝已发布信息、停止发布已发布信息、置顶已发布信息、管理评论。

支持对已发布的通知公告排序。

支持删除已发布的通知公告。

###### 4.1.1.3.5个人助理

为用户不仅能够使用专业的“办会、办会、办事”等整体业务功能，而且提供包括通讯录、我的工作、网站管理、日常管理等各类实用的综合应用。辅助工作人员办公消息接收、联系人员、简易沟通、自主管理等零碎工作，实现电子化办公深入到日常工作的每个细节中，让用户处理政务工作时更加得心应手。功能包括：

- 我的工作

查看我的待办、待阅、已办、缓办、已删除事宜列表、详情，可直接进行待办、待阅件处理。

- 通讯录

支持查看内部通讯录 组织、公共群组、自定义群组 联系人。

支持查看联系人姓名、部门/职务、手机号码（未公开隐藏）等个人公开信息。

支持多种风格查看联系人信息。

支持快捷发送邮件。

支持设置外部通讯录、公共联系人、我的联系人。

支持外部通讯录联系人按照姓名首字母进行排序。

- 信息化项目日常管理

主要是系统通过验收上线运行后，运行和维保期间的新增需求或需求变更管理。

###### 4.1.1.3.6内部邮件

建设与互联网隔绝的专供政务办公使用的内部邮件，其功能不仅结合了目前较为成熟的大众化邮箱功能点，包括：收件箱、任务邮件、任务追踪、草稿箱、已发送、邮件标签、回收站、邮箱设置等，而且针对于政务办公特性提供抄送、密送、群发单显等个性化功能。

支持群发、抄送、密送、增加收件人、转发。

支持指定任意接收的邮件或发出的邮件为任务邮件，快速进行任务追踪。

支持Word、Excel等附件在线预览、编辑。

支持已发送邮件，签收状态查看，邮件收回功能。

支持邮件存入草稿箱功能。

支持删除到回收站或者永久删除邮件。

支持创建自定义标签，根据邮件主题，自动归类到相关的邮件标签。

支持创建自定义文件夹，将邮件转移到指定的文件夹。

支持两列式阅读、单列式阅读的阅读模式。

支持回复、意见添加、@功能。

支持邮件转日程、分类信息等功能。

支持短信提醒、免打扰模式。

支持邮件的全文搜索。

内部邮件功能架构如下：

###### 4.1.1.3.7系统管理

系统管理主要包括对用户、组织角色、用户登录等的管理。通过一系列手段，保障系统的安全。功能包括：

- 用户登录

支持多种方式登录系统，包括帐号密码、短信验证码等多种方式登录平台。

- 人脸识别

系统登录支持人脸识别。

- 用户管理

对系统内组织用户进行管理，包括新增、修改、删除用户账号；给用户设置角色，分配用户角色各模块使用权限等。

- 帮助中心

提供用户系统操作手册，帮助用户能够快速掌握系统使用方法。

###### 4.1.1.3.8移动办公

移动办公平台提供的服务功能主要有：待办事宜、公文处理、手写签批、内部邮件、通知公告、通讯录、我的文档、考勤签到、会议管理、督查督办、行政事务、数据同步、系统设置等。解决“办公移动化”的问题，能随时随地进行政务办公。

- 待办事宜

同步显示OA中的待办事项，可以点击查看处理。

若该待办事项无法在移动OA中处理，用户在点击该条待办消息后，系统自动提示：“请到PC端处理”。

- 消息推送

所有的新提醒会直接推送到手机状态栏，支持离线推送功能：即不登陆手机端APP也能收到提醒，支持手机锁屏状态下的消息推送。

- 系统设置

系统设置包括：消息推送、主题设置、安全设置、同步数据、意见反馈等功能。

- 办文功能

主要实现在线查阅公文详情，支持查看公文附件，能够实现在线手写签批，送下一步审核。

- 办会功能

查看个人会议安排，各会议室使用情况，接收会议通知。

- 内部邮件

同步电脑端的公务邮件，包括收件箱，发件箱以及草稿箱等。支持在线起草邮件。

- 通知公告

同步显示协同办公系统中的通知公告信息列表，点击列表可查看公告详情。

- 我的日程

展示维护日程。查看时间视图，显示日程事件、会议、到期协同、到期公文等安排，并可同步到设备本地，按时提醒。

对应PC端办公系统中的日程管理，实现在移动终端上查看日程安排、自动日程提醒等功能。

查看个人日程信息，包括主题、地址、开始时间、结束时间、重要性、日程公开、内容等信息。

- 督查督办

实现移动端督查督办的办理与查看。

- 行政事务

实现行政事务类事项的审批、查看，包括车辆、值班、请假、用品、人事等。

- 考勤签到

实现考勤签到的功能。系统自动进行定位并签到，显示考勤人员姓名、部门、时间、地点、签到记录等信息。

- 通讯录

同步系统组织架构列表，支持一键拨打电话。

- 即时通讯

移动端即时通讯与移动OA系统集成，作为移动OA协同的子菜单进行调用，避免工作时在不同APP间来回切换。

移动端具备PC端即时通讯相关功能，消息同步显示，可互相转发文件等。

- 附件管理

对下载的附件进行管理，包括打开、查找、删除等。

- 我的文档

实现与统一云文档功能的对接，实现与云文档相同的功能。可以上传手机上的文件到我的文档中。

- 决策分析

同步PC端的办公分析、个人年度报表以及条线业务分析功能。在移动端能够图形化展现。

#### 4.1.2接口设计

综合办公模块通过数据库调用形式，从一体化平台中获取数据。

#### 4.1.3关联关系设计

1、平台间关联

综合办公模块作为各部门业务协同的基础系统，存在其他多个系统与综合办公模块之间的对接需求，协同办公门户可作为一体化平台的主要门户。需使用一体化平台应用支撑层和数据层所提供的数据功能接口服务以及统一身份认证、统一消息等服务。

2、模块间关联

综合办公模块存在较多模块间关联关系。如机构编制事项的审批，涉及到机构编制调整和人员变动的，需要关联机构编制审批模块、机构编制统计和实名制综合管理模块进行相关操作；副处级以上领导职数的调整审批和发文，需要关联机构编制统计和实名制综合管理模块调整领导职数库。

### 4.2档案资料库

#### 4.2.1功能设计

##### 4.2.1.1总体框架

档案资料库主要分为以下功能模块：公文档案管理和资料管理，功能总体架构图如下图所示：

##### 4.2.1.2用户角色

档案资料库的主要服务对象包括编办所有处室所有人员，用户角色与权限如表所示：

| 用户角色 | 角色权限 |
| --- | --- |
| 综合处工作人员 | 查看、审批、上传、下载、统计、导出 |
| 省委编办各处室所有人员 | 查看、上传、下载、导出 |
| 省委编办各处室维护人员 | 维护本处室负责的资料模块的档案目录 |

##### 4.2.1.3功能设计

###### 4.2.1.3.1公文档案管理

（1）档案管理

包括收发文档案归档、归档类目管理、档案借阅审批。

（2）电子档案追踪

对OA中涉及各单位机构编制的文档进行历史记录，可在系统中实时查看各单位历史变动情况。

###### 4.2.1.3.2资料管理

（1）资料上传

明确各处室维护权限后，各处室可自行维护各自业务范围内的资料，可自定义次级文件目录、自行上传资料文档、设置资料开放共享范围等。

（2）资料中心

资料文档上传后实现共享，支持以标题、附件、上传处室、上传时间、上传人等关键字进行搜索，支撑下载、导出功能。

#### 4.2.1接口设计

档案资料库通过数据调用形式，从综合办公模块中调用公文数据，实现公文的归档、查阅、借阅、变动追踪查询，为各处室开通权限，实现上传、下载、导出相关资料的功能。

#### 4.2.3关联关系设计

1、平台间关联

在业务上档案资料库相对来说比较独立，但该系统的高效率运行需调用综合办公模块数据，需要使用应用支撑平台所提供的数据功能接口服务以及统一身份认证等服务。

2、模块间关联

档案资料库包括了公文档案管理、资料管理等系统功能。公文档案管理，规范了公文档案管理的程序和标准。资料管理形成了编办统一的资料库，按照业务分工，全办共建、共享资料，助于全办人员提高工作和学习效率。

### 4.3三定规定审核模块

#### 4.3.1功能设计

##### 4.3.1.1总体框架

三定规定审核模块主要包括三定规定审核功能，具体包括以下功能模块：功能说明、机构改革、导入修改功能，总体架构图如下图所示：

##### 4.3.1.2用户角色

三定规定审核模块主要服务对象包括省直处、省级机关。

| 用户角色 | 角色权限 |
| --- | --- |
| 省直处 | 查看、审核审批、统计 |
| 省级机关 | 查看、填报 |

##### 4.3.1.3功能设计

###### 4.3.1.3.1功能说明

主要内容是系统介绍，即用户操作说明书。

###### 4.3.1.3.2机构改革

填写部门概况：包括部门名称、党委或政府部门工作序列、部门概况、本次改革职责调整内容等。

对应的上级机关“三定”规定：包括上级机关名称、上级机关部门概况、上级机关主要职责、上级机关内设机构、上级机关领导职数及编制、直属行政机构及派出机关、其他。

本次改革前部门(含改革需划入)机构、职责现状：包括本次改革前部门概况、 本次改革前部门主要职责、本次改革前内设机构、本次改革前领导职数及人员编制、直属行政机构及派出机关、其他。

录入主要职责：分条录入职责内容及设定依据。

录入内设机构名称及职责：分条录入内设机构职责内容、设定依据、对应行政许可事项编码、对应行政处罚事项编码。

录入人员编制及领导职数：录入人员编制及领导职数（含部门领导职数、处级领导职数以及专业技术职数）。

录入其他事项：录入直属行政机构和其他事项（如与相关部门职责分工等）。

###### 4.3.1.3.3导入修改

支持将编办审核后的文件导入系统中，以便能够查看编办的审核意见。确保文件未被修改过，一旦导入之前数据全部清空。

支持导出机构编制总表。

支持导出上级机关内设机构对应表。

#### 4.3.2接口设计

三定规定审核模块为权责清单综合管理模块提供调用接口，提供三定规定审核数据来源。

#### 4.3.3关联关系设计

三定规定审核模块的主要模块是三定规定审核，关联到权责清单综合管理模块的责任清单动态调整业务和权力清单动态调整业务模块，为合法性审查提供依据。

### 4.4绩效考核模块

#### 4.4.1功能设计

##### 4.4.1.1总体框架

绩效考核模块主要包括功能模块：面向被考核部门、面向考核责任部门、面向考核牵头部门、面向省考核办、通用功能功能，包括目标规划、季度监测、半年评估、创新创优、年终考核等五个程序步骤，总体架构图如下图所示：

##### 4.1.1.2用户角色

绩效考核模块主要服务对象包括被考核部门、考核责任部门、考核牵头部门、省考核办。

| 用户角色 | 角色权限 |
| --- | --- |
| 被考核部门 | 查看、填报 |
| 考核责任部门 | 查看、审核审批 |
| 考核牵头部门 | 查看、统计、配置管理 |
| 省考核办 | 查看 |

##### 4.1.1.3功能设计

###### 4.1.1.3.1面向被考核部门

考核填报：填报目标规划、半年评估、年终考核等相关表格，可上传附件。附件文件可包括文档、图片、音视频资料等。

查看反馈：查看反馈信息，如自查报告、案例等。

###### 4.1.1.3.2面向考核责任部门

考核审核：按权限查询、审核被考核部门报送的目标规划、半年评估、年终考核等表格。可查询各部门“三定”规定。可以按条目查看附件材料。生成各指标项目标规划审核表、半年评估反馈单并支持批量导入导出。可在线进行评分或反馈，也可下载评分表格线下评分后上传excel文件批量导入评分结果。

考核反馈：生成各指标项目标规划审核表、半年评估反馈单；支持批量导入导出。

统计分析：可监测分析本领域考核数据，形成统计图形。

资料下载：按权限查看、下载部分考核资料库信息。

###### 4.1.1.3.3面向考核牵头部门

1、考核管理

指标体系管理：负责制定和维护考核指标体系。

汇总统计：生成各指标项目标规划汇总审核表、半年评估汇总反馈表。查看、汇总年终考核指标结果信息及扣分事项。考核指标、创新创优评审和社会公众满意评价等数据统计分析，形成统计图形、分析报告。

批分：向考核责任部门分发被考核部门报送的材料。

监控预警：自动检测被考核部门，对考核填报进度滞后、工作进度滞后等情况自动发起预警。

2、系统管理

用户管理：可新增或注册用户帐号，可针对不同帐号分别分配权限和角色。

开关管理：各程序步骤均可按需灵活设定开放周期，指定功能开放的起止时间。

模版配置：支撑配置各考核程序需要的各种模版，主要是表格。

3、资料库

资料库管理：定期维护考核资料库。资料库内容主要是考核文件及各机关单位提交的考核佐证材料，文件格式包括文档和多媒体文件。

###### 4.1.1.3.4面向省考核办

帐号管理：给考核办预留登录帐号。

###### 4.1.1.3.5通用功能

消息通知/提醒：提醒用户查看考核等通知，消息提醒方式包括但不限于短信通知、平台内待办事项等。

文件上传与下载：包括文档、表格、图片、音视频等各类文件的上传和下载。支持批量上传和下载。

表格比对：上传excel 文件时与系统数据进行比对，提示差别项。

文件流转：支持考核文件的流转，支持考核文件在线存储周期的设置，支持考核文件打包下载。

#### 4.4.2接口设计

绩效考核模块不涉及外部接口。

#### 4.4.3关联关系设计

绩效考核模块不涉及系统和模块关联。

### 4.5权责清单综合管理模块

#### 4.5.1功能设计

##### 4.5.1.1总体框架

权责清单综合管理模块主要分为以下功能模块：权力清单管理、责任清单管理、权责清单展示、统计查询、分析研判应用、审批服务便民化评价、基层治理现代化评价，功能总体架构图如下图所示：

##### 4.5.1.2用户角色

权责清单综合管理模块的主要服务对象包括省级机关部门、省委编办行政管理体制改革处（权责清单管理处）、市委编办、省司法厅，用户角色与权限如表所示：

| 用户角色 | 角色权限 |
| --- | --- |
| 省级机关部门、市委编办 | 申请、查看、修改 |
| 省委编办行政管理体制改革处（权责清单管理处） | 查看、审批、统计、修改、导出 |
| 司法厅 | 查看、审批 |

##### 4.5.1.3功能设计

###### 4.5.1.3.1权力清单管理

（1）行政权力清单数据库

以“四级四同”行政权力清单为基础，建立省行政权力清单数据库，包括省市县“四级四同”权力清单库和市设权力清单库。“四级四同”指覆盖国家、省、市、县四级，权力的名称、编码、类型、依据四要素是统一的。

设区市都有立法权，符合地方条例和政府规章，设区市可以设定权力事项，此类权力事项只在本市范围内有效，是单独建立的，编制好后统一入权力清单库。

数据库前期建库时，相关数据可从省政务服务网上导入，后期平台建好后实现实时导入。

（2）为新增行政权力事项赋码

按照国家“四级四同”编码规则为我省（含市设权力）新增行政权力事项进行自动赋码。

（3）权力清单动态调整

各省级机关通过系统申请权力清单调整事项，提交给省委编办体改处审核；省委编办体改处进行初审，如果不通过退回申请，部门调整修改后重新提交，如果通过流程提交司法厅进行合法性审查；司法厅进行合法性审查，如果不通过退回申请，部门调整修改后重新提交，如果通过流程提交给省委编办体改处复核；省委编办体改处进行复核，如果不通过退回申请，部门调整修改后重新提交，如果通过针对新增权力事项要进行新增事项赋码，针对调整事项直接进行入库；进行权力清单调整情况入库，调整台账；调整事项汇总共享给省政务服务网。

（4）行政权力事项比对

以Excel模板对比的方式，实现相对集中行政处罚权事项清单与现有行政权力清单批量比对。通过人工智能比对，对存疑事项进行标记提醒，出具相关报告。

（5）与江苏省政务服务网数据交互

向省政务服务网推送数据，并进行比对，如权力清单等。

与江苏政务服务网对接获取相关数据，如集中事项数量、办件情况、好差评情况等。

###### 4.5.1.3.2责任清单管理

（1）建立责任清单数据库

对应省行政权力清单事项库，建立责任清单数据库。

（2）自动调整责任清单

实现自动调整责任清单。“三定”规定的职能调整情况，自动关联提示调整责任清单中对应的部门职责；省委省政府、省委编办部门职责分工明确或调整，自动关联调整责任清单中职责边界；权力清单调整，自动调整责任清单中对应的权力事项。

###### 4.5.1.3.3权责清单展示

动态展示全省各级、各地区权责清单统计数量、运行情况、好差评情况等数据。

###### 4.5.1.3.4预留模块

预留管理创新人员统计分析模块、政事权限清单和公共服务事项清单数据模块。

#### 4.5.2接口设计

权责清单综合管理应用系统通过数据调用形式，从政务服务网中获取数据库数据，与机构编制统计和实名制综合管理模块获取省级各部门编制数、领导职数等信息，与绩效考核模块获取绩效评价指标及标准，各部门填报的数据信息、工作完成情况等数据信息。

#### 4.5.3关联关系设计

1、平台间关联

在业务上权责清单综合管理模块相对来说比较独立，但该系统的高效率运行需调用其它应用系统数据：系统需要以数据调用形式调用机构编制统计和实名制综合管理模块、绩效考核模块的数据，需要使用应用支撑平台所提供的数据功能接口服务以及统一身份认证等服务，从数据共享交换平台中获取内外部交换数据等。

2、模块间关联

权责清单综合管理模块包括了权力清单管理、责任清单管理、权责清单展示、预留模块等系统功能。权力清单管理、责任清单管理优化了权责清单动态调整流程，健全清单管理机制，推动权责清单与“三定”规定有机结合。权责清单展示提供了更为直观的、整体合一的清单信息公示。

### 4.6机构编制审批模块

#### 4.6.1功能设计

##### 4.6.1.1总体框架

机构编制审批模块主要包括功能模块：省直行政机构编制审核审批、市县处机构编制管理、事业处机构编制管理功能，总体架构图如下图所示：

##### 4.6.1.2用户角色

机构编制审批模块主要服务对象包括省直处、市县处、事业处、省级机关、设区市机构编制部门、事业单位。

| 用户角色 | 角色权限 |
| --- | --- |
| 省直处 | 查看、统计、审批 |
| 市县处 | 查看、统计、审批 |
| 事业处 | 查看、统计、审批 |
| 省级机关 | 申报、查看 |
| 设区市机构编制部门 | 申报、查看 |
| 事业单位 | 申报、查看 |

##### 4.6.1.3功能设计

###### 4.6.1.3.1省直行政机构编制审核审批

1、在线审批

机构编制申请：省级机关和设区市机构编制部门可在线发起机构编制申请。申请依据应为省级机关党委（党组）或市委编委、编办的正式文件。

审批和批分：各流程节点收到待办业务后，可出具审批意见，可以选择分办给指定处室或个人进行后续处理。各流程节点均可显示办理进度和完成时限，并可设置提醒功能。

2、机构编制台账管理

建立机构编制台账，支持多维度综合查询。

支持智能调整台账：机构编制申请审批完成后，可自动关联台账调整页面，对机构编制台账进行修改。修改时可关联相关流程，并可根据业务流程中已录入信息，自动带入已有信息，人工确认后台账调整生效，减少人工操作。

所有操作留痕，可追溯。

3、用户权限配置管理

可对用户帐号的角色、权限等进行配置和管理。

###### 4.6.1.3.2市县机构编制管理

1、在线审批

机构编制申请：设区市机构编制部门可在线发起机构编制申请。申请依据应为市委编委、编办的正式文件。

审批和批分：各流程节点收到待办业务后，可出具审批意见，可以选择分办给指定处室或个人进行后续处理。各流程节点均可显示办理进度和完成时限，并可设置提醒功能。

2、机构编制台账管理

建立机构编制台账，支持多维度综合查询。

支持智能调整台账：机构编制申请审批完成后，可自动关联台账调整页面，对机构编制台账进行修改。修改时可关联相关流程，并可根据业务流程中已录入信息，自动带入已有信息，人工确认后台账调整生效，减少人工操作。

所有操作留痕，可追溯。

3、用户权限配置管理

可对用户帐号的角色、权限等进行配置和管理

###### 4.6.1.3.3事业单位机构编制管理

1、在线审批

机构编制申请：可在线发起机构编制申请。申请依据应为相关的正式文件。

审批和批分：各流程节点收到待办业务后，可出具审批意见，可以选择分办给指定处室或个人进行后续处理。各流程节点均可显示办理进度和完成时限，并可设置提醒功能。

2、机构编制台账管理

建立机构编制台账，支持多维度综合查询。

支持智能调整台账：机构编制申请审批完成后，可自动关联台账调整页面，对机构编制台账进行修改。修改时可关联相关流程，并可根据业务流程中已录入信息，自动带入已有信息，人工确认后台账调整生效，减少人工操作。

所有操作留痕，可追溯。

3、用户权限配置管理

可对用户帐号的角色、权限等进行配置和管理

#### 4.6.2接口设计

机构编制审批模块为登记赋码管理模块提供调用接口，提供事业单位机构编制管理数据来源。

#### 4.6.3关联关系设计

本模块包含的事业处机构编制管理模块需要关联到登记赋码管理模块的事业单位登记模块；本模块需要关联“三定”规定审核模块，“三定”发生变化时推送提醒至本模块同步调整机构编制信息。

### 4.7登记赋码管理模块

#### 4.7.1功能设计

##### 4.7.1.1总体框架

登记赋码管理模块主要分为以下功能模块：事业单位登记管理、事业单位监管、事业单位电子档案、事业单位信息公示、机关、群团统一社会信用代码证书管理，功能总体架构图如下图所示：

##### 4.7.1.2用户角色

登记赋码管理模块的主要服务对象包括登记局、全省事业单位、公益机构，用户角色与权限如表所示：

| 用户角色 | 角色权限 |
| --- | --- |
| 登记局 | 查看、审批、统计、导出 |
| 全省事业单位 | 查看、申请、修改 |
| 机关、群团 | 查看、申请、修改 |

##### 4.7.1.3功能设计

###### 4.7.1.3.1事业单位登记管理

（1）设立登记

办理设立登记包括录入材料、申报材料受理、申报材料审核、申报材料核准、材料复核等环节，如果登记审核不通过，驳回申请，如审核通过，即时办结，进行发证，制作公告后通知申请单位。

（2）变更登记

办理变更登记包括录入材料、申报材料受理、申报材料审核、申报材料核准、材料复核等环节，如果登记审核不通过，驳回申请，如审核通过，即时办结，进行发证，制作公告后通知申请单位。

（3）注销登记

办理注销登记包括录入材料、申报材料受理、申报材料审核、申报材料核准、材料复核等环节，如果登记审核不通过，驳回申请，如审核通过，即时办结，制作公告后通知申请单位。

（4）证书补领

办理证书补领证书登记包括录入材料、申报材料受理、申报材料审核、申报材料核准、材料复核等环节，如果登记审核不通过，驳回申请，如审核通过，即时办结，进行发证，通知申请单位。

（5）重新申领证书

办理重新申领证书登记包括录入材料、申报材料受理、申报材料审核、申报材料核准、材料复核等环节，如果登记审核不通过，驳回申请，如审核通过，即时办结，进行发证，通知申请单位。

（6）证书打印

实现一键打印证书。

（7）证明打印

支持打印相关证明。

（8）制作公告

快捷发布相关通知公告。

（9）电子证章

预留电子证章管理功能。

（10）消息通知

事业单位申请办理的业务办理进度可实时查询，办理结果及时通知事业单位。

- 系统管理

支持重置帐号密码、修改个人信息。

支持管理员对用户帐号、角色、权限等进行管理。

实现行业类别管理、流程时限管理、节假日管理

支持用户登陆密钥管理，包括光盘密码管理、（二维码）图片密码管理等。

支持事业单位及举办单位数据库管理。举报单位包括党委、人大、政协、法院、检察院、民主党派、社会团体、人民团体、国有企业及金融机构、其他、民办高校等。

支持数据交换功能。

支持变更事业单位管辖权。只能单向变更，即上级单位对下级单位有操作权限。

###### 4.7.1.3.2事业单位监管

（1）年报审核

支持公益服务清单录入。

支持事业单位在线填报提交年度报告。

支持数据分析比对与审核功能，如信用承诺复核等。

支持通过审核的事业单位年度报告进行网上公示。

（2）信用评价

支持归集外部部门对事业单位的信用评价信息，可设置导入相关征集的信用信息进行比对。

支持事业单位自评。

支持登记局对事业单位信用自评信息进行审核，并反馈审核意见。包括评价退回、反馈征询复核、自评补报审核、自评加分项审核、信用修复审核等。

可视具体情况判定事业单位信用情形，可管理不参与评价情形、限制评A级情形、直接评D级情形，可修改终评等级。

支持对信用评价相关信息进行综合查询，如支持查询事业单位自评情况、举办单位评分情况、未评分监管单位、被监管扣分单位等。

（3）双随机抽查

支持对执法对象与人员库进行管理。

支持设置双随机抽取规则。

支持进行执法监督抽取，支持相关管理功能。

支持检查反馈情况在线记录。

支持执法结果在线管理，如查询、统计、修改等。

（4）异常名录管理

支持异常警示。如证书过期、名称不规范时可自动预警，进行异常、监管信息推送提醒。

可查看拟列入异常名录的清单。

支持事业单位整改相关功能。

可将事业单位正式列入或者移出异常名录。

（5）监督举报

支持接收服务对象以及监管部门的投诉举报，并进行登记。包含外网门户投诉举报窗口和内网来自登记管理及信用监管部门等投诉举报信息。

支持对登记的投诉信息进行处理，对处理的投诉案件进行公示，并根据需要进行数据共享。

（6）内部管理

支持冻结、废止功能。

（7）联合惩戒信息

支持联合惩戒信息管理，包括推送、接收、查询等功能。

- 统计分析

支持对事业单位监管相关数据进行综合统计分析。

###### 4.7.1.3.3事业单位电子档案

（1）历年电子档案管理

管理事业单位历年设立、变更、注销档案。

管理事业单位历年行政处罚档案。

管理事业单位历年年度报告档案。

管理事业单位历年异常名录信息档案。

管理事业单位历年信用评价信息档案。

管理事业单位历年行政检查档案。

###### 4.7.1.3.4事业单位信息公示

（1）事业单位信息公示

支持所有可公示内容在外网门户进行公示，并提供查询服务。

支持公益服务清单公示。

支持事业单位基本信息公示，包括名称、地址、举办单位、法定代表人等。

支持事业单位登记及行政处罚信息公示。

支持事业单位异常名录列入、移出情况公示。

支持公示事业单位信用等级评价信息公示。

支持相关政策法规公示宣传公示。

###### 4.7.1.3.5机关、群团统一社会信用代码证书管理

（1）机关群团填报

支持机关、群团在线填报、办理统一社会信用代码证书初领、补（换）领、撤销等业务。部分可依托机关群团数据库实现。

- 赋码审批

对机关群团申报业务进行受理、材料复核，并支持即时办结申报业务。

（3）支撑功能

支持可移交管辖数据变更。

管理图片密码、机构类别相关信息。

预留电子证章管理功能。

#### 4.7.2接口设计

登记赋码管理模块通过数据调用形式，从外网门户投诉举报窗口和内网来自登记管理及信用监管部门等投诉举报登记、处理、推送公示获取相关监督举报信息。与信用办等有关部门需实现数据的共享交换，所有的变更信息都要进行同步推送。实现在外网门户网站公示事业单位可公示信息，并且提供查询服务。

#### 4.7.3关联关系设计

1、平台间关联

在业务上登记赋码管理模块相对比较独立，但该系统需调用外网门户网站和内网投诉、处理、公示数据信息，需在外面门户网站公示事业单位可公示信息，所有变更事项需与信用办等相关部门实现数据共享和交换。需要使用应用支撑平台所提供的数据功能接口服务以及统一身份认证等服务。

2、模块间关联

登记赋码管理模块包括了事业单位登记管理、事业单位监管、事业单位电子档案管理、事业单位信息公示以及机关、群团统一社会信用代码证书管理等系统功能。作为一体化的事业单位网上业务平台，实现了对事业单位法人登记管理、信用信息征集、信用监管、信用等级评价、执法监督、双公示平台、法人年度报告管理等业务的高效率、高质量办理。事业单位信息公示加大了公示力度和范围。机关、群团统一社会信用代码证书管理按照中央编办统一社会信用代码生成规则对机关、群团统一社会信用代码证书初领、补（换）领、撤销等业务进行审批与监管，并对相应数据进行统计分析，提供决策参考依据。

### 4.8机构编制统计和实名制综合管理模块

机构编制统计和实名制综合管理模块对全省机构编制信息和人员实名制信息进行综合管理。机构编制实名制管理是创新机构编制管理方式，实现管住管好机构编制目标的一项重要措施。机构编制实名制是将机构编制部门核定到机关、事业单位的机构编制，按照规定类别和特定程序定编到人，把抽象的编制具体化，使自然人的进编有章有法，让在编人员的身份认定有凭有据。无论哪种类别的编制，都要与自然人的真实姓名相匹配。实现机构编制实名制管理的关键是建立机构编制与人员配备、工资发放、财政预算等管理相互间的协调配合机制。实行机构编制实名制管理，是新时期加强和完善机构编制管理工作的有效手段；是严格控制机构编制与人员增长的重要措施；是科学配置党的执政资源，创新机构编制管理的重要举措；是贯彻落实《公务员法》、加强机关事业单位人事管理的现实需要。系统建设不仅满足江苏省委编办对于机构编制人员实名制管理，同时满足上级编办和平级单位关于实名制数据的需要。

#### 4.8.1功能设计

##### 4.8.1.1总体框架

机构编制统计和实名制综合管理模块主要包括功能模块：首页工作台、机构管理、职数管理、人员管理、统计分析、系统管理等功能，总体架构图如下图所示：

##### 4.8.1.2用户角色

机构编制统计和实名制综合管理模块服务编办所有处室，其中重点服务对象是督查处和管理中心。

| 用户角色 | 角色权限 |
| --- | --- |
| 管理中心 | 查询、管理 |
| 督查处 | 查询、审批 |
| 其他处室 | 查询 |

##### 4.8.1.3功能设计

本模块功能设计、业务逻辑、用户界面原则上需与现有系统尽量保持一致，以保证良好的用户感知，实现系统迁徙用户无感知。

###### 4.8.1.3.1首页工作台

- 待办事项

台账待审：查看待审核生效的台账，审核通过后生效。支持搜索功能。

职数预审：查看待审核的职数预审申请，审核通过后生效.支持搜索功能。

注册待审核：查看待审核生效的注册申请，审核通过后生效。支持搜索功能。

- 通知公告

查看通知公告列表和明细。

- 快捷菜单

审批文件：可快捷查看审批文件清单。

台账：可快捷查看台账信息。

待分配：可快捷查看所有部门的待分配情况。

超限预警：可快捷访问机构预报警、未实行实名制机构、撤销机构管理等功能页面。支持搜索功能，支持钻取详细信息。

人员查询：可快捷访问统计查询分析功能模块。

更新信息：可查看系统功能更新情况相关信息。

- 常用报表

可查看系统提供的统计报表。如最近五年行政编制和在职人数、最近五年政法专项编制和在职人数、最近五年事业编制和在职人数、事业单位机构编制和在职明细表、各级行政、事业编制和在职人数统计明细表等。

支持自定义常用报表。

###### 4.8.1.3.2机构管理

- 管辖范围管理

以目录树的形式管理管辖对象。

管辖对象包括省级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、群众团体、经济实体、其他等十大系统，每个系统管理范畴均向下延伸到部门、处室。

纵向包括省、市、区县、乡、镇、街道，横向统计党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、群众团体、经济实体、其他等十大系统。每个系统均向下延伸到行政事业机构中各部门的内设机构、下设机构、事业单位的机构编制情况，颗粒度详细到具体处室和具体单位。

例如，江苏省下级目录包括党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、群众团体、经济实体、其他、13个设区市；每个设区市均下设党委等十大系统及区县；区县下设10大系统及乡、镇、街道。

省级目录提供的功能包括：

- 机构预报警：查看机构预报警信息。支持搜索功能，支持钻取详细信息

- 未实行实名制机构：查看未实行实名制机构信息。支持搜索功能，支持钻取详细信息

- 撤销机构管理：查看撤销机构管理功能页面。支持搜索功能，支持钻取详细信息

十大系统级目录提供功能包括（党委为例）：

- 机构信息：查看行政机构信息

- 行政机构排序：可对行政机构进行排序

- 事业单位排序：可对事业单位进行排序

针对管理对象所属系统的不同、本身性质的不同，有具体的管理功能。以下将针对每个层级不同的管理功能分别叙述。

- 下设部门管理

对十大系统下设部门级提供以下管理功能：

部门概况：

- 总体情况：包括基本信息、机构超限预警、机构编制职数情况、联系方式等情况

- 主要职责：显示部门主要职责

- 组织机构图：显示组织机构图

- 内下设情况：中共江苏省委组织部内下设情况表

- 历史沿革：显示历史沿革

机构管理：

- 增加机构：可增加机构

- 撤销机构：可撤销机构

- 机构更名：可进行机构更名

- 内设机构排序：可进行内设机构排序

- 下设机构排序：可进行下设机构排序

- 事业单位排序：可进行事业单位排序

- 机构划转：可进行机构划转

- 内设机构批量处理：可进行内设机构更名的批量处理

增编管理：

- 申请查询：通过单号、状态进行查询，并显示单据列表

台账：

- 台账管理：可进行台账查询

编制情况：

- 按党政群机关、公安专项、检察院专项、法院专项、司法专项、安全专项、工勤、机关其他等维度核定编制总计和在职人数总计

领导职数：

- 按照领导职位划分、职务层次划分分别核定职数总数和在职人数总计

- 核定领导职数高配总计、实有领导人数高配总计

非领导职数：

- 各综合管理类非领导职数小计、各综合管理类非领导在职人数小计

- 各综合管理类公务员职级职数小计、各综合管理类公务员职级在职人数小计

核编管理：

- 通过单号、状态进行查询，并显示单据列表

人员管理：

- 待审核：通过姓名、审核状态、状态变更、上报日期进行查询，并显示单据列表

- 调入：通过姓名、身份证号/其他身份标识进行查询，并显示单据列表

人员现状：

- 全部：通过姓名、出生日期进行查询，并显示数据列表

- 在编人员：通过姓名、出生日期查询，并显示数据列表

- 其他人员：通过姓名、出生日期查询，并显示数据列表

- 离退休人员：通过姓名、出生日期查询，并显示数据列表

- 编外人员：通过姓名、出生日期查询，并显示数据列表

人员变动：

- 新增：通过姓名、进入本单位形式、进入日期进行查询，并显示单据列表

- 减少：通过姓名、减少原因、减少人员时间进行查询，并显示单据列表

所属事业单位情况：

- 显示所属事业单位情况

核定单：

- 显示人员编制及领导职数核定单第一联、第二联，并可在线打印

编制证：

- 显示江苏省机构编制管理证，并可在线打印

部门报表：

- 基本情况：包括基本信息、内设、派出机构和所属事业单位信息、编制和人员信息、职数和人员信息

- 内设机构设置情况：内设（派出）机构设置情况

- 实有人员名单：显示实有人员名单

- 编外人员名单：显示编外人员名单

- 设区市级管理

对设区市级目录提供以下管理功能：

- 待分配：显示基本信息列表

- 查找：可按照机构名称进行查询，并显示基本信息列表

- 台账：可按照编制名称、下达编制类型、接收编制区划名称进行查询，并显示基本信息列表

- 人员审核待办：可按照单位名称、单位类型、单据类型、送审日期进行查询，并显示基本信息列表

- 人员调转待办：可按照姓名、身份证号/其他身份标识进行查询，并显示基本信息列表

- 人员生成单据待办：可按照姓名、状态变更、上报日期进行查询，并显示基本信息列表

- 人员信息变动情况统计表：可按照行政区划、单位类型、系统类别、审核日期进行查询，并显示基本信息列表

- 机构编制信息变动情况统计表：可按照行政区划、单位类型、系统类别、审核日期进行查询，并显示基本信息列表

- 核编事项待办：可按照单号、标题进行查询，并显示基本信息列表

- 核编单据查询：可按照单号、状态进行查询，并显示基本信息列表

- 未实行实名制机构：可按照名称进行查询，并显示基本信息列表

- 撤销机构查询：可按照名称查询，并显示基本信息列表

- 全部人员导入：可选择excel表进行本级人员的导入，身份证号或其他身份识别相同会更新导入

- 内设机构管理

对各部门内设机构一级提供以下管理功能：

部门概况：

- 总体情况：包括基本信息、机构超限预警、机构编制职数情况、联系方式等情况

- 主要职责：显示部门主要职责

机构管理：

- 增加机构：可增加机构

- 撤销机构：可撤销机构

- 机构更名：可进行机构更名

- 内设机构排序：可进行内设机构排序

编制情况：

- 按党政群机关、公安专项、检察院专项、法院专项、司法专项、安全专项、工勤、机关其他等维度核定编制总计和在职人数总计

领导职数：

- 按照领导职位划分、职务层次划分分别核定职数总数和在职人数总计

- 核定领导职数高配总计、实有领导人数高配总计

非领导职数：

- 各综合管理类非领导职数小计、各综合管理类非领导在职人数小计

- 各综合管理类公务员职级职数小计、各综合管理类公务员职级在职人数小计

人员管理：

- 待审核：通过姓名、审核状态、状态变更、上报日期进行查询，并显示单据列表

人员现状：

- 全部：通过姓名、出生日期查询，并显示数据列表

- 在编人员：通过姓名、出生日期查询，并显示数据列表

- 其他人员：通过姓名、出生日期查询，并显示数据列表

- 离退休人员：通过姓名、出生日期查询，并显示数据列表

人员变动：

- 新增：通过姓名、进入本单位形式、进入日期进行查询，并显示单据列表

- 减少：通过姓名、减少原因、减少人员时间进行查询，并显示单据列表

- 下设机构管理

对下设机构一级提供以下管理功能：

部门概况：

- 总体情况：包括基本信息、机构超限预警、机构编制职数情况、联系方式等情况

- 主要职责：显示部门主要职责

- 组织机构图：显示组织机构图

- 内下设情况：中共江苏省委组织部内下设情况表

- 历史沿革：显示历史沿革

机构管理：

- 增加机构：可增加机构

- 撤销机构：可撤销机构

- 机构更名：可进行机构更名

- 内设机构排序：可进行内设机构排序

- 下设机构排序：可进行下设机构排序

- 事业单位排序：可进行事业单位排序

- 机构划转：可进行机构划转

- 内设机构批量处理：可进行内设机构更名的批量处理。

增编管理：

- 申请查询：通过单号、状态进行查询，并显示单据列表

台账：

- 台账管理：可进行台账查询

编制情况：

- 按党政群机关、公安专项、检察院专项、法院专项、司法专项、安全专项、工勤、机关其他等维度核定编制总计和在职人数总计

领导职数：

- 按照领导职位划分、职务层次划分分别核定职数总数和在职人数总计；

- 核定领导职数高配总计、实有领导人数高配总计；"

非领导职数：

- 各综合管理类非领导职数小计、各综合管理类非领导在职人数小计；

- 各综合管理类公务员职级职数小计、各综合管理类公务员职级在职人数小计；

核编管理：

- 通过单号、状态进行查询，并显示单据列表

人员管理：

- 待审核：通过姓名、审核状态、状态变更、上报日期进行查询，并显示单据列表

- 调入：通过姓名、身份证号/其他身份标识进行查询，并显示单据列表

人员现状：

- 全部：通过姓名、出生日期查询，并显示数据列表

- 在编人员：通过姓名、出生日期查询，并显示数据列表

- 其他人员：通过姓名、出生日期查询，并显示数据列表

- 离退休人员：通过姓名、出生日期查询，并显示数据列表

- 编外人员：通过姓名、出生日期查询，并显示数据列表

人员变动：

- 新增：通过姓名、进入本单位形式、进入日期进行查询，并显示单据列表

- 减少：通过姓名、减少原因、减少人员时间进行查询，并显示单据列表

所属事业单位情况：

- 显示所属事业单位情况

编制证：

- 显示江苏省机构编制管理证，并可在线打印

部门报表：

- 基本情况：包括基本信息、内设、派出机构和所属事业单位信息、编制和人员信息、职数和人员信息

- 内设机构设置情况：内设（派出）机构设置情况

- 实有人员名单：显示实有人员名单

- 编外人员名单：显示编外人员名单

- 事业单位管理

对事业单位提供以下管理功能：

基本情况：

- 单位信息：包括基本信息、机构超限预警、机构编制职数情况、联系方式等情况

- 主要职责：显示事业单位主要职责

- 组织机构图：显示组织机构图

- 内设情况：显示内设情况

- 所属事业单位情况：显示所属事业单位情况

- 历史沿革：显示历史沿革

机构管理：

- 增加机构：可增加机构

- 撤销机构：可撤销机构

- 机构更名：可进行机构更名

- 内设机构排序：可进行内设机构排序

- 事业单位排序：可进行事业单位排序

- 机构划转：可进行机构划转

- 内设机构批量处理：可进行内设机构更名的批量处理

增编管理：

- 申请查询：通过单号、状态进行查询，并显示单据列表

台账：

- 台账管理：可进行台账查询

编制情况：

- 按照财政补贴、经费自理统计编制总数，按岗位分类统计职数

领导职数：

- 按照领导职位划分、职务层次划分分别核定职数总数和在职人数总计

- 核定领导职数高配总计、实有领导人数高配总计

非领导职数：

- 各综合管理类非领导职数小计、各综合管理类非领导在职人数小计

- 各综合管理类公务员职级职数小计、各综合管理类公务员职级在职人数小计

核编管理：

- 通过单号、状态进行查询，并显示单据列表

人员管理：

- 待审核：通过姓名、审核状态、状态变更、上报日期进行查询，并显示单据列表

- 调入：通过姓名、身份证号/其他身份标识进行查询，并显示单据列表

人员现状：

- 全部：通过姓名、出生日期查询，并显示数据列表

- 在编人员：通过姓名、出生日期查询，并显示数据列表

- 其他人员：通过姓名、出生日期查询，并显示数据列表

- 离退休人员：通过姓名、出生日期查询，并显示数据列表

- 编外人员：通过姓名、出生日期查询，并显示数据列表

人员变动：

- 新增：通过姓名、进入本单位形式、进入日期进行查询，并显示单据列表

- 减少：通过姓名、减少原因、减少人员时间进行查询，并显示单据列表

核定单：

- 显示人员编制及领导职数核定单第一联、第二联，并可在线打印

编制证：

- 显示江苏省机构编制管理证，并可在线打印

部门报表：

- 基本情况：包括基本信息、内设、派出机构和所属事业单位信息、编制和人员信息、职数和人员信息

- 内设机构设置情况：内设（派出）机构设置情况

- 实有人员名单：显示实有人员名单

- 编外人员名单：显示编外人员名单

###### 4.8.1.3.3职数管理

- 管辖范围管理

以目录树的形式管理管辖对象。

管辖对象包括省级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、群众团体、经济实体、其他等十大系统，每个系统管理范畴均向下延伸到部门、处室。

纵向包括省、市、区县、乡、镇、街道，横向统计党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、群众团体、经济实体、其他等十大系统。每个系统均向下延伸到行政事业机构中各部门的内设机构、下设机构、事业单位的机构编制情况，颗粒度详细到具体处室和具体单位。

例如，江苏省下级目录包括党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、群众团体、经济实体、其他、13个设区市；每个设区市均下设党委等十大系统及区县；区县下设10大系统及乡、镇、街道。

- 机关单位职数管理

面向部门级组织提供以下管理功能：

- 台账：查看台账

- 编制情况：查看编制情况信息

- 领导职数：查看领导职数统计表，如领导职数情况、在职领导职数情况、超空编情况等

- 编制变动及统计情况：可查看编制变动情况，查看编制统计信息，查看部门机构编制现状。支持查询结果导出为excel

- 内设机构职数管理

面向内设机构级目录提供以下管理功能：

- 编制情况：查看编制情况信息

- 领导职数：查看领导职数统计表，如领导职数情况、在职领导职数情况、超空编情况等

- 领导职数调整审批管理

面向领导职数调整审批管理提供以下管理功能：

- 台账管理：对纳入台账管理的领导职数进行实时更新、按季度汇总报送

- 名录数据库管理：省级机关事业单位处级领导职数实时更新

- 在线申报：设区市处（局）级领导职数调整事项在线申报功能

- 审核：设区市处（局）级领导职数调整事项在线审核功能

- 入库：设区市处（局）级领导职数调整后实时入库功能

- 反馈：设区市处（局）级领导职数调整事项在线反馈功能

###### 4.8.1.3.4人员管理

- 管辖范围管理

以目录树的形式管理管辖对象。

管辖对象包括省级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、群众团体、经济实体、其他等十大系统，每个系统管理范畴均向下延伸到部门、处室。

纵向包括省、市、区县、乡、镇、街道，横向统计党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、群众团体、经济实体、其他等十大系统。每个系统均向下延伸到行政事业机构中各部门的内设机构、下设机构、事业单位的机构编制情况，颗粒度详细到具体处室和具体单位。

例如，江苏省下级目录包括党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、群众团体、经济实体、其他、13个设区市；每个设区市均下设党委等十大系统及区县；区县下设10大系统及乡、镇、街道。

- 人员现状管理

查看全部人员，可分别查询在编人员、离退休人员、编外人员的明细情况。

可查询编外人员姓名、性别、身份证号、岗位分布、用工形式、签订合同情况、经费列支渠道、工作期限等。

支持搜索功能。

- 人员台账管理

可分别按新增和减少进行查询。支持搜索功能。

###### 4.8.1.3.5统计分析

- 查询结果导出

所有查询功能均支持将查询结果以Excel形式导出。

- 机构查询

机构查询应提供以下功能：

- 行政机构查询：行政机构查询包括机构名称、机构性质、机构类别、机构级别、系统类别；列明选择包括基本情况、编制情况、职数情况

- 事业单位查询：行政机构查询包括机构名称、单位分类、机构规格、经费形式、机构属性、行业分类、是否参照公务员法管理、是否开发区机构；列明选择包括基本情况、编制情况、职数情况

- 下设机构查询：行政机构查询包括机构名称、机构性质、机构类别、机构级别、系统类别、是否开发区机构；列明选择包括基本情况、编制情况、职数情况

- 人员查询

人员查询应提供以下功能：

- 行政机构人员查询：包括所在机构信息、人员基本信息、人员扩展信息三部分；所在机构信息包括机构名称、机构性质、机构类别、机构级别、系统类别、机构编码；人员基本信息包括姓名、身份证号、民族、性别、出生日期、人员状态、人员分类、政治面貌、学历、学位、毕业院校；人员拓展信息包括政法机构人员分类、领导职务层次、领导职务名称、综合管理类非领导职务、专业技术非领导职务、行政执法非领导职务、编制类型、编制经费类型、进入单位形式、入编登记时间、工资来源、进入本单位时间、是否公务员登记、是否单列管理行政编制

- 事业单位人员查询：包括所在机构信息、人员基本信息、人员扩展信息三部分；所在机构信息包括单位名称、单位类别、经费形式、机构规格、系统类别、行业分类；人员基本信息包括姓名、身份证号、民族、性别、出生日期、人员状态、人员分类、政治面貌、学历、学位、毕业院校；人员拓展信息包括政法机构人员分类、领导职务层次、领导职务名称、综合管理类非领导职务、专业技术非领导职务、行政执法非领导职务、编制类型、编制经费类型、进入单位形式、入编登记时间、工资来源、进入本单位时间、是否公务员登记、是否单列管理行政编制

- 下设机构人员查询：包括所在机构信息、人员基本信息、人员扩展信息三部分；所在机构信息包括机构名称、机构性质、机构类别、机构级别、系统类别；人员基本信息包括姓名、身份证号、民族、性别、出生日期、人员状态、人员分类、政治面貌、学历、学位、毕业院校；人员拓展信息包括政法机构人员分类、领导职务层次、领导职务名称、综合管理类非领导职务、专业技术非领导职务、行政执法非领导职务、编制类型、编制经费类型、进入单位形式、入编登记时间、工资来源、进入本单位时间、是否公务员登记、是否单列管理行政编制

- 编外聘用人员查询：编外人员明细包括：姓名、性别、身份证号、岗位分布、用工形式、签订合同情况、经费列支渠道、工作期限等

- 台账查询

台账查询应提供以下功能：

- 行政机构台账查询：查询条件包括台账名称、批准文号、批准时间、机构性质、机构类别、机构级别、系统类别；列明选择包括基本情况、编制情况、职数情况

- 事业单位台账查询：查询条件包括台账名称、批准文号、批准时间、系统类别、单位分类、机构规格、经费形式、行业分类；列明选择包括基本情况、编制情况、职数情况

- 统计报表

统计报表应提供以下功能：

- 常用统计报表：预设常用统计报表，如省以下垂直管理编制和在职人数统计表、各级行政、事业编制、在职人数、编外聘用人员统计表

- 行政机构统计：各级各系统行政编制和在职人数统计表、省以下垂直系统编制和在职人数统计表、行政机构数统计表、各级各系统工勤人员编制和在职人数统计表、各级行政、事业编制和在职人数统计明细表、党政群机关和下设机构编制和在职明细表、政法机关和下设机构编制和在职明细表

- 事业单位查询统计：事业单位分类分经费形式机构、编制和在职人数统计表、各地事业单位分类机构编制和在职统计表、各地事业单位机构编制和在职人数统计表、副厅以上事业单位机构编制统计表、事业单位机构编制和在职明细表

- 可根据需要设定具体需要的其他统计分析报表

- 实时数据查询

实时数据查询中应提供以下功能：

- 总数：分行政、政法专项、事业三个维度（一个表），分别统计其编制数和在职数，并展现近五年人数变化情况

- 行政事业总表：分行政、政法专项、事业三个维度（三个表），分别统计其编制数、在职数、空编数，按合计、省、市、县、乡镇展示

- 分系统行政统计表：分合计、党委、人大、政府、政协、民主党派、群众团体几个维度（一个表），分别统计编制数、在职数、空编数

- 政法专项统计表：分合计、公安、司法、安全、法院、检察院几个维度（一个表），分别统计编制数、在职数、空编数

- 事业单位统计表：事业编制分级（合计、省、市、县、乡镇）按经费形式（财政补助、经费自理）统计编制数和在职数；事业编制分类统计表，按总计、教育、科研、文化、卫生、农林牧水、交通、机关后勤、其他维度，统计编制数、在职数、空编数、机构数

- 人员结构：图形展示年龄、学历、岗位等人员机构

- 领导职数：查看领导职数统计表，如领导职数情况、在职领导职数情况、超空编情况等

###### 4.8.1.3.6系统管理

- 数据管理

数据管理提供以下管理功能：

- 数据校验：按照名称、行政类型查询数据校验列表

- 实名制单位数据导入导出：实现实名制单位数据在线导入、在线导出

- 非实名制单位数据导入导出：实现非实名制单位数据在线导入、在线导出

- 数据上报：实现数据在线上报，并支持查询上报记录

- 四部门数据共享：支持按固定格式导入导出与四部门共享平台交换的数据，支持导入导出时比对分析

- 历史数据管理：支持导入历史数据、查看历史数据

- 使用帮助

使用帮助提供以下功能：

- 政策法规：可查看相关法律、规定，包括国务院组织法、地方组织法、监督检查暂行规定等

- 名词解释：地方指标解释，显示地方行政机构编制统计指标和地方事业机构编制统计指标

- 用户指南：支持各类模板、文档、软件下载，包括模板下载、文档下载、软件下载

- 常见问题解答：显示常见问题解答

- 版本管理：显示版本信息

- 基础管理

基础管理提供以下管理功能：

- 密码管理：可进行密码修改、确认

- 编办用户管理：可通过用户名、所属区域查询用户，并显示列表

- 单位用户管理：可通过用户名、所属区域、所属单位查询用户，并显示列表

- 历史数据维护：可进行历史数据维护

- 机构删除：可对机构进行删除

- 流水号设置：可进行流水号的设置

- 常见问题解答管理：增加、修改常见问题解答

- 机构编制人员数据同步：可实现机构编制人员数据同步

- 系统配置

系统配置提供以下管理功能：

- 数据字典维护：可对数据字典查询、增加、修改、删除

- 行业分类维护：可对行业分类查询、增加、修改、删除

- 垂直管理编码维护：可对垂直管理编码进行查询、增加、删除、导出excel

- 行政区划排序维护：可进行行政区划排序

#### 4.8.2接口设计

机构编制统计和实名制综合管理模块通过数据库调用形式，从综合信息数据中心获取数据，另外与综合办公模块、三定规定审核模块、绩效考核模块、权责清单综合管理模块、机构编制审批、登记赋码管理、登记赋码管理模块、机关党建模块等其他模块打通接口，向其他应用模块提供准确的机构编制信息和人员实名制信息。

#### 4.8.3关联关系设计

1、系统间关联

统计分析模块依托与江苏省政务服务网进行数据对接，抓取全省各级、各部门行权数据，进行数据统计、综合评估、分析研判，自动生成全省行政权力事项运行情况报告。

通过与一体化平台各个系统的对接，抓取各类数据，基于各个系统数据进行分析展示。

2、模块间关联

统计分析模块不仅涉及与江苏省政务服务网的数据交换，也与档案资料库、三定规定审核、绩效考核模块、权责清单综合管理、机构编制审批、登记赋码管理、统计和实名制管理等系统交互数据。

### 4.9机构编制监督检查模块

#### 4.9.1功能设计

##### 4.9.1.1总体框架

机构编制监督检查模块主要包括功能模块：机构编制问题台账管理、机构编制违纪违规问题受理等功能，总体架构图如下图所示：

##### 4.9.1.2用户角色

机构编制监督检查模块服务对象是督查处和各设区市编办。

| 用户角色 | 角色权限 |
| --- | --- |
| 督查处 | 信息录入、权限管理、查询、统计、受理 |
| 设区市编办 | 信息录入、查询、统计 |

##### 4.9.1.3功能设计

###### 4.9.1.3.1机构编制问题台账管理

- 台账管理

实现省级机关事业单位和各设区市机构编制问题台账查询、变动情况填报以及数据分析等功能

###### 4.9.1.3.2机构编制违纪违规问题受理

- 信访举报件受理

实现“12310”举报受理系统、举报电话收到的举报件、中央编办转办件以及其他信访件的全流程在线办理

- 处理记录

支持信访举报件处理流程在线记录

- 查询

按权限查看信访举报件列表及处理进度

### 4.10统计分析模块

#### 4.10.1功能设计

##### 4.10.1.1总体框架

统计分析模块主要包括功能模块：统计数据中心、可视化展示、综合查询和统计分析功能，总体架构图如下图所示：

##### 4.10.1.2用户角色

统计分析模块主要服务对象包括省委编办所有处室。

| 用户角色 | 角色权限 |
| --- | --- |
| 省委编办各处室 | 查看、管理 |
| 管理中心 | 权限配置、管理 |

##### 4.10.1.3功能设计

###### 4.10.1.3.1统计数据中心

历史数据追溯：全省新产生的统计数据逐月归集至数据中心。数据池是市县数据备份和恢复平台。数据中心提供全省各级区划的数据备份，为应急恢复提供数据服务。数据池提供统计分析服务。数据中心支持各类口径统计分析工作，通过数据统计分析工作区，为各类用户提供数据统计分析服务。

统计数据归集：全省新产生的统计数据逐月归集至数据中心。数据池是市县数据备份和恢复平台。数据中心提供全省各级区划的数据备份，为应急恢复提供数据服务。数据池提供统计分析服务。数据中心支持各类口径统计分析工作，通过数据统计分析工作区，为各类用户提供数据统计分析服务。

统计分析挖掘：全省新产生的统计数据逐月归集至数据中心。数据池是市县数据备份和恢复平台。数据中心提供全省各级区划的数据备份，为应急恢复提供数据服务。数据池提供统计分析服务。数据中心支持各类口径统计分析工作，通过数据统计分析工作区，为各类用户提供数据统计分析服务。

数据备份恢复：全省新产生的统计数据逐月归集至数据中心。数据池是市县数据备份和恢复平台。数据中心提供全省各级区划的数据备份，为应急恢复提供数据服务。数据池提供统计分析服务。数据中心支持各类口径统计分析工作，通过数据统计分析工作区，为各类用户提供数据统计分析服务。

统计月报年报管理：针对统计月报年报工作中存在的的数据审核效率低、数据标准不统一、数据规范性较差、数据报送进度不平衡等问题，设置4项功能，实现机构编制统计月报和年报报送校核信息化、自动化，提高全省机构编制统计数据审核工作效率和数据质量。

数据校验规则库管理：针对统计月报年报工作中存在的的数据审核效率低、数据标准不统一、数据规范性较差、数据报送进度不平衡等问题，设置4项功能，实现机构编制统计月报和年报报送校核信息化、自动化，提高全省机构编制统计数据审核工作效率和数据质量。

月报年报数据校验：针对统计月报年报工作中存在的的数据审核效率低、数据标准不统一、数据规范性较差、数据报送进度不平衡等问题，设置4项功能，实现机构编制统计月报和年报报送校核信息化、自动化，提高全省机构编制统计数据审核工作效率和数据质量。

信息发布与消息提醒：针对统计月报年报工作中存在的的数据审核效率低、数据标准不统一、数据规范性较差、数据报送进度不平衡等问题，设置4项功能，实现机构编制统计月报和年报报送校核信息化、自动化，提高全省机构编制统计数据审核工作效率和数据质量。

###### 4.10.1.3.2可视化展示

基于统计和实名制库、省级及市县统计数据库实现数据综合查询条件输入和结果展现；

支持运用报表引擎实现报表条件输入和报表展现，包括预定制报表和临时报表；

支持分析条件输入，并通过曲线图、折线图、饼图、柱状图、面积图、雷达图等方式展现分析结果；

支持用户自定义预测预警模型，自行设定机构编制、职数等预警级别和预警阈值。通过基线值自动比对计算，利用仪表盘、提示卡等醒目的图表、卡片标识，显示预警信息；

支持画布式布局报表的聚合报表，整个大报表中报表块相互独立。

###### 4.10.1.3.3综合查询

综合查询：可查询三定规定管理模块中省级各部门三定规定中主要职责、职责边界、内设机构、编制情况、领导职数等信息；可查询绩效管理模块的绩效评价指标及标准，各部门填报的数据信息、工作完成情况等数据信息；可查询实名制管理模块各部门、各内设机构编制、职数及实有人员数量等数据信息；可按照地区、层级、部门、类别对权责清单进行统计查询，并可形成报表导出；

###### 4.10.1.3.4统计分析

行政管理分析研判：依托与江苏省政务服务网进行数据对接，抓取全省各级、各部门行权数据，进行数据统计、综合评估、分析研判，自动生成全省行政权力事项运行情况报告。针对每个部门出具一个报告，颗粒度要到部门的处室，年度或固定时间给出。

省直行政机构统计分析：全省综合行政执法体制改革汇总统计：通过实名制系统，汇总统计省、市、县、乡（镇街）四级综合执法改革情况。相关行政机构编制汇总统计包括通过实名制系统，汇总统计省、市、县、乡各层级行政机构编制。

市县行政机构统计分析：按层级或系统进行细分和组合后，可对机构、编制、职数等信息进行统计查询。

事业机构统计分析：基于统计和实名制库实现台账管理，实现事业单位统计分析、事业单位登记情况分析、即时查询、报表分析等功能。

其他统计分析：其他部门统计分析功能。

#### 4.10.2接口设计

统计分析模块通过数据库调用形式，从江苏省政务服务网中获取数据，另外与档案资料库、三定规定审核、绩效考核模块、权责清单综合管理、机构编制审批、登记赋码管理、统计和实名制管理等系统打通接口，对各个系统数据进行统计、分析、研判、展示。

#### 4.10.3关联关系设计

1、系统间关联

统计分析模块不仅涉及与江苏省政务服务网的数据交换，也与档案资料库、三定规定审核、绩效考核模块、权责清单综合管理、机构编制审批、登记赋码管理、统计和实名制管理等系统交互数据。

2、模块间关联

统计分析模块依托与江苏省政务服务网进行数据对接，抓取全省各级、各部门行权数据，进行数据统计、综合评估、分析研判，自动生成全省行政权力事项运行情况报告。

通过与一体化平台各个系统的对接，抓取各类数据，基于各个系统数据进行分析展示。

### 4.11网站管理模块

#### 4.11.1功能设计

##### 4.11.1.1总体框架

网站管理模块主要包括功能模块：网站前台展示、网站后台管理、中文域名注册管理功能，总体架构图如下图所示：

##### 4.11.1.2用户角色

网站管理用户角色分为编办所有处室人员、省委编办体改处、项目管理员/信息中心工作人员以及外部用户。

##### 4.11.1.3功能设计

###### 4.11.1.3.1网站前台展示

设置评价相关栏目，在网站前台展示评价指标、评价过程、评价结果、亮点以及问题建议。展示方式为后台分配管理权限和账号，电子政务外网来管理，互联网来展示。信息展示内容如下：

- 评价指标展示

展示内容为审批服务便民化评价“55355”评价体系及基本评价指标和基层治理现代化第三方评价的指标体系。

- 评价过程展示

展示内容为评价中获取数据的方式、场景模拟展示以及深度访谈内容和对评价采取的方式、评价获取数据的方式、访谈过程。

- 评价结果展示

展示内容为发布审批服务便民化评价结果，按照市县排名和发布基层治理现代化评价结果，按照市县排名。

- 亮点展示

展示内容为以市县为单位，对评价中发现的好的做法以视频、图片、文字等形式进行发布和对评价中发现的好的做法以视频、图片、文字等形式进行发布。

- 问题建议

展示内容为收集市县对评价的建议后，整理上传。

###### 4.11.1.3.2网站后台管理

网站管理模块信息发布的有力保障。网站内容管理系统提供给网站信息发布人员、管理人员等内部工作人员使用，主要完成网站的内容保障工作、网站的日常管理等工作。提供了从内容采集、管理、发布、共享等信息组织所需的各项功能。在技术上实现了多网站分布式部署和管理，彻底解决了对内与对外、本地与异地、多部门与多网站之间的内容整合，加快了信息、内容、知识的积累和交换。

- 内容管理

政府网站是信息化条件下政府密切联系人民群众的重要桥梁，也是网络时代政府履行职责的重要平台。在互联网背景下，“桥梁”和“平台”价值体现的其中一项要求就是，政府网站能够随时随地随处发挥作用。因此，加强对信息内容、功能等方面的日常运行维护，确保网站能够及时响应用户的需求，是政府网站建设的基础任务，是提升网站服务能力水平的必然要求。网站的信息来源主要包括信息采编、信息采集、信息汇聚、信息报送等。内容管理提供给主站信息采编人员及所有子站的内容管理人员使用，各站点的内容管理人员只能发布本站点的信息。

1、信息采编

信息采编包括信息发布、我发布的信息、信息评论、待办信息等功能。

信息发布：发布各类网站信息、系统提供所见即所得的发布界面，可以编辑信息的基本信息属性、图文附件、扩展字段。也可设定信息的发布类型（新闻类型、链接类型、文档类型）、开始时间、结束时间、发布时间等。其无限的扩展性和伸缩性，能够高效构建各种信息资讯类网站。

2、信息管理

提供给管理员使用，管理所有发布的信息，包括删除、停止、重新发布、转移、更新序号等操作。支持信息变更记录功能，信息被编辑过后存储所有变更的记录。

3、流程管理

对于政府网站特定的信息栏目，可制定信息发布审核流程。系统提供了图形化的流程定义方法，无须任何编程，就可以快速地构建各种需要控制的流程。需要用户审核的信息在用登录网站内容管理系统后集中显示。

4、归档管理

网页归档是对政府网站历史网页进行整理、存储和利用的过程。政府网站遇整合迁移、改版等情况，要对有价值的原网页进行归档处理。归档后的页面能正常访问。

5、信息抓取（信息采集）

信息采集系统能够自动从互联网上根据自定义的关键词读取信息，并以指定要求的风格显示在网站上并时刻保持信息的同步。通过简单设置，自动进行信息的采集和抓取，将内容发布到指定的站点。既可以自动发布，也可以通过人工审核后再发布。主要特点如下：

- 系统经过后台管理程序的简单设置后，对设定所需网站或栏目信息进行实时搜集、分析和加工整理，并将信息自动入库、索引；

- 周期性地扫描网站和页面，能及时发现更新的页面，自动排重，对数据实时更新；

- 搜集到的信息可以按照不同的分类写入数据库，并且保留来源链接；

- 提供交互式界面，自动或手工生成抓取规则；

- 对动态网站进行信息自动抓取，支持各种标准格式信息资源的采集，如对任何网页格式的兼容性等。如HTML页面、文本信息、图片等；

- 支持任何搜索引擎的搜索结果页面，可针对信息量较少的关键词进行全面抓取；

- 可以定义关键词，关键字与、或、非的逻辑组合，对网页内容进行过滤，精确地获取与采集主题相关的网页内容；

- 系统提供页面内容智能跟踪与指定页面内容精确提取相结合的处理方式，保证提取信息的完整性和准确性；

- 抓取过程通过程序自动监控；

- 可对信息的自动标注。可以自动对作者、发布时间、出处等重要信息进行标注处理。

6、信息汇聚

信息汇聚功能是直接把其他站点的栏目信息汇聚到本站点。汇聚时，可选择直接发布。也可以存入草稿箱，通过草稿箱的再编辑进行发布。

信息汇聚支持各站点内容管理之间的汇聚，也支持内容管理和信息公开普通栏目之间的汇聚。

7、信息共享

信息共享功能将不同站点不同部门共享的信息引用到本站点中，实现信息之间的交流与共用，加快了信息、内容、知识的积累和交换。

8、信息复制

信息复制功能将不同站点的信息灵活复制到其他站点中，以便更加合理地进行信息复用。

- 信息报送

门户网站信息报送单位可以通过信息报送系统进行新闻的采集、处理、编辑、发送等工作，把新闻转送到门户网站，门户网站采编人员通过信息报送系统进行新闻的采集、处理、编辑、发布等过程。

- 信息上报

写稿件：信息报送人员进行信息报送，输入标题，内容等相关信息完成信息报送。

已投稿件：信息报送人员查看已报送的信息。

草稿箱：信息报送人员对一些未确定的信息，未上报前可以先保持在草稿箱中，等正式信息编辑完毕后，可以正式上报。

退回稿件：信息报送人员通过该模块来查收被退回的上报信息，并对上报信息进行删除、或者重新编辑继续上报。

- 信息审核

审核稿件：由信息审核人员对上报的信息进行初审，审核通过后报送到信息收集单位，一般由本部门领导进行审核处理。

已审核稿件：部门领导可以对已经审核的稿件进行查阅。

- 报送信息管理

信息查收：信息查收指信息采编人员对信息员上报的信息进行查收，一旦查收则按照计分规则进行计分，同时可以对信息进行修改，也可以进行退回操作。

信息上报：主要用于信息采集单位对采集上来的信息筛选，可以直接上报各上级部门。

加分管理：针对价值高的信息可进行采用分和奖励分的设置。

扣分管理：信息采编人员通过扣分管理功能来对报送信息进行扣分处理。

得分统计：查看统计情况，并且可以根据时间段来提取统计情况。

- 信息设置

进行各类信息报送的设置，主要包括了：信息加分方案、统计部门设置、信息报送分设置。

- 分类信息

支持网站分类的基本管理，并可根据网站分类对信息重新进行筛选划分，网站页面可根据分类进行网站信息的展示。

- 权限管理

针对网站媒体元素赋予权限管理，具备相应操作权限才能够处理信息。

- 栏目管理

实现栏目的管理，支持无限频道栏目管理，可根据需要设定栏目的管理权限。栏目信息以模板形式进行发布，提供预览功能，用户可以自已新增二级栏目并定义视觉效果。可定制栏目发布流程，对需要审核的栏目进行快速流程定制。

栏目可根据频道建设的需要，进行增、删、改、查等操作，并可对栏目进行复制，根据展示需要进行排序。

- 模板管理

网站页面的美观程度，将极大程度影响公众对网站信息的获取信息，从而影响网站的访问量。而长期使用同一风格的页面，易使用户产生审美疲劳，从而影响公众对网站页面的美观体验，系统考虑公众的需求，提供页面风格配置功能，可在网站开发时将定制多套网站风格模板，管理人员可根据不同的时期，具体的需求，进行页面风格的切换，保证网站页面的新鲜感，提升网站页面的美观体验。

模板管理主要对网站栏目模板进行设置，可分级设置模板。用户可以方便、灵活的直接在后台修改、调整某些页面或是某个元件（友情链接、投票问题等），而不必再由开发人员进行程序的修改。

- 模块管理

模块管理主要用于实现模块的新增、修改及模块的权限设置。让不同的人员和具有不同角色的用户分别拥有各自对应的模块操作权限。

- 专题管理

专题管理是针对热点事件进行统一全面的报道，其中包括新闻、图片、宣传。网站提供专题的制作、发布、管理等功能，方便用户对一些热点制作专题，

专题的主要功能如下：

1、可以定制专题的模版

2、专题的来源主要有新闻和图片，还可以有专题的发起者独立的发布。

3、专题的模版里提供图片轮循显示。

4、调查留言类的专题

5、专题栏目权限的管理，管理员指定专题的发布者，发布者只能管理自己的专题，管理员可以管理全部的专题。

- 访问统计

访问统计系统通过专业的统计分析，对各门户网站的实际访问情况记录并归类，以及在此基础上进行细致的统计、分析，充分挖掘有价值的访问信息，为网站收集用户信息、用户群体，加强沟通，提高和改进网站建设具有重要意义。

###### 4.10.1.3.3中文域名注册管理

在网站首页预留与中央编办政务和公益机构中文域名注册管理系统的对接入口，可通过江苏机构编制网快速访问政务和公益机构中文域名注册管理系统。

#### 4.10.2接口设计

信息发布接口：网站栏目中的信息可通过接口的形式，从其他系统如综合协同办公系统发布。

#### 4.11.1关联关系设计

网站管理模块与其他系统存在关联关系，其他系统均可与网站管理模块的信息发布接口进行对接，直接从其他系统发布信息公开到网站前台对应栏目。

### 4.12机关党建模块

#### 4.12.1功能设计

##### 4.12.1.1总体框架

机关党建模块主要包括功能模块：党建建设、廉政宣传、纪律教育、监督检查，总体架构图如下图所示：

##### 4.12.1.2用户角色

机关党建模块主要服务对象包括机关党委和机关纪委

| 用户角色 | 角色权限 |
| --- | --- |
| 机关党委 | 查看、管理 |
| 机关纪委 | 查看、管理 |

##### 4.12.1.3功能设计

###### 4.12.1.3.1党建建设

党建政策：在办内网办公平台、办官方网站等设置栏目，将有关党建政策文件进行归集。

信息发布：各支部和机关党委在内网办公平台、办官方网站和省级工委官方网站、党建云平台上发布信息。

组织架构：对我办基层党组织设置和党员基本情况进行管理，收缴党费等日常管理。

党务活动：机关党委、各支部在线发起“三会一课”等党务活动通知、在线进行活动记实、上报活动信息等功能。

###### 4.12.1.3.2廉政宣传

宣传教育：支持上传多媒体材料，开展党规党纪、廉政文化、警示长鸣等相关内容的宣传展示。

###### 4.12.1.3.3纪律教育

通知提醒：发出通知或提醒后，机关纪委可以实时查看、了解、接收各支部或党员干部落实及反馈情况。

###### 4.12.1.3.4监督检查

督促落实、实时考核：督促相关处室和人员落实全面从严治党责任清单、党风廉政建设责任制和履职尽责等情况，开展有关事项考核。

开展专项监督检查：针对不同专题开展监督。如开展廉政风险点专项监督、出差“纪律提醒”制度落实情况抽查，各处室在线上传风险点、风险点负责人、风险防控措施及自我评估等相关资料，实现全流程在线监督。

#### 4.12.2接口设计

本模块不涉及外部接口对接。

#### 4.12.3关联关系设计

机关党建模块不涉及系统和模块关联。

### 4.13视频会议模块

视频会议模块融合了最新的网络、触控终端、多媒体数据处理与展示等先进技术，用一整套数字化会议管控系统替代传统的人工会议、电话会议、视频会议，解决了会议用户主要痛点：会议效率低下、随机应变能力不足、会议内容表现单一、浪费纸张资源。

#### 4.13.1功能设计

##### 4.13.1.1总体框架

视频会议与综合办公模块会议管理功能相结合，主要活动架构如下：

##### 4.13.1.2用户角色

- 后台管理角色

后台管理角色包括：系统管理员、安全评审员、普通管理员、会议调度员。系统管理员具有系统的最高权限，可查阅所有普通管理员准备的会议内容，具有添加、删除管理员及修改所有管理员权限功能；安全评审员为督促系统管理员正常使用会议系统后台；普通管理员具有准备自己会议的权限；会议调度员为调度安排会议室及会议举办时间职能。

- 会议角色

会议角色包括：主持人、主讲人、普通参会人。主持人具有主持会议的权限，具体包括创建、发起投票，操控某个主讲人发起演示，操控所有参会人统一打开文件，操控现场设备开关机、统一升降等；普通参会人具有会议签到、查阅文件、参与投票、跟随主讲、通过白板等工具参与会议讨论等权限；主讲人除了具备普通参会人的权限外，还具有发起演示的权限。

##### 4.13.1.3功能设计

视频会议模块主要针对会中，提供一些会中无纸化会议功能。详细功能包括会议签到、共享屏幕、资料共享、会议投票、视频录制部分。

###### 4.13.1.3.1会议签到

一键触摸，快速签到，后台自动记录签到状态，支持临时更换签到人员；

如为防止账号密码签到被他人代为签到，支持手写签名记录，自动记录后台用以核实是否为本人签到；

签到后，参会者可以观看会议概况内容，如主持人、会议秘书、会议服务人员信息，会议室编号及参会者在本次会议中所拥有的权限；

签到状态统计结果可直接导出为EXCEL文件记录保存；

长时间未操作自动退出至导位界面；

后台管理中可以对某个/某些参会人赋予免签到权限，具有该权限的参会人不需要进行签到。

###### 4.13.1.3.2共享屏幕

通过视频硬件、网络系统将实时音频、视频展现在对应终端设备上

支持将屏幕共享到投影仪；

支持强制所有人全屏观看；

支持自定义设置共享到的终端；

支持切换至软件外进行其他业务平台操作实现PC界面共享功能；

支持发起共享多个参会人员的屏幕进行广播。

###### 4.13.1.3.3资料共享

支持文件分类(支持DOC、DOCX、XLS、XLSX、PPT、PPTX、PDF、JPG、PNG等常规文件格式)

支出多级文件目录显示文件，在大议题下支持创建二级议题等分项议题；

支持权限控制，有观看权限的人可以看到权限内相应的文件，没有权限的则看不到；

支持打开并查看文档，支持在线修改文档；支持文档放大缩小查看；支持多文件同时打开，无缝切换；

支持共享演示文档到其他终端、投影仪；

参会人员在同屏模式时可以看到自己所做的笔记，且笔记不共享给其他参会人员；

笔记输入支持画笔手写模式和文本输入模式；

支持批注文档并保存；主讲人同屏时所做的批注必须让其他参会人员同屏可视，并且其做的批注必须保留，参会人员退出后或浏览其他会议资料再回看时，原先的批注依然保留，以便会后翻查及存档。

###### 4.13.1.3.4会议投票

支持投票列表、投票说明描述；

投票形式支持自定义（多选一，多选多）；

支持多种投票模式（记名/匿名/弃权）；

投票结果自动统计、图形化显示；

支持投票权限控制、投票结果查看权限控制；

具有查看投票结果的参会者或主持人具有将投票结果实时显示至投影界面，避免后台数据给参会者可能会修改过的情况。

###### 4.13.1.3.5视频录制

支持视频会议时可根据需要对相应的音频、视频画面进行同步录制，以便未来开会或中途离开的参会者方便会后观看。

# 五、项目实施与验收要求

## 5.1、实施与联调服务

1、本项目系统在开发、调试、试运行、缺陷责任期中，出现的任何问题，均由中标单位负责。

2、中标供应商在中标后，需自行准备开发测试环境所需软硬件设备。

3、中标供应商应提供所有必须的安装材料，并详细注明安装、调试、调试方法，提供 安装、调试、维护手册；提供完整的中文产品说明书、中文产品使用手册、质量检测证明等。

4、中标供应商应提供相应的应用服务软件、数据库软件、操作系统、IT设备等开发配套环境的需求清单及说明。

5、根据本技术规范书中所定义的系统要求、网络安全等要求和原则，提出相关部署方案建议并负责实施；

6、中标供应商负责定期向发包人和监理、测评测试方提交工程实施进度的书面报告；

7、中标供应商负责起草验收测试文档；

8、中标供应商负责结合发包人和监理需求制定出系统备份策略；

9、中标供应商负责配合发包人和监理、测评方进行应用软件系统的验收，并且负责整个工程过程中的相关文档收集、整理工作。

## 5.2、培训与试运行要求

中标供应商应提供完备的培训计划，在系统上线后，能熟练、准确地使用、管理、维护系统成果，并能根据招标方业务或信息需求进行适当的流程变动，也希望通过此次系统研发及维护，达到提高业务管理水平和信息管理水平的目的。为此，中标供应商应为招标方提供包括但不限于下列几个方面的培训:

（1）项目管理培训；

（2）系统业务操作培训；

（3）系统管理、维护工具培训；

（4）投标方认为必要的其他培训。

中标供应商应提出上述培训的具体建议和详细方案，并确保能对全省用户进行培训。

试运行时应在发现并解决一定数量的问题基础上，完善系统并建立系统常见问题的QA列表，供管理与使用者参考。如果试运行效果很不理想，可以中止并要求返工；如果试运行的范围和深度满足后且系统运行稳定，可以进行验收程序。

## 5.3、项目验收要求

- 系统功能和非功能要求得到实现；

- 系统初始化成功，基础数据齐全，协助实现与其它应用的对接；

- 系统经过培训和试运行，各模块功能和系统性能都稳定；

- 系统通过发包人方指定的第三方软件测试和安全性评估，并向采购人出具符合合同、招投标要求和国家标准的检测验收报告；

- 系统文档和资料完整，售后服务条款清晰，在开发方支持下，发包人单位具备运维条件。

## 5.4、提交产物要求

中标供应商在项目建设的各个阶段及时提交建设成果，主要包括（但不限于）以下内容：

1、项目启动阶段：（1）项目实施方案和项目计划。

2、业务需求分析阶段:（1）需求调研方案；（2）需求规格说明书；（3）需求确认报告。

3、系统设计、开发阶段:（1）概要设计说明书；（2）详细设计说明书；（3）数据库设计说明书；（4）系统接口说明书；

4、系统实施阶段:（1）系统上线部署方案；（2）软件安装说明书；（3）软件使用说明书；（4）系统安装光盘；（5）系统培训方案；（6）系统培训手册。（7）批准上线报告。

5、项目验收阶段:（1）测试报告；（2）项目验收方案；（3）系统运行报告；（4）项目验收报告。

6、运行维护阶段：（1）系统维护方案；（2）系统维护手册；（3）系统运行维护记录。

# 六、质量保障、系统运维及售后要求

## 6.1、质量保障要求

- 中标供应商需要有公司级的质量保障体系，并保障该体系有效正常运作；

- 中标供应商需要在软件开发与系统售后服务的公司级保障体系之下，建立本项目的质量保障体系并获得公司的资源支持；

- 中标供应商不得缩小项目人员的组成或者其他资源，核心人员在项目结束前未经允许，不得更换或者中途退出；

- 中标供应商在项目实施过得中，质量保障人员、资源不足或者执行不力，给项目质量带 来的风险超出发包人方和监理方认定的允许范围的，发包人方可中止本项目的合作并进行索赔。

## 6.2、运维及售后服务要求

售后服务自验收通过日开始；

系统验收通过前，中标供应商必须提出系统运维和售后服务方案，在培训和试运行期间按照运维方案演练完善；

1、故障性维护内容

系统软件故障的及时修复、故障检查、故障排除恢复。

2、维护要求

(中标供应商必须为用户提供 7×24小时电话技术援助，解答用户在系统使用中遇到的问题，提出排除故障的建议和操作方法。如电话支持无法解决，中标供应商必须在报修半小时内派出技术人员，3小时内抵达现场，6小时内解决故障。在缺陷责任期内发生问题，所有服务应免费。

(中标供应商在维护服务过程中必须认真严格执行国家相关行业规范，加强安全 管理工作，所需相关人员、各类车辆、各类工具和各类耗材仪表等均自行解决，如遇意外人身事故、设备事故、交通违章等状况，均自行承担相应的责任。

(免费维护期所产生的全部维护工作量由中标供应商负责提供，包含在投标报价。

# 七、商务条款

（一）质保期

提供3年的免费维护期（自交货验收合格之日起计）。

（二）交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：自合同签订日起5个月内完成项目主体部分实施工作，平台上线试运行；11个月内项目工程全面建成，进行竣工验收，结束试运行，正式上线。

2.交货方式：用户指定方式。

3.交货地点：中共江苏省委编办（项目实施地）。

（三）货款支付

1. 合同签订生效后，供方提供项目需求方案和设计方案并通过需方审核后十五个工作日内，需方支付合同总价款的30%；

支付条件文本：需求方案和设计方案。

2.系统上线试运行十五个工作日内，需方支付合同总价款的40%；

支付条件文本：批准系统上线报告。

3.系统正式上线运行3个月后，验收合格后十五个工作日内，需方支付合同总价款的25%；

支付条件文本：系统验收报告。

4.系统正式运行至3年维保期结束，需方支付合同价款的5%。

支付条件文本：维保工作总结。

（四）服务要求

1.项目免费维保期内，中标单位至少安排1名参与软件开发的技术人员免费驻场服务，免费驻场服务内容包括但不限于软件系统总框架不变前提下的功能模块微调、数据加工整理等。

2.质保期满后，如按政府采购政策要求，平台任何模块的升级改造若由第三方公司中标，本次中标单位必须免费支持。

（五）投标货币

本项目以人民币报价。

（六）备品备件及耗材等要求

满足本项目软件研发、部署、调试、试运行等需求。

# 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标办法和评标标准

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 报价 （10分） | 以满足招标文件要求的最低报价为评标基准价，得满分10分，其他报价得分＝（评标基准价/其他投标报价）×10×100％ |
| 资质能力 （20分） | 1、投标人提供和机关（不含党委部门）签订的软件项目服务合同书，每提供1个得1分，其他不得分，最多得5分。 （机关是指：中央和地方各级人大、政府、政协、纪委监委、法院、检察院、民主党派和群众团体机关。） 2、投标人提供和党委综合部门签订的软件项目服务合同书，每提供1个得1分，其他不得分，最多得3分。 （党委综合部门是指：中央和地方各级办公厅（室）、组织部、宣传部、统战部、编办等机关。） 3、投标人具有信息技术服务运行维护（ITSS）标准符合性证书，贰级及以上得2分，叁级得1分，其他不得分。 4、投标人具有有效期内的ISO27001信息安全管理标准证书，得2分，其他不得分。 5、投标人具有CMMI证书的，CMMI L4级及以上得2分，CMMI L3级及以下得1分，其他不得分。 6、投标人拟派项目组成员中项目经理具备信息系统项目管理师（中级以上）证书的得2分，其他不得分。 7、投标人拟派项目组成员中技术负责人具备系统分析师证书（中级以上）的得2分，其他不得分。 8、投标人有具备资质的机构开具的AAA企业信用等级证书得2分，其他不得分。 注：所有得分项，第1、2条须提供相关合同和甲方单位出具的证明（复印件），涉及证书类（3、4、5、6、7、8条）须提供相关证书证件（复印件）。 |
| 技术方案 （45分） | 1、系统总体技术方案：评委依据招标文件要求对投标人技术方案总体设计进行打分，优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；不符合项目需求或未提供的得0分。 2、详细技术方案： 第一部分，评委依据招标文件要求对投标人技术方案中综合办公、档案资料库、三定规定审核模块的详细功能描述、说明、建设方案等进行打分，优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；不符合项目需求或未提供的得0分。 第二部分，评委依据招标文件要求对投标人技术方案中绩效考核模块权、责清单综合管理、机构编制审批模块的详细功能描述、说明、建设方案等进行打分，优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；不符合项目需求或未提供的得0分。 第三部分，评委依据招标文件要求对投标人技术方案中登记赋码管理、机构编制统计和实名制管理、机构编制监督检查、统计分析模块的详细功能描述、说明、建设方案等进行打分，优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；不符合项目需求或未提供的得0分。 第四部分，评委依据招标文件要求对投标人技术方案中网站管理、机关党建、视频会议模块的详细功能描述、说明、建设方案等进行打分，优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；不符合项目需求或未提供的得0分。 3、项目实施方案：评委依据招标文件要求对投标人项目实施方案进行打分，优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；不符合项目需求或未提供的得0分。 4、信创实施方案：评委依据招标文件要求对投标人信创实施方案进行打分，优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；不符合项目需求或未提供的得0分。 5、安全建设方案：评委依据招标文件要求对投标人安全建设方案进行打分，优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；不符合项目需求或未提供的得0分。 6、创新创优方案，评委依据投标人在满足现有招标文件要求基础上，提供的优于现有技术方案和建设方案的内容进行打分，优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；不符合项目需求或未提供的得0分。 |
| 案例演示 （20分） | 1、投标人演示符合本项目要求的系统真实原型，通过演示展示主要模块、功能和流程的技术实现。演示时间不得超过10分钟。 2、评委依据招标文件要求对投标人所演示系统原型的总体设计部分进行打分，优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；不符合项目需求或未提供的得0分。 3、评委依据招标文件要求对投标人所演示系统原型的功能实现部分进行打分，优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；不符合项目需求或未提供的得0分。 4、评委依据招标文件要求对投标人所演示系统原型的信创安全部分进行打分，优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；不符合项目需求或未提供的得0分。 5、评委依据招标文件要求对投标人所演示系统原型的创新创优部分进行打分，优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；不符合项目需求或未提供的得0分。 |
| 售后服务 （5分） | 1、售后服务方案，评委对投标人的售后服务方案进行打分，优于项目需求的得2分；符合项目需求的得1分；不符合项目需求或未提供的得0分。 2、现场技术支持，投标人常驻现场技术人员1人得1分，不常驻不得分。（提供承诺函） 3、投标人按照项目需求响应本地化服务，就服务方案进行综合评比，且有承诺函，优于招标文件项目需求得2分，符合招标文件项目需求得1分，不符合招标文件项目需求的不得分。（提供承诺函） |

注：以上评分项目中证明材料原件需在合同签订前核查。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、评分索引表

四、资格、资信证明文件

五、投标分项报价表

六、交付一览表

七、技术参数及服务要求响应及偏离表

八、商务条款响应及偏离表

九、开标一览表

一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |  |  |
| 2 | 上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供） |  |  |
| 3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 |  |  |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |
| 特定资格条件 |
| 6 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单 |  |  |
| 7 | …… |  |  |
| 其他资格条件 |
| 8 | 法人授权书 |  |  |
| 9 | 投标函 |  |  |
| 10 | 联合体协议（以联合体形式参加投标的，必须提供联合体协议） |  |  |
| 11 | 节能产品认证证书（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标人必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书） |  |  |
| 12 | …… |  |  |

二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

三、评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

## 四、资格、资信证明文件要求

1、资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2  上一年度财务状况报告（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件,格式见后）

文件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见后）

文件6未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（提供网页截图）

文件7 法人授权书（原件）

文件8 投标函（原件）

以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章；如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标。

备注：建议投标人将资格证明文件单独装订成册。

2、非实质性资信证明文件目录

格式1《企业声明函》

格式2《联合体协议》

格式3《残疾人福利性单位声明函》

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

### 法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）签字：_______________________

身份证号码：

联系电话：（手机）

电子邮箱：

单位名称：_____________________________________

授权单位（公章）：_________________________________

单位地址：

日期：

备注一   如果我公司（单位）中标，请按以下信息寄送中标通知书

- 联系人：

- 寄送地址：

- 联系电话：

（备注一中相关信息内容需打印）

备注二  该《法人授权书》除在投标文件中提供外，还需单独另附一份与《开标一览表》一并密封递交。

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

## 投标函格式

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-G            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

投标人名称（公章）：

日           期：________年____月____日

格式一 企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为       (请填写：小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为         (请填写：小型、微型)企业。

2、本公司参加江苏省政府采购中心采购编号为   的  项目政府采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他    (请填写：小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、本公司在本次政府采购活动中提供的小微型企业产品报价合计为人民币（大写）    圆整（￥：     ）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

（备注：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除）

格式二 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

## 五、投标分项报价表

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务及产品名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 合计 |  |

## 六、交付一览表

| 服务及产品名称 | 型 号 | 产地 | 数量 | 交付期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 七、技术参数及服务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

## 八、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间 | 合同签订后 天内 |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

.

## 九、  开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

| 投标货物名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币） |
| 核心产品 制造商及产地 |  |

日期：       年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。