
招　标　文　件

项目名称：江苏省高考综合改革配套工程暨教育考试信息化升级建设
标书编号：JSZC-G2020-285
江苏省政府采购中心

 目  录
１目  录


２第一章  投标邀请


６第二章  投标人须知


２０第三章  合同文本


２６第四章 项目需求


９９第五章  评标方法与评标标准


１０８第六章  投标文件格式




第一章  投标邀请
受[江苏省教育考试院]的委托，江苏省政府采购中心就[江苏省高考综合改革配套工程暨教育考试信息化升级建设]([项目编号JSZC-G2020-28])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
 (江苏省高考综合改革配套工程暨教育考试信息化升级建设) 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2020 年 8 月 7 日 9 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1. 标书编号：JSZC-G2020-285
2.项目名称：江苏省高考综合改革配套工程暨教育考试信息化升级建设
3.预算金额：分包1预算490万元，分包2预算310万元。
4.本项目 设定 （设定/不设定）最高限价，分包1最高限价为 490 万元，分包2最高限价为310 万元。
5.项目概况：我省高考综合改革于2019年启动，2021年实施落地，新高考“3+1+2”模式对信息化支撑提出了新的要求，须对考务管理、计划管理、志愿管理和录取管理等各类信息管理系统进行升级。为进一步加强招生考试风险防控，以及教育厅《江苏省普通高校“专转本”选拔考试改革实施方案》，也需要对成人高校招生考试、专转本选拔考试等信息管理系统进行升级建设。

分包1：按照教育部与江苏省深化普通高校考试招生制度综合改革要求，进一步统一和规范高考考试招生业务流程。完成新高考相关考试业务的规划、设计、集成，包括春季职教高考（含对口招生、高职提前招生、面向社会人员招生及其他分类考试）、秋季高考、普通高中学业水平考试、术科考试及其他各类单招、特殊类型（以下将简称春考、秋考、学考、术科考试）招生管理工作，满足省教育考试院用户、各地市 （县、区）招办用户、招生院校用户、考点用户、高中学校用户等招生考试业务管理和每年约80万以上考生人次信息采集、处理、汇总、分析的新高考综合业务信息管理系统。

分包2：为进一步加强招生考试风险防控，以及教育厅《江苏省普通高校“专转本”选拔考试改革实施方案》，需要对成人高校招生考试、专转本选拔考试等信息管理系统进行升级建设。 在对现有的成人高考、专转本考试管理、招生录取业务流程进行优化基础上，对信息化配套系统进行建设，实现各类考试项目的集成，在确保各项业务运行安全平稳的前提下，提升信息化技术与管理水平。

6.合同履行期限：合同签订后3年。
7.本项目不接受联合体投标。
8.本项目  不接受    进口产品投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
1.6未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（提供网页截图）
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.本项目的特定资格要求：
3.1 无。
三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1. 投标文件接收方式：邮寄送达或现场送达。
以邮寄方式送达的投标文件，请在邮寄单上注明项目编号、分包号及投标人联系电话且字迹清晰，否则可能造成的投标无效风险由投标人自行承担。寄出后请主动、及时与采购中心联系人联系，且保持投标人联系电话畅通。投标文件邮寄地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3007办公室。

投标文件采用邮寄送达的，请于开标时间前一个工作日的16：00前送达；投标文件采用现场送达的，投标文件接收时间为开标时间前一个工作日的14：00-16：00，接收地点：南京市汉中门大街145号省政务中心二期C号电梯三楼电梯厅前台接收点。

2.投标文件接收截止时间： 2020 年 8 月 7 日 9 点 30 分（北京时间）
3.投标文件接收人： 胡如兵，电话：025-83668521； 
4.开标时间： 2020 年 8 月 7 日 9 点 30 分（北京时间）
5.开标地点：南京市汉中门大街145号江苏省政务中心二期3楼
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
无
七、本次招标联系方式
　  1.采购人信息
名 称：　江苏省教育考试院　　　
地 址：　北京西路15-2号 　　　
联系人： 陈悦（分包1），龚伟（分包2）               
联系方式：　025-86299168,025-6299093 
2.江苏省政府采购中心信息
地　址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区　
联系人： 胡如兵 
联系方式：　02583668521　
八、其他
1.潜在投标人对招标文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。/ 
2.投标文件制作份数要求
正本份数：1份   副本份数：_4_份

3. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

4. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。
8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分。

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。
11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

    11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

    11.5证明投标人所提供货物和服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12、供货一览表和投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。
12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物与服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括买方需求的货物与服务价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物服务说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；
13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物与服务的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

    14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
15.3 开标一览表请单独编制。开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效），在投标文件接收截止时间前与投标文件一并密封递交，否则视为无效投标。如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标。如有分包，投标人投标任何一个分包，都需单独编制开标一览表。
16、投标保证金（如果收取）

16.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。
16.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，不计利息。

16.3中标人的投标保证金，将在采购合同签订之日起5个工作日内退还，不计利息。

16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商恶意串通的。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，采购中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18、投标文件份数和签署

18.1 投标人应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2 投标文件正本中，除采购文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。
18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

四、投标文件的递交

19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 投标文件密封包装上应注明：

19.2.1投标人名称，联系电话及联系地址，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。

19.2.2  投标项目名称、标书编号及分包号。

19.3 未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购中心将予以拒绝，作无效投标处理。

20、投标截止日期

20.1 采购中心收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、投标文件的递交

21.1采购中心拒绝接收在其规定的投标文件接收截止时间后递交的任何投标文件。以邮寄方式递交的投标文件送达我中心的时间如在投标文件接收截止时间之后，我中心将拒绝接收该投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购中心，修改或撤回其投标文件。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购中心。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

五、开标与评标

23、开标

23.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。。
    23.2开标仪式由采购中心组织。

23.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

23.4 开标时查验投标文件密封情况，确认无误后，采购中心当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

    23.5 采购中心将指定专人负责开标记录并存档备查。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

24、评标委员会

   24.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

   24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3在评标期间，采购中心将设专门人员与投标人联系。

25.4 采购中心和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到采购中心登记查询，逾期将不予受理。

26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。（投标人授权代表必须保证评标当天电话畅通，否则风险由投标人自行承担）

26.2接到评委会澄清要求的投标人授权代表按照评委会规定的时间，以电子邮件形式（发件邮箱必须为《法人授权书》中注明的电子邮箱）作出书面澄清，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。
    26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将电话通知其授权代表，并告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。
27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

28.1.1未按要求交纳投标保证金的。

 28.1.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的。

28.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

28.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

28.1.6未通过符合性检查的。
 28.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

28.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

28.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内以电子邮件形式提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品目录清单”、“环境标志产品目录清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

28.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准向采购人推荐出1名中标候选人。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的。

29.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
29.5.5不同投标人的投标文件相互混装。
29.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

30、质疑处理

30.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

对项目需求部分以外内容的质疑，潜在供应商应向采购中心提出，由采购中心负责答复。

30.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　30.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

30.4 采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购中心质疑接收部门为内控科，联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3017室，联系电话：025-83668531。

质疑接收人：陈悦，地址：南京市北京西路15-2号，电话025-86299168 

30.5 以下情形的质疑不予受理

30.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

31、中标通知书

31.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。

31.2 采购中心将以中国邮政EMS的形式向中标供应商寄发中标通知书，请供应商准确清晰填写《法人授权书》，如因相关信息填写错误导致中标通知书无法寄达，采购中心将不再寄送中标通知书，由此造成的不利后果由供应商自行承担。

31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

32. 签订合同

32.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将货物和服务及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

33、货物和服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
34、履约保证金

履约保证金由采购人自行决定是否收取。如收取，履约保证金的数额为中标金额的 0 %。
35、政府采购履约资金扶持政策
根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书在相关金融机构办理授信申请。相关事宜可向江苏省政府采购中心咨询，联系电话：025-83668526。
八、其他

36、现场演示及陈述

36.1 投标人按照签到顺序进行现场演示及陈述，演示及陈述需按照招标文件和评标委员会要求进行，时间不超过20分钟。采购中心提供投影机及幕布，其他所需设备投标供应商自备。评标委员会如需对演示及陈述内容进行提问，将在各投标人演示及陈述结束之后进行。

36.2 演示内容：

（1）详见评分标准要求。

第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。
江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）
项目名称：                                       项目编号：
甲方：（买方）_________
乙方：（卖方）_________
甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。
一、服务及产品内容
1.1 服务及产品名称：
1.2 数量（单位）：
二、合同金额及期限
2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。
2.2  本合同有效期为    年，自   年   月  日起至    年   月   日止，双方若无其他特殊约定，本合同到期后自动终止。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用服务及产品的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务及产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的服务及产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 乙方交纳人民币      万元作为合同履约保证金。
6.2合同履行结束后，乙方凭采购人签署的同意退还履约保证金的证明（格式见招标文件附件《履约保证金退还申请》,加盖采购单位公章），办理保证金退还手续（无息退还）。
七、转包或分包
7.1本合同范围的服务及产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、质保期
8.1 质保期     年。（自交付验收合格之日起计）
九、交付期、交付方式及交付地点
9.1 交付期：_________
9.2 交付方式：_________
9.3 交付地点：_________
十、款项支付
10.1 采购资金的支付方式、时间及条件：_________
10.2 发票开具：          
10.3当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量交付，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
十一、税
11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十二、质量保证及售后服务
12.1 乙方应按招标文件规定的服务及产品性能、技术要求、质量标准向甲方提供。
12.2 乙方提供的服务及产品在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该服务及产品的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。
12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。
12.4 在质保期内，乙方应对服务及产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
12.5上述的服务及产品免费保修期为      年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
十三、调试和验收
13.1 甲方对乙方提交的服务及产品依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。送达后，甲方需在五个工作日内验收。
13.2 乙方交付前应对服务及产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务及产品交甲方。
13.3 甲方对乙方提供的服务及产品在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
13.4 对技术复杂的服务及产品，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。
十四、服务及产品包装、发运及运输
14.1 乙方应在服务及产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证服务及产品安全运达甲方指定地点。
14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。
14.3 乙方在服务及产品发运手续办理完毕后24小时内或交付到甲方48小时前通知甲方，以准备接受交付。
14.4 服务在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
14.5 服务及产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并经甲方初步验收合格签收后视为交付，乙方送达同时需通知甲方服务及产品已送达。
十五、工作保密要求
中标人必须与采购人签订保密协议，参与项目的所有中标方人员与采购人签订保密承诺书承担保密义务，承诺不向外泄漏采购人任何业务资料和相关数据。
运维服务人员保证遵守国家有关的政策、法律、法规和制度；保证按照工作规范进行工作，在未经用户同意的情况下不得擅自操作。
对违反相关规定造成信息泄漏的相关人员，将依照《国家教育考试违规处理办法》等相关规定追究有关责任人责任，情节严重的，由司法机关依法处理。
十六、违约责任
16.1 甲方无正当理由拒收服务及产品的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。
16.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
16.3 乙方逾期交付服务及产品的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
16.4 乙方所交的服务及产品数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该服务及产品，乙方愿意更换服务及产品但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换服务及产品的，甲方可单方面解除合同。
十七、不可抗力事件处理
17.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
17.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
17.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十八、诉讼
18.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市    区。
十九、合同生效及其它
19.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
19.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。甲乙双方确认按照合同尾部约定的地址与联系方式进行送达，今后凡与本合同有关的书面材料、诉讼文书等材料送达均以此为准。若寄送邮件无人签收或被拒收的，则文书退回之日视为送达之日。
19.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。
  甲方：                        乙方： 
  地址：                        地址： 
法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：           
                                   签订日期：      年    月   日
第四章 项目需求

一、项目建设背景

分包1：我省高考综合改革于2019年启动，2021年实施落地，新高考“3+1+2”模式对信息化支撑提出了新的要求，须对考务管理、计划管理、志愿管理和录取管理等各类信息管理系统进行升级。

根据《省政府关于印发江苏省深化普通高校考试招生制度综合改革实施方案的通知（苏政发〔2019〕31号）》、《关于印发江苏省普通高中学业水平考试实施方案的通知（苏招委〔2019〕1号）》、《关于印发江苏省高等职业院校考试招生制度改革实施方案的通知（苏招委〔2019〕3号）》、《关于普通高中学业水平选择性考试成绩计入高考总成绩方式的通知（苏招委〔2019〕4号）》等文件精神，完成新高考相关考试业务的规划、设计、集成，包括统一高考考试（简称高考），普通高中学业水平考试（简称学考），高等职业教育分类考试（简称春季职教高考）包括面向普通高中毕业生的考试（简称高职提前招生）、面向中等职业学校毕业生的考试（简称对口招生）及面向社会人员的考试等，体育艺术类术科考试（简称术科考试）包括体育类专业省统考、艺术类专业省统考、艺术类校考等招生考试管理工作，满足省教育考试院用户、各地市 （县、区）招办用户、招生院校用户、考点用户、高中学校用户等招生考试业务管理和每年约80万以上考生人次信息采集、处理、汇总、分析的新高考综合业务信息管理系统。
分包2：为进一步加强招生考试风险防控，以及教育厅《江苏省普通高校“专转本”选拔考试改革实施方案（苏教学〔2019〕6号）》，需要对成人高校招生考试、专转本选拔考试等信息管理系统进行升级建设。建围绕专转本选拨招生考试管理系统、成人高考业务系统、综合业务集成系统，建立适应考试院各类招生系统的升级、集成与融合，完成各类考试报名、考务、计划、录取管理等子系统软件开发、优化升级及系统运维服务，资产和资料管理。

二、项目建设目标

本次建设的目标是加强“智慧招考”体系建设，进一步升级建设科学化的业务信息管理系统、实时化的信息服务系统、智能化的分析决策系统和规范化的业务支撑系统。在2021年全面整合完成普通高考、成人高考和专转本选拔考试等业务系统，实现数据共享，业务融合的目标；全面构建以微服务架构为主的新技术平台，积极引入移动端技术解决方案；全面提升系统安全，在实现系统功能的同时，确保系统部署、运行安全。

三、项目建设内容
分包1：

围绕新高考综合业务，建立考生服务平台、业务管理平台、通用支撑平台，完成报名考务管理子系统等13个子系统的软件开发、优化升级及系统运维服务。项目集成总体上线时间为：2021年8月。每个系统功能模块必须于实施前一周完成开发、测试、验收、部署、安全检测、演练、正式上线等工作，项目实施全过程进行运维保障（项目最终交付可能按照系统开发原则重新划分子系统，部分需求可能根据实际业务微调）。
	序号
	类别
	内容
	数量
	备注

	1
	考生服务平台
	考生信息管理子系统
	1套
	具体参数参见后续要求

	2
	业务管理平台
	报名考务管理子系统
	1套
	

	3
	
	志愿填报子系统
	1套
	

	4
	
	融合集成管理子系统
	1套
	

	5
	
	体检信息管理子系统
	1套
	

	6
	
	专家库管理子系统
	1套
	

	7
	
	艺术校考管理子系统
	1套
	

	8
	
	音乐及编导面试管理子系统
	1套
	

	9
	
	后续批次录取子系统
	1套
	

	10
	
	录取信息发布交互子系统
	1套
	

	11
	
	特殊考生审核子系统
	1套
	

	11
	通用支撑平台
	身份认证及权限管理子系统
	1套
	

	12
	
	日志管理子系统
	1套
	


分包2：

本次项目建设内容：围绕专转本选拨招生考试管理系统、成人高考业务系统、综合业务集成系统，建立适应考试院各类招生系统的升级、集成与融合，完成各类考试报名、考务、计划、录取管理等子系统软件开发、优化升级及系统运维服务。项目集成总体上线时间为：2021年12月下旬。每个系统功能模块必须于实施前一周完成开发、测试、验收、部署、安全检测、演练、正式上线等工作，项目实施全过程进行运维保障（项目最终交付可能按照系统开发原则重新划分子系统，部分需求可能根据实际业务微调）。

	序号
	类别
	内容
	数量
	备注

	1
	专转本选拔招生考试管理平台
	系统管理
	1套
	具体参数参见后续要求



	2
	
	计划管理
	1套
	

	3
	
	报名及确认管理
	1套
	

	4
	
	考务系统
	1套
	

	5
	
	录取系统
	1套
	

	6
	
	APP服务端
	1套
	

	7
	成人高考业务平台
	系统管理
	1套
	

	8
	
	计划系统
	1套
	

	9
	
	报名及确认系统
	1套
	

	10
	
	考务系统
	1套
	

	11
	
	APP服务端
	1套
	

	12
	综合业务集成平台
	单点登录系统
	1套
	

	13
	
	融合集成管理系统
	1套
	

	14
	
	系统管理
	1套
	

	15
	
	报名系统
	1套
	

	16
	
	考务系统
	1套


	

	17
	
	专家库管理系统
	1套
	


四、项目业务需求
分包1：

（一）三大平台

一、考生服务平台

考生服务平台是面向考生的统一在线服务中心，支持PC端、移动端等渠道的考生在线报名，缴费，志愿填报，成绩、体检、志愿、录取信息实时查询，自助打印，外省转入申请，热点信息及考试日程查询等，实现考生从报名到录取的一站式服务。

二、业务管理平台

通过建立统一的技术通道和技术规范，打破原有的系统业务壁垒，以全局、整体的思路整合资源，优化流程，以构建新高考业务应用体系为抓手，根据新高考业务将主要工作流程划分为多个子系统作为支撑系统，核心包括报名考务管理子系统、志愿填报子系统、体检管理子系统、专家库管理子系统、艺术校考管理子系统、音乐及编导统考面试管理子系统、后续批次录取子系统及录取信息发布子系统等。

三、通用支撑平台

为各业务系统提供基础支撑服务和应用支撑服务，包括支撑层和数据层，支撑层为业务提供消息服务、用户权限管理、基础数据管理、第三方服务接口、安全防控、日志审计等基础服务。数据层统一管理整个系统在使用过程中产生的业务数据，包括基础数据库、考生报考库、照片库、体检信息库、成绩库、计划库、志愿库、综素报告库，也负责与系统外部进行数据交换，数据资源中心负责所有业务数据的采集、清洗，同时对业务层提供数据分发服务。

（二）十三个子系统
1、报名考务管理子系统（支持高考、学考、春季职教高考、术科考试等）。
	序号
	功能模块
	功能说明

	1
	基础代码管理
	提供考试类型、考试项目、地域、基础单位、科目、科目组、民族、政治面貌、毕业类别、报考类别、考生类别、外语语种、体育项目代码、艺术统考代码等基础数据维护功能

	2
	公告管理
	提供公告、内部公告的添加、修改、删除功能以及管理员短信群发功能

	3
	考试管理
	提供设置考试名称及其各环节的开放时间，设置考试须知、考试日程等功能

	4
	考籍管理
	提供高考、学考、对口招生等考试考生考籍分配、考生个人信息、指纹录入、考生自然信息查询、考籍信息修改等功能。

	5
	特殊考生管理
	提供高职提前招生、职教师资、残疾单招、少年班、新疆班、西藏班等特殊类型考生的管理功能

	6
	报名管理
	提供高考（含体育、艺术类）、学考、对口招生、高职院校提前招生等考试考生报名信息查询、修改、重置、确认，考生报名信息表打印等功能。非高考报名期间提供考生非关键信息修改功能。

	7
	网上支付管理
	提供高考（含体育、艺术类）、学考、对口招生、高职院校提前招生等考试各项费用单独支付及批量支付功能。提供支付情况查询、统计、对账、退账等功能。

	8
	工单管理
	提供高考（含体育、艺术类）、学考、对口招生等考试工单项目流程的配置、管理、新建、修改、审核、锁定、驳回、查询、统计等功能。

	9
	考场编排管理
	提供高考、学考、对口招生、高职院校提前招生、体育省统考、艺术生统考等考试考场规则配置、考点管理、考区管理、考场编排、特殊考生编排，编排数据核查、查询、导出等功能。

	10
	考务信息管理
	根据各考试编排结果，提供考点考场统计，试卷袋数统计，答题卡袋数统计，打印桌贴，门贴，座位表，签到表等各类考务材料。

	11
	准考证打印
	根据各类考试编排结果生成准考证，提供准考证样式编辑，准考证下载、打印。准考证打印情况统计，未打印准考证考生短信通知功能。

	12
	综合素质评价管理
	提供综合素质评价数据导入、修改、导出、权限控制、查询、统计等功能

	13
	口语信息数据管理
	提供口语数据导入、修改、导出、权限控制、查询、统计等功能

	14
	照片管理
	提供考生在线拍照及照片上传功能，对上传照片进行校验及在线编辑。提供考生照片查询、统计、下载及批量下载功能。

	15
	照顾对象管理
	提供照顾对象申请、审核、修改、查询、统计等功能。

	16
	残疾考生合理便利管理
	提供残疾考生合理便利申请、审核、修改、查询、统计等功能。

	17
	数据下载管理
	提供考生各类报名、考务数据下载功能。

	18
	报名统计管理
	提供高考、学考相关报名情况查询、报名进度统计、按考试类型、专题、用户自定义等生成各类报名情况统计表。


详细阐述如下：

1.1.考试报名

考试报名（支持但不限于春考、秋考、学考、术科考试）的报名准备、报名、现场确认（部分类型考试）、缴费等工作。

1.1.1.报名准备阶段

1.1.1.1.省级用户

部署、调试系统，准备数据库。通过安全身份认证后登录信息管理后台，在可视化界面配置报名业务：报名业务开始时间、结束时间等。通过系统生成各级招生招考机构的用户名和初始密码。通过系统分配不同业务需求下的各级用户权限，包括登录、发布公告等权限。

1.1.1.2.市级用户

通过安全认证后登录市级用户管理后台，首次登录需填写登录的有关个人信息：单位名称、电话、办公地址、设置密码等内容。在可视化界面下发布、上传、浏览报名相关文件、规定、公告、电话、注意事项等信息。

市级用户可查询本市范围内的毕业学校。

市级用户可查询当次报考点信息。

1.1.1.3.县级用户

通过安全认证后登录县（区）级用户管理后台，首次登录需填写登录的有关个人信息：单位名称、电话、办公地址、设置密码等内容。在可视化界面下发布、上传、浏览报名相关文件、规定、公告、电话、注意事项等信息。

县区用户可查询本县区范围内的毕业学校。

县区用户管理年度报考点信息，包括删、增、改等操作。

1.1.1.4.报名点用户

通过安全认证后报名点用户管理后台，首次登录需填写登录的有关个人信息：单位名称、电话、办公地址、设置密码等内容。在可视化界面下发布、上传、浏览报名相关文件、规定、公告、电话、注意事项等信息。

支持完成本报名点考生考籍分配及考生信息和指纹的录入工作。

支持完成本报名点考生的照片采集工作。

1.1.2.报名阶段

1.1.2.1.省级用户

通过安全身份认证后登录信息管理后台，在可视化界面配置报名业务：报名业务开始时间、结束时间等。通过系统分配不同业务需求下的各级用户权限，包括登录、查询、统计、找回密码、修改手机号码、发送动态验证码、发布公告等权限。查询考试报名情况，包括全省、分地市、分县区、分科类、分报考点等多维度查询。支持查询考生报名情况。支持考生日志记录、数据备份和归档功能。

1.1.2.2.市级用户

查询考试报名情况，包括本市、分县区、分科类、分报考点等多维度查询。支持查询考生报名情况。

1.1.2.3.县级用户

查询考试报名情况，包括本县、分县区、分科类、分报考点等多维度查询。支持查询考生报名情况。

1.1.2.4.报名点用户

支持报名点用户重置考生密码、修改考生手机号码、发送动态验证码等功能。

查询本报名点报名情况。支持查询考生报名情况。

1.1.2.5.考生用户

考生浏览有关文件、公告、规定及各市、各县区发布的有关注意事项。

考生网上承诺诚信考试，通过系统分配的考籍号登录，并填写个人信息和手机号码。首次登录需要重设个人登录密码。

登录成功后，考生通过浏览填写说明、填写个人及家庭基本信息：姓名、性别、民族、出生日期、证件类型、证件号码等基本信息。

考生通过浏览考试说明、选择填报相关考试类型。

考生提交填写信息后可在报名时间段内查看、修改相关填报信息。报名截止后，只允许考生查看报名信息。

1.1.3.缴费阶段

所有缴费项目接入省财政统一支付平台管理。

1.1.3.1.省级用户

通过安全身份认证后登录信息管理后台，在可视化界面配置缴费业务：缴费业务开始时间、结束时间等。通过系统分配不同业务需求下的各级用户权限，包括登录、查询、统计、找回密码、修改手机号码、发送动态验证码、下载未缴费考生、网上代缴费等权限。通过可视化的界面配置各类型考试缴费项目及金额，提供可视化的对账、退账功能。提供缴费情况统计功能，包括全省、分地市、分县区、分科类、分报考点、分缴费项目等多维度查询。支持查询考生缴费情况。支持考生日志记录、数据备份和归档功能。

1.1.3.2.市级用户

提供导出未缴费考生名单功能。

支持市级用户网上代缴费功能。

支持市级用户重置考生密码、修改考生手机号码、发送动态验证码等功能。

提供缴费情况统计功能，包括本市、分县区、分科类、分报考点、分缴费项目等多维度查询。支持查询考生缴费情况。

1.1.3.3.县级用户

提供导出未缴费考生名单功能。

支持县级用户网上代缴费功能。

支持县级用户重置考生密码、修改考生手机号码、发送动态验证码等功能。

提供缴费情况统计功能，包括本县区、分科类、分报考点、分缴费项目、未缴费等多维度查询。支持查询考生缴费情况。

1.1.3.4.考生用户

系统自动核查考生缴费资格，只允许报名成功完成后的考生进行缴费。

考生缴费浏览缴费说明及缴费项目介绍，查看本人缴费状态。考生选择缴费项目按照操作步骤进行缴费，考生可只缴纳各类项目中一项或多项。考生支付成功后返回查看个人缴费状态。

1.1.4.现场确认阶段

1.1.4.1.省级用户

通过系统分配不同业务需求下的各级用户权限，包括登录、查询、统计、找回密码、修改手机号码、发送动态验证码、允许人工查验、跨区报名检查、允许采集照片指纹、允许修改信息、上报数据等权限。提供各县区现场确认所需下载数据，包括报名数据、代码库、报名点信息，该数据应以加密等安全措施下发。统计现场确认数据，包括全省、分地市、分县区、分科类、分报考点等多维度查询。支持查询考生现场确认情况。支持考生日志记录、数据备份和归档功能。

1.1.4.2.市级用户

上传、发布现场确认有关公告、工作安排等。

统计现场确认数据，包括本市、分县区、分科类、分报考点等多维度查询。支持查询考生现场确认情况。

1.1.4.3.县级用户

上传、发布现场确认有关公告、工作安排等。

统计现场确认数据，包括本分县区、分科类、分报考点等多维度查询。支持查询考生现场确认情况。

1.1.4.4.报名点用户

查看有关公告、工作安排等。

系统打印现场确认单。

查询本报名点的现场确认数据。支持查询考生现场确认情况。

1.2.报名工单管理

报名工单管理支持但不限于春考、秋考、学考、术科考试。报名缴费结束后，在考试前考生会根据自身的需求提出修改信息、补报名、补缴费等申请，为打通信息管理渠道，梳理业务管理范畴，系统中建立工单管理模式，在该模式下对各级用户进行权限管理。

对考生申请按照不同内容进行工单设计。对手机号码、密码等非个人敏感基本信息可由县区招办审核后直接同意修改，市级、省级备案。考生填报的所有信息都可以通过工单申请修改，如补报名、补缴费和修改姓名、身份证号、报考科类、选考科目等等，工单的发起用户和终审用户节点可自定义。考生关键信息修改，如姓名、身份证号等，必须显示每次修改的时间记录，防止多次多内容修改。 

1.2.1.省级用户

通过系统配置工单开放时间，通过系统分配不同业务需求下的各级用户权限，包括登录、各科类补报名、各缴费项目补缴费、上传数据、修改县区、网上代缴费、删除考生、查询、统计、找回密码、修改手机号码、发送动态验证码、发布公告、选考科目修改等权限。支持工单审核功能，通过可视化操作完成数据申请。支持日志记录、数据备份和归档功能。

1.2.2.市级用户

支持工单审核功能，通过可视化操作完成数据申请。

支持分配权限下的各类操作，如补报名、补缴费、修改科类等。

1.2.3.县级用户

提交考生申请，支持工单审核功能，通过可视化操作完成数据申请。

支持分配权限下的各类操作，如补报名、补缴费、修改科类等。

1.3.考务管理

考务管理支持但不限于春考、秋考、学考、术科考试，涉及考场编排、准考证打印、各类考务所需考务资料打印、信息统计等工作。

1.3.1.考场编排（春考、秋考、学考）

1.3.1.1.省级用户

通过系统配置系统开放时间，通过系统分配不同业务需求下的各级用户权限，包括登录、查询、统计、找回密码、修改手机号码、发送动态验证码、下载考务各类表格等权限。导入编场所需基础数据，建立特殊名单机制，对特殊数据如单招录取数据进行标记且不允许编场。实现各类考试业务的编场工作。编场规则总结为：考生须固定考场、按照地市（或县区）、考试科目、区分考生毕业学校混编；按照地市（或县区）、考生报考类别、考试科目、区分考生毕业学校混编；按照考生选科组合和县区考点安排、科目、区分考生毕业学校混编等。其中特殊情况是：考虑小语种、新疆西藏班、申请合理便利需单独编场、申请延长时间等，并且同名同姓考生避免编排在同一考场中。对编场数据要进行一定的逻辑检查和数据检查，如最大考场号、考场号连续、一个考场内的座号连续。统计编场信息，分科类、科目、分市、县区、考点等多维度统计。提供考生个人编场信息查询。支持编场日志记录、数据导出和归档。

1.3.1.2.市级用户

支持考点管理，根据报名人数统计提前安排考点，支持考点增、删、改等操作。

线上安排考场，根据编场数据及其统计情况，对应考点最大安排考场数与考场数据进行安排。

下载考务管理各类表格：考生信息表、考场座号表、考生签到表等。

1.3.1.3.县级用户

支持考点管理，根据报名人数统计提前安排考点，支持考点增、删、改等操作。

线上安排考场，根据编场数据及其统计情况，对应考点最大安排考场数与考场数据进行安排。

下载考务管理各类表格：考生信息表、考场座号表、考生签到表等。

1.3.2.准考证打印（春考、秋考、学考）

1.3.2.1.省级用户

根据编场数据配置生成准考证样式，通过系统配置系统开放时间。通过系统分配不同业务需求下的各级用户权限，包括登录、查询、统计、找回密码、修改手机号码、发送动态验证码、下载准考证等权限。支持统计功能，支持分市、县区、科类等信息统计。支持为未打印准考证发送短信等短信服务。支持考生编场情况查询。

1.3.2.2.市级用户

支持统计功能，支持分市、县区、科类等信息统计。

支持准考证打印功能。

支持考生编场情况查询。

1.3.2.3.县级用户

支持统计功能，支持分市、县区、科类等信息统计。

支持准考证打印功能。

支持考生编场情况查询。

1.3.2.4.考生用户

支持准考证打印功能。

支持考生编场情况查询。

1.3.3.术科考试考场编排（体艺省统考）

1.3.3.1.省级用户

支持进行考点信息管理，包括增删改考点，关联地区等。

支持对体育统考考生按条件生成准考证号、进行准考证打印管理。

1.3.3.2.考点用户

支持进行笔试、面试考点的增删改，具体考点包括设置考点名称、所在地区、顺序号、标准考场人数、考场数、地址、联系人、联系电话等。支持设置考点提醒，该提醒会显示在考生准考证上。

支持对美术统考进行编排。按30人/考场（人数可参数设置），对考生进行随机编排，满足考点要求。生成逻辑考场号、准考证号。导入考点信息表。考点信息表是逻辑考场和物理考场的对应关系表。

支持在考场编排结束后，查看考生信息、打印准考证。支持打印签到表、门贴、桌贴以及考生信息核对表。

支持美术考试补编排，包括生成准考证，为补报名考生编排考场，新增逻辑考场，新增物理考场。

支持对单个考生的美术考试编排结果进行改签。

对有面试环节的考试，支持进行面试场次时间设置。

音乐、编导考试包含笔试和面试，其考场编排工作，均由考点用户完成。

在音乐、编导笔试编排阶段，主要是对考场进行编排，按30人/考场（人数可参数设置），对考生进行随机编排，满足考点要求。生成逻辑考场号、准考证号。导入考点信息表。考点信息表是逻辑考场和物理考场的对应关系表。

在音乐、编导面试编排阶段，主要是对面试日期和时间单元进行编排，具体流程是，先根据考生人数和报考情况，设置考试总天数；再设定每天的时间单元数；最后根据不同科目考试特点，进行编排，例如对于音乐类考试，先进行器乐的编排，再进行声乐、视唱的编排。具体规则包括：面试日期是连续的；同一个考生不同科目之间须安排在不同时间单元考试，可以是同一天，也可以不是同一天，但不得超过二天。

支持音乐、编导考试的补编排，包括提取补报名考生信息，生成准考证，为补报名考生编排考场，新增逻辑考场，新增物理考场。

支持对音乐、编导的单个考生的笔试、面试考试编排结果进行改签。

支持在考场编排结束后，查看考生信息、打印准考证。支持打印签到表、门贴、桌贴以及考生信息核对表。

启用备用考场的考生信息汇总统计上报。

2、志愿填报子系统（支持高考、春季职教高考等）

	序号
	功能模块
	功能说明

	1
	公告管理
	提供公告、内部公告的添加、修改、删除功能以及管理员短信群发功能

	2
	志愿管理
	提供考生志愿修改、确认、下载、打印、登记放弃填报考生及相关志愿查询等功能

	3
	查询统计
	提供考生志愿填报进度查询，提供各类志愿信息统计功能，提供考生志愿填报所有操作痕迹（包括登录地址等信息）。

	4
	考生管理
	提供考生填报重置、考生日志信息查询、动态口令卡绑定等功能

	5
	填报逻辑管理
	提供对考生的成绩、报考科类、科目组、考生属性、考生所属地区、填报资格线、院校计划、院校等级要求等进行填报规则限制等功能

	6
	系统管理
	提供填报系统基础数据管理、录取库数据录入、批次代码管理、基础数据录入、管理员权限管理、院校登记要求管理等功能

	7
	数据接口
	提供报名考务管理系统、成绩管理系统、计划管理系统、录取系统的数据接口


详细阐述如下：

2.1.省级用户

通过系统分配不同业务需求下的各级用户权限，包括登录、查询、统计、找回密码、修改手机号码、发送动态验证码、模拟填报等权限。通过系统配置填报开放时间、填报类型等参数。支持基础数据准备，即从报名考务管理系统、成绩管理系统、计划管理系统中提取基础数据。支持对志愿的填报逻辑进行配置，即对考生的成绩、报考科类、科目组、考生属性（即名单）、考生所属地区、填报资格线、院校计划、院校等级要求等进行填报规则限制。

支持按照录取系统数据格式将填报志愿进行转换、转换检查（检查志愿转换前后数量、投档单位等是否一致）、按照录取系统数据格式将转换后的志愿数据导出。

支持对每批次填报资格线维护以及填报录取期间各批次计划库、录取库、退档库等的导入。

支持对管理员、考生日志查询。支持按考生类型、地区、填报批次进行统计。

2.2.市级用户

支持考生找回密码、修改手机号码等功能。

支持模拟填报，可用测试账号模拟考生志愿填报，用于解答考生填报志愿遇到的问题。

支持记录市级用户每一步关键操作并记录入数据库。

2.3.县级用户

支持考生找回密码、修改手机号码等功能。

支持模拟填报，可用测试账号模拟考生志愿填报，用于解答考生填报志愿遇到的问题。

2.4.考生用户

考生通过身份验证登录后，系统自动读取考生高考成绩、选考科目等报考相关信息。支持考生密码重置及修改。

考生进行志愿信息的填报、修改、删除等操作。系统对考生填报的志愿进行逻辑校验，逻辑校验规则以当年发布的《招生计划考试专刊》为准。志愿入库时，对院校和专业信息进行加密，同时生成防伪码。

查看填报志愿。在志愿填报有效期内，支持考生志愿信息的新增，修改，删除等。对考生志愿信息的修改进行逻辑检验，并实时反馈校验结果。

支持考生打印本次填报院校专业志愿表。

3、融合集成子系统（支持高考、学考、春季职教高考、术科考试等）

融合集成子系统是指对各类考试过程中产生的各类数据进行校验、复核、统计分析、成绩发布、数据上报等，并可以与其他相关的各类系统进行数据交互，将过往不同时期、不同公司、不同开发平台的各类既有系统以及招考业务需要协同工作的第三方系统互联互通，同时满足因业务变化引起的需求微调带来的功能调整。与身份认证权限管理协同工作，实现单点登录，统一身份管理。

支持txt、dbf、excel、CSV等格式的成绩导入及导出。

支持学考外省转入成绩的导入及合并，支持对考生历年学考成绩进行合并。

支持全省普通高中艺术（美术、音乐）、体育与健康、通用技术、理科实验学业水平考试成绩的管理。

可按照考试类型、考试专题及用户自定义模板生成各类数据统计分析报表。
	序号
	功能模块
	功能说明

	1
	通用数据校验管理
	提供基本的数据信息校验功能，同时可以支持校验规则的配置功能

	2
	成绩管理
	提供全省普通高中艺术（美术、音乐）、体育与健康、通用技术、理科实验学业水平考试成绩的管理功能；支持学考外省转入成绩的导入及合并，支持对考生历年学考成绩进行合并。

	3
	成绩导入
	支持txt、dbf、excel、csv等格式的成绩导入。支持对成绩导入功能进行配置。

	4
	数据接口
	支持各类数据发布、上报的数据接口。

	5
	数据统计分析
	提供基本的查询统计功能，并可按模版进行定制拓展生成各类统计分析报表。

	6
	接口管理
	与第三方系统的各类接口统一管理，并可以扎口管理其他子系统的各类接口服务。


4、体检信息管理子系统（支持高考、春季职教高考等）

	序号
	功能模块
	功能说明

	1
	数据下载接口
	考生及管理员数据下载，获取体检点下学校列表，考生分组情况下载、下载学生数据、下载考生照片等，提供采集端查询用户信息与权限信息、查询疾病配置信息、查询学生信息（含学生体检结果）,短信验证码请求等接口。

	2
	数据采集接口
	对采集端提供数据上报接口，单学生上传体检数据、学生批量上传体检数据，并对上传数据进行校验。

	3
	体检用户角色管理
	提供手动及excel上传创建科室医生角色、医生用户及各级管理员用户的功能，提供角色检查项目绑定、信息下载、信息列表查询功能。

	4
	考生登记管理
	提供登记考生不体检、缺检管理功能。

	5
	考生分组管理
	报名点可以指定人数，对考生进行自动分组，可自动按性别进行跨班级和不跨班级分组，提供excel批量导入分组信息的功能。提供对单考生或一组考生（一组考生考籍号）进行手工分组调整功能。
提供按考籍号查询考生的分组信息，并能定位到该考生该组的其他考生信息；提供按报名点查询该报名点分组信息，对勾选的分组进行合并分组或撤销分组并打印分组单的功能。

	6
	报表打印管理
	提供各类用户打印考生导引单、分组单、确认单、体检信息表、体检告知单等报表打印功能，并支持多种定义好的格式及多种方式进行打印，如按勾选、按组、按班级、按报名点等；同时支持打印内容（肝功、胸透）可让用户选择是否显示。

	7
	考生总检模块
	提供对采集数据进行校验，并根据采集数据自动生成受限代码，让总检医生完成总检的功能；提供对已总检考生进行总检重置的功能，根据考籍号删除考生体检信息和进行考生解锁的功能。

	8
	信息上传模块
	提供肝功能、胸透不合格者及既往病史数据批量上传的功能。

	9
	体检进度统计模块等
	提供按科室维度、学校维度、考生维度体检进度查询功能，按体检点查询某个时间段内该体检点总检人数的统计功能，查询报名点下没有体检信息的漏检考生（排除不体检或缺检登记的考生）查询功能

	10
	考生数据查询导出
	提供根据考籍号查询考生体检信息的功能，提供下载用户权限范围内考生信息和已完成总检考生的体检信息功能。

	11
	报表维护
	提供按体检点维护导引单上提示语信息和各科室常用词条信息功能。

	12
	系统菜单配置
	超级管理员可配置各类角色默认菜单内容，各级管理员配置其权限下的用户菜单配置。

	13
	体检点数据绑定
	提供各地市管理员创建各地市体检点的功能；提供按区县、按报名点进行体检点报名点绑定解绑功能；提供体检点角色及用户信息下载功能；提供按体检点配置总检时肝功能及胸透数据是否强制检查开关功能。

	14
	日志查询
	提供按考籍号查询该考生所有相关体检信息操作记录；提供按用户id查询该用户所有操作过的考生及操作信息记录。


详细阐述如下：

4.体检信息管理子系统（支持高考、春季职教高考等）

4.1.接口准备阶段

提供接口供采集端使用，有用户登录、用户身份验证、考生信息下载、考生信息更新下载、体检信息上传、返回体检信息逻辑校验结果、考生状态查询等接口。体检信息逻辑校验规则须符合江苏省教育考试院2014年发布的《招生体检工作手册》内容及要求。

4.2.数据准备阶段

4.2.1.省级用户

部署、调试系统，准备数据库。通过安全身份认证后登录信息管理后台。通过系统生成各级招生招考机构的用户名和初始密码。通过系统分配不同业务需求下的各级用户权限。通过系统完成各类数据初始化及考生基础数据准备等。

4.2.2.市级用户

支持上报体检点。支持创建区县管理员。支持对县区管理员的权限管理。支持对体检点进行维护，支持体检点与报名点、县区间的绑定。支持对肝功能、胸透等是否实时总检的配置。

4.2.3.县级用户

支持创建报名点管理员、体检点管理员。

4.2.4 体检点管理员

支持创建总检医生，各科体检医生用户。

4.3.体检前准备阶段

4.3.1.报名点管理员

支持报名点管理员完成不体检考生登记、缺检考生登记，并对参加体检的考生进行自动批量分组，手动分组，分组数据微调，导入自定义分组等，打印分组名单、导引单，导入考生既往病史。

4.3.2.体检点管理员

支持体检点管理员完成常用病症词条维护、导引单提示信息维护。

4.4.体检信息采集阶段

4.4.1.科室医生

支持科室医生在采集端中录入考生的体检信息，支持体检数据的逻辑校验，并返回校验结果。

4.4.2.总检医生

支持总检医生在系统中对考生的体检信息进行总检，录入考生的既往病史，支持对总检的数据进行逻辑校验。支持总检数据录入、修改、删除、查询。支持重置考生的总检状态。

4.4.3体检点管理员

支持对已体检考生打印考生体检表、体检告知单及体检确认单。支持批量导入考生肝功能、胸透等体检数据。支持考生体检信息查询，支持对考生体检状态、单个考生、辖区范围内考生体检进度查询。辖区内考生体检日志查询。
4.4.4 报名点、县（区）级管理员

支持批量导入考生肝功能、胸透等体检数据。支持考生体检信息查询，支持对考生体检状态、单个考生、辖区范围内考生体检进度查询。辖区内考生体检日志查询。

4.4.5 省级管理员

支持所有其它管理员的功能。支持全省考生体检日志查询，支持全省体检数据导出。

4.5 体检复检阶段

4.5.1 省级管理员

支持对全省体检数据进行查询、统计，修改等。支持全省体检数据的导出。考生体检日志查询。

4.5.2 大市、县（区）级管理员

支持对个别考生进行体检数据的录入，并支持体检数据逻辑校验。辖区内考生体检日志查询。

4.5.3  总检医生

支持对个别考生进行总检信息的修改。

5、考生信息管理子系统（支持高考、学考、春季职教高考、术科考试等）

实现在线报名、缴费、志愿填报，可查询考生报名信息、体检信息、编场信息、成绩、志愿、录取结果、学考外省转入成绩申请等，实现考生成绩通知单及准考证打印，实现报考公安院校考生信息采集，实现报考空乘专业考生信息采集，网页同时支持PC和移动设备访问。

考生初次登录信息管理平台要求强制修改密码并绑定手机号。支持考生通过手机短信验证码的形式重置密码。支持绑定微信，并使用微信进行第三方登录。

其他如考生报名、缴费、志愿填报等的需求，已在本项目其他相关建设内容中提及，不再赘述。

	序号
	功能模块
	功能说明

	1
	首页
	提供与考试相关的热点信息，显示考试相关日程，提供功能快捷操作入口。

	2
	个人信息管理
	提供考生照片、考籍号、所在中学、所在班级等考生基本信息和自然信息展示。

	3
	账号绑定
	提供考生手机号、微信号绑定功能，绑定的手机号及微信可以进行用户登陆，提供重置密码等功能。

	4
	考生报考管理
	提供考生高考、学考、对口招生、高职院校提前招生以及术科考试等相关考试的报名功能。

	5
	成绩管理
	提供查询考生已报考考试且已发布成绩的考试成绩信息。

	6
	志愿管理
	提供考生进行高考、对口招生等考试志愿填报、修改、删除、查询等功能，提供对口招生后续批次录取取、高职后续批次录取取阶段的志愿填报、修改、删除、查询等功能。

	7
	录取查询
	提供考生查询高考、对口招生、高职院校提前招生录取情况的功能。

	8
	体检查询
	提供考生查询个人体检进度、体检信息的功能。

	9
	自助打印
	提供考生进行各类考试成绩单、准考证自助下载打印的功能

	10
	外省转入申请
	对外省转入考生开放申请功能，可以自行提交外省转入申请，上传申请材料，外省成绩自动转换。

	11
	在线支付
	考生报名考试费用在线支付，支付结果，退账进度查询。

	12
	报考公安政法院校意向采集
	对有意向报考公安政法院校的考生进行采集上报。

	13
	空乘意向采集
	对有意向报考空乘专业的考生进行采集上报。


6、专家库管理子系统

建立专家库管理子系统，实现高考、春季职教高考、学考、体育艺术类的命题、评卷、监考等项目专家信息管理和信用体系建设。开发完成专家注册、申报、信息录入、审批、档案管理等功能，同时与监考教师系统、系统评卷专家系统、命题专家系统进行对接，建立全项目、全流程、可追溯的教育考试专家信用体系。

	序号
	功能模块
	功能说明

	1
	用户管理（考试院用户）
	提供用户列表展示、用户新增、编辑、用户角色选择等功能

	2
	角色管理（考试院用户）
	提供角色列表、角色新增、角色权限设置等功能

	3
	项目管理（考试院用户）
	提供考试项目的的管理、当前项目设置开启、归档等功能

	4
	评委信息维护（考试院用户）
	提供评委信息查询、详情展示、信息导出、评委信息打印等功能

	5
	评委汇总打印（考试院用户）
	提供打印某个高校某上报类型所有专家确认信息表功能

	6
	院校账户管理（考试院用户）
	提供院校账户的管理，包括新增、删除、导出、重置密码、启用、禁用等功能

	7
	短信发送管理（考试院用户）
	提供短信发送信息查询、模板下载、信息发送内容导入、短信接口对接等功能

	8
	专家信用管理

（考试院用户）
	提供对专家信用体系建设的的管理，对专家的信用进行评估，并建立信用档案。

	9
	注册（教师用户）
	提供教师注册功能

	10
	初次申报（教师用户）
	提供个人信息提交审核功能

	11
	二次申报（教师用户）
	提供根据历史申报信息修改后提交审核功能

	12
	申报信息编辑（教师用户）
	提供个人信息编辑修改功能

	13
	打印个人信息表（教师用户）
	提供打印个人申报信息表功能

	14
	评委申报信息查询统计（高校用户）
	评委申报信息查询、评委详情展示、评委申报信息统计

	15
	评委信息提交（高校用户）
	提交本校全体已审核通过的评委，待省端审核

	16
	评委信息审核（高校用户）
	对本校评委申报情况进行审核

	17
	评委信息导出（高校用户）
	可全部或部分导出已申报评委信息

	18
	评委信息打印（高校用户）
	可打印已申报评委信息

	19
	接口管理
	实现和评卷教师系统、监考教师系统、命题专家库等系统的对接


7、艺术校考管理子系统
	序号
	功能模块
	功能说明

	1
	基础管理
	提供菜单管理、角色管理、机构管理、用户管理等功能。

	2
	配置管理
	提供高校资料管理、专业管理、报名须知管理等功能。

	3
	高校管理
	提供高校基本信息管理、招生专业管理、省内考点设置等功能。

	4
	校考备案管理
	提供校考备案时间管理、备案信息提交、校考审核管理等功能。

	5
	考试管理
	提供专业类别维护、考试类别维护、类别绑定、考场编排、考场信息发布等功能。

	6
	报名管理
	提供报名信息管理、专业汇总统计、网报专业汇总统计、考试类别汇总统计、对账统计等功能。

	7
	合格库管理
	提供合规库上传管理、合格库审核管理等功能。


详细阐述如下：

面向艺术校考的高校、考点开放，用于校考备案、考场编排、准考证打印、费用结算、校考合格名单备备案及审核、生成校考合格库、资料下载等。

7.1.高校用户

高校凭用户名（国标院校代码）和密码（系统初始化）登录系统，进行校考备案。

高校需按要填写备案信息，主要包括院校基本信息，专业信息（由省级用户导入，只可选择不可编辑）、意向考点（分为江苏省指定考点、非江苏省考点、本校考点）、省统考合格要求（美术省统考合格、音乐省统考合格、编导省统考合格）、考试时间等。

合格名单备案阶段，校考成绩出来后，各高校将本校合格名单上传到系统。系统经过校验，不符合条件的不允许导入，生成数据检查反馈清单供高校核实。校验规则包括：校验考生信息、校验考点信息、校验省统考合格要求。高校提交合格名单后，导出pdf名单进行打印，盖章后邮寄至省考试院审核。

7.2.考点用户

备案阶段，考点用户收到意向考点为本考点的备案申请后，先进行初审，信息有误的，可以退回高校修改后再提交。初审通过的，省考试院可以进行复审和终审。考点只能将所有专业的备案申请退回或通过，不能按专业为单位进行审核，比如一部分同意，另一部分不同意。

考点设置阶段，考点可以为高校安排考试的具体事项。这个阶段考点主要跟高校确认报名时间、考试费、专业类别设置、专业报名控制、考场编排规则、准考证生成规则、考点可容纳考生数、专业兼报设置等事宜。

考场编排阶段，根据考场编排规则，按30人/考场进行随机编排，并生成准考证。支持补编排。在考场编排完毕，考点各项设置（包括准考证上的提示信息）完成后，考点可以发布准考证。准考证发布后，考生和考点、省考试院可以打印准考证。

考试结束后，各考点需和高校进行考试数据的交接，具体包括考生信息（含照片）、报考信息、考试信息等。由考点导出，刻盘交接。

7.3.省级用户

备案阶段，省考试院收到备案申请后，先进行复审，复审通过后，进行终审，终审通过后，才可以发布。复审、终审不通过，直接退回至高校端，不再经过考点端。高校修改再次提交，仍需经过考点端先审核。省考试院审核的单位依然是学校，不是专业。如果某高校由2个以上考点审核，则必须等2个考点初审通过后，省考试院才能进行复审。当高校的意向考点只有非江苏省考点和本校考点的，直接由省考试院进行复审。审核结果可以导出，也可以由省考试院设置发布状态，设置为“发布”状态的，考生可以直接在网上查询结果。

费用结算阶段，各考点、各高校考试结束后，生成结算表格，导出打印。各考点和省考试院结算也是如此。

合格名单备案阶段，省考试院对照规则进行审核。不符合要求的，由省考试院退回高校修改，具体审核规则包括：审核招考方向、审核省统考合格情况、审核合格名单数量。完成审核后，省考试院按格式导出校考合格库。省考试院可为每所高校上传独立附件，支持压缩文件格式，文件名为国标院校代码。高校登录系统后，只能下载本校附件。

8、音乐及编导面试管理子系统

	序号
	功能模块
	功能说明

	1
	考场管理
	提供考场相关信息设置功能

	2
	考生管理
	提供调整场次、打印大小签、重考、记录考生行为日志等功能

	3
	题库管理
	提供题库导入、组题等功能

	4
	评委管理
	提供导入评委、评委编排、评分进度查看等功能

	5
	评分管理
	提供评分完整性检查、准确性检查功能

	6
	二次评审
	提供生成抽样清单、导入仲裁清单、抽样和仲裁评分功能

	7
	录音录像文件管理
	提供合成文件检查、录音录像文件试听、监听失败文件管理功能

	8
	网络设备管理
	对涉及的各类设备进行分组，并将同一组内的设备通过IP地址进行绑定

	9
	统计分析
	提供评委打分相似度、评委打分采用率功能

	10
	抽大签
	提供声乐、视唱、器乐抽大签功能、打印小票功能

	11
	抽小签
	提供抽小签、打印小票功能

	12
	音乐现场考试
	提供播放考场提示信息、考试开始、录音录像、考试结束等考试过程管理功能

	13
	编导现场考试
	提供编导现场考试过程管理功能

	14
	现场监听
	对生成的录音录像文件进行试听的功能

	15
	现场评分
	提供操作员对考官打分的管理和考官用评分平板电脑对考生试卷进行打分的功能

	16
	视唱练习
	提供考生进行视唱练习的功能


详细阐述如下：

音乐、编导统考有面试环节，音乐及编导统考面试管理包含抽取考试顺序号（抽大签）、抽题抽考场（抽小签）、考试、评分、成绩处理。

音乐及编导面试管理模块须单独在局域网环境下运行，有一些外设，主要包括身份识别仪、高保真录音设备、高清录像设备、考试信号结束操作器、音频播放设备、评分平板电脑、大尺寸电子屏、小票打印机、投影仪、语音智能分析系统等，支持集中部署和分散部署。

8.1.抽取考试顺序号（抽大签）

考生按照预先编排的面试日期和时间单元，到面试现场抽签处抽取该科目考试的考试顺序号。

流程包括设置抽签时间，考生身份识别，对于非本时段的考生给出提示，本时段考生生成该时间单元考试顺序号，打印POS小票，并在电子大屏幕上显示。

对考生进行身份识别时，识别方式的优先级由高到低：人脸、二代证、准考证条形码，一种方式识别不成功后，转用下一种方式。当人脸识别失败时，采用其他两种方式进行身份识别的时候，需拍摄存储该考生的照片，供后期查证。系统要记录这种情况，并能查询导出。

抽大签逻辑：随机为该考生分配该场次（时间单元）的考试顺序号，需符合一些特殊要求，例如把同一种类型的乐器进行连续编号。

8.2.抽题抽考场（抽小签）

考生在抽取顺序号后，需要再次抽签，称作抽小签，即随机分配考场号、考试题目。

流程包括设置考场信息，考生身份识别，随机分配考场号，随机分配题目（音乐类面试）、打印POS小票，在屏幕上显示。

音乐类面试需随机分配题目。对主试声乐、器乐的考生，系统从考生填报的曲目中抽取1首作为考试曲目；对于加试声乐、器乐的考生，其只填报1首曲目，直接获取该曲目信息即可。对于视唱的考生，根据考生在网上确认时选择的曲谱类型（五线谱或简谱）随机在题库中抽取2首作为考试曲目。题库在考试前由省教育考试院导入系统，目前题库为JPG格式的图片。当考生在现场提出变更曲谱格式时，由省考试院更改其曲谱格式后再抽签。

8.3.面试

编导面试的考试，是实行全程高清录音录像，考生与评委面对面，现场评分。考试的过程的录音录像，是用于后期查验用的。

音乐面试的考试，是实行全程高保真录音，高清录像，后期听只听录音不看录像的方式评分，即评委只能听到考生的录音，不能见到考生本人及考生信息。因此，考试的过程，就是把考生演唱或演奏的过程录制下来，生成录音录像文件，这个文件就相当于笔试的答卷。

流程包括：身份识别，系统语音播放考场提示信息，开始考试（系统5秒倒计时），录音录像，考生考试开始，考生回答问题（编导），考生考试完毕，结束录音录像，监听员监听录音录像效果（音乐类），智能语音分析辅助检查录音录像文件（音乐类），考试结束。

编导面试的录音录像的现行模式：高清录音录像，直接将音频与视频合成为一个AVI文件，在本地PC机上存储，并上传至服务器上，录音录像过程中录像不得出现黑屏。

音乐类面试的录音录像的现行模式：外接高保真话筒进行录音，外接高清摄像头进行录像，直接将音频与视频合成为一个AVI文件，在本地PC机上存储，并同步备份上传至服务器上，录音录像过程中录像不得出现黑屏。此AVI文件就是考生的答卷，后期评分也是直接播放AVI文件的音频部分。

编导面试回答的考题，由省考试院在考前将题库导入系统，考试时，由操作员点击抽题，题目直接显示在评委老师的屏幕中，和投影仪上。前面场次已使用过的考题，后续场次不得再用。

音乐类面试，需要由监听员对刚才生成的录音文件进行试听。同时，有系统后台通过语音智能识别技术对该文件进行分析，一是文件的完整性，二是杂音或噪音情况，三是说话声。如果确有问题，在监听员的操作界面给出明确提示，在省考试院的管理界面发出报警。

支持对考试结果进行检查，文件数与考生状态要完全吻合。支持重考。

8.4.面试评分

编导面试评分的模式：考生与评委面对面，评委现场打分。考试完成，即评分完成。多名评委在考场内，分别独立打分，按百分制打分。

音乐面试评分的模式：多名评委在评分考场内，听录音，分别独立打分，按百分制打分。

流程包括：评委管理，评委编排，评委身份识别绑定评分设备，开始评分，成绩处理。

在评委管理阶段，省考试院对前期已在专家库管理模块申报的评委进行筛选，筛选完成后，短信通知清单，供导出打印使用。

在评委编排阶段，需精确到科目、日期、时间单元，支持导出打印评委编排表。

在评委身份识别（登录或设备绑定）阶段，评委领取平板电脑，凭身份证号码登录评分系统。同一身份证号码只能登录一台设备。操作员和省考试院界面中，能看到每个考场的登录状态。

在评分阶段，评委在系统中直接输入分数值，。每个评委，须连续输入2遍成绩，且2遍成绩完全一致，才能作为最终有效成绩。音乐类面试支持系统自动推送音频。在操作员的的界面中，能看到各评委的评分状态。在当前时间单元的评分结束后，由省考试院进行评分情况检查，看评分不完整的情况

在成绩处理阶段包含的环节有：成绩修正、成绩完整性及合法性检查、成绩计算、生成抽样清单、生成仲裁清单、生成面试最终成绩

8.5.成绩合成

将面试最终成绩与笔试网上评卷成绩按一定的规则合成，形成考生总成绩，并支持校验。

9、后续批次录取子系统
包括对口招生后续批次录取系统和高职后续批次录取系统的考生端及院校端。

管理端：支持对已后续批次录取考生信息下载。支持对各专业计划人数调整。支持对后续批次录取学生位次排序，排序调整，重置等功能，标记优录学生。支持进行录取库管理。

考生端：支持考生根据口令卡登录，支持修改与重置密码。

支持招生简章与招生计划下载。支持学校专业填报，修改，删除，录取结果查询等。

	序号
	功能模块
	功能说明

	1
	基础信息管理
	提供院校基本信息维护，基础数据下载等功能。

	2
	后续批次录取考生管理
	提供后续批次录取考生信息下载、 对后续批次录取考生位次进行排序，调整，重置等，标记优录学生等功能。

	3
	计划数调整
	提供对各专业计划人数查询、调整、重置的功能。

	4
	查询统计功能
	提供考生申请进度统计、预录取进度统计及录取进度统计功能。

	5
	录取库管理
	提供对已录取考生信息下载，已录取考生照片下载等功能


10、录取信息发布交互子系统（支持但不限于春考、秋考）

录取期间向各高校实时公布信息的平台，给高校发通知、录取文件、联络表，实时发布生源预测、考生信息等。

	序号
	功能模块
	功能说明

	1
	公告信息管理
	提供公告发布、维护的功能，向各高校实时公布信息

	2
	通知管理
	提供向高校发通知、录取文件、联络表的功能

	3
	数据管理
	报考生源预测，报考考生信息查看及下载功能


11、身份认证及权限管理子系统

	序号
	功能模块
	功能说明

	1
	机构组织管理
	提供对参加考试的所有中学、区县招办和市级、省级招考管理机构及部分考试招生学校的基础数据维护，包括添加、删除、查询、修改

	2
	用户管理
	提供与组织机构关联的用户登录及基本信息管理功能，包括用户的添加、修改、查询、分配角色及用户、角色信息导入导出的功能

	3
	角色权限管理
	提供自定义角色（包括给角色赋权）管理功能，包括角色的添加、修改、查询、删除、分配角色等功能功能，权限控制到菜单、按钮级别

	4
	统一认证管理
	提供各子系统及其他系统访问的统一认证接口，配置不同的访问控制策略。


详细阐述如下：

11.1.安全认证

采用数字证书、手机短信验证等手段进行统一认证，还可对不同业务系统的安全等级配套不同的安全策略，包括访问控制、日志安全、信息传输等策略。

11.2.组织机构管理

统一管理对象包括参加考试的所有中学、区县招办和市级、省级招考管理机构及部分考试的招生学校，功能包括添加、修改、查询、删除。具有管理权限的用户可以创建自己所辖范围内的同级或下级机构。 

11.3.用户管理

与组织机构关联，管理机构中的用户登录信息和基本信息，功能包括添加、修改、查询、删除、分配角色。具有管理权限的用户可以创建自己所辖范围内的同级或下级机构中的用户。用户基本信息包括姓名、所在机构名称、联系方式、角色等信息，支持导入导出。 

每个级别的管理员可以通过角色管理，管理本级普通用户和下级管理员和普通用户的不同模块权限。

11.4.角色权限管理

自定义角色（包括给角色赋权），功能包括添加、修改、查询、删除、分配角色（将一个角色分配给多个用户）。功能权限控制到菜单、按钮级别，可查看数据范围默认由用户所在组织机构级别决定（特殊情况可以定义更细致的数据权限），省、市级管理部门账号可查看全省、全市包括下属区县、报考点全部数据，区县管理部门账号可查看全区县包括下属报考点全部数据，报考点可以查看本报考点所有数据。

12、日志管理子系统

集成各业务子系统产生的日志，汇总到日志服务器。按业务类型，用户类别、时间、事件等对各级管理员提供权限内的日志查询功能。统计系统各功能使用情况，统计系统报错，系统关键报错发生时进行短信提醒。

	序号
	功能模块
	功能说明

	1
	日志汇总
	各子系统生成的日志，汇总到日志服务器

	2
	日志查询
	对管理员提供根据考生、时间、事件等查询对应日志的功能。

	3
	日志分析
	统计系统各功能使用情况，统计系统报错，系统关键报错发生时可以短信提醒


13、特殊考生审核子系统

为进一步加强普通高考各类考生资格审核工作，拟开发特殊考生审核子系统，用于教育、公安、扶贫、卫健、残联、侨办、台办、民政、退役军人事务厅等多部门联合的特殊类型考生资格审核工作。包含对照顾对象考生、残疾考生及合理便利的资格审核以及对随迁子女、高校专项计划报考考生、地方专项计划报考考生、乡村教师计划报考考生、卫生定向计划报考考生、强基计划报考考生、综合评价录取考生、保送生、少年班考生、高水平艺术团考生、高水平运动队考生、空军招飞报考考生、民航招飞报考考生、职教师资、体育单招、残疾单招等考生的报名及录取资格审核。该系统的用户是相关政策文件中规定的对特殊考生资格认定的主管部门，用户须在系统中对各类特殊考生的相关资格信息进行录入、审核，通过统一的数据接口，将审核结果同步到相关业务子系统中，用于各类考试报名、志愿填报及录取工作。
分包2：

（一）专转本选拨招生考试管理平台

包含包括系统管理、计划系统、报名系统、考务系统、成绩处理系统、录取系统、移动端APP等子系统。

1.1 系统概述
本系统为我省专转本考试（含三年制高职、五年一贯制高职）招生提供一站式服务，其中功能包括系统管理、计划系统、报名系统、考务系统、成绩处理系统、录取系统、移动端APP等子系统。系统用户包括省级管理员、市级管理员、推荐院校、接收院校、考点院校和考生。接收院校主要负责招生计划编制和录取环境的阅档，推荐院校主要负责考生资格审核等工作，考点院校负责考场编排、安排监考教师及考务人员，各级管理员都可以对辖区范围内的考生信息进行查询统计。
1.2 功能需求
1.2.1 系统管理

系统管理包括组织机构、用户权限、通知公告、数据基础、日志管理、数据管理、考试计划等方面。为专转本考试的其他业务系统提供机构数据的增、删、改、查操作；角色、用户信息的管理；公告的发布、删除、浏览；数据字典的建立；各类日志的记录及查询；同时还可对考试信息参数、科目及业务数据的备份、初始化提供管理操作。
1.2.2 计划系统
本系统包括基础数据管理、计划编制、计划审核等功能。
在每次计划编制前，系统管理员需要核对基础数据是否正确，包括接收院校名单、科目设置、本科专业管理、专科专业管理、本科和专科专业间映射关系设置、院校端开放时间等。
在编制计划时间段内，接收院校管理员登录系统，录入招生计划数据，全部录入完成后，提交省考试院审核。省考试院审核完成后，由接收院校管理员登录系统进行确认，如果数据有误需要修改，需要在线提交修改申请，经省管理员同意后修改方可生效。确认无误后，下载招生计划数据，签字盖章后上传扫描件。
系统可以对招生计划数据进行查询统计。
1.2.3 报名系统
本系统包括报名资格管理、考生在线报名、报名审核、报名管理等功能。
专转本选拔考试报名对象为高职（三年级或五年级）在籍学生或者符合条件的退役士兵，在报名开始前，需要推荐院校导入具备报名资格的考生名单，名单中包含考生的身份证号、所学专业、学号及照片信息，在报名时间段内考生登录系统进行网上报名。
考生自行网上注册账号，系统账号必须使用证件号，注册时需要通过动态验证码验证手机号，同时考生设置账号密码，如果忘记密码可以通过手机找回密码。
考生正常登录后，可以看到当前可以报名的考试，选择考试进入报名页面，考生报名时需要采集的数据分类显示在不同的页面，填写完一页提交后进入下一页，比如有基本信息、考试信息、缴费、填报志愿、打印准考证等页面。

考生在报名时间截止之前，如果未缴费，考生可以登录系统进行报名信息浏览和修改。完成缴费后，考生信息不能再修改。在准考证下载时间段内登录系统进行准考证下载，该功能可以在报名流程配置中设置。
报名结束后，由接收院校管理员对考生报名信息进行审核。系统支持院校分级管理，可自行添加审核账号，并让审核人员分配审核任务。整个审核流程分初审和复审两个环节，初审未通过的考生不能进行复审，复审通过的考生，由接收院校通过提交报名名单给省级考试院，作为最终报名的有效名单。

报名结束后如有考生需要修改信息或者补报名，可通过工单功能补报名或者修改考生信息，推荐院校发起工单后，由业务部门审核，系统管理员生效后信息即可生效。

报名期间，市级管理员可以查询统计本市归属院校考生的报名信息。
分类设置批次。普通高校和独立学院不同高校可在同一或不同批次录取。
三年制高职专转本录取志愿设有平行志愿、征求平行志愿和服从志愿。平行志愿和征求志愿可以根据政策灵活配置，服从志愿为勾选项。每个志愿必须填报具体的专业，录取时将按专业进行投档（允许将同一院校的不同专业作为不同的志愿分别填报）。平行志愿在报名时同步填报，征求平行志愿和服从志愿在平行志愿录取结束后一并填报。为了有利于考生进校后的学习和教学，考生填报本科专业志愿时，须符合接收院校对该专业提出的考生专科阶段所学专业和课程的要求；考生填报志愿时系统根据学生专科专业所学代码自动判断可以填报报的本科专业，专业对应关系应完全遵循接收院院校在编制计划时做好专业映射关系。退役士兵在填报志愿时，只能选报指定的接收院校和相关专业，自主招生选拔对象除了可以填报自主招生院校（专业）外，还可以同时兼报参加统一考试的省内院校（专业）。
在打印准考证时段，考生可以登录系统下载准考证。
在录取期间，考生可以登录系统填报征求志愿、服从志愿或降分志愿。
考生在系统中的所有操作都要进行日志记录。
1.2.4 考务系统
本系统包括考点考场信息维护、考场编排、准考证打印、各类考务所需表格打印、信息统计、违纪上报、成绩管理等功能。
考点信息的维护由考点管理员负责，省市级管理员查询全部考点信息，可以根据不同的查询条件筛选，并导出查询结果。
在每次考场编排前，需要由省级管理员对报名信息进行同步后，才可以进行编排。
每次编排之前，必须先设置编排规则。考场编排就是按照制定的编排方案由系统自动进行考生和考场的匹配，系统要支持单科编排和多科编排。
编排完成后，省市级和考点都可以查看自己辖区内的编排结果。
编排完成后，考点管理员可以下载考试相关的考务资料，比如准考证、考场对照表、桌贴门贴、考场座次表、考点联系方式等。通过设置考生下载时间，考生可以在线下载准考证。
管理员可以对考场编排结果进行数据统计，包括考点简况统计表、试卷包统计表、考点考生汇总表等。
在考试期间，考点管理员可以通过本系统上报违纪考生名单，包括考生号、违纪科目、违纪条款、违纪证明等信息。
考试结束后，由省管理员导入阅卷成绩数据，对成绩数据进行复核、合成和下发。
成绩处理可以设置成绩合成规则，并能根据规则自动校验单科成绩是否符合规则。根据评卷公司提供的原始成绩，分项导入单科成绩后根据自动生成可以发布的成绩库，可以自动分离违纪作弊及全缺考的考生。

推荐院校可以通过系统进行准考证下载、考试成绩查询和成绩复核申请等操作。

1.2.6 录取系统
本系统包括基础数据维护、投档管理、院校阅档、录检管理、审核管理等功能。
系统使用前，首先需要维护基础数据，包括接收院校、招生计划、考生数据、志愿数据、添加录检员并分配录检任务、院校阅档时间等。
专转本的录取分平行志愿、征求平行志愿、服从志愿及降分录取等四个轮次进行，录取前，需要省管理员先设置模板，确定投档规则，划定投档分数线，然后将符合条件考生的电子档案投档到满足条件的院校。根据“专转本”计划、考生志愿和成绩等情况，按考生报考类别分别和该类别划定的最低录取控制分数线。退役士兵考生单独划线录取。平行院校志愿的投档原则是“分数优先、遵循志愿”。投档办法是：按考生报考类别，并按考生总成绩从高分到低分顺序，依次检索考生所填平行志愿志愿或征求志愿志愿，只要被检索的院校及其专业中一经出现符合投档条件的院校及其专业，即直接向该院校的该专业投档，系统根据投档情况自动生成投档分数线。对于特殊类型的考生，如自主招生可以通过指定投档的方式投给接收院校。

接收院校在收到投档数据后，下载并进行阅读，符合条件的考生进行预录取，不符合条件的考生设置为预退档。接收院校完成阅读后，提交数据到省考试院。院校录取新生要按规定程序，按时完成提档、阅档、退档、审核等各环节工作，保证录取工作的顺利进行。对无故超过时间未按要求完成相关环节工作的院校，省教育考试院可根据所发出的考生电子档案，按有关院校计划数，从高分到低分顺序，设置考生电子档案为预录取状态，同时，书面通知有关院校。
省考试院收到院校提交的阅档结果数据后进行录检。录检管理员按院校逐个检查考生阅读结果，如果有问题，则以院校为单位退回到接收院校重新阅读。通过录检的院校，由省考试院审核管理员进行录取审核，如果不满足条件则退回到录检环节重新录检，如果通过审核则完成录取，并通知接收院校。
录取完成后，系统可以统计汇总录取信息并下载录取名册。
在平行志愿录取结束后，省教育考试院将向社会公布未完成“选拔计划”的接收院校（专业）情况，各推荐学校负责通知省最低录取控制分数线上未被录取的考生，在规定的时间内网上填报征求平行志愿，由省教育考试院按照平行志愿投档原则投档。考生录取与否及所录专业由接收院校确定。
在征求平行志愿录取结束后，省教育考试院将向尚未完成“选拔计划”的接收院校（专业），投放省最低录取控制分数线上填有院校服从志愿的考生档案。考生录取与否及所录专业由接收院校确定。
在服从志愿录取结束后，省教育考试院将向尚未完成“选拔计划”的接收院校（专业），投放省最低录取控制分数线下若干分以内，且在平行志愿中填报该校（专业）的考生档案。考生录取与否及所录专业由接收院校确定。
1.2.7 移动端APP
APP服务端面向各级管理员及考生服务，包括后台数据接收、发布功能；考生及管理员在app上进行业务数据查看；考生在APP端进行报名报考。
后台接收发布功能应满足：考试管理、资讯管理、报名管理、数据管理、查询统计、应用管理等要求。
考生及管理员APP应满足：资讯查看、人员注册、人员登录、自主找回密码、资讯查看、报名报考、报名信息查看、编场信息查看、成绩信息查看、录取信息查看、账户信息、版本信息及管理员可看到相关的业务统计信息。
1、 系统管理

	序号
	功能模块
	功能说明

	1
	组织机构
	实现推荐院校、接收院校、考点、省市考试管理机构的增删改查、导入导出、禁用、启用等功能

	2
	用户权限
	用户和角色的增删改查、导入导出、禁用、启用、批量授权等功能。

	3
	通知公告
	面向各级考试管理机构和考生的公告管理，包含公告的发布、删除、浏览

	4
	基础数据
	数据字典、系统参数、行政区划等设置

	5
	日志管理
	登陆日志、操作日志、异常日志的管理

	6
	数据管理
	数据的日常备份及数据初始化操作

	7
	考试计划
	考试时间、考试名称、考试科目、考试费用、打印准考证时间等设置


2、 计划管理
	序号
	功能模块
	功能说明

	1
	基础数据
	接收院校名单、科目设置、本科专业管理、专科专业管理、院校端开放时间等设置

	2
	计划管理
	审核计划、审核计划修改申请、计划数据汇总统计、接收院校上传签字盖章后的扫描计划文件

	3
	计划编制
	本科和专业映射关系设置、计划录入（科类、数量、性质、专业方向、备注）、计划确认提交、打印、申请退回、数据统计等


3、 报名及确认管理

	序号
	功能模块
	功能说明

	1
	报名资格管理
	设置推荐院校信息、对考生报名信息统计、导出考生信息、对帐查询等。

	2
	报名管理
	推荐院校导入符合条件的考生基本信息、照片。支持院校分批导入考生信息。

	3
	报名确认管理
	对考生上报的信息进行审核确认，对于不符合报名条件的，退回给考生修改信息。分初审和复审两个环节，复审通过后上报考生信息至省考试院。

	4
	审核管理
	进行审核员和审核任务分配

	5
	考生报名
	考生信息注册、在线报名、在线支付、填写志愿及征求志愿（填写志愿时，自动过滤出可以填报的本科志愿）下载准考证、查询考试成绩和录取结果

	6
	考生信息查看
	报名信息查看、编排信息查看、下载准考证、查询考试成绩和录取结果

	7
	报名确认统计
	统计考生报名、确认、支付等信息，生成汇总表 

	8
	院校功能
	查看和导出考生信息名单、照片、发起工单、成绩、录取结果情况等。上传材料及查看下载考试机构分发材料

	9
	支付管理
	查看考生缴费情况及退费名单，对账统计

	10
	数据管理
	数据的导入导出、日常备份及数据初始化操作

	11
	数据及材料分发管理
	向院校或各级考试机构分发报名、成绩、录取等数据及通知等材料


4、 考务系统
	序号
	功能模块
	功能说明

	1
	基础数据
	初始化考生信息和考点信息，打印准考证设置；增删改查等考点管理，考点信息

	2
	考场编排
	设定编排规则、模拟编排考场并生成编排前统计，逻辑考场编排（含尾考场补编），物理考场编排（逻辑考场与考点教室对应），考场表编排修改、生成考点考场安排表

	3
	试卷管理
	按编排情况生成试卷（卡）统计

	4
	考务材料管理
	准考证批量开打禁打，准考证、桌贴门贴、考场安排表、考场签到表、试卷袋统计、考点情况一览表等材料打印

	5
	违纪管理
	违纪情况和违纪证明上报、违纪数据审核、违纪查看

	6
	编排数据包
	按规定格式导出编排数据包

	7
	成绩处理
	导入原始成绩、设置出分规则、生成最终成绩


5、录取系统 

	序号
	功能模块
	功能说明

	1
	系统管理
	初始化系统系统系统工程t知在接收院校信息，计划导入和查询、考生基本信息导入，成绩和志愿信息导入、录取人员基本信息和权限分配、录检人员任务分配、院校阅档时间设置等。

	2
	投档管理
	设定投档规则、生成院校投档线、查看和维护投档线、模拟投档、上线未投考生查看和统计、服从调剂投档设置、特殊类型考生投档处理等。

	3
	计划管理
	修改和审核计划、生成并导出征求志愿计划、征求院校和专业维护等。

	4
	录检管理
	录检院校分配、检查接收院校上传录检结果是否符合要求、录检退回、院校状态修改等。

	5
	审核管理
	审核院校分配、审核录检结果是否符合录取规则、名册打印等

	6
	查询和统计
	录取过程中各类数据的查询和统计，如生源查询、考生基本信息查询、投档单查询、计划修改和考生信息修改查询、日志查询。院校录取情况统计、上线落榜考生统计、投档结果统计、上线可投考生统计等。

	7
	录取数据导出和下发
	导出上报学生处录取库、导出各推荐院校录取考生库，并下发给各推荐院校


6、App服务端
	序号
	功能模块
	功能说明

	1
	考试管理
	配置服务项目开放时间及是否启用

	2
	资讯管理
	发布资讯

	3
	报名管理
	报名信息查看、重置密码、身份认证、资格审核

	4
	考生报名
	考生信息注册、在线报名、在线支付、填写志愿及征求志愿；

	5
	考生信息查看
	报名信息查看、编排信息查看、下载准考证、查询考试成绩和录取结果

	6
	业务数据查看
	报名信息统计、编排统计、试卷（卡）袋统计等业务数据查看

	7
	应用管理
	App版本管理


（二）成人高考业务平台

包含包括系统管理、计划系统、报名审核及确认系统、考务系统、APP服务等子系统。

  2.1 系统概述

江苏省成人高校招生业务管理系统涉及计划管理、考生的在线网上报名确认、考务管理等相关业务；成招业务系统所服务的用户群体包括：全省考生、各类成人高等学校的管理人员、市区县报名点、考区工作人员、省级管理员以及受限操作人员。随着各项招生改革政策在讨论中不断发生变化，招生考试改革涉及招生计划管理方式、分配方式、考生报考资格审核、志愿设置、在线缴费方式、确认身份方式等招生各主要环节、工作阶段和依据的技术手段都有变化，需要依据政策要求对系统进行调整。

2.2 功能需求

成人高校招生业务管理系统的建设主要包括以下“1+4”即一平台四系统，共计五个子系统，“1”平台指的是系统管理，“4”系统指的是计划系统、报名审核及确认系统、考务系统、APP服务端。

2.2.1 系统管理

系统管理包括组织机构、用户权限、通知公告、数据基础、日志管理、数据管理、考试计划等方面。为成人高招招生的其他业务系统提供机构数据的增删改查操作；角色、用户信息的管理；公告的发布、删除、浏览；数据字典的建立；各类日志的记录及查询；同时还可对考试信息参数、科目及业务数据的备份、初始化提供管理操作。

2.2.2 计划系统

计划系统面向省级招办、院校进行计划专业的校对、编制及计划数的管理。功能主要包括基础数据管理、计划管理、计划编制校对。

基础数据管理功能是对院校信息、科类、本科专业、专科专业、教育部编码等信息的管理，同时对院校端功能开放关闭进行时间限制。

计划管理功能面向成人高校招办核对计划专业、计划数进行审核发布。要求能够做到教育部专业信息导入、教育部原始计划查询、数据汇总、审核计划专业、计划专业正式发布、教育部计划数导入、审核计划数修改申请、计划数正式发布、扫描件管理、单考单招计划数管理、单考单招专业管理、上报教育部。

计划编制功能面向院校对计划专业、计划数进行业编辑、确认。要求能够做到数据汇总、录入计划专业、计划确认、录入计划数、计划数确认、扫描件管理。

2.2.3报名及确认系统

报名及确认系统是面向考生进行在线报名确认，管理者可进行报名信息的审核、管理及费用核对管理。功能主要包括：考生报名确认网站、报名管理、报名资格、审核管理、报名确认管理、报名确认统计、费用管理、报名数据导出等。

院校管理员可上报改革项目、考试计划、名单和成绩，上报、查看和下载报名数据等。

考生报名确认网站面向考生在线操作。要求可做到考生信息注册、考生在线报名、考生确认、下载准考证、征求志愿等。同时考生可通过网站查询考试成绩、录取结果等信息。

考生在系统中的所有操作都要进行日志记录。

2.2.4考务系统

考务系统面向省考试院、县市区、考区及考点用户进行考场编排、考务资料管理等操作。主要功能包括：基础数据、考场编排、试卷管理、下载考务资料、违纪管理、编排数据包。

基础数据功能要求可进行考区管理、考点管理、考点信息备案表、初始化考生数据、打印准考证时间等操作。

考场编排功能要求可进行编排规则设定、考场编排前统计、考区考场管理及合并、省级编排查看、考场编排修改、尾考场补编排、考生对调、逻辑和物理考场对应关系设置、考点考场类型分布统计、各考点考场安排表等操作。

试卷管理功能能够按要求统计生成报表。

下载考务资料功能要求可满足准考证打印、桌贴门贴打印、考点安排表、考场签到表、试卷袋贴等材料的打印。

违纪管理要求可进行违纪情况和违纪证明上报、违纪数据审核、违纪查看。

导出编排数据包主要用于将数据导出对接第三方系统进行后续操作。

考试结束后，由省管理员导入阅卷成绩数据，对成绩数据进行复核、合成和下发。

成绩处理可以设置成绩合成规则，并能根据规则自动校验单科成绩是否符合规则。根据评卷公司提供的原始成绩，分项导入单科成绩后根据自动生成可以发布的成绩库，可以自动分离违纪作弊及全缺考的考生。

各市管理员可以下载成绩和成绩复核申请等操作。
2.2.5 APP服务端

APP服务端面向各级管理员及考生服务，包括后台数据接收、发布功能；考生及管理员在app上进行业务数据查看；考生在APP端进行报名报考。

后台接收发布功能应满足：考试管理、资讯管理、报名管理、数据管理、查询统计、应用管理等要求。

考生及管理员APP应满足：资讯查看、人员注册、人员登录、自主找回密码、资讯查看、报名报考、考生在线认证及审核、报名信息查看、准考证下载、编场信息查看、成绩信息查看、录取信息查看、账户信息、版本信息及管理员可看到相关的业务统计信息。

1、 系统管理

	序号
	功能模块
	功能说明

	1
	组织机构
	实现院校、考点、报名点和省市县各级考试管理机构的增删改查、导入导出、禁用、启用等功能

	2
	用户权限
	用户和角色的增删改查、导入导出、禁用、启用、批量授权等功能。

	3
	通知公告
	面向院校、考点、报名点和各级考试管理机构和考生的公告管理，包含公告的发布、删除、浏览

	4
	基础数据
	数据字典、系统参数、行政区划等设置

	5
	日志管理
	登录日志、操作日志、异常日志的管理

	6
	数据管理
	数据的日常备份及数据初始化操作

	7
	考试计划
	设置考试名称、考试科目、报名和考试费用、准考证打印时间等


2、 计划系统
	序号
	功能模块
	功能说明

	1
	基础数据
	院校信息、科类、本科和专科专业、教育部编码等信息的增改删查及导入导出功能，设置院校端功能开放时间限制

	2
	计划管理
	面向院校核对计划专业、审核发布计划数；教育部专业信息导入，教育部原始计划查询、数据汇总、审核计划专业、计划专业正式发布、教育部计划数导入、审核计划数修改申请、计划数正式发布、扫描件管理、单考单招计划数管理、单考单招专业管理、上报教育部

	3
	计划编制
	面向院校对计划专业、计划数进行编辑、确认；实现数据汇总、录入计划专业、计划确认、录入计划数、计划数确认、扫描件管理。


3、 报名及确认系统
	序号
	功能模块
	功能说明

	1
	报名资格管理
	院校上报改革项目和名单管理、其他符合特殊类型的考生名单增删改查和导入导出管理

	2
	报名管理
	报名点管理，考生报名信息的增删改查和导入导出

	3
	报名确认管理
	对考生报名的基本信息、照片和材料的查看、拍照和审核的单项操作和批量处理
对需要审核的考生（学历审核、医学资格审核、免试加分审核、退役士兵审核）考生报名信息的基本信息、材料的查看、拍照上传和审核的单项操作和批量处理

	4
	审核管理
	进行审核员和审核任务分配

	5
	考生报名
	考生信息注册、在线报名、在线支付、上传材料、在线身份认证和资格审核、填写志愿及征求志愿；下载准考证、查询考试成绩和录取结果

	6
	考生信息查看
	报名信息查看、编排信息查看、下载准考证、查询考试成绩和录取结果

	7
	报名确认统计
	按报名点和各级考试机构统计考生报名、确认、支付等信息，按院校和专业统计考试报名、确认、支付等信息

	8
	院校功能
	增改删查和导入导出改革类型项目、考试计划、名单、成绩、公示结果及通过情况等，查看下载报名考生信息、志愿和照片等。上传材料及查看下载考试机构分发材料

	9
	支付管理
	查看考生缴费情况及退费名单，对账统计

	10
	数据管理
	数据的导入导出、日常备份及数据初始化操作

	11
	数据及材料分发管理
	向院校或各级考试机构分发报名、成绩、录取等数据及通知等材料


4、考务系统
	序号
	功能模块
	功能说明

	1
	基础数据
	初始化考生信息和考区信息，增删改查等考点管理，考点信息备案表

	2
	考场编排
	设定编排规则、模拟编排考场并生成编排前统计，考区编排，逻辑考场编排（含尾考场补编），物理考场编排（逻辑考场与考点教室对应），考场表编排修改、生成考点考场类型分布等编排统计、生成考点考场安排表

	3
	试卷管理
	按编排情况生成试卷（卡）统计

	4
	考务材料管理
	准考证批量开打禁打，准考证、桌贴门贴、考场安排表、考场签到表、试卷袋帖等材料打印

	5
	违纪管理
	违纪情况和违纪证明上报、违纪数据审核、违纪查看

	6
	编排数据包
	按规定格式导出编排数据包

	7
	成绩处理
	导入原始成绩、设置出分规则、生成最终成绩


5、App服务端
	序号
	功能模块
	功能说明

	1
	考试管理
	配置服务项目开放时间及是否启用

	2
	资讯管理
	发布资讯

	3
	报名管理
	报名信息查看、重置密码、身份认证、资格审核

	4
	考生报名
	考生信息注册、在线报名、在线支付、上传材料、在线身份认证和资格审核、填写志愿及征求志愿；

	5
	考生信息查看
	报名信息查看、编排信息查看、下载准考证、查询考试成绩和录取结果

	6
	业务数据查看
	报名信息统计、编排统计、试卷（卡）袋统计等业务数据查看

	7
	应用管理
	App版本管理


（三）综合业务集成平台

3.1系统概述

本系统要能满足综合考试管理系统的规划、设计、集成，将过往不同时期、不同公司、不同开发平台开发的各类既有系统以及招考业务需要协同工作的第三方系统互通互联，避免数据孤岛。构建一个统一的业务系统的技术支撑框架，将既有系统（如各类社会证书考试、普通高考等系统）升级改造到新的统一的框架平台中。主要包括单点登陆系统、融合集成管理系统、系统管理、报名系统、考务系统五个子系统。使用该系统的用户只需一次登陆即可访问整个综合考试管理平台的各项业务，而无需重复认证身份。为既有的各类招生考试系统提供标准的数据接口，方便今年将其接入综合考试管理平台。综合考试管理平台用户有报名考生、省级管理员、市级管理员、区县级管理员、报名点管理员、考点管理员。省级管理员主要进行数据初始化以及基础数据维护，报名点主要负责报名资格确认，各级管理员都可以进行自己辖区范围内的报名数据查询统计。

3.2功能需求

3.2.1 单点登陆系统

各类用户在综合考试管理平台只需要登录一次就可以进入多个子系统，而不需要重新登录，重复验证用户身份。这不仅可以带来了更好的用户体验，更重要的是降低了安全的风险和管理的消耗。综合考试管理平台构建了统一的身份认证服务。一旦修改Web应用，使得每个应用都通过这个统一的认证服务来进行身份效验。

3.2.2 数据服务接口系统

 把既有的各类招生考试系统，通过统一接口管理平台的接口标准进行封装。用统一的标准进行提供接口服务，实现了各类基础数据共享、统一数据标准、避免数据混乱。建立基于WEB SERVICE或者API的服务接口管理，为既有的招生考试系统以及未来更多的系统之间共享交换提供标准的接口和管理功能。

3.2.3系统管理

系统管理包括组织机构、用户权限、通知公告、数据基础、日志管理、数据管理、考试计划等方面。为其他业务系统提供机构数据的增、删、改、查操作；角色、用户信息的管理；公告的发布、删除、浏览；数据字典的建立；各类日志的记录及查询；同时还可对考试信息参数、科目及业务数据的备份、初始化提供管理操作。

3.2.4 报名系统

本系统包括考生注册账号、网上报名、采集报名信息、在线缴费、在线打印准考证、现场确认、考生报名信息维护、报名信息查询统计等功能。

每次报名开始前，需要管理员通过系统管理设置考试计划，比如报名名称、报名开始时间和结束时间、报名费和考试费等信息。

考生自行网上注册账号，系统账号必须使用证件号，注册时需要通过动态验证码验证手机号，同时考生设置账号密码，如果忘记密码可以通过手机找回密码。

考生正常登录后，可以看到当前可以报名的考试，选择考试进入报名页面。系统支持多种考试同时报名，考生选择不同的考试，页面显示的属性也会有差别。考生报名时需要采集的数据分类显示在不同的页面，填写完一页提交后进入下一页，比如有基本信息、考试信息、个人履历、家庭成员、缴费、打印准考证等页面。

考生在报名时间截止之前，考生可以登录系统进行报名信息浏览和修改。在缴费时间段内登录系统进行在线缴费，根据考生报考的类别，缴费可能会分不同的时间段进行。在准考证下载时间段内登录系统进行准考证下载，该功能可以在报名流程配置中设置。

考生报名结束后，进入报名确认阶段。系统读取考生身份证等信息与考生报名基本信息进行比对。系统可接入摄像头等图像采集设备，提供采集照片功能。系统对采集照片可进行删除等操作，系统打印现场确认单。

系统提供现场确认检查功能，对报考点未验证份考生、未采集照片考生、未确认考生等数据进行核查。

考生报名确认后，如果需要进行报名信息变更，需要对考生申请按照不同内容进行工单设计。对手机号码、密码等非个人敏感基本信息可由县区招办审核后直接同意修改，市级、省级备案。对提出补报名、补缴费和修改姓名、身份证号、报考科类、选考科目等申请，需逐级上报审核后完成。

在打印准考证时段，考生可以登录系统下载准考证。

省级管理员、市级管理员、区县管理员和报名点管理员，可以查看本辖区范围内考生的报名情况，统计汇总报名信息。

考生在系统中的所有操作都要进行日志记录。

3.2.5 考务系统

本系统包括考点考场信息维护、考场编排、准考证打印、各类考务所需表格打印、信息统计、违纪上报等功能。

考点信息的维护由区县或考点管理员负责，省市级管理员查询全部考点信息，可以根据不同的查询条件筛选，并导出查询结果。

在每次考场编排前，需要由省级管理员对报名信息进行同步后，才可以进行编排。考虑到补报名的情况，数据同步要支持增量同步。

每次编排之前，必须先设置编排规则。考场编排就是按照制定的编排方案由系统自动进行考生和考场的匹配，系统要支持单科编排和多科编排。

编排完成后，省市级、区县和考点都可以查看自己辖区内的编排结果。

编排完成后，考区考点管理员可以下载考试相关的考务资料，比如准考证、考场对照表、桌贴门贴、考场座次表、考点联系方式等。通过设置考生下载时间，考生可以在线下载准考证。

各级管理员可以对考场编排结果进行数据统计，包括考点简况统计表、试卷包统计表、考点考生汇总表等。

在考试期间，考点管理员可以通过本系统上报违纪考生名单，包括考生号、违纪科目、违纪条款等信息。

3.2.6 资产资料管理

支持固定资产信息的录入、导入，包括常见的各类固定资产描述信息，支持项目各种技术资料的归档（可按时间线、资料类型统计），对合同信息可提醒付款时间或其他关键时间点的提示，并可将合同项按照业务进行拆分统计。

3.2.7 专家库管理系统

     负责我省各类教育考试专家库的管理。

1、单点登陆系统

	序号
	功能模块
	功能说明

	1
	帐号管理
	主从帐号管理、帐号同步管理、密码策略管理等

	2
	用户认证管理
	支持多种认证方式，如静态密码、USBKEY、一次一密或者证书

	3
	授权管理
	访问资源管理、角色管理、访问控制策略管理等

	4
	日志管理
	日志查询、备分、审计分析等


2、融合集成管理系统
	序号
	功能模块
	功能说明

	1
	接口数据管理
	定义标准数据接口文档，包括各类WEBSERIVE接口、API接口和界面接口，并预留部分可扩充接口

	2
	接口用户管理
	配置访问接口管理平台的用户和管理员信息和权限

	3、
	接口权限管理
	授权对外服务接口，经过授权的子系统才可以接入综合业务平台

	4
	日志管理
	日志查询、备分、审计分析等


3、系统管理

	序号
	功能模块
	功能说明

	1
	组织机构
	实现院校、考点、报名点和省市县各级考试管理机构的增删改查、导入导出、禁用、启用等功能

	2
	用户权限
	用户和角色的增删改查、导入导出、禁用、启用、批量授权等功能。

	3
	通知公告
	面向院校、考点、报名点和各级考试管理机构和考生的公告管理，包含公告的发布、删除、浏览

	4
	基础数据
	数据字典、系统参数、行政区划等设置

	5
	日志管理
	登录日志、操作日志、异常日志的管理

	6
	数据管理
	数据的日常备份及数据初始化操作

	7
	考试计划
	设置考试名称、考试科目、报名和考试费用、准考证打印时间等


4、 报名系统

	序号
	功能模块
	功能说明

	1
	报名初始化管理
	设置报名名称、报名开始时间和结束时间、报名费和考试费等信息。

	2
	报名管理
	报名点管理，考生报名信息的增删改查和导入导出

	3
	考生报名
	考生信息注册、在线报名、在线支付、在线身份认证、拍照、填写志愿、下载准考证、查询考试成绩和录取结果

	4
	考生信息查看
	报名信息查看、编排信息查看、下载准考证、查询考试成绩和录取结果

	5
	报名确认统计
	统计考生报名、确认、支付等信息，生成汇总表 

	6
	院校功能
	查看和导出考生信息名单、照片、成绩、录取结果情况等。上传材料及查看下载考试机构分发材料

	7
	支付管理
	查看考生缴费情况及退费名单，对账统计

	8
	数据管理
	数据的导入导出、日常备份及数据初始化操作

	9
	数据及材料分发
	向院校或各级考试机构分发报名、成绩、录取等数据及通知等材料


5、 考务系统

	序号
	功能模块
	功能说明

	1
	基础数据
	初始化考生信息和考区信息，增删改查等考点管理，考点信息备案表

	2
	考场编排
	设定编排规则、模拟编排考场并生成编排前统计，考区编排，逻辑考场编排（含尾考场补编），物理考场编排（逻辑考场与考点教室对应），生成考点考场安排表

	3
	试卷管理
	按编排情况生成试卷（卡）统计

	4
	考务材料管理
	准考证批量开打禁打，准考证、桌贴门贴、考场安排表、考场签到表、试卷袋帖等材料打印

	5
	违纪管理
	违纪情况和违纪证明上报、违纪数据审核、违纪查看


6、 资产资料管理
	序号
	功能模块
	功能说明

	1
	资产管理
	完成我院相关资产资料的管理。

	2
	合同管理
	完成我院相关项目合同资料的管理。

	3
	统计报表
	按照要求实现各类资产、合同的统计。


7、专家库管理系统

建立专家库管理系统，实现我省各类教育考试的命题、评卷、监考等项目专家信息管理和信用体系建设。实现专家注册、申报、信息录入、审批、档案管理等功能，同时与监考教师系统、评卷专家系统、命题专家系统进行对接，建立全项目、全流程、可追溯的教育考试专家信用体系。

	序号
	功能模块
	功能说明

	1
	用户管理（考试院用户）
	提供用户列表展示、用户新增、编辑、用户角色选择等功能

	2
	角色管理（考试院用户）
	提供角色列表、角色新增、角色权限设置等功能

	3
	项目管理（考试院用户）
	提供考试项目的的管理、当前项目设置开启、归档等功能

	4
	评委信息维护（考试院用户）
	提供评委信息查询、详情展示、信息导出、评委信息打印等功能

	5
	评委汇总打印（考试院用户）
	提供打印某个高校某上报类型所有专家确认信息表功能

	6
	院校账户管理（考试院用户）
	提供院校账户的管理，包括新增、删除、导出、重置密码、启用、禁用等功能

	7
	短信发送管理（考试院用户）
	提供短信发送信息查询、模板下载、信息发送内容导入、短信接口对接等功能

	8
	专家信用管理

（考试院用户）
	提供对专家信用体系建设的的管理，对专家的信用进行评估，并建立信用档案。

	9
	注册（教师用户）
	提供教师注册功能

	10
	初次申报（教师用户）
	提供个人信息提交审核功能

	11
	二次申报（教师用户）
	提供根据历史申报信息修改后提交审核功能

	12
	申报信息编辑（教师用户）
	提供个人信息编辑修改功能

	13
	打印个人信息表（教师用户）
	提供打印个人申报信息表功能

	14
	评委申报信息查询统计（推荐单位用户）
	评委申报信息查询、评委详情展示、评委申报信息统计

	15
	评委信息提交（推荐单位用户）
	提交本校全体已审核通过的评委，待省端审核

	16
	评委信息审核（推荐单位用户）
	对本校评委申报情况进行审核

	17
	评委信息导出（高校用户）
	可全部或部分导出已申报评委信息

	18
	评委信息打印（高校用户）
	可打印已申报评委信息

	19
	接口管理
	实现和评卷教师系统、监考教师系统、命题专家库等系统的对接


五、项目技术需求
（一）总体技术目标

通过本项目建设，构建科学合理的技术支撑体系，打造一体化高效运行的综合管理平台。一方面以一体化、便捷化、智慧化的理念设计和构建综合管理平台，进一步提升招考业务的管理和服务水平；另一方面打破原有信息系统壁垒，以全局、整体的思路整合资源、优化流程，提高业务协同能力。 

（二）总体技术要求

1、投标人提供的各项系统的功能、性能应完全符合招标文件指明的标准，并满足或高于招标文件提出的要求。本招标文件中未说明但国际、国家和行业标准已有建议的功能与性能的条款，应符合相应的最新标准与建议。

2、投标人提供的系统应采用面向服务的总体架构，基于应用支撑平台开发。

3、投标人提供的系统要与采购人现有的数据中心进行数据集成，能够在采购人本地私有云环境中平滑部署，其中包1还需要与采购人现有的普高计划系统、普高录取系统数据集成。
4、系统应具有稳定可靠性和灵活通用性，具体的技术要求可见下述要求中，业务功能的体现见项目业务需求章节，投标人应根据业务需要及技术能力，总结分析，提供实现该目标的解决方案。
（三）系统架构要求

按照基础设施、数据层、支撑层、业务层、用户门户的框架设计系统，依照“高内聚，低耦合”的设计思想进行分层设计。

（四）技术架构要求

1、产品化开发运营

以产品化的思维构建业务应用，对需求管理、开发管理、测试管理、部署管理、监控管理、存储管理等实现敏捷化的应用交付和自动化的运营管理，实现软件开发全生命周期管控。

2、微服务架构

平台架构以“厚平台、薄应用，微服务、富生态”的思路进行实施，围绕业务领域创建新高考“平台+应用”体系，支持容器化模式进行部署和管理，后台、中台、前台设计，前后端分离，加快应用系统按需迭代。
3、组件化服务

基于服务化理念封装业务应用，通过统一的智能化集成服务平台提供服务共享和灵活的业务协同对接能力，促进各类招生考试系统的信息交换和数据融合。

4、支持负载均衡

支持软/硬件负载均衡，支持本地负载均衡。

5、分布式缓存
支持部分频繁使用的静态数据存储到缓存中，支持由一个服务端实现管理和控制，有多个客户端节点存储数据，进一步提高数据的读取速率。
6、数据库服务性能

数据库服务的性能对系统整体的响应速度、并发量影响很大，需要高效的数据库服务读写性能和可靠的安全性进行支撑。

7、持续数据保护

平台在使用过程中由于硬件故障、断电、网络中断、误操作、病毒或黑客攻击等造成数据损坏或数据丢失现象，将带来很大的灾害，通过建立有效的 CDP（持续数据保护）灾备恢复机制，能实现数据库实时备份及任意时间点回退恢复，保障平台的持续服务能力。

8、支持分布式部署

分布式部署是将系统微服务化、数据库分库分表、分散部署到不同的服务器或者业务群集上，采用可扩展的系统结构，分担业务负荷，支持分布式存储与计算，具备分布式数据服务能力，支持分布式文件系统，提高了系统的并发性能、可靠性、可用性及扩展性。

9、界面友好

支持可视化配置和多种异构物理数据库透明访问连接；支持多级日志统一管控；支持基础设施资源统一管控；支持应用组件统一监控管理；UI/UE 界面友好性设计，界面美观，布局合理，界面风格统一。

10、可扩展

支持应用分布式部署资源调度；支持弹性扩展运行环境、计算框架以及总线集成；具备云化运营管理集成接口；具备平台级日志统一接口；后期扩容费用曲线平缓。

11、开放性

要求采用开放的架构和国际通用的技术标准，并且提供开放的接口，易于进行集成与整合，支持实现模块化和标准化，便于二次开发。

（五）数据资源架构

数据资源中心以应用支撑平台为基础，进行数据的交换和接入、数据标准规范建设、数据管理、基础业务库、业务中间件、业务专题、信息服务等七层体系建设。

1、数据接入与交换：招考数据资源中心以数据交换平台和数据 API 两种方式进行招考业务系统和其他业务数据的接入。支持传统结构化数据和半结构化数据的转换和接入。

2、数据标准规范建设：依据国家标准及江苏省教育数据管理规范，建立符合江苏省教育考试院实际情况的标准规范体系和运维保障体系。

3、数据管理：数据管理主要包括数据清洗、元数据管理以及数据质量管理等环节，从而确保数据的合规性、完整性、准确性。

4、基础业务库：通过数据管理环节的处理，将数据按照招生录取的主要环节划分为计划库、考试项目库、考生库、考点考场库、管理员库、报名库、缺考违纪库、成绩库、体检信息库、志愿库、录取库等基础数据资源库。

5、业务中间件：对于数据对接、数据共享、数据管理、数据查阅、数据融合、数据展示提供的业务应用中间件资源。

6、专业主题：形成分门别类的数据资源目录码，以招生、志愿填报、录取、各环节关联为主线进行专题分析应用，从而为宏观掌握招考总体情况及变化趋势、领导决策提供支撑。

7、信息服务：可以为官方网站、微信、移动 APP 等终端提供相关数据的发布接口，并以数据共享平台为统一数据管理形式提供数据共享服务。

（六）数据库设计原则

系统数据库设计遵循如下设计原则：

1、规范命名

所有的库名、表名、域名必须遵循统一的命名规则，并进行必要说明，以方便设计、维护、查询。

2、控制字段的引用

在设计时，可以选择适当的数据库设计管理工具，以方便开发人员的分布式设计和数据小组的集中审核管理。采用统一的命名规则，如果设计的字段已经存在，可直接引用；否则，应重新设计。

3、库表重复控制

在设计过程中，如果发现大部分字段都已存在，开发人员应怀疑所设计的库表是否已存在。通过对字段所在库表及相应设计人员的查询，可以确认库表是否确实重复。

4、并发控制

设计中应进行并发控制，即对于同一个库表，在同一时间只有一个人有控制权，其他人只能进行查询。

（七）系统性能要求

1、系统须支持20000个用户并发访问，要求支持约10万人同时在线。
2、系统能够全年7*24小时不间断连续运行，系统稳定性不小于99.999%。具有一定的检修和自动回复功能，在无法正常提供服务后能够在短时间内迅速恢复。在用户出现错误操作时能进行提示，并自动停止该操作。
3、一般操作的响应时间要求在2秒以内，需要复杂运算的操作，响应时间可视数据量级具体要求，一般不超过10秒。

4、系统需定期自动进行数据备份，在特殊情况下若数据损坏或被篡改，则可通过导入备份数据既可恢复到最近备份数据的状态，尽可能减少损失。
（八）安全性要求

安全稳定可靠是系统建设的第一要务。在新系统建设设计中，既要充分考虑创新，也要注重信息的保护和安全。投标人应当根据实际业务情况制定安全管理方案和风险管控方案，提供安全保障服务，通过各种技术手段保障网络、应用等安全，还应当在软件内部设计上提供周密的安全设计，针对权限控制、身份认证、敏感数据保护、操作日志留痕等方面需要提出详细的安全方案。在数据安全方面提供系统数据容灾备份安全机制，确保在异常情况下能够对业务数据进行及时恢复。

部署方案中提供多策略的数据级应用级容灾保护方案，保障数据安全和业务的连续性。
系统具备完善的使用授权、监控和日志管理机制，能够对访问敏感数据的操作进行审计。
系统支持对数据的正确性和完整性进行验证。
系统支持对敏感数据进行加密。

    投标人必须承诺在系统上线前，配合甲方完成网络安全等级保护三级备案工作。系统上线后，须配合甲方做好相应的等保测评工作，如不能通过的，无条件整改至通过为止。

    投标人应积极配合接受开发安全相关培训，培训内容包括但不限于：安全开发周期（SDL）、漏洞原理、安全检测方法。

    设计阶段投标人应邀请甲方及安全团队参与需求评审或框架设计的会议，积极协商甲方和安全团队提出的建议。

    在开发编码过程中，投标人应对主流漏洞（如SQL注入、XSS等）进行代码层防范，对用户输入应进行预处理或关键词过滤。

    测试阶段投标人应同时接受安全测试，安全测试包括但不限于：漏洞扫描、渗透测试、代码审计，并积极配合安全风险的整改加固。

    上线后，投标人应对应用的安全性进行维护。安全团队检测出的安全风险、网安网信的安全通报、新公开的安全漏洞，应积极响应，配合整改。整改责任包括：操作系统漏洞或不安全的配置、软件（如web中间件、数据库等）漏洞或不安全的配置、应用漏洞（如SQL注入等）或不安全的功能（如横向越权）。投标人应在30小时内完成漏洞修补等整改工作。
（九）高并发要求

系统中涉及考生端的业务场景，投标人应当在投标方案中，给出相关高并发解决方案，要求能够通过资源的扩展和应用实例的横向延展提高整体新系统的高并发性能，同时具备实例扩展能力，关键时刻能提供应用降级服务，能满足全省考生实际使用系统的并发要求。

（十）应急处置预案要求

投标人应根据建设内容、业务需求和技术需求，提出其中可能出现影响系统正常运行或危害信息安全的突发情况，并给出应急处置预案。满足突发情况下信息系统保障和信息系统恢复工作需要，保障信息系统稳定运行。

六、项目实施要求
（一）实施规划要求

1、投标人的实施规划中应包括完善的分步实施和部署方案、风险分析和规避措施，实施步骤说明等内容。
2、采购人有对项目进度和质量进行监督控制的职责和权利，投标人应保证在项目实施全过程中全面配合采购人，确保人力、物力的定量投入，定期向采购人提交最新的进展情况报告。
3、为使工程按质、按量、按时及有序实施，按照“先设计、后施工”的原则组织工程实施，同时对本项目还须建立一个完善和稳定的管理组织机构。投标人应成立相应的项目团队，包括但不仅限于项目经理、技术负责人、研发工程师、测试工程师、实施工程师等。
4、投标人应保证在项目实施全过程中严格按照软件工程规范进行管理。各阶段应提交相应文档，并经采购人认可后方可进行下阶段工作。
5、 投标人应保证在项目实施过程中陆续将本项目的所有设计文档和相关资料移交给采购人，并保证文档的一致性和完整性。
（二）进度要求

投标人应根据实施规划提供详细、可行的进度计划。

分包1：项目集成总体上线时间为：2021年8月。每个系统功能模块必须于实施前一周完成开发、测试、验收、部署、安全检测、演练、正式上线等工作，项目实施全过程进行运维保障。

	序号
	内容
	上线时间
	运行时间

	1
	考生服务平台
	根据各业务子系统上线时间逐步完善
	全年

	2
	业务管理平台
	根据各业务子系统上线时间逐步完善
	全年

	3
	通用支撑平台
	根据各业务子系统上线时间逐步完善
	全年

	4
	报名考务管理子系统
	2020年10月20日
	全年

	5
	志愿填报子系统
	2021年3月20日
	春考系统运行时间3月-4月，秋考系统运行时间7月-8月

	6
	融合集成子系统
	2021年3月20日
	全年

	7
	体检信息管理子系统
	2020年12月20日
	12月-次年6月

	8
	考生信息管理子系统
	2020年10月20日
	全年

	9
	专家库管理子系统
	2020年10月20日
	10月-12月

	10
	艺术校考管理子系统
	2020年12月20日
	12月-次年6月

	11
	音乐及编导面试管理子系统
	2020年10月20日
	10月-12月

	12
	后续批次录取子系统
	2021年6月10日
	对口招生后续批次录取系统6月，高职后续批次录取系统8月

	13
	录取信息发布交互子系统
	2020年5月20日
	5月-8月

	14
	身份认证及权限管理子系统
	根据各业务子系统上线时间逐步完善
	全年

	15
	日志管理子系统
	根据各业务子系统上线时间逐步完善
	全年

	16
	特殊考生审核子系统
	根据各业务子系统上线时间逐步完善
	  全年


分包2：

	序号
	类别
	内容
	上线时间
	运行时间

	1
	专转本选拔招生考试管理平台
	系统管理
	2020年12月下旬
	12月—次年7月

	2
	
	计划管理
	2020年12月下旬
	12月下旬-次年1月上旬

	3
	
	报名及确认管理
	2021年1月上旬
	1月-次年7月

	4
	
	考务系统
	2021年3月下旬
	3月-次年7月

	5
	
	录取系统
	2021年4月上旬
	4月-7月

	6
	
	APP服务端
	2020年12月下旬
	8月-次年12月

	7
	成人高考业务平台
	系统管理
	2021年7月上旬
	7月-次年12月

	8
	
	计划系统
	2021年7月上旬
	7月-12月

	9
	
	报名及确认系统
	2021年8月上旬
	8月-12月

	10
	
	考务系统
	2021年9月下旬
	9月-12月

	11
	
	APP服务端
	2021年8月下旬
	8月-12月

	12
	综合业务集成平台
	单点登录系统
	2020年12月
	全年

	13
	
	数据服务接口系统
	2020年12月
	全年

	14
	
	系统管理
	2021年1月
	全年

	15
	
	报名系统
	2021年1月
	全年

	16
	
	考务系统
	2021年1月
	全年

	17
	
	专家库管理系统
	2021年1月
	全年


（三）保障措施

为了确保该项目高质量地如期完成，投标人需承诺严格按照ISO质量保证体系及CMMI3级以上体系进行开发，并提供开发过程中关键流程、进度偏差控制等管理措施说明。
（四）业主配合内容

投标人需根据项目进度详细列出各个阶段采购人需要配合的内容。
（五）保密要求

中标人必须与采购人签订保密协议，参与项目的所有中标方人员与采购人签订保密承诺书承担保密义务，承诺不向外泄漏采购人任何业务资料和数据。

运维服务人员保证遵守国家有关的政策、法律、法规和制度；保证按照工作规范进行工作，在未经用户同意的情况下不得擅自操作。

对违反相关规定造成信息泄漏的相关人员，将依照《国家教育考试违规处理办法》和相关法律法规追究有关责任人责任，情节严重的，由司法机关依法处理。

（六）扩展规范要求
供应商应充分考虑本项目在后续运行、管理过程中的业务功能扩展的要求。在充分满足当前业务需求的基础上，供应商须对系统的扩展性进行认真分析与设计，提供具体的满足扩展性要求的方案，以确保系统可满足后续业务发展的需要。

（七）项目人员要求

1、成立项目领导小组。由投标人单位的主要负责人或分管负责人任组长。严把质量关，保证项目人力等资源的落实。提供项目宏观指导和方向，完善功能细则描述和验收标准，完善其他主要职能，对其他计划外的事情作出决议。

2、成立项目实施小组。为确保高考信息系统安全、稳定、可靠，开发团队需要配备项目经理、系统架构师、需求分析师、数据库工程师、UI/UE设计工程师、软件工程师、测试工程师、信息安全专业工程师组成的一线驻点和二线运维团队，项目组成员要求均具有2年及以上工作经验，其中包1不少于15人、包2不少于12人；第一年开发实施期须提供全年驻点保障服务，一线驻点保障人员包1不少于8人、包2不少于6人。第二年和第三年按采购人要求，提供驻点保障服务。项目经理要求具有PMP（项目管理师）或信息系统项目管理师证书，具有全日制硕士或以上学位，具备10年以上相关工作经验，且具备不少于2个和本项目相关的项目经验。项目实施2年内不得更换项目经理，如因离职等原因需要更换必须得到采购人批准。项目实施团队具有系统架构设计师证书人员不少于1名；具有OCP或高级数据库管理工程师证书的人员不少于1名；具有软件设计师证书的人员不少于1名；具有CISP注册信息安全专业人员证书或CCSRP网络与信息安全应急人员认证或RHCE红帽认证工程师的或信息安全工程师等认证的人员不少于1名。

七、软件开发、测试、部署要求
（一）软件开发环境要求
本项目要求投标人整个项目团队的开发、调试、维护等工作在采购人指定或同意的地点进行。
（二）软件系统安装要求
投标人必须在实施时向采购人提供标书中要求的应用系统安装、联调、培训和维护服务等的全部内容，并在需要的时候配合系统软件、硬件提供商完成整个系统的部署及网络联调工作。若采购人需要对系统软件、硬件环境进行升级或更换，投标人应承诺配合完成应用系统、数据库等迁移工作。
（三）对投标人的要求
① 投标人应本着认真负责态度，组织技术队伍，做好项目的整体方案，并书面提出长期保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺。
② 投标人应允许采购人安排相关技术人员参与应用系统的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作，并为此提供相应便利，且提交完整详细的书面文档。
（四）测试要求
应用系统安装完成后，投标人应首先拟出测试计划，与采购人讨论通过后，方可按计划进行测试。另外，投标人必须具有对软件系统运行监控测试的手段，以证明系统的优化运行，并根据要求配合采购人安排的第三方测试。
（五）试运行期
(1)应用软件推广实施工作根据采购人统一安排分批进行。在完成各级用户培训、初始化后，相应单位进入试运行期。
(2)试运行期间投标人需提供专人在现场指导使用人员的操作。
八、服务与培训

（一）技术支持与售后服务要求

投标人在投标文件中应充分考虑技术支持与售后服务，提供详细的技术支持与售后服务方案。

（1）投标人须提供7*24小时技术支持和服务。
（2）投标人应制订详细的应急处理方案。

（3）投标人能够提供远程诊断服务及时解决各种软件系统故障及突发事件，远程无法解决的质量故障须在2小时内现场响应排除故障，并分析故障原因，提出书面故障分析报告及防范措施。 

（4）投标人须提供本项目主要技术支持人员、售后服务人员一览表（含联系方式），保证售后服务期内始终有至少一名技术支持人员曾参与项目开发全过程。

（二）人员培训要求

投标人须向招标方提供详细的培训方案，包括培训目标、培训计划和培训内容等，确保被培训人员对本项目所涉及的所有系统模块的基本原理、技术特性、操作运行、管理维护等获得全面了解和掌握，培训时间应以学会为标准。投标人为所有被培训人员提供培训使用的文字资料和讲义等相关用品，以及协助用户方准备培训用的计算机和网络环境。投标人应将所有培训相关费用计入总报价。

（三）驻点保障运维要求

第一年为项目实施期，项目验收后，运维期间投标人应当书面承诺驻点保障运维安排，不得低于以下要求。

分包1：

	驻点保障项目
	项目时间
	天数
	人数
	人天

	高考（含艺术、体育类）、学考、对口招生报名
	10月25日
	15
	2
	30

	音乐及编导面试
	12月
	40
	5
	200

	高职院校提前招生报名
	2月20日
	7
	1
	7

	学考及高职院校提前招生成绩发布
	4月9日
	2
	2
	4

	对口招生志愿填报
	4月24日
	6
	2
	12

	对口招生文化统考成绩发布
	5月6日
	2
	2
	4

	对口招生后续批次录取
	5月20日
	7
	2
	14

	普高成绩发布
	6月23日
	3
	3
	9

	普高志愿填报及征求志愿填报
	6月12日
	50
	3
	150

	普高后续批次录取
	8月6日
	7
	2
	14

	普高及对口招生考生体检
	12月上旬
	40
	1
	40

	合计
	179
	25
	484


分包2：

	驻点保障项目
	项目时间
	天数
	人数
	人天

	专转本计划编制
	12月下旬、3月上旬
	6
	2
	12

	专转本报名
	1月上旬、3月下旬
	10
	2
	20

	专转本考场编排
	3月上旬、5月中旬
	5
	2
	10

	专转本成绩处理
	3月下旬、6月中旬
	15
	2
	30

	专转本录取
	4月
	20
	2
	40

	专转本征求志愿填报
	4月
	2
	2
	4

	成人高考计划编制
	7月下旬
	5
	2
	10

	成人高考报名
	9月上旬
	15
	3
	45

	成人高考考场编排
	10月上旬
	5
	2
	10

	成人高考征求志愿填报
	12月下旬
	3
	2
	6

	总计
	
	86
	21
	187


九、验收
（一）项目文档要求

中标供应商必须在项目建设的各个阶段及时提交建设成果，主要包括以下内容：

（1）项目启动阶段：项目实施方案。

（2）业务需求分析阶段:（1）需求调研方案；（2）需求规格说明书。 

（3）系统设计、开发阶段:（1）概要设计说明书；（2）详细设计说明书；（3）数据库设计说明书；（4）软件执行代码清单及代码媒质（为本期项目开发的源码）。

（4）系统实施阶段:（1）系统安装部署手册；（2）系统使用手册。

（5）项目验收阶段:（1）系统测试方案、测试用例、测试报告；（2）项目验收方案；（3）项目验收报告。

（6）运行维护阶段：（1）系统维护手册；（2）系统运行维护记录。

（二）产品知识产权要求

产品知识产权不得侵犯第三方权益，否则一切后果由投标人承担。投标人获得过与本次招标内容相关的计算机软件著作权登记证书的须提供相关证明材料（复印件须加盖投标人单位公章）。

投标人必须承诺开发完毕后，源代码及著作权归江苏省教育考试院所有，提供书面承诺函（需加盖投标人单位公章）。

（三）验收要求

投标人提供的软件必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，并满足招标文件中所列功能、性能、安全等要求，以及投标人承诺的其它指标。
投标人必须根据项目总体设计方案提出项目验收方案，包括验收细则和验收文档清单，招标方将根据验收方案逐一进行验收。
投标人应负责在招标方验收前将系统的全部相关资料，包括运行稳定可靠的系统及安装程序，注释清晰明了的全部源代码和数据表结构，以及各阶段开发文档、系统说明书、安装手册、维护手册、测试验收报告等文档汇集成册交付招标方，只有文档齐全后方可组织验收。
对整个项目的验收包括检查整个系统是否实现了招标方所要求的功能，是否与投标人提出的解决方案中既定目标功能完全一致。
投标人提供的技术文件应真实、全面、完整、详细，是能够满足系统正常运行所需的安装调试、操作使用及维护管理等的详细产品文档、管理文档、开发文档及运行稳定可靠的系统可执行程序等技术资料。
投标人应在项目最终验收时将系统从合同签订之日起所有关于本项目的文档资料（包括初步验收文档的版本更新和试运行期产生的文档）交付招标方。
投标人提供的技术文件应以中文书写，并包含相应电子文档。
采购人认为必要的其它文档。

十、商务要求
投标人应当有稳定的技术队伍，具有较多的研发人员，研发产品有自主知识产权，具有较强的研发实力。

（一）质保期

质保期二年（自交货验收合格之日起计）。

（二）交货期、交货方式及交货地点

（1）交货期：按照项目建设内容中系统上线时间要求，在约定的时间节点完成相应功能的开发任务。（2）交货方式：用户指定方式。

（3）交货地点：江苏省南京市（项目实施地）。

（三）货款支付

本项目合同价格包括系统开发费、接口费用、实施服务费、培训费、常驻于采购人项目现场工作人员的工资、福利、食宿、交通、通信，以及项目利润、税金以及相关知识产权和所需缴纳的任何税费等费用，采购人不再为本项目支付其它任何费用。具体的付款方式如下：
（1）合同签订生效后，采购人支付本合同总价30%的预付款；
（2）项目上线，完成系统开发、部署、培训，采购人确认系统运行正常后，最终验收后由甲方支付合同总价的50%；
（3）质保及驻点运维期间，每年质保期满支付10%。
（四）投标货币
本项目以人民币报价。

（五）备品备件及耗材等要求
满足本项目软件研发、部署、调试、试运行等需求。
第五章  评标方法与评标标准
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。其中分包1与分包2不可兼得，如同一家供应商同时在分包1与分包2综合排名第一，则确定其为分包1中标候选人，分包2中标候选人依次替补。
政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。
评标办法和评标标准

本项目将采用综合评分法，评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分，保留两位小数，四舍五入。

分包1：

	分项
	评分标准
	分值

	一、价格
	

	报价
	满足招标文件要求且投标总价最低的有效投标的投标总价为评标基准价，其价格分为满分。其它有效合格投标的报价得分按照下列公式计算：
	10

	
	投标报价得分=(评标基准价÷投标总价)×10分
	

	二、履约能力部分
	 

	软件能力认证
	投标人具有CMMI认证证书，CMMI5级，得2分；CMMI5级以下，得1分；没有不得分。具有软件企业证书得2分，没有不得分。此项最多得2分。（需提供资质证书复印件并加盖投标人公章）
	2

	信用等级认证
	具有企业资信等级证书，AAA等级证书得2分，AA等级证书得1分，AA以下或没有不得分。
	2

	信息安全管理体系认证
	具备ISO27001信息安全管理体系认证，得2分，没有不得分。（需提供资质证书复印件并加盖投标人公章）
	2

	质量管理体系认证
	具有ISO9001质量管理体系认证证书得2分，没有不得分（需提供资质证书复印件并加盖投标人公章）
	2

	软件著作权
	投标人具有教育考试相关领域的计算机软件著作权登记证书。每有1个证书1分，最多得2分。没有不得分。（需提供著作权证书复印件并加盖投标人单位公章）
	2

	业绩
	2015年1月1日起（以签约时间为准），投标人具有类似项目开发业绩（项目内容应至少符合本项目需求中12个子系统之一）的得3分，每增加1个加2分，满分7分。（需附合同关键页复印件并加盖投标人公章，复印件内容须体现合同名称、签订双方名称、签订时间、主要服务内容、双方盖章页，以及其他评分所需内容。）
	7



	三、技术与服务方案
	

	业务需求
	投标人针对“业务需求”提供方案。优于项目需求且提出合理化建议的得5分，优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分，不符合项目需求或未提供的不得分。
	5

	稳定可靠性
	针对系统的稳定可靠性提出解决方案，优于项目需求且具有前瞻性技术领先的得4分，符合项目需求的得2分，未提供或没有针对性的不得分。
	4

	灵活通用性
	针对系统的灵活通用性提出解决方案，优于项目需求且具有前瞻性技术领先的得4分，符合项目需求的得2分，未提供或没有针对性的不得分。
	4

	安全技术方案
	针对项目需求和要求，提出安全技术方案。技术方案做横向比较，优于项目需求，措施具体，细化手段，并举技术方案实例如加密技术、容灾备份技术、数据库实时备份及回退等，得5分；优于项目需求，措施具体，细化手段，但未举出技术方案实例，得4分；符合项目需求，但措施不够明细的，得3分；不符合项目需要或未提供的不得分。
	5

	高并发访问解决方案
	要求投标人建立的平台能够具备高并发访问能力，根据投标人提供的高并发解决方案进行横向对比：方案综合评价优秀，支持硬件横向扩展或资源池延展，同时具备实例扩展能力，关键时刻能提供应用降级服务，计5分；具实例扩展，提升平台业务应用高并发访问性能的，计3分；仅具备硬件资源扩展提高并发访问能力的，计2分；未提供方案的，不计分。
	5

	应急处置预案
	要求投标人提出可能出现影响系统正常运行或危害信息安全的突发情况，并给出应急处置预案。能够在理解建设内容、业务需求及技术需求的基础上，有针对性的描述突发情况并给出科学合理的应急处置预案的给4分；提出应急处置预案但针对性不够的给2分；没有得0分。
	4

	界面友好
	投标人须提供系统界面截图（不少于5个业务流程，不少于10张图片），优于项目要求的得2分；符合项目要求的得1分；不符合项目要求或不提供的不得分。
	2

	项目队伍投入
	项目团队中人员均满足2年及以上相关工作经验，同时满足以下条件：
拟派服务团队中项目经理具有PMP项目管理师证书或信息系统项目管理师的，得1分；拟派服务团队中主要成员具有系统架构设计师证书的，得1分；拟派服务团队中主要成员具有OCP或高级数据库管理工程师证书的，得1分；拟派服务团队中主要成员具有软件设计师认证证书的，得1分；拟派服务团队中主要成员具有CISP注册信息安全专业人员证书或CCSRP网络与信息安全应急人员认证或RHCE红帽认证工程师的或信息安全工程师的，得1分。（提供持证人员的证书复印件及投标人为其缴纳的近3个月的社保证明，2年以上相关工作经验承诺或证明，加盖投标人公章）
	5

	
	投标人需提供开发人员名单并说明在项目中担任的职务，人员需具备与本项目相关的专业能力（有类似项目的项目经验）。开发人员（均为2年及以上相关工作经验）大于等于15人得3分，每少1人扣1分。一线驻点人员（均为2年及以上相关工作经验）大于等于8人得3分，每少1人扣1分。（提供投标人为其缴纳的近3个月的社保证明，2年以上相关工作经验承诺或证明，加盖投标人公章。）
	

	
	
	6

	培训
	投标人针对“培训”提供方案。优于招标文件要求且针对省、市、县、考点四级针对性提供培训方案的得4分；符合招标文件要求的得2分，方案不完整、响应度低或不提供的不得分。
	4

	售后服务
	投标人按照项目需求响应本地化服务，提供相关证明材料，就服务方案（至少包括服务时间、服务内容、服务方式、响应时间等）及承诺函进行综合评比。优于项目需求得4分，符合项目需求得2分，不符合项目需求或未提供的不得分。（提供服务承诺函并加盖投标人公章）
	4

	四、现场演示与讲解
	

	
	现场系统演示（除投影机及幕布外，其它所需设备投标人自备），如果不参加现场演示，该项为0分。使用静态页面、PPT、WORD、DEMO、录像或截图等进行模拟演示的最高得10分（即乘以系数0.4）。各投标人的演示时间控制在20分钟之内，演示结束后评委进行提问。根据各投标人的现场演示情况从完整性、符合性、可操作性、演示过程衔接流畅等方面进行综合评价。
	25

	
	1、 考生报名流程：管理员新建考生考籍信息（刷身份证0.5分，手工新建0.5分）；考生填报报名信息（1分）；在线支付成功（0.5分），申请退款成功（0.5分）；管理员上传照片并进行照片信息校验（1分）。
2、 志愿填报流程：管理员设置填报批次资格线（1分）；导入填报基础数据（1分）；考生填报志愿信息，须对专业计划要求、资格线进行判断，须提供资格线下，线上考生各1人进行填报（1分）；管理端日志查询，须可查询之前考生填报及管理员操作日志（1分）
3、 工单管理：定义工单审批流程（1分）；定义工单开放子项目（1分）；进行一次工单审批（上报、审批、数据入库）（1分）；工单上传附件预览（附件为rar或zip压缩包，需包含至少1个word文档及1张jpg格式图片）（1分）；
4、 考场编排管理：实现考生组与考区对应（1分）；实现考场编排，现场进行两次编排并展示编排结果，满足同一考生各科目均在同一个考场，座位（不跑考场），满足两次编排考生不在同一座位（随机编排）（2分）；可对同名同姓同考场考生做调整（1分）
5、 体检流程：管理员角色权限配置（1分）；考生分组（须区分男女）（实现批量分组0.5分，实现考生调整分组（单个及批量）0.5分）；考生全科体检，须实现自动生成受限代码（1分）；考生总检，需进行体检信息和受限代码，受限代码和体检结论的校验（1分）；考生进度查询与统计，须显示各体检项及总检进度（1分）
6、 艺术省统考：考生身份校验、人脸识别（1分），考生抽大签及抽小签（1分），编导面试平板现场评分（1分），现场设备管理（对现场各类设备进行分组，并将同一组内的设备通过IP地址进行绑定）（1分）
	

	总分
	100


分包2：
	分项
	评分标准
	分值

	一、价格
	

	报价
	满足招标文件要求且投标总价最低的有效投标的投标总价为评标基准价，其价格分为满分。其它有效合格投标的报价得分按照下列公式计算：
	10

	
	投标报价得分=(评标基准价÷投标总价)×10分
	

	二、履约能力部分
	 

	软件能力认证
	投标人具有CMMI认证证书，CMMI5级，得2分；CMMI5级以下，得1分；没有不得分。具有软件企业证书得2分，没有不得分。此项最多得2分。（需提供资质证书复印件并加盖投标人公章）
	2

	信用等级认证
	具有企业资信等级证书，AAA等级证书得2分，AA等级证书得1分，AA以下或没有不得分。
	2

	信息安全管理体系认证
	具备ISO27001信息安全管理体系认证，得2分，没有不得分。（需提供资质证书复印件并加盖投标人公章）
	2

	质量管理体系认证
	具有ISO9001质量管理体系认证证书得2分，没有不得分（需提供资质证书复印件并加盖投标人公章）
	2

	软件著作权
	投标人具有教育考试相关领域的计算机软件著作权登记证书。每有1个证书1分，最多得2分。没有不得分。（需提供著作权证书复印件并加盖投标人单位公章）
	2

	业绩
	2015年1月1日起（以签约时间为准），投标人具有类似项目开发业绩（项目内容应至少符合本项目需求中三个平台之一）的得3分，每增加1个加2分，满分7分。（需附合同关键页复印件并加盖投标人公章，复印件内容须体现合同名称、签订双方名称、签订时间、主要服务内容、双方盖章页，以及其他评分所需内容。）
	7

	三、技术与服务方案
	

	业务需求
	投标人针对“业务需求”提供方案。优于项目需求且提出合理化建议的得5分，优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分，不符合项目需求或未提供的不得分。
	5

	稳定可靠性
	针对系统的稳定可靠性提出解决方案，优于项目需求且具有前瞻性技术领先的得4分，符合项目需求的得2分，未提供或没有针对性的不得分。
	4

	灵活通用性
	针对系统的灵活通用性提出解决方案，优于项目需求且具有前瞻性技术领先的得4分，符合项目需求的得2分，未提供或没有针对性的不得分。
	4

	安全技术方案
	针对项目需求和要求，提出安全技术方案。技术方案做横向比较，优于项目需求，措施具体，细化手段，并举技术方案实例如加密技术、容灾备份技术、数据库实时备份及回退等，得5分；优于项目需求，措施具体，细化手段，但未举出技术方案实例，得4分；符合项目需求，但措施不够明细的，得3分；不符合项目需要或未体用的不得分。
	5

	高并发访问解决方案
	要求投标人建立的平台能够具备高并发访问能力，根据投标人提供的高并发解决方案进行横向对比：方案综合评价优秀，支持硬件横向扩展或资源池延展，同时具备实例扩展能力，关键时刻能提供应用降级服务，计5分；具实例扩展，提升平台业务应用高并发访问性能的，计3分；仅具备硬件资源扩展提高并发访问能力的，计2分；未提供方案的，不计分。
	5

	应急处置预案
	要求投标人提出可能出现影响系统正常运行或危害信息安全的突发情况，并给出应急处置预案。能够在理解建设内容、业务需求及技术需求的基础上，有针对性的描述突发情况并给出科学合理的应急处置预案的给4分；提出应急处置预案但针对性不够的给2分；没有得0分。
	4

	界面友好
	投标人须提供系统界面截图（不少于5个业务流程，不少于10张图片），优于项目要求的得2分；符合项目要求的得1分；不符合项目要求或不提供的不得分。
	2

	项目队伍投入
	项目团队中人员均满足2年及以上相关工作经验，同时满足以下条件：
拟派服务团队中项目经理具有PMP项目管理师证书或信息系统项目管理师的，得1分；拟派服务团队中主要成员具有系统架构设计师证书的，得1分；拟派服务团队中主要成员具有OCP或高级数据库管理工程师证书的，得1分；拟派服务团队中主要成员具有软件设计师认证证书的，得1分；拟派服务团队中主要成员具有CISP注册信息安全专业人员证书或CCSRP网络与信息安全应急人员认证或RHCE红帽认证工程师的或信息安全工程师的，得1分。（提供持证人员的证书复印件及投标人为其缴纳的近3个月的社保证明，2年以上相关工作经验承诺或证明，加盖投标人公章）
	5

	
	投标人需提供开发人员名单并说明在项目中担任的职务，人员需具备与本项目相关的专业能力（有类似项目的项目经验）。开发人员（均为2年及以上相关工作经验）大于等于12人得3分，每少1人扣1分。一线驻点人员（均为2年及以上相关工作经验）大于等于6人得3分，每少1人扣1分。（提供投标人为其缴纳的近3个月的社保证明，2年以上相关工作经验承诺或证明，加盖投标人公章。）
	

	
	
	6

	培训
	投标人针对“培训”提供方案。优于招标文件要求且针对省、市、县、考点四级针对性提供培训方案的得4分；符合招标文件要求的得2分，方案不完整、响应度低或不提供的不得分。
	4

	售后服务
	投标人按照项目需求响应本地化服务，提供相关证明材料，就服务方案（至少包括服务时间、服务内容、服务方式、响应时间等）及承诺函进行综合评比。优于项目需求得4分，符合项目需求得2分，不符合项目需求或未提供的不得分。（提供服务承诺函并加盖投标人公章）
	4

	四、现场演示与讲解
	

	
	现场系统演示（除投影机及幕布外，其它所需设备投标人自备），如果不参加现场演示，该项为0分。使用静态页面、PPT、WORD、DEMO、录像或截图等进行模拟演示的最高得10分（即乘以系数0.4）。各投标人的演示时间控制在20分钟之内，演示结束后评委进行提问。根据各投标人的现场演示情况从完整性、符合性、可操作性、演示过程衔接流畅等方面进行综合评价。
	25

	
	 1、专转本选拔招生管理平台报名系统模块：推荐院校导入考生基本信息和照片及信息校验（1分）、考生在线报名（1分）、考生填报志愿时根据本科和专科专业映射关系自动筛选可以填报的本科院校及志愿（1分）、在线支付（1分）、推荐院校管理员初审和复审本校报名考生（1分）、通过工单补报名或者修改考生信息（1分）。录取模块：投档模板设置（1分）、平行投档（1分）、投档分数线生成及维护（1分）、特殊类型考生指定投档（1分）。

2、成人高考招生业务管理平台考务管理模块：设定编排规则（1分）、模拟编排考场并生成编排前统计（1分），考区管理及合并（1分），逻辑考场编排及尾考场补编（1分），物理及逻辑考场对应关系设置（1分），生成试卷统计表（1分）。APP服务端模块：考生注册及密码找回（1分）、在线报名及支付（1分）、在线身份证认证及审核（1分）、考生信息查看及准考证下载（1分）。

3、综合考试业务集成平台：通用报名配置（1分）、通用考场编排配置（1分）。

4、关键技术应用：支持微服务架构（1分）、移动APP要求能够融合APP、H5等第三方移动端应用（1分）、根据成人高考的应用场景，实现远程认证方案，具备身份证照片比对、身份证文字信息比对、相关证明材料拍照存档（1分）。
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	总分
	100


第六章  投标文件格式 

投  标  文  件

项 目 名 称：               
招 标 编 号：               

      投标人名称 ：               

      日      期 ：               
投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、评分索引表
四、资格、资信证明文件
五、投标配置与分项报价表
六、供货一览表
七、技术参数响应及偏离表
八、商务条款响应及偏离表

九、开标一览表

一、资格审查响应对照表
	序号
	资格审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	投标文件中的
页码位置

	通用资格条件

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
	
	

	2
	上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）
	
	

	3
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
	
	

	4
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
	
	

	5
	参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	
	

	特定资格条件

	6
	
	
	

	7
	……
	
	

	其他资格条件

	8
	法人授权书
	
	

	9
	投标函
	
	

	10
	联合体协议（以联合体形式参加投标的，必须提供联合体协议）
	
	

	11
	节能产品认证证书（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标人必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书）
	
	

	12
	……
	
	


二、符合性审查响应对照表
	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	投标文件中的
页码位置

	1
	采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出）
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	……
	
	


三、评分索引表

	评分项目
	在投标文件中的页码位置

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	


四、资格、资信证明文件要求
 1、资格证明文件目录
文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2  上一年度财务状况报告（复印件，成立不满一年不需提供）
文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件,格式见后）
文件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见后）
文件6 法人授权书（原件）
文件7投标函（原件）

文件8*****（本项目其他资格条件）

文件9 联合体协议（以联合体形式参加投标的，必须提供联合体协议原件）

文件11 投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标人必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件，否则视为无效投标。
以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章；如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标。

备注：建议投标人将资格证明文件单独装订成册。

2、非实质性资信证明文件目录
格式1《企业声明函》

格式2《联合体协议》

格式3《残疾人福利性单位声明函》

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

          代理人（被授权人）签字：_______________________

          身份证号码：                              

          联系电话：（手机）                          
          电子邮箱：                                 

单位名称：_____________________________________

          授权单位（公章）：_________________________________

      单位地址：                                         

      日期：                                         
备注一   如果我公司（单位）中标，请按以下信息寄送中标通知书

1. 联系人：                 

2. 寄送地址：                
3. 联系电话：                  
（备注一中相关信息内容需打印）

备注二  该《法人授权书》除在投标文件中提供外，还需单独另附一份与《开标一览表》一并密封递交。

 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
                 声  明

    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标函格式
致：江苏省政府采购中心
根据贵方的JSZC-G            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户： 

投标人名称（公章）： 

日           期：________年____月____日

格式一 企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为       (请填写：小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：
1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为         (请填写：小型、微型)企业。
2、本公司参加江苏省政府采购中心采购编号为   的  项目政府采购活动提供本企业制造的货物和服务，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他    (请填写：小型、微型)企业制造的货物和服务。本条所称货物和服务不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。
3、本公司在本次政府采购活动中提供的小微型企业产品报价合计为人民币（大写）    圆整（￥：     ）。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：

日  期：
（备注：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除）

格式二 联合体协议（参考格式）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为  （项目全称）项目的政府采购活动。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。
供应商全称（公章）：     

                                                  日期：
格式三 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物和服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物和服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）
                                  供应商全称（盖章）：
                              日  期：
5、 投标产品配置及分项报价表

投标人可结合自身实际情况增减分项报价项目。
分包1：
	1
	2
	3
	4

	货物和服务名称及规格、型号
	单价
	数量（人天）
	总价

	考生信息管理子系统
	
	
	

	报名考务管理子系统
	
	
	

	志愿填报子系统
	
	
	

	融合集成管理子系统
	
	
	

	体检信息管理子系统
	
	
	

	专家库管理子系统
	
	
	

	艺术校考管理子系统
	
	
	

	音乐及编导面试管理子系统
	
	
	

	后续批次录取子系统
	
	
	

	录取信息发布交互子系统
	
	
	

	特殊考生审核子系统
	
	
	

	身份认证及权限管理子系统
	
	
	

	日志管理子系统
	
	
	

	考生服务平台集成
	
	
	

	业务管理平台集成
	
	
	

	通用支撑平台集成
	
	
	

	驻点保障服务（第二年）
	
	
	

	驻点保障服务（第三年）
	
	
	

	合计
	 


分包2：

	1
	2
	3
	4

	货物和服务名称及规格、型号
	单价
	数量（人天）
	总价

	专转本选拔招生考试管理平台
	系统管理
	
	
	

	
	计划管理
	
	
	

	
	报名及确认管理
	
	
	

	
	考务系统
	
	
	

	
	录取系统
	
	
	

	
	APP服务端
	
	
	

	成人高考业务平台
	系统管理
	
	
	

	
	计划系统
	
	
	

	
	报名及确认系统
	
	
	

	
	考务系统
	
	
	

	
	APP服务端
	
	
	

	综合业务集成平台
	单点登录系统
	
	
	

	
	数据服务接口系统
	
	
	

	
	系统管理
	
	
	

	
	报名系统
	
	
	

	
	考务系统
	
	
	

	
	专家库管理系统
	
	
	

	驻点保障服务（第二年）
	
	
	

	驻点保障服务（第三年）
	
	
	

	合计
	 


六、供货一览表

	货物或服务名称
	型    号
	产地
	数量
	交货期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


七、技术参数响应及偏离表 
	序号
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	原因

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

八、商务条款响应及偏离表 
	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	质保期
	
	
	

	售后技术服务要求
	
	
	

	交货时间
	合同签订后     天内
	
	

	交货方式
	
	
	

	交货地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	投标货币
	
	
	

	备品备件及耗材等要求
	
	
	

	其他
	
	
	


.

九、  开标一览表
投标人全称（加盖公章）：
项目名称：
项目编号：                                   分包号：
	投标货物和服务名称
	                      投标总报价

	
	大写：
小写：                             （人民币）

	核心产品

制造商及产地
	


                                              日期：       年   月   日
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                 
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
1
１２８

