公 开 招 标 文 件
项目编号：JSJX20200803
项目名称：六合区农村污水处理设施全覆盖PPP项目技术管理服务
[image: image1.jpg]


采购人：南京兴禹投资开发有限公司
采购代理机构：江苏省建信招投标有限公司
二〇二〇年八月

目录


3

第一章   投标邀请

9

第二章   供应商须知

20

第三章   合同条款及格式

29

第四章   项目需求

31

第五章   评标方法与评标标准

错误!未定义书签。

第六章   投标文件格式及附件



第一章   投标邀请
	项目概况
六合区农村污水处理设施全覆盖PPP项目技术管理服务的潜在供应商应在江苏省建信招投标有限公司（南京市西康路7号15楼）获取招标文件，并于2020年  9 月 2  日10点00分（北京时间）前递交投标文件。


江苏省建信招投标有限公司（以下简称“采购代理机构”）受南京兴禹投资开发有限公司（南京市六合区水务局授权）（以下简称“采购人”）委托，就六合区农村污水处理设施全覆盖PPP项目技术管理服务进行国内公开招标，兹邀请符合资格条件的供应商投标。
一、项目基本情况
1.1项目名称：六合区农村污水处理设施全覆盖PPP项目技术管理服务。
1.2项目编号：JSJXZB20200803。
1.3项目预算：550万元

1.4最高限价： 550万元

1.5项目概况：六合区农村污水处理设施全覆盖PPP项目包括二期1507个自然村（每个自然村为1个子项目）的农村污水处理设施建设和一期EPC工程回购，及863个自然村存量智能化系统建设，内容包括收集系统、主管网系统（包括提升泵站）、农村污水处理设施、智慧化管理设施等。本项目为特大型工程。
1.6采购需求：六合区农村污水处理设施全覆盖PPP项目技术管理服务,包括但不限于：按项目实施方案、合同对项目开展全过程技术管理服务，编制实施计划、跟踪落实各项管理要求，审查设计方案、施工图纸满足工程功能要求；督促项目公司工程进度管理及纠偏处理；协助督促项目质量、安全管理，监理单位履职监管；协助工程投资控制管理，工程造价咨询公司履职监管；审核工程签证、设计变更，审核工程决算；审核项目完工报告，督促参建各方资料收集、整理；协助阶段性验收，项目竣工验收，环保验收；协助存量设施、一期EPC项目移交和试运行期协调工作；协助政府方项目建设期绩效评价管理；完成涉及项目技术管理服务的其他相关工作。

1.7项目地点：六合区雄州街道、龙池街道、龙袍街道、横梁街道、金牛湖街道、马鞍街道、程桥街道、冶山街道、竹镇镇境内。
1.8服务期：约900日历天。
1.9质量要求：符合国家法律法规、相关最新质量标准及招标文件要求。
二、申请人的资格要求
2.1 满足《中华人民共和国政府采购法》二十二条规定的条件:
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照副本复印件，原件备查）。
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2018年度或2019年度财务状况报告,成立不满一年的提供至少一个月财务状况报告）。
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）。
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供参加政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料)。
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，格式见后附件）。
（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺书，加盖供应商公章）。
2.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：
（1）投标人具备的资质及其等级必须满足下列条件之一，并在人员、设备、资金等方面具备相应的工程项目技术管理服务服务能力：
1）具有住房和城乡建设主管部门颁发的工程造价咨询企业甲级资质
2）具有住房和城乡建设主管部门颁发的市政公用工程专业丙级及以上或监理综合资质证书；
3）具有住房和城乡建设主管部门颁发的市政公用工程总承包一级及以上资质；
4）具有住房和城乡建设主管部门颁发的工程设计综合甲级或市政公用工程设计行业乙级及以上或市政行业设计（除燃气、轨道交通外）乙级及以上。（提供供应商企业资质证书原件备查，复印件加盖供应商公章装订在投标文件中）。
（2）供应商拟派项目负责人具备工程建设类注册执业资格或者工程类、或工程经济类中级及以上职称（如项目负责人为注册建造师的，须同时具有有效的安全生产考核 B 类证书），（提供拟派项目负责人证书复印件加盖公章，原件备查）且必须满足下列条件（提供承诺书，加盖供应商公章）。
1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。
2）项目负责人无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过 5 年的。
3）项目负责人必须为无在建（在监）工程。

4）提供供应商与拟派项目负责人签订的劳动合同、社保机构出具的近半年（2020年2月至2020年7月）供应商为其缴纳社保的证明材料（提供劳动合同及社保缴费证明材料复印件加盖公章，原件备查。社保缴费证明材料须加盖社保中心参保缴费证明电子专用章。若项目负责人属事业单位、现役军人等客观原因无法提供社保缴费证明，必须出具相关证明材料，否则一律按未提供社保缴费证明材料处理）。

（3）中标后，本项目不得分包或转包（提供承诺书，加盖供应商公章）。
（4）本项目不接受联合体投标。
2.3 拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）凡为采购项目提供可研咨询、规范编制或者设计、监理、检测、施工、造价咨询、招标代理等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得再参加本项目的采购活动。
2.4 根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京市政府采购网”（www.njgp.gov.cn）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。
供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：
（1）登陆“信用南京”或“南京市政府采购网”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”。
（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，上传相关资料并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。
（3）注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料。
友情提示：南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表”等事宜进行咨询。
三、获取招标文件
3.1供应商的授权委托人可持法定代表人授权委托书或《单位介绍信》、本人有效身份证原件及复印件（加盖公章），至江苏省建信招投标有限公司（南京市西康路7号15楼）购买招标文件。 
3.2招标文件获取时间：2020年 8  月 13  日至2020年 8  月 19 日，09时00分至11时00分、 14时00分至17时30分（工作时间）。
3.3招标文件售价：人民币伍佰元整/份（￥500元/份），售后不退。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
4.1投标文件递交截止时间：2020年 9 月 2 日上午10时00分（北京时间）。
4.2投标文件递交地点：南京市公共资源交易中心六合分中心第四开标室。
4.3开标时间：同投标文件递交截止时间。
4.4开标地点：同投标文件递交地点。
4.5其他：供应商法定代表人或授权委托人须携带并递交有效的法定代表人身份证明或授权委托书、本人身份证原件，在投标文件递交截止时间前到达开标地点递交投标文件。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
6.1集中踏勘现场
不组织，供应商自行踏勘现场。供应商踏勘现场所发生的费用及安全责任由供应商承担。请供应商务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。
6.2投标文件份数
（1）纸质投标份数：共肆份，其中正本壹份，副本叁份。每份投标文件必须清楚标明“正本”或“副本”。
（2）电子投标文件份数：共壹份，以U盘为载体存储。
6.3投标保证金
本项目响应苏财购【2020】19号文要求，不收取投标保证金。
6.4政策功能
（1）根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，小型、微型企业在评审时享受扶持政策。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。
（2）根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（3）根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，评审中享受价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
7.1采购人联系方式
（1）采购人：南京兴禹投资开发有限公司；
（2）地址：南京市六合区雄州南路268号六合大厦；
（3）联系人：陈工；
（4）邮编：211500；
（5）联系电话：025-57100232。
7.2采购代理机构联系方式/项目联系方式
（1）采购代理机构：江苏省建信招投标有限公司；
（2）地址：南京市西康路7号15楼；
（3）联系人：张工；叶工；
（4）邮编：210000；
（5）联系电话：025-83248662(转8042）。
第二章   供应商须知
一、总则
1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、合格的供应商
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性条款的规定。
3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用
4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标的代理费按《计价格〔2002〕1980号》收取，专家评审费按实支付，由中标人支付。

5、招标文件的约束力
5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请；
（2）供应商须知；
（3）合同条款及格式；
（4）项目需求；
（5）评标方法与评标标准；
（6）投标文件格式及附件。
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。
6.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的供应商，应在投标截止期十五日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。
8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。
8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏省政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
三、投标文件的编制
9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 供应商提交的投标文件以及供应商与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
10、投标文件构成
10.1 供应商编写的投标文件应包括资信证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 供应商应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

10.3 本项目技术部分为暗标，暗标要求详见第五章评标方法与评标标准。
11、证明供应商资格及符合招标文件规定的文件。
11.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。
11.2供应商应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。
11.3供应商除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
    11.4供应商应提交根据合同要求提供的服务或证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。
    11.5证明供应商所提供货物以及服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

11.6本项目加★项条款为实质性条款，投标人不得负偏离，否则按无效投标处理。
12、投标报价
12.1投标人应报出最具有竞争力的价格，项目总报价中包含的所有要求提供软件产品、硬件产品及服务本身已支付或将支付的各种税费及其他相关费用。
12.2有关费用处理
六合区农村污水处理设施全覆盖PPP项目技术管理服务报价包含服务期内的一切费用，费用包干，不因现场条件等情况而调整，费用包含所有相关费用，甲方不另外支付其他任何费用。
12.3招标文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。
12.4投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。
12.5中标价即为合同签约价。
12.6采购人不保证投标报价最低的投标人中标。
13、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
    13.1供应商的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。
13.2提供供应商有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力（如有）。
14、投标函和开标一览表
14.1 供应商应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 评标时按开标一览表中价格为准。
14.3 开标一览表请单独编制。开标一览表必须加盖供应商公章（复印件无效），在投标文件接收截止时间前与投标文件一并密封递交，否则视为无效投标。
16、投标保证金
16.1本项目响应苏财采【2020】19号文要求，不收取投标保证金。
16.4 下列任何情况发生时，采购人将上报行政主管部门，由行政主管部门对供应商进行处罚：
（1）供应商在投标有效期内撤回其投标；
（2）提供虚假材料谋取中标、成交的；
（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（4）与采购人、其他供应商恶意串通的。
17、投标有效期
17.1 投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。
18、投标文件份数和签署
18.1 供应商应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。
18.2 投标文件正本中，除采购文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖供应商公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。
18.3 除供应商对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。
四、投标文件的递交
19、投标文件的密封和标记
19.1供应商应将投标文件正本和所有副本密封，不论供应商中标与否，投标文件均不退回。
19.2 投标文件密封包装上应注明：
19.2.1供应商名称，联系电话及联系地址，如因标注不清而产生的后果由供应商自负。
19.2.2 投标项目名称、标书编号及包号。
19.3 未按要求密封和加写标记，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人将予以拒绝，作无效投标处理。
20、投标截止日期
20.1 采购人收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。
20.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
21、投标文件的递交
21.1采购人拒绝接收在其规定的投标文件接收截止时间后递交的任何投标文件。
21.2出现下列情形之一的，供应商的投标文件将被拒收：
（1）在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的；
（2）递交投标文件前，供应商法定代表人或授权委托人未携带并递交法定代表人身份证明书或授权委托书和本人身份证原件的。
（3）未按招标文件要求密封。
22、投标文件的修改和撤回
22.1 供应商在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购人，修改或撤回其投标文件。
22.2 供应商的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购人。
22.3 在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件作任何修改。
22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。
五、开标与评标
23、开标
23.1 采购人将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。供应商应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。
23.2 开标时，采购人将邀请供应商代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读供应商名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。
23.3 未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。
23.4 开标时，投标函内容与投标文件中明细表内容不一致的，以投标函为准。投标函与开标一览表内容不一致的，以开标一览表为准。
23.5 采购人将指定专人负责开标记录并存档备查。
23.6 供应商在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。
24、评标委员会
   24.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行评标。
   24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
25．评标过程的保密与公正
25.1公开开标后，直至向中标的供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购人均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。
25.2在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
25.3在评标期间，采购人将设专门人员与供应商联系。
25.4 采购人和评标委员会不向落标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
26．投标的澄清
26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求供应商对其投标文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求（供应商授权代表必须保证评标当天电话畅通，否则风险由供应商自行承担）。
26.2接到评委会澄清要求的供应商授权代表按照评委会规定的时间，以书面方式作出澄清，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。
26.3 接到评委会澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。
27、对投标文件的初审
27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论。采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站、中国政府采购网对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备投标资格。
27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。
27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。
28、无效投标条款和废标条款
28.1无效投标条款
28.1.1未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的。
28.1.2供应商在报价时采用选择性报价的。
28.1.3供应商不具备招标文件中规定资格要求的。
28.1.4供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。
28.1.5未通过符合性检查的。
28.1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
28.1.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。
28.1.8投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
28.1.9评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者服务不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内以书面形式提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.10投标人恶意竞价，报价为0报价的。

28.1.11投标文件编制不符合招标文件规定的暗标要求的。
28.1.12 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
28.2废标条款
28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
28.2.3因重大变故，采购任务取消的。
28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
六、定标
29、确定中标单位
29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准向采购人推荐三名中标候选人并标明排序。
29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
29.3 采购人将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
29.4.1提供虚假材料谋取中标的。
29.4.2向采购人、采购人行贿或者提供其他不正当利益的。
29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
29.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。
29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
29.5. 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：
29.5.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。
29.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。
29.5.3 不同供应商的投标文件载明的项目技术管理服务成员或者联系人员为同一人。
29.5.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
29.5.5不同供应商的投标文件相互混装。
30、质疑处理
30.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
30.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
30.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　30.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
30.3 采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。质疑人须将质疑材料纸质原件在规定的质疑期内送达采购人或采购代理机构处。
30.4以下情形的质疑不予受理
30.4.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
30.4.2 超出政府采购法定期限的质疑。
30.4.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
30.4.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
30.4.5 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
31、中标通知书
31.1中标结果确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书。
31.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
32. 签订合同
32.1中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
32.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
33、货物和服务的追加、减少和添购。
33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
第三章   合同条款及格式
委托项目技术管理服务合同书
委 托 方: 

项目技术管理服务方:

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法 律法规等文件规定，为明确双方的责权，保证项目顺利实施，严格控制投资概算，提高政府投资 效益，经委托方、项目技术管理服务方双方协商同意，签订本合同。
一、项目概况
项目名称：六合区农村污水处理设施全覆盖PPP项目

建设地点：六合区雄州街道等9个街镇2513个自然村
建设规模：项目可研估算总投资20.67亿元
二、项目技术管理服务范围和内容：
负责按项目实施方案、合同对项目开展全过程技术管理服务，对项目实施全过程进行监管，编制实施计划、跟踪落实各项管理要求：

1.审查设计方案、施工图纸满足工程功能要求；

2.督促项目公司工程进度管理及纠偏处理；

3.协助督促项目质量、安全管理，监理单位履职监管；

4.协助工程投资控制管理，工程造价咨询公司履职监管；

5.审核工程签证、设计变更，审核工程决算；

6.审核项目完工报告，督促参建各方资料收集、整理；

7.协助阶段性验收，项目竣工验收，环保验收；

8.协助存量设施、一期EPC项目移交和试运营期协调工作；

9.协助政府方项目建设期绩效评价管理；

10.完成委托方要求的其他涉及项目技术管理服务相关工作。
 三、项目技术管理服务目标
投资控制目标：不超过批准的项目可行性研究报告总估算
质量控制目标：合格。
安全控制目标：保证本项目建设安全，无影响质量目标的安全事故和廉政安全事故
项目周期控制目标：自项目技术管理服务合同签订之日起至工程通过综合验收之日止。
 项目技术管理服务负责人姓名：
  身份证号： 

四、项目技术管理服务费：
项目技术管理服务费采用固定总价加投标折扣率合同，合同价为：          元。
（最终合同价以六合区农村污水处理设施全覆盖工程二期PPP项目中新建的1507个村庄数作为基数，根据二期PPP项目实际新建村庄数同比例下浮，例如：如果二期PPP项目实际新建为1500个，则最终合同价为中标价*1500/1507）.
五、本合同由以下文件组成：
1、委托项目技术管理服务合同书
2、通用合同条款
3、专用合同条款
4、标准、规范及有关技术文件构成本合同的文件若存在歧义或不一致时，则按上述排列次序进行解释。 

六、本合同中的有关词语含义与本合同[第一部分 通用合同条款]中赋予它们的定义相同，有修改的以修改后定义为准。
七、委托方承诺，遵守本合同中的各项约定，为项目技术管理服务方提供项目建设必要条件。
 八、项目技术管理服务方承诺，遵守本合同中的各项约定，按照项目技术管理服务工作范围和内容承担项目技术管理服务任务。
九、本合同一式 6 份，具有同等法律效力，双方各执 3 份。 

委托方：（签章）
项目技术管理服务方：(签章)

法定代表人：
法定代表人：
或委托代理人：
或委托代理人：
地址：
地址：
邮编：
邮编：
电话：
电话：
签订时间：
第一部分 通用合同条款
（第一章 ）词语定义、适用的法律法规、语言
第一条  词语定义
 下列词语除专用合同条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：
（1）“项目”是指委托方委托实施项目技术管理服务的项目。
（2）“委托方”是指南京兴禹投资开发有限公司。
（3）“项目技术管理服务方”是指按照项目技术管理服务合同约定承担项目组织管理工作的一方。
（4）“项目技术管理服务部”是指由项目技术管理服务方组建实施具体项目技术管理服务工作的机构。
（5）“项目负责人”是指由项目技术管理服务方任命全面履行本合同的负责人。
（6）“正常工作”是指三方在合同中约定，委托方委托的项目技术管理服务工作。
（7）“附加工作”是指：①委托方委托项目技术管理服务范围以外，通过书面协议另外增加的工作内容；
②由于委托方原因，使项目技术管理服务工作受到阻碍或延误，造成因增加工作量或持续时间而增加的工 作。
（8）“额外工作”是指正常工作和附加工作以外或由于委托方原因而暂停或终止项目技术管理服务业 务，其善后工作及恢复项目技术管理服务业务的工作。
（9）“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。
（10）“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期前一天的时间段。
（11）“专业工作单位”是指由委托方通过招标等方式选择承担本项目勘察、设计、施工、监理、 材料和设备供应及安装等工作，具备相应资质的单位。
第二条 建设工程委托项目技术管理服务合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用合同条款中 约定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。
第三条 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上（含两种） 语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。
（第二章）各方的（合同）权利 、委托方权利
第四条 委托方有权对项目进行稽查，对违规行为要求项目技术管理服务方予以纠正。 

第五条 委托方有权对因技术、水文、地质等原因造成的设计变更进行核准。
第六条 委托方有权要求项目技术管理服务方赔偿因单方面擅自变更建设内容、扩大建设规模、提高建设标准，致使工期延长、投资增加或工程质量不合格所造成的损失。
第七条
委托方有权要求项目技术管理服务方更换不称职的项目部工作人员。 

第八条
委托方有权对项目进行监督。
第九条
委托方有权对工程变更内容提出意见。
二、项目技术管理服务方权利
第十条 项目技术管理服务方根据委托方的授权以及有关法律、法规的规定，享有以下项目建设的组织、管 理及协调权：
（1）根据施工图纸及有关规定协助委托方选择专业工作单位，并由委托方与其签订合同。
（2）管理各类承包合同，确定委托方是否向承包方支付承包费。
（3）对项目建设资金的使用管理有建议权，有权确定是否支付资金。
（4）与有关单位商定处理保修、返修内容和费用。
（5）进行项目各参与方的协调工作。
（6）项目技术管理服务方有权提出对委托方认定的专业工作单位不称职人员进行更换。
第十一条 项目技术管理服务方对于委托方提出的本合同约定之外的要求，经双方协商后进行，实际工作属 “附加工作”或“额外工作”的，按“附加工作”或“额外工作”计算。
第十二条 项目技术管理服务方有权取得项目技术管理服务报酬。

（第三章） 各方的（合同）义务
一、 委托方义务
第十三条 委托方应负责协调项目有关的各政府行政主管部门、供电、自来水、信通、燃气公司的 关系。
第十四条 委托方应监督和指导项目的建设实施，并组织项目的竣工验收和移交。 

第十五条 委托方应按专用合同条款约定向项目技术管理服务方核拨费用。
第十六条 委托方应在专用合同条款约定的时间内就项目技术管理服务方书面提交并要求做出决定的 事宜给予书面答复。
第十七条 委托方授权一名负责人负责本项目的管理工作。
第18条 委托方应在项目技术管理服务工作完成后，组织对项目技术管理服务方进行客观、全面、公正的绩效评价。

第19条  委托方应为项目技术管理服务工作提供必要条件
（1）根据项目批复的建设内容、建设规模、建设标准和投资额，按专用合同条款约定提供详细的 项目使用需求（或功能需求）报告。
（2）协助办理与项目有关的各种审批手续。
第二十条 委托方应对建设资金使用情况进行监督，并负责投资项目资金的筹措，按有关合同条款 约定向项目技术管理服务方拨款。
第二十一条 委托方应组织项目设计的审查工作，并对专业工作单位的选择过程进行监督。 

第二十二条 委托方应对项目的工程质量和施工进度进行监督，完成工程验收后，按有关规定办 理项目接收手续。
第二十三条 委托方应提出项目运行管理方案，负责组织进行管理人员培训，项目技术管理服务方配合。 

二、项目技术管理服务方义务
第二十四条 项目技术管理方服务方在履行本合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规，维护委托方合法权益。
第二十五条 项目技术管理方服务方应按国家及地方相关要求为项目技术管理服务部所有人员缴纳各项保险，并自行安排项目技术管理服务人员差旅费、食宿、办公场所等。
第二十六条 项目技术管理方服务方应组建能够满足本项目项目技术管理服务服务需要的项目技术管理服务部，按照项目技术管理服务工作范围和内容完成项目技术管理服务工作，并按专用合同条款约定向委托方汇报项目技术管理服务工作进展，将汇报材料抄送委托方。
第二十七条 项目技术管理方服务方应按批准的建设规模、建设内容和建设标准实施组织管理，严格控制项目投资，确保工程质量，按期交付使用。因技术、水文、地质等原因必须进行设计变更的，应由设计单位填写设计变更单，并经监理单位、施工单位签署意见后，由项目技术管理方服务方报委托方核准。 

第二十八条 项目技术管理方服务方应按有关规定协助委托方依法选择专业工作单位，并接受委托方监督。 

第二十九条 项目技术管理方服务方应根据项目进度需要，向委托方提出投资计划,以便委托方及时安排建设资金。
第三十条 项目技术管理方服务方应协助委托方严格执行国家有关基本建设财务管理制度，并接受委托方监督。
第三十一条 项目技术管理方服务方应在项目建成后，协助委托方组织竣工验收，并将验收合格的项目在规定时间内办理移交手续。
第三十二条 项目技术管理方服务方应在项目移交前，协助有关单位签订保修服务协议。
第三十三条 项目技术管理方服务方应根据委托方提出的项目运行管理方案，配合组织运行管理方员工培训。

 第三十四条 项目技术管理方服务方应建立完整的项目建设档案，在项目完成后将工程档案及相关资料向委托方和有关部门移交。未征得有关方面同意，不得泄露与本工程有关的保密资料。
（第四章） 责任
一、委托方责任
第三十五条 委托方应全面实际地履行本合同约定的各项合同义务，任何未按合同的约定履行或未 适当履行的行为，应视为违约，并承担相应的违约责任。
第三十六条 委托方有权就项目技术管理服务方原因造成的损失提出索赔。如索赔成立，则项目技术管理服务方应及时给予赔偿。如索赔不成立，委托方补偿由此给项目技术管理服务方造成的损失。
第三十七条 因不可抗力导致合同不能全部或部分履行,委托方同其他各方协商解决。不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或第三方责任造成的爆炸、火灾，一定级别的风、雨、雪、 洪、震等自然灾害（由当地气象部门认定），以及因规划拆迁或政策调整等因素引起的自然村调整。
二、项目技术管理服务方责任
第三十八条 项目技术管理服务方应全面实际地履行本合同约定的各项合同义务，保证工程按期保质完成， 验收合格并交付，任何未按合同的约定履行或未适当履行的行为，应视为违约，并承担相应的违约责任。因项目技术管理服务方责任造成项目建设内容、建设规模、建设标准发生变化，致使工期延长、 投资增加或其他经济损失的，项目技术管理服务方应按专用合同条款约定承担相应赔偿责任。
第三十九条 项目技术管理服务方有权就因委托方原因造成的损失提出索赔，如果该索赔要求成立的，委托方应给予补偿。如索赔不成立，项目技术管理服务方补偿由此给委托方造成的损失。因项目技术管理服务方管理不 负责任，造成人员伤亡及财产损失等重大安全责任事故的，由项管理方承担。
（第五章 ） 合同生效、变更与终止
第四十一条  本合同自签订之日起生效。
第四十二条 由于委托方原因致使项目技术管理服务工作发生延误、暂停或终止，项目技术管理服务方应将此情况与 可能产生的影响及时通知委托方，委托方应采取相应的措施。由于委托方未采取相应措施，项目 管理方可继续暂停执行全部或部分项目技术管理服务业务，直至提出解除合同。委托方承担违约责任。 

第四十三条 当项目技术管理服务方未履行全部或部分项目技术管理服务义务，而又无正当理由，委托方可发出警告 直至解除合同，项目技术管理服务方承担违约责任。
第四十四条 当事方一方要求变更或解除合同时，应当在 30 日前以书面形式通知其他各方。因解 除合同使其他各方遭受损失的，除依法可以免除责任的情况外，应由责任方负责赔偿。
第四十五条 项目技术管理服务方履行了全部合同义务，与委托方办理完成项目移交手续，并协助委托方审 核工程决算，项目技术管理服务方收到项目技术管理服务报酬尾款后，本合同即终止。
（第六章） 争议的解决
第四十六条 在合同执行过程中引起的争议，双方应首先本着相互谅解、信任、平等互利原则协商 解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，协调后争议仍未解决时，应按专用合同条款约定 提交地方人民法院起诉。
第二部分 专用合同条款
第一条 合同适用的法律及项目技术管理服务依据：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国政府采 购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《中华人民共和国合同法》等国家和地方相关法律、法规、规章，以及南京市制定的有关规范性文件。
第二条 项目技术管理服务费支付方式：
本项目采用固定总价加投标折扣率合同，合同价为：          元。（最终合同价以六合区农村污水处理设施全覆盖工程二期PPP项目中新建的1507个村庄数作为基数，根据二期PPP项目实际新建村庄数同比例下浮，例如：如果二期PPP项目实际新建为1500个，则最终合同价为中标价*1500/1507）

付款方式：支付货币币种为人民币，合同签订30日内，付至合同金额10%，本项目754个子项目完成后，付至合同金额的40%；本项目全部子项目完成后，付至合同金额的80%；工程竣工验收合格且通过政府审计后，付至合同金额的97%；项目试运行期满后一次性付清。

履约考核：委托方将对项目技术管理服务方进行履约考核，90分以上付款100%，08-90分付款90%，80分及以下付款80%。（履约考核表见附件）
第三条 委托方、项目技术管理方按照国家有关法律法规和行业规定参加项目竣工验收。工程验收合 格后，协调开展项目试运行。
第四条 委托方应在15个工作日内就项目技术管理服务方书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答 复。
第五条 委托方的负责人        。
 第六条 项目技术管理服务方自行准备现场办公和生活条件；项目负责人和项目部质量、安全、工程管理组人员需长期驻现场办公，其他组人员需根据项目建设需要驻现场办公；委托方有权要求更换履职不到位、专业水平不够等项目技术管理服务方工作人员，委托方提出更换人员书面意见7日内，中标人需安排同等资历人员到岗履职。
第七条 项目技术管理服务严格按符合基本建设程序的管理方案实施。项目技术管理服务方对工程建设的质量有督促检查权和否定权，对项目建设的进度有督促检查权和认定权。
第八条 项目技术管理服务方负责人：       
。

具体管理人员在投标文件中给予明确，管理人员如须调整，须在合同签订后一周内书面征得委托方同意，否则扣减相应管理费。

项目技术管理服务方向委托方汇报项目技术管理服务工作进展的方式和时间：

1.自合同签订后，每个次月 10 日前书面提报上月管理工作月报；

2 .不定期工作汇报（视情况需要，以口头汇报为主）。
第九条 委托方向项目技术管理服务方提供项目使用需求（或功能需求）报告的具体时间： 

1.方案阶 段,委托方书面提出使用需求（或功能需求）；
 2.初步设计阶段,可以提出变更需求,但不能改变方案 实质性内容；
3.施工图期间,委托方提出变更需求时,需经委托方和项目技术管理服务方共同磋商确定；
4.施 工阶段,原则上按图施工,不容更改既定功能；
5.凡是由于委托方所提需求造成工期和造价变化的, 均应按实调整。
第十条 项目技术管理服务方超出合同委托范围，擅自下达指令，委托方可发出警告直至解除合同；造成损失的，项目技术管理服务方承担赔偿责任。
第十一条 争议的解决方式：在合同执行过程中引起的争议，应当协商解决，如未能达成一致，任一方可向六合区人民法院起诉。
附件：六合区农村污水处理设施全覆盖PPP项目技术管理服务履约考核评分表

附件：

六合区农村污水处理设施全覆盖PPP项目技术管理服务履约考核评分表
	序号
	一级指标
	二级指标
	分值
	得分
	备注

	1
	项目负责人出勤及现场管理情况（15分）
	现场组织机构设置
	5
	
	不良行为：项目负责人未经批准擅自更换的，得0分。

	2
	
	项目负责人出勤率与合同要求的符合性
	5
	
	

	3
	
	现场管理（岗位职责履行情况）
	5
	
	

	4
	主要人员到位及现场管理情况   （10分）
	各专业管理人员到位情况
	3
	
	

	5
	
	技术管理服务队伍稳定及变更手续办理情况
	2
	
	

	6
	
	现场管理（岗位职责履行情况）
	5
	
	

	7
	质量安全控制情况(20分)
	质量安全管理、文明施工监督制度
	3
	
	不良行为：发生质量等级事故或安全等级事故的，得0分。

	8
	
	设计方案、施工图纸审查
	5
	
	

	9
	
	对工程关键部位、安全文明施工过程进行监督管理
	5
	
	

	10
	
	对SPV公司、施工单位、监理单位的质量安全控制资料进行审查
	3
	
	

	11
	
	质量安全监督、质量安全巡查等各项检查提出的整改意见督促落实情况
	4
	
	

	12
	进度控制情况（10分）
	审核施工进度计划及进度计划调整、纠偏
	5
	
	

	13
	
	督促节点工期进度
	5
	
	

	14
	投资控制情况（15分）
	协助工程投资控制管理，工程造价咨询公司履职监管
	5
	
	

	15
	
	工程计量支付手续监控
	5
	
	

	16
	
	审核工程签证、设计变更，审核工程决算
	5
	
	

	17
	资料监管情况（5分）
	工程资料完整性、准确性监管
	5
	
	

	18
	法务监管情况（10分）
	ppp项目法规性全过程审查
	10
	
	

	19
	验收、移交、绩效评价（15分）
	协助阶段性验收，项目竣工验收，

环保验收
	5
	
	

	20
	
	协助存量设施、一期EPC项目移交和试运营协调工作
	5
	
	

	21
	
	协助政府方项目建设期绩效评价管理
	5
	
	

	考核总分
	100
	
	


第四章   项目需求
一、项目规模

南京市六合区农村污水处理设施全覆盖工程涉及六合区9个街镇，2513个自然村，12.9万户，49.1万人。 

项目总投资约20.67亿元，包含两期工程，一期总投资1.64亿元，二期总投资19.03亿元，一期工程由南京兴禹投资开发有限公司作为建设主体，按照EPC模式实施143个自然村农村污水处理设施建设，工期152天，后期统一由PPP项目中标公司回购。二期工程采用PPP模式实施1507个自然村农村污水处理设施建设以及863个村庄存量设施的智能化管理建设。

二、人员要求

 为满足项目全过程管理需要，拟希望项目技术管理服务单位根据现场实际需要选派市政给排水、土建工程、机电设备、环境工程、工程管理、造价、安全、法务等专业工程管理人员（派驻现场人员数量及人员名单，需经委托方书面认可），对项目质量、安全、进度、投资、法务等进行监管，对项目公司、监理公司、工程造价咨询公司等开展全过程监督管理，统筹协调好参建各方工作。

项目负责人需具备工程建设类注册执业资格或者工程类、或工程经济类中级及以上职称。
项目负责人和项目部质量、安全、工程管理组人员需长期驻现场办公，其他组人员需根据项目建设需要驻现场办公。
三、项目技术管理服务公司职责

负责按项目实施方案、合同对项目开展全过程技术管理服务，对项目实施全过程进行监管，编制实施计划、跟踪落实各项管理要求：

1.审查设计方案、施工图纸满足工程功能要求；

2.督促项目公司工程进度管理及纠偏处理；

3.协助督促项目质量、安全管理，监理单位履职监管；

4.协助工程投资控制管理，工程造价咨询公司履职监管；

5.审核工程签证、设计变更，审核工程决算；

6.审核项目完工报告，督促参建各方资料收集、整理；

7.协助阶段性验收，项目竣工验收，环保验收；

8.协助存量设施、一期EPC项目移交和试运营协调工作；

9.协助政府方项目建设期绩效评价管理；

10.完成委托方要求的其他涉及项目技术管理服务相关工作。

四、其他
★本项目服务期约为900日历天，采购人有权根据实际的工程进度，调整本项目服务期，中标人对此存在异议的，双方可协商解决，原则上采购人不就延长服务期部分向中标人额外支付咨询费用。
第五章   评标方法与评标标准
一、本项目采用综合评分法
二、评分细则
	序号
	评审项
	评分因素
	评分标准

	1
	项目技术管理服务方案20分
	组织机构
	工作目标明确，项目组织结构设置合理，有效协助实施机构及项目指挥部工作，1.8≤优≤2分，1.6≤良＜1.8分，1.4≤中＜1.6分，差：无此项得0分。

	
	
	实施计划及跟踪落实方案
	项目技术管理服务计划科学合理，跟踪落实方案切合实际；监督参建各方措施可行，纠偏及时到位，1.8≤优≤2分，1.6≤良＜1.8分，1.4≤中＜1.6分，差：无此项得0分。

	
	
	质量控制
	质量控制计划可行、质量监督检查点设置合理；治理质量通病措施得当；2.7≤优≤3分，2.4≤良＜2.7分，2.1≤中＜2.4分，差：无此项得0分。

	
	
	安全生产

文明施工
	抓好项目安全生产和文明施工的精细化、全程化管理，安全生产检查重点突出，督促整改及时到位，2.7≤优≤3分，2.4≤良＜2.7分，2.1≤中＜2.4分，差：无此项得0分。

	
	
	进度控制
	进度控制监督体系严密，进度控制目标分解合理，进度控制点设置合理；工期目标控制计划合理，保证措施得力，总进度计划明确；2.7≤优≤3分，2.4≤良＜2.7分，2.1≤中＜2.4分，差：无此项得0分。

	
	
	投资控制
	项目各阶段（前期、实施、竣工决算全过程）投资控制分析准确、合理、透彻；各阶段控制措施得力、可行、科学；2.7≤优≤3分，2.4≤良＜2.7分，2.1≤中＜2.4分，差：无此项得0分。

	
	
	竣工验收、工程移交及试运行期间工作方案
	协助验收、结算及移交工作方案详细完整，且具有实施可行性；1.8≤优≤2分，1.6≤良＜1.8分，1.4≤中＜1.6分，差：无此项得0分。

	
	
	重点、难点分析及应急预案
	项目技术管理服务重点、难点分析透彻、准确；应急预案详细完整，且具有可实施性；1.8≤优≤2分，1.6≤良＜1.8分，1.4≤中＜1.6分，差：无此项得0分。

	备注：
（1）本标段项目技术管理服务方案采用暗标评审。供应商应按招标文件设置的评分点分别编辑。除项目技术管理服务方案中缺少相应内容的评审要点不得分外，该项得分不应低于该评审要点满分的70%。项目技术管理服务方案为各评委独立评分，计分时取各评委评分的平均值为某单位项目技术管理服务方案的最终得分（保留2位小数）。
（2）暗标编制要求：投标文件中的“项目技术管理服务方案”不得出现可识别供应商身份的任何字符和徽标（包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、供应商独享的企业标准或编号等），相关人员姓名应以职务或职称代替。
（3）项目技术管理服务方案（含封面、目录和封底）均须使用A4幅面白色纸张打印并装订成册。项目技术管理服务方案总页数不超过100页（不含封面、目录和封底），每超过1页扣0.1分，扣完为止。

（4）项目技术管理服务方案须逐页编制页码。

	2
	项目负责人
5分
	项目负责人具有高级及以上职称的，得1分；（提供相关证书复印件加盖公章装订在投标文件中）
项目负责人具有监理工程师证书或一级注册造价工程师的，得2分；（提供相关证书复印件加盖公章装订在投标文件中）
项目负责人具备其他工程建设类注册证书的，得1分/个，最多得2分。

（须提供项目负责人其他工程建设类注册证书复印件加盖公章装订在投标文件中，未提供的，不得分。其他工程类注册执业资格包括注册一级建造师、注册结构工程师、注册咨询工程师、勘察设计注册工程师、注册建筑师等注册执业资格，不包括二级建造师，且须注册在投标人单位）（满分5分）。

	3
	项目负责人业绩

3分
	2017年8月1日以来，承担过PPP项目咨询服务费在300万元及以上的项目管理或全过程咨询负责人，得2分/个；

2017年8月1日以来，承担过污水处理工程或雨污管网工程咨询服务费在300万元及以上的项目管理或全过程咨询负责人，得1分/个；

2017年8月1日以来，承担过市政工程服务费在300万元及以上的项目管理、全过程咨询或监理、造价咨询负责人，得0.5分/个；最多得3分。

（需提供合同，时间、金额以合同为准，如合同没有反映相应的认定数据，则一律视为未提供）。企业业绩和项目负责人业绩为同一业绩的不可兼得（出现同一业绩的得分计入项目负责人业绩得分，不计入企业业绩得分）。（满分3分）

	4
	其他项目组成员
44分
	1、造价组专业人员（12分）

（1）具有土建专业国家一级注册造价工程师的，有一个得2分，最多得4分。（提供相关证书复印件加盖公章装订在投标文件中）
（2）具有安装专业国家一级注册造价工程师的，有一个得2分，最多得4分。（提供相关证书复印件加盖公章装订在投标文件中）
（3）以上人员中，同时具备工程师职称的，有一个加0.5分；同时具备高级工程师及以上职称的，有一个加1分，最多得4分（提供相关证书复印件加盖公章装订在投标文件中）

2、安全组专业人员（6分）

（1）具有注册安全工程师的，有一个得2分，最多得4分。（提供相关证书复印件加盖公章装订在投标文件中）
（2）以上人员中，同时具备工程师职称的，有一个加0.5分；同时具备高级工程师及以上职称的，有一个加1分，最多得2分（提供相关证书复印件加盖公章装订在投标文件中）

3、质量组专业人员（6分）

（1）具备工程检测类证书的，有一个得2分，最多得4分；（提供相关证书复印件加盖公章装订在投标文件中）

（2）以上人员中，同时具备工程师职称的，有一个加0.5分；同时具备高级工程师及以上职称的，有一个加1分，最多得2分（提供相关证书复印件加盖公章装订在投标文件中）

4、工程管理组专业人员（15分）

(1)具备市政给排水类、土建工程类、机电设备类、环境工程类、工程管理类专业项目管理人员，每个专业类得2分；最多得10分。（专业以毕业证为准，提供复印件加盖公章装订在投标文件中）
（2）以上人员中，同时具备工程师职称的，有一个加0.5分；具备高级工程师及以上职称的，有一个加1分，最多得5分。（提供相关证书复印件加盖公章装订在投标文件中）

5、资料组专业人员（2分）

具有建设行政主管部门颁发的资料员证书的得2分，最多得2分。（提供相关证书复印件加盖公章装订在投标文件中）
6、法务组专业人员（3分）

具有法务类专业证书的得3分，最多得3分。（提供相关证书复印件加盖公章装订在投标文件中）

★以上各组人员若有重复的，只参加一次评分。

	5
	投标报价

12分
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分12分，其它供应商的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=(最低报价/该投标单位的投标价)*12。

注：评标委员会认为投标单位的报价明显低于其他通过符合性审查投标单位的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标单位不能证明其报价合理性的，将其作为无效投标处理。

	6
	企业业绩和信誉
16分
	1、2017年8月1日以来，企业承担过PPP项目咨询服务费在300万元及以上的项目管理或全过程咨询业绩，得2分/个，最多4分；

2、2017年8月1日以来，企业承担过污水处理工程或雨污管网工程咨询服务费在300万元及以上的项目管理或全过程咨询业绩，得1分/个，最多2分；

3、2017年8月1日以来，企业承担过市政工程咨询服务费在300万元及以上的项目管理、全过程咨询业绩或监理、造价咨询业务的，得0.5分/个，最多2分。

（需提供合同，时间、金额以合同为准，如合同没有反映相应的认定数据，则一律视为未提供）。企业业绩和项目负责人业绩不可兼得。

	
	
	1、企业取得质量、环境、职业健康管理体系（认证范围必须包含招标代理、工程监理、造价咨询、项目技术管理服务），并在有效期内，每取得一个证，得1分，最多得3分（需在有效期范围内，提供相关证书复印件加盖公章装订在投标文件中）

2、投标人被评为省级工程造价咨询信用等级AAAAA级企业的加3分，AAAA级企业的加2分，AAA级企业的加1分（需在有效期范围内，提供相关证书复印件加盖公章装订在投标文件中）

3、2017年8月1日以来企业被评为省级先进监理企业或工程造价咨询单位的得2分，最多得2分。（提供相关证书复印件加盖公章装订在投标文件中）（满分16分）

	评标办法补充

	（1）各投标人提供的资料必须是真实的，如在评标过程中发现有弄虚作假行为，取消其投标资格，如其骗取中标，将取消其中标资格。
（2）项目技术管理服务服务团队相关人员注册证书上的单位名称必须与投标人名称一致，不一致的不得分。
（3）项目负责人和其他项目组成员不重复得分。
（4）根据建办市[2019]50号文规定，已取消一级建造师临时执业证书，因此本项目不接受持临时建造师执业资格的证书。

（5）本项目评标坚持“公开、公正、公平、择优”的原则，评标委员会对各供应商的投标报价、项目负责人、项目技术管理服务方案等项分别进行打分，其中投标报价、项目负责人、其他项目组成员、企业业绩、设备的打分由评标委员会统一核定得分。项目技术管理服务方案由各评委独立评分，计分时，取各评委评分的平均值作为某个供应商的最终得分（保留2位小数）。综合得分最高的供应商为第一中标候选人。如出现供应商综合得分相同时，以投标报价低者优先；如投标报价仍相同时，以评审因素的量化指标评审得分最高者（即：除项目技术管理服务方案外的合计得分最高者）优先；评审因素的量化指标评审得分仍相同时，项目技术管理服务方案得分高者优先；项目技术管理服务方案得分仍相同时，采购人授权评标委员会自主形成一致意见后，确定供应商排序。
（6）如果评审分数畸高、畸低的，应详细说明理由。


三、政府采购政策功能落实说明
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

第六章   投标文件格式及附件

（商务部分）
（正本/副本）
六合区农村污水处理设施全覆盖PPP项目技术管理服务

投标文件
(商务部分)
（项目编号：JSJXZB20200803）
投标人：                                （公章）
法定代表人或授权委托人：___________（签字或盖章）
年    月   日

一、投标函
致：   （采购人）   
根据贵方关于（项目名称）（项目编号）的投标邀请书，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表投标人（投标人的名称），提交下述纸质投标文件正本壹份，副本叁份，电子投标文件贰份。内容包括：
（一）商务部分
1、投标函；
2、法定代表人身份证明书；
3、法人授权委托书；
4、资格及资信证明文件；
5、企业业绩；
6、设备设施表；
7、项目管理服务团队；
8、其他材料。
（二）技术部分
1、项目技术管理服务方案。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1、按招标文件规定提供服务的唯一投标报价见开标一览表。
2、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。
3、我们同意从规定的投标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
4、如果在投标后规定的投标有效期内撤回投标文件，我们的投标保证金贵方不予退还。
5、同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。
6、一旦我方成交，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务。
7、我方保证在投标过程中无下列行为发生：
（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（3）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；
（4）向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招投标过程中与采购人进行协商投标的；
（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
8、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
投标单位：____________________________________（公章）
法定代表人：____________________________ （签字或盖章）
单位地址：____________________________________________
联系电话：                       
传真：                       
邮政编码：___________________
日期：      年      月      日

开标一览表
	项目名称
	

	项目编号
	

	投标报价
	人民币_______________元（大写）
￥_____________________（小写）

	项目负责人
	姓名
	
	职称
	

	
	执业资格
	

	
	执业资格证书编号
	

	
	其他工程类
注册资格证书
	

	
	其他工程类注册资格证书编号
	

	服务期
	________日历天

	备注
	


注：
1、 六合区农村污水处理设施全覆盖PPP项目技术管理服务的服务期内的一切费用，费用包干，不因现场条件等情况而调整，费用包含所有相关费用，甲方不另外支付其他任何费用。
投标单位：____________________________________（公章）
法定代表人或授权委托人：_______________ （签字或盖章）
       年       月      日
二、法定代表人身份证明书
兹证明  (姓名)  同志，性别     ，居民身份证号                  ，在我单位任           职务，系我单位主要负责任人，即法定代表人。
单位地址：                               
电    话：                               
                   单位全称：                             
                   单位盖章：                              
       年     月     日
注：后附法定代表人居民身份证复印件。
三、法人授权委托书
本授权书声明： （单位名称） 的法定代表人 （姓名） 授权（被授权人的姓名、职务）为我方  (项目名称)的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目有关的事务。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
法定代表人签字或盖章：                        
            职    务：                        
            单位名称：                        
代理人（被授权人）签字：                      
            职    务：                         
单位名称：                         
单位名称（公章）：                           
日     期：                       
注:“法定代表人”授权其他人(必须为正式员工,证明材料:劳动合同､社保交纳材料附后)的,须填写法定代表人身份证明书和本委托书。

四、资格及资信证明文件
（一）投标人基本情况表
投标人单位名称：                                     
	公司名称
	
	负责人
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	
	电话
	
	传真
	

	企业资质
	
	营业执照编号
	

	职工人数
	

	本项目
联系人手机
	

	公司主要
业务综述
	

	组织机构框架图
（包括结构、领导成员、主要技术人员及数量等情况）


注：后按招标文件要求，附相关证明材料。
投标单位：_________________________（盖章）
______年_______月_______日
（二）项目负责人简历表
	姓  名
	
	性  别
	
	年  龄
	

	职  务
	
	职  称
	
	学  历
	

	参加工作
时间
	
	从事项目负责人年限
	

	执业资格
	
	执业资格证书编号
	

	其他工程类证书名称及编号
	

	毕业院校
	
	所学专业
	

	项目负责人业绩

	序号
	项目名称
	时间
	合同金额（万元）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：后按招标文件要求，附相关证明材料。
投标单位：__________________________________（公章）
法定代表人或其代理人：________________（签字或盖章）
______年____月____日

（三）商务及技术条款偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标实际响应情况
	符合/正偏离/负偏离
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、本表须根据招标文件第四章的要求逐项填写，以供评委会对照评审，如不按要求填写，评委会有权不予赋分，甚至认定投标人投标无效；2、“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”；3、如果虚假响应或简单复制招标文件要求，将可能被视为无效的响应；4、该表不能作为投标的技术文件，投标人应在投标文件中单独提供技术文件；5、行数不够可自行添加；6、如投标人完全响应本项目招标文件要求，请在第一行全部填“无”即可。
投标单位：________________  ______（单位盖章）
法定代表人或代理人：____________（签字或盖章）
日期：    年    月    日
（四）供应商财务状况报告
（五）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式见后附件）
（六）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料（本部分需逐页加盖投标单位公章）
（七）供应商参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式见附件）
（八）政府采购供应商诚信档案材料
（九）相关承诺

（十）其他材料（投标人认为需要提供的其他材料，本部分须逐页加盖投标人公章，如：承诺书等）
五、企业业绩
	序号
	项目名称
	金额
/万元
	时间
	项目
负责人
	工程规模
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…


注：后按招标文件要求，附相关证明材料。
投标单位：__________________________________（公章）
法定代表人或其代理人：________________（签字或盖章）
______年____月____日
六、设备设施情况
	序号
	设备名称
	生产年份
	已使用年限
	产地
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…


注：后按招标文件要求，附相关证明材料。
投标单位：__________________________________（公章）
法定代表人或其代理人：________________（签字或盖章）
______年____月____日
七、人员配备
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	拟任职务
	联系方式
	执业资格
	执业资格证号
	其他注册资格及相关证书编号
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…


注：后按招标文件要求，附相关证明材料。
投标单位：__________________________________（公章）
法定代表人或其代理人：________________（签字或盖章）
______年____月____日
八、其他材料
（投标人认为需要提供的其他材料，本部分需逐页加盖投标人公章）
（技术部分）
（正本/副本）
六合区农村污水处理设施全覆盖PPP项目技术管理服务
投标文件
(技术部分：项目技术管理服务方案)
（项目编号：JSJXZB20200803）
附件一：中小企业声明函格式
中小企业声明函
致：南京兴禹投资开发有限公司：
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

    2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
投标单位：______________  _____  ___（单位盖章）
法定代表人或代理人：____________（签字或盖章）
日期：    年    月    日
备注：
1.中小企业划分标准详见工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。
2.如供应商认定本企业为小型或微型企业，则需根据“工信部联企业〔2011〕300号”通知中的《中小企业划型标准规定》填报“中小企业声明函”。
3.中小微企业在投标文件中，提供企业注册地经信部门出具的中小微企业认定书，或签署《中小企业声明函》附带最新一期的企业纳税证明、社保缴纳证明，证实企业的规模类型。未在投标文件中提供中小微企业认定书或《中小企业声明函》及附件资料的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。

附件二、无重大违法记录声明格式
无重大违法记录声明
南京兴禹投资开发有限公司：

我单位（投标单位名称）郑重声明：
参加政府采购活动前3年内在经营活动中       （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）
声明人：（公章）
年   月   日

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式
南京兴禹投资开发有限公司：
我单位（投标单位名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：      。（若有）
主要专业技术能力有：     。（若有）
声明人：（公章）
年   月   日
其他证明材料及文件：（如果供应商认为需要提供的话）






























7

