招 标 文 件

项目名称：灌南县城乡一体化污水治理PPP项目

项目编号：JSZC-G2020-372

江苏省政府采购中心

二〇二〇年十一月

目 录

第一章 投标邀请	1

第二章 投标人须知	6

第三章 合同文本	18

第四章 项目需求	19

第五章 评标方法与评标标准	38

一、评标方法与定标原则	38

二、 评分标准及细则	38

第六章 投标文件格式	43

第一分册  商务文件	45

第二分册  技术文件	52

第三分册  报价文件	53

第四分册 附表	54

质疑函范本	55

第七章 生活污水处理单价的财务测算模型	57

表1、投资估算表

表2、建安工程费明细表

表3、投资使用计划与资金筹措表

表4、借款还本付息表

表5、总成本费用表

表6、各污水处理厂主营成本估算表

表7、收入及税费估算表

表8、无形资产-特许经营权摊销估算表

表9、利润表

表10、项目全投资现金流量表

表11、项目资本金现金流量表

# 第一章 投标邀请

江苏省政府采购中心受灌南县住房和城乡建设局的委托，决定就其所需的灌南县城乡一体化污水治理PPP项目（以下简称“本项目”）进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件并已经通过本项目资格预审的社会资本参与投标。

一、采购项目名称及编号

项目名称：灌南县城乡一体化污水治理PPP项目

项目编号：JSZC-G2020-372

二、采购项目简明说明

（一）项目名称

灌南县城乡一体化污水治理PPP项目。

（二）项目实施范围

灌南县城乡一体化污水治理PPP项目包含新建项目和存量项目。

1、新建项目

①污水管网建设项目：县城及村镇污水管网改造及新建；建成小区、社区、企业事业单位、商场等雨污分流工程、污水管网建设区域部分道路工程；

②县城城东、城西生活污水处理厂提升改造工程及提升泵站建设；

③乡镇存量生活污水处理厂提升改造工程；

④新建农村生活污水处理站及配套污水管网；

⑤智慧水务平台建设。

2、存量项目

①灌南开发区工业污水处理厂，日处理能力1.5万吨、灌河半岛临港产业区工业污水处理厂，日处理能力1万吨；

②灌南县城城东生活污水处理厂，处理生活污水，日处理能力1.5万吨；

③灌南县城西生活污水处理厂，处理生活污水，日处理能力2万吨；

④9个乡镇生活污水处理厂，其中：北陈集、张店、百禄、新集、孟兴庄5个乡镇污水处理厂的日处理能力各为500T；堆沟、汤沟2个乡镇污水处理厂日处理能力各为1000T；田楼、三口2个乡镇污水处理厂日处理能力各为2000T；

⑤厂外提升泵站6座；

⑥农村污水处理站42座及一体化污水处理设施49座；

⑦存量管网：县城管网57.52km、乡镇管网95.18km。

（三）项目实施机构

灌南县住房和城乡建设局

（四）新建项目建设内容及规模

新建项目均为生活污水治理项目中的新建项目，主要包括以下建设内容：

1、污水管网建设项目：

（1）县城存量污水管网检测修复约41.3km；

（2）县城中心城区新建市政污水主管网约98.3km并配建2座泵站；

（3）县城59个小区雨污分流新建污水主管网约103.4km，接户管约121.6km，雨水主管网约86.67km，雨水立管约105.3km。

（4）乡镇新建市政污水主管网79.6km并配建的13座泵站，接户管约59.12km；

（5）新建农村生活污水处理站配套污水主管网约210km；

（6）厂网联通管网工程，约6km。

另县城建成区域内部雨污分流改造工程，包括：企事业单位、县城商场、小散乱区域、镇区“十必接”（镇政府、中小学、医院）、社区等。

2、灌南县城城东生活污水处理厂、灌南县城西生活污水处理厂提升改造工程；

3、对北陈集、张店、百禄、新集、孟兴庄、堆沟、汤沟、田楼、三口9个乡镇存量污水处理厂进行提升改造；

4、污水管网建设区域内常州北路、幸福大道、扬州路、灌河路、淮河路等9条道路改造工程；

5、新建农村生活污水处理站101座。

6、本项目配套建设的一体化智慧水务平台。

（五）建设计划及项目前期工作进展

本项目存量污水厂提升改造项目建设期约1年，其余项目总建设期约3年。目前项目不存在征地拆迁问题，纳入本PPP项目的存量资产已进行了评估，新建项目立项审批手续已结束，初步设计工作基本结束，拟于2020年投入建设。

（六）投资规模

项目总投资292168万元，包含存量资产66409万元、新建项目投资224909万元、流动资金850万元。整个项目分为工业污水处理厂及生活污水处理项目两个部分，其中：①存量工业污水厂处理厂两座，分别为开发区1.5万吨工业污水处理厂1座、灌河半岛临港产业区1万吨工业污水处理厂1座，两个工业污水厂存量资产价值为23989万元；②生活污水处理项目包含生活污水处理项目的存量资产价值42420万元、新建项目投资总额224909万元（含建设期利息）；③流动资金850万元（工业项目350万元、生活污水处理项目500万元）。

项目最终的实际投资总额在项目完工（竣工）后以政府方审计确认的结果为准。

（七）PPP合作期限

项目总合作期28年，建设期3年，运营期25年。存量项目中无需改造的部分可直接投入运营，项目运营期28年；新建污水厂及提升改造的存量污水厂建设期约1年，项目运营期27年；其他新建项目的建设期约3年。

项目在建设期结束后由项目公司负责项目的运营和维护，并在PPP合作期结束将项目资产无偿移交政府指定机构。新建项目及存量改造项目的建设期按施工实际情况，自监理工程师签发开工令之日起计至工程竣工验收合格之日止，运营期从竣工验收合格日之次月起算。

（八）运作方式

本项目存量资产拟采用TOT模式（转让－运营－移交），新建项目拟采用BOT模式（建设－运营－移交）。由中标社会资本与政府方出资代表共同组建的项目公司来建设运营本项目。

（九）回报机制

项目回报机制分为两部分，①两个工业污水处理厂，已实行一企一管，项目公司可根据污水处理量向各排污企业收取污水处理费，因此回报机制为使用者付费；②生活污水治理项目采用政府付费模式中的按使用量付费，是指政府主要依据项目公司所提供的污水处理服务的实际处理量来付费。

三、投标人资格要求

本项目已经完成前期资格预审工作，资格预审的结果已经公告。凡通过资格预审的社会资本，皆有资格参与本项目采购投标。本项目采购不接受任何未通过资格预审的社会资本参与竞争。

采用联合体参加资格预审的投标人，通过资格预审后在投标过程中提交的联合体协议应当符合本招标文件的要求并与资格预审时提交的一致。

四、招标文件提供信息

自招标公告在“江苏政府采购网”发布之日起5个工作日，招标文件在“江苏政府采购网”上免费下载，有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

五、投标文件接收信息

投标文件接收时间：2020年12月21日14时00分至14时30分整

投标文件接收截止时间：2020年12月21日14时30分整

投标文件接收地点：南京市建邺区汉中门大街145号江苏省公共资源交易中心二期三楼开标室

投标文件接收人：乔秀善

六、开标有关信息

开标时间：2020年12月21日14时30分整

开标地点：南京市建邺区汉中门大街145号江苏省公共资源交易中心二期三楼开标室

七、本次采购联系事项

江苏省政府采购中心地址：南京市建邺区汉中门大街145号江苏省公共资源交易中心二期三楼南区

邮编：210029               网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/

采购中心联系人：乔秀善、唐 文     联系电话：025-83668530  83668519

采购人：灌南县住房和城乡建设局

采购人联系人：刘先生    姜先生

采购人联系电话：13851256660     15751256095

采购人联系地址: 灌南县泰州路集中办公区住建局大楼

对采购需求的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

八、投标文件制作份数要求

正本份数：1份，副本份数：6份，电子版一套（U盘介质，单独密封）。

九、其他

1、澄清答疑问题接收截止时间：北京时间2020年11月26日中午12:00时整，各通过资格预审投标人将需要解答的问题以电子邮件递交给采购方,电子邮箱: 805616330@qq.com

2、现场勘查：由各通过资格预审投标人自行前往,北京时间2020年11月26日中午12:00时前。

3、采购前现场集中答疑会开始时间：北京时间2020年11月27日上午9:00时整。各通过资格预审投标人根据自身情况可以不参加现场集中答疑会。地点：江苏省灌南县泰州北路集中办公区（灌南县住房和城乡建设局大楼620会议室）

联系人：刘先生  姜先生   联系电话：13851256660  15751256095

# 第二章 投标人须知

一、总则

1、适用法律

本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

2、投标费用

2.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

3、招标文件的约束力

投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

1. 招标文件内容

1.1招标文件包括以下内容：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）评标方法与评标标准

（5）投标文件格式

（6）生活污水处理单价的财务测算模型

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

1.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

2、招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十五日前按招标公告中的通讯地址，以电子邮件形式通知采购中心和采购人。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

3.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

1、投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2、投标文件构成

投标人编写的投标文件应包括投标申请书（如联合体投标须附资格预审时提供的联合体协议书的复印件）、授权委托书、法定代表人身份证明、开标一览表、商务部分的方案 、技术部分的方案、投标人认为应该提供的其他材料等部分。

投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

3、投标申请书和开标一览表

3.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标申请书、开标一览表。

3.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

3.3 投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元、万元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

3.4开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效），必须单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。如投标人组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标。

4、缔约保函

中标社会资本应当自签订谈判备忘录后二十日内内向采购人递交缔约保函，若为联合体中标则为联合体牵头方提交。如中标社会资本未能按本采购文件要求递交缔约保函的，视为中标人放弃中标，采购人有权重新选择中标人。

5、投标有效期

5.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后一百八十（180）天。投标有效期比规定时间短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

5.2 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

6、投标文件份数和签署

6.1 投标人应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

6.2 投标文件正本中，除采购文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

6.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

四、投标文件的递交

1、投标文件的密封和标记

1.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

1.2 密封的投标文件应：

1.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达。

1.2.2  注明投标项目名称、标书编号。

1.2.3  未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购中心将予以拒绝，作无效投标处理。

2、投标截止日期

2.1 采购中心收到投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

2.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3、投标文件的递交

3.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

3.2 采购文件须现场送达投标文件接收地点，采购中心拒绝接收以邮寄方式送达的任何投标文件。

4、投标文件的修改和撤回

4.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购中心，修改或撤回其投标文件。

4.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购中心。

4.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

4.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

1、开标

1.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效身份证件的授权代表准时参加，参加开标的授权代表需签名以证明其出席。

1.2开标仪式由采购中心组织，实施机构代表、公证员（必要时）、监管代表、投标人授权代表等参加。

1.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

1.4 开标时由投标人推选的代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购中心当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

1.5 采购中心将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。

1.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

2、评审小组

2.1 开标后，采购中心将立即组织评审小组进行评标。

2.2 评审小组由实施机构代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评审小组独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

3．评标过程的保密与公正

3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，实施机构、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3在评标期间，采购中心将设专门人员与投标人联系。

3.4 采购中心和评审小组不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到采购中心登记查询，逾期将不予受理。

4．投标的澄清

4.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评审小组有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2接到评审小组澄清要求的投标人应派人按评审小组通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

4.3 接到评审小组澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

5、对投标文件的初审

5.1投标文件初审为符合性审查。

5.1.1符合性审查：依据招标文件的规定，由评审小组从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.2 未通过符合性审查的投标人，采购中心将在评标现场向其授权代表告知未通过符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评审小组将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评审小组以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评审小组将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评审小组将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评审小组将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6评审小组将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

6、无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1未按要求交纳投标保证金的。

6.1.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的。

6.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

6.1.8投标文件含有实施机构不能接受的附加条件的。

6.1.9评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

6.1.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2废标条款：

6.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评审小组认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

7、投标文件的评审

由评审小组对照投标文件，按照评标方法与评标标准的要求和规定进行评审。

8、投标人排序

8.1 评审小组将在技术和商务评审的基础上，对各投标文件给出综合得分；

8.2 评审小组将按给出的综合得分从高到低对投标文件进行排序，选出前三名作为中标候选人；

8.3如果投标人得分相同的，按投标报价总分由高到低顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

8.4中标人将从中标候选人中产生。

六、定标

1、确定中标单位

1.1评审小组根据本招标文件规定评分办法与评分标准向实施机构推荐出3名中标候选人。

1.2 实施机构根据评审小组推荐的中标候选人确定中标人。

1.3 结果确认谈判

项目实施机构成立专门的采购结果确认谈判工作组。按照中标候选人的排名，实施机构或其指定部门依次与候选社会资本方就项目合作协议中可变的细节问题进行确认谈判，率先达成一致并签订谈判备忘录（包括谈判期间达成的所有修改）。

请各投标人做好谈判准备和人员安排(结合疫情防控情况，具体谈判时间、地点将另行通知)。

1.4确定预中标人

实施机构根据第五节第8条、第六节第1条1.3的规定初步选定的中标候选人即被选定为预中标人。

1.5公告

（1）采购中心在预中标人选定后10个工作日内，将预中标结果和根据招标文件、投标文件及有关补遗文件和确认谈判备忘录拟定的《PPP项目合同》在“江苏政府采购网”进行公示，公示时间为五个工作日。《PPP项目合同》应当将预中标社会资本方投标文件中的重要承诺和技术文件等作为附件。《PPP项目合同》涉及国家秘密、商业秘密的内容可以不公示。

（2）公示期满无异议后二个工作日内采购中心在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。同时发出中标通知书。

1.6 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.6.1提供虚假材料谋取中标的。

1.6.2向实施机构、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

1.6.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.6.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评审小组发现的。

1.6.5与实施机构或者其他投标人恶意串通的。

1.6.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

1.7. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.7.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

1.7.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

1.7.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

1.7.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

1.7.5不同投标人的投标文件相互混装。

2、质疑处理

2.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向实施机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，实施机构将只对投标人第一次质疑作出答复。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4 对项目需求的质疑，由项目实施机构负责答复。实施机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。

联系人：刘先生  姜先生     联系电话：13851256660  15751256095。

2.5对项目需求以外的的质疑，由采购中心负责答复。采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购中心质疑接收部门为内控科，联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3017室，联系电话：025-83668530。

2.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，实施机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

3、中标通知书

3.l 中标结果确定后，采购中心将向中标投标人发出中标通知书。

3.2 采购中心将以中国邮政EMS的形式向中标投标人寄发中标通知书，请投标人准确清晰填写《法人授权书》，如因相关信息填写错误导致中标通知书无法寄达，采购中心将不再寄送中标通知书，由此造成的不利后果由投标人自行承担。

3.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对实施机构和中标投标人均具有法律效力。中标通知书发出后，实施机构改变中标结果的，或者中标投标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

1、与选定的投标人签订项目投资合作合同

1.l中标通知书下达之日起三十（30）日内，采购人与选定的中标人须签订《灌南县城乡一体化污水治理PPP项目合作协议》、《PPP项目合同》、《股东合资协议》、《项目公司章程》，包括谈判期间达成的所有修改。如果因中标社会资本方原因造成《PPP项目合同》等文件未能按照采购文件约定的时间签约的，视为中标人放弃中标，采购方有权重新选择中标人，并提取缔约保函金额伍佰万元作为中标社会资本的违约金。

1.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，未经实施机构同意，中标人不得采用分包的形式履行合同，否则实施机构有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成实施机构损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2、额外现场调查工作

《灌南县城乡一体化污水治理PPP项目合作协议》签订后，实施机构将根据选定投标人的书面申请视情况安排选定投标人的代表（或指定的其他人）进入项目场地对现场进行补充调查。

3、缔约保函

提交时间：中标社会资本（若为联合体中标则为联合体牵头方提交）应当自签订谈判备忘录后二十日内向采购人递交缔约保函。担保形式为：保函，保函形式：银行出具的不可撤销、见索即付保函，担保金额为5000万元。退还时间：缔约保函在社会资本方提交项目融资合同及建设期保函后十日内退还。

# 第三章 合同文本

相关PPP协议另行附册，详见1－7附件。

附件1《灌南县城乡一体化污水治理PPP项目合作协议》

附件2《灌南县城乡一体化污水治理PPP项目合同》

附件3《灌南县城乡一体化污水治理PPP项目股东合资协议》

附件4《灌南县城乡一体化污水治理PPP项目公司章程》

附件5《灌南县城乡一体化污水治理PPP项目承继协议》

附件6 《PPP项目合同附件考核办法》

附件7 《采购文件第七章附表》

# 第四章 项目需求

一、项目名称：灌南县城乡一体化污水治理PPP项目

二、项目性质：新建项目和存量项目

三、项目地点：项目位于灌南县

四、建设内容：

1、 新建项目

①污水管网建设项目：县城及村镇污水管网改造及新建；建成小区、社区、企业事业单位、商场等雨污分流工程、污水管网建设区域部分道路工程；

②县城城东、城西生活污水处理厂提升改造工程及提升泵站建设；

③乡镇存量生活污水处理厂提升改造工程；

④新建农村生活污水处理站及配套污水管网；

⑤智慧水务平台建设。

2、存量项目

①灌南开发区工业污水处理厂，日处理能力1.5万吨；灌河半岛临港产业区工业污水处理厂，日处理能力1万吨。

②灌南县城城东生活污水处理厂，处理生活污水，日处理能力1.5万吨。

③灌南县城西生活污水处理厂，处理生活污水，日处理能力2万吨。

④9个镇生活污水处理厂，其中：北陈集、张店、百禄、新集、孟兴庄5个镇污水处理厂的日处理能力各为500T；堆沟、汤沟2个镇污水处理厂日处理能力各为1000T；田楼、三口2个镇污水处理厂日处理能力各为2000T。

⑤厂外提升泵站6座。

⑥农村污水处理站42座及一体化污水处理设施49座。

⑦存量管网：县城管网57.52km、乡镇管网95.18km。

本项目存量污水厂提升改造项目建设期约1年，其余项目总建设期约3年。目前项目不存在征地拆迁问题，纳入本PPP项目的存量资产已进行了评估，新建项目立项审批手续已结束，初步设计基本结束，进入招标实施阶段，2020年按计划投入建设。

本项目具体项目建设内容和建设范围以最终审查通过经政府方确认的施工图设计为准。

3、具体项目建设内容与规模如下：

| 序号 | 工程名称 | 技术经济指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 单 位 | 数 量 |
| 1 | 现状管网检测修复工程 | km | 41.300 |
| 2 | 中心城区管网工程 | km | 98.3 |
| 3 | 镇区污水管网工程 | km | 79.6 |
| 4 | 镇区污水处理厂改造工程 | 项 | 1 |
| 4.1 | 百禄、新集、张店、孟兴庄、北陈集污水处理厂改造 | 项 | 1 |
| 4.1.1 | 粗格栅提升泵房 | 分项 | 1 |
| 4.1.2 | 初沉池 | 分项 | 1 |
| 4.1.3 | 生化池及沉淀池 | 分项 | 1 |
| 4.1.4 | 斜管沉淀池 | 分项 | 1 |
| 4.1.5 | 鼓风机房 | 分项 | 1 |
| 4.1.6 | 新增碳源投加系统 | 分项 | 1 |
| 4.1.7 | 清淤工程 | 分项 | 1 |
| 4.1.8 | 电气工程 | 分项 | 1 |
| 4.1.9 | 自控工程 | 分项 | 1 |
| 4.1.10 | 拆除工程 | 分项 | 1 |
| 4.1.11 | 总图 |  |  |
| 4.2 | 三口、田楼污水处理厂改造 | 项 | 1 |
| 4.2.1 | 粗格栅提升泵房 | 分项 | 1 |
| 4.2.2 | 生化池 | 分项 | 1 |
| 4.2.3 | 多介质过滤罐 | 分项 | 1 |
| 4.2.4 | 鼓风机房 | 分项 | 1 |
| 4.2.5 | 新增碳源投加系统 | 分项 | 1 |
| 4.2.6 | 紫外消毒渠 | 分项 | 1 |
| 4.2.7 | 清淤工程 | 分项 | 1 |
| 4.2.8 | 电气工程 | 分项 | 1 |
| 4.2.9 | 自控工程 | 分项 | 1 |
| 4.2.10 | 拆除工程 | 分项 | 1 |
| 4.2.11 | 总图 |  |  |
| 4.3 | 汤沟、堆沟污水处理厂改造 | 项 | 1 |
| 4.3.1 | 粗格栅提升泵房 | 分项 | 1 |
| 4.3.2 | 调节池 | 分项 | 1 |
| 4.3.3 | 生化池及二沉池 | 分项 | 1 |
| 4.3.4 | 双效滤池 | 分项 | 1 |
| 4.3.5 | 紫外消毒渠 | 分项 | 1 |
| 4.3.6 | 清淤工程 | 分项 | 1 |
| 4.3.7 | 电气工程 | 分项 | 1 |
| 4.3.8 | 自控工程 | 分项 | 1 |
| 4.3.9 | 拆除工程 | 分项 | 1 |
| 4.3.10 | 地基处理 | 分项 | 1 |
| 4.3.11 | 总图 |  |  |
| 5 | 101个村农村污水管网工程 | km | 210 |
| 6 | 59个小区雨污分流工程 | km | 103.4 |
| 7 | 道路改造工程 |  |  |
| 7.1 | 常州北路 | m | 1640 |
| 7.2 | 幸福大道 | m | 1773.8 |
| 7.3 | 扬州路 | m | 2527.5 |
| 7.4 | 灌河路 | m | 2428.1 |
| 7.5 | 淮河路 | m | 2552.9 |
| 7.6 | 沂河路 | m | 2220 |
| 7.7 | 泰州路 | m | 2910 |
| 7.8 | 新兴路 | m | 2580 |
| 7.9 | 英雄路 | m | 2384 |
| 8 | 厂网互通工程 | 项 | 1 |
| 9 | 一体化智慧水务 | 项 | 1 |
| 10 | 城区污水处理厂改造工程 | 项 | 1 |
| 10.1 | 城西污水处理厂 | 项 | 1 |
| 10.1.1 | 脱水机房 | 分项 | 1 |
| 10.1.2 | 滤布滤池 | 分项 | 1 |
| 10.1.3 | 加氯间 | 分项 | 1 |
| 10.1.4 | 加药间 | 分项 | 1 |
| 10.1.5 | 2号泵站 | 分项 | 1 |
| 10.1.6 | 自控工程 | 分项 | 1 |
| 10.1.7 | 拆除工程 | 分项 | 1 |
| 10.1.8 | 厂内道路、绿化、围墙、零星土建、设备改造 | 分项 | 1 |
| 10.2 | 城东污水处理厂 | 项 | 1 |
| 10.2.1 | 1号泵站 | 分项 | 1 |
| 10.2.2 | 惠泽路泵站 | 分项 | 1 |
| 10.2.3 | 粗格栅提升泵房 | 分项 | 1 |
| 10.2.4 | 高效沉淀池 | 分项 | 1 |
| 10.2.5 | 污泥脱水机房 | 分项 | 1 |
| 10.2.6 | 自控工程 | 分项 | 1 |
| 10.2.7 | 拆除工程 | 分项 | 1 |
| 10.2.8 | 厂内道路、绿化、围墙、零星土建、设备改造 | 分项 | 1 |
| 11 | 65个企事业单位内部雨污分流工程 | 项 | 1 |
| 12 | 10个商场雨污分流工程 | 项 | 1 |
| 13 | 小散乱雨污分流改造工程 | 项 | 1 |
| 14 | 镇区“十必接”（镇政府、中小学、医院）内部雨污分流改造 | 项 | 1 |
| 15 | 5个建成区社区雨污分流改造工程 | 项 | 1 |

注：最终工程量按经政府审核通过的初步设计方案及施工图结合实际施工工程量为准。

4、项目建设采用的规范和标准

4.1法律法规

（1）《中华人民共和国水法》

（2）《中华人民共和国环境保护法》

（3）《中华人民共和国水污染防治法》

（4）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

（7）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》

（8）《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》（建城[2009]23号）

（9）《江苏省水资源管理条例》

（10）《江苏省政府关于实行最严格水资源管理制度的实施意见》，（苏政发〔2012〕27号）

（11）《江苏省水污染防治工作方案》苏政发〔2015〕175号

- 《江苏省污水集中处理设施环境保护监督管理办法》

（13）《江苏省村庄生活污水治理适宜技术指南（2016版）》

（14）《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013年版）

4.2工艺

（1）《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016）

（2）《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017）

（3）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

（4）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）

（5）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

（6）《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）（1997年版）

（7）《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）

（8）《城镇给水排水技术规范》（GB50788-2012）

（9）《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2016年版）

（10）《室外给水设计标准》（GB50013-2018）

（11）《泵站设计规范》（GB50265-2010）

（12）《污水再生利用工程设计规范》（GB50335-2016）

（13）《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）

（14）《城镇污水处理厂污泥处理技术规程》（CJJ131-2009）

（15）《城市污水处理工程项目建设标准》（2001年修订）

（16）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

（17）《城镇污水处理厂工程施工规范》（GB51221-2017）

（18）《城镇污水处理厂工程质量验收规范》（GB50334-2017）

（19）《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》（CJJ60-2011）

（20）《城镇排水管渠与泵站运行维护技术规程》（CJJ/T68-2016）

（21）《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）

（22）《风机、压缩机、泵安装工程 施工及验收规范》（GB50275－2010）

（23）《城市污水再生利用—景观环境用水水质》(GB/T18921-2002)

（24）《城市污水再生利用—城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)

（25）《城市污水再生利用—工业用水水质》（GB/T19923-2005）

（26）《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB32/3462-2020）

（27）《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ181-2012）

五、建设目标

实现集镇范围内污水集中处理，改善镇村人居环境，提高居民环境卫生条件；农村生活污水处理项目实现粪便污水的无害化处理，并对洗涤废水进行了收集处理，能有效杜绝村内污水横流的现状，进一步改善农村的环境卫生状况，提高村内的居住环境；采用可靠的工艺、先进的技术、优质的设备、方便的管理设施，至建设期末，与现有已建的污水处理项目有机结合，共同发挥作用，改善灌南县域的水环境污染状况，提高人民的生活环境质量，推动地区经济进一步持续稳定发展，全面改善城乡居住环境，保护水资源，完善城乡污水处理设施，达到污水治理总目标。

六、项目总投资估算

1、项目总投资292168万元，包含：存量资产66409万元、新建项目投资224909万元、流动资金850万元。整个项目分为工业污水处理厂及生活污水处理项目两个部分，其中：①存量工业污水处理厂两座，分别为开发区1.5万吨工业污水处理厂1座、灌河半岛临港产业区1万吨工业污水处理厂1座，两个工业污水厂存量资产价值为23989万元；②生活污水处理项目包含生活污水处理项目的存量资产价值42420万元、新建项目投资总额224909万元（含建设期利息）；③流动资金850万元（工业项目350万元、生活污水处理项目500万元）。项目总投资最终按政府审计结果确定。

2、资金筹措。本项目建设总投资的25%为项目公司注册资本金，其余75%的资金由项目公司向金融机构融资。经估算项目公司共需融资219126万元，贷款年利率不超过5.65%。

七、合作模式

1、 本项目存量资产采用TOT模式（转让－运营－移交），新建项目采用BOT模式（建设－运营－移交）。由中标社会资本与政府方出资代表共同组建的项目公司来建设运营本项目。

2、 本项目总投资292168万元，项目公司（SPV）组建时，项目公司注册资本金占项目投资总额的25%（项目公司注册资本金为73042万元，项目资本金与项目公司注册资本一致），政府指定出资人出资10%，中标社会资本方出资90%(若中标社会资本方为联合体，则联合体成员须全部出资，其中牵头人在项目公司中股权比例不得低于20%，承担运营责任的联合体成员在项目公司中股权比例不低于5%。)

3、项目公司负责本项目的深化设计（如有）、融资、建设、存量资产评估交付、运营、移交等全部工作内容，政府方负责对该项目实施监管，进行项目绩效考核并按考核结果付费。

4、项目公司负责人和施工项目经理要求如下：

（1）项目公司负责人：供应商拟派到项目公司的负责人，其必须具备高级工程师、高级经济师、高级会计师、注册造价工程师、注册建造师等与融资、建设、运营相关的高级职称或执业资格中的任一项。

（2）施工项目经理：供应商拟派施工项目经理1人，其必须具备合法有效的市政公用工程注册一级建造师执业资格、安全生产考核合格证(B证)，且无在建工程。如供应商为联合体，则由承担施工责任的联合体成员选派项目经理。

5、 项目公司可釆用股东借款、金融机构贷款、租赁融资等方式，以解决投资总额和注册资本之间的差额。项目公司的融资采用有限追索权项目融资方式另加缔约保函和建设期保函，以确保项目公司的融资足额及时到位，如以项目公司名义未能融资到位，社会资本需自筹资金保证工程施工按PPP协议约定工期如期进行。

釆用有限追索权项目融资的，在项目建设期初，经政府方书面同意后首先由项目公司以本项目收益权进行融资，在项目公司以自身条件无法融资的情况下，由社会资本按银行融资要求为项目公司的债务融资提供相应的增信措施，以确保项目公司融资成功，并满足项目建设进度需要。项目建设完工，项目公司与施工总承包单位、施工总承包单位与分包单位结清工程款后，转为无追索权项目融资，社会资本方撤销在建设期为项目公司提供的增信措施。

项目收益权不得为第三方提供担保。其他项目资产也不得用于对外担保、抵押、质押或设置其他任何形式的他项权，项目公司不得对外提供任何形式的担保，否则中标人须立刻代为清偿主债务，并向采购人承担合同内履约条款约定的违约责任。

6、本PPP项目中存量资产，政府方按照评估结果采用特许经营权转让方式将存量资产转让给项目公司，项目公司在三年建设期按50%、30%、20%的比例分年度将特许经营权转让款（66409万元）支付到政府方指定单位。

八、合作期

项目总合作期28年，建设期3年，运营期25年。存量项目中无需改造的部分可直接投入运营，项目运营期28年；新建污水厂及提升改造的存量污水厂建设期约1年，项目运营期27年；其他新建项目的建设期约3年，项目运营期25年。项目在建设期结束后由项目公司负责项目的运营和维护，并在PPP合作期结束将项目资产无偿移交政府指定机构。

九、回报机制

（一）回报机制

本项目存量资产中工业污水处理厂已实行一企一管，可直接投入运营，并按污水处理量向排污企业收费，采用使用者付费模式。

本PPP项目包含的城乡生活污水治理项目的回报机制采用政府付费模式。政府付费模式的项目，项目公司通过投资、建设PPP项目所含的污水厂、污水管网、污水处理站及配套污水泵站，并对以上资产运营维护，并按照项目协议约定的水质、水量等提供污水处理服务，政府方按照本合同约定水价计算方式向项目公司按达标污水处理量支付污水处理服务费，项目公司通过向政府收取污水处理费收回污水厂、污水管网及配套污水泵站、道路、农村生活污水处理设施等项目的投资，并获取合理回报。

对本项目的工业污水处理厂，政府方根据本合同约定的基本水量及承担最低需求风险的支出责任。

（二）污水处理服务费结算

1、工业污水处理厂

（1）初始污水处理费单价

本项目包含两座工业污水处理厂，采用使用者付费模式。在项目公司实际进入运营期时，项目公司可根据各污水排放企业排放污水的种类自行测算收费单价，但需向政府方报送污水处理收费的财务测算数据及相关证明资料，收费单价经政府相关部门审核同意后，由项目公司向排污企业收取。对工业污水厂在PPP项目合作期内应交的房产税根据税法规定由政府方原产权人承担，土地使用税根据税法规定的纳税起征时点及应交金额由项目公司承担。

政府方根据本合同约定的基本水量，承担最低需求风险的支出责任，当工业污水处理厂年度达标的实际污水处理量达不到基本水量时，政府方按社会资本响应文件中对工业污水厂固定成本单价报价与项目公司结算。

项目公司需向政府方申请结算基本水量所涉及的政府付费支出时，用于结算的污水处理量需提前报政府方审核，政府方根据审核确认的污水处理量与项目公司结算。

（2）基本水量

两个工业污水处理厂的基本水量为设计水量的60%，开发区工业污水厂设计处理能力为1.5万吨/日，基本水量为0.9万吨/日，半岛临港工业污水处理厂设计处理能力为1万吨/日，基本水量为0.6万吨/日；

两个存量工业污水厂从项目公司成立后即可投入运营，基本水量从项目公司接手后实际运营开始设置，从运营期第1年开始到特许经营期结束基本水量不再变动。

（3）基本水量的结算

政府基本水量付费支出＝年度不足水量*固定成本单价

注：年度不足水量＝年基本水量－年达标实际处理量

（4）基本水量的支付

每个运营年度结束后1个月内，工业污水厂存在处理量不足基本水量的情况，乙方需将相关证明材料及结算清单提交政府方审核，政府方审核无误后10日内按以上计算方式根据绩效考核办法和绩效考核结果与项目公司结清。

2、生活污水治理项目

（1）初始污水处理费单价

生活污水治理项目社会资本响应文件中对初始污水处理费单价报价包含了应由项目公司回收的11座生活污水处理厂、县城及农村市政污水管网、道路、污水泵站及农村生活污水处理设施等项目的前期投入，还包含了项目运维成本及社会资本应获得的合理回报。测算水费价格不包含应由原政府方作为产权人交纳的房产税，但包含了应由土地使用人交纳的土地使用税。对PPP项目合作期内房产税根据税法规定由政府方原产权人承担，土地使用税根据税法规定的纳税起征时点及应交金额由项目公司承担。实际结算时根据政府审计确认的项目总投按本项目社会资本招标时财务测算模型最终确定。

存量项目在项目公司成立后即可投入运营，但新建项目各子项目建设周期不同，各子项目投入运营时间也不同，为便于项目公司与政府的结算，在3年总建设期结束后项目总投政府审计结束前，生活污水治理项目均暂按社会资本中标单价的70%由政府方按实际达标污水处理量与项目公司进行预结算，待新建项目全部竣工验收合格正式投入运营，并经政府审计结束后，由政府方根据PPP合同约定的调价机制按调整后的初始污水处理单价与项目公司结清预结算部分的污水处理费。

（2）污水处理费结算

本PPP项目包含的生活污水处理项目为政府付费类项目，自正式商业运营日起，政府方按污水处理厂处理后达标污水处理量向项目公司支付污水处理服务费。污水处理费由政府与项目公司分以下情况按季度结算。

①季度实际达标污水处理量＝季度水价测算预测水量

季度污水处理费=季度实际达标污水处理量×污水处理费单价

②季度实际达标污水处理量≥季度水价测算预测水量

季度污水处理费=季度预测水量×污水处理费单价+超额水量×污水处理费单价×变动成本单价占比

注：a、变动成本单价占比为变动成本单价在污水处理收费单价的占比，生活污水治理项目为9%。

b、超额水量为运营期内的任一运营季度污水处理厂的达标水处理量超过该季度的季度预测水量，则超出的部分为超额水量。

C、变动成本包含：污水厂、污水处理设施及污水泵站运营产生的水电费、药剂费、污泥处置费等。

③季度实际达标污水处理量＜季度预测水量

季度污水处理费=季度实际达标污水处理量×污水处理费单价+（季度预测水量－实际达标污水处理量）×污水处理费单价×固定成本单价占比

注：固定成本单价占比为固定成本在污水处理收费单价的占例，经测算生活污水治理项目为60%。

④商业试运行期污水处理费

商业试运行期政府方不承担提供基本水量义务。商业试运行期间的污水处理服务费按下列公式计算：

污水处理服务费＝初始污水处理服务单价×达标的实际处理水量

3、排水不达标的结算

在整个运营期，进水水质满足国家或省市政策规定的进水水质标准时，如根据出水水质监测仪或政府委托第三方机构化验的结果证明出水水质超标，则项目公司无权就其提供的污水处理服务向排污企业或政府收取污水处理服务费。如本项目污水处理厂及污水处理设施存在出水超标的情况，每出现一次，项目公司需承担10万元的违约金；如超标严重对周边水环境产生的严重影响，每出现一次，项目公司不仅需承担10万元的违约金还需承担出水水质超标造成的环境治理损失，对以上违约金、罚款及项目公司应承担的损失，政府方有权直接提取运营期履约保函相应金额。政府方还可根据情况有权对出水超标的污水处理厂按PPP合同第17条约定予以临时接管或者提前终止合同

（三）服务费价格的调整

1、调价因素

本项目服务费价格的调整，可充分考虑项目总投资额的变动、物价指数、药剂价格、电费价格、劳动力成本、税率、基准利率及其他因素变化的影响。

2、调价方式

（1）初始污水处理费单价调价机制

①项目建设总投引起的初始污水处理单价调整

对本项目中政府付费类的生活污水治理项目，按以下原则进行初始污水处理单价调整。

因存在新建和改造工程，项目建设投资额最终由政府方委托审计部门或第三方中介机构审计后确认。初始污水处理费单价采用的是估算的项目投资总额，如果与项目竣工结束的政府审定值有出入，则初始污水处理费单价根据投标时水价的财务测算模型按社会资本报价下浮率重新测算确定。

工业污水处理厂因均为存量项目，项目总投已确定，不涉及项目投资变动产生的初始污水处理单价调整事项。

②运营期的单价调整

在PPP项目合作期内，污水处理单价因物价指数因素调整的时间间隔至少为3年。污水处理费调价触发机制：运营期每三年（项目总建设期结束后3年或者运营期内距前一次调价年度开始起算需满足3年，如未触发调价，则3年可滚动计算）。根据连云港市统计局公布的年度CPI同比指数用以下公式计算的结果K值≥6.5%时，则按计算K值三年CPI平均值作为调整系数对污水处理费用单价进行调整，如经计算K值小于0时，则根据计算结果相应调减政府付费所涉及的污水处理费单价。调价时点为符合调价K值计算要求，项目公司申请调价的当年度。

K=CPIn-1×CPIn-2×CPIn-3－1

其中：CPIn-1为申请调价年度前一年度CPI同比指数

CPIn-2为申请调价年度前两年度CPI同比指数

CPIn-3为申请调价年度前三年度CPI同比指数

上述公式中CPI值采用满足调价条件的当年度连云港市统计局公布的上一年CPI指数。

(2)其他调整事项

①根据现行政策，污水处理厂均不交纳基本电费，如在PPP项目合作期按政策规定需要交纳，则作为调价事项，根据基本电费项目公司实际缴纳金额按年直接调增当年政府应付污水处理费。

②工业尾废

如工业污水厂接收工业企业排出的污水后，污泥存在尾废情况，由项目公司直接与排污企业结算尾废处置费用，政府可予以协助。

（四）其他经营性收入

运营期内乙方有权依据本合同约定取得其他经营性收入，其他经营性收入的来源具体包括： 增值税根据税法规定返还收入、项目专项补贴收入、因建设及运营获得的政府及上级部门奖励等。

关于其他经营性收入的分配按照以下约定执行：

（1）乙方在运营期内获得的所有项目专项补贴收入，在建设期内取得全额抵减项目总投资，在运营期内取得全额冲抵甲方依据本合同应当支付的服务费。

（2）乙方在运营期内获得的其他收入，由乙方进行享有。

十、融资方式

项目公司的融资采用有限追索权项目融资方式另加缔约保函和建设期保函，以确保项目公司的融资足额及时到位，如以项目公司名义未能融资到位，社会资本需自筹资金保证工程施工按PPP协议约定工期如期进行。

釆用有限追索权项目融资，在项目建设期初，首先由项目公司以自身项目收益权进行融资，在项目公司以自身条件无法融资的情况下，由社会资本按银行融资要求为项目公司的债务融资提供相应的增信措施，以确保项目公司融资成功，并满足项目建设进度需要。项目建设完工，项目公司与施工总承包单位、施工总承包单位与分包单位结清工程款后，转为无追索项目融资，社会资本方撤销在建设期为项目公司提供的增信措施。

十一、项目运营维护

1、 运维范围

政府授权项目公司在特许经营期内负责新建及存量项目的融资、建设、运营维护本项目设施，通过提供污水处理服务，工业污水处理厂向工业排污企业收取污水处理费，并获得生活污水处理部分由政府按使用量付费的权利。项目公司建设、运维范围包括项目实施范围内的新建及存量的污水处理厂、污水处理站、提升泵站、污水管网、农村污水处理设施等，由项目公司负责除11.2条特殊约定以外所有资产的日常维护、大中修及更新重置费用。

2、运维特别约定

项目合作期内对本项目范围内存量和新建的污水管网，由项目公司负责日常养护、检测、清淤以及管网设计使用寿命期内的所有维护支出费用。对非项目施工施工设计、质量原因，因政府规划调整、管网设计使用寿命到期、地质不均匀沉降、不可抗力及第三方责任等原因造成的管网重置支出及施工责任均由政府方承担。

项目合作期内对本项目建设范围内的道路，竣工验收合格3年质保期之内，除不可抗力和第三方责任引起的损坏外，由项目公司负责道路保修；质保期满，由项目公司全部无偿移交政府指定机构，此资产的移交不调整政府方与项目公司的水价结算。

项目运营过程中，由于项目公司的疏忽，发生重大经营问题，如设备安装和使用不当、服务质量低劣、发生重大工伤事故以及职工队伍混乱等等，将致使项目达不到预期运营指标。该部分风险由项目公司或社会资本方承担。

3、污水处理厂出水水质标准

本项目实施范围内的污水厂或农村污水处理设施的出水水质均需达到江苏省相关行业排放及行业监管部门监测、监管的标准要求。如江苏省未制定相关标准，则参照国家相关行业标准规定。

在本项目特许经营期内，如适用法律或政策要求对污水处理出水水质标准作出调整，项目设备设施需进行提标改造，项目公司应将有关政策要求及提标改造方案报住建局，经住建局同意后实施相关工程技术措施，对因出水水质标准调整造成资本性支出增加或运营成本变化时，经政府审核确认后，对污水处理费单价进行相应调整。

对灌河半岛临港产业区工业污水处理厂，根据《江苏地表水（环境）功能区划》（苏政复[2003]29号）的相关内容，灌河为Ⅲ类水标准。目前主要水质指标CODcr、氨氮以及总磷等考虑优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准执行。但灌河半岛临港产业区工业污水处理厂出水时使用的半岛生态湿地未纳入本项目投资及运营范围中，对半岛污水厂按初步设计方案中对厂区出水口的出水水质设计标准进行考核。

十二、履约保函

本项目履约保函体系主要包含缔约保函、建设履约保函、运营维护保函、移交维修保函，本项目履约保函均为银行开具的不可撤销的见索即付独立保函。

履约保函体系

| 项目 | 缔约保函 | 建设履约保函 | 运营维护保函 | 移交维修保函 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 提交主体 | 中标单位牵 头方 | 项目公司 | 项目公司 | 项目公司或社会资本方 |
| 提交时间 | 签订谈判备忘录后二十日内 | 项目PPP项目合同生效后的十五日内 | 项目进入经营期时 | 合同约定的移交日前12个月 |
| 退还时间 | 社会资本方提交项目融资合同及建设期保函后十日内 | 项目完成竣工验收且项目公司递交运营维护保函后十日内 | 移交维修保函递交后十日内 | 项目移交完毕且质量保证期满(不低于24个月）后 |
| 受益人 | 政府 | 政府 | 政府 | 政府 |
| 保函金额 | 5000万元 | 10000万元 | 5000万元 | 10000万元 |
| 担保事项 | 社会资本投标文件承诺的履行、按采购文件及谈判备忘录约定与政府方签订PPP合同、组建项目公司、按约履行出资义务、在项目公司成立后，社会资本自行融资且保证资金到位。 | 项目建设资金到位、开工节点、试运行节点、竣工节点、验收节点、重大工程质量事故或安全责任事故等 | 项目运营绩效、持续稳定普遍服务义务、服务质量反馈情况、安全保障、移交维修保函提交等 | 项目设施恢复性大修、主要设备移交标准、全套项目文档及知识产权移交、人员培训、项目设施存在隐蔽性缺陷、经证明由于项目公司特许运营期内对设施的运营不善所造成的瑕疵等 |

政府在与受益人协商一致的情况下，项目公司或社会资本也可以提供相同金额的履约保证金作为担保。

在项目期限内，社会资本或项目公司有义务保证相应保函项下的金额保持在约定的金额，一旦低于该金额，社会资本或项目公司应当及时将该保函恢复至该约定金额。

十三、项目公司需求

项目公司需满足第7条合作模式中的要求，优化组建，便于项目高效、顺利实施及管理，相关资质人员需满足相关行业的规定。

本项目接受联合体投标的成员（含牵头人）不得超过5家，鼓励精简联合体成员数量；联合体各方均需在项目公司中参股，且联合体牵头人在项目公司中股权比例不得低于20%，承担运营责任的联合体成员在项目公司中股权比例不低于5%，鼓励承担运营责任的联合体成员提高出资比例。

十四、绩效考核

本项目的绩效考核分为建设期绩效考核、运营期及移交期绩效考核，其中建设期绩效考核与建设期履约保函挂钩，运营期绩效考核与当期全部的污水处理服务费进行挂钩，移交期绩效考核与移交维修保函挂钩。

1、建设期绩效考核

（1）考核方式：原则上每季度由实施机构组织考核，考核得分直接与建设期履约保函或保证金的提取进行挂钩。

（2）考核结果应用

①实行情况通报。建设过程中，实施机构组织考核后实行考核通报，将考核结果通报项目公司、各联合体成员和水务集团。

②考核扣款

季度考核得分达到90分（含90分）的不予惩处。考核得分<90分的，按低于90分的分值，每低1分相应提取建设期履约保函或保证金金额的百分之一惩处.如得分＜60分的，实施机构有权提取全部建设期保函。对每次处罚金额通报项目公司及各联合体成员。

2、运营期绩效考核

（1）考核方式

运营期考核采用常规考核和临时考核的方式。由住建局组织政府各相关单位形成考核小组对项目进行考核，并对考核结果下达整改通知书，项目公司应根据整改通知书的要求进行整改工作。

①	常规考核

常规考核每季度进行一次。项目公司应在每季度结束后五（5）日内向住建局提交季度运营情况报告，住建局应在收到项目公司提交的季度运营情况报告后五（5）日内进行考核，并在考核结束后三（3）日内将考核结果以书面形式反馈给项目公司及县财政局，项目公司应根据考核结果对经营活动进行整改。项目公司向住建局提交运营情况报告后，住建局无需提前通知项目公司，可以随时进行考核项目公司的运维服务绩效，并根据考核指标进行评分，统计运营绩效考核得分A。常规考核得分A占比70%。

②	临时考核

住建局可以随时自行考核项目公司的运维服务绩效，如发现缺陷，则需在2个工作日内以书面形式通知项目公司。项目公司在接到住建局的书面通知后，应及时修复缺陷。并根据考核指标进行评分，统计运营绩效考核得分B。每季度期内的临时考核算术平均分B占比30%。无论何种考核，项目公司应及时修复缺陷，否则住建局可自行组织修复，并从项目公司提交的运营维护履约保函中兑取相应金额。

（2）考核结果的应用

①生活污水治理项目

政府付费与绩效考核结果挂钩，以按实际污水处理量计算的污水处理服务费的基准值为基数并根据绩效考核结果确定。对于运维服务绩效未能到绩效标准要求的，当绩效考核得分在90分以下的，政府方将按公式减付污水处理服务费。

实际扣款=（90-绩效考核得分）/100×年度基准污水处理服务费×80%

当考核得分低于60分时，政府方将暂停支付当年度污水处理服务费，并可根据PPP合同约定提取运营保函，下年度第一季度考核得分超过70分后，上年根据考核结果计算的污水处理费由政府按70%与项目公司计算结清。

②工业污水处理厂项目的绩效考核

对于工业污水处理厂运维服务绩效未能到绩效标准要求的，当绩效考核得分在90分以下的，如政府方存在最低需求风险的支付责任，将按以下公式减付政府基本水量付费支出。

实际扣款=（90-常规考核打分）/100×年度基本水量补贴支出×80%

当考核得分低于60分时，政府方将不再支付当年度基本水量补贴支出，并可根据PPP合同约定提取运营保函。

3、移交期绩效考核

PPP项目特许经营期结束后，由住建局或政府指定机构组织移交考核小组，按本合同规定的移交期绩效考核办法对PPP项目资产的移交过程及项目设施状况进行移交期绩效考核。对于各个工程的移交期绩效考核内容主要包括移交组织、移交质量、移交进度三方面。住建局可根据合同约定及后附移交期绩效考核办法提取相应金额。

十五、股权转让限制

1、股权锁定期

锁定期是指自项目公司成立之日起，在项目建设期及本PPP项目整体进入运营期的前4年内，中标社会资本在项目公司中持有的股权不得全部或部分转让（含不得内部转让和不得对外转让）。PPP项目整体建设期结束进入运营期满四（4）年之后，在报经政府书面同意后，除联合体中运营方以外的股东可在联合体成员间转让其持有的项目公司的全部或部分股权。

运营单位持有的项目公司股权，未经政府方批准PPP合同期内不得转让，如需转让受让方应满足社会资本招标时招标文件及签订的PPP项目合同中约定的运营方技术能力、财务信用、运营经验等基本条件，在转让前受让方上述基本条件需报政府方提前审查通过，并取得政府方书面同意。

2、锁定期的例外情形

锁定期内，如果发生以下特殊情形，经实施机构书面同意，可以允许发生股权变更：

（1）项目融资方为实现本项目融资项下的担保权利而涉及的股权结构变更；

（2）政府方参股的，则水务集团转让其持有的项目公司股权不受上述股权变更限制；

（3）仅为本项目融资目的向基金、金融机构转让股权且受让方满足PPP项目合同约定的技术能力、财务信用、运营经验等基本条件的，不受上述条款限制，但必须经政府方书面同意方可转让，且水务集团及其关联方均不为项目公司融资行为提供任何形式的抵押、担保。如融资事项结束，由中标社会资本负责回收基金、金融机构相应股权；

（4）双方约定的其他情形：如转让为适用法律所要求，由司法机关裁定和执行（如上述行为的起因涉及中标社会资本原因，则认定为中标社会资本违约，实施机构有权视情形提取建设期履约保函或运营维护保函作为违约金，并有权提前终止本合同）。

3、锁定期满股权变更的限制

（1）锁定期满后，在符合第4.3.2款约定的前提下，经实施机构事先书面同意，则任意一方股东可以依法转让其持有的项目公司股权。

（2）股权受让方应满足本项目采购文件规定或具备项目实施所必需的技术能力、财务实力、资格信用、运营经验等基本条件，并已经以书面形式明示，在其成为项目公司股东后，承继股权转让方（即本协议中标社会资本）在本协议项下的义务（双方另有约定的除外），同时督促并确保项目公司继续承担《PPP项目合同》等合同文件项下的义务。否则，实施机构对相应股权转让有权予以否决。

十六、合作期满项目公司清算

本项目合作期满后，项目公司将项目资产移交政府指定机构后，由实施机构、中标社会资本及水务集团共同组成清算组对项目公司进行清算。清算结束后，水务集团及中标社会资本按出资比例对项目公司清偿债务后的剩余财产进行分配，对剩余财产不足以分配水务集团实缴出资额的亏损由项目公司其他股东（社会资本方）按出资比例承担。

十七、对投标人的考察内容

公开招标阶段采购人将对符合资格要求的申请人的投融资能力（投资的合理估算、建设成本的合理控制、资金筹集使用、融资可行性、融资成本等）、施工能力（工程进度控制、施工管理、安全及质量控制等）、运营能力（运营方实力、项目公司运营管理团队能力、运营成本合理及控制、资产维护管理、风险分析及应急措施等）、移交方案的合理性等方面进行考察。

# 第五章 评标方法与评标标准

## 一、评标方法与定标原则

评审小组将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价总分由高到低顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

## 评分标准及细则

(一)报价评分标准表（40分）

| 报价分值 | 分项及分值 | 各子项及评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价评分(40分) | 建安工程下浮率(12分) | 本项目建安工程按现行建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)、江苏省工程计价定额（2014版）编制的施工图预算价基础上的下浮不低于6%，下浮率低于6%的投标文件按无效标处理。投标人报价评分标准如下： （1）本项有效报价最高的建安工程下浮率投标人得12分。 （2）其他投标人有效报价得分＝其他投标人有效报价/有效报价最高值*12。 报价说明：该项报价保留两位小数。 |
|  | 融资年利率 （5分) | 对投标人融资年利率报价进行评分。 投标人融资年利率报价不高于5.65%，高于5.65%的投标文件按无效标处理。投标人报价评分标准如下： （1）本项有效报价最低的投标人得5分。 （2）其他投标人有效报价得分＝有效报价最低值/其他投标人有效报价*5。 报价说明:该项报价保留两位小数。 |
|  | 开发区工业污水处理厂固定成本单价(5分) | 投标人对开发区工业污水处理厂污水处理费中固定成本单价进行报价，报价不高于3.29元/吨，高于3.29元/吨的投标文件按无效标处理。投标人报价评分标准如下： （1）本项有效报价最低的投标人得5分。 （2）其他投标人有效报价得分＝有效报价最低值/其他投标人有效报价*5。 说明:该项报价保留两位小数。 |
|  | 半岛临港工业污水处理厂固定成本单价(5分) | 投标人对半岛临港工业污水处理厂污水处理费中固定成本单价进行报价，报价不高于4.59元/吨，高于4.59元/吨的投标文件按无效标处理。投标人报价评分标准如下： （1）本项有效报价最低的投标人得5分。 （2）其他投标人有效报价得分＝有效报价最低值/其他投标人有效报价*5。 说明:该项报价保留两位小数。 |
|  | 生活污水处理费单价 (13分) | 对投标人关于本项目的生活污水处理费单价报价进行评分。 投标人对关于本项目的生活污水处理费单价进行报价，报价不高于15.4855元/吨，高于15.4855元/吨的投标文件按无效标处理。投标人报价评分标准如下： （1）本项有效报价最低的投标人得13分。 （2）其他投标人有效报价得分＝有效报价最低值/其他投标人有效报价*13。 说明:该项报价保留两位小数。 |

注：1.评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（建安工程费用下浮率报价高于所有投标人报价平均值的40%，其它四项指标报价低于所有人投标人报价平均值的40%，即视为明显低于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

2. 对本项目中政府付费类的生活污水治理项目污水处理单价限价的测算，采用的是估算的项目投资总额，在生活污水处理项目全部竣工验收后，运营期第1年政府方与项目公司结算的污水处理费按照本章后附的生活污水处理费水价财务测算模型，将政府审定的生活污水的项目总投资代入财务测算模型中结合中标社会资本融资利率、生活污水处理单价报价下浮比例重新测算确定，测算模型中的付现运营成本数据不变。

两个存量的工业污水厂因不涉及工程建设或改造，可在移交项目公司后直接投入运营，中标社会资本的固定成本单价报价后期不涉及上述项目总投变化而引起的重新测算和调整。

（二）商务文件评分标准表（25分）

| 商务分值 | 各子项及评分标准 |
| --- | --- |
| 施工业绩 （12分） | 自2015年1月1日以来每承建1项污水处理厂工程、水环境整治工程或给排水管网工程、市政道路工程项目施工业绩的，合同额大于等于10亿的，每项得3分；合同额大于等于5亿小于10亿的，每项得2分；合同额大于等于2亿小于5亿的，每项得1分。单个项目不累计记分，本项最多得12分。 备注：如投标人为联合体，由本项目承担施工责任的联合体成员提供其为签约主体的施工项目合同关键页复印件并加盖公章，原件备查。 |
| 运营业绩 （13分） | 已投入运营的单座处理规模为2万吨/日及以上的城镇生活污水处理厂项目的运营业绩，每个得3分；已投入运营的单座处理规模为1.5万吨/日及以上且小于2万吨/日的城镇生活污水处理厂项目的运营业绩，每个得2分；其中，属于厂网一体化运营的项目，有一个加1分。 已投入运营的单座处理规模为0.2万吨/日及以上且小于1.5万吨/日的城镇生活污水处理厂项目的运营业绩，每个得1分；此项最高得3分。 已投入运营的单座处理规模为0.05万吨/日及以上且小于0.2万吨/日的城镇生活污水处理厂项目的运营业绩，每个得0.5分；此项最高得3分。 已投入运营的农村污水处理项目运营规模为100座一体化污水处理设施及以上的，每个项目得2分；已投入运营的农村污水处理项目运营规模大于等于50座一体化污水处理设施且小于100座一体化污水处理设施的，每个项目得1分；已投入运营的农村污水处理项目运营规模大于20座且小于50座一体化污水处理设施的，每个得0.5分。此项最高得3分。 已投入运营的单座处理规模为1.5万吨/日及以上的工业污水处理厂项目的运营业绩，每个得2分；已投入运营的单座处理规模为1万吨/日及以上且小于1.5万吨/日的工业污水处理厂项目的运营业绩，每个得1.5分。此项最高得5分。 备注：运营业绩最多得13分，联合体成员中承担运营责任的一方提供项目运营合同关键页复印件（运营合同关键页必须能反映出项目运营的内容和规模，其中厂网一体化项目必须明确运营内容包含污水处理厂和厂区以外市政污水管网）和运营情况证明材料（运营证明材料为政府已支付服务费发票的复印件）加盖公章，原件备查。 |

（三）《技术文件》评分标准表（35分）

| 技术分值 | 技术分值 | 分项及分值 | 各子项及评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术方案 （35分) | 项目公司的组建与管理方案 （3分） | 项目公司的组建与管理方案 （2分） | 方案对项目公司股权结构、治理结构、机构设置、部门职责、岗位编制、人员管理等内容安排清晰合理，符合项目实际需求，为政府方履行职责提供合理可行的便利措施。 评分标准：优于采购需求的，得2分；符合采购需求的，得1分；不符合采购需求的，得0分。 |
|  |  | 联合体的分工方案（1分） | 方案对项目公司联合体内部的分工安排清晰合理，在满足本项目投资、建设和运营的基础上，为政府方履行监督管理职责提供便利。 评分标准：优于采购需求的，得1分；符合采购需求的，得0.5分；不符合采购需求的，得0分。 |
|  | 投融资 方案 (7分) | 投资方案 （3分） | 方案对资本金出资部分的安排表述明确，对资金放款条件、预计到款时间节点表述清晰合理、措施保障科学可行。 评分标准：优于采购需求的，得3分；符合采购需求的，得1.5分；不符合采购需求的，得0分。 |
|  |  | 融资方案 （4分） | 方案对融资进行了妥当安排，融资文件的主要条款和基本条件齐全、合理，融资金额满足项目要求，与银行对接充分，融资利率及贷款期限合理，担保和追索方式合理，对融资风险进行分析，对重大时间进度进行了预计。融资计划完成的保障措施合理可行。 评分标准：优于采购需求的，得4分；符合采购需求的，得2分；不符合采购需求的，得0分。 |
|  | 财务方案 (3分) | 财务分析 （2分） | 投资测算合理，财务分析足够详细，财务基本假设条件和参数选取的依据齐全、合理，财务测算报表、数据是否按照招标文件的要求提供完整。 评分标准：优于采购需求的，得2分；符合采购需求的，得1分；不符合采购需求的，得0分。 |
|  |  | 财务管理 （1分） | 财务管理制度健全，成本控制措施合理可行，能够保证项目稳定运行。 评分标准：优于采购需求的，得1分；符合采购需求的，得0.5分；不符合采购需求的，得0分。 |
|  | 建设管理 方案（9分） | 施工总体安排 （2分） | 施工总布置合理、质量管理岗位职责明确；施工方案全面并具有针对性，施工措施具有可操作性。 评分标准：优于采购需求的，得2分；符合采购需求的，得1分；不符合采购需求的，得0分。 |
|  |  | 工期控制 （2分） | 有控制工期的施工进度计划，有施工总进度表或施工网络图，且各项计划图表编制完善，工程实施进度安排科学合理，符合本项目施工实际要求。投标供应商在施工工艺、施工方案、材料选用、施工人员配备和劳动力安排以及技术等方面有保证工期的具体措施。 评分标准：优于采购需求的得2分；符合采购需求的，得1分；不符合采购需求的，得0分。 |
|  |  | 质量控制 （3分） | 供应商对项目质量技术管理标准、技术保障措施、吨水投资强度等，建立完善的质量保证体系和制度，合理配备专门的质量技术管理班子；主要工序具备有效的质量保证措施和手段，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。 评分标准：优于采购需求的得3分；符合采购需求的，得1.5分；不符合采购需求的，得0分。 |
|  |  | 安全文明施工 （2分） | 安全管理机构健全，各岗位职责明确；安全生产体系完整，风险评估及事故应急处理预案合理可行，文明施工、环境保护措施完整。 评分标准：优于采购需求的，得2分；符合采购需求的，得1分；不符合采购需求的，得0分。 |
|  | 运营维护 方案（10分） | 运营维护责任 （3分） | 本项目为污水治理项目，运营责任大、运营期长的特点，因此要求增强运营方责任；在经营期内完全满足项目运营需求，切合项目实际情况，运营人员经验充分、设置需合理。 评分标准：优于采购需求的得3分；符合采购需求的，得1.5分；不符合采购需求的，得0分。 |
|  |  | 运营岗位设置 （2分） | 结合本项目实际，在公司及人员架构设置、职责分工、技术标准以及人员配置、操作规程、质效量化、保障措施等方面科学合理、清晰明确。 评分标准：优于采购需求的，得2分；符合采购需求的，得1分；不符合采购需求的，得0分。 |
|  |  | 运营成本 控制（2分） | 结合本项目运行的标准要求，对运营成本构成要素进行系统分析，在满足环境效益和社会效益的前提下,针对不同的构成要素制定相适的控制措施。 评分标准：优于采购需求的，得2分；符合采购需求的，得1分；不符合采购需求的，得0分。 |
|  |  | 管网、污水处理资产维护制度 （2分） | 管网、污水处理设备、设施检修与维护方案切实可行；设置健全的设备管理台账；主要设备和材料使用年限及大修更新计划科学合理；备品、消耗品的管理计划合理可行。 评分标准：优于采购需求的，得2分；符合采购需求的，得1分；不符合采购需求的，得0分。 |
|  |  | 运营维护期保险 （1分） | 运营期风险的分析、保险方案的合理性、购买险种的安排及费用是否合理。 评分标准：优于采购需求的，得1分；符合采购需求的，得0.5分；不合理的得0分。 |
|  | 项目移交 方案 （3分） | 项目移交方案 （3分） | 项目主要设施设备在移交日的性能保证值范围合理，移交前恢复性大修计划、移交资产的完好率及可用性、移交前检测计划和对业主人员的培训计划等文件编制合理可行。 评分标准：优于采购需求的，得3分；符合采购需求的，得1.5分；不符合采购需求的，得0分。 |

# 第六章 投标文件格式

投标文件

项目名称：灌南县城乡一体化污水治理PPP项目

项目编号：JSZC-G2020-372

投标人名称：（投标人如为联合体，填写各方全称并加盖联合体各方公章）

日    期：

投标文件目录

第一分册 商务文件

（一）投标申请书

（二）联合体协议（联合体适用）

（三）法定代表人身份证明

（四）授权委托书

（五）企业综合实力证明文件

第二分册 技术文件

（一）项目公司的组建与管理方案

（二）投融资方案

（三）财务管理方案

（四）建设管理方案

（五）运营维护方案

（六）移交方案

第三分册 报价文件

- 开标一览表

- 投标负面清单陈述表

第四分册 附表

## 第一分册  商务文件

### （一）投标申请书

投标申请书

致：江苏省政府采购中心、灌南县住房和城乡建设局

一、我们非常荣幸参与灌南县城乡一体化污水治理PPP项目（JSZC-G2020-372）采购活动，依照项目合作协议的条款和条件，在此递交完全符合招标文件（包括各自的附件和附录）规定的关于灌南县城乡一体化污水治理PPP项目的投标文件。

二、我们确认，我们已仔细阅读并研究了2020年【】月【】日发布的招标文件，以及于2020年【】月【】日发出的补充通知（如有，请列全），我们知道必须在整个投标竞争阶段放弃以对上述文件和资料的所有条款存有含糊不清或不理解之处为由而要求免于承担责任的权利。

三、我们确认，本投标文件的有效期为自2020年【】月【】日起的180天，且根据投标人须知，该期限可以延长。在任何延长期内，我们的投标文件对我们仍有约束力，可以在任何时候被贵方接受。

四、我们确认，我们完全同意招标文件制定的投标竞争规则，并承诺按照这些规则履行我们的所有义务，包括一旦投标文件被贵方接受，将履行投标人的义务。

五、根据投标人须知，我们在此与本投标函一并提交的作为投标文件一部分的文件和资料有：

- 商务文件

- 技术文件

- 报价文件

- 附表

- 其他我们认为必要和适当的补充资料。

六、我们同意，如果我们的投标文件在其有效期内被贵方接受，将按照贵方所接受的格式以及投标人须知的规定，确保项目公司签署所有项目合作协议。

七、在项目合作协议最终签署以前，以我们与灌南县城乡一体化污水治理PPP项目之间就可能达成协议作出任何修改为条件，本投标文件对我们有约束力。我们同意贵方不一定要接受我们的投标文件或接受任何一份投标文件的约束。

八、我们确认，我们对作为投标文件一部分提交的对项目合作协议中条款和条件作出的任何承诺以及对项目合作协议的条款所提出的任何变更建议已全部在本投标文件中明确标出。

九、我们在此保证，本投标文件的所有内容均属独立完成，未经与其他投标人以限制对本项目的竞争为目的进行协商、合作或达成谅解后完成。

十、我们证实，本投标文件中陈述和资料是完整、真实和准确的。

与本次投标竞争有关的正式通讯地址为：

邮寄的地址：

邮政编码：

投标人代表姓名：

职务：

电话号码：

传真号码：

电子邮件：

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

注：如申请人为联合体，则联合体牵头人加盖公章即可。

### （二）联合体协议

联合体协议（联合体适用）

此处投标人必须提供资格预审时递交的联合体协议书的复印件，如协议书内容与资格预审时提供的不一致，评审小组按照无效投标人处理。

### （三）法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

此处提供资格预审时提供的法定代表人身份证明的复印件。如法定代表人有变动，请重新提供法定代表人身份证明。

### （四）授权委托书

授权委托书

本授权书声明：_我       （姓名），系           （投标人名称）的法定代表人，现授权委托     （ 姓名）为我方就          项目采购活动的合法代理人，以我方名义全权处理一切与该项目资格预审后采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人（签字或签章）：_______________________

单位名称：______________________________

手机号码：

电子邮箱：

法人代表（签字或签章）：                              （如联合体投标由牵头方提供）

授权单位盖章：_________________________________（如投标人为联合体则联合体各方均须盖章）

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：

备注：1、与该项目采购有关的事务包括但不限于提交投标文件、澄清、谈判、承诺、签署谈判备忘录等。

2、如果我公司（单位）中标，请按以下信息寄送中标通知书

联系人：

寄送地址：

联系电话：                  （相关信息内容需打印）

3、该《授权委托书》除在投标文件中提供外，还需单独另附一份与《开标一览表》一并密封递交。

### 4、如投标人为联合体，联合体各成员方可授权同一人为本项目授权代表，联合体各成员各方均需盖章。

### （五）企业综合实力证明文件

（由投标人按照采购文件第五章评标标准商务文件要求编制，格式自拟）

## 第二分册  技术文件

### （由投标人按照采购文件第五章评标标准技术文件要求编制，格式自拟）必须包含以下内容：

（一）项目公司的组建与管理方案

（二）投融资方案

（三）财务管理方案

（四）建设管理方案

（五）运营维护方案

（六）移交方案

## 第三分册  报价文件

### 开标一览表

投标人名称（盖章）：如为联合体投标，联合体各方均须提供

项目名称：               项目编号：

| 序号 | 报价项目名称 | 报价 | 报价限额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建安工程费下浮率 |  | ≥6.00% |
| 2 | 融资年利率 |  | ≤5.65% |
| 3 | 开发区工业污水处理厂固定成本单价 |  | ≤3.29元/吨 |
| 4 | 半岛临港工业污水处理厂固定成本单价 |  | ≤4.59元/吨 |
| 5 | 生活污水处理费单价 |  | ≤15.4855元/吨 |

注：

1、如为联合体投标，联合体各方均须盖章。

2、上述1－4项报价应精确至小数点后第二位，第5项报价应精确至小数点后第四位。

## 第四分册 附表

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

注：1、评分索引表置于投标文件卷首；2、如有需要，可自行增加行数。

## 质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 生活污水处理单价的财务测算模型

对本项目中政府付费类的生活污水治理项目污水处理单价限价的测算，采用的是估算的项目投资总额，在生活污水处理项目全部竣工验收后，运营期第1年政府方与项目公司结算的污水处理费按照本章后附的生活污水处理费水价财务测算模型，将政府审定的生活污水的项目总投资代入财务测算模型中结合中标社会资本融资利率、生活污水处理单价报价下浮情况重新测算确定，测算模型中的付现运营成本数据不变。

两个存量的工业污水厂因不涉及工程建设或改造，可在移交项目公司后直接投入运营，中标社会资本的固定成本单价报价后期不涉及上述总投变化而引起的重新测算和调整。

生活污水处理单价的财务测算模型详见本章所附共11 张测算表（表1－表11）。详见附件7