
招 标 文 件
项目名称：江北新区中心区地下空间二期工程PPP项目
标书编号：JSZC-G2020-308
江苏省政府采购中心
二〇二〇年九月
目  录
1第一章 投标邀请


7第二章 投标人须知


19第三章 合同文本


20第四章 项目需求


31第五章 评标方法与评标标准


42第六章 投标文件格式


44第一分册  商务文件


44（一）投标函


45（二）联合体协议


46（三）法定代表人身份证明


47（四）授权委托书


48（五）商务部分


52（六）投标人认为应该提供的其他材料（如有）


53第二分册  技术文件


54第三分册  报价文件


54（一）开标一览表


55（二）经营结余计算表




第一章 投标邀请
江苏省政府采购中心受南京市江北新区中央商务区建设管理办公室（项目实施机构）委托，决定就其所需的江北新区中心区地下空间二期工程PPP项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件并已经通过本项目资格预审的社会资本参与投标。
一、采购项目名称及编号

项目名称：江北新区中心区地下空间二期工程PPP项目 

项目编号：JSZC-G2020-308
二、采购项目简要说明

1、项目地址：本项目位于万寿路及横江大道间，沿定山大街两侧，扣除地下空间一期地块（西至万寿路及万寿路西侧规划道路，北至定山大街北侧规划路，东至胜利路及胜利以西规划路，南至商务西街及商务西街北侧规划路）。

2、项目类型：新建项目。

3、项目内容

3.1 建设内容

建设内容具体包含以下三项内容：
（1）本项目规划建设地下建筑面积623207.42平方米（下沉广场10365平方米不计入面积），其中：其他市政空间及服务设施72957平方米，地下停车场273347平方米，设备用房147856平方米，过境隧道工程40862平方米，地铁配套工程51763平方米（包含13号线、15号线的土建部分），环路匝道面积36421平方米。

（2）地下空间一期项目过境隧道工程的机电系统，规模约为119948平方米（不计入总建筑面积）；

（3）地下空间一期、二期项目范围内的地面道路修复工程，规模约为297710平方米（不计入总建筑面积）。

3.2 运营内容

项目公司负责在运营期内对归属其所有的地下空间主体及配套设施、公共空间及附属设施等基础设施的运营维护管理；对配套商业租售经营、机动车地下停车租售经营、电动汽车充电桩经营管理、物业服务管理、停车场管理、广告、零售等其他经营项目的管理等。涉及与地下空间一期共用系统的，享有本项目红线范围内相应的经营权。

4、项目投资
4.1项目建设总投资

本项目建设总投资约为130.3亿元，其中：工程费用104.3亿元；工程建设其他费用7.3亿元；预备费用6.7亿元；建设期利息12亿元。地铁4号线、11号线在本项目范围内的建设投资包含在全线地铁立项中，本项目只负责土建及围护的建设施工，不包含投资及运营，具体投资数额以4号线、11号线相关概算、预算文件为准。
4.2运营期内追加投资
在运营期内，本项目涉及出售的商业、停车部分采用补办协议出让方式获取土地使用权，获取土地所支出的一切费用（包括但不限于土地出让金、规费、土地增值税、契税、印花税、土地交易服务费、公证费等）作为本项目的追加投资，由政府方出资代表及社会资本股东方按股权比例出资，数额以双方实际支出金额为准。
5、运作方式
本项目采用“建设-运营-移交”（BOT）的PPP运作模式。具体为：南京市江北新区管理委员会授权南京市江北新区中央商务区建设管理办公室作为实施机构，并授权南京江北新区中心区发展有限公司（以下简称为“中心区公司”）作为政府方出资代表。项目实施机构通过公开招标方式选定社会资本方，并与中标社会资本方签订《PPP项目协议》，中心区公司与中标社会资本方共同出资成立项目公司（SPV），项目公司成立以后加入到《PPP项目协议》，《PPP项目协议》的最终签订主体为政府方、中标社会资本方与项目公司。实施机构授权项目公司在22年9个月的合作期内，负责本项目的投融资、建设、运营，合作期满后将本项目的资产及运营权（已出售部分除外）无偿移交给政府或其指定的机构。

6、投融资结构
6.1项目公司注册资本及股权结构
项目公司由政府方出资代表与中标社会资本共同出资成立，项目公司注册资本50000万元，政府方出资代表认缴并实际出资10000万元，持股20%，中标社会资本认缴并实际出资40000万元，持股80%。
6.2项目资本金
项目建设总投资约130.3亿元，考虑本项目准公益性以及融资需要，项目资本金为建设总投资的25.1%，计32.7亿元，除项目公司注册资本外，由政府方出资代表及中标社会资本按约定的股权比例同比例出资，以“资本公积”或“增加注册资本”等合规方式计入。
项目资本金根据经实施机构审批确定的投资建设计划，在建设期各年度按股权比例实缴，于建设期末前全部实缴到位。
政府方出资代表及中标社会资本投入的项目资本金应为货币出资。

6.3项目融资
本项目除项目资本金以外的建设资金（建设总投资的74.9%，计97.6亿元），由项目公司通过在预期收益权上质押担保方式融资获得，所融资金应全部用于本项目建设。
如项目融资暂未能按建设资金需求获批到位，中标社会资本应以股东借款形式提供周转资金（借款利率不高于投标所报融资利率），确保项目按期开展建设；如项目无法获得融资，中标社会资本应提供补充担保等增信措施使得项目公司融资落地。项目公司在申请融资前，融资方案需报项目实施机构备案。
融资资金可在项目建设期内分批到位，具体到位时间应与建设计划匹配，不得影响项目建设进度。
7、合作期限

本项目的合作期为22年9个月，其中：建设期45个月，运营期19年。

8、项目回报机制

项目公司可通过合理的运营而获取一定的“使用者付费”，故本项目采用“可行性缺口补助”的回报机制。

当年应计可行性缺口补助=当年应计可用性付费+当年应计基础设施运营维护费-当年应计经营性项目经营结余-当年绩效评价付费扣减额。

9、保险方案

项目建设运营期间可能遇到不可预期或者是不可控制的风险，项目公司应深入分析项目未来可能产生的各种风险，制定合理的保险方案，从而实现本项目全过程中风险控制的目的，降低政府和社会资本方的风险。

10、履约担保方案

为了更好地保障本项目引入合格的社会资本，督促项目公司积极履行相关义务，确保项目招标、工程进度、工程质量、日常维护质量和项目移交后的质量保障。本项目在《PPP项目协议》签订之日起30日内要求社会资本提供建设履约保函（不可撤销的见索即付独立保函）；在项目正式运营之日起7日内要求项目公司（项目公司无法提交的，由社会资本方提交）提供运营维护履约保函（不可撤销的见索即付独立保函）；在合作期届满3年前要求社会资本提交移交维修履约保函（不可撤销的见索即付独立保函）。

11、应急处理

合作期内，项目公司应按照适用法律法规制定应急管理预案，配合政府方进行突发紧急事件的演练等工作。建设运营中发生突发紧急事件时，项目公司应当依据应急管理预案和有关政府部门要求进行处理，并按照适用法律规定及时向政府方报告。

12、项目公司治理架构

项目公司根据《PPP项目协议》《股东协议》《公司章程》等一系列合同文件及《中华人民共和国公司法》进行设立。在项目公司治理架构方面，按照“建立现代企业制度、完善公司治理结构”的基本原则进行。

在项目公司股东会、董事会对相关事项进行表决时，涉及生产安全、资产安全、对外担保抵押、突发事件、重大项目建设等影响公共利益或公共安全的事项，需政府方出资代表股东及实施机构委派的董事参加会议，且全体股东、董事会成员一致同意才能通过。

13、纳税政策

江北新区财政局根据绩效评价结果及合同约定支付的可行性缺口补助已含税。项目公司在合作期内按国家、江苏省相关税收政策依法纳税，收取可行性缺口补助及使用者付费产生的相关税费由项目公司自行承担。

14、股东权益分配机制

公司分配当年税后利润前，应当提取利润的10%作为公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本50%以上的，可以不再提取。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，政府方出资代表不参与分红。

15、绩效管理

15.1本项目采用“基于可用性的绩效合同”方式开展PPP运作。该方式是国际上通用的“绩效合同”方式（Performance Based Contracting）和“可用性合同”方式（Contracting for Availability）的组合，适用于同时包含投资建设和运营维护内容的项目。“基于可用性的绩效合同”应确保本项目能够按要求的标准完成建造，并通过良好的运营维护服务满足项目使用者的具体功能需求，如可靠性、安全性、经济性等。

15.2项目实施机构将合理选择监控时间、设定监控计划，并根据绩效监控发现的偏差情况及时向项目公司反馈，并督促其纠偏。

15.3本项目绩效评价采用定期评价和临时评价相结合的形式，对项目预期产出、预期效果以及项目管理三大绩效目标进行评价。建设期绩效评价得分满分为100分，定期评价占评价总分的70%，临时评价占评价总分的30%；各年度运营期绩效评价得分满分为100分，定期评价占评价总分的85%，临时评价占评价总分的15%；移交绩效评价满分100分，打分采用逐项扣分法。
三、投标人资格要求

本项目已经完成前期资格预审工作，资格预审的结果已经公告。凡通过资格预审的社会资本，皆有资格参与本项目采购投标。本项目采购不接受任何未通过资格预审的社会资本参与竞争。

四、招标文件提供信息

招标文件提供及公告期限：自招标公告在“江苏政府采购网”发布之日起5个工作日。招标文件在“江苏政府采购网”上免费下载，有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

五、投标文件接收信息

投标文件接收时间：2020年10月20日9时00分至9时30分整
投标文件接收截止时间：2020年10月20日9时30分整
投标文件接收地点：南京市建邺区汉中门大街145号江苏省公共资源交易中心二期三楼开标室
投标文件接收人：乔秀善
六、开标有关信息

开标时间：2020年10月20日9时30分整
开标地点：南京市建邺区汉中门大街145号江苏省公共资源交易中心二期三楼开标室
七、本次采购联系事项

江苏省政府采购中心地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期三楼南区        

邮编：210036    

采购中心联系人：乔秀善、唐 文     联系电话：025-83668530  83668519

采购人： 南京市江北新区中央商务区建设管理办公室

采购人联系人：郭  萍               采购人联系电话：025-58182770

采购人联系地址: 南京市江北新区滨江大道398号
对采购需求的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。
八、投标文件制作份数要求

正本份数：1份，副本份数：6份，电子版一套（U盘介质，单独密封）。

九、其他

1、澄清答疑问题接收截止时间：北京时间2020年10月10日上午11:00时，各通过资格预审投标人将需要解答的问题以电子邮件递交给采购方，邮箱：48714461@qq.com。

2、现场勘查：由各通过资格预审投标人自行前往，于2020年10月10日上午11:00前。
3、采购前现场集中答疑会开始时间：北京时间2020年10月10日下午15：00整。各通过资格预审投标人根据自身情况可以不参加现场集中答疑会。

地点：滨江大道396号新金融示范区4号楼419会议室
联系人：郭  萍      联系电话：025-58182770
电子邮箱: 48714461@qq.com
第二章 投标人须知
一、总则

1、适用法律

1.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
2、投标费用

2.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

3、招标文件的约束力

3.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件
1、招标文件内容
1.1招标文件包括以下内容：
（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。
1.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
2、招标文件的澄清
2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十五日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。
3、招标文件的修改
3.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。
3.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
3.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制
1、投标文件的语言及度量衡单位
1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
2、投标文件构成
投标人编写的投标文件应包括投标申请书（如联合体投标须附资格预审时提供的联合体协议书的复印件）、授权委托书、法定代表人身份证明、开标一览表、商务部分的资料、技术部分的方案、投标人认为应该提供的其他材料等部分。
投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。
3、投标申请书和开标一览表
3.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标申请书、开标一览表。
3.2 开标一览表中的价格应与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
3.3 投标货币
投标文件中的单价和总价无特殊规定的，均采用人民币报价，以元或万元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
3.4 开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效），必须单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。如投标人组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标。
4、投标保证金

本项目不收取投标保证金。
5、投标有效期
5.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后一百八十（180）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
5.2 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。
6、投标文件份数和签署
6.1 投标人应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。
6.2 投标文件正本中，除采购文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。
6.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。
四、投标文件的递交
1、投标文件的密封和标记
1.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。
1.2 密封的投标文件应：
1.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达。
1.2.2  注明投标项目名称、标书编号。
1.2.3  未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购中心将予以拒绝，作无效投标处理。
2、投标截止日期
2.1 采购中心收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。
2.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
3、投标文件的递交
3.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。
3.2 采购中心拒绝接收以邮寄方式送达的任何投标文件。
4、投标文件的修改和撤回
4.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回必须在规定的投标截止时间前以书面形式通知采购中心。
4.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购中心。
4.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。
4.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
1、开标
1.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效身份证件的授权代表准时参加，参加开标的授权代表需签名以证明其出席。
1.2开标仪式由采购中心组织，实施机构代表、公证员（必要时）、监管代表、投标人授权代表等参加。
1.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。
1.4 开标时由投标人推选的代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购中心当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。
1.5 采购中心将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。
1.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。
2、评审小组
2.1 开标后，采购中心将立即组织评审小组进行评标。
2.2 评审小组由实施机构代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
2.3评审小组独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
3．评标过程的保密与公正
3.1公开开标后，直至向中标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，实施机构、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
3.3在评标期间，采购中心将设专门人员与投标人联系。
3.4 采购中心和评审小组不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
3.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到采购中心登记查询，逾期将不予受理。
4、投标的澄清
4.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评审小组有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
4.2接到评审小组澄清要求的投标人应派人按评审小组通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。
4.3 接到评审小组澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
5、对投标文件的初审
5.1投标文件初审为符合性审查。
5.1.1符合性审查：依据招标文件的规定，由评审小组从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
5.1.2 未通过符合性审查的投标人，采购中心将在评标现场向其授权代表告知未通过符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过符合性审查的原因。
5.2在详细评标之前，评审小组将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评审小组以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评审小组将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
5.4评审小组将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
5.5评审小组将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
5.6评审小组将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
6、无效投标条款和废标条款
6.1无效投标条款
6.1.1未按要求交纳投标保证金的。
6.1.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的。
6.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。
6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
6.1.6未通过符合性检查的。
6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
6.1.8投标文件含有实施机构不能接受的附加条件的。
6.1.9评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。
6.1.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
6.2废标条款：
6.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。
6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
6.2.3因重大变故，采购任务取消的。
6.2.4评审小组认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：
6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
7、投标文件的评审
由评审小组对照投标文件，按照评标方法与评标标准的要求和规定进行评审。
8、投标人排序
8.1 评审小组将在技术和商务评审的基础上，对各投标文件给出综合得分。
8.2 评审小组将按给出的综合得分从高到低对投标文件进行排序，选出前三名作为中标候选人。
8.3如果投标人得分相同的，按投标报价总分由高到低顺序排列。得分且投标报价总分相同的，按技术指标优劣顺序排列。
8.4中标人将从中标候选人中产生。
六、定标
1、确定中标单位
1.1评审小组根据本招标文件规定评分办法与评分标准向实施机构推荐出3名中标候选人。
1.2 实施机构根据评审小组推荐的中标候选人确定中标人。
1.3 结果确认谈判
项目实施机构成立专门的采购结果确认谈判工作组。按照中标候选人的排名，实施机构或其指定部门依次与候选社会资本方就项目合作协议中可变的细节问题进行确认谈判，率先达成一致并签订谈判备忘录（包括谈判期间达成的所有修改）。
请各投标人做好谈判准备和人员安排(结合疫情防控情况，具体谈判时间、地点将另行通知)。
1.4确定预中标人
实施机构根据第五节第8条、第六节第1条1.3款的规定初步选定的中标候选人即被选定为预中标人。
1.5公告
（1）采购中心在预中标人选定后10个工作日内，将预中标结果和根据招标文件、投标文件及有关补遗文件和确认谈判备忘录拟定的《PPP项目协议》在“江苏政府采购网”进行公示，公示时间为五个工作日。《PPP项目协议》应当将预中标社会资本方投标文件中的重要承诺和技术文件等作为附件。《PPP项目协议》涉及国家秘密、商业秘密的内容可以不公示。
（2）公示期满无异议后二个工作日内，采购中心在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。同时发出中标通知书。
1.6 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
1.6.1提供虚假材料谋取中标的。
1.6.2向实施机构、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。
1.6.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
1.6.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评审小组发现的。
1.6.5与实施机构或者其他投标人恶意串通的。
1.6.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。
1.7 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
1.7.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
1.7.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
1.7.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
1.7.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
1.7.5不同投标人的投标文件相互混装。
2、质疑处理
2.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
2.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向实施机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，实施机构将只对投标人第一次质疑作出答复。
2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
2.4 .1对项目需求的质疑，由项目实施机构负责答复。实施机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。实施机构质疑接收部门为南京市江北新区中央商务区建设管理办公室，联系地址：南京市江北新区滨江大道398号，联系电话：025-58182770。
2.4.2对项目需求以外的质疑，由采购中心负责答复。采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑。采购中心质疑接收部门为内控科，联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3017室，联系电话：025-83668531。
2.5 以下情形的质疑不予受理
2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
2.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。
2.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
2.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，实施机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。
3、中标通知书
3.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。
3.2 采购中心将以中国邮政EMS的形式向中标人寄发中标通知书，请投标人准确清晰填写《授权委托书》，如因相关信息填写错误导致中标通知书无法寄达，采购中心将不再寄送中标通知书，由此造成的不利后果由投标人自行承担。
3.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对实施机构和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，实施机构改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
1、与选定的投标人签订《PPP项目协议》
1.l中标社会资本方须在中标通知书发出之日起三十(30)日内，与实施机构签署《PPP项目协议》。否则，视为中标人放弃中标，采购方有权重新选择中标人。
1.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
1.3 签订合同后，未经实施机构同意，中标人不得采用分包的形式履行合同，否则实施机构有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成实施机构损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
2、额外现场调查工作

《PPP项目协议》签订后，实施机构将根据选定投标人的书面申请视情况安排选定投标人的代表（或指定的其他人）进入项目场地对现场进行补充调查。
3、项目公司注册
3.1中标社会资本方须在《PPP项目协议》生效之日起三十(30)日内，与政府方出资代表共同组建项目公司。
4、与项目公司签署PPP项目协议
项目公司成立后三十（30）日内，项目公司在实施机构、中标社会资本方双方盖章的《PPP项目协议》基础上加盖公章，作为项目公司接受《PPP项目协议》项下对其权利义务的约定。自签署《PPP项目协议》后，项目公司具体负责项目的投融资、建设、运营及移交，同时其成为本项目的建设主体、融资及偿债主体等，以做到风险隔离、独立核算。
5、履约保证金
详见《PPP项目协议》。
第三章 合同文本

《PPP项目协议》见附件

第四章 项目需求

1、项目名称：江北新区中心区地下空间二期工程PPP项目。
2、项目地址：本项目位于万寿路及横江大道间，沿定山大街两侧，扣除地下空间一期地块（西至万寿路及万寿路西侧规划道路，北至定山大街北侧规划路，东至胜利路及胜利以西规划路，南至商务西街及商务西街北侧规划路）。
3、项目类型：新建项目。
4、项目内容
4.1 建设内容
建设内容具体包含以下三项内容：
（1）规划建设地下建筑面积约623207平方米（下沉广场约10365平方米不计入面积），其中：其他市政空间及服务设施约72957平方米，地下停车场约273347平方米，设备用房约147856平方米，过境隧道工程约40862平方米，地铁配套工程约51763平方米（包含13号线、15号线的土建部分），环路匝道面积约36421平方米。
（2）地下空间一期项目过境隧道工程的机电系统，规模约为119948平方米（不计入总建筑面积）；
（3）地下空间一期、二期项目范围内的地面道路修复工程，规模约为297710平方米（不计入总建筑面积）。
4.2 运营内容
项目公司负责在运营期内对归属其所有的地下空间主体及配套设施、公共空间及附属设施等基础设施的运营维护管理；对配套商业租售经营、机动车地下停车租售经营、电动汽车充电桩经营管理、物业服务管理、停车场管理、广告、零售等其他经营项目的管理等。涉及与地下空间一期共用系统的，享有本项目红线范围内相应的经营权。
4.3建设总投资
本项目建设总投资约为130.3亿元，其中：工程费用104.3亿元；工程建设其他费用7.3亿元；预备费用6.7亿元；建设期利息12亿元。地铁4号线、11号线在本项目范围内的建设投资包含在全线地铁立项中，本项目只负责土建及围护的建设施工，不包含投资及运营，具体投资数额以4号线、11号线相关概算、预算文件为准。
5、采购方式
公开招标。
6、采购内容
拟采购一合格的社会资本与政府方出资代表组建项目公司，获得本项目的经营权，负责项目投资、融资、建设、经营、运维和移交工作。
7、项目前期准备
本项目为新建项目，实施机构及相关方已进行部分项目建设前期手续的办理，目前已取得《关于江北新区中心区地下空间二期工程项目可行性研究的批复》、《建设项目选址意见书》、《关于江北新区中心区地下空间二期建设工程项目用地的预审意见》、《建设项目环境影响登记表》、《江北新区中心区地下空间二期建设工程项目节能报告》、《规划设计方案审定通知书》。
8、项目界面划分
（1）投资建设界面划分
a.与地下空间一期项目的投资建设界面划分
地下空间一期、二期项目按各自红线范围进行投资建设及运营。因现场原因，部分一期围护墙位于二期范围的，该部分围护墙的建设及投资纳入一期项目，后期地墙拆除的建设及投资纳入二期项目。
b.与地铁的投资建设界面划分
地下空间二期项目范围内的地铁4号、11号，本项目只负责土建及围护的建设施工，不负责投资，相关投资包含在地铁4号线、11号线全线地铁项目的投资中；地下空间二期项目范围内的地铁13号、15号线土建及围护的投资及建设均包含在本项目中。
c.地面道路及地下环路等市政工程界面划分
一、二期地下空间项目地块范围内的地面道路、桥梁及河道，除横江大道外（横江大道项目单独立项实施），均属于地下空间二期项目的投资及建设范围。
地下环路主体结构按照一、二期红线划分投资建设界面。一、二期地下空间项目范围内的地下环路内装修、道路、机电均属于地下空间二期项目的投资及建设范围。但横江大道上环路匝道主体结构及围护被纳入横江大道项目，不含在二期范围内；横江大道地块内下穿隧道主体结构属于地下空间一期项目投资建设范围，不包含在地下空间二期项目范围内；地块范围内横江大道环路匝道及下穿隧道的内装修、机电及道路均属于横江大道项目，不包含在地下空间二期项目范围内。
地下综合管廊主体结构按照地下空间一、二期项目红线划分投资建设界面。一、二期地下空间项目范围内地下综合管廊的内装修、机电、工艺设计均属于地下空间二期项目的投资及建设范围。
（2）运营界面划分
a.配套商业、停车等的运营界面
本项目产出中的配套商业、设备及其它空间、机动车停车、非机动车停车、下沉广场等均可明确划分界限，由一期、二期项目公司按项目红线范围确定各自的运营界面。
b.地铁的运营界面
近期实施的地铁4号线、11号线在本项目范围内建设内容的投资包含在全线地铁立项中，本项目只负责建设施工，不包含投资及运营；远期实施的地铁13号线、15号线的投资包含在本项目总投资中，项目公司负责投资建设，但因本项目范围内的地铁不具备独立运营的条件，后期由管委会统筹协调全线地铁运营单位进行运营管理，项目公司配合全线运营单位运营。
c.地下环路的运营界面
本项目的投资及建设内容包含了一期地下环路内装修、道路及机电系统，故竣工后由本项目的项目公司负责统一运营地下空间一期、二期范围内的地下环路。
但横江大道上环路匝道主体结构及围护被纳入横江大道项目，不含在二期投资建设范围内；横江大道地块内下穿隧道主体结构属于地下空间一期范畴，其内装修、机电及道路纳入横江大道项目，不在本项目范围内。故横江大道环路匝道及下穿隧道的运营均不包含在本项目中。
d.地面道路、综合管廊的运营界面
地下空间二期项目公司负责投资建设的地面道路、综合管廊，因均为全线道路、管廊的一部分，不具备独立运营的条件，后期由管委会统筹协调全线运营单位运营，项目公司配合全线运营单位运营。
e.运营协调
考虑本项目与地下空间一期项目结构紧密相连、环路系统相通、部分机电系统共用等因素，在地下空间一期、本项目均进入运营期前，由项目实施机构牵头组建“地下空间统筹管理机构”，地下空间一期项目的项目公司、本项目的项目公司等相关方共同参与，协调涉及一期、二期项目建设、运营中可能出现的问题。
9、项目建设运营产出说明
（1）项目建设产出
a.项目建设产出内容
项目建成后，能为江北新区中心区提供7.29万平方米的市政空间及服务设施、14.78万平方米的设备及其它空间、27.3万平方米的地下停车空间、4.08万平方米的过境隧道空间、5.17万平方米的地铁配套空间、3.6万平方米的环路匝道空间、1万平方米的下沉广场空间、11.99万平方米的地下空间一期项目范围内过境隧道工程机电系统、29.77万平方米的地面道路修复。
b.项目建设标准
地下工程建设应当符合工程建设安全和质量标准，满足环境保护、防汛、排涝、消防、抗震、人防、防止地质灾害、控制震动影响和噪声污染等方面的需要，以及设施运行、维护等方面的使用要求，使用功能与出入口设计应当与地上建设相协调。
本项目为江北新区中心区地下空间二期工程PPP项目，拟建设地下停车场、配套商业及服务设施、设备用房、地铁及地铁配套工程、管廊、下沉广场、环路匝道等。项目建设质量及竣工验收标准应满足但不限于以下规范或标准：
1）《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国国务院令第279号）；
2）《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）；
3）《绿色建筑评价标准》（GB/T50378）；
4）《建设装饰装修工程质量验收标准》（GB50210）；
5）《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质[2013]171号）；
6）《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》（GB50618）；
7）《城市综合管廊工程技术规范》（GB50838）；
8）《人民防空工程施工及验收规范》（GB50134）；
9）《地下防水工程质量验收规范》（GB50208）；
10）《城市轨道交通工程项目建设标准》（建标104）；
11）《地下铁道工程施工质量验收标准》（GB/T 50299）；
12）《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）；
13）《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB51038）；
14）《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89）；
15）《园林绿化工程施工及验收规范》（DGJ32/TJ201）；
16）《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82）；
17）《南京市停车场建设和管理办法》(南京市人民政府令第314号)；
18）《南京市建筑物配建停车设施设置标准与准则（2019版）》；
19）国家、江苏省、南京市和行业的最新技术标准和规范。
（2）项目运营产出
a.项目运营产出内容
本项目通过良好的运营，可以配套城市发展、地上地块、周边居民的功能需求，如提供公共交通疏导能力、提升安全性、提供大量停车设施、增加区域内的地下配套商业、休闲等功能设施。
具体由项目公司负责在运营期内对归属其所有的地下空间主体及配套设施、公共空间及附属设施等基础设施的运营维护管理；对配套商业租售经营、机动车地下停车租售经营、电动汽车充电桩经营管理、物业服务管理、停车场管理、广告、零售等其他经营项目的管理等。具体运营产出内容包含：

1）基础设施运营维护管理。不论基础设施运营维护中的全部或部分工作由项目公司自行实施或委托专业技术单位实施，项目公司都须确保在安全、可靠的同时保持所建地下空间的正常运营，并承担全部运营责任。工作内容包括但不限于：①建筑物与装修的维护；②配套设施、设备的维护；③消防系统维护；④安全管理；⑤环境清洁卫生管理；⑥紧急事件的处理；⑦项目的大、中修理。
2）经营性项目经营管理。项目公司负责本项目范围内配套商业租售经营、机动车地下停车租售经营、电动汽车充电桩经营管理、物业管理、停车场管理、地下空间内的广告、零售等其他经营项目的管理。
项目公司负责的上述经营性项目的总体管理、监督、检查与控制，在安全、可靠的同时积极、主动、合理的开展地下空间经营活动，提高经营收入，工作内容包括但不限于：①规范经营方向；②招商管理（含配套商业及地下停车的租售管理）；③开业计划；④组织宣传推广活动；⑤建立和维护商业品牌；⑥协调客户关系与维持商业秩序；⑦公共空间区域内广告位的出租管理；⑧车辆及交通的管理；⑨其他经营活动；⑩处理投诉。
b.项目运营标准
1）地下空间的运营维护工作必须符合《城市地下空间运营管理标准》（CECS402:2015）等国家、行业和江苏省、南京市相关标准、规范要求。项目公司应建立运营质量保证、环境管理、职业健康安全管理等体系。
2）项目公司应建立健全维护管理制度和工程维护档案，并应编制具体、可行、合规的管理办法、实施细则。
3）项目公司负责协调与相关部门的关系，不得因协调不到位等原因影响地下空间的正常运营。
4）城市其他建设工程毗邻地下空间设施，应按有关规定预留安全间距，并应采取施工安全保护措施，确保本项目设施不受影响。
5）地下空间内实行动火作业时，相关单位应采取防火措施；如未采取，项目公司有权禁止相关单位的动火作业。
6）运营期内物业管理单位、入驻商户企业对地下空间进行维修、改建的必须符合相应的行业标准，避免对项目设施造成损害。对违反行业标准的施工和维护行为，项目公司必须制止。
7）项目公司应确保相关作业人员均已采取防护措施进行作业，杜绝发生安全事故。
8）运营期内，项目公司应定期检测评定，对地下空间本体、内部管线设施、防火、通风空调、消防等附属设施的运行状况应进行安全评估，并应及时处理安全隐患。
9）项目公司须编制地下空间维护、维修管理办法及实施细则，并报项目实施机构审核同意后实施。
10）项目公司应编制年度维护维修计划，并报项目实施机构审核同意后实施。
10、运作方式
本项目采用“建设-运营-移交”（BOT）的PPP运作模式。具体为：项目实施机构通过公开招标方式选定社会资本方，并与社会资本方签订《PPP项目协议》，中心区公司与社会资本方共同出资成立项目公司（SPV），项目公司成立以后加入到《PPP项目协议》，《PPP项目协议》的最终签订主体为政府方、社会资本方与项目公司。实施机构授权项目公司在22年9个月的合作期内，负责本项目的投融资、建设、经营及运维，合作期满后将本项目的资产及运营权（已出售部分除外）无偿移交给政府或其指定的机构。
11、投融资结构
（1）项目法人
本项目采用PPP模式，实施将设立项目公司，项目公司作为项目投融资、建设和运营管理的责任主体，承担本项目的项目法人责任。
（2）建设总投资
根据工可文件，本项目建设总投资约为130.3亿元，其中：工程费用104.4亿元；工程建设其他费用7.3亿元；预备费用6.7亿元；建设期利息11.9亿元。
（3）分年建设总投资计划安排如下表所示：
               分年建设总投资计划表            单位：万元
	建设年度
	建设期
第1年
	建设期
第2年
	建设期
第3年
	建设期
第4年
	合计

	投资计划
	308892.56
	322044.16
	335195.76
	336839.72
	1302972.20


（4）运营期内追加投资
按照《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》《南京市城市地下空间开发利用管理办法》等有关法律、法规规定，以及《省政府办公厅关于赋予南京江北新区直管区部分省级管理事项权限的通知》（苏政发[2017]139号）、新区管委会《关于优化划拨类用地项目供地方案审议方式等事宜的会议纪要》（2019年第101号）等文件要求，在运营期内，本项目涉及出售的商业、停车部分采用补办协议出让方式获取土地使用权，获取土地所支出的一切费用（包括但不限于土地出让金、规费、土地增值税、契税、印花税、土地交易服务费、公证费等）作为本项目的追加投资，由政府方出资代表及社会资本股东方按股权比例出资，数额以双方实际支出金额为准。
（5）项目公司注册资本及股权结构
项目公司由政府方出资代表与中标社会资本共同出资成立，项目公司注册资本50000万元，政府方出资代表认缴并实际出资10000万元，持股20%，中标社会资本认缴并实际出资40000万元，持股80%。

（6）股东出资方式
股东出资方式皆为货币出资，政府方出资代表及中标社会资本应在项目公司成立之日起60日内将首期1亿元注册资本按持股比例实缴到位，剩余注册资本根据项目建设进度及融资需要逐步实缴。
（7）项目资本金
项目建设总投资约130.3亿元，考虑本项目准公益性以及融资需要，项目资本金为建设总投资的25.1%，计32.7亿元。
项目资本金除项目公司注册资本外，由项目公司股东各方按约定的股权比例（政府方出资代表持股20%，社会资本持股80%）同比例出资，以“资本公积”或“增加注册资本”等合规方式计入。项目资本金根据经项目实施机构审批确定的投资建设计划，在建设期各年度按股权比例实缴，于建设期末前全部实缴到位。
政府和社会资本双方均不得以“名股实债”、股东借款、债务性资金充当资本金。在法律与政策允许的前提下，项目公司可争取引入省以上政府性PPP基金，但不得超过资本金总额的50%，基金相关条款不得违反《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》（国发[2019]26号）相关规定。
（8）项目融资
a.融资比例
本项目除项目资本金以外的建设资金（建设总投资的74.9%，计97.6亿元），由项目公司通过在预期收益权上质押担保方式融资获得，所融资金应全部用于本项目建设。
b.融资责任
项目公司作为融资主体，通过银行贷款等方式筹集建设资金，本项目政府方或政府方出资代表不为项目融资提供各种形式的担保、还款承诺等。
如项目融资暂未能按建设资金需求获批到位，社会资本应以股东借款形式提供周转资金（借款利率不高于投标所报融资利率），确保项目按期开展建设；如项目无法获得融资，社会资本应提供补充担保等增信措施使得项目公司融资落地。项目公司在申请融资前，融资方案需报项目实施机构备案。
融资资金可在项目建设期内分批到位，具体到位时间应与建设计划匹配，不得影响项目建设进度。
c.融资交割

融资交割指项目公司或社会资本方签署并向项目实施机构递交的有关融资文件及其它证明文件，用以证明项目公司为实施本项目所需的全部自有资金和债务资金已经到位，或已完成融资手续，随时可以提用该等款项。
项目公司承担融资交割任务，在PPP项目入库、立项、环评手续完成的基础上，融资交割完成日不得晚于《PPP项目协议》签订之日起180日。在融资交割完成前，中标社会资本方应确保项目公司有充裕的资金开展项目建设工作。
12、合作期限
本项目的合作期为22年9个月，其中：建设期45个月，运营期19年。
13、项目回报机制
项目公司可通过合理的运营而获取一定的“使用者付费”，故本项目采用“可行性缺口补助”的回报机制。
当年应计可行性缺口补助=当年应计可用性付费+当年应计基础设施运营维护费-当年应计经营性项目经营结余-当年绩效评价付费扣减额。
14、保险方案
项目建设运营期间可能遇到不可预期或者是不可控制的风险，项目公司应深入分析项目未来可能产生的各种风险，制定合理的保险方案，从而实现本项目全过程中风险控制的目的，降低政府和社会资本方的风险。
15、履约担保方案
为了更好地保障本项目引入合格的社会资本，督促项目公司积极履行相关义务，确保项目招标、工程进度、工程质量、日常维护质量和项目移交后的质量保障。本项目在《PPP项目协议》签订之日起30日内要求社会资本提供建设履约保函（不可撤销的见索即付独立保函）；在项目正式运营之日起7日内要求项目公司（项目公司无法提交的，由社会资本方提交）提供运营维护履约保函（不可撤销的见索即付独立保函）；在合作期届满3年前要求社会资本提交移交维修履约保函（不可撤销的见索即付独立保函）。
16、应急处理
合作期内，项目公司应按照适用法律法规制定应急管理预案，配合政府方进行突发紧急事件的演练等工作。建设运营中发生突发紧急事件时，项目公司应当依据应急管理预案和有关政府部门要求进行处理，并按照适用法律规定及时向政府方报告。
17、项目公司治理架构
项目公司根据《PPP项目协议》《股东协议》《公司章程》等一系列合同文件及《中华人民共和国公司法》进行设立。在项目公司治理架构方面，按照“建立现代企业制度、完善公司治理结构”的基本原则进行。
在项目公司股东会、董事会对相关事项进行表决时，涉及生产安全、资产安全、对外担保抵押、突发事件、重大项目建设等影响公共利益或公共安全的事项，需政府方出资代表股东及实施机构委派的董事参加会议，且全体股东、董事会成员一致同意才能通过。
18、纳税政策
江北新区财政局根据绩效评价结果及合同约定支付的可行性缺口补助已含税。项目公司在合作期内按国家、江苏省相关税收政策依法纳税，收取可行性缺口补助及使用者付费产生的相关税费由项目公司自行承担。
19、股东权益分配机制
公司分配当年税后利润前，应当提取利润的10%作为公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本50%以上的，可以不再提取。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，政府方出资代表不参与分红。
20、绩效管理
（1）本项目采用“基于可用性的绩效合同”方式开展PPP运作。该方式是国际上通用的“绩效合同”方式（Performance Based Contracting）和“可用性合同”方式（Contracting for Availability）的组合，适用于同时包含投资建设和运营维护内容的项目。“基于可用性的绩效合同”应确保本项目能够按要求的标准完成建造，并通过良好的运营维护服务满足项目使用者的具体功能需求，如可靠性、安全性、经济性等。
（2）项目实施机构将合理选择监控时间、设定监控计划，并根据绩效监控发现的偏差情况及时向项目公司反馈，并督促其纠偏。

（3）本项目绩效评价采用定期评价和临时评价相结合的形式，对项目预期产出、预期效果以及项目管理三大绩效目标进行评价。建设期绩效评价得分满分为100分，定期评价占评价总分的70%，临时评价占评价总分的30%；各年度运营期绩效评价得分满分为100分，定期评价占评价总分的85%，临时评价占评价总分的15%；移交绩效评价满分100分，打分采用逐项扣分法。

21、新技术应用
本项目应积极推行BIM技术等新技术在项目全过程项目管理中的应用，对项目全过程各参与方、多要素目标进行集成管理，保障项目进度、质量、安全目标的实现。
其他需求详见招标文件附件“《PPP项目协议》”。
第五章 评标方法与评标标准

一、评审委员会

评审小组由实施机构代表和评审专家共7人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于评审小组成员总数的2/3。评审专家可以由项目实施机构自行选定，但评审专家中至少应当包含1名财务专家和1名法律专家。项目实施机构代表不得以评审专家身份参加项目的评审。评审小组负责投标文件综合评审，并向实施机构推荐中标候选人。

评审现场由全体评审小组成员推举产生评审小组组长一名，主持本项目评审工作。

二、评审办法

评审小组将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价总分由高到低顺序排列。得分且投标报价总分相同的，按技术指标优劣顺序排列。

三、评分标准及细则
	序号
	项目及分值
	评分依据

	（一） 报价评审（30分）
	1、报价
（30分）
	（1）建安工程费下浮率（17分）
	建安工程费报价采用“费率报价法”，投标人报建安工程费下浮率，下浮率精确到百分比数据小数点后二位（如10.25%），建安工程费下浮率不得低于6%，否则按无效标处理。
评分时根据建安工程费实际费率（建安工程费实际费率=1-建安工程费下浮率，下同）计算得分。
价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价（建安工程费实际费率最低）为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×17
（报价得分小数点后保留2位）

	
	
	（2）社会资本资本金回报率（3分）
	社会资本资本金回报率=每个运营年度内人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的5年期以上贷款市场报价利率（LPR）的平均值+投标所报社会资本资本金回报率加点数值。投标所报社会资本资本金回报率加点数值不得高于192BP（1BP等于0.01%），否则按无效标处理，投标所报加点数值精确到个位。
评分时按社会资本资本金回报率（社会资本资本金回报率=4.8%+投标所报社会资本资本金回报率加点数值，下同）计算得分。
价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价（社会资本资本金回报率）为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×3
（报价得分小数点后保留2位）

	
	
	（3）融资利率（8分）
	融资利率=每个运营年度内人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的5年期以上贷款市场报价利率（LPR）的平均值+投标所报融资利率加点数值。融资利率加点数值不得高于48BP（1BP等于0.01%），否则按无效标处理，投标所报加点数值精确到个位。
评分时按融资利率（融资利率=4.8%+投标所报融资利率加点数值）计算得分。
价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价（融资利率）为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×8
（报价得分小数点后保留2位）

	
	
	（4）基础设施运营成本合理利润率（1分）
	各年应计基础设施运营维护费=经第三方审计单位审定的运营成本×（1+基础设施运营成本合理利润率），运营成本合理利润率不得高于7%，否则按无效标处理，投标所报运营成本合理利润率精确到百分比数据小数点后二位。
评分时根据基础设施运营成本实际费率（基础设施运营成本实际费率=1+运营成本合理利润率，下同）计算得分。
价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价（基础设施运营成本实际费率）为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×1
（报价得分小数点后保留2位）

	
	
	（5）经营性项目经营结余（1分）
	各年度经营性项目经营结余为当年收取的使用者付费与经营性项目经营支出相抵后的余额。经营性项目经营结余总额不得低于65.77亿元，否则按无效标处理。经营性项目经营结余报价以元为单位，精确到小数点后二位。
满足招标文件要求且投标价格最高的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(投标报价／评标基准价)×1
（报价得分小数点后保留2位）

	（二） 商务评审（20分）
	1、企业信誉（8分）
	（1）资信评估等级    （3分）
	联合体牵头方具有中国人民银行认可的资信评估机构或银行出具的AAA级资信评估等级，得3分；AA+级，得2分；AA级，得1分，低于AA级不得分。（投标人须提供资信评估机构在中国人民银行备案的证明材料以及资信评估机构出具的信用等级证书复印件或银行出具的信用等级证书复印件。）

	
	
	（2）工程奖项（5分）
	联合体中承担施工任务的成员自2015年5月1日以来，参建的建设工程获得过国家级工程质量奖项（指鲁班奖、詹天佑奖、国家优质工程金质奖）的，有1个得1分，本项最多得5分，同一项目只计算一次得分。（提供合同协议书、获奖证书或文件的复印件，时间认定以获奖证书或文件时间为准）

	
	2、项目团队（8分）
	项目团队配备情况（8分）
	1)拟派项目负责人：具备一级注册建造师资格的，得2分；
2)拟派项目总工：具备高级工程师及以上职称的，得1分；
3)拟派项目公司的施工管理人员：具备建筑工程一级注册建造师资格或市政公用工程一级注册建造师资格的，有1人得0.5分，最多得3分；
4)拟派项目公司的财务人员：具备注册会计师证书的，得0.5分；
5)拟派项目公司的造价人员：具备国家注册造价工程师证书的，得0.5分；
6)拟派项目公司的安全人员：具备国家注册安全工程师证书的，得0.5分；
7)拟派项目公司的法务人员：具备法律职业资格的，得0.5分。
注：项目配备的人员须为联合体成员的正式员工，须提供劳动合同及相应资格证书复印件。 

	
	3、企业业绩（4分）
	施工业绩
（4分）
	联合体中承担施工任务的成员，自2015年5月1日以来，在中国大陆地区承担过合同金额在人民币10亿元及以上地下工程（如地铁、隧道、地下空间、管廊等）建设项目的施工，满足上述要求的每个业绩得基本分1分，合同金额在10亿元基础上每增加5亿加0.5分，每个业绩最多得2分。本项最多可提供2个业绩，满分4分。
（须提供合同协议书复印件，时间及合同金额认定以合同协议书签订时间、合同金额为准。）

	（三） 技术方案评审（50分）
	1、项目公司组建方案
（5分）
	（1）项目公司组建（2分）
	从项目公司组织框架、体系、机构的设置是否能高效地完成本项目的投融资、建设、运营任务等方面进行综合评分。
1）投标人方案阐述科学、全面详尽、分析得当的，得2分；
2）方案阐述较科学全面、分析深度能够满足项目要求的，得1.5分；
3）方案阐述基本全面、分析深度基本满足项目要求的，得1分；
4）对方案阐述不够全面或不贴合项目实际情况的，或本项无描述，均不得分。  

	
	
	（2）项目公司管理（3分）
	从项目公司管理制度的制定是否完整、合规、高效，各类管理工作重点是否突出等方面进行综合评分。
1）各类管理制度全面科学、合规、高效可行性，各类管理工作重点突出，完全满足项目实际需求的，得3分； 
2）各类管理制度较健全、合规、可行性较强，各类管理工作较明确，能够满足项目实际需求的，得2分； 
3）各类管理制度基本健全、合规，可行性一般，各类管理工作基本明确，基本满足项目实际需求的，得1分；
4）各类管理制度缺失或不可行，各类管理工作不明确，不满足项目实际需求的，或本项无描述，均不得分。

	
	2、建设方案（20分）
	（1）项目总体理解及概述（2分）
	能正确理解项目建设意图，对项目涉及地下交通、商业、停车、公交、地铁、综合管廊及人防等建设的重点、难点提出相应处理及保证措施，并提出合理化建议。
1）理解全面准确，对重点、难点提出相应处理及保证措施科学合理，合理化建议可操作性强的，得2分；
2）理解较为准确，对重点、难点提出相应处理及保证措施较科学合理，合理化建议能够满足项目要求的，得1.5分；
3）理解基本准确，对重点、难点提出相应处理及保证措施基本合理，合理化建议贴合项目实际情况的，得1分；
4）对项目建设意图不够准确或不贴合项目实际情况的，或本项无描述，均不得分。

	
	
	（2）施工总承包组织与工程管理方案及施工的主要人员配备方案    （4分）
	重点阐述施工总承包组织管理机制是否科学完善，责权是否明确，工程管理措施是否详细，施工技术和工艺是否先进，人员配备是否合理，主要人员资历、技术能力是否满足本工程要求。
1）施工总承包组织管理机制科学完善，责权明确，工程管理措施详细，施工技术和工艺先进，人员配备合理，主要人员资历、技术能力完全满足本工程要求的，得4分；
2）施工总承包组织管理机制较完善，责权较明确，工程管理措施较明确，施工技术和工艺较先进，人员配备较合理，主要人员资历、技术能力能够满足本工程要求的，得3分；
3）施工总承包组织管理机制基本完善，责权基本明确，工程管理措施基本明确但不详细，施工技术和工艺一般，人员配备基本合理，主要人员资历、技术能力基本满足本工程要求的，得2分；
4）总承包组织与工程管理方案内容有缺项，责权不明确，管理措施不详细，施工技术和工艺差的，或本项无描述，均不得分。

	
	
	（3）施工进度、质量管理及成本控制保证措施   （4分）
	对项目整体施工进度安排是否有针对性，保障本项目整体施工进度的措施是否得当，针对本项目涉及多个地块、多个专业施工的统筹安排是否合理；质量管理计划是否详尽，质量目标保证体系是否完善；确定、分解施工成本管理目标是否明确，编制的资金使用计划及成本控制措施是否可行；进行风险分析并制定防范性对策。
1）对项目整体施工进度安排针对性强，保障本项目整体施工进度的措施十分得当，涉及多个地块、多个专业施工的统筹安排科学合理；质量管理计划科学详尽，质量目标保证体系科学完善；确定、分解施工成本管理目标科学明确，资金使用计划及成本控制措施科学可行；风险分析到位，风险防范对策切实可行的，得4分；
2）对项目整体施工进度安排针对性较强，保障本项目整体施工进度的措施较得当，涉及多个地块、多个专业施工的统筹安排较合理；质量管理计划较详尽，质量目标保证体系较完善；确定、分解施工成本管理目标较明确，资金使用计划及成本控制措施较合理可行；风险分析较到位，风险防范对策较合理可行的，得3分；
3）对项目整体施工进度安排基本有针对性，保障本项目整体施工进度的措施基本可行但不详细，涉及多个地块、多个专业施工的统筹安排基本合理；质量管理计划基本可行但不详细，质量目标保证体系基本完善；确定、分解施工成本管理目标基本明确，资金使用计划及成本控制措施基本可行但不详细；风险分析基本到位，风险防范对策基本合理可行但有遗漏的，得2分；
4）对项目整体施工进度安排针对性不强，整体施工进度的措施混乱，涉及多个地块、多个专业施工的统筹安排不合理；质量管理计划可行性不贴合项目实际情况，质量目标保证体系不全有遗漏；确定、分解施工成本管理目标不明确，资金到位计划不完全符合项目实际需求，资金使用计划及成本控制措施有缺陷；风险分析及风险防范对策不贴合项目实际情况的；或本项无描述，均不得分。

	
	
	（4）安全文明施工及环境保护措施  （3分）
	安全文明施工方案周详，环境保护措施完善。包括但不限于以下内容：确保安全生产体系的完整性；风险评估及事故应急处理预案合理可行性；文明施工、环境保护措施完整性。针对方案完整性、合理性情况评分。
1）安全文明施工方案内容科学完善、无缺项，完全符合项目建设情况，提出的预案和实施措施科学合理可行，文明施工、环境保护措施详细的，得3分；
2）安全文明施工方案内容较完善、无缺项，能够符合项目建设情况，提出的预案和实施措施较科学合理，文明施工、环境保护措施较详细的，得2分；
3）安全文明施工方案内容基本完善，基本符合项目建设情况，提出的预案和实施措施合理性一般，文明施工、环境保护措施不详细的，得1分；
4）安全文明施工内容有缺项，不完全符合项目建设情况，提出的预案和实施不科学、不合理，文明施工、环境保护措施有遗漏的，或本项无描述，均不得分。

	
	
	（5）紧急应变方案    （2分）
	针对项目施工过程中有可能发生的紧急情况进行分析并制定相应应变方案。
1）方案十分详细周全且合理可行的，得2分；
2）方案较周全且较合理可行的，得1.5分；
3）方案基本周全，基本合理可行的，得1分；
4）方案不够周全或不贴合项目实际情况的，或本项无描述，均不得分。

	
	
	（6）深基坑施工、特殊情况下的施工措施（3分）
	1）投标人方案对深基坑施工、特殊情况下的施工措施周全详尽、可操作性强的，得3分；
2）投标人方案对深基坑施工、特殊情况下的施工措施较周全详尽、可操作性较强的，得2分；
3）投标人方案对深基坑施工、特殊情况下的施工措施基本周全，可操作性基本可行的，得1分；
4）投标人方案对深基坑施工、特殊情况下的施工措施不够周全或不贴合项目实际情况的，或本项无描述，均不得分。

	
	
	（7）针对本项目可采用的新技术运用（2分）
	阐述BIM技术在本项目全过程项目管理中的应用，分析如何基于BIM平台对项目全过程各参与方、多要素目标进行集成管理。
1）投标人方案阐述科学全面详尽分析得当、分析深度完全满足项目要求的，得2分；
2）投标人方案阐述较科学全面、分析深度能够满足项目要求的，得1.5分；
3）投标人方案阐述基本全面、分析深度基本满足项目要求的，得1分；
4）对方案阐述不够全面或不贴合项目实际情况的，或本项无描述，均不得分。

	
	3、运营方案
（10分）
	（1）运营管理方案    （4分）
	根据江北新区目前宏观经济发展情况、产业发展现状、目标消费人群、消费特征等进行市场调研分析，提出整体运营方案和运营组织计划，根据地下空间不同的业态分析运营管理的模式，并提出系统性的方案和实施路径。
1）方案内容组成完整，有明确的功能业态方向，与市场分析结论吻合，总体定位明确合理，项目策划独特新颖，运营管理计划详实的，得4分；
2）方案内容组成较完整，有较明确的功能业态方向，与市场分析结论较为吻合，总体定位较明确合理，项目策划较新颖，运营管理计划较详实的，得3分；
3）方案内容组成基本完整，功能业态方向描述基本明确，与市场分析结论基本吻合，总体定位基本明确，项目策划一般，营销管理计划基本详实但不详细，得2分；
4）方案内容有缺陷，产品类型和功能业态方向描述较不明确，与市场分析结论矛盾，总体定位模糊，项目策划混乱，营销管理计划有缺陷的，或本项无描述，均不得分。

	
	
	（2）运营维护工作的组织协调    （2分）
	针对政府、项目公司、各地块产权单位及业主经营者等的组织协调进行分析，对项目公司在运营过程中总体监管的责任进行细化。
1）方案考虑十分全面且可操作性强的，得2分；
2）方案较周全且较合理可行的，得1.5分；
3）方案基本周全且基本合理可行的，得1分；
4）方案不够详细或有遗漏或不贴合项目实际情况的，或本项无描述，均不得分。

	
	
	（3）运营维护的质量目标与保证措施（2分）
	细化运营维护将达到的质量目标，包括但不限于物业管理、环境质量、建筑消防、结构健康监测等，以及为达到目标拟实施的措施。
1）质量目标及措施十分详尽且可操作性强的，得2分；
2）质量目标及措施较详尽且有较强可操作性的，得1.5分；
3）质量目标及措施基本详尽且基本合理可行的，得1分；
4）质量目标及措施不够详细或有遗漏或不贴合项目实际情况的，或本项无描述，均不得分。

	
	
	（4）中、大修方案    （1分） 
	本项目各类设施及专业设备在运营期内的中修、大修方案，应考虑全面且具可行性。
1）方案考虑十分全面且可操作性强的，得1分；
2）方案考虑较全面且有较强可操作性的，得0.7分；
3）方案考虑基本全面且基本合理可行的，得0.4分；
4）方案考虑不够详尽或有遗漏或不贴合项目实际情况的，或本项无描述，均不得分。

	
	
	（5）安全和突发事件管理方案    （1分）
	针对项目运营过程中的安全问题及突发事件进行预案分析，制定相关措施确保项目安全。
1）方案考虑十分全面且可操作性强的，得1分；
2）方案考虑较全面且有较强可操作性的，得0.7分；
3）方案考虑基本全面且基本合理可行的，得0.4分；
4）方案考虑不够详细或有遗漏或不贴合项目实际情况的，或本项无描述，均不得分。

	
	4、移交方案（5分）
	（1）移交范围（1分）
	移交范围应描述准确、考虑周全，满足招标文件要求。
1）描述准确且考虑周全，完全满足招标文件要求的，得1分；
2）描述较准确，考虑较周全，能够满足招标文件要求的，得0.7分；
3）描述基本准确，考虑基本周全，基本满足招标文件要求的，得0.4分；
4）描述不够准确，考虑不够周全或有遗漏或不贴合项目实际情况的，或本项无描述，均不得分。

	
	
	（2）组织方案（2分）
	移交委员会组织合理、运作高效，移交程序合理、合规、合法。
1）方案全面且可操作性强，完全满足项目要求的，得2分；
2）方案较全面且有较强可操作性的，能够满足项目要求的，得1.5分；
3）方案基本全面且基本合理可行，基本满足项目要求的，得1分；
4）方案不够详细或有遗漏或不贴合项目实际情况的，或本项无描述，均不得分。

	
	
	（3）恢复性大修方案  （2分）
	恢复性大修方案应合理及可行，性能保证值满足要求。
1）方案合理可行，性能保证值完全满足要求的，得2分；
2）方案较合理可行，性能保证值能够满足要求的，得1.5分；
3）方案基本合理可行，性能保证值基本满足要求的，得1分；
4）方案不合理或有遗漏或不贴合项目实际情况的，或本项无描述，均不得分。

	
	5、一体化协同方案
（4分）
	一体化协同方案
（4分）
	从地下空间二期项目与一期项目建设、运营方面的协同、与地上新金融中心的一体化协同、与周边乃至新区的整体一体化协同等方面，阐述建设、运营过程中可能发生的界面交接、主体相同、系统公用、产业协同、互补发展等相关问题的考虑及解决方式。
1）方案阐述全面详尽，分析得当，完全满足项目要求的，得4分；
2）方案阐述较全面详尽，分析较得当，能够满足项目要求的，得3分；
3）方案阐述基本全面，分析基本得当，基本满足项目要求的，得2分；
4）方案阐述不够全面或有遗漏或不贴合项目实际情况的，或本项无描述，均不得分。

	
	6、投融资方案（6分）
	（1）投资方案（2分）
	针对投资方案的投资计划、项目资本金的组成及来源、投资保障方案进行阐述。
1）项目资本金的组成及来源明确，投资计划合理，投资保障方案可靠的，得2分；
2）项目资本金的组成及来源较明确；投资计划较合理，投资保障方案较可靠的，得1.5分；
3）项目资本金的组成及来源基本明确，投资计划基本合理，投资保障方案基本可靠的，得1分；
4）从方案中不能很好的反映项目资本金的组成及来源，方案阐述不够全面或有遗漏或不贴合项目实际情况的，或本项无描述，均不得分。

	
	
	（2）项目融资计划    （2分）
	从融资计划的设计、融资成本、资本结构、资金使用计划、对融资风险分析及控制手段和项目融资担保方案等方面进行综合考虑评分。
1）投标人融资计划合理可行，方案阐述科学全面详尽分析得当的，得2分；
2）投标人融资计划较合理可行，方案阐述较科学全面，分析深度能够满足项目要求的，得1.5分；
3）投标人融资计划基本合理可行，方案阐述基本科学全面，分析深度基本满足项目要求的，得1分；
4）投标人融资计划不合理，方案阐述不够全面或有遗漏或不贴合项目实际情况的，或本项无描述，均不得分。 

	
	
	（3）财务支持方案    （1分）
	从财务支持文件的各项条款、所提供的自有资金支持能否确保项目的顺利实施、股东及融资机构给予项目公司的财务支持等方面进行综合考虑评分。
1）方案全面且可操作性强，完全满足项目要求的，得1分；
2）方案较全面且有较强可操作性的，能够满足项目要求的，得0.7分；
3）方案基本全面且基本合理可行，基本满足项目要求的，得0.4分；
4）方案不够详细或有遗漏或不贴合项目实际情况的，或本项无描述，均不得分。

	
	
	（4）项目公司日常运营的成本分析   （1分）
	对项目公司日常运营的各项成本构成、项目公司管理费用及人员费用合理性等方面进行综合考虑评分。
1）项目公司成本测算、经营收入测算等有充分依据且过程科学合理，成本计算符合行业通行惯例，各成本明细项准确，编制科学合理，各科目完备的，得1分；
2）项目公司成本测算、经营收入测算等有较充分依据且过程较科学合理，成本计算较符合行业通行惯例，各成本明细项不存在明显失误，编制较科学较合理，各科目较完备的，得0.7分；
3）项目公司成本测算、经营收入测算等依据基本充分且过程基本合理，成本计算基本符合行业通行惯例，各成本明细项基本没有明显失误，编制基本科学合理，各科目基本完备的，得0.4分。
4）项目公司成本测算、经营收入测算等没有充分依据且过程不科学合理，成本计算不符合行业通行惯例，各成本明细项有明显失误，编制不科学合理，缺少部分科目的，或本项无描述，均不得分。


 

第六章 投标文件格式
投标文件
项目名称： 
项目编号：
投标人名称：（投标人如为联合体，填写各方全称并加盖牵头方公章）
日    期：

评分索引表

	评分项目
	在投标文件中的页码位置

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


第一分册  商务文件
（一）投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-G2020-308号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户： 

投标人名称（公章）： 如联合体参与投标由牵头方盖章

日           期：________年____月____日
（二）联合体协议

联合体协议

此处投标人必须提供资格预审时递交的联合体协议书的复印件，如协议书内容与资格预审时提供的不一致，评审小组按照无效投标人处理。
（三）法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

此处提供资格预审时提供的法定代表人身份证明的复印件。如法定代表人有变动，请重新提供法定代表人身份证明。
（四）授权委托书

授权委托书

本授权书声明：_我       （姓名），系           （投标人名称）的法定代表人，现授权委托     （ 姓名）为我方就          项目采购活动的合法代理人，以我方名义全权处理一切与该项目资格预审后采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

    被授权人（签字或签章）：                

单位名称：______________________________

手机号码：                             
电子邮箱：                             
法人代表（签字或签章）：                              （如联合体投标由牵头方提供）
    授权单位盖章：                                   （如投标人为联合体则联合体各方均须盖章）
单位名称：_____________________________________

地址：                                         

日期：                    
备注：1、与该项目采购有关的事务包括但不限于提交投标文件、澄清、谈判、承诺、签署谈判备忘录等。

2、如果我公司（单位）中标，请按以下信息寄送中标通知书
联系人：                 
寄送地址：                
联系电话：                  （相关信息内容需打印）
3、该《授权委托书》除在投标文件中提供外，还需单独另附一份与《开标一览表》一并密封递交。

4、如投标人为联合体，联合体各成员方可授权同一人为本项目授权代表，联合体各成员各方均需盖章。

（五）商务部分
1、投标人资信评估等级证明材料
注：1、此处提供资信评估机构在中国人民银行备案的证明材料以及资信评估机构出具的信用等级证书复印件或银行出具的信用等级证书复印件。

2、以联合体牵头方的企业资信评估等级作为评审依据。
2、工程奖项证明材料
	序号
	项目名称
	委托单位
	奖项名称
	获奖时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、提供合同协议书、获奖证书或文件的复印件。提供的证明材料应体现包含但不限于以上表格中所列的信息内容。
2、以联合体中承担施工任务的成员提供的工程奖项证明材料作为评审依据。若承担施工任务的成员不唯一，则各承担施工任务的成员均可提供工程奖项证明材料作为评审依据。
3、项目团队配备
	序号
	姓名
	职务
	职称
	执业资格

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：项目配备的人员须为联合体成员的正式员工，须提供劳动合同及相应资格证书复印件。

4、施工业绩证明材料
	序号
	项目名称
	委托单位
	合同金额
	合同签订时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1、 须提供合同协议书复印件，时间及合同金额认定以合同协议书签订时间、合同金额为准。提供的证明材料应体现包含但不限于以上表格中所列的信息内容。

2、 以联合体中承担施工任务的成员提供的施工业绩证明材料作为评审依据。若承担施工任务的成员不唯一，则各承担施工任务的成员均可提供施工业绩证明材料作为评审依据。

（六）投标人认为应该提供的其他材料（如有）
第二分册  技术文件

（1） 项目公司组建方案
（2） 建设方案
（3） 运营方案
（4） 移交方案
（5） 一体化协同方案
（6） 投融资方案
注：请投标人对照本项目采购文件评标标准中对应技术部分评审要求，编制本项目技术方案内容。
第三分册  报价文件
（一）开标一览表
开标一览表
投标人名称（盖章）： 
项目名称：江北新区中心区地下空间二期工程PPP项目   

项目编号：JSZC-G2020-308
	序号
	投标报价如下

	1
	建安工程费下浮率
	【 】%

	2
	社会资本资本金回报率加点数值
	【 】BP

	3
	融资利率加点数值
	【 】BP

	4
	基础设施运营成本合理利润率
	【 】%

	5
	经营性项目经营结余
	【 】元


注：

1、 建安工程费下浮率、运营成本合理利润率精确到百分比数据小数点后二位；资本金回报率加点数值、融资利率加点数值精确到个位；经营性项目经营结余精确到小数点后二位。

2、 建安工程费下浮率不得低于6%，社会资本资本金回报率加点数值不得高于192BP，融资利率加点数值不得高于48BP，基础设施运营成本合理利润率不得高于7%，经营性项目经营结余不得低于65.77亿元，否则按无效标处理。

3、 开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效），必须单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。如投标人为联合体的，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标。
（二）经营结余计算表
	序号
	项目
	运营期第1年
	运营期第2年
	运营期第3年
	运营期第4年
	运营期第5年
	运营期第6年
	运营期第7年
	运营期第8年
	运营期第9年
	运营期第10年
	运营期第11年
	运营期第12年
	运营期第13年
	运营期第14年
	运营期第15年
	运营期第16年
	运营期第17年
	运营期第18年
	运营期第19年
	汇总

	1
	配套商业、地下停车的出租
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	地下商业出租
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	经营规模（平方米）
	72957
	72957
	72957
	72957
	72957
	62743
	52529
	42315
	32101
	21887
	21887
	21887
	21887
	21887
	21887
	21887
	21887
	21887
	21887
	

	1.1.2
	经营收入单价（元/平方米）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	经营收入（元）（1.1.3=1.1.1×1.1.2）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4
	经营成本单价（元/平方米）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.5
	经营支出（元）（1.1.5=1.1.1×1.1.4）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.6
	经营结余（元）（1.1.6=1.1.3-1.1.5）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	地下停车出租
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	经营规模（个·车位）
	10015
	10015
	10015
	10015
	10015
	9014
	8013
	7012
	6011
	5010
	5010
	5010
	5010
	5010
	5010
	5010
	5010
	5010
	5010
	

	1.2.2
	收入单价（元/个·车位）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3
	经营收入（元）（1.2.3=1.2.1×1.2.2）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.4
	经营成本单价（元/个·车位）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.5
	经营支出（元）
（1.2.5=1.2.1×1.2.4）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.6
	经营结余（元）（1.2.6=1.2.3-1.2.5）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	配套商业、地下停车的出售
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	地下商业出售
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	经营规模（平方米）
	0
	0
	0
	0
	0
	10214
	10214
	10214
	10214
	10214
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.1.2
	经营收入单价（元/平方米）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	经营收入（元）（2.1.3=2.1.1×2.1.2）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.4
	经营成本单价（元/平方米）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.5
	经营支出（元）（2.1.5=2.1.1×2.1.4）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.6
	经营结余（元）（2.1.6=2.1.3-2.1.5）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	地下停车场出售
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.1
	经营规模
	0
	0
	0
	0
	0
	1001
	1001
	1001
	1001
	1001
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.2.2
	单价（元/个·车位）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.3
	经营收入（元）（2.2.3=2.2.1×2.2.2）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.4
	经营成本单价（元/个·车位）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.5
	经营支出（元）（2.2.5=2.2.1×2.2.4）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.6
	经营结余（元）（2.2.6=2.2.3-2.2.5）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	车位管理费（出售部分）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	经营规模（个·车位）
	0
	0
	0
	0
	0
	1001
	2002
	3003
	4004
	5005
	5005
	5005
	5005
	5005
	5005
	5005
	5005
	5005
	5005
	

	3.2
	单价（元/个·车位）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	经营收入（元）
（3.3=3.1×3.2）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	经营成本单价（元/个·车位）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5
	经营支出（元）
（3.5=3.1×3.4）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.6
	经营结余（元）（3.6=3.3-3.5）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	充电桩
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	经营规模（个·桩位）
	2003
	2003
	2003
	2003
	2003
	2003
	2003
	2003
	2003
	2003
	2003
	2003
	2003
	2003
	2003
	2003
	2003
	2003
	2003
	

	4.2
	单价（元/个·桩位）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	经营收入（元）（4.3=4.1×4.2）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.4
	经营成本单价（元/个·桩位）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.5
	经营支出（元）
（4.5=4.1×4.4）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.6
	经营结余（元）（4.6=4.3-4.5）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	物业管理服务
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	经营规模（平方米）
	72957
	72957
	72957
	72957
	72957
	72957
	72957
	72957
	72957
	72957
	72957
	72957
	72957
	72957
	72957
	72957
	72957
	72957
	72957
	

	5.2
	单价（元/平方米）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.3
	经营收入（元）（5.3=5.1×5.2）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.4
	经营成本单价（元/平方米）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.5
	经营支出（元）
（5.5=5.1×5.4）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.6
	经营结余（元）（5.6=5.3-5.5）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	广告、宣传、零售及其他经营项目
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	经营规模（项）
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	6.2
	经营收入（元/项）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.3
	经营支出（元）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.4
	经营结余（元）（6.4=6.2-6.3）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	经营结余合计
（7=1.1.6+1.2.6+2.1.6+

2.2.6+3.6+4.6+5.6+6.4）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	各年度经营结余限价（元）
	176970000
	193860000
	214050000
	226770000
	226970000
	903790000
	913050000
	913530000
	916070000
	921640000
	108880000
	110010000
	103530000
	101290000
	106880000
	108880000
	109090000
	110330000
	111410000
	6577000000


注：各年度经营结余均不得低于当年限价，否则视为无效投标。
质疑函范本
一、质疑投标人基本信息
质疑投标人：                                                              

地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 

联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
实施机构名称：                                                              

采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              

事实依据：                                                                

法律依据：                                                                 

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     

签字（签章）：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


