招  标  文  件

项目名称：江苏省大数据中心建设项目一期工程-大数据示范应用

项目编号：JSZC-G2020-498

江苏省政府采购中心

2020年11月

总  目  录

第一章  投标邀请	３

第二章  投标人须知	７

第三章  合同条款及格式	７

第四章  项目需求	２６

第五章  评标方法与评标标准	７９

第六章  投标文件格式	８６

第一章  投标邀请

江苏省政府采购中心受江苏省大数据管理中心委托，决定就其所需的江苏省大数据中心建设项目一期工程-大数据示范应用项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江苏省大数据中心建设项目一期工程-大数据示范应用招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2020年12月1日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-G2020-498

2.项目名称：江苏省大数据中心建设项目一期工程-大数据示范应用

3.预算金额：1804万元人民币

4.本项目设定最高限价，最高限价为1804万元。

5.采购需求：

建设江苏省大数据中心是贯彻落实党中央、国务院关于信息化和大数据发展重要决策部署的具体举措，是省委、省政府明确的工作要求，有利于加快推进我省大数据发展应用和政务信息系统整合共享，着力提升政府治理信息化和现代化水平，更好服务高质量发展。

本次拟通过招标采购大数据感知分析决策平台、移动中台、苏服码、大数据示范应用以及标准规范体系建设。依托一期已建成的数据集成系统、数据治理系统、数据分析挖掘系统、大数据应用支撑和服务管理系统的基础上，启动建设大数据示范应用建设，初步建成以政务服务为重点方向的大数据分析应用系统，为大数据中心分析人员提供一站式的辅助决策服务能力，固化沉淀经验和资产，满足快速变化的决策业务需求；进一步提升省大数据中心服务能力，基于江苏省政务服务APP，打造“一码通”统一服务体系，为江苏所有市场主体和社会公众建立综合服务码——江苏政务服务码；构建移动中台，提供移动端基础的支撑能力及开放服务能力，提供高度灵活的配置管理功能，支持各单位快速构建移动APP、集成第三方应用，满足各部门应用需求及应用全生命周期管理功能。。

6.合同履行期限：2021年3月前完成所有软件系统、信息资源库等的安装部署、设计、开发、测试等工作，并进入试运行阶段。

7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目不接受进口产品投标。

### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

#### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

#### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 投标文件接收方式：邮寄送达或现场送达。

以邮寄方式送达的投标文件，请在邮寄单上注明项目编号、分包号及投标人联系电话且字迹清晰，否则可能造成的投标无效风险由投标人自行承担。寄出后请主动、及时与采购中心联系人联系，且保持投标人联系电话畅通。投标文件邮寄地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3007办公室。

投标文件采用邮寄送达的，请于开标时间前一个工作日的16：00前送达；投标文件采用现场送达的，投标文件接收时间为开标时间前一个工作日的14：00-16：00，接收地点：南京市汉中门大街145号省政务中心二期C号电梯三楼电梯厅前台接收点。

2.投标文件接收截止时间：2020年12月1日9点30分（北京时间）

3.投标文件接收人：许滢，电话：025-83668515；（项目经办人 付钢），电话：025-83668520。

4.开标时间：2020年12月1日9点30分（北京时间）

5.开标地点：南京市汉中门大街145号省政务中心二期“不见面开标大厅”

#### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

#### 六、其他补充事宜

#### 投标人按照签到顺序进行现场演示及陈述，演示及陈述需按照招标文件和评标委员会要求进行，时间不超过15分钟。采购中心提供投影机及幕布，其他所需设备投标供应商自备。评标委员会如需对演示及陈述内容进行提问，将在各投标人演示及陈述结束之后进行。演示内容：见第五章 评标方法与评标标准中“现场演示”部分。

#### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省大数据管理中心

地 址：南京市汉中门大街145号

联系人：陈静

联系方式：025-83660684、18066112714

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市汉中门大街145号江苏省公共资源交易中心（二期）三楼

联系人：付钢

联系方式：025-83668520

#### 八、其他

1.潜在投标人对招标文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

2.投标文件制作份数要求

正本份数：1份   副本份数：6份	电子投标文件（U盘介质）：1份

3. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

4. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、服务及产品配置分项报价表、交付一览表、技术参数及服务要求响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分。

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

#### 11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 12、交付一览表和服务及产品配置分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报交付一览表、服务及产品配置分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 服务及产品配置分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括买方需求的货物价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

#### 13、技术参数及服务要求响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中服务及产品配置分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.3 开标一览表请单独编制。开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效），在投标文件接收截止时间前与投标文件一并密封递交，否则视为无效投标。如有分包，投标人投标任何一个分包，都需单独编制开标一览表。

#### 16、投标保证金（如果收取）

16.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。

16.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，不计利息。

16.3中标人的投标保证金，将在采购合同签订之日起5个工作日内退还，不计利息。

16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商恶意串通的。

#### 17、投标有效期

17.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，采购中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金（如果收取）。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

#### 18、投标文件份数和签署

18.1 投标人应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2 投标文件正本中，除采购文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

### 四、投标文件的递交

#### 19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 投标文件密封包装上应注明：

19.2.1投标人名称，联系电话及联系地址，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。

19.2.2  投标项目名称、标书编号及分包号。

19.3 未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购中心将予以拒绝，作无效投标处理。

#### 20、投标截止日期

20.1 采购中心收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 21、投标文件的递交

21.1采购中心拒绝接收在其规定的投标文件接收截止时间后递交的任何投标文件。以邮寄方式递交的投标文件送达我中心的时间如在投标文件接收截止时间之后，我中心将拒绝接收该投标文件。

#### 22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购中心，修改或撤回其投标文件。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购中心。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

### 五、开标与评标

#### 23、开标

23.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人无需到开标现场参加开标仪式。投标人可登陆“江苏省公共资源交易网”（网址：http://jsggzy.jszwfw.gov.cn/，技术咨询电话：025-83668631,183 6209 6685）观看本项目开标过程网络现场直播。

23.2开标仪式由采购中心组织。

23.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

23.4 开标时查验投标文件密封情况，确认无误后，采购中心当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 采购中心将指定专人负责开标记录并存档备查。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

#### 24、评标委员会

24.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

#### 25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3在评标期间，采购中心将设专门人员与投标人联系。

25.4 采购中心和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到采购中心登记查询，逾期将不予受理。

#### 26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。（投标人授权代表必须保证评标当天电话畅通，否则风险由投标人自行承担）

26.2接到评委会澄清要求的投标人授权代表按照评委会规定的时间，以电子邮件形式（发件邮箱必须为《法人授权书》中注明的电子邮箱）作出书面澄清，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将电话通知其授权代表，并告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

#### 28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

28.1.1未按要求交纳投标保证金的。

28.1.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的。

28.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

28.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

28.1.6未通过符合性检查的。

28.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

28.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

28.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内以电子邮件形式提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品目录清单”、“环境标志产品目录清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

28.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准向采购人推荐出1名中标候选人。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的。

29.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

29.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

#### 30、质疑处理

30.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

对项目需求部分以外内容的质疑，潜在供应商应向采购中心提出，由采购中心负责答复。

30.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　30.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

30.4 采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购中心质疑接收部门为内控科，联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3017室，联系电话：025-83668531。采购人质疑接收人：陈静，联系地址：南京市汉中门大街145号，联系电话：025-83660684、18066112714。

30.5 以下情形的质疑不予受理

30.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 31、中标通知书

31.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。

31.2 采购中心将以中国邮政EMS的形式向中标供应商寄发中标通知书，请供应商准确清晰填写《法人授权书》，如因相关信息填写错误导致中标通知书无法寄达，采购中心将不再寄送中标通知书，由此造成的不利后果由供应商自行承担。

31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 32. 签订合同

32.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 33、货物和服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

#### 34、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

#### 35、政府采购履约资金扶持政策

根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书在相关金融机构办理授信申请。相关事宜可向江苏省政府采购中心咨询，联系电话：025-83668526。

第三章  合同条款及格式

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务及产品内容

1.1 服务及产品名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______________圆（___________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用服务及产品的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务及产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务及产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

6.2合同履行结束后，乙方凭采购人签署的同意退还履约保证金的证明（格式见招标文件附件《履约保证金退还申请》,加盖采购单位公章），前往采购中心内控科办理保证金退还手续（无息退还）。

七、转包或分包

7.1本合同范围的服务及产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期      年。（自交付验收合格之日起计）

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：_________

9.2 交付方式：_________

9.3 交付地点：_________

十、款项支付

10.1 采购资金的支付方式、时间及条件：_________

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量交付，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一.税

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的服务及产品性能、技术要求、质量标准向甲方提供。

12.2 乙方提供的服务及产品在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该服务及产品的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对服务及产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的服务及产品免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的服务及产品依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。交付后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交付前应对服务及产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务及产品交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的服务及产品在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的服务及产品，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、服务及产品包装、发运及运输

14.1 乙方应在服务及产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证服务及产品安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。

14.3 乙方在服务及产品发运手续办理完毕后24小时内或交付到甲方48小时前通知甲方，以准备接受交付。

14.4 服务在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 服务及产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方服务及产品已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收服务及产品的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付服务及产品的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的服务及产品数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该服务及产品，乙方愿意更换服务及产品但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换服务及产品的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章  项目需求

## 4.1 项目概述

江苏省大数据中心的总体建设任务是打造“五个中心和四个体系”，本次招标主要包括感知与决策大数据分析平台、移动中台、江苏政务服务码以及在平台基础上构建的大数据示范应用和移动端示范应用。建设内容须结合江苏省大数据中心总体设计的要求，依托一期已建成的数据集成系统、数据治理系统、数据分析挖掘系统、大数据应用支撑和服务管理系统的基础上，构建感知与决策大数据分析平台，支撑构建以政务服务为重点方向的大数据示范应用，为大数据中心分析人员提供辅助决策及服务的能力，固化沉淀经验和资产，满足快速构建突发、专项的应用场景能力；构建移动中台，提供移动端基础的支撑能力及开放服务能力，提供高度灵活的配置管理功能，支持各单位快速构建移动APP、集成第三方应用，满足各部门应用需求及应用全生命周期管理功能。同时为了进一步提升省大数据中心服务能力，基于江苏省政务服务APP，打造“一码通”统一服务体系，为江苏所有市场主体和社会公众建立综合服务码——江苏政务服务码，助力数字江苏建设。

本项目支持本地化部署，基于江苏省大数据云中心进行建设，支持省大数据中心一期建设环境要求，根据实际情况调整覆盖范围。

招标文件第四章“4.4建设需求、4.5集成服务要求、4.6售后及运维服务要求”中涉及的所有内容是本次建设的需求，均必须满足，投标人应结合招标文件需求进行补充完善，并提交相关技术方案。

## 4.2 建设目标

江苏省大数据中心建设的总体目标是：为落实党中央、国务院和省委、省政府对大数据发展的总体部署，紧紧围绕“六个高质量”发展要求，充分利用云计算、大数据和人工智能等新一代信息技术，按照“1+13+N”和“共建共用、相互灾备、标准开放、物理分散、逻辑统一、融合架构”的理念，通过三到五年时间，建成数据汇聚全面、分析挖掘深入、应用服务广泛的全国领先的省级大数据中心，全面实现国家、省、市三级“网络通、数据通、应用通”。

本期项目的具体建设目标是：

1）推进感知与决策大数据分析平台的建设，形成大数据分析应用的标准化体系和平台开放能力，基于平台标准体系和应用的业务需求构建业务数据、指标、标签、模型、服务，输出报表、可视化图形等成果。平台建设为各类大数据业务应用场景的构建提供快速支撑，实现对政务服务、政务治理的动态感知，为政务服务改革提供了数据决策支撑；

2）推进江苏省大数据中心移动中台的建设，提供移动端基础的支撑能力及开放服务能力，提供高度灵活的配置管理功能及6个统一中心，统一租户管理中心、统一应用构建中心，统一数据集成服务中心、统一的应用发布中心、统一的资讯发布管理中心、统一协作中心，支持各单位快速构建移动APP、集成第三方应用，满足各部门应用需求及应用全生命周期管理功能。

3）推进江苏政务服务码的建设，以一码贯通人（企）、证、场各个环节，建立全省政务服务统一的码证管理和服务体系，构建4通，身份通、信息通、办事通、扫码通，实现从“万码奔腾”到“一码通行”的转变，全面服务全省政务服务管理和放管服改革应用，为企业和群众提供高效精准服务。

## 4.3 建设内容

本次建设的产品、应用软件以及服务清单如下：

| 序号 | 系统名称 | 系统描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感知与决策大数据分析平台+大数据示范应用 | 具体见“4.4 建设需求” | 套 | 1 |
| 2 | 移动中台+移动示范应用 | 具体见“4.4 建设需求” | 套 | 1 |
| 3 | 江苏政务服务码 | 具体见“4.4 建设需求” | 套 | 1 |
| 4 | 应用规范体系建设 | 具体见“4.4 建设需求” | 套 | 1 |
| 5 | 集成服务 | 具体见“4.5集成服务要求” | 套 | 1 |

## 4.4建设需求

### 4.4.1 总体架构说明

总体架构和周边关系设计如下：

江苏省大数据中心建设按照工程建设任务和软环境配套两个方面，业务上由五个中心和四个体系组成，形成相互支撑和协作的一个整体。五个中心定位是基础设施中心、数据资源中心、技术支撑中心、共享开放中心和融合应用中心，四个体系保障是标准规范体系、安全保障体系、运维管理体系和运营管理体系。

江苏省大数据管理中心的外部关系主要是指主中心与分中心的关系、与省本级部门的关系、与国家级平台的关系、与设区市平台的关系、与社会公众、与长三角一体化、与战略合作省份的关系等。

江苏省大数据中心的总体技术架构分层如下：

1、基础层

运用云计算、大数据、人工智能等先进理念和技术，依托省电子政务外网，建成集IaaS（基础设施服务）、PaaS（平台服务）等一体的政务云平台，为省级政务部门提供基础设施、支撑软件、运行保障和信息安全等服务。本次项目建设的平台和资源库等内容需使用一期工程已招标的基础设施及配套软件。

2、数据层

按照统收统发原则，汇聚整合国家、省、设区市政府部门、公共事业单位等数据资源，融合互联网和第三方机构数据资源，统筹建立省级大数据资源中心，本次项目建设综合人口信息资源库、综合法人信息资源库、电子证照信息资源库、社会信用信息资源库等。

3、平台层

基于平台化、组件化的总体技术框架思路，加强平台共性支撑，以“平台融合”为目标，建设大数据共享交换平台和大数据服务管理和应用支撑平台。通过建设大数据共享交换平台构建统一数据平台，支撑数据的汇聚、融合、治理和应用，在全省范围内实现国家、省、市三级“网络通、数据通、应用通”；建设大数据服务管理和应用支撑平台构建统一应用平台，提供委办厅局应用系统开发所需的大数据支撑、业务支撑和人工智能支撑等共性平台服务，支撑大数据应用开发上线和持续扩展，通过平台服务的共享共用，减少委办厅局在应用开发过程中的重复投资。

4、应用层

以“应用融合“为目标，加强应用协同，推进全省政务信息系统整合为一个互联互通、业务协同、信息共享的“大系统”。按照“一轴两翼三支撑”的思路进行总体建设，即以“大数据综合运行中心”为主轴，以“政务信息共享网站和公共数据开放网站”为两翼，围绕“态势监测、决策支持、资产服务”三个支撑定位展开大数据中心运行监测、不见面审批大数据分析、辅助决策支持中心等应用建设。

5、标准规范体系

依据江苏省大数据中心建设总体规划和国家发布的相关大数据标准，本次项目将采用直接参照、修订使用和研究制定相结合的方式，建立江苏省大数据中心的标准规范体系。

6、安全保障体系

江苏省大数据中心一期工程安全保障体系将围绕云平台、大数据和政务应用，构建网络安全管理体系、安全技术防护体系、安全运维执行体系和安全监管体系等四个体系，全面保障省大数据中心安全。

7、运维管理体系

实现大数据中心的基础设施、数据资源和应用系统等的全方位、全过程、实时动态的运维保障。

8、运营管理体系

按照硬件设施、技术平台、安全保障、数据资源和应用系统等多个方面的建立运营组织机构、流程、规范，实现资源共享、动态调整、提高资源利用率、降低建设成本、支撑大数据中心的可持续发展。

### 4.4.2建设现状说明

省大数据中心目前建设的主要涉及平台以及工具内容，以《JSZC-G2019-425 江苏省大数据管理中心江苏省大数据中心建设项目一期工程-平台体系信息资源库和总集成服务》（中国政府采购网：http://www.ccgp.gov.cn/cggg/）中招标文件为准，以下涉及到该招标文件名称统称为“一期建设工程”。

### 功能性需求

#### 4.4.3.1感知与决策大数据分析平台

感知与决策大数据分析平台是为面向大数据分析应用提供的支撑平台，根据系统用户角色权限，为各类大数据分析应用的用户提供统一的、标准的建设体系，通过对数据挖掘、计算、分析，再结合高度智能灵活的可视分析与BI工具，最终支持对政务服务场景下的动态感知与智能决策。主要为了实现以下目标：

1）面向大数据分析应用提供大数据示范应用构建的通用能力，实现政务服务常态场景以及专项与突发场景的快速构建，快速发布和呈现；

2）面向多源异构数据源的指标与标签构建和融合，将不同的数据源的数据进行有效的整合，聚焦政务服务和政务治理，构建预警预测指标管理体系，形成面向政务领域的动态感知能力；

3）面向应用提供一个集动态感知、监测、辅助决策、指挥调度、信息发布、可视化呈现等多功能一体的平台能力，推送给大数据分析应用，以报告或可视化呈现方式为管理者提供有效的数据决策支撑；

##### 4.4.3.1.1主题应用与需求管理

主题应用与需求管理依托一期建设工程的内容，对应用的全生命周期进行管理，包括对应用的创建、检索、详细信息查看、修改、发布、下架等功能，以及对应用建设中各模块需要的数据、服务、指标、标签、业务模型等内容进行编排，通过门户工单系统分派任务后，监控任务执行情况，形成对应用的全生命周期的统一管理。

对构建新的应用场景，支持对应用场景涉及的各模块与一期建设工程、感知与决策大数据分析平台及工具关联关系创建，关联平台各个子系统，对下层平台提出基础数据、模型、标签、可视化报告等需求，与一期建设的工单系统协同，进行应用场景构建任务的拆分与分发，完成新的主题应用建设及进行一系列的查询、查看、编辑、删除、拆分、组合等功能。

对已构建的应用场景及主题，支持发布管理、分类管理，检索管理等，对应用场景中所有的模块内容包括对关联的数据、服务、指标、标签、业务模型等进行编辑、修改、组合、拆分、发布、删除等全生命周期的管理。

##### 4.4.3.1.2全资产辅助查询系统

依托一期建设工程的内容，拓展资产信息，实现资产信息的统一盘点，建立业务使用资产的血缘桥梁，对省大数据中心建设的全部资源内容，包括数据资源、指标、标签、算法、模型、资源目录、接口等资源进行统一呈现，与一期工程建设的相关系统进行对接及后期应用场景建设沉淀的资产，实现从业务视角对数据资产、指标资产和标签资产的统一盘点，统一呈现和查询。

##### 4.4.3.1.3多类型数据汇聚系统及服务

依托一期建设工程的建设内容，建设多类型数据汇聚系统，对建设的大数据应用场景业务中需要汇聚的多类数据，提供对多源异构数据的汇聚入库的能力，提供对数据的录入功能，包含人工录入、文件上传、参数设置等形式，建设数据模型（业务数据）。通过该平台能够快速支持数据汇聚工作，形成数据资源，为专题应用建设提供数据资源的支撑。并且根据业务需要对数据进行更新等能力，并且支持对专题库的数据来源和以及数据建模的过程进行全流程的管理，实现可查询，可追溯。

##### 4.4.3.1.4多类型数据融合服务

依托一期建设工程的建设内容，将多源异构数据源进行有效的融合应用，将不同的数据源的数据进行有效的整合，支持为政务服务领域等其他领域提供动态感知的数据监测能力和围绕对象进行的全域数据分析服务，通过统一资源发布服务和可视化图表及报表工具进行数据推送及可视化展示与报表生成服务，为各部门提供服务；

##### 4.4.3.1.5指标管理系统

指标管理系统为用户提供指标源定义、指标设计、指标主题建模、指标分析等全流程的功能。用户对业务指标梳理完成后，可通过指标字典平台将异构源数据统一进行管理，指标设计方式的多样化满足了用户指标口径来源的多样化需求，根据各类应用场景构建业务指标，为融合分析、主题应用提供指标模型。主要包含但不限于以下能力及服务：指标库建设、指标管理、指标分类、指标版本管控、指标总览、指标查询、指标分析、数据沙盘等能力及服务；

##### 4.4.3.1.6应用标签库及标签管理

可依托一期建设工程的建设内容，根据甲方需求提供应用场景中业务涉及的标签构建、标签画像及标签管理。包含但不限于以下服务：业务标签构建、标签画像、标签管理以及根据标签定义的内容提供可视化及报表服务等；

##### 4.4.3.1.7应用模型库及模型管理

可依托一期建设工程的建设内容，根据甲方建设需求提供应用场景涉及相关的业务模型构建及统一模型管理服务。主要包含但不限于以下服务：围绕业务场景的可视化建模服务，模型管理服务、三方模型库适配服务等；

##### 4.4.3.1.8数据挖掘分析服务

可依托一期建设工程的内容以及本期建设内容，根据甲方需求，负责端到端涵盖数据预处理、模型开发、模型评估和模型发布整个过程的数据挖掘全生命周期管理服务。

##### 4.4.3.1.9知识库管理服务

可依托一期建设工程的内容，提供对各专题应用沉淀的相关法律法规、专家报告、文献文稿、历史案例等资产进行统一的知识管理、文件上传、分析等服务。

##### 4.4.3.1.10可视化及报表管理服务

对建设的应用场景下的业务指标、标签、模型及各类服务等，可依托一期建设工程的内容及感知与决策大数据分析下的建设内容，向用户提供包括自定义报表、自定义报告、自定义流程、即时查询、数字仪表盘、地图展示、指标导航、交互式探索等在内的灵活多样的交互工具，提供丰富的图形展示方式，包括柱状图、累积柱状图、饼图、曲线图、地图等可视化展示方式。用户利用可视化工具或图表组件通过拖拉拽的方式构建可视化展示，并支持多种图形和表格的下钻和上卷，支持数据过滤、自定义图表风格、表格汇总数据查看明细、指标维度转换及报表生成，报告的导出等功能。

##### 4.4.3.1.11应用成果发布

对感知与决策大数据分析平台形成的各类动态指标、标签画像、预测、分析结果、预警、报表、报告等各类成果信息进行统一管理，统一进行发布推送给相关的大数据应用场景进行使用。实现实时化的数据更新能力，为政府各类管理部门提供大数据分析应用，提供稳定、可靠、及时更新的统一成果资源发布系统，便于各管理部门及大数据示范应用所需的可视化资源、报表、服务能够得到有效的统一管理。

##### 4.4.3.1.12大数据示范应用

依托本期建设的感知与决策大数据分析平台统一的标准规范，围绕省委省政府辅助决策需要，构建营商环境大数据分析、经济社会发展云图、不见面审批大数据分析、监管大数据分析等大数据示范应用建设，并且根据甲方需求快速构建专项、突发的应用场景，通过展示终端进行可视化展示，提供丰富的图形展示方式，满足大屏、PC、移动端等展示需求，为政府部门提供管理与决策的数据支撑服务。

###### 4.4.3.1.12.1营商环境大数据分析

依托感知与决策大数据分析平台开展营商环境大数据应用，以国家、江苏省、发改委、等相关营商环境政策和法规为基准并结合相关的营商环境评价方案和江苏省实际情况，对营商环境实施整体评估，以数据可视化、评估报告等方式为决策层提供直观的依据，进一步优化江苏省营商环境提供数据支撑。主要为实现以下建设目标：

1）建设营商环境评估支撑系统，遵循国家、江苏省、发改委等相关营商环境政策和法规的要求，构建营商环境指标体系，围绕企业开办、办理施工许可、信贷、纳税、不动产登记以及电力等指标，配置指标算法，标记指标标签，纳入到营商环境评价指标信息库实施动态管理，建立评价指标长效管理机制，形成营商环境评估结果，为管理者提供数据决策支撑。

2）建设营商环境评估及成果应用系统和营商环境优化推广系统。营商环境评估及成果应用系统提供实时评估、指标预警和综合研判的成果展现及应用能力；营商环境优化推广系统从营商环境进步轨迹、同类地区横向对比层面，对评价结果进行可视化分析。

4.4.3.1.12.1.1营商环境专题库建设

对营商环境大数据应用建设需要的数据来源进行分解，并配置各指标项的数据源，利用一期建设工程内容以及本期感知与决策大数据分析平台建设内容，满足营商环境大数据分析应用所需的数据资源，建设营商环境大数据分析中需要的专题库。包含但不限于：软环境指数信息库、生态环境指数信息库、商务成本指数信息库、基础设施指标信息库、市场环境指标信息库和社会服务指标信息库等。

4.4.3.1.12.1.2营商环境评估支撑体系建设

可依托一期建设工程内容及本期感知与决策大数据分析平台建设内容，根据业务场景建设需求，构建营商环境评价指标体系，生成不同时期不同需求的指标目录。根据指标目录，配置目录对应的评估方案，并完成方案中各类指标的算法配置、方案总体权重值等内容，形成评估方案、评估模板、报表等。并且将营商环境大数据分析的指标体系、模型等内容进行统一沉淀与管理。主要包含但不限于以下内容：营商环境评价指标体系构建，提供评价方案等功能，对指标的新增、管理、查询、统计、导出、评价方案维护更新、配置、报告生成等内容；

4.4.3.1.12.1.3营商环境大数据分析应用

可依托一期建设工程内容及本期感知与决策大数据分析平台建设内容，快速构建营商环境大数据应用，快速生成各地区营商环境指数评价结果，根据营商环境评估结果开展应用，为各级领导提供决策分析支持，包含实时评估、指标预警、综合研判、营商环境进步轨迹、同类区域横向对比等数据应用展示。主要内容包含但不限于以下内容：

1）提供实时评估能力，对各项指标所对应的企业全生命周期中政府提供的贸易便利、政务服务、金融服务等各项服务事项相关信息系统的数据，并根据预设的指标算法与模型，对江苏省营商环境开展实时评估。

2）提供指标预警能力，指标预警是指对分值超过预设预警数值的指标项，视不同情况，分别发出预警信号。

3）提供综合研判能力，根据预设算法自动汇总所有指标项得分。从类别、维度及综合得分等角度，比如：在时间维度上的营商环境进步轨迹，空间维度上的区域横向对比，以统计报表或仪表盘的方式直观的呈现出江苏省营商环境实时水平。可识别异常问题并提供参考建议，并定期生成评估报告。

###### 4.4.3.1.12.2经济社会发展云图

可依托一期建设工程内容及本期感知与决策大数据分析平台建设内容，建成面向重点领域和热点专题的经济社会发展云图应用系统，为江苏省经济发展决策提供数据支撑服务，聚焦全省经济、制造业、“一带一路”、消费、基础设施、公共资源交易等多个维度对全省经济运行状况进行多层次、全方位、个性化动态监测、预测、预警和研判，为相关政府部门提供实时掌握经济社会发展情况、发现潜在问题、实现全省经济运行态势的感知，提供经济决策的数据支撑。主要为了实现以下目标：

1）建设经济社会发展总体监测态势图，将全省的总体经济增长、投资、消费、外贸、财政、就业及各地区生产总值等关键指标进行呈现，动态感知全省各个地区经济社会发展运行态势。

2）聚焦全省经济的经济总体运行情况、投资、消费、外贸、发展趋势判断等关键指标，对江苏省经济运行基本情况进行预测，以及指标的下钻分析。

3）聚焦全省制造业发展情况，围绕运输、用电、投资、股市等指标对制造业进行动态感知监测，根据制造业企业研发与运行情况对制造业进行评价评估，以及根据制造业的交易、融资、税务以及数量变化情况预测制造业未来，综合反映制造业运行发展态势，为决策者提供参考依据。

4）聚焦“一带一路”专题围绕经贸、热度、投资、营商环境、人员、海外网民关注度、海外网民关注领域、中小微企业关注度等指标对江苏“一带一路”当前运行态势进行监测。

5）聚焦消费专题，围绕消费水平、消费结构、消费能力、消费信心、消费投诉等指标对消费能力进行动态感知监测，根据互联网消费投诉数据、物联网消费投诉数据、电商退换货数据对消费者的消费满意度进行评估，以及根据消费的规模、水平以及行业消费情况，预测消费能力，综合反映江苏省消费情况，为决策者提供参考依据。

6）聚焦基础设施专题，围绕市政、通信、交通、环境、教育、医疗等维度，建设基础设施指标体系，动态感知基础设施建设情况，为决策者提供参考依据。

7）公共资源交易专题，围绕江苏省公共资源交易平台上的各类交易业务数据开展数据分析，围绕交易信息、主体信息、信用信息、招投标信息等数据，对公共资源交易内容进行分析，以及公共资源交易关联分析和跟踪分析；

4.4.3.1.12.2.1经济社会发展云图专题库建设

对经济社会发展云图应用建设需要的数据来源进行分解，利用一期建设工程内容以及本期感知与决策大数据分析平台建设内容，满足经济社会发展云图应用所需的数据资源，建设宏观经济库以及制造业、“一带一路”、消费、基础设施、资源交易等方面应用所需的专题信息库。

4.4.3.1.12.2.2经济社会发展云图指标、标签及模型建设

可依托一期建设工程内容及本期感知与决策大数据分析平台建设内容，根据业务场景建设需求，构建各项经济社会发展云图专题的所需的指标体系、标签体系、模型及案例文献，实现相关指标、标签、模型、方法、知识的定义、管理和维护，索引，方便查找内容。

4.4.3.1.12.2.3经济社会发展云图大数据分析应用展示

基于信息资源库构建全省经济社会发展云图，立足于为全省经济发展决策提供支持服务，围绕全省经济、制造业、“一带一路”、消费、基础设施、资源交易等专题，对输出的分析结果数据和指标，结合BI可视化能力，结合江苏省地图数据，实现分析结果可视化展示，为各部门实时掌握经济社会发展情况、经济预警、经济决策提供有效的数据支撑，实现全省经济运行态势的感知，并支持对从各维度对经济社会发现各项数据进行下钻分析，查询及呈现各经济发展运行指标等。

###### 4.4.3.1.12.3不见面审批大数据分析

不见面审批大数据分析应用以 “一件事、一张图、一幅画” 建设为目标，开展政务服务大数据挖掘应用与分析，把握和预判公众办事需求，提供智能化、个性化服务，变被动服务为主动服务，并形成了科学的、以实际数据为基础的管理理念，细化管理方式，从而提供政府的公共服务能力，进而提升百姓满意度和幸福感。

1）“一件事”优化政务事项服务

对政务服务的事项办理专题数据进行深度分析挖掘，进一步优化完善，辅助领导决策，进一步提升政务服务能力。最终目标可以实现通过分析政务服务事项相关数据，找到待优化事项，提供数据依据。

2）“一张图”政务服务数据图谱

围绕政务服务业务数据，汇聚办件信息(受理、过程、结果)、材料、收费、咨询投诉、排队叫号、证照、用户等基础源信息，利用大数据算法，构建政务服务知识图谱画像，精准识别出可以优化的事项，为事项不断优化提供方向。

3） “一幅画”全面监测政务服务能力水平

结合江苏省的特点，充分运用大数据、可视化技术，对不见面审批大数据进行治理、挖掘、分析构建政务服务“一幅画”，结合江苏现状，通过政务服务能力、改革成效、办件情况、异常监督，多层次多维度展示江苏省政务服务运行情况，洞察改革短板，推进改革深化，实现对政务服务体系的总体态势全面监测。

4.4.3.1.12.3.1不见面审批大数据应用专题库建设

依托一期建设工程内容及本期感知与决策大数据分析平台建设内容，归集政务办信息资源库，包含但不限于：申报人员库、办事企业库、第三方中介库、投资项目库、办件信息库、监管信息共享库、智能知识库等，根据不见面审批大数据应用融合分析业务内容，对归集的数据资源进行融合治理，形成所需的专题库。

4.4.3.1.12.3.2不见面审批大数据挖掘分析

可依托一期建设工程内容及本期感知与决策大数据分析平台建设内容，提供围绕政务服务的应用挖掘分析，通过分析不断提升政务服务整体能力、服务供给能力、创新服务能力、精准服务能力、协同服务能力。围绕政务服务工作重点和江苏省政务服务创新特色，抓重点、找亮点挖掘分析应用。

1）通过不见面审批大数据应用建设，在申报过程中，利用大数据分析对在办理事项过程中，对材料分类、办理流程、支撑文件进行分析，为业务部门在政务服务过程中减少办事过程中重复提交的材料，简化办事程序，减少办事环节，加速办理事项进程，改善政府服务提供数据支撑依据。

2）通过不见面审批大数据应用建设，依据法定办结时间要求及实际办结记录等信息，通过大数据技术对各部门业务办理的历史记录进行分析，得出不同区域、不同部门、不同业务审批流程的合理办结时间，推送给政务服务部门，为不同部门设置承诺办结时间提供数据支撑依据。

3）通过不见面审批大数据应用建设，运用大数据分析算法，刻画用户画像，归类聚类信息资源，为业务部门实现面向企业及个人的消息精准推送等提供数据支撑；

4）提供分析报告生成功能，按照江苏省各行业部门实际需求，定制大数据报告主题，按照报告模板自动生成数据报告。

4.4.3.1.12.3.3不见面审批大数据分析应用展示

依托一期建设工程内容及本期感知与决策大数据分析平台建设内容，快速构建不见面审批大数据分析应用，围绕政务服务、政务效能，对政府服务水平进行全面评估、展示，全方位多维度的监测政务服务的运行情况，提供数据的分析展示、报告的生成和导出等。主要建设内容包含但不限于以下内容：

1）政务服务概况

从政务服务整体能力、实体大厅服务能力、一体化政务服务平台服务能力、各类渠道服务能力等角度的相关指标评估服务能力，对服务体系、服务模式和服务效能等方面的建设予以综合评估。

2）综合运行监测

综合运行监测从服务渠道、服务能力、服务成效三方面评估。服务渠道包括线上、线下受理量、大厅、自助终端事项数及业务量变化趋势，服务能力包括总受理量、面向自然人、法人的受理量、各行政层级的受理量，同时根据事项办理情况利用分析挖掘手段，分析热点、堵点、难点的事项办理环节，服务成效等指标对政府服务进行评估分析。

3）政务服务一张图

“一张图”展示全省、设区市、区县和开发区多级政务服务网点、自助设备等的分布情况，促进服务网点全覆盖。

对各政务服务网点的入驻事项数、受理量、办结率、窗口数量等指标，按不同时间维度进行统计分析，横向对比各区服务网点业务受理量，促使政务服务提速、提质、提效。

###### 4.4.3.1.12.4监管大数据分析

监管大数据分析，依托一期建设工程内容及本期感知与决策大数据分析平台建设内容，对监管数据进行融合应用，实现对监管过程可追溯、问题可监测、风险可预警，利用大数据分析、挖掘等技术，构建分析模型，为相关监管业务应用提供数据分析服务。主要实现以下建设目标：

1）围绕监管业务建设风险预警相关应用，提供数据分析挖掘、业务建模、数据可视化服务等，利用大数据分析提高政务服务能力、提升部门工作效能、增强政府决策能力等应用。

2）建设监管大数据可视化系统、监管大数据统计分析子系统、监管大数据综合查询等应用系统。实现监管数据、监管过程记录以及监管数据可共享、可分析、可预警，推动事中事后监管的规范化、精准化、智能化等。

4.4.3.1.12.4.1监管风险预警挖掘

借助大数据分析工具，针对监管业务数据，融合业务数据，建设风险预警分析，围绕重点领域、重点对象，通过对投诉举报数据、互联网及第三方数据、监管行为数据、风险分析数据等挖掘分析，构建监管风险预警模型，加强风险研判和预测预警，及早发现防范苗头性风险，动态监测、输出分析预警报告，为辅助决策、开展重点监管、风险预警预防提供数据支撑。

4.4.3.1.12.4.2监管大数据分析可视化展示

监管大数据分析可视化系统，提供不同模式下的可视化信息展示，实现清晰有效地展现平台数据概况。对监管对象主体、监管对象客体、监管部门、风险预警等各方面情况进行实时图形可视化、场景化以及实时交互展示，多维度、多层级的展示监管业务总体状况。

4.4.3.1.12.4.3监管大数据综合查询

结合模糊检索、精确检索、定制检索等多种查询方式，根据用户查询请求，运用检索技术，获取大数据中心监管数据资源，将数据库中对应查询结果数据映射到用户界面，同时生成查询结果预览列表，方便用户快速定位查询结果。主要包括对监管领域、监管部门、监管业务查询、监管对象查询等；

4.4.3.1.12.4.4监管大数据统计分析

根据行业、区域、领域等不同维度及相关指标，结合图、表、GIS等可视化展示方式，提供各种主题分类的统计分析服务，从多种维度对主题内容进行全面分析。

为提高数据分析的灵活性、可扩展性、实现对监管过程和监管结果的告知与可视化展示，可对“互联网+监管”系统数据随用随取，提供高效、便捷的统计分析服务，为监管业务的开展提供精准监管数据和线索服务。包含但不限于以下内容：

1）监管总体态势分析

通过监管总体态势“一张图”直观展示本年度监管行为、风险情况、任务情况、监管事项、监管对象、执法人员、双随机一公开、投诉举报、负面舆情、舆情热词、投诉举报行业热词、高频使用事项等分析数据。

2）监管事项统计分析

围绕监管事项，建立行政许可、行政监督检查、行政处罚、行政强制监管业务专题分析，建立重点领域的业务分析专题，按照监管机构、监管类别、监管依据、监管对象及行业、部门、区域、时间等维度进行统计分析，并将统计分析结果通过不同形式的表现方式进行可视化展示，实现对监管业务的全链条统计、分析，为行政监管决策和执法提供科学化的决策依据。

3）监管对象统计分析

以监管对象为中心，围绕着监管对象主体、客体、行为，组织相关数据，并建立相应的分析主体，围绕对监管对象的特征分析，实现对监管对象进行全生命周期的统计、分析，有助于为监管工作提供科学化的数据支撑。

4）监管事件行为统计分析

提供各地市行为现状、覆盖事项、涉及监管对象、涉及执法人员、涉及执法监督人员、各行政类型行为分析、检查漏洞分析、行为来源分析等分析数据的展示。

5）监管领域统计分析

围绕食品安全、药品安全、安全生产、金融体系等重点领域，进行监管领域主题分析，结合监管主体的分布区域，对各领域内市场监管主体的分布情况利用电子地图进行标记，分析重点领域的商品质量、消费者投诉举报等情况，辅助领导对重点领域的决策。

6）投诉举报分析

围绕提供投诉总量、调解总数、事件增加趋势、投诉举报热词、投诉举报类型分布统计、渠道来源、满意度分布等信息的展示。同时可下钻展示省级各部门以及地市的投诉举报数量、评价次数、平均满意度等数据记录。

7）风险预警分析

提供本年总体概况、风险预警数量趋势、预警等级分布、风险预警热词、行业领域按风险预警数量排名、综合监管各地市风险预警数量分布等分析图表的展示。

#### 4.4.3.2移动中台

推进支持IOS、Android等多端的江苏省大数据中心移动中台的建设，提供移动端基础的支撑能力及开放服务能力，提供高度灵活的配置管理功能及6个统一中心，统一租户管理中心、统一应用构建中心，统一数据集成服务中心、统一的应用发布中心、统一的资讯发布管理中心、统一协作中心，支持各单位快速构建移动APP、集成第三方应用，满足各部门应用需求及应用全生命周期管理功能。主要建设目标如下：

1）支持移动端的多租户管理，实现租户对应用的构建、应用的发布、资讯的发布管理及协作应用管理等模块内容的自定义。

2）提供租户构建应用所需图文、报表、一系列组件库及服务的开发能力，快速实现移动应用的构建及发布能力；

3）提供统一的协作能力，支持统一通信、日程管理、文件传输等协作能力，满足通用的协作应用需求。

4）支持各种接口开放服务，各单位的第三方开发应用及省大数据中心H5页面等多种应用接入。

5）支持对租户自定义及接入的第三方移动端应用及省大数据中心的H5页面进行全生命周期管理；

##### 4.4.3.2.1多租户管理中心

移动中台为各租户提供自定义服务，用户可以根据权限进行自定义配置，支持角色展示相应的业务内容。支持租户对应用中心的自定义构建，设置自定义的个人首页，通过对移动端组件库的拖拉拽快速配置，如门户类、新闻类、通知类、数据展示类、应用类等模块页面实现自定义配置，打造出属于租户自定义的移动端应用。

##### 4.4.3.2.2应用构建中心

支持开发者进行应用快速构建、提供自定义应用搭建工具。即用户可利用自定义应用搭建工具，快速搭建出适用于iOS、Android等多端的应用。

- 提供可视化移动应用配置工具，可快速创建、发布原生的业务应用，可后台创建、配置生成应用。

- 提供应用中心可定义的组件库，一级菜单、页面顶部导航栏、用户卡片、图文信息栏、图文卡片、应用入口、图表库、工具条、前端UI组件库，包括前端表单定义组件、应用配置组件及各类常用组件等；

- 提供通用的协作应用，通过可视化应用配置工具将协作应用中的模块功能通过拖拉拽组合实现租户的自定义应用，通用的协作应用模块包括：日历、通讯录、同事圈、云文件、订阅号/新闻公告、待办、任务、活动、学习/考试、语音/视频会议、群组、智能助手、问卷、地理位置、虚拟团队、直播等模块应用能力。

##### 4.4.3.2.3数据集成服务中心

大数据中心移动中台需具备强大的数据集成能力，可提供成熟的数据与应用集成能力，包括与大数据中心统一认证系统对接，支持统一服务、统一待办、统一通知、统一消息、统一日程、统一数据基础。

##### 4.4.3.2.4应用管理与发布中心

应用管理中心主要提供对各租户自定义构建的应用、第三方开发应用及省大数据中心H5页面等接入的各种应用进行上下架、版本更新、权限适配等操作，可进行应用订阅、应用分组的应用全生命周期的管理；

##### 4.4.3.2.5资讯发布管理中心

为各部门提供通知公告、工作动态、热点新闻等各类信息资讯的发布管理能力。提供各类信息的发布与管理，满足各部门信息告知需求。对各部门不同资讯需求提供信息内容（文章、新闻、多媒体等各种类型的信息资源），提供对应的模板并支持自定义编辑以及上传文档导入的方式，进行内容的编辑、发布、管理，并且提供对应的资讯共享展示能力，满足各部门需求。

##### 4.4.3.2.6统一协作应用中心

统一协作应用中心提供协作办公应用中通用的模块能力，并根据用户组织架构，提供统一通讯权限，根据定义的角色进行用户权限授权，模块分配等，提供通用协作应用模块主要包含但不限于以下：

- 通讯录/组织架构管理：提供多种方式访问全员基本信息、联系方式和所属组织结构等人员信息等。

- 即时通讯：支持跨组织/跨部门沟通，支持文字、图片、语音、视频、地理位置、文件等消息传输类型，可全面涵盖聊天信息、公文流转信息、业务信息、审批信息、工作待办提醒、电子公告提醒、电子邮件提醒、多方电话会议、视频会议等信息的集中展现。

- 日程管理：集聚会议通知、工作任务、团队通知、事项告知等多种工作内容，同时配置多种提醒功能，实现快速分配工作任务，共享查看团队成员日程安排等。

- 统一文件共享与管理：提供移动中台云盘的功能，文件上传管理、访问、分享等。支持查看各类文档、图片、接收、阅读和共享的文件能力。

- 会议管理：支持管理会议，从收集、维护资料、上会申请、议题讨论等议题全生命周期的线上管理。

- 考勤打卡：基于GPS、WiFi、智能硬件等统一的考勤管理，支持对各类形式的考勤打卡、考勤数据管理、推送等统一考勤的管理能力；

- 统一邮件管理：允许多类型邮箱账号统一登录管理，将邮箱进行绑定，实现邮箱的统一管理；

##### 4.4.3.2.7移动端示范应用

###### 4.4.3.2.7.1领导驾驶舱

移动端领导驾驶舱充分利用移动中台的能力，依托于基础平台构建驾驶舱应用，实现与移动平台的集成和数据的有效融合，提供数据监测，订阅，预警等数据服务，驾驶舱的建设主要实现以下目标：

1）移动端领导驾驶舱的设计，满足“领导在哪里，驾驶舱就在哪里”的移动数据展示舱。

2）领导驾驶舱为部门领导提供常态化和定制化的全省态势运行指标，实现指标的实时监测。

3）实现数据精准推送，根据领导分管的职能和当前热点，可进行个性化定制，推送领导分管部门关注的指标。

4）移动端领导驾驶舱必须满足指标数据采用丰富的图形方式直观呈现数值特点，可以通过行政区划体现数据的组织属性。通过宏观指标数据可以钻取分析微观指标数据构成。通过指标数据可以进行多个维度的关联查询。

4.4.3.2.7.1.1仪表盘

满足各项指标展示，仪表盘以分类方式组织所有宏观指标，以简便的方式查找定位到需要查看的指标，并点击查看指标详细信息的展示页面。专题页面可以通过对指标点击订阅指标，便于后续在首页即可查看该指标。

4.4.3.2.7.1.2预警雷达

预警主要实现将来源于各类预警规则运行的结果产生的警示信息在移动端通过消息推送给用户，预警信息可以以图表的方式进行统计展示，支撑领导进行业务监测及指示。

4.4.3.2.7.1.3领导驾驶舱数据管理

领导驾驶舱数据管理是支撑领导驾驶舱的后台能力，提供给运营人员以及业务协作使用，可以对驾驶舱的展示内容进行配置、支持预警规则范围等设置、支持对专项指标订阅的管理等，主要包含但不限于以下功能：

1）数据配置管理

提供数据指标组装能力，包含展示项数据源配置、标签分类管理、专项管理等，也提供第三方开发自定义建设能力。支持对领导驾驶舱数据呈现的数据源信息进行配置、支持模块进行打标签、根据业务领域进行分类、支持定义模块支持的操作行为、操作行为包含数据指标预警、订阅等。

2）预警管理

对需要预警的指标，启用预警能力、配置预警规则、设置预警的通知目标用户、通知内容模版、通知规则。单值指标可以通过时间维度、标杆阈值进行纵向预警、对标预警；多值指标通过地区排名、时间维度、标杆阈值进行多维度预警。根据不同业务场景设置的预警规则，当阈值变化触警时产生预警。将预警结果根据设置好的预警通知规则通过统一消息推送给移动驾驶舱，并支持查询告警记录。

3）专报管理

专报管理是提供专报信息编辑发布管理的能力。提供最新的专报内容，在领导驾驶舱查看阅读。专报内容管理提供专报的增删改查能力、专报分类提供多维的专报分类体系、专报发布提供实时发布、定时发布、有效期发布等不同发布规则的能力。

4）个性化定制

移动驾驶舱方案支持每个领导都可以定制自己“个性化”的驾驶舱，达到用户自定义界面的设置体验效果。

###### 4.4.3.2.7.2移动端数据采集

移动端数据采集应用，为用户提供移动端的数据采集与获取能力，对业务数据、表单和基础信息数据库导出的信息进行核查，同时全面采集应用业务场景所需要的数据，支持数据录入、拍照、定位等多种手段采集数据，上传下载场景业务流程所需数据。此外，对数据采集的情况，比如数据填报率、差错率、使用率、数据质量抽查等其他指标情况进行统计分析，并对其结果进行数据质量的评估。

4.4.3.2.7.2.1移动终端数据采集

选择对应的应用业务场景，关联对应的电子表单，用户可通过移动终端填报数据，修改数据，上传填报的数据等功能，对采集数据进行统计分析，图表化展示。主要功能包括：数据填报、数据上传、数据下载、数据编辑、统计等功能；

4.4.3.2.7.2.2数据采集后台管理

对所需应用业务场景数据的采集、核查任务的管理和下发、接收终端上传的数据、统计分析、业务数据模板编辑等，以便数据分析可使用自由组件拖拽方式生成数据采集表，并提供可视化数据拖拽，对采集的数据情况进行统计，并以图形化来展示，发布到移动终端数据采集前端进行展示。主要内容包括：数据管理、数据采集模板管理、数据采集情况统计、数据采集报表发布等功能；

#### 4.4.3.3江苏政务服务码

江苏政务服务码（以下统称为“苏服码”），是基于统一可信安全身份认证系统、五大基础库、各类政务信息资源，按照统一规范生成的二维码，包括用户基本信息、证照信息、档案信息、办事信息等，形成完整的用户专属空间。“苏服码”以一码贯通人（企）、证、等各个场景环节，建立全省政务服务统一的码证管理和服务体系，全面服务全省政务服务管理和放管服改革应用，为企业和群众提供高效精准服务。“苏服码”建设主要实现以下四个目标：

1）实现身份通，用户通过出示 “苏服码”证明用户主体身份，快速通过身份验证。

2）实现数据通，通过与省大数据共享交换平台汇聚融合，实现与大数据中心数据资源的互联互通。

3）实现办事通，用户在政务服务业务办理过程中通过“苏服码“提供用户身份认证的可信支持，促进政务服务办事过程中 “ 减环节、减材料、减时间”。

4）实现扫码通，各级政务服务中心、政务服务窗口、自助终端、政务移动端、执法扫码终端等政府各部门的设备及应用系统统一纳入苏服码服务体系，实现从“万码奔腾”到“ 一码通行”的转变。

##### 4.4.3.3.1“苏服码”应用

苏服码应用主要是提供在江苏政务服务APP中，面向个人和企业的业务操作应用能力。主要包括码生成、码核验、亮码、承办码、授权、我要纠错、常见问题等应用能力。

###### 4.4.3.3.1.1码生成

提供码生成业务，基于实名认证的个人和企业的二维码生成能力；

###### 4.4.3.3.1.2码核验

通过对码信息的解码和验证，实现身份数据的服务与核验，核验业务流程，实现一个事项一次核验的模式，实现个人或企业政务服务信息码的核验。

###### 4.4.3.3.1.3亮码

通过江苏省政务服务APP进入苏服码首页后，需要进行人脸识别等方式进行身份核验，核验通过后展示苏服码。

###### 4.4.3.3.1.4承办码

办事人员可以通过委托/承办模块进入，进行码的授权。委托其他亲属朋友进行事项的代办。授权人需要填写相关的授权信息以生成对应的“一事一码”。 代办人员在收到委托人的授权之后，需要在该模块中进行承办的确认，代办人员可以确认代办或者拒绝代办。从委托/承办模块进入，进入后在承办标签页中，点击待办理的记录，点击立即显示亮授权码，扫码应用扫码二维码后会向委托人发送授权请求。委托人确认授权后，扫码业务系统可以获取数据信息。

###### 4.4.3.3.1.5码授权

办事人员可以出示苏服码，扫码应用扫描苏服码，向办事人员发起数据申请，苏服码应用中会弹出数据授权确认页面，经过申请人确认后，扫码应用可以获取数据。办事人员可以手动关闭授权功能。

###### 4.4.3.3.1.6更多

1）我要纠错

在该模块中可以查看纠错的信息反馈主要是处理结果的状态，也可以查看我要纠错的历史记录，填写标题、纠错内容、问题场景上传相关图片那么即可提交，后台会收到相应的通知进行处理，处理完办结后修改处理结果的状态。

2）常见问题

在该模块中可以查看在使用苏服码的过程中，经常会遇到的问题。办事人员可以通过该模块查看是否有自己需要的问题和答案。

3）公告展示

应用端提供通知公告的展示能力，通过弹窗的形式显示通知公告的标题和内容。根据后端的公告管理中维护的内容，向用户展示相关内容；支持用户关闭公告。

4）委托

办事人员可以通过委托模块进入，进行码的授权。委托其他亲属朋友进行事项的代办。授权人需要填写相关的授权信息以生成对应的“一事一码”。

5）承办

代办人员在收到委托人的授权之后，可以在本模块中进行承办确认，代办人员可以确认代办或拒绝代办。

6）常用联系人

在更多菜单的二级内容中有常用联系人的菜单，或者在委托别人办事选择常用联系人页面上可以进行常用联系人的新增、删除、修改、查看操作。

7）用码记录

办事人员可以查看本人办事和代办的用码记录。

8）我的证照

用户可以查看本人或本单位的证照。

##### 4.4.3.3.2码服务管理平台

###### 4.4.3.3.2.1码服务

1、客户端服务

客户端服务都需要经过实名认证后才能进行后续操作。包含但不限于以下功能：

- 人脸识别验证

基于苏政通提供的人脸识别服务，进行身份核验；

2）短信验证

基于江苏省政务服务APP的短信服务，发送短信进行身份核验。

3）码申领

用户在码申领时进行人脸识别认证，验证通过后，填写相应的基本用户信息，完成码申领。

4）码生成服务

用于生成苏服码，生成服务需要按照编码规则进行码生成，解码后可看到主体授权内容。需要提供生码规则，生成二维码。

5）生成授权码

根据传入的授权码编号，检查授权码是否在有效期内，根据授权码编号生成二维码。

6）新增委托

由委托人发起授权申请，需要当前用户的信息和目标用户的身份证、姓名、关系、手机号码、授权事项、授权有效期。目标用户信息可以直接从常用联系人中选择，授权人发申请后，承办人可以选择接受或者拒绝。

7）重新委托

对承办人已接受并过期的事项可以重新委托授权，授权内容可以直接复用，只需要修改授权时间即可。

8）确认委托

承办人确认委托事项，可以选择接受或者拒绝，在委托/承办页面查看承办的事项信息，确认完成后展示立即使用按钮，点击立即使用按钮展示委托码，承办人依据委托码进行事项办理。

9）查询委托/承办

委托人可以查询所有授权记录，点击授权记录可以看到授权详情，如果委托详情状态为待确认，委托人可以撤销申请或者修改申请。承办人可以查询到所有承办记录及授权码相应状态。

10）纠错服务

用于接收个人/法人对行业应用码的异议。需要传入标题、码类型、纠错内容、期望完成时间、附件图片信息，具体字段见码运营。

11）纠错历史服务

用于展示当前用户的纠错历史，按时间降序，点击纠错记录可以查看纠错结果，包含纠错内容信息、处理状态、反馈结果。

12）证照设置服务

用于设置用户证照开启状态，开启后其他设备可通过扫描二维码后选择到已开启的证照记录，需要传入用户信息、证照列表、证照开启状态。

13）证照列表获取服务

证照列表获取服务分为本人证照获取和被扫描人证照获取。

14）证照数据获取服务

用于获取证照的详细信息，证照详细信息由电子证照库提供，需要传入个人信息、证照名称。电子证照展示需要经过水印处理，水印展示使用者的姓名、身份证、时间戳。

15）用码记录服务

用于展示用码时间、用码类型、办理事项记录列表，按时间降序展示，可传入时间范围参数进行记录查询。

16）常用联系人服务

用于委托别人办事时可以选择常用联系人，支持常用联系人的新增、删除、修改、查看服务。

17）常用问题服务

用于首页码的常见问题展示，包含问题名称、问题回答字段，按常见问题管理中排序字段进行列表展示。

- 扫码端服务

扫码端服务提供以下功能，包含但不限于以下：

1）数据服务

用于获取苏服码中个人、企业相关的业务数据，需要传入二维码信息、证照目录编码、业务数据编码。

2）授权码数据服务

根据授权码获得授权人与被授权人的基本信息、办理事项信息、授权时间。判断授权时间是否有效，同时判断被授权人与当前用户是否一致。授权人证照数据被使用后，向证照所有人发送短信通知。

3）核验服务

用于解析二维码信息，并核验码的有效性，核验通过后返回个人/企业基本信息。

4）核验路由服务

应用系统扫码后，数据服务调用省平台解码，如果是地方码，由省平台路由到地方码平台进行解码。核验通过后返回主体基本信息，需要传入二维码信息、应用系统等信息。

5）省/市数据同步服务

需要实现省/市码实现扫码应用无差别扫码，扫码应用系统、数据共享服务系统的信息需要统一同步到省码系统。

###### 4.4.3.3.2.2码引擎

1）编码规则服务

码引擎根据规范的编码规则创建生成码信息，根据业务服务提供编码规则。

2）安全保障服务

接入江苏省政务服务统一用户认证体系，保障用户数据的安全性，保证苏服码集成到江苏省政务服务APP中的安全。

3）日志存储服务

提升响应速度，缓解服务压力，日志先使保证日志不被篡改添加数据加密字段作为校验字段。

4）数据缓存服务

二维码配置中的应用管理、码管理、码权限数据都使用关系型数据库存储，为了满足后续用码过程中高并发查询的场景。

5）第三方引擎集成服务

对第三方生成的码引擎提供接入支持；

###### 4.4.3.3.2.3码管理

1）码分类

码分类对不同的行业应用场景分类进行定义，用于管理二维码分类，区分不同类型的二维码。

2）码管理

对码进行管理服务，展示码分类，支持码的新增、修改、删除、开启以及码logo图标的维护。

3）码权限管理

码权限管理是控制各类城市APP可以使用码的范围，以及扫码应用可以使用的码的范围。码权限分为生成权限和扫码权限，生成权限设置范围为城市APP应用，扫码权限设置范围为扫码应用。

列表展示码的基本信息，点击亮码权限按钮可以设置有权使用该码的城市APP应用，设置后移动端应用可获取二维码数据接口返回，默认公开，支持关闭展示应用生成权限。点击扫码权限按钮可以设置扫码应用，需要配置后才可调用数据服务接口。平台记录码授权的所有历史记录（包括授权类型、授权对象、操作时间、操作类型）。

4）常见问题管理

用于配置行业码的常见问题，支持新增、修改、删除、查询功能，支持按码名称、问题名称进行搜索。

5）公告管理

用于维护码最新的公告内容信息，维护公告标题、公告内容、发布人姓名、发布时间、状态，按发布时间排序展示，支持按公告标题、发布时间搜索，支持与大数据管理中心信息发布网站的对接。

6）证照类别管理

用于维护证照类别，在客户端根据地域展示证照列表信息，支持按证照类别名称检索。

7）码对象主体管理

对码的对象主体类型进行管理，区分主体类别，支持对主体元数据的维护，用于指导信息数据服务进行判断。

###### 4.4.3.3.2.4码运营

1）二维码纠错

纠错是对行业应用码产生异议的时候，用户在移动端点击纠错按钮进行纠错描述并进行提交，管理平台接收二维码错误反馈记录，保存至苏服码服务库。部门用户可在管理平台查看纠错记录，纠正后将处理结果通过短信形式推送给用户。

业务码主管部门可以查看本部门负责码的纠错并进行反馈，苏服码管理部门可以查看所有码的纠错。

2）个人/企业信息

码用户信息包含个人/企业基本信息管理、设备信息、授权信息、已开通的码以及证照授权信息。

证照授权信息用于展示手机应用端配置的证照授权状态。

其中涉及到敏感的身份证、手机号码、户籍地址等信息需要脱敏显示。

3）审计管理

审计列表展示码日志的记录存储，便于查看分析用户注册码、亮码、码授权、业务办理等应用情况的操作记录以及行为轨迹溯源追踪。支持综合查询，提供导出审计日志的功能。

4）用码统计

管理平台提供用码的统计分析，包含以下指标：

①用码总览：用码总数、今日使用次数、今日高峰数量、今日异常次数、授权次数。

②展示码引擎运行情况，按码注册次数、码生成次数、码核验次数、数据授权次数、码引擎状态、运行天数展示。

③展示实时用码情况，以时间轴方式展示今日各时间段用码数量。

④展示三方应用接入情况，按接入app数量、接入应用系统数量展示。

⑤展示码使用情况趋势，可按近一周/月/年方式切换，以折线图方式展示。

⑥展示各地市用码数量排名，可按不同业务场景切换排名展示。

⑦展示热门二维码排名，可按使用频率、用码人数进行切换排名展示。

⑧展示用码类别统计，以饼图展示用码类别数量占比。

##### 4.4.3.3.3苏服码专题库

苏服码专题库主要用于码运营的支撑，主要包含用户亮码、扫码等信息、个人信息、企业信息、个企融合信息、三方信息、上传暂存区、纠错暂存区。用户行为日志用于存储用户亮码、用码、授权等相关行为记录，扫码信息记录扫码业务系统、使用场景、调用数据清单，个人信息包含用户姓名、身份证等基础标识，企业信息包含法人姓名、企业信用代码等基础标识，上传/纠错暂存区用于存储用户纠错或上传的信息，扫码信息主要对扫码的相关记录进行存储。

##### 4.4.3.3.4数据运营管理及服务

依托于一期建设工程，提供全省扫码应用的数据需求的提交和管理，支持地市、行业部门提交数据需求，对提交的数据需求进行结构化定义，提供数据需求的规范导出。各个地市根据规范完成数据接口的开发后，平台支持数据接口资源挂接到数据需求目录。

提供数据接口调度规则的配置能力，针对数据需求目录，进行主体归属地数据接口、发码地区数据接口、扫码地区数据接口、省数据接口的调度顺序管理。

提供数据需求目录的授权管理，并对调用相关数据目录的应用进行授权管理。

平台提供数据接口资源调度引擎和数据支撑服务，根据调度规则配置，按需调用主体归属地数据接口、发码地区数据接口、扫码地区数据接口、省数据接口，为应用系统提供跨层、跨地区的数据支撑服务。

支持数据需求服务和省共享交换平台的对接服务，通过省共享交换平台向数据需求方提供数据。

###### 4.3.3.3.4.1数据需求目录

地市通过平台提交数据需求，平台支持对数据需求进行结构化定义，包括数据需求的形式、入参、出参、认证方式等技术要求。

提供数据需求的审核管理，通过审核的数据需求，按需分发给相关地市、行业，相关地市、行业按需求数据规范，提供对应的数据接口。

###### 4.3.3.3.4.2数据接口注册服务

依托一期建设工程的内容，提供数据接口的注册服务，为地市、行业数据的注册提供管理服务，并可以按照数据模型定义，对注册的接口进行测试。

###### 4.3.3.3.4.3数据接口挂接服务

依托一期建设工程的内容，提供数据接口挂接到需求数据目录的服务，挂接的数据接口符合需求数据目录定义的接口规范。

###### 4.3.3.3.4.4数据调度规则

提供数据目录调度规则管理，从发码地区、扫码地区、主体归属地区、省平台数据的维度进行规则设置。

###### 4.3.3.3.4.5数据调度权限

地市、行业部门可以浏览已经发布的数据需求目录，发起数据需求目录的数据调用授权申请。

支持数据调用申请的审核，审核通过后，可以对申请方授权数据调用，授权范围包括省扫码应用，地市和行业的数据服务，没有建设码平台地区的扫码应用等。

###### 4.3.3.3.4.6数据服务引擎

省码数据服务接受城市码数据服务或行业部门码数据服务的请求，进行跨地方或跨行业的数据调度服务。首先调用省码系统，获取省码系统制发的苏服码的码主体的基本信息；根据主体的基本信息，按照数据管理平台配置的调度规则，获取发码地区数据接口、扫码地区数据接口、省码数据接口的数据，按照优先级配置返回相关数据，并记录相关数据的调用历史记录。

###### 4.3.3.3.4.7数据调用分析

提供数据支撑服务所有调用记录留痕，包括对调度的时间、数据接口返回数据情况，支持对缺失数据的分析和导出，用于后续改善数据供给提供支撑。

#### 4.4.3.4应用规范体系建设

应用规范体系是主要对感知与决策分析大数据平台、移动中台、“苏服码”制定规范体系、管理体系、系统间接口对接等规范的标准建设体系。在平台的标准体系下构建应用建设包含营商环境大数据分析、经济社会发展云图、不见面审批大数据分析、监管大数据分析、领导驾驶舱、“苏服码“，定义各应用规范数据来源的数据标准定义和规则，定义核心指标、指标维度、修饰词及度量单位，规范向领导呈现的指标体系定义和组成等。同时为保证平台的整体运行，平台内各子系统间的对接应按照统一的管理规范进行管理。具体标准规范包括《核心数据管理办法》、《指标体系管理办法》、《数据接口标准》等，要求参考国家相关标准并结合江苏省大数据中心实际情况进行完善。

### 4.4.4 非功能性需求

#### 4.4.4.1总体技术原则

1、开放性

应具备良好的开放性，提供开放接口便于和第三方系统对接或基于该接口构建新的业务。

2、先进性

在设计理念和技术体系等方面需充分考虑最新的微服务等技术，确保应用系统架构满足未来业务发展需求。

3、兼容性

应充分考虑与已建的云计算、大数据、分布式数据库等平台的兼容性，进行详细的对接方案设计，对接方案应科学、合理、切实可行、针对性强，真正实现无缝对接及对接后可以顺畅实现项目建设的各项要求。

4、扩展性

应具备规范的开发接口和高可扩展性，保证未来新的需求提出时可以方便地应用到现有系统中。

5、可维护性

应具备良好的维护性，方便今后的扩展应用和运行维护。

6、安全性

应具备高安全性，确保系统正常运行的同时防止政府内部数据泄露。

7、易用性

尽量从用户角度出发，方便操作。操作简单，不要太复杂。为了满足业务的不断变化，一些重要的参数应该可以灵活设置。

8、稳定性

系统处在可工作状态的时间的比例大于99.7%；

数据库服务处在可工作状态的时间的比例大于99.8%；

web服务处在可工作状态的时间的比例大于99.8%

9、兼容性

要求客户端能够兼容IE9.0+、FireFox、chrome等主流浏览器。

#### 4.4.4.2 总体要求

1、根据本项目建设要求，提出各平台系统的总体框架设计、业务架构设计、数据架构设计、接口设计、技术架构设计、以及对部署和运行环境的基本要求。

2、具备跨系统事务的一致性保证，具备可视化管理流程、业务流程监控及异常处理功能。

3、注重系统的开放性，以适应系统扩展的需要。开放性包括对环境的开放，提供跨系统、跨平台的标准接口，使各分系统有较强的交互操作能力；开放性还体现在系统的互联上，体现在系统的升级、扩展和更新上。

4、充分考虑平台及系统的可扩展性，以满足业务的不断发展，形成一个易于管理、可持续发展的体系架构。

5、数据接口具有高度灵活性、开放性和扩展性，支持实时抽取，支持对各种数据类型的抽取与转换。

#### 4.4.4.3 性能要求

###### 4.4.4.3.1感知与决策大数据分析平台性能要求

支持100万级用户，支持1000并发用户，需满足如下通用要求：

1）充分考虑到以后纵向和横向的发展在网络稳定的环境下,操作性界面的系统响应时间均要求≤3秒。

2）登录、新增、修改、删除等事务性操作平均响应时间小于3秒；单笔记录查询平均响应时间小于3秒；统计或大数据量查询，单笔统计的平均响应时间<5秒，除单笔统计以外的其他统计平均响应时间<8秒。

3）查询基础数据（精确匹配）的响应时间≤3秒，查询单个数据表（百万级）的响应时间≤3秒。

###### 4.4.4.3.2移动中台整体性能要求

1）提供高可用服务器部署模式，在线用户数支持不少于10万，最大群聊人员不少于500人；

2）系统可根据后期实际使用需求进行性能平滑扩展，性能扩展后可支持最大在线用户数不少于500万；

3）移动端示范应用接口服务查询平均响应的时间≤3秒

###### 4.4.4.3.3江苏政务服务码整体性能要求

- 总用户数支持不少于8000万

- 活跃用户数支持不少于300万

- 并发数不少于3000/秒。

- 码服务响应时间≤3秒

- 业务数据接口响应时间≤3秒

- 管理平台页面响应时间≤3秒

#### 4.4.4.4 服务要求

服务有效期内，投标人根据采购人需求，对平台进行正常运行的保障服务。投标人应具备与本项目匹配的服务能力，明确做出服务承诺，详细阐述实施的组织保障、技术保障、时间保障等。

1、为保证响应时间及服务质量，明确提供服务的组织体系和人员角色配置。

2、为保证服务质量，应具备必要技术人员和技术服务能力，以响应采购人的技术服务要求。

3、为保证示范应用的建设成果，投标人应对应用建设中所需的基础指标和内容提供基础的数据服务能力，以保证应用建设成果；

4、本项目实施期间需要提供驻场开发服务；

5、本项目自项目终验合格之日起，投标人应继续为省大数据中心提供1年的驻场服务及系统后期运维。

项目验收后需要提供人员驻场服务，具体服务内容如下：

###### 4.4.4.4.1感知与决策大数据分析服务要求

1、针对大数据示范应用建设的每个应用场景，根据甲方需求建设至少2-3业务模型。

2、提供大数据分析应用建设的主题业务人员、模型分析人员、数据分析采集人员及开发人员等，至少5人驻场。包括但不限于数据服务、数据融合与建库服务、分析挖掘、模型建设、指标及标签构建、BI可视化分析服务、应用专题研发等服务内容；

3、根据甲方需求提供示范应用场景、专项内容相关的建设服务。

###### 4.4.4.4.2移动中台服务要求

1、根据甲方需求，基于移动中台的能力建设通用的移动端应用服务和移动示范应用建设服务。

- 移动中台示范应用建设至少提供2人驻场服务；

3、协助后期应用的推广。

###### 4.4.4.4.3江苏政务服务码服务要求

1、根据甲方需求，提供应用对接中涉及“苏服码“平台系统改造的相关技术支持；

2、“苏服码“对接的江苏省政务服务中心相关的设备以及对接系统的改造，需要提供免费的服务支撑以及至少50台扫码设备和相关设备的升级改造；

3、江苏政务服务码建设至少提供5人驻场服务；

4、协助后期应用的推广。

#### 4.4.4.5 成果要求

本项目建设的所有成果归甲方所有，并且进行资产沉淀，供省大数据中心后期项目建设中重复使用。

#### 4.4.4.6安全可靠性需求

本项目需要满足等保2.0三级等保建设要求，投标人须出具承诺函，承诺配合采购人通过网络安全等级保护第三级安全测评。

1、各平台系统应保证7×24小时的连续运行，故障处理时间<1小时/次，不间断连续工作时间超过99.9%,最小故障间隔时间不低于6个月。

2、具有较强的系统安全性和灾难恢复能力。

3、具有较强的系统扩展能力，可以通过增加服务器资源应对高并发需求。

4、单个应用系统开启日志采集功能后，产生的性能开销的影响不得高于3%。

5、保证日志的完整性，不允许出现多条日志内容互相穿插的情况。日志收集产生故障时不得阻塞应用主程序的正常运行。

6、根据不同系统的运行要求，采用全备、增量、差分等备份方式，在需要时可以快速恢复到所需的状态。

7、系统能够连续不断稳定可靠的工作。软件版本升级或改进应在不影响业务的情况下进行，平台在当其外部条件（环境因素）发生故障时，应可以保持自身的稳定运行。

8、数据安全保障，在数据采集、数据传输、数据存储、数据共享与使用、数据销毁等环节采取相应的安全防护措施保障数据安全。

#### 4.4.4.7系统对接及集成需求

围绕本期建设内容主要涉及与一期建设工程及其他进行的对接，包含但不限于以下对接需求：

- 与共享交换平台的对接需求

苏服码与共享交换平台对接，共享交换平台提供数据的通道、城市app应用与扫码应用管理的接口数据。

感知与决策大数据分析平台与共享交换平台对接，实现系统集成工作与平台内业务专题的统一管理，满足指标数据抽取计算、指标资产管理、平台任务的接收及实现数据接入、接收模型运行成果、承接来自工单系统分派的任务等工作。

- 与应用支撑与服务管理平台对接需求

苏服码要与应用支撑与服务管理平台对接，保证用码的安全性及提供对码平台的服务接口进行代理，供码应用调用。

移动中台与应用支撑、服务管理平台对接，保证用户认证与登陆的安全性及获取指标数据，供移动驾驶舱的指标可视化使用。

感知与决策大数据分析平台与应用支撑、服务管理平台对接，获取相应的标签和指标统计数据，对相关数据资产进行全面的注册、盘点。

- 与大数据中心统一门户对接需求

本期建设内容中所涉及的用户管理及角色、权限管理、工单接收、任务派发和数据提交等需求，与一期建设工程进行集成对接。

- 与大数据资源中心对接需求

与大数据资源中心对接，获取对应的数据支撑。

- 与政务服务APP对接需求

“苏服码”与政务服务APP的对接，向苏服码提供登录用户认证信息，提供人脸识别、指纹识别等基础APP能力，提供H5页面运行容器以及相关能力调用规范。

#### 4.4.4.8 其他要求

本项目建设中厂商需要提供相应的终端设备和两台调试用移动工作站，用于配合平台及大数据示范应用、移动示范应用和江苏政务服务码调试。

硬件参数要求：屏幕尺寸不低于17寸，带独立显卡，cpu性能不低于第9代i9-9900K，内存不低于16GB，硬盘容量不低于1TB。

其他要求：投标人若使用自有的平台和工具进行本项目内容的建设，项目验收时需要将使用自有的平台及工具与本次建设内容成果一同进行交付，并且需要承诺对最终交付的平台和工具提供技术培训和三方系统对接的技术支持以及后续平台及工具的授权和升级等全部的免费服务；

### 4.4.5 实施服务要求

#### 4.4.5.1 实施方案设计要求

投标人需对招标文件中项目建设内容和技术要求进行响应，制定切实可行的项目实施方案。方案中要明确项目阶段的目标、各阶段的实施内容、管理控制措施、以及阶段性成果等，方案中要有版本管理、文档管理以及建设方如何配合等内容。

#### 4.4.5.2 项目组人员要求

投标人应合理成立本项目的实施团队，确保有效人力和物力的投入。项目实施团队应由项目经理、系统分析和设计、系统构架设计、数据库设计、规范研究编制、程序设计开发、质量控制管理、信息安全设计开发、系统集成和应用集成等方面人员组成，其中感知与决策大数据分析平台建设的角色需要明确提供的人员角色，满足大数据示范应用的建设需求。

项目经理必须专职、全程负责本项目工作，不得无故更换，项目团队主要成员应保证在项目验收前不得随意变动，如确需变动，须征得建设方同意，并调配相当人员进入项目团队。项目团队以现场开发为主，直至系统正式验收上线运行，其他人员应合理调配进出。

参与此项目的核心技术人员具备相关产品集成、应用、开发、运维及运营的能力，业务专题库建设人员对相关政府类相关部门数据情况有一定了解，能够完成与各基础数据政府类相关部门的系统数据对接工作。参与此项目的技术人员必须具有强烈的服务意识和高度的责任感。

#### 4.4.5.3 施工进度要求

投标人中标后，应在合同签订之日起，2021年3月前完成本期项目建设内容并提供对应的施工进度计划表；

#### 4.4.5.4 交付成果要求

1、中标人应按照GB/T 8567—2006《计算机软件文档编制规范》等国家标准要求形成全面的技术资料，包括可运行的程序、技术文档等，确保技术资料的一致性、完整性和可操作性。

（1）中标人提供的文档和资料均应以磁介质（或光盘）和纸张为载体，文件格式为Word文档或其他可视化文件。

（2）中标人须保证提交的设计文档、运行程序二者一致。

（3）需提交的文档一览表

| 序号 | 工作阶段 | 各阶段提交成果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目启动阶段 | 项目实施方案 |
| 2 | 业务需求分析阶段 | （1）需求分析说明书；（2）相关标准与管理规范 |
| 3 | 系统设计、开发阶段 | （1）需求规格说明书；（2）概要设计说明书； （3）详细设计说明书；（4）数据库设计说明书；（5）系统接口说明书；（6）软件执行代码清单及代码媒质。 |
| 4 | 系统实施阶段 | （1）系统上线部署方案；（2）数据迁移方案；（3）软件安装说明书；（4）软件使用说明书；（5）系统安装光盘；（6）系统培训方案；（7）系统培训手册。 |
| 5 | 项目验收阶段 | （1）测试报告；（2）项目验收方案；（3）项目验收报告；（4）各项规章制度 |
| 6 | 系统验收 | （1）项目总结报告；（2）系统试运行报告（3）应用系统源码； |
| 7 | 运行维护阶段 | （1）系统维护方案；（2）系统维护手册；（3）系统运行维护记录。 |
| 8 | 移交 | （1）完整的各类档案；（2）施工文档；（3）驱动程序；（4）软件；（5）技术文档； |
| 9 | 其 它 | 项目工作周报、月报 |

#### 4.4.5.5 测试与验收要求

1、测试要求

（1）中标人应依据软件需求分析、系统总体设计、系统详细设计等，编写测试方案，自行负责软件单元测试和集成测试，测试后形成测试报告，测试方案和测试报告需提交建设方核查。

（2）建设方按照系统功能、安装程序、设计开发文档的三统一要求，对中标人完成的软件进行用户测试。中标人在用户测试之前，需提交有关文档资料，如：总体设计，详细设计，源程序清单（包括：文件名，对应的功能），操作手册，编译环境。建设方按照承建单位提交的资料，建立版本服务器，生成应用系统，进行用户测试。

（3）在项目终验阶段，中标人需配合建设方进行用户测试和第三方测试，用户和第三方的测试依据是合同约定的功能和性能要求，以及系统设计的具体要求。测试出的问题，中标人必须限期完成整改。

2、验收要求

项目验收是推进系统建设，确保系统建设质量，规范系统建设实施的主要措施。项目验收分为初验和终验二个阶段。

（1）项目初验

中标人完成项目招标书和合同约定的各项内容，经用户测试通过后，向建设方提出书面初验申请。建设方通过相关资料的审查，认为具备下列条件，由建设方组织初验。

1）完成系统设计和合同约定的各项内容；

2）有完整的技术开发档案和实施管理资料；

3）集成测试和用户测试通过；

4）完成操作手册（初稿）和用户手册（初稿）；

5）项目建设要求的各类规范文档。

（2）项目终验

中标人对初验问题进行修改完善后，系统正式上线试运行，试运行期不少于3个月。试运行期间系统未发生重大故障或需求没有重大变动，试运行期满后，建设方对项目需求和设计文档、以及运行程序（包括：操作手册和用户手册）进行审查，确认三者的一致性后，经采购人组织的第三方检测机构对系统功能和性能进行全面检测。检测通过后，中标人向用户方提出书面终验申请，经用户同意后组织项目竣工验收。

峻工验收前，中标人应备齐以下验收材料：

1）项目招标书、投标书及补充说明（如果有）；

2）项目中标书和项目合同；

3）项目实施方案；

4）软件需求说明书；

5）概要（总体）设计说明书；

6）数据及数据库设计说明书；

7）详细设计说明书；

8）操作手册（部署、安装、维护）；

9）用户手册；

10）系统集成测试报告；

11）用户测试报告；

12）试运行报告；

13）第三方测试报告；

14）实施过程管理文档；

15）项目监理报告；

16）试运行期间的用户报告；

17）项目实施总结报告；

18）系统运维方案和手册；

19）项目建设要求的其他各类规范文档。

20）应用系统源码交付；

（3）项目整体交付

项目各阶段验收前，中标人应完成相应项目移交工作，将各类项目文档、工具软件、技术资料全部提供给建设方；项目终验前，将大数据中心此次建设全部内容，负责整体交付建设方。

#### 4.4.5.6验收核定方法

由甲方或者委托的第三方评估机构，对建设内容进行验证核定，包括：

1）对大数据感知与决策分析平台的建设内容核定，需要以大数据示范应用建设的成果和快速构建应用场景的能力为验证标准；

2）以历史数据为验证，对业务场景下构建的模型结果的真实性进行验证，需要出具验证结果进行核实；

3）对移动中台的验收核定，需要以移动示范应用建设的成果和能够快速配置组件不同用户需要的移动端应用为验证标准；

#### 4.4.5.7 保密要求

中标人须在与省大数据管理中心签订安全保密协议后，方可开展项目建设工作。中标人必须保证项目相关技术和数据的秘密，未经建设方许可，不得转存或拷贝平台数据，不得披露平台相关技术和信息。中标人未遵守保密要求而引发的一切后果，均由中标人自行承担。

本项目建设，投标人须出具承诺函，承诺严格执行采购人保密要求。

#### 4.4.5.8 培训要求

1、省大数据管理中心人员培训

培训对象为省大数据管理中心业务工作人员，培训目标是让业务人员掌握平台功能，具备平台正常运行管理，常见故障分析、判断和处理能力，达到熟练掌握功能操作、使用和维护的目的。培训形式为项目现场面授、在线培训两种，课时不得少于2个工作日。

2、一般用户培训

培训对象主要是涉及平台功能信息应用的使用人员，如省级部门相关业务处室、大数据相关业务机构等，一般用户培训采用集中分批培训的方式，在集中的时间段内、集中的地点，完成对平台使用人员的培训活动。培训形式为现场面授，课时不得少于2个工作日。

上述培训所发生的费用由中标承建方承担且已含在投标总价中。

#### 4.4.5.9 项目管理要求

1、设计开发参考GB/Z  20156—2006《软件工程  软件生存周期过程  用于项目管理的指南》（2006-03-14发布）、GB/T 8566—2007《信息技术  软件生存周期过程》（2007-04-30发布）、GB/T 19000.3—2001 idt ISO 9000-3:1997《质量管理和质量保证标准 第3部分： GB/T 19001—1994在计算机软件开发、供应、安装和维护中的使用指南》（2001-02-13发布，2001-10-01实施）和GB/T 19016—2005/ISO 10006:2003《质量管理体系  项目质量管理指南》（2005-09-05发布，2006-01-01实施）进行管理。

2、投标人应参照国家有关标准，提出本项目的质量管理措施和保障措施，严格把关成果质量，包括文档质量和软件质量等各类成果。

3、项目经理对项目开发进度和软件质量负责，应根据GB/Z 20156-2006《软件工程 软件生存周期过程 用于项目管理的指南》组织项目团队开发，按照CMM、RUP或ISO等行业标准，严格规范项目日常管理全过程，并按每周、每月向建设方提交工作报告。

4、建设方聘请并委托具有信息化工程监理资质的单位，监理项目的建设和管理。承建方须服从和配合项目监理单位的监理工作。

## 4.5 集成服务要求

本标段集成服务是为“江苏省大数据中心建设项目一期工程-大数据示范应用”全部建设内容提供集成服务，主要需求如下：

### 4.5.1 服务目标

参与本次招标建设内容的全过程，协助甲方完成有关项目建设的实施管理、技术把控以及与一期建设项目对接等工作内容。按照工程建设总体标准规范，对项目进行监督、管理、指导、技术支持和检查，为按期、高质量完成工程总体建设目标和任务提供服务支撑。

### 4.5.2 服务范围

集成服务范围为本次招标的全部建设内容，包括感知与决策大数据分析平台+大数据示范应用、移动中台+移动示范应用、“苏服码”、应用规范体系建设等。对所有建设内容提供统一、标准的服务和管理。

### 4.5.3服务内容

集成服务主要内容包括：集成方案编制、整体项目管理、整体技术把控、集成验证4个部分。

#### 4.5.3.1 编制集成方案

集成方案包括总体技术方案和总体实施方案。

1）总体技术方案

中标人需基于招标文件建设需求和合同要求，总体组织协调进行进一步的方案深化设计，形成总体技术方案。中标人须确保技术的一致性和可行性，最终实现整体集成。主要任务包括但不限于如下：

a.制定总体技术集成标准规范，并对各子项目相关标准规范审核完善。

b.对跨厂商的系统交互接口进行分析梳理，形成系统接口设计方案。

c.组织招标人与各子项目承建单位评审确认深化设计方案，形成系统的设计基线，维护需求与设计的一致性。

2）总体实施方案

按照总体进度计划要求确定项目重要节点和里程碑节点，提出有效的时间节点控制办法，制定总体实施计划，保证项目的整体时间进度要求。主要任务包括但不限于如下：

a.工作任务细化，按照子项目、时间进行结构化分解，协助各子项目中标人制定分项实施计划。

b.建立项目实施规范与具体实施流程，按照项目不同阶段和不同层级，协助规划项目的组织、沟通方式和职责，制定项目管理的制度。

c.按照业务、技术、管理、进度等多个方面对项目进行定量和定性风险评估，并提出有效的风险控制应对策略。

d.根据项目建设整体目标和子项目标，以及合同要求，确定项目交付成果和验收形式，形成项目验收标准。

e.统筹协调项目实施，负责项目整体交付。

#### 4.5.3.2 整体项目管理

中标人须负责协助建设方对于项目按照制定的项目总体实施方案进行项目管理，协助制定江苏省大数据中心建设江苏省大数据中心建设项目一期工程-大数据示范应用建设相关项目管理办法和质量控制措施，形成本项工程建设项目管理制度及工作机制。具体任务包括且不限于：

1）沟通协调

a. 中标人须参加建设方组织召开的项目协调周例会，对项目的进展情况进行汇报，就项目组织实施过程中的重大问题进行沟通和协调。

b. 中标人委派的项目经理须参加建设方定期组织召开的子项目工作例会，检查和部署工作，审定与调整工作计划，协调解决项目实施中的具体问题。

c. 中标人负责对各施工单位的工作情况进行检查监督，及时发现问题，提出整改意见，并编写项目工作周报，就项目进展情况进行通报。

d.如果相关施工单位执行可能影响项目实施计划的工作，或没有按合同要求履行义务而可能影响项目的实施，中标人应向招标人汇报。

e.多家施工单位同时在一个地方进行设备安装、调试时，中标人应负责总体组织协调工作。

2）人员组织管理

a.为保障项目按质、按量、按时及有序实施，投标人应承诺对本项目建立一个完善和稳定的项目团队、管理机构及执行流程。

b.在项目组人员构成方面，必须配备项目经理、质量管理员、需求分析师、架构设计师、技术负责人、文档编写人员等。

3）项目实施管理

中标人须对各子项目各个阶段提供全程的过程跟踪管理，包括需求分析阶段、项目设计阶段、实施阶段、测试阶段、应用与数据集成阶段、培训阶段、试运行阶段、验收阶段和运行维护阶段等。

4）项目验收

中标人需根据子项目的合同内容及验收工作的具体要求，协助建设方完成各子项目的测试验收工作。同时，协助建设方进行项目相关所有过程文档资料和成果资料审核和汇总归档。

5）质量保障

中标人需制定项目统一的规范化的质量保障体系、确定可行的质量保障计划、集成质量保证方法及相关关键技术、监控开发实施手段，确保系统开发质量，确保项目整体建设的质量。

6）其他事宜

中标人应积极配合建设方开展与本项目相关的其他各项工作。

#### 4.5.3.3 整体技术把控

中标人针对本标段建设内容，在整体技术把控方面要做以下几方面的工作：

1）进行技术把关，协助和督促各子项目按照制定的技术规范和实施基线开展实施工作，并组织相关宣贯培训。

2）中标人要对各子项目交付物进行质量管理，并为系统部署提供必要的配合与协助。

3）组织各子项目系统之间的集成联调测试和项目整体集成联调测试，确保项目各部分建设内容能够整体集成并达成项目目标和各项绩效指标。

4）协助和指导各子项与相关系统完成数据、软硬件集成、测试和验收工作，确保项目整体通过验收。

5）对发生争议的技术问题，中标人负责协调解决。

#### 4.5.3.4 集成验证

就项目建设的各个系统间的集成和对接，进行分析、讨论、磋商，形成相关集成（对接）数据规范（标准），确保集成和对接工作完成。

投标人应提供完整的集成验证方案，内容包括但不限于兼容性验证、流程验证、系统功能验证、性能验证、稳定性验证等内容。

## 4.6售后及运维服务要求

投标人需具备本地服务机构和研发机构，可提供持续的售后服务支撑和产品开发支撑。

项目维护期1年，时间自终验合格之日起计算，维护期内所提供技术服务涉及的费用含在本次报价中（即项目维护期为免费服务）。维护期内，中标人负责系统的安装、运行、维护和升级服务，提供现场平台软件功能维护、数据维护、开发和技术支持工作，出现故障当天排除，对平台运行进行月、季和年度巡检，根据巡检情况进行系统分析和支持，维保期间如需完善升级功能，应免费提供。

驻场人员要求，必须根据4.4.4.4服务要求中的人员要求内容，投标人中标后需提交项目人员的组织架构的相关信息，如需变更人员须征得采购方审核，经同意后方可更换。因中标方人员变更原因所造成的任何项目问题，进度滞后的后果，由中标方承担一切责任。

## 4.7商务条款

（1）交货期：2021年3月前完成所有软件系统、信息资源库等的安装部署、设计、开发、测试等工作，并进入试运行阶段。

（2）交货方式：现场交货验货，并提交相关交付物。

（3）交货地点：采购人指定地点。

（4）货款支付

- 签订合同后甲方支付合同额50%；

- 初验完成后甲方支付合同额30%；

- 终验完成后甲方支付合同额20%；

（5）备品备件及耗材等要求

满足本项目设备的安装、调试、集成、质保、运维等需求。

（6）履约保证金要求

在合同签定后20个工作日内，投标人通过银行转账的方式交纳最后中标金额的5%作为本合同的履约保证金。

- 合同履行结束后，采购方应及时退还交纳的履约保证金。

- 履约保证金退还方式：银行转账一次性付清。

- 履约保证金退还时间：质保期满后10个工作日内。

- 履约保证金退还条件：质保期内各项服务达到招标文件要求。

- 履约保证金不予退还的情形：质保期内各项服务未达到招标文件要求，且经采购方书面警告后仍不达标的。

第五章 评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标办法和评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

（一）价格分（10分）

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分10分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×10分。分值保留小数点后2位。

（二）商务分（20分）

1、企业实力（10分）

（1）投标人具有CMMI5级认证的得3分，CMMI4级得2分，CMMI3级得1分，其他不得分。（提供有效证书复印件并加盖投标人公章）

（2）投标人具有信息安全服务资质认证证书二级及以上（软件安全开发服务资质）、信息安全服务资质认证证书二级及以上（信息系统安全集成服务资质）每提供一个得1.5分，满分3分（提供有效证书复印件并加盖投标人公章）

（3）投标人具有有效期内的ISO27001信息安全管理标准证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO28001职业健康安全管理系统认证证书及ISO20000信息技术服务管理体系认证证书，每提供一份证书得1分，最多得4分。

2、投标人业绩（10分）

（1）投标人近三年内（2017 年 9月 1 日起至今）承担过大数据分析相关项目，证明材料以提供的合同复印件为准，要求必须提供签订合同关键页复印件作为证明，每提供 2份得 1分，最高4分，无法提供的不得分。

（2）投标人近三年内（2017 年 9月 1 日起至今）承担过综合性政务服务应用，证明材料以提供的合同复印件为准，要求必须提供签订合同关键页复印件作为证明，每提供 2份得 1分，最高4分，无法提供的不得分。

（3）投标人近三年内（2017 年 9月 1 日起至今）承担过移动APP应用项目，证明材料以提供的合同复印件为准，要求必须提供签订合同关键页复印件作为证明，每提供2份得 1分，最高2分，无法提供的不得分。

（三）技术功能、服务要求响应及技术方案等（70分）

1、技术方案（38分）

1）、项目需求理解（5分）

投标人应提供针对本项目的建设需求的详细分析。对招标文件中提出的建设需求中感知与决策大数据分析平台、移动中台、江苏政务服务信息码进行深入理解，详细分析平台及系统的建设需求、业务需要、数据需求等内容。

投标人方案设计优于招标文件要求的得5分；

投标人方案设计符合招标文件要求的得3分；

投标人方案设计内容不完整、不符合要求或未提供得0分。

2）、总体设计（5分）

根据本项目的建设内容，投标人需对项目的总体内容进行设计，方案设计中要求总体设计思路清晰、框架清晰完整、技术架构先进可行，功能设计齐全合理并且各模块之间逻辑关系设计能够清晰完整体现并且设计需要符合江苏省大数据中心现状和未来发展方向。

投标人总体设计方案优于总体设计要求的得5分；

投标人总体设计方案符合总体设计要求的得3分；

投标人总体设计方案内容不完整、不符合要求或未提供得0分。

3）、总体集成要求（4分）

投标人应深刻理解招标文件及本项目建设内容根据集成服务要求，制定与一期工程建设及第三方的集成方案并且需要充分考虑一期工程中建设内容的兼容，投标人需要提供详细集成、对接方案。要求方案设计科学合理完整、可行性强、具有针对性。

投标人总体集成方案设计优于要求的得4分；

投标人总体集成方案设计符合要求的得2分；

投标人总体集成方案内容不完整、不符合要求或未提供得0分。

4）、感知与决策大数据分析平台技术方案（5分）

投标人应根据招标文件及本项目特点，制定感知与决策大数据分析平台的技术方案。技术方案建设要求方案具有整体性、针对性、可靠性、可扩展性以及安全性等，并且要求方案具有针对性，需要体现出该平台建设完成后能够服务省大数据中心及其它部门快速构建大数据示范应用的能力。

投标人方案设计优于要求的得5分；

投标人方案设计符合要求的得3分；

投标人方案内容不完整、不符合要求或未提供得0分。

5）、大数据示范应用建设方案（5分）

投标人应根据招标文件及大数据示范应用建设要求，编制大数据示范应用建设方案。要求方案具有完整体性、针对性，大数据应用示范建设功能齐全、业务合理，并且要求在方案中体现出大数据示范应用建设与平台之间的逻辑关系等。

投标人方案设计优于要求的得5分；

投标人方案设计符合要求的得3分；

投标人方案内容不完整、不符合要求或未提供得0分。

6）、移动中台技术方案（4分）

投标人应根据招标文件及本项目特点，制定移动中台的技术方案，要求技术方案设计功能齐全、科学合理、可行性强、具有针对性、可扩展性以及安全性等；

投标人方案设计优于要求的得4分；

投标人方案设计符合要求的得2分；

投标人方案内容不完整、不符合要求或未提供得0分。

7）、移动端示范应用建设方案（5分）

投标人应根据招标文件及移动端示范应用建设要求，编制移动端示范应用建设方案。要求方案具有完整性、针对性，移动端示范应用建设功能齐全、业务合理，并且要求在方案中体现出移动端示范应用建设与平台之间的逻辑关系等。

投标人方案设计优于要求的得5分；

投标人方案设计符合要求的得3分；

投标人方案内容不完整、不符合要求或未提供得0分。

8）、江苏政务服务信息码技术方案（5分）

投标人应根据招标文件及本项目特点，制定苏服码技术方案。要求建设方案科学合理、可行性强、具有针对性，建设功能齐全等。

投标人方案设计优于要求的得5分；

投标人方案设计符合要求的得3分；

投标人方案内容不完整、不符合要求或未提供得0分。

2、组织施工方案（4分）

投标人应提供详细的组织施工方案，组织机构，实施人员配备情况，方案中要求明确实施人员中应包含角色（主题业务人员、模型分析人员、数据分析采集人员及开发人员等），并且提供书面承诺；

投标人组织施工方案优于要求的得4分；

投标人组织施工方案符合要求的得2分；

投标人组织施工方案内容不完整、不符合要求或未提供得0分。

3、培训方案（3分）

投标人要根据招标文件中的要求，编制培训方案。培训方案要求具有完整性、合理性及针对性。

投标人方案优于要求的得3分；

投标人方案符合要求的得1分；

投标人方案内容不完整、不符合要求或未提供得0分。

4、售后服务及人员要求（5分）：

投标人承诺免费质保期为2年以及承诺售后服务期间提供至少12名人员的驻场服务，其中包括开发、业务人员、模型分析人员、数据分析采集人员等得5分；

投标人承诺免费质保期1.5年内提供至少12名人员的驻场服务，其中包括开发、业务人员、模型分析人员、数据分析采集人员等得 3分；

投标人承诺并且满足招标文件中服务要求得1分；

投标人未承诺或者不满足招标文件中服务要求得 0 分；

5、项目团队（5分）

1）项目经理：投标人派的项目经理应具备信息系统项目管理师资格证书和高级工程师及以上职称的得3分，都满足得3分，缺少一项得1分。

2）项目团队人员资质（不含项目经理）: 具备系统架构设计师资格证书得1分；提供系统分析师（高级）资格证书得1分,都满足得2分，缺少一项扣1分。

6、系统演示（15分）

现场演示重点展示应用系统内部主要功能，演示方式为现场操作演示，根据现场讲解与系统演示情况打分，不演示不得分。（每位投标人演示时间不超过15分钟，系统演示通过使用PPT、静态页面、方案讲解方式不得分）。陈述现场投影仪及幕布由采购中心提供，其他所需设备由投标人自行准备。

1、感知与决策大数据分析平台演示：(6分)

1）投标人围绕感知与决策大数据分析平台建设需求，演示出平台构建不见面审批大数据示范应用建设的业务模型构建、应用指标构建和分析结果可视化展示，根据投标人演示内容与需求的匹配程度、流畅程度进行综合评分。

演示内容优于要求的得3分；

演示内容符合要求的得1分；

演示内容不完整、不符合要求或未演示得0分。

2）投标人围绕感知与决策大数据分析平台构建的不见面审批大数据示范应用，演示指标管理、预警管理和任务调度等内容，根据投标人演示内容与需求的匹配程度、流畅程度进行综合评分；

演示内容优于要求的得3分；

演示内容符合要求的得1分；

演示内容不完整、不符合要求或未演示得0分。

2、移动中台演示：（4分）

1）投标人围绕移动中台建设需求，演示移动中台应用构建、应用管理与发布等应用全生命周期管理流程，根据投标人演示内容与需求的匹配程度、流畅程度进行综合评分。

演示内容优于要求的得2分；

演示内容符合要求的得1分；

演示内容不完整、不符合要求或未演示得0分。

2）投标人围绕移动中台的建设需求，演示领导驾驶舱的预警雷达，仪表盘等功能，根据投标人演示内容与需求的匹配程度、流畅程度进行综合评分。

演示内容优于要求的得2分；

演示内容符合要求的得1分；

演示内容不完整、不符合要求或未演示得0分。

3、江苏政务服务信息码演示（5分）

1）投标人围绕江苏政务服务信息码建设需求，演示从码申领、亮码、委托承办的完整业务流程，根据投标人演示内容与需求的匹配程度、流畅程度进行综合评分。

演示内容优于要求的得2分；

演示内容符合要求的得1分；

演示内容不完整、不符合要求或未演示得0分。

2）投标人围绕江苏政务服务信息码建设需求，演示码管理、码运营等内容，根据投标人演示内容与需求的匹配程度、流畅程度进行综合评分。

演示内容优于要求的得3分；

演示内容符合要求的得1分；

演示内容不完整、不符合要求或未演示得0分。

注：以上涉及到的人员以及人员资质证书均需提供复印件并加盖投标人公章，并提供近今年任意一个月投标人为其缴纳社保的证明材料。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投标主要文件目录

一、资格性检查响应对照表

二、符合性检查响应对照表

三、评分索引表

四、资格、资信证明文件要求

五、投标分项报价表

六、交付一览表

七、技术参数及服务要求响应及偏离表

八、商务条款响应及偏离表

九、开标一览表

## 一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 |  |  |
| 2 | 上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。 |  |  |
| 3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 |  |  |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |
| 特定资格条件 |
| 6 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。 |  |  |
| 7 | …… |  |  |
| 其他资格条件 |
| 8 | 法人授权书 |  |  |
| 9 | 投标函 |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

## 二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

## 三、评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

## 四、资格、资信证明文件要求

1、资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2  上一年度财务状况报告（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件,格式见后）

文件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见后）

文件6 法人授权书（原件）

文件7 投标函（原件）

文件8  *****（本项目其他资格条件）

以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章；否则视为无效投标。

备注：建议投标人将资格证明文件单独装订成册。

2、非实质性资信证明文件目录

格式1《企业声明函》

格式2《残疾人福利性单位声明函》

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）签字：_______________________

身份证号码：

联系电话：（手机）

单位名称：_____________________________________

授权单位（公章）：_________________________________

单位地址：

日期：

备注一   如果我公司（单位）中标，请按以下信息寄送中标通知书

- 联系人：

- 寄送地址：

- 联系电话：

（备注一中相关信息内容需打印）

备注二  该《法人授权书》除在投标文件中提供外，还需单独另附一份与《开标一览表》一并密封递交。

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

### 投标函格式

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-G            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

投标人名称（公章）：

日           期：________年____月____日

格式一 企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为       (请填写：小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为         (请填写：小型、微型)企业。

2、本公司参加江苏省政府采购中心采购编号为   的  项目政府采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他    (请填写：小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、本公司在本次政府采购活动中提供的小微型企业产品报价合计为人民币（大写）    圆整（￥：     ）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

（备注：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除）

格式二 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

## 五、投标分项报价表

投标人全称（加盖公章）：

|  |  |  | 总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |

法定代表人或授权代表签字：

## 六、交付一览表

| 服务及产品名称 | 型 号 | 产地 | 数量 | 交付期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 七、技术参数及服务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

## 八、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交付时间 | 合同签订后 天内 |  |  |
| 交付方式 |  |  |  |
| 交付地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

九、开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币） |
| 备注 |  |

日期：       年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。