招 标 文 件

项目名称：苏州宿迁工业园区拓园发展项目

标书编号：JSZC-G2021-005

江苏省政府采购中心

二〇二一年二月

目录

第一章 投标邀请	2

第二章 投标人须知	13

第三章 合同文本	25

第四章 项目需求	26

第五章 评标方法与评标标准	47

第六章 投标文件格式	52

第一分册  商务文件	53

（一）投标函	53

（二）联合体协议	54

（三）法定代表人身份证明	55

（四）授权委托书	56

（五）企业综合实力证明文件	58

第二分册  技术文件	61

（一）项目公司组建方案	61

（二）项目建设方案	61

（三）项目运营方案	61

（四）产城发展服务方案	61

（五）项目移交方案	61

（六）项目财务方案	61

（七）项目保险方案	61

第三分册  报价文件	62

（一）开标一览表	62

（二）报价明细表	63

# 第一章 投标邀请

江苏省政府采购中心受苏州宿迁工业园区规划建设局委托，决定就其所需的苏州宿迁工业园区拓园发展项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件并已经通过本项目资格预审的社会资本参与投标。

#### 一、采购项目名称及编号

项目名称：苏州宿迁工业园区拓园发展

项目编号：JSZC-G2021-005

#### 二、采购项目简要说明

（一）项目实施机构

苏州宿迁工业园区规划建设局

（二）项目所在地

苏州宿迁工业园区

（三）项目所属行业

城镇综合开发

（四）项目合作内容

本项目属于城镇综合开发项目，项目涉及设计、建设、融资、运营、服务等多方面，主要包括以下几方面：

1、市政基础设施建设及运营维护

主要包括园区道路、桥涵、河道、景观等相关设施的建设及运营维护服务。

2、公共服务类设施建设及运营

主要包括新建邻里中心、人才公寓等相关设施的建设和运营，存量的西楚金地商城（园区公舍配套商业）提升改造、园区公舍、智能制造产业园（工业坊）、阳澄邻里中心、明日邻里中心等经营性设施的运营维护，停车场的运营维护等服务。

3、智慧城市建设及运营

智慧城市包括运营智慧中心、公共服务平台和综合展示平台及相关设施设备。主要为智慧政务、智慧交通、智慧规划、智慧民生、智慧住建、智慧国土、智慧市政和智慧招商的建设及运营维护服务；

4、产城发展服务

主要包括为项目区域范围内提供产业项目招引、区域品牌建设、招引落户服务、人才资源服务、企业入驻服务等园区综合性发展服务。

5、其他扩展服务

项目合作期内，如苏宿园区管委会在园区范围内有新设置宣传/广告牌、5G智能移动终端、自助售卖机、无人值守停车场、临时占道收费停车位等需求，届时由实施机构和项目公司协商一致后，交由项目公司负责相应的投资、建设和运营服务。

（五）项目建设内容

本项目建设内容包括新建部分（含在建工程）和存量部分。

1、新建部分

本项目新建部分建设内容包括：园区道路、桥涵、河道、景观、公共服务载体等公共服务类基础设施建设工程，分两期建设。

一期工程建设主要包括市政道路6条、长度合计6.816公里，桥梁7座、长度合计284米，景观4处、面积合计9.9万平方米，城市水系3段、长度合计4公里，配套人才公寓一处。

二期工程建设主要包括市政道路4条、长度合计4.124公里，桥梁3座、长度合计115米，景观2处、面积合计16.2万平方米，城市水系1段、长度合计0.7公里，配套邻里中心一处，以及配套的智慧城市系统。

新建项目详细建设内容见表1-1“项目新建建设内容一览表”。

表1-1项目新建建设内容一览表

| 分期时序 | 类型 | 序号 | 名称 | 长度（米，不含桥梁长度） | 宽度（米） | 面积（平方米） | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期 | 道路 | 1 | 青海湖西路西延 （在建工程） | 1575 | 45.6 | 71820 | 主干道 |
|  |  | 2 | 经一路南段 （青海湖路-古城路） | 1548 | 40 | 61920 | 主干道 |
|  |  | 3 | 玄武湖西路东段 （经一路-天柱山路） | 908 | 28 | 25424 | 次干道 |
|  |  | 4 | 经二路南段 （青海湖路-古城路） | 1339 | 34 | 45526 | 次干道 |
|  |  | 5 | 支四路东段 （经一路-天柱山路） | 870 | 24 | 20880 | 支路 |
|  |  | 6 | 支五路东段 （经一路-天柱山路） | 409 | 24 | 9816 | 支路 |
|  |  | 小计 | 235386 |  |
|  | 类型 | 序号 | 名称 | 跨径（桥板长度） | 桥梁宽度 | 面积（平方米） | 等级 |
|  | 桥梁 | 1 | 玄武湖西路 （九支渠）桥梁工程 | 50 | 28 | 1400 |  |
|  |  | 2 | 支四路（九支渠）桥梁工程 | 50 | 24 | 1200 |  |
|  |  | 3 | 经二路南部桥梁工程 | 35 | 24 | 840 |  |
|  |  | 4 | 经一路南部桥梁工程 | 35 | 40 | 1400 |  |
|  |  | 5 | 青海湖西路西延一标段桥梁（在建工程） | 50 | 45.6 | 2280 |  |
|  |  | 6 | 青海湖西路西延二标段中部桥梁（在建工程） | 40 | 45.6 | 1824 |  |
|  |  | 7 | 青海湖西路西延二标段西部桥梁（在建工程） | 24 | 45.6 | 1094 |  |
|  |  | 小计 | 5198 |  |
|  | 类型 | 序号 | 景观 | 面积（㎡） |  |  | 等级 |
|  | 景观 | 1 | 青海湖西路西延景观 | 52260 |  |  |  |
|  |  | 2 | 经一路南段景观 | 27364 |  |  |  |
|  |  | 3 | 纵一河南段景观 （青海湖西路-支四路） | 6104 |  |  |  |
|  |  | 4 | 富民河东段景观 （天柱山路-经一路） | 13515 |  |  |  |
|  |  | 小计 | 99243 |  |  |  |
|  | 类型 | 序号 | 河道 | 长度(m) |  |  | 等级 |
|  | 水系 | 1 | 九支渠改造工程 | 2609 |  |  |  |
|  |  | 2 | 纵一河南段 （青海湖西路-支四路） | 639 |  |  |  |
|  |  | 3 | 富民河东段 （天柱山路-经一路） | 789 |  |  |  |
|  |  | 小计 | 4037 |  |  |  |
|  | 类型 | 序号 | 公服、市政、交通设施 | 建筑面积m2 |  |  | 等级 |
|  | 载体 | 1 | 公寓土建 | 33300 |  |  |  |
|  |  | 2 | 西楚金地商城改造 | 15500 |  |  |  |
|  |  | 小计 | 48800 |  |  |  |
| 二期 | 道路 | 1 | 玄武湖西路西段 （蔡龙线-经一路） | 870 | 28 | 21560 | 次干道 |
|  |  | 2 | 支九路南段 （青海湖西路-古城路） | 1735 | 34 | 58990 | 次干道 |
|  |  | 3 | 支四路西段（蔡龙线-经一路） | 751 | 24 | 18024 | 支路 |
|  |  | 4 | 支五路西段（蔡龙线-经一路） | 768 | 24 | 18432 | 支路 |
|  |  | 小计 | 117006 |  |
|  | 类型 | 序号 | 名称 | 跨径（桥板长度） | 桥梁宽度 | 面积（平方米） | 等级 |
|  | 桥梁 | 1 | 玄武湖西路中部桥梁工程 | 40 | 28 | 1120 |  |
|  |  | 2 | 支四路中部桥梁工程 | 40 | 18 | 720 |  |
|  |  | 3 | 支九路南部桥梁工程 | 35 | 24 | 840 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 2680 |  |
|  | 类型 | 序号 | 河道 | 长度(m) |  |  | 等级 |
|  | 水系 | 1 | 富民河西段 （蔡龙线-经一路） | 706 |  |  |  |
|  |  | 小计 | 706 |  |  |  |
|  | 类型 | 序号 | 景观 | 面积（㎡） |  |  | 等级 |
|  | 景观 | 1 | 九支渠沿线景观 | 150900 |  |  |  |
|  |  | 2 | 富民河西段景观 （蔡龙线-经一路） | 11133 |  |  |  |
|  |  | 小计 | 162033 |  |  |  |
|  | 类型 | 序号 | 公服、市政、交通设施 | 建筑面积m2 |  |  | 等级 |
|  | 载体 | 1 | 邻里中心土建 | 35964 |  |  |  |
|  |  | 小计 | 35964 |  |  |  |
|  | 智慧城市 | 1 | 智慧城市 |  |  |  |  |

新建邻里中心占地约2万平方米，总建筑面积约3.6万平方米，地面层数三层。邻里中心作为集商业、文化、体育、卫生、教育等于一体的“居住区商业中心”，围绕12项居住配套功能“油盐酱醋茶”到“衣食住行闲”，为百姓提供“一站式”的服务。 一层主要商业及各种配套服务设施，公共服务配套设施主要包括民众联络所，社工委，社区卫生服务中心，老年日托中心，社区图书馆等，公益属性较强。二、三层为餐饮娱乐，兼顾教育、健身等居民生活配套服务。

智慧城市包括运营智慧中心、公共服务平台和综合展示平台及相关设备设施。主要为智慧政务、智慧交通、智慧民生、智慧规划、智慧住建、智慧国土、智慧市政和智慧招商的建设。

2、在建工程

项目范围内青海湖西路工程（在建工程）因“南北共建”实施计划需要，苏州宿迁工业园区管委会委托宿迁市苏宿工业园区城市发展投资有限公司（简称“城发公司”）先期开展项目的前期准备及施工工作。

根据项目申请报告，青海湖西路工程建设项目总投资估算为15400.59万元，其中建安工程费14141.84万元，工程建设其他费810.19万元，预备费448.56万元。

3、存量部分

本项目的存量部分包括园区公舍、智能制造产业园（工业坊）、阳澄邻里中心、明日邻里中心。

其中，园区公舍位于苏宿园区紫金山路11号，总建筑面积约11.74万平方米。包括公寓和商业两部分，公寓部分含蓝领公寓和白领公寓，蓝领公寓为2人间67套、4人间16套、6人间1301套、8人间95套，合计1479套，建筑面积约6.36万平方米；白领公寓为17号楼2人间77间，4人间63间，合计140间，建筑面积约0.6万平方米；18号楼：一套间84套，二套间84套，合计168套，建筑面积约1.31万平方米；商业部分含食堂及配套商业建筑面积1.02万平方米、东吴尚城建筑面积0.67万平方米和西楚金地商城建筑面积1.78万平方米。其中，西楚金地商城位于苏宿工业园园区公舍南门，周边有苏宿工业园区梦家园等多处公寓。作为当地的配套设施，西楚金地商城面临设施老旧、 运营管理水平一般的问题，所以在本项目中对其进行提升改造。

智能制造产业园（工业坊）为16栋厂房和配套3个门卫、1个设备用房、6个自行车库，建筑面积约6.5万平方米。

阳澄邻里中心位于苏宿园区通达大道与阳澄湖路交叉口，中心商铺31套、警务室1间，建筑面积约2.0万平方米，三层；明日邻里中心位于苏宿园区通达大道15号，建筑面积1.8万平方米，两层。

存量项目拟在本项目选定的中标社会资本和政府方出资代表合资组建的项目公司成立后，由实施机构和项目公司依据存量项目设备设施清单进行交接，由项目公司统一运营。

参照买卖不破租赁原则，存量项目资产所有单位已做好和存量项目中涉及的租户（商户和企业）沟通工作，负责协助项目公司和租户办理租赁协议变更（如需）等必要事项。

项目公司仅具有存量项目运营权，存量资产所有权不发生转移。

（六）产出说明

本项目产出分建设产出和运营产出。

1、建设产出

本项目新建部分建设内容产出情况详见表1-1“项目新建建设内容一览表”。

市政工程、建（构）物、设施的验收标准：

项目工程建（构）物、设施的验收必须符合国家、省市相关规范要求，包括但不限于以下方面：

《城镇道路工程施工与质量验收规范》（ CJJ1-2008）；

《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2-2008）；

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）；

《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）；

《城市园林绿化评价标准》（GB/T50563-2010）；

《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89-2012）；

《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）；

《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）；

《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）；

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202—2002）；

《地下防水工程质量验收规范》（GB50208-2011）：

《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）；

《城市绿化工程施工及验收规范》（CJJ/T 82-2012）；

《宿迁市河道管理实施细则》（宿政办发〔2005〕79号）

其他相关现行有效的建设规范。

2、运营产出

本项目运营产出主要包括以下部分：

（1）市政道路

项目实施区域内所有市政道路的管养维护、保洁、绿化养护、雨污管道维护、路灯及配电设施维护。主要运营内容包括：

道路及指示牌的保养和维护；

道路及道路分隔带、道路两侧绿化带至围墙或10米范围内全覆盖保洁，道路突发性污染，如土方滴漏、抛洒，白色垃圾，车祸现场等；

道路内绿化的养护包括修剪、死树枯枝清理、施肥、浇水、中耕、病虫害防治等，达到一级养护标准；

雨水、污水管道的维护，包括管道冲洗、窨井及沉井清捞、封拆管道封头、清理管道内水泥浆块或异物、污泥外运，雨污水容井、井盖、井座及防坠网修复或更换；

亮化及指示牌的维护，包括路灯、变压器、配电控制柜、电缆、电缆井、防汛闸站变电所日常维护工作，配电设施的保养、检测、预防性试验、室内卫生打扫, 公交站台、小品、广告牌、道路指示牌的维护。

（2）景观

项目实施区域内景观项目的保洁、绿化养护。保洁主要包括广场、景观内道路的保洁，公共设施如垃圾箱、垃圾桶的清洁，垃圾清运；绿化养护主要包括：修剪、死树枯枝清理、施肥、浇水、中耕、病虫害防治等。

（3）水系

项目实施区域内水系的保洁工作。

项目实施区域内水系的保洁工作主要包括河道水系水面漂浮物和护坡范围内垃圾清理。

（4）桥梁

项目实施区域内桥梁的管养维护、保洁、亮化及指示牌的维护，具体内容参照市政道路的管养维护。

（5）人才公寓、邻里中心、智能制造产业园（工业坊）、园区公舍

项目范围内人才公寓、智能制造产业园（工业坊）、园区公舍主要运营内容包括物业管理服务。具体为：房屋建筑主体的管理及装修的日常监督；房屋设备、设施的管理；环境卫生的管理；绿化管理；配合公安和消防部门做好公共秩序维护工作；内部道路秩序管理；停车场车辆泊位管理；物业档案资料的管理。

阳澄邻里中心、明日邻里中心、园区公舍配套商业、西楚金地、新建邻里中心、人才公寓等经营性设施运营内容主要包括：社区文体中心、民众联络所、社区图书馆、社区卫生站及农贸市场、超市、餐饮、宾馆、健身馆、电影院、园区公舍食堂等服务设施的经营及管理，还包括新建邻里中心商铺和人才公寓的出售和招租。

（6）智慧城市

智慧城市项目的软件、硬件的维护。

运营内容主要包括智慧城市运营指挥中心、公告服务平台、3DIS+BIM综合展示平台、智慧政务、智慧交通、智慧民生、智慧规划、智慧住建、智慧国土、智慧市政、智慧招商的软件、硬件维护。

（7）产城发展服务

主要发挥社会资本品牌优势，开展线上、线下宣传推广活动，利用社会资本自身优势或借助外部力量对园区进行“软件”转移。社会资本以园区产业发展为研究对象，深入研究国家产业发展政策，依据园区产业的发展特点，构建完善的优势产业链为目标，结合区域产业结构的实际情况，利用市场化运作手段，规划、培育功能园区来实现产业聚集，同时提供促进企业发展的资金平台，技术平台，人才交流平台，市场交易平台等资源综合体来促进产业升级。

产城发展服务产出主要包括：组织产城发展服务活动、组织调研和学习、建立产城发展服务平台、制定产城发展政策；品牌输出和“软件”转移、引进高新技术企业、增加就业岗位、园区对外宣传等内容。

（七）运作方式

本项目整体运作方式为BOT(建设-运营-移交)+ BOOT(建设-拥有-运营-移交)+委托运营的运作方式。其中：

新建项目道路、桥梁、景观、水系、智慧城市等采用BOT运作模式，项目公司负责运营维护，政府方支付建设及运营相关费用。

新建邻里中心、人才公寓采用BOOT运作模式，合作期内项目公司负责运营维护，并向使用者收取费用。

存量项目（智能制造产业园-工业坊、园区公舍、阳澄邻里中心、明日邻里中心）采用O&M委托运营运作模式。

本项目将对申请人的恢复性大修方案，项目设施移交方案进行评审。

（八）投融资结构

1、总投资

本项目总投资约为258965.30万元（采购预算），其中工程费用162052.37万元，工程建设其他费用74341.40 万元（含征地拆迁费用50000.00万元），预备费15376.03 万元，建设期利息7195.51 万元。

2、项目公司注册资本及股权结构

项目公司注册资本为51792.05 万元，和项目资本金保持一致。

项目公司股权比例设定为：政府方出资约10358.41万元，持股20%，社会资本出资约41433.64万元，持股80%。项目公司股东双方均以货币形式出资。

3、项目投融资

本项目总投资约258965.30万元，项目资本金占总投资比例为20%，约51792.05 万元，由政府方出资代表公司与社会资本方共同出资，剩余资金约207173.25万元，由项目公司通过融资方式解决。

4、PPP基金

经政府方书面同意，项目公司可引进省级及省级以上PPP基金，基金不受股权锁定期限制。基金的引入方式可以为股权投资或其他方式，原则上对投资项目只参股不控股。基金的退出方式为股权投资优先由项目社会资本方回购，采用股权转让、到期清算等多种方式实施股权退出，退出价格按照市场化原则确定。

（九）合作期限

本项目合作期10年（含建设期和运营期），从政府和社会资本签订PPP项目合同之日起算，其中新建项目（含在建工程）总建设期为3年，2021年竣工的子项，运营期为9年，2022年竣工的子项，运营期为8年，2023年竣工的子项，运营期为7年。存量项目运营期为10年。

（十）回报机制

本项目回报机制为可行性缺口补助。

本项目将对可行性缺口补助进行商务评分。

#### 三、投标人资格要求：

本项目已经完成前期资格预审工作，资格预审的结果已经公告。凡通过资格预审的社会资本，皆有资格参与本项目采购投标。本项目采购不接受任何未通过资格预审的社会资本参与竞争。

#### 四、招标文件提供信息

招标文件提供及公告期限：自招标公告在“江苏政府采购网”发布之日起5个工作日。招标文件在“江苏政府采购网”上免费下载，有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

#### 五、投标文件接收信息

投标文件接收时间：2021年3月23日9时00分至9时30分整

投标文件接收截止时间：2021年3月23日9时30分整

投标文件接收地点：南京市建邺区汉中门大街145号江苏省公共资源交易中心二期三楼开标室

投标文件接收人：张文怡

#### 六、开标有关信息

开标时间：2021年3月23日9时30分

开标地点：南京市汉中门大街145号江苏省公共资源交易中心（二期）三楼开标室

#### 七、本次采购联系事项

江苏省政府采购中心地址：南京市建邺区汉中门大街145号江苏省公共资源交易中心二期三楼南区

邮编：210029

江苏政府采购网://www.ccgp-jiangsu.gov.cn

采购中心联系人：张文怡、唐 文

联系电话：025-83668505；83668519

采购人：苏州宿迁工业园区规划建设局

联系人：高威伟           联系方式：0527-82868307

地　址： 宿迁市宿城区紫金山路12号苏宿工业坊3楼

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

#### 八、投标文件制作份数要求

正本份数：1份，副本份数：6份，电子版一套（PDF格式，U盘介质，单独密封）。

#### 九、其他

1.澄清答疑问题接收截止时间：北京时间2021年3月1日上午12:00时整，各通过资格预审投标人将需要解答的问题以电子邮件递交给采购方，邮箱：gww@ssipac.gov.cn

2.现场勘查：由各投标人自行前往。

3.采购中心和实施机构将在江苏政府采购网发布澄清和更正公告，请各社会资本方关注。澄清和更正公告是本项目招标文件的组成部分。

4.本项目不收取投标保证金。

# 第二章 投标人须知

一、总则

#### 1、适用法律

1.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 2、投标费用

2.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 3、招标文件的约束力

3.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

1. 招标文件内容

1.1招标文件包括以下内容：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

1.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

2、招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十五日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

3.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

1、投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2、投标文件构成

投标人编写的投标文件应包括投标申请书（如联合体投标须附资格预审时提供的联合体协议书的复印件）、授权委托书、法定代表人身份证明、开标一览表、商务部分的方案 、技术部分的方案、投标人认为应该提供的其他材料等部分。

投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

3、投标申请书和开标一览表

3.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标申请书、开标一览表。

3.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

3.3 投标货币

投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

3.4 开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效），必须单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。如投标人组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标。

4、投标保证金（如有的话）

4.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。

4.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，不计利息。

5、投标有效期

5.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后一百八十（180）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

5.2 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

6、投标文件份数和签署

6.1 投标人应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

6.2 投标文件正本中，除采购文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

6.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

四、投标文件的递交

1、投标文件的密封和标记

1.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

1.2 密封的投标文件应：

1.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达。

1.2.2 注明投标项目名称、标书编号。

1.2.3 未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购中心将予以拒绝，作无效投标处理。

2、投标截止日期

2.1 采购中心收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

2.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3、投标文件的递交

3.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

3.2 采购中心拒绝接收以邮寄方式送达的任何投标文件。

4、投标文件的修改和撤回

4.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购中心，修改或撤回其投标文件。

4.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购中心。

4.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

4.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

1、开标

1.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效身份证件的授权代表准时参加，参加开标的授权代表需签名以证明其出席。

1.2开标仪式由采购中心组织，实施机构代表、公证员（必要时）、监管代表、投标人授权代表等参加。

1.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

1.4 开标时由投标人推选的代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购中心当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

1.5 采购中心将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。

1.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

2、评审小组

2.1 开标后，采购中心将立即组织评审小组进行评标。

2.2 评审小组由实施机构代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评审小组独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

3．评标过程的保密与公正

3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，实施机构、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3在评标期间，采购中心将设专门人员与投标人联系。

3.4 采购中心和评审小组不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到采购中心登记查询，逾期将不予受理。

4．投标的澄清

4.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评审小组有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2接到评审小组澄清要求的投标人应派人按评审小组通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

4.3 接到评审小组澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

5、对投标文件的初审

5.1投标文件初审为符合性审查。

5.1.1符合性审查：依据招标文件的规定，由评审小组从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.2 未通过符合性审查的投标人，采购中心将在评标现场向其授权代表告知未通过符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评审小组将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评审小组以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评审小组将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评审小组将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评审小组将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6评审小组将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

6、无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1未按要求交纳投标保证金的。

6.1.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的。

6.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

6.1.8投标文件含有实施机构不能接受的附加条件的。

6.1.9评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

6.1.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2废标条款：

6.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评审小组认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

7、投标文件的评审

由评审小组对照投标文件，按照评标方法与评标标准的要求和规定进行评审。

8、投标人排序

8.1 评审小组将在技术和商务评审的基础上，对各投标文件给出综合得分；

8.2 评审小组将按给出的综合得分从高到低对投标文件进行排序，选出前三名作为中标候选人；

8.3如果投标人得分相同的，按投标报价总分由高到低顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

8.4中标人将从中标候选人中产生。

六、定标

1、确定中标单位

1.1评审小组根据本招标文件规定评分办法与评分标准向实施机构推荐出3名中标候选人。

1.2 实施机构根据评审小组推荐的中标候选人确定中标人。

1.3 结果确认谈判

项目实施机构成立专门的采购结果确认谈判工作组。按照中标候选人的排名，实施机构或其指定部门依次与候选社会资本方就《PPP项目合同》中可变的细节问题进行确认谈判，率先达成一致并签订谈判备忘录（包括谈判期间达成的所有修改）。

请各投标人做好谈判准备和人员安排(结合疫情防控情况，具体谈判时间、地点将另行通知)。

1.4确定预中标人

实施机构根据财库〔2014〕215号文件第十五、十六条的规定选定预中标人。

1.5公告

（1）采购中心在预中标人选定后10个工作日内，将预中标结果和根据招标文件、投标文件及有关补遗文件和确认谈判备忘录拟定的《PPP项目合同》在“江苏政府采购网”进行公示，公示时间为五个工作日。《PPP项目合同》应当将预中标社会资本方投标文件中的重要承诺和技术文件等作为附件。《PPP项目合同》涉及国家秘密、商业秘密的内容可以不公示。

（2）公示期满无异议后二个工作日内采购中心在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。同时发出中标通知书。

1.6 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.6.1提供虚假材料谋取中标的。

1.6.2向实施机构、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

1.6.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.6.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评审小组发现的。

1.6.5与实施机构或者其他投标人恶意串通的。

1.6.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

1.7. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.7.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

1.7.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

1.7.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

1.7.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

1.7.5不同投标人的投标文件相互混装。

2、质疑处理

2.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向实施机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，实施机构将只对投标人第一次质疑作出答复。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4 .1对项目需求的质疑，由项目实施机构负责答复。实施机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。实施机构质疑接收部门为 苏州宿迁工业园区规划建设局，联系地址： 宿迁市宿城区紫金山路12号苏宿工业坊3楼 ，联系电话： 0527-82868307。

2.4.2对项目需求以外的质疑，由采购中心负责答复。采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑。采购中心质疑接收部门为内控科，联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3027室，联系电话：025-83668531。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

2.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

2.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，实施机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

3、中标通知书

3.l 中标结果确定后，采购中心将向中标投标人发出中标通知书。

3.2 采购中心将以中国邮政EMS的形式向中标投标人寄发中标通知书，请投标人准确清晰填写《法人授权书》，如因相关信息填写错误导致中标通知书无法寄达，采购中心将不再寄送中标通知书，由此造成的不利后果由投标人自行承担。

3.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对实施机构和中标投标人均具有法律效力。中标通知书发出后，实施机构改变中标结果的，或者中标投标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

1、与选定的投标人签订项目投资协议

1.l中标社会资本方须在中标通知书发出之日起三十(30)日内，分别与实施机构和政府方出资代表同步签署《投资合作协议》《PPP项目合同》和《股东协议》。否则，视为中标人放弃中标，采购方有权重新选择中标人。

1.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，未经实施机构同意，中标人不得采用分包的形式履行合同，否则实施机构有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成实施机构损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

1.4项目合同必须报请本级人民政府审核同意，在获得同意前项目合同不得生效。

2、额外现场调查工作

《PPP项目合同》签订后，实施机构将根据选定投标人的书面申请视情况安排选定投标人的代表（或指定的其他人）进入项目场地对现场进行补充调查。

3、项目公司注册

3.1中标社会资本方须在《股东协议》签署生效之日起三十（30）日内，与政府方出资代表组建项目公司。

4、与项目公司签署承继协议

项目公司组建成功之日起十（10）日内，实施机构、项目公司和中标社会资本方共同签署《承继协议》。

5、履约保证金

详见PPP项目合同。

# 第三章 合同文本

见附件

附件1：《苏州宿迁工业园区拓园发展项目投资合作协议》

附件2：《苏州宿迁工业园区拓园发展PPP项目合同》

附件3：《苏州宿迁工业园区拓园发展项目承继协议》

附件4：《苏州宿迁工业园区拓园发展项目股东协议》

附件5：《苏州宿迁工业园区拓园发展项目公司章程》

# 第四章 项目需求

一、项目建设

1、项目建设内容

本项目建设内容包括新建部分（含在建工程）和存量部分。

（1）新建部分

本项目新建部分建设内容包括：园区道路、桥涵、河道、景观、公共服务载体等公共服务类基础设施建设工程，分两期建设。

一期工程建设主要包括市政道路6条、长度合计6.816公里，桥梁7座、长度合计284米，景观4处、面积合计9.9万平方米，城市水系3段、长度合计4公里，配套人才公寓一处。

二期工程建设主要包括市政道路4条、长度合计4.124公里，桥梁3座、长度合计115米，景观2处、面积合计16.2万平方米，城市水系1段、长度合计0.7公里，配套邻里中心一处，以及配套的智慧城市系统。

新建项目详细建设内容见表1-1“项目新建建设内容一览表”。

表1-1项目新建建设内容一览表

| 分期时序 | 类型 | 序号 | 名称 | 长度（米，不含桥梁长度） | 宽度（米） | 面积（平方米） | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期 | 道路 | 1 | 青海湖西路西延 （在建工程） | 1575 | 45.6 | 71820 | 主干道 |
|  |  | 2 | 经一路南段 （青海湖路-古城路） | 1548 | 40 | 61920 | 主干道 |
|  |  | 3 | 玄武湖西路东段 （经一路-天柱山路） | 908 | 28 | 25424 | 次干道 |
|  |  | 4 | 经二路南段 （青海湖路-古城路） | 1339 | 34 | 45526 | 次干道 |
|  |  | 5 | 支四路东段 （经一路-天柱山路） | 870 | 24 | 20880 | 支路 |
|  |  | 6 | 支五路东段 （经一路-天柱山路） | 409 | 24 | 9816 | 支路 |
|  |  | 小计 | 235386 |  |
|  | 类型 | 序号 | 名称 | 跨径（桥板长度） | 桥梁宽度 | 面积（平方米） | 等级 |
|  | 桥梁 | 1 | 玄武湖西路 （九支渠）桥梁工程 | 50 | 28 | 1400 |  |
|  |  | 2 | 支四路（九支渠）桥梁工程 | 50 | 24 | 1200 |  |
|  |  | 3 | 经二路南部桥梁工程 | 35 | 24 | 840 |  |
|  |  | 4 | 经一路南部桥梁工程 | 35 | 40 | 1400 |  |
|  |  | 5 | 青海湖西路西延一标段桥梁（在建工程） | 50 | 45.6 | 2280 |  |
|  |  | 6 | 青海湖西路西延二标段中部桥梁（在建工程） | 40 | 45.6 | 1824 |  |
|  |  | 7 | 青海湖西路西延二标段西部桥梁（在建工程） | 24 | 45.6 | 1094 |  |
|  |  | 小计 | 5198 |  |
|  | 类型 | 序号 | 景观 | 面积（㎡） |  |  | 等级 |
|  | 景观 | 1 | 青海湖西路西延景观 | 52260 |  |  |  |
|  |  | 2 | 经一路南段景观 | 27364 |  |  |  |
|  |  | 3 | 纵一河南段景观 （青海湖西路-支四路） | 6104 |  |  |  |
|  |  | 4 | 富民河东段景观 （天柱山路-经一路） | 13515 |  |  |  |
|  |  | 小计 | 99243 |  |  |  |
|  | 类型 | 序号 | 河道 | 长度(m) |  |  | 等级 |
|  | 水系 | 1 | 九支渠改造工程 | 2609 |  |  |  |
|  |  | 2 | 纵一河南段 （青海湖西路-支四路） | 639 |  |  |  |
|  |  | 3 | 富民河东段 （天柱山路-经一路） | 789 |  |  |  |
|  |  | 小计 | 4037 |  |  |  |
|  | 类型 | 序号 | 公服、市政、交通设施 | 建筑面积m2 |  |  | 等级 |
|  | 载体 | 1 | 公寓土建 | 33300 |  |  |  |
|  |  | 2 | 西楚金地商城改造 | 15500 |  |  |  |
|  |  | 小计 | 48800 |  |  |  |
| 二期 | 道路 | 1 | 玄武湖西路西段 （蔡龙线-经一路） | 870 | 28 | 21560 | 次干道 |
|  |  | 2 | 支九路南段 （青海湖西路-古城路） | 1735 | 34 | 58990 | 次干道 |
|  |  | 3 | 支四路西段（蔡龙线-经一路） | 751 | 24 | 18024 | 支路 |
|  |  | 4 | 支五路西段（蔡龙线-经一路） | 768 | 24 | 18432 | 支路 |
|  |  | 小计 | 117006 |  |
|  | 类型 | 序号 | 名称 | 跨径（桥板长度） | 桥梁宽度 | 面积（平方米） | 等级 |
|  | 桥梁 | 1 | 玄武湖西路中部桥梁工程 | 40 | 28 | 1120 |  |
|  |  | 2 | 支四路中部桥梁工程 | 40 | 18 | 720 |  |
|  |  | 3 | 支九路南部桥梁工程 | 35 | 24 | 840 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 2680 |  |
|  | 类型 | 序号 | 河道 | 长度(m) |  |  | 等级 |
|  | 水系 | 1 | 富民河西段 （蔡龙线-经一路） | 706 |  |  |  |
|  |  | 小计 | 706 |  |  |  |
|  | 类型 | 序号 | 景观 | 面积（㎡） |  |  | 等级 |
|  | 景观 | 1 | 九支渠沿线景观 | 150900 |  |  |  |
|  |  | 2 | 富民河西段景观 （蔡龙线-经一路） | 11133 |  |  |  |
|  |  | 小计 | 162033 |  |  |  |
|  | 类型 | 序号 | 公服、市政、交通设施 | 建筑面积m2 |  |  | 等级 |
|  | 载体 | 1 | 邻里中心土建 | 35964 |  |  |  |
|  |  | 小计 | 35964 |  |  |  |
|  | 智慧城市 | 1 | 智慧城市 |  |  |  |  |

新建邻里中心占地约2万平方米，总建筑面积约3.6万平方米，地面层数三层。邻里中心作为集商业、文化、体育、卫生、教育等于一体的“居住区商业中心”，围绕12项居住配套功能“油盐酱醋茶”到“衣食住行闲”，为百姓提供“一站式”的服务。 一层主要商业及各种配套服务设施，公共服务配套设施主要包括民众联络所，社工委，社区卫生服务中心，老年日托中心，社区图书馆等，公益属性较强。二、三层为餐饮娱乐，兼顾教育、健身等居民生活配套服务。

智慧城市包括运营智慧中心、公共服务平台和综合展示平台及相关设备设施。主要为智慧政务、智慧交通、智慧民生、智慧规划、智慧住建、智慧国土、智慧市政和智慧招商的建设。

本项目将对申请人的建设方案进行评审，包括但不限于以下方面：

工程建设总体方案：工程概况、编制依据与规范、施工总体方案、施工技术措施、资金保障等。

施工管理能力：工程施工进度、安全、质量、成本、文明施工及环境保护，其他如分包、合同管理、信息化等。

（2）在建工程

项目范围内青海湖西路工程（在建工程）因“南北共建”实施计划需要，苏州宿迁工业园区管委会委托宿迁市苏宿工业园区城市发展投资有限公司（简称“城发公司”）先期开展项目的前期准备及施工工作。

根据项目申请报告，青海湖西路工程建设项目总投资估算为15400.59万元，其中建安工程费14141.84万元，工程建设其他费810.19万元，预备费448.56万元。

本项目将在建工程的工程造价作为项目前期费用，以“项目公司前期费用代收代付”方式完成移交。

根据工程进度的需要，在完成社会资本采购工作前已对本拓园发展项目部分工程先行开工建设。社会资本中标并成立项目公司后，由项目公司接收已完工程部分，已完工程造价纳入本项目前期费用由项目公司向相关垫付单位支付，并由政府审计部门或第三方机构根据施工合同对该前期费用进行审计确认纳入项目实际总投资。

社会资本在中标并成立项目公司、办理已完工程验收移交手续后按照政府审计确认的结果将已完工程结算款支付给相应的垫付单位。

（3）存量部分

本项目的存量部分包括园区公舍、智能制造产业园（工业坊）、阳澄邻里中心、明日邻里中心。

其中，园区公舍位于苏宿园区紫金山路11号，总建筑面积约11.74万平方米。包括公寓和商业两部分，公寓部分含蓝领公寓和白领公寓，蓝领公寓为2人间67套、4人间16套、6人间1301套、8人间95套，合计1479套，建筑面积约6.36万平方米；白领公寓为17号楼2人间77间，4人间63间，合计140间，建筑面积约0.6万平方米；18号楼：一套间84套，二套间84套，合计168套，建筑面积约1.31万平方米；商业部分含食堂及配套商业建筑面积1.02万平方米、东吴尚城建筑面积0.67万平方米和西楚金地商城建筑面积1.78万平方米。其中，西楚金地商城位于苏宿工业园园区公舍南门，周边有苏宿工业园区梦家园等多处公寓。作为当地的配套设施，西楚金地商城面临设施老旧、 运营管理水平一般的问题，所以在本项目中对其进行提升改造。

智能制造产业园（工业坊）为16栋厂房和配套3个门卫、1个设备用房、6个自行车库，建筑面积约6.5万平方米。

阳澄邻里中心位于苏宿园区通达大道与阳澄湖路交叉口，中心商铺31套、警务室1间，建筑面积约2.0万平方米，三层；明日邻里中心位于苏宿园区通达大道15号，建筑面积1.8万平方米，两层。

2.项目建设执行标准（包括不限于以下）

市政工程、建（构）物、设施的验收标准：

项目工程建（构）物、设施的验收必须符合国家、省市相关规范要求，包括但不限于以下方面：

《城镇道路工程施工与质量验收规范》（ CJJ1-2008）；

《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2-2008）；

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）；

《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）；

《城市园林绿化评价标准》（GB/T50563-2010）；

《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89-2012）；

《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）；

《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）；

《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）；

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202—2002）；

《地下防水工程质量验收规范》（GB50208-2011）：

《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）；

《城市绿化工程施工及验收规范》（CJJ/T 82-2012）；

《宿迁市河道管理实施细则》（宿政办发〔2005〕79号）

其他相关现行有效的建设规范。

3、建设要求

本项目的建设工程由项目公司依法依规按PPP 项目合同约定的投资额、工期、质量保证与质量控制、安全与文明施工、环境保护、验收等责任条款实施。

项目公司负责督促总承包商依法选择专业分包商、劳务分包商，杜绝转包和违法分包（本项目施工总由乙方或乙方联合体中具备相应施工资质的成员承接。不具备相应专项资质的，可依法通过招标的方式进行专业分包，并可依法进行劳务分包）。

二、项目运作模式

详见第一章投标邀请。

三、项目合作期限

详见第一章投标邀请。

四、项目投融资结构

本项目资本金占总投资比例为20%，即51792.05 万元，其中政府方出资占比20%，约为10358.41万元，社会资本方出资占比80%，约为41433.64万元。在项目合作期内，若项目建设投资总额增加，项目公司应相应调整资本金，由社会资本方股东出资，政府方股东不出资，可采用降低政府方股权比例的方式，以满足法定要求。资本金以外部分资金约20.72亿元，由项目公司融资获得。

项目资本金作为项目总投资中由投资者认缴的出资额，属于非债务性资金，可按其出资比例依法享有所有者权益，不得以任何方式抽回，不得存在以“名股实债”、股东借款、借贷资金等债务性资金和以公益性资产、储备土地等方式违规出资或出资不实的问题。

项目公司成立后六十日内缴纳首期资本金，首期资本金为25000万元，剩余资本金应根据项目需求实缴到位（政府方出资代表首期出资5000万元，社会资本方根据项目需求将项目资本金实缴到位），资本金出资形式全部为货币。如未来因为融资机构要求需要增加项目资本金，项目公司应满足融资机构要求。

五、项目回报机制

本项目采用可行性缺口补助的回报机制，计算可行性缺口补助时，当年竣工验收的子项目为一个批次，合并计算、合并支付。政府方采用按效付费的原则，可行性缺口补助公式如下：

当年可行性缺口补助＝基于绩效评价的年可用性付费+基于绩效评价的非经营性项目年运营维护费（不含经营性项目及租赁费）+存量项目年租赁费-基于绩效评价的年经营性收益

具体如下：

“当年可行性缺口补助＝第一年完成总投资×（A/P,可用性付费综合回报率,9）+第二年完成总投资×（A/P,可用性付费综合回报率,8）+第三年完成总投资×（A/P,可用性付费综合回报率,7）…+非经营性项目年运营成本*（1-运营成本下浮率）*（1+合理利润率）+存量项目年租赁费-[年经营性项目运营收入*（1+项目经营性收入上浮率）-经营性项目年运营成本*（1-运营成本下浮率）*（1+合理利润率）] ”

本项目中建安工程费下浮率、融资利率两个竞价点与项目总投资P相关联，即通过以上报价即可锁定项目总投资。

可行性缺口补助的计算不包含产城发展服务奖励费，产城发展服务奖励费按 “产城发展服务绩效评价指标”中的“奖励评价标准”考核计算并支付。

详细绩效评价方式详见“PPP项目合同 绩效评价”。

公式中各数值的确定原则如下：

（1）年可用性付费金额=（A/P，i，n）

i：为可用性付费综合回报率，以中标社会资本的投标报价为准。

n: 缺口补助支付期限，以每个子项目或每批次子项目实际运营年数为准。

P：以社会资本方报价后计算所得并经过审计后的项目总投资为准。

（2）年运营维护费

年运营维护费=非经营性项目年运营成本*（1-6%）*（1+合理利润率）

此处非经营性项目年运营成本是指项目公司在运营期内当年支出的人员工资福利、燃料动力、修理费用、管理费用等，不含项目公司发生的财务成本、折旧摊销、增值税及附加、所得税，不含经营性项目运营成本及存量资产租赁费，年运营维护费的计算适用于非经营性项目（道路、景观、水系、桥梁等基础设施的运维服务和产城发展服务）。运营成本以EXCEL文件《宿迁项目招标报价表》中的数据为准，运营成本下浮率、运营成本合理利润率以投标人的投标报价为准。

（3）存量资产租赁费

存量项目包括停车场、人才公寓、明日邻里中心、阳澄邻里中心、园区公舍及智能制造产业（工业坊），由项目公司支付以上项目的租赁费给相关产权方，自存量项目移交后开始，按年支付，租赁费以资产评估报告中的数额为准。

（4）年经营性收益

年经营性收入仅适用于经营性项目，主要指停车场、人才公寓、邻里中心、园区公舍及智能制造产业（工业坊）。经营性项目的经营收入包括新建邻里中心、人才公寓的销售和租赁收入，存量项目（园区公舍、智能制造产业园-工业坊、阳澄邻里中心、明日邻里中心）的经营收入。其中，新建邻里中心出售比例为总建筑面积的15%；可出售部分人才公寓，出售比例为总建筑面积的45%，出售对象为符合园区人才引进政策而引进的人才。销售价格根据国家相关政策和市场行情，由乙方自主定价，经物价主管部门审定，报甲方备案。

年经营性收益=年经营性项目运营收入*（1+项目经营性收入上浮率）-经营性项目年运营成本*（1-6%）*（1+合理利润率）

项目经营性收入上浮率以社会资本报价为准。

运营成本合理利润率以投标人报价为准。经营性项目年运营成本是经营性项目中乙方在运营期内当年支出的人员工资福利、燃料动力、修理费用、管理费用等，不含项目公司发生的财务成本、折旧摊销、增值税及附加、所得税。

六、股东回报机制

项目公司的股东将根据各自的股权比例，通过项目公司的利润分红获得回报。本项目中，项目公司获得的利润按照相关法律和公司章程的规定弥补以往亏损、缴纳税款、提取法定公积后，按照政府方和社会资本的股权比例20%：80%进行分配。

七、项目限价及定价调整机制

1、项目限价

合作期内可行性缺口补助总额不得高于354,794.78万元，即投标人报价必须小于或等于该数值。采用以下公式计算而来，公式中数据参照开标一览表中报价明细表计算所得。

“当年可行性缺口补助＝第一年完成总投资×（A/P,可用性付费综合回报率,9）+第二年完成总投资×（A/P,可用性付费综合回报率,8）+第三年完成总投资×（A/P,可用性付费综合回报率,7）…+非经营性项目年运营成本*（1-运营成本下浮率）*（1+合理利润率）+存量项目年租赁费-[年经营性项目运营收入*（1+项目经营性收入上浮率）-经营性项目年运营成本*（1-运营成本下浮率）*（1+合理利润率）] ”。

2、融资利率调整

项目公司与政府方确认项目总投资时，如建设期内五年期以上LPR与现阶段LPR不同，则相应调整，每年1月份调整一次，但加点基数不调整，调整后融资利率超过6.00%的，按6.00%计算；调整后融资利率低于6.00%的，按实际利率执行（就低不就高）。

3、可用性综合回报率调整

本项目可用性综合回报率为全国银行间同业拆借中心公布的五年以上贷款市场报价利率（LPR）+社会资本的报价基点。其中LPR根据中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的五年以上贷款市场报价利率进行调整，每年1月份调整一次，调整基准为调价前一年的五年期以上贷款市场报价利率（LPR）的平均值。投标人的报价基点不做调整。

4、税费调整

运营期内税种、税（费）率和计税（费）基数发生变化，则按国家和地方的政策、法规和有关文件据实调整政府补贴金额。

如实际移交时产生税费的，按届时政策执行。

八、项目公司组建

在《股东协议》签署之日起 30日内，各方共同出资注册成立项目公司。项目公司注册资本为51792.05 万元，和项目资本金保持一致。

项目公司设股东会，股东会由全体股东组成，股东会是项目公司的最高权力机构。

项目公司董事会由九名董事组成，其中政府方委派一名董事，社会资本方委派七名董事，报股东会选举产生；社会资本方推荐职工董事1名，由职工代表大会选举产生。董事会设董事长1名，由社会资本方提名，董事会选举产生。

项目公司监事会由三名监事组成，其中政府方委派一名，社会资本方委派一名，职工大会代表推荐一名，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式选举产生。监事会主席由政府方委派并经社会资本方同意。公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

项目公司经营管理机构由高级管理人员组成，包括总经理一人（社会资本方提名并经董事会聘任），副总经理人数根据经营管理需要确定（政府方提名一人，社会资本方提名一人，其余市场化选聘，并经董事会聘任），财务总监一人（社会资本方提名并经董事会聘任），其他高级管理人员由总经理或董事长提名，董事会聘任。

九、项目运营

1、项目运营内容

本项目运营主要包括以下部分：

（1）市政道路

项目实施区域内所有市政道路的管养维护、保洁、绿化养护、雨污管道维护、路灯及配电设施维护。主要运营内容包括：

道路及指示牌的保养和维护；

道路及道路分隔带、道路两侧绿化带至围墙或10米范围内全覆盖保洁，道路突发性污染，如土方滴漏、抛洒，白色垃圾，车祸现场等；

道路内绿化的养护包括修剪、死树枯枝清理、施肥、浇水、中耕、病虫害防治等，达到一级养护标准；

雨水、污水管道的维护，包括管道冲洗、窨井及沉井清捞、封拆管道封头、清理管道内水泥浆块或异物、污泥外运，雨污水容井、井盖、井座及防坠网修复或更换；

亮化及指示牌的维护，包括路灯、变压器、配电控制柜、电缆、电缆井、防汛闸站变电所日常维护工作，配电设施的保养、检测、预防性试验、室内卫生打扫, 公交站台、小品、广告牌、道路指示牌的维护。

（2）景观

项目实施区域内景观项目的保洁、绿化养护。保洁主要包括广场、景观内道路的保洁，公共设施如垃圾箱、垃圾桶的清洁，垃圾清运；绿化养护主要包括：修剪、死树枯枝清理、施肥、浇水、中耕、病虫害防治等。

（3）水系

项目实施区域内水系的保洁工作。

项目实施区域内水系的保洁工作主要包括河道水系水面漂浮物和护坡范围内垃圾清理。

（4）桥梁

项目实施区域内桥梁的管养维护、保洁、亮化及指示牌的维护，具体内容参照市政道路的管养维护。

（5）人才公寓、邻里中心、智能制造产业园（工业坊）、园区公舍

项目范围内人才公寓、智能制造产业园（工业坊）、园区公舍主要运营内容包括物业管理服务。具体为：房屋建筑主体的管理及装修的日常监督；房屋设备、设施的管理；环境卫生的管理；绿化管理；配合公安和消防部门做好公共秩序维护工作；内部道路秩序管理；停车场车辆泊位管理；物业档案资料的管理。

阳澄邻里中心、明日邻里中心、园区公舍配套商业、西楚金地、新建邻里中心、人才公寓等经营性设施运营内容主要包括：社区文体中心、民众联络所、社区图书馆、社区卫生站及农贸市场、超市、餐饮、宾馆、健身馆、电影院、园区公舍食堂等服务设施的经营及管理，还包括新建邻里中心商铺和人才公寓的出售和招租。

（6）智慧城市

智慧城市项目的软件、硬件的维护。

运营内容主要包括智慧城市运营指挥中心、公告服务平台、3DIS+BIM综合展示平台、智慧政务、智慧交通、智慧民生、智慧规划、智慧住建、智慧国土、智慧市政、智慧招商的软件、硬件维护。

1）智慧政务

以“平安苏宿城市综合管理运营平台”为应用模板，构建包括指挥中心、计算机网络机房、智能监控系统和数字化公共服务网络系统三个部分内容，其中指挥中心系统囊括政府智慧大脑六大中枢系统，分别为公安应急系统，公共服务系统，社会管理系统，城市管理系统，经济分析系统，舆情分析系统。

2）智慧交通

建设“数字交通”工程，通过监控、监测、交通流量分布优化等技术，完善公安、城管、公路等监控体系和信息网络系统，建立以交通诱导、应急指挥、智能出行、出租车和公交车管理等系统为重点的、统一的智能化城市交通综合管理和服务系统建设，实现交通信息的充分共享、公路交通状况的实时监控及动态管理，全面提升监控力度和智能化管理水平，确保交通运输安全、畅通。

3）智慧民生

智慧民生至力于在社区层面提供政策汇、邻里帮、社情通、社区自治、公共服务、服务管控、理论贯彻等方面的便民信息服务。

4）智慧规划

普及规划系统建设，推进一体化规划管理信息平台建设和普及，推广规划编制、批后管理、综合事务、规划电子报批、地下三维管线、地上三维辅助分析、城市辅助决策支持、一体化规划管理、规划成果一张图、规划许可信息管理、规划动态监测等信息化支撑，实现规划编制、设计、技术审查、业务报建、审批、批后管理、竣工核实、档案管理等全过程的智能化管理。

5）智慧住建

运用移动互联网、云计算、大数据等先进技术，整合公共设施和公共基础服务信息，加强城市基础数据和信息资源采集与动态管理，建设城市规划、建设、管理、服务数据库，积极推进住房城乡建设领域业务智能化、公共服务便捷化、市政公用设施智慧化、网络与信息安全化，促进跨部门、跨行业、跨地区信息共享与互联互通，使城乡规划更加科学，城市建设更加有序，城市管理更加精细。智慧住建系统的建立能使项目的申请管理、单位管理、审批监管、数据调阅等工作变得更加高效。

6）智慧国土

集成城市地理空间、经济运行、市场监管、社会管理、公共服务等各类实时运行信息和分析数据和建立领导决策模型，实现对领导决策信息的实时化、集成化、可视化和智能化支撑。加强资源整合，建立和完善政务信息资源目录体系、数据交换共享平台、地理空间等基础信息资源库，实现信息共享。

7）智慧市政

以地理信息系统、城市网格系统和数字城管系统为基础，充分利用云计算等技术，从城市建设、城市运营管理、市政设施设备运行管理等全部生命过程，对市政设施及相关系统的各方面数据进行全方位的信息化处理和利用，对城市公共资源进行有效的感知、监控和管理。

8）智慧招商

智慧招商平台是将产业园区招商运营实践经验与大数据和互联网技术应用深度结合打造的，为园区解决招商运营难、为企业解决投资入园难的问题。辅助招商统计功能又可以统计客户来源渠道，需求面积，访问次数，约见次数，行业等多种内容，从而辅助招商人员实现快速成交的目的。

（7）产城发展服务

主要发挥社会资本品牌优势，开展线上、线下宣传推广活动，利用社会资本自身优势或借助外部力量对园区进行“软件”转移。社会资本以园区产业发展为研究对象，深入研究国家产业发展政策，依据园区产业的发展特点，构建完善的优势产业链为目标，结合区域产业结构的实际情况，利用市场化运作手段，规划、培育功能园区来实现产业聚集，同时提供促进企业发展的资金平台，技术平台，人才交流平台，市场交易平台等资源综合体来促进产业升级。具体要求如下：

| 序号 | 产城发展内容 | 产城发展具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产城发展 服务活动 | 主办各类与产城发展相关联的活动、会议，每季度组织一次对接会，每年组织一次招商会。 |
| 2 | 外出调研、 学习 | 积极协助管委会开展国内外调研、学习活动，国内重点国家级经开区、国家级高新区调研，国外重点组织东南亚、日韩等与合作区重点产业发展方向契合的地区。每年需组织外出调研、学习4次，国内2次，国外2次，原则上每季度1次。每次国内活动组织参与人数不低于20人/次，国外活动不低于10人/次；每次外出调研、学习，需形成相关调研学习报告。 |
| 3 | 培训、讲座 | 积极组织各类行业专家、知名学者等开展培训及专题讲座，每年需组织两次行业培训、两次讲座。 |
| 4 | PPP项目公司及其产城发展服务带来的增量税收 | 考核PPP项目公司及其工作对当年园区产生的增量税收的增长率。 |
| 5 | PPP项目合作范围土地投资强度 | 考核PPP项目合作范围内区域当年竣工工业企业土地平均投资强度（实际固定资产投资额/土地开发面积），单位万元/亩。 |
| 6 | 就业岗位数 | 考察项目公司及项目公司引进企业为当地带来就业岗位，每年需完成200个新增就业岗位数。 |
| 7 | 线索收集 | 项目公司须积极开展洽谈、拜访、对接工作，每年为苏宿园区管委会提供有价值的项目线索，并促成与园区完成合同签订。 |
| 8 | 项目引进 | 项目公司在合作期内每年须新引进计划投资亿元以上达到开工条件的项目。 |
| 9 | 高新技术 企业认定 | 每年需引进1家符合以下条件之一的企业：新认定国家高新技术企业、省级以上工程技术研究中心等创新平台、新引进注册国家火炬重点高新技术企业。 |
| 10 | 建立产城发展服务平台 | 积极吸纳企业成为会员，为成员企业及已落地项目提供政策、法规、经营、金融、商务等各专业领域的咨询及其他服务。定期每年召开4次工作会议，研讨园区政策、法规、经营、金融、商务等工作，原则上每季度1次。 |
| 11 | 园区对外 宣传 | 利用纸媒、网媒、自媒体等渠道为园区发布动态信息，协助园区扩大影响力、吸引外部资源，增加合作机会。要求市级以上媒体每年正面曝光次数不少于8次，原则上要求每季度正面曝光2次；其中国家级不少于2次，省级不少于4次。 |
| 12 | 产城发展 政策制定 | 研究国内外产业发展相关政策、文件，协助园区制定符合实际情况的产城发展相关政策文件，编制园区产城发展长、中、短期专项规划，相应规划成果应获得园区管委会的认可。 |
| 13 | 品牌输出、 “软件”转移 | 合作期内授权园区使用中标社会资本品牌进行园区宣传推广，包括但不限于各种线上、线下活动、宣传、推广（如洽谈会、对接会、推介会等）； 利用社会资本自身优势或借助外部力量对园区进行“软件”转移，主要包括产城发展经验分享、产城发展案例讲解等，每半年开展一次“软件转移”分享会。 |

2、项目运营目标与标准

在运营维护过程中，项目公司应自行承担相应责任和风险，管理和维护项目设施，使项目设施处于良好的使用状态。项目公司应建立健全流程制度管理体系，从制度体系上保障管理维护质量。同时项目公司应确保在运营维护过程中，始终严格按照下列规定和要求提供运营维护服务：

（1）适用法律法规、部门规章及地方规范性文件；

（2）维护手册以及与项目设施有关的设备制造商提供的一切有关手册、指导和建议；

（3）PPP项目合同的约定；

（4）谨慎运营维护惯例；

（5）江苏省、宿迁市市政公用、房屋建筑运维管养等相关标准执行，合作期内若江苏省、宿迁市发布最新的适用标准，则按照最新标准执行。

政府方有权指定任何代表在任何时候进入项目设施，以检查项目设施的运营维护情况。政府方按照本项目绩效评价方案规定的标准和评价办法对项目公司方的管理和运营维护情况进行考核，项目公司应全力配合政府方的考核工作。对项目公司未能按照适用法律和本项目合同履行运营维护义务，造成运营维护质量下降或发生安全事故，政府方有权向项目公司发出整改通知，责令其在限定期限内采取必要措施有效纠正未履行运营维护义务的行为。

项目合作期内，如项目公司出现以下违约行为，政府方有权实施临时接管：

（1）	未经甲方书面同意，擅自转让、出租、质押《PPP项目合同》项下的权利和义务；

（2）	未经甲方书面同意，擅自将所经营的财产进行处置或抵押的；

（3）	因管理不善，发生重大质量、生产安全事故的；

（4）	擅自停业、歇业，严重影响可能危害到社会公共利益和或公共安全的；

（4）	严重影响社会公众利益或公共安全的；

（5）  法律、法规禁止的其他行为。

临时接管所产生的一切费用，将根据本合同约定，由违约方单独承担。临时接管期间的收入抵减当年的可行性缺口补助。项目公司对导致临时接管的违约行为进行纠正后，经书面申请，政府方应当终止临时接管，恢复项目公司的运营权。如单次临时接管持续不间断超过一百二十天，政府方有权提前终止本合同。

十、项目移交

1、移交范围

项目合作期期满后，项目公司应在移交日向甲方或指定机构在无偿、完好、能正常运行、无债务、无设定抵押担保的条件下移交项目设施的所有权和所有权益。包括：

（1）	使用项目设施所占有土地的权利；

（2）	项目设施的所有权益，包括：

（a）项目设施；

（b）与项目设施相关的所有设备机器、装置、零部件及备品备件等；

（c）与项目设施相关的所有尚未到期的保证、保险和其它协议的利益（如可以转让）。

（3）	管理和运营维护项目设施所必需的技术文件，以及所有的运营维护手册、记录、设计图纸、工程档案、质量保修书等有关资料，以使其能够直接或经由其指定机构继续管理和运营维护项目设施；

（4）	为移交项目设施的所有权益所需的文件；

（5）	所有项目设施资产清册；

（6）	甲方合理要求的其它物品与资料。

2、恢复性大修方案

项目公司应对本项目所有设施进行一次最后恢复性维修，使得设备设施处于良好的运转状态，符合设计性能要求。应按以下要求大修：

（1）	最后恢复性大修的具体内容和标准，由移交委员会根据国家法律，技术规范、规程、标准的规定和届时设施、设备的实际性能和状态决定；

（2）	项目公司应按照社会资本方投标文件中的恢复性大修方案及本合同的约定和要求，编制最后恢复性大修方案，并予以实施；

（3）	最后恢复性大修后，应当委托由双方认可的、具有资质的机构对本项目的设施、设备进行检验，检验结果应当符合本合同约定的要求；

（4）	最后恢复性大修经相关行政主管部门和测试机构确认合格后，由双方授权代表书面签字予以确认；

详细内容见《项目PPP合同》

十一、审计

1、跟踪审计

本项目由政府方负责确定跟踪审计单位，跟踪审计费用由政府方承担，纳入预算安排，不计入项目总投资。

2、竣工决算审计

在工程通过竣工验收后，项目公司应向项目实施机构提供完整的竣工财务决算资料及相关档案。在项目公司提交资料齐全的情况下，政府审计部门或政府方与项目公司共同委托的第三方机构应按照适用法律及PPP合同约定的计价原则及时完成竣工决算审计，并出具竣工决算审计报告。决算审计费用由政府方承担，纳入预算安排，不计入项目总投资。

3、项目运营收入及运营成本审计

在合作期内，由政府方审计部门或政府方选定的审计单位对项目公司的运营收入及运营成本进行审计，审计费用由政府方承担，纳入预算安排，不计入项目总投资。

（1）提前运营的收入及运营成本以审计结果为准。

（2）所有项目进入运营期后，项目公司的实际收入和成本应和社会资本方投标报价及审计结果相对比，成本以三者最低值为准，收入以三者最高值为准，超过投标报价的，按超额收入分配机制处理。

十二、采购与招标管理

1、本项目采用项目投资人和总承包一体化招标模式，即政府方通过PPP项目招标，确定项目投资人和总承包方。

2、对于不符合自行承包要求的项目、政府方认为社会资本方不适宜自行承包的项目、在PPP项目招标阶段无法确定承包商（投标人）的项目，应由项目公司按照招投标法律与政策及行政监督部门的要求依法组织招标、采购。

3、非标产品或无信息价的设备、材料等的价格根据交易习惯或由政府方和项目公司通过共同询价确定。

4、项目公司的招标项目须制定招标策划，严格按照有关法律与政策和相关行政管理部门的要求编制招标文件，招标方案、招标文件、资格预审公告及文件须报政府方授权的监管单位的审核。

5、项目公司的所有招标采购活动应当严格遵守国家政府采购法规定和程序，接受政府采购管理部门的监管。

十三、履约担保

12.1、谈判期履约保函

在本项目中，社会资本方应于项目谈判前向苏州宿迁工业园区规划建设局提交以苏州宿迁工业园区规划建设局为受益人的在我国境内（不含港、澳、台湾地区）依法注册的国有或全国性股份制商业银行的分行及以上银行出具的独立的、见索即付谈判期履约保函。

（1）由政府方可接受的，在我国境内（不含港、澳、台湾地区）依法注册的国有或全国性股份制商业银行的分行及以上银行出具；

（2）金额为人民币贰佰万元（RMB 2,000,000.00）。

谈判期履约保函的担保范围是中标社会资本方（若为联合体，则为联合体所有成员）的履约行为，如社会资本方违反或拒绝对其投标文件承诺的履行、合同按时签署以及项目公司的设立、按时递交建设期履约保函等义务。谈判期履约保函在社会资本方提交建设期履约保函后三十（30）日内无息退还。

12.2、建设期履约保函

社会资本方应于PPP项目合同签署前五（5）个工作日内向政府方提交符合下列要求的建设期履约保函：

（1）由政府方可接受的，在我国境内（不含港、澳、台湾地区）依法注册的国有或全国性股份制商业银行的分行及以上银行出具；

（2）金额为人民币壹亿伍仟万元（RMB 150,000,000.00）。

建设期履约保函作为社会资本方和项目公司履行本项目的建设义务和其他违约赔偿义务的担保，建设期履约保函在乙方提交运营期履约保函后三十（30）日内无息退还。

12.3、运营期履约保函

社会资本方应于项目最后一个子项竣工验收合格后三十（30）日内向政府方提交符合下列要求的运营期履约保函：

（1）由政府方可接受的，在我国境内（不含港、澳、台湾地区）依法注册的国有或全国性股份制商业银行的分行及以上银行出具；

（2）金额为人民币捌仟万元（RMB 80,000,000.00）。

运营期履约保函作为社会资本方和项目公司履行本项目的运营维护义务和其他违约赔偿义务的担保，运营期履约保函应于社会资本方提交移交维修保函之后三十（30）日内无息退还。

12.4、移交维修保函

社会资本方应于最后一个经营年开始前三十（30）日内向政府方提交符合下列要求的移交维修保函：

（1）由政府方可接受的，在我国境内（不含港、澳、台湾地区）依法注册的国有或全国性股份制商业银行的分行及以上银行出具；

（2）金额为人民币捌仟万元（RMB 80,000,000.00）。

移交维修保函作为社会资本方履行本项目移交期间的修复义务和其他违约赔偿义务的担保，移交维修保函在项目移交后十二（12）个月届满之日的五（5）日内无息退还。

十四、前期工作及费用

政府方负责完成的前期工作，包括：

（一）项目立项，即项目建议书的编制及报批；

（二）可行性研究报告的编制及报批；

（三）聘请专业咨询机构为本项目提供咨询服务，如PPP咨询、造价复核、财务复核、法律意见书及资产评估等；

本项目中已由政府方完成的前期工作所产生的费用由甲方承担，不计入项目总投资。待项目公司成立后，将前期工作相关成果和程序性文件移交给项目公司。

项目公司负责完成的项目前期工作包括但不限于初步设计、施工图设计及其配套的环评、洪评、稳评、水土保持等，相关费用计入项目总投资。

十五、保险

项目合作期内，项目公司应根据适用法律和谨慎运营维护惯例，购买和维持规定的保险。其中，建设期的保险费用纳入项目总投资，运营期的保险费用由项目公司承担。项目公司所投险种包括但不限于：

（1）建设期应投保险种：建筑工程一切险；安装工程一切险；环境责任险；安全生产责任险；建筑施工人员意外伤害责任险；建设行业工伤保险；第三者责任险；施工机具综合保险。

（2）开始运营后应投保险种：财产一切险；环境责任险；第三者责任险；机器损坏险；公众责任险；团体意外伤害保险。

（3）除本条所述强制险种外，项目公司应根据谨慎运营惯例购买相应的险种。

（4）以上各种险种的保险均必须足额投保。

十六、其他

《PPP项目合同》中斜体且有下划线部分为不可谈判条款。

# 第五章 评标方法与评标标准

一、评审委员会

评审小组由实施机构代表和评审专家共7人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于评审小组成员总数的2/3。评审专家可以由项目实施机构自行选定，但评审专家中至少应当包含1名财务专家和1名法律专家。项目实施机构代表不得以评审专家身份参加项目的评审。评审小组负责投标文件综合评审，并向实施机构推荐中标候选人。

评审现场由全体评审小组成员推举产生评审小组组长一名，主持本项目评审工作。

二、评审办法

评审小组将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价总分由高到低顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

三、评分标准及细则

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分 | 46分 |
| 1.1 | 投标报价 （35分） | 合作期内可行性缺口补助总额不得高于354,794.78万元，即投标人报价必须小于或等于该数值。报价最低的投标报价为评分基准值，得满分，其余投标人报价得分按照如下公式计算： 投标人可行性缺口补助得分=评分基准值÷有效投标人报价×35（计算结果四舍五入保留2位小数）。 | 35分 |
| 1.2 | 投融资能力 （5分） | 综合考察投标人的融资能力： 银行授信额度＜20亿元，不得分； 25亿元＞银行授信额度≥20亿元，得2分； 30亿元＞银行授信额度≥25亿元，得3分； 银行授信额度≥30亿元，得5分； 注：投标人（如投标人为联合体，则为联合体中的牵头方）须提供银行授信合同复印件加盖申请人单位公章，银行授信合同须在投标文件接收截至时间前处于有效期内。 | 5分 |
| 1.3 | 运营业绩 （3分） | 2015年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有单项项目合同金额在15亿元及以上的城镇综合开发项目运营业绩，每提供1项得1.5分，最高得3分。 注：投标人（如投标人为联合体，则为联合体中承担运营责任的一方）提供的业绩，需提供项目合同关键页（需反映出合同签订时间、合同金额、项目名称、签章等关键评审因素）复印件。 | 3分 |
| 1.4 | 建设施工 业绩 （3分） | 2015年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人承担国内单项合同金额在1亿元及以上的市政工程或房建工程施工业绩，每提供1项得1.5分，最高得3分。 注：投标人（如投标人为联合体，则为联合体中承担建设施工责任的一方）提供在建或已完工项目业绩均可，提供合同关键页（需反映出合同签订时间、合同金额、项目名称、签章等关键评审因素）复印件；金额和日期以所提供的合同为准。 | 3分 |
| 2 | 技术部分 | 54分 |
| 2.1 | 项目公司组建方案 （6分） | 1、项目公司组建 对项目公司组建计划、组织机构设置、职能划分等内容安排合理性，符合项目实际需求等方面进行评审。 评分标准：优于采购需求的，得3分；符合采购需求的，得1.5分；不符合采购需求的，得0分。 | 3分 |
|  |  | 2.项目公司管理 从项目公司管理措施、各类管理制度的建立满足项目实际需求等方面进行评审。 评分标准：优于采购需求的，得3分；符合采购需求的，得1.5分；不符合采购需求的，得0分。 | 3分 |
| 2.2 | 建设方案 （15分） | 1、施工总体方案 施工总体布置合理、施工技术措施全面有效、管理岗位职责明确；施工方案全面并具有针对性，施工措施具有可操作性。 评分标准：优于采购需求的，得5分；符合采购需求的，得3分；不符合采购需求的，得0分。 | 5分 |
|  |  | 施工能力 工程重难点认识准确，关键节点及工期保证措施明确，资金保障及资源配置计划全面，成本控制合理、合同管理、信息化等符合要求。 评分标准：优于采购需求的，得5分；符合采购需求的，得3分；不符合采购需求的，得0分。 | 5分 |
|  |  | 安全文明施工 安全管理机构健全，各岗位职责明确；安全生产体系完整，风险评估及事故应急处理预案合理可行，文明施工、环境保护措施完整。 评分标准：优于采购需求的，得5分；符合采购需求的，得3分；不符合采购需求的，得0分。 | 5分 |
| 2.3 | 运营方案 （10分） | 1、运营管理方案 根据本项目特点（新建+存量，非经营性项目和经营性项目相结合），提出的项目整体运营方案是否合理、可行，在人员配备和劳动力安排以及技术服务等方面有具体保证措施。 评分标准：优于采购需求的，得5分；符合采购需求的，得3分；不符合采购需求的，得0分。 | 5分 |
|  |  | 2、商业运营方案 社区商业运营方案的项目运营背景认识明确、商业需求分析精准，业态分布、经营模式、招商策略（指社区商业招商政策）、管理模式等内容合理可行。 评分标准：优于采购需求的，得5分；符合采购需求的，得3分；不符合采购需求的，得0分。 | 5分 |
| 2.4 | 产城发展服务方案 （10分） | 1、产业发展规划思路 提出产业发展规划思路，对产业定位、重点产业详细分析、空间配比建议、招商策略等阐述全面科学、明确合理，符合项目实际需求等方面进行评审。 评分标准：优于采购需求的，得5分；符合采购需求的，得3分；不符合采购需求的，得0分。 | 5分 |
|  |  | 2、产城发展服务方案 根据本项目“产城发展服务绩效评价指标”编制产城发展方案，从产城发展活动、外出调研学习、培训讲座、增量税收、土地投资强度、就业岗位数、线索收集、项目引进、高新技术企业认定、产城发展服务平台建立、园区对外宣传、产城发展政策制定、品牌输出、“软件”转移等方面的科学、合理与可行性，是否符合项目实际需求方面进行评审。 评分标准：优于采购需求的，得5分；符合采购需求的，得3分；不符合采购需求的，得0分。 | 5分 |
| 2.5 | 移交方案 （5分） | 1、移交范围和组织方案 移交范围、移交时间安排与验收程序描述准确、合理合法，移交委员会组织合理、运作高效。 评分标准：优于采购需求的，得3分；符合采购需求的，得1.5分；不符合采购需求的，得0分。 | 3分 |
|  |  | 2、恢复性大修方案 恢复性大修方案合理、可行，性能保证值满足要求，符合项目实际需求。 评分标准：优于采购需求的，得2分；符合采购需求的，得1分；不符合采购需求的，得0分。 | 2分 |
| 2.6 | 财务方案 （6分） | 1、投融资方案 从投融资方案科学、完整、合理，具有可行性方面（包括但不限于投融资结构、资金来源、投融资计划、融资渠道、融资保障措施）进行综合考虑评分。 评分标准：优于采购需求的，得3分；符合采购需求的，得1.5分；不符合采购需求的，得0分。 | 3分 |
|  |  | 2、财务支持方案 从财务支持文件的各项条款、所提供的资金支持能否确保项目的顺利实施、股东及融资机构给予项目公司的财务支持等方面进行综合考虑评分。 评分标准：优于采购需求的，得3分；符合采购需求的，得1.5分；不符合采购需求的，得0分。 | 3分 |
| 2.7 | 保险方案 （2分） | 包括建设期保险方案、运营期保险方案，对项目总体风险理解全面充分，风险控制措施科学有效，是否考察了主要保险险种，投保险种明确且完全能够防范项目的主要风险等方面进行评审。 评分标准：优于采购需求的，得2分；符合采购需求的，得1分；不符合采购需求的，得0分。 | 2分 |

# 第六章 投标文件格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（投标人如为联合体，填写各方全称并加盖公章）

日    期：

## 第一分册  商务文件

### （一）投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-G            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

投标人名称（公章）： 如联合体参与投标由牵头方盖章

日           期：________年____月____日

### （二）联合体协议

联合体协议（联合体适用）

此处投标人必须提供资格预审时递交的联合体协议书的复印件，如协议书内容与资格预审时提供的不一致，评审小组按照无效投标人处理。

### （三）法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

此处提供资格预审时提供的法定代表人身份证明的复印件。如法定代表人有变动，请重新提供法定代表人身份证明。

### （四）授权委托书

授权委托书

本授权书声明：_我       （姓名），系           （投标人名称）的法定代表人，现授权委托     （ 姓名）为我方就          项目采购活动的合法代理人，以我方名义全权处理一切与该项目资格预审后采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人（签字或签章）：_______________________

单位名称：______________________________

手机号码：

电子邮箱：

法人代表（签字或签章）：                              （如联合体投标由牵头方提供）

授权单位盖章：_________________________________（如投标人为联合体则联合体各方均须盖章）

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：

备注：1、与该项目采购有关的事务包括但不限于提交投标文件、澄清、谈判、承诺、签署谈判备忘录等。

2、如果我公司（单位）中标，请按以下信息寄送中标通知书

联系人：

寄送地址：

联系电话：                  （相关信息内容需打印）

3、该《授权委托书》除在投标文件中提供外，还需单独另附一份与《开标一览表》一并密封递交。

4、如投标人为联合体，联合体各成员方可授权同一人为本项目授权代表，联合体各成员各方均需盖章。

### （五）企业综合实力证明文件

1、投标人施工业绩表以及施工业绩证明材料

施工业绩表

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额 | 项目进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、如投标人为联合体，以联合体中承担建设施工责任的联合体成员的业绩为准；

2、后附施工业绩证明材料复印件，应体现包含但不限于以上表格中所列的信息内容。

2、投标人运营业绩表以及运营业绩证明材料

运营业绩表

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额 | 项目进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人如为联合体，以联合体中承担运营责任的联合体成员的业绩为准；2、后附运营业绩证明材料复印件，应体现包含但不限于以上表格中所列的信息内容。

3、银行出具的授信合同

| 序号 | 授信金融机构 | 授信金额 | 授信时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：以银行的授信合同为准。如为联合体，以联合体牵头方提供的授信合同为准。

## 第二分册  技术文件

### （一）项目公司组建方案

### （二）项目建设方案

### （三）项目运营方案

### （四）产城发展服务方案

### （五）项目移交方案

### （六）项目财务方案

### （七）项目保险方案

……

注：请投标人对照本项目采购文件评标标准中对应技术部分评审要求，编制本项目技术方案内容。

## 第三分册  报价文件

### （一）开标一览表

开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

标书编号：

投标报价如下：

| 名称 | 报价 | 报价限额 |
| --- | --- | --- |
|  | 数量 | 单位 |  |
| 可行性缺口补助总额 | （小写） | 万元 | 354,794.78万元 |
|  | （大写） |

日期：       年   月   日

填写说明：

1、上述报价应精确至小数点后第二位；

2、可行性缺口补助总额在投标人所报可用性付费综合回报率、项目经营性收益上浮率、建安工程下浮率、项目运营成本下浮率、项目运营成本合理利润率、融资利率的基础上计算得到。投标人按照自身报价填入随本招标文件一同发送的固定格式EXCEL文件《宿迁项目招标报价表》后，自动计算出本项目可行性缺口补助总额。如投标人所报可行性缺口补助总额与按上述文件自动计算金额不符的，其投标文件按无效投标处理；本可行性缺口补助总额仅用于计算报价得分使用，实际可行性缺口补助按照《PP项目合同》约定计算执行。

3、如为联合体投标，联合体各方均须盖章。

### （二）报价明细表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

标书编号：

表1  报价内容

| 序号 | 项目 | 报价内容 | 限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可用性付费综合回报率 | 可用性付费综合回报率= LPR+ （报价基点） | 不得高于7.95% |
| 2 | 项目经营性收入上浮率 |  | 不得小于0 |
| 3 | 建安工程下浮率 |  | 不得小于5% |
| 4 | 项目运营成本下浮率 |  | 不得小于6% |
| 5 | 项目运营成本合理利润率 |  | 不得高于7.5% |
| 6 | 融资利率 | 融资利率= LPR+ （报价基点） | 不得高于6% |

注：

1、可用性付费综合回报率：项目采购阶段，5年期以上贷款市场报价利率（LPR）取4.65%，实际合作期LPR以《PPP项目合同》中约定为准；

2、融资利率：项目采购阶段，5年期以上贷款市场报价利率（LPR）取4.65%，实际合作期LPR以《PPP项目合同》中约定为准；

3、各项报价不得超过限价，否则投标文件按无效投标处理；

4、上述报价应精确至小数点后第二位；

5、如为联合体投标，联合体各方均须盖章。

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

实施机构名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。