常熟市农村分散式生活污水治理四期

政府和社会资本合作（PPP）项目

合作协议

甲方：______________________

乙方：______________________

签订日期：_____年_____月_____日

目录

第1条 定义及解释	3

第2条 合作关系建立	5

第3条 项目公司组建	6

第4条 股权变更	6

第5条 权利和义务及双方承诺	7

第6条 履约担保	10

第7条 违约情形与责任	10

第8条 不可抗力	12

第9条 争议解决	13

第10条 本协议的生效及终止	14

第11条 其他事项	14

本协议由以下双方于【】年【】月【】日在【签订地点】签订：

甲方：常熟市水务局

和

乙方：【中选社会资本名称】

鉴于：

- 常熟市农村分散式生活污水治理四期PPP项目已经常熟市人民政府批准采用政府和社会资本合作（PPP）模式实施，并授权甲方作为本项目实施机构，具体负责项目准备、采购、监管和移交等工作，并代表常熟市人民政府与社会资本及项目公司签署相关合同文件；

- 甲方已通过公开招标选定乙方作为本项目中选社会资本，乙方同意并认可本项目采购文件以及与甲方签署的《确认谈判备忘录》的全部内容；甲、乙双方确认并同意签订本《合作协议》。

甲、乙双方遵循平等、合作、守信的原则，就本项目实施相关事项协商一致，并根据《中华人民共和国民法典》及有关适用法律规定，共同达成协议如下：

# 定义及解释

## 定义

除非本协议另有约定，下述术语具有下列含义：

### 项目公司，指乙方为实施本项目而按照适用法律规定及采购文件要求组建的特殊目的公司。

### 本项目，指常熟市政府和社会资本合作（PPP）项目。

### 项目实施方案，指《常熟市农村分散式生活污水治理四期PPP项目实施方案》。

### 本协议，指甲方与乙方就本项目而签订的本《合作协议》。

### 《PPP项目合同》，指甲方和乙方签署的《常熟市农村分散式生活污水治理四期政府和社会资本合作（PPP）项目合同》。

### 《股东协议》，指常熟市水务投资发展有限公司和乙方签订的常熟市农村分散式生活污水治理四期PPP项目股东协议》。

### 政府方，指常熟市人民政府或其依法授权的实施机构，可指其中之一，也可统指人民政府和实施机构。

### 融资方，指融资文件中的贷款人或项目融资资金的提供人。

### 生效日，指本协议甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日。

### 项目设施，指与本项目建设和运营管理相关的设施，包括全部构筑物、建筑物、设施、设备等。

### 批准，指为了使乙方能够履行其在本合同项下的义务和行使其在本合同项下的权利，乙方必须或希望从政府机关依法获得的所需要的任何许可、执照、同意、授权、批准、免除或相同及类似的文件。

### 适用法律，指所有适用的中华人民共和国法律、法规、规章、地方性法规、司法解释、政府部门颁布的标准、规范或其他适用的强制性要求、有法律约束力的规范性文件等。为本协议目的，任何政府主管部门签发的对双方履行本协议有实质性影响的文件（包括批文、执照、许可、授权等）视为适用法律的一部分。

### 采购文件，指《常熟市农村分散式生活污水治理四期PPP项目采购文件》。

## 解释

### 本协议中的标题仅为参考所设，不应影响条文的解释。以下规定同样适用于对本协议进行解释，除非其上下文明确显示其不适用。在本协议中：

### 协议或文件，指包括经修订、更新、补充或替代后的该协议或文件；

### “元”，指中国的法定货币单位“人民币”；

### 条款或附件，指本协议的条款或附件；

### 一方、双方，指本协议中的一方或双方，并且包括经允许的替代该方的主体或该方的受让人；

### “包括”，指包括但不限于；

### “以上”、“以下”、“以内”或“内”均含本数，“超过”、“以外”均不含本数；

### 日、月、季、年，指公历的日、月、季、年；

### 本协议并不限制或以其他方式影响甲方及其他政府主管部门行使其法定行政职权。

# 合作关系建立

## 合作范围

乙方作为本项目中选社会资本，按照采购文件要求出资组建项目公司，按照《PPP项目合同》等合同文件约定负责本项目合作范围内的项目设施的投融资、建设、运营维护、移交工作。

## 项目投融资规模

本项目的总投资为32,065.46万元，其中项目资本金为项目总投资的30％，即人民币 9,619.64 万元。

## 经营权授予

甲方已获得本级人民政府的授权，通过与乙方签订《PPP项目合同》等合同文件的方式，将本项目的经营权授予乙方，即由乙方负责项目设施的投融资、建设、运营维护、移交，并享有获取相应合理回报的权利。

## 合作期限

本项目合作期限共26.5年，自《合作协议》生效日起算，包括项目建设期和运营期。其中，建设期共1.5年，最迟不得超过2022年12月31日建成，其中2021年12月31日前需完成50%户数的建设；运营期共25年，正式运营之日自设施全部建成完成竣工验收并按规定完成建设项目竣工环保验收的次日起算。

## 协议安排

本协议签署之时，乙方应当按本项目采购文件规定与政府方出资代表同步签署《股东协议》。

# 项目公司组建

乙方与常熟市水务投资发展有限公司应于本协议签署后三十日内完成项目公司的设立，并领取营业执照。

项目公司的注册资本、股东的出资额、出资方式和出资时间，具体约定如下：

（1）项目公司注册资本为人民币9,619.64万元；

（2）股东双方均以货币形式出资，政府方出资代表常熟市水务投资发展有限公司出资比例为35%；社会资本方出资比例为65%；

（3）首期注册资本金设定为【】万元，双方于项目公司成立后90日内实缴到位，剩余出资按照项目建设进度出资，最迟在项目公司成立之日起【】个月全部出资到位，且不得影响项目建设及融资；

本项目资本金为9,619.64万元，项目资本金与项目公司注册资本金的差额，由双方按照股权比例以资本公积的形式，按照项目建设进度和融资需求注入同步项目公司。

（3）项目资本金作为项目总投资中由投资者认缴的出资额，属于非债务性资金。项目公司各股东可按其出资比例依法享有所有者权益，不得以任何方式抽回，不得存在以“名股实债”、股东借款、借贷资金等债务性资金和以公益性资产、储备土地等方式违规出资或出资不实的问题。

# 股权变更

## 锁定期

锁定期是指自项目公司成立之日起，至项目进入运营期五年内，未经甲方书面同意，乙方持有的项目公司股权不得发生转让等变更。

## 锁定期的例外情形

锁定期内，如果发生以下特殊情形，经甲方书面同意，可以允许发生股权变更：

（1）项目融资方为实现本项目融资项下的担保权利而涉及的股权结构变更；

（2）政府方参股的，则政府方出资代表转让其持有的项目公司股权不受上述股权变更限制；

（3）经甲方同意进行资产证券化等再融资活动，由此而导致股权变更的；

（4）双方约定的其他情形。

## 锁定期满股权变更的限制

4.3.1锁定期满后，经甲方事先书面同意，乙方可以向其全资子公司转让乙方在项目公司的股份，但前提条件是乙方在本协议下的权利及义务的受让方必须书面承诺其完全接受本协议，并同意继续履行乙方基于《项目公司章程》对项目公司的任何权利和义务。且受让方不得再转让项目公司股份。否则，甲方对相应股权转让有权予以否决。

## 合作期满乙方股权的处分

本项目合作期满后，对于乙方持有项目公司的股权处分，双方约定如下：经营期满后，项目公司将本项目内设施及相关权益无偿、完好地以股权移交的方式移交给甲方或其指定机构，并由乙方和甲方指定的机构（以下简称为“接收人”）签订股权转让协议。

# 权利和义务及双方承诺

## 甲方的权利和义务

### 甲方有权自行或委托第三方机构对乙方的出资、项目公司的设立，以及乙方和项目公司在合作范围内所有工作的开展情况进行监督管理和绩效评价。

### 甲方应当按照适用法律，在其权限和管辖范围内协助乙方获取项目公司设立以及项目公司开展合作范围内工作所必需的批准文件。

### 如政府方参股的，甲方应当督促常熟市水务投资发展有限公司依约履行出资等义务。

### 甲方应当确保将本项目的财政支出责任（如有）纳入相应年度的财政预算和中期财政规划，并按照《PPP项目合同》约定根据绩效评价结果足额支付相应费用。

## 乙方的权利和义务

### 乙方有权根据合同文件约定享有合理的投资收益。

### 乙方确认并同意在项目公司成立前，按照《PPP项目合同》等合同文件的约定，享有合同权利，履行合同义务。

### 乙方应当督促项目公司在成立之日起三十日内与甲方及乙方签订关于《PPP项目合同》等合同文件（本协议除外）的《承继协议》，由项目公司承继乙方在前述合同文件项下的权利和义务。

### 乙方应当确保项目公司机构设置和技术、管理、财务人员素质符合约定的条件和要求并应满足项目建设和运营管理的需要，符合国家规定的市场准入条件。

### 乙方与常熟市水务投资发展有限公司签署《股东协议》、《公司章程》前应获得甲方认可，正式签署的《股东协议》（原件）、登记备案的《公司章程》（副本）及市场监督管理部门颁发的项目公司营业执照（副本）应交甲方存档一份。

### 乙方应采取有效措施确保项目资本金按双方商定方案注入，不得以任何方式通过项目公司筹措应由乙方出资的项目资本金，不得以债务性资金充当项目资本金。

### 乙方应当确保项目公司采取多种渠道合法地筹集本项目资本金以外的其他资金。如项目公司无法在规定的期限内全额获得本项目债务性资金，乙方负有补充融资义务，乙方应在前述债务性融资期限届满日后的三十日内向甲方提交补充融资方案，并经甲方批准后实施。乙方未按本协议约定向甲方提交补充融资方案，或提交的补充融资方案不能满足本项目融资需要的，乙方应与项目公司共同承担相应责任。

### 乙方应促使项目公司在签署前述《承继协议》后全面履行《PPP项目合同》等合同文件项下的义务，乙方同时有义务采取必要的协助和保障措施，确保项目公司依照合同约定和绩效目标完成项目融资、项目建设及项目运营等义务。如项目公司在项目建设和运营过程中出现资金紧张、经营管理困难等导致无法继续实施项目建设和运营的，则乙方有义务采取有效措施限期恢复项目公司履约能力，确保项目的正常建设和运营管理。

## 双方承诺

### 截至本协议生效日止，不存在可能会构成违反有关法律或可能妨碍其履行在本协议项下义务的情况；不存在未披露的对其签署本协议或履行其在本协议项下义务可能产生严重不利影响的事件，包括但不限于可能要提起的诉讼、仲裁、已经或将要进行的政府调查或行政处罚程序及其他法律程序。

### 无论是本协议的签署还是对本协议项下义务的履行，均不会抵触、违反或违背其营业执照、公司章程或任何适用法律或任何政府部门的批准，或其为签约一方的任何协议。

# 履约担保

## 根据本项目采购文件规定的要求，履约担保是指建设期履约保函、运营期间履约保函、移交期履约保函，具体约定如下：

6.1.1建设期履约保函

乙方应于社会资本签署《PPP项目合同》后十五个工作日内提交建设期履约担保，担保形式为保函，金额为3000万元，担保期自建设履约担保提交之日至提交运营期履约保函之日。

6.1.2 运营期履约担保

乙方应于项目公司进入商业运营日五个工作日内提交运营期履约担保，担保形式为保函，金额为1000万元，担保期自运营期履约担保提交之日至提交移交期履约保函之日。

6.1.3 移交期履约担保

乙方于最后一个经营年开始前，提交本项目的移交履约担保。担保形式为：保函，金额为2000万元，担保期自项目移交日至项目移交日后六（6）个月届满之日。

## 履约保函基本要求

如采用履约保函形式的，履约保函的格式应为不可撤销、见索即付的保函；且提交的时点、保函金额等应符合本条所述相关约定，保函受益人应为甲方。履约保函应当为甲方认可的银行或其他金融机构开出的保函。

## 履约保证金的扣除/履约保函提取

如乙方发生本合同约定的可以扣除履约保证金或提取履约保函的情形的，甲方有权按照合同约定扣除履约保证金或提取履约保函项下相应金额的款项。

## 恢复履约担保能力

6.4.1如果甲方在项目合作期内根据本合同约定扣除履约保证金或提取履约保函项下的款项的，乙方应确保在甲方扣除或提取后十五日内，将履约保证金或履约保函数额恢复到本合同约定的数额，且应向甲方提供已足额恢复的相关证明。

6.4.2 乙方未在前述期限内补足或恢复履约保证金或履约保函项下相应金额的，甲方有权发出催告，乙方应在十五日内予以补足；乙方在前述期限内仍未补足的，则甲方有权扣除履约保证金或提取履约保函项下的余额，并有权提前终止本合同。

## 不当扣除履约保证金/不当提取保函

如果甲方扣除履约保证金或提取履约保函中的相应金额之后确定甲方属不当扣除或提取，甲方应及时向乙方退还扣除或提取的款项，并支付该款项自提取之日至退还之日的利息，利息按中国人民银行公布的同期同类金融机构人民币贷款基准利率计算。

## 履约保证金的退还

甲方应在履约保函担保期限届满之日起或本项目提前终止之日起15个工作日内及时向乙方退还剩余的履约保函金额。

# 违约情形与责任

## 甲方的违约情形与责任

7.1.1因甲方原因导致未能在本协议签署后三十日内注册成立项目公司，且甲方未能在收到乙方要求甲方纠正其违约行为的书面通知的规定期限内改正此行为的，则每延期一日，甲方应向乙方支付项目公司注册资本万分之二的违约金。因甲方原因致使在本协议签署后九十日内项目公司仍未能注册的，则乙方有权单方面发出解除本协议通知，与甲方解除本协议。

7.1.2因甲方原因导致常熟市水务投资发展有限公司未能按照本协议及《股东协议》约定将项目资本金出资到位，且甲方未能在收到乙方要求甲方纠正其违约行为的书面通知的规定期限内改正此行为的，甲方应每日按照应缴纳而未按时缴纳项目资本金部分的万分之二向乙方方支付违约金；迟延九十日仍未足额缴纳的，乙方有权单方面发出本解除协议通知，与甲方解除本协议。

7.1.3因甲方原因致使本协议无法履行，且甲方未能在收到乙方要求甲方纠正其违约行为的书面通知的规定期限内改正此行为的，乙方有权通过向甲方发出有效通知的方式，终止或解除本协议，甲方应当遵循“恢复相同经济地位”原则另行商定补偿方案，对乙方的损失给予补偿。

## 乙方的违约情形及责任

7.2.1因乙方原因导致未能在本协议签署后三十日内注册成立项目公司，甲方有权全额提取建设期履约保函，废止中标通知书，重新组织本项目的采购，并将乙方列入“信用中国”政府采购严重违法失信行为记录名单。

7.2.2若乙方指定未经采购程序确定的第三方代持其在项目公司的股份或者乙方自行指定其关联企业、子公司、基金等第三方代为履行本项目出资义务的，甲方有权拒绝签署相应的合同或随时解除PPP项目合同，并全额提取建设期履约保函，废止中标通知书，重新组织本项目的采购，并将中标或成交社会资本则列入“信用中国”政府采购严重违法失信行为记录名单。

7.2.3乙方未能按照本协议及《股东协议》约定将项目资本金出资到位，则每延期一日，甲方有权提取建设期履约保函金额的1万元，直至资本金到位；若因资本金未能实缴导致项目融资无法按照规定的时间到位，甲方有权全额提取建设期履约保函，用于项目建设所需资金。（参照招标文件）乙方在项目建设期内抽回、侵占或挪用项目资本金及其他建设资金，经甲方责令限期改正后仍未改正的，甲方有权单方面发出解除本协议通知，与乙方解除本协议，并向甲方支付【】违约金。

7.2.4乙方未能按照项目实施方案约定提交履约担保的， 甲方方有权解除本协议及PPP项目合同，并废止中标通知书，重新组织本项目的采购，并将中标或成交社会资本则列入“信用中国”政府采购严重违法失信行为记录名单。

7.2.5因乙方原因导致项目公司未能按照本协议约定期限与甲方及乙方签订《承继协议》的，每延期一日，乙方应根据【】向甲方支付违约金；如延期超过【】日，则甲方有权单方解除本协议。

7.2.6如项目公司无法在规定的期限内全额获得本项目债务性资金，且乙方未按本协议约定向甲方提交补充融资方案，或提交的补充融资方案未能满足本项目融资需要的，每延期一日，乙方应按【】向甲方支付违约金。如延期时间超过【】日，则甲方有权单方解除本协议。

7.2.7乙方违反本协议关于股权变更限制的要求，甲方有权解除本协议及PPP项目合同，全额提取履约保函，并废止中标通知书，并将乙方列入“信用中国”政府采购严重违法失信行为记录名单。

7.2.8因乙方原因致使本协议无法履行，且乙方方未能在收到甲方要求乙方纠正其违约行为的书面通知的规定期限内改正此行为的，甲方有权通过向乙方发出有效通知的方式，终止或解除本协议。

# 不可抗力

## 不可抗力事件

任何一方由于出现不可抗力事件使该方无法全部或部分履行其本协议项下的义务时，该方应有权中止履行本协议项下的义务。不可抗力应包括但不限于下列事件：

（1）雷电、干旱、火灾、地震、火山爆发、山崩、滑坡、水灾、暴风雨、海啸、台风或龙卷风；

（2）流行病、饥荒或疫情；

（3）战争行为（无论是否宣战）、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁或军事力量的使用、禁运、暴乱或民众骚乱、恐怖行为、军事演习或政变；

（4）化学或放射性污染或核辐射；

（5）其他。

## 因不可抗力致使一方不能履行本协议的，根据不可抗力的影响可全部或部分免除该方在本协议项下的相应义务，但该方应及时采取补救措施并通知对方，并在五日内向对方提供证明。一方未及时采取补救措施的，应就扩大的损失负赔偿责任。

## 因不可抗力致使本协议无法按期履行或不能履行的，在不可抗力事件持续期间，受影响方无需为其中止履约或履约延误承担违约责任。

# 争议解决

本协议在履行过程中发生的争议，双方应本着友好、互利的原则协商解决或提交项目协调委员会; 项目协调委员会通过并经双方认可的决议对双方均有约束力。项目协调委员会在三十天内无法协商解决，可以共同聘请专家或第三方机构进行调解。调解达成一致的，应当签订补充协议并遵照执行。

经专家或第三方机构调解仍不能解决的，双方均有权向项目所在地的法院提出诉讼。

在争议提交解决期间，各方应继续履行其在《PPP项目合同》项下的各项义务并继续享有其在《PPP项目合同》项下的所有权利，不影响以后根据争议调解或法院裁决进行最终调整。

# 本协议的生效及终止

## 本协议经甲、乙双方法定代表人或其授权代表签字，并加盖公章之日起生效。

## 除本协议另有约定外，本协议应在项目合作期届满后终止。

## 若《PPP项目合同》提前终止的，除非双方另有约定，则本协议应在《PPP项目合同》签约各方已履行完成提前终止相关责任义务后，方可终止。

# 其他事项

## 本协议一式_____份，甲、乙双方各执_____份。

## 本协议未尽事宜，由甲、乙双方另行协商确定。

## 双方对本协议及合作过程中的所有商业机密资料承担保密义务，未经对方书面许可或依适用法律规定，不得对任何其他第三方泄露和传播。

签署页（本页无正文）

甲方（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：

乙方（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：