常熟市农村分散式生活污水治理四期

政府和社会资本合作（PPP）项目合同

甲方：

乙方：

签订日期：    年    月    日

目录

第1条  定义和解释	5

第2条  声明与保证	9

第3条  项目合作范围和合作期限	9

第4条  项目融资与财务管理	11

第5条  双方的基本权利和义务	13

第6条 项目前期工作及费用承担	15

第7条  土地使用权及项目设施的权属	16

第8条  项目建设	17

第9条  项目的运营维护	27

第10条 股权变更限制	31

第11条  项目绩效评价与中期评估	32

第12条  定价与调价机制	35

第13条  计费与支付机制	39

第14条  项目的移交	42

第15条  履约担保和保障	47

第16条  公众监督	49

第17条  政府方介入权	49

第18条  保险	51

第19条  再融资	52

第20条  不可抗力	52

第21条  政府行为	54

第22条  法律变更	54

第23条  补偿与违约赔偿	55

第24条  合同终止与补偿	57

第25条  合同变更和转让	60

第26条  争议解决	61

第27条  其他约定	62

附件一：建设期绩效考核办法	66

附件二：运营期绩效考核办法	71

附件三：移交期绩效考核办法	78

本合同由以下双方于    年    月    日在    签署：

甲方：常熟市水务局

注册地址：

法定代表人：

乙方：

注册地址：

法定代表人：

鉴于：

1、常熟市农村分散式生活污水治理四期政府和社会资本合作（PPP）项目（以下简称“本项目”）已通过物有所值评价和财政承受能力论证，且本项目的《常熟市农村分散式生活污水治理四期政府和社会资本合作（PPP）项目实施方案》（以下简称“《实施方案》”）已于    年    月    日由常熟市人民政府批复同意，项目已纳入全国PPP综合信息平台管理。

2、根据本项目实施方案， 常熟市人民政府授权甲方作为甲方负责本项目的具体实施。甲方已通过公开招标选定           为本项目的中选社会资本，并已于    年    月    日发出中标通知书。

3、《常熟市农村分散式污水处理政府和社会资本合作（PPP）项目合同》已于    年    月    日经常熟市人民政府批准同意签署。

甲、乙双方遵循平等、合作、守信的原则，就本项目实施相关事项协商一致，并根据《中华人民共和国民法典》及有关适用法律规定，共同达成协议如下：

# 第1条  定义和解释

1.1定义

除本合同另有约定外，下列术语应具有本款所指的含义：

1.1.1本合同，指由甲方与乙方就本项目签署的PPP项目合同，包括全部附件以及日后签署的本合同之补充协议和附件，均视为本合同的组成部分。

1.1.2本项目，指常熟市农村分散式生活污水治理四期污水处理政府和社会资本合作（PPP）项目。

1.1.3项目设施，指与本项目建设和运营管理相关的设施，包括但不限于管道、管网、检查井、污水处理设施、远程信息监控设施在内的全部构筑物、建筑物、设施、设备等财产。

1.1.4甲方，指本项目中经常熟市人民政府授权确定的项目甲方。

1.1.5乙方，指政府方就本项目通过法定采购程序选定的中选社会资本，如中选社会资本为多个成员组成的联合体的，指联合体全体成员。

1.1.6政府方，指常熟市人民政府或其依法授权的甲方，可指其中之一，也可统指政府和甲方。

1.1.7项目公司，指甲乙双方为实施本项目而按照适用法律规定及采购文件要求组建的特殊目的公司。

1.1.8采购文件，指《常熟市农村分散式生活污水治理政府和社会资本合作（PPP）项目采购文件》。

1.1.9 实施方案，指《常熟市农村分散式生活污水治理四期PPP项目实施方案》。

1.1.9 响应文件，指乙方按照采购文件要求编制，并对采购文件予以实质性响应的文件。

1.1.10经营权，详见本合同第3.2款的约定。

1.1.11服务费，指污水处理服务费等服务费的统称。其中：

污水处理服务费，指乙方为政府方提供达标的污水处理服务而获得的服务收入。该服务费的实际支付数额与运营期绩效考核评分结果挂钩。

1.1.12履约担保，指根据本项目采购文件规定的要求，履约担保体系建设期保函、运营期履约保函、移交期履约保函的统称。其中：建设期履约保函，指乙方按照第15.1款的约定提供的、为担保其履行在本合同项下的投标等义务的担保措施；运营期履约保函，指乙方按照第15.2款的约定提供的、为担保其履行在本合同项下的建设等义务的担保措施；移交期履约保函，指乙方按照第15.3款的约定提交的、为担保其履行在本合同项下移交、质量保证等义务的担保措施。

1.1.13建设期，指自本合同生效日起至项目开始运营日前一日止的期间。

1.1.14开工日，指开工令载明的日期或甲、乙双方书面认可的其他日期。

1.1.15运营期，指开始运营日起至移交日止的期间。

1.1.16开始运营日，指按照本合同第9.1.2款约定由甲方书面认可的日期或视为甲方认可的其他日期。

1.1.17移交日，指本合同期满终止或提前终止时，乙方按照本合同约定向甲方移交项目设施的日期。

1.1.18接收人，指在项目移交日负责接收乙方无偿、完整地移交资产和相关权益的政府方指定主体。

1.1.19适用法律，指中华人民共和国境内（香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区除外）所有适用的法律、行政法规、司法解释、地方性法规、规章、政府部门颁布的标准、规范或其他适用的强制性要求，以及有法律约束力的其他规范性文件等。

1.1.20法律变更，指在生效日后颁布、修订、废止或重新解释的任何适用法律，导致甲方、乙方在本合同项下的权利义务发生实质性变化（如导致项目发生额外费用或工期延误，甚至导致合同无法继续履行）。

1.1.21政府行为，指甲方及其任何上级政府部门（县级及以上）的国有化、征收及征用等行为。

1.1.22批准，指为了使乙方能够履行其在本合同项下的义务和行使其在本合同项下的权利，乙方必须或希望从政府机关依法获得的所需要的任何许可、执照、同意、授权、批准、免除或相同及类似的文件。

1.1.23 融资方，指融资文件中的贷款人或项目融资资金的提供人。

1.1.24融资文件，指与项目或其任何一部分的建设、运营相关的长期、短期融资或再融资文件，包括但不限于贷款协议、担保协议和其他文件等，但本合同约定的履约担保、股东作出的出资承诺除外。

1.1.25融资交割，指项目融资所需的有关资信、协议、担保或承诺等文件已签署并提交政府方，且融资文件要求获得首笔资金的前提条件已得到满足或被豁免。

1.1.26 项目资产，指与项目有关的所有资产，包括但不限于：

（1）管道、管网、公厕、公建设施、污水处理设施、远程监控信息设施、道路及绿化等在内的全部建筑物、构筑物等不动产；

（2）主辅设备、备品、备件、工具等动产；

（3）本项目项下乙方拥有的知识产权；

（4）合同文件项下的合同性权利；

（5）运营和维护记录、质量保证计划等文件。

1.1.27谨慎工程和运营惯例，指可以合理期望地对同一项业务在相同或类似情形下熟练和有经验的承包商或操作者的技能、勤勉、谨慎和预见能力的惯例标准。

就本项目而言，谨慎工程和运营惯例应包括但不限于采取合理的步骤，以确使：

（1）在满足正常条件下及合理预测的非正常条件下本项目拥有所需要的充足材料、资源和供应品；

（2）拥有足够数量、充足经验并经过适当培训的工作人员，以恰当有效地按照相应的手册和技术规范运营本项目并能够处理紧急情况；

（3）由有知识并受过培训和有经验的人员进行预防性日常和非日常维护和修理，以确使本项目长期、可靠和安全地运营。

1.1.29争议解决程序，指本合同第26条中提及的解决争议的程序。

1.1.30政府部门，指：

（1）中国国务院及其下属的部、委、局、署、行，中国的任何立法、司法或军事当局，或具有中央政府行政管理功能的其他行政实体；

（2）本项目所在区域的任何地方立法、行政、司法部门。

1.1.31终止意向通知，指双方按照本合同第24.6.1款向对方发出的通知。

1.1.32终止通知，指双方按照本合同第24.6.2款向对方发出的通知。

1.1.33生效日，指本合同甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日。

1.1.34运营日，指自开始运营日起算，每日从北京时间 9: 00 时开始至次日北京时间9: 00 时结束的二十四小时期间。

1.1.35运营月，指自开始运营日起算，运营期内任一个月的公历月份期间，但第一个运营月应在第一个运营日北京时间 9: 00 开始，最后一个运营月应在合作期的最后一日北京时间 9: 00 结束。

1.1.36运营年，指自开始运营日起算，运营期内任一连续十二个月的公历年度期间，但第一个运营年应在第一个运营日北京时间 9:00 开始，最后一个运营年应在合作期的最后一日北京时间 9: 00 结束。

1.2解释

本合同中的标题仅为参考所设，不应影响条文的解释。以下规定同样适用于对本合同进行解释，除非其上下文明确显示其不适用。在本合同中：

1.2.1协议或文件,指包括经修订、更新、补充或替代后的该协议或文件；

1.2.2“元”，指中国的法定货币单位“人民币”；

1.2.3条款或附件，指本合同的条款或附件；

1.2.4一方、双方、各方，指本合同中的一方或双方或各方，并且包括经允许的替代该方的主体或该方的受让人；

1.2.5 “包括”，指包括但不限于；

1.2.6“以上”、“以下”、“以内”或“内”均含本数，“超过”、“以外”均不含本数；

1.2.7日、月、季、年，均指公历的日、月、季、年；

1.2.8本合同并不限制或以其他方式影响甲方及其他政府部门行使其法定行政职权；

1.2.9在本合同订立及履约过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质按照第1.2.10款确定优先解释顺序;

1.2.10本合同构成双方对项目的完全理解，属于本项目合同文件的重要组成部分。双方约定合同文件的地位和优先顺序如下：

（1）《常熟市农村分散式生活污水治理四期政府和社会资本合作（PPP）项目合作协议》；

（2）本合同及附件；

（3）中标通知书；

（4）谈判备忘录；

（5）响应文件；

（6）采购文件；

（7）组成本合同的其他文件。

## 第2条  声明与保证

2.1甲方的声明与保证

2.1.1甲方已获得签订本合同所必需的授权及批准，有权签署本合同；

2.1.2如果甲方的承诺被证明在作出时存在不实或不能兑现，则乙方有权根据第24.2.1款的约定终止本合同。

2.2	乙方的声明与保证

2.2.1乙方是依法正式成立的企业法人，具有签署和履行本合同条款和条件的法人资格、权利和能力；

2.2.2签署本合同之前，乙方已为自身的利益进行了必要的调查及检查，包括但不限于对项目场地进行细致而全面的检查、评估，充分知悉项目的现状和风险；

2.2.3如果乙方的承诺被证明在作出时存在不实或不能兑现，则甲方有权根据本合同第24.1.1款的约定终止本合同。

## 第3条  项目合作范围和合作期限

3.1项目合作范围

自生效日起，由乙方按照本合同约定负责本项目合作范围内项目设施的投融资、建设、运营维护、移交工作。具体项目设施如下：

3.1.1住宅单体分流制改造（排水单元接户管改造）：本工程污水收水采用彻底的改造方式，使得原有的合流制排水系统改造成分流制排水系统——住宅污水出户管采用接管改造。

3.1.2公厕及公建设施污水收集系统：村庄内公厕、公建设施分散式污水收集系统主要包括污水收集管道及检查井。

3.1.3建立污水收集及尾水排放系统：根据地势情况布置污水管道，建设区域内污水自流排水收集管网及尾水排放管道。

3.1.4建立污水处理设施：根据调查的污水量，结合现状地形，结合污水处理设施的处理能力，合理布置污水处理设施。

3.1.5建立远程监控信息系统：运用信息化的技术手段，建立涵盖全市污水独立处理设施的信息化管理系统， 对农村污水独立处理设施的运行状态、处理效果和维护质量等进行监控。

3.1.6道路及绿化修复：为配合管道埋设进行沟槽修复，修复范围依据管道走向及施工范围而定。

3.2项目经营权

甲方已获得本级人民政府的授权，通过与乙方签订本合同的方式，将本项目的经营权授予乙方，即由乙方负责本项目设施的投融资、建设、运营维护、移交，并享有获取污水处理服务费等服务费及相关收入的权利。

3.3其他经营性业务

未经甲方事先书面同意，乙方不得开展其他经营性业务，否则甲方有权扣除或提取履约担保的全部金额。

如未来乙方根据适用法律、甲方要求拟利用本项目设施开展本合同约定内容以外的经营性业务的，必须事先报经甲方书面同意。未来收益分享等有关事宜由甲、乙双方届时协商确定，且乙方必须保证此等经营性业务不得影响本项目的实施，也不得有任何影响公共利益或公共安全的行为，否则甲方有权扣除或提取履约担保的全部金额。

3.4项目合作期限及期满处理

3.4.1合作期限的确定

本项目合作期限共26.5年，自《合作协议》生效日起算，包括项目建设期和运营期。其中，建设期共1.5年，最迟不得超过2022年12月31日建成，其中2021年12月31日前需完成50%户数的建设；运营期共25年，正式运营之日自设施全部建成完成竣工验收并按规定完成建设项目竣工环保验收的次日起算。

3.4.2合作期满的处理

本项目合作期限届满时，乙方应向甲方无偿移交所有项目设施及相关权利。甲方有权依照届时适用法律规定选择社会资本，如乙方在上述合作期限内履约记录良好，则在同等条件下可享有优先权。

乙方应保证在合作期满时清偿其所有债务，解除在项目设施及相关权益上设置的任何担保，确保设备完好率达到100%。在合作期满后不论是否继续经营本项目，其债权债务均由乙方享有和承担，与甲方无关。

3.5 经营权的排他性及其处分限制

3.5.1甲方承诺，除本合同另有约定外，在本项目合作期限及合作范围内，甲方授予乙方对项目设施的经营权系独家的、排他的权利。除非依照本合同约定提前终止的，甲方承诺不擅自收回经营权、不减少经营权的内容、不再将经营权授予任何第三方。

3.5.2除本合同另有约定外，未经甲方事先书面同意，乙方在项目合作期内不得将经营权出租或以任何形式转让、承包给第三人。

## 第4条  项目融资与财务管理

4.1	项目投融资结构

4.1.1本项目总投资为 32065.46 万元；

4.1.2本项目的项目资本金为 9619.64 万元；

4.1.3本项目资本金之外的项目建设所需资金由乙方负责融资筹措。融资方式包括政策性银行贷款、商业银行贷款、产业基金、债权投资、PPP融资支持基金的债权投资等方式。本项目融资利率为不超过4.65%（暂按2020年11月20日中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的五年期以上贷款市场报价利率）。

4.2融资责任

4.2.1项目公司应按照本合同约定及双方确定的融资计划和方案要求自本合同签署后120日内完成融资交割，并负责项目资金的及时筹措。如融资交割未能按期实现或项目资金未能及时足额筹集到位，项目公司可以向甲方申请宽限期，该宽限期时间不超过三十日，以甲方书面同意的时间为准。如项目公司在宽限期内仍未完成融资交割或足额筹集项目资金，甲方有权终止本合同，并全额兑取社会资本提交的履约保函。甲方应为乙方开展项目融资工作提供必要的协助，包括依法提供与项目融资有关的批复、证明、说明及相关文件等。

4.3	融资担保

4.3.1项目合作期内，未经政府方同意，乙方不得抵押、质押本项目土地使用权及项目相关资产用于本项目融资，也不得在上述资产设置任何权利负担。

4.3.2乙方可以为本项目融资之目的，将其在基于本项目合同项下的预期收益权进行抵押、质押或以其他方式设置担保权益。

4.3.3如乙方在合作期限内设置项目收益权等权利质押的，乙方应在移交日前解除全部项目收益权等权利的质押措施。

4.3.4如项目融资需要股东方另行提供担保的，则由中标社会资本单独提供，甲方及政府出资代表不提供任何担保。社会资本提供担保产生的费用由社会资本自行承担。

4.4	融资及担保的限制

4.4.1除因本项目设计、建设、运营维护所需之目的外，乙方不得以本项目进行融资。

4.4.2项目甲方和政府出资代表可为乙方的融资提供必要的协助，但不提供任何形式的担保和质押，不承担出具支持函、安慰函等政府函件的义务。

4.4.3项目融资文件

乙方应在本合同生效日后15日内将为本项目融资签署的所有融资文件报经甲方备案。

为保障本项目顺利实施，乙方应确保融资文件中包含融资方承诺的下列条款：

(1)只要本合同（含附件）有效，融资方不得采取任何行动影响、干扰、损害或终止甲方在本合同项下的权利或以其他方式对本合同造成不利影响；

(2) 如融资文件中包含了融资方介入权的约定，即当乙方违反融资文件或乙方出现重大经营或财务风险，威胁或侵害融资方利益时，融资方可以行使其作为债权人的权利，要求乙方改善管理、增加投入，或请求甲方认可的合格机构接管本项目，但融资方行使上述介入权时应按照如下程序进行：

a．	融资方通过书面方式将乙方在融资文件项下的违约事件通知甲方；

b．给予乙方在收到上述通知后15日内纠正此类违约的权利；

c．在上述纠正期间不行使融资方对违约事件的任何权利或补救；

d．纠正期满时，乙方违约事件持续的，融资方行使权利应以不妨害和损害甲方在本合同项下的权利和项目的正常运营为前提。如在纠正期内，触发融资方直接介入的重大风险解除或者乙方提供融资方能接受的补充担保措施后，融资方应停止介入。

4.5项目资金使用管理

4.5.1双方在此确认，在本合同生效日后，为确保项目资金专款专用，乙方应按规定及时开设项目资金专用账户，在不影响项目建设和运营的前提下，甲方有权对专用账户中的项目资金使用情况进行监督和检查，乙方应予以配合。

4.5.2乙方对工程相关单位的款项支付，须按相关合同的约定执行，不得违约拖欠。对支付情况，甲方有权核实。对不按时支付又无正当理由的，经甲方书面告知后仍不支付影响项目进度的，甲方有权从其履约担保中扣除相应金额并代乙方支付，不足部分将从应向乙方支付的服务费中扣除。

4.5.3乙方应独立进行建设期和运营期的资金使用和财务核算，项目资金不得用于与本项目无关的经济活动。

## 第5条  双方的基本权利和义务

5.1甲方的权利和义务

5.1.1甲方在合作期内的权利：

（1）明确本项目的建设标准（包括设计、施工和验收标准），并根据本项目的建设标准，对工程的建设进度、成本、质量、安全进行监督和检查；

（2）建设期内，根据需要或法律变更情况对已确定的建设标准、图纸进行修改或变更；

（3）制定本项目的运营维护标准，明确运营绩效考核标准与激励措施，并有权对乙方的运营状况进行现场检查；

（4）经营期满，有权要求乙方无偿返还本项目的相关项目设施；

（5）如果发生乙方违约情况，要求乙方纠正违约、向乙方收取违约金、提前终止或采取协议约定的其他措施；

（6）本项目提前终止下，根据PPP项目合同约定获得补偿；

（7）合同约定的其他权利。

5.1.2甲方在合作期内的义务：

（1）协助乙方及时获得相关的许可或批准。

（2）协调将本项目所需用水、电、道路、场地平整等；

（3）协调城市供水、排水、燃气、供电、通信、水利、消防、企业等依附于本项目的各种管线、杆线等设施的建设计划，匹配本项目建设进度及年度计划安排等；

（4）负责完成相应的征地拆迁工作（如有）及项目实施周边居民协调工作；

（5）按照PPP项目合同的约定向乙方支付必要费用；

（6）将本项目纳入人大年度政府预算和政府中期财政规划；

（7）因本项目约定的建设变更或因金融机构或国家等相关部门规定要求，导致需要追加项目资本金的，由政府方与乙方根据项目建设情况按照持股比例追加；

（8）合同约定的其他义务。

5.2乙方的权利和义务

5.2.1乙方在合作期内的权利：

（1）在经营期内，独家享有本项目的特许经营权，自主安排特许经营方案，并取得经营收益；

（2）按照PPP项目合同的约定，根据绩效考核结果，获得相应的收益；

（3）本项目提前终止下，根据PPP项目合同约定获得补偿；

（4）合同约定的其他权利。

5.2.2乙方在合作期内的义务：

（1）乙方应按照法律及PPP项目合同的约定设计、投融资、建设及运营维护本项目；

（2）项目公司应按照PPP项目合同约定，完成项目的融资需求；如项目公司融资不能满足项目需求时，乙方在融资范围内，承担补充责任；

（3）乙方应根据适用法律规定及相关协议约定，结合乙方的具体情况制定、建立财务会计制度，并报政府方备案；

（4）制定经营管理制度，并制定应急措施和应急预案，保证项目安全平稳运营；

（5）在发生紧急情况时，为政府统一调度、临时接管或征用项目设施提供协助；

（6）对乙方股权的转让，要严格按照PPP项目合同约定执行；

（7）如政府方利用本项目申请市级、省级、国家级奖补资金或其他奖项的，乙方应提供协助；

（8）乙方应积极配合开展PPP项目绩效管理工作，并对所提供资料和信息的真实性、完整性、有效性负责；

（9）因本项目约定的建设变更或因金融机构或国家等相关部门规定要求，导致需要追加项目资本金的，由乙方与政府方出资代表根据项目建设情况按照持股比例追加。

## 第6条 项目前期工作及费用承担

6.1 项目前期工作

6.1.1本项目由甲方组织或委托相关机构开展相关前期工作，包括但不限于：

（1）《十四五常熟市农村生活污水专项规划》的编制及报批；

（2）项目建议书的编制及报批；

（3）项目可行性研究报告的编制及报批；

（4）《项目环境影响报告表》、《项目社会稳定风险评估报告》的编制及报批。

6.1.2 前期工作的交接和相关责任约定：

待项目公司成立后，政府方将相关成果和批复文件移交给项目公司，由项目公司继续实施。

6.2 前期工作费用的承担

本项目前期工作费用，指政府方为开展本项目的前期工作所发生的费用。双方同意，本项目前期工作费用由政府方自行承担，并按照本合同约定完成相应工作内容。

## 第7条  土地使用权及项目设施的权属

7.1场地范围

本项目采用占地面积小的一体化污水处理设施，一体化污水处理设施占地面积小且完全采用地埋式处理，无地上构建物。

7.2土地使用的权利

本项目所用土地性质为集体土地，在本项目合作期内由政府方无偿提供土地供本项目使用，所使用土地的所有权和使用权仍归于集体，项目公司无需办理土地使用手续。因本项目涉及采用分散式的污水处理设施，项目用地分散，且施工过程中，可能存在需要根据具体实施情况(如风水等农村传统习惯等)变更设施选址及用地的情况，因此，政府方须确保项目公司能够无偿使用项目用地，使项目能够正常实施。

政府方负责以净地提供建设所需地块；负责设施所在地块的征用、清苗清障、原有化粪池处置、院墙内污水接管收集、地块调整、损坏设施修复以及基础设施完善配套等，并承担相关费用。本项目建设完成后所形成的资产设施所有权为项目公司所有，待项目合同期满后，项目内设施及相关权益将无偿移交给政府或政府指定机构。

未经政府方事先书面同意，项目公司不得抵押、质押本项目的资产，也不得在上述资产设置任何留置权或担保权益。

7.3土地使用的限制

未经甲方书面同意，乙方不得将项目用地用于本项目之外的任何其他用途，且不得对该等土地使用权以出租、出让、转让、抵押、质押或其他方式设定权利负担。

7.4土壤污染责任承担

土地交付前，甲方应按照环保标准和规范要求完成土壤环境的调查评估并出具相应证明文件，乙方有权对相应土地进行察看和检查。如确存在污染并需要治理修复的，由甲方负责组织实施修复并达到环保要求。土地交付后，乙方应按照环保标准和规范要求负责土壤污染风险管控和修复，并承担相应的土壤污染责任。项目实施过程中，因土壤污染责任发生争议的，由甲、乙双方按照本合同第26条约定执行。

7.5甲方对项目场地的出入权

甲方以及有关政府部门在下列情形下，经合理通知乙方后有权出入项目场地：

7.5.1有权为了解建设进度、运营维护情况或检查乙方履行本合同项下其他义务的目的行使此项出入权；

7.5.2本合同约定的其他出入的权利。

7.6 新建项目设施的权属

在合作期内，项目设施所有权归乙方所有。

## 第8条  项目建设

8.1项目设计

8.1.1设计的范围

纳入本项目合作范围的项目设计，包括设计方案、初步设计文件、施工图设计文件。

8.1.2设计单位的选定

本项目的设计单位由乙方依法选定项目初步设计、施工图设计单位。

8.1.3项目设计要求

本项目的设计文件应当符合以下要求和标准：

（1）经批复的可行性研究报告和项目产出说明；

（2）项目所在地区和行业的强制性技术标准；

（3）相关适用法律的规定；

（4）双方约定的其他技术标准和规范。

8.1.4设计的审查及设计责任

（1）甲方或相关行政职能部门有权审查设计文件，并提出审查意见。

（2）除本合同另有约定外，由乙方组织编制的设计文件，甲方或政府有关部门的审查不免除乙方应对本项目设计中出现的任何缺陷负全部责任，甲方未对设计文件或技术规范或其任何改动提出异议不应视为甲方放弃其本合同项下的权利；甲方不因进行审查而对本项目承担任何责任。若乙方未经甲方书面同意超过本合同约定的设计标准进行设计，导致建设或运营成本增加的，则该等增加的费用由乙方自行承担，且不得因此而调整本项目服务费。

（3）其他约定。

8.2项目监理

若按规定需要委托项目监理单位的，双方约定如下：

（1）乙方依法选聘具有相应资质的项目监理单位，选聘方案和最终结果要报甲方同意，监理费用计入项目总投资；

（2）甲方依法选择项目建设跟踪审计单位，项目跟踪审计单位将每月项目建设跟踪审计情况、出具的跟踪审计意见或跟踪审计报告报建设单位和甲方，跟踪审计费用由甲方支付，计入项目总投资；

（3）监理及跟踪审计单位同时履行甲方对本项目的监管、审计职责。

8.3项目施工和设备采购

8.3.1项目承包商的选择

乙方应依法选择以下承包商：

√工程总承包商；

√施工总承包商；

√设备和材料供应商；

其中，本项目建设过程中所涉及的工程建设、设备采购、服务外包的内容，如符合《招标投标法实施条例》第九条规定，中选社会资本依法能够自行建设、生产、提供服务的，可以不再进行招标。

8.3.2工程造价

双方就本项目所涉工程造价，约定如下：

（1）项目公司初步设计概算总投资不得超过乙方的投标报价总投资，项目公司根据经评审确认的初步设计概算编制施工图设计，在政府方未有较大变更或不可预见风险等影响总投资的情况下，最终经审计的竣工财务决算额不得高于经评审的项目概算额。项目实施过程中，对于市场波动发生的变化，人工单价、施工机械使用费、材料价格等发生政策性调整时，上行波动不予调整，下行波动按实调整；

（2）工程建安费预算价按现行江苏省计价定额、相关配套文件和计价规范执行，材料价格以苏州市造价主管部门发布的建材信息价为准，信息价中没有的材料价格，市场询价并参考项目实施机构同类材料的采购价格，最终价格以审计部门审核的结果为准。具体内容包括但不限于以下文件：（工程建安费预算价按建设部关于印发《市政工程投资估算编制办法》的通知（建标[2007]164号）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014版）、《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）、国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格[2002]1980号)、国家计委《关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》(计价格[1999]1283号)、国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格[2007]670号）、关于印发《江苏省基本建设财务管理办法》的通知(苏财规[2017]40号文）、《关于规范工程造价咨询服务收费标准及有关事项的通知》（苏价服[2014]383号）及相关补充文件等规范性文件编制。

（3）建设期利息指项目建设期间因项目融资需要计取的利息。建设期利息以实际融资到账资金为基数，起算时间为融资资金实际到账的次日，建设期利息计算按单利计息，不计复利。因政府方原因导致本项目建设期延期的,延期期间的建设期利息经审计后计入项目总投资。因项目公司或乙方原因导致本项目建设期延期的,延期期间的建设期利息不计入项目总投资。如发生非政府方和非社会资本及非项目公司原因导致建设期延期，如不可抗力等，建设期延期发生的建设期利息按实际发生额的50%计算，经政府方书面同意后，计入项目总投资。

（4）本项目污水处理服务费的调价机制将在本合同第12条予以明确。调价机制从运营期第四年开始启动，原则上3年调整一次，调价因素主要包括：项目决算投资额、运营成本、政策、奖补资金或中央投资资金。

8.3.3项目设施的技术更新、改造或重置费用

（1）根据适用法律规定或经甲、乙双方协商一致，由乙方负责项目设施技术更新、改造或重置的，乙方应于更新、改造或重置开始前三十日内提交更新、改造或重置计划，报经甲方书面同意后执行。

（2）双方对于项目设施的技术更新、改造或重置费用由乙方支付。

8.3.4项目建设内容及要求

（1）项目建设内容

由乙方负责建设的项目设施，具体如下：

住宅单体分流制改造、公厕及公建设施污水收集系统、污水收集及尾水排放系统、污水处理设施、远程监控信息系统、道路及绿化修复。

（2）乙方应根据下列规定实施工程建设：

a．适用法律；

b．经批复的初步设计和施工图设计；

c．甲、乙双方确认的工程质量保证和质量控制方案；

d．本合同下对项目建设的其他所有要求。

8.3.5建设期限

（1）乙方应严格按照本合同约定的时间计划安排施工，并按甲方要求提交工程进度报告，该报告应合理、详细的说明已完成的和进行中的工程建设情况以及甲方合理要求的其他相关事项。

（2）工程进度如果因不可归责于乙方的下列情形受阻，建设期可相应顺延：

a. 发生不可抗力事件；

b. 因甲方原因导致的延期；

c. 法律变更或其他政府部门原因导致的延误；

d. 双方约定的其他情形：

（4）当本合同第8.3.5款第（2）项所述的事件发生后，乙方要求延长建设期的，应在前述事件发生后五日内向甲方提出书面报告；如乙方逾期未提出书面报告的，视为乙方已放弃延长建设期的要求。书面报告应包括以下内容：

a. 事件的种类；

b. 预计延误的日期；

c. 乙方采取的减少延误的合理措施；

d. 乙方要求延长的天数。

甲方应在收到乙方书面报告后五日内予以书面回复，同意延期的，则应回复包括批准的延期期限；不同意延期的，则应说明理由。如甲方逾期未提出书面意见的，视为同意乙方的延期要求。

8.4甲方要求的变更

8.4.1甲方的变更通知

在开工日后，甲方认为需要对经批复的初步设计或施工图纸进行变更的，应书面通知乙方。

8.4.2乙方对变更的回复

乙方在收到甲方要求变更通知后15个工作日内，须就变更向甲方作出书面答复。如乙方逾期回复的，视为乙方已接受甲方提出的相应变更。

8.4.3甲方的答复

在收到乙方对变更的回复后15个工作日内，甲方须：

（1）以书面方式确认乙方变更回复中所包含的事项，在此情况下，第8.4.5款将适用；或者

（2）以书面形式表明不同意乙方对变更的回复，并列明不同意的具体事由，在此情况下，该变更将依照本合同第26.1款约定提交项目协调委员会解决。

8.4.4甲方对变更通知的确认

在项目协调委员会对变更的争议事项作出裁决后的15个工作日内，甲方须依据裁决内容以书面方式：

（1）要求乙方执行变更；或

（2）撤回变更通知。

8.4.5变更的实施

在变更被确认之后：

（1）本合同被视为在当日做出了修改，双方须遵守各自在修改后的本合同项下的义务；

（2）乙方须按甲方变更通知所要求的方式或前述争议解决结果，实施该项变更；

（3）甲方要求的变更引起成本增加的，则由甲方自行承担；如甲方要求的变更使得本项目总成本降低的，则相应核减项目总投资。

8.4.6批准

（1）乙方应根据勤勉尽责的原则准备并向政府部门或其他有关机构提交适当的申请及其他相关文件，尽力获得实施变更所需的任何批准；

（2）如果乙方遵守了第8.4.6款第（1）项所述的义务，但乙方的申请被政府有关部门拒绝，甲方要求变更的通知应视为已被放弃。

8.4.7减轻损失的义务

（1）乙方应始终尽一切合理的努力，以减轻或降低因变更而花费的支出和发生的损失；

（2）因变更所致的延误。因甲方要求的变更而导致建设期迟延，乙方有权要求给予相应的宽限期，在合理宽限期内甲方不得行使其在本合同第17条中约定的政府方介入权。

8.5乙方要求的变更

8.5.1乙方的变更通知

乙方在开工日后，认为需要对项目建设进行变更的，应书面通知甲方并经其书面同意后方可实施，否则不得实施变更。乙方提出的工程变更要求，必须是出于优化设计、节省开支等合理或经济性考虑，且不得降低安全质量和建设标准。乙方提出的变更如被实施机构或政府有关部门拒绝，则该项变更视为已放弃。

8.5.2甲方的回复

甲方在收到乙方要求变更的通知后15日内，须就变更向乙方作出书面回复，否则视为同意。

8.5.3批准

根据法律规定，变更应经过批准的，乙方应负责办理报批手续并自行承担所有的相关费用。

8.5.4乙方要求的变更的实施

（1）当甲方书面同意乙方要求的变更时，本合同应视为在当日作出了修改，双方须遵守其各自在修改后的本合同项下的义务；

（2）乙方要求的变更引起成本增加的，则由乙方自行承担；如乙方要求的变更使得本项目总成本降低的，则相应核减项目总投资。

8.6竣工验收

8.6.1本项目应当根据国家相应的法律法规进行竣工验收，需完成建设项目竣工环保验收；

8.6.2国内配套设备的调试可根据有关的技术标准进行或由供货单位派人进行技术指导；

8.6.3项目建设完工后具备使用条件应由项目公司进行调试及试运转工作，项目公司应准备调试方案并配备专业的调试团队，试运转操作人员上岗前必须通过专业技术培训；

8.6.4每户设施或每一集中处理项目设施建设完成后，乙方组织设计、施工和监理单位进行工程验收，验收合格后转入试运营，并按照市水务局要求整理工程建设资料、对建成设施统一标码并装订成册、印发设施运维宣传材料、建立举报投诉渠道等；

8.6.5预留工程保修金，明确保修责任，内容和保修期限。项目全部建成且设施运行稳定后，市水务局组织生态环境局、财政局和属地政府，以及第三方监管单位对设施进行功能性、相符性验收，重点验收村庄和农户污水是否应收尽收、治理率是否符合要求、设施是否稳定运转、功能是否齐全，以及核定农户户数等。乙方按月以自然村为单位提请已经处理达标的分散式污水处理设施或集中式项目设施竣工验收申请，并由实施机构及乙方在30日内按照相关国家规范、标准进行竣工验收；

8.6.6竣工验收不合格的设施，乙方应负责整改完善，并再次提请实施机构验收，所发生的整改费用由乙方自行承担。实施机构对竣工验收的批准或给予同意并不解除乙方对项目工程的建设缺陷所承担的义务或责任；

8.6.7通过竣工验收合格的设施从分批验收通过之日至完成项目竣工环保验收之日为试运营期，试运营期间的补偿按照以下方案执行：项目分批验收通过的村庄如安装10套以上设施的，随机抽取2套设施；如安装10套以下（含10套）设施的，随机抽取1套设施；水质合格的，根据按实际产生的电费支付试运营相关费用，运行时间自分批验收通过之日起算。

8.7工程建设投资费用结算

本项目由项目公司编制初步设计概算、施工图预算，计算项目总投资的依据为经审计的项目财务决算额，未经政府方同意，不得超过政府行政主管部门批复的设计概算总投资。

项目的建设投资应根据法律法规进行竣工结算，并经政府审计部门或政府委托审计机构财务决算审计，并据此相应调整污水处理服务费金额。

对于政府付费的计算，若财务决算或审计工作不能及时完成，根据社会资本投标价作为计算基数，等项目财务决算额确定后，按财务决算额计算，予以调整。

若在本项目建设过程中发生因甲方或者乙方要求的变更等情形需对本项目工程建设投资费用进行结算的，在本项目通过竣工验收后九十日内，双方应按约定对工程建设投资费用进行结算，由政府方委托的第三方审价机构对乙方的工程建设投资费用进行审核。政府审计机构依法对本项目进行审计的，乙方应予以必要的配合。

8.8建设的延迟、放弃

8.8.1延迟

延迟是指因乙方自身违约、甲方违约、不可抗力、法律变更或工程变更等事件导致建设工程不能如期开工或完工。

（1）乙方在获悉可能导致项目在既定建设期满前不能完工的任何事件发生时，应于十五日内以书面方式向甲方发出延迟通知，通知内容包括但不限于：

a. 延迟事件发生的原因、时间、过程；

b. 延迟或延迟事件的责任者；

c. 预计延迟时间；

d. 对本合同的任何违约或预期违约；

e. 乙方关于减轻和纠正延迟或延迟事件影响的计划。

（2）乙方在发出延迟通知后，应定期就相关情况向甲方提供事件的最新进展报告。

除因甲方要求的变更、法律变更、不可抗力和甲方违约明确规定的情况外，乙方无权从甲方获得因延迟而产生的任何责任的免除或补偿；如工程进度因不可归责于乙方的情形受阻的，按照本合同第8.3.5款第（3）项约定执行。

（3）若因乙方的原因导致未能如期完成项目的建设，乙方除继续承担相关建设义务外，还应向甲方支付按照以下标准规定的违约金：

第一个延误三十日内，每日支付5万元；

第二个延误三十日内，每日支付10万元；

第三个延误三十日内，每日支付20万元；

每延误30日，则每日违约金在上一档基础上增加10万元。

建设期内，若乙方工期延误累计超过90日，政府方有权提前终止PPP项目合同。上述违约金应在延误天数的基础上逐渐累积，分别直至完成项目建设的当日。

8.8.2乙方放弃的情形

乙方以书面形式表示放弃本项目建设或运营。

8.8.3视为乙方放弃的情形

除不可抗力或甲方违约的情形外，如果乙方出现下列情形，则本项目的建设应视为已被乙方放弃：

（1）书面通知甲方其已终止任一建设工程，且不打算重新开始施工；

（2）由于乙方原因未能在开工日之后十五日内开始项目的建设；

（3）由于乙方原因未能在任何不可抗力事件结束后十五日内恢复建设工程施工；

（4）乙方出于任何其他原因在开始运营日前停止工程建设，撤走项目场地全部或大部分的工作人员累计超过三十日以上的。

8.9建设期监管

8.9.1甲方有权检查工程进度及工程质量履行情况。

8.9.2甲方发现工程存在安全隐患或质量缺陷的，有权要求乙方整改，直至符合标准，由此造成建设进度延误的，延误期限和造成的损失由乙方承担。

8.9.3甲方有权委托第三方机构对乙方的建设费用进行审核。政府审计机构依法对本项目进行审计的，乙方应给予必要的配合。

8.9.4甲方对项目建设的监督和检查，不视为甲方放弃其在合同项下的任何权利，也不能免除乙方在本合同项下的任何义务。

8.10安全保障

乙方应遵守法律及本合同技术规范和要求及国家规定的所有健康和安全标准，建立、健全和完善安全生产制度及安全运行保障体系，确保项目设施安全运行，防止责任事故的发生。在合作期内，乙方应对其自身原因导致的安全事故承担全部责任，并应当在出现安全责任事故后按照有关规定向政府安全生产监督管理部门和负有安全监督管理职责的有关部门报告。

乙方应针对自然灾害、重特大事故、环境公害及人为破坏等突发情况建立相应的应急预案（应急预案应在甲方合理要求的时间内完成，并根据甲方的合理建议进行修改完善，最终报经甲方同意后实施）和相应的组织、指挥、设备等保障体系，并保证在出现重大意外事件时其保障体系能够正常启动。

如出现本项目合作范围内与本项目设施相关的超出经批准的设计能力的防汛、排涝等抢险需要的，甲方有权自行调派乙方的设备、人员等全力负责抢险，乙方不得拒绝。同时，乙方应听从甲方的指令和调配，由此导致乙方在本合同项下履约不能的，甲方免除乙方违约责任。

8.11建设期内的环境保护

8.11.1乙方不应在项目建设过程中造成环境污染。

8.11.2乙方应当执行适用法律规定、政府及相关部门的规定或要求，公布相应的环保信息。

8.11.3乙方应当建立健全本单位环境信息公开制度，报经甲方同意后执行。

8.11.4乙方在项目设施的建设期间应根据本合同技术要求及国家的有关规定，采取一切合理措施来避免或尽量减少对项目周围设施、建筑物和居民区的干扰。

8.12建设期违约及处理

8.12.1甲方违约情形及处理

建设期内发生下列情形的，视为甲方违约：

- 甲方未按本合同第6条约定完成并向乙方移交前期工作成果；

- 甲方无正当理由要求停止建设；

- 甲方在建设期内违约的其他情形：

甲方发生本条约定的违约情形的，乙方有权向甲方发出书面通知要求其改正，甲方未在规定期限内予以改正的，乙方有权要求甲方相应顺延项目合作期限。如甲方逾期改正超过六十日，则乙方有权提出提前终止合同。

8.12.2乙方违约情形及处理

建设期内发生下列情形的，视为乙方违约：

（1）乙方未按照本合同约定方式使用项目建设资金，影响项目建设进度或建设质量的；

（2）因可归责于乙方的原因导致不能在开工日开工或在建设期满前完工的；

（3）乙方未按照本合同约定要求以及谨慎工程和运营惯例对项目建设进行管理、监督和检测，导致建设进度延误、工程质量降低的；

（4）乙方未按照本合同约定要求开展安全保障和环境保护工作的；

（5）乙方在建设期内违约的其他情形：

乙方发生本条约定的违约情形的，甲方有权向乙方发出书面通知要求其改正，乙方未在规定期限内予以改正的，甲方有权要求乙方承担违约金；甲方有权扣除或提取建设履约担保项下的相应金额。如乙方逾期改正超过六十日，则甲方有权提出提前终止合同。

## 第9条  项目的运营维护

9.1开始运营的条件、程序和内容

9.1.1开始运营的前提条件：项目环保验收合格

9.1.2开始运营程序

（1）在满足第9.1.1款规定的前提条件下，项目公司应在计划开始商业运营日前向甲方提出开始运营的书面申请并提交证明其满足第9.1.1款规定条件的证明文件。甲方自收到前款所述书面申请之日起十日内书面通知项目公司是否同意其开始运营以及开始运营的确定日期，如果不同意须同时书面陈述理由。如果甲方不同意项目公司开始运营的申请，项目公司在收到甲方不同意开始运营的书面通知后，应按照甲方的意见，尽快纠正其存在的问题，并按照前述规定重新申请开始运营。

（2）如甲方未于前述十日内发出同意或不同意的书面通知，视为同意项目公司开始运营，开始运营日为项目公司申请文件提交给甲方后的次日。   9.1.3 项目运营内容

项目运营内容主要包括本项目建设范围内新建污水处理设施的日常管理、运营和养护、污泥的运输与处置、设施的维修、大修及更新重置（相关费用纳入项目范围）、远程监控信息系统的运营维护等。

项目公司需每年10月1日之前向甲方提交下一年的运维计划和方案，其中有关大修、重置或恢复性大修的方案需要提交向甲方审核。

在运营期，甲方及其第三方监管单位将对项目公司在运营制度建设、部门人员配置、运维车辆和工具等配备、信息化管理、运行维护台帐、信息报送、客服管理、设施停用率、设施完好率、设施正常运行率、出水水质达标率、设施清污及处置方式、管网运维状况、设施运行维护方案、运营维护巡检频次和水质实验室管理、安全生产、应急与投诉处理、运行维护工作创新等方面全方位进行监管和绩效考核。运营期绩效评价与支付的污水处理服务费挂钩。

项目运营维护的技术标准应符合《市政府办公室关于转发苏州市农村生活污水治理设施运行维护管理办法(试行）的通知》（苏府办〔2016〕93号）中的相关要求。

（1）日常运营方案

项目公司需具有有完善的管理制度，如：设施保护、设施和管网巡检制度、维修制度、岗位责任制度、化验室管理制度、绩效考核制度、档案管理制度、安全管理制度等；设施运行维护操作规程齐全，各环节安全操作规程、防护规程、相关应急预案均齐备。

（2）人员、车辆及相关设备配置方案

项目公司部门、人员配置合理，需具有至少运维技术负责人1人；化验室负责人1人；信息中心负责人1人；专业技术人员、巡检员、水质分析员、信息报送人员、安全员、档案员配置应满足工作开展需要。

项目公司应配置巡检、维修、清污、管道冲洗等车辆；管道QV、CCTV检测设备；现场水质快速检测仪器（ORP、DO、PH等）；毒性气体检测仪；人员安全防护用具。

（3）台账管理及信息报送制度

项目公司应做好运行维护台帐资料、信息报送工作，包括设施巡检、维修、污泥清掏外运处置、实验室水质化验、成本核算、客服投诉处理等台帐资料记录规范等，月报、年报、年度运行方案等在规定时间内提交上报，内容完整，真实有效。

（4）客服服务体系

具备完善的客服服务体系及投诉处理办法。建立客服服务体系，设立热线电话，做到快速应答；完善工作流程，及时、有效的响应和处置各类设施保修、投诉及其他诉求。对于群众的有效投诉，运营单位接到投诉后及时解决。

（5）设备及管网保障

1）项目公司应具备完整可行的设施运行维护方案，运行维护方案详细，操作性强且高效运作。设施巡检频次满足要求，且不低于：处理规模10吨/天以上（含）的，1次/周；10吨/天以下的，1次/月。设施进、出水水质自检频次满足要求，且不低于：处理规模10吨/天以上（含）的，1次/月；10吨/天以下的，巡检频次为：1次/季度。

2）项目公司应确保设施正常高效运行，做好日常巡检，及时修复故障设施，应按相关要求做好报停报备工作，及时恢复具备使用条件的设施，确保设施（含管网）的停用率应控制在3%以内，正常运行率及完好率应高于95%，

（6）设施大修或更新重置方案

项目公司需根据拟采用设施及其部件的使用年限及工况，考虑设施的、大修及更新重置（相关费用纳入项目范围）。项目公司需每年10月1日之前向实施机构提交下一年的运维计划和方案，其中有关大修、重置或恢复性大修的方案需要提交向实施机构审核。

（7）信息化管理

项目公司应建立农村分散式污水处理设施在线监控及运行维护平台，能实时监控所有站点的设备运行状态，能采集历史数据、历史曲线等，能记录各站点设施维护保养时间等，可正常、高效运行，数据要与常熟市水务局智慧水务系统对接。

9.2运营维护要求

9.2.1乙方的主要责任

（1）在整个运营期内，乙方应当承担运营费用和风险，负责管理、运营维护项目设施。

（2）乙方应建立运营维护质量保证和质量控制的具体措施和制度交甲方确认后执行。

（3）乙方应确保在整个合作期内，始终根据下列规定运营维护项目设施：

a. 适用法律；

b. 经甲方审核确定的运营维护方案；

c. 运营维护手册以及与项目设施有关的设备制造商提供的一切有关手册、指导和建议；

d.	谨慎工程和运营惯例;

e. 本合同对项目运营的其他所有要求。

（4）乙方应确保项目设施始终处于良好营运状态并能够以安全、连续和稳定的方式提供符合适用法律和本合同要求的服务。

（5）乙方应按照甲方要求提交运营成本资料以及甲方可合理要求提供的有关乙方财务状况的其他资料。

（6）本合同生效日后，项目开始运营前，乙方须向甲方提交运营维护方案，并经甲方审核同意后执行；乙方应当根据经审核确定的运营维护方案等要求编制运营维护手册（手册应包括进行定期和年度检查、日常运行维护、大修维护和年度维护的程序和计划，以及调整和改进检验及维护安排的程序和计划），并报甲方备案。

9.2.2运营、维护和修理记录

乙方应确保：

（1）对项目运营、维护和修理的情况进行详细记录；

（2）准许甲方在给予合理通知后在正常工作时间对其运营维护情况进行检查并查阅和复制上述记录。

9.2.3监督与检查

（1）甲方有权派出监督员或者指定代表在任何时候进入项目场地，以监察项目设施的运营维护。但是，甲方监督员或其指定代表进入项目场地或乙方的办公场所不应不适当地干涉乙方对项目的正常运营维护工作。

（2）应甲方的要求，乙方应提供下列文件：

a．	自开始运营日起，在每个季度结束后十五日内向甲方提交当季项目运营维护报告；

b．甲方认为必要的任何其他运营维护资料和信息。

9.3运营期内的环境保护

9.3.1乙方不应在项目的运营维护过程中造成环境污染。

9.3.2乙方应当执行适用法律规定、政府及相关部门的规定或要求，公布相应的环保信息。

9.3.3乙方应当建立健全本单位环境信息公开制度，报经甲方同意后执行。

9.3.4乙方在项目设施的运营维护期间应根据本合同技术要求及国家的有关规定，采取一切合理措施来避免或尽量减少对项目周围设施、建筑物和居民区的干扰。

9.4运营期违约及处理

9.4.1甲方违约情形及处理

运营期内发生下列情形，视为甲方违约：

- 因甲方原因导致项目未能按期开始运营的；

- 甲方未按照本合同约定支付服务费的；

- 甲方在运营期内违约的其他情形。

甲方发生本条约定的违约情形的，乙方有权向甲方发出书面通知要求其改正，甲方未在规定期限内予以改正的，乙方有权要求甲方承担违约责任；并相应顺延项目合作期限。如甲方逾期改正超过六十日，则乙方有权提出提前终止合同。

9.4.2乙方违约情形及处理

运营期内发生下列情形，视为乙方违约：

（1）因乙方原因导致项目未能按期开始运营的；

（2）乙方未按照本合同约定以及谨慎工程和运营惯例对项目运营进行管理、监督和检测，导致运营质量未达到合同约定标准的；

（3）乙方在运营期内违约的其他情形。

乙方发生本条约定的违约情形的，甲方有权向乙方发出书面通知要求其改正，乙方未在规定期限内予以改正的，甲方有权要求乙方承担违约金。如乙方逾期改正超过六十日，则甲方有权提出提前终止合同。延迟进入开始运营日的期间或者进入开始运营日后乙方未能保持项目正常运营的期间，不计算、不支付相应服务费。

9.5水质、大气污染物、噪音标准

本项目的村庄生活污水处理设施的工艺设计出水标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准，运营期尾水排放控制工作中，环评要求运营期出水排入地表水IV、V类功能水域的执行江苏省地方标准《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB32/ 3462—2020）表1二级标准；其他执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB32/ 3462—2020）表1三级标准。本项目运营绩效考核中出水标准采用的是执行江苏省地方标准《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB32/ 3462-2020）中的一级B标准。经村庄生活污水处理设施处理后，尾水直接向环境中排放时，至少应达到环评批复标准要求，出水感官应无色清澈透明且无异味。若处理设施进水中包含提供餐饮服务的乡村旅游项目生活污水时，应考核动植物油。

尾水应就近排入自然沟、渠、塘，不宜直接排入主要功能水体。若尾水通过城镇下水道向城镇污水处理系统排放或进行资源化利用，应当根据实际情况按照DB32/ 3462-2020的要求，参照相关标准执行。

根据《省太湖水污染防治委员会关于印发江苏省2021年度太湖治理重点任务分工方案的通知》（苏太委[2021]1号）和《太湖安全度夏应急防疫前线指挥部工作方案》（苏污防攻坚指办[2021]25号），及苏州市委、市政府相关工作部署，明确在太湖一二级保护区范围内农村生活污水治理需执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB32/3462-2020）中水污染特别排放限值。若上级部门有最新文件规定，则按上级部门最新文件规定执行。

表1农村生活污水处理常用的污染物指标（mg/L）

| 序号 | 控制项目 | 一级标准 | 二级标准 | 三级标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B |  |  |
| 1 | pH（量纲一的量） | 6~9 |
| 2 | 化学需氧量 | 60 | 100 | 120 |
| 3 | 悬浮物 | 20 | 30 | 50 |
| 4 | 氨氮（以N计） | 8（15）a | 15 | 25 |
| 5 | 总氮（以N计） | 20 | 30b | — |
| 6 | 总磷（以P计） | 1 | 3c | — |
| 7 | 动植物油d | 3 | 5 | 20 |
| 设计日处理能力＜5 m3的农村生活污水处理设施不考核总氮和总磷。 |
| a 括号外数值为水温＞12℃时的排放限值，括号内数值为水温≤12℃时的排放限值。 b 针对排放对象为封闭、半封闭水体（含湖库、池塘、断头浜等）、或超标因子为氮的不达标水体。 c 针对排放对象为封闭、半封闭水体（含湖库、池塘、断头浜等）、或超标因子为磷的不达标水体。 d 针对接纳餐饮废水的农村生活污水处理设施。 |

表2  水污染物特别排放限值（mg/L）

| 序号 | 控制项目 | 排放限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH（量纲一的量） | 6~9 |
| 2 | 化学需氧量 | 50 |
| 3 | 悬浮物 | 20 |
| 4 | 氨氮（以N计） | 5（8）a |
| 5 | 总氮（以N计） | 20 |
| 6 | 总磷（以P计） | 1 |
| 7 | 动植物油b | 3 |
| 设计日处理能力＜5 m3的农村生活污水处理设施不考核总氮和总磷。 |
| a 括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 b 针对接纳餐饮废水的农村生活污水处理设施。 |

村庄生活污水处理设施应在设施进水端及出水端分别设置取样井并设置明显标志以便于进行水质监测。

运营期臭气（氨、硫化等）排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级标准。运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

项目公司需设置相应的水质达标保障措施以满足上述产出标准。

项目运营期内，由于农宅翻建、村庄整治、规划搬迁等原因造成设施损坏、停（弃）用现象时有发生，项目公司运营的农户数时常发生变化，直接影响到政府对项目公司的补贴金额。

对于项目设施的损坏、停（弃）用的要求总体请参考《农村分散式污水处理PPP项目设施停(弃)用、预留处置方案》（常水务[2019]116号）。

## 第10条 股权变更限制

股权锁定期以及对于股权变更的限制事宜，按照甲方与乙方之间签署的《合作协议》、《股东协议》等相关约定执行。

## 第11条  项目绩效评价与中期评估

11.1绩效评价主体

本项目绩效评价主要分为建设期绩效评价、运营期绩效评价、移交绩效评价。绩效评价工作由甲方负责组织。由甲方、财政局、行业主管部门等相关政府职能部门各自派员或邀请相关专业的专家组建绩效评价小组开展项目具体的绩效评价工作；绩效评价小组，乙方可推荐与自己无直接利害关系的专家参与，小组成员设置为5人以上单数，并推荐组长一名，乙方推荐的专家人数不超过绩效评价小组总人数的五分之二。

11.2绩效评价标准和方法

本项目绩效评价标准及评价方法，按照本合同附件一、二、三绩效考核办法执行。双方一致同意，项目实施过程中，若国家相关主管部门对于农村分散式生活污水治理项目管理出台相关国家标准或者行业标准的，按届时新标准规定执行。

11.3绩效评价程序

11.3.1项目绩效评价采用定期考核的方式。

项目的建设期定期评价自项目开工日起，在项目建设周期内进行两次；

项目的运营期定期评价自项目的开始运营日起，在项目运营周期内，每季度进行一次；

项目移交期绩效考核与项目移交期履约保函挂钩，移交完成后开展一次移交期后评价。

具体的绩效评价日由甲方确定。

在建设期或运营期内，上级有关单位对本项目实施各种检查形成的相关资料，可作为绩效评价小组了解项目客观情况的重要参照。

甲方确定的绩效评价日须提前三十日通过邮件、函件或电话等方式告知乙方和监理单位（建设期）。

11.3.2绩效评价主体开展绩效评价的程序主要包括：

1）绩效评价日前一（1）日内，甲方组织相关部门或专家成立绩效评价小组。

2）绩效评价日当天，乙方须将当次绩效评价周期范围内建设期的项目产出、项目效果及项目管理等情况的报告或运营维护期的项目产出、项目效果及项目管理等情况的报告以书面形式提交给甲方。建设期内，监理单位需将当次绩效评价周期范围内项目的相关检查记录整理成书面报告提交给甲方。

3）绩效评价日当天，绩效评价小组审阅乙方提交的材料，并听取乙方、监理单位（建设期）对当次评价周期内项目具体实施情况汇报，并对项目进行实地评价，乙方予以配合。绩效评价小组根据实地评价情况以及相关资料，进行评分并形成绩效评价报告，同时将评价结果以书面形式反馈给乙方。

4）对于绩效评价报告中提出的整改问题，乙方无异议的，则需在收到绩效评价报告后三个工作日内向甲方提交整改说明，并在甲方要求的时间内完成整改。

甲方在收到整改说明之日起三十日内会同政府职能部门对项目的整改情况进行检查，对于整改情况较好的部分，甲方可酌情在绩效评价小组的评价总分基础上予以适当的调整，调整规则如下：

本次绩效评价最终得分=绩效评价小组的评价总分+󠅮Σ（整改完成后的问题按指标比例计算后的最终扣减分数×0.3）

乙方有异议的，应在接收到绩效评价报告后五个工作日内，将偏差意见书提交给甲方。甲方应在收到乙方的偏差意见书后五个工作日内以书面形式回复乙方。如因乙方不认可当次评价结果而发生的双方争议，应组织召开评审会，双方对评审意见无异议的，根据评审意见确定最终评价结果；仍有异议的，按照本PPP项目合同约定的争议解决机制处理。

11.3.3甲方应在绩效评价完成后按照相关规定进行信息公开。

11.3.4对于绩效评价报告中指出的问题，乙方应在接到甲方书面通知后，在通知要求的期限内进行整改。

11.4第三方原因影响考核评价

因第三方原因影响绩效评价结果的，乙方有权向甲方和绩效评价主体就有关事宜提出书面报告，甲方和绩效评价主体应在收到书面报告后三日内做出处理。如确属第三方原因造成的，且乙方已为避免此种情形尽到合理努力的，则甲方和绩效评价主体应及时对绩效评价结果予以调整。

11.5中期评估

参照《关于印发政府和社会资本合作模式操作指南（试行）的通知》（财金〔2014〕113号文）的规定，在运营期内，项目实施机构有权组织专家或第三方专业机构对项目进行定期评估，原则上每三到五年评估一次，重点分析项目运行状况和PPP项目合同的合规性、适应性和合理性；及时评估已发现问题的风险，制订应对措施，并报财政部门（政府和社会资本合作中心）备案，并有权将评估结果向社会公示，接受公众监督。

中期评估时，若《常熟市农村分散式生活污水治理四期 PPP项目合同》中约定的绩效评价标准不能满足项目的实际需要的，政府方与项目公司协商一致，可对绩效评价标准进行调整。

## 第12条  定价与调价机制

12.1 服务费定价

甲方就项目公司提供的达标污水处理服务支付污水处理服务费，关于污水处理服务费单价的具体约定如下：

本项目污水处理服务费单价为    元/户.年（含税价格）。政府方按季度根据绩效考核结果向项目公司支付该季度相应费用。

双方一致同意，项目实施过程中，若国家相关主管部门对于农村污水处理项目管理出台相关国家标准或者行业标准的，按届时新标准规定执行，若是届时出台的新标准对于本合同相关约定包括但不限于报价模式等有实质性影响的，双方应本着友好协商的原则洽商具体变更调整方案，直至达成一致。

具体污水处理服务费的计算和支付，执行本合同第13条的约定。

12.2服务费价格的调整

12.2.1调价因素

本项目服务费调价因素主要包括：项目竣工财务决算审计投资额、运营成本、政策、奖补资金或中央投资资金。

12.2.2调价方式

运营期内，本项目的服务费价格按照以下约定方式进行调整：

（1）因竣工决算投资额变化导致价格调整

项目决算投资额根据政府审计部门审计核定，并据此相应调整污水处理服务费金额。经审计的总投资不得超过中标社会资本投标文件中的总投资，若超出，则以投标文件的总投资为准（因政府方提出变动等导致实际投资额增加的情形除外）；若低于投标中的总投资，则以实际审计的投资额为准。具体通过中标社会资本投标报价中的户均付费单价-其报价构成表中的折旧及摊销费用、财务费用*（1-（实际审计投资额/中标社会资本报价的总投资））进行调整。

（2）因运营成本变化的价格调整

在项目的运营期内，如与本项目相关的运营成本发生重大变化的，由政府方或乙方向另一方提出价格调整提议，经审计及另一方同意后相应调整污水处理服务费金额。

在项目的运营期内，运营成本费用将采取公式法进行常规调整。调价因素包括人工费、电费、药剂费、维修费等，具体如下：

Pn=PmK

（1） n-m≥3(原则上3年调整一次)

（2）当m=1时，Pm为项目公司运营期第一年的污水处理服务费价格

K=C1(En/Em)+C2（Ln/Lm）+C3(Chn/Chm）+ C4（In/Im）+C5

除本方案另有约定外，上述公式参数说明如下：

| Pn | 第n年调整后的污水费基本单价 |
| --- | --- |
| Pm | 第m年的污水处理费基本单价 |
| K | 调价系数 |
| n | 第n年是调整污水处理费单价的当年 |
| C1 | 电费在价格构成中所占的比例 |
| C2 | 人工成本在价格构成中所占的比例 |
| C3 | 药剂费在价格构成中所占的比例 |
| C4 | 维修费在价格构成中所占的比例 |
| C5 | 价格构成中除电费、人工费用、维修费以外的其他因素在价格构成中所占的比例，其中C1+C2+C3+C4 =1 |
| En | 第n年时统一销售分类电价规定中“大工业用电”类电压等级为“1-10kv”适用的电度电价 |
| Em | 第m年时统一销售分类电价规定中“大工业用电”类电压等级为“1-10kv”适用的电度电价 |
| Ln | 第n年由常熟市统计局编制的《常熟市统计年鉴》中公布的“《全市分行业非私营单位在岗职工平均工资》-电力、煤气及水的生产和供应业”对应的第n-1年常熟市在岗职工平均工资 |
| Lm | 第m年由常熟市统计局编制的《常熟市统计年鉴》中公布的“《全市分行业非私营单位在岗职工平均工资》-电力、煤气及水的生产和供应业”对应的第m-1年常熟市在岗职工平均工资 |
| CHn | 第n年时常熟市统计局编制的《常熟市统计年鉴》中公布的“《全市原材料燃料动力购进价格指数》-化工原料类”对应的第n-1年的指数 |
| CHm | 第m年时常熟市统计局编制的《常熟市统计年鉴》中公布的“《全市原材料燃料动力购进价格指数》-化工原料类”对应的第m-1年的指数 |
| In | 第n年常熟市统计局编制的《常熟统计年鉴》中公布上一年的居民消费价格指数，数据获取方法同上； |
| Im | 第m年常熟市统计局编制的《常熟统计年鉴》中公布上一年的居民消费价格指数，数据获取方法同上； |

CPIn/CPIm大于110%时，按110%计；

C1：电力成本占污水服务费单价的比例；

C2：人工成本占污水服务费单价的比例；

C3：药剂费占污水服务费单价的比例；

C4：维修费用（含大修、更新重置）占污水服务费单价的比例；

C5:不调整系数，取值 = 1- C1- C2- C3- C4。

（3）政策变化的价格调整

在特许经营期间，如与本项目相关的政策（含税费政策、环保政策等）发生重大变化的，由政府方或乙方向合同另一方提出价格调整提议，经审计及合同另一方同意后相应调整污水处理服务费金额。

(4)项目获得奖补资金的价格调整

在项目建设期内，若政府方获得有关奖补资金或中央投资资金的，则上述奖补资金和中央投资资金可直接用于项目的建设，并相应调减政府付费可行性缺口补助金额（该奖补资金用于本项目建设，直接核减项目投资额，但不影响项目运行成本），政府用于直接投资的项目范围及建设内容将与乙方协商后确定；如在运营期获得则根据财政资金管理要求使用上述资金。

## 第13条  计费与支付机制

13.1服务费的计算

13.1.1在本项目合作期内，政府方按下述计算办法按季度付给项目公司污水处理服务费：

污水处理服务费按以下公式计算：

M（i） = [Q（i） × P（i）]-N（i）

其中：

M（i）为第 i 运营季度政府方应向项目公司支付的污水处理服务费，单位：元；

Q（i）为特许经营范围内安装农村污水处理设施的居民户数，项目初始户数为【】户，其中【】户采用相对集中治理模式，【】户采用分户治理模式，【】户为村庄内公厕、公建设施分散式处理；政府按季度核实项目范围内安装农村污水处理设施的居民户数，若居民户数发生变动导致设备不再使用，则下一季度支付的服务费户数按照变动后的居民户数计算；

P（i）为按照本合同第12.1条确定的第 i 个运营季度的污水处理服务费价格，单位：元/户；

N（i）为按照本合同附件一、二、三确定的项目公司因绩效考核不达标所应当扣除的污水处理服务费，单位：元；

在确定了政府方应支付的污水处理服务费后，项目公司应每季度开具发票。

13.1.2相关设备、设施根据项目实际需求出现停运后，政府向项目公司支付的污水处理服务费应扣除相应金额。

13.2服务费的支付

13.2.1政府方或其指定部门应从开始商业运营日起按季度支付项目公司污水处理服务费，以人民币支付。

13.2.2政府方应将根据本协议第13.1条款计算得出的污水处理服务费在每季度结束后的15个工作日内以书面形式通知项目公司，如项目公司对污水处理服务费的金额无异议，应当在接到政府方的通知后5个工作日内向政府方发出确认通知。如项目公司对污水处理服务费金额有异议，也应当在收到政府方发出的通知后5个工作日内，向政府方发出异议通知，通知应明确说明理由。项目公司逾期发出通知或没有发出通知，视为无异议。

13.2.3若政府方对项目公司提交的污水处理服务费申请的任何部分有异议，该异议不应影响无异议部分污水处理服务费的支付。双方应为解决异议进行协商，协商期自提出异议之日起七个工作日或按双方约定的更长期间。

13.2.4政府方应在收到项目公司发出的服务费确认通知（或异议得以解决）后10个工作日内向项目公司支付污水处理服务费。政府方如不按时支付污水处理服务费，项目公司可向政府方发出催告付款通知书，政府方收到项目公司通知书后5日内仍不能按要求付款，可与项目公司协商签订延期付款协议，经项目公司同意后可延期支付。如果甲方延期支付服务费，应当按照同期中国人民银行一年期贷款基准利率支付违约金。

13.2.5根据本协议应支付的任何款项应汇入收款方指定的固定帐户，如果发生银行手续费，则该费用由双方各自承担。

13.3 超额利润分配机制

运营期内，如项目公司当年净利润率超过协议中约定的净利润率（约定利润率按乙方投标测算时运营期各年利润率的上限值，且上限值不得高于30%），超出部分为超额利润率，该部分超额利润按协议约定分配比例与政府方进行分配，并且由各自承担对应的税费。超额利润分配按超率累进法计算。

具体分配比例如下表所示：

表3  超额利润分配表

| 序号 | 超额利润率 | 超额利润政府方分配比例 | 超额利润项目公司分配比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ＞0，≤5% | 30% | 70% |
| 2 | ＞5%，≤10% | 35% | 65% |
| 3 | ＞10%，≤15% | 40% | 60% |
| 4 | ＞15%，≤20% | 45% | 55% |
| 5 | ＞20%，≤25% | 50% | 50% |
| 6 | ＞25% | 60% | 40% |

## 第14条  项目的移交

14.1移交委员会和移交程序

14.1.1移交委员会

合作期限届满十二（12）个月前，由甲方和项目公司各自派员组成移交委员会，具体负责和办理移交工作，双方代表人数应当相同。移交委员会主任委员由政府指派有关部门担任，组织必要的会议会谈并商定设施移交的详尽程序，确定移交方式。

14.1.2移交程序

（1）移交委员会应在移交日三个月前会谈并商定移交项目设施清单（包括备品备件的详细清单）和移交程序。

（2）乙方应根据移交委员会要求提供移交所需必要的文件、记录、报告等数据，作为移交时双方的参考。

（3）除本合同另有约定外，双方在完成项目资产移交程序前，均应继续履行其本合同项下的义务。

14.2移交范围

在移交日，乙方应向接收人无偿、完整地移交项目资产和相关权益。移交的范围包括：

14.2.1乙方在项目公司的股权、项目经营权及管道、管网、污水处理设施等项目设施；

14.2.2本项目土地的占用、使用及收益权；

14.2.3甲方可以合理要求的，且此前乙方未按照本合同约定交付的投资、融资、设计、建设、验收、运营、维护、修理记录、移交记录和其他资料，以使其能够直接或通过其指定机构继续本项目的运营；

14.2.4与本项目设施使用相关的机器、装置、零部件、备品备件、化学品以及其他动产；

14.2.5运营维护本项目设施所要求的所有技术和技术诀窍、知识产权等无形资产（包括以任何许可方式取得的，乙方不拥有相应知识产权的除外），其中就知识产权移交问题，双方另有约定的除外；

14.2.6正在使用的各类管理章程和运营手册，包括专有技术、生产档案、技术档案、文秘档案、图书资料、设计图纸、文件和其他资料，以使本项目能平稳正常地继续运营；

14.2.7所有尚未到期的质量和安全保证、保险和其他合同利益；

14.2.8甲方合理要求的其他物品与资料。向接收人移交前述权利时，应解除和清偿完毕乙方设置的所有债务、抵押、质押、留置等担保物权，以及源自本项目的建设、运营维护的由乙方引起的环境污染及其他性质的请求权；

14.2.9其他移交事项：项目法人为项目公司或乙方的，应予变更。

14.3移交验收

14.3.1在移交日之前，甲方应在接收人和乙方代表在场时对本项目进行移交验收。

14.3.2如发现存在缺陷的，则乙方应及时修复，以满足约定的移交验收标准要求。如任一方对是否达到移交标准有异议的，则由移交委员会聘请第三方机构进行评定，第三方机构的聘请费用由提出异议的一方预付，最后根据第三方机构的评定结果，由主张未被支持的一方来承担。

14.3.3如果未能达到验收标准，且乙方不能自前次验收日起三十日或双方同意的更长时间内修正任何上述缺陷，则甲方可以自行修正，由乙方承担风险和费用。甲方应有权从移交履约担保中支取费用以补偿修正上述缺陷的支出，但是需将发生的支出详细记录提交给乙方。

14.3.4其他移交标准和要求。

14.4备品备件

在移交日，乙方应向接收人无偿移交六（6）个月内正常需要的消耗性备件和事故修理备品备件。

14.5保证期

14.5.1移交日本项目的状况

在移交日，乙方应保证本项目：

（1）处于良好的运营状况，无法律纠纷和瑕疵，得到良好维护，正常损耗除外；

（2）移交的资产和权益未设置有任何抵押、质押等权利限制或产权限制，亦不存在任何种类的索赔；

（3）符合本合同约定的安全和环境标准；和

（4）符合本合同中约定的移交标准。

14.5.2质量保证期

乙方保证在移交日后六（6）个月届满日期间，承担由原材料、工艺、施工、运营或管理缺陷或合作期内乙方的任何违约行为造成的项目设施任何部分出现的任何缺陷或损坏（正常磨损除外）及/或环境污染的修复责任。

甲方发现任何上述缺陷或损坏及/或环境污染的发生后应及时通知乙方。在任何情况下，上述通知最迟应在上述六（6）个月的质量保证期届满前发出并根据缺陷或损坏及/或环境污染的实际情况明确乙方修复的合理期限。收到该通知后，乙方应尽快自费修正缺陷。如果乙方在合理期限内不能或拒绝修正缺陷，甲方有权自行或聘请第三方修正上述缺陷。在该情形下，乙方应承担合理且必要的修理费用，甲方有权选择扣除或提取移交履约担保中的相应金额用以支付此项费用。

14.5.3未能修复缺陷或损害的赔偿

如果为符合本合同约定的标准所需进行的对本项目设施缺陷或损害及/或环境污染责任的修复无法实施或不合理地增加负担或过于昂贵,则甲方有权因本项目的性能指标降低而获得补偿，并可选择扣除或提取移交履约担保的方式实现上述补偿。

14.6相关担保、保证及保险凭证的转让

在移交时，乙方应将所有承包商和供应商提供的尚未期满的担保及保证无偿转让给接收人，并且将所有保险单、暂保单和保险单批单等与运营期届满移交资产有关的其他担保、保证及保险凭证，全部转让给接收人。接收人应承担上述移交日后保险期间的保险费，若乙方已提前支付的，接收人应予以相应退还。

14.7技术转让

14.7.1乙方应在移交日将届时使用的运营维护本项目所必须的乙方享有所有权的所有技术和技术诀窍，无偿移交给甲方或政府方指定的接收人，并确保甲方或接收人不因此遭受损失。

14.7.2如果该等技术和技术诀窍为第三方所有的，则乙方应当在第三方签署技术授权合同时即与第三方明确约定，同意在项目移交时将技术授权合同转让给甲方或者甲方指定的第三方。同时，乙方应当协助甲方或接收人按照实际使用费用取得这些技术和技术诀窍的使用权。双方另有约定的除外。

14.7.3如果移交时项目运营所需的知识产权使用期限等已经届满或即将届满，乙方应当负责许可展期，或配合甲方办理完成相关知识产权的许可展期。

14.8人员及培训

乙方应在移交日一（1）个月前提交一份当时的乙方员工名单，包括每位员工的资格、职位和收入的细节。甲方有权选择在移交日后优先继续聘用全部或部分员工。

甲方或其指定机构需要在移交日前派驻人员到项目设施所在地进行培训或学习的，应在移交日一（1）个月前向乙方说明情况及拟派驻人员名单，乙方负责为上述人员提供培训，使之达到熟练操作和管理要求。作为移交的一部分，甲方和乙方应联合考试，以确定被指定人员经过培训合格，可以接管本项目的独立运营维护。乙方免费负责为上述人员提供培训。移交后，乙方有义务免费提供不低于 六（6）个月的技术支持。

14.9相关合同期限及责任承担

乙方在与第三方签订运营维护合同、设备合同及其他合同时，应使该等合同的有效期届满日不超过本项目合作期限届满日。

如在移交日前，乙方需签订运营维护合同、设备合同及其他合同且该等合同在本项目合作期届满后仍为有效的，则乙方应在该等合同签订前报经甲方同意。未经甲方同意的，由乙方承担相应责任。

14.10移走乙方相关的物品

除非双方另有约定，乙方应于移交日后三十日内，自费从场地移走仅限于乙方员工的个人用品以及与本项目运营维护无关的物品，不包括移交清单所列的项目设备、备品备件、技术资料或者项目设施运营维护的必需物品。如果乙方在上述时间内没有移走这些物品，甲方在通知乙方后，可以移走并将物品转运至适当的地点以便安全保管。乙方应承担搬移、运输和保管的合理费用和风险。

14.11风险转移

乙方应承担移交日前项目设施的全部或部分损失或损坏的风险，除非损失或损坏是不可抗力或由甲方的违约所致。自移交日起，项目设施损失的风险由接收人承担。

14.12移交费用和批准

甲方及乙方应负责各自的因移交和转让发生的费用。甲方应自费获得所有的批准或使之生效，并采取其他可能为移交和转让所必需的行动。如果乙方未按本合同约定的范围和内容进行移交，甲方为此发生额外支出或遭受损失的，甲方有权从移交履约担保中扣除相应的金额。与移交和转让有关的税收由受让方承担。

14.13项目提前终止时的移交

合作期届满前项目提前终止，乙方向接收人移交项目的，双方参照合作期届满时移交的相关约定确定项目移交方式、移交程序和移交要求。

14.14本合同移交后的效力

自移交日起，除本合同另有约定外，乙方在本合同项下的权利和义务即应终止，但双方于移交日前发生及未偿付的债务除外。

14.15移交违约和处理

14.15.1因甲方原因未完成移交的，构成甲方违约，由此增加的移交费用由甲方承担，如造成其他损失的甲方应当另行承担赔偿责任。

14.15.2因乙方原因未按照本合同约定的时间和要求完成移交的，构成乙方违约，由此增加的移交费用由乙方承担，如造成其他损失的乙方应当另行承担赔偿责任。

## 第15条  履约担保和保障

根据本项目采购文件规定的要求，履约担保是指建设期履约保函、运营期间履约保函、移交期履约保函，具体约定如下：

15.1建设期履约保函

乙方应于社会资本签署《PPP项目合同》后15个工作日内提交建设期履约担保，担保形式为保函，金额为3000万元，担保期自建设履约担保提交之日至提交运营期履约保函之日。

15.2运营期履约担保

乙方应于项目公司进入商业运营日5个工作日内提交运营期履约担保，担保形式为保函，金额为1000万元，担保期自运营期履约担保提交之日至提交移交期履约保函之日。

15.3移交期履约担保

乙方于最后一个经营年开始前，提交本项目的移交履约担保。担保形式为：保函，金额为2000万元，担保期自项目移交日至项目移交日后六（6）个月届满之日。

15.4履约保函基本要求

如采用履约保函形式的，履约保函的格式应为不可撤销、见索即付的保函；且提交的时点、保函金额等应符合本条所述相关约定，保函受益人应为甲方。履约保函应当为甲方认可的银行或其他金融机构开出的保函。

15.5履约保证金的扣除/履约保函提取

如乙方发生本合同约定的可以扣除履约保证金或提取履约保函的情形的，甲方有权按照合同约定扣除履约保证金或提取履约保函项下相应金额的款项。

15.6恢复履约担保能力

如果甲方在项目合作期内根据本合同约定扣除履约保证金或提取履约保函项下的款项的，乙方应确保在甲方扣除或提取后十五日内，将履约保证金或履约保函数额恢复到本合同约定的数额，且应向甲方提供已足额恢复的相关证明。

乙方未在前述期限内补足或恢复履约保证金或履约保函项下相应金额的，甲方有权发出催告，乙方应在十五日内予以补足；乙方在前述期限内仍未补足的，则甲方有权扣除履约保证金或提取履约保函项下的余额，并有权提前终止本合同。

15.7不当扣除履约保证金/不当提取保函

如果甲方扣除履约保证金或提取履约保函中的相应金额之后确定甲方属不当扣除或提取，甲方应及时向乙方退还扣除或提取的款项，并支付该款项自提取之日至退还之日的利息，利息按中国人民银行公布的同期同类金融机构人民币贷款基准利率计算。

15.8 履约保证金的退还

甲方应在履约保函担保期限届满之日起或本项目提前终止之日起15个工作日内及时向乙方退还剩余的履约保函金额。

## 第16条  公众监督

16.1乙方应保障公众的知情权，接受社会监督，依法依规公开披露本项目相关信息，涉及国家安全和利益的国家秘密、影响公共安全和公共秩序的信息、应该保守的商业秘密除外。

16.2公众监督的实现形式，包括但不限于聘请公众监督员、公众问卷调查以及举行环境影响听证会、邀请公众代表参加中期评估等。

16.3社会公众及项目利益相关人发现项目存在违法、违约情形或公共产品和服务不达标准的，可向政府职能部门提请监督检查或向乙方提出投诉及意见；乙方应接受并妥善处理利益相关人的投诉和意见，利益相关人包括但不限于受本项目影响的组织或个人，并将对公众投诉的处理情况等相关信息予以公开。

## 第17条  政府方介入权

17.1介入权的行使

17.1.1甲方介入的条件

出现下列情况之一的，则甲方有权行使第17.1.2款所述介入权：

（1）建设期内乙方书面表示放弃项目或被视为放弃项目建设；

（2）乙方违反本合同约定建设、运营维护项目，且在本合同约定期限内，或在甲方通知的合理期限内未能或无法纠正和改正，包括：

a.因经营管理不善等原因，造成财务状况严重恶化，影响本项目正常运营的；

b.因可归责于乙方的原因导致管网项目设计、施工等存在重大缺陷，影响本项目正常运营的；

c.擅自转让、出租项目经营权的；

d.擅自将所经营的项目设施或收益权进行处置或者设置抵押或质押的；

e.因管理不善，发生较大或重特大质量事故、安全事故的；

f.擅自停业、歇业；

g. 连续或者持续合计三十日污水处理不达标的；

h. 被司法机关判定为污水处理不达标危害环境构成犯罪的;

i.其他违约行为。

（3）存在危及社会公众人身健康或安全、财产安全或环境安全的情形，且乙方不具备应对能力的；

（4）发生紧急情况或危机，且甲方有理由认为该紧急情况或危机将导致人员伤亡、严重财产损失或造成环境污染且乙方不具备应对能力的；

（5）其他情形。

17.1.2甲方介入的方式

甲方行使介入权的，有权采用增加监管方式、监管频次、替代部分履行、整顿或临时接管等方式，以保证项目顺利运行。甲方行使介入权，不应被视为根据本合同受让项目资产或承担乙方的义务。甲方行使介入权后，乙方应配合甲方及其指定第三方，并向其提供所有合理的协助。

17.1.3介入权的限制

甲方无正当理由行使介入权，影响本合同正常履行且损害乙方利益的，乙方有权要求甲方赔偿相应损失。

17.2介入权的行使程序

17.2.1通知

甲方根据本合同约定行使介入权之前，应提前五日以书面形式通知乙方，通知内容包括：

- 介入原因；

- 介入方式；

- 介入的范围和程度；

- 介入权行使主体；

- 介入起始日期；

- 介入持续期限；

- 介入对乙方的影响和处理等。

17.2.2乙方的异议

乙方对甲方行使介入权有异议的，应自收到甲方发出的前述通知后三日内提出异议，甲方收到异议后，应在三日内给予回复。双方无法达成一致意见的，按照本合同第26条的约定执行，但争议解决期间内不影响甲方行使介入权。

17.3介入持续时间和范围

甲方介入的时间和范围不应超过足以使乙方改正或可以合理地被期望有能力改正导致介入的违约事件，或缓解紧急事件或使乙方具备应对能力解除紧急事件所必需的范围和程度。甲方根据第17.1.1款第（1）、（2）项约定进行的介入仍然无法补救乙方的违约行为，甲方有权根据第24条约定终止本合同。

17.4介入期间的费用和收入

17.4.1 甲方根据第17.1.1款第（3）、（4）项约定进行的介入，甲方应承担由此引发的所有费用，介入期间的运营收入应归乙方所有。

17.4.2 甲方根据第17.1.1款第（1）、（2）项约定进行的介入，乙方应承担因甲方介入所引发的所有费用，该费用甲方有权从服务费中扣减或者要求乙方另行支付。介入期间的运营收入应归乙方所有，但是甲方按照合同约定仅就不受乙方违约影响部分支付服务费。

17.4.3甲方应在停止介入后五日内将介入过程中发生的费用明细交予乙方。

## 第18条  保险

18.1 应投保险种

乙方在充分评估项目投资和运营风险后，应根据中国的保险法等相关法律和行政法规的规定，并结合项目的实际情况，购买项目合作期限内的保险险种。在合理的商业条件下，乙方应遵照可保风险均应投保的原则进行投保，并应将保险合同复印件交甲方备案。

乙方为本项目投保的险种应当包括但不限于：建筑安装工程一切险；财产险（设备、设施及附属建筑物）；第三者责任险等。

18.2 乙方的投保义务

18.2.1 乙方应按照第18.1款约定的各项险种足额投保，保险金额不应少于项目设施的全部重置价值。

18.2.2 在合作期内，乙方应自费购买上述约定的保险，并始终使保险单保持有效。未经甲方书面同意，乙方投保的险种和数额不得随意变更。如果并非乙方的疏忽或故意行为，而无法投保某种特别险种，不视为乙方违约。

18.2.3 在法律许可和承保人能提供的服务范围内，乙方有权在和保险公司之间签署的保险合同中，将融资方列为第一受益人，同时将甲方列为本项目保险合同的受益人。

18.2.4 保险单的附加条款中必须规定：未提前三十日书面通知甲方，保险人不得取消、延展或对保险单作重大变更。

18.2.5 乙方应责成保险人向甲方提供保险证明书以证实其已获得上述所列保险单及附加条款。如果乙方未购买或维持上述保险始终有效，则甲方有权根据本合同约定从对乙方应付服务费中扣除其应付的保险金，或者直接扣除/提取履约担保相应金额。

18.2.6 乙方应向甲方及时通报保险人的报告通知（如危险整改通知）并提交相应的副本，如果乙方未及时提供通知而造成保险单失效应承担违约责任。

## 第19条  再融资

19.1再融资

经甲方书面同意，乙方可通过股权、债权、项目收益证券化等方式进行再融资。

19.2再融资的条件

乙方进行再融资，应当同时满足以下条件：

19.2.1为本项目融资之目的，且所融资资金用于本项目；

19.2.2应增加项目收益或者降低项目成本且不影响项目的实施及甲方的权益；

19.2.3签署再融资协议前须取得甲方书面同意。

## 第20条  不可抗力

20.1不可抗力事件

不可抗力事件任何一方由于出现不可抗力事件使该方无法全部或部分履行其本合同项下的义务时，该方应有权中止履行本合同项下的义务。不可抗力应包括但不限于下列事件：

（1）雷电、干旱、火灾、地震、火山爆发、山崩、滑坡、水灾、暴风雨、海啸、台风或龙卷风；

（2）流行病、饥荒或疫情；

（3）战争行为（无论是否宣战）、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁或军事力量的使用、禁运、暴乱或民众骚乱、恐怖行为、军事演习或政变；

（4）化学或放射性污染或核辐射；

（5）其他。

20.2通知

声称受到不可抗力影响的一方应在知道不可抗力后五（5）日内书面通知另一方，详细描述不可抗力的发生情况和可能导致的后果，并根据对方要求提供证明。

20.3损失承担原则

发生不可抗力时，双方应各自承担由于不可抗力对其造成的费用损失。如果不可抗力发生在建设期或运营期，则乙方有权根据该不可抗力的影响期间申请延长相应期间的建设期或运营期。

20.4减少损失的责任与补救义务

受到不可抗力影响的一方应努力减少不可抗力的影响。双方应协商采取合理的补救措施尽量减少不可抗力给各方造成的损失。声称受到不可抗力影响的一方在不可抗力消除后应尽快恢复履行本合同项下的义务。

20.5不可抗力情形下项目设施的运维义务

发生不可抗力时，乙方仍应尽最大努力保证污水处理服务和管网等项目设施运营维护服务的持续。

20.6 不可抗力结束后的继续履行

不可抗力事件结束后，合同尚具备继续履行条件的，双方应继续履行合同并就风险责任分担进行协商，协商不成或已不具备继续履行条件的，双方可依约终止本合同。

## 第21条  政府行为

21.1为了公共利益的需要，甲方可以依法对本项目实行国有化、征收或者征用并给予补偿，乙方予以全力配合。

21.2乙方应接受甲方或政府方指定机构依据适用法律规定和本合同约定，在紧急情况下接受政府征收或征用的义务，但是征收或征用的范围不应超过法律规定的范围。

21.3在紧急情况下，甲方有权按照适用法律征收或征用项目设施暂代乙方运营维护项目设施。

21.4甲方因征收或征用所发生的费用由甲方自行负担，由于征收或征用而导致的乙方损失，甲方应当按照本合同第23.1款约定给予公平、合理的补偿；导致合同终止的，按照本合同第24.9款约定的终止补偿确定。

21.5本合同生效日后，发生政府行为导致乙方不能按照本合同约定履行合同义务的，按照本合同第24.3款的约定处理。

## 第22条  法律变更

22.1法律变更导致的补偿

22.1.1法律变更

指在本协议生效后，任何适用法律的实施、颁布、修订、废止或其解释或执行的任何变动等导致合同一方或双方在本协议项下的权利义务发生实质性变化或对其经济利益造成重大不利影响。

22.1.3在发生法律变更使项目公司不能全部或部分履行其本协议项下的义务时，项目公司应对该影响或情况进行评估，并向甲方提出报告（报告应列明该等法律变更对项目公司履行本协议项下义务（包括建设期和运营期）产生的影响），甲方应对该报告出具审核意见（无正当理由，甲方不得拒绝或延迟给予审核意见，如果拒绝则应提供合理理由），项目公司可在法律变更对该项义务的履行产生影响的期间内根据甲方合理做出的审核意见中止或免除履行受法律变更影响而不能履行的相关义务，并执行审核意见中确定的其它内容。

22.1.4在发生法律变更使甲方和/或政府出资代表不能全部或部分履行其本协议项下的义务（包括遵守关键工期的义务）时，由各方对法律变更的影响进行协商，经各方协商一致后，甲方和/或政府出资代表可在法律变更对其义务的履行产生影响的期间内根据各方协商一致的意见中止或免除履行受法律变更影响而不能履行的相关义务，并执行各方协商一致的意见中所确定的其它内容。

22.1.5发生法律变更时，甲、乙双方应迅速协商并做出必要的调整，以恢复各方在本协议项下权利义务的履行及经济利益，如双方经协商未能就调整方案达成一致或无法通过调整恢复各方在本协议项下权利义务及经济利益，则任一方有权根据合同第24条的约定发出本合同终止意向通知。

22.1.6不视为法律变更及政府行为的情形

常熟市政府及其部门颁布的相关政策不视为本协议项下的法律变更。

## 第23条  补偿与违约赔偿

23.1补偿

23.1.1获得补偿的情形

在项目合作期限内，如发生下列事件（下称“补偿事件”），则乙方有权依照本条相关约定从甲方获得补偿：

（1）由于法律变更，导致乙方对项目的资本投资或经常性支出增加；

（2）应甲方要求进行的工程调整和设备改造，导致乙方对项目的资本投资或经常性支出增加；

（3）根据规定或甲方要求导致污水出水或排水设施运营标准提高，造成乙方对项目的资本投资或经常性支出增加；

（4）为了维护公共利益的安全，甲方的介入造成乙方的损失、支出或费用增加；

（5）双方协商一致的其他事项。

23.1.2以其他方式已补偿的损失

就乙方因上述补偿事件而发生的损失、支出或费用（包括对项目的资本投资或经常性支出增加）的金额，应在扣除从以下途径另行获取的补偿或抵销的损失后，确定是否需要补偿以及需补偿的金额：

（1）乙方有权获得的保险赔款（包括认定保险赔款）；

（2）甲方按照本合同其他约定或以其他方式提供补偿；

（3）法律变更使乙方的投资或运营费用减少或以其他方式补偿了乙方；

（4）乙方已从其他途径获得补偿。

23.1.3补偿的形式

一般情况下，甲、乙双方可以协商采取以下一种或多种方式进行补偿：

（1）一次性现金补偿；

（2）调整服务费；

（3）在符合适用法律规定的前提下延长运营期限。

23.1.4补偿事件的通知

发生第23.1款约定的补偿事件时，乙方应书面通知甲方所发生的补偿事件及其产生的不利影响，包括有关损失的性质和估计数额（下称“补偿通知”）。

23.1.5补偿的决定

（1）补偿事件的协商处理

甲方在收到乙方补偿通知后三十日内，应书面通知乙方建议采取的补偿方式、金额、时间等。若甲方不同意进行补偿或双方对补偿形式或金额有异议的，双方应及时进行友好协商，尽最大努力达成一致，协商期为自乙方发出补偿通知之日起三个月。

（2）协商不能达成一致意见的处理

若在协商期限内，双方仍不能就补偿达成一致的，则按本合同争议条款约定解决；协商期间及争议解决期间，乙方不应中止项目设施的正常运营维护。

23.2违约及赔偿

23.2.1违约处理

任何一方不履行本合同项下义务或履行义务不符合约定的，且不存在法律规定或合同约定免责事由的，均构成违约。任何一方发生违约行为而使守约方遭受任何损害、损失、增加支出或承担额外责任的，守约方有权要求违约方承担赔偿责任，但前述赔偿不应超过违约方在签订本合同时预见或应当预见的损害、损失、支出或责任。

23.2.2违约通知

任何一方违约时，守约方有权向违约方发出书面改正通知并根据实际情况规定改正期限，要求违约方在改正期限内改正其违约行为。

23.2.3不减免和影响的事项

违约方对违约责任的承担并不能减免其在本合同下的其他任何义务。双方获得上述违约赔偿的权利不影响其在本合同项下的终止权。

23.2.4减轻损失的措施

由于另一方违约而遭受损失或可能会遭受损失的一方应采取合理措施防止损失扩大或减少损失。如果一方未能采取此类措施，违约方可以请求从赔偿金额中扣除应能减少的损失金额。受损害的一方应有权从另一方获得因试图减轻和减少损失而发生的任何费用，但不应超过未采取合理措施时造成的损失金额。

23.2.5部分由于受损害方造成的损失

如果损失部分是由于受损害方的作为或不作为造成的，或部分损失应由受损害方承担的，赔偿的数额中应扣除该部分损失。

## 第24条  合同终止与补偿

24.1甲方发出的终止

下列任一事件发生时，甲方有权立即发出终止意向通知：

24.1.1乙方在本合同第2条所作出的声明与保证被证明在作出时存在虚假或未兑现，且严重影响其履约能力；

24.1.2乙方未能根据本合同约定提交履约担保并保持其有效的；

24.1.3乙方出现本合同第8.6.2款、第8.8.2款、第8.8.3款、第8.12.2款及第9.4.2款约定的导致提前终止情形的；

24.1.4乙方被依法吊销营业执照、责令停业、清算或破产；

24.1.5融资方开始行使其担保协议项下的担保权利，或融资方行使介入权未能有效补救乙方出现的重大经营或财务风险，或融资方选择不行使介入权进行补救，并可能造成项目无法正常运营；

24.1.6乙方出现的其他严重违约事项导致合同目的无法实现的。

24.2乙方发出的终止

下列任一事件发生时，乙方有权立即发出终止意向通知：

24.2.1甲方在本合同第2条的承诺及其他任何声明和保证被证明是虚假的或未兑现，使乙方履行本合同的能力受到严重不利影响；

24.2.2甲方违反本合同的约定，在本项目合作期限和合作范围内，就本项目设施引入其他第三方负责实施本项目的；

24.2.3甲方出现第8.12.1款、第9.4.1款及第13.2.5款约定的导致提前终止情形的；

24.2.4甲方出现的其他严重违约事项导致合同目的无法实现的。

24.3法律变更或政府行为导致的终止

如果在本合同生效日后，因法律变更及上级政府行为导致乙方部分或全部不能履行本合同项下主要义务，而此种变化和影响又不以甲方的意志为转移，甲、乙双方应尽力就继续履行本合同进行协商。若不能达成一致，则一方可向另一方发出终止意向通知。

24.4不可抗力造成的终止

当不可抗力事件阻止一方履行其义务的时间持续三十日以上时，双方应协商决定继续履行本合同的条件或者终止本合同。如果自不可抗力发生后    日内双方不能就继续履行的条件或终止本合同达成一致意见，任何一方有权给予另一方书面通知后立即终止本合同。

24.5协商一致终止

在合作期内，经各方协商一致可提前终止本合同。

24.6终止意向通知和终止通知

24.6.1终止意向通知

按照第24.1款甲方发出的终止或第24.2款乙方发出的终止或第24.3款法律变更或政府行为发出的任何终止意向通知均应同时向融资方发出一份复印件。在终止意向通知发出之后，双方应在十五日内协商避免本合同终止的措施。

如果甲方和乙方就将要采取的措施达成一致意见，或者甲方或乙方在相应的协商期或双方可能同意的更长时间内纠正了违约事件，终止意向通知即自动失效。

24.6.2终止通知

在协商期届满之时，如果

（1）双方未达成一致；或

（2）导致发出终止意向通知的违约事件未得到纠正，则发出终止意向通知的一方可以向另一方和融资方就此发出终止通知，本合同在终止通知送达对方之日终止。

24.7甲方的权利

24.7.1经营项目设施的权利

（1）在项目合作期内，如果乙方发生第24.1款甲方发出的终止所述事件，甲方发出终止意向通知后，甲方或其指定机构有权但无义务替代乙方接管项目设施的运营，以使项目设施继续运营或完成任何必要的修理以保证项目设施继续运营。乙方保证配合甲方或其指定机构，并应让融资方在融资文件中做出具有同样内容的承诺。

（2）在甲方或其指定机构运营项目设施期间，乙方无义务支付甲方及其指定机构接管项目设施后发生的运营费用。甲方无义务向乙方支付任何服务费，直至乙方按照本合同接替或承担项目设施的运营。

（3）甲方应有权在任何时候退出项目设施的运营，在此情况下乙方应全面负责项目设施运营，直到任何一方发出终止通知。

24.7.2终止本合同的权利

如果在第24.1款甲方发出的终止所述事件发生之后，甲方已发出终止意向通知，并且乙方违约事件在协商期限届满日前未得以补救，则甲方应有权在上述日期之后的任何时间发出终止通知终止本合同。

24.8终止的后果

本合同终止后，双方在本合同项下不再有进一步的义务，但到期应付的款项除外；本合同的终止不影响本合同中争议解决条款和任何在本合同终止后仍然有效的其他条款的效力。

24.9终止后的补偿

若本合同提前终止，甲方应向乙方支付补偿金。

24.10继续有效

本合同第24条终止和终止补偿的约定在合同终止后应仍然有效。

## 第25条  合同变更和转让

25.1合同的变更

25.1.1未经双方书面同意，任何一方不得对本合同进行单方修改或变更。

25.1.2本合同任何修改、补充或变更必须经双方协商一致并签字盖章后方具有法律约束力。如果根据届时有效的适用法律的规定而需要政府有关部门审查批准的，则自政府有关部门审查批准之日起相应变更对甲、乙双方产生约束力。

25.1.3本合同未尽事宜，由双方另行签署补充协议。

25.1.4合作期内，如果本合同的任何条款不合法、无效或不能执行，则

(1)	并不影响其他条款的效力和执行；

(2)	双方应商定对不合法、无效或不能执行的条款进行修改，使之合法、有效、合理并可执行。

25.2合同的转让

25.2.1甲方的转让

（1）甲方可将本合同或与本项目有关的其他协议项下的全部或部分权利或义务转让给本级人民政府指定的政府机构或部门，但受让合同的政府机构或部门应当具备：

a．	具有承担甲方在本合同及其他相关协议项下所承担的所有权利、义务和责任的能力和授权；以及

b．	承继并继续履行甲方在本合同及其他相关协议项下的义务。

（2）除第25.2.1款第（1）项甲方的转让外，未经乙方事先书面同意，甲方不得转让其在本合同或与本项目有关的其他协议项下全部或部分的权利或义务。

25.2.2乙方的转让

未经甲方事先书面同意，乙方不得就其在本合同或与本项目有关的其他协议项下的全部或部分权利或义务进行转让。经甲方书面同意情形下，受让方应当具备：

a．	具有承担乙方在本合同及其他相关协议项下所承担的所有权利、义务和责任的能力和授权；以及

b．	承继并继续履行乙方在本合同及其他相关协议项下的义务。

## 第26条  争议解决

26.1项目协调委员会

26.1.1自本合同生效日后十日内，双方应成立由2名乙方代表、2名甲方代表、双方共同推荐的其他代表1名（若有）组成的项目协调委员会。任何一方均可在通知另一方后更换其指派的项目协调委员会成员代表。该委员会的所有决定均应得到委员会全体成员的一致通过。

26.1.2协调事项

项目协调委员会应负责按照第26.1.3款约定解决本合同或与本合同有关的争议。协调事项包括但不限于：

a．协调双方在项目设施的建设及运营方面的计划和程序；

b．在发生不可抗力影响项目运营时讨论应采取的步骤；

c．影响项目设施安全的事项；

d．为解决本合同项下的争议任命相关专家和专家小组；

e．其他双方同意的事项。

26.1.3协商

因解释或履行本合同过程中产生的任何争议由项目协调委员会进行协商解决。项目协调委员会的一致决议对双方均有约束力。如项目协调委员会在争议发生之日起三十日内无法协商解决，则应适用第26.2款的约定。

26.2诉讼

如果争议未能根据第26.1款解决的，双方均有权向项目所在地法院提起诉讼。

26.3争议解决期间的继续履行

在争议提交项目协调委员会或者诉讼期间，各方应继续履行其在本合同项下的各项义务并继续享有其在本合同项下的所有权利，且不影响以后根据项目协调委员会做出的决定、法院做出的生效判决进行最终调整。

26.4继续有效

本合同第26条的约定，在本合同终止后继续有效。

## 第27条  其他约定

27.1文件权利及保密

27.1.1对文件的权利

（1）甲方的文件

由甲方向乙方提供的文件和计算机程序及其他一切文件，或者主要在这些文件和计算机程序的基础上制作的文件和程序，应属于甲方的财产。这一规定适用于上述文件和计算机的程序的所有复制件。这些文件、计算机程序或其复制件只 能由乙方用于本项目之目的。除非甲方和乙方另有约定，否则这类文件、计算机程序或其复制件应在项目合作期结束之际移交给甲方。

（2）乙方的文件

由乙方向甲方提供的文件和计算机程序及其他文件，应属于乙方的财产。这些文件、计算机程序或其复制件只能由甲方用于本项目之目的。除非甲方和乙方另有约定，否则这类文件、计算机程序或其复制件应在项目合作期结束之际移交给乙方。

（3）遵守规定

双方应确保各自接触到这些文件、计算机程序及其复制件的有关人员遵守本条款对文件的权利和保密的约定。

27.1.2保密

任何一方或其员工、承包商、供应商、顾问获得的所有项目相关的材料和文件（不论是财务、技术或其他方面），未经另一方书面同意，在项目合作期内及合作期结束后的三年内不得向第三方透露或公开，但下列情形除外：

（1）在签署本合同同时或之前，一方已经通过合法渠道获取的有关信息；

（2）在一方披露之前，已经公开或能够从公开领域获取的有关信息；

（3）一方事先取得另一方同意或经另一方授权而公开的信息；

（4）为本项目实施需要，甲方向相关政府部门或监管主体或顾问机构等提供的相关文件和信息；

（5）为本项目实施需要，乙方向金融机构进行融资时提供的相关文件和信息；

（6）根据适用法律及相关监管要求必须披露的文件或信息。

27.2日常事务代表

27.2.1在合作期内，双方应各自指派一名日常事务代表，代表各方与对方进行日常事务的联系和沟通。

27.2.2各方应将自己的日常事务代表书面通知对方，若需变更，则应提前

三日将继任人书面通知对方，否则视为未变更。

27.3通知

27.3.1本合同项下的通知应以中文书写，并通过特快专递、邮寄或电子邮件等方式按下列地址送至或发至各方：

甲方：

地址：

邮编：

收件人：

电子邮箱：

乙方：

地址：

邮编：

收件人：

电子邮箱：

27.3.2下列情况应视为已送达：

（1）若采用专人提交或邮寄方式（挂号、要求回执），在寄送至上述地址时；

（2）如采用电子邮件形式，在准确发送至上述电子邮箱即为送达；

27.3.3如果一方的地址或收件人或电子邮箱更改时，应在新地址或新收件人或新电子邮箱启用三日前以上述通知方式通知另一方，否则应仍以原地址、原收件人和原电子邮箱为准。

27.4适用法律

本合同适用中国法律。

27.5协议文字

本合同一式    份，各执    份，各份合同具有同等法律效力。

27.6合同生效

本合同自甲、乙双方法定代表人或授权代表签字，并加盖公章之日起正式生效。

（以下无正文）

甲方：

法定代表人：

授权签字代表：

乙方：

法定代表人：

授权签字代表：

# 附件一：建设期绩效考核办法

市水务局和各受益乡镇成立常熟市农村分散式污水处理设施考核工作小组，对项目建设进行绩效评价。建设期绩效考核两次，其中至少结合竣工验收开展一次建设期绩效评价。

水务局在汇总各镇板块的考核结果后计算应扣减项目公司提交的建设期履约保函金额。考核得分大于等于90分时，不扣减建设期履约保函；当考核得分小于90分时，每扣减一分，相应扣除建设期履约保函20万元，如达到累计二次考核得分小于60分，政府方有权提前终止本项目。

如因新的规定与要求，实施机构对本绩效考核办法作出修订，项目公司应无条件响应。

附表1-2	常熟市农村分散式生活污水治理四期PPP项目

建设期绩效考核评分表

被考核单位：                                      日期：   年    月    日

| 序号 | 项目名称 | 考核内容 | 分值 | 指标解释及评分标准 | 考核情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目效果（15分） | 社会影响 | 6分 | 有重大诉讼、公众舆情与群体性事件，每次扣1分，因施工原因造成伤亡事故的扣3分。 |  |  |
|  |  | 生态影响 | 6分 | 扬尘管控，对裸露场地、土堆、易扬尘物料采取密目网覆盖及乱排污现象，经检查发现措施不到位或发生居民投诉的，每起扣1分，造成环境影响受到上级通报的扣6 分。 |  |  |
|  |  | 满意度 | 3分 | 政府相关部门、项目实施机构、周边群众对项目公司建设期间相关工作的满意程度，满意分为非常满意、满意、不满意，如有一方调查结果为不满意，则扣1分 |  |  |
| 2 | 项目产出（60分） | 项目设计 | 5分 | 设计方案或施工图设计未经第三方或专家审查即施工的，每发现一起扣1分；未按设计方案或施工图施工的，每发现一起扣1分； |  |  |
|  |  | 施工质量 | 5分 | 管道设计、施工、主材选择应按《苏州市排水管道建设与检查修复技术规定》并和设计一致，发现一起不符合规定要求的或不一致的，每次扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 5分 | 敷设在车行道上的污水井应采用钢筋混凝土检查井，或在塑料检查井基础上增加混凝土保护井，井盖应统一采用重型井盖，若不符合上述要求，每发现一起扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 5分 | 经实施机构或第三方监管单位现场检查发现施工质量或施工安全问题，项目公司收到整改通知单后无正当理由或未经实施机构同意在5个工作日内未完成整改工作的，每发生一起扣1分 |  |  |
|  |  |  | 5分 | 未按图施工或未合理设置存水弯，造成农户屋内返臭、设施出水倒灌等现象的，每起扣2分；管道施工完成后项目公司应完成自闭水试验，未开展上述试验或抽检不合格的每起扣1分 |  |  |
|  |  |  | 5分 | 按有关质量标准及验收规范全过程监控，参建各方按照工程建设规定开展工序或阶段性验收工作，并留存相关影音资料的得满分，有影音资料或其他验收资料缺失的，每发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  | 接户收集率 | 5分 | 应确保村庄生活污水应收尽收且收集率100%， 若村庄生活污水未应收尽收且收集处理率低于100%的，每起扣0.5分，收集率低于95%的本项不得分；农户厨卫间及院落洗涤污水少一路污水接入污水管道的，每起扣0.2分。 |  |  |
|  |  | 项目调试、试运行 | 5分 | 设施完工后具备使用条件即开始调试试运行，项目公司应准备调试方案并配备专业的调试团队，调试团队无法满足调试任务的扣2分，无调试方案的不得分 |  |  |
|  |  | 验收合格率 | 10分 | 按验收合格比例（验收合格项目数量/验收项目总数*100%）乘以本项考核分数计算得分。 |  |  |
|  |  | 进度安排 | 5分 | 未按进度计划和政府方要求如期完成项目阶段性建设任务的，扣2分；未完成年度任务量的，扣5分。 |  |  |
| 3 | 项目管理（25分） | 人员机构设置 | 5分 | 项目公司未设置工程建设、质量、安全管理机构的，扣2分。项目建设未明确分管领导的，扣1分；每个镇（板块）未明确现场管理责任人的扣3分 |  |  |
|  |  | 资料管理 | 5分 | 设施建成后，按要求整理工程建设资料并将完整资料送水务局存档，同时对建成设施统一标码并装订成册、印发设施运维宣传材料、建立举报投诉渠道等。缺一项扣1分 |  |  |
|  |  | 资金到位 | 7分 | 未按照约定进行资本金和融资到位的，影响项目进展的，扣2分；未按时支付项目的施工、监理、审计费用的，每起投诉或纠纷扣0.5分；发生民工工资纠纷且未及时协调处理的，每起扣3分；未设置农民工工资专户的，扣2分 |  |  |
|  |  | 建设管理体系 | 4分 | 项目公司未建立建设管理体制机制的，扣1分项目公司未依法选择有相应资质单位从事工程设计、施工和监理的，扣2分。项目公司未按规定办理工程建设手续的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 安全文明管理 | 4分 | 项目公司无安全管理责任和安全管理制度的扣2分，施工现场标识标牌、安全防护警示不到位的每起扣0.5分。建筑材料、施工设备等堆放杂乱，影响村庄环境的，每起扣1分。 |  |  |
| 合计 |  | 100分 |  |  |  |

考核组成员

| 实施机构 |  |
| --- | --- |
| 受益乡镇 |  |
| 第三方监管单位 |  |

# 附件二：运营期绩效考核办法

常熟市农村分散式生活污水治理四期PPP项目运营期绩效考核管理办法

为加强农村分散式污水处理设施运营监督管理，规范运营管理行为，保证分散式污水处理设施运行效果，切实改善农村人居环境和周边水环境，针对本项目运营期绩效考核，特制定《常熟市农村分散式生活污水治理四期PPP项目运营期绩效考核管理办法》。

本办法适用于本项目农村分散式污水处理设施运营效果的综合评价。在运营期，政府方或其指定机构将对项目公司在组织运营、设施运行实、行业主管抽查、台帐管理和安全管理等方面进行监管。

考核对象为为本项目提供运营管理服务的运营单位（本项目运营单位为项目公司）。农村分散式污水处理设施运营单位应当按照相关法律法规和标准规范的规定，具备相关污水处理设施运营管理经验。

综合评价实行百分制，考核工作小组按考核内容逐项评分并计算各项指标得分值之和。考核时，对本办法中未明确的事项，由考核工作小组通过集体讨论确定。

运营单位在考评中有故意虚报、瞒报等不良行为的，该项对应指标不得分。

考核期内，有以下行为之一的运营单位，当季考核结果直接评定为不合格。

1 运营单位故意拖延、不配合行业主管部门管理和考核的；

2因管理不善，发生较大及以上质量、生产安全事故的；

3 运营单位运营管理存在违法行为并被追究法律责任的。

市水务局按考核评价结果支付运营单位污水处理服务费，考核得分≥90分，全额支付该考核期污水处理服务费；90＞考核得分≥60分的，按低于90分的分值，作为扣除该考核期污水处理服务费的比值（如考核得分85分，与90分的差值为5分，则将扣除该考核期污水处理服务费的5%）；得分＜60分的，不予支付考核期污水处理服务费。低于60分为不合格。

季度考核结果不合格的运营单位，行业主管部门应责令其进行整改。若连续三个考核期（含）以上考核不合格，行业管理部门有权取消其运营资格，且不予拨付运营经费。

本办法由常熟市水务局负责解释，自发文之日起施行。

如因新的规定与要求，实施机构对本绩效考核办法作出修订，项目公司应无条件响应。

附表2-1：

常熟市农村分散式生活污水治理四期PPP项目运营期绩效考核评分表

被考核单位：                                      时间：    年   月   日

| 序号 | 项目名称 | 分值 | 考核内容 | 评分标准 | 指标解释 | 考核情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目管理（14分） | 3 | 制度建设 | 每缺一项，扣1分，扣完为止；制度、规程等内容不完善、错漏的，每发现一起，扣0.5分，扣完为止 | 有完善的管理制度，如：设施保护、设施和管网巡检制度、维修制度、岗位责任制度、化验室管理制度、绩效考核制度、档案管理制度、安全管理制度等；设施运行维护操作规程齐全，各环节安全操作规程、防护规程、相关应急预案均齐备 |  |  |
|  |  | 3 | 部门、人员配置 | 部门设置合理、人员配置满足设施运行维护需求，得1分；运维人员比例大于50%，技术人员大于20%，得1分；相关人员具备职业资格证或经培训取得上岗证的，得1分 | 查看运维单位架构、工作流程及人员花名册、上岗资格证等；运维技术负责人1人（有3年以上水污染治理从业经验的中级工程师及以上职称，年龄在60岁以下）；化验室负责人1人（有2年以上环境类或化学类化验实验室从业经验的中级工程师及以上职称）；信息中心负责人1人（中级及以上工程师，计算机或信息化专业）；专业技术人员、巡检员、水质分析员、信息报送人员、安全员、档案员配置应满足工作开展需要。 |  |  |
|  |  | 2 | 信息化管理 | 建有农村分散式污水处理设施在线监控及运行维护平台，得1分；平台正常、高效运行的，得1分 | 现场查看信息平台内容 |  |  |
|  |  | 2 | 运行维护台帐资料 | 设施巡检、维修、污泥清掏外运处置、实验室水质化验、成本核算、客服投诉处理等台帐资料记录规范、齐全，数据真实有效；台帐资料每缺一项，扣2分，扣完为止；台帐记录不完整、不规范的，扣2分；数据不真实、弄虚作假的，该项不得分。台帐记录可采用纸质或电子形式。 | 现场查看台帐资料和信息平台。电子台帐需准备纸质一份用于备查和存档 |  |  |
|  |  | 2 | 信息报送 | 月报、年报、年度运行方案等在规定时间内提交上报，内容完整，真实有效。不符合要求的，发现一次扣1分，扣完为止 | 月报、年报在下月10号之前上报；年度运行方案、总结以及其他信息报送期限按具体通知要求 |  |  |
|  |  | 2 | 客服管理 | 建立客服服务体系，设立热线电话，做到铃响20s内有应答；完善工作流程，及时、有效的响应和处置各类设施保修、投诉及其他诉求，不符合要求的，发现一起扣0.5分，扣完为止 | 现场查看台帐资料和信息平台 |  |  |
| 2 | 项目产出（80分） | 10 | 设施停用率 | 设施停用率=停用设施/设施总数，设施停用率高于5%，不得分；报停率介于3%至5%之间的，停用率每降低0.1%，扣0.5分（如停用率4%，扣5分）；设施停用率在3%以内且经主管部门同意报停的不扣分 | 根据运维单位上报并经主管部门抽查核实 |  |  |
|  |  | 10 | 设施完好率 | 设施（含管网）完好率， 95%（含）以上的，得满分；90～95%(含90%),得7分；85～90%(含85%),得5分；85%以下，不得分 | 依据第三方监管数据 |  |  |
|  |  | 10 | 设施正常运行率 | 设备（含管网）正常运行率， 95%（含）以上的，得满分；85～95%(含85%),得7分；75～85%(含75%),得5分；65%以下，不得分 | 依据第三方监管数据 |  |  |
|  |  | 20 | 出水水质达标率 | 进、出水水质根据行业主管部门检测数据。出水水质达标率80%以上（含），得满分；达标率不满80%的,每降低1个百分点扣1分；达标率低于60%的，本项不得分；设施出水未达到环评标准，每套扣0.5分。 | 依据第三方监管抽采水质数据，并按照江苏省地方标准《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB32/3462-2020)一级B标准计算达标率 |  |  |
|  |  | 5 | 设施清污及处置方式 | 设施清污次数需达到设备运维技术标准要求，每少一次扣0.5分；污泥处置方式需合法合规，如出现随意倾倒和掩埋的，每发现一处扣0.5分； | 依据项目公司台账记录及设备运维技术文件 |  |  |
|  |  | 4 | 管网运行（主管部门检查） | 行业主管部门现场检查中，接管户数准确，农户生活污水全收集，无漏接、雨污混接现象；污水管无渗漏、堵塞、变形、沉陷、脱节、断裂、破损等情况；检查井无沉降，井盖完好，无污水满溢等情况。发现一起不符合要求扣0.5分，扣完为止 | 行业主管部门现场抽查 |  |  |
|  |  | 6 | 设施运行（主管部门检查） | 行业主管部门现场检查中，发现处理设施停用未报批、不正常运行、出水水质感官较差、设施故障损坏未及时发现及维修、设施现场环境脏乱差、污泥处置不规范、存在较大安全隐患等情况，发生一起扣0.5分，扣完为止 | 行业主管部门现场抽查 |  |  |
|  |  | 3 | 运维车辆、工具等配备 | 配置巡检、维修、清污、管道冲洗等车辆；管道QV、CCTV检测设备；现场水质快速检测仪器（ORP、DO、PH等）；毒性气体检测仪；人员安全防护用具（防护服、防护手套、眼镜、防毒面具等），配备不满足运维工作开展需求的，每发现一处，扣1分，扣完为止 | 根据运维设施数量以及巡检、维修、清污人员配置进行测算 |  |  |
|  |  | 3 | 设施运行维护方案可行性 | 不符合要求的，每发现一起，扣1分，扣完为止 | 运行维护方案详细，操作性强且高效运作。设施巡检频次满足要求，且不低于：处理规模10吨/天以上（含）的，1次/周；10吨/天以下的，1次/月。设施进、出水水质自检频次满足要求，且不低于：处理规模10吨/天以上（含）的，1次/月；10吨/天以下的，巡检频次为：1次/季度。查看设施巡检和水质化验台帐资料 |  |  |
|  |  | 3 | 运营维护巡检频次、水质实验室 | 具备固定化验室(实验室）或委托第三方有资质的水质检测单位开展进、出水常规指标的检测的得2分；不符合要求的，每发现一起，扣1分，扣完为止 | 应具备pH，悬浮物，化学需氧量，总磷，总氮，氨氮，动植物油，粪大肠杆菌检测能力，并按照《江苏省地方标准农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB32/3462-2020)规定的检测标准开展化验工作。现场查看化验室化验工作开展情况，查阅化验台帐记录 |  |  |
|  |  | 4 | 安全隐患排查和安全演练 | 有健全的各级安全管理机构，安全规章制度齐全，落实到位，得2分；开展安全隐患排查并能及时解决，得1分；编制应急预案并定期组织演练的，得1分 | 查看安全管理台帐资料 |  |  |
|  |  | 2 | 安全培训和防护 | 定期开展三级安全培训工作，得1分；安全防护措施、人员防护用具完备，得1分 | 查阅安全管理台帐资料及现场查看人员防护用具配备情况 |  |  |
|  |  | 不发生安全生产事故 | 考核期内发生一般C级及以上安全生产事故，扣6分 | 此项为一票否决制 |  |  |
| 3 | 项目效果（6分） | 2 | 投诉处理 | 投诉处理情况。对于群众的有效投诉，运营单位接到投诉后无特殊情况48小时内未能解决的，每发生一起扣1分，当月超过2起（含）本项不得分。 | 查看客服、运维等档案记录 |  |  |
|  |  | 2 | 公共事件 | 发生环境污染或其他公共事件，造成不良影响的；受到市本级及以上政府或行业主管部门通报批评的，本项不得分 | 对相关情况进行查证 |  |  |
|  |  | 2 | 满意度 | 根据属地镇（板块）、社会公众（服务对象）对设施运行维护单位服务进行评价打分；分值90分（含）以上，得2分；70～80分（含70分），得1分；70分以下，不得分 | 分值=各镇（板块）评价总分/镇（板块）数量*50%+社会公众评价总平均分*50% |  |  |
| 4 | 附加分项（5分） | 3 | 工作创新 | 考核期内采取创新举措，设施效益得到显著提升，加2分 | 运行维护工作机制创新、工艺运行提质增效 |  |  |
|  |  | 2 | 荣誉表彰 | 考核期内工作突出，获得荣誉表彰的，加1分 | 省、苏州市级及以上文件通报表扬 |  |  |
|  | 合计 | 105 |  |  |  |  |  |

考核组成员

| 实施机构 |  |
| --- | --- |
| 第三方监管单位 |  |

# 附件三：移交期绩效考核办法

市水务局与其他相关部门成立常熟市农村分散式污水处理设施考核工作小组，对项目移交进行绩效评价。

水务局在考核结果后计算应扣减项目公司提交的移交期履约保函金额。考核得分大于等于90分时，不扣减移交期履约保函；当考核得分小于90分时，每扣减一分，相应扣除移交期履约保函20万元。

如因新的规定与要求，实施机构对本绩效考核办法作出修订，项目公司应无条件响应。

被考核单位：                                  日期：   年    月    日

| 序号 | 绩效指标 | 指标解释 | 评分标准 | 考核情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 考核内容 |  | 评分标准 | 分值 |  |  |
| 1 | 项目移交管理（25分） | 组织机构管理 | 移交的组织机构管理及保障方案是否完善 | 移交的组织机构管理及保障方案完善的得满分，移交的组织机构管理及保障方案存在漏洞的每项扣一分，扣完为止 | 5 |  |  |
|  |  | 资金管理 | 移交的资金管理办法是否合规 | 移交的项目公司资金管理办法全面合理的得满分，移交的资金管理办法规定不全面的扣1分，没有移交指定资金管理办法的不得分 | 5 |  |  |
|  |  | 制度建设管理 | 移交的项目公司相关管理制度是否完整、完善 | 移交的项目公司管理制度完整、完善得满分，制度简单，存在漏洞的每缺一项扣1分，扣完为止 | 5 |  |  |
|  |  | 档案管理 | 移交的相关档案是否真实、完整 | 移交的档案真实、完整的得满分，移交的档案有缺失、损坏的每一项扣一分，扣完为止 | 5 |  |  |
|  |  | 人员管理 | 移交的人员是否经过培训并妥善安置 | 移交的人员经过培训，妥善安置的得满分；移交的人员未妥善安置的，造成重大社会影响的不得分 | 5 |  |  |
| 2 | 项目移交效果（55分） | 资产完好性 | 移交资产是否完好 | 移交资产不完好，每有一处扣1分。 | 30 |  |  |
|  |  | 资产状态性能 | 移交资产性能状态是否满足正常使用 | 移交资产正常运行率需达到100%，每低于一个百分点扣1分。 | 25 |  |  |
| 3 | 债务清偿及担保解除（20分） | 债务清偿 | 移交时是否存在未偿还债务 | 移交时存在债务未清偿扣10分。 | 10 |  |  |
|  |  | 担保移除 | 移交时是否存在担保 | 移交时存在担保，无法解除或达成一致解决方案扣10分。 | 10 |  |  |

考核组成员

| 实施机构 |  |
| --- | --- |
| 第三方监管单位 |  |