招　标　文　件

项目名称：2022-2023年江苏省普通国省道

日常养护管理检查项目

标书编号：JSZC-G2022-077

江苏省政府采购中心

2022年6月

目  录

第一章  投标邀请	３

第二章  投标人须知	８

第三章  合同文本	２０

第四章  项目需求	２４

第五章  评标方法与评标标准	３４

第六章  投标文件格式	３８

# 第一章  投标邀请

受江苏省交通运输厅公路事业发展中心的委托，江苏省政府采购中心就2022-2023年江苏省普通国省道日常养护管理检查（JSZC-G2022-077）项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的合格供应商投标。

项目概况

2022-2023年江苏省普通国省道日常养护管理检查招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2022年6月23日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-G2022-077

2.项目名称：2022-2023年江苏省普通国省道日常养护管理检查

3.预算金额：本项目1标采购预算为263.6万元，2标采购预算为263.6万元，3标采购预算为263.1万元。

4.本项目设定单价最高限价，按最高限价52元/单幅公里。

5. 采购需求：

全省普通国省道日常养护检查折算里程约19000公里（四车道以上里程双幅累计，扣除施工路段里程）。

全省13个市分为3组：A组、B组、C组。

A组为南京、镇江、常州、无锡、苏州这五市的普通国省道道路日常养护管理检查评价工作，检查里程约6300公里（四车道以上里程双幅累计）；

B组为扬州、淮安、盐城、连云港这四市的普通国省道道路日常养护管理检查评价工作，检查里程约6400公里（四车道以上里程双幅累计）；

C组为南通、泰州、徐州、宿迁这四市的普通国省道道路日常养护管理检查评价工作，检查里程约6300公里（四车道以上里程双幅累计）。

本次招标共3个标段：1标、2标、3标，每个标段实行季度轮换检查制度，具体轮换方式详见下表。本项目设定单价最高限价，按最高限价52元/单幅公里。

| 序号 | 检查批次 | 1标 | 2标 | 3标 | 预计 检查里程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第1次 | A组 | B组 | C组 | 19000公里 |
| 2 | 第2次 | B组 | C组 | A组 | 19000公里 |
| 3 | 第3次 | C组 | A组 | B组 | 19000公里 |
| 4 | 第4次 | A组 | B组 | C组 | 19000公里 |
| 5 | 第5次 | B组 | C组 | A组 | 19000公里 |
| 6 | 第6次 | C组 | A组 | B组 | 19000公里 |
| 7 | 第7次 | A组 | B组 | C组 | 19000公里 |
| 8 | 第8次 | B组 | C组 | A组 | 19000公里 |
| 预计检查里程合计 | 50700公里 | 50700公里 | 50600公里 | 152000公里 |
| 预计费用合计 （以最高限价52元/公里计算） | 263.6万元 | 263.6万元 | 263.1万元 | 790万元 |

1标最高限价为263.6万元，2标最高限价为263.6万元，3标最高限价为263.1万元。各个标段总的支付金额=投标单价*检查里程，但不得超过各个标段的最高限价。

本次招标各投标人可同时参与三个标段，但是最多可以中标其中一个标段，不能兼得。评标委员会对各标段进行综合评分后按照1标、2标、3标的顺序确定每个标段的一名中标候选人。

6. 合同履行期限：自合同签订起2年，原则上每季度检查一次，共检查8次，原则上每次检查时间控制在1个月以内。若受疫情影响，委托方可顺延检查批次的具体时间。

## 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2提供2020或2021年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.本项目不接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求

1、投标人需具有公路工程试验检测综合乙级及以上资质的企业；

2、投标人需具有省级及以上计量行政部门颁发的计量认证证书。

## 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2022年6月23日9点30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易执行系统网上开标大厅。

## 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

无。

## 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名  称：江苏省交通运输厅公路事业发展中心

地  址：南京市石鼓路69号

联系人：章茜

联系方式：025-84329382

2.江苏省政府采购中心信息

地  址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区

联系人：付钢

联系方式：025-83668520

## 八、其他

1.供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照《江苏省政府采购交易执行系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》，下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/aa/aa22e7f645df4922b5056d34396771d3.html）规定领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

### 2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

### 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

### 14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

### 15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

### 16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件的递交

### 17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

### 18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

### 19、投标文件的拒收

19.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

### 20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

### 21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“江苏省政府采购交易执行系统”规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2 开标仪式由采购中心组织。“江苏省政府采购交易执行系统”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

21.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“江苏省政府采购交易执行系统”中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

### 22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

### 23、评标过程的保密与公正

23.1 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“江苏省政府采购交易执行系统”查看自己的评审得分及排序情况。

### 24、投标的澄清

24.1 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2 接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“江苏省政府采购交易执行系统”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

### 25、对投标文件的初审

25.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.2 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在“江苏省政府采购交易执行系统”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.3 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.4 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“江苏省政府采购交易执行系统”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.5 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

### 26、无效投标条款和废标条款

26.1 无效投标条款

26.1.1 投标人在“江苏省政府采购交易执行系统”规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6 未通过符合性检查的。

26.1.7 不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“江苏省政府采购交易执行系统”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

26.1.12 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2 废标条款

26.2.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3 因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“江苏省政府采购交易执行系统”系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

## 六、定标

### 27、确定中标单位

27.1 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1 提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2 向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

27.5.5 不同投标人的投标文件相互混装；

### 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3 质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、项目需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。为进一步落实疫情防控措施，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑。

采购中心质疑接收部门为内控科，联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3027室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

### 29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。

29.2 采购中心将以中国邮政EMS的形式向中标供应商寄发中标通知书，请供应商准确清晰填写《法人授权书》，如因相关信息填写错误导致中标通知书无法寄达，采购中心将不再寄送中标通知书，由此造成的不利后果由供应商自行承担。

29.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

### 30、签订合同

30.l 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

### 31、货物和服务的追加、减少和添购

31.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31.2 采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

### 32、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

### 33、政府采购履约资金扶持政策

## 中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

# 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。本合同单价为（大写）：______________圆（____________元）/单幅公里（含税）。

2.2检查费用按实际发生工程量计算，乙方按照工作量清单的单价和实际完成检查数量报甲方审核批准后，由甲方按实际数量结算相关费用。支付金额=投标单价*检查里程，但不得超过该标段的最高限价（大写）：______________圆（____________元）。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的产品）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的产品）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

4.2基于本合同产生的任何部分、阶段性成果及最终成果的所有权、使用权、知识产权等权属均归属甲方，且不论本合同基于何原因解除亦不影响该权利的归属。未经甲方书面同意，乙方不得将任何内容自行或许可第三方使用或转让给第三方。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的产品）中所使用的任何专利、知识产权等的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。为确保甲方有权使用乙方依据本合同所完成的成果，乙方应给予甲方永久地、免费地、不可撤销的使用乙方在与甲方签署本合同之前所拥有的为使用本合同成果所不可避免的相关知识产权的权利。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

（1）合同生效后 十五 个工作日内，甲方收到乙方出具的等额增值税普通发票后15日内向乙方支付合同金额的10%；

（2）以半年度为结算时间单位，在乙方将日常养护管理检查完整报告提交给甲方通过认可并提交检查工作量清单经甲方审核后30个工作日内，由甲方扣除首付款并收到乙方出具的等额增值税普通发票后15日内进行支付。结算费用按实际发生工程量计算，乙方按照中标单价和实际完成检查数量报甲方审核批准后，由甲方按实际数量结算相关费用。即第一个半年，实际支付费用为该半年内按中标单价和经甲方审核批准的实际完成检查数量进行计算，并扣除合同金额的10%的首付款；此后每个半年的结算支付款为该半年内按中标单价和经甲方审核批准的实际完成检查数量进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 乙方逾期提供服务的，每逾期一日，乙方应按合同总额千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.3 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同，若甲方要求乙方整改的，乙方应无条件整改直至通过甲方验收，因此导致逾期交付的还应承担相应的违约责任；整改后的服务成果仍无法通过甲方验收的，甲方有权解除本合同，乙方应向甲方支付本合同总额     的违约金。

11.4 除本合同另有约定外，乙方违反合同及招标文件约定的其他义务或未按甲方要求完成合同工作的，经甲方催告后【十五】日内仍拒不改正的，甲方有权解除本合同，乙方应退还全部合同款并向甲方支付合同总额     的违约金。

11.5 因乙方违反本合同约定而需要向甲方支付的任何费用（包括但不限于损失赔偿费用、违约金等），甲方均有权在向乙方支付合同款项时予以扣除。

11.6 乙方基于本合同应向甲方支付的违约金不足以弥补甲方所受损失的，应当予以补足。本合同所约定的甲方损失包括但不限于甲方经济利益的减损、甲方为证实乙方违约行为所支付的调查取证、公证费用、甲方为寻求救济所支付的诉讼费、保全费、律师代理费、咨询费和法院执行费用、调查取证费、差旅费等全部损失及费用。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方实际所在地法院起诉。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份，副本一式六份，甲乙双方各执三份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

# 第四章  项目需求

采购需求应包含但不限于以下内容：

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

1.项目概况

全省普通国省道日常养护检查折算里程约19000公里（四车道以上里程双幅累计，扣除施工路段里程）。

全省13个市分为3组：A组、B组、C组。

A组为南京、镇江、常州、无锡、苏州这五市的普通国省道道路日常养护管理检查评价工作，检查里程约6300公里（四车道以上里程双幅累计）；

B组为扬州、淮安、盐城、连云港这四市的普通国省道道路日常养护管理检查评价工作，检查里程约6400公里（四车道以上里程双幅累计）；

C组为南通、泰州、徐州、宿迁这四市的普通国省道道路日常养护管理检查评价工作，检查里程约6300公里（四车道以上里程双幅累计）。

本次招标共3个标段：1标、2标、3标，每个标段实行季度轮换检查制度，具体轮换方式详见下表。本项目设定单价最高限价，按最高限价52元/单幅公里。

| 序号 | 实施季度 | 1标 | 2标 | 3标 | 预计 检查里程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第1次 | A组 | B组 | C组 | 19000公里 |
| 2 | 第2次 | B组 | C组 | A组 | 19000公里 |
| 3 | 第3次 | C组 | A组 | B组 | 19000公里 |
| 4 | 第4次 | A组 | B组 | C组 | 19000公里 |
| 5 | 第5次 | B组 | C组 | A组 | 19000公里 |
| 6 | 第6次 | C组 | A组 | B组 | 19000公里 |
| 7 | 第7次 | A组 | B组 | C组 | 19000公里 |
| 8 | 第8次 | B组 | C组 | A组 | 19000公里 |
| 预计检查里程合计 | 50700公里 | 50700公里 | 50600公里 | 152000公里 |
| 预计费用合计 （以最高限价52元/公里计算） | 263.6万元 | 263.6万元 | 263.1万元 | 790万元 |

1标最高限价为263.6万元，2标最高限价为263.6万元，3标最高限价为263.1万元。各个标段总的支付金额=投标单价*检查里程，但不得超过各个标段的最高限价。

本次招标各投标人可同时参与三个标段，但是最多可以中标其中一个标段，不能兼得。评标委员会对各标段进行综合评分后按照1标、2标、3标的顺序确定每个标段的一名中标候选人。

自合同签订起2年，原则上每季度检查一次，共检查8次，原则上每次检查时间控制在1个月以内。若受疫情影响，委托方可顺延检查批次的具体时间。

2.工作内容

日常养护是指为保证公路及其附属设施服务质量和水平而开展的清洁、维护等日常保养，以及对轻微损坏或缺陷等局部一般病害的日常修复作业。普通国省道日常养护管理检查主要是小修保养与养护质量检查，以及和公路技术状况（路基、沿线设施）抽查。

（1）根据甲方安排，按照“千分制养护缺陷扣减法”，对全省公路部门管养的普通国省道日常养护情况进行全面检查，每年检查四次，并在规定的检查结束日期前提交检查报告，内容应包括但不仅限于检查结果、上次检查问题整改情况、本次检查主要问题及措施建议和各线路扣分明细、各市扣分汇总、各公路站扣分汇总、各公路站管养的各个路段扣分汇总等。

具体检查时间和路段由甲方随机确定。

- 按照《公路技术状况评定标准》等标准、规范，对公路部门管养的普通国省道技术状况指数MQI的相关指标（路基、沿线设施等部分）进行抽查，路基及沿线设施抽查比例约为评定里程的5%（每年1次）；具体抽查路段、桥梁和检查时间由甲方确定。乙方应按甲方要求于规定时间内完成并提交详细的检查报告。具体检查时间和路段由甲方随机确定。

3.工作成果

①各检查合同段每季度的检查报告；

②各检查合同段每季度的工作报告；

③各检查合同段每季度的扣分明细表及汇总表；

④每季度全省日常养护管理情况通报及上、下半年度日常养护管理情况分析报告和年度日常养护管理情况分析报告；

⑤日常养护管理检查工作建议。

4.预期工作成效

（一）全面掌握全省普通国省道日常养护状况。分别提交季度和年度全省日常养护检查分析报告。报告包括但不仅限于：各类病害和隐患的详细情况和照片视频、分区域分路段评分结果、分区域分路段扣分情况分析、病害和隐患的处置建议、针对路况水平差及病害严重路段提出的养护维修计划建议等。

（二）督促及时做好病害和隐患处置，确保路况水平。以影响行车安全病害处置为重点，督促各地及时做好各类病害和隐患的处置工作。每季度检查时对上一季度检查发现的问题进行整改情况抽查，确保各类病害和隐患处置到位。

（三）督促各地提升养护管理水平。根据检查情况，督促各地切实履行日常养护职责，加大道路巡查检查，并严格路面病害维修质量的监管；对于检查扣分较多的市县，进一步指导督促其加强日常管理，加大养护力度。

（四）提供绩效考核和信用评价依据。及时掌握了解各市级、县级公路管理机构的日常养护计划执行情况，并作为年度预算绩效考核和评估的重要依据。相关检查评价结果作为开展养护企业信用评价的依据。

（五）辅助评价养护现代化示范创建成果。我省将开展一系列养护现代化示范创建工作，如：公路日常养护综合示范、公路养护智能辅助巡查示范、现代化养护工区示范、路域环境管理综合示范等。每季度一次的检查可以作为评价创建成果的一种辅助手段。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

日常养护管理检查依据以下标准、规范：

《公路养护技术规范》（JTG H10）、《公路技术状况评定标准》（JTG 5210）、《公路桥涵养护规范》（JTG H11）、《公路桥涵施工技术规范》（JTG TF50）、《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60）、《江苏省干线公路养护检查考核办法》、《江苏省普通国省道养护手册》、《江苏省普通国省道养护管理技术规范》及其他有关文件规定要求。

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

日常养护管理检查分为养护质量检查和公路技术状况（路基、沿线设施）抽查。

养护质量检查每季度检查一次，主要内容：

日常养护方面：①路基：路缘石，路肩垃圾，路肩种植物，土路肩阻水，边沟堵塞，边坡，护坡坍塌，路肩堆积物，集镇段路肩，集镇段占道经营、路域环境，搭接道路硬化。②保洁：路面保洁，路缘带、边缘带污染，污染源的控制。③路面：沥青路面唧浆，沥青路面龟裂，沥青路面波浪拥包，沥青路面车辙，沥青路面松散，沥青路面沉陷，沥青路面坑槽，路面修补，沥青路面横向裂缝，沥青路面纵向裂缝，水泥路面坑洞，水泥砼路面接缝，水泥路面板角断裂，错台。④桥涵：桥头、涵顶跳车，泄水孔，栏杆、护网，伸缩缝，桥面纵向裂缝。⑤绿化：高草，乔、灌木枯株，路树歪倒，路树遮挡标志、里程碑、警示桩。⑥沿线设施：里程碑管护，百米桩管护，桩号体系不连续。

专项养护类：边坡、护坡坍塌，沥青路面龟裂，沥青路面车辙，水泥路面破碎板。

内业检查：每一个地市每次抽查一个县（区）养护管理单位内业资料。

公路技术状况（路基、沿线设施）抽查每年检查一次，主要内容：

路基状况SCI抽查，约检查里程的5％；沿线设施状况TCI抽查，约检查里程的5％。

日常养护管理检查分四步走闭环措施：发现问题、汇总分析、问题通报、整改复查。（1）发现问题。技术服务单位每季度对全省普通国省道进行逐公里检查评价，对发现的问题记录桩号、进行描述、拍照取证，并且逐公里进行打分。检查的内容涉及路基、路面、保洁、桥涵、绿化、沿线设施等。（2）汇总分析。分市、分县进行扣分情况的整理汇总，对比历史扣分情况，对病害分类情况进行分析，提出解决措施。结合养护管理系统建立普通国省道管养情况数据库，对各线路管养情况进行连续跟踪，对全省普通国省道公路网管养水平发展趋势进行研判。（3）问题通报。检查评价实行“千分制养护缺陷扣减法”，全年检查评价四次，每次检查评价结束后，下发通报，对得分超过900分（含900分）且排名靠前的市予以表扬；对得分低于850分的市，予以全省通报批评，责令限期整改。（4）整改复查。要求各市对通报情况限期提交整改报告，在下一季度，对整改情况进行20%比例的抽查，整改不到位的继续予以通报。

为了确保检查质量，提升检查效果，要求各检查单位积极采用先进技术参与检查，如车载智能巡查辅助系统、无人机摄像、机器识别等，并对过程中形成的电子数据、图文进行处理分析及归档，最后在成果展示中进行体现。

（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

采购预算为790万元，1标采购预算为263.6万元，2标采购预算为263.6万元，3标采购预算为263.1万元。最后报价超过限价的为无效报价，按照无效处理。

1.检查费用：受托方按照工作量清单的单价和实际完成检查数量报委托方审核批准后，由采购人按实际数量结算相关费用。各个标段总的支付金额=投标单价*检查里程，但不得超过各个标段的最高限价。

2.本项目各检查项目单价为按规范要求完成该项检查工作所需的综合单价，该单价包括检查费用、人员费用、检查设备、检查设备维护、交通、食宿、办公设备用品、会议、报告、税金、管理费、保险、风险及利润等一切费用。该单价在合同履行期间固定不变。结算的检查费用以最终实际发生的检查数量为准。

3.在合同实施过程中，检查工作如有推迟或延误而超过约定的服务期限，应相应延长服务期，但并不因检查服务期的延长原因调整各项单价及总价。

4.服务过程中，委托方有权根据实际需要对合同范围内的任一工程检查细目的数量增加或减少，或者取消、增加某细目，委托方有权在相关规范标准规定范围内提出任何检查要求，而无需征得受托方的同意。工程数量发生变化的检查细目单价不予调整，以实际检查的工程数量予以支付。

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

1.乙方负责按照本招标文件、投标文件和甲方的要求开展检查服务。乙方需具备类似检测项目现场管理经验、业绩，检查前需全面了解检查工作程序、方法、目标、重难点等，编制形成可行、针对、可靠的检查实施方案。

2.甲方根据工程需要，有权要求乙方对工作量清单中质量鉴定检查以外的检查项目、频率、内容和方法进行增加或调整；乙方在合同执行过程中应无条件服从甲方对检查计划的调整，以及对工程管理、确保工程质量等提出的有关要求。

3.乙方在收到甲方的检查指令后，按通知要求的时间和内容组织检查活动。按时完成检查任务，并提交各合同段的最终检查报告、工作报告及合同段初步质量评分；工程项目质量检查报告的格式和要求应符合通过计量认证的质量管理手册的有关规定。

4.乙方在合同执行过程中投入的人员和检查设备必须与投标文件所列一致，未经甲方批准不得更换，确保检查内容和频率，保证检查数据科学、公正、真实。乙方要及时掌握检查工作进展情况，乙方不得以其他借口减少或降低检查次数、频率、内容或提高检查费用，否则该批次检查工作甲方不予验收、支付，直至最终终止合同，一切后果和责任由乙方承担。

5.在合同期内，未经甲方同意，不得随意更换人员。若确因特殊原因需要更换项目负责人或现场负责人时，须提前7天提交与拟更换人员具备同等或更高资质的人员资质报甲方批准，经甲方批准后，乙方必须按照招标文件中的违约责任支付甲方违约金。若甲方提出人员更换要求，乙方应在接到通知的7天内选派资格和经验为甲方接受的人员进行更换。由于更换人员引起的费用由乙方承担。

6.投标阶段投标人至少要投入满足招标文件要求的项目负责人和技术负责人，项目负责人、技术负责人等主要管理人员需具有中级及以上技术职称，以及公路工程试验检测专业技术人员职业资格，具有类似检测项目现场管理经验、业绩。合同实施过程中根据项目检查需要配备充足的人员满足项目检查需要，检测人员的素质、经验、综合水平及投入数量需满足本工程现场检测需要，其他检测人员需具备试验检测工程师证书。如甲方认为乙方人员不称职或者数量不足，甲方有权要求乙方增加人员或调换人员，书面通知乙方后，乙方必须及时调换人员直至甲方满意为止，且费用不予调整。如甲方认为乙方人员不称职或者数量不足且没有及时调换人员直至甲方满意，则甲方有权扣除实际支付金额。

7.乙方应对全部的现场检查作业和方法的适用性、可靠性和安全性负责；对其所有人员工作中的失误、疏忽、玩忽职守承担全部责任。如甲方提出要求，乙方应能及时提供真实的原始数据和中间数据。

8.乙方使用的检查仪器、设备等应符合现行规范、现场检查及合同的要求；如甲方认为检查现场的仪器设备和办公用品不能满足现场检查工作需要，则乙方必须及时更换或增加仪器设备和办公用品直至业主（甲方）满意为止。

9.乙方应自行承担检查工作的一切有关费用，包括整个检查期间的设备调动、维修及食宿、交通、差旅费等费用中。

10、乙方应做好质量管理工作，建立健全质量保证体系，加强工作全过程的质量控制，应按期、按质、按量地完成委托的各项工作内容，并对验收检查的数据、结果负法律责任。

11.乙方不得将检查工作对外分包或转包。

12.乙方应为其完成本合同的人员和设备进行保险，费用由乙方承担。若乙方在合同履行期间发生人员伤亡或财产的损失，或者造成第三方的人员伤亡或财产损失，乙方应承担全部责任，并保障甲方免于承担由此造成的一切损害和损失。乙方应确保安全生产，应承担由此造成的一切损害和损失。

13.乙方参加检查的人数、人员条件、交通工具、设备和检查出行方案必须经过甲方认可，满足检查需要。其中，检查设备必须配备前方影像记录仪、行车轨迹记录仪等。未经甲方同意，乙方不得更改、减少参检人员，在检查期间出现的任何安全事故，由乙方自行承担。

14.为了履行检查服务，乙方应指定一名授权代表与甲方的指定人员建立工作联系。

15.在合同有效期间或合同条款规定的期限内，未经甲方的书面同意，乙方不得泄露甲方与本项目有关的保密资料。乙方在检查服务期间及合格的检查数据交付后3年时间内，不得将项目的任何资料向第三方泄露，除非征得甲方的书面同意。

16.乙方如需查阅检查路段的有关设计文件、技术资料等，应征得甲方同意。

17.在外业检查时，乙方必须按照合同规定的检查内容，采用独立形式进行检查（即不与被检单位接触，直接进入公路现场检查），不得向被检测单位透露有关检查的任何情况，否则甲方有权不支付合同款项。

18.乙方应依据《公路养护技术规范》、《公路技术状况评定标准》、和《江苏省干线公路养护检查考核办法》，按照甲方公路养护检查考核的具体要求及规定流程，对全省干线公路的养护质量进行检查；根据《公路技术状况评定标准》、《公路桥涵养护规范》，《公路桥涵施工技术规范》、《公路桥涵设计通用规范》、《江苏省普通国省道养护手册》、《江苏省普通国省道养护管理技术规范》，按照甲方要求及规定流程，对指定路段及桥梁进行公路技术状况检查。提供给甲方公正、准确、及时的检查报告。

19.乙方应在规定时间内完成检查任务，外业检查后7个工作日内向甲方提供符合要求的完整检查报告。

20.自合同签订起2年，每季度检查一次，共计8次，原则上每次检查时间为1个月。

21.如有需要，乙方需按照甲方的要求安排1名专职技术人员辅助甲方处理普通国省道日常养护管理相关事务。

（六）采购标的的验收标准，付款方式；

1.付款方式：

（1）合同生效后 十五 个工作日内，甲方收到乙方出具的等额增值税普通发票后15日内向乙方支付合同金额的10%；

（2）以半年度为结算时间单位，在乙方将日常养护管理检查完整报告提交给甲方通过认可并提交检查工作量清单经甲方审核后30个工作日内，由甲方扣除首付款并收到乙方出具的等额增值税普通发票后15日内进行支付。结算费用按实际发生工程量计算，乙方按照中标单价和实际完成检查数量报甲方审核批准后，由甲方按实际数量结算相关费用。即第一个半年，实际支付费用为该半年内按中标单价和经甲方审核批准的实际完成检查数量进行计算，并扣除合同金额的10%的首付款；此后每个半年的结算支付款为该半年内按中标单价和经甲方审核批准的实际完成检查数量进行计算。

2.在合同实施过程中，检查工作如有推迟或延误而超过约定的服务期限，应相应延长服务期，但并不因检查服务期的延长原因调整各项单价及总价。

3.服务过程中，委托方有权根据实际需要对合同范围内的任一检查细目的数量增加或减少，或者取消、增加某细目，委托方有权在相关规范标准规定范围内提出任何检查要求，而无需征得受托方的同意。检查里程发生变化的检查细目单价不予调整，以实际检查的工程数量予以支付。

（七）采购标的的其他技术、服务等要求。

1.法律和法规

本合同必须服从国家的现行法律和法规，对合同的解释应以国家的现行法律和法规为准。

双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本检查合同条款进行补充或修改，另行签订补充协议，作为本合同的组成部分。

2.争议的解决

本合同在执行过程中，如发生任何争端、纠纷或因违反、终止本合同而引起的对损失损害的任何赔偿，应事先协商，在乙方和甲方之间达成一致意见。如未能达成一致，可提交上级主管部门协调。若仍不能达成一致，可向甲方实际所在地法院起诉。

3.利益的冲突

除合同另有规定外，乙方及其雇员不应接受本合同规定以外的与本项目有关的利益和报酬。

（八）非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品。

无

（九）采购需求中必须满足的实质性要求。

（一）本项目不接受中华人民共和国境外投标人提供的服务及进口产品投标。

（二）投标人不存在苏交监察〔2007〕13号文《关于印发<江苏省交通厅关于限制违反廉政合同的投标人进入交通工程建设市场的若干规定>的通知》中所述行贿行为而处于被禁止进入本省交通工程建设市场期限内。针对上述投标人需提供承诺书。采购人有权在签订合同前核查，如有虚假，按虚假投标处理。

# 第五章  评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目每标段选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标办法和评标标准：

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分标准进行评分，总分值为100分。

| 评分项目 | 赋分 | 评 分 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（15分） | 15 | 报价分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分15分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×15分。分值四舍五入保留小数点后两位。 |
| 2 | 检查实施方案 （30分） | 30 | 1）检查工作的程序 根据检查工作的程序、检查的内容、检查资料及分析报告、最终报告的形成的可行性、针对性和可靠性等方面进行评分。 优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求的不得分。 2）检查工作的方法 根据检查方法、检查频率、检查手段等方面进行评分。 优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求的不得分。 3）检查工作服务的目标 根据检查工作服务的目标、检查进度计划、检查成果应用分析报告大纲等方面进行评分。 优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求的不得分。 4）检查工作服务的目标保证措施 根据检查工作服务保证检查精度的技术措施、保证检查进度的措施、检查工作质量与服务保证措施、安全生产管理措施等方面进行评分。 优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求的不得分。 5）本项目的重点和难点分析及对策措施 根据本项目的重点和难点分析及对策措施等方面进行评分。 优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分,不符合项目需求的不得分。 6）检查工作的提升建议 根据对现有日常养护管理检查评价扣分标准提出建议、对现有日常养护管理检查提出创新亮点建议等方面进行评分。 优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求的不得分。 |
| 3 | 投标人的履约能力（55分） | 拟投入本项目的检查设备 | 19 | 1）根据拟投入设备的种类和数量等进行评分。 优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求的不得分。 2）根据拟投入设备的技术性能是否优良等进行评分。 优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求的不得分。 3）根据拟投入的技术和设备是否先进创新进行评分，如无人机摄像、车载智能巡查辅助系统、机器识别等。 每有一项先进创新的技术或设备得3分，最多得9分。需提供技术或设备拥有证明或使用证明，否则不得分。 |
|  |  | 拟投入本项目检查人员的资格和经历 | 24 | 从拟投入本工程的项目负责人、技术负责人、质量负责人等主要管理人员的专业技术职称、类似检测项目现场管理经验、业绩和检测人员的素质、经验、综合水平及投入数量是否满足本工程现场检测需要等方面进行评分。 1）项目负责人，需提供投标人为其连续缴纳6个月以上社保证明，否则不得分（9分） ①具有高级职称的得3分，具有中级职称得2分，最高得3分； ②有公路工程试验检测专业技术人员职业资格证书，具有检测工程师证书的得2分，具有助理检测工程师证书的得1分，最高得2分； ③自2019年1月1日以来，每担任过一项普通国省道养护检测或类似项目的项目负责人或技术负责人，得2分，最多得4分。合同期未结束但履约超过一年的项目视同为有效业绩。提供合同复印件和担任项目负责人或技术负责人的证明材料。 2）技术负责人，需提供投标人为其连续缴纳6个月以上社保证明，否则不得分（9分） ①具有高级职称的得3分，具有中级职称得2分，最多得3分； ②有公路工程试验检测专业技术人员职业资格证书，具有检测工程师证书的得2分，具有助理检测工程师证书的得1分，最多得2分； ③自2019年1月1日以来，每担任过一项普通国省道养护检测或类似项目的项目负责人或技术负责人，得3分，最多得4分。合同期未结束但履约超过一年的项目视同为有效业绩。需提供合同复印件和担任项目负责人或技术负责人的证明材料，否则不得分。 3）其他检测人员，需提供投标人为其连续缴纳6个月以上社保证明，否则不得分（6分） 检测人员具备试验检测工程师证书，每个得2分，最多得6分。 |
|  |  | 业绩 | 12 | 投标人2019年1月1日以来每完成一个国省道日常养护检查项目合同得3分，最多得12分。合同期未结束但履约超过一年的项目视同为有效业绩。需提供合同复印件，否则不得分。 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投标主要文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、2020年度或2021年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、2020年度或2021年度的财务状况报告

投标人成立不满一年不需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

备注一   如果我公司（单位）中标，请按以下信息寄送中标通知书

- 联系人：

- 寄送地址：

- 联系电话：

## 八、投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-G            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含于服务相关的产品）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

日           期：________年____月____日

九、小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 | 2022-2023年江苏省普通国省道日常养护管理检查 | 2022-2023年，每季度一次 | 公里 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |

备注： 投标报价采用单价报价方式，所报单价为按规范要求完成该项检查工作所需的综合单价，该单价包括检查费用、人员费用、检查设备、检查设备维护、交通、食宿、办公设备用品、会议、报告、税金、管理费、保险、风险及利润等一切费用。该单价在合同履行期间固定不变。结算的检查费用以最终实际发生的检查数量为准。

1标最高限价为263.6万元，2标最高限价为263.6万元，3标最高限价为263.1万元。各个标段总的支付金额=投标单价*检查里程，但不得超过各个标段的最高限价。

本项目设定单价最高限价，按最高限价52元/单幅公里。

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：                                   标段号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一标段进行质疑，质疑函中应列明具体标段号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。