江苏省科技计划管理信息平台及咨询专家库优化升级

软件开发服务项目

单一来源采购文件

项目编号：JSGC21G7338

采购人：江苏省生产力促进中心

采购代理机构：江苏国采工程咨询有限公司

2021年11月

目 录

第一章 单一来源采购邀请	1

第二章 供应商须知	5

第三章 采购项目的内容和相关技术要求等	13

第四章 合同主要条款及格式	19

第五章 附件	23

# 单一来源采购邀请

江苏国采工程咨询有限公司（采购代理机构）受江苏省生产力促进中心（采购人）委托，就江苏省科技计划管理信息平台及咨询专家库优化升级软件开发服务项目（项目名称）进行单一来源采购，现邀请有关供应商参加，并对相关采购事宜进行协商。

江苏省科技计划管理信息平台及咨询专家库优化升级软件开发服务项目的潜在供应商应在江苏国采工程咨询有限公司获取单一来源采购文件，并于2021年11月26日13:30（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSGC21G7338

1.2项目名称：江苏省科技计划管理信息平台及咨询专家库优化升级软件开发服务项目

1.3项目预算：95万元

项目最高限价：95万元

1.4采购需求：成交供应商需负责江苏省科技计划管理信息平台及咨询专家库优化升级工作，在2021年12月底和2022年1月底前，分别完成项目在线管理、数据统计分析、专家技术领域分类、专家分级管理等主要功能模块的优化提升，开展专家信息更新维护、更换到期或故障的系统软、硬件，推动省科技计划管理信息平台功能更加完善、系统更加安全稳定、技术水平更加先进，为省科技计划项目申报评审工作顺利高效开展提供有力保障。在前期工作基础上，持续优化计划管理信息平台及专家库重点模块功能，在2022年6月底前，力争在服务能力、智能化、用户体验、系统安全、数据分析等方面进一步提升平台支撑服务能力，全面解决当前项目管理过程中遇到的主要问题，建成满足未来5年发展需求的计划管理信息平台。

1.5合同履行期限：自合同签订之日起至合同内容全部履行完毕。

1.6本项目不接受联合体投标。

二、供应商的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的会计报表，或银行出具的投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料）;

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据，并缴纳社会保险的凭据（专用收据，或社会保险缴纳清单））；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式见单一来源文件附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2本项目特定资格要求：无。

三、获取单一来源采购文件

3.1 时间：2021年11月23 日17时至2021年11月25日17时。（北京时间，法定节假日除外）

3.2 地点：南京市山西路8号金山大厦A座28楼2810室。

3.3具体获取方式：

（1）供应商获取单一来源文件前须前往中招联合招标采购平台http://www.365trade.com.cn/（以下简称平台）免费注册，平台将对供应商注册信息与其提供扫描件信息进行一致性检查。注册为一次性工作，以后若有需要可变更及完善相关信息；同一单位不同的经办人可各自建立不同账户。

（2）供应商应充分考虑平台注册、信息检查、资料上传、费用支付所需时间，务必在本公告规定的单一来源文件获取时间前完成单一来源文件服务费支付，否则将无法保证获取单一来源文件。支付方式：登录平台（网址：http://www.365trade.com.cn/）

（3）供应商可通过平台下载单一来源文件电子档，纸质文件在单一来源文件电子档下载成功后自行联系代理机构获取，获取地址：南京市山西路8号金山大厦A座28楼2810室（单一来源文件电子档与纸质文件不一致的，以纸质文件为准）及获取单一来源文件服务费发票，发票由采购代理机构出具。供应商通过平台“发票管理”模块进行操作。供应商选择出具增值税普通发票的，可在支付后3日内登陆前述模块下载增值税电子普通发票；选择出具增值税专用发票的，可在开标时在开标现场领取；平台服务费发票由中招联合信息股份有限公司（以下简称平台公司）自动出具增值税电子普通发票，下载者可在支付后3日内登陆前述模块下载。非因招标代理机构或平台公司原因，发票一经开具不予退换。

（4）平台网站首页“帮助中心”提供操作手册，供应商可以下载并根据操作手册提示进行注册、登录、支付、发票开具领取等操作。平台咨询电话为：010-86397110，服务时间为工作日上午9时至12时，下午1时到6时。平台会通过短信提醒下载者进行注册、支付、下载等操作。

（5）联合体投标（如允许）的，联合体各方应当指定牵头人，并授权其以自身名义在平台办理注册、单一来源文件服务费支付、缴纳保证金等手续，其在平台的办理行为，对联合体各方均具有约束力。

3.3单一来源文件服务费每套500元，平台服务费200元，下载后不退。

四、提交响应文件开始时间、截止时间和地点

4.1时间：2021年11月26日  13:00-13：30（北京时间）；

4.2地点：南京市山西路8号金山大厦A座28楼2809室。

五、开启

5.1时间：2021年11月26日 13:30（北京时间）；

5.2地点：南京市山西路8号金山大厦A座28楼2812室 。

六、其他补充事宜

6.1本项目在江苏政府采购网网站发布单一来源采购公示，公示期为5个工作日。

6.2勘察现场或答疑：采购人不统一组织，有需要的供应商可自行勘察。

6.3拒绝下述供应商参加本次采购活动

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

6.4 供应商应当从采购代理机构合法获得采购项目的单一来源文件。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

7.1采购人信息

名 称：江苏省生产力促进中心

地  址：南京市龙蟠路175号

联系人：李彬

联系电话：13770559650

7.2采购代理机构信息

名  称：江苏国采工程咨询有限公司

地  址：南京市山西路8号金山大厦A座28层2810室

邮  箱：jsgczb@sina.com

联系人：张近 陈丹

联系电话：025-83692809   83690878

7.3项目联系方式

项目联系人：张近 陈丹

联系电话：025-83692809   83690878

# 第二章 供应商须知

一、总    则

1、适用法律

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1“采购人”是指江苏省生产力促进中心。

2.2“供应商”是指参加单一来源，并符合单一来源采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指江苏国采工程咨询有限公司 。

2.4“货物和服务”指本单一来源采购文件中所述产品及相关服务。

二、响应文件编制

3、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

3.1 供应商提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关单一来源的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

3.3 供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。（如有）

3.4 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或投标专用章和法定代表人或其授权协商代表签字。

3.5 响应文件应按照单一来源采购文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

3.6 供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

4、响应文件的组成

4.1 供应商应当根据单一来源采购文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对单一来源采购文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

4.2 响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

4.3 本次采购的最小单位是包。采购项目的技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；采购项目的技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

4.4 响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加单一来源协商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足单一来源采购的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（5）所述材料如提供不全或不满足单一来源采购文件的实质性要求，协商小组有权否决供应商的投标）：

（1）单一来源申请及声明（格式见附件）；

（2）法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件（格式见附件）；

（3）供应商资格证明文件：

① 第一章单一来源采购邀请中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

② 第一章单一来源采购邀请中 2.2 本项目特定资格要求证明文件（如有）；

（4）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单证明文件；

（5）报价表（格式见附件）；

（6）分项报价表（如有）；

（7）《商务条款偏离表》 ；

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

4.5 响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合单一来源采购文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与单一来源采购文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。包括但不限于下列文件。

（1）技术说明或服务方案；

（2）服务承诺；

（3）供应商拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（4）《技术条款偏离表》；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

4.6 响应文件的价格部分

- 价格部分是对服务价格构成的说明。

（2）报价应包含与单一来源项目有关的所用费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应以表格形式详细说明服务的价格构成，以及价格构成各项因素的单价和总价。

（4）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（5）响应文件所报的投标价格不得超过单一来源文件规定的预算或最高限价，超过单一来源文件规定的响应文件，按无效投标处理。

（6）经协商后，如果成交价低于供应商在响应文件报价的话，除特别注明外，分项报价同比例调整。

4.7 响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件组成。

5、投标保证金：本项目不收取投标保证金。

三、响应文件的递交

6、响应文件的签署、密封和递交

6.1供应商应提供纸质版一式叁份（壹份正本、贰份副本）电子版响应文件壹份（一般应为PDF格式、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并密封提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和平台存档，供应商需承担前述不一致造成的不利后果。

6.2 响应文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写，在单一来源文件中注明须加盖公章、签字的地方加盖公章，并由供应商的法定代表人或委托代理人签字，如为委托代理人签字的应附“法定代表人授权委托书”，正本必须为原件，但供应商的相关证明文件可采用复印件，采用复印件的，采购代理机构、单一来源协商小组认为需要时，供应商应提供原件供核对。

6.3 响应文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有供应商法定代表人或委托代理人签字。

6.4 响应文件提倡按照A4幅面打印或复印并进行装订，如有资料超过A4幅面折叠成A4幅面；响应文件装订提倡采用胶装的形式，密封递交。

6.5 供应商应当在单一来源采购文件要递交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。

6.6 有下列情形之一的响应文件将拒收：

（1）未按单一来源采购文件要求密封的；

（2）在单一来源采购文件要求的递交响应文件截止时间之后送达的。

7、诚实信用

7.1 供应商不得以向采购代理机构工作人员、协商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在本项目单一来源公示发布媒体上进行公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

7.2 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

7.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

四、单一来源协商

8.1协商

采购代理机构将在单一来源采购邀请中规定的时间和地点组织协商小组与供应商协商采购标的价格、质量、服务等。供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，并且协商期间未经协商小组同意不得离开协商现场，如未经同意离开现场，视为放弃投标资格。

8.2协商小组

8.2.1协商小组由采购人、采购代理机构按照政府采购有关规定，组织具有相关经验的专业人员构成。

8.2.2协商小组应当按照客观、公正、审慎的原则与供应商商定合理的成交价格并保证采购项目的质量。

8.3协商过程的保密与公正

8.3.1协商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对协商情况以及在协商过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

8.3.2在协商过程中，如果供应商试图向采购代理机构和参与协商的人员施加任何影响，都将会导致其响应文件被拒绝。

8.4协商过程的澄清

8.4.1对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，协商小组应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

8.4.2供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其委托代理人签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

8.4.3响应文件报价出现前后不一致的，除单一来源采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1) 响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照前款规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

8.5对响应文件的评审

8.5.1在正式协商之前，协商小组将首先审查响应文件是否实质性响应了单一来源采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与单一来源采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与单一来源采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与单一来源采购文件不一致，而且限制了合同中甲乙双方的权利和义务。重大偏离的认定需经过协商小组三分二及以上成员的认定。

8.5.2被认定为非响应性的响应文件的情形

（1） 未按照单一来源采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2） 供应商在报价时采用选择性报价；

（3） 供应商不具备单一来源采购文件中规定资格要求的；

（4） 投标总价超出采购项目预算或者最高限价的；

（5） 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6） 不符合法律、法规和单一来源采购文件中规定的其他实质性要求的；

（7） 其他法律、法规及本单一来源采购文件规定的属非响应性的响应文件的情形。

8.6协商原则

8.6.1 对于提交了实质性响应的响应文件的供应商，协商小组将与其就采购标的的价格服务等进行协商。

8.6.2参加协商的供应商应当以书面形式对协商中做出的承诺与澄清进行确认，并在协商小组规定的时间内完成书面二次报价。协商承诺及书面报价均须由法定代表人或其委托代理人签字确认。

8.6.3供应商最终总报价在响应产品数量没有增加，配置、服务没有重大提高的情况下，一般不允许高于第一次报价。否则，协商小组有权拒绝该协商报价并不再给予报价补救机会。

8.7协商成交原则

8.7.1协商小组根据政府采购相关法律、规章的规定，在供应商的协商响应能保证采购项目质量且最终报价合理的基础上确定其为成交供应商。

8.7.2情形处理

出现下列情形之一的，采购代理机构将终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）至协商小组规定的协商截止时间，供应商报价超过采购预算或最高限价的；

（4）至协商小组规定的协商截止时间，供应商的最终报价、技术方案、服务承诺、商务条款等不能满足采购人或协商小组的要求；

（5）法律、法规、规章规定的其他应当终止的情形。

9、确定成交供应商

9.1协商小组根据协商情况编写协商情况记录，推荐成交候选人。

9.2 采购人根据协商小组推荐的成交候选人确定成交供应商。

9.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1） 提供虚假材料谋取成交的；

（2） 与协商小组、采购人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（3） 向协商小组、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4） 不满足本单一来源采购文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被协商小组发现的；

（5） 不符合法律、法规规定的其他情形。

成交供应商被取消成交资格后，代理机构有权重新组织采购。

9.4 成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构将在原公告媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

9.5 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

9.6 成交通知书发出后，采购人或成交供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付补偿金，以及为单一来源所发生的有关费用和双方商定的其他补偿，并承担相应的法律责任。

9.7 成交通知书发出后，成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，情节严重的提请财政部门将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加政府采购活动，并予以通报。

五、签订合同

10.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对单一来源采购文件和响应文件作实质性修改。

10.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

10.3 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

10.4 单一来源采购文件、成交供应商的响应文件及协商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

10.5 签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，合同约定需缴纳履约保证金的，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

六、质疑与投诉

11 、质疑

11.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

11.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

11.3供应商认为单一来源文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

11.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（4）事实依据（具体条款）；

（5）必要的法律依据（具体条款）；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

11.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

11.6 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

11.7采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

12、投诉

12.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

12.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

12.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

12.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

七、单一来源费用

13.1 供应商应承担所有与准备和参加单一来源有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

13.2本次采购，成交供应商参照《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）招标收费基准费率计算，在领取成交通知书前向采购代理机构支付采购代理服务费。本项费用无需在投标报价表中单列。

# 第三章 采购项目的内容和相关技术要求等

一、项目名称

江苏省科技计划管理信息平台及咨询专家库优化升级软件开发服务项目

二、主要工作内容

（一）完善优化系统功能

1、优化项目申报功能。开发指南需求征集模块，优化附件上传数量和大小限制，优化项目申报状态显示，优化项目信息表填写内容，加强数据共享，实现常用数据自动填充功能，改善平台使用体验。

2、完善项目评审功能。开发会议评审模块，优化系统查重功能，增强评审专家随机遴选功能，优化专家参评记录情况的统计，加强信息平台与专家库的互联互通。

3、健全项目实施管理功能。新建项目延期、项目负责人变更、承担单位变更等重大事项变更在线管理功能，实现全程在线操作、全程留痕，强化时间节点管理。开发平台智能提醒功能，在合同签订、年度执行情况填报等关键节点做到提醒前置。

4、规范项目验收管理。完善验收管理功能，在系统中固化时间节点管理。进一步优化项目验收情况检索统计模块，实现对验收、总结、终止项目的分年度分类别统计。增加科技成果登记模块，加强科技报告数据的共享共用。

5、优化专家信息登记内容。优化专家信息登记表，增加获得国家重大科技项目或奖项、获得院士、国家杰青、长江学者等国家重大人才工程、参评国家重大项目或奖项、担任重要科研平台负责人等情况的登记。

6、优化专家专业分类标准。参考国家和先进地区专家分类标准，在系统中完善现有学科领域、技术领域分类目录，增加高新技术领域分类标准，建立完善专家三级分类体系，为专家遴选与项目智能匹配提供标准支撑。

7、完善专家库审核与维护功能。开发临时邀请和厅业务处室推荐专家在线审核功能，优化专家资质附件上传功能，优化审核流程显示，设计开发智能维护模块，短信定期提醒专家更新信息，自动比对统计需要清理的专家情况。

8、增强专家智能匹配与检索功能。对专家检索模块进行重新梳理，进一步完善专家自动回避功能。探索运用大数据技术，根据项目所属领域及关键字智能匹配相应技术领域专家，提高专家随机匹配的准确性和随机性。

9、开发监督管理模块。落实驻厅纪检组关于加强科技计划系统监督的要求，在科技管理信息系统嵌入监督模块，实现对科技项目评审全程监控、过程痕迹化管理等功能。

10、丰富数据统计功能。完善统计分析模块，开发多维度数据分析技术，实现对项目合同数据、执行情况、实施成效、参评专家情况、专家库结构情况等方面数据的统计汇总，提高数据统计分析效率和准确性。

（二）配合系统硬件更新与维护

1、梳理制定系统硬件架构及更新需求。对目前系统支撑硬件设备运行情况进行全面梳理，包括设备型号、投入运行年限、运转效率等情况，在系统硬件更新中给予支撑。

2、配合设备更新后的调试。软件开发单位需要参与设备更新工作，配合硬件设备的安装调试测试、数据迁移等工作，对系统安全配置与管理提出意见建议，确保系统按期投入运行。

3、配合开展系统日常运维。系统投入运行后，须积极配合采购人、硬件商等共同解决系统遇到的安全、技术等方面问题，保障系统安全稳定运行。

（三）其他方面

1、系统交付前，供应商应委托第三方机构对系统开展安全测评，及时修补系统漏洞，测评报告作为验收的必要材料。

2、系统交付后7个工作日内，供应商须向采购人移交源代码、使用说明书、设计文档等材料。

3、该系统的所有知识产权归采购人所有。

三、项目具体要求

（一）江苏省科技计划管理信息系统建设要求

| 功能类别 | 建设需求 |
| --- | --- |
| 项目申报 | 开发需求征集模块，实现常态化征集科技研发需求和指南修改意见功能。 |
|  | 放宽对上传附件材料数量和大小限制，支持所有申报材料在线提交，单个附件大小限制提高至2M以上，申报书大小限制提高至4M以上。 |
|  | 增加附件材料分类功能，实现附件材料的分类上传。 |
|  | 完善项目状态反馈模块，实现申报用户可自主检索项目所处节点和状态的功能。 |
|  | 新增申报材料补充完善功能 |
|  | 进一步细化项目信息表中境外合作单位所属国家或地区列表。 |
|  | 在合作单位表格中提醒“所填合作单位须有合作协议/备忘录等合作关系的支撑材料”。 |
|  | 对软科学项目，填写项目信息表时，可不填写“经济效益”。 |
|  | 对软科学项目，实现项目基本信息和团队信息分开填写分开打印，便于盲审。 |
|  | 项目申报书附表的“相关知识产权证明材料”改为放在项目信息表中在线填写，对不同申报项目填写相同专利材料情况，系统予以提示。 |
|  | 研究内容和考核指标统一在系统中在线填写，上传的项目申报书中不再填写。 |
|  | 对政策引导类计划（引进外国人才专项）的预算科目进行修改 |
|  | 开发与高企系统、奖励系统的数据接口，实现有关数据的自动填充功能，减轻科研人员负担。 |
|  | 加强数据共享，实现项目负责人、申报单位基本信息等常用数据自动填充功能。 |
| 项目评审 | 升级查重比对算法，提高查重结果精准度。 |
|  | 结合工作实际，在完善专家信息的基础上，专家遴选采取“机选+择优”的方式。通过系统按照1:3或1:4的比例自动遴选专家，专家遴选结果隐去专家姓名与联系方式，评审专家遴选工作人员可以查询专家其他信息。由评审专家遴选工作人员，在机选专家名单中择优选出拟选专家及备选专家，系统自动发送短信通知确认。机选专家名单及最终遴选专家名单均在系统记录留痕。待专家库实现三类三级体系后，省科技计划项目全部采取“机选”方式。 |
|  | 拓展评审模块，实现专家现场用笔记本电脑在线审阅申报资料、在线评审、现场打印评审结果以及自动统计等功能。 |
|  | 设计开发专家评审记录自动同步至专家库系统的功能。 |
| 项目实施 | 开发项目延期、项目负责人变更、承担单位变更、承担单位更名等变更事项在线申请、在线审批、批复文件上传等管理功能，实现全程在线操作、全程留痕，强化关键时间节点管理，并可查询和导出变更记录。 |
|  | 开发平台智能提醒功能，在合同签订、执行统计填报、中期检查、项目验收等关键节点做到提醒前置。 |
| 项目实施 | 完善政策引导类计划（引进外国人才专项）项目实施及验收过程中上传文件的提示 |
|  | 增加项目重大变化情况预警功能 |
| 项目验收 | 完善验收管理功能，在系统中固化时间节点要求。 |
|  | 增加项目验收审核的批量处理功能 |
|  | 增加验收材料附件上传功能，特别是审计报告 |
|  | 进一步优化项目验收情况检索统计模块，实现对验收、总结、终止项目的分年度分类别统计。 |
|  | 在项目验收完成前，增加成果登记相关信息录入环节，确保各类科技计划项目科技成果及时完成登记。 |
|  | 在系统中增加科技报告数据查询功能，可按条件检索、查阅科技报告内容，加强科技报告数据运用。 |
|  | 新增加总结、终止功能。 增加项目“强制终止”在系统中的处理流程。 |
|  | 完善验收证书查验功能。 |
| 日常管理 | 新建对合同数据的检索、统计和导出功能。 |
|  | 完善对执行统计数据的检索、统计和导出功能。 |
|  | 完善对验收申请表数据的检索、统计和导出功能。 |
|  | 新增立项项目检索功能 |
|  | 在管理系统中能够应用现代人工智能技术、通过条件设立增强智能化管理。 |
| 监督管理 | 评审结束后，可通过监督模块对遴选专家情况进行核查，包括省内外专家比例、专家轮换比例、回避执行情况、承诺书签定情况等。 |
|  | 可通过监督模块对入库专家（含临时邀请专家）资格条件等进行核查。 |
|  | 加强对专家评审行为的分析评价。专家信息与专家历次评审信息直接关联，实现检索功能。对专家网络评审的评审时长、评审意见（专家评审表具体评审意见不得少于两条）、评审结果进行记录及统计分析。 |
|  | 专项计划主管处室及项目管理专业机构的工作人员发现专家在履行评审职责过程中有不良行为的，报监督处汇总，经审核后记录至系统。 |
|  | 加强对会议评审的现场监督。可通过监督模块填写并上传《现场监督情况表》（包括录音录像资料），主要包括会场纪律执行情况、手机集中保管情况、回避和保密规定执行情况等。 |
|  | 通过监督模块，可对存在问题项目开展经费核查，填写并上传《项目经费核查报告》。 |
|  | 设置专项计划、年度、项目类型、项目主管部门、抽取比例等条件后，监督评估处可以通过监督模块自动抽取并生成随机抽查项目清单。监督评估处随机抽查行动结束后，在监督管理模块填写《项目抽查情况表》并上传，对抽查有问题的项目下发整改意见。 |
|  | 将省科技监督信息平台的链接植入省科技计划项目管理系统的监督模块，将有利于实现信用审查、科研失信行为认定及记录、科研诚信案件调查处理等功能一体化。 |
| 完善平台前台界面 | 1、在菜单栏增加在线帮助和联系我们的链接。 2、优化骨干查询和证书查验的页面。 3、解决更新通知公告等栏目信息时经常出错的问题。 |
| 运行 保障 | 通过更换有关设备、扩展存储空间等方式，保障系统正常稳定运行。升级数据库软件，优化数据结构，提高数据处理效率。 |

（二）江苏省科技咨询专家库建设要求

| 优化工作 | 建设需求 |
| --- | --- |
| 强化专家信息更新与智能维护 | 开发专家库智能维护功能，对信息不全或长期未更新专家及时通知更新。定期开展专家库信息更新工作。 |
|  | 对国家重点研发项目评审专家、两院院士、国家杰青、长江学者等高层人才及入选时间进行征集和标记。 |
| 加强专家库清理 | 获取社会和科技信用数据，在系统中设计比对模块，根据专家身份证信息进行信用比对，清理失信专家。 |
|  | 对入库专家信息全面梳理，清理超龄、长期不活跃、信息质量差的专家。 |
| 优化专家信息登记内容 | 增加专家获奖及获得项目、参评项目及奖项、担任重要科研平台负责人等情况的登记。重新梳理目前专家信息登记表，优化专家填写方式（增加选项框等），优化必填内容（必填专业领域分类、所属领域关键词等内容）。 |
|  | 增加专家国际合作经历情况登记，是否具有海外学习工作经历，参与国际科技合作及与港澳台科技合作的经历的详细情况。 |
|  | 增加专家任职经历登记，比对是否存在专家近两年内在项目申报单位任职情况。 |
| 完善专家信息质量分类 | 完善专家信息质量分类体系，提出核心专家、一般专家和需要清理专家分类标准，设计相关功能模块。 |
|  | 采用系统与人工相结合的方式，根据专家信息填写质量对库内专家进行分类，区分核心专家、一般专家。 |
| 完善专家智能匹配与检索功能 | 对专家随机检索模块进行重新梳理，进一步完善专家遴选自动回避功能（自动回避承担单位、参与单位专家，自动回避连续2年参评专家）。 |
|  | 探索根据项目所属领域及关键字智能匹配相应技术领域专家，提高专家随机匹配的准确性和随机性。 |
| 加强与信息平台的互联互通 | 统一专家库与信息平台中专家和项目的专业分类、所属领域关键字、评审专家信息等内容，明确交互信息字段，设计交互模式及冲突处理办法，优化完善专家遴选模块功能。 |
| 进一步完善系统统计功能 | 完善专家遴选的有关数据的统计、汇总、查询：①重大科技项目的外省专家比例；②同一科技计划的评审专家轮换比例，是否存在同一专家连续三年参加同一类省科技计划项目评审的情况。 |
| 优化专家参评记录情况 | 优化专家使用评价功能，对邀请专家短信回复情况、参评积极性（包括是否有退评情况、是否按时完成评审并提交、评审工作态度等情况在系统中进行记录。 |
| 新增专家库线上监督评估功能 | 增加专家入库在线审批流程，临时邀请及新增专家经处室（机构）提交申请，标记邀请参加评审的情况，将专家信息表上传至系统后，由监督评估处线上审核通过，可不经纸质审批程序直接在网上办理，即可完成专家入库审批流程。 |
| 优化专家信息附件上传模块 | 重新设计附件上传列表（专家身份证、职称证书等满足入库条件的佐证材料），并可满足同时上传多个附件的需求。 |
| 优化专家信息审核结果流程显示 | 对入库专家进行三级审核，在系统中显示审核进度。后期计划开发专家入库结果短信通知功能。对省厅审核通过成功入库的专家发送提醒短信；对任一级审核不通过的未入库专家进行短信告知，提醒专家根据审核不通过原因补充完善个人信息资料。 |
| 加强系统界面及用户体验的优化 | 在待选专家部分提供翻页功能，分开已查询专家和未查询专家，避免已遴选专家重复出现。 |
|  | 添加类似“购物车”的待选专家功能，选中后可批量导出专家信息。 |
|  | 改进专家的“工作单位”复制的时候只能从右往左选中复制，不能从左往右复制的情况。 |
|  | 优化专家“职称”、“专家类别”等信息可多选，如：可以同时遴选出“高校”和“科研院所”类别的专家。 |

四、其他要求

（1）在本项目执行期间，项目负责人要专职本项目，核心人员要百分百地投入到本项目中，并且整个项目团队的人员要相对固定，未得到采购方同意不得擅自更换团队服务人员。由于本项目涉及面广、整体要求高，供应商应在响应文件中列明各项专职人员，以及具体负责事宜。

（2）成交供应商须具有相关服务能力，保证各项工作顺利进行。

（3）本项目服务要求包含但不限于以上全部内容，项目实施期间，采购方提出的合理需求，供应商需满足并配合好完成。

五、服务时间

（1）自合同签订之日起至合同内容全部履行完毕。

（2）成交供应商需为系统提供日常技术维护工作，维护期为：合同工签订之日起至2024年12月底。

六、付款方式

（1）合同签订10个工作日内，采购人向供应商支付本合同总金额的40%作为首付款；

（2）平台系统建设完成，投入使用经采购人认可后支付合同总金额的50%；

（3）维保期结束，采购人支付10％的尾款给成交供应商；

# 第四章 合同主要条款及格式

政府采购合同

（本项目最终签订的合同由合同双方协商后确定）

合同编号 ：

项目名称 ：

采购人 ：

供应商 ：

签订日期 ：

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人（以下称甲方）： | 供应商（以下称乙方）： |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的采购结果签订本合同。

第一条合同标的

乙方根据甲方要求提供下列服务：

服务内容详见单一来源文件及乙方响应性文件等。

第二条合同总价款

本合同项下服务总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“分项报价表”中有明确规定。

甲方就本合同不再向乙方支付任何其他款项。

第三条 组成本合同的有关文件

单一来源文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第四条 权利保证

乙方应保证为甲方提供服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

乙方提供的服务必须全部达到单一来源文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。

第六条 交付使用和验收

1、乙方应当在甲方规定的时间内完成单一来源文件规定的项目并交付甲方使用，不得影响项目的进度计划。单一来源文件有约定的，从其约定。

2、甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收，乙方提供的服务不符合单一来源文件和合同规定的，甲方有权拒收，并承担验收费用等。

第七条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款方式：

（1）合同签订10个工作日内，甲方向乙方支付本合同总金额的40%作为首付款；

（2）平台系统建设完成，投入使用经甲方认可后支付合同总金额的50%；

（3）维保期结束，甲方支付10％的尾款给乙方；

第八条 违约责任

１、甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

３、如乙方不能按期交付服务的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

４、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期交付的，今后参加政府采购信誉将受到影响。

5、乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6、乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物或服务不能满足单一来源文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金（如有）不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第九条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加江苏国采工程咨询有限公司组织的政府采购活动。

第十条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十一条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在诉讼期间，本合同应继续履行。

第十二条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照单一来源文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十三条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，扫描件发采购代理机构存档。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

（以下无正文）

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定或委托代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

# 第五章 附件

（项目名称）

响应文件

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或签章）

年 月 日

目录

注：供应商根据响应文件编制顺序制作目录（须生成页码）

## 附件一、单一来源申请及声明

单一来源申请及声明

致：江苏省生产力促进中心

江苏国采工程咨询有限公司

根据贵方                （项目名称）          （项目编号）单一来源公告，正式授权下述签字人                   (姓名和职务)代表                        （供应商名称），提交响应性文件并参加单一来源协商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、按采购要求，我们报价为       万元。

3、本项目交付时间为：  满足单一来源采购文件要求      。

4、我们已详细阅读全部单一来源文件及其有效补充文件，我们放弃对单一来源文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对单一来源文件本身提出质疑。

5、一旦我方成交，我方将根据单一来源文件的规定，严格履行合同，并保证于承诺的时间完成相关服务，交付采购人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和单一来源小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

8、我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

账    号：

供应商委托代理人姓名（签字或签章）：

供应商名称（公章）：

日    期：       年    月    日

## 附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：江苏省生产力促进中心

江苏国采工程咨询有限公司

本授权书声明：注册于              （供应商住址）的      （供应商名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的          （项目名称），        （项目编号）单一来源，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字或签章生效，特此声明。

法定代表人签字或签章：

委托代理人签字或签章：

日     期：        年    月    日

法定代表人身份证的复印件:

委托代理人的身份证的复印件:

## 附件三、 资格证明文件

1.第一章 单一来源采购邀请中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

2.第一章 单一来源采购邀请中 2.2 本项目特定资格要求证明文件；（如有）

3.供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单证明文件；

## 附件四、报价表

报  价  表

项目名称：                                        项目编号：

| 投标报价 | 合计 | 小写：人民币 大写：人民币 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务时间/交付使用时间 | 满足单一来源文件要求 |  |

供应商（盖章）:

委托代理人（签字或签章）：

日    期：   年    月    日

1、本项目不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响服务或产品整体功能。

## 附件五、分项报价表格式

分项报价表

项目名称：	项目编号：

说明：分项报价格式自拟，如果行数不够，请自行增加。

供应商（盖章）：

委托代理人（签字或签章）：

## 附件六、技术规格偏离表格式

技术条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 单一来源文件要求的技术条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商（盖章）：

委托代理人（签字或签章）：

## 附件七、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 单一来源文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商（盖章）：

委托代理人（签字或签章）：

## 附件八、技术说明与服务方案

技术说明、服务方案应根据采购人对项目的要求、单一来源技术部分的要求及项目本身的特点编写。

## 附件九、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：拟参与本项目服务人员一览表格式和内容自拟，上表可供参考，如果行数不够，请自行增加。

供应商（盖章）：

委托代理人（签字或签章）：

## 附件十、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表

项目名称：                                      项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同 金额 | 合同签定 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并根据单一来源文件要求附业绩证明材料。

供应商（盖章）：

委托代理人（签字或签章）：

## 附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

致：江苏省生产力促进中心

江苏国采工程咨询有限公司

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人： （公章）

日   期：    年   月  日

## 附件十二、 其他