打击黑恶势力，构建阳光交易                                                                  

宜 兴 市 政 府 采 购

招

标

文

件

项目编号: JSZC-320282-JSLS-G2022-0001 
采购人：中国宜兴环保科技工业园管理委员会

项目名称：高塍镇宜高线、远东大道等绿地养护项目
采购代理机构：江苏兰山项目管理有限公司

二〇二二年五月
目     录
- 2 -第一章 投标邀请函


- 4 -第二章 投标人须知


- 16 -第三章 项目技术要求和有关说明


- 18 -第四章 评标方法和标准


- 22 -第五章 政府采购合同（格式）


- 23 -第六章 投标文件（格式）




第一章 投标邀请函

中国宜兴环保科技工业园管理委员会对高塍镇宜高线、远东大道等绿地养护项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项；同时，为贯彻落实习近平总书记重要批示和《中共中央国务院关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》精神，加大对于恶意竞标、围标串标、虚假投标、敲诈勒索等涉黑涉恶行为的打击力度，营造公平竞争、诚实守信的政府采购环境，请贵单位依法依规参加本次政府采购活动。

	序号
	事项
	内    容

	1
	项

目

信

息
	项目名称：高塍镇宜高线、远东大道等绿地养护项目                              

项目编号: JSZC-320282-JSLS-G2022-0001
品    目：服务
本项目是否专门面向中小企业：否

本项目标的所属行业：绿化管理服务                            

采购方式：公开招标                                  

评标方法：综合评分法

预算金额：详见“第三章 项目技术要求和有关说明”  

最高限价：同预算金额

集中考察或答疑：无

	2
	资

格

审

查
	2.1投标人参加本次政府采购活动应具备下列资格条件：

①满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

②落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

③其他要求：
无不良信用记录；
不接受联合体，不接受中标后分包；
采购人特殊要求：
1、投标人营业执照经营范围包含园林绿化；
2、投标人针对本次招投标项目须配备自有养护工人运送专用车辆、制式专业浇灌水车和载货汽车, 具体数量要求详见下表【投标时提供发票原件、行驶证原件、车辆照片，并填写《项目车辆机械配置清单》。投标时使用的车辆，开标后将予以公示，如有投诉，一经核实，取消其中标资格，由采购人备案其不诚信记录，并向财政监督部门申请对其进行处罚。】

标段

养护工人运送专用车辆数（累计座位核载数）

制式专业浇灌水车（辆）

载货汽车          （辆）

标一段

1（18）

2

1

标二段

1（18）

2
1

标三段

1（14）

2

1

注：①养护工人运送专用车辆单车座位核载必须≥7座，累计座位核载数符合要求计一辆；

②制式专业浇灌水车核载8吨计一辆，若水车单车吨位不足或超过8吨，则累计吨位达8吨后计1辆，累计吨位达16吨后计2辆，以此类推；



	
	
	2.2投标保证金：本项目免收投标保证金。

	
	
	2.3 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则相关投标将被认定为无效投标；

②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动，否则其投标将被认定为无效投标。

	3
	投标文件
	投标文件正本份数：1份
投标文件副本份数：6份

	4
	开标时间
	提交投标文件截止（即投标截止）时间及开标时间：2022年6月28日8:40
定标时间：评标结束后

（北京时间，以宜兴市公共资源交易中心开标室内现场投影显示时间为准）投标地点及开标地点：宜兴市公共资源交易中心（陶都路125号）开标二室



	5
	联系方式
	采购人
	项目负责人：王奇君                         

质疑受理人：王奇君            

联系电话：13861531515
联系地址：                    

邮政编码：214200

	
	
	采购代理机构
	联系人：王先生，18961656007
联系地址：宜兴市宜城街道阳泉西路858号三楼

邮政编码：214200

	
	
	财政监管部门
	政府采购监督管理及投诉处理主体: 宜兴市财政局                   

联系地址：宜兴市荆溪中路35号五局大院内


第二章 投标人须知

一、总   则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规、规章和规定等。

2、定义

2.1 “投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照中的“法定代表人”、“执行事务合伙人”、“经营者”，若自然人投标即指自然人本人。
2.3 “投标人签章”是指投标人的公章，自然人投标即指自然人私章。
2.4 “投标人签名”是指法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。
2.5 “服务”指本招标文件中所述服务及相关产品。

3、政策功能

3.1 政府采购支持中小企业发展，供应商在参加政府采购活动过程中，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2021〕46号）第二条、第四条规定的，可以享受中小企业扶持政策。

3.1.1 对于专门面向中小企业的项目，只面向中小企业采购；对于非专门面向中小企业的项目，对符合规定的小微企业报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审；

3.1.2 参加政府采购活动的中小企业，应当按照《办法》（财库〔2021〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）；

3.1.3 中小企业依据《办法》（财库〔2021〕46号）规定的扶持政策获得政府采购合同后，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.2 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小微企业，提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，在评审时将获得优势。参加投标的残疾人福利性单位应当按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.3 在政府采购活动中，监狱企业视同小微企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。参加投标的监狱企业应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。

4.2本次招标，投标人需缴纳（人民币）300元/标段招标文件费。
5、保密要求

5.1 采购各方当事人，对采购活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。

二、招标文件

6、招标文件的组成
6.1 投标人可在“江苏政府采购网”、“宜兴政府采购网”网站下载招标文件及有关资料。投标人须按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容作出实质性响应，否则投标无效。

6.2 招标文件包括本文件目录所列全部内容及其附件，如有缺漏，请立即与采购人或者采购代理机构联系解决。

6.3 招标文件如与招标公告有不一致的地方，以招标文件为准。

7、招标文件的解释
7.1 本文件“第三章 项目技术要求和有关说明”和“第四章 评标方法和标准”由采购人负责解释，其他部分由采购人和采购代理机构负责解释。

8、招标文件的澄清、修改

8.1 采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在投标截止时间15日前，在原招标公告媒体发布更正公告。不足15日的，采购人或者采购代理机构有权决定是否顺延投标截止时间和开标时间，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2 投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。如投标人未及时关注，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

三、投标文件

9、投标文件的组成：对应第六章投标文件（格式）。

投标函

报价文件：

开标一览表；

明细报价表。

资格证明文件：

资格声明函；关于资格的声明函；

被授权代表身份证明1：投标人法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参加的除外）；

被授权代表身份证明2：投标人为本项目被授权代表在近十二个月内连续六个月缴纳的社保证明复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加的除外）；

具有独立承担民事责任的能力：投标人为法人或其他组织的提供营业执照或法人（登记）证书复印件，投标人为自然人的提供自然人身份证复印件；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：银行出具的资信证明（若投标人为法人的须提供其基本开户银行出具的资信证明）或投标人近十二个月中任意一个月份的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；

有依法缴纳税收的良好记录：投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

有依法缴纳社会保障资金的良好记录：投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

无不良信用记录：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单，或未在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（若投标人企业信息已录入以上网站的，无需提供相关证明材料；若投标人企业信息未录入以上网站的，须在投标文件中提供无不良信用记录承诺书）
投标人营业执照经营范围包含园林绿化，需提供营业执照原件核查；
投标人针对本次招投标项目须配备自有养护工人运送专用车辆、制式专业浇灌水车和载货汽车, 具体数量要求详见下表【投标时提供发票原件、行驶证原件、车辆照片，并填写《项目车辆机械配置清单》。投标时使用的车辆，开标后将予以公示，如有投诉，一经核实，取消其中标资格，由采购人备案其不诚信记录，并向财政监督部门申请对其进行处罚。】
	标段
	养护工人运送专用车辆数（累计座位核载数）
	制式专业浇灌水车（辆）
	载货汽车             车（辆）

	标一段
	1（18）
	2
	1

	标二段
	1（18）
	2
	1

	标三段
	1（14）
	2
	1


注：①养护工人运送专用车辆单车座位核载必须≥7座，累计座位核载数符合要求计一辆；

②制式专业浇灌水车核载8吨计一辆，若水车单车吨位不足或超过8吨，则累计吨位达8吨后计1辆，累计吨位达16吨后计2辆，以此类推；

注：以上“近十二个月”是指投标截止日之前近十二个月（不含投标当月）。

技术商务部分自评分导读表（附招标文件“第四章 评标方法和标准”中要求提供的相关文件、证明材料等）

技术参数及相关要求偏离表

投标人企业概况（投标人为自然人的不需填写）

项目人员配备清单
服务内容的详细说明及服务方案（格式自拟）
项目车辆机械配置清单
在管绿地车辆配置清单
承诺书（格式）
要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）
其他资料（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
上述（1）-（11）项投标人必须按要求全部提供，否则投标无效。若要求提交原件的，投标人应在投标截止时间之前将相关原件与投标文件一并提交。如上述证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件，原件一并提交。如上述“（3）资格证明文件”第⑥、⑦项，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，须在投标文件中提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。投标人法定代表人或授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

10、投标报价

10.1 所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

10.2 投标报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

10.3 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

10.4 每种服务及货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。
11、投标文件的制作及密封

11.1 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

11.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

11.3 如投标人对招标文件的相关内容有不同意见的偏离，应在投标文件中详细说明偏离的情况，如未明确作出偏离情况的说明，则视同投标人承诺实质性响应招标文件的要求。
11.4 如投标人对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或被授权代表在每一修改处签字并加盖投标人公章。
11.5 投标文件可按照“投标文件的组成”顺序打印或用不褪色墨水书写，装订成册，注明“正本”、“副本”字样。投标文件中有给定格式的，投标人应按照格式如实填写（编写），格式中有盖章和签名要求的，须加盖投标人公章、并由法定代表人或被授权代表签名。其中，正本上加盖的公章应为红章。

11.6 由于装订、纸张、文件排序等非实质性的格式或形式问题导致投标文件被误读或查找不到的，责任由投标人承担。   

11.7 投标人须对投标文件进行密封，同时注明投标人名称。
12、投标文件的真实性

12.1 投标人（含中标供应商）应对其投标文件中提供的所有材料的真实性负责。

12.2 如采购人、采购代理机构、评标委员会视情况或根据各项法律、法规、规章及相关制度的规定，要求投标人（含中标供应商）提供投标文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，投标人（含中标供应商）应按照规定的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如投标人（含中标供应商）未能按照以上要求予以提供的，将视同该投标人（含中标供应商）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则投标人（含中标供应商）的投标文件在该材料上未实质性响应（满足）招标文件的要求。

13、投标

13.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间之前，将投标文件及相关资料送达招标文件指定地点，并递交给采购人或采购代理机构现场工作人员。

14、有下列情形之一的投标文件将被拒收

14.1 在招标文件要求的投标截止时间之后送达的；

14.2 未按照招标文件要求密封的。
15、投标文件的有效期

15.1 投标文件的有效期为投标截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。

16、投标文件的退还

16.1 投标截止时间后，采购人和采购代理机构对所有投标人的投标文件一律不予退还。

17、投标文件的补充、修改或者撤回

17.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，并作为投标文件的组成部分。

17.2 在投标截止时间之后，采购人、采购代理机构、评标委员会不接受投标人主动对其投标文件做任何补充、修改。
18、无效投标的确认

18.1 投标人有下列情况之一者，其投标无效：
投标文件未按招标文件给定格式如实填写（编写）的或未按要求签署、盖章的；
不具备招标文件投标邀请函中“2.1投标人参加本次政府采购活动应具备的资格条件”或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

投标文件报价出现前后不一致，且投标人拒绝修正的；
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能证明其报价合理性的；
属于投标邀请函2.3拒绝参加本次采购活动供应商的；
与其他投标人串通投标的，包括但不限于以下几种情况：
不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

不同投标人的投标文件相互混。
提供虚假材料（含虚假承诺）的；

投标文件内容不全、自相矛盾或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；

法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、联合体投标、中标后分包
19 本项目不接受联合体，不接受中标后分包。
五、开标、资审、评标、定标、废标

20、开标

20.1 采购人按招标文件规定的时间在宜兴市公共资源交易中心召开开标大会，邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不得开标。
20.2 开标时由投标人自行检查其投标文件的密封情况，经确认无误后，由第一个签到的投标人抽取评标办法相关数值（不分标段，只抽取一次），然后采购人或采购代理机构当众拆封，按标段顺序宣布投标人名称、投标价格（开标一览表中合计金额（大写金额））和招标文件规定的需要宣布的其他内容。
20.3 开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

20.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。对投标文件报价前后不一致的修正，待进入评标环节以后，由评标委员会做出认定。
21、资格性审查

21.1 开标结束后，采购人现场依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

21.2 资格审查包括两部分内容：

21.2.1 按照本须知“9、投标文件的组成”中“（3）资格证明文件”的要求依法对投标人的资格进行审查。

21.2.2 信用查询。

① 查询时间：采购人将在资审环节查询投标人的信用记录，投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

② 不良信用记录指：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单，或在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

③ 查询及记录方式：采购人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人现场实时查询结果为准，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料不作为资格审查依据；若在以上两个网站查询不到投标人企业信息的，以投标人提供的声明函为准。

22、评标

22.1 具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责。

22.2 评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性要求是指本招标文件中“第三章 项目技术要求和有关说明”部分及其他“必须”或“应（应当）”等文字说明的相关要求。
22.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。若对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；正本与副本不一致的，以正本为准。

22.4 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
22.5 评标方法和标准。
22.5.1 本次招标采用综合评分法。评标委员会在投标文件满足招标文件全部实质性要求的前提下，按照招标文件确定的评分标准分别评定投标人的分值，各评委所评定分值的平均值为各投标人的最终得分，并按由高到低顺序排列，推荐三名中标候选人。但已推荐为上一个标段的第一中标候选人不得推荐为后续标段的中标候选人，但其报价继续参与后续标段的合成。
若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；若得分且投标报价均相同的，则进行随机抽签，按抽取号码值从大到小的顺序排列。随机抽签活动，按下列程序公开进行：

根据投标报价相同的供应商数量，向抽取箱内放入三倍数量以上的号码球；

按照投标人现场签到的先后顺序，由投标人代表（法定代表人或被授权代表）公开抽取一个号码球，当场公布抽取的号码并在记录表上签字确认。确认后，仍将号码球放入抽取箱内，由下一个投标人代表抽取号码球，直至所有投标人抽取完毕；

如抽签确定的号码值出现相同的情况，则有相同号码值的投标人代表进行第二轮抽取，从大到小排序。以此类推，直至确定相同号码值投标人的排序。

抽签程序结束后，抽取的号码记录不因投标人的质疑、投诉以及其它任何情形而改变。
注：除了算术修正（22.5.2）和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。
22.5.2 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须加盖投标人公章，或由法定代表人或其授权的代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

22.6 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

22.7 采购人或采购代理机构宣读评标委员会初步评审意见。
23、定标

23.1 评审结束后，采购人依照法律规定在收到评审报告后5个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

23.2 采购人或采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

24、投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，采购人依法报财政部门批准后可以采用其他采购方式采购。
25、废标的确认

25.1 有下列情形之一的予以废标，同时由采购人或采购代理机构将废标理由通知所有投标人：
符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足3家，且未采用其他采购方式的；

出现影响采购公正的违法、违规行为；

投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付；

因重大变故，采购任务取消。

六、投标保证金

26、投标保证金：本项目免收投标保证金。
七、签订合同

27、签订合同

27.1 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容，一旦中标后，在合同履行过程中的所有风险由投标人自行承担。
27.2 中标人中标后5天内，完成配备的各项设施、设备工作，并请采购人对承诺的车辆进行验收，如验收未通过，采购人有权拒绝签订合同，并向监督部门申请对中标人进行处罚；如验收通过，中标人应于验收通过之日起7个工作日内，办理签订合同前的相关手续;并于中标供应商应于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同；采购人应于政府采购合同签订之日起2个工作日内对合同进行公告，并于7个工作日内将合同副本报同级财政监管部门备案。

中标供应商如逾期不办理相关手续、签订合同，财政部门将依据有关规定进行处理。

如遇特殊情况，采购人及财政部门可延期签订合同。

27.3 签订合同书及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件为依据。

27.4  签订合同前，中标供应商须向采购人交纳年养护费总价的10%的履约保证金。
27.5 中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，须要有明确的意思表示，并向采购人书面申明放弃合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。无正当理由拒绝签订合同的中标供应商，财政监管部门将视情对其处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

中标候选人放弃中标资格的，参照前款进行处理。
27.6 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
八、投标行为及投标产品

28、投标行为及投标产品：

投标人的投标行为必须遵守各项法律、法规、规章及相关制度的规定。

投标服务及产品、产品安装（施工）等应符合国家、行业等相关标准及要求。

投标人提供的产品应是全新、未使用过的原装合格正品。投标人中标后，在供货期内如遇产品平滑（自然）升级，中标供应商应提供平滑升级商品不补差价（招标文件中有特殊要求的除外）。
招标文件中要求投标人出具的证书等相关材料，均应在有效期限内，即有效期限应覆盖投标文件评审当日。

九、验收

29、采购人将按照政府采购合同、招标文件、投标文件规定和响应的技术、服务、安全标准对供应商的履约情况进行验收，出具政府采购项目验收单。由采购人对中标供应商进行履约管理，并及时向中标供应商支付采购资金。

十、质疑处理

    30、询问

30.1 投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密；投标人也可以向采购人委托的代理机构提出询问，代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。
31、质疑

31.1 质疑必须符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》中“质疑”相关内容要求。“宜兴市政府采购质疑书”格式内容，可在“宜兴市公共资源交易中心”网站“下载中心”栏自行下载。

31.2 质疑答复责任主体：

根据《中华人民共和国政府采购法》五十一条、五十二条、五十三条规定，投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。
投标人认为采购程序及流程操作使自己的权益受到损害的，可以向采购人提出质疑，也可以在法律规定时间内向采购代理机构提出质疑，采购代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。
    31.3 质疑时效期间的起算：对招标文件提出质疑的，应自招标文件公告期限届满之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。未在法律规定的时间内按要求提交质疑函（仅限于原件）的，被质疑人将不予受理。

31.4 对符合法定质疑条件的质疑，被质疑人在受理后的七个工作日内进行书面答复。

31.5 恶意质疑或提交虚假质疑一经查实，被质疑人有权依据政府采购法的有关规定，报请政府采购监管部门对该质疑人进行相应的行政处罚。

32、投诉
32.1质疑供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向本招标文件第一章投标邀请函中的财政监管部门提出投诉。

第三章 项目技术要求和有关说明

一、项目概述：

本项目为高塍镇宜高线、远东大道等绿地养护项目，我市各个区域的绿地养护均已到期，也有部分区域临近到期。

本次招标分为三个标段，分别报价、但只能中一个标段。各标段采购预算详见下表：

	序号
	项目名称
	范围
	绿地类型
	拟实施管护面积          （㎡）
	养护等级
	养护期限（月）
	拟实施单价      （元/㎡年）
	管护费(万元)
	暂列金    （万元）
	合计（万元）
	备注

	1
	高塍镇绿化养护一标段
	南至老104国道，北至远东大道西侧包括范道集镇
	防护绿地
	316770
	三级
	36
	3.63
	345.10
	/
	345.10
	养护期三年

	2
	高塍镇绿化养护二标段
	南起庆源大道，北至远东大道包括塞特大道东西两侧工业区
	防护绿地
	272075
	一、三级
	36
	4.05
	330.67
	/
	330.67
	养护期三年

	3
	高塍镇绿化养护三标段
	高塍镇区及镇区以北范围。
	防护绿地
	301900
	二、三级
	36
	3.84
	348.00
	/
	348.00
	养护期三年


注：①报价时不得随意变更暂列金额，否则以废标处理。

②年度管护单价包含相应标段内行道树的管护费用。

③年度管护单价已包含2%的安全文明施工费用等相关费用。

④籽播草籽一年两次（3月，9月），金鸡菊:百日草:波斯菊:虞美人：矮生高羊矛=1:1:1:1:1，10克/㎡。

⑤草花使用F1代品种，60株/平方米，覆盖率95%以上，城区一年更换6次，国省道一年更换4次。

二、技术要求：

1、养护内容:包括但不限于地被，树木、球类、色块、四季草花、绿篱等修剪、施肥及病虫害防治,草坪管理，所有绿化设施的维护等以及绿化带日常保洁工作；

2、养护标准：按照《宜兴市公共绿地养护基本要求》和《宜兴市绿地养护质量标准》执行；

3、考核办法：按照《宜兴市公共绿地养护管理检查考核办法（试行）》、《宜兴市城区公共绿地养护管理考核细则(一、二级）》、《宜兴市国省道公共绿地养护管理考核细则评分表（三级）》等执行；

4、养护等级：二级标准、三级标准（籽播草籽，每年更换2次）

5、自2022年6月1日（部分区域按实际移交时间起算）起至2025年6月1日止，合同期届满，养护面积和养护时间按实结算。如遇标段内绿化养护提档升级改造，绿化养护费用按实际扣除提档升级改造时间结算养护费用。
6、本项目负责人要求：须具备园林类专业工程师及以上职称（提供职称证书【如职称证书未注明园林绿化专业的，须另行提供相关园林绿化专业学历证书【园林绿化专业包括：与园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业、园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业】、劳动合同和投标单位为其个人缴纳的2021年10月至2022年3月的社保缴费证明）； 

7、投标人中标后20天内必须办理以下手续，否则甲方有权拒绝签订合同并上报财政监督部门：

①企业注册地在宜兴行政区域范围内的园林绿化企业办理宜兴环科园建设局签署意见的有效《本市园林绿化企业基本情况登记表》；企业注册地在宜兴行政区域范围外的园林绿化企业办理宜兴市市政建设管理处签署意见的有效《外市园林绿化企业基本情况登记表》；

②《宜兴市建设领域民工工资保障金管理手册》或宜兴市建管处（或市政处）盖章确认的《无锡市建设工程施工企业交纳民工工资支付保证金工作联系单》或免交农民工保证金的证明（疫情期间按照锡人社发[2020]31号文件执行) 。

 第四章 评标方法和标准
一、评分项目（总分100分）

	技术商务部分
	70分

	价格部分
	30分


二、评审内容：

1、技术商务部分

	评审内容
	序号
	评审项目
	分值
	评审细则
	响应文件对应页码
	

	主观评审因素
	1
	绿化养护期间的管理方案
	24分
	1、养护技术方案（10分）
(1)企业绿地养护管理制度完善，程序规范，责任明确，具有可操作性。包括养护档案管理制度等（2分）。

(2)绿化养护项目工作人员安排计划合理，组织管理体系科学，能够有效实施养护管理工作。包括各专业工种人员的配备、园林机械的装备、劳动力安排和管护用房的设置等(4分)。

(3)绿化养护技术方案结合季节变化，考虑各类园林植物特性，养护计划周密，措施有效，如养护方案及措施、病虫害防治方案等(2分)。优得2分，良得1分，没有或差不得分。

(4)对绿化养护承包区内环境设施的维护管理及措施切实可行。包括排水沟渠的疏理和相关配套设施的养护管理等(1分)。

(5)绿地保护和保洁工作方案完整，措施有效扎实，管理责任清晰。包括卫生保洁责任落实、24小时保安计划等（1分）。

2、抢险救灾应急预案（4分）

（1）抢险救灾应急预案编制合理，具有可操作性，包括组织机构、教育培训、安全抢险、日常巡查、灾后恢复等（2分）。

（2）抢险救灾机械应急配备情况，包括抢险救灾储备物资名录、维修保养及补充台账等（1分）。

(3) 抢险救灾人员应急配备情况，包括人员数量、职责分工等（1分）。3、养护安全管理方案（6分）

（1）针对性、合理性：具有本标段特点，养护安全管理方案内容与绿地实际情况相符（3分）。

（2）养护安全管理保证措施：描述安全文明养护施工操作要点完善（3分）。

4、养护文明施工措施方案（4分）

（1）针对性、合理性：具有本标段特点，养护文明施工措施管理方案内容与绿地实际情况相符（2分）。

（2）养护文明施工保证措施：现场文明施工操作要点完善（2分）。注：①管理方案限定页数不超过100页。对超过页数的，作扣分处理，每超过1页扣0.2分，最多扣1分。

    ②管理方案总分24分，原则上得分不应低于总分的70%（即16.8分），低于16.8分的评委须说明理由。
	
	

	客观评审因素

	1
	人员
	21分
	1.企业拥有绿化园林类中级职称及以上人员数量（5分）
①企业拥有绿化园林类中级职称及以上人员3人得4分；

②企业拥有绿化园林类中级职称及以上人员3人以上得5分；

注：投标人须提供个人专业职称资格证书和投标人为其个人缴纳的近三个月的社保缴费证明（指2021年12月至2022年5月任意连续三个月）原件核查，并须将相关证明材料复印件编入投标文件内，否则不得分。
	以上人员如存在一人多证的情况（即既有专业职称资格证书，又有技术等级证书），不可以重复得分
	
	

	
	
	
	
	2.企业拥有绿化园林类中级及以上技术工种（仅限绿化工、花卉工、植保工、养护工、育苗工、草地培育工）人员数量（5分）

①企业拥有中级及以上技术工种人员3人得4分；

②企业拥有中级及以上技术工种人员3人以上得5分；

注：投标人须提供个人的技术等级证书和投标人为其个人缴纳的近三个月的社保缴费证明（指2021年12月至2022年5月任意连续三个月）原件核查，并须将相关证明材料复印件编入投标文件内，否则不得分。
	
	
	

	
	
	
	
	3.养护作业人员投入（11分）
	(1)养护作业人员投入数量
	标一段：拟投入人数：19人得8分；20人得9分；≥21人得10分。
	
	

	
	
	
	
	
	
	标二段：拟投入人数：15人得8分；16人得9分；≥17人得10分。
	
	

	
	
	
	
	
	
	标三段：拟投入人数：16人得8分；17人得9分；≥18人得10分。
	
	

	
	
	
	
	
	
	注：投标人须为养护作业人员参保，参保人数比例需大于80%，参保人员三个月（指2021年12月至2022年5月任意连续三个月）的社保证明复印件编入标书内，否则不得分；且投标人须为养护作业人员购买商业险，商业保险保单（商业保险险种为雇主责任险、意外险中任意一种）原件核查（保单必须在有效期内），并须将相关证明材料复印件编入标书内，否则不得分。养护作业人员仅限绿地现场实施养护的的工人，不包括拥有职称的技术人员和管理人员。
	
	

	
	
	
	
	
	养护作业人员年龄要求（1分）：

①养护作业人员66（含）周岁以上人数占总人数的比例＞60%，不得分；

②40%＜养护作业人员66（含）周岁以上人数占总人数的比例≤60%，得0.5分，

②养护作业人员66（含）周岁以上人数占总人数的比例≤40%，得1分。

注：投标人提供为养护作业人员购买的商业险保单（商业保险险种为雇主责任险、意外险中任意一种）原件核查（保单必须在有效期内），并须将相关证明材料复印件编入标书内，否则不得分。

养护作业人员仅限绿地现场实施养护的的工人，不包括拥有职称的技术人员和管理人员。
	
	

	
	2
	企业必备车辆外额外配备园林车辆及机械
	15分
	1. 企业在必备车辆外额外配备养护工人运送专用车辆核载7座及以上得2分，累计车辆座位数核载11座及以上得3分，累计车辆座位核载数18座及以上得4分，最高得4分。

注：①养护工人运送专用车辆单车座位核载＜7座不能得分；

②拟投标的养护工人运送专用车辆，须填写《项目车辆机械配置清单》（详见招标文件附表），提供购车发票、行驶证、车辆照片原件核查，并须将相关证明材料复印件编入标书内，否则不得分。开标后将予以公示，如有投诉，一经核实，取消其中标资格，由采购人备案其不诚信记录，并向财政监督部门申请对其进行处罚；

③拟投标的养护工人运送专用车辆，中标后必须安装GPS定位装置，接受环科园建设局的监管；
	
	

	
	
	
	
	2. 企业在必备车辆外额外配备制式专业浇灌水车数量（2分）
	标一段：额外配备1辆得1分，配备2辆得2分；
	
	

	
	
	
	
	
	标二段：额外配备1辆得1分，配备2辆得2分；
	
	

	
	
	
	
	
	标三段：额外配备1辆得1分，配备2辆得2分；
	
	

	
	
	
	
	
	注①：制式专业浇灌水车核载8吨计一辆，若水车单车吨位不足或超过8吨，则累计吨位达8吨后计1辆，累计吨位达16吨后计2辆，以此类推；

②制式专业浇灌水车数量计算式：绿化面积（≥20万㎡）÷20万=水车数量，得数按照四舍五入计，绿化面积不足20万㎡的按必须配备一辆计算；

③拟投标的制式专业浇灌水车，须填写《项目车辆机械配置清单》（详见招标文件附表），提供购车发票、行驶证、车辆照片原件核查，并须将相关证明材料复印件编入标书内，否则不得分。开标后将予以公示，如有投诉，一经核实，取消其中标资格，由采购人备案其不诚信记录，并向财政监督部门申请对其进行处罚；

④拟投标的制式专业浇灌水车，中标后必须安装GPS定位装置，接受环科园建设局的监管；


	
	

	
	
	
	
	3. 企业在必备车辆外额外配备载货汽车数量
	1.额外配备自购载货汽车用于本项目使用的1辆得1分，最高得1分。
注：①拟投标的载货汽车，须填写《项目车辆机械配置清单》（详见招标文件附表），提供购车发票、行驶证、车辆照片原件核查，并须将相关证明材料复印件编入标书内，否则不得分。开标后将予以公示，如有投诉，一经核实，取消其中标资格，由采购人备案其不诚信记录，并向财政监督部门申请对其进行处罚

    ②拟投标的载货汽车，中标后必须安装GPS定位装置，接受环科园建设局的监管；
	
	

	
	
	
	
	4.企业拥有的园林机械设备(限油锯（电锯）或高枝油锯（电锯）、大型雾炮车、草坪机、树枝粉碎机每台得1分，同类园林机械最多2台得分，最高得8分。

注：投标人须提供所有机械设备的图片复印件（编入投标文件内）、自购证明材料（发票）原件或租赁合同原件（须长期租赁，租期一年以上，否则不得分）核查，雾炮车须吨位≥8吨，喷射距离≥50米，具有除雪抑尘功能，否则不得分。填写《项目车辆机械配置清单》（详见招标文件附表），并须将相关证明材料复印件编入标书内，否则不得分。
	
	

	
	3
	企业办公设施及基地
	5分
	1.宜兴市办公场所建筑面积在100-150平方米（含150平方米），停车、仓储、堆放等场地面积300-500平方米（含500平方米）得3分；
2.宜兴市办公场所建筑面积在150-200平方米（含200平方米），停车、仓储、堆放等场地面积500-1000平方米（含1000平方米）得4分；
3.宜兴市办公场所建筑面积在200平方米以上，停车、仓储、堆放等场地面积1000平方米以上得5分；

注：①投标人须提供宜兴市范围内的办公场所的房屋产权证证明和停车、仓库、堆放等场地证明原件核查，并须将相关证明材料复印件编入投标文件内，否则不得分；
②办公场所的房屋产权证证明：（1）办公场所提供办公场所的房屋产权证证明: ①自有房：提供房产证（若无房产证必须同时提供购房合同及土地使用证，其中土地使用证如为集体土地使用证则还须提供卖方出具的相关证明并标明场地面积），②承租房：提供经市场房地产交易中心确认的“房地产租赁契约”，若国有或集体房产因产权问题无法出具“房地产租赁契约”的则须提供租赁合同和由出租人出具相关证明并标明承租的面积）；

③停车、仓库、堆放等场地证明：提供土地使用证或租赁合同（附租赁税单）所标面积为准（如出租人和承租企业法定代表人是直系亲属关系则只须提供相关部门出具的关系证明，不需提供租赁税单）。
	
	

	
	4
	管护业绩
	5分
	投标人2018年01月以来（以合同签订时间为准）独立承担，且连续完成养护12个月的单个标段绿地（包括绿化工程内的成活率养护期绿地）面积：

 15万㎡＜绿地面积＜30万㎡，得3分；

 30万㎡≤绿地面积＜50万㎡，得4分；

 绿地面积≥50万㎡，得5分。

注：①投标人须提供中标通知书、养护合同（若养护合同不能体现养护面积，则需提供建设单位加盖公章的相关证明材料并注明建设单位联系人和联系电话）和县级及以上公共交易中心网（或建设工程招投标网或县级及以上政府采购网等官方网站）的中标公示信息截图和网址，原件核查并须将相关证明材料复印件编入投标文件内，否则不得分；

②若养护合同不能体现养护面积，则需提供建设单位加盖公章的相关证明材料并注明建设单位联系人和联系电话；

③养护面积包括绿化工程内的成活率养护面积。其中“公共绿地”是按《城市绿地分类标准》（cJJ/T85-2002 J185-2002），除生产绿地以外的其它四类绿地即:公园绿地,防护绿地,附属绿地,其他绿地。
	
	


2、价格部分

	序号
	评审项目
	分值
	评审细则

	1
	价格部分
	30
	以最低报价为30分，其他报价价格分为：（最低报价/投标报价）×30


备注：①评分过程中如出现小数点后三位，采用四舍五入法，最终保留两位小数(注：评标报价=标段合计-暂列金)； 

      ②投标文件中必须提供评分相关证明材料原件（投标人递交投标文件时一起提交），否则不予加分；如提供虚假材料的，投标保证金不予退还，一切后果自负；

      ③投标文件中须提供相关证明材料复印件，否则不予得分；

         ④本项目除价格分按标段评审外其他只评一次。
第五章 养护合同（格式）

政府采购计划号：

绿 化 管 护 合 同

高塍镇宜高线、远东大道等绿地养护项目  标段：

          绿化管护项目
发包人：中国宜兴环保科技工业园管理委员会

承包人： 

时  间：    年    月    日

合同条款

发包人（以下简称甲方）：中国宜兴环保科技工业园管理委员会       
承包人（以下简称乙方）：                             

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本管护项目事项协商一致，订立本合同。
一、合同内容

1、项目名称：高塍镇宜高线、远东大道等绿地养护项目    标段：          绿化管护项目
2、绿化管护范围：详见绿化养护清单

3、绿化管护交接时间：      年   月    日和甲方通知。
4、管护期限自     年     月     日起至    年  月    日止。

   （绿地管养时间是从接管之日起截止至   年  月  日）
5、每年工程量的调整于年底由甲方核实确认。

6、合同一年一签，合同期届满，若乙方的绿地养护年度考评等级中及以上经招标人同意后可以续签下一年合同（续签最多两次），续签合同的年度管护单价不变，养护面积和养护时间按实结算。反之不续签。
7、项目经理：               
8、绿地面积：            ㎡ 
二、下列文件为本合同不可分割部分：

      ① 中标通知书；

      ② 乙方中标的投标书；

      ③ 招标文件；

④ 乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

三、绿化养护基本要求与养护质量标准
按照附件一《宜兴市公共绿地养护基本要求》、附件二 (《宜兴市绿地养护质量标准》)执行。
四、发包人（甲方）权利和义务
1、按照甲方招标文件的要求及乙方投标文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收考核和其他相关管理工作。

2、按照《宜兴市公共绿地养护管理检查考核办法（试行）》，宜兴环科园建设局负责市管绿地养护管理的日常验收考核工作，对乙方的绿化养护质量进行考核打分，甲方根据考核结果支付养护费用。
3、因突发事件及重大活动，甲方需调动乙方人员、设备时，承包人应服从安排予以配合，但因此发生的费用由甲方承担。

4、在合同养护期内，因政府需要征用、改造、临时占用绿地等需要调整乙方管护绿化地段（范围）和管护等级时，退出原养护地段（范围），或相应减少养护范围及经费，由此造成的经济损失，甲方不负赔偿责任。
五、承包人（乙方）权利和义务

1、须严格按照合同条款、本次招投标要求、绿地养护质量标准、考评办法及相关规定，精心组织养护，确保绿地养护质量，承担设施、人员安全和公共安全的全部责任。
2、严格履行投标书中承诺、投标书及询标答复有关承诺。项目经理原则上中标后不得更换。
3、养护作业人员及数量的投入、机械设备的投入必须与投标时作出的承诺相一致，应具备专业养护管理人员和专业技术工人进行作业。正常养护绿地养护人员按照相应养护等级最低要求配置人员；施工过程中无违章操作现象，无安全事故。
4、须建立每日巡视制度，每天对绿地进行巡视，并做好巡视记录（人员名单和联系方法报至甲方备案）。如发现绿地内有违章搭建、无证开挖等其他破坏绿地的行为，必须当场予以制止，及时拆除违章搭建和恢复绿地原貌，并及时上报主管部门。
5、须在所管辖范围内设立建筑面积至少60㎡的项目管理部一处（项目经理及项目管理人员日常办公场所、交通车辆能到达）。每个标段必须配备一辆养护企业绿化巡查标志明显的巡视汽车（面包车、皮卡车或轿车）。
6、养护单位须制定合理的安全施工管理方案，加强安全生产管理，并配安全员，对养护作业人员进行施工安全教育培训（包括岗前安全教育、养护施工安全教育、园林机械设备使用安全和安全检查等），并监督养护作业人员做好安全防范措施。加强日常巡查，及时发现、解除安全隐患，同时通过为养护工人购买保险等方式来规避风险。在合同养护期内，由于乙方管理不善，引起政府职能部门处罚、停工整改或发生安全事故出现财物受损、人员伤亡事件的，由乙方负责处理解决，处理过程中所发生的费用（包括赔偿费用）由乙方自行承担。
7、须制定合理的文明施工管理方案，主动培训教育，加强绿化养护的文明施工管理工作。

8、须制定合理的抗灾应急抢险预案，组织一支稳定的110应急抢险队伍，配备制式专业浇灌水车、毛竹、刚竹、竹梯、铁丝、油锯（电锯）等必备的抢险车辆、工具设备和物资，并落实专人负责抢险工作。应急抢险队伍必须由身体健康、体力好、熟悉绿化业务的人员组成，应统一着装（工作服），穿反光背心。保持全天24小时通信畅通，接到抢险任务后半小时内到达现场，在第一时间内解除险情。出现强对流等恶劣天气时，事先做好高大树木加固、危枝危膀剪除等防范措施，抢险应急队伍24小时值班待命；事中做到抢险人员主动巡视，主动发现问题、主动解除险情；事后及时清理现场做好善后工作。在做好本标段范围绿地内的应急抢险任务外，服从招标人的统一调度，确保完成招标人另行安排的其它应急抢险任务。

9、节假日，须在保持正常养护的基础上加强养护力度。
10、超出常规养护范围的工作，需提前报甲方审批。中标地段原工程量清单中未纳入的周围相邻绿化（单位绿化或责任管护单位不明的绿化），在该标段交接完毕后5日内书面提交具体位置及工程量清单，经甲方核验批准后纳入经费核算范围，未及时提出的，视作无偿义务养护。
11、乙方养护期间的乔灌花草保存率低于要求的，必须在适合的季节及时补植同品种、同规格的苗木，并确保成活。若乙方未按规定补植，甲方有权安排第三方进行种植，所发生的苗木费及补植费从乙方养护费中扣除。

12、其他按照附件一《宜兴市公共绿地养护基本要求》、附件二《宜兴市绿地养护质量标准》、附件三《宜兴市公共绿地养护管理检查考核办法（试行）》、附件七《宜兴环科园建设局绿化管养督查方案(试行)》执行。（附件后附）

13、 如遇标段内绿化养护提档升级改造，绿化养护费用按实际扣除提档升级改造时间结算养护费用。
六、合同价款及调整
1、本合同采用固定单价（单位面积年养护费用的价格）合同的方式确定，固定单价不因市场变化和政策性等相关因素而作任何调整（材料及人工工资不作调整）。
2、调整条件： 增加或减少绿地管护面积的通知。
3、调整方式： 按实际绿化养护面积结算。

七、价格与支付

1、合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币            元。
   其中：养护经费             元；

暂列金             元        

（1）暂列金：原则上用于招标后第一年甲方付费的绿化局部更新和修复，如有特殊情况可延至第二年使用。项目实施方案由宜兴环科园建设局负责审定。更新和修复费用按相应定额套用后让利10%，苗木价格有信息价的按信息价计算，无信息价的参照市场价计算，经审计科审定后结算。

（2）暂列金为不可竞争费

2、养护单价
   一级绿地=                 元/（㎡*年）

二级绿地=                 元/（㎡*年）

三级绿地=                 元/（㎡*年）

四季草花=                 元/（㎡*年）
   水塘管理=                 元/（㎡*年）
籽播草籽=                 元/（㎡*年）

黑麦草套播=                 元/（㎡*年）

生态停车场=                 元/（㎡*年）

（1）如年度投标单价/12*养护期限（月）*面积的得数与投标总价不一致，以年度投标单价为准。
（2）清单数量与现场数量可能略有出入，本项目养护费结算仍以绿地实际管护面积为准。因政策性原因，需要调整绿地面积的，由甲方按照实际面积调整合同价格。在合同养护期内，退出或减少养护范围和等级的原因消除后，仍由乙方按合同继续养护，如有增加养护面积的，按实调整；如有改造提升绿地等级的，若该标段中标时有相应等级的养护单价，按该单价进行调整；若该标段中标时无相应等级的养护单价，则按原等级的中标养护单价乘以等级系数进行调整，等级系数=调整后绿地等级的最高限价÷调整前绿地等级的最高限价，即三级调整为一级的等级系数=5÷3=1.667，三级调整为二级的等级系数=4÷3=1.333，二级调整为一级的等级系数=5÷4=1.25。
（3）相应等级的养护单价在合同养护期内不作任何调整。
（4）合同价中包含乙方车辆运营、工人运输等的费用。
（5）合同价中包含行道树的养护费用。
（6）合同价中包含标段内水塘的养护费用。

（7）合同价中2%为乙方安全文明施工费用。

（8）合同价中包含人行道杂草清理的养护费用。

（9）合同期内进行共计乔木总量2%以内的疏林工程（乙方应根据环科园建设局布置的工作计划实施）。

（10）处理市民投诉、毁绿、占绿等社会问题的相关费用。
（11）草花使用F1代品种，60株/平方米，覆盖率95%以上，镇区一年更换6次，国省道一年更换4次。

（12）籽播草籽一年两次（3月，9月），金鸡菊:百日草:波斯菊:虞美人：矮生高羊矛=1:1:1:1:1，10克/㎡。

3、合同价款的支付及付款方式：

①每月度支付的合同价款=年管护费金额×90％/12×当月考核得分折合的比率。
②按上述公式折算的合同价款由甲方每半年向乙方支付一次，支付比例为半年期管护费金额的50%。
③合同金额的10％作为质量保证金（每年年底根据年度考评结果核拨）。
④履约担保：Ⅰ、履约担保的金额：年度养护费总价的10%；Ⅱ、履约保证金在养护期满且养护缺陷更正，并配合新中标单位办理移交手续后支付。如原中标人对养护缺陷不予更正，招标单位有权另请其他企业更正，所发生的费用在履约担保金中扣除。

4、绿地移植和复绿等零星项目：
在乙方管护范围内，因行政审批等原因发生的绿地移植和复绿等零星项目，超过政府采购限额标准的，由甲方按有关规定执行，乙方无条件配合；在限额标准范围内的，原则上由宜兴环科园建设局拟定实施方案，报局相关科室审批后，由乙方实施并纳入养护范围。
①绿地移植和复绿等零星项目的经费按相应定额套用后让利10%，苗木价格有信息价的按信息价计算，无信息价的参照市场价计算，经局审计科审定后，纳入年终调整统一结算。
②绿地移植和复绿经费年度内累计不得超过政府采购限额标准。
③经费支付：决算送审后付到审批价的50%，余款根据审计报告在年度考评后核拨。
5、管护区域内，因创建整治、绿地移交纳管等原因出现新增绿地的，超过政府采购限额标准的，由甲方按有关规定执行；在限额标准范围内的，原则上由属地养护公司纳管，养护经费年终调整后统一结算。

6、付款方式：银行转帐。
7、根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担；根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。
8、如因招标时间延后，导致招标合同期到期后不能移交新养护单位的，仍由原养护单位延续养护，养护经费按原中标单价和实际延期时间计算。

八、不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，经权威部门和职能部门认定不可抗力的影响，可部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生严重后果的，不能免除责任，按违约处理。
2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，应在24小时内提供证明，并得到甲方认可。
九、合同的解除和转让

1、合同的解除

（1）甲、乙双方协商一致，可以解除合同；
（2）有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

 ① 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

 ② 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

③ 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

（3）乙方因在招投标过程中有串通投标、弄虚作假等违约违规行为被投诉、举报，经财政监督部门查实并取消其中标资格的，甲方可以解除合同。

2、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十、合同的生效

本合同在双方签字盖章后即生效。
十一、争议解决
甲、乙双方因合同发生争议，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。
十二、附则

1、合同份数

双方约定合同份数：正本二份，双方各执一份，副本八份，双方各执四份。    

2、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律、法规之规定双方协商确定。

十三、违约责任
1、双方不得无故终止合同（除合同约定），否则视为违约，由违约方支付对方违约金。   
2、乙方在养护管理期间，由于管养措施不力，出现以下情况之一，甲方有权终止合同并由乙方承担一切责任。
①年度内月度考核等级两次为差的；
②乙方连续两年年度考评等级为中，且排名末位的；
③发生重大质量安全责任事故，或被媒体曝光造成严重影响的；
④根据《宜兴市公共绿地养护管理检查考核办法（试行）》被淘汰的；
⑤遇灾害性天气，未听从甲方统一指挥，未按要求进行应急管理造成严重损失的；
⑥管护质量达不到附件一《宜兴市公共绿地养护基本要求》或甲方其他养护要求的，甲方即向乙方发出绿地养护整改通知单并限期整改，若整改不到位且严重影响绿化景观的；
⑦管护合同进行分包、转包的。
十四、奖惩措施
1、绿化养护企业养护期内年度考评成绩名列前茅的、参与各项评优和技能竞赛获得表彰的、防洪防汛抗旱抗雪等抗灾抢险工作中表现优异的，实行信用评价加分。

2、乙方在年度内月度考核等级两次差的，解除养护合同。 

3、乙方连续两年年度考评等级为中，且排名末位的，直接取消养护资格，解除养护合同。

4、所有非正常解除合同的绿化养护企业、项目经理予以全市通报，录入企业信用评价体系，并上报财政监督部门，两年内不得进入中国宜兴环保科技工业园管理委员会园林绿化养护市场。

5、乙方在养护期内如出现农民工工资未支付的情况，则取消下一次养护发包的投标资格。
十五、合同生效  
1、合同订立时间：         年         月         日
2、合同订立地点：        宜兴市          
3、本合同双方约定      双方签字盖章      后生效。
发包人：（公章）
承包人：（公章）

地        址：
地        址：

法定代表人：（签字）
法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）
委托代理人：（签字）

电        话：
电        话：

传        真：
传        真：

开户银行：
开户银行：

帐        号：
帐        号：

绿化养护承诺书
若我单位中标，将严格履行以下承诺，并已将相关费用考虑在综合报价中。
1、养护劳动力严格按标书规定要求配足配齐。正常养护绿地养护人员按照投标文件人员数量配备。扣除工人休息日、重点季节突击性用工外，每天养护工人到岗率确保达到100%。突击工作无条件服从，并增派人员和设备。
2、中标后按招标文件规定数量于      年   月    日前将所有养护设备配备到位，如未能在规定时间将上述设备配备到位，将接受招标人暂停支付养护经费及其它更严厉的处罚，同时保证上述设备仅限用于中国宜兴环保科技工业园管理委员会管辖绿地中标标段的绿化养护，使用过程中落实专人做好设备维护更新管理工作，确保设备外观整洁、性能良好。
3、根据招标文件要求于      年   月    日前将为养护工人配备的工作服（包括反光背心、帽子、雨衣雨裤等）发放到位，标明养护单位，并保证自      年    月    日开始，养护工人全部统一着装上岗，道路或中分带养护人员需加穿反光背心。
4、根据招标文件要求落实专人负责养护台帐资料的制作、管理，确保台帐资料记录详细，分类清楚，数据详实。及时建立养护范围内绿化苗木数据库，并根据实际情况进行动态更新。
5、根据招标文件规定的植物保存率的要求，养护期内加强管理，尽可能提高树木存活率，一旦出现枯枝现象，24小时内处理完毕，如出现树木、草坪等植物死亡，在第一时间内按规定格式及时上报。
6、认真做好病虫害防治工作，对一些发生较为严重、防治难度较大的病虫害，严格按照招标人制定的防治方案进行防治。
7、对行道树的修剪标准已理解掌握，养护期内将按标准对行道树进行冬季修剪，日常疏剪。通过修剪保证树冠通风透光、树型优美，修剪后上不挂各类线路、下不妨碍交通、旁不影响建筑，同时加强日常检查，及时清除枯枝危膀、空中挂枝，避免断枝掉落伤人伤物事件发生。
8、养护期内，认真做好我中标标段内的各项安全防范工作，如发生安全事故，我单位负责处理解决，处理过程中所发生的费用（包括赔偿费用）由我单位承担。
9、建立应急抢险预案，组织一支稳定的110应急抢险队伍，配备必备的抢险车辆、工具设备，并落实专人负责抢险工作，保持全天24小时通信畅通，接到抢险任务后半小时内到达现场，在第一时间内解除险情。出现强对流等恶劣天气时，事先做好高大树木加固、危枝危膀剪除等防范措施，抢险应急队伍24小时值班待命；事中做到抢险人员主动上街巡视，主动发现问题、主动解除险情；事后及时清理现场做好善后工作。在做好本标段范围绿地内的应急抢险任务外，服从招标人的统一调度，确保完成招标人另行安排的其它应急抢险任务。
9、中标后按照发包人的统一安排，对所有用于中标标段的制式浇灌水车、绿化工人专用运输车辆和载货汽车自行加装GPS定位装置，接受发包人的监管，安装等相关费用由我单位承担。
投标方：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月    日
合同金额年度分解表

	年度
	类别
	年度合同金额(元)
	备注

	
	养护经费

（元）
	暂列金

（元）
	
	

	2022
	
	
	
	

	2023
	
	
	
	

	2024
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件一：

宜兴市公共绿地养护基本要求
一、总体要求
1、绿化养护必须由具有一定养护经验的养护企业的专业队伍来承担。

2、绿化养护按照《江苏省城市绿化管理条例》、《江苏省城市绿地养护技术规范》、《江苏省园林绿化植物技术规定（试行）》、《宜兴市绿地养护质量标准（试行）》等规定执行。

3、养护单位应具备专业养护管理人员和专业技术工人进行作业，正常养护绿地养护人员按照一级绿地1人/8000㎡ ，二级绿地1人/10000㎡，三级绿地1人/15000㎡的最低要求配置人员；防护林绿地养护人员原则上应按锡宜高速平均约1人/50000㎡、宁杭高速平均约1人/80000㎡的要求配置人员。施工过程中无违章操作现象，无安全事故。
4、养护单位所提供的植物材料、生产资料、机械设备和工具必须满足绿化养护的要求，并且对环境没有污染。

5、养护后的绿地应植物生长旺盛，设施完善，环境整洁美观。
6、绿化养护单位必须建立每日巡视制度，每天对绿地进行巡视，并做好巡视记录（人员名单和联系方法要报宜兴环科园建设局备案）。

7、绿化养护单位需在所管辖范围内设立建筑面积至少60㎡的项目管理部一处（项目负责人及项目管理人员日常办公场所、交通车辆能到达）。每个标段必须配备一辆养护企业绿化巡查标志明显巡视汽车（面包车、皮卡车或轿车）。


二、养护基本要求
（一）园林植物养护

1、修剪

所有乔灌木冬季修剪在12月底前完成，春季修剪在植物生长开始前完成。

园林乔木要求树型优美，主要修剪徒长枝、病虫枝、交叉枝、并生枝、下垂枝、根部萌蘖枝以及枯枝残枝（包括林带间伐）等，无危靠危膀（与建筑物、高压设备、路灯等保持安全距离并且不遮挡交通信号灯），生长季节及时剥芽，芽长不超过20厘米。
花灌木秋冬季修剪要有利于短枝和花芽的形成，遵循“先上后下，先内后外，去弱留强，去老留新”的原则进行修剪，生长季节及时剥芽（含脚芽），芽长不超过20厘米。

绿篱、色块、地被要及时修剪，促其分枝，保持全株枝叶丰满，加速覆盖。球形灌木应常年保持形态完整。色块灌木应保持一定高度，常年保持完整，曲线清晰流畅，无缺株、无空洞。地被植物应保持高度整齐，残花或无观赏价值的宿存果实，应及时清除。
草坪在生长季节，应采用条纹状交叉修剪方式，按三分之一原则适时进行修剪。冷季型草坪留茬高度不超过6-7㎝，暖季型草坪留茬高度不超过4-5㎝，当草坪实际高度超过额顶高度1/3时应进行修剪，混播草坪的低修剪应根据气候条件，在2月底至4月上旬进行，降低留茬高度，以确保暖季型草坪出芽。年修剪次数：冷季型为25次 (12-3月份，2 次/月；春季4-6月份，3次/月；7-8月份，1次/月； 9-11月份，2次/月) ，暖季型为12次（4-5月份，1 次/月；6-9月份，2次/月；10-11月份，1次/月）。
一、二级绿地的草坪原则上应使用草坪机进行修剪作业。未经允许，严禁使用割灌机进行修剪作业。

草坪内乔灌木与色块及时切边，草坪与绿篱、色块、草花等应有分隔沟，沟宽20㎝，要求切边曲线清晰、线条流畅。
所有修剪剩余物要及时清理，保证现场整洁，防止滋生病虫害。

2、浇水

植物浇水应根据不同的立地条件、季节差异和生长状况及时进行，并要浇透。

草坪、色块浇水根据每月养护要点实施。

对于名贵树木及新种植树木，视天气干旱情况和植物生长情况对树干和树体进行喷雾。
另外还须定期做好主次干道中侧分带的蒙尘清洗工作，保持绿篱和色块的干净、整洁。
绿地内雨后积水应及时排除。

3、松土、除草

树木根部周围的土壤要保持疏松，易板结的土壤在蒸腾旺季须每月松土一次，松土深度以不伤根系生长为限。绿地内杂草应及时铲除。

树穴整修的要求：乔灌木类为树木地径的5倍；球类直径为冠幅的1/2-2/3。

地被植物在未覆盖前，应及时进行松土、除草，松土除草时要防止损伤根系和地下茎。

草坪杂草应及时连根清除，做到除早、除小、除净，草坪覆盖度不少于95％，集中空秃不大于1平方米。清除方法可采用人工除草、生物除草、机械除草和化学除草。采用化学除草剂要慎重，必须先掌握药剂性能，对各类园林植物的敏感程度，不能造成药害。不得使用国家明令禁止的、灭生性的化学除草剂。

4、病虫害防治

做好植物病虫害的预测、预报，及时防治、控制，用药配比正确，安全操作。发现病虫害应在2天内治理完毕，病虫害应控制在以不影响观赏效果的范围之内，其中食叶害虫危害的叶片，每株不超过5%，刺吸性害虫危害的叶片，每株不超过10%，无蛀干性害虫的活虫、活卵。用药必须符合环保要求，使用生态农药比例不少于50%。

喷药时间宜在清早或傍晚，为防止产生抗药性，应轮流使用多种药剂。

草坪修剪1-2天后，应喷洒一次常规抗菌剂（如甲基托布津、代森锰锌等）防止病害发生，特别是在6-8月病害多发季节。

5、合理用药

①农药使用必须严格按照《国家植物保护条例》及《国家农药使用防毒规程》、《农药安全使用规则》、《宜兴市市管绿地农药使用管理制度》执行，国家明令禁止的剧毒、高毒农药严禁使用。使用农药应选用低毒、低残留(易分解)、无公害或基本无公害，对植物安全的药剂。②化学药剂的应用，必须按单位面积有效成份的用量。③化学药剂混用，必须掌握药剂的理化性，对植物的安全性。④同一种化学药剂，不宜连续施用，在一定植物群落范围内应针对性施药，防止出现抗药性。⑤在绿地范围内不得应用灭生性除草剂，严禁施用剧毒性除草剂，用药量应按规定不得任意增加。

6、施肥

施肥应根据不同的树种、树龄、生长势和土壤理化性质而定。树木休眠期施基肥，生长期施追肥，花灌木应在花前、花后进行施肥。
各类绿地基肥应以施腐熟有机肥为主。追肥应用微量元素和根外施肥技术，推广应用复合肥料和长效缓释肥料。具体可根据每月养护要点实施。

乔灌木一般在秋冬季施1次基肥，约200g/株·年，每年施追肥2次，约50g/株·次。绿篱、色块和地被植物一般冬季施1次基肥，约200g/㎡·次；每年施追肥2次，约20g/ ㎡·次。（春季施复合肥N∶P∶K＝10∶5∶5；秋冬季施复合肥（N∶P∶K＝5∶10∶5）。

草坪主要施肥时期在春秋季，施肥可采用撒施和根外追肥，每次修剪后需立即施肥，不发生明显的肥害现象。1－2月，1次，结合打孔施用鸡粪等草坪专用有机肥，130g/㎡·次；3－6月，1次/月，施复合肥（N∶P∶K＝10∶5∶5 ），20g/㎡·次；7-8月基本不需施肥；9-10月，1次/月，施复合肥（N∶P∶K＝10∶6∶4 ），15g/㎡·次；11-12月，1次，结合中耕施用复合肥（N∶P∶K＝5∶10∶5），15g/㎡·次。竹类一般在冬季施基肥1次，以酸性有机肥为主，约20g/㎡·次；春、夏季追肥1-3次，适宜施用尿素等速效肥，分别在3月、6月、9月进行，约15g/㎡·次。

7、保护

每年的初冬，均须对行道树进行抗冻处理（根际培土、主干包扎、涂白等），耐寒性较弱的植物应采取防寒越冬保护。在树木休眠期内，进行扶正，用于支撑、固定的材料应坚固耐用美观，并采用软性材料同植物接触。台风潮汛季节，对易于倒伏的树木应进行支撑加固。喜荫类或不耐日灼的植物应夏季遮荫。

8、补植

发现枯枝、死枝须24小时内处理完毕；如出现乔木死亡，及时报批、倒伐和补植，对枯死的树木应连同根部在一周内挖除，填平挖穴，上报宜兴环科园建设局管护股存档，由宜兴环科园建设局适时安排各养护单位进行补植。

9、专项养护

（1）草花的养护管理

应根据不同花卉品种和花坛的不同要求，制定养护技术措施。①常规草花品种为：春秋季以矮牵牛、三色堇、万寿菊、孔雀草、一串红、国庆菊等时令草花为主，夏季以鸡冠花、秋海棠、太阳花等时令草花为主，冬季以羽衣甘蓝、三色堇、金盏菊等时令草花为主。②质量要求，露地种植花卉应使用F1代品种，营养钵苗，生长健壮、色彩鲜艳，数量要求至少按60株/平方米计算，蓬径15cm以上，如部分品种规格达不到蓬径15cm的，由养护单位自行加密种植，确保植后黄土不裸露。换花移栽前必须深翻细耙，要去除土层20cm内的石块、草屑、残茎、落叶等杂物，苗床高度不得高于侧石或花钵边缘，并施足基肥。③草花一年更换六期，每年整体换花应不少于6次，全年观赏期应不少于340天。每次换花期坛面裸露时间不得超过5天。草花更换后应加强水肥、除草、保洁等常规管理，花卉种植完成以后4-5天应施肥一次，在花卉生长旺期应再次适当追肥，施肥量根据花卉种类而定。施肥后应用清水喷淋。严禁肥料污染花、叶，公园、景点、重要路段的绿地禁用有异味的肥料。一旦出现草花死亡、长势不良等明显影响观赏效果的，而草花更换时间尚未到期的，养护单位应及时无偿更换、补植到位。
（2）球根、宿根类地被植物养护管理

球根、宿根类地被植物，经2-3年生长后，根部拥挤以致影响其正常生长时，必须按不同品种的生理习性进行分株或更新移植。
（3）水生植物的养护管理

①应根据品种的习性和生长时期合理控制水生植物的入水深度：石菖蒲、红莲子草、杉叶藻、千屈菜等湿生地被植物入水深度宜 5-10cm；雨久花、再力花、花菖蒲、欧州芦荻、花叶香蒲等浅水型植株入水深度宜 10-30cm；花叶芦竹、黄菖蒲、葛蒲、水葱、水烛、荻等中小型挺水植物和荇菜、水鳖、萍蓬草、金银莲等浮叶植物入水深度宜 30-60cm；深水型水生植物入水深度 60-200cm，如荷花、芦苇等少数挺水植物能耐 80-100cm的水深，睡莲、菱、芡实、眼子菜等大量浮叶植物漂浮植物宜在 60-150cm的水域中生长，狐尾藻、金鱼藻、黑藻、菹草、苦草等沉水植物宜在水深 60cm以上的水底生长。②当水生植物耐水深度与水体深度不一致时，宜采用种植槽、种植土墩、坑穴或容器、支架等方式调整。③休眠期疏剪：挺水植物冬季应剪除植株泥上枯萎部分，留茬应低矮整齐，抽稀过密枝株，浮叶漂浮植物和沉水植物应结合清，疏剪老株根茎，重新铺植。疏剪后各类水生植物植株密度每一平方米应控制在5-6丛，每丛3-5芽。对于多年生耐寒水生植物应在每年2月底新芽长出前将泥上部分剪除。④生长期疏剪：6-8月疏删过密和衰弱的挺水植物枝株，及时捞割过于冗密的沉水植物和浮叶漂浮植物，保持植物类层次，删剪后的植物枝叶必须清除出水体，可堆制沤肥或深埋焚毁。⑤繁殖能力特强的水烛、水葱、香菇草以及凤眼莲、水鳖、荇菜等水生植物在生长盛期应按习性及时切除根茎、防止种子散播或采取围护圈养等措施。⑥定植多年的水生植物因不断滋生蔓延而根节纠连或茎枝缠结，影响正常生长，应及时分栽，更新复壮，特别是容器栽培的植株，应每年翻盆整新⑦及时清除枯残枝叶及杂物，对于因病虫等原因而造成整盆死亡的,应将其空盆撤出。⑧同一水池中混合栽植各类水生植物，必须定时疏除繁殖过快的种类，以免覆盖水面，影响其他水生植物的生长。⑨所有绿地内的水面，包括：池塘、排水明沟、暗沟、旱溪，每天保洁一次，清除生活垃圾、枯枝落叶、水藻水草等。 

（4）攀援植物（垂直绿化）的养护管理

①生长季节应进行理藤、造型、固定，以逐步达到满铺的效果，定期检查绑扎物以防脱落。②多年生藤本应定期翻蔓，清除枯枝，疏除老弱藤蔓。③修剪宜在5月、7月、11月或植株开花后进行。④部分徒长枝长度达15-30㎝时应抑制生长；对长势过密的植株适当疏剪重叠枝控制厚度；2年以上的植株，应疏剪上部枝叶并适当疏剪下部枝叶，以减少枝条重叠；对生长衰弱的植株应进行重剪促进萌发；未完全覆盖的植株应短截空隙周围枝条，促生副稍。

（5）竹类植物的养护管理

①竹林每3-5年应深翻、断鞭，应将4年生以上的老鞭及每年砍伐后的竹兜挖出。②竹林应加强抚育管理，保留适当密度，使竹林通风透光、生长健壮。③竹林过密应适当间伐或间移，使留竹分布均匀，并及时用土杂肥回填土坑。竹林应于每年初冬适量培土。④间伐应在晚秋或冬季进行，应保留4、5年生以下立竹，去除6年以上尤其是10年生以上老竹。

（6）花境的养护管理

①应根据花境原设计效果要求和植物生长势进行整形疏枝，剪除基部萌发的徒长枝、修剪休眠期的枯黄衰败的枝叶、剪除生长过密和生长势弱的枝条、修剪因过度生长导致入侵相邻块面的枝叶，剪除病虫株并清除杂草、植物生长枝叶稀少或生长势弱应摘心处理来促进分枝、落叶花灌木在休眠季节通过回缩截枝控制株型和促进开花。主要的修剪时间宜盛花过后和休眠前后，但观赏草宜于早春萌芽前修剪。②补植更新：当植物生长势开始衰弱或植物群落、不同植物块面呈现互相侵占影响了植物生长和景观效果时宜进行局部或全部更新。多年生植物宜3 -5年翻种一次，木本花卉视生长情况而定。补植的植物应与原植物品种、规格相同（也可结合长势过旺导致植株过密需进行的分株间植进行）。休眠期地上部分枯黄的宿根花卉处，宜用时令花卉点栽或辅设与环境相协调的卵石、树皮块、木屑、松针等覆盖物。

（7）籽播草花养护管护

①播种时间：春季宜在3-5月份进行，秋季宜在9-10月进行。②做好籽播场地清理工作，表土翻耕20-30㎝，清除杂物和杂草，打碎整平，并少量浇水，保证土壤处于微微湿润状态；如需要混播，播种前应将种子充分混合，避免因混合不均匀而出现的品种生长分布不均现象；种子可直接撒播或掺2-3倍的细沙土充分拌匀后撒播；种子事先浸泡再撒播能够使发芽更快。③花谢之后及时剪去残花，减少养分消耗，以利再次开花。同时要追施1-2次以磷、钾肥为主的肥料。全部花期结束后，剪掉枯败的地上部分。

（8）古树名木及后备资源的养护管理

①落实专人定期检查绿地内挂牌古树名木的生长情况，并作好检查记录，一树一档，如发现古树生长异常，必须在第一时间内报告宜兴环科园建设局。②对树穴进行常规性松土、除草、浇水抗旱。③古树主干部分剥芽、常规病虫害防治。④配合宜兴环科园建设局安排的专业队伍做好古树复壮工作。

10、应急管理

养护单位必须制定灾害性天气的应急预案，建立一支稳定的应急抢险队伍，并将应急预案和人员名单上报绿化处备案；配备必备的登高车（器）、货车、油锯等抢险车辆、工具设备及抗旱、防汛、抗台、抗寒、抗雪等物资（钢管、毛竹、水泵等），并落实专人负责抢险工作，保持全天24小时通信畅通，一旦接到抢险任务须于半小时内到达现场，在第一时间内解除险情。出现强对流等恶劣天气时，必须事先做好高大树木加固、危枝危膀剪除等防范措施，抢险应急队伍24小时值班待命；事中做到抢险人员主动巡视，主动发现问题、主动解除险情；事后及时清理现场做好善后工作。应急抢险范围指养护单位管辖标段范围绿地内发生的险情及甲方另行安排的其它范围内的应急抢险任务。

11、安全责任事故等风险问题

养护单位须制定合理的安全施工管理方案，加强安全生产管理，并配安全员，对养护作业人员进行施工安全教育培训（包括岗前安全教育、养护施工安全教育、园林机械设备使用安全、农药使用安全和安全检查等），并监督养护作业人员做好安全防范措施。加强日常巡查，及时发现、解除安全隐患，同时通过为养护工人购买保险等方式来规避风险。在合同养护期内，由于养护单位管理不善，引起政府职能部门处罚、停工整改或发生安全事故出现财物受损、人员伤亡事件的，由乙方负责处理解决，处理过程中所发生的费用（包括赔偿费用）由乙方自行承担。

养护单位必须合法用车，服从交警部门管理，严禁出现非法改装、人货混装、超载等交通违法行为。

工人运输车辆在使用过程中严禁出现非法改装、人货混装等违法行为。
（二）绿化养护范围内的卫生保洁

日常保洁人员应统一着装上岗，加强对绿地卫生的巡视保洁工作。保洁时间为上午七点至下午五点，不间断保持，确保绿地整洁。

绿地、设施应巡视保洁，绿地内白色垃圾、枯枝残叶（花、果）、砖块、废旧支撑、烂草绳、生锈铁丝等杂物需彻底清除，色块内的落叶需用鼓风机吹出后清理，苗木上无树挂垃圾。桥堍、围墙边、广告牌后等隐蔽处不留绿化死角，废弃物日产日清，严禁将垃圾堆放在桥堍、围墙边、窨井内或擅自焚烧。

绿地内景石，应保持外貌整洁、完好常新，禁止胡乱涂刻；刻字褪色的，应使用石材漆等进行描色。

绿地范围内的水体，无水生植物（如水花生、绿萍、蓝藻）泛滥、无枯萎茎叶残留、无垃圾漂浮。根据甲方要求安排清淤，清除池（沟）底的淤泥、垃圾。养护水面河滩杂草及时清除。

绿色废弃物（如树枝、树叶、草屑等），重点地区随产随清，其它地区日产日清。绿园林废弃物运输前只得暂时堆放在绿化带内，不得堆放在人行道板或车道上。绿化垃圾收集作业做到车走地净。绿化垃圾运输过程中不得抛撒滴漏，造成二次污染。

（三）绿地保护

应安排专门场所用于养护工具、机械的安放，绿地中严禁停放工作人员任何车辆。

绿地中无堆物、堆料、搭棚，建筑墙面和树干上无钉拴刻画等现象。

绿地中应保证一定的安全，无重大破坏和偷盗案件，如遇重大事件及时上报，未及时上报而造成的损失由养护单位承担。

绿地占用必须持有严格的审批手续，未经审批，严禁各种侵占绿地行为发生。经审批同意占用的，须全过程跟踪，严格控制施工作业面，临时占用的要及时恢复。

（四）绿化养护台帐

应建立完整的绿化养护台帐，并由专人负责。绿化资料记录详细，分类清楚，数据详实。

月度养护计划及养护作业应按时记录，并符合现状和季节特点，针对性强，不弄虚作假。
季、年度养护工作计划和作业统计报表以及应急抢险救灾工作措施要在每季季末、年底前随月报按时上报；每年各绿地养护管理人员组成的网络表应随年度养护工作计划按时上报。

养护台帐与月度养护计划须在每月25日前上报宜兴环科园建设局。

应及时建立绿化养护数据库，并根据实际情况进行变动。
各有关报表列入考核打分内容。

	附件二：
	
	
	
	

	宜兴市绿地养护质量标准

	
	
	
	
	
	

	序号
	内容
	一级
	二级
	三级
	防护林带

	1
	群落   结构
	随着植物生长的各个时期，不断进行更新、调整、间伐，使群落结构稳定，树种配置科学合理，层次丰富，物种多样覆盖地表，黄土不裸露，生态观赏效果好。
	随着植物生长的各个时期，不断进行更新、调整、间伐，使林相结构合理，有较完整的层次和不少于二层的林相结构，林下处理得当。
	随着植物生长的各个时期，不断进行更新、调整、间伐，植物种植成片或带状，有较好的绿化效果，地表整洁。
	随着植物生长的各个时期，适时进行间伐，植物种植成林或带状，有一定的景观效果，无人为破坏现象。

	2
	树木   养护
	①树木生长健壮，不歪斜。                                                            ②新建绿地各种植物两年内恢复正常生长。                                                    ③树冠完整美观，修剪科学合理，主侧枝分布均匀，数量适宜，内膛不乱，通风透气，无枯枝死杈、徒长枝、病虫枝、交叉枝、重叠枝、下垂枝、萌蘖枝等。                                                        ④花灌木按时开花结果，株形丰满，花后修剪及时。                                                            ⑤整形植物修剪及时，保持外型轮廓清楚，外缘枝叶紧密。                                               ⑥地被植物整齐，覆盖率在98%以上。                                         ⑦树木存活率在99%以上，行道树存活率100%。
	①树木生长正常，不歪斜。                                       ②新建绿地各种植物三年内恢复正常生长。                                                          ③树冠基本完整，主侧枝匀称，数量适宜，修剪合理，内膛不乱，通风透气，无枯枝死杈、徒长枝、病虫枝、交叉枝、重叠枝、下垂枝、萌蘖枝等。                                               ④花灌木开花及时，正常，花后修剪及时。                                                          ⑤整形植物修剪及时，枝叶生长正常，整齐一致。                                                           ⑥地被植物整齐，覆盖率在98%以上。                          ⑦树木存活率在99%以上，行道树存活率100%。
	①树木生长正常，不歪斜，有绿色效果。                                                         ②新建绿地各种植物三年内基本恢复生长。                                                              ③树冠基本完整，修剪及时，无明显枯枝死杈、徒长枝、病虫枝、交叉枝、重叠枝、下垂枝、萌蘖枝等。                                                    ④花灌木开花及时，花后修剪及时。                                     ⑤整形植物及时修剪，有一定形态。                                      ⑥地被植物整齐，覆盖率在98%以上。                                        ⑦树木存活率在98%以上，行道树存活率100%。          
	①植株生长健壮，树木茂盛。                                       ②林冠线完整。及时清除绿地内的死树、杂树、树桩。                                                 ③定期修剪，无萌蘖枝、枯枝、徒长枝、下垂枝、病虫枝等。                                              ④按时开花结果，季相明显。                                 ⑤树木存活率在98%以上。

	3
	草坪   养护
	①草种纯正，生长茂盛。颜色一致，高度一致，密度一致，质地均一。                                                ②草高不超过（冷）6cm，（暖）4cm。                                 ③草坪边缘线清晰（与路面、树穴、花坛交界处）。                                                         ④无杂草。                                             ⑤草坪覆盖率在98%以上，无大于20×20cm的秃斑。                                                        ⑥绿地平整，雨后无积水。
	①草种基本纯正，生长整齐。                                              ②生长期草高不超过（冷）6.5cm，（暖）4.5cm。                                                ③基本无杂草。                                                     ④草坪覆盖度98%以上，无大于50×50cm的秃斑。                                                               ⑤草坪边缘线清晰（树穴、花坛交界处）。
	①草坪生长茂盛。                                                        ②生长期草高不超过（冷）7cm，（暖）5cm。                                                                  ③基本无阔叶杂草，杂草控制高度：5cm以下。                                                             ④草坪覆盖度98%以上，集中空秃面积不超1㎡。                                                   ⑤草坪与树穴交界处有边缘线。
	①草坪生长茂盛。                                           ②基本无杂草。

	4
	卫生   标准
	①绿地整洁，无枯枝病叶，无垃圾，无落叶堆积，植物叶面无陈旧积尘。                                                         ②无杂物（纸屑、果壳、塑料纸、砖头石块、堆物、堆料、搭棚等）。                                          ③绿化生产垃圾（树枝、树叶、草屑等）、水面杂物，重点地区随产随清，其它地区日产日清，做到巡视保洁。                                           ④绿地设施整洁，立面无涂刻、招贴。                       ⑤无卫生死角。                                    ⑥水面整洁，无浮萍蓝藻、枯萎茎叶、垃圾漂浮。
	①绿地整洁，无枯枝病叶，无垃圾，无落叶堆积，植物叶面无陈旧积尘。                                                  ②无杂物（纸屑、果壳、塑料纸、砖头石块、堆物、堆料、搭棚等）。                                                             ③绿化生产垃圾（树枝、树叶、草屑等）、水面杂物，应日产日清，做到保洁及时。                                                                        ④绿地设施整洁，立面无涂刻、招贴。                                            ⑤无卫生死角。                                 ⑥水面整洁，基本无浮萍蓝藻、枯萎茎叶、垃圾漂浮。
	①绿地基本整洁，无枯枝病叶，无垃圾，无落叶堆积。                                                      ②无明显杂物（纸屑、果壳、塑料纸、砖头石块、堆物、堆料、搭棚等）。                                 ③绿化生产垃圾（树枝、树叶、草屑等），水面杂物能日产日清，能做到保洁及时。                                           ④绿地设施整洁，立面无涂刻、招贴。                      ⑤无卫生死角。                              ⑥水面整洁，无明显浮萍蓝藻、枯萎茎叶、垃圾漂浮。
	①绿地内保持整洁，无白色垃圾、建筑垃圾和落叶堆积。                                      ②无卫生死角。

	5
	灌溉与排水
	①绿地内有灌水、排水设施，灌溉用水水质符合园林植物灌溉水质要求。                                        ②浇水树堰规范（直径为树木胸径的10倍），浇水后无跑水、漏水现象。                                 ③绿地无超过12小时的积水。
	①绿地内有排水设施，灌溉用水水源便利，水质符合园林植物灌溉水质要求。                           ②浇水树堰完整，浇水后无明显跑水、漏水现象。                                                    ③绿地无超过24小时的积水。
	①灌溉用水水源便利，水质符合园林植物灌溉水质要求。                          ②有浇水树堰，浇水后水不溢出绿地。    ③无超过36小时的积水。
	①绿地内有排水设施。                                      ②无超过36小时的积水。

	6
	杂草   控制
	无大型野草，无缠绕性、攀缘性杂草，基本无杂草。
	无大型野草，无缠绕性、攀缘性杂草，路边及零星区域的杂草控制在5cm以下，并不得蔓延到路面、花树坛，不影响景观效果。
	无缠绕性、攀缘性杂草，控制杂草高度以不影响景观效果为度。
	无大型杂草、无缠绕性、攀缘性杂草，路边及零星区域的杂草不超过15cm。

	7
	病虫害控制
	①有病虫害控制措施。                                    ②基本无病虫危害迹象。                                  ③食叶、刺吸性害虫危害的叶片控制在每株不超过5-10%。                                                  ④蛀干性害虫危害的株数在3%以下。
	①有病虫害控制措施。                                                             ②无明显病虫危害迹象。                                                              ③食叶、刺吸性害虫危害的叶片控制在每株不超过10-15%。                                                               ④蛀干性害虫危害的株数在5%以下。
	①有病虫害控制措施。                   ②无因病虫害而引起断枝倒伏现象。                                    ③食叶、刺吸性害虫危害的叶片控制在每株不超过15-20%。                                               ④蛀干性害虫危害的株数在8%以下。
	①树木有病虫害防治措施。                                 ②树表基本无虫瘿附着。                                         ③无大面积病虫害发生迹象。

	8
	花卉  布置
	花繁叶茂，始花期方可种植，株行距适宜，花期整齐，图案美观，适令开花。
	重大节日花期整齐，花色艳丽，缺株不得超过3－5处，花卉布置整体效果好。
	节日有花。
	　

	9
	设施   维护
	①树木支撑桩位扎缚规范统一。                                 ②建筑小品、辅助设施完整、安全、规范，有问题及时上报。                                    ③硬地卫生，不积水，无沉积垃圾杂物。                                ④设施完善率98%以上。
	①树木支撑规范，扎缚有效。                              ②建筑小品、辅助设施整洁无损，安全，有问题及时上报。                                      ③硬地卫生，无沉积垃圾杂物。                            ④设施完善率95%。
	①园林设施基本完整，有问题及时上报。                                  ②设施完善率90%。
	①园林设施基本完整，有问题及时上报。                        ②设施完善率90%。

	10
	管理   标准
	①绿地管理制度全面落实，档案资料完整、详尽，工作人员统一着装。                                     ②根据绿地质量标准，制订养护管理技术措施及年度养护计划。                                         ③加强对职工的培训，提高职工的技术水平。                                    ④无违章占绿，无违法建设。                               ⑤秩序良好，无乱堆乱放、晾晒衣物现象。                                                 ⑥有紧急抢险预案措施。                                 ⑦对被破坏或其他原因引起的绿地损坏及时上报。                                                                ⑧按照有关安全生产操作规程组织作业。
	①绿地管理制度全面落实，档案资料完整、详尽，工作人员统一着装。                                   ②根据绿地质量标准，制订养护管理技术措施及年度养护计划。                                      ③加强对职工的培训，提高职工的技术水平。                                    ④无违章占绿，无违法建设。                             ⑤秩序良好，无乱堆乱放、晾晒衣物现象。                                                   ⑥有紧急抢险预案措施。                                    ⑦对被破坏或其他原因引起的绿地损坏及时上报。                                                     ⑧按照有关安全生产操作规程组织作业。
	①绿地管理制度全面落实，档案资料完整、详尽，工作人员统一着装。                                         ②根据绿地质量标准，制订养护管理技术措施及年度养护计划。                                           ③加强对职工的培训，提高职工的技术水平。                                                           ④无违章占绿，无违法建设。                                  ⑤秩序良好，无乱堆乱放、晾晒衣物现象。                                                         ⑥有紧急抢险预案措施。                                           ⑦对被破坏或其他原因引起的绿地损坏及时上报。                                                                 ⑧按照有关安全生产操作规程组织作业。
	①绿地管理制度全面落实，档案资料完整、详尽，工作人员统一着装。                                                ②根据绿地质量标准，制订养护管理技术措施及年度养护计划。                                               ③有紧急抢险预案措施。                                     ④无违章占绿，无违法建设。对被破坏或其他原因引起的绿地损坏及时上报。                                         ⑤按照有关安全生产操作规程组织作业。


附件三：

宜兴市公共绿地养护管理检查考核办法（试行）
为促进我市公共绿地养护管理工作规范化、制度化，进一步强化考核工作，提高养护管理水平，根据《江苏省城市绿化管理条例》、《宜兴市城市绿化管理实施办法》、《宜兴市公共绿地养护基本要求》等相关规定，制定本办法。

一、考核范围

所有中国宜兴环保科技工业园管理委员会管辖公共绿地的养护管理工作适用本办法进行考核。

二、实施部门

中国宜兴环保科技工业园管理委员会委托宜兴环科园建设局负责公共绿地的养护管理及考核工作。

三、考核方式

按照《宜兴市绿地养护质量标准》，严格、科学考核评分，确保考核工作公平、公正、透明，扎实有效。
考核分为日常巡查考核、月（季）度定期抽检考核和年度考评。采用日常巡查考核与月（季）度定期抽检考核、年终考评相结合，通过现场照相、现场指正、现场打分的方式对管辖绿地进行考核，并按照考核评分并进行排名。

每月10日左右召开养护工作例会，由市绿化处有关领导和相关人员、绿化养护企业项目经理参加。绿化养护企业汇报上月养护管理情况和当月养护工作计划，市绿化处通报上月绿地检查考核情况，讲评养护管理意见（包括好的方面，存在的问题和需改进的方面）， 并提出当月养护要求。绿地考核情况及时上报市住建局相关领导和各职能科室。

市绿化处成立绿化管养督查组，由处领导带队，技术股成员任组员，以绿化公司为单位，从绿地数据库随机抽检，全面负责对绿化处管辖绿地全区域进行督查。

四、考核评分

考核项目分6项，即植物养护技术、养护人员、绿地保洁、绿地保护、养护档案以及其它养护要求。

（一）考核实行百分制，考核项目所占比分分别为：植物养护技术50分、养护人员10分、绿地保洁20分、绿地保护10分、养护管理档案5分、其它养护要求5分。根据月度养护要点的不同适当调整分值。

市绿化处每月25日前对本月部署的各项养护工作进行日常考核，日常考核等级中及以上的企业，可以参加月度定期抽查考核；日常考核等级差的企业，不能参加月度定期抽查考核；月度定期抽查考核时间为每月月底。

1、日常考核等级中及以上的：月度考核成绩评分＝日常考核×50％＋月度定期抽查考核×50％-绿化管养督查。

2、日常考核等级差的：月度考核成绩评分＝日常考核-绿化管养督查。

3、月度考核成绩90（含）分以上为优, 87（含）-90分为良，85（含）-87分为中，85分以下为差。

（三）督查整改

以宜兴环科园建设局绿化管养督查的规定为依据，对各绿地养护企业进行日常管养质量不定期督查和重点工作专项督查：对存在的问题视情况各以五分制在月（季）度考核综合得分的基础上直接扣减分值，纳入考核成绩；或也可进行扣款处理。

（四）对当年管护时间满3个月及以上的绿化养护企业，进行年度考评成绩排名，年度考评成绩90（含）分以上为优, 87（含）-90分为良，85（含）-87分为中，85分以下为差。

五、奖惩措施

（一）奖励

绿化养护企业养护期内年度考评成绩名列前茅的、参与各项评优和技能竞赛获得表彰的、防洪防汛抗旱抗雪等抗灾抢险工作中表现优异的，实行信用评价加分。

（二）处罚

1、考核成绩和排名

（1）月度考核

	考核等级
	月度考核成绩
	扣款比例
	备注

	优
	90（含）分以上
	/
	不扣养护经费

	良
	89（含）-90分
	2%
	按比例扣除当月养护经费

	
	87（含）-89分
	5%
	

	中
	85（含）-87分
	8%
	按比例扣除当月养护经费

	差
	80（含）-85分
	20%
	1、扣除当月相应养护经费

2、年度内月度考核等级两次差的，直接取消养护资格，解除养护合同。

	
	80分以下
	50%
	


ong



























































































































（2）年度考评：

	考评等级
	年度考评成绩
	扣款比例
	备注

	优
	90（含）分以上
	/
	不扣养护经费。

	良
	89（含）-90分
	2%
	按比例扣除全年相应养护经费。

	
	87（含）-89分
	3%
	

	中
	85（含）-87分
	5%
	按比例扣除全年相应养护经费。

	差
	85（含）以下
	20%
	1、扣除全年相应养护经费。

2、直接取消养护资格，解除养护合同。


年度考评实行末位淘汰制度。对年度考评等级为中，且排名末位的，第一次扣除全年正常养护经费3%；对连续两年年度考评为中，且排名末位的，扣除全年养护正常护经费5%，并直接取消养护资格，解除养护合同。

2、限期整改

在定期抽查考核中发现的问题必须在考核之日起5天内整改到位，若在月度考核限期整改督查时仍未整改到位，一次扣款2000元，并影响当月度考核成绩；同一问题连续三次整改不到位当月养护考核不及格。

3、人员管理

（1）项目经理应按时参加由市绿化处召集的月度养护考核、月度工作例会及其他临时通知的须由项目经理参加的培训、会议等，迟到一次扣款1000元，请假未经批准缺席的一次扣款2000元，未请假擅自缺席的一次扣款5000元，擅自缺席三次的市绿化处有权解除养护合同。

（2）项目经理必须在养护标段现场布署养护工作，各绿化养护企业可以根据养护标段的需要配备专职巡查员，配合项目经理进行现场巡查工作，建立和健全每日巡查制度，处理修剪、浇水、病虫害、松土除草、施肥、绿地保洁、开挖和绿地保护等绿化日常养护工作并做好台账记录，发现异常情况及时向市绿化处相关工作人员汇报。项目经理在接到市绿化处相关工作人员的通知后30分钟内必须到达现场进行工作安排，30分钟不到视为离岗,一次扣款5000元，擅自离岗三次的市绿化处有权解除养护合同。制度不健全、台帐记录不完备每次查实扣除养护费2000元，。

（3）项目经理每个工作日必须通过相应信息系统签到打卡，并通过信息系统拍照上传当天实施的绿化养护工作，未签到日常考核成绩作扣分处置。经信息系统核查行动轨迹，项目经理每个工作日的行动轨迹应覆盖本项目，否则视为离岗，第一次扣款2000元，第二次扣款5000元，三次不到岗，市绿化处有权解除养护合同及养护项目经理资格。

（4）项目经理原则上中标后不得更换，绿化养护企业私自更换项目经理的，市绿化处有权解除养护合同。

（5）绿化养护企业须按《宜兴市公共绿地养护基本要求》配置专业养护管理人员和专业技术工人进行作业，养护人员工作时必须穿戴印有明显公司标识的统一制服。每次核查，人员数量不达标准的处以扣款100元/人/次，人员着装不规范的处以扣款50元/人/次。在日常养护中，如因人员配置不足导致养护不力、景观质量下降，将扣减当月养护经费中的50%人工费。

4、养护工作

（1）绿化养护企业必须积极配合市绿化处的工作安排，服从要求。市绿化处工作人员巡查时发现养护中存在的问题（如绿地保洁、修剪、施肥、杂草、农作物等其他绿化养护工作实施不到位的），口头或书面告知绿化养护企业，责令限期整改、视情节轻重第一次可扣款1000-10000元，第二次扣款5000-20000元。同一问题连续三次整改不到位当月月度考核等级为差。
（2）因绿化养护企业疏于管理，造成养护标段严重失管如苗木死亡多发、病虫害疫情暴发、绿地垃圾较多、景观质量明显下降等，扣款10000-50000元，并责令整改，视情节轻重给予书面警告、相应标段当月月度考核成绩为差、取消下一次养护发包的投标资格、解除养护合同等处罚，所造成的损失由绿化养护企业承担。

（3）一、二级绿地的草坪原则上应使用草坪机进行修剪作业。未经允许，擅自使用割灌机进行修剪作业的，第一次发现扣款5000元，第二次发现扣款10000元，第三次发现当月月度考核等级为差。

5、绿地保护

（1）在合同养护期内，绿化养护企业须认真保护养护区域。如遇第三方开挖，应主动检查其开挖证明，并跟踪其开挖活动，避免绿化损失；如开挖方无法出具有效的开挖证明，绿化养护企业应及时制止并上报市绿化处和通知城管、路政等相关执法单位处理，否则造成的一切后果及损失由绿化养护企业承担。绿地保护不力的，责令无偿恢复绿地景观，并视情节轻重给予扣款1000-10000元；情节恶劣的，给予通报批评直至解除养护合同等处罚。

（2）不得使用国家明令禁止的、灭生性的化学除草剂。擅自使用化学除草剂，造成植物长势衰弱、影响绿地景观效果的，视情节轻重程度第一次发现扣款2000-50000元，并要求绿化养护企业无偿恢复绿地景观，直至达到规定标准；第二次发现当月月度考核等级为差。
6、安全管理

（1）绿化养护企业必须合法用车，服从交警部门管理，如在养护期内被发现非法运人、人货混装、非法改装等违法行为的情况，第一次发现扣款5000元，第二次发现扣款10000元，第三次发现则取消下一次养护发包的投标资格。

（2）养护作业对道路交通有影响时，绿化养护企业必须按规定采取安全警示措施。未按规定采取安全警示措施的，视情节轻重给予扣款2000-10000元的处罚。

（3）绿化养护企业在作业时必须严格落实各项安全措施。市绿化处工作人员巡查时发现安全措施实施不到位的（如未对作业区域进行围挡、上树作业未系安全绳、道路沿线作业人员未穿反光背心、工人随意横穿马路、工人喷施农药未作防护等），责令停工整改，视情节轻重给予书面警告、扣款1000-10000元等处罚。

（4）管护期间如因管护不到位引起树木断枝、倒塌、碰线、碰屋及园林设施设备未及时维护等造成伤人、伤物事件的，企业应第一时间处置，所发生费用和责任全部由绿化养护企业承担。月度考核中视危害程度、处置效率和社会影响予以扣分。

7、应急抢险

（1）对临时组织抢险不服从、组织不力或未及时响应110联动的，一次扣款5000-50000元，情节严重的，当月月度考核等级为差。

（2）在城市创建、政府重大活动等突击保障工作期间，对组织不力或未及时响应，存在重要节点管理不到位、卫生保洁不及时等问题，被市、局、巡查组等点名批评或通报的，一次扣款5000-50000元，情节严重的，当月月度考核等级为差。

8、车辆设备

在合同养护期内，绿化养护企业在投标时承诺用于本标段使用的制式浇灌水车、绿化工人专用运输车辆、载货汽车、高空升降车和专业汽吊必须安装GPS定位装置，接受市绿化处的监管，不得将车辆挪作他用或变卖。如绿化养护企业在中标后将车辆挪作他用或变卖的，第一次发现扣款50000元，第二次发现扣款100000元，第三次发现则取消下一次养护发包的投标资格。

9、社会监督

因养护管理不当，发生领导点名批评、媒体曝光（电视、网络、报纸等）、群众举报（12345投诉热线）等情况，经查实，视情节轻重一次扣款2000-50000元。

10、其他

（1）以上扣费类的扣款，由市绿化处汇总后上报市住建局局财务科统一扣除。

（2）绿化养护企业在养护期内如出现农民工工资未支付的情况，则取消下一次养护发包的投标资格。

（3）绿化养护企业未按合同及相关规定，擅自进行项目分包、转包的，市绿化处有权单方面解除管护合同，造成的损失由绿化养护企业承担。

（4）所有非正常解除合同的绿化养护企业、项目经理予以全市通报，录入企业信用评价体系，并通报财政监督部门，两年内不得进入中国宜兴环保科技工业园管理委员会园林绿化养护市场。

（5）养护合同到期，原绿化养护企业应积极配合新中标企业做好现场苗木清点等绿地移交工作，对绿地中存在的问题需在规定时间内整改到位。逾期整改不到位的，市绿化处有权另请其他绿化养护企业进行整改，费用按定额计取，从所在标段养护经费中列支。

六、本办法由中国宜兴环保科技工业园管理委员会负责解释。

	宜兴市城区公共绿地养护管理考核细则(一、二级）

	公司名称                    绿地名称  ①                     ②                      ③                       。
	

	序号
	考核项目
	条 目
	管护要求（扣分标准及分值）
	备注

	1
	养护技术考核     （50分）
	整形修剪
	按照要求对不同植物进行修剪，未及时抹芽，芽体长度超过20cm的，或单一色块枝条10%的面积超过10cm时，每次扣1-3分；色块灌木高度不一，曲线不流畅的，每次扣1-3分；草坪修剪不及时，高度超过（冷）6-8cm、（暖）3-3.5cm的，每次扣2分；其它达不到修剪要求的，视情况每次扣1-3分；未按照技术要求进行修剪造成严重后果的，每次扣5分直至差。
	

	
	
	浇（排）水
	未按要求及时浇水或排水，每次扣2分；因缺水或水涝造成乔灌木死亡5株以下，色块枯死面积50㎡以下，扣5-10分；因缺水或水涝造成乔灌木死亡5株及5株以上、色块枯死面积累计超过50㎡（含50㎡），为差。
	

	
	
	松土除草
	松土，完善树穴，草坪切边，色块切边，时间根据养护要点，未达到要求的，每次扣2分；杂草清除不及时的，每次2-5分。
	

	
	
	病虫害防治
	病虫害防治不力，造成对苗木的损害（叶片缺失、落叶）并影响观赏效果的，每次扣2-10分；出现药害的，每次扣4-5分。未防治病虫害而造成树木损害并影响观赏效果的为差；因病虫害造成乔灌木死亡5株及5株以上、色块50㎡及50㎡以上、草坪100㎡及100㎡以上的为差。农药使用不安全的，每次扣3分直至差。
	

	
	
	专项管理
	花卉布置清晰美观，按时更换，做到月月有花，花期整齐，不按要求每次扣1-3分；植株健壮，无病虫害，无缺株，不露土，残花及时摘除，发现虫害、缺株、残花的每次扣1-3分；花坛、花镜内基本无杂草，杂草清除不及时的，每次扣1－3分。水生植物应根据植物习性及时疏剪、分栽和修剪枯枝，不按要求每次扣1-3分。攀缘植物应适时进行理藤、造型、固定、翻蔓、修剪等，不按要求每次扣1-3分。
	

	
	
	施肥
	施肥达不到要求的，扣2分。不施肥的为差。
	

	
	
	措施 
	冬季越冬保护工作未达到要求的扣2-5分；树木支撑、扎缚不规范的扣1-3分；绳索、铅丝等未及时松绑的扣1-3分。在合适季节对长年生长的球根、宿根类地被植物进行分株或更新移植的加1-2分。夏季喜荫类或不耐日灼的植物遮荫工作未达到要求的扣2-5分。
	

	
	
	应急管理
	台风季节未按要求及时加固高大树木，扣3-5分；未及时处理倒塌的树木，影响安全的，扣8分；未及时响应110联动的或未按要求及时赶赴现场处警及处警完毕未及时回复的每次扣3-5分；造成不良影响的为差。
	

	
	
	死树清理
	乔灌木死亡后，未及时清理或残桩外露的，每株扣1分；色块死亡后，未及时清理的，每1㎡扣1分。缺失苗木补植不及时的扣2-5分。
	

	2
	养护人员考核     （10分）
	人员配置
	项目经理未通过信息系统签到打卡的每次扣1分；正常养护绿地养护人员按照一级绿地1人/8000㎡ ，二级绿地1人/10000㎡的最低要求配置人员，未按要求配置，扣1分/人/次；有突击任务需另外增加人员，并配备专职养护负责人，如发现不上岗或上岗工人严重不足，每次扣3分。
	

	
	
	着装统一
	养护人员未统一着装上岗，发现一次扣1分/人/次。
	

	
	
	操作规范
	养护单位要建立安全生产制度，制定严格的安全措施和操作流程，如在养护工作时间发生养护人员伤亡事故，轻者扣除当月养护经费，重则取消养护资格，并交由相关部门追究相关人员相关单位的全部法律责任。
	

	
	
	安全隐患
	养护人员应及时发现绿地安全隐患，未及时上报的扣1-3分，造成不良影响的扣5-10分直至差。
	

	3
	绿地保洁考核     （20分）
	绿地清理
	严格遵守绿地保洁要求，专人巡视保洁，各种垃圾杂物落叶未及时清理的，每次扣2-5分；未主动与公用事业局协调而影响绿化景观效果的，每次扣1-3分。
	

	
	
	生产垃圾
	绿色废弃物不能日产日清的，每次扣2-5分（台风抢险季节除外）。
	

	
	
	水面保洁
	有水景绿地的水面应保持水面清洁，如发现水面有各类垃圾、杂物、绿化废弃物、浮萍、恶性杂草等未及时清除干净的扣2-10分。
	

	4
	绿地保护考核     （10分）
	损绿毁绿
	绿地全天12小时（7：00-19：00）保护。因未在第一时间上报而导致绿地被破坏或占用的，扣3-5分直至差；未经审批或绿化管理处同意，擅自砍伐、移植或更换养护范围内的树木，日常考核为差，造成的损失直接在养护费中扣除或由养护单位负责限期恢复原状。
	

	
	
	
	对进入绿地践踏树木和损坏花木现象应予以制止，遇到严重破坏绿化行为（包括偷盗情况）应及时上报绿化管理处，未及时上报的，每次扣3分；对绿地中车辆碾压痕迹修复不及时的，每处扣1-3分；以上情况，及时上报并自行补植到位的加1-2分。
	

	
	
	焚烧
	绿地内严禁焚烧，未及时阻止的扣3-5分。
	

	
	
	农作物
	绿地中不允许种植农作物，未及时清除的扣2-5分。
	

	
	
	乱牵乱挂
	绿地内树木严禁乱牵乱挂，未及时阻止的扣3－5分。
	

	5
	养护台账考核      （5分）
	养护台账
	养护台账、月度养护计划须带到考核现场，养护台账、月度养护计划、绿地管理数据库等各类报表，未按要求建立的，扣1-3分。
	

	
	
	养护计划
	各类报表不完整、不真实，未及时上报绿化处的，每次扣1-2分。
	

	6
	其它养护要求      （5分） 
	服从管理
	及时做好绿化管理处下达的各项任务，不服从或处置不力的每次扣2分以上直至差。
	

	
	
	积极整改
	必须在期限内根据要求完成养护中出现各种问题的整改；不按要求整改或整改不到位的，将在下次考核中从严扣分（加倍扣分）。
	

	得     分
	

	备注：1、本办法中考核90（含）分以上为优，87（含）-90分为良，85（含）-87分为中，85分以下为差。 2、本办法解释权归中国宜兴环保科技工业园管理委员会。  考核人：                     考核日期：
	


	宜兴市国省道公共绿地养护管理考核细则（三级）

	公司名称                    绿地名称  ①                     ②                      ③                       。
	

	序号
	考核项目
	条 目
	管护要求（扣分标准及分值）
	备注

	1
	养护技术考核     （50分）
	整形修剪
	按照要求对不同植物进行修剪，未及时抹芽，芽体长度超过20cm的，或单一色块枝条20%的面积超过10cm时，每次扣1-2分；色块灌木高度不一，曲线不流畅的，每次扣1-2分；草坪修剪不及时，高度超过（冷）8-10cm、（暖）3.5-4cm的，每次扣2分；其它达不到修剪要求的，视情况每次扣1-2分；未按照技术要求进行修剪造成严重后果的，每次扣3分直至差。
	

	
	
	浇（排）水
	未按要求及时浇水或排水，每次扣1分；因缺水或水涝造成乔灌木死亡5株以下，色块枯死面积50㎡以下，扣3-5分；因缺水或水涝造成乔灌木死亡5株及5株以上、色块枯死面积累计超过50㎡（含50㎡），为差。
	

	
	
	松土除草
	松土，完善树穴，草坪切边，色块切边，时间根据养护要点，未达到要求的，每次扣1分；杂草清除不及时的，每次扣1-3分。
	

	
	
	病虫害防治
	病虫害防治不力，造成对苗木的损害（叶片缺失、落叶）并影响观赏效果的，每次扣1-5分；出现药害的，每次扣2-3分。病虫害未防未报，造成乔灌木死亡5株及5株以上、色块50㎡及50㎡以上、草坪100㎡及100㎡以上，严重影响景观效果的为差。农药使用不安全的，每次扣3分直至差。
	

	
	
	专项管理
	花卉布置清晰美观，按时更换，做到月月有花，花期整齐，不按要求每次扣1-2分；植株健壮，无病虫害，无缺株，不露土，残花及时摘除，发现虫害、缺株、残花的每次扣1-2分；花坛、花镜内基本无杂草，杂草清除不及时的，每次扣1-2分。水生植物应根据植物习性及时疏剪、分栽和修剪枯枝，不按要求每次扣1-2分。攀缘植物应适时进行理藤、造型、固定、翻蔓、修剪等，不按要求每次扣1-2分。
	

	
	
	施肥
	施肥达不到要求的，扣2分。不施肥的为差。
	

	
	
	措施 
	冬季越冬保护工作未达到要求的扣1-3分；树木支撑、扎缚不规范的扣1-2分；绳索、铅丝等未及时松绑的扣1-2分。在合适的季节对长年生长球根、宿根类地被植物进行分株或更新移植的加1-2分。夏季喜荫类或不耐日灼的植物遮荫工作未达到要求的扣1-2分。
	

	
	
	应急管理
	台风季节未按要求及时加固高大树木，扣1-3分，未及时处理倒塌的树木，影响安全的，扣5分；未及时响应110联动的或未按要求及时赶赴现场处警及处警完毕未及时回复的每次扣2-4分，造成不良影响的为差。
	

	
	
	死树清理
	乔灌木死亡清理不到位的，每株扣1分；色块死亡清理不到位的，每1㎡扣1分。缺失苗木补植不及时的扣1-3分。
	

	2
	养护人员考核     （10分）
	人员配置
	项目经理未通过信息系统签到打卡的每次扣1分；三级绿地1人/15000㎡的最低要求配置人员，未按要求配置，扣1分/人/次；有突击任务需另外增加人员，并配备专职养护负责人，如发现不上岗或上岗工人严重不足，每次扣2分。
	

	
	
	着装统一
	养护人员未统一着装上岗，发现一次扣1分/人/次。
	

	
	
	操作规范
	养护单位要建立安全生产制度，制定严格的安全措施和操作流程，如在养护工作时间发生养护人员伤亡事故，轻者扣除当月养护经费，重则取消养护资格，并交由相关部门追究相关人员相关单位的全部法律责任。
	

	
	
	安全隐患
	养护人员应及时发现绿地安全隐患，未及时上报的扣1-2分，造成不良影响的扣3-5分直至差。
	

	3
	绿地保洁考核     （20分）
	绿地清理
	保洁人员要严格遵守绿地保洁要求，应有专人巡视保洁，各种垃圾、杂物、落叶未及时清理的，每次扣1-3分。
	

	
	
	生产垃圾
	绿色废弃物不能日产日清的，每次扣1-3分（台风抢险季节除外）。
	

	4
	绿地保护考核     （10分）
	损绿毁绿
	绿地全天12小时（7：00-19：00）保护。因未在第一时间上报而导致绿地被破坏或占用的，扣3-5分直至差；未经审批或绿化管理处同意，擅自砍伐、移植或更换养护范围内的树木，日常考核为差，造成的损失直接在养护费中扣除或由养护单位负责限期恢复原状。
	

	
	
	
	对进入绿地践踏树木和损坏花木现象应予以制止，遇到严重破坏绿化行为（包括偷盗情况）应及时上报绿化管理处，未及时上报的，每次扣3分；对绿地中车辆碾压痕迹修复不及时的，每处扣1-3分；以上情况，及时上报并自行补植到位的加1-2分。
	

	
	
	焚烧
	绿地内严禁焚烧，未及时阻止的扣1-3分。
	

	
	
	农作物
	绿地中不允许种植农作物，未及时清除的扣1-3分。
	

	
	
	乱牵乱挂
	绿地内树木严禁乱牵乱挂，未及时阻止的扣1-2分。
	

	5
	养护台账考核      （5分）
	养护台账
	养护台账、月度养护计划须带到考核现场，养护台账、月度养护计划、绿地管理数据库等各类报表，未按要求建立的，扣1-3分。
	

	
	
	养护计划
	各类报表不完整、不真实，未及时上报绿化处的，每次扣1-2分。
	

	6
	其它养护要求      （5分） 
	服从管理
	及时做好绿化管理处下达的各项任务，不服从或处置不力的每次扣2分以上直至差。
	

	
	
	积极整改
	必须在期限内根据要求完成养护中出现各种问题的整改；不按要求整改或整改不到位的，将在下次考核中从严扣分（加倍扣分）。
	

	得     分
	

	备注：1、本办法中考核90（含）分以上为优，87（含）-90分为良，85（含）-87分为中，85分以下为差。 2、本办法解释权归中国宜兴环保科技工业园管理委员会。  考核人：                     考核日期：


	宜兴市高速防护林带养护管理考核细则

	公司名称                    绿地名称  ①                     ②                      。
	

	序号
	考核项目
	条 目
	管护要求（扣分标准及分值）
	备注

	1
	养护技术考核     （50分）
	整形修剪
	按照要求进行定期修剪（包括林带间伐），树冠完整，保持应有的挺拔长势；根部无萌蘖枝，无枯枝烂头等，未及时修剪，每次扣1-3分；未按照技术要求进行修剪造成严重后果的，每次扣5分直至差。
	

	
	
	浇（排）水
	未按要求及时浇水或排水，每次扣2分；因缺水或水涝造成树木死亡5株以下，扣5-10分；因缺水或水涝造成树木死亡5株及5株以上，为差。
	

	
	
	松土除草
	及时松土，完善树穴，未达到要求的，每次扣2分；无大型杂草、无缠绕性、攀援性杂草，路边杂草不超过15㎝，未及时进行杂草控高的，每次扣3-5分。
	

	
	
	病虫害防治
	树木有病虫害防治措施，树表基本无虫廮附着，病虫害防治不力或未及时防治的，造成大面积病虫害发生的，每次扣3-6分，直至差；出现药害的，每次扣1-2分。农药使用不安全的，每次扣3分直至差。
	

	
	
	施肥
	林带施肥不作考核要求。
	

	
	
	措施 
	冬季越冬保护工作未达到要求的扣1-3分。夏季喜荫类或不耐日灼的植物遮荫工作未达到要求的扣1-2分。树木涂白不作考核要求。
	

	
	
	应急管理
	台风季节未按要求及时加固高大树木，扣1-3分，未及时处理倒塌的树木，影响安全的，扣5分；未及时响应110联动的或未按要求及时赶赴现场处警及处警完毕未及时回复的每次扣1-3分，造成不良影响的为差。
	

	
	
	死树清理
	乔灌木死亡清理不到位的，每株扣1分；色块死亡清理不到位的，每1㎡扣1分。缺失苗木补植不及时的扣1-2分。
	

	2
	养护人员考核     （10分）
	人员配置
	项目经理未通过信息系统签到打卡的每次扣1分；防护林养护人员应按平均约1人/50000㎡的要求配置人员，未按要求配置，扣1分/人/次；有突击任务需另外增加人员，并配备专职养护负责人，如发现不上岗或上岗工人严重不足，每次扣2分。
	

	
	
	着装统一
	养护人员未统一着装上岗，发现一次扣1分/人/次。
	

	
	
	操作规范
	养护单位要建立安全生产制度，制定严格的安全措施和操作流程，如在养护工作时间发生养护人员伤亡事故，轻者扣除当月养护经费，重则取消养护资格，并交由相关部门追究相关人员相关单位的全部法律责任。
	

	
	
	安全隐患
	养护人员应及时发现绿地安全隐患，未及时上报的扣1-2分，造成不良影响的扣3-5分直至差。
	

	3
	绿地保洁考核     （20分）
	绿地清理
	保洁人员要严格遵守绿地保洁要求，应有专人巡视保洁，无白色垃圾、建筑垃圾和大量落叶堆积，未及时清理的，每次扣1-3分。
	

	
	
	生产垃圾
	绿色废弃物不能日产日清的，每次扣1-3分（台风抢险季节除外）。
	

	4
	绿地保护考核     （10分）
	损绿毁绿
	绿地全天12小时（7：00-19：00）保护。因未在第一时间上报而导致绿地被破坏或占用的，扣3-5分直至差；未经审批或绿化管理处同意，擅自砍伐、移植或更换养护范围内的树木，日常考核为差，造成的损失直接在养护费中扣除或由养护单位负责限期恢复原状。
	

	
	
	
	对进入绿地践踏树木和损坏花木现象应予以制止，遇到严重破坏绿化行为（包括偷盗情况）应及时上报绿化管理处，未及时上报的，每次扣3分；对绿地中车辆碾压痕迹修复不及时的，每处扣1-3分；以上情况，及时上报并自行补植到位的加1-2分。
	

	
	
	焚烧
	绿地内严禁焚烧，防火防灾，未及时阻止的扣1-3分。
	

	
	
	农作物
	绿地中不允许种植农作物，未及时清除的扣1-3分。
	

	
	
	乱牵乱挂
	绿地内树木严禁乱牵乱挂，未及时阻止的扣1-2分。
	

	5
	养护台账考核      （5分）
	养护台账
	养护台账、月度养护计划须带到考核现场，养护台账、月度养护计划、绿地管理数据库等各类报表，未按要求建立的，扣1-3分。
	

	
	
	养护计划
	各类报表不完整、不真实，未及时上报绿化处的，每次扣1-2分。
	

	6
	其它养护要求      （5分） 
	服从管理
	及时做好绿化管理处下达的各项任务，不服从或处置不力的每次扣2分以上直至差。
	

	
	
	积极整改
	必须在期限内根据要求完成养护中出现各种问题的整改；不按要求整改或整改不到位的，将在下次考核中从严扣分（加倍扣分）。
	

	得     分
	

	备注：1、本办法中考核90（含）分以上为优，87（含）-90分为良，85（含）-87分为中，85分以下为差。 2、本办法解释权归中国宜兴环保科技工业园管理委员会。  考核人：                   考核日期：


宜兴环科园建设局绿化管养督查方案

(试行)

1、督查组人员：主任或分管副主任带队，技术股全体人员；

2、督查范围：绿化处管辖绿地全区域；

3、督查方式：以绿化公司为单位，从绿地数据库随机抽检；

4、督查形式及内容：
（1）日常管养质量不定期督查（5分）

其督查内容：针对绿化公司的各项日常性养护工作，重点检查绿化养护质量及实施进度，如：修剪是否标准（包括草坪、色块、乔灌木等）；病虫害防治是否有效；养护工作进度是否按计划实施等。

（2）绿化管养重点工作专项督查（5分）

其督查内容：针对绿化管养的季节性重点工作、车辆安全等开展专项督查，如：抗旱保绿、防汛抗灾等应急性措施和机械物资等是否到位；工人运输车辆是否专车专用等。

（3）月度考核限期整改督查（直接扣款）

其督查内容：针对当月度绿化考核存在的问题，对绿化公司限期整改情况进行检查。

5、督查措施

（1）根据每月绿地养护要点，结合绿化公司上报的月度工作计划，针对当月的重点工作（如削树圈、切草边、除草、剥芽、修剪、病虫害防治、施肥、浇水、涂白、防火抗雪防汛抗旱等应急工作）制定督查计划；

（2）对督查中发现的各类问题将以绿化管养督查整改单并附现场照片的形式下发至相关绿化公司，同时并视情况给予一定的扣分及扣款处理。日常管养质量不定期督查和绿化管养重点工作专项督查中发现的问题，视情况以五分制在月（季）度考核综合得分的基础上直接扣减分值，纳入考核成绩；月度考核限期整改督查中发现整改不到位的，将按照合同条款的考评标准与办法进行直接扣款处理（即：各绿地养护单位在考核中发现的问题必须在考核之日起5天内整改到位，若在月度考核限期整改督查时仍未整改到位，一次扣2000元，并影响当月度考核成绩；同一问题连续三次整改不到位，当月养护考核不及格）。

（3）督查中发现问题的整改情况由相关管护股室进一步做好后续跟踪监管及督促落实工作，并由相关绿化公司将整改后的资料报送至技术股（资料包括：同角度现场整改后的照片及情况说明）。

	宜兴环科园建设局绿化管养督查整改单

	绿化公司：                            督查地块：                            督查日期：     年    月    日

	序号
	督查类别
	督查内容
	存在问题
	处理意见
	备注

	
	
	
	
	扣分
	扣款
	

	1
	日常管养质量督查（5分）
	绿地保洁、整枝修剪、松土除草、病虫害防治、人员配置、绿地保护、花卉布置等其他日常管养工作
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	重点工作专项督查（5分）
	车辆安全、抗旱保绿、防汛抗灾等其他专项工作
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3
	月度考核限期整改督查  （扣款）
	上月考核存在问题的整改情况
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	整 改 意 见
	20    年    月    日前整改完成以上问题，并将整改落实情况以图片形式反馈至技术股，若未在规定期限内上传，则按公共绿地养护管理考核细则的相关条款进行处理。请管护     股负责督促。

	                                    养护单位签收人：                             填写人：                                                       

	   注：1、对1、2类督查存在的问题既可进行扣分也可进行扣款处理，扣分分值将在月度综合得分上直接扣减。

	       2、对3类督查存在的问题将进行直接扣款处理，对同一问题连续三次整改不到位，当月养护考核不及格。


第六章 投标文件（格式）

投

标

文

件

项目编号：JSZC-320282-JSLS-G2022-0001

项目名称：高塍镇宜高线、远东大道等绿地养护项目                                

投标人（签章）：    

投标人（签名）：                

二〇二二年   月   日

（一）投标函（格式）：
投标函

致中国宜兴环保科技工业园管理委员会、江苏兰山项目管理有限公司：

我方收到你们                       招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

我方愿意按照招标文件的一切要求，提供服务，投标总价详见《开标一览表》。

我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为投标截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，可与贵方协商延长投标文件的有效期。

如果我方的投标文件被接受，我方将履行招投标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成服务任务。

我方愿意根据贵方和评标委员会的要求，提供投标文件中所有材料的原件及相关证明性资料。

我方认为采购人有权确定中标供应商。除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，我方绝不放弃中标资格。

我方愿意按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

如果我方中标，我方愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与采购人签订合同，并在签订合同前按招标文件的规定交纳履约保证金。

我方决不提供虚假材料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通，决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不在采购过程中与采购人进行协商谈判，决不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

关联单位情况说明：

	与我方单位负责人为同一人的其他单位
	

	与我方存在直接控股、管理关系的其他单位
	


注：没有请填无。

与本投标有关的一切正式往来函电，请联系：

	地址
	
	邮编
	

	传真
	
	办公电话
	

	法定代表人
	
	手机号码
	

	联系人
	
	手机号码
	

	开户名称
	

	开户银行
	
	开户账号
	


若我方中标，请将中标通知书邮寄到以下地址：

	中标通知书邮寄地址
	

	邮政编码
	

	收件人姓名
	

	联系电话
	

	备注
	我方认可中标通知书以EMS到付的方式发出，并及时签收；若未填写邮寄地址，请将中标通知书邮寄到我方法定地址。因我方收件信息填写错误或未及时签收，造成的邮件丢失、延误或退回的，责任由我方全权承担。


                              投  标  人（签章）：

                              投  标  人（签名）：

（二）报价文件：
1、开标一览表（格式）：
开标一览表
项目编号：JSZC-320282-JSLS-G2022-0001 
投标人名称（盖章）： 

	标段
	工程名称
	范围
	绿地类型
	管护面积      （㎡）
	养护标准
	养护期限（月）
	年度管护单价(元/㎡·年）
	2023年管护费（元）
	2024年管护费 （元）
	2025年管护费 （元）
	暂列金（元）

	标一段
	高塍镇绿化养护（一标段）
	南至老104国道，北至远东大道西侧包括范道集镇
	防护绿地
	316770
	二级
	36
	
	
	
	
	

	
	标一段小计
	（小写）
	
	

	
	
	（大写）
	
	

	
	标一段合计
	（小写）
	

	
	
	（大写）
	

	标二 段
	高塍镇绿化养护（二标段）
	南起庆源大道，北至远东大道包括塞特大道东西两侧工业区
	防护绿地
	272075
	二级
	36
	
	
	
	
	

	
	标二段小计
	（小写）
	
	

	
	
	（大写）
	
	

	
	标二段合计
	（小写）
	

	
	
	（大写）
	

	标三 段
	高塍镇绿化养护（三标段）
	高塍镇区及镇区以北范围。
	防护绿地
	301900
	叁级
	36
	
	
	
	
	

	
	标三段小计
	（小写）
	
	

	
	
	（大写）
	
	

	
	标三段合计
	（小写）
	

	
	
	（大写）
	


投 标 人（签名）：                         日 期：
注：

投标报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等；
投标人应对所投标段的《开标一览表》中的全部项目进行投标，只投其中部分者，投标无效。

暂列金不可改动，否则以废标处理。

如投标单只投部分标段，则只须填写所报标段，不投标段空格请填写“/”。

年度管护单价包含相应标段内行道树的管护费用。

籽播草籽一年两次（3月，9月），金鸡菊:百日草:波斯菊:虞美人：矮生高羊矛=1:1:1:1:1，10克/㎡。

草花使用F1代品种，60株/平方米，覆盖率95%以上，城区一年更换6次，国省道一年更换4次。

年度管护单价须包含2%的安全文明施工费用等相关费用，结算时不另行增加。
考虑到年度管护单价在养护期限内（2022年1月1日（部分区域按实际移交时间起算）起至2024年12月31日止）不作任何调整，相关风险必须考虑在投标报价内。

2023年管护费是指2022年6月1日（部分区域按实际移交时间起算）起至2023年6月1日止期间的管护费用（含暂列金且不得改动）；2024年管护费是指2023年6月1日起至2024年6月1日止期间的管护费用；2025年管护费是指2024年6月1日起至2025年6月1日止期间的管护费用；年度管护单价保留三位小数；其余保留两位小数；年管护费=年度管护单价/12*养护期限（月）*面积。标段合计=2023年度管护费+2024年度管护费+2025年度管护费+暂列金。标段小计=2023年度管护费+2024年度管护费+2025年度管护费。

2、明细报价表（格式）：

2.1 明细报价表

项目编号：JSZC-320282-JSLS-G2022-0001
投标人名称（盖章）： 

	标段
	工程名称
	范围
	绿地类型
	管护面积      （㎡）
	养护标准
	养护期限（月）
	暂列金（元）
	年度管护单价(元/㎡·年）
	2023年管护费（元）
	2024年管护费 （元）
	2025年管护费 （元）
	是否属于优先采购的节能、环境标志产品

	标一段
	高塍镇绿化养护（一标段）
	南至老104国道，北至远东大道西侧包括范道集镇
	防护绿地
	316770
	二级
	36
	
	
	
	
	
	

	
	标一段合计（小写）
	

	
	其中属于小、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业产品的价格合计（小写）
	

	
	其中属于优先采购的节能、环境标志产品的价格合计（小写）
	/

	标二 段
	高塍镇绿化养护（二标段）
	南起庆源大道，北至远东大道包括塞特大道东西两侧工业区
	防护绿地
	272075
	二级
	36
	
	
	
	
	
	

	
	标二段合计（小写）
	

	
	其中属于小、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业产品的价格合计（小写）
	

	
	其中属于优先采购的节能、环境标志产品的价格合计（小写）
	/

	
	高塍镇绿化养护（三标段
	高塍镇区及镇区以北范围。
	防护绿地
	301900
	二级
	36
	
	
	
	
	
	

	
	标三段合计（小写）
	

	
	其中属于小、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业产品的价格合计（小写）
	

	
	其中属于优先采购的节能、环境标志产品的价格合计（小写）
	/

	完工期
	自合同签订之日起至养护期三年结束

	服  务  承
诺
	1. 质量 2.其他承诺
（以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺）

	
	


投 标 人（签名）：                         日 期：
注： 

投标人应当根据“第三章 项目技术要求和有关说明”的内容详细填写明细报价表，须包括本次采购的所有细项；“明细报价表”合计应与“报价一览表”报价一致。

政府采购优惠政策：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2021〕46号）的规定，对符合下列情形的小微企业报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小微企业，对其产品的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小微企业，对其产品的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。  

投标人应认真填写“2.2投标人企业性质及产品类别说明”并按要求提供相关证明材料。

同一投标人，上述①、②、③三项价格扣除优惠不得重复享受。
表格不够可自行延长。

2.2 投标人企业性质及产品类别说明

项目编号：JSZC-320282-JSLS-G2022-0001

    投  标  人（签章）：

	序号
	企业

性质
	投标产品类别
	投标文件中需要提供的

相关证明材料
	投标人（产品）类型声明

	1
	小微型

企业
	服务的承接商为

小微企业
	投标人《中小企业声明函》（附件1）
	/

	2
	残疾人福利性单位
	服务的承接商为

残疾人福利性单位
	投标人《残疾人福利性单位声明函》（附件2）
	/

	
	
	
	
	/

	3
	监狱

企业
	服务的承接商为

监狱企业
	省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件
	/


  投  标  人（签名）：                                 日  期：

注：①相关证明材料请附在本表之后，若不享受政府采购政策优惠，附件1-附件2可自行删除；

    ②中标供应商《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》，采购人将随中标公告一并公示。

附件1：中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2021﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

                             投  标  人（签章）：

                             投  标  人（签名）：
 日  期：
注：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
附件2：残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动（项目编号：JSZC-320282-JSLS-G2022-0001）提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                              投  标  人（签章）：

                              投  标  人（签名）：

                      日  期：
（三）资格证明文件

1、关于资格的声明函（格式）：
关于资格的声明函
中国宜兴环保科技工业园管理委员会：
我公司（单位）   参加贵单位高塍镇宜高线、远东大道等绿地养护项目（JSZC-320282-JSLS-G2022-0001）政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；同时，投标时不存在有效期限内的政府采购严重违法失信行为的处罚记录，未被列入失信名单或重大税收违法案件当事人名单；且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我公司（单位）    愿针对本次项目（JSZC-320282-JSLS-G2022-0001）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               同意监管部门做出的相关决定并承担由此而产生的一切后果。
                              投  标  人（签章）：

                              投  标  人（签名）：


2、被授权代表身份证明1（格式）： 


法定代表人授权委托书

中国宜兴环保科技工业园管理委员会、江苏兰山项目管理有限公司：

                    系中华人民共和国合法企业。法定地址：                特授权         代表我公司（单位）         全权办理针对中国宜兴环保科技工业园管理委员会高塍镇宜高线、远东大道等绿地养护项目（JSZC-320282-JSLS-G2022-0001]）的投标、参与开标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）         对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：           性别：        年龄：         职务：

身份证号码：                   手机号码：

办公电话：                     传真：

通讯地址：

被授权代表签名：                 

                             投  标  人（签章）：

                             投  标  人（签名）：


注：请将“被授权代表身份证明2（投标人为本项目被授权代表在近十二个月内连续六个月缴纳的社保证明复印件）”附于本表之后。

3、资格性证明材料复印件：

资格性证明材料                                  

投标人应按以下顺序提供相关材料复印件：

投标人为法人或其他组织的提供营业执照或法人（登记）证书复印件，投标人为自然人的提供自然人身份证复印件；
银行出具的资信证明（若投标人为法人的须提供其基本开户银行出具的资信证明）或投标人近十二个月中任意一个月份的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；

投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

投标人营业执照经营范围包含园林绿化，需提供营业执照原件核查；

投标人针对本次招投标项目须配备自有养护工人运送专用车辆、制式专业浇灌水车和载货汽车, 具体数量要求详见下表【投标时提供发票原件、行驶证原件、车辆照片，并填写《项目车辆机械配置清单》。投标时使用的车辆，开标后将予以公示，如有投诉，一经核实，取消其中标资格，由采购人备案其不诚信记录，并向财政监督部门申请对其进行处罚。】

	标段
	养护工人运送专用车辆数（累计座位核载数）
	制式专业浇灌水车（辆）
	载货汽车             车（辆）

	标一段
	1（18）
	2
	1

	标二段
	1（18）
	2
	1

	标三段
	1（14）
	2
	1


注：①养护工人运送专用车辆单车座位核载必须≥7座，累计座位核载数符合要求计一辆；

②制式专业浇灌水车核载8吨计一辆，若水车单车吨位不足或超过8吨，则累计吨位达8吨后计1辆，累计吨位达16吨后计2辆，以此类推；

                                             投  标  人（签章）：

                              投  标  人（签名）：

（四）技术商务部分自评分导读表（格式）：
 技术商务部分自评分导读表

项目名称：高塍镇宜高线、远东大道等绿地养护项目                                     

项目编号：JSZC-320282-JSLS-G2022-0001
	序号
	评审项目
	响应情况
	投标文件对应页码
	自评分

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


                              投  标  人（签章）：

                              投  标  人（签名）：

注：投标人应对照招标文件“第四章 评标方法和标准”的相关要求，根据自身响应情况填写上表；并在“响应情况”栏填入所提供的证明材料清单，没有证明材料的此栏填“无”。

（五）技术参数及相关要求偏离表（格式）：
 技术参数及相关要求偏离表

投标人名称（盖章）：               项目编号：JSZC-320282-JSLS-G2022-0001
	序号
	项目名称
	招标内容
	投标内容
	正偏离/负偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：投标人应对照招标文件“第三章 项目技术要求和有关说明”的相关要求，将自身响应的偏离情况（与招标文件要求不一致的地方）详细填入上表，并注明“正偏离/负偏离”；若未填写上表，视为完全响应。

投标人签名：                                    日期：

（六）投标人企业概况（投标人为自然人的不用填写）：

投标人企业概况

投标人名称（盖章）：               项目编号：JSZC-320282-JSLS-G2022-0001 

	公司名称
	
	营业执照编号
	

	法定代表人
	
	注册地址
	

	企业资质
	
	成立时间
	

	公司主要业务综述
	


投标人签名：                                    日期：

（七）项目人员配置清单（格式）:

项目人员配置清单

项目编号：JSZC-320282-JSLS-G2022-0001                日期：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	岗位名称
	学历
	职称
	资格证书编号
	是否驻扎现场

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	… …
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1. 表格不够可自行延长。
2.上表内容须按招标文件要求提供经社保部门确认的社保缴纳名单复印件（标注各人员所处位置）和相关证书复印件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。
3.上述人员如在项目执行过程中需要更换，须经采购人同意。擅自更换或不到位属违约行为。
                              投  标  人（签章）：

                              投  标  人（签名）：

服务内容的详细说明及服务方案（格式自拟）：

（九）项目车辆机械配置清单（格式）
项目车辆机械配置清单

投标人名称（盖章）：               项目编号：JSZC-320282-JSLS-G2022-0001               

	序号
	车辆机械名称
	型号规格
	发动机号
	车牌号码
	核载
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	… …
	
	
	
	
	
	


注：1. 表格不够可自行延长。
2.上表内容须按招标文件要求提供购车发票、行驶证、车辆照片等相关材料复印件作为证明材料，证明材料请附在本表之后。
3.上述车辆、机械如在项目执行过程中需要更换，须经采购人同意。擅自更换或不到位属违约行为。
投标人签名：                                    日期：

（十）在管绿地车辆配置清单（格式）
在管绿地车辆配置清单

投标人名称（盖章）：              项目编号：JSZC-320282-JSLS-G2022-0001                

	序号
	车辆名称
	型号规格
	车牌号码
	使用绿地
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	… …
	
	
	
	
	


注：1. 表格不够可自行延长。

    2、在管绿地指与本项目招标单位签订绿化管养合同并正在实施管养的绿地，不含本次招标项目。
投标人签名：                            时间：
中国宜兴环保科技工业园管理委员会意见（盖章）：
（十一）承诺书（格式）
承 诺 书
中国宜兴环保科技工业园管理委员会：

若我单位中标，承诺将投标文件中使用的车辆在中标后5天内停放在宜兴市域内公司停车场所备查，且完成以下各项设施、设备工作，如有违反，接受招标人做出的任何处罚。

1、配备累计车辆座位数    座及以上的绿化养护工人运输车辆（指单车额定座位7座及以上的，额定座位6座及以下的不计）用于中标标段，并配足车辆驾驶员。

2、我单位针对本项目配备专用制式浇灌水车，具体数量如下：

	
	标段

	车辆数量
	标一段
	标二段
	标三段

	
	
	
	


注：若水车单车吨位不足或超过8吨，则累计吨位达8吨后计1辆，累计吨位达16吨后计2辆，以此类推。

3、配备    辆载货汽车用于中标标段，并配足车辆驾驶员。

4、所有用于中标标段使用的制式浇灌水车、绿化工人专用运输车辆和载货汽车按发包人要求加装GPS定位装置，不无故离线，接受发包人的监管，安装费用由我单位承担，并将车辆行驶证复印件加盖单位公章后上报宜兴环科园建设局备案。

5、按照养护技术方案做好各专业工种人员的配备、园林机械的装备、劳动力安排和管护用房的设置。

特此承诺！

投标方：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：     年     月    日

要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

其他资料（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）



法定代表人身份证复印件


反面








法定代表人身份证复印件


正面








被授权代表身份证复印件


反面











被授权代表身份证复印件


正面











- 3 -

