江 苏 海 事 大 厦 智 能 化 系 统 招 标 文 件

江苏省环境监测中心
2022年度太湖流域引江通湖关键断面水污染物通量监测设备更新及填平补齐项目
招标文件
苏采云编号：JSZC-320000-STGK-G2022-0067
采购代理机构编号：1214-224110375HWY
江苏舜天高科有限责任公司
二○二二年十月

目  录
第一部分  投标邀请………………………………………………  3
第二部分  投标人须知……………………………………………  6
第三部分  采购需求………………………………………………  15
第四部分  合同条款………………………………………………  25
第五部分  评标办法………………………………………………  29
第六部分  投标文件组成…………………………………………  32
第一部分：投标邀请
项目概况：
 (2022年度太湖流域引江通湖关键断面水污染物通量监测设备更新及填平补齐项目) 招标项目的潜在投标人应在（江苏舜天高科有限责任公司：南京市雨花台区软件大道21号舜天集团C座110室）获取招标文件，并于 2022年11月29日14时30分（北京时间）前递交投标文件。
1、项目名称及编号：2022年度太湖流域引江通湖关键断面水污染物通量监测设备更新及填平补齐项目/苏采云编号：JSZC-320000-STGK-G2022-0067（采购代理机构编号：1214-224110375HWY）
2、采购项目简要说明：
（1）采购清单：
	序号
	项目内容和数量
	采购预算

（人民币）
	是否接受

进口产品投标

	1
	太湖流域引江通湖关键断面水污染物通量监测设备更新及填平补齐项目（54台套固定式ADCP测流仪和4套走航式ADCP测流设备（含船体））
	931万元
	不接受


（2）合同履行期限：以签订合同为准
（3）本项目（是/否）接受联合体投标：否
3、资格审查方法：本项目采用资格后审。
4、投标人资质要求：
（1）投标人具有独立承担民事责任的能力（提供事业单位法人证书或者企业单位的营业执照；投标人为自然人的，提供其身份证）；
（2）投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年度或2021年度经审计的财务报告，或投标截止时间前三个月内银行出具的资信证明）；
（3）投标人须提供在开标日前6个月中任一月份的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）；
（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明（原件）；
（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）；
（6）投标人须提供法定代表人授权书（原件），如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供（但必须在营业执照后附法定代表人身份证复印件）；
（7）投标人在“中国政府采购网”、“信用中国”网站公示中无严重失信行为记录；
（8）本项目不接受联合体投标。
5、招标文件发售信息（购买招标文件的方式）：
（1）请与采购代理机构联系，购买文本文件或电子版本文件
（2）招标文件500元人民币，售后不退；采用汇款方式购买招标文件的，请注明招标编号
（3）地点：南京市雨花台区软件大道21号舜天集团C座110室
（4）时间：2022年11月9日9时00分至2022年11月15日17时00分
6、投标文件接收截止时间、地点：
投标文件接收截止时间：2022年11月29日14时30分。
投标文件接收地点：南京市雨花台区软件大道21号舜天集团C座103/105室（开标大厅）。
投标文件接收人：采购代理机构
7、开（评）标时间及地点：
开标时间：2022年11月29日14时30分。
开标地点：南京市雨花台区软件大道21号舜天集团C座103/105室（开标大厅）。
评标地点：南京市雨花台区软件大道21号舜天集团C座1楼评标室。
8、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：
（1）采购人信息
名  称：江苏省环境监测中心
地  址：江苏省南京市建邺区中和路100号
联系人：刘老师
联系方式：025-69586565
（2） 采购代理机构信息
名  称：江苏舜天高科有限责任公司
地　址：南京市雨花台区软件大道21号舜天集团C座110室
项目经理：王易栋
电　话：025-52876455
（3） 项目联系方式
联 系 人：卫彦君（业务助理）、黄琳霖（标务）、朱笑青（标务助理）
联系电话：025-52874406、025-52875968、025-52875975
7、 现场勘察时间（投标人如有需要现场勘查，请提前一个工作日与勘查联系人联系）
勘查时间： 2022年11月17日到18日(9:30-11:30 / 14:30-16:30) 

勘查联系人： 陈鹏、夏文文 

联系电话：025-69586585 、025-69586268 

（本项目可自行进行现场勘察，各位潜在投标人可以提前深入了解断面所在河流情况，以确保中标后根据现场情况开展安装工作。）
11、其他事项：
（1）未购买招标文件的供应商不得参与投标。
（2）本招标项目执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国财政部令第87号》、《财库（2017）141号》、《财库（2014）68号》、《财库（2020）46号令》、《苏财购〔2022〕45号》、《财库（2004）185号令》（节能环保）；
（3）标书汇款信息：（购买标书请与标务助理朱笑青联系，电话：025-52875975 邮箱地址：zxq@sumex.com.cn）
开户名称：江苏舜天高科有限责任公司
开 户 行：工商银行南京白下支行
账  号：4301013119100888895
12、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
第二部分：投标人须知
一、总  则
1.适用范围
本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述2022年度太湖流域引江通湖关键断面水污染物通量监测设备更新及填平补齐项目的采购。
2.合格的投标人
2.1满足本招标文件《第一部分：投标邀请》第3条“投标人资质要求”。
2.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3.投标费用
3.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，江苏省环境监测中心（以下称为采购人）、江苏舜天高科有限责任公司（以下称为采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
二、招标文件构成
4.招标文件包括：
第一部分：投标邀请
第二部分：投标人须知
第三部分：采购需求
第四部分：合同条款
第五部分：评标办法
第六部分：投标文件组成
5.招标文件的询问或者质疑
5.1供应商已依法获取招标文件的，对该文件可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
5.2供应商已依法获取招标文件的，可以对该文件向采购代理机构提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内一次性书面提出。采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
5.3由于供应商所留联系方式有问题而导致采购代理机构无法通知的，其责任由供应商自行承担。
6.招标文件的澄清或者修改
6.1采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的询问、质疑时对招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
6.2招标文件的修改将以更正公告的方式在发布招标公告的同一媒体上发布，并及时通知所有购买招标文件的投标人查询相关内容。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有投标人都具有约束力。
6.3采购代理机构有权酌情推迟投标截止时间和开标日期，将以延期开标公告的方式在发布招标公告的同一媒体上发布，并及时通知所有购买招标文件的潜在投标人查询相关信息。
三、投标文件的编制
7.投标内容
7.1 投标的最小单位是包。
7.2采购清单中如有多个分包的，投标人可以以包为单位部分或全部投标。
7.3如果包号项下有多个品目的，投标人必须对包号项下的所有品目进行投标，否则投标文件无效。
8.投标文件的语言及计量单位
8.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文。
8.2除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用国家法定计量单位。
9.投标文件构成
9.1投标函格式；
9.2开标一览表；
9.3投标报价明细表；
9.4技术规格响应/偏离表；
9.5商务条款偏离表；
9.6资格证明文件；
9.7招标文件要求提供或者投标人认为需要提供的其它资料；
10.开标一览表
10.1投标人必须按开标一览表的规定格式完整、清晰、正确填写，不得自行增减内容。
10.2开标一览表中不得填报有选择性报价方案，表中内容应与投标文件中的内容完全一致，如不一致的，以开标一览表内容为准。
11.投标报价明细表
11.1投标人应在投标文件中的投标报价表上标明本合同拟提供货物的单价和总价。任何有选择的报价将不予接受，每种规格货物只允许有一个报价。
11.2投标报价明细表上的价格应包括：
本次招标内容为35个点位固定式声学多普勒剖面流速仪（以下称固定式ADCP）更新、18个点位固定式ADCP流量计新增、1台固定式ADCP流量计备机和4套走航式ADCP测流设备。及相关运维服务内容。
11.3投标报价应以人民币为货币单位。
12.技术规格及商务服务要求的响应
12.1投标人应对照招标文件《第三部分：采购需求》中的技术规格要求，在《技术规格响应/偏离表》中逐条说明所提供货物/服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。
12.2特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。否则在综合评审时可能被评标委员会认定为不满足（负偏离）。
13.商务响应
13.1投标人应对招标文件《第四部分：合同条款》进行确认，与合同条文的偏差或者提出修改要求的部分，必须在《商务偏离表》中作出说明。
14.投标保证金（不适用）
15.招标服务费
15.1采购代理机构按中标金额的0.8%向中标人收取招标服务费。
16.投标有效期
16.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后九十天。投标有效期比规定短的投标将按无效投标处理。
16.2在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真或电报等。投标人可以拒绝接受采购代理机构的这种要求而放弃投标，采购代理机构在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五天内退还其投标保证金。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第15条有关投标保证金没收和退还的规定在延长的投标有效期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
17.投标文件份数和签署
17.1投标人应按照上述第9条的要求，准备一式伍份投标文件（一份正本、肆份副本）及正本电子版（U盘或者光盘形式），每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。
17.2投标文件的正本需要打印，且《第六部分：投标文件组成》相应格式中要求签字的字迹应清晰易于辨认并由投标人法定代表人或其授权委托人签字。
17.3投标文件副本可以采用正本的复印件。
17.4除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，投标人法定代表人或其授权代表签字。
四、投标文件的递交
18.投标文件的密封和标记
18.1投标人应将投标文件正本和所有副本及正本电子版（U盘形式）用单独的信封（箱）分别密封，且在信封（箱）上标明“正本”、“副本”的字样。信封（箱）封口处应加盖投标人印章。
18.2为便于开标，《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时查找。
18.3投标文件信封封面注明投标项目名称、标书编号、正本或副本及“请勿在2022年11月29日14时30分（开标时间）之前启封”的字样。
18.4信封（箱）上应写明投标人名称和地址以及邮政编码，以便如果投标文件被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。
18.5如果信封未按第18.1-18.3条要求密封和加写标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购代理机构将予以拒绝，并退回投标人。
19.投标截止日期
19.1采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间，即2022年11月29日14时30分。
19.2采购代理机构可以按第6条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
20.迟交的投标文件
20.1采购代理机构将拒绝并原封退回在其规定的截止时间后收到的任何投标文件。
21.投标文件的修改和撤回
21.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。
21.2投标人的修改文件应按第18条的规定进行编制和签署，并按第19条的规定进行密封、标记，同时还应在封套上加注“修改”字样。修改文件同样必须在投标截止时间前送达投标文件接收地点。
21.3在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。
五、开标与评标
22.开标
22.1采购代理机构将在投标邀请中规定的时间和地点组织公开开标。采购人、投标人应委派代表准时参加，有关部门可以视情况到现场监督开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
22.2按照第20条规定，迟交的投标文件将不予开封。
22.3开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、设备名称、投标价格、交货期和招标文件规定的需要宣布的其他内容。
22.4采购代理机构将做开标记录，开标记录包括按第22.3条规定在开标时宣读的全部内容。
22.5开标一览表内容与投标报价表内容不一致的，一律按开标一览表内容为准。
23.评标委员会
23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
23.2评委会由五人以上单数的行业专家、采购人代表组成。
23.3评委会独立开展工作，负责审议所有投标文件。
23.4评委会应对投标人的商业、技术秘密予以保密。
24.评标过程的保密
24.1开标后，直至向中标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向任何投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，如果投标人试图向采购代理机构和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。
24.3评委会名单应在开标前确定，并在招标结果确定前保密。
25. 投标人资格审查
25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。不满足本文件规定的投标人资质要求的；投标无效。合格投标人不足3家的，不得评标。
26.投标文件符合性审查
26.1在综合评审之前，评标委员会应当对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查；投标文件存在下列情况之一的，属于重大偏差，投标文件无效 ：
（1）未按招标文件要求的签署、盖章的；
（2）投标文件格式不满足招标文件第六部分要求，存在缺漏的；
（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额的；
（4）投标有效期不满足招标文件要求的；
（5）投标文件中的《技术规格响应/偏离表》没有按照招标文件要求点对点应答的；
（6）投标文件中的《商务条款偏离表》不允许负偏离，若有一项负偏离则视为无效投标；
（7）投标报价表中的货物品类、项数、数量、单位与招标文件采购需求不一致的；
（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
    （9）未按照招标文件18.1条中要求的正本、副本、电子版数量提交的投标文件；
（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
26.2判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻找外部证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，投标人不得通过补充、修改、替代、撤回或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。
27.投标文件修正
27.1评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行进一步审查，看其是否有技术参数引用错误及计算上或累加上的算术错误，修改错误的原则如下：
（1）如果投标文件中引用技术参数与其所附正式印刷产品样本中标明的参数不一致时，以正式印刷产品样本中标明的技术参数为准。
（2）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准
（3）如果大写（文字）金额与小写（数字）金额不一致时，以大写金额为准。
（4）如果单价与数量的乘积与总价不一致时，以单价为准修改总价，但单价金额的小数点有明显错误的，应以标出的总价为准，并修改单价。
27.2评标委员会将按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，则其投标将被拒绝并且没收其投标保证金。
28.投标文件的澄清
28.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
28.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
28.3接到评委会澄清要求的投标人如未按第28.2条的规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
28.4评标委员会并非对每个投标人都要求作澄清、说明或者补正。
28.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
29.无效投标
29.1 根据财政部87号令第六十三条规定，投标人存在下列情况之一的，投标无效：
（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；
    （2）不满足招标文件规定的投标文件符合性审查的；
（3）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
30.对投标文件的综合评审
30.1评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行综合比较与评价。
30.2评标办法：综合评分法，各项因素分值权重详见本招标文件第五部分。
31.废标
31.1 根据政府采购法第三十六条规定：在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的；
31.2废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。
31.3废标后，除采购任务取消情形外，采购人应当重新组织招标。
六、授予合同
32.定标
32.1评委会按照综合评审得分由高到低的顺序推荐出1～3名中标候选人。
32.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
32.3采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
32.4采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
32.5评委会也可以根据采购人的要求直接确定综合评审得分最高的投标人为中标人。
33.中标通知书
33.1采购代理机构应当在发布公开招标公告的同一媒体上公告中标结果。
33.2在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。
34.签订合同
34.1采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
34.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
34.3中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。
第三部分：采购需求
1、 项目概况
1.1项目概况
为打好全省水污染防治攻坚战，深入贯彻落实《太湖流域水环境综合治理总体方案》要求，为太湖流域通量监测试点工作提供技术支撑，拟对太湖流域53个水质自动站流量计进行填平补齐及更新改造工作，并采购4台套走航式测流设备用于该区域流量数据的质量控制。此次拟采购的54台（其中1台为备机）设备中有35台流量计为老旧设备的更新，该部分仪器已连续运行12年，仪器设备老化，一定程度上降低了监测数据的准确性和稳定性。根据省生态环境厅关于印发《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》的通知（苏环办〔2020〕174号）规定，省控水站仪器设备的使用年限一般为6年。其余18台仪器设备为太湖流域18个引江通湖关键断面流量计填平补齐。
1.2采购清单
本次招标内容为35个点位固定式声学多普勒剖面流速仪（以下称固定式ADCP）更新、18个点位固定式ADCP流量计新增、1台固定式ADCP流量计备机和4套走航式ADCP测流设备（含船体）。
表1
	序号
	项目内容和数量
	采购预算

（人民币）
	是否接受

进口产品投标

	1
	太湖流域引江通湖关键断面水污染物通量监测设备更新及填平补齐项目（54台套固定式ADCP测流仪和4套走航式ADCP测流设备（含船体））
	931万元
	不接受


2、 建设、采购内容和总体要求
2.1建设内容
本次招标共涉及53个站点流量计新增及更新改造，其中35个站点须拆除原仪器，安装新仪器，并进行率定。18个站点须安装仪器并率定（须含1年运维），具体点位清单如下：
表2 站点建设内容统计表
	序号
	站点属性
	对应断面名称
	建设内容
	建设时间

	1
	出入湖河流
	大溪港
	原仪器拆除、新仪器安装及率定
	2010年

	2
	
	蠡桥
	原仪器拆除、新仪器安装及率定
	2010年

	3
	
	百渎港
	原仪器拆除、新仪器安装及率定
	2010年

	4
	
	陈东港
	原仪器拆除、新仪器安装及率定
	2010年

	5
	
	大港桥
	原仪器拆除、新仪器安装及率定
	2010年

	6
	
	大浦港
	原仪器拆除、新仪器安装及率定
	2010年

	7
	
	洪巷桥
	原仪器拆除、新仪器安装及率定
	2010年

	8
	
	沙塘港
	原仪器拆除、新仪器安装及率定
	2010年

	9
	
	社渎港
	原仪器拆除、新仪器安装及率定
	2010年

	10
	
	乌溪港
	原仪器拆除、新仪器安装及率定
	2010年

	11
	
	殷村港
	原仪器拆除、新仪器安装及率定
	2010年

	12
	
	茭渎河
	原仪器拆除、新仪器安装及率定
	2010年

	13
	
	林庄港
	原仪器拆除、新仪器安装及率定
	2010年

	14
	
	朱渎港
	原仪器拆除、新仪器安装及率定
	2010年

	15
	
	黄渎港
	原仪器拆除、新仪器安装及率定
	2010年

	16
	
	庙渎港
	原仪器拆除、新仪器安装及率定
	2010年

	17
	
	双桥港
	原仪器拆除、新仪器安装及率定
	2010年

	18
	
	八房港
	原仪器拆除、新仪器安装及率定
	2010年

	19
	
	吴塘门套闸
	原仪器拆除、新仪器安装及率定
	2010年

	20
	
	姚巷桥
	原仪器拆除、新仪器安装及率定
	2010年

	21
	
	虎山桥
	原仪器拆除、新仪器安装及率定
	2010年

	22
	
	航管站
	原仪器拆除、新仪器安装及率定
	2010年

	23
	
	庙港（太浦闸）
	原仪器拆除、新仪器安装及率定
	2010年

	24
	沿江口门
	三岔河（谏壁）
	仪器安装及率定（含1年运维）
	未安装

	25
	
	新港桥
	仪器安装及率定（含1年运维）
	未安装

	26
	
	小河水闸
	仪器安装及率定（含1年运维）
	未安装

	27
	
	新河闸
	仪器安装及率定（含1年运维）
	未安装

	28
	
	利港
	原仪器拆除、新仪器安装及率定
	2010年

	29
	
	申港口
	仪器安装及率定（含1年运维）
	未安装

	30
	
	新沟闸
	仪器安装及率定（含1年运维）
	未安装

	31
	
	长济桥
	仪器安装及率定（含1年运维）
	未安装

	32
	
	老夏港河桥
	仪器安装及率定（含1年运维）
	未安装

	33
	
	黄田港大桥
	仪器安装及率定（含1年运维）
	未安装

	34
	
	金潼桥
	仪器安装及率定（含1年运维）
	未安装

	35
	
	张家港闸
	仪器安装及率定（含1年运维）
	未安装

	36
	
	沿江公路桥
	仪器安装及率定（含1年运维）
	未安装

	37
	
	十一圩闸
	仪器安装及率定（含1年运维）
	未安装

	38
	省市界断面
	落蓬湾
	原仪器拆除、新仪器安装及率定
	2010年

	39
	
	庙桥
	原仪器拆除、新仪器安装及率定
	2010年

	40
	
	钓邾大桥
	原仪器拆除、新仪器安装及率定
	2010年

	41
	
	漕桥
	原仪器拆除、新仪器安装及率定
	2010年

	42
	
	望亭上游
	原仪器拆除、新仪器安装及率定
	2010年

	43
	
	东尖大桥
	原仪器拆除、新仪器安装及率定
	2010年

	44
	
	分庄桥
	原仪器拆除、新仪器安装及率定
	2010年

	45
	
	五牧
	原仪器拆除、新仪器安装及率定
	2010年

	46
	
	潘家坝
	原仪器拆除、新仪器安装及率定
	2010年

	47
	
	粮庄桥
	仪器安装及率定（含1年运维）
	未安装

	48
	
	武宜村桥
	仪器安装及率定（含1年运维）
	未安装

	49
	
	殷桥
	原仪器拆除、新仪器安装及率定
	2010年

	50
	
	黄埝桥
	仪器安装及率定（含1年运维）
	未安装

	51
	
	鹤溪河桥
	原仪器拆除、新仪器安装及率定
	2010年

	52
	
	入武宜运河处（钟楼大桥）
	仪器安装及率定（含1年运维）
	未安装

	53
	
	葑溪大桥
	仪器安装及率定（含1年运维）
	未安装


注：如遇点位调整，设备需根据实际情况安装至相应调整后点位。

2.2采购内容

表3  采购内容
	序号
	系统分类
	仪器设备明细
	规格及技术参数
	数量

	1
	自动监测仪器
	固定式ADCP流量计（含1台备机）
	见技术要求
	54

	2
	质控设备
	走航式ADCP测流仪（含无人船）
	见技术要求
	4


注：53个点位需安装设备，一套备机备用。
2.3总体要求
2.3.1 “▲”指标为重要的技术要求和性能指标。投标人要特别加以注意，必须对此回答，若不满足应说明原因。
2.3.2 本项目可自行进行现场勘察，各位潜在投标人应提前深入了解断面所在河流情况，以确保中标后根据现场情况开展安装工作。
2.3.3 现场勘查联系人及联系方式：陈鹏，025-69586585 ；夏文文，025-69586268。
三、技术规格
3.1总体要求

3.1.1 ▲投标人需提供相关承诺书，承诺流量计具备独立上传数据功能，能够接入江苏省水环境自动监测数据管理平台，并在中标后必须提供现场仪器设备数据通讯协议、传输协议。
3.1.2 本项目选择仪器要求性能稳定、数据可靠。

3.1.3▲固定式ADCP需入选水利部《水文测报新技术装备推广目录》（投标文件中须提供相关证明材料并注明页码）。
3.1.4 仪器供应商提供的仪器须开放通讯协议，提供数据采集源代码，确保投标人能采集到实时数据、历史数据，并确保仪器的稳定运行。

3.1.5 ▲投标人承诺中标后提供原厂家的质量合格证明和原厂保修证明文件（提供承诺书并注明页码）。所提供的仪器设备的性能应达到或优于参考指标表中所列技术指标。
3.1.6 ▲投标文件中须提供完整的流量计安装方案及详细说明（投标文件中需注明页码），应根据安装位置的实际情况和管理要求选取流量计的安装位置，避开死水区、缓流区及障碍物，并针对断面情况设计具体的安装方案，做到一站一策。

3.1.7 投标人提供承诺书，承诺中标后提供长期技术服务及备品备件供应。
3.1.8 投标人须实现仪器及系统关键参数的采集及上传工作。
3.1.9 现场数据须定期自动备份，监测数据可根据招标人要求进行备份及恢复。

3.1.10▲中标人必须提供详细的项目组织实施方案，包括仪器采购、人员组织、进度安排等，确保项目能够如期完成。
3.1.11 投标人如中标后须做好与运维单位的交接工作。交接时应提供本项目的全部档案，内容包括：仪器说明书、维护手册、设备自带的软件备份、安装厂家的调试报告；辅助设备的备件、保修卡、验收材料、设备档案、交接记录等。

3.1.12▲投标人提供承诺书，承诺中标后必须完成原有设备的拆除及清点工作，并搬运至业主指定地点。同时协助完成资产的清点工作，并解决相关遗留问题，如需报废的需配合完成报废程序。（投标文件中需提供承诺书并注明页码）
3.1.13 ▲投标人提供承诺书，承诺其自2019年1月1日至今在全国范围内的环境监测服务活动中出现投标人或其法定代表人、员工（包括但不限于高管人员、项目负责人员、实施人员及其他员工等，员工的认定以违法行为发生当时劳动合同、聘任合同存续为准）曾在本项目类似业务实施过程中，因行贿受贿、数据造假等与业务活动相关的行为受到刑事处罚或被区县级（含）以上生态环境部门通报、行政处罚的不能参与此次投标。投标人须承诺无上述行为，并提供承诺函原件。如招标人发现投标人虚假承诺，将视为虚假应标，并承担相关法律后果。（投标文件中需提供承诺书并注明页码）
3.2主要规范及标准
3.2.1 《河流流量测验规范》（GB50179-2015）
3.2.2 《声学多普勒流量测验规范》（SL337-2006）
3.2.3 《水文仪器基本参数及通用技术条件》（GB/T15966-2017）
3.3仪器设备技术要求
3.3.1 分析方法要求

仪器的测量原理须符合国家标准分析方法、中国环保行业分析方法或等同的或相近的其他国家的标准分析方法。流量计应使用如下方法： 

表4 自动监测仪器分析方法
	序号
	项目
	方法
	参照标准

	1
	流量
	声学多普勒法
	SL337-2006


3.3.2 设备技术参数要求
3.3.2.1仪器应符合《水文仪器基本参数及通用技术条件》（GB/T15966-2017）等有关要求，并满足基于测验条件的适用性、监测目的的有效性和精度要求的可靠性等条件。具体技术要求见表5。
3.3.2.2断面所在河段确不具备固定式ADCP安装条件的，经采购人确认后可选取其他原理的仪器。
表5 技术要求
	技术要求

	固定式ADCP
	 测量方式
	具备单独测流与级联测流两种工作方式

	
	测速范围
	±20m/s

	
	流速分辨率
	1mm/s

	
	流速测量精度
	±0.25%，±2mm/s

	
	最大剖面距离
	120~190m（根据站点实际情况一站一策）

	
	最大剖面层数
	128层，并可显示分层剖面流速

	
	水位测量范围
	0.1-20m

	
	水位测量精度
	0.5%FS±5mm

	
	率定系数
	根据率定结果和水深变化情况自动校准流速流量

	
	防护等级
	达到IP68

	
	仪器数据
	▲平均流速、水位、实时流量、累计流量等仪器直接输出数据，不经过任何外接的转接计算模块

	
	检查报告
	需提供由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（复印件），检测内容需涉及相关功能及重要物理参数

	
	通讯接口
	RS232、RS422、MODBUS接口

	
	其他
	独立采集传送和发送数据，内置通讯防雷，达到三级防雷标准

	
	
	报警输出功能：可以输出水位过低报警，仪器倾斜报警

	
	
	内置存储：可存储一年以上流速流量数据，并具有数据超时补发功能，满足中心平台实时调取流量数据功能需求

	
	
	▲具备船只过滤功能，采用平滑和插补模型，减小水流脉动和干扰影响

	走航式ADCP
	ADCP主机技术指标

	
	流速剖面量程
	▲0.06~40 m

	
	测速范围
	±20 m/s

	
	精度：
	±0.25%；±2mm/s

	
	流速分辨率
	0.001m/s

	
	单元层厚度
	0.02~4m

	
	单元数目
	128

	
	深度测量范围
	0.2~80m

	
	换能器配置
	9个换能器：8个测流，1个测深

	
	工作模式
	宽带模式/脉冲相干；智能全自动模式

	
	通讯方式
	RS232通讯，串口GPS输入

	
	测流软件 
	中文自研软件，支持大断面一键导出，定制化水文多要素表格生成，具备定点测量功能，并且数据协议公开；具有两种以上方法检查河床是否有走底现象，能够测量走底速度并补偿走底产生的流量误差

	
	数据处理终端
	2022年上市不低于6核12线程CPU,不低于16G内存，不低于512Gb存储，重量低于1.1Kg

	
	船体

	
	尺寸
	0.9-1.1m（长）× 0.4-0.7m（宽）× 0.3-0.5m（高）

	
	船体材质
	采用新型高强度全碳纤维复合材料，硬度高、重量轻、具有防撞、防腐、防磨损特性

	
	船体重量
	≤15Kg

	
	负载能力
	＞10kg

	
	最大航速
	不低于5m/s

	
	抗风浪等级
	3级风，2级浪

	
	自动导航
	▲支持自主导航以及低电量或失联自主返航；支持自动避障视频观察，智能姿态控制+无人船状态监控功能

	
	数据通讯距离
	基站传输距离不少于2Km，遥控器传输距离不少于1km

	
	续航时间
	▲不少于10小时（经济航速1m/s时），无需外置电源，可为ADCP主机供电，支持可快速拆装电池

	
	定位装置
	▲船体卫星定位系统，开放数据接口，走航轨迹等相关数据能与ADCP测量数据整合传输至测流软件

	
	可扩展搭载设备
	▲兼容国内外主流走航式ADCP，侧扫声呐，水质多参数等

	
	船舶控制平台
	支持航线规划，返航设置，船体实时状态查看等功能，具有无人船测绘软件著作权


3.4质量保证与质量控制要求
3.4.1 按照《河流流量测验规范》（GB50179-2015），应对测流断面开展大断面测量后，再确定相应断面流量监测方案，经采购人认可后实施。
3.4.2 根据流量监测断面现场情况及流量监测仪器与方法类型，编制外部质量控制方案，并经采购人认可后实施。方案应包含质量控制的方法、内容、频次与措施，并且覆盖流量在线监测的全过程。
3.4.3 采用通过校准校验合格的走航式ADCP对不同流量监测仪器开展现场校准与线性修正等工作，应符合下列规定：
（1）宜在水流相对平稳时进行，每年至少在高、中、低不同水位（或流量）级下分别校准1次。当发生的洪水、枯水超出历年实测流量的相应水位时，应对超出部分增加测次。
（2）校准的有效次数不应少于30次，宜在水情平稳的时期进行，且应包括流速较大和较小的情况；往复流断面应合理布置测次，水流正向和反向应根据流速变化、缓急适当分布，掌握流速变化的转折点。
（3）校准随机不确定度不超过6%，条件较差的不超过7%；系统误差不超过±1%，条件较差的不超过±2%。
（4）河床稳定的断面，应在每年汛前或汛后施测一次大断面。河床不稳定的断面，应在每年汛前和汛后各施测一次大断面，并在当次大洪水后及时施测过水断面部分。每年对流量计做一次线性修正。
（5）走航式ADCP至少每半年开展一次溯源校验工作，校验偏差在±5%范围内。
（6）流量监测应按照《河流流量测验规范》（GB50179-2015）和《声学多普勒流量测验规范》（SL337-2006）等要求执行，强化内部质量控制，严格控制测量误差。
3.5质保与技术支持
▲3.5.1 质保期：自整体系统验收合格之日起算不少于3年。乙方明确签署服务承诺。质保期内应免费提供技术服务，技术服务包括因仪器系统质量问题的维修和技术支持。在质保期结束后以优惠价格提供备品配件。
3.5.2乙方应在投标时提供耗材及备品备件的报价表，质保期结束后，乙方保证6年内的耗材及备品备件的正常供应，并保证价格不超出报价表报价。
四、商务服务要求
4.1 项目实施期间的质量保证要求

4.1.1 不得以任何形式转包于他方。

4.1.2 系统和设备达不到招标文件质量和规格要求的，采购人有权解除合同，所有责任由投标人承担。

4.1.3 必须严格按照合同约定工期要求将合同设备全部交付到指定地点，完成系统所有建设内容。

4.1.4 投标人中标后必须提供系统各单元详细的仪器、设备和采用的各种材料明细清单，包括品牌、型号、详细配置、制造商、数量、备品备件及专用工具等等。

4.1.5 为确保系统高质量建设，投标人应制定有关建设期间的质量保证计划，包括安装设计与施工规范化管理、仪器设备质量保证、技术人员资质及管理等。投标人必须提供详细的项目管理组织构架、职员姓名、职务、职称，主要资历、经验及承担过的主要项目情况。

4.1.6 设备在正式验收之前，仪器设备的安全由投标人负责，须保证验收交付时设备完好。

4.1.7 设备在正式交付之前，运行所需的水电通讯等费用由投标人承担，以保证交付之前系统稳定运行。

4.2服务与技术支持

4.2.1 投标人应当在江苏省配备专职技术服务人员，其中专职技术人员不得少于10名。提供服务机构请列明机构地址、联系方式及负责人等信息。

4.2.2 服务和技术支持要求

4.2.2.1 在安装调试、试运行期间和质保期内，投标人应保证提供及时充足的技术服务。系统出现故障时，投标人应在接到通知后做到4小时内响应，12小时内到达现场，72小时解决出现的问题。否则买方将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由投标人承担，同时在承诺的响应时间内不能解决问题的将在履约保证金中扣除1000元/次。

4.2.2.2 投标人在提交投标文件时应提供售后技术服务的详细方案，包括售后服务的经费问题。

4.2.2.3 软件升级及系统扩展方案：中标方必须对提供的软件知识产权负责，如今后国家生态环境部、省生态环境厅对水质自动监测技术规范作出调整，投标人须及时地免费为招标人提供软件升级服务或调整。

4.2.2.4 投标人应有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助用户进行方法开发。

4.2.3 走航测流设备技术培训

4.2.3.1 现场培训

4.2.3.1.1 参加人数：2-3人/每套设备；

4.2.3.1.2 培训地点：业主选取；

4.2.3.1.3 时间：在安装调试后10天内进行，为期3天；

4.2.3.1.4 内容：仪器的操作和维护及常见故障的诊断和排除。

4.2.3.2 培训要求

4.2.3.2.1 投标人在提交投标文件时应提供技术培训的详细方案。

4.2.3.2.2 投标人必须提供正式的现场培训计划和培训材料提纲，中标后应提供全套的培训材料。培训材料必须符合标准并用中文书写。包括本系统操作介绍、系统中相关设备操作规范、软件安装说明、远程通讯控制软件的用户手册等。

4.2.3.2.3 培训所需所有费用由投标人承担。

4.3 运行维护要求
4.3.1 ▲流量计运维工作的开展须严格按照《省生态环境厅<关于印发江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）>的通知》（苏环办〔2020〕174号）、《河流流量测验规范》（GB 50179-2015）以及其它相关国家规范文件的要求执行。如文件中有矛盾之处，以后发布的文件为准，采购人保留对文件的解释权。
4.3.2 当采购人依据国家有关规定和技术规范要求出台新的流量计运维要求时，以新要求为准。
4.3.3 投标人应根据中标情况，有针对性的制定运维计划，每月编制运维报告并按时提交采购人，汇报运维计划执行情况以及运维工作开展情况。
4.3.4 每日须远程查看流量计发射声波回波强度、分层流速、姿态、水位、电池电量等重要参数和工况信息是否正常。发现异常情况时，应进行记录和报告，必要时进行现场核实。
4.3.5 每两周开展现场巡检维护，检查流量计支架安装是否牢固，电源供电是否正常。检查流量计安装位置、水尺状态、线缆走线及接头连接是否正常，对仪器表面进行清洁，读取标准水尺读数，对仪器水位进行校准。若流量计数据传输采用单独无线传输的，需对无线传输设备（RTU）和太阳能供电系统进行检查和维护，保证传输及供电正常。
4.3.6 ▲每年对流量计安装支架、周边环境进行一次全面检查和维护，按照《河流流量测验规范》（GB 50179-2015）要求开展大断面测量和流量率定，每年1~3月、5月、7月、9月、10~12月各开展一次流量率定，须提供大断面测量和流量率定报告。
4.3.7 投标人须做好站点运维记录的规范上报。认真、及时做好运行维护记录，并上传至江苏省水站自动综合监管平台，并根据数据审核有关要求按时完成数据审核、异常数据核实等工作。
4.3.8 当点位需要新增、撤销、变更时，涉及站点迁移的，运维单位应做好迁移前后监测仪器设备检查工作并做好相关记录。
4.3.9 投标人每季度须结合现场维护及率定结果对流量数据进行规整，并于每季度末报送至业主单位，同时汇报相关情况。
4.4 其他要求

4.4.1 系统的完整性：投标人提供的整套设备应能构成一个完整的系统并按技术要求连续运行。需要招标人自行解决的设备、附件应在投标文件中列出，否则系统正常运行所缺的设备及附件，均视为免费及时提供。

4.4.2 提供的设备要求：

4.4.2.1 投标人提供的整套设备各组成部分必须是完整的、全新的、功能全的单元，并且必须是全新、符合国家质量检测标准的（附检测报告复印件），符合《招标货物一览表》中的规格型号及配置要求的货物（包括零部件），所有的原材料必须无任何缺陷。所有的设备和安装要符合国家行业标准。

4.4.2.2 所提供的货物应具有出厂检验合格证，不得是长期积压产品。

4.4.2.3 投标人应在投标文件中列出维修服务网点的地址、邮编、电话、传真及联系人。

4.4.3 提供技术文件要求

4.4.3.1 投标人所提供的技术说明文件应与货物相对应一致，并尽可能完整清晰，且应为原件。合同技术文件应与每批货物共同包装送交，费用应包含于货物的报价中。

4.4.3.2 技术手册全中文，内容应至少包括如下：相关硬件的安装指导、安装手册、使用说明书、设备保养、维护手册（包含错误诊断、测试程序）等；相关软件的安装指导。

4.4.4 投标人在签订合同时，若坚持提出不合理要求，中标资格将被取消，该投标人对由此产生的一切后果负责。

4.4.5 如个别站点因重大变化导致不能开展建设，招标人将与投标人协商解决相应站点的

款项拨付的问题。

第四部分：合同条款
以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。
江苏省政府采购合同
项目名称：2022年度太湖流域引江通湖关键断面水污染物通量监测设备更新及填平补齐项目
项目编号：
甲方：（买方）江苏省环境监测中心
乙方：（卖方）
招标代理机构：
   甲、乙双方根据江苏省政府采购中心2022年度太湖流域引江通湖关键断面水污染物通量监测设备更新及填平补齐项目公开招标的结果，签署本合同。
一、服务内容
1.1 项目内容：本合同为2022年度太湖流域引江通湖关键断面水污染物通量监测设备更新及填平补齐项目（招标编号XX），乙方根据招标文件的要求负责2022年度太湖流域引江通湖关键断面水污染物通量监测设备更新及填平补齐项目。
1.2 数量（单位）：53套固定式ADCP（含安装和率定，其中18台套含1年运维，运维期自项目最终验收之日起1年）、1套固定式ADCP（备机）、4套走航式ADCP（含船体）。
二、合同金额
本合同金额为（大写）：_______________圆（________元）人民币。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 乙方交纳中标金额的10%（人民币_________元）作为本合同的履约保证金。
6.2项目整体技术验收合格正常运行一年后退还履约保证金（无息退还）。
七、转包或分包
7.1本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、供货及投入正常运转的时限要求 
8.1 合同签订之日起30天内完成到货安装及初步验收，并提交初步验收报告，货品须送至业主方指定地点。乙方应制订明确的合同交货进度表。
8.2 合同签订之日起120天内完成项目所有建设内容，包括到货验收、仪器安装调试、系统功能检查、仪器性能测试、连续30日试运行及最终技术验收工作。试运行期间保证正常运行。
8.3 乙方提供详细的安装调试实施方案和进度计划，明确管理与技术人员职责，强调安装时效性。
8.4 交货期要求不满足招标文件要求的，甲方有权解除合同并追究乙方法律责任。
九、货款支付
9.1合同签订完成乙方缴纳全额履约保证金后预付合同额的30%，通过到货安装初步验收后支付合同额的60%，项目整体技术验收完成后支付合同额的10%。

9.2实际考核办法参照招标文件约定的相关要求执行。
十.税

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十一、质量保证及验收 
11.1质保与技术支持
11.1.1 自整体系统验收合格之日起算不少于3年。乙方明确签署服务承诺。质保期内应免费提供技术服务，技术服务包括因仪器系统质量问题的维修和技术支持。在质保期结束后以优惠价格提供备品配件。
11.1.2乙方应在投标时提供耗材及备品备件的报价表，质保期结束后，乙方保证6年内的耗材及备品备件的正常供应，并保证价格不超出报价表报价。
11.2验收办法
11.2.1 投标人应具备开展技术验收的能力，提供详细的验收方案，明确验收计划，强调验收时效性。
11.2.2 项目完成后须按《河流流量测验规范》（GB50179-2015）要求提供率定报告。
11.2.3 货物到达安装现场后，投标人和采购人（或委托方）共同打开包装验货检查货物数量及规格。投标人应提供详细装箱单据。如果货物质量或技术规格与招标要求不符，或货物有明显损坏，采购人有权提出索赔。只有经安装调试并且技术性能达到本招标文件所述的技术要求后，采购人才能接受全部货物。
11.2.4 在仪器设备安装初步调试后，由投标人提供初步验收报告，江苏省环境监测中心组织初步验收，相关费用由投标人承担。
11.2.5 根据相关技术要求完成全部建设任务后，由投标人提供最终验收报告，江苏省环境监测中心组织最终验收，相关费用由投标人承担。
11.2.6 仪器设备不满足招标文件要求的，采购人有权解除合同并追究投标人法律责任。
十二、违约责任
12.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
12.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
12.3 乙方逾期交付货品、逾期验收的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

12.4 乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。
十三、不可抗力事件处理
13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十四、诉讼
双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。
十五、合同生效及其它
15.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
15.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。
15.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。
 甲方：                                             乙方： 

地址：                                            地址： 

法定代表人或授权代表：                            法定代表人或授权代表：
经办人：
联系电话：                                        联系电话：           

签订日期：      年    月   日 

第五部分：评标办法
1、本项目采用综合评分法，评委会仅对符合性审查合格的投标文件进行评价和比较。
2、各项评审因素分值权重： （根据评标办法制作评分索引 标注页码）
	评分因素
	评分细则
	分值

	价格分30分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分(30分)；其他合格投标供应商的投标报价得分按如下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。
	30

	技术服务
56分
	技术要求响应
26分
	评委根据投标文件中《技术规格响应/偏离表》，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审：
完全响应招标文件第三部分采购需求中3.2、3.3、3.4、3.5包含的所有条款要求，得24分；
加注“▲”符号的重要条款每负偏差一项扣1分，
未加注“▲”符号的一般条款每负偏差一项扣0.5分，至扣完。
其中质保期在满足招标文件要求的基础上每延长一年加1分，最多加2分。
	26

	
	人员
要求
5分
	投标人为本项目配备专职技术服务人员，在专职技术人员满足10人的基础上，每增加1人，加2分，最多加2分。
（须提供技术人员的劳动合同/劳务派遣合同、半年内任一月份的社保缴纳证明材料。）
	2

	
	
	为本项目配置的专职技术人员10人具备省级及以上相关职能部门颁发的水质自动监测上岗证或水文仪器安装及运行维护质量保证培训合格证（以省级及以上职能部门部门或相关机构提供的培训合格证明或其他类似证明材料为准）得2分，不满足不得分。每增加1人具备上岗证的，加1分，最多加1分。
	3

	
	方案
19分
	评委根据投标人提供的现场勘查报告进行综合打分：
1)现场勘察报告覆盖所有站点，对现场情况统计完整、信息齐全且针对每个站点给出合理安装建议的得4分。
2)现场勘察报告未覆盖所有站点或现场勘验情况不全，相关安装建议实际意义小的得2分。
3)未进行现场勘察或现场勘验情况差、无相关建议的不得分。
	4

	
	
	评委根据投标人提供的项目组织实施方案进行综合打分：
1）项目实施方案详细具体，科学合理，可行性强，得5分；

2）项目实施方案基本齐全，部分科学合理、方案部分可行，得3分；

3）项目实施方案缺漏，可行性较差得1分；

4）未提供相关方案不得分。
	5

	
	
	评委根据投标人提供的售后技术服务方案进行综合打分，具体方案包括但不限于：售后服务方案、服务响应时间、软件升级及系统扩展方案等，主要依据现有售后网点的分布、人员的配置、服务承诺、售后服务的经费问题等。满分5分
1）售后服务方案科学合理，服务响应能力最强，设备系统安装、调试、验收方案完善，进度安排合理的得5分；
2）售后服务方案部分合理，服务响应能力一般，设备系统安装、调试、验收方案基本完善，进度安排基本合理的得3分；
3）售后服务方案一般，服务响应能力较差，设备系统安装、调试、验收方案不完善 得1分；
4）未提供相关方案不得分。
	5

	
	
	评委根据投标人提供的技术培训方案进行综合打分：满分5分
1）技术培训计划及培训方案科学合理，能够高质量保证用户学会并灵活掌握设备使用方法的得5分；

2）技术培训计划及培训方案部分合理，能够保证用户学会使用设备的得3分；

3）技术培训计划及培训方案一般，能使用户学会基本的设备操作方法的得1分；

4）未提供相关方案不得分。
	5

	其他商务20分
	技术支撑能力

6分
	投标人具备开展流量计质控技术支撑能力
1）投标人提供其自身用于质控技术支撑的CMA资质的检测机构且在“江苏省社会环境检测机构信息管理平台”登记、公开检测能力（认证范围需包含流量）的得6分；
（上述CMA资质的检测机构指CMA资质证书名称与“投标人”名称一致，须提供CMA资质证书及含有上述检测项目附表的复印件）；
2）承诺中标后3个月内建立满足本项目要求CMA实验室的得3分（提供承诺书并标注页码）； 

3）承诺委托有资质第三方实验室的得1分（提供承诺书并标注页码）；
4）没有实验室且未承诺建立的不得分；
	6

	
	业绩
10分
	投标人提供2019年1月1日以来，与本项目类似建设、改造、运维方面业绩，每提供1份得2分，最高得10分（提供合同复印件等证明材料）
	10

	
	用户满意度
4分
	评委根据生态环境部门对投标人开展的类似建设、改造、运维方面项目满意度情况（提供满意度证明材料等）评分，每个证明材料1分，本项最高4分（证明材料需与提供的业绩项目合同一致）。
	4


3、根据对投标文件进行综合评审。最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出中标候选人，若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定顺序排列。
4、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
5、执行（苏财购〔2022〕45号）对小微型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的要求提供《中小企业声明函》。
6、执行《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，对符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号文件）要求的监狱和戒毒企业视同小型、微型企业。
7、执行《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，对符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号文件）要求的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
8、执行《节能产品政府采购实施意见》，产品属于节能清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，优先选择节能清单所列的节能产品。
9、执行《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，产品属于“环境标志产品政府采购清单”中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，优先选择“环境标志产品政府采购清单”所列的产品。
第六部分：投标文件组成
投标文件封面（仅供参考，投标文件封面还须标明“正本”或“副本”字样）
投标文件
苏采云编号：JSZC-320000-STGK-G2022-0067
采购代理机构编号：1214-224110375HWY
采 购 人：江苏省环境监测中心
项目名称：2022年度太湖流域引江通湖关键断面水污染物通量监测设备更新及填平补齐项目
投 标 人：
二0二二年  月  日
格式一
投标函格式
致：江苏舜天高科有限责任公司
根据贵方编号为  JSZC-320000-STGK-G2022-0067 （1214-224110375HWY）  招标文件的邀请，我公司决定参加  江苏省环境监测中心 2022年度太湖流域引江通湖关键断面水污染物通量监测设备更新及填平补齐 的公开招标。我公司现正式授权    (姓名和职务)   作为我公司   （投标人名称）   的全权代表前来参加此次招标并提交投标文件正本一式壹份，副本一式肆份。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
（1）经研究招标文件的全部内容后，我方愿按招标文件的规定要求提供所有货物和服务。
（2）我们完全理解贵方不一定要以最低报价确定中标。
（3）我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件（如果有），我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。
（4）我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
（5）本投标有效期为自开标日起      天。
（6）同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。
（7）一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格按照《中华人民共和国民法典》履行自己的责任和义务，并保证于我方承诺的期限内完成项目规定的所有内容。
（8）一旦我方中标，我方将按招标文件中规定的金额支付招标服务费。
（9）与本投标有关的正式通讯地址为：
地  址：                                  
邮  编：                                  
电  话：                                  
投标人名称：                            （盖章）
法定代表人（或授权委托人）签字：               
日  期：2022年    月    日
格式二
开标一览表
	招标编号
	JSZC-320000-STGK-G2022-0067
1214-224110375HWY  

	项目名称
	2022年度太湖流域引江通湖关键断面水污染物通量监测设备更新及填平补齐项目

	项目内容和数量
	太湖流域引江通湖关键断面水污染物通量监测设备更新及填平补齐项目（54台套固定式ADCP测流仪和4套走航式ADCP测流设备（含船体））

	总报价
	大写：
小写：

	制造厂商全称
	

	质保期
	

	交货期
	

	备注
	


投标人名称：                 （盖章） 
法定代表人（或授权委托人）签字：               
日期：2022年    月    日
《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时查找。两份《开标一览表》均须按招标文件要求签署、盖章。
格式三
投标报价明细表
苏采云编号：JSZC-320000-STGK-G2022-0067
采购代理机构编号：1214-224110375HWY
	序号
	名称
	数量
	型号和规格
	原产地和
制造商名称
	单价
（元）
	总价
（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	总计：


专项配套服务应包含系统安装、调试、验收、二次搬迁、技术培训等相关的技术方案和运行维护质控方案等其他服务 
投标人名称：                 （盖章） 
法定代表人（或授权委托人）签字：               
日期：2022年    月    日
格式四
技术规格响应/偏离表
（根据第三部分采购需求中3.2、3.3、3.4、3.5的内容填写，必须点对点应答）
苏采云编号：JSZC-320000-STGK-G2022-0067
采购代理机构编号：1214-224110375HWY
	序号
	招标文件要求
	投标人技术响应
	符合/正偏离/负偏离
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：
（1）投标文件中必须按照《第五部分：评标办法》中提及的要求提供佐证材料，评标委员会将根据提供的佐证材料评定投标产品对招标文件技术规格的响应程度。无相关资料证实的，评标委员会有权做负偏离处理。
（2）投标人需确保提供佐证材料的真实性，如被认定提供实质性虚假材料，将会导致无效投标处理。
投标人名称：                 （盖章） 
法定代表人（或授权委托人）签字：               
日期：2022年    月    日
格式五
商务条款偏离表
苏采云编号：JSZC-320000-STGK-G2022-0067
采购代理机构编号：1214-224110375HWY
	序号
	招标文件条目号
	招标文件商务条款
	投标文件商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


填表说明：
（1）投标人对招标文件《第四部分：合同条款》进行确认时，若有一项负偏离则视为无效投标。
（2）投标人对招标文件《第四部分：合同条款》没有提出修改要求的，可以提供经签署、盖章的空白表格，采购人将视为投标人完全接受招标文件《第四部分：合同条款》内容。
投标人名称：                 （盖章） 
法定代表人（或授权委托人）签字：               
日期：2022年    月    日
格式六
资格审查、符合性审查时投标人必须提供的资格证明文件
格式六-1  投标人须提供事业单位法人证书或者企业单位的营业执照；投标人为自然人的，提供其身份证； 
格式六-2  投标人须提供2020年度或2021年度经审计的财务报告，或投标截止时间前三个月内银行出具的资信证明；
格式六-3  投标人须提供在开标日前6个月中任一月份的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）；
格式六-4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明（原件）；
格式六-5  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）；
格式六-6  投标人须提供法定代表人授权书（原件），如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供（但必须在营业执照后附法定代表人身份证复印件）；
格式六-7  投标人在“中国政府采购网”、“信用中国”网站公示中无严重失信行为记录；
格式六-8  技术规格响应佐证材料。
格式六-4
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明
（原件）
致：江苏省环境监测中心
我公司郑重声明：具备履行编号为                 招标项下2022年度太湖流域引江通湖关键断面水污染物通量监测设备更新及填平补齐项目合同的设备和专业技术能力。
特此声明！
投标人名称：                 （盖章）
法定代表人（或授权委托人）签字：               
日期：2022年    月    日
格式六-5
参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
（原件）
我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 
特此声明！
投标人名称：                 （盖章）
法定代表人（或授权委托人）签字：               
日期：2022年    月    日
格式六-6
授权委托书
本授权委托书声明：本人  （姓名）   系     （投标人全称）        的法定代表人，现代表本公司（工厂）授权我单位 （部门、职务、姓名）     作为本公司（工厂）的合法代理人，以   （投标人名称）  的名义参加 （采购人名称） 的  （项目名称） 投标。授权代表签署与本次招标相关的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。
授权委托人无转委托权。
本授权书于      年   月   日签字或盖章后生效，特此声明。
授权委托人（签字）：           
性别：         年龄：        
部门：         职务：        
投标人（公章）：                
法定代表人（签字）：         
日    期：      年   月   日
说明：
（1）本授权委托书之后需附上法定代表人、授权委托人身份证复印件（正反面）；
（2）如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权委托书；但必须在营业执照之后附上法定代表人身份证复印；
（3）未按上述规定随附身份证复印件的，投标无效。
格式七
招标文件要求提供或者投标人认为需要提供的其它资料
附表：服务人员情况表（按此格式自制）
	序号
	类别
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业
	职称
	本项目中的职责
	响应时间
	到达现场时间

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人名称：                 （盖章）
法定代表人（或授权委托人）签字：               
日期：2022年    月    日

