崇川区2022-2024公共绿化养护及占伐零星补植工程项目（二次）

公开招标文件

（资格后审）

项目编号:

采 购 人：南通市崇川区城市工程建设管理中心

代理机构：江苏建诚工程咨询有限公司

日    期：二〇二二年十二月二十三日

招标文件备案表

编制人：程碧瑶 日 期： 2022年12月23日

采购人(盖章) 法定代表人(签字或盖章) 日 期：2022年12月23日

招标代理机构(盖章) 法定代表人(签字或盖章) 日 期：2022年12月23日

目      录

第一章 招标公告

第二章 投标供应商须知

第三章 项目需求

第四章 评审方法和程序

第五章 合同主要条款

第六章 合同授予

第七章 质疑与投诉

第八章 投标文件组成及格式

尊敬的投标供应商：

欢迎参加本采购项目的公开招标。为了保证本次招标顺利进行，请在制作投标响应文件（以下称投标文件）之前，仔细阅读本招标文件的各项条款，并按要求制作和递交投标文件。谢谢合作！

第一章  招标公告

项目概况

崇川区2022-2024公共绿化养护及占伐零星补植工程项目（二次）招标项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”获取招标文件，并于 2023年1月16日 09点 30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：

2、项目名称：崇川区2022-2024公共绿化养护及占伐零星补植工程项目（二次）

3、预算金额：本项目总投资约1.8亿，共15个标段，其中13个标段已完成招标，本次针对第四、第十四标段进行二次招标，标段预算详见招标范围；

4、最高限价：本项目按折扣率报价，各标段需分别进行报价，最高限价均为95.00%。

5、采购需求：崇川区2022-2024公共绿化养护及占伐零星补植工程项目（二次），本项目共分为十五个标段，其中13个标段已完成招标，本次针对第四、第十四标段进行二次招标（本项目各个标段为同一招标文件），在本项目第一次招标中已中两个标段单位不得再参与本项目二次招投标活动。

供应商可投一个或两个标段，但同一家供应商最多只能中一个标段。

6、合同履行期限：合同履行期限约23个月。合同履行时间以合同签订为准，管护起始日暂定，实际结算以采购人开具进场通知书且交接手续办结时间为准。

7、本项目不接受多个供应商组成联合体参加投标。

二、申请人的资格要求：

1、符合《政府采购法》第二十二条之规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理。

3、未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、投标供应商持有效的企业法人营业执照，经营范围必须包含园林绿化施工或园林绿化养护项目等与本项目需求相关的内容。

5、法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被授权人本人的身份证复印件（格式参见第八章）。被授权人为供应商正式人员证明材料【提供社保机构出具并盖章的投标供应商为其缴纳的近一个月（2022年11月）的养老保险缴费清单复印件】。

6、供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（格式参见第八章）。

7、关于资格文件的声明函（格式参见第八章）。

8、本项目不接受联合体形式的投标形式。

三、获取招标文件

时间： 自本招标公告发布之日起至2023年1月16日09时30分　（北京时间，法定节假日除外）

地点：江苏政府采购网

方式：请于投标文件递交截止时间前直接通过本公告附件自行下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

开标时间： 2023 年1月16日 09 点 30分（北京时间，以开标室电子时钟显示时间为准）

地点：南通市崇川区青年中路128号，崇川区便民服务中心 314 会议室（东楼），如有变动另行通知。

特别提醒：崇川区便民服务中心停车位有限，请各潜在投标人合理选择交通工具，或提前到达投标地点。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：南通市崇川区城市工程建设管理中心

地    址：南通市崇川区城港路56号

联 系 人：石安琪

联系方式：0513-89106010

2.采购代理机构信息

名    称：江苏建诚工程咨询有限公司

地　  址：南通市崇川区崇川路58号产业技术研究院9号楼6楼

联系方式：18862940675、18921606380

3.项目联系方式

项目联系人：戴琦琦、程碧瑶

电　    话：18862940675、18921606380　　
                第二章 投标供应商须知

一、说明

1、本招标文件仅适用于江苏建诚工程咨询有限公司（以下称代理机构）的公开招标活动。

2、公开招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

3、招标文件的解释权属于江苏建诚工程咨询有限公司。

4、投标供应商在知道或应当知道本项目招标公告及招标文件中的所有内容：如内容或页码短缺、资格要求和技术参数出现倾向性或排他性等表述的，应在本项目招标公告期限及期限届满之日后的7个工作日内提出询问或以书面实名制形式提出质疑；未提出询问、质疑或是未在规定期间内提出询问、质疑的，视作供应商接受本项目招标公告及招标文件中的全部内容；投标供应商不得在招标活动期间及招标结束后针对本项目招标公告及招标文件中的所有内容提出质疑、投诉。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

5、投标供应商应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标供应商没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，将被拒绝参与投标。

二、招标文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1、代理机构有权对发出的招标文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2、招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，且以在“崇川区人民政府网”发布的信息为准。

3、代理机构对招标文件的补充说明、澄清或修改，将构成招标文件的一部分，对投标供应商具有约束力。

4、补充说明、澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在投标截止时间15日前，发布补充说明、澄清或修改公告，不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

5、除非代理机构以书面的形式对招标文件作出澄清、修改及补充，投标供应商对涉及招标文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由投标供应商自负。

6、采购人视情组织答疑会。如有产生答疑且对招标文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以更正公告的方式发出。

三、投标项目涉及到的现场勘察

1、根据自身情况，投标供应商对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标供应商自己承担。

2、采购人向投标供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使投标供应商可利用的资料。采购人对投标供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、经采购人允许，投标供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4、投标供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

四、投标文件的组成及装订

1、投标文件由：⑴资格审查文件、⑵技术标、⑶商务标共三部分组成。

2、投标供应商按招标文件要求编写投标文件，并牢固装订成册。投标文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经签署投标文件的投标供应商法定代表人或其委托的代理人（以下称被授权人）签字（或盖章）并加盖公章。

3、投标文件的 “资格审查文件”、“技术标”、“技术标暗标部分”、“商务标”各自装订成册。特别提示：“商务标”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查文件”和“技术标”之中。

五、投标文件的份数、签署

1、投标供应商应准备伍份完整的投标文件，其中正本 壹 份，副本 肆 份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2、投标文件分三册密封。第一册为“资格审查文件（不分标段）”，第二册为“技术标（不分标段）”及“技术标暗标部分（不分标段）”，第三册为“商务标（须分标段密封）”，投标文件的第一册、第二册、第三册应分别密封，并在封袋上标明“资格审查文件”、“技术标”、“商务标（标段名称）”。

3、投标供应商可将投标文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

4、投标文件正本须按招标文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖投标供应商印章。副本可复印，但须加盖投标供应商印章。

5、开标程序顺利进行后，所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回（未拆封的除外）。

6、暗标部分要求：

（1）技术标文件封面仅需填写“项目名称”、“技术标暗标部分”，字体格式统一采用“宋体”，字体大小为一号字体，加粗，字体间距为“标准”，行距为 1.5 倍行距，上边距 2 厘米，下边距 2.5 厘米，左边距（含装订线） 3 厘米，右边距 2.5厘米，字体位置在封面的上下、左右居中位置，字体颜色均采用黑色；

（2）正文必须设定目录，但不允许编码且不得分栏，不得有任何加粗、斜体、下划线、边框、阴影等标记，不得出现修改和行间插字或其他标记。正文除图表、图框、图片外所用文字采用“宋体” , 字体大小为小四号“常规”字，上边距 2 厘米，下边距 2.5 厘米，左边距（含装订线） 3 厘米，右边距 2.5 厘米，段落行距为 1.5 倍行距，字体颜色均采用黑色，正文篇幅不超40页；

（3）技术标暗标文件不得出现投标供应商名称、人员姓名、页眉页脚、企业签章等与投标人有关的相关标志（包括不能加盖正、副本字样）；

（4）技术标采用A4纵向版面，封底设置为空白纸。封面、封底、效果图采用230克白色普通纸打印，正文、图纸采用70克白色普通纸打印，双面打印。

（5）装订形式：页面方向为纵向，左侧装订；暗标部分需单独成册。

（6）以上暗标条款如有不满足，均作废标处理。

六、投标响应文件的密封及标记

密封后，应在每一密封包的投标文件上明确标注投标项目名称、项目编号、投标文件各自对应的名称、投标供应商全称及日期，同时加盖投标供应商公章。

七、投标文件的有效期

1、从投标文件接收截止之日算起，60个“日历天”内投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的，投标将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购代理机构可与投标供应商协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件，拒绝接受延期要求的投标供应商的投标书将被拒绝。

八、投标报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、投标报价均以人民币为报价的币种。

3、报价表必须加盖投标供应商公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。

4、报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中报价表（开标一览表）内容与投标文件技术响应中内容明细不一致的，以报价表（开标一览表）为准；

（2）投标文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表（开标一览表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当由投标供应商的法定代表人或分支机构负责人或其被授权人签字确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

5、投标报价包括招标文件所确定的招标范围内相应附件及相关资料及规范、规定等全部内容，作为一名有经验的投标供应商所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用。

6、一次报定的投标报价为中标价，同时，中标供应商的中标价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

7、投标供应商应详细阅读招标文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，在合同期限内所必须的材料和配件均应列入报价清单内，本项目终验合格前若因报价清单内出现遗漏均视为赠送，不予增补。不按招标文件的要求提供投标文件，导致报价无效，按无效标处理。

九、投标费用

1、无论招标过程和结果如何，投标供应商自行承担与本次项目招标有关的全部费用。投标供应商承担参与投标可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

十、投标文件递交时间及地址

投标供应商必须在规定的时间将投标文件送达指定地点。采购人将拒绝接收在截止时间后递交的投标文件。

十一、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

十二、履约保证金

1、本项目中标后的履约保证金为60万元/标段；本工程中标单位须按规定缴纳农民工工资保证金，此费用不包含在履约保证金中，缴纳金额及方式按市区相关文件执行。无需缴纳，则提供相关情况说明及承诺书；如需缴纳，农民工工资保证金缴纳基数为（各标段预算价*中标折扣率），且执行相关文件中最高费率。

2、中标供应商的履约保证金须在签订合同前汇入采购人账户，中标供应商凭“中标（成交）通知书”和“履约保证金”缴纳凭证，30日内与采购人签订合同。超期未缴纳履约保证金或未签订合同，则视为自动放弃中标资格。

3、中标供应商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购人凭中标供应商提交的申请，一次性无息退还该合同的履约保证金。

4、由于中标供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购人有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

十三、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。
第三章 项目需求

一、招标内容及服务期限：

（一）招标内容：

1、养护工作(包含在养护费报价内)：

绿化养护：施肥（一年至少2次,足量施有机肥）、修剪、除草、排涝抗旱、黑麦草复播、黑麦草修剪、剥芽、病虫防治、涂白、扶正支撑、枯死垂挂枝清理、杂树枯死树清理、行道树建档、行道树修剪、植被补植等。设施维护：设备设施、园路、铺装维护；设备设施防腐翻新（一年至少1次且达到采购人要求）。安全生产、标识标牌、卫生保洁、水面水体保洁、绿化垃圾处置、秩序管理、巡查、平台案件处置、拟接管绿地现场监管、拟接管绿地应急处置等。

上述未尽事宜按照《南通市城市绿化养护质量等级标准》、《市政府办公室关于印发南通市区绿化养护绩效评价暂行办法的通知》执行，按照标准完成本项目内绿化养护、草皮退化更换、草花更新、设施维护、秩序维护及卫生保洁等养护作业；具体工作要求如下：

植被空缺补植：中标供应商要详细探勘现场，在进场一个月内（视季节确定）完成项目内空缺地被补植调整，补植苗木从中标标段（或者甲方允许的其他绿地）内调剂（苗木不足部分自行处采购），补植方案需提前报发包人审核通过，补植费用包在养护部分报价内；

因养护不到位、台风等恶劣天气引起的苗木缺失进行的补植由中标供应商承担。

行道树大修：中标供应商在合同期内，需每年对中标标段内行道树实施大修，修理标准、方案、时间由发包人确认。（养护单位在发包人规定期限内未完成行道树中大修或者修理不达标准的，视同其放弃中标，发包人可责令其限期退场）

1）巡查要求：每天开展养护标段内巡查，并每周报送巡查报告。

2）计划制定与报送：按照采购人要求报送月计划、年度计划，以及其他相关工作报告。

3）绿化保护、占用迁移及恢复：中标供应商对所管养的园林设施有保护的义务和责任，应及时发现和制止破坏绿化的行为，并拍照取证，同时配合执法工作、评估损坏赔偿。按照采购人要求配合实施绿化迁移、移伐、大修剪施工和绿化恢复。

4）重点保障：完成项目范围内突发性和重大性保障工作任务，如文明城市检查、重大活动环境保障等任务；

5）应急抢险：完成项目范围内的抢险、消险、救灾工作，养护施工单位24小时保障。在消险过程中严格确保安全作业，并服从招标方的统一指挥和调动，参加全区抢险救灾工作。对突发性事件的应急预案做到定期和不定期演练。

6）工单整改：对于采购人巡查下发的问题整改菜单及时整改。完成项目范围内各类信访、投诉、举报的处理和整改。

7）临时性工作和指令性任务：采购人布置的修剪、保洁、栽植、抢险等临时工作和指令性任务，应给予应急响应及服务承诺。对采购人的指令能及时响应，并按期完成，不得推诿、拖沓；如有困难则及时与采购人进行沟通协商。

8）植物、设施档案建立与核查：进场后一个月内中标供应商要按照采购人要求建立完整的项目绿植档案、项目设施档案，并协助采购人批量录入智慧园林系统，发现绿植、设施增减必须立即上报，保持绿植档案与实际一致，并服从采购人根据绿植设施增减进行的经费调整，经费调整根据采购人下达的通知为准。部分项目按照采购人要求需提供苗木、设施等清单。

9）提升方案制定：进场后一个月内，中标供应商需对管养区域中的绿化补植、设施维修、积水点整治等制定提档升级初步方案，进行分类汇总后按照采购人的要求及时上报。

10）安全生产：做好对中标范围内的各类安全生产工作，确保不出现安全事故。

11）协同配合：接受上级部门领导的相关作业指导和工作安排（参加例会、演练、现场考核等重大活动要求）。

12）特色亮点：在养护区域内每年申报至少两次特色亮点工作，运用创新技术手段取得成效，通过园艺、雕塑、彩绘、装饰等方式形成特色景观（组织方案以及选址需经采购人确认），完成项目及任务做好宣传工作。（所需费用都包含在总报价内）

13）新移交项目管养：采购人在合同期内新接收的绿化设施，根据《 南通市绿化移交管理办法》以及崇川区相关规定，采购人可以安排由相应标段的中标供应商代为管养(中标供应商不得拒绝。中标供应商合同满额无法接管情况下，采购人可委托其临近标段养护标段养护，费用以接管中标供应商中标折扣率结算)，养护等级由采购人确定，按实结算。绿地状况及资料经采购人与相应标段的中标供应商确认后签发“绿地养护进场通知单”。

14）无主区域管理：采购人在合同期内新接受的无主区域，可以安排由相应标段的中标供应商代为管养(中标供应商不得拒绝)，养护等级由采购人确定，养护面积按实结算。（中标供应商合同满额无法接管情况下，采购人可委托其临近标段养护标段养护，费用以接管中标供应商中标折扣率结算），绿地状况及资料经采购人与相应标段的中标供应商确认后签发“绿地养护进场通知单”。

15）接受智慧园林平台统一管理。（详见第三章、第三点）

16）中标供应商需对中标标段内的苗木长势不佳区域实施乔木大中修（或间苗）、苗木复壮、病虫害综合防治、土壤改良等精细化管养工作。

17）养护标段内有篮球场、足球场等体育设施的，中标供应商需承担秩序管理，保洁管理责任及定期养护，篮球场、足球场等需按照采购人规定的时间段开关门。在合同期内，养护标段内新建的篮球场、足球场等由该绿地中标供应商承担秩序管理，保洁责任及定期养护，费用包含在报价内。

18）中标供应商需配合采购人做好群众互动、防疫、宣传等工作，不得拒绝，费用包含在报价内。

19）管养范围内包含但不限于围墙、护栏、景亭、泵站、灯具、显示屏、智慧园林设备、广告牌、宣传栏等硬质设施，中标供应商需根据采购人要求进行管理与养护。

20）草籽复播及所有施肥阶段，由监理单位及采购人分项目全程跟踪确认。

中标供应商在采购人规定期限内未完成施肥和草籽复播，或者不达标准的，按照专项综合清单扣除养护费用。

- 专项部分工作（养护费以外经费结算）

- 采购人交办的大规模绿化提升恢复、大面积修剪与整理、设施维修（含体育设施、围墙维修等）等，具体以采购人发单确认为准，中标供应商须做好现场资料，该部分工程量在结算时须按照采购人要求报送工程量清单并通过监理及审计单位的审核，中标供应商要详细探勘现场，补植方案需提前报采购人审核通过；其余大规模绿化提升恢复、大面积修剪与整理、设施维修项目须由中标供应商现场踏勘后提出申请，经采购人确认后制定方案，具体补植内容以采购人发单为准。补植费用按照全费用综合清单乘以专项部分中标折扣率记取，如为甲供苗则需扣除苗木部分费用。

- 养护期内如需进行林荫道提升工程，具体以采购人发单确认为准，中标供应商须做好现场资料，该部分工程量在结算时须按照采购人要求报送工程量清单并通过监理及审计单位的审核；

3）草花更新（一年至少6次且达到采购人要求），草花布置前须经采购人，确认方案后方可实施。按实际发生次数及布置质量进行计费（草花年度费用记取封顶6次），单次未通过采购人及监理单位验收的不予结算。

4)中标区域内绿化占伐及恢复工程，中标供应商需根据采购人要求进行移伐恢复，具体以采购人发单确认为准，中标供应商须与监理单位做好工程量确认并完成现场资料整理，该部分工程量在结算时须按照采购人要求报送工程量清单并通过监理及审计单位的审核；

未尽部分内容以采购人发出的任务单为准，所有专项内容优先参照采购人所提供全费用综合单价清单进行结算。

（二）招标范围：

本次招标为网格化绿地管养服务招标，总预算18000万元，具体详见附件《养护清单汇总表》，本项目共分为十五个标段。本次针对第四、第十四标段进行二次招标，每位投标供应商可以同时参与两个标段的投标，但最多只能中一个标段。（中标公示期内，有中标供应商无故放弃或因故被取消资格等须重新确定中标人的情形，采购人有权对该标段该标段重新招标或按照排名顺延）。

养护清单如下：

| 序号 | 标段 | 街道 | 绿地面积(M2) | 草花面积（M2） | 水面面积（M2） | 行道树数量(棵) | 公厕数量（座） | 养护部分暂估费用（万元） | 专项部分暂估费用（万元） | 费用合计（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四标段 | 秦灶街道A | 518278 | 507.46 | 0 | 3379 | 2 | 698.57 | 400 | 1098.57 |  |
| 2 | 十四标段 | 陈桥街道A | 495510 | 398 | 0 | 2576 | 2 | 570.09 | 320 | 890.09 |  |
| 合计 |  |  | 1013788.31 | 905.46 | 0 | 5955 | 4 | 1,268.66 | 720.00 | 1,988.66 |  |

注：本清单汇总表及各街道明细表仅供参考，具体实施内容、地点、进场时间、养护等级、养护数量等内容以进场通知单为准,结束时间以退场通知单为准。

（三）服务期限

1、合同服务期限：自合同签订之日起约23个月，以实际进场时间和养护量为准，最终按实结算。

2、养护交接时间：合同签定生效后各绿地具体实施内容、地点、进场时间、养护等级、养护数量等内容以进场通知单为准,结束时间以退场通知单为准，养护费以绿地养护进场通知单日起计算。

3、养护服务管理：中标供应商项目组成员及作业车辆需在接管后十天内接入崇川区智慧园林管理平台。智慧树牌、智能工卡需确保接入智慧园林平台，费用包在投标报价中，由中标单位自行购买，后期不再结算。

4、“绿地养护进场通知单”开具后，中标供应商必须进场开展养护工作。每推迟1天进场扣除1500元。

5、中标供应商必须在进场后按采购人要求的时间内完成相关交接手续；否则每拖延1天在养护经费中扣除3000元。

6、中标供应商必须在养护期满后按采购人要求的时间内与接收单位办理完毕相关移交手续；否则每拖延1 天扣3000元。

二、服务标准和要求：

（一）招标内容具体要求：

1、绿化养护达到《南通市城市绿化养护质量等级标准》（通政园管【2020】43号）文中的等级养护质量标准。

2、绿化养护质量标准要求：植物存活率100%，设施完好率100%。

3、所有行道树都需执行壹级养护标准。

4、养护合同期间，如出现重大养护缺陷，采购人有权扣留自缺陷出现之日起的养护费用，直至缺陷更正，如中标供应商不响应采购人的养护缺陷更正要求，采购人可委托第三方进行养护缺陷更正，采购人可在支付第三方相应缺陷更正费用后，直接从养护款内三倍扣除相应费用，不足部分可向乙方追偿。

5、中标供应商负有保护绿地以及设施的职责，如发现第三方无证开挖、乱种植、破坏、焚烧、乱停乱放、清明节、中秋节等传统节日人为破绿毁绿等行为，应及时制止、上报采购人并固化证据，未及时制止并上报，导致绿地设施损坏，由中标供应商先行按采购人要求规定时间内恢复，事后由中标供应商向第三方进行追责。中标供应商不予恢复的，按照三倍标准赔偿，相关赔偿金一次性在养护经费中予以扣除，对相关护绿不到位的行为予以考核扣分处理。

6、中标供应商须具备应急抢险机制与能力，能在出险半小时内到达现场组织抢险。

7、本次养护招标由采购人提供全费用综合单价清单，该清单由采购人委托有资质的咨询公司在固定节点对清单进行人工价及材料价更新，更新依据为当期信息价和人工工资指导价。当期全费用综合单价报告出具后委托的任务，均以最新清单单价及中标折扣结算。更新后的清单单价中标供应商必须无条件响应，并依据最新清单及中标折扣计算结算单价表。（报价考虑人材机所有费用）

8.保洁要求：所有养护项目每天保证一次以上全面保洁，公园、小游园、公共绿地、活动场地丶球场等区域每天保证两次以上全面保结，保持养护项目常态化环境卫生，不得出现卫生死角，垃圾要求日产日清。

（二）项目组人员、作业人员、作业车辆及设备要求（基本配置不满足的视为不实质性响应招标要求，为无效投标）：

1、项目组人员

每标段项目组专职人员最低要求：本项目必须派驻项目经理1名、技术负责人1名，资料员1名，安全员、巡查员至少1名（安全员、巡查员需具备相关证书，可兼职），技术员1名，养护作业人员10名；标段内有综合性的城市公园以及专题公园的（一级养护等级游园或采购人确定的名单，详见附件《养护清单汇总表》），需配备至少1名保安人员且配备至少1名专职保洁员。如投多个标段，则按照要求最高的标段配备人员。

（1）项目组人员要求

项目经理要求：项目经理必须具备园林绿化职称。代表中标供应商参加采购人组织的业务培训、管理会议、各类现场检查与考核等。

拟派项目经理必须具备下列条件之一：

1）获得国家级园林绿化及相关专业中级及以上职称的技术人员；

2）具有大专以上（含大专）学历、获得园林绿化及相关专业初级职称5年

以的技术人员；

3）获得园林绿化及相关专业初级职称且从事园林绿化工作8年以上的技术

人员。

拟派项目经理不得为公司法定代表人，必须为投标供应商正式人员。

（2）拟派项目经理业绩：近三年（2019年12月1日-2022年11月30日）承担过一个50公顷及以上  公园绿地或市政道路配套绿化  管护项目，且具备园林绿化及相关专业的工程师及以上职称；

（3）技术负责人要求：技术负责人必须具备园林绿化及相关专业的中级工程师及以上职称，需协助项目经理，制定养护计划和养护标准规范并监督执行，负责各项养护管理台账建立，养护基础资料统计上报，24小时平台案件接单处置、案件分析及回复。

（4）安全员要求：安全员必须具备相关安全员证书，负责每日养护班组岗前安全教育及作业过程中安全巡查，并形成专项安全台账资料。

（5）资料员要求：资料员必须具备相关资料员证书，负责项目的资料档案整理、计划统计管理及内业管理的工作并完成项目部交办的其他任务。

（6）巡查员要求：巡查员必须具备园林绿化及相关专业的技术员及以上职称或具备园林绿化相关专业大专及以上学历，每工作日在本标段有效巡查6小时及以上。节假日可由其它值班人员代岗巡查，有效巡查4小时及以上。

（7）技术员要求：技术员必须具备园林绿化及相关专业的中级工及以上职业资格或绿化养护作业五年以上的从业经历或具备园林绿化相关专业大专及以上学历。园林绿化及相关专业：包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、景观、植物（含植保、森保等）、环境艺术等专业。

（8）每个综合性的城市公园以及专题公园（一级养护标准或采购人确定的名单内游园，详见附件《养护清单汇总表》）需要专职保安及专职保洁人员，每个公厕需要配备一名专职保洁员。保安人员要求：男性，年龄60周岁以内，身体健康，品行良好。保洁人员要求：年龄60周岁以内，身体健康，品行良好。

（9）其他说明

①上述人员（除养护作业人员、保安及保洁人员）年龄均在男性60周岁以内，女性55周岁以内，必须为投标企业正式员工，以企业聘用合同和社保部门出具的“近1个月（2022年11月）社保缴费记录”，项目负责人需出具“近1个月（2022年11月）社保缴费记录”。养护作业人员、保安及保洁人员仅需提供花名册。

②项目经理和技术负责人均无在建在管项目。（投标时需提供无在建承诺书，格式自拟。）

③园林绿化及相关专业：根据修订《城市园林绿化企业资质标准》的通知（城建【2009】157号文件），包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、 艺术等专业。拟派项目经理的园林绿化职称证书及相关证明材料复印件（若职称证书不能显示园林绿化及相关专业的，须同时提供毕业证书及相关证明）。

④项目组人员需接入崇川区智慧园林管理平台，日常工作均通过崇川区智慧园林管理平台记录考核。工作日内必须运用智慧园林APP，采用人脸识别系统，每天在固定地点拍照打卡考勤。

⑤合同期间项目组人员不得随意变更。如确因生病、离职等原因需要变更的，至少提前5天以书面形式申请，须采购人同意，第二次及以上变更需向采购人支付违约金；养护期内项目组人员不能胜任养护管理工作的，采购人有权要求更换，中标供应商须无条件服从，且向采购人支付违约金。

2、作业人员：

（1）每标段配备不少于10名养护作业人员（男：60周岁以下、女：55周岁以下）且满足作业技能要求，如人员数量及能力水平不满足采购人要求，采购人有权要求更换补足足以胜任的作业人员，中标供应商须无条件服从，且向采购人支付违约金。中标供应商每月应组织一次以上作业安全及职业技能培训。日常工作均通过崇川区智慧园林管理平台记录考核。

（2）中标供应商用工必须符合国家和地方用工的相关规定，按照国家及南通市的最新有关规定支付工资和交纳正常的社会保险等。

（3）中标供应商服务人员所需防护、配套设施均由中标供应商负责装配和提供，包括制服、养护服务所需设施设备和用品。所提供设施设备必须保障能正常使用并符合安全规程。

（4）管养服务费中应包括为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险。如发生安全责任事故，均由中标供应商负责。

（5）作业人员应按季节和要求进行统一着装。

（6）作业人员需接入崇川区智慧园林管理平台，日常工作均通过崇川区智慧园林管理平台记录考核，作业人员需棋盘式分布，工作日内必须运用智慧园林APP，采用人脸识别系统，每天在网格内拍照打卡考勤。

3、作业车辆和设备

（1）专业洒水车、登高作业车、随车吊、清运卡车各不得少于1台，巡查应急处置机动车不得少于1辆。

车辆以行驶证为准，且年检合格证需在有效期内。

投标时需提供：车辆行驶证复印件（如为租赁车辆则需提供本次招标合同期内有效的租赁合同）及有效期内年检合格相关证明材料复印件并加盖公章，操作人员需提供身份证，并提供承诺书在涉及特种设备操作时，需提供操作人员的特种设备操作证复印件。

（2）养护作业车辆须按采购人要求加装便捷式GPS定位器，接入崇川区智慧园林管理平台，相应费用由中标供应商承担。各类作业车辆按照月度计划以及专项工作任务运行，城建中心通过智慧养护平台查看车辆轨迹考核。作业车辆主要轨迹在中标养护标段网格内，巡逻车辆每天轨迹均需在中标养护标段网格内。所有车辆需保障半小时应急响应要求。

（3）中标供应商须定期检测作业车辆，定期办理作业车辆长期通行证，确保车辆状态完备。

（4）突发险情时，所需作业车辆须在半小时内到达现场。超过半小时未达一小时到达的扣除1500元/车，超过一小时未达两小时扣除3000元/车，超过两小时扣除6000元/车。

（5）设备：绿色垃圾粉碎设备1台（切枝能力达16公分以上，可粉碎12公分以上的树枝）、手推式草坪修剪机2台；斜跨式割灌机4台；高枝锯2台；高压喷雾打药机或高空喷药设备2台；交通安全锥桶20个（或折叠式伸缩护栏不少于8片）；作业安全提示牌4片；安全绳4套；led交通指挥棒2根；救生衣2套。

以上设备投标时需提供购买凭证也可以承诺中标后配备。签订采购合同前须足数配备，且均储放于崇川区内，中标（成交）通知书发出后15天内足数配备（车辆需按照采购人需求安装定位终端），否则视作放弃中标资格。

三、智慧园林系统相关要求

植物、设施档案建立与核查：中标一个月内中标供应商要按照采购人要求建立完整的项目绿植档案、项目设施档案，并协助采购人批量录入智慧园林系统，发现绿植、设施增减必须立即上报，保持绿植档案与实际一致，并服从采购人根据绿植设施增减进行的经费调整，经费调整根据采购人下达的通知为准。

按照采购人要求采购车辆定位终端、智能工卡、智慧树牌等硬件，严格落实智慧园林系统使用规范。

养护作业车辆须按采购人要求加装便捷式GPS定位器，接入崇川区智慧园林管理平台，相应费用由中标供应商承担。各类作业车辆按照月度计划以及专项工作任务运行，城建管理中心通过智慧园林系统查看车辆轨迹考核。

养护服务管理：中标供应商项目组成员及作业车辆需在接管后十天内接入崇川区智慧园林系统。作业车辆GPS定位器费用、智能工卡费、智慧树牌由中标供应商自行购买，设备及接入费用包在投标报价中，后期不再结算。

项目组人员需接入崇川区智慧园林系统，日常工作均通过崇川区智慧园林系统记录考核。工作日内必须运用智慧园林APP，采用人脸识别系统，每天在固定地点拍照打卡考勤。

作业人员需接入崇川区智慧园林系统，日常工作均通过崇川区智慧园林系统记录考核，作业人员需棋盘式分布，工作日内必须运用智慧园林APP，采用人脸识别系统，每天在网格内拍照打卡考勤。

智慧园林系统使用要求

1、投标供应商建立有效的管理机构，制定智慧园林系统日常使用行之有效的管理规章制度。

2、投标供应商项目成员安装使用智慧园林APP，按采购人在APP上发出的要求开展相关工作。

3、投标供应商建立完整的项目绿植档案（项目、地块、子地块、植物名、胸径/地径/高度、冠径(m)、数量（株）、树龄(年) 、生长势（强/中/弱）、种植日期、种植形式等），并协助采购人批量录入智慧园林系统，后续绿植有变动时，投标供应商及时在智慧园林系统发起变更申请，保持绿植档案与实际一致。采购人不定期进行抽检，投标供应商需记录详细，分类清楚，数据详实。

4、投标供应商建立完整的项目设施档案（项目、地块、子地块、名称、材质、尺寸、建设日期、数量、单位等），并协助采购人批量录入智慧园林系统，后续设施有变动时，投标供应商及时在智慧园林系统发起变更申请，保持设施档案与实际一致。采购人不定期进行抽检，投标供应商需记录详细，分类清楚，数据详实。

5、中标供应商根据采购人的设计内容要求、用材要求，采购智慧云树牌，接入智慧园林系统（费用由中标供应商承担），并悬挂在标段主要树种上。

6、中标供应商须按采购人要求采购智能工卡和车辆定位终端，接入智慧园林系统（由中标供应商自行购买，费用包在投标报价中，后期不再结算）。作业人员需棋盘式分布，所有人工作时间需佩戴智能工卡，设备车辆安装定位终端，接受采购人监督，智能工卡和车辆轨迹纳入智慧园林系统，做到即时动态可监督，历史轨迹可查询。

7、管养地块、管养质量的全面监管，按采购人要求在智慧园林系统制定养护计划。

8、按采购人要求在智慧园林系统定期进行工作汇报。

9、投标供应商在智慧园林系统中及时处理工单，并将处理结果及时进行反馈，促进管养质量提升。

10、采购人在智慧园林系统发起各类抢险或应急突击任务、应急演练时，投标供应商需立即作出响应，积极采取措施应急排险，处理标段内的突发事件，使公众人身和财产免受损失。

11、养护单位进场后，须对项目电子围栏进行画图及确认工作，明确日常巡查及打卡的范围。

12、智慧园林系统使用包含但不限于以上内容，投标供应商需熟练使用，及时处理。

四、投标供应商承诺中标后签订采购合同前在中标养护标段网格内设办公场所及物资仓库，并且提供房产证或租赁合同等相关证明文件向采购人备案，并作为合同附件。

五、中标供应商需要提供台账资料，模板参考附件。

六、中标供应商不得将中标标段进行违法转包分包，如有发现，采购人有权取消其中标资格，并将作出相关处罚。

第四章 评审方法和程序

一、采购人委托招标代理机构组织开标

1、成立评标委员会小组，由采购人代表和有关专家依法组成。

2、投标供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加投标会。

二、开标

1、采购代理机构主持开标并记录，及时处理投标供应商代表提出的询问或者回避申请。

2、每标段投标供应商不足3家的不得开标，相应处理方式见本招标文件第四章第十一条的规定。

3、每位投标人可以同时参与两个标段的投标，但最多只能中一个标段。已中一个标段的供应商参与后续标段的基准价计算但不参与后续评审工作。

开评标顺序：资格审查（不分标段）→技术标（不分标段）→商务标（商务标开评标顺序在技术标评审结束后由采购人代表现场抽签决定，投标供应商不得有任何异议）。

三、资格审查

1、开标后，采购人及其委托的采购代理机构依据中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》文件第四十四条的规定，根据招标文件载明的资格审查要求，对投标供应商的资格进行审查。

2、资格审查合格的供应商进入评标。

3、每标段合格投标供应商不足3家的，不得评标，相应处理方式见本招标文件第四章第十一条的规定。

四、评标

1、评标时间：资格审查结束以后。

2、采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告。

（2）宣布评标纪律。

（3）公布投标供应商名单，告知评审专家应当回避的情形。

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件。

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

（8）核对评标结果，有下列规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，则予以书面记录并向本级财政部门报告：

① 分值汇总计算错误的；

② 分项评分超出评分标准范围的；

③ 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

④ 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

4、评标委员会负责具体评标事务：

（1）独立履行审查、评价合格投标供应商的投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求并进行比较和评价；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价并依据招标文件载明的评标方法直接确定中标供应商。

（2）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。投标供应商的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由投标供应商代表签字，但不得超出招标文件的范围或者改变其实质性内容。

（3）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

5、评标委员会成员独立履行以下职责与义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）审查合格投标供应商的投标文件是否实质性响应招标文件要求，并做出评价；

（3）按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（4）可以要求投标供应商对投标文件有关事项做出解释或澄清；

（5）对评标过程和结果，以及投标供应商的商业秘密保密；

（6）配合相关部门的投诉处理工作；

（7）配合采购人或采购代理机构答复投标供应商提出的质疑。

6、除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场；有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

7、开标后直到公告项目中标结果发出中标（成交）通知书并授予中标供应商合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较投标的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向投标供应商或与评标无关的其他人泄露。

8、评审期间，合格投标供应商的投标文件仍有可能被评标委员会根据规定判为无效投标。

9、在投标文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标供应商对采购人和评标委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的中标资格。

五、评审原则

1、本项目采用  综合评分法 ，即指投标文件满足本项目招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，经评审后得分最高的投标供应商推荐为中标供应商的评标方法。

2、评标委员会成员：对符合资格的投标供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3、评标委员会严格按照招标文件规定的要求、条件、评分标准，对投标供应商所提供的完整计划标的物的科学性、可行性、产品质量、服务质量的保证及承诺等实质性响应内容进行比较评价。

4、对投标文件的评审判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后任何外来证明文件。

1、评标程序：

资格符合性评审——技术标评审——商务标评审——确定中标候选人。

本次资格审查采用资格后审，各投标供应商资格审查通过后方能进入技术标的开标。先开技术标，技术标打分结束后再开商务标。

2、评标委员会将仅对按本招标文件载明的方法与规定，为实质上响应招标文件要求的投标文件评审并进行评价和比较。

3、本次项目的技术标和商务标评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

技术标分值占总分值的比重为 75%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

商务标分值占总分值的比重为25%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

4、评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标供应商所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

5、评标专家确定方式：在专家库中随机抽取。评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标供应商的投标文件的技术部分以打分的形式进行评审和评价。

6、技术分去掉一个最高分去掉一个最低分后算术平均值计算（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

7、开启投标供应商的商务报价标，现场唱标后由投标供应商代表签名确认。

8、投标供应商的价格标评审得分直接计算取得，并与其技术标得分相加为该投标供应商的综合得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

9、评审后的综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的并列；综合得分排序并列第一的，则采取现场抽签的方式确定（投标供应商的抽签顺序分别为各投标供应商递交投标文件签到顺序号）

10、评标结果按投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审综合得分最高的投标供应商，排名第一的确定为第一中标候选人，出具评审报告并将结果通知所有投标供应商。

11、本项目第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人无故放弃中标、不能依法履行合同义务、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，将依法追究其责任，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

七、关于投标价格评审

1、针对投标价格实质响应的评审

评标委员会将审查每份投标文件的商务报价是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能，或者实质上与招标文件的要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标供应商的竞争地位产生不公正的影响。如未实质上响应 ，则按无效投标处理。

2、针对投标价格合理性的评审

评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

八、评审评分项

（一）技术标（75分）

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理、技术负责人近五年内类似管护业绩 | 12 | 1.除投标基本条件外，近五年（2017年12月1日-2022年11月31日）内，以竣工验收时间为准，项目经理承接或完成过其它 公园绿地或市政道路配套绿化 管护项目的，每增加1个，加2分； 2.除投标基本条件外，近五年（2017年12月1日-2022年11月31日）内，以竣工验收时间为准，技术负责人承接或完成过 公园绿地或市政道路配套绿化 管护项目的，每增加1个，加2分； 本项满分12分，加满为止。 核查内容：1.竣工验收报告或完工证明，需体现项目经理名字及日期。 - 项目开具的发票，发票必须为本项目招标文件（二次）发布之前所开具。 3.项目合同关键页，需体现项目名称，双方签字盖章及合同履行期限。 上述条件缺一不可，否则视为无效不计分。 注：提供项目经理或技术负责人同一项目合同的，只计取一人得分；提供同一人多个项目合同，项目合同时间重叠或交叉的，只算一个。 |
| 3 | 作业人员数量 | 10 | 满足基本条件的基础上增加人员 每增加一个养护作业人员得1分，本项最高得10分。增加人员需承诺接受区城建中心日常考勤。 人员要求：男：60周岁以下、女：55周岁以下，且满足作业技能要求 投标时需提供人员名单，在签发中标（成交）通知书前所有人员需接入智慧园林系统平台进行电子化考勤，如所提供项目组成员有无法满足要求的情形，则视作放弃中标资格。 |
| 4 | 公司的机械设备实力 | 8 | 除满足投标基本条件外，另提供设备可加分，增加1台作业车辆：（1）洒水车（2）登高作业车（3）随车吊（4）雾炮车或清运卡车。有一台各加1分，同一类别作业车最高得2分，本项最高加8分。 车辆以行驶证为准，车主必须与投标供应商名称一致，且有效期内年检合格。 投标时需提供：车辆行驶证复印件及有效期内年检合格相关证明材料复印件并加盖公章。 |
| 5 | 办公地点及仓库 | 3 | （1）投标人须提供30分钟内按时到达指定标段区域区内的承诺书，提供得1分，不提供不得分； （2）投标人须承诺中标后在相应标段内设立办公场所及设备仓库，中标后接受采购人核查，提供得2分，不提供不得分。 注：签发中标（成交）通知书前采购人将到投标人所提供办公室考核，检查所提供场所的产权证或有效期内的租赁合同，如所提供信息与实际不符则做废标处理 |
| 6 | 投标人市场信用评价 | 10 | 投标人信用评定分=企业信用得分×10% （计算结果采用四舍五入法保留两位小数）。 说明：根据《南通市园林绿化养护企业信用管理办法（试行）》（通政园规【2020】1号），南通市市政和园林局对录入系统的园林绿化养护企业信用等级为C级及以上。本次评标以信用评价最新结果为准。 核查内容：各投标人登录南通市市政和园林局官网 （http://szyl.nantong.gov.cn/），进入南通市园林绿化企业养护信用信息系统，查询养护信用评价结果。并在招标文件内提供查询结果。不提供不得分。 首次来南通企业可在开标前三个工作日前办理注册并获得信用等级认定。 |
| 6 | 管护方案（暗标） | 32 | 根据采购人所提供的两个样本信息，分别制定绿化养护方案、各类设施维护和使用方案、卫生保洁方案等 一、分水岛方案（方案背景详见附件1） 1.针对本项目制定总体技术方案、项目组织方案、养护、作业技术流程、应急预案等，评委根据方案的合理性、完整性、针对性；以及实施计划安排的科学性、可操作性等进行评价。优秀得5分，良好得3分，中等得2分，差得1分，无此项分析得0分； 2.针对本项目制定绿化养护方案和该项目重难点区域，评委根据方案的针对性方案进行评价。优秀得5分，良好得3分，中等得2分，差得1分，无此项分析得0分； 3.针对本项目制定各类设施维护和使用方案，评委根据方案的评价。优秀得5分，良好得3分，中等得2分，差得1分，无此项分析得0分； 4.针对本项目制定卫生保洁方案，评委根据方案进行评价。优秀得5分，良好得3分，中等得2分，差得1分，无此项分析得0分； |
|  |  |  | 一、道路绿化方案（方案背景详见附件1） 1.针对本项目制定总体技术方案、项目组织方案、养护、作业技术流程、应急预案等，评委根据方案的合理性、完整性、针对性；以及实施计划安排的科学性、可操作性等进行评价。优秀得3分，良好得2分，中等得1分，差得0分； 2.针对本项目制定绿化养护方案和该项目重难点区域，评委根据方案的针对性方案进行评价。优秀得3分，良好得2分，中等得1分，差得0分； 3.针对本项目制定各类设施维护和使用方案，评委根据方案的评价。优秀得3分，良好得2分，中等得1分，差得0分； 4.针对本项目制定卫生保洁方案，评委根据方案进行评价。优秀得3分，良好得2分，中等得1分，差得0分； |

特别提醒：本项目无需提供原件包。

（二）商务报价响应评分：（25分）

1、本项目按折扣率报价，各标段需分别进行报价，最高限价均为95.00%，高于每标段投标限价的作为无效标处理；本次招标养护部分和专项部分为同一折扣率，无需分别报价。报价需保留两位小数，否则在评审时按照“四舍五入”的原则进行修正报价，例如报价为“90.123%”则在评审时修正为“90.12%”。

2、本项目报价占总得分权重25%，各部分满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其商务报价响应得分为满分25分。

3、其他投标供应商的商务报价响应得分分别按照下列公式计算：

商务报价响应得分 =（评标基准价/投标报价）×权重×100

4、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除（本项目标的需求明确的所属行业为建筑业）

（1）本项目对小型和微型企业产品给予  10 %的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小型、微型企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予  10 %的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予  10 %的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体  6 %的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受6%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，对有失信行为的供应商将根据信用评价结果按规定予以扣分或价格加成。

（三）评标争议

评标时评委对评标的细则若有争议，由评标委员会评委集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

（四）落标原因

评标委员会不对落标的投标供应商做落标原因的解释。

九、出现下列情形之一的，作无效投标处理：

1、投标响应文件未按招标文件要求装订、密封、签署、盖章的；

2、投标响应文件资格后审材料、技术标出现商务报价内容的；

3、不具备招标文件规定的资格要求的；

4、投标报价超过招标文件中规定的折扣率95%的；

5、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

6、评标委员会可以认定为无效投标的其他情况。

十、有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效

1、不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标供应商的投标文件相互混装；

6、未按项目需求的要求提供材料的。

十一、变更为其他方式采购的情形处理

依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部87号令第四十三条的规定：公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

1、招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

2、招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

3、依据《政府采购非招标采购方式管理办法》财政部74号令第三条第（三）款的规定：达到公开招标数额标准、经批准采用非公开招标的货物、服务，可以采用竞争性谈判、单一来源采购方式采购，采购货物的，还可以采用询价采购方式。

十二、出现下列情形之一的，作废标处理：

1、出现影响采购公正的违法违规行为的；

2、所有投标供应商报价超出采购预算价的；

3、因重大变故，采购任务被取消的；

4、未按照招标文件进行密封、装订、签字等情况的；

5、暗标部分不符合要求的；

6、评标委员会依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

十三、中标通知

1、开标结束后，采购人自中标供应商确定之日起3个工作日内在指定媒体上公告中标结果。

2、中标公告期限为1个工作日，期限结束后向中标供应商发出《中标（成交）通知书》。

3、《中标（成交）通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、中标供应商依法承担法律责任。

附件1：技术标暗标方案背景

分水岛项目养护方案背景

项目简介

节制闸分水岛景观工程为南通市、崇川区两级年度重点城建工程，项目地点位于节制闸分水岛东岛，于2020年11月底开工建设，总面积约为9.3万平米，岛上设置并蒂玉兰广场（西侧），莲花广场（中），如意广场（东侧）等三个主要景观节点，同时多处景观台地，地景花海融合其中，保留了北侧船舶码头等人文景观，体现出江风海韵山水之城的融合之美。建设内容包括绿化苗木、花镜等种植（草花一年更换至少5次）、景石堆置、挡墙、园路铺设、亮化、杂土清运、回填土方及地形改造等。

整个地块呈长条状，南北长1.28千米，东西平均宽度75米左右，位于通吕运河下游入江口，将通吕运河一分为二，场地原为老旧工业仓库，及南通市造园公司的苗圃地，岛上苗木长年无序生长、杂乱无章，生态环境较差。

项目地点

现场照片

崇学路（世纪大道一桃园路）绿化养护方案背景

项目简介

崇学路（世纪大道一桃园路）位于南通市主城区，总长约1.2km，主要种植的行道树主要有法桐、香樟等。

项目地点

项目图片

第五章 合同条款

| 采购人（以下称采购人）：南通市崇川区城市工程建设管理中心 | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地：南通市崇川区城港路56号 | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照的招标结果签订本合同。

- 合同主要内容：

- 标段编号：                                         标段

- 涉及街道：                                           ；

- 中标折扣：             ；

- 预估合同总价：       万元  ；（具体以审计为准）

- 合同期限：计划开始日期2023年   月   日，计划结束日期2024年   月   日，具体以进场通知单和退场通知单为准。

二、合同标的及合同总价

乙方根据采购人要求提供下列服务：

1、养护工作(包含在养护费报价内)：

绿化养护：施肥（一年至少2次,足量施有机肥）、修剪、除草、排涝抗旱、黑麦草复播、黑麦草修剪、剥芽、病虫防治、涂白、扶正支撑、枯死垂挂枝清理、杂树枯死树清理、行道树建档、行道树修剪、植被补植等。设施维护：设备设施、园路、铺装维护；设备设施防腐翻新（一年至少1次且达到采购人要求）。安全生产、标识标牌、卫生保洁、水面水体保洁、绿化垃圾处置、秩序管理、巡查、平台案件处置、拟接管绿地现场监管、拟接管绿地应急处置等。

上述未尽事宜按照《南通市城市绿化养护质量等级标准》、《市政府办公室关于印发南通市区绿化养护绩效评价暂行办法的通知》执行，按照标准完成本项目内绿化养护、草皮退化更换、草花更新、设施维护、秩序维护及卫生保洁等养护作业；具体工作要求如下：

植被空缺补植：中标供应商要详细探勘现场，在进场一个月内（视季节确定）完成项目内空缺地被补植调整，补植苗木从中标标段（或者甲方允许的其他绿地）内调剂（苗木不足部分自行采购），补植方案需提前报发包人审核通过，补植费用包在养护部分报价内；

因养护不到位、台风等恶劣天气引起的苗木缺失进行的补植由中标供应商承担。

行道树大修：中标供应商在合同期内，需每年对中标标段内行道树实施大修，修理标准、方案、时间由发包人确认。（养护单位在发包人规定期限内未完成行道树中大修或者修理不达标准的，视同其放弃中标，发包人可责令其限期退场）

1）巡查要求：每天开展养护标段内巡查，并每周报送巡查报告。

2）计划制定与报送：按照采购人要求报送月计划、年度计划，以及其他相关工作报告。

3）绿化保护、占用迁移及恢复：中标供应商对所管养的园林设施有保护的义务和责任，应及时发现和制止破坏绿化的行为，并拍照取证，同时配合执法工作、评估损坏赔偿。按照采购人要求配合实施绿化迁移、移伐、大修剪施工和绿化恢复。

4）重点保障：完成项目范围内突发性和重大性保障工作任务，如文明城市检查、重大活动环境保障等任务；

5）应急抢险：完成项目范围内的抢险、消险、救灾工作，养护施工单位24小时保障。在消险过程中严格确保安全作业，并服从招标方的统一指挥和调动，参加全区抢险救灾工作。对突发性事件的应急预案做到定期和不定期演练。

6）工单整改：对于采购人巡查下发的问题整改菜单及时整改。完成项目范围内各类信访、投诉、举报的处理和整改。

7）临时性工作和指令性任务：采购人布置的修剪、保洁、栽植、抢险等临时工作和指令性任务，应给予应急响应及服务承诺。对采购人的指令能及时响应，并按期完成，不得推诿、拖沓；如有困难则及时与采购人进行沟通协商。

8）植物、设施档案建立与核查：进场后一个月内中标供应商要按照采购人要求建立完整的项目绿植档案、项目设施档案，并协助采购人批量录入智慧园林系统，发现绿植、设施增减必须立即上报，保持绿植档案与实际一致，并服从采购人根据绿植设施增减进行的经费调整，经费调整根据采购人下达的通知为准。部分项目按照采购人要求需提供苗木、设施等清单。

9）提升方案制定：进场后一个月内，中标供应商需对管养区域中的绿化补植、设施维修、积水点整治等制定提档升级初步方案，进行分类汇总后按照采购人的要求及时上报。

10）安全生产：做好对中标范围内的各类安全生产工作，确保不出现安全事故。

11）协同配合：接受上级部门领导的相关作业指导和工作安排（参加例会、演练、现场考核等重大活动要求）。

12）特色亮点：在养护区域内每年申报至少两次特色亮点工作，运用创新技术手段取得成效，通过园艺、雕塑、彩绘、装饰等方式形成特色景观（组织方案以及选址需经采购人确认），完成项目及任务做好宣传工作。（所需费用都包含在总报价内）

13）新移交项目管养：采购人在合同期内新接收的绿化设施，根据《 南通市绿化移交管理办法》以及崇川区相关规定，采购人可以安排由相应标段的中标供应商代为管养(中标供应商不得拒绝。中标供应商合同满额无法接管情况下，采购人可委托其临近标段养护标段养护，费用以接管中标供应商中标折扣率结算)，养护等级由采购人确定，按实结算。绿地状况及资料经采购人与相应标段的中标供应商确认后签发“绿地养护进场通知单”。

14）无主区域管理：采购人在合同期内新接受的无主区域，可以安排由相应标段的中标供应商代为管养(中标供应商不得拒绝)，养护等级由采购人确定，养护面积按实结算。（中标供应商合同满额无法接管情况下，采购人可委托其临近标段养护标段养护，费用以接管中标供应商中标折扣率结算），绿地状况及资料经采购人与相应标段的中标供应商确认后签发“绿地养护进场通知单”。

15）接受智慧园林平台统一管理。（详见招标文件第三章、第三点）

16）中标供应商需对中标标段内的苗木长势不佳区域实施乔木大中修（或间苗）、苗木复壮、病虫害综合防治、土壤改良等精细化管养工作。

17）养护标段内有篮球场、足球场等体育设施的，中标供应商需承担秩序管理，保洁管理责任及定期养护，篮球场、足球场等需按照采购人规定的时间段开关门。在合同期内，养护标段内新建的篮球场、足球场等由该绿地中标供应商承担秩序管理，保洁责任及定期养护，费用包含在报价内。

18）中标供应商需配合采购人做好群众互动、防疫、宣传等工作，不得拒绝，费用包含在报价内。

19）管养范围内包含但不限于围墙、护栏、景亭、泵站、灯具、显示屏、智慧园林设备、广告牌、宣传栏等硬质设施，中标供应商需根据采购人要求进行管理与养护。

20）草籽复播及所有施肥阶段，由监理单位及采购人分项目全程跟踪确认。

中标供应商在采购人规定期限内未完成施肥和草籽复播，或者不达标准的，按照专项综合清单扣除养护费用。

2、专项部分工作（养护费以外经费结算）

1）采购人交办的大规模绿化提升恢复、大面积修剪与整理、设施维修（含体育设施、围墙维修等）等，具体以采购人发单确认为准，中标供应商须做好现场资料，该部分工程量在结算时须按照采购人要求报送工程量清单并通过监理及审计单位的审核，中标供应商要详细探勘现场，补植方案需提前报采购人审核通过；其余大规模绿化提升恢复、大面积修剪与整理、设施维修项目须由中标供应商现场踏勘后提出申请，经采购人确认后制定方案，具体补植内容以采购人发单为准。补植费用按照全费用综合清单乘以专项部分中标折扣率记取，如为甲供苗则需扣除苗木部分费用。

2）养护期内如需进行林荫道提升工程，具体以采购人发单确认为准，中标供应商须做好现场资料，该部分工程量在结算时须按照采购人要求报送工程量清单并通过监理及审计单位的审核；

3）草花更新（一年至少6次且达到采购人要求），草花布置前须经采购人，确认方案后方可实施。按实际发生次数及布置质量进行计费（草花年度费用记取封顶6次），单次未通过采购人及监理单位验收的不予结算。

4）中标区域内绿化占伐及恢复工程，中标供应商需根据采购人要求进行移伐恢复，具体以采购人发单确认为准，中标供应商须与监理单位做好工程量确认并完成现场资料整理，该部分工程量在结算时须按照采购人要求报送工程量清单并通过监理及审计单位的审核；

5）未尽部分内容以采购人发出的任务单为准，所有专项内容优先参照采购人所提供全费用综合单价清单进行结算。

服务内容详见乙方响应性文件等。

二、组成本合同的有关文件

1.本承包合同；2.中标（成交）通知书；3.投标文件及其附件；4招标文件（含标前答疑及补充通知）；5、南通市园林绿化管理处发布的考核办法、通知等；6.相关标准、规范及有关技术文件。

三、权利保证

乙方应保证为采购人提供货物和服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

四、质量保证、服务期限及考核

1、乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。

2、采购人按照《崇川区园林绿化养护管理考核办法》对乙方提供的服务进行考核（详见附件）。

五、合同款支付

养护部分：合同签订后，支付本标段前六个月预计支出养护部分合同费用的10%，需提供开户行出具的预付款担保（无条件担保），其余根据采购人月度考核结果，按月测算、半年支付至已发生费用的80%。完成合同内容考核并通过审计后按年度考核结果一次性支付当年余款，不计息。

专项部分：如养护期内发生维修、占伐补植、林荫路提升等其他专项内容，按照固定节点实际发生情形，根据审计单位出具的初审报告，每半年支付至已发生费用的40%，余款在一年缺陷责任期满后根据最终审定金额一次性付清剩余款项。

中标供应商须在签订合同后十五日内提供开户行出具的预付款担保（无条件担保）。

以上款项均不计息。

1.绿地及行道树管护费：

①月度考核得分在85分（含）以上的，全款计入月度养护费；

②月度考核得分在85分以下的，每低1分扣5000元（不足1分的按1分计），直至扣完当月养护费为止。

- 草花布置费：日常管护纳入月度考核，按批次验收签证后列入专项部分款项拨付。

- 黑麦草费用包含在基础养护费内，按照考核标准进行倒扣，如不满足要求，按照专项综合清单扣除养护费用。

4.苗木追肥包含在基础养护费内，追肥需要抽检，追肥后采购人组织抽检，如不合格点位数达到抽检点位总数20%及以上，当期肥料费用扣除50%；不合格点位数达到抽检点位总数50%及以上，当期肥料费用扣除100%。肥料扣除单价参照全费用综合单价执行。

5.合同期满前6个月暂停支付养护经费，待养护验收合格并完成审计且完成移交后一次性结清养护部分尾款。承包期满后，承包人必须按约定的管护任务保质保量交付，否则将从尾款中扣除相应款项（按当期造价处发布的指导价和相关定额计取，如无指导价则按市场询价）。

6.养护期内因规划建设、基建移伐等政策性调整发生养护面积减少或养护等级调整的，依据实际数量及相应投标报价按实调整养护费。

注：付款时，须考虑考核等扣款，当期扣款需在当期审计报告中相应扣除。

六、合同保证金

履约保证金为60万元/标段；本工程中标单位须按规定缴纳农民工工资保证金，此费用不包含在履约保证金中，缴纳金额及方式按市区相关文件执行。无需缴纳，则提供相关情况说明及承诺书；如需缴纳，农民工工资保证金缴纳基数为（各标段养护部分预算价*养护部分中标折扣率+各标段专项部分预算价*专项部分中标折扣率），且执行相关文件中最高费率。

签订合同前，承包方需向发包方缴纳履约保证金。履约保证金以支票、汇票、本票或开户行出具的保函等非现金形式提交。保证金退还时不计息。

中标人按要求保质保量完成该项目合同至项目维护期满时止，采购人凭中标人提交的申请，一次性无息退还。

由于中标人原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购人有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，中标人还须承担相应的法律赔偿责任。

预付合同款和拨付过程款时，单次合同价 5%（预付款阶段为养护部分前6个月合同价5%）的费用入农民工工资专户，竣工验收后工程款拨付时，总共 20%的工程款入农民工工资专户，应发工资高于进度款 20%的，则按照实际工资数额存入农民工工资专户。

七、承包主要工作内容及管理目标

按《城市园林绿化养护管理规范》（DB3206/T367-2015）、《南通市城市绿化养护质量等级标准（试行）》（通政园管〔2020〕43号）、《南通市园林绿化管理处绿地精细化养护技术导则（试行）》、《南通市园林绿化管理处绿地管护考核办法》等文件规定执行。

（一）人员管理（提供人员清单，详见附件）

1、主要人员

①项目经理：

②技术负责人：

③巡查员：

④安全员：

⑤资料员：

⑥技术员：

⑦养护作业人员      名（附花名册）

⑧保安     名，保洁      名（附花名册）

2、管理要求

（1）项目经理、技术负责人

项目经理每月出勤不得少于25天，技术负责人出勤每月出勤不得少于25天，每天至少有一人在场。

项目经理、技术负责人不得擅自变更，如确因生病、离职等原因需要变更的，需提前5天以书面形式向采购人提出变更申请，拟替换人员资格不低于原人员资质条件。变更申请经采购人同意后生效。

合同期间，项目经理、技术负责人变更不得超过1次。变更前的项目经理、技术负责人一年内不得参与采购人组织的任何养护招标活动。

（2）专业养护作业人员

专业养护作业人员需经岗前培训通过后方可上岗，未经岗前培训人员不得作为专业养护作业人员计算。

（3）巡查员、安全员（可兼职）

巡查员每月请假不得超过4天。请假期间，可由项目经理或技术负责人代为行使巡查职责。

巡查员不得擅自变更，如确因生病、离职等原因需要变更的，需征得采购人同意。

项目经理、技术负责人、巡查员、安全员、资料员在岗期间，必须保持手机24小时畅通。人员信息均须录入崇川区智慧园林系统，并配备移动终端或专用手环，接受动态监管。

（二）设备管理（提供设备清单，详见附件）

根据《南通市城市绿化养护质量等级标准（试行）》相关规定和投标文件承诺，承包人应在合同签订前，向采购人提供本项目投入机械设备清单。进场后，未经采购人同意，机动车辆设备不得擅自驶离南通市区。

防台防汛、高温抗旱、防寒防冻等应急期间，承包人应按采购人统一要求，对指定机械设备集中管理。

机动车辆及主要设备不得无故变更，如确因报废、受损等原因需要变更的，承包人应书面提出变更申请，经采购人同意后调整到位。变更设备相关技术参数和性能状况不得低于原备案设备性能。

（三）养护管理

养护进场前，承包人应根据《南通市城市绿化养护质量等级标准（试行）》措施要点，制订年度绿化养护工作方案，报采购人审核通过后组织实施。

加强日常管护保洁工作，日常保洁将作为现场评价重点考核内容。

所有养护项目每天保证一次以上全面保洁，公园、小游园、公共绿地、活动场地丶球场等区域每天保证两次以上全面保结，保持养护项目常态化环境卫生，不得出现卫生死角，垃圾要求日产日清。

1、绿化补植

合同期间，由于承包人养护不当、管护不力以及台风等恶劣天气影响造成苗木死亡、残疾、缺失等，应当在发生之日起10天内清除、更换或进行补植。非种植季节无法补植的，需经采购人同意后，在规定期限内完成补植任务。补植苗木规格标准不得低于原苗木规格标准。

合同截止日前 6个月内，未经采购人同意，承包人不得对灌草类、乔木类苗木进行补植；验收时，补植苗木一律不予认可。

合同期满验收时，缺失苗木按当期指导价套定额后向采购人3倍赔付。

2、黑麦草复播

9月底前，承包人应制订黑麦草复播计划，报采购人同意后组织实施。11-12月期间，采购人组织对黑麦草复播工作进行验收，成坪率不得低于95%，且成坪均匀。

黑麦草复播期间，由采购人项目监理全程现场跟踪监管、按实计量。

3、草花栽植

每年更换不少于6次，每次不得超过3个月，每次布置前将方案报送采购人审定后实施，具体规定如下：

（1）草花布置前做好填（取）土、耕翻、清杂、施肥、整地形等前期作业。换花空置期应控制在2天内，如需对土壤翻晒或药物消毒杀菌，经确认可适当延长空置期，但最长不宜超过7天。每批次草花更换时通知业主代表现场监管，并及时办理验收签证手续。

（2）草花布置必须使用F1代优良品种，株型丰满、分枝匀称、生长健壮、无病虫害、初花率不得小于50%。布置图案优美、花色鲜艳、品种搭配合理、覆盖率100%。布置后落实专人巡查，全日动态保洁，及时中耕除草。全年景观效果良好，并确保五一、国庆、春节等节日期间处于最佳观赏期。

（3）羽衣甘蓝布置时间不得早于10月底，布置量不超过总量的60%，冬季不得使用红甜菜。

（4）同一地段前后两次不得布置相同品种，同一品种在同一地段布置不得超过两次。

（5）每年国庆前15天必须更换到位，初花率大于60%。

草花栽植期间，由采购人项目监理全程现场跟踪监管、按实计量。

4、病虫害防治

承包人应做好养护标段园林植物病虫害监测和防治工作。承包人应根据绿化养护病虫害季节性特点，结合绿地植物品种类型，制订年度病虫害防治方案报采购人同意后实施。

合同期间，承包人应密切关注绿地内病虫迹象，一旦发现，立即上报崇川区智慧园林病虫害监测系统，并视其情形及时做好防治工作。

鼓励采用生物防治措施进行病虫害防治，严禁使用剧毒类或国家明令制止类药物进行病虫害防治。

5、施肥

承包人应根据植物长势和特性，按采购人明确指标参数使用合格肥料。承包人提前半个月制定详细计划，经采购人认定后做好实施工作。施肥用量规定如下：

草坪施肥：原则上在草坪生长期每修剪一次施一次，肥料以速效N、P、K三元复合肥为主，生长旺期可以速效N肥为主，用量为每平方米0.3公斤/年。

树木施肥：每年冬季施用一次有机肥，用量为绿化每平方米0.75公斤/次、行道树及绿地内大乔木每株2.5公斤/次。色块（片植）、绿篱、地被等以撒施为主，乔灌木、球类等以穴施为主。

除每年1次有机肥施用外，另根据植物长势和个体差异，灵活采用各种追肥措施，原则上生长季节，各类植物至少追加水肥4次，花灌木花后追肥一次。

苗木追肥需要抽检，追肥后，采购人组织抽检，如不合格点位数达到抽检点位总数20%及以上，当期肥料费用扣除50%；不合格点位数达到抽检点位总数50%及以上，当期肥料费用扣除100%，肥料扣除单价参照全费用综合单价执行。

实际施用量，由采购人项目监理全程现场跟踪监管、按实计量。施肥时，应做好肥料供应商供货原始票据如出厂验货单复印件（由监理核查与原件一致后签字确认）等台账记录和相关影像资料归档。

6、重大养护缺陷

养护合同期间，如出现重大养护缺陷，采购人有权扣留自缺陷出现之日起的养护费用，直至缺陷更正，如中标供应商不响应采购人的养护缺陷更正要求，采购人可委托第三方进行养护缺陷更正，采购人可在支付第三方相应缺陷更正费用后，直接从养护款内三倍扣除相应费用，不足部分可向乙方追偿。

7、绿地管护

中标供应商负有保护绿地以及设施的职责，如发现第三方无证开挖、乱种植、破坏、焚烧、乱停乱放、清明节、中秋节等传统节日人为破绿毁绿等行为，应及时制止、上报采购人并固化证据，未及时制止并上报，导致绿地设施损坏，由中标供应商先行按采购人要求规定时间内恢复，事后由中标供应商向第三方进行追责。中标供应商不予恢复的，按照三倍标准赔偿，相关赔偿金一次性在养护经费中予以扣除，对相关护绿不到位的行为予以考核扣分处理。

（四）专项部分

1、大规模工程缺陷恢复（含占伐恢复）

承包人管护进场一个月内，制定缺陷恢复方案，经采购人确认后组织实施。实施过程中，项目监理全程监管。承包人提出验收申请后，采购人及时组织验收。

费用原则上在合同内列支，如超出可另增订合同。工程量由项目监理现场计量，承包人根据监理签证计量单、当期材料指导价，按不高于中标折扣率结算。根据审计单位出具的初审报告，每半年支付至已发生费用的40%，余款在一年缺陷责任期满后根据最终审定金额一次性付清剩余款项。

2、所有园林设施、景观小品、景观亮化、配套附属建筑（设施）维护更新、活水设备、体育健身设施、建筑物必须保持正常运转。

如有损坏或缺失，单项造价5000元(含)以内的，管护单位必须按原样及时修复，费用自行承担，投标报价时应予考虑。

单项维修造价超过5000元的（非养护责任造成的），列入大修范围。由承包人提出书面申请，做好维修方案和预算，报采购人初审后邀请采购人现场察看确认。承包人负责实施，按指导价乘以合同报价同比例下浮计费。以上造价计算按全费用综合单价（如有），不计中标折扣率，如维修内容未全部包含在全费用综合单价中，则由承包人自行组价报采购人及甲方确认。

3、绿化大规模调整

因养护需要或上级部门要求，对既有苗木进行标段内局部大规模调整、大规模空缺补植的，根据采购人书面通知要求组织实施。

（五）行业管理

1、落实专人、专车实行24小时全天候护绿巡查。

2、护绿巡查执行动态管护制度，对养护中存在的问题做到自查自纠，并做好每日巡查记录和移动巡查轨迹考勤。

3、发现占绿毁绿现象，承包人应第一时间制止，并及时上报采购人，同时协助采购人或执法部门做好现场调查工作。现场受损的，承包人自行保留证据并整理受损清单，经采购人或执法部门确认后一周内，自行恢复原状，恢复费用可依法从案件查处或理赔款中列支；无法查处的，则由承包人自行承担。

4、接到绿化基建移伐勘察现场通知后，需派标段项目经理或技术负责人及时到现场配合进行拍照、测量、统计及确定基建移伐点位与周边的准确位置（点位与周边固定物的方位），如实填写现场勘察记录表。

5、行政事项许可后，承包人必须在约定时间内完成基建移伐预决算编制、绿化移植及场地交割单办理，并对基建移伐现场的范围、时效做好监管工作。

6、根据采购人要求，及时清理和恢复被损、被毁绿地，10日内完成。绿化恢复需监理全程监管，绿化恢复竣工后承包人需在1周内将相关材料报送监理，申请竣工验收，未进行验收的项目不得进行竣工结算。

（六）秩序管理

1、对不文明行为要坚决制止劝告，对有可能发生意外状态的要立即处置，并及时向相关部门报告。

2、无摊点和流动摊贩。车辆停放在指定位置、整齐有序。

3、租用绿地进行经营或举办活动，必须事先取得有关行政机构许可，并报采购人备案。经许可的活动，要有效监管。对于采购人安排的活动，要无条件服从，并积极配合做好相关工作。

4、发现打架斗殴、疑似非法集会等行为立即劝阻并及时报警。

（七）应急抢险、各类重大活动迎查

1、做好各类突发事件应对预案，按要求储备各类应急物资，做好交通事故、110联动报警和其他不可抗拒因素引起的树木倾倒、伤人、伤物、碰线等应急处置和、台风、暴雪、暴雨等灾害性天气的防范、抢险，以及各类重大活动迎查突击性工作。

2、台风、暴雨等特殊天气，根据发包方应急预案执行。实行24小时巡查值班，一旦发生险情，随时处置，并及时向有关部门回复处理情况。

3、在各类重大活动迎查期间，应强化组织领导，建立高效的快速反应机制，及时处置上级交办的事项，保质保量完成临时性、突击性工作任务。

（八）事件处置

及时处置政府热线、城管热线、城建热线等数字化案件，以及相关部门交办、政协、人大提案和各类群众来电来访等案件，并按采购人要求在规定时间内回复处置结果。

（九）安全生产、文明作业

1、建立健全单位、部门、作业班组三级安全生产组织体系，切实加强对安全生产的组织领导。安全生产工作应与其他各项业务工作同安排、同布置、同检查、同考核。

2、制订科学合理的安全生产规章制度及相关应急预案，分级负责，责任到人。

3、配备必要的安全防护设施设备，操作人员应经过岗前培训合格后方可上岗。

4、作业人员应身体健康，掌握作业技能，做好个人防护，严禁吸烟和酒后作业。

5、做好占道、高空、梯具、机械、高温等作业，以及消防安全，化肥、农药、汽油存放与使用等方面的安全生产工作。

（十）合同价格、计量与支付

1、单价合同，即全费用综合单价合同（招标时提供的全费用综合单价*中标折扣系数）。工程量的风险由采购人承担，价格风险由承包人承担，风险范围以外的按合同约定承担。竣工结算时，工程量按采购人实际委托且承包人实际完成的合格工程量确定，综合单价按招标时采购人给定的综合单价*中标折扣系数确定（行道树统一按照35元/棵/年，该部分不参与折扣计算）。

风险费用的计算方法：承包人在报价时已经充分考虑，竣工结算时风险范围以内不作任何调整。

风险范围以外合同价款调整范围及方法：

（1）竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成并验收合格的工程量和项目确定，完成采购人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

（2）相应全费用综合单价按照以下的计价办法结算：

A、原报价中有相同或类似清单项的，按照招标时采购人提供的全费用综合单价*中标折扣系数计取（如相同清单项有多个不同全费用综合单价，则按最低的全费用综合单价计取）；

B、原报价中无相同，但清单区别仅限于主材不同的，可对清单进行主材替换，其相应综合单价由承包人按照同期信息价进行主材更替，并按中标折扣系数下浮，经监理方、审计方、采购人确认后作为结算依据。

主材替换公式：

替换后清单全费用单价=已有清单全费用综合单价+（清单中主材-需替换主材）*（1+总价措施费费率）*（1+规费费率）*1.09

C、原报价中无相同或无类似清单项的，其相应综合单价由承包人按招标文件、施工图纸、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；《江苏省市政设施养护维修定额》（2013）、《江苏省市政工程计价定额》（2014）、江苏省建设工程费用定额》（2014）；《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价 [2016]154号）；施工当期的《南通市建设工程造价信息》和市场询价；施工当期的《江苏省住房和城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》；《省住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函（2019）178号文）；《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》（【2019】第19号）；一般计税法；《关于在我市房屋建筑和市政基础设施工程招投标活动中增加新冠疫情常态化防控措施要求的通知》（通住建市【2021】204号）；《关于明确建设工程施工现场新冠肺炎疫情常态化防控措施费用计价办法的通知》（通建价【2021】62号）；国家、行业和地方政府的法律、法规及有关规定，相关技术标准和规范等的计价方法提出，并按中标折扣系数下浮，经监理方、审计方、采购人确认后作为结算依据。

特别说明：本项目全费用综合单价清单中的特征描述仅代表常规做法和常规要求，承包人在实施过程中可参考，但仍需以现场实际情况和业主单位要求为准，结算时一旦适用方法A，则结算单价不因实际做法的偏差作任何调整。

（3）本工程所有总价措施项目费含在全费用综合单价中，不予调整。

（4）市场价格波动引起的价格调整的约定：由采购人委托有资质的咨询公司在固定节点对清单定期进行材料价更新，更新依据为当期信息价。当期全费用综合单价报告出具后委托的任务，均以最新清单单价及中标折扣结算。更新后的清单单价中标供应商必须无条件响应，并依据最新清单及中标折扣计算结算单价表。其他期间建筑材料价格上涨或下降的，其差价均由承包人承担或受益。

（5）人工工资调整引起的价格调整的约定：由采购人委托有资质的咨询公司在固定节点对清单定期进行人工价更新，更新依据为当期人工工资指导价。当期全费用综合单价报告出具后委托的任务，均以最新清单单价及中标折扣结算。更新后的清单单价中标供应商必须无条件响应，并依据最新清单及中标折扣计算结算单价表。

（6）以“项”为单位的清单报价，已由承包人在报价前自行踏勘现场，按全费用清单上的项目特征描述进行结算。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：           /             。

风险费用的计算方法：          /              。

风险范围以外合同价格的调整方法：      /      。

3、其他价格方式：              /             。

（十）其它

1、根据采购人通知要求，标段需设立管护公示牌和四至界桩。公示牌和界桩内容、规格、材质、样式等根据采购人统一设计方案制作，费用由承包人承担。

2、进场前3天内，报送全年养护作业计划和该标段养护管理人员组成表。结合季节特点和绿化状况，制定季度、月度养护计划。

每月28日前报送本月管护工作总结及下月养护计划，每周一报送周计划。计划需明确每个养护地段的养护目标任务、工作内容、计划完成时间和保障措施等。

3、建立健全台帐资料，包括草花布置、病虫害防治、黑麦草播种、修剪、涂白、切边、补植、施肥等，以及每日巡查存在问题自查自纠、养护量统计（含增减）、数字化城管案例处置、园林设施运行与维护、来电来访、应急抢险、安全生产、环境卫生管理等。

4、按通知要求准时参加各类绿化养护会议、培训、考察活动。标段养护负责人保持24小时通信畅通、QQ在线。

5、各标段轮流负责管理站的内勤管理，包括接待、卫生、值班等后勤保障，做到热情接待、不脱岗。

6、承包人必须积极配合采购人做好管理站的运行工作，相关费用在投标报价时予以综合考虑。

7、承包期内，采购人如果将新增管护量就近委托承包方管护，承包方不得以任何理由和借口拒绝。

8、如果标段内部分或全部地段在上轮管护期满符合采购人续签条款的，采购人可调剂其它类似规模的工作任务给本轮承包人，本轮承包人应予配合。

9、承包人不得无故拒绝采购人的派单，凡拒绝一次的，采购人有权向承包人予以警告。

八、激励奖惩措施

依照《南通市崇川区绿化管养考核办法》

九、 违约责任

１、采购人无正当理由拒绝验收或拒付款的，采购人向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、如乙方不能按期按质完成养护服务的，采购人有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向采购人支付合同总价5%的违约金。

3、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向采购人偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，采购人有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期交付的，今后参加政府采购信誉将受到影响。

4、乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（采购人解除合同的除外）。采购人未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明采购人放弃追究乙方该项或其他违约责任。

5、乙方虚假承诺，服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向采购人支付不少于合同总价30%赔偿金。

十、争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向采购人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南通仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

十一、诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向采购人进行商业贿赂或者提供不正当利益。

十二、合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式捌份，采购人各执肆份，乙方肆份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 采购人（委托方）：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定或委托代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日 期：2023年 月 日 | 日 期：2023年 月 日 |

附件一：项目组人员名单

我单位派驻本标段的主要人员一览表如下：

| 序号 | 职务 | 姓名 | 身份证号码 | 职称(资格)(学历) 证书名称 | 职称(资格)(学历) 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 2 | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 3 | 巡查员 |  |  |  |  |
| 4 | 安全员 |  |  |  |  |
| 5 | 资料员 |  |  |  |  |
| 6 | 技术员 |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |

注：以上表格供应商可根据自身情况增加行数，格式不变

本合同执行中的日常工作、现场管理、质量标准、结算与支付等方面工作，均由项目经理代表本单位全面负责。

本合同执行中施肥、修剪、病虫害防治、防腐补洞等技术性指导工作，均由技术负责人代表本单位全面负责。

供应商：                                   （盖章）

法定代表人或被授权人：               （签名或印章）

日  期：  2023  年     月      日

附件二：养护作业人员、保安及保洁花名册

我单位派驻本标段的养护作业人员、保安及保洁人员花名册如下：

| 序号 | 职务 | 姓名 | 身份证号码 | 年龄 | 性别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |

注：以上表格供应商可根据自身情况增加行数，格式不变

我公司承诺以上人员均符合采购人对养护作业人员、保安及保洁人员的要求且具备相应作业能力，以上人员将在标段内专职工作。

供应商：                                   （盖章）

法定代表人或被授权人：               （签名或印章）

日  期：  2023  年     月      日

附件三：作业车辆清单

我单位在本项目配备的车辆清单如下：

| 序号 | 车辆名称 | 车牌号 | 自有/租赁 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |

注：以上表格供应商可根据自身情况及招标文件要求增加行数，格式不变

①车辆需按照采购人需求安装定位终端，相关费用含在合同总价中，后期不再另行结算。

②我单位承诺在涉及特种设备操作时，操作人员具备特种设备操作证。

供应商：                                   （盖章）

法定代表人或被授权人：               （签名或印章）

日  期：  2023  年     月      日

附件四：作业设备清单

我单位在本项目配备的设备清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 采购人要求最低数量 | 我单位配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿色垃圾粉碎设备（切枝能力达16公分以上，可粉碎12公分以上的树枝） | 1台 |  |  |
| 2 | 手推式草坪修剪机 | 2台 |  |  |
| 3 | 斜跨式割灌机 | 4台 |  |  |
| 4 | 高枝锯 | 2台 |  |  |
| 5 | 高压喷雾打药机或高空喷药设备 | 2台 |  |  |
| 6 | 交通安全锥桶或折叠式伸缩护栏 | 锥桶20个或护栏8片 |  |  |
| 7 | 作业安全提示牌 | 4片 |  |  |
| 8 | 安全绳 | 4套 |  |  |
| 9 | led交通指挥棒 | 2根 |  |  |
| 10 | 救生衣 | 2套 |  |  |
| ... | ... |  |  |  |

注：以上表格供应商可根据自身情况及招标文件要求增加行数，格式不变

①车辆需按照采购人需求安装定位终端，相关费用含在合同总价中，后期不再另行结算。

②我单位承诺在涉及特种设备操作时，操作人员具备特种设备操作证。

供应商：                                   （盖章）

法定代表人或被授权人：               （签名或印章）

日  期：  2023  年     月      日

附件五：办公室及仓库租赁合同或产权证复印件

附件六：

廉政合同

采购人（全称）： 南通市崇川区城市工程建设管理中心

承包人（全称）：

根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工（作业）安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，采购人、乙方就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2  严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3 双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按施工合同通用条款第70条规定处理。

2  采购人义务

2.1  采购人及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由采购人或工作人员个人支付的费用等。

2.2  采购人及其工作人员不得参加乙方安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  采购人及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  采购人及其工作人员及其配偶、子女不得从事与采购人有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

2.5  采购人及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同约定外的材料和设备。

2.6  采购人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。

3  乙方义务

3.1  乙方不得以任何理由向采购人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  乙方不得以任何名义为采购人及其工作人员报销应由采购人或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  乙方不得以任何理由安排采购人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  乙方不得为采购人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4  违约责任

4.1  采购人及其工作人员违反本合同规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  乙方及其工作人员违反本合规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给采购人造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，给予乙方一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。

- 双方约定

本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同生效

本合同的有效期，自双方签署之日起至该主合同结束之日止。

7  合同法律效力

本合同作为 崇川区2022-2024公共绿化养护及占伐零星补植工程项目（二次） 养护合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

8  合同份数

本合同正本     份，副本    份，共计     份。

发　包　人（公章）：　　　　　         承　包　人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：　　　  　　 法定代表人（签字或盖章）：

2023年   月   日　　　　　　　         2023年   月   日

附件七：

安全生产协议书

采购人： 南通市崇川区城市工程建设管理中心 （ 以下简称“甲方” ）

承包人：                                  （ 以下简称“乙方” ）

为在 崇川区2022-2024公共绿化养护及占伐零星补植工程项目（二次） 合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，特此签订安全生产合同。具体如下：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必需管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．定期召开安全生产协调会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

4．组织对乙方施工现场安全生产检查，建立安全生产责任制网络、汇总重要危险源、监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，接受甲方和监理工程师对安全生产工作的指导。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制网络。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。施工单位的主要负责人是工程的安全生产负责人，对安全生产负领导责任，项目经理是工程的安全生产责任人，对安全生产负直接责任，安全员是工程现场的安全生产直接责任人，对安全生产具体负责。现场设置的安全机构，应按施工合同约定，配备安全员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时侯都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有省部级行政主管部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须按受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事机动车驾驶、电气、起重、建筑登高架设作业、焊接等特殊工程的人员须持证上岗。施工现场如发现无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．加强施工中交通运输安全管理，各种运输机械等需划定运输路线行驶。

7．对于易燃易爆的材料除应专门有效封闭、妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。

8．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

9．所有施工机具、设备和劳动保护用品应具备有效的安检合格证明，并经安全员签字同意后方可使用，施工期间应定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

10．施工现场必须具有相关的安全标志牌。

11．建立主要危险源备案制度，要明确潜在隐患、防范措施和落实责任人。

12．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。

甲      方：                         乙    方：

法定代表人（或授权代理人）：         法定代表人（或授权代理人）：

地       址：                        地     址：

电       话：                        电     话：

日     期：2023年  月   日

附件八：

农民工工资保证协议

采购人： 南通市崇川区城市工程建设管理中心 （ 以下简称“甲方” ）

承包人：                                  （ 以下简称“乙方” ）

为维护市场秩序和农民工合法权益，提高社会诚信度，我企业郑重承诺：

一、严格按照《建筑法》、《劳动合同法》、《江苏省工资支付条例》等法律、法规开展工程建设活动，做到：

(一)不将工程劳务违法分包、转包给无资质的“ 包工头” 等不具备用工主体资格的组织或个人，按规定与录用的每位农民工签订《建筑企业劳动用工合同》， 明确工资支付方式、标准和结算时间等。

(二)将农民工工资按时、足额直接支付给农民工本人，不发放到“ 包工头” 等不具备用工主体资格的组织或个人。

二、认真履行企业在清理拖欠农民工工资工作中的责任和义务，做到：

(一)对总承包工程发生的农民工工资承担全部的支付责任，对项目分包企业的农民工工资支付承担监管责任，对分包工程发生的农民工工资负有直接支付责任，对其拖欠工资且拒不支付的，由我单位先行垫付；

(二)坚持诚信原则，不为任何单位组织或个人开具虚假清欠证明，否则承担全部责任。

三、 严格按照《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》、《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》等部、省要求， 建立健全清理拖欠农民工工资应急预案， 接受发包人和交通行政主管部门监督，积极贯彻落实清欠工作。凡我单位承接的工程项目发生因拖欠农民工工资引发集体上访或群体性事件的，我单位承担全部责任，启动清欠应急预案，无条件同意发包人或交通行政主管部门动用我单位的农民工工资保证金、 未支付工程进度款、履约保证金先行垫付拖欠的农民工工资，并接受相应处罚。

承诺人： （公章）

时间：2023年  月  日

附件九：

结算协议

采购人（全称）： 南通市崇川区城市工程建设管理中心

承包人（全称）：

为在 崇川区2022-2024公共绿化养护及占伐零星补植工程项目 合同的实施过程中更完善的进行结算审计，特订立本结算协议，内容如下：

本项目竣工（完工）结算的审计单位为崇川城建中心或根据相关规定委托的第三方审计机构。承包人应如实报送竣工（完工）结算，如经审核后，核减额超过送审数的5%（不含5%）以外的审计核减收缴，超过部分的审核费用由承包人承担。

本项目竣工（完工）结算由发包人在崇川审计局设立的“南通市崇川区固定资产投资审核中心关于聘请中介机构政府投资建设项目协审服务备案名单”中委托产生第三方审计机构审计确认，审计送崇川区城建中心进行确认，最终确认结果作为项目竣工（完工）结算依据。承包人应如实报送项目竣工（完工）结算，如经第三方审计机构审计后，核减额小于5%（含5%），审计费由发包人支付；核减额大于5%、小于10%（含10%），超出5%的审计费由承包人承担；核减额大于10%，审计费全部由承包人承担。审计费按核减额的6%计取，不足最低收费的，按最低收费计取，具体详见发包人与第三方审计机构签订的委托协议。发包方无需另行提供票据证实，直接在应付款中扣除。

供应商：                                  （盖章）

法定代表人或被授权人：              （签名或印章）

日  期：  2023  年      月      日

附件十：

南通市崇川区绿化管养考核办法

为确保绿化管养的质量和水平达到国家级园林城市的标准和要求，区城市建设管理中心根据《南通市区绿化养护绩效评价暂行办法》结合目前管养现状，特制定本考核办法。

- 检查考核内容

1、绿化以及设施养护现场考核。

区区城建中心结合实际情况，审核中标供应商制定的各养护标段月度、季度以及年度计划，要求中标供应商按照审定的计划进行设施养护，分片区、全覆盖考核绿地养护情况。区城建中心每月底对照考核标准，对照各中标供应商养护计划落实情况，对各标段植物设施进行考核、以实地抽查、外观性考核为主，考核结果上传智慧管养平台统计。（现场考核标准见附表）

2、专项工作考核。

考核中标供应商完成市、区主管部门、区城建中心布置的专项任务的情况，考核范围包括重大节日和活动环境保障、文明城市等创建活动、草花专项、行道树专项、草坪专项等季节性、标准性、统一性的养护任务，以及其他临时性、指令性专项任务。具体打分以城建中心通过纸质和智慧养护平台出具专项工作交办单，明确任务内容、标准、完成时间、扣分办法，考核单位申报完成后，城建中心组织专项考核打分。未发交办单时，此项不扣分。

3、信访投诉、巡查工单处理考核。

中标供应商应加强日常巡查，减少日常工单产生。收到工单时需在规定时间内完成工单处理，办理结果应与办理内容相符，处理质量符合行业规定和要求，服务热情，善于沟通，尽力减少社会负面影响，努力提高满意度。对城建中心网格员、监理单位下发的工单、群众信访工单及时处理整改。所有工单均需通过智慧养护平台派单，并即时记录工单完成情况和完成质量。

由监理、业主代表、城管、群众信访发现的因养护责任造成的工单，每条视情节扣0.2-1分/起，超时回复或者返单的双倍扣分，本项扣除不够，可跨项扣分。

4、人员设备运行考核

按照各单位投标文件承诺的项目组人员、作业人员、车辆、设备到位情况开展检查。中标供应商需安装车辆定位仪、人员安装APP、智能工卡，通过智慧养护平台考核人员到岗考勤以及巡查轨迹、车辆运行轨迹。

项目组人员、作业人员，工作日内必须运用智慧园林APP，采用人脸识别系统，每天在固定地点拍照打卡考勤。巡查员每工作日在本标段有效巡查6小时及以上。节假日可由其它值班人员代岗巡查，有效巡查4小时及以上。人员轨迹不符合要求的，发现一人次扣1分。项目组人员换岗需至少提前5天书面形式申请，未提前申请擅自换人的扣5分。

各类作业车辆按照月度计划以及专项工作任务运行，城建中心通过智慧养护平台查看车辆轨迹考核。作业车辆每月至少10天及以上主要轨迹在中标养护标段网格内，巡逻车辆每天轨迹均需在中标养护标段网格内。所有车辆需保障半小时应急响应要求。车辆轨迹不符合要求的，发现一车次扣2分；

项目组人员配合城建中心工作安排，准时参加例会、检查、点评等工作，无故缺席一次扣2分，迟到一次扣1分，并视情节轻重给予通报批评，累计通报批评3次的城建中心可强制清退该项目组成员。项目组成员清退后，中标供应商需及时更换新的成员，迟到一天扣1分。

5、工作资料档案管理考核。

中标供应商应按照城建中心要求建立养护区域内绿植、设施档案，在规定时间内上报并协助录入智慧养护系统，发现绿植、设施增减必须立即上报，保持绿植档案与实际一致，并服从城建中心根据设施增减进行的经费调整。未按要求建立绿植设施档案的扣5分，已建立但质量不高的，扣3分；发生变动后未及时更新绿植、设施档案的一次扣1分。

中标供应商对区域中的适宜地点做好植物补植、设施提档、积水点整治等升级的方案，分类汇总后，按照城建中心要求及时上报。未按要求及时上报的或者上报方案质量较差的，一次扣2分。

中标供应商应定时上报以下文件：每周末上报巡查报告；每月底上报本月计划完成情况、安全工作报告以及下月工作计划；每年初上报本年度养护计划，上年度养护报告，并按时上传智慧系统。未按时上传计划或质量较差的，一次扣2分。

中标供应商要建立健全各类养护、管理台帐，指定专人管理，做到台帐记录及时、准确、真实，齐全，各类台账格式必须制式规范，台帐管理规范。城建中心通过月度现场检查中标供应商工作资料档案整理情况。养护管理台账建立不到位的，视情况扣1-3分。

6、安全生产专项考核。

危险区域、施工现场设置安全警示标识标牌，及时处理养护标段安全隐患，单独建立安全生产台账资料；现场检查发现重大安全隐患一处扣2分；危险区域施工现场未设安全警示标识标牌的扣2分；施工作业期间安全措施不到位的，发现一次扣5分。每月报送安全生产工作报告，逾期未报送的扣1分。要求每周组织安全巡查，未组织或组织不力的，扣1分。每天对养护作业人员开展安全生产教育，每月开展安全生产技能培训，未开展的发现一次扣1分；养护作业期间安全措施不到位的，发现一次扣3分。城建中心安排的其他安全生产相关工作，响应程度不足的，扣1分。

7、应急突发事件处理考核

中标供应商应有突发性事件、防台防汛及扫雪防冻应急处置预案，防台防汛物资、人员、机械按要求储备齐全，落实24小时值班制度，有健全长效的通讯网络和责任体系，配备随时出动应急抢险队伍（含车辆、抢修工具、警示标志和维修材料）。无应急通知时，月度考核应急预案以及抢险设备人员到位情况。有应急通知时，在城建中心发布应急响应通知后，各单位应立即响应，按要求出动抢险队伍以及抢险设施，各标段实现全覆盖巡查。有险情时，须在出险半小时内到达现场组织抢险。重点考核应急反应效率、抢险信息报送效率等内容。应急预警期间所有作业车辆（洒水车除外）须在网格内24小时值班待命。抢险响应达不到规范要求的，一次扣3分。因抢险响应不及时不到位、报送信息不及时等情况造成后果或者被领导约谈的，此项分值全部扣除。

8、绿化设施保护考核

中标供应商对所管养的绿化设施有保护的义务和责任，应及时发现和制止养护标段内破坏绿化（包括乱设标牌、毁绿、占绿等）的行为，及时拍照取证上报，并配合执法人员执法，评估损坏赔偿。如发现第三方无证开挖而未及时制止并上报，导致绿地设施损坏，由中标供应商先行恢复，事后由中标供应商向第三方进行追责。中标供应商拒不恢复的，按照三倍标准赔偿，相关赔偿金一次性在养护经费中予以扣除；养护合同期间，如出现重大养护缺陷，城建中心有权扣留自缺陷出现之日起的养护费用，直至缺陷更正，如中标供应商拒不更正，城建中心可委托第三方进行养护缺陷更正，城建中心可在支付第三方相应缺陷更正费用后，直接从养护款内三倍扣除相应费用，不足部分可向乙方追偿。同时对相关护绿不到位的行为予以考核扣1-5分处理。

发现扣分问题不及时整改的，可双倍扣分。

养护合同、招标文件、投标文件中要求及中标供应商承诺的其他事项，中标供应商未落实的情节轻微的城建中心可视情节扣1-5分，情节严重的做取消合同处理。

二、检查考核标准和等级评定

检查考核标准和依据：通政园管[2020]43号，《南通市城市绿化养护质量等级标准（试行）》。养护合同、招标文件及其相关附件。

检查考核等级的评定：检查考核实行百分制，等级分为优秀、合格、不合格三个等级：考核成绩在90分以上为优秀，85分至90分（含85分）为合格，85分以下为不合格。

三、检查考核方式

考核通过现场检查、专项检查和平时计分方式开展。每项考核均录入智慧平台系统开展智能化统分。考核情况每月通报，考核结果报区市政和绿化管理局，并组织定期点评。

四、考核分值与养护经费挂钩规定。

养护经费按月核算，全年度维护经费与月度考核、年度考核成绩挂钩，20%用于年度综合考核，80%用于月度考核。

1、80%养护经费与月度考核挂钩办法。

根据月度考核得分核拨中标供应商相应维护经费，当月考核成绩85分（含）以上月度考核养护经费足额拨付；月度考核得分在85分以下的，每低1分扣5000元（不足1分的按1分计），直至扣完当月养护费为止。扣减情况在月度检查考核简报中予以通报。

2、20%养护经费与年度综合考核挂钩办法。

每年年底为年度考核时间节点（年度考核得分=月度考核得分相加/实际考核月数）。年度考核得分低于80分20%养护经费全部扣完，80分至85分（含80分）扣减20%养护经费的一半，85分以上（含85分）足额拨付。

五、奖惩条款

（一）激励条款

在本区管养标段内引进先进的养护手段取得成效，运用园艺雕塑等方式做出特色景观，取得较好社会效益的，视影响层级、影响时间跨度、资金投入予以1-10分的加分：

1、受部、省、市区级政府主流媒体专题报道表扬；

2、受政府部门通报表扬；

3、参加主管部门举办的竞赛评比获奖的。

（凭奖励证书、有文号的文件通报、主流媒体报道、各级政府主管部门主要领导讲话点名表扬）

以上奖励中标供应商可自行申报，并选择加在月度考核或者年度考核中，予以加分，同一事项在合同期内仅加一次分，加分后年度考核或月度考核总分不超过100分。

4、在养护合同约定的正常工作内容以外，经采购人确认，自费对绿地缺陷改造完善，或积极营造绿地节庆活动氛围，主动采取彩旗、灯笼、花境等措施，具备一定规模且效果良好的，经验收合格，审核造价为3000-5000元（含）的，当月考核得分直接加0.5分；5000-10000元（含）的，当月考核得分加1分；10000-15000元（含）的，当月考核得分加1.5分；15000元以上的，当月考核得分加2分；草花布置中选用新特优品种且成效较好的，单个点位面积20-30m2（含）的，当月考核得分加0.5分/点位；30-50 m2（含）的，当月考核得分加1分/点位；50 m2以上的，当月考核得分加1.5分/点位；

5、在护绿行动及发包方交办的其他工作任务中表现突出的，当月考核得分可予加分，但不超过2分；受到国家、省、市级表扬或媒体报道的，年度月平均考核得分分别加0.5分、0.3分、0.2分；同一事件以最高加分计，年度月平均考核得分累计加分不得超过2分。

6、义务处理合同范围外的工单，当月考核中给予0.1-1分/次的加分。

（二）惩罚条款

1、中标供应商对于下达的养护计划和指令，不按计划实施、养护施工质量不达标准，造成恶劣影响的，养护经费可扣除5000至10000元/起。

2、因防汛、创建迎查、各类保障等专项任务工作不力造成社会负面影响的，养护经费可扣除5000-10000元/起。

3、重点指令性任务未完成的，造成恶劣影响的，年度养护经费可扣除5000-10000元。

4、对园林设施和各类投诉处理问题，因养护责任被政府督办问责、被媒体曝光或造成社会恶劣影响的，年度养护经费可扣除5000-10000元。

5、管护期间若发生安全事故，管护方必须及时处置，所发生费用和责任全部由管护方承担。如管护不到位，引起树木断枝、倒塌、碰线、碰屋造成伤人、伤物等事件的，视其情节，视情节，经费可扣除5000-10000元；突发事件现场处置不当，发生衍生事故的年度养护经费可扣除10000-20000元；发生重大安全生产责任事故，年度养护经费将可视情况扣除10000-50000元。

6、承包人存在质量问题或养护缺陷的，拒不整改或整改不到位的，采购人可安排第三方整改，费用按定额计取后从所在标段养护经费扣除，后续管护仍由原承包人负责。

7、发生毁绿案件，承包人未及时发现或知情不报的，当月扣3分/起、扣款5000元；不及时恢复的，落实其他养护单位恢复，对原养护单位实施损失部分3倍赔偿，从养护费中扣除；与违法单位或人员私下交易的，首次发现，扣款5000元，并没收非法所得，同时取消该标段当年评优资格；再次发现，扣款10000元，没收非法所得并直接终止合同。

8、人员变更的相关条款

（1）合同期间项目组成员未经批准发生变更的，需向采购人支付违约金，项目经理或技术负责人2万元/人.次，发生第二次及以上的，递增1万元/人.次，项目组其他成员1万元/人.次，发生第二次及以上的，递增0.5万元/人.次；

（2）合同期间项目组成员经批准发生第二次变更的，需向采购人支付违约金，项目经理或技术负责人2万元/人.次，发生第三次及以上的，每次递增1万元/人.次，项目组其他成员1万元/人.次，发生第三次及以上的，每次递增0.5万元/人.次。

（3）养护期内项目组人员不能胜任养护管理工作的，采购人有权要求更换，中标供应商须无条件服从，且需向采购人支付违约金，项目经理或技术负责人2万元/人.次，发生第二次及以上的，递增1万元/人.次，项目组其他成员1万元/人.次，发生第二次及以上的，递增0.5万元/人.次。

9、黑麦草成坪率低于95%、高于等于60%的，按照全费用综合单价清单扣减不合格面积的费用，并立即整改到位；成坪率低于60%的，则按照承包人中标单价 扣减全部面积的费用，并立即整改到位。整改不到位的，另行罚款。

10、草花由监理现场验收合格后按实支付费用。如验收不合格，除月度考核扣分扣款外，另按全费用综合单价清单进行费用扣减，并立即整改到位。

11、施肥

①草坪：月度考核中发现草坪由于施肥不当导致发黄或斑秃超过50平方米的，除考核扣分扣款外，另执行倒扣制，具体办法参考“合同条款支付”。

②树木：采购人组织专项验收，对长势不好的绿化，发现没有施肥或施肥不到位的，扣除不合格管护量的全年施肥费用。

③未按规定实施叶面水肥，扣款5000元/次。

④苗木追肥需要抽检，追肥后，采购人组织抽检，如不合格点位数达到抽检点位总数20%及以上，当期肥料费用扣除50%；不合格点位数达到抽检点位总数50%及以上，当期肥料费用扣除100%。肥料扣除单价参照全费用综合单价执行。

12、无故缺席各类绿化养护会议、培训等活动的，每发生一次每人扣款1000元。

13、项目经理、技术负责人无故缺勤一天扣款500元；联系不上或不能接到指令在半小时内到达养护现场的，每发生一起扣款200元。

14、巡查员无故缺勤一天扣款300元/天，不满足考勤要求的，按200元/人次扣款；专业养护作业人员不满足考勤要求的，按100元/人次扣款。有考勤弄虚作假情形的，视其情节严重程度，按上述扣款金额二至三倍加重扣款。

15、市区绿化养护绩效评价发现的问题，在当月考核得分基础上按绩效评价扣分值双倍扣分，回访时问题仍未整改的三倍扣分。区、局各类创建、综合整治等专项检查考核中发现的问题，当月扣3分/项，罚款5000-10000元，市级以上各类专项检查考核中存在问题被通报或扣分的，当月扣5分/项，罚款10000——30000元。同类事项按最大值扣分罚款，不重复。

16、因护绿或养护不到位等原因，被市、区两级部门点名批评，或其它造成恶劣社会影响的，当月扣5分/起；被重复批评或省级以上部门点名批评的，当月扣10分/起。同一事件被多部门多媒体通报或曝光的，以最高扣分计。同时，凡被市级及以上政府或省级及以上部门通报批评的，该项目将被取消当年各类评奖资格。处以5000-30000元罚款。

17、未按时间节点、有关要求报送相关资料或资料不符合要求的，扣款300元/次；报送但资料不符合要求的，扣款200元/次。

18、防洪防汛、抗旱防冻等抗灾抢险事件处置不力，造成不良后果的，当月扣0.5分/处；情节严重或造成树木残疾死亡的，当月扣1分/处。造成损失的同步扣款500-2000元/次。遇台风、暴雨雪等特殊天气，抢险人员未到位的，扣款300元/次·人。未实行24小时巡查值班的，扣款500元/天。突发险情时，所需作业车辆须在半小时内到达现场。超过半小时未达一小时到达的扣除1500元/车，超过一小时未达两小时扣除3000元/车，超过两小时扣除6000元/车。

19、擅自使用化学除草剂，每发生一次，当月扣2分。造成植物长势衰弱影响绿化景观效果的，视危害程度按20-50元/平方米扣款；未及时采取防治措施，导致病虫害爆发或反复发生的，当月扣3分/次，并视病虫害程度扣款1000-5000元。

20、未按时、保质完成浇水指令任务的，除按规定扣分外，另行扣款，道路绿化类按1000元/公里计；小游园、公园、各类零星绿地按500元/1000㎡计；草花、花坛、花境类按200元/10㎡计；花箱、花钵按100元/只计。

21、对采购人下达的园林设施大修和补植等任务，未按要求及时上报方案、预算的或质量较差的，扣款2000 -5000元/次；未及时办理确认、签证、竣工验收等手续、未及时送审，扣款200 -500元/天；施工组织不力、进度脱节，扣款2000 -5000元/次；施工现场管理不规范、安全文明施工措施不到位，扣款2000 -10000元/次。

22、洒水车、巡查车未停放在采购人指定区域的，扣款200元/天；擅自驶离南通市区，扣款500元/天，未安装定位设备或弄虚作假的，须立刻按照采购人要求整改，如整改不到位或超期未整改，扣款200元/天。其它投入设备，不在采购人指定区域的，扣款200 -500元/天。

23、承包人对园路、景观小品、桥梁、设施、座椅等养护管理不到位，造成损坏的，需立即恢复，限期不整改的，按照损失处以3倍赔偿，在养护费中直接扣除。

24、未按照采购人标准实施行道树养护及大修工作的，行道树养护费全额扣除，造成后果的处以3倍以上罚款。

25、对采购人要求的网格内盲区绿化信访工单应急处理不及时、不到位的，处以1000-5000罚款。

26、采购人在日常管理过程中发布的专项任务单内容需严格执行，落实不到位的，按照专项任务单要求另行落实处罚措施。

27、养护标段发生严重问题，区城建中心将对项目负责人开展约谈，并实行书面警告，情节严重的为书面严重警告。

28、对月度考核最后两名且不及格的标段，城建中心将对项目负责人开展约谈，并实行书面警告，得分较低的为书面严重警告。

29、中标供应商在合同期限内收到市、区级绿化考评通报，并影响到全区、全局养护考核分值较大的，区城建中心可发书面警告或严重警告。

30、所有养护工作及专项工作的实际进退场时间、工期、范围、工作内容以发包人进退场通知单上注明的为准，承包人不得以中标价格低等任何理由拒绝派单，如无故拒绝发包人的派单，发包人有权对中标供应商进行书面警告，处以10000元/次扣款；情节严重的予以书面严重警告，处以20000元/次扣款

31、中标供应商在合同期内累计三次得到区城建中心书面警告（含严重书面警告）的，或二次书面严重警告，或连续三次考核低于85分，区城建中心将提前终止该单位所有养护合同。维护经费按照考核结果结算到合同终止日的前一个月（区城建中心拒付费用不参与结算），并上报主管部门，并纳入南通市园林绿化养护企业信用管理系统。退场单位所管辖区域由采购人在近3个月以来本轮中标供应商中综合得分排名第一的中标供应商接管，如排名并列第一，则由中标价最低的单位接管，如排名及中标价均一致，则由委托人抽签选取接管单位进行临时托管，中标供应商不得拒绝，养护价格在本标段原养护中标价和接管单位中标价中按低价进行结算，单个单位接管的托管标段最多不得超过两个，退场单位需在一周内与托管单位完成交接工作，延迟一天，扣除5000元/天的养护费。

32、中标方擅自转包或分包的，区城建中心将提前终止中标方的全部合同，扣除全部履约保证金。并取消其下一轮在我区园林养护招标中的投标资格，并纳入南通市园林绿化养护企业信用管理系统。

33、未按要求执行防疫标准，发现一次，每例扣500元/人。

34、发现绿地内有乱堆放、卫生死角长期不清理的，发现一处视情况扣2000-5000元/次。发现公厕管理不到位、垃圾清理不及时的，视情节扣2000-5000元/次。

35、无故拒绝采购人养护范围内的空缺补植或限期内补植不到位的，拖延期或补植不合格期内相应补植面积的养护费从当期养护费中三倍扣除，直至补植合格为止。

- 六、附则

1、本办法所称的园林设施是指区城建中心负责管养的绿地、行道树、广场、游园等设施，解释权属区城建中心所有。

2、考核办法试行阶段，城建中心可依据实际情况对部分条款做适当调整，中标供应商需按要求执行。

本办法自2022年11月1日起试行。

附件1：《崇川区绿地养护月度考核综合打分表》

附件2：《崇川区绿地养护一级标准现场考核评分表》

附件1：

| 崇川区绿地养护 标段 月份 考核综合打分表 打分时间： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核类别 | 扣分（加分） |  |  | 打分负责人签字 |
| 绿化及设施养护现场考核 |  |  |  |  |
| 专项任务考核 |  |  |  |  |
| 信访投诉、巡查工单处理考核 |  |  |  |  |
| 人员设备运行考核 |  |  |  |  |
| 工作资料档案管理考核 |  |  |  |  |
| 安全生产专项考核 |  |  |  |  |
| 应急突发事件处理考核 |  |  |  |  |
| 绿化设施保护考核 |  |  |  |  |
| 其他加减分 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |
| 当月新增养护量 |  |  |  |  |
| 当月扣减养护量 |  |  |  |  |
| 兑现月度养护经费 | 应发金额 |  |  |  |
|  | 扣减金额 |  |  |  |
|  | 奖励金额 |  |  |  |
|  | 实发费用 |  |  |  |
| 城建中心分管负责人签字： |  |  |  |  |
| 城建中心主要负责人签字： |  |  |  |  |
| 养护标段项目经理签字： |  |  |  |  |
| 养护标段监理负责人签字： |  |  |  |  |

附件2：

崇川区一级养护绿地考核评分表

| 序号 | 评分项 | 分值 | 评分要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体评价 | 5 | 景观效果好不扣分、较好扣1分、一般扣2分、较差扣3分、差扣4分、失管扣5分 |
| 2 | 行道树 | 10 | 行道树缺失、死树每株扣1分 |
| 3 |  |  | 长势不良、残疾树，枯枝死杈、杂藤、寄生树未清理，明显倾斜、明显病虫害或虫壳的每株扣0.5分 |
| 4 |  |  | 主侧枝分布不均匀、内膛杂乱，未合理修剪、严重影响架空线、市政设施及影响交通讯号的每株扣0.5分 |
| 5 |  |  | 行道树树穴池覆盖物缺失，剥芽不及时或留芽不合理每株扣0.2分 |
| 6 |  |  | 树根部隆起未做处理的每株扣0.2分 |
| 7 | 乔木 | 10 | 树根部周围土壤板结、未做切边每株扣0.2分。 |
| 8 |  |  | 存在缺失、死树、倒伏每株扣1分 |
| 9 |  |  | 长势不良、残疾树，枯枝死杈、杂藤、寄生树未及时清理，存有残留树桩、空塘的每株扣0.3分 |
| 10 |  |  | 主干明显倾斜、有明显病虫害或虫壳，未规范修剪，切边不及时、剥芽不及时或留芽不合理每株扣0.2分 |
| 11 |  |  | 片植乔木未疏枝、视线不通透的每处扣1分。 |
| 12 | 灌木、球类 | 10 | 存在缺失、死树、黄土露天的每处扣0.5分 |
| 13 |  |  | 长势不良、残缺、严重退化，枯枝死杈、杂草、杂藤、杂树，有明显病虫害的每处扣0.2分 |
| 14 |  |  | 未规范、合理修剪的每处扣0.5分 |
| 15 |  |  | 未切边、未修剪（包括花后修剪如碧桃、榆叶梅、紫荆）的每处扣0.2分 |
| 16 |  |  | 修剪不及时，有飞头的每处扣0.1分 |
| 17 |  |  | 整形修剪不规整的每处扣0.2分 |
| 18 | 草坪 | 10 | 色泽不正常、枯黄、空秃，面积≦1㎡的每处扣0.2分，1㎡〈面积≦5㎡的每处扣1分，〉5㎡的每处扣2分 |
| 19 |  |  | 存在恶性杂草、杂藤和杂树的每处扣0.5分 |
| 20 |  |  | 存在明显杂草、病虫害的每处扣0.2分 |
| 21 |  |  | 切边不及时、修剪不及时，留草高度不符合要求的扣0.5分 |
| 22 |  |  | 场地明显不平整的扣1分 |
| 23 |  |  | 长期未修剪，整体呈自然生长状态的每处扣5分 |
| 24 | 地被、草花、攀缘及水生植物 | 10 | 枯死、缺株，残花败叶未及时清理的，切边不及时的，每处扣0.5分 |
| 25 |  |  | 长势不良，草花盛花率和密度、规格未满足要求，草花残花未及时更换，花卉图案不清晰、不平整，每处扣0.2分 |
| 26 |  |  | 有害水生植物未及时清理的，每处扣2分 |
| 27 |  |  | 攀援植物未合理牵引，形态杂乱的，每处扣0.2分 |
| 28 |  |  | 不同地被之间无切边，互相侵占生长的，每处扣0.5分 |
| 29 | 秩序管理 | 15 | 垃圾、杂物、悬挂物，公共设施、园林小品、园路、外表脏、存污迹、蛛网，叶面严重积灰、存蛛网的，每处扣0.5分 |
| 30 |  |  | 垃圾箱满未及时清理，每处扣0.2分 |
| 31 |  |  | 水面有漂浮物，水体有有害性水生植物，岸坡坍塌，非作业过程中产生的成堆垃圾、杂物的，扣1分 |
| 32 |  |  | 作业过程中产生的废弃物不定点集中堆放、日产日清的，每处扣1分 |
| 33 |  |  | 擅自搭棚、违建未及时发现上报的，每处扣5分 |
| 34 |  |  | 配套管理设施未正常使用，擅自违停、占道经营、私拉乱接线路的，每处扣3分 |
| 35 |  |  | 秩序管理人员不到位、擅自摆摊设点、乱挂乱晒、乱停乱放的，在绿地内焚烧、祭祀未及时发现处置的，每处扣1分 |
| 36 |  |  | 小广告、露天烧烤，每处扣0.5分 |
| 37 |  |  | 占绿挖掘未及时发现处置的，每处扣1分。 |
| 38 | 设施维护 安全生产 | 15 | 建（构）筑物、小品、园路（栈道）、公共设施（健身器材、座椅等）具有安全隐患每处扣3分 |
| 39 |  |  | 各类设施破损、无安全隐患但未按时维修到位的每处扣0.5分 |
| 40 |  |  | 标志标牌缺失、损坏、擅自设置宣传栏、标识标牌等设施的，每处扣2分 |
| 41 |  |  | 建（构）筑物有损坏、锈蚀的每处扣0.5分。 |
| 42 |  |  | 照明、广播、监控等损坏未维修，每处扣1分。 |
| 43 |  |  | 支撑不整齐、不规范、残缺每处扣0.5分 |
| 44 |  |  | 未及时松绑、铁丝嵌入树木，树体钉子未及时清除的，每株扣0.5分 |
| 45 |  |  | 空缺树池未采取措施、树桩未清理、危树不处理每处扣1分 |
| 46 |  |  | 未安全文明作业，影响交通或妨碍市民正常生活的，每次扣0.5分 |
| 47 |  |  | 雨水边井未及时清理，每处扣0.2分 |
| 48 |  |  | 园路、广场有明显积水未及时发现处置，每处扣0.5分 |
| 49 | 规范管理 | 15 | 不及时清理包扎草绳、无纺布，每株扣0.2分 |
| 50 |  |  | 行政审批地块未公示、围挡，临时占绿期满未恢复，每处扣1分 |
| 51 |  |  | 擅自设置游乐设施的，管理人员未在岗的扣3分 |
| 52 |  |  | 养护作业人员不统一着装的，每人扣0.1分 |
| 53 |  |  | 项目组人员未按要求到位，每人次扣0.5分 |
| 54 |  |  | 绿地保安人员未按要求在岗，每人次扣0.2分 |
| 55 |  |  | 管养台账资料未按要求整理归档，每次扣0.5分 |
| 56 |  |  | 设备未足数到位，每台次扣0.2分 |

第六章 合同授予

一、中标供应商的履约保证金须在签订合同前缴纳到位，中标供应商凭中标（成交）通知书及履约保证金缴费证明，在中标（成交）通知书签发30日内与采购人签订合同。本合同一式陆份，采购单位、供应商各叁份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合中标供应商履约，中标供应商履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与中标供应商串通或要求中标供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求中标供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、按政府采购合同约定支付的货款，实行财政国库直接支付。

六、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。

七、付款方式详见招标文件第五章，以上项目款的支付不计息。

第七章 质疑与投诉

格式请在崇川区人民政府网“下载中心--质疑函”下载

一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本次投标活动的当事人。

2、下载招标文件的供应商应根据第二章“投标供应商须知”中第一条第4款的约定提出；响应文件接收截止后，供应商未进行投标登记的，不能就响应文件接收截止后的招投标过程、中标结果提出质疑；在投标过程中，凡主持人或评标小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人或代理机构。采购人或代理机构不具有法定调查、认定权限。

4、对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购人或代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次投标授权人送达采购人和代理机构。

2、对符合提出质疑要求的，采购人、代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、采购人、代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评标小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购人、代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。采购人或代理机构终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良供应商名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购人或代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。并将其列入不良供应商名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购人、代理机构已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。同时，列入不良供应商名单。

6）对明显有违事实的、经相关专家或评标小组认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入本区域内的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情在南通政府采购网、省、国家级相关媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。同时对其在1至3年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，采购人回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购人有权对其在1至3年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在南通政府采购网、省、国家级等相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

七、质疑供应商对采购人或代理机构的答复不满意或者采购人或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向崇川区政府采购监督管理部门投诉。

第八章 投标文件组成及格式

投标文件由资格审查证明材料、技术标及暗标部分、价格标三个部分组成。

每个部分正本1份、副本4份，共计伍份装入档案袋后密封。档案袋上必须标明投标供应商名称、项目名称、招标单位名称，并加盖投标供应商公章、法人代表或法人授权代理人的印章（或签名）。

投标文件规格幅面A4纸；正文使用仿宋体四号字；按照招标文件规定的内容顺序，统一编制目录、逐页编码，如因编排混乱而导致评审时被误读或查找不到，其责任应当由投标人承担；牢固装订成册，不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订；投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，必须经法人代表或法人授权代理人签名（或印章）、投标供应商盖章。

一、资格审查文件 （不分标段，一个包）

1、供应商必须具有独立的法人资格，提供有效的营业执照及税务登记证（或者是三证合一的营业执照），营业执照的经营范围应有能力完成本次采购项目所要求的服务。

2、上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

5、供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（格式参见第八章）。

6、未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供最新网上查询结果的截图）

7、法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被授权人本人的身份证复印件（格式参见第八章）。被授权人为供应商正式人员证明材料【提供社保机构出具并盖章的投标供应商为其缴纳2022年9月至2022年11月连续3个月的养老保险缴费清单复印件】。

8、无重大违法记录声明函；

9、关于资格的声明函。

注：以上材料如为复印件均需加盖供应商公章。

二、技术标（不得出现报价，不分标段一个包）

（一）暗标部分

1、暗标部分相关资料，单独成册

（二）其他部分

1、投标响应函。

2、供应商一般情况表。（格式参见第八章）

3、评审评分项技术响应评分中所涉及的事项需提供的所有资料。

4、评审评分项中未涉及的事项，投标供应商认为需要提交的其他资料。

5、招标文件中要求提供的其他材料。

注：为方便评委评审，请投标供应商按评审评分项中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

特别提醒：“技术标”所须提供的材料（须加盖投标供应商公章）按招标文件要求装订，密封，递交。

三、商务报价响应文件（按标段分别制作、分别密封）

1、投标报价总表。（格式参见第八章）

2、残疾人福利性单位声明函（如有，需提供）

3、中小微企业声明函（如有，需提供）

4、监狱企业的证明（如有，需提供）

附件：

崇川区2022-2024公共绿化养护及占伐零星补植工程项目（二次）

项目编号：

投标文件

对应投标文件填写：资格审查文件

对应投标文件填写：技术标

对应投标文件填写：商务标（*标段）

（资格后审）

投标供应商：参加投标供应商全称（公章）

日  期：      年  月  日

一、资格审查文件相关的格式文件及表格

1、法定代表人身份证明

（法定代表人参加投标时，须出示此证明）

南通市崇川区城市工程建设管理中心：

我公司法定代表人           参加贵单位组织的     （采购项目名称及项目编号)项目公开招标采购活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：             性别：             年龄：              职务：

身份证号码：

手机：               传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注: 如为法定代表人参加投标时，须将身份证原件带至开标现场备查。

2、授权委托书

（被授权人参加投标时，须出示此证明）

南通市崇川区城市工程建设管理中心  ：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加       （采购项目名称及项目编号)项目的政府采购活动，全权处理一切与该项目公开招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：             性别：             年龄：             职务：

身份证号码：

手机：               传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

注: 如为被授权人参加投标时，须将身份证原件带至开标现场备查。

- 项目组人员及设备

- 3.1本标段的主要人员

致： 南通市崇川区城市工程建设管理中心

我单位派驻本标段的主要人员一览表如下：

| 序 | 职务 | 姓名 | 身份证号码 | 职称(资格)(学历) 证书名称 | 职称(资格)(学历) 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 2 | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 3 | 巡查员 |  |  |  |  |
| 4 | 安全员 |  |  |  |  |
| 5 | 资料员 |  |  |  |  |
| 6 | 技术员 |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |

注：以上表格投标供应商可根据自身情况增加行数，格式不变

本合同执行中的日常工作、现场管理、质量标准、结算与支付等方面工作，均由项目经理代表本单位全面负责。

本合同执行中施肥、修剪、病虫害防治、防腐补洞等技术性指导工作，均由技术负责人代表本单位全面负责。

投标供应商：                             （盖章）

法定代表人或被授权人：：           （签名或印章）

日  期：     年    月     日

备注：①上述人员（除养护作业人员、保安及保洁人员）年龄均在男性60周岁以内，女性55周岁以内，必须为投标企业正式员工，以企业聘用合同和社保部门出具的“近1个月（2022年11月）社保缴费记录”，项目负责人需出具“近1个月（2022年11月）社保缴费记录”。②项目经理和技术负责人均无在建在管项目。（投标时需提供无在建承诺书，格式自拟。）

- 3.2养护作业人员、保安及保洁人员花名册

致： 南通市崇川区城市工程建设管理中心

我单位派驻本标段的养护作业人员、保安及保洁人员花名册如下：

| 序 | 职务 | 姓名 | 身份证号码 | 年龄 | 性别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养护作业人员1 |  |  |  |  |
| 2 | 养护作业人员2 |  |  |  |  |
| 3 | 养护作业人员3 |  |  |  |  |
| 4 | ... |  |  |  |  |
| 5 | 保安1（如投多个标段，则按照要求最高的标段提供） |  |  |  |  |
| 6 | 保安2（如投多个标段，则按照要求最高的标段提供） |  |  |  |  |
| 6 | ... |  |  |  |  |
| 7 | 保洁员1（如投多个标段，则按照要求最高的标段提供） |  |  |  |  |
| 8 | 保洁员2（如投多个标段，则按照要求最高的标段提供） |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |

注：以上表格投标供应商可根据自身情况增加行数，格式不变

我公司承诺以上人员均符合采购人对养护作业人员、保安及保洁人员的要求且具备相应作业能力，如我公司中标，以上人员将在标段内专职工作。

投标供应商：                             （盖章）

法定代表人或被授权人：：           （签名或印章）

日  期：    年   月  日

3.3本项目设备清单

致： 南通市崇川区城市工程建设管理中心

我单位在本项目配备的设备清单如下：

| 序 | 设备名称 | 采购人要求最低数量 | 投标单位配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿色垃圾粉碎设备（切枝能力达16公分以上，可粉碎12公分以上的树枝） | 1台 |  |  |
| 2 | 手推式草坪修剪机 | 2台 |  |  |
| 3 | 斜跨式割灌机 | 4台 |  |  |
| 4 | 高枝锯 | 2台 |  |  |
| 5 | 高压喷雾打药机或高空喷药设备 | 2台 |  |  |
| 6 | 交通安全锥桶或折叠式伸缩护栏 | 锥桶20个或护栏8片 |  |  |
| 7 | 作业安全提示牌 | 4片 |  |  |
| 8 | 安全绳 | 4套 |  |  |
| 9 | led交通指挥棒 | 2根 |  |  |
| 10 | 救生衣 | 2套 |  |  |
| ... | ... |  |  |  |

注：以上表格投标供应商可根据自身情况及招标文件要求增加行数，格式不变

①如以上设备已购买，需提供购买凭证在表后；

②投标供应商也可承诺中标后配备，签订采购合同前须足数配备，且均储放于崇川区内，中标（成交）通知书发出后15天内足数配备（车辆需按照采购人需求安装定位终端，相关费用含在投标报价中），否则视作放弃中标资格。承诺格式自拟，需附在表后。

③投标供应商需承诺在涉及特种设备操作时，操作人员具备特种设备操作证，并提前向招标人提供相应特种设备操作证复印件。承诺格式自拟，需附在表后。

投标供应商：                             （盖章）

法定代表人或被授权人：：           （签名或印章）

日  期：    年   月  日

- 无重大违法记录声明

南通市崇川区城市工程建设管理中心：

我单位               （投标供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

投标供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

- 关于资格文件的声明函

南通市崇川区城市工程建设管理中心：

本公司愿就由贵单位组织实施的                        （招标项目名称及项目编号)的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

二、技术标相关的格式文件及表格

1、投标响应函

南通市崇川区城市工程建设管理中心：

依据贵单位                       （投标项目名称及项目编号)项目采购的邀请，我方授权       （姓名）     （职务）为全权代表参加该项目的投标工作，全权处理本次采购的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2、我方已经详细阅读了全部招标文件及其附件，完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我公司承诺在本次投标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我方尊重评标委员会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

6、一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证按招标文件要求完成任务，交付采购人验收。

投标供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

2、供应商一般情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分支机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 传真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |  |
| 注册地 |  |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 资质等级 | 公司具备的相关资质等级及相应的证书号 （请附有关证书的复印件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关在有效期内的证书复印件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 年龄 |  |  |  | 性别 |  |
| 职务职称 |  |  |  |  | 执业资格 |  |  |  |
| 经营范围 | 营业执照载明： 1. 2. 3. ……………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 从事类似相关项目的经历及年数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他认为有必要提供的内容，可自行添加 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月

三、商务标文件相关的格式文件及表格

1、投标响应报价总表（    标段）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 标段编号 |  |
| 折扣率 | % |

投标供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：

- 折扣率=100%-下浮率，本次招标养护部分和专项部分为同一折扣率，无需分别报价。

- 本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

- 投标报价包括招标文件所确定的招标范围内相应附件及相关资料及规范、规定等全部内容，作为一名有经验的投标供应商所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用。

- 报价保留小数点后2位，如未保留，则评审时按四舍五入原则修正。

2、中小企业声明函（格式，如涉有，则提供）

2.1中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（项目名称）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业提供造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）关于落实政府采购政策，详见本招标文件第四章第七条的规定内容。

（3）本项目不享受中小企业扶持政策的投标供应商，无须提供“中小企业声明函”。

2.2残疾人福利性单位声明函（格式，如涉有，则提供）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加采购活动，提供本单位制造的全部货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的全部货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

2.3监狱企业的证明（如涉有，则提供）；

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。