招标文件

项目名称: 泰州市高港区四新农业科技基地建设运营项目

项目编号：JSZC-321203-HQGC-G2023-0012

采 购 人：泰州市高港区现代农业产业园区管理办公室

江苏华强工程投资管理咨询有限公司

二〇二三年四月

目   录

- 招标公告	3

第二章  供应商须知	6

第三章  合同条款	19

第四章  采购需求	26

第五章  附件（投标文件主要格式）	31

- 招标公告

项目概况

泰州市高港区四新农业科技基地建设运营项目的潜在供应商应在江苏政府采购“苏采云”系统 获取招标文件，并于2023年4月28日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321203-HQGC-G2023-0012

项目名称：泰州市高港区四新农业科技基地建设运营项目

预算金额：1250万元人民币

最高限价：1250万元人民币

采购需求：

项目整体建设规划和建设方案设计、文洛式玻璃温室实体建设、内部温室智能控制系统、温室专业浮板稻渔共生或稻螺共生种养设施、无土栽培设施、搬运机器人等生产设施采购及安装调试售后服务、实训展示导览设施设计制作安装、室内外配套设施及配套工程。前述建设内容完成竣工验收合格交付后实施经管管理推广，接待参观和研学实践，布置多种栽培方式及种植设备；按照植物工厂标准建设，使用潮汐式无土栽培苗床，并配有智能化农业设备，高效生产高标准农产品。

采购人不参与利润分配，中标方需支付租赁费给采购人。租赁费为12万元/年（含建设期、运营期土地租金），经营期3年到期后，原中标单位优先续约，并重新确定租赁费。详见文件第四章项目需求。

合同履行期限：

（1）建设周期：110日历天。自签订合同之日起，60日历天内完成玻璃温室主体建设，同步进行各种设施、设备材料采购及安装调试，确保试运行成功。110日历天内完成整个项目建设。

（2）运营周期：自竣工验收合格交付使用之日起36个月。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的相关规定并具备以下要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：不专门面向中小企业，但对符合条件的小型和微型企业、残疾人福利单位、监狱企业给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（三）本项目的特定资格要求：无

（四）本项目不接受联合体报名。

（五）中标后不得将本项目违法转包，专业工程需要分包时必须分包给与项目内容和规模相适应的履约能力和资格的分包商，禁止违法分包。

（六）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入严重失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

时间：2023年4月7日00:00:00至2023年4月13日00:00:00截止（招标文件的获取期限自开始之日起不得少于5个工作日）

地点：供应商完成注册并办理CA证书后登录“江苏政府采购“苏采云”系统”，下载本项目招标文件。

方式：登录江苏政府采购“苏采云”系统

售价：免费

注意事项：

本项目采用网上注册登记方式。

1、潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）登录 http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需重新办理CA锁，（“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的国信CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的国信CA全省通用。CA数字证书及电子签章办理指南详见附件）。投标客户端工具及供应商操作手册可访问省政府采购网，选中“业务工作”，“下载专区”进行下载《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》

2、采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

3、如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2023年4月28日  14点30分（北京时间）

地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

在评标结束前，各投标人授权代表应保持手机畅通，如有必要需投标人赶赴现场的，各投标人授权代表应在接到通知之后两个小时之内携带身份证到达评标现场，以便及时进行书面澄清答疑。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：泰州市高港区现代农业产业园区管理办公室

地址：泰州市胡庄镇赵市村

联系人:田先生  联系方式：18761056181

2.采购代理机构信息

名称：江苏华强工程投资管理咨询有限公司

地　址：泰州市海陵南路179号华诚大厦B座9楼

联系人：杨女士联系方式：0523-86331260

- 供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：泰州市高港区四新农业科技基地建设运营项目 采购编号：JSZC-321203-HQGC-G2023-0012 |
| 2 | 采购代理单位：江苏华强工程投资管理咨询有限公司 采购代理单位地址：泰州市海陵南路179号华诚大厦B座9楼 |
| 3 | 招标内容： 项目整体建设规划和建设方案设计、文洛式玻璃温室实体建设、内部温室智能控制系统、温室专业浮板稻渔共生或稻螺共生种养设施、无土栽培设施、搬运机器人等生产设施采购及安装调试售后服务、实训展示导览设施设计制作安装、室内外配套设施及配套工程。前述建设内容完成竣工验收合格交付后实施经管管理推广，接待参观和研学实践，布置多种栽培方式及种植设备；按照植物工厂标准建设，使用潮汐式无土栽培苗床，并配有智能化农业设备，高效生产高标准农产品。 采购人不参与利润分配，中标方需支付租赁费给采购人。租赁费为12万元/年（含建设期、运营期土地租金），经营期3年到期后，原中标单位优先续约，并重新确定租赁费。详见文件第四章项目需求。 |
| 4 | 本项目采购预算：1250万元人民币。 最高限价：1250万元人民币。 |
| 5 | 履约保证金：中标总金额的5%； 递交时间：中标后签订合同前； 递交方式：以银行保函方式递交到采购人指定的帐户； 退还时间：自提交之日起至项目运营管理服务期满止。 |
| 6 | 投标有效期：开标之日后60日历天。 |
| 7 | 投标文件递交地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅。 投标文件接收截止时间（同开标时间）：2023年4月28日下午14：30 投标文件接收人：江苏华强工程投资管理咨询有限公司 |
| 8 | 签订合同地点：采购人指定地点。 合同签订主体：江苏江福农业发展有限公司（实施主体）、泰州市高港区现代农业产业园区管理办公室（见证、监督主体），签订三方协议。 合同方式：总价合同，中标人按最终确认的设计方案组织实施，在采购范围和内容不变的情况下，中标价即为最终结算价。因采购人发起变更，引起范围或内容增加时不超过批准的预算1250万。 |
| 9 | 付款方式：合同签订后，本项目方案深化设计经采购方审核确认后一周内付合同价的30%，玻璃温室主体材料及部件进场后付至合同价的50%，生产设施安装调试试运行合格后付至合同价的80%，工程竣工验收合格付至双方确认价的97%，工程质保期（竣工验合格交付之日起算）满两年且无质量问题付清余款。 租赁费支付方式：每年运营期年末支付当年租赁费12万元。 |
| 10 | 合同履行期限：（1）建设周期：110日历天。自签订合同之日起，60日历天内完成玻璃温室主体建设，同步进行各种设施、设备材料采购及安装调试，确保试运行成功。110日历天内完成整个项目建设。 （2）运营周期：自竣工验收合格交付使用之日起36个月。 服务地点：采购人指定地点。 建设工程和设备质保期：2年；玻璃温室设计寿命不少于20年。 |
| 11 | 招标代理服务费参照苏招协〔2022〕002号文《江苏省招标代理服务收费的指导意见》的标准优惠按柒万元（￥70000.00）收取，上述费用中标单位须在领取中标通知书前以电汇等付款方式一次性缴清。请投标单位在报价时考虑。 |
| 12 | 合格投标人资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业，但对符合条件的小型和微型企业、残疾人福利单位、监狱企业给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 3.本项目的特定资格要求：无。 4.未被“信用中国”网站列入严重失信主体名单、未被“中国政府采购网”列入政府采购严重失信行为记录名单； 5.本项目不接受联合体投标。 |
| 13 | 现场考察：不组织，自行考察;如投标人需自行考察,费用自理。 投标答疑会：不召开 投标人提出疑问截止时间：2023 年 4 月13日12时前 澄清、修改时间：2023 年 4 月13日18时前 |

供应商须知

## 一、总则

1、采购方式

本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述泰州市高港区四新农业科技基地建设运营项目。

2、合格的供应商

合格的供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条以及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的相关规定并符合本文件相关要求（详见第一章第二条）。

3、适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

供应商一旦获取本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款

（4）采购需求

（5）投标书格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理机构联系解决。

6.2投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7、招标文件的澄清

7.1投标人在购买招标文件后，若有问题需要询问和澄清，应于前附表规定的时间提出。

7.2迟于前附表规定时间的询问和提交的疑问，采购人和采购代理机构有权拒绝回答，也不承担由此带来的对投标人投标结果的影响。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止期十五日前的任何时候，无论出于何种原因，采购人或招标代理机构均可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

8.2招标文件的任何修改和补充将在泰州市政府采购网发布，任何发布的招标文件的修改和补充与此前发布的招标文件具有同等效力，并对所有投标人均具有约束力。

8.3招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

8.4为使投标人编写投标文件有充分的时间对招标文件的修改部分进行分析、研究，采购人或招标代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知在泰州市政府采购网公告。变更通知一经公告，即视为所有潜在投标人收悉。

三、投标文件的编制

9、投标语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或招标代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、知识产权

投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

11、投标文件构成

11.1.1商务部分

（1）★投标函、开标一览表（按照本文件第五章统一提供的规范表式填写，分项报价需按照要求列举）；

（2）按照本文件第二章26.1条“评标方法”应当提供的用于评审的商务文件；

（3）供应商认为应当提交的其他材料。

11.1. 2技术部分

（1）技术方案、服务质量保证评价；

（2）供应商认为应当提交的其他材料。

11.1. 3资格证明文件

（1）★具有合法经营资格的企事业法人营业执照等证明材料；

（2）★供应商法定代表人授权委托书；

（3）★供应商法定代表人身份证明；

（4）★按照本文件第一章第二条“供应商资格要求”应当提供的证书、承诺等材料；

（5）★供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；

（6）★供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

（7）★供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

(8)★具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件10）；

（9）★“信用中国”信用记录

（10）★参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）；

（11）供应商认为应当提交的其他材料。

如上述资格证明文件第（5）（6）（7）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。

11.2每一份完整的投标文件应包括商务部分、技术和资格证明文件部分。

12．投标函、开标一览表

12.1供应商应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表（含分项报价）；供应商根据第四章“采购需求”分项报价，供应商因分项列举不全，而造成评标委员会（以下简称评委会）作出不利于供应商的判定，后果由供应商承担。

12.2开标一览表必须加盖供应商公章，并经供应商法定代表人或其授权代表签字，否则该投标文件为无效投标文件。

13. 投标文件编制及递交要求

13.1所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

13.2投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），须有投标人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

13.3如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

13.4投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有投标人盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

13.5投标费用自理。

13.6投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏政府采购“苏采云”系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。

14. 投标报价（编制）要求的说明

14.1 本项目总价包干，合同总价包括了项目整体建设规划和建设方案设计、文洛式玻璃温室实体建设、内部温室智能控制系统、温室生产设施采购及安装调试售后服务、布展导览设施设计制作安装、室内外配套设施及配套工程。建成后的运营管理推广，接待参观和研学实践，布置多种栽培方式及种植设备；按照植物工厂标准建设，使用潮汐式无土栽培苗床，并配有智能化农业设备，高效生产高标准农产品等完成本项目建设全过程的税费以及配套的培训、技术服务、质保期服务的全部费用。

本次采购投标供应商的报价应包括为完成本项目发生的上述所有费用及采购代理服务费用，中标后采购人除按中标价格支付采购资金以外，不再另行支付任何费用。本采购文件中另有规定的除外。

14.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。

14.3一项投标内容只允许一个报价，招标采购单位不接受任何有选择性的投标报价。

14.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

15、材料真实性

供应商对其投标所提供材料的真实性负责。供应商使用虚假材料投标，采购人、评委会应当拒绝或否决其投标。已被确定的中标人，但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效。合同已签订但尚未履行的，采购人可以单方面撤销合同。合同撤销或中标结果无效的，由采购人从其他合格的供应商中选择排名紧跟其后的供应商为中标人，或者重新组织政府采购活动。政府采购合同已履行的，给采购人造成的损失的，由供应商承担赔偿责任。此外，行政监督部门对供应商弄虚作假行为，依法作出相应处理。

16.投标保证金

根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）文件规定本项目不缴纳投标保证金。投标文件中有关投标保证金的条款均取消。

17．投标有效期

17.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）日历天。投标有效期比规定短的投标将被视为非响应性投标并作无效投标文件处理。

17.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。

18.投标文件的拒收

采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19.投标文件的递交

19.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.投标截止日期

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21.投标文件的修改和撤回

21.1投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

21.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

五、开标与评标

22、开标

22.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，参加开标活动。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。 “江苏政府采购“苏采云”系统”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定执行。每个投标人的解密时长为6分钟，超时视同解密失败。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定提出，如 “江苏政府采购“苏采云”系统”中《开标一览表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.5开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.6投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23、评标过程的保密

23.1开标后至招标人公布中标结果之前，有关投标文件的审查、澄清、评比和定标等信息对与本过程无关的供应商及其他人员保密。

23.2在评标过程中，如果供应商试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向招标人或评标委员会施加任何影响，都可能导致被取消评标资格。

24、投标的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件作出必要的澄清、说明或者纠正，但并非对每个投标人都作澄清要求。接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“江苏政府采购“苏采云”系统”中做出澄清，由其授权的代表签字，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的审核

25.1采购人将根据项目特点组建评标委员会（以下简称评委会），由七人组成，并独立开展评标工作。评委会对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。

25.2 依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。

25.3评委会将会审查每份投标文件是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标是指与招标文件的要求相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指不满足招标文件实质性要求影响招标文件规定的范围、质量和性能；或限制了采购人的权利或供应商的义务的内容，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。评委决定投标文件的响应性，只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.4如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质上响应的投标。

25.5未按本文件实质性要求形成投标文件，投标文件内容不全或实质性条款字迹模糊难以辨认的，评委会对其投标文件作无效投标文件处理。

25.6评委会将对确定为实质上响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1)如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

(2)当单价与数量的乘积之和与总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

25.7评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.8评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

25.9评委会审阅投标文件，有权决定供应商是否具有投标资格。对于本文件要求供应商在开评标期间携带备查的原件，评委会应当逐一认真检查。

26、评标方法、评标标准和废标条款

26.1评标方法

26.1.1本项目采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件规定的各项因素进行综合评审后，按总分由高到低的顺序排列（保留两位小数，小数点后第三位四舍五入），以评标总得分最高的供应商作为中标候选供应商或者中标人。评委会将按照第25条的规定，仅对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

评委会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定1家中标候选单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同，按技术指标优劣顺序排列。

因供应商自身原因，在评标工作期间，不能及时、完整、有效提供相关原件以供评委会查询，由此导致不利于投标文件的评审后果由供应商承担。

26.1.2评分标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人，总分为100分，将全部评委评分直接进行算术平均计算，小数点后按四舍五入规则保留2位。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，由评标委员会综合考量投标报价和主要技术指标优劣，确定中标候选人。

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

评分标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 20 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分，按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标人报价）×20分。 ※报价明显低于其他投标报价时，评标委员会根据相关法律法规，要求投标人书面提供情况说明和相关证明材料，若评标委员会认定投标报价明显不合理或者低于成本恶性竞争报价，有可能影响质量和不能诚信履约的，作无效投标文件处理。 |
| 2 | 项目建设及运营管理能力 | 78分 | 1.项目需求，功能定位分析5分 充分了解发包人需求，对项目的整体需求解读、研究分析，对项目定位、目标研究分析后进行充分阐述、分析说明。对项目了解非常准确、充分分析全面到位，思路清晰，目标明确得5分，良好3分，一般1分，较差不得分。 2.建设方案设计20分 2.1根据设计场景提供相应设计图纸，包括但不限于布置图、平面图，立面图、结构图、尺寸图等。平面区域规划，功能分区科学合理得10分，良好8分，一般5分。 2.2文洛式玻璃温室框架、结构优于等于采购需求，外立面形象设计凸显产业园综合实力与发展潜力，增强其开放性，具有较高的欣赏价值，文化、图形、符号的元素提取与四新农业主题密切相关，具有极高的辨识度，适应性强、设计简练得10分；良好8分；一般5分；较差不得分。 3.温室内部智能控制系统14分 内遮阳、外遮阳、内保温系统、屋顶自然通风系统、降温系统、电动控制系统、温控系统。技术参数和功能满足采购需求完全响应得14分。有一项负偏离扣2分，扣完为止。 4.温室生产、布展、配套设施配置方案16分 设备、设施、材料选用优于等于采购需求技术参数，配置合理，功能先进，体现“四新科技农业”得16分，每一项负偏离扣2分，扣完为止。 5.项目安装、调试、售后方案5分 项目安装、调试、售后方案详细，切实可行，能实现本土化服务，并在方案中根据本项目设备参数阐明了安装、调试、售后过程中的关注要点。针对本项目货物安装、调试、售后过程中可能出现的安全隐患制定了切实有效的应急预案措施。得5分；项目安装、调试、售后方案较详细，得3分；项目安装、调试、售后方案一般得1分；较差不得分。（如有本土化服务，提供经营场所注册和租赁协议证明资料） 6.运营管理能力 18分 6.1运营管理模式创意新颖，切合“四新”科技农业发展理念，产生明显社会效益得6分，良好得4分，一般得2分，较差不得分； 6.2运营管理团队不少于6人，配备专业齐全科学合理，职责明确，得3分；其中聘请研究生学历专业技术人员有1人加1分，聘期不少于3年，最多3分；聘请农业技术专业教授级专家长期技术指导有1人加2分，聘期不少于3年，最多2分。本项合计8分。（提供相关人员聘用合同等证明资料）。 6.3能提供与高校合作，定期安排到基地给学生授课或农民培训。有1个高校合作得2分，最多4分。（提供合作意向书） |
| 3 | 企业荣誉 | 2 | 投标人获得“县（区）级农业龙头企业”得1分；获得“市级”及以上“农业龙头企业”得2分，没有不得分。（提供证明材料） |

注：

1、以上评分标准中评分的每一条，各投标单位均应提供相关的资料上传投标系统。

2、投标文件中如出现前后不一致时,评委会有权请投标人澄清说明。

3、价格扣除：根据《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45号）对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

26.2无效投标文件的确认：

供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

1）投标文件未按规定的期限、地点送达的；

2）投标文件未按要求密封、签署、盖章的；

3）供应商的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加开标会议的；

4）供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5）不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

6）投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

7）投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

8）投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

9）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制的；

10）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

11）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人的；

12)不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

13)不同供应商的投标文件相互混装的；

14)不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

15)项目投标总价超过本项目预算的；

16）提供虚假材料的（包括社会组织法人登记证书、财务报表、资格证明文件等）；

17）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

18）评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

26.3废标条款：

（1）符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有供应商。

六、定标

27、确定中标人

招标代理机构在本项目评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人依法确定中标人后，由招标代理机构发出中标通知书。

七、授予合同

28、授予合同时变更的权利

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

29. 签订合同

29.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照投标文件、招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起二十日内，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

29.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

★29.3签订合同后，中标供应商须实际履约，不得将本项目采购标的进行任何形式的转包，专业工程需要分包时必须分包给与项目内容和规模相适应的履约能力和资格的分包商，并经采购人同意，禁止违法分包。

否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。中标人中标后签署合同时的签署主体须与中标人主体完全一致。采购人不接受中标人中标后授权中标人下属分公司签约履约；如参与投标的中标人系总公司全权授权的分公司，也应由该分公司签约履约，不接受由所属总公司或同属于一个总公司的其他分公司签约履约。

30、履约保证金

30.1本项目履约保证金为中标价的5%。

30.2履约保证金提交形式：银行保函。

30.3履约保证金的有效期自提交之日起至项目验收合格止（无息退还）。

30.4如果中标单位没有履行第30.1、30.2、30.3条规定，采购人有充分理由取消其中标资格，并报行政监督部门备案。除此之外，采购人保留进一步追究该供应商法律责任的权利。行政监督部门也将对该供应商的上述行为依法作出行政处理。中标单位放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定时限内未能提交的，采购人可以确定排序紧跟该中标单位的供应商为中标单位（依此类推），或者重新组织招标。

八、其他事项说明：（落实的相关政策）

采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购政策。

（1）政府采购促进中小企业发展管理办法的通知--财库〔2020〕46号

（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库〔2014〕68号

监狱、戒毒企业视同小微企业，享受政府采购相关政策；监狱和戒毒企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号

（4）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号

根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（5）《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45号）

第三章  合同条款

项目建设、采购、安装、运营管理合同

合同编号：

甲方（实施主体）：江苏江福农业发展有限公司

乙方：

丙方（监督主体）：泰州市高港区现代农业产业园区管理办公室

甲、乙双方根据2023年   月  日招标人签发的中标通知书和招投标文件，并经双方协商一致，在平等互利的基础上，达成以下合同条款：

## 一、招标文件、投标文件、中标通知书、合同条款均为合同不可分割的部分。

## 二、货物名称、数量、规格、型号、金额（以实际投标清单为准）

以上清单明细详见合同附件一。

## 三、项目合同金额

1、合同总价为：￥         元，人民币        （大写）。其中：

（1）温室主体结构金额为:人民币        （小写），大写:        元；

（2）温室内部系统金额为：人民币        （小写），大写:      元；

（3）室外配套工程费：人民币        （小写），大写:       元；

（4）温室建设小计（（4）=（1）+（2）+（3））：人民币        （小写），大写:      元；

（5）温室生产设施：人民币        （小写），大写:       元；

（6）温室布展设施：人民币        （小写），大写:       元；

（7）室内配套工程费：人民币        （小写），大写:       元；

（8）温室布展工程小计（（8）=（5）+（6）+（7））：人民币        （小写），大写:      元；

（9）合同总价：（9）=（4）+（8）

2、合同总价包括了项目整体建设规划和建设方案设计、文洛式玻璃温室实体建设、内部温室智能控制系统、温室生产设施采购及安装调试售后服务、布展导览设施设计制作安装、室内外配套设施及配套工程。建成后的运营管理推广，接待参观和研学实践，布置多种栽培方式及种植设备；按照植物工厂标准建设，使用潮汐式无土栽培苗床，并配有智能化农业设备，高效生产高标准农产品等完成本项目建设全过程的税费以及配套的培训、技术服务、质保期服务的全部费用。

3、因项目实际情况需要增加或者减少金额的执行原则：若合同清单中有相应或者类似产品单价的，按照该相应或者类似产品单价执行；若合同清单中无相应产品单价，按照甲乙双方协商一致确定的价格执行，未经甲方同意乙方不得擅自增加项目金额。无论甲乙双方何种原因导致合同变更增加，增加费用不得超过合同价的10%。

4、乙方应在申请甲方支付款项前开具合法、有效、等值的中华人民共和国增值税专用发票。

## 四、项目建设及货物质量要求

1、乙方应确保其项目建设规划设计、施工、运营符合《2022年市级财政专项资金项目实施方案-国家农业可持续发展试验示范区市级财政专项-泰州市高港区四新农业科技基地项目》要求。

2、乙方应确保按双方确认的设计方案和施工图进行采购、施工。保证其所供货物及其附件等组成系统的完整性。保证其所提供的货物是符合国家相关标准或行业相关标准，且符合设计及合同规定的质量、规格及性能要求的全新合格产品。

3、乙方应保证其提供的货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物质保期内运转良好。在合同规定的质量保证期内，乙方应对其提供的货物由于设计、工艺和原料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。

4、本合同中主要进口产品（如有）乙方应在交货时提供报关单、完税单复印件及原产地证明。主要国产设备、材料提供合格证、说明书、检验报告。

5、甲方发现乙方采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求乙方说明理由，乙方未能提供充分说明的，甲方有权让乙方拆除或重新采购，并由乙方承担发生的费用，由此延误的交期不予顺延。

6、乙方需要使用代用材料时，应以书面方式通知甲方，经甲方与业主方确认认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。

## 五、项目完成时间、地点、方式：

（1）建设周期：110日历天。自签订合同之日起，60日历天内完成玻璃温室主体建设，同步进行各种设施、设备材料采购及安装调试，确保试运行成功。110日历天内完成整个项目建设。

（2）运营周期：自竣工验收合格交付使用之日起36个月。

（3）所有基础、主体建设、设施采购、布展等合同约定内容乙方按甲方规定的地点交货、安装、调试完毕，并在本合同签订后至2023年月日具备验收条件。

## 六、货物包装、运输、及仓储要求:

1、货物包装与运输要求

1.1、货物从起运地点运到甲方指定的交货地点这段时间内，乙方承担货物的毁损灭失的风险，乙方并承担运输费用。

1.2、对于有特殊运输要求的货物（如温度、易碎、易变形、易受潮等），乙方必须加强包装保护措施,在包装箱上印有明显的提示标记。

1.3、包装箱上应有运输、贮存过程中必须注意事项的明显标志和符号(如上部位置、防潮、防雨、防震、起吊位置、重量等)。具体的标记要求，由甲乙双方商定确定。

2、仓储要求

乙方应提出有关货物的仓储保管要求，一式  份，最迟在货物到货3天前发送给甲方。

## 七、双方义务

1、甲方义务：

1.1、甲方在本项目开工前完成建设所必须的政府规划及许可等事项，并向乙方提供满足施工的施工用地、施工用水、施工用电等。

1.2、图纸会审和设计交底时间：签订合同后7天内。

1.3、甲方应在收到乙方提供的方案、图纸后进行审查并书面确认。

1.4、甲方现场负责人或甲方工程师应及时组织人员依据本合同条款进行各阶段验收。

1.5、积极配合协调为乙方提供设备安装界面。如因甲方现场不具备设备安装界面导致乙方无法按甲方要求时间节点完工的，乙方不承担项目滞后的相应责任。

1.6、负责现场的配合管理和协调工作，监督检查项目质量、所有材料进场及隐蔽安装的验收。

1.7、根据本合同约定向乙方支付合同款。

1.8、因甲方原因28天未完成审核的，可按合同约定视同甲方认可乙方报送的施工过程结算报告。

2、乙方义务：

2.1、乙方配置项目组负责人和项目组的成员，以便在项目实施过程中，甲方与乙方及时进行联系。该项目组成员应能具备完成本项目合同的能力。

2.2、负责制定本项目的施工组织计划：项目管理架构、项目整体进度计划、施工方案、现场安全管理责任制。

2.3、乙方应免费向甲方提供经过批准的施工图壹式贰份和电子版。

2.4、在进行本合同约定的各项工作时，避免对邻近的公共设施产生干扰。

2.5、根据政府主管部门有关文明施工的要求，做好施工组织管理，保证施工现场清洁，道路畅通、器材堆放整齐，做到工完场清。工程竣工后及时清理现场，包括清除施工过程中产生的建筑垃圾及其它堆积物。

2.6、本项目在未移交业主之前，乙方应负责做好已完工成品的保护工作，因乙方安装设备造成其他施工单位的已完工程损坏、破坏时，由乙方承担修补、更换费用和损失费用。

2.7、本合同范围内所有设备或安装竣工经验收合格并出具书面验收合格证明之后7个工作日内，乙方须向甲方提供完整、准确、有效的竣工图纸（含电子版）壹式肆套及所有相关竣工资料。

## 八、安装调试

1、乙方必须按安装计划安排，派出足够的恰当的现场专业技术人员到安装现场安装、调试工作，确保调试完成后，设备各项指标及功能能够正常运行，达到甲方可正常使用状态。

2、安装所需工具设施物料由乙方自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

3、设备、材料的拆箱、安装、通电、调试等工作由乙方负责，但若甲方有特定要求需要参与的，则须在甲方指定人员及监理工程师的参与下进行。

4、无论任何原因现场安装，乙方必须充分考虑现场的安装难度及安全性，做好实施现场的安全防护、文明施工工作，凡因乙方自身原因现场安装时造成乙方人员或第三人财产损失及人身损害的，均由乙方自行负责，与甲方无关。

## 九、验收、移交、运营管理：

1、货物验收：

1.1、合同设备运抵项目现场后三天内，甲方对此合同设备的外观质量、规格和数量等进行验收。验收发现不合格的，甲方应在三天之内向乙方提出书面异议，乙方应在甲方规定的时间内更换合格产品。验收后，甲方签收确认，该签收确认单是支付交货付款的单据之一，甲方按约定支付乙方交货货款。

1.2、当货物运抵甲方的现场后发现有缺陷或与合同不符，乙方应及时进行更换或修复，并自行承担有关费用。

1.3、乙方必须在接到甲方开箱验收通知后，依时派员参加，除另有约定外，否则将视为接受甲方开箱验收的所有结果，并负责解决开箱验收发现的问题和赔偿。

2、系统验收

2.1、隐蔽验收：项目具备隐蔽条件时，乙方进行自检，并在隐蔽验收前24小时以书面形式通知甲方验收。乙方准备验收记录，验收合格的，甲方在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在甲方限定的时间内修改后重新验收。经甲方或监理单位查验质量符合标准、规范和设计图纸等要求，本应验收合格的24小时内，甲方不在验收记录上进行签字，视为乙方已通过验收且甲方已经认可验收记录，乙方可进行隐蔽或继续施工。

甲方不能按时进行验收，应在验收前12小时以书面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过24小时。甲方未能按以上时间提出延期要求，且又不进行验收，乙方可自行组织验收，视为乙方已通过验收且甲方承认验收记录。

2.2、分项验收：各子（分项）系统具备验收条件时，乙方应向甲方提出申请，甲方应在接到乙方的验收通知后七日内进行验收、确认，无正当理由不予验收、确认的，视为乙方已通过验收且甲方验收合格；甲方验收合格应在当日签发验收合格单给乙方并同时办理移交手续。

2.3、竣工验收：项目具备竣工验收条件时，乙方应向甲方提出申请，甲方应在接到乙方的竣工验收通知后七日内进行验收、确认。甲方在接到乙方竣工验收申请七日内无正当理由不予验收、确认的，自乙方提交竣工验收之日视为视为乙方已通过验收且甲方验收合格，甲方验收合格应在当日签发竣工验收合格单给乙方并同时办理移交手续。

2.4、乙方提出验收申请同时提交过程签证和增项资料的，甲方在上述情形下无正当理由不予验收、确认的，视为乙方已通过验收且甲方验收确认合格，同意按乙方申请的工程量和金额进行结算。

3、移交

3.1、竣工验收当天，乙方向甲方移交全部设备，双方在项目移交确认书上签名。

3.2、甲方未按本合同约定接收合同所涉设备的，乙方自竣工验收第2天起不再承担项目设备的保管义务，项目设备所有的保管风险由运营管理方承担。

4、运营管理

4.1、参观和研学实践，布置多种栽培方式及种植设备；按照植物工厂标准建设，使用潮汐式无土栽培苗床，并配有智能化农业设备，用于高效生产高标准农产品。

4.2、运营管理期限36个月，自项目竣工验收合格移交甲方转入运营管理阶段。

4.3、运营管理期间甲方不再支付任何费用，也不参与利润分配。乙方自负盈亏，负责支付专业人员工资及管理费，市场推广经营管理费用，现场培训授课费，建设场地设备设施维护保养费用。

乙方需支付租赁费给甲方，租赁费为12万元/年（含建设期、运营期土地租金），经营期3年到期后，原中标单位优先续约，并重新确定租赁费。

4.4、乙方在运营管理期间不得在经营场地进行违法活动；不得擅自变更用途；不得私自拆除、改造琉璃温室结构、温控系统、种植设施，不得转租他人经营。

4.5、租赁费支付方式：每年运营期年末支付当年租赁费12万元。

4.6、项目开始运营后保证每年接待参观人次不少于1000人次，组织中小学实训不少于5000人次，组织农民培训不少于300人次；引进并示范农业新品种数量不少于8个；引进并示范农业新技术不少于6个；引进并示范农业新模式不少于5个；实现绿色防控技术覆盖率不低于99%；农业新装备不少于10个。

## 十、竣工结算

1、本项目竣工验收后，乙方应在提交竣工验收报告后的30天内，向监理及甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料；

2、甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料后30天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。如甲方收到乙方提交的竣工结算报告及完整的结算资料后，在30天内对结算报告及资料未提出意见，则视同甲方从乙方提交资料后的第31天起，认可乙方提交的竣工结算报告及结算金额。甲方应按照付款条款约定的时间支付乙方结算款。

3、甲方收到竣工结算报告及结算资料后超过结算审核期限后仍不支付结算价款，从超过结算审核期限之日起按逾期付款条款支付乙方赔偿金，并承担违约责任。

## 十一、付款方式：

1、合同签订后，本项目方案深化设计经采购方审核确认后一周内付合同价的30%，玻璃温室主体材料及部件进场后付至合同价的50%，生产设施安装调试试运行合格后付至合同价的80%，工程竣工验收合格付至双方确认价的97%，工程质保期（竣工验合格交付之日起算）满两年且无质量问题付清余款。

2、合同总价款的3%（余款）待质保期满（竣工验合格交付之日起算）14 天内，无质量问题或所有质量问题已经妥善解决情况下支付；

3、在每期付款前，乙方均应提供付款申请及相应金额的增值税发票（发票按合同分项类别分别开具），经甲方审核后予以支付。

4、甲方以汇款方式向乙方支付前述有关合同款项，乙方银行账户有关信息如下：

账户名称：

开户银行：

账号：

## 十二、售后服务：

1、质保服务

1.1、乙方对所供产品提供为期2年的质保期，质保期从产品安装完毕验收合格之日起计算，质保期内，正常使用条件下，乙方原因导致的质量问题，乙方免费维修或更换，但易损易耗件除外；非乙方原因导致的问题，乙方提供优惠有偿服务。

1.2、乙方须提供常设每周7天×24小时服务专线和长期的免费技术支持，对甲方的服务通知，乙方在接到报修通知后2小时内响应，紧急问题24小时内到达现场。

## 十三、知识产权

1、乙方保证，除另有约定外，甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的本合同内货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。

2、乙方因其提供的产品或服务存在知识产权纠纷而造成甲方不能正常使用该产品或服务的，或造成甲方需要第三方承担赔偿责任的，甲方有权要求乙方赔偿由此产生的所有损失。

## 十四、违约责任

1、甲方未按约定付款的，每逾期一天，甲方应按逾期付款金额的 0.1%/日向乙方支付违约金，逾期超过5天的，工期应根据甲方逾期付款天数进行顺延。如延期付款超过15天的，乙方可暂停本合同项下工作，因此产生的不利后果由甲方承担。乙方因此暂停的不构成违约。

2、甲方超过约定时限不支付工程款，又不达成延期付款协议的，乙方有权选择以抵押偿付方式将该工程折价，或可申请人民法院将该工程依法拍卖，同时要求甲方承担违约付款责任。

3、乙方逾期交付货物，应向甲方每日支付逾期交货部分货款总值0.1%的违约金，但未对总工期造成影响的，可免除上述违约金。

4、甲方无正当理由拒收设备，应向乙方支付无正当理由拒收设备金额5%的违约金。

## 十五、争议解决：

- 凡与本合同有关而引起的一切争议，合同双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向项目所在地有管辖权的法院提请诉讼。

- 本合同按照中华人民共和国法律进行解释。

## 十六、合同生效及其它：

本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。本合同一式六份，甲乙双方各二份、相关部门二份。

## 十七、附则

1、在执行合同过程中，所有经甲、乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章确认的日期。

2、本合同未尽事宜，双方应本着友好合作的原则，另行商议并写入补充条款。所有修改或补充条款都视为本合同的组成部分，具有与其它条款同等的法律效力。

附件一：合同清单明细

【以下无正文】

甲方（实施主体）：                              乙方：

地址：                                         地址：

法定代表人：                                   法定代表人：

委托代理人：                                   委托代理人：

电话：                                         电话：

开户银行：                                     开户银行：

帐号：                                         帐号：

税务登记证号：                                 税务登记证号：

签定时间：年月日                               签定时间：年月日

丙方（监督主体）：

地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：

帐号：

税务登记证号：

签定时间：年月日

招标代理机构声明：本合同标的招标代理机构依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：江苏华强工程投资管理咨询有限公司（盖章）

地址：泰州市海陵南路179号华诚大厦B座9楼

二〇二三年  月  日

第四章  采购需求

一、项目背景

为进一步强化农业四新科技示范能力，计划实施高港区四新农业科技基地项目。

实施地点位于润园北路南侧、海潮中沟东侧，紧邻高港区现代农业产业园区管委会大楼、省级农业龙头企业上膳源生态农业公司办公区。项目占地总面积约 8 亩，其中四新农业科技温室面积约 3840 平方米。以此提高农业主导产业规模和档次，建成集示范种植、辐射带动于一体的优质经济作物、蔬菜产业带，形成产业优势。

- 温室部分技术要求

（1）温室主体为文洛式玻璃温室，面积3840㎡，温室肩高6m、顶高6.9m、外遮阳7.4m、跨度12m、跨数8跨、开间数10间、开间4m）。

（2）相应配套系统：温室配套系统，包括：自然通风系统（天窗尺 寸 1 m×2m，顶开窗开启最大角度 23°，开窗传动机构 2 套）、 外遮阳系统（黑白外遮阳网，遮阳率 70%）、内遮阳及保温 系统（铝箔遮阳网，遮阳率 60%；透明保温幕，保温率 55%）、 湿帘风机系统（每 4m 安装 1 台，高度 1.8m）、供电系统（电 压 220/380V，50Hz 标准，总功率约 45kw）、温控系统（空 气能或地源热泵系统，单位冷负荷 170W/m2，单位热负荷 109W/m2 ）等相关系统工程。

玻璃温室设计寿命不少于20年。

（3）室外配套：配套道路建设（主要道 路的道路路面宽度为 3~5 米，生产道路路面宽度 1.8~2.5m）、 环境景观提升（种植银杏、榉树等本地乡土树种，以及红花 酢浆草、葱兰等草本花卉，改造温室周边绿化环境景观）、 标识标牌建设（基础采用 C25 混凝土现浇，钢筋保护层厚度 不小于 30mm。基础顶面预埋 Q235C 钢地脚螺栓，地脚下部 为标准弯钩钢筋。地脚螺母进行热浸镀锌处理，镀锌量为 350g/m 2），以及配套的给排水管道及强电弱电管线建设。

- 实训布展设施技术要求

（1）温室生产设施，包括：浮板稻渔共生或稻螺共 生种养设施，与椰糠栽培（电导率＜500μS/cm ）或平面管道 栽培（PVC 水培圆管 75mm）或 A 字架栽培（层间距 42 cm） 或螺旋立体管栽培（上水管道 50 mm，回水管道 75 mm，支管75 mm）等无土栽培设施以及黄蓝相间的防虫板。AGV 搬运机器人（激光导航方式，最大运行速度应≥1 m/s，最大 爬坡能力≥2°，导航精度±10 mm，停车精度±10 mm，最大承 载重量≥200 kg）、巡检机器人（导航精度±10 mm，最大行 走速度≥1.2m/s，遥控距离 50m）或采摘机器人（最大承载重 量≥100 kg，机械臂展 1050mm，导航精度±10 mm，识别成功率≥85%，采摘成功率≥80%，果实损伤率≤5%）等智能农机装备。

（2）温室布展设施，包括：种植构架（印尼产红菠 萝格，要求有光泽、无树节、无白边、两头封蜡）或种植围 栏（PVC 材料，自带连接扣，围栏之间连接于卡扣两侧，连 接后可 360°旋转）、标识标牌（镀锌钢板或铝板切割雕刻折 弯成型，专业焊接，内置方管钢结构）、种植花箱（新型铝 锰镁合金材质，双层管型结构，厚度不小于 1.4mm，进口深 度“卡罗”渗透技术，木纹渗透铝材表面 30um）、蔬果雕塑（玻璃钢材质，外观规整，无磕碰、无划痕、无裂纹，无气泡砂 眼，纹理细腻，高分子饰品亮光处理，色泽均匀）与不锈钢 立体字（激光切割成基本字形，字形位距测量定位精准，锯 割到位，围边材质焊接到位和字体不走形）等温室内布展设施。

（3）室内配套工程，包括：道路铺装（宽度为 1.8m~2.5m）或配套绿化（种植荷兰铁、垂叶榕、棕竹等南 方观叶植物，提升温室内部绿化环境）、景观灯具（草坪灯 为 10wLED 暖白光源，埋地灯为 3wLED 暖白光源，投光灯为 24wLED 暖白光源）等温室内配套工程。

- 运营管理要求：

参观和研学实践，布置多种栽培方式及种植设备；按照植物工厂标准建设，使用潮汐式无土栽培苗床，并配有智能化农业设备，用于高效生产高标准农产品。

项目开始运营后保证每年接待参观人次不少于1000人次，组织中小学实训不少于5000人次，组织农民培训不少于300人次；引进并示范农业新品种数量不少于8个；引进并示范农业新技术不少于6个；引进并示范农业新模式不少于5个；实现绿色防控技术覆盖率不低于99%；农业新装备不少于10个。

4. 售后服务及培训要求

（1）所供产品提供为期2年的质保期，质保期从产品安装完毕验收合格之日起计算，质保期内，正常使用条件下，中标方原因导致的质量问题，应免费维修或更换，但易损易耗件除外；非中标方原因导致的问题，中标方提供优惠有偿服务。

（2）在质保期内，常设每周7天×24小时服务专线和长期的免费技术支持，对甲方的服务通知，乙方在接到报修通知后2小时内响应，紧急问题24小时内到达现场。

- 5.保密要求

（1）中标供应商及其服务人员应做好保密工作。在项目实施过程中要建立工作登记单实现可追溯并确保相关档案实体及电子档信息的安全。未经允许不得对接触到的各种资料、文件拍照、拍摄，各种实体及电子资料等不得损坏、丢失和泄密。否则由此造成的一切后果供应商需承担相关法律责任和赔偿责任。

（2）服务人员不得以任何形式将档案资料（包括纸质档和电子档）带出指定工作现场，不得以任何形式进行泄漏、传播。

（3）供应商应对其服务人员保密义务承担责任，如因其服务人员违反保密义务导致采购人产生损失或支出费用的，采购人有权要求供应商承担责任。

（4）供应商及其服务人员的保密期限为永久，不因本项目所签订的文件或合同的终止而终止。

6.知识产权

应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由中标供应商承担所有相关责任。

7.预算清单表（最高限价）：

★预算清单内容为综合价，包含了项目整体建设规划和建设方案设计、文洛式玻璃温室实体建设、内部温室智能控制系统、温室生产设施采购及安装调试售后服务、布展导览设施设计制作安装、室内外配套设施及配套工程。建成后的运营管理推广，接待参观和研学实践，布置多种栽培方式及种植设备；按照植物工厂标准建设，使用潮汐式无土栽培苗床，并配有智能化农业设备，高效生产高标准农产品等完成本项目建设全过程的税费以及配套的培训、技术服务、质保期服务的全部费用。

本次采购投标供应商的报价应包括为完成本项目发生的上述所有费用及采购代理服务费用，中标后采购人除按中标价格支付采购资金以外，不再另行支付任何费用。

投标人根据采购需求和投标建设方案，设备设施配置方案自行细化编制清单，中标后漏项缺项视同优惠。

高港区四新农业科技基地项目预算表（最高限价）

单位：万元

| 工程 名称 | 分项名称 | 具体建设内容概述 | 投入 金额 | 资金来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 市级财政补助 | 实施单位自筹 |
| 温室 建设 工程 | 温室主体结构 | 采购文洛式玻璃温室1 座（面积约3840 平方米，温室肩高6m、顶高6.9m、外遮阳7.4m、跨度12m、跨数8跨、开间数10间、开间4m） | 380 | 330 | 50 |
|  | 温室内部系统 | 配套自然通风系统（天窗尺寸1m×2m，顶开窗开启最大角度23°,开窗传动机构2 套）、外遮阳系统（黑白外遮阳网，遮阳率70%）、内遮阳及保温系统（铝箔遮阳网，遮阳率60%；透明保温幕，保温率55%）、湿帘风机系统（每4m安装1台，高度1.8m）、供电系统（电压220/380V，50Hz标准，总功率约45kw）、温控系统（空气能或地源热泵系统，单位冷负荷170W/m2 ，单位热负荷109W/m2）等相关系统工程 | 260 | 230 | 30 |
|  | 室外配套工程 | 完成配套道路建设（主要道路的道路路面宽度为3~5米，生产道路路面宽度1.8~2.5m）、环境景观提升（种植银杏、榉树等本地乡土树种，以及红花酢浆草、葱兰等草本花卉，改造温室周边绿化环境景观）、标识标牌建设（基础采用C25混凝土现浇，钢筋保护层厚度不小于30mm。基础顶面预埋Q235C 钢地脚螺栓，地脚下部为标准弯钩钢筋。地脚螺母进行热浸镀锌处理，镀锌量为350g/m 2），以及配套的给排水管道及强电弱电管线建设 | 100 | 80 | 20 |
|  | 温室建设工程小计 | 740 | 640 | 100 |

| 温室 布展 工程 | 温室生产设施 | 采购浮板稻渔共生或稻螺共生种养设施，与椰糠栽培（电导率<500μS/cm）或平面管道栽培（PVC 水培圆管75mm）或A字架栽培（层间距42 cm）或螺旋立体管栽培（上水管道50 mm，回水管道75 mm，支管75 mm）等无土栽培设施以及黄蓝相间的防虫板。AGV 搬运机器人（激光导航方式，最大运行速度应≥1 m/s，最大爬坡能力≥2°,导航精度±10 mm，停车精度±10 mm，最大承载重量≥200 kg）、巡检机器人（导航精度±10 mm，最大行走速度≥1.2m/s，遥控距离50m）或采摘机器人（最大承载重量≥100 kg，机械臂展1050mm，导航精度±10 mm，识别成功率≥85%，采摘成功率≥80%，果实损伤率≤5%）等智能农机装备 | 330 | 250 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 温室布展设施 | 采购种植构架（印尼产红菠萝格，要求有光泽、无树节、无白边、两头封蜡）或种植围栏（PVC材料，自带连接扣，围栏之间连接于卡扣两侧，连接后可360°旋转）、标识标牌（镀锌钢板或铝板切割雕刻折弯成型，专业焊接，内置方管钢结构）、种植花箱（新型铝锰镁合金材质，双层管型结构，厚度不小于1.4mm，进口深度“卡罗”渗透技术，木纹渗透铝材表面30um）、蔬果雕塑（玻璃钢材质，外观规整，无磕碰、无划痕、无裂纹，无气泡砂眼，纹理细腻，高分子饰品亮光处理，色泽均匀）与不锈钢立体字（激光切割成基本字形，字形位距测量定位精准，锯割到位，围边材质焊接到位和字体不走形）等温室内布展设施 | 100 | 50 | 50 |
|  | 室内配套工程 | 完成道路铺装（宽度为1.8m~2.5m）或配套绿化（种植荷兰铁、垂叶榕、棕竹等南方观叶植物，提升温室内部绿化环境）、景观灯具（草坪灯为10wLED暖白光源，埋地灯为3wLED暖白光源，投光灯为24wLED暖白光源）等温室内配套工程 | 80 | 60 | 20 |
|  | 温室布展工程小计 | 510 | 360 | 150 |
| 高港区四新农业科技基地项目预算总金额 | 1250 | 1000 | 250 |

第五章  附件（投标文件主要格式）

投标函（格式）

投 标 函

泰州市高港区现代农业产业园区管理办公室：

我方全面研究了              （项目编号）项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。

2、一旦我方中标，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部招标文件，包括更正文件(如有)，对招标文件及更正公告(如有)无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为自投标截止之日起60 天。

5、我们愿意提供招标采购单位在招标文件中要求的所有资料。

6、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

7、我们愿意按招标文件的规定交纳投标保证金，并同意遵守招标文件中投标保证金的有关规定。

8、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

地址：

邮政编码：

联系电话：

日    期：

## 开标一览表（格式）

供应商全称(加盖公章)：

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 |  |
| 投标总报价 （人民币） | 大写： 小写： |
| 其他 |  |

法定代表人或其授权代表签字或盖章（电子签章）：

日期：  年  月  日

分项报价清单（格式）：

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 数量或面积 | 单位 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 温室主体结构 |  |  |
| 1 | 温室基础 | 含温室散水坡、排水沟 按地面承载力120KN/平米设计，采用钢筋混凝土独立点式基础，采用现场浇筑、预埋螺栓的方式进行施工，用M16地脚螺栓与上部温室立柱链接 | 3840 | m2 |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |
|  | 总计： |  |  |  |  |  |

## 法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：   年 月 日

经营期限：

姓名：身份证号：

系(供应商名称)的法定代表人。

特此证明。

供应商(公章) ：

日期：年月日

法定代表人授权书格式

本授权书声明：____________（供应商名称）____________（法定代表人姓名、职务）授权________________（被授权人的姓名、职务、居民身份证编号）为我方就XXXXXXXX号项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签名：（签字或盖章）

职务：

单位名称：

被授权人签名：（签字或盖章）

职务：

单位名称：

投标单位名称：（盖单位公章）

日期：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：______

日期：______年  月  日

服务及商务响应偏离表

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、本表即为对本招标文件中提出的服务及商务需求进行比较和响应；其中服务需求主要包含服务范围、内容及要求，商务需求主要包括供应商资格、合同期限、合同报价、支付方式及评审办法中所提出的评审要求等。

2、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“偏离说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：　年　月　日

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

法定代表人（授权代表）签字或盖章：

年月日

填写说明：

1、按照基本技术要求详细填列，行数不够，可自行添加；

2、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“偏离说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 法定代表人 |  | 授权代表人 |  | 营业（经营）执照号码 |  |
| 职工人数 |  | 注册时间 |  | 注册资金 | 万元 |
| 地址 |  |
| 所获资质或认证 | 证书或证件名称及等级 | 颁发部门 | 颁发时间 | 有效期 |
| 所获荣誉 | 荣誉名称 | 颁发部门 | 颁发时间 | 有效期 |
| 经营范围 |  |
| 其他 |  |

注：1、表格内容不够，可另附页。

2、所获认证证书、荣誉资料的复印件附后。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

项目组成人员表

| 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职称 | 资格证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：　年　月　日

企业声明函（格式）：

## 企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司(联合体)参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

（备注：1、参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件，本项目所属行业为其他未列明行业。2、请如实填写属于中型企业或小型企业或微型企业。3、1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明(格式)

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

投标供应商名称（章）：

年月日

投标文件封面及评标要素索引表

************项目

投标文件

| 招标人 | ： |  |
| --- | --- | --- |
| 供应商 | ： |  |
| 供应商地址 | ： |  |

二零二三年**月

评标要素索引表

| 序号 | 评审内容 | 投标文件 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 商务 |
| 1 | ……… | P～P |
| 2 | ……… | P～P |
| 3 | ……… | P～P |
| … | ……… | P～P |
| … | ……… | P～P |
| 二 | 技术 |
| 1 | ……… | P～P |
| 2 | ……… | P～P |
| 3 | ……… | P～P |
| … | ……… | P～P |
| … | ……… | P～P |
| … | ……… | P～P |

注：1.供应商应对提交的投标文件逐页标注页码。

2.评标要素索引表的位置应布置在投标文件前面（顺序：投标文件封面后、投标文件目录前）。

3.供应商应按上表的格式，对照招标文件中评标办法的评审内容，建立起投标文件相关评审内容与页码之间的索引。