
招  标  文  件
项目名称：2023年省管铁路工程中间过程质量检测、公路水运工程工地试验室监管技术服务
项目编号：2023ZFJ-CG01
	采购人
	：
	江苏省交通运输综合行政执法监督局

	采购代理
	：
	江苏交通工程投资咨询有限公司


二○二三年四月
总  目  录
1第一章  招标公告

第二章  投标人须知
6
第三章  合同条款及格式
16
第四章  项目需求
49
第五章 评标方法与评标标准
54
第六章  投标文件格式
62


第一章  招标公告

江苏交通工程投资咨询有限公司受江苏省交通运输综合行政执法监督局的委托，就2023年省管铁路工程中间过程质量检测、公路水运工程工地试验室监管技术服务(2023TGLZX-CG01)进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。
项目概况
2023年省管铁路工程中间过程质量检测、公路水运工程工地试验室监管技术服务招标项目的潜在投标人应在江苏交通工程投资咨询有限公司（南京市建邺区奥体大街69号新城科技园06栋A座6楼）获取招标文件，并于2023年5月19日14点00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：2023TGLZX-CG01

2.项目名称：2023年省管铁路工程中间过程质量检测、公路水运工程工地试验室监管技术服务
3.包段划分：

分包一：新建南京至淮安城际铁路（南京段）工程质量检测

分包二：新建南京至淮安城际铁路（淮安段）工程质量检测

分包三：沪苏锡常城际铁路太仓先导段（含太仓站）工程质量检测
分包四：新建南京至淮安城际铁路淮安东站宁淮场及接建站房工程质量检测
分包五：公路水运工程工地试验室监管技术服务
4.预算金额：

分包一采购预算为人民币190万元

分包二采购预算为人民币219万元

分包三采购预算为人民币158万元

分包四采购预算为人民币68万元

分包五采购预算为人民币96万元
5.采购需求：

（1）分包一、分包二、分包三、分包四：江苏省交通运输综合行政执法监督局拟采购服务项目包括：新建南京至淮安城际铁路（南京段/淮安段）工程、新建南京至淮安城际铁路淮安东站宁淮场及接建站房工程、沪苏锡常城际铁路太仓先导段（含太仓站）工程的中间过程质量检测。

采购服务内容主要为：配合甲方对参建单位的质量管理行为、现场施工工艺、工地试验室运行等情况核查提供专业技术服务；对项目中间过程的原材料、构配件及设备质量、工程实体质量等进行中间过程质量检测，出具相应检测报告。并为相关文书起草提供技术和数据支持。

分包五：对新建的工地试验室监管提供技术服务；对运行中的工地试验室监管提供技术服务。
具体详见第四章项目需求。

合同履行期限：

（1）分包一、分包二、分包三、分包四：自合同签订之日起24个月；

（2）分包五：自合同签订之日起12个月。

二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

（2）投标人2021年或2022年财务报告或近六个月中任意1个月的财务报表或其开户银行出具的资信证明；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）分包一、分包二、分包三、分包五的投标人应具有交通运输部颁发的公路工程试验检测综合甲级资质；且同时具有省级及以上质量技术监督部门颁发的检验检测机构资质认定证书（如投标人不具有以上资质、证书，其下属不具有独立法人资格的检测机构具有的，视为满足要求），提供相关证明材料；

（2）分包四的投标人应具有省级及以上建设行政主管部门核发的建设工程质量检测机构综合资质或专项资质证书（专项资质证书许可检测范围须包含以下几类：建筑材料、主体结构、地基基础、建筑节能、道路工程）；且同时具有省级及以上质量技术监督部门颁发的检验检测机构资质认定证书（如投标人不具有以上资质、证书，其下属不具有独立法人资格的检测机构具有的，视为满足要求），提供相关证明材料；
（3）为分包一、分包二、分包三、分包四建设单位（代建单位）承担中心试验室的（以签定合同为准）不得参加相应标段投标；

（4）本项目不接受联合体投标，中标后不允许分包、转包（不分包、转包的承诺）；

（5）本项目不接受进口产品投标；

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

1.时间：2023年4月28日-2023年5月9日。

2.售价：人民币300元/分包（售后不退）。

3.招标文件获取方式：

凡有意参加投标者，请于2023年4月28日-2023年5月9日，工作日每日上午9:00至11:00，下午13:00至17:00（北京时间，下同），在江苏交通工程投资咨询有限公司（地址：南京市建邺区奥体大街69号新城科技园6幢A座6楼）持单位介绍信、身份证购买招标文件。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.投标地点：南京市建邺区奥体大街69号新城科技园6幢A座6楼会议室；
2.投标截止时间：2023年5月19日北京时间14:00（超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收）；

3.开标时间：2023年5月19日北京时间14:00；
4.开标地点：南京市建邺区奥体大街69号新城科技园6幢A座6楼会议室。
五、公告期限
招标公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜：

1.公告发布媒体：

江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

2.政府采购政策

本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。
本采购项目执行①《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）;②《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》;③《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》;④《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》;⑤《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》的政府采购政策。

3.本次招标各投标人可同时参与本项目任意分包投标，但是分包一、分包二最多只能中选其中一个分包。若投标人在分包一、分包二中综合得分同时排名第一，则推荐其为预算金额较大的分包的第一中标候选人，另一分包将不再被推荐为第一中标候选人（但投标文件仍参与评审）。分包三、分包四、分包五可以兼中兼得。

分包二（淮安段）中标人负责统一汇总、整理、上报分包一、分包二试验检测过程中产生的相关数据和报告的总报告。

六、本次招标联系方式
1.采购人信息
名  称： 江苏省交通运输综合行政执法监督局
地  址： 南京市石鼓路69号江苏交通大厦
联系方式：周工  025-84329336
2.采购代理信息
名  称： 江苏交通工程投资咨询有限公司
地　址：南京市建邺区奥体大街69号新城科技园6幢A座6楼
联系方式：陆腾蛟  025-87715121
七、其他  
1. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏交通工程投资咨询有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

2. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知
一、总则
1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人
2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件

6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告

（2）投标人须知
（3）合同条款及格式
（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理。
8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购代理可以对招标文件进行修改。
8.2 采购代理有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制
9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
10、投标文件构成
10.1 投标文件由第六篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第六篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

10.2 投标文件份数和签署

10.2.1 投标人应严格按照本招标文件分包要求分别准备投标文件。每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样，其中正本1份，副本2份，电子文档1份（U盘，电子文件必须为签署后的投标文件（正本）扫描件（PDF格式，单个文件大小不超过120M））。

根据交通综合执法局党风廉政相关要求，本项目需所有投标人签署《规范招标及履约行为提醒单》（获取招标文件时领取）。投标人在递交投标文件截止时间之前将签章后的回执与响应文件一并提交，回执需单独装订，不与响应文件同册装订。
投标文件的正本和所有的副本均需打印或复印。投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，投标文件正本须经法定代表人或授权代表签字和加盖单位公章。本投标文件所表述（指定）的公章是指刻有投标人法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

10.2.2 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

11、投标配置与分项报价表
11.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标“开标一览表”。只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
11.2有关费用处理
11.2.1本项目分包一、分包二、分包三、分包四均采用费率（系数）报价。后期合同执行期间，采用单价和实际工作量结算服务费用，预算价仅为最高支付限价。实际费用以中标投标人按照采购人指示要求完成的具体工作量核算，即以（实际工作量×检测项目单价×费率系数）的方式核算服务费用。后期合同执行期间，检测项目单价和费率（系数）不调整。

本项目分包一、分包二、分包三、分包四的招标预算依据《江苏省地方铁路建设工程质量监督与试验检测服务费综合单价》和《江苏省交通建设工程试验检测参考价格》（交质公〔2016〕8号）参考单价九折预估；投标报价费率（系数）高于0.9的报价为无效报价。
11.2.2本项目分包五报价采用固定总价方式，投标报价包含投标人提供合同约定相关服务的报酬及投标人提供合同中相关服务所支出的必要费用，采购人在合同价款之外不再向投标人支付其他任何费用。

11.3代理服务费按照原国家计委（计价格【2002】1980号）规定标准服务类计取，按项目预算金额直接计算，如按收费标准计算低于5000的，按5000元计；由各分包中标人在收到中标通知书后7日内，向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。
11.4投标货币
投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12、技术参数及服务要求响应及偏离表及说明
12.1 对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

12.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

13、投标函和开标一览表
13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
13.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
14、投标有效期
14.1 投标有效期为采购代理规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
15、投标有效期的延长
15.1 在特殊情况下，采购代理于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、投标文件的递交
16、投标文件的递交
16.1投标文件的密封与标记

投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、项目编号、投标人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

16.2如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对投标文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

16.3投标文件应密封包装。未密封的投标文件将不被接收。
17、投标截止日期
17.1 投标人递交投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
17.2 采购代理可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
18、投标文件的拒收
18.1采购代理拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。
五、开标与评标
19、开标
19.1 采购代理将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当准时参加开标活动，如不参加，视为投标人默认开标结果。
19.2开标仪式由采购代理组织。
19.3开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

19.4开标过程应由采购人或采购代理机构负责记录，并存档备查。

20、评标委员会
20.1 开标后，采购代理将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
20.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
20.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
21．评标过程的保密与公正
21.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
21.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
21.3 采购代理和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
22．投标的澄清
22.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
22.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和地点做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。
22.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
23．对投标文件的初审
23.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
23.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格。
23.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
23.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
23.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
23.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
23.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
23.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
23.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理及评标委员会联系。
24．无效投标条款和废标条款
24.1无效投标条款
24.1.1 投标人未按照招标文件要求提交投标文件的。
24.1.2投标人在报价时采用选择性报价的。
24.1.3投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
24.1.4投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
24.1.5未通过符合性检查的。
 24.1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
24.1.7 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
24.1.8  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
24.1.9 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
24.1.10 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。
24.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖公章。
24.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
24.2废标条款：
24.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。24.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
24.2.3因重大变故，采购任务取消的。
24.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
24.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：
24.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
六、定标
25．确定中标单位
25.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
25.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
25.3 采购代理将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
25.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
25.4.1提供虚假材料谋取中标的。
25.4.2向采购人、采购代理行贿或者提供其他不正当利益的。
25.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
25.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
25.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的。
25.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。
25.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
25.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
25.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
25.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
25.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
25.5.5不同投标人的投标文件相互混装；
25.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
26．质疑处理
26.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。
对项目需求部分的质疑，潜在投标人应向采购人提出，由采购人负责答复。
对项目需求部分以外内容的质疑，潜在投标人应向采购代理提出，由采购代理负责答复。
26.2招标文件公告期限为采购公告发出之日起五个工作日，投标人对招标文件提出质疑的，应在招标文件公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出，并附相关证明材料。

26.3 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出，并附相关证明材料。

26.4中标结果公告期限为中标结果公告发出之日起一个工作日，投标人对中标结果如有异议的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，并附相关证明材料。

26.5投标人对招标文件中的投标人特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。

26.6 以下情形的质疑不予受理
26.6.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
26.6.2 超出政府采购法定期限的质疑。
26.6.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
26.6.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。
26.7  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。
27．中标通知书
27.l 中标结果确定后，采购代理将向中标投标人发出中标通知书。
27.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标投标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标投标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
28. 签订合同
28.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
28.3 签订合同后，中标人不得将相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
第三篇合同条款及格式
合同编号: 


省交通综合执法局政府采购合同
（分包一、分包二、分包三、分包四）
项 目 名 称 ：2023年省管铁路工程中间过程质量检测
甲方（买方）：江苏省交通运输综合行政执法监督局

乙方（卖方）：                                

　　

甲、乙双方根据江苏交通工程投资咨询有限公司（委托代理机构）2023年省管铁路工程中间过程质量检测（分包   ）项目公开招标☐竞争性谈判☐竞争性磋商☐单一来源谈判☐询价采购的结果，签署本合同。
一、采购标的
1.1 服务名称

2023年省管铁路工程中间过程质量检测（分包   ）  

1.2 服务范围、内容及服务要求
1.2.1配合甲方对参建单位的质量管理行为、现场施工工艺、工地试验室运行等情况核查提供专业技术服务；对工程原材料、构配件及设备质量、工程实体质量等进行检测，出具相应检测报告，并为相关文书起草提供技术和数据支持。在初步验收后，辅助甲方草拟《地方铁路建设工程质量监督工作意见》，在竣工验收结束后，辅助甲方草拟《地方铁路建设工程质量监督工作报告》。根据需要邀请行业专家参与。

分包二（淮安段）中标人负责统一汇总、整理、上报分包一、分包二试验检测过程中产生的相关数据和报告的总报告。

1.2.2 配合甲方对工程投诉举报、质量缺陷、质量事故调查等进行质量复测，出具检测报告。根据需要提供专家专业技术服务。

1.2.3 乙方在收到甲方的检测指令后，5个工作日内提交质量检测工作方案，方案经过甲方组织审查通过后，应于5个工作日内组织开展质量检测工作。乙方须严格按照工作方案规定的检测内容及工期要求进行检测，确保数据真实、可靠。乙方在检测过程中发现检测数据异常或存在可能影响正常使用的质量或安全问题时，应及时报告甲方。现场检测结束后两周内，提交相应检测报告。
1.3 服务期限及服务地点（域）

1.3.1本合同服务期限自     年   月   日起，至     年   月   日止。
1.3.2本合同约定的服务地点（域）：南京市。                                                             

二、合同金额
2.1本合同金额按照第  （2） 种方式明确：
（1）本合同为固定总价合同，合同金额（含税）为人民币       元，（￥      元）。

（2）本合同为固定单价合同，本项目预算金额为人民币     元（￥        元），费率     ；合同实施过程中单价不予调整，结算的服务费用以最终实际发生的服务数量为准。

服务单价确定方式：依据乙方投标报价系数和所附的工程质量检测明细及费率为1的参考单价，所附的工程质量检测明细中未列出的检测项目参考《江苏省交通建设工程试验检测参考价格》（交质公〔2016〕8号）、涉及铁路工程的检测项目，试验规程和检测单价参考《江苏省地方铁路建设工程质量监督与试验检测服务费综合单价》（详见附件）确定。最终计算单价以参考价格×投标人填报的费率作为该子项的单价。

本项目均采用费率（系数）报价。后期合同执行期间，采用单价法计算服务费用，合同价仅为最高支付限价，实际费用以中标人按照采购人指示要求完成的具体工作量核算，即以（实际工作量×检测项目单价×费率系数）的方式核算服务费用。后期合同执行期间，其中标费率（系数）不得调整。

（3）本合同为其他非固定总价合同，本项目预算金额为人民币      元（￥       元），服务费用计算方式：       

本合同价款包含所有乙方提供合同约定相关服务的报酬及乙方提供合同中相关服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。
2.2关于合同金额计算的补充约定事项：  /  
三、合同履行

3.1本合同范围内服务的提供参照本项目采购文件以及乙方响应文件承诺的具体要求履行，甲乙双方通过补充条款进行特殊约定的从其约定。
3.2补充条款：/
四、服务成果内容和形式
4.1本合同应提交的成果内容、完成期限、成果形式及相关要求：现场检测结束后两周内，提供相应检测报告。
五、履约验收

5.1甲方依据采购文件相关要求以及乙方响应文件的承诺(不低于国家相关标准），对乙方提供的相关服务或交付的工作进行阶段性验收及总体验收，以在费用申请单上签字确认为准。

5.2经验收不合格的，乙方应当按照甲方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合采购文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或导致合同目的无法实现，甲方有权依据法律程序解除合同，并追究乙方违约责任。

六、款项支付 
6.1 本合同款项采用以下第  （1）  种方式支付：
（1）本合同款项分五期支付。支付条件（时间）及支付金额如下：

第一期:合同签订后10个工作日内支付首付款，付款比例为预算金额的 20 %,计人民币    元（￥       元）。
第二期：2023年年底，支付第二期款项，乙方向甲方提交已完成的检测工作量清单和正式检测报告，经甲方审核后，30日内支付相应检测费用，在第二期款项中扣回首付款，不足以一次性扣回的，后续在第三期、第四期继续扣回，直至全部首付款扣回后才开始支付相应检测费用。
第三期：2024年6月底，支付第三期款项，乙方向甲方提交已完成的检测工作量清单，经甲方审核后，30日内支付相应检测费用。

第四期：2024年年底，支付第四期款项，乙方向甲方提交已完成的检测工作量清单，经甲方审核后，30日内支付相应检测费用。

第五期：合同期满，乙方向甲方提交已完成的检测工作量清单和正式检测报告，经甲方审核后，结清款项。
最终支付期数以工程实际进度及检测频次确定。

（2）本合同款项分两期支付。支付条件（时间）及支付金额如下：

第一期:合同签订后10个工作日内支付首付款，付款比例为合同金额的    %,计人民币      元（￥        元）。

第二期：当乙方提供本合同所有服务成果并经甲方验收通过后    工作日内，支付剩余款项，计人民币     元（￥     元）。

（3）乙方无预付款要求的，当乙方完成合同约定的当期工程质量检测工作量后，提交检测工作量结算清单及完整的检测报告，经甲方审核签字后60日内，结清款项。

 6.2甲方在支付上述款项前，应收到乙方提供的与应付款项等额的税务发票。因乙方未能根据合同提交相应票据和资料，导致甲方未能如期付款的，甲方不承担延期付款责任。

七、争议与纠纷处理

7.1 本合同执行过程中发生争议或纠纷时，由甲乙双方协商解决，若协商不成，双方一致同意采用以下第  （2）  种方式处理：

（1）申请仲裁，约定向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。

（2）提起诉讼，约定向甲方所在地法院提起诉讼。

八、知识产权

8.1 乙方应保证为履行本合同交付的工作成果、使用的技术手段或提供的服务内容涉及的各方面均享有完全的法律权利或获得充分的授权。乙方因自身的权利瑕疵或侵权行为使得本合同履行侵犯任何第三方合法权益的，均由乙方承担相关责任。

九、产权归属

9.1 本项目的成果形成的知识产权归属约定如下：  /  。
如未约定，产权均归属于甲方。

十、权利和义务

10.1 甲方权利

10.1.1甲方有权对乙方依照合同提供的服务进行监督和检查。

10.1.2甲方有权对所发现的问题进行调查和处理，若发现乙方完成的服务内容与合同约定不符的，甲方有权要求乙方限期整改，若造成甲方损失，还应承担违约责任。

10.2 甲方义务

10.2.1 在能力范围内，配合乙方履行本合同，尽量为乙方的履约提供必要的支持。

10.2.2 按照合同约定向乙方支付款项。

10.2.3 合同履行完毕后，及时组织验收。

10.3 乙方权利

10.3.1 乙方有权依约收取费用。

10.3.2 乙方有权拒绝甲方提出的除合同约定和乙方承诺以外的其他要求。

10.3.3 乙方有权拒绝甲方在服务过程中的不正当要求和违规行为，并可以依法主张其合法权利。

10.4 乙方义务

10.4.1 严格执行国家的法律、法规，守法经营，按章办事，自觉维护甲方的利益。

10.4.2 接受甲方的检查、监督，严格履行服务承诺，做到诚实、守信。

10.4.3按照响应文件的承诺以服务进程进行管理与控制，包括制定方案、合理配备工作人员、设施设备，按期组织实施，交付项目成果，保证服务项目质量。

10.4.4乙方应严格按照安全标准进行本项目服务，并采取必要的安全防护措施。若需上路作业应按规定办理相关手续，确保本项目服务人员、车辆及设备等的安全。乙方在服务过程中发生的任何交通、生产事故造成财产损失或人员伤亡，以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，甲方一律不承担任何责任和费用。

十一、违约责任
11.1如乙方未按合同约定，或未按照甲、乙双方最终商定的整改期限内完成本项目，每延期一日(或每发生一次)，甲方有权要求乙方向甲方支付合同总价 2 ‰的违约金，但违约金的总数不超过合同总价的10％。如延期超过30日或者延误服务确认3次，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。

11.2如甲方未按合同约定的期限付款，每延期一日，乙方有权要求甲方支付合同总价 2 ‰的违约金，但违约金的总数不超过合同总价的10％。如延期付款超过30日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿损失。

11.3因乙方工作失误而造成的破坏或损失，乙方需承担赔偿或修复完好的责任，由此而发生的相关费用由乙方承担。

11.4如因乙方服务工作不及时或者质量不能满足合同要求，造成影响的，甲方有权指定第三方进行服务，所发生费用全部由乙方承担。

11.5如发生违约事件，履约方要求违约方支付违约金时，应当以书面方式通知违约方，内容包括违约事件、违约金、支付时间和方式等，违约方在收到上述通知后，应当于7日内答复对方，并支付违约金。

11.6其他违约责任约定：  /  

十二、保密条款

12.1乙方在履行合同过程中对获知甲方信息资料均负有保密责任，未经许可不得向第三方泄露。如违反本条款规定，应当承担相应的法律责任，但法定或约定应向司法机关或仲裁机构提供的除外。

12.2乙方对所获得甲方的保密信息负有保密义务的期限为永久，不受本合同解除的限制，直至保密信息已进入公共渠道或甲方以书面形式明确表示无须再负保密义务为止。

12.3甲方有特殊保密要求的，应当另行签订保密协议，以保密协议的约定为准。

十三、转包或分包
13.1 本合同范围内的服务，应由乙方直接组织实施，不得转让他人。

13.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得分包给他人。
十四、履约担保
 14.1 本合同履约担保按照以下第（1）种方式提供：

(1) 乙方不提供履约担保。
(2) 乙方提供银行保函，保函金额为合同金额的%,计人民币 元，     （￥    元），到期日为_______。
(3) 乙方采用银行汇票、转账支票或电汇方式缴纳履约保证金，金额为人民币__________元，在合同签订前___个工作日内一次性缴纳。合同履行结束后___个工作日内，将履约保证金退还给乙方（无息退还）。如乙方违反合同约定，甲方有权根据合同条款从履约保证金中扣除相应的违约金额。

若根据合同约定或因其它任何原因使该项履约保证金被甲方扣除或经协商抵扣或用于赔偿甲方及/或第三方损失等情形减少而不足本合同履约保证金规定数目的，乙方应当在该情形出现之日起3个工作日内日内将其补足。

十五、其他条款

    /     
十六、组成本合同的文件
16.1合同及附件；
16.2成交通知书；
16.3采购文件和乙方的响应文件；
16.4采购过程中有关补充资料和澄清文件等（如有）；
16.5 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十七、不可抗力
17.1当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，并积极采取措施以减轻或消除可能给对方造成的损失，并在事件结束后7个自然日内提供事实性证明。

17.2因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部（由双方协商确定）免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

17.3因不可抗力使合同不能如期履行时，由双方协商确定是否延期履行或终止本合同。

十八、合同生效及其他
18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
18.2 本合同未尽事宜，遵照国家合同相关法律法规执行。
18.3 本合同一式陆份，具有同等法律效力，中文书写。甲乙双方各执叁份。

甲方（单位盖章）：                    乙方（单位盖章）：

统一社会信用代码：                    统一社会信用代码：

单位住所地：                          单位住所地：

代表人：                              代表人：

联系电话：                            联系电话：

签订日期：     年   月  日  　        签订日期：      年   月  日
合同编号: 

省交通综合执法局政府采购合同
（分包五）

项 目 名 称：2023年省管公路水运工程工地试验室监管技术服务
甲方（买方）：江苏省交通运输综合行政执法监督局

乙方（卖方）：                                

　　

甲、乙双方根据江苏交通工程投资咨询有限公司（委托代理机构）2023年省管公路水运工程工地试验室监管技术服务项目公开招标☐竞争性谈判☐竞争性磋商☐单一来源谈判☐询价采购的结果，签署本合同。
一、采购标的
1.1 服务名称

2023年省管公路水运工程工地试验室监管技术服务

1.2 服务范围、内容及服务要求
对新建的工地试验室开展监管技术服务，主要服务内容为：

（1）试验检测人员资格、数量、能力；（2）仪器设备的配置及管理；（3）工地试验室房建设施；（4）工地试验室环境控制有效性；（5）样品管理规范性；（6）记录、台账及报告规范性；（7）试验检测规范、标准运用的有效性；（8）外委管理规范性；（9）授权项目和参数的有效性；（10）工地试验室管理制度建设；（11）其他相关内容，包括试运行效果、消防、环保及安全设施、化学试剂、耗材、危险品、辅助工具配置等管理。

2、对运行中的工地试验室开展监管技术服务，主要服务内容为：

（1）超出授权范围开展业务；（2）擅自变更试验检测人员；（3）仪器、设备是否齐全和按规定检定校准；（4）试验检测环境是否持续满足技术标准规定要求；（5）试验检测记录、报告规范性；（6）样品管理规范性；
1.3 服务期限及服务地点（域）

1.3.1本合同服务期限自     年   月   日起，至     年   月   日止。
1.3.2本合同约定的服务地点（域）：南京市。                                                             

二、合同金额
2.1本合同金额按照第 （1） 种方式明确：
（1）本合同为固定总价合同，合同金额（含税）为人民币       元，（￥      元）。

（2）本合同为固定单价合同，本项目预算金额为人民币     元（￥        元），合同实施过程中单价不予调整，结算的服务费用以最终实际发生的服务数量为准。服务单价确定方式：            
（3）本合同为其他非固定总价合同，本项目预算金额为人民币      元（￥       元），服务费用计算方式：       

本合同价款包含所有乙方提供合同约定相关服务的报酬及乙方提供合同中相关服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。
2.2关于合同金额计算的补充约定事项：  /  
三、合同履行

3.1本合同范围内服务的提供参照本项目采购文件以及乙方响应文件承诺的具体要求履行，甲乙双方通过补充条款进行特殊约定的从其约定。
3.2补充条款：/
四、服务成果内容和形式
4.1本合同应提交的成果内容、完成期限、成果形式及相关要求：本项目各项工作完成以后，甲乙双方确认各项任务目标已达成，乙方提交完整项目成果报告，经甲方审核确认后，视为通过验收。
五、履约验收

5.1甲方依据采购文件相关要求以及乙方响应文件的承诺(不低于国家相关标准），对乙方提供的相关服务或交付的工作进行阶段性验收及总体验收。

5.2经验收不合格的，乙方应当按照甲方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合采购文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或导致合同目的无法实现，甲方有权依据法律程序解除合同，并追究乙方违约责任。

六、款项支付 
6.1本合同款项采用以下第 （1） 种方式支付：
（1）本合同款项分三期支付。支付条件（时间）及支付金额如下：

第一期:合同签订后10个工作日内支付首付款，付款比例为合同金额的50%,计人民币    元（￥       元）。
第二期：2023年年底，支付第二期款项，付款比例为合同金额的40 %,计人民币      元（￥     元）。
第三期：当乙方提供本合同所有服务成果并经甲方验收通过后10工作日内，支付剩余款项，计人民币      元（￥     元）。

（2）本合同款项分两期支付。支付条件（时间）及支付金额如下：

第一期:合同签订后10个工作日内支付首付款，付款比例为合同金额的    %,计人民币      元（￥        元）。

第二期：当乙方提供本合同所有服务成果并经甲方验收通过后    工作日内，支付剩余款项，计人民币     元（￥     元）。

（3）乙方无预付款要求的，在            时按乙方实际完成的工作量据实结算。

 6.2甲方在支付上述款项前，应收到乙方提供的与应付款项等额的税务发票。因乙方未能根据合同提交相应票据和资料，导致甲方未能如期付款的，甲方不承担延期付款责任。

七、争议与纠纷处理

7.1本合同执行过程中发生争议或纠纷时，由甲乙双方协商解决，若协商不成，双方一致同意采用以下第 （2） 种方式处理：

（1）申请仲裁，约定向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。

（2）提起诉讼，约定向甲方所在地法院提起诉讼。

八、知识产权

8.1 乙方应保证为履行本合同交付的工作成果、使用的技术手段或提供的服务内容涉及的各方面均享有完全的法律权利或获得充分的授权。乙方因自身的权利瑕疵或侵权行为使得本合同履行侵犯任何第三方合法权益的，均由乙方承担相关责任。

九、产权归属

9.1 本项目的成果形成的知识产权归属约定如下：  /  。
如未约定，产权均归属于甲方。

十、权利和义务

10.1 甲方权利

10.1.1甲方有权对乙方依照合同提供的服务进行监督和检查。

10.1.2甲方有权对所发现的问题进行调查和处理，若发现乙方完成的服务内容与合同约定不符的，甲方有权要求乙方限期整改，若造成甲方损失，还应承担违约责任。

10.2 甲方义务

10.2.1 在能力范围内，配合乙方履行本合同，尽量为乙方的履约提供必要的支持。

10.2.2 按照合同约定向乙方支付款项。

10.2.3 合同履行完毕后，及时组织验收。

10.3 乙方权利

10.3.1 乙方有权依约收取费用。

10.3.2 乙方有权拒绝甲方提出的除合同约定和乙方承诺以外的其他要求。

10.3.3 乙方有权拒绝甲方在服务过程中的不正当要求和违规行为，并可以依法主张其合法权利。

10.4 乙方义务

10.4.1 严格执行国家的法律、法规，守法经营，按章办事，自觉维护甲方的利益。

10.4.2 接受甲方的检查、监督，严格履行服务承诺，做到诚实、守信。

10.4.3按照响应文件的承诺以服务进程进行管理与控制，包括制定方案、合理配备工作人员、设施设备，按期组织实施，交付项目成果，保证服务项目质量。

10.4.4乙方应严格按照安全标准进行本项目服务，并采取必要的安全防护措施。若需上路作业应按规定办理相关手续，确保本项目服务人员、车辆及设备等的安全。乙方在服务过程中发生的任何交通、生产事故造成财产损失或人员伤亡，以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，甲方一律不承担任何责任和费用。

十一、违约责任
11.1如乙方未按合同约定，或未按照甲、乙双方最终商定的整改期限内完成本项目，每延期一日(或每发生一次)，甲方有权要求乙方向甲方支付合同总价 2 ‰的违约金，但违约金的总数不超过合同总价的10％。如延期超过30日或者延误服务确认3次，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。

11.2如甲方未按合同约定的期限付款，每延期一日，乙方有权要求甲方支付合同总价 2 ‰的违约金，但违约金的总数不超过合同总价的10％。如延期付款超过30日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿损失。

11.3因乙方工作失误而造成的破坏或损失，乙方需承担赔偿或修复完好的责任，由此而发生的相关费用由乙方承担。

11.4如因乙方服务工作不及时或者质量不能满足合同要求，造成影响的，甲方有权指定第三方进行服务，所发生费用全部由乙方承担。

11.5如发生违约事件，履约方要求违约方支付违约金时，应当以书面方式通知违约方，内容包括违约事件、违约金、支付时间和方式等，违约方在收到上述通知后，应当于7日内答复对方，并支付违约金。

11.6其他违约责任约定：  /  

十二、保密条款

12.1乙方在履行合同过程中对获知甲方信息资料均负有保密责任，未经许可不得向第三方泄露。如违反本条款规定，应当承担相应的法律责任，但法定或约定应向司法机关或仲裁机构提供的除外。

12.2乙方对所获得甲方的保密信息负有保密义务的期限为永久，不受本合同解除的限制，直至保密信息已进入公共渠道或甲方以书面形式明确表示无须再负保密义务为止。

12.3甲方有特殊保密要求的，应当另行签订保密协议，以保密协议的约定为准。

十三、转包或分包
13.1 本合同范围内的服务，应由乙方直接组织实施，不得转让他人。

13.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得分包给他人。
十四、履约担保
 14.1 本合同履约担保按照以下第（1）种方式提供：

(1) 乙方不提供履约担保。
(2) 乙方提供银行保函，保函金额为合同金额的%,计人民币 元，     （￥    元），到期日为_______。
(3) 乙方采用银行汇票、转账支票或电汇方式缴纳履约保证金，金额为人民币_____元，在合同签订前___个工作日内一次性缴纳。合同履行结束后___个工作日内，将履约保证金退还给乙方（无息退还）。如乙方违反合同约定，甲方有权根据合同条款从履约保证金中扣除相应的违约金额。

若根据合同约定或因其它任何原因使该项履约保证金被甲方扣除或经协商抵扣或用于赔偿甲方及/或第三方损失等情形减少而不足本合同履约保证金规定数目的，乙方应当在该情形出现之日起3个工作日内日内将其补足。

十五、其他条款

     /       
十六、组成本合同的文件
16.1合同及附件；
16.2成交通知书；
16.3采购文件和乙方的响应文件；
16.4采购过程中有关补充资料和澄清文件等（如有）；
16.5 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十七、不可抗力
17.1当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，并积极采取措施以减轻或消除可能给对方造成的损失，并在事件结束后7个自然日内提供事实性证明。

17.2因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部（由双方协商确定）免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

17.3因不可抗力使合同不能如期履行时，由双方协商确定是否延期履行或终止本合同。

十八、合同生效及其他
18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
18.2 本合同未尽事宜，遵照国家合同相关法律法规执行。
18.3本合同一式陆份，具有同等法律效力，中文书写。甲乙双方各执叁份。

甲方（单位盖章）：                    乙方（单位盖章）：

统一社会信用代码：                    统一社会信用代码：

单位住所地：                          单位住所地：

代表人：                              代表人：

联系电话：                            联系电话：

签订日期：     年   月  日  　        签订日期：      年   月  日
合同协议书附件1：廉政合同


廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，江苏省交通运输综合行政执法监督局（以下称甲方）与服务单位       （以下称乙方），特订立如下合同：
第一条  甲方、乙方双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规等有关规定。

（二）严格遵守                    合同文件，自觉履行合同。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告之处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、 配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条  乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）乙方不应接受委托合同约定以外的与本合同工作有关的任何报酬。

（六）乙方不得参与合同规定的与甲方人利益相冲突的任何活动。 

第四条
违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本条款第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反上述第一、三条，按管理权限，依据有关规定， 给予党纪、政纪或组织处理；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。
第五条  双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条  本合同有效期为甲方、乙方双方签署之日起至该项目完工后止。

第七条  本合同作为                         合同的附件，与检测服务合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。
合同协议书附件2：安全生产合同
安全生产合同

为在                 合同的实施过程中创造安全、高效的检测环境，切实搞好本项目的安全管理工作，江苏省交通运输综合行政执法监督局（以下称甲方），与 （服务单位）（以下称乙方），特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行检测合同中的有关安全要求。

2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“三管三必须”的原则，做好工程检测项目的安全生产管理工作。

3.协调工程建设指挥部，为试验检测提供必要的检测安全生产条件。

4.对试验检测人检测现场进行安全生产、疫情防控检查，监督试验检测人及时处理发现的各种安全隐患和疫情防控漏洞。

二、乙方职责

1.应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法、》《江苏省公路水运建设工程安全监管规定》等有关安全生产的规定，贯彻执行检测合同中的有关安全要求。

2.坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全安全生产的管理组织和安全生产管理制度，配备专职或兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。

3.建立健全全员安全生产责任制。制订项目实施的安全生产方案、应急预案，成立安全领导小组，项目负责人是安全生产的第一责任人，负责项目检测安全领导工作。设立专职安全负责人，协助项目负责人对项目检测安全工作履行监督、检查管理职责。

4.试验检测人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5.试验检测人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加检测的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。检测现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有检测人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；试验检测人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目负责人和专职安全负责人应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.所有检测机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9.检测中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，检测现场必须具有相关的安全标志牌。

10.试验检测人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

11. 试验检测人必须按照相关防疫要求，服从工程建设指挥部的统一管理，做好项目检测人员的防疫工作。

12.加强人员上岗管理，人员上岗前应组织从业人员的卫生防疫教育，并进行卫生防疫安全交底，防疫交底应当与安全技术交底同步进行。

13.加强疫情期间应急处理，对于检测过程中发现有发热、乏力、干咳等症状疑似病例，应及时送医，并做好该疑似病人的密切接触人员排查工作，同时立即报告所在地社区、街道(乡镇)、防疫部门，并及时上报行政主管部门。

四、违约责任

如因委托人、业主方或试验检测人违约造成安全事故，将依法追究责任。

五、本合同作为                      合同的附件，与检测服务合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

合同协议书附件3：分包一、分包二、分包三、分包四工程质量检测明细及单价（仅供投标人参考，实际按照采购人指示要求完成具体工作量结算）

本项目分包一、分包二、分包三、分包四主要依据乙方投标报价系数和所附的工程质量检测明细及费率为1的参考单价，所附的工程质量检测明细中未列出的检测项目参考《江苏省交通建设工程试验检测参考价格》（交质公〔2016〕8号）、涉及铁路工程的检测项目，试验规程和检测单价参考《江苏省地方铁路建设工程质量监督与试验检测服务费综合单价》确定（详见合同协议书附件4）。最终计算单价以参考价格×投标人填报的费率作为该子项的单价。

本项目分包一、分包二、分包三、分包四均采用费率（系数）报价。后期合同执行期间，采用单价和实际工作量结算服务费用，预算价仅为最高支付限价。实际费用以中标投标人按照采购人指示要求完成的具体工作量核算，即以（实际工作量×检测项目单价×费率系数）的方式核算服务费用。后期合同执行期间，检测项目单价和费率（系数）不调整。

新建南京至淮安城际铁路（南京段/淮安段）工程质量检测明细及费率为1的单价

	单位工程
	分部工程类别
	抽查项目
	单位
	单价（元）

	路基工程
	路基
	路基破检
	处
	600

	
	
	附属破检
	处
	600

	
	
	K30
	点
	2500

	
	
	压实系数
	点
	300

	
	
	桩基完整性
	根
	200

	
	
	路基填料
	组
	1200

	
	
	土工格栅
	组
	500

	桥梁工程
	桩基完整性
	低应变法
	根
	200

	
	下部结构
	结构物强度
	测区
	45

	
	
	钢筋保护层厚度
	点
	15

	
	
	结构物尺寸
	点
	18

	
	
	结构物竖直度
	根
	20

	
	桥面系构配件
	破损验证钢筋数量
	构件
	600

	
	
	回弹法
	测区
	45

	
	桥梁钢结构
	管内混凝土密实性
	m2
	900

	
	
	高强螺栓扭矩
	根
	132

	
	
	涂层厚度
	点
	30

	
	造梁场
	锚具及夹片
	孔
	200

	
	
	钢绞线
	组
	740

	
	
	实体回弹
	测区
	45

	
	
	钢筋保护层厚度
	点
	15

	
	
	防水涂料（聚氨酯）
	组
	2000

	
	
	结构物尺寸
	点
	18

	混凝土工程
	原材料
	砂
	组
	3500

	
	
	石
	组
	3550

	
	
	水泥
	组
	2500

	
	
	减水剂
	组
	4000

	
	
	粉煤灰
	组
	2100

	
	
	钢筋
	组
	320

	
	
	拌合用水
	组
	650

	附加项目
	内业资料
	标段
	600

	
	施工工艺
	标段
	1000

	
	质量管理行为
	标段
	1000

	
	车辆使用费
	辆×天
	800

	
	人员费用
	人×天
	300


沪苏锡常城际铁路太仓先导段（含太仓站）工程质量检测明细及费率为1的单价
	单位工程
	分部工程类别
	抽查项目
	单位
	单价（元）

	路基工程
	路基
	路基破检
	处
	600

	
	
	附属破检
	处
	600

	
	
	K30
	点
	2500

	
	
	压实系数
	点
	300

	
	
	桩基完整性
	根
	200

	
	
	路基填料
	组
	1200

	
	
	土工格栅
	组
	500

	桥梁工程
	桩基完整性
	低应变法
	根
	200

	
	下部结构
	结构物强度
	测区
	45

	
	
	钢筋保护层厚度
	点
	15

	
	
	结构物尺寸
	点
	18

	
	
	结构物竖直度
	根
	20

	
	桥面系构配件
	破损验证钢筋数量
	构件
	600

	
	
	回弹法
	测区
	45

	
	桥梁钢结构
	防护涂装附着力
	点
	60

	
	
	焊缝探伤
	米
	75

	
	
	高强螺栓扭矩
	根
	132

	
	
	涂层厚度
	点
	30

	
	造梁场
	锚具及夹片
	孔
	200

	
	
	钢绞线
	组
	740

	
	
	实体回弹
	测区
	45

	
	
	钢筋保护层厚度
	点
	15

	
	
	防水涂料（聚氨酯）
	组
	2000

	
	
	结构物尺寸
	点
	18

	隧道工程
	混凝土强度
	测区
	45

	
	衬砌结构平整度
	尺
	9

	
	初衬喷射混凝土厚度
	点
	18

	
	断面尺寸
	点
	20

	
	二衬厚度、内部空洞
	单线·m
	21

	混凝土工程
	原材料
	砂
	组
	3500

	
	
	石
	组
	3550

	
	
	水泥
	组
	2500

	
	
	减水剂
	组
	4000

	
	
	粉煤灰
	组
	2100

	
	
	钢筋
	组
	320

	
	
	拌合用水
	组
	650

	附加项目
	内业资料
	标段
	600

	
	施工工艺
	标段
	1000 

	
	质量管理行为
	标段
	1000 

	
	车辆使用费
	辆×天
	800 

	
	人员费用
	人×天
	300


新建南京至淮安城际铁路淮安东站宁淮场及接建站房工程质量检测明细及费率为1的单价
	单位工程
	分部工程类别
	抽查项目
	单位
	单价（元）

	路基、站场工程
	路基、站场
	路基破检
	处
	600

	
	
	K30
	点
	2500

	
	
	压实系数
	点
	300

	
	
	CFG桩桩身完整性
	根
	280

	
	
	边坡坡度
	点
	30

	
	
	排水沟尺寸
	点
	18

	
	
	路基填料
	组
	1200

	
	
	土工格栅
	组
	500

	混凝土工程
	原材料
	砂
	组
	3500

	
	
	石
	组
	3550

	
	
	水泥
	组
	2500

	
	
	减水剂
	组
	4000

	
	
	粉煤灰
	组
	2100

	
	
	钢筋
	组
	320

	
	
	拌合用水
	组
	650

	站房工程
	通风空调系统
	组合式空调机组风量
	台
	4000

	
	
	组合式空调机组流量
	台
	4000

	
	
	多联机系统室内温度控制
	组
	3000

	
	
	送排风机单位风量耗功率
	台
	4000

	
	火灾报警系统
	探测器火灾报警及故障报警功能
	处
	1000

	
	
	末端配电箱主备电源切换
	处
	1000

	
	
	手动报警按钮报警功能
	处
	1000

	
	
	应急广播声压级
	处
	1000

	
	
	模块设置情况
	处
	1000

	
	防排烟系统
	正压送风机风口风速
	处
	1000

	
	
	正压送风机功率
	台
	1000

	
	
	通道与楼梯间压差
	处
	2000

	
	
	排烟风机风口风速
	处
	1000

	
	
	排烟风机功率
	台
	1000

	
	水电工程材料
	电线
	组
	700

	
	
	电缆
	组
	4100

	
	
	桥架
	组
	6060

	
	
	开关
	组
	1880

	
	
	插座
	组
	1820

	
	
	管材及管件
	组
	800

	
	
	阀门
	组
	600

	
	装饰装修材料
	防水卷材
	组
	780

	
	
	防水涂料
	组
	850

	
	
	陶瓷砖
	组
	1560

	
	
	石材
	组
	1280

	
	
	建筑涂料
	组
	800

	
	
	钢结构涂料
	组
	1200

	
	
	后置埋件拉拔
	根
	300

	
	
	镀锌钢板/钢管
	组
	570

	
	
	装饰铝板
	组
	1500

	
	
	钢化玻璃
	组
	3000

	
	
	轻钢龙骨
	组
	1200

	
	
	装饰石膏板/纸面石膏板
	组
	1280

	场站工程
	表面平整度
	点
	9 

	
	垂直度(柱)
	处
	20 

	
	混凝土强度(回弹法)
	测区
	45 

	
	钢筋保护层厚度
	点
	15 

	
	窗台高度
	点
	18 

	
	楼梯栏杆高度
	点
	18 

	
	室内净高
	点
	18 

	
	地面平整度
	点
	9 

	
	防护涂装厚度
	点
	30

	
	防护涂装附着力
	点
	60

	
	焊缝探伤
	米
	75

	
	高强螺栓施工扭矩
	根
	132

	附加项目
	内业资料
	标段次
	600 

	
	施工工艺
	标段次
	1000 

	
	质量管理行为
	标段次
	1000 

	
	人员差旅费
	人×天
	300 

	
	车辆使用费
	辆×天
	800 


合同协议书附件4：江苏省地方铁路建设工程质量监督与试验检测服务费综合单价

江苏省地方铁路建设工程质量监督与试验检测

服务费综合单价

一、细骨料  
	序号
	检测项目
	试验规程
	单位
	单价（元）
	备注

	1
	泥块含量
	GB/T 14684
	组
	140
	

	2
	氯化物含量(以CI-计)
	GB/T 14684
	组
	240
	


二、粗骨料

	序号
	检测项目
	试验规程
	单位
	单价（元）
	备注

	1
	泥块含量
	GB/T 14685
	组
	140
	

	2
	氯化物含量(以CI-计)
	TB/T 3275
	组
	240
	


三、水泥

	序号
	检测项目
	试验规程
	单位
	单价（元）
	备注

	1
	熟料中的铝酸三钙含量
	GB/T 21372
	样
	600
	

	2
	不溶物含量
	GB/T 176
	样
	300
	


四、矿物掺合料

	序号
	检测项目
	试验规程
	单位
	单价（元）
	备注

	1
	粉煤灰
	半水亚硫酸钙含量
	GB/T 5484
	项
	300
	

	2
	矿渣粉
	7d活性指数
	GB/T 18046
	样
	475
	

	3
	
	不溶物
	GB/T 176
	样
	300
	

	4
	
	玻璃体含量
	GB/T 18046
	组
	300
	

	5
	
	放射性
	GB 6566
	项
	1200
	

	6
	硅灰
	固含量（液料）
	GB/T 27690
	项
	200
	

	7
	
	放射性
	GB 6566
	项
	1200
	

	8
	
	抑制碱骨料反应性
	GB/T 27690
	项
	2000
	

	9
	
	抗氯离子渗透性
	GB/T 27690
	项
	4000
	

	10
	石灰石粉
	7d抗压强度比
	GB/T 30190
	样
	475
	


五、外加剂

	序号
	检测项目
	试验规程
	单位
	单价（元）
	备注

	1
	减水剂
	压力泌水率比（用于配制泵送混凝土时）
	TB/T 3275
	项
	800
	

	2
	
	甲醛含量（按折固含量计）
	JG/T 223
	项
	300
	

	3
	引气剂
	28d硬化混凝土气泡间距系数
	TB/T 3275
	项
	4000
	含制件养护费

	4
	降黏剂
	黏度比
	TB/T 3275
	样
	200
	

	5
	增黏剂
	黏度比
	TB/T 3275
	样
	200
	

	6
	内养护剂
	12h收缩率比
	GB/T 50082
	组
	855
	

	7
	
	28d抗裂性
	TB/T 3275
	组
	140
	


六、拌和用水

	序号
	检测项目
	试验规程
	单位
	单价（元）
	备注

	1
	抗压强度比（28d）
	JGJ 63
	组
	390
	水泥胶砂强度

	2
	凝结时间差
	JGJ 63
	组
	90
	水泥凝结时间


七、金属材料

	序号
	检测项目
	试验规程
	单位
	单价（元）
	备注

	1
	钢筋
	公称直径
	GB/T 1499.1

GB/T 1499.2
	根
	50
	

	2
	预应力筋用锚具、夹具和连接器
	外观和外形尺寸
	GB/T 14370

TB/T 3193
	根
	100
	

	3
	锚杆
	公称直径
	TB/T 3356
	根
	50
	

	4
	
	公称壁厚
	TB/T 3356
	根
	50
	

	5
	型钢
	冷弯
	GB/T 706

GB/T 11263
	根
	80
	

	6
	钢管
	屈服强度
	GB/T 8162
	项
	500
	

	7
	
	抗拉强度
	GB/T 8162
	项
	500
	


八、其他原材料及构配件

	序号
	检测项目
	试验规程
	单位
	单价（元）
	备注

	1
	防水板
	规格尺寸和外观质量
	TB/T 336-0.1
	项
	100
	

	2
	
	拉伸性能
	
	项
	260
	

	3
	
	撕裂强度
	
	项
	260
	

	4
	
	低温弯折性
	
	项
	200
	

	5
	
	不透水性
	
	项
	260
	

	6
	
	刺破强度
	
	项
	260
	

	7
	
	VA含量
	
	项
	3000
	

	8
	止水带
	规格尺寸和外观质量
	TB/T 3360.2
	项
	100
	

	9
	
	硬度
	
	项
	200
	

	10
	
	拉伸强度、拉断伸长率
	
	项
	260
	

	11
	
	撕裂强度
	
	项
	260
	

	12
	
	橡胶与金属粘合性能
	
	项
	200
	

	13
	止水条
	尺寸公差、外观质量
	GB/T 18173.3
	项
	100
	

	14
	
	硬度
	
	项
	200
	

	15
	
	拉伸强度、拉断伸长率
	
	项
	260
	

	16
	
	体积膨胀率
	
	项
	250
	

	17
	盲管
	烘箱试验
	GB/T 19472.1
	组
	150
	

	18
	底砟
	粒径级配
	TB/T 2140.2
	组
	220
	

	19
	
	杂质含量
	TB/T 2328.17
	组
	140
	

	20
	道砟
	粒径级配
	TB/T 2140.2
	样
	220
	

	21
	
	洛杉矶磨耗率
	
	样
	800
	

	22
	
	标准集料冲击韧度
	
	样
	500
	

	23
	
	石料耐磨硬度系数
	
	样
	600
	

	24
	
	标准集料压碎率
	
	样
	250
	

	25
	
	道砟集料压碎率
	
	样
	400
	

	26
	
	渗透系数
	
	样
	300
	

	27
	
	石粉试模件抗压强度
	
	样
	200
	

	28
	
	石粉塑限、液限
	
	样
	250
	

	29
	
	抗大气腐蚀性（硫酸钠溶液浸泡损失率）
	
	样
	350
	

	30
	
	稳定性能（密度、容重）
	
	样
	200
	

	31
	
	针片状指数
	
	样
	240
	

	32
	
	颗粒表面清洁度
	
	样
	300
	


九、混凝土工程

	序号
	检测项目
	试验规程
	单位
	单价（元）
	备注

	1
	混凝土分项工程
	泌水率
	GB/T 50080
	组
	300
	

	2
	
	气泡间距系数
	TB/T 3275
	组
	4000
	含制件养护费

	3
	
	56d抗硫酸盐结晶破坏等级
	GB/T 50082
	每单次循环
	100
	

	4
	
	胶凝材料抗蚀系数
	TB/T 3275
	项
	500
	

	5
	
	总碱含量
	TB 10424
	组
	800
	

	6
	
	总三氧化硫含量
	TB 10424
	组
	800
	

	7
	
	总氯离子含量
	TB 10424
	组
	800
	

	8
	混凝土实体质量核查
	拔出法
	TB 10426
	点
	400
	

	9
	
	射钉法
	TB 10426
	测区
	70
	

	10
	自密实混凝土
	坍落扩展度
	TB 10424
	组
	35
	

	11
	
	扩展时间T500
	
	组
	35
	

	12
	
	J环障碍高差
	
	组
	500
	

	13
	
	L型仪充填比
	
	组
	500
	

	14
	
	泌水率
	GB/T 50080
	组
	300
	

	15
	
	含气量
	
	组
	260
	

	16
	
	竖向膨胀率
	TB 10424
	组
	300
	

	17
	
	56d抗压强度
	GB/T 50081
	组
	1940
	加1种外加剂加20%费用，不含原材料试验费。

	18
	
	56d抗折强度
	
	组
	2140
	加1种外加剂加20%费用，不含原材料试验费。

	19
	自密实混凝土
	56d弹性模量
	GB/T 50081
	组
	510
	不含制件费

	20
	
	56d电通量
	GB/T 50082
	件
	1640
	

	21
	
	56d抗盐冻性（28次冻融循环剥落量）
	
	每单次循环
	150
	

	22
	
	56d干燥收缩值
	
	组
	800
	

	23
	纤维混凝土用钢纤维
	纤维杂质含量
	GB/T 39147
	项
	100
	

	24
	
	长度
	
	项
	100
	

	25
	
	直径（或等效直径）
	
	项
	100
	

	26
	
	长径比
	
	项
	200
	

	27
	
	抗拉强度
	
	项
	500
	

	28
	
	弯折强度
	
	项
	300
	

	29
	
	形状合格率
	
	项
	100
	

	30
	纤维混凝土用合成纤维
	直径
	GB/T 21120
	项
	100
	

	31
	
	长度
	
	项
	100
	

	32
	
	密度
	
	项
	200
	

	33
	
	抗拉强度
	
	项
	500
	

	34
	
	弹性模量
	
	项
	500
	

	35
	
	极限伸长率
	
	项
	200
	

	36
	
	安全性
	
	项
	200
	

	37
	
	熔点
	
	项
	400
	

	38
	
	杂质含量
	
	项
	100
	

	39
	
	吸水性
	
	项
	50
	

	40
	补偿收缩混凝土
	限制膨胀率
	水中14d
	JGJ/T 178
	组
	3000
	

	
	
	
	水中14d转空气28d
	
	组
	3140
	

	41
	
	最小胶凝材料用量
	
	组
	1800
	

	42
	特细砂混凝土配合比设计
	JGJ 55
	组
	2500
	

	43
	无砂透水混凝土透水性能
	TB 10424
	组
	500
	

	44
	气密混凝土透气系数
	TB 10424
	组
	600
	不含制件费

	45
	活性粉末混凝土配合比设计
	JGJ 55
	组
	2500
	


十、路基工程

	序号
	检测项目
	试验规程
	单位
	单价（元）
	备注

	1
	地基处理
	Ev2二次变形模量
	TB 10102
	点
	400
	

	2
	
	Evd动态变形模量
	TB 10102
	点
	100
	

	3
	支挡结构无损检测墙体厚度
	雷达法
	TB 10414

TB 10751
	单线·m
	21
	

	4
	支挡结构无损检测墙后回填密实度
	
	TB 10414

TB 10751
	单线·m
	21
	


十一、桥涵工程

	序号
	检测项目
	试验规程
	单位
	单价（元）
	备注

	1
	预应力混凝土简支梁
	静载试验
	TB/T 2092
	孔
	50000
	

	2
	高强度螺栓
	螺纹参数
	GB/T 1231
	个
	20
	

	3
	
	螺栓楔负载
	
	个
	200
	

	4
	
	螺母保证荷载
	
	个
	200
	

	5
	
	螺母硬度
	
	个
	80
	

	6
	
	垫圈硬度
	
	个
	80
	

	7
	
	表面处理
	
	个
	20
	

	8
	
	表面缺陷
	
	个
	20
	

	9
	钢管内混凝土密实性(超声波法)
	GB 50628
	剖面·m
	100
	

	10
	盖板、人行步板抗裂性及承载力
	TB 10752
	块
	300
	

	11
	支座砂浆
	泌水率
	TB 10424
	项
	100
	

	12
	
	膨胀率
	
	项
	100
	

	13
	
	抗折强度
	
	组
	55
	

	14
	
	弹性模量
	
	组
	500
	


十二、隧道工程

	序号
	检测项目
	试验规程
	单位
	单价（元）
	备注

	1
	喷射混凝土强度（24h）
	拔出法
	TB 10426

GB 50086
	点
	400
	

	
	
	无底试模法
	
	点
	100
	不含制件费

	2
	喷射混凝土平均厚度
	埋钉法
	TB 10753

GB 50086
	点
	30
	

	
	
	凿孔法
	
	点
	30
	

	
	
	断面测量
	
	点
	40
	

	3
	涂料（喷涂）防水层厚度
	TB 10753
	点
	30
	

	4
	地下连续墙墙身完整性（超声波）
	T/CECS 597
	m
	35
	

	5
	地下连续墙墙身完整性（钻芯法）
	T/CECS 597
	m
	950
	


十三、轨道工程

	序号
	检测项目
	试验规程
	单位
	单价（元）
	备注

	1
	水泥乳化沥青砂浆
	拌和物温度
	TB 10754
	项
	50
	

	2
	
	出机扩展度
	
	项
	100
	

	3
	
	30min扩展度
	
	项
	100
	

	4
	
	流动度
	
	项
	200
	

	5
	
	分离度
	
	项
	100
	

	6
	
	含气量
	
	项
	300
	

	7
	
	单位容积质量
	
	项
	50
	

	8
	
	泌水率
	
	项
	200
	

	9
	
	膨胀率
	
	项
	200
	

	10
	水泥乳化沥青砂浆
	抗折强度
	1d
	TB 10754
	组
	100
	

	
	
	
	28d
	
	
	235
	

	11
	
	抗压强度
	1d
	
	组
	100
	

	
	
	
	28d
	
	
	235
	

	12
	
	弹性模量（28d）
	
	组
	900
	

	13
	
	抗冻性（56次，28d）
	
	每单次循环
	50
	

	14
	
	抗疲劳性（饱水，10000次,28d）
	
	次
	5
	

	15
	
	耐候性（500h，28d）
	
	小时
	16
	

	16
	
	收缩率（28d）
	
	样
	335
	

	17
	道床密度
	灌水法
	TB 10413

TB 10754
	点
	100
	

	
	
	密度仪
	
	点
	150
	

	18
	道床横向阻力
	
	点
	600
	

	19
	道床纵向阻力
	
	点
	600
	

	20
	道床支承刚度
	
	点
	600
	

	21
	扣件扣压力
	
	个
	300
	

	22
	道钉抗拔力
	
	个
	300
	

	23
	钢轨焊接
	超声波探伤
	TB/T 1632
	接头
	800
	

	24
	
	平直度
	
	m
	100
	


十四、站场工程

	序号
	检测项目
	试验规程
	单位
	单价（元）
	备注

	1
	预埋件抗拔检测
	GB 50210
	个
	5000
	

	2
	后置埋件抗拔检测
	GB 50210
	个
	1000
	


十五、给水排水工程

	序号
	检测项目
	试验规程
	单位
	单价（元）
	备注

	1
	泥浆
	含砂量
	TB 10102
	样
	50
	

	2
	
	密度
	
	样
	50
	

	3
	
	黏度
	
	样
	50
	

	4
	井孔
	位置
	TB 10422
	孔
	100
	

	5
	
	直径、孔深、偏斜度
	TB 10422
	孔
	6000
	接触式组合法

	
	
	
	
	
	6500
	超声波法

	6
	水位观测
	TB 10422
	次
	20
	

	7
	抽水试验
	TB 10422
	台班
	840
	

	8
	水的含砂量
	TB 10422
	项
	130
	

	9
	钢管外防腐层
	厚度
	TB 10422
	根
	100
	

	10
	
	外观
	
	根
	10
	

	11
	
	电压
	
	根
	200
	

	12
	
	黏附性
	
	根
	60
	

	13
	管顶埋深
	TB 10422
	点
	40
	

	14
	管道电视检测
	TB 10422
	米
	70
	

	15
	管道闭水试验
	TB 10422
	米
	15
	

	16
	管道气密试验
	TB 10422
	米
	15
	

	17
	管道水压试验
	TB 10422
	米
	25
	

	18
	管道气压试验
	TB 10422
	米
	25
	


十六、“四电”工程

	序号
	检测项目
	试验规程
	单位
	单价（元）
	备注

	1
	低压电缆
	GB/T 12527
	组
	12000
	

	2
	高压电缆
	GB/T 14049
	组
	14000
	

	3
	铁路专用27.5kV电缆
	GB/T 28427
	组
	13000
	

	4
	承力索及接触线
	TB/T 2074
	组
	12000
	

	5
	中心锚接线夹
	
	组
	10000
	

	6
	隔离开关
	
	组
	5000
	

	7
	避雷器
	
	组
	5000
	

	8
	胶黏剂
	
	组
	12000
	

	9
	补偿装置
	
	组
	8000
	

	10
	铁路信号点灯单元
	TB 10418

TB 10419

TB 10755

TB 10756
	组
	2500
	

	11
	铁路信号电缆
	
	组
	15000
	

	12
	铁路贯通地线
	
	组
	10000
	

	13
	信号变压器
	
	组
	4000
	

	14
	转辙机
	
	组
	10000
	

	15
	继电器
	
	组
	2500
	


说明：

1、本综合单价供江苏省地方铁路建设工程质量监督检查与试验检测服务费估算、结算参考使用。

2、本综合单价中涉及的试验检测过程，必须符合国家现行的铁路工程相关试验检测标准、规范、规程及安全操作规程。费用中仅包含了其对应的标准、规范、规程中试验检测的相关费用，其它费用另计。

3、台班按每工日8小时为一台班计。

4、本综合单价不包括房屋租赁费及大型检测设备进出场费。

 项目需求

（分包一、分包二、分包三、分包四）

一、项目简介

江苏省交通运输综合行政执法监督局拟采购2023年省管铁路工程中间过程质量检测服务项目。具体情况如下：

 1、新建南京至淮安城际铁路工程（南京段/淮安段）：江苏段正线全长156.31公里（其中暂利用在建连镇铁路17.14公里，新建正线长139.17公里），桥隧比97%。本次招标主要工作内容为站前施工一、二、四、五、六标段对应施工范围内的监督检查辅助以及试验检测服务，并为相关文书起草提供技术和数据支持。
 2、新建南京至淮安城际铁路淮安东站宁淮场及接站房工程：淮安东站宁淮场规模为2台7线，本项目实施宁淮场站台及两端500米范围内线下工程，包括地基处理、土方填筑、旅客地道和物流通道接长及边坡、水沟附属等工程。宁淮场接建高架站房规模为8503平方米，主要是接建站房及站房相关配套预留工程，包括站房高架候车厅扩建，出站旅客通道扩建，以及站房两侧无柱雨棚。本次招标主要工作内容为本标段对应施工范围内的监督检查辅助以及试验检测服务，并为相关文书起草提供技术和数据支持。
3、沪苏锡常城际铁路太仓先导段（含太仓站）工程：先导段范围线路全长10.397km，其中高架长度2.657km，地下线长7.488km，桥隧过渡段长度0.252km，桥隧比97%。太仓站工程建筑整体由地下二层岛式车站及附属用房组成，批复范围长度334.7m，标准段宽度22m，建筑面积15292.1㎡，不含铺轨、装修及设备安装工程。本次招标主要工作内容为本标段对应施工范围内的监督检查辅助以及试验检测服务，并为相关文书起草提供技术和数据支持。
二、服务内容

1、主要配合采购人对参建单位的质量管理行为、现场施工工艺、工地试验室运行等情况核查提供专业技术服务；对工程原材料、构配件及设备质量、工程实体质量等进行检测，最终出具以上报告；为相关文书起草提供技术和数据支持。在初步验收后，辅助甲方草拟《地方铁路建设工程质量监督工作意见》，在竣工验收结束后，辅助甲方草拟《地方铁路建设工程质量监督工作报告》。

2、配合采购人对工程投诉举报、质量缺陷、质量事故调查等提供检测或专家专业技术服务，出具调查报告或检测报告。应根据采购人需要邀请相应行业专家参与。

三、法律法规要求

1、铁路建设工程质量监督管理规定（交通运输部2015年第2号令）

2、江苏省地方铁路建设工程质量监督工作程序及标准（试行）的通知（苏交执法发[2021]21号）

3、江苏省地方铁路建设工程质量监督管理办法（苏交规[2023]1号）

4、现行的交通运输部的行业标准或规范；

5、中华人民共和国国家标准；

6、相关行业的标准或规范。

四、技术要求

1、投标人应认真做好检测前期工作，投标人应编制详细的工作大纲、检测操作规程和评定标准，经采购人同意后才可实施；采购人有权在相关规范标准规定范围内提出任何检测要求。

2、在接到采购人要求现场检测的通知后，投标人必须在5日内进场，并做好开展检测工作的一切准备工作。

3、现场检测结束后两周内，提交相应检测报告。

4、检测报告中至少应包括以下内容：

检测概况：检测项目、检测频率、检测时间、所测桩号、所用仪器、遵照规范等。

检测结果：主要指标统计合格率、质量等级等。

检测结论：检测结果的统计与分析，对存在的质量缺陷提出初步结论及补救措施建议等。

5、工作报告中至少应包括对本次检测实施手段、方法及检测工作质量的总结和评价，本次检测结果与以往类似工程检测结果的对比分析，对检测工程质量状况的分析及建议，检测工作中发现的问题及改进措施。

五、检测要求

投标人在收到采购人的检测指令后，5个工作日内提交质量检测工作方案，方案经过采购人组织审查通过后，应于5个工作日内组织开展质量检测工作。投标人须严格按照工作方案规定的检测内容及工期要求进行检测，确保数据真实、可靠。投标人在检测过程中发现检测数据异常或存在可能影响正常使用的质量或安全问题时，应及时报告采购人。现场检测结束后两周内，提交相应检测报告。

六、项目人员配备

分包一、分包二、分包三：

项目负责人：具备副高级工程师及以上技术职称，且具有交通运输部颁发的公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格证书（道路或桥梁隧道专业）。
试验检测工程师（不含项目负责人）：本项目至少投入3名现场检测人员，且同时具有交通运输部颁发的公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格证书（道路或桥梁隧道专业）。

分包四：

项目负责人：具备副高级工程师及以上技术职称，且具有建设工程质量检测人员岗位合格证书或岗位培训证书，证书应包含混凝土结构及构件实体检测项目。
试验检测工程师（不含项目负责人）：本项目至少投入3名现场检测人员，且具有建设工程质量检测人员岗位合格证书或岗位培训证书，证书分别包含混凝土、水泥、砂石常规、钢筋混凝土用钢材、建筑节能材料、混凝土结构及构件实体检测等项目。
七、其他

1、合同履行期限：自签订合同之日起24个月。

2、其他要求：所有报价、承诺事项及重要证明文件均须加盖公司公章。

第四章 项目需求

（分包五）

一、项目背景
根据《公路水运工程试验检测管理办法》（交通运输部令〔2019〕第38号）、《关于进一步加强公路水运工程工地试验室管理工作的意见》（厅质监字[2009]183号）、《公路水运工程试验检测信用评价办法》（交安监发〔2018〕78号）和省厅《江苏省公路水运工程工地试验室备案程序》（苏交质〔2018〕18号）文件要求，为进一步加强我省公路水运工程工地试验室管理，规范试验检测行为，发挥试验检测在质量安全监管中的基础性、关键性作用，保证公路水运工程质量，采购人将采购公路水运工程工地试验室监管技术服务，为监管工作提供辅助技术服务。

二、工作内容

1、对新建的工地试验室开展监管技术服务，主要服务内容为：

（1）试验检测人员资格、数量、能力；

（2）仪器设备的配置及管理；

（3）工地试验室房建设施；

（4）工地试验室环境控制有效性；

（5）样品管理规范性；

（6）记录、台账及报告规范性；

（7）试验检测规范、标准运用的有效性；

（8）外委管理规范性；

（9）授权项目和参数的有效性；

（10）工地试验室管理制度建设；

（11）其他相关内容，包括试运行效果、消防、环保及安全设施、化学试剂、耗材、危险品、辅助工具配置等管理。

2、对运行中的工地试验室开展监管技术服务，主要服务内容为：

（1）超出授权范围开展业务；

（2）擅自变更试验检测人员；

（3）仪器设备、设备是否齐全和按规定检定校准；

（4）试验检测环境是否持续满足技术标准规定要求；

（5）试验检测记录、报告规范性；

（6）样品管理规范性；

三、工作成果

现场工作结束后，在5个工作日内完成通报的编制，通报的内容应包含以下几个方面：

（1）依据；

（2）基本情况；

（3）存在问题；

（4）要求和建议；

（5）附表或附图等。

四、项目验收

本项目各项工作完成以后，甲乙双方确认各项任务目标达成，乙方提交完整项目成果，经甲方审核确认视为通过验收。

五、项目人员配备

项目负责人：具备副高级工程师及以上技术职称，且同时具有公路水运工程试验检测师资格证书。

其他检测人员：本项目至少投入3名现场检测人员，且同时具有公路水运工程试验检测师资格证书。其中3名检测人员分别具有以下证书：

①公路水运工程试验检测师资格证书（道路工程专业）；

②公路水运工程试验检测师资格证书（桥梁隧道工程专业）；

③公路水运工程试验检测师资格证书（水运材料或水运结构与地基专业）。

六、其他

1、合同履行期限：自合同签订之日起12个月。 

2、其他要求：所有报价、承诺事项及重要证明文件均须加盖公司公章。
第五章 评标方法与评标标准
一、评标方法（适用于分包一、分包二、分包三、分包四）
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的按实施方案得分顺序由高到低顺序排列。

本次招标各投标人可同时参与本项目任意分包，但是分包一、分包二最多只能中选其中一个分包。若投标人在分包一、分包二中综合得分同时排名第一的，则推荐其为预算金额较大的分包的第一中标候选人，另一分包将不再被推荐为中标候选人（但投标文件仍参与评审）。分包三、分包四可以兼中。
二、评标标准
	评分因素
	评分标准
	说明

	投标报价
	10分
	1）评标价：所有通过资格审查及符合性审查后的投标报价（小微企业应扣除10%的价格参与评审）。

2）评标基准价：所有评标价的最低报价为评标基准价。

3）投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10。
	对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审

	检测实施方案
	40分
	根据以下三个方面内容进行综合评分：

1）检测工作的程序与方法（10分）

根据检测工作的程序、检测的内容、方法、检测频率、检测手段、检测资料及分析报告、最终报告形成的可行性、针对性和可靠性等方面进行评分。

策划方案充分合理、组织安排科学有效、投入充分合理的，得10分；

策划方案较充分合理、组织安排较科学有效、投入较充分合理的，得9分；

策划方案不够充分合理、组织安排不够科学有效、投入不够充分合理的，得7分；

策划方案不合理、组织安排不科学、投入不合理的，得6分；

不提供相关方案不得分。

2）检测工作服务的目标及保证措施（10分）

根据检测工作服务的目标、保证检测精度的技术措施、检测进度计划及保证检测进度的措施、检测工作质量与服务保证措施、安全生产管理措施等方面进行评分。

措施科学合理 手段丰富、内容完善，得10分；

措施较科学合理、手段较丰富、内容较完善，得9分；

措施不够科学合理、手段不够丰富、内容不够完善，得7分；

措施不合理、形式单一、内容不完善，得6分；

不提供相关方案不得分。

3）本项目的重点和难点分析及对策措施（20分）

对项目背景与目的理解深刻、对应措施全面的，得20分；

对项目背景与目的理解较深刻、对应措施较为全面的，得18分；

对项目背景与目的理解一般、对应措施相对匮乏的，得14分；

对项目背景与目的理解不够深刻、基本没有对应措施的，得12分；

不提供相关方案不得分。
	/

	项目负责人
	12分
	分包一、分包二、分包三：拟投入的项目负责人担任过铁路工程检测项目负责人的，得基本分6分；从第二个业绩起算，每增加一个上述业绩加2分，最多加6分。
分包四：拟投入的项目负责人担任过铁路工程或房建工程检测项目负责人的，得基本分6分；从第二个业绩起算，每增加一个上述业绩加2分，最多加6分。


	业绩要求的时间为（2013年1月1日至今），该时间指合同签订日期；需附相应证书及合同或其他能证明以上事项的材料的复印件、投标人近六个月任意一个月为其缴纳社保的证明材料并盖公章

	其他检测人员
	13分
	投标人拟投入本项目现场检测人员（不含项目负责人）：

（1）分包一、分包二、分包三：在本项目要求的3名具有公路水运工程试验检测师资格证书的现场检测人员基础上，每增加1名现场检测人员且具有公路水运工程试验检测师资格证书的，得2.5分，最多得10分。

分包四：在本项目要求的3名具有建设工程质量检测人员岗位合格证书的现场检测人员基础上，每增加1名现场检测人员且具有建设工程质量检测人员岗位合格证书的，得2.5分，最多得10分
（2）其他检测人员具有1个正高级工程师技术职称证书的，得3分，本项最多得3分。
	需附相应证书及合同或其他证明的复印件、投标人近六个月任意一个月为其缴纳社保的证明材料并盖公章

	业绩
	20分
	分包一、分包二、分包三：投标人完成过铁路工程试验检测项目，得基本分12分；从第二个业绩起算，每增加一个上述业绩加2分，最多加8分。

分包四：投标人完成过铁路工程或房建工程试验检测项目，得基本分12分；从第二个业绩起算，每增加一个上述业绩加2分，最多加8分。
	业绩要求的时间为（2013年1月1日至今），该时间指合同签订日期；需附合同或其他证明材料复印件并盖公章

	履约信誉
	5分
	根据《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》评定的单位信用等级进行评分（投标人信用等级及评定分值以江苏省交通运输厅门户网站最新公布的为准（即投标文件递交截止时间为准），在江苏省无信用评价记录且上年度无失信行为记录的，其信用等级按照暂定A级确定）。

（1）信用等级评为AA级的投标人，其信用得分为X；

（2）信用等级为A级（含暂定A级）的企业，信用分为0.8X～0.95X分，具体按下列公式进行计算：Y=0.15X*（Z-85）/10+0.8X。

（3）信用等级为B级及以下等级的不得分；

注：X为信用分满分值（X=5），Y为投标人在本次投标活动中的履约信誉分值，Z为投标人最近一次履约信用等级评定分值。暂定A级和无评定分值的A级投标人，Z 按85 计算。

Y得分保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
	/


注：一、原件备查。
二、国家政策导向
1、促进中小企业发展政策

本项目非专门面向中小企业采购，根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。以上所述投标报价，均为对小、微企业产品进行价格扣除后的报价。(提供中小企业声明函，格式见投标文件格式部分）。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式章节），并对声明的真实性负责。

第五章 评标方法与评标标准
一、评标方法（适用于分包五）
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的按实施方案得分顺序由高到低顺序排列。

综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。
二、评标标准
	评分因素
	评分标准
	说明

	投标报价
	10分
	1）评标价：所有通过资格审查及符合性审查后的投标报价（小微企业应扣除10%的价格参与评审）。

2）评标基准价：所有评标价的最低报价为评标基准价。

3）投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10。
	对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审

	检测实施方案
	40分
	根据以下四个方面内容进行综合评分：

1）对本项目背景与目的理解方面进行评分（10分）

①核查工作服务的目标定位准确、针对性强；核查成果架构完整、格式规范、重点突出、具有一定的前瞻性和预见性，得10分；

②核查工作服务的目标较合理、针对性较强，核查成果架构较完整、格式规范、重点较突出、具有一定的前瞻性和预见性，得9分；

③核查工作服务的目标不够合理、针对性不强，得7分；

④核查工作服务的目标不合理、没有针对性，得6分；

⑤不提供相关方案不得分。

2）根据投标人的工作内容及计划工作量安排的科学性、合理性等进行评分（满分10分）

①保证核查进度计划及核查进度严密周全；核查工作质量与服务保障措施内容详实；安全生产管理措施全面细致，得10分；

②保证核查进度的技术措施具有可行性；核查进度计划及保证核查进度较周全；核查工作质量与服务保障措施内容较详实；安全生产管理措施较全面细致，得9分；

③保证核查进度的技术措施具备一定的可行性；核查进度计划及保证核查进度不够周全；核查工作质量与服务保障措施内容不够详实；安全生产管理措施不够全面细致，得7分。

④保证核查进度的技术措施没有可行性；核查进度计划及保证核查进度不周全；核查工作质量与服务保障措施内容不详实；安全生产管理措施不全面，得6分；

⑤不提供相关方案不得分。

3）根据投标人针对本项目的关键技术问题、重点、难点的认识及对策措施等方面进行评分（满分10分）

①核查实施方案重点和难点把握精准到位，关键技术问题分析内容全面充分、科学合理，有针对性，可操作性强，得10分；

②核查实施方案重点和难点有对策措施，关键技术问题分析较详实，较切合项目实际，得9分；

③重点和难点有对策措施，关键技术问题分析不够详实，可操作性不强，得7分；

④重点和难点没有对策措施，关键技术问题分析不详实，没有操作性，得6分；

⑤不提供相关方案不得分。

4）根据投标人的售后服务安排及相关保证措施等进行评价。(满分10分)

①售后服务安排内容详实、科学合理；相关服务保证措施内容详实，措施全面细致，得10分；

②售后服务安排内容较详实合理；相关服务保证措施内容较详实、细致，得9分；

③售后服务安排内容不够合理；相关服务保证措施内容不够详实、细致，得7分

④售后服务安排内容不合理，没有针对性；基本没有相关服务保证措施内容的，得6分；

⑤不提供相关方案不得分。
	/

	项目负责人
	12分
	拟投入的项目负责人具有担任过公路水运工程工地试验室备案核查项目负责人或高速公路工程中心试验室项目负责人的（代表建设单位），得基础分6分，从第二个业绩起算，每增加一个上述业绩加2分，最多加6分。


	业绩要求的时间为（2013年1月1日至今），该时间指合同签订日期；需附相应证书及合同或其他能证明以上事项的材料的复印件、投标人近六个月任意一个月为其缴纳社保的证明材料并盖公章

	其他检测人员
	13分
	投标人拟投入本项目现场检测人员（不含项目负责人）：

（1）在本项目要求的3名具有公路水运工程试验检测师资格证书的现场检测人员基础上，每增加1名现场检测人员且具有公路水运工程试验检测师资格证书的，得2.5分，最多得10分。

（2）其他检测人员具有1个正高级工程师技术职称证书的，得3分，本项最多得3分。
	需附相应证书及合同或其他证明的复印件、投标人近六个月任意一个月为其缴纳社保的证明材料并盖公章

	业绩
	20分
	投标人承担过公路水运工程工地试验室备案核查或高速公路工程中心试验室（代表建设单位）项目，得基本分12分；从第二个业绩起算，每增加一个上述业绩加2分，最多加8分。
	业绩要求的时间为（2013年1月1日至今），该时间指合同签订日期；需附合同或其他证明材料复印件并盖公章

	履约信誉
	5分
	根据《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》评定的单位信用等级进行评分（投标人信用等级及评定分值以江苏省交通运输厅门户网站最新公布的为准（即投标文件递交截止时间为准），在江苏省无信用评价记录且上年度无失信行为记录的，其信用等级按照暂定A级确定）。

（1）信用等级评为AA级的投标人，其信用得分为X；

（2）信用等级为A级（含暂定A级）的企业，信用分为0.8X～0.95X分，具体按下列公式进行计算：Y=0.15X*（Z-85）/10+0.8X。

（3）信用等级为B级及以下等级的不得分；

注：X为信用分满分值（X=5），Y为投标人在本次投标活动中的履约信誉分值，Z为投标人最近一次履约信用等级评定分值。暂定A级和无评定分值的A级投标人，Z 按85 计算。

Y得分保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
	/


注：一、原件备查。
二、国家政策导向
1、促进中小企业发展政策

本项目非专门面向中小企业采购，根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。以上所述投标报价，均为对小、微企业产品进行价格扣除后的报价。(提供中小企业声明函，格式见投标文件格式部分）。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式章节），并对声明的真实性负责。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

（正本/副本）
项 目 名 称：               
招 标 编 号：               
  分  包  号：                
投标人名称 ：（盖单位章）   
日      期 ：               
投标主要文件目录（格式）
一、资格性检查响应对照表
二、评分索引表
三、经济文件
（一）开标一览表
（二）工作量清单报价表
四、技术文件
（一）技术需求偏离表
（二）检测工作大纲
五、商务文件

（一）投标函

（二）法人授权委托书
（三）商务条款偏离表
（四）服务人员
（五）投标人和项目负责人业绩
六、政府采购政策
七、资格证明文件
八、其他与项目有关的资料
一、资格审查响应对照表
	序号
	资格审查响应内容
	是否响应

（填是或者否）
	投标文件中的页码位置

	通用资格条件

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件；
	
	

	2
	投标人2021年或2022年财务报告或近六个月中任意1个月的财务报表或其开户银行出具的资信证明（距开标时间3个月内开具，原件或复印件）；
	
	

	3
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
	
	

	4
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
	
	

	5
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
	
	

	6
	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
	
	

	特定资格条件

	7
	分包一、分包二、分包三、分包五的投标人应具有交通运输部颁发的公路工程试验检测综合甲级资质；且同时具有省级及以上质量技术监督部门颁发的检验检测机构资质认定证书（如投标人不具有以上资质、证书，其下属不具有独立法人资格的检测机构具有的，视为满足要求），提供相关证明材料；

分包四的投标人应具有省级及以上建设行政主管部门核发的建设工程质量检测机构综合资质或专项资质证书（专项资质证书许可检测范围须包含以下几类：建筑材料、主体结构、地基基础、建筑节能、道路工程）；且同时具有省级及以上质量技术监督部门颁发的检验检测机构资质认定证书（如投标人不具有以上资质、证书，其下属不具有独立法人资格的检测机构具有的，视为满足要求），提供相关证明材料；
	
	

	8
	本项目不接受联合体投标，中标后不允许分包、转包（不分包、转包的承诺）；
	
	

	…
	…
	
	


评分索引表

（适用分包一、分包二、分包三、分包四）
	序号
	评分因素

及权重
	分值
	评分标准
	对应页码
	客观分自评分

	1
	投标
报价
	10分
	1）评标价：所有通过资格审查及符合性审查后的投标报价（小微企业应扣除10%的价格参与评审）。

2）评标基准价：所有评标价的最低报价为评标基准价。

3）投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10。
	
	

	2
	技术部分
	检测
实施
方案
评分
标准
	40分
	根据以下三个方面内容进行综合评分：

1）检测工作的程序与方法（10分）

根据检测工作的程序、检测的内容、方法、检测频率、检测手段、检测资料及分析报告、最终报告形成的可行性、针对性和可靠性等方面进行评分。

策划方案充分合理、组织安排科学有效、投入充分合理的，得10分；

策划方案较充分合理、组织安排较科学有效、投入较充分合理的，得9分；

策划方案不够充分合理、组织安排不够科学有效、投入不够充分合理的，得7分；

策划方案不合理、组织安排不科学、投入不合理的，得6分；

不提供相关方案不得分。

2）检测工作服务的目标及保证措施（10分）

根据检测工作服务的目标、保证检测精度的技术措施、检测进度计划及保证检测进度的措施、检测工作质量与服务保证措施、安全生产管理措施等方面进行评分。

措施科学合理 手段丰富、内容完善，得10分；

措施较科学合理、手段较丰富、内容较完善，得9分；

措施不够科学合理、手段不够丰富、内容不够完善，得7分；

措施不合理、形式单一、内容不完善，得6分；

不提供相关方案不得分。

3）本项目的重点和难点分析及对策措施（20分）

对项目背景与目的理解深刻、对应措施全面的，得20分；

对项目背景与目的理解较深刻、对应措施较为全面的，得18分；

对项目背景与目的理解一般、对应措施相对匮乏的，得14分；

对项目背景与目的理解不够深刻、基本没有对应措施的，得12分；

不提供相关方案不得分。
	
	

	3
	商务部分
	项目
负责人
	15分
	分包一、分包二、分包三：拟投入的项目负责人担任过铁路工程检测项目负责人的，得基本分6分；从第二个业绩起算，每增加一个上述业绩加2分，最多加6分。
分包四：拟投入的项目负责人担任过铁路工程或房建工程检测项目负责人的，得基本分6分；从第二个业绩起算，每增加一个上述业绩加2分，最多加6分。


	
	

	
	
	其他
检测
人员
	10分
	投标人拟投入本项目现场检测人员（不含项目负责人）：

（1）分包一、分包二、分包三：在本项目要求的3名具有公路水运工程试验检测师资格证书的现场检测人员基础上，每增加1名现场检测人员且具有公路水运工程试验检测师资格证书的，得2.5分，最多得10分。

分包四：在本项目要求的3名具有建设工程质量检测人员岗位合格证书的现场检测人员基础上，每增加1名现场检测人员且具有建设工程质量检测人员岗位合格证书的，得2.5分，最多得10分
（2）其他检测人员具有1个正高级工程师技术职称证书的，得3分，本项最多得3分。
	
	

	
	
	业绩
	20分
	分包一、分包二、分包三：投标人完成过铁路工程试验检测项目，得基本分12分；从第二个业绩起算，每增加一个上述业绩加2分，最多加8分。

分包四：投标人完成过铁路工程或房建工程试验检测项目，得基本分12分；从第二个业绩起算，每增加一个上述业绩加2分，最多加8分。
	
	

	
	
	履约
信誉
	5分
	根据《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》评定的单位信用等级进行评分（投标人信用等级及评定分值以江苏省交通运输厅门户网站最新公布的为准，在江苏省无信用评价记录且上年度无失信行为记录的，其信用等级按照暂定A级确定）。

（1）信用等级评为AA级的投标人，其信用得分为X；

（2）信用等级为A级（含暂定A级）的企业，信用分为0.8X～0.95X分，具体按下列公式进行计算：Y=0.15X*（Z-85）/10+0.8X。

（3）信用等级为B级及以下等级的不得分；

注：X为信用分满分值（X=5），Y为投标人在本次投标活动中的履约信誉分值，Z为投标人最近一次履约信用等级评定分值。暂定A级和无评定分值的A级投标人，Z 按85 计算。

Y得分保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
	
	


注：所提供的评分索引表中的页码要准确。所有投标文件均应自行编制页码，如对应页码找不到投标文件响应内容，不得分。
二、评分索引表

（适用分包五）
	序号
	评分因素

及权重
	分值
	评分标准
	对应页码
	客观分自评分

	1
	投标
报价
	10分
	1）评标价：所有通过资格审查及符合性审查后的投标报价（小微企业应扣除10%的价格参与评审）。

2）评标基准价：所有评标价的最低报价为评标基准价。

3）投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10。
	
	

	2
	技术部分
	检测
实施
方案
评分
标准
	40分
	根据以下四个方面内容进行综合评分：

1）对本项目背景与目的理解方面进行评分（10分）

①核查工作服务的目标定位准确、针对性强；核查成果架构完整、格式规范、重点突出、具有一定的前瞻性和预见性，得10分；

②核查工作服务的目标较合理、针对性较强，核查成果架构较完整、格式规范、重点较突出、具有一定的前瞻性和预见性，得9分；

③核查工作服务的目标不够合理、针对性不强，得7分；

④核查工作服务的目标不合理、没有针对性，得6分；

⑤不提供相关方案不得分。

2）根据投标人的工作内容及计划工作量安排的科学性、合理性等进行评分（满分10分）

①保证核查进度计划及核查进度严密周全；核查工作质量与服务保障措施内容详实；安全生产管理措施全面细致，得10分；

②保证核查进度的技术措施具有可行性；核查进度计划及保证核查进度较周全；核查工作质量与服务保障措施内容较详实；安全生产管理措施较全面细致，得9分；

③保证核查进度的技术措施具备一定的可行性；核查进度计划及保证核查进度不够周全；核查工作质量与服务保障措施内容不够详实；安全生产管理措施不够全面细致，得7分。

④保证核查进度的技术措施没有可行性；核查进度计划及保证核查进度不周全；核查工作质量与服务保障措施内容不详实；安全生产管理措施不全面，得6分；

⑤不提供相关方案不得分。

3）根据投标人针对本项目的关键技术问题、重点、难点的认识及对策措施等方面进行评分（满分10分）

①核查实施方案重点和难点把握精准到位，关键技术问题分析内容全面充分、科学合理，有针对性，可操作性强，得10分；

②核查实施方案重点和难点有对策措施，关键技术问题分析较详实，较切合项目实际，得9分；

③重点和难点有对策措施，关键技术问题分析不够详实，可操作性不强，得7分；

④重点和难点没有对策措施，关键技术问题分析不详实，没有操作性，得6分；

⑤不提供相关方案不得分。

4）根据投标人的售后服务安排及相关保证措施等进行评价。(满分10分)

①售后服务安排内容详实、科学合理；相关服务保证措施内容详实，措施全面细致，得10分；

②售后服务安排内容较详实合理；相关服务保证措施内容较详实、细致，得9分；

③售后服务安排内容不够合理；相关服务保证措施内容不够详实、细致，得7分

④售后服务安排内容不合理，没有针对性；基本没有相关服务保证措施内容的，得6分；

⑤不提供相关方案不得分。
	
	

	3
	商务部分
	项目
负责人
	15分
	拟投入的项目负责人具有担任过公路水运工程工地试验室备案核查项目负责人或高速公路工程中心试验室项目负责人的（代表建设单位），得基础分6分，从第二个业绩起算，每增加一个上述业绩加2分，最多加6分。
	
	

	
	
	其他
检测
人员
	10分
	投标人拟投入本项目现场检测人员（不含项目负责人）：

（1）在本项目要求的3名具有公路水运工程试验检测师资格证书的现场检测人员基础上，每增加1名现场检测人员且具有公路水运工程试验检测师资格证书的，得2.5分，最多得10分。

（2）其他检测人员具有1个正高级工程师技术职称证书的，得3分，本项最多得3分。
	
	

	
	
	业绩
	20分
	投标人承担过公路水运工程工地试验室备案核查或高速公路工程中心试验室（代表建设单位）项目，得基本分12分；从第二个业绩起算，每增加一个上述业绩加2分，最多加8分。
	
	

	
	
	履约
信誉
	5分
	根据《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》评定的单位信用等级进行评分（投标人信用等级及评定分值以江苏省交通运输厅门户网站最新公布的为准，在江苏省无信用评价记录且上年度无失信行为记录的，其信用等级按照暂定A级确定）。

（1）信用等级评为AA级的投标人，其信用得分为X；

（2）信用等级为A级（含暂定A级）的企业，信用分为0.8X～0.95X分，具体按下列公式进行计算：Y=0.15X*（Z-85）/10+0.8X。

（3）信用等级为B级及以下等级的不得分；

注：X为信用分满分值（X=5），Y为投标人在本次投标活动中的履约信誉分值，Z为投标人最近一次履约信用等级评定分值。暂定A级和无评定分值的A级投标人，Z 按85 计算。

Y得分保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
	
	


注：所提供的评分索引表中的页码要准确。所有投标文件均应自行编制页码，如对应页码找不到投标文件响应内容，不得分。

三、经济文件（适用于分包一、分包二、分包三、分包四）
（一）开标一览表
	项目名称
	

	项目编号、分包号
	

	是否属于中小微型企业（是/否）
	

	费率（系数）报价
	

	项目负责人
	

	备注
	


注：1、投标报价应为完成本项目要求的所有工作的费用
2、本项目主要依据乙方投标报价系数和所附的工程质量检测明细及费率为1的参考单价，所附的工程质量检测明细中未列出的检测项目参考《江苏省交通建设工程试验检测参考价格》（交质公〔2016〕8号）、涉及铁路工程的检测项目，试验规程和检测单价参考《江苏省地方铁路建设工程质量监督与试验检测服务费综合单价》确定（详见合同协议书附件4）。最终计算单价以参考价格×投标人填报的费率作为该子项的单价。

3、本项目均采用费率（系数）报价。后期合同执行期间，采用单价法计算服务费用，预算价仅为最高支付限价，实际费用以中标人按照采购人指示要求完成的具体工作量核算，即以（实际工作量×检测项目单价×费率系数）的方式核算服务费用。后期合同执行期间，其中标费率（系数）不得调整。

4、费率（系数）即折扣率，报价保留小数点后2位，但不得高于上限（即填报的费率不得大于0.90），否则将否决其投标。如:0.81、0.82、0.83.....0.86、0.87....。
投标人名称：（盖章）
法定代表人或授权代表签字：
日期：
三、经济文件（适用于分包五）
（一）开标一览表
	项目名称
	

	项目编号、分包号
	

	是否属于中小微型企业（是/否）
	

	投标总价
	人民币 （大写）           ￥：（        元）

	项目负责人
	

	备注
	


注：1、投标报价应为完成本项目要求的所有工作的费用。

2、本项目仅接受一个价格，不接受选择性报价方案。

投标人名称：（盖章）
法定代表人或授权代表签字：
日期：
（二）分项报价表
项目名称：                                

项目编号：

分包号：
	序号 
	名称
	服务分项
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	投标报价总计
	人民币（大写）：         元整   ￥：


注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
2、合计=单价*数量，数量由投标人自行计算并填列。
3、上表中的“投标报价总计”应当等于“开标一览表”中“投标总价”。
投标人名称：（盖章）
法定代表人或授权代表签字：
日期：
四、技术文件
（一）技术需求偏离表

	序号
	招标文件技术规格及要求
	投标文件技术指标情况
	具体说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人（公章）：
法定代表人或授权代表（签名）：
日期：年月日
注：1.对于某项指标的数据存在证明文件内容不一致的情况，取指标较低的为准，对于可以用量化形式表示的条款，投标人必须明确回答，或以功能描述回答。

2.作为投标文件重要的组成部分，不能通过简单拷贝招标文件技术要求或简单标注“符合”、“满足”。

3.偏离包括正、负偏离，正偏离指投标人的响应高于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。

检测工作大纲

（适用于分包一、分包二、分包三、分包四）
具体但不限于以下内容：

一）、项目概述；

二）、对招标项目的理解；

三）、检测工作的程序与方法；（包括但不限于以下内容）

1、检测工作的依据，执行的有关技术标准和要求；

2、检测工作的程序；

3、检测的内容、方法、检测频率等；

4、检测手段、检测资料及分析报告的形成；

5、最终报告格式及内容；

四）、拟投入检测的主要设备（包括设备性能的评价）、人员计划（人员资质、数量及投入时间）；

五）、检测工作服务的目标及保证措施

1、检测工作服务的目标；

2、保证检测精度的技术措施；

3、检测进度计划及保证检测进度的措施；

4、检测工作质量与服务保证措施、安全生产管理措施；

5、配合、协调工作的要求等其它事项；

六）、本项目的重点和难点分析及对策措施

（二）实施方案
（适用于分包五）
按照具体项目要求及评分细则中检测实施方案编写。

五、商务文件
（一）投标函
江苏省交通运输综合行政执法监督局：
你们            （项目名称）招标文件（包括更正通知，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加    （分包）投标。
1．我们郑重承诺：我们是符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人，并严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的规定。

2．我们接受招标文件的所有的条款和规定。

3．我们同意按照招标文件第一章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

4．我们同意提供采购人要求的有关本次招标的所有资料。

5．我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。
6．如果我们中标，我们将按照招标文件的规定向贵公司支付招标代理服务费；为执行合同，我们将按投标人须知有关要求提供必要的履约保证。

                        投标人名称：              （公章）
                        地址：邮编：
                        电话：传真：
                        授权代表签字：
                        职务：
                        日期：
（二）法人授权委托书
致江苏省交通运输综合行政执法监督局：
    本授权书宣告：

委托人：
地址：      法定代表人：

受托人：姓名     性别：    出生日期：年月日
所在单位：       职务：
身份证：         联系方式：
兹委托受托人合法地代表我单位参加江苏省交通运输综合行政执法监督局组织的（招标编号为：）的招标活动，受托人有权在该投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。
受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。
委托期限：至上述事宜处理完毕止。
投标人（公章）：
法定代表人：（签名或签章）
                                         受托人：（签名）
年月日
附：法定代表人和受托人身份证复印件。
（三）商务条款偏离表
	序号
	招标文件条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人（公章）：
法定代表人或授权代表（签名）：
日期：年月日
注：1. 如投标人无任何偏离，也需在响应表中注明并在投标文件中递交此表。
2. 偏离包括正、负偏离，正偏离指投标人的响应高于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。
（四）拟参与本项目项目管理及技术人员一览表
	姓名
	年龄
	学历
	执业资格证书/证书号
	技术职称
	专业工作年限
	拟在本项目中担任的职务

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1、上表中行数不够可自加；
2、其资质证明文件等附后；
3、其他人员包括试验检测工程师、试验员等。
（五）拟参与本项目人员简历表

	姓    名
	
	性    别
	
	出  生

年  月
	

	最终学历
	
	毕业院校专业及时间
	
	政  治

面  貌
	

	现任职务
	
	技术职称
	
	聘  任

时  间
	

	在本单位从业年限
	
	
	
	
	

	身 份 证

号    码
	

	专业技术证书名及证 书 号
	序号
	证书名
	证书号

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	主要资历、经验及承担过的项目
	年  月～   年  月
	经历与业绩

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：请根据招标文件要求提供证明材料。
（六）投标人业绩
	序号
	项目名称
	主要完成
工作内容
	业主单位
	合同金额
	项目负责人
	完成时间

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：请根据招标文件要求提供证明材料。
六、政府采购政策
（一）政府采购促进中小企业发展政策

1.企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人（公章）：
法定代表人或授权代表（签名）：
日期：年月日
注：① 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。本单位参加项目编号为__       ____ 的____           __单位的__       ____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程、提供服务），或提供其他残疾人福利性单位制造的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：
法定代表人或授权代表（签名）：
日期：年月日
3.监狱企业证明
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
七、资格证明文件
一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件

二、投标人2021年或2022年财务报告或近六个月中任意1个月的财务报表或其开户银行出具的资信证明
三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

投标人名称（公章）：
法定代表人或授权代表(签字) ：
日期：
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：
法定代表人或授权代表(签字) ：
日期：
六、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供截图证明材料）

七、特定资格要求的证明文件

（1）分包一、分包二、分包三、分包五的投标人应具有交通运输部颁发的公路工程试验检测综合甲级资质；且同时具有省级及以上质量技术监督部门颁发的检验检测机构资质认定证书（如投标人不具有以上资质、证书，其下属不具有独立法人资格的检测机构具有的，视为满足要求），提供相关证明材料；

（2）分包四的投标人应具有省级及以上建设行政主管部门核发的建设工程质量检测机构综合资质或专项资质证书（专项资质证书许可检测范围须包含以下几类：建筑材料、主体结构、地基基础、建筑节能、道路工程）；且同时具有省级及以上质量技术监督部门颁发的检验检测机构资质认定证书（如投标人不具有以上资质、证书，其下属不具有独立法人资格的检测机构具有的，视为满足要求），提供相关证明材料。

八、其他与项目有关的资料
根据招标文件和评标办法提供其他材料

