如东县2023年互花米草治理（试点）

项目

招　标　文　件

采购项目名称：   如东县2023年互花米草治理（试点）项目

采购人名称：    　　        如东县林业服务站

采购方式：                     公开招标

二〇二三年九月十八日

总  目  录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	6

第三章  项目技术需求	19

第四章  评标方法与评标标准	22

第五章  投标文件格式	26

第一章  招标公告

项目概况

如东县2023年互花米草治理（试点）项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”和“中国政府采购网”获取招标文件，并于2023年10月9日上午9时（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目名称：如东县2023年互花米草治理（试点）项目

项目类型：服务

所属行业：其他未列明行业

预算金额：1800万元，最终报价超过采购预算的为无效投标。

采购需求：如东县本次试点除治区治理面积 473.4337公顷 (含1个新增图斑面积 21.1817 公顷)。根据除治区互花米草分布特征及地形地貌条件，共划分为 5个不同治理技术手段除治区，分别采用刈割+围淹 (272.2917 公顷占57.51%)、翻根深埋 (58.9745 公顷，占12.46%)、人工清除43.5900公顷，占9.21%)、生物药剂(39.5192公顷，占8.35%)和生物药剂+人工清除(59.0583 公顷，占12.47%)等除治方式进行治理。试点除治区当年实际除杀率必须在90％以上，次年对残存和新生草体连续除杀，同样达90％以上，并持续保持至2025年12月31日。具体内容详见招标文件，请仔细研究。

合同履行期限：

2023年10月为前期阶段，开展现状调查、补充调查、实施方案评审及报批；

2023年10月- 12月31日为除治阶段，全面完成除治任务(涉及到生物药剂的安排在10月份前完成)；

2024年1月1日至2025年12月为后期管护阶段，巩固除治成果进行监测评估。

本项目（是/否）接受联合体投标：是。

本项目（是/否）专门面向中小企业采购：否。

本项目（是/否）接受分包：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.本项目的特定资格要求：

⑴投标人必须独立法人资格和同时具有水利水电工程施工总承包二级以上（含二级）资质和环保工程专业承包三级以上（含三级）资质（并在有效期内）及企业安全生产许可证并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

⑵投标人拟派项目负责人须具备市政公用工程或水利水电工程二级以上（含二级）注册建造师，且持有行政主管部门颁发的安全生产培训合格证B证。

4.本项目接受联合体参与投标，采用联合体投标的，构成联合体成员总数不超过两家，联合体牵头单位必须为具有环保工程专业承包资质的单位。联合体各成员不得再单独或参加其他联合体参与本项目的投标。联合体各方必须签订联合体协议，明确联合体牵头人和其他成员的主要权利和义务，联合体各方应共同与采购人签订合同协议书，联合体协议经采购人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经采购人同意，不得修改联合体协议，投标文件由联合体牵头人编制并盖章，对联合体各成员具有约束力。

三、获取招标文件

时间：2023年9月18日至2023年10月9日。

地点：“江苏政府采购网”和“中国政府采购网”

方式：自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间、开标时间：2023年10月9日上午9时（北京时间）。

地点：如东县公共资源交易中心（如东县掘港镇泰山路东侧建设大厦一楼大厅）。

五、公告期限

自本公告发布之日起20天。

六、其他补充事宜

1、投标保证金：本项目不收取投标保证金。招标文件中涉及投标保证金的事项，均按免收投标保证金执行。

2、投标文件制作份数要求：正本份数：1份 ，副本份数：4份。

3、对项目部分（供应商资格要求、项目要求、评分标准）的询问、质疑向采购人指出，由采购人答复；对项目投标文件的其他部分询问、质疑向代理机构指出或采购人指出。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：如东县林业服务站

地址：如东县掘港镇

联系人：张雷

联系方式：18068108087

2.代理机构信息

名 称：江苏衡源项目管理有限公司

地址：如东县掘港镇爱民路99号

联系人：张家劲

联系方式：15906291850

3.项目联系方式

项目联系人: 张雷

联系电话：18068108087

附件：  1.项目招标文件

2.采购人信用承诺书

第二章  投标人须知

一、总则

1．采购方式

1.1 本次采购采取公开招标方式，本招标文件仅适用于第一章“招标公告”中所述项目。

2．合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3．适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4．投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2根据财政部关于《政府采购代理机构管理暂行办法》的通知精神，本项目招标代理费由中标供应商支付，金额为：柒万元整（￥70000.00元），请各投标供应商将此费用一并考虑在投标报价中，中标供应商在开标结束、签订合同前向代理单位缴纳。

5．招标文件的约束力

5.1 投标人一旦领取本招标文件并决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标文件领取之日起已经知道或应当知道招标文件是否损害其自身权益。投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。投标人应当按照招标文件的规定制作投标文件并参加投标。

二、招标文件

6．招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）项目技术需求

（4）评标方法与评标标准

（5）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与衡源公司联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7．招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十日前按招标公告中的联系方式，以书面形式提交给采购人。采购人认为已发布的招标文件确有必要澄清或者修改的，将在“江苏政府采购网”和“中国政府采购网”发布更正公告或就个性化的问题回复提出澄清要求的潜在投标人。

8．招标文件的修改

8.1在投标截止时间三天前，采购人均可以以补充文件的方式对招标文件进行修改。

8.2采购人有权按规定要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在招标公告发布媒体公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9．投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10．投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件包括：

（1）投标函

（2）开标一览表

（3）分项报价表

（4）商务偏离表

（5）法定代表人身份证明书

（6）法人代表授权书

（7）投标人资格声明

（8）投标人已完成与招标内容类似项目一览表

（9）投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函

（10）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（11）公共资源交易投标信用承诺书；

（12）企业声明函（如有）；

（13）残疾人福利性单位声明函（如有）；

（14）监狱和戒毒企业证明材料（如有）；

（15）政府采购政策功能落实说明（如有）；

（16）资格证明文件（实质性资格证明文件和非实质性资格证明文件）

（17）为完成本项目投标人认为以及满足本招标文件及评标办法所需要的其它资料。

10.2投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

10.3投标文件参照投标文件格式中“投标主要文件目录”的顺序制作，并请编制目录。由于不按要求编排，编排混乱等导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

11．证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

12．投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报项目报价表。只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.2标的物

采购人需求的货物供应、安装调试、质保售后、维护及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

投标人需现场进行踏勘，应当充分了解实施项目位置、情况、道路、滩面高程坡度、自然港汊分布与走向、潮汐情况等任何其它足以影响报价的情况，并根据现场的实际情况将本项目可预见的相关费用自行考虑到投标报价中，投标人中标后可预见的相关费用包干使用。采购人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能够被投标人利用的资料，投标人对该数据和资料做出的任何推论、理解和结论采购人均不负责任，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

投标报价应包括完成本招标项目所产生的一切费用，包含前期调查、食宿、交通、劳务、提交成果费用、专家论证费用、成果审查费用、方案论证相关费用、技术服务费用（包括配合采购人进行实施方案的汇报、完成与上级部门的对接工作等）、项目报批的过程性费用、除治阶段，全面完成除治任务费用及其所发生的措施费用、所有坝埂拆除费用、后期管护阶段及巩固除治成果进行监测评估费用、招标代理费、规费、税金等完成本项目所需的一切费用。同时，报价也应包含合同履行过程中可能发生的一切风险。

### 特别提醒：由于本项目除治措施实施主要时段在台风季和农历大潮期，且海洋潮流极易造成实施区域出现土方塌陷、港汊改道等海洋地质灾害，投标人必须对此充分评估，并将相关防护和修复措施的费用考虑在总报价中，由此产生的一切抢险抢工以及返工等损失采购人均不负责，价格不调整。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也须列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物或服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以报价表要求的为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6投标项目报价表上的价格应按下列方式分开填写：

⑴项目总价：为完成整个项目所产生的所有费用。

⑵项目分项报价按项目报价表中要求填报。

13．商务条款响应及偏离表

13.1 对招标文件中的商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；若出现缺、漏项和描述不清的均视为负偏离处理。

13.2 详细阐述所投货物的主要组成部分、实现思路及关键技术；

13.3 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14．服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务、维护人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15．投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中的价格一致，如出现不一致的情况，虽不作为无效投标处理，但评标时一律按开标一览表中价格为准。

16．投标保证金

16.1本项目不收取投标保证金。招标文件中涉及投标保证金的事项，均按免收投标保证金执行。

16.2 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

（3）投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害采购人或者其他投标人合法权益的；

（5）中标人在规定期限内未能根据规定签订合同的；

（6）中标人在规定期限内不同意交纳履约保证金；

（7）中标人未能在规定期限内完工的，将终止合同，没收履约保证金。

17．投标有效期

17.1 投标有效期为采购人规定的开标之日后90日历日。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18．投标文件份数和签署

18.1 投标人应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2 投标文件的正本和所有的副本均需打印或复印，正本由投标人法定代表人或其授权委托人（即代理人）按招标文件要求签字或盖章。授权委托人（即代理人）须将法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权委托书”（原件）附在正本投标文件中。

18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

19．投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不符合本条规定的投标将被拒绝或做无效投标处理。

19.2 密封的投标文件应：

(1) 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

(2) 注明投标项目名称。

19.3 如果投标文件被宣布为“迟到”投标时，应原封退回。

19.4 未按要求密封和加盖公章，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人将予以拒绝，作无效投标处理。

19.5不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

四、投标文件的递交

20．投标截止日期

20.1 采购人收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21．迟交的投标文件

21.1 采购人将拒绝并原封退回在其规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。

22．投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购人，修改或撤回其投标文件。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。修改文件必须在投标截止时间前送达采购人指定地点。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

五、开标与评标

23．开标

23.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人的法定代表人或其授权委托人（即代理人）须携带有效的身份证原件（不要密封在投标文件中）准时参加开标，参加开标的代表需签名以证明其出席。

23.2 开标仪式由采购人主持，采购人代表、监督代表、投标人代表以及有关工作人员参加。

23.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

23.4 开标时请现场监督人员或投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购人当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的报价内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5采购人将指定专人负责做开标记录并存档备查，开标记录包括在开标时宣读的报价内容。

23.6投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

24．评标委员会

24.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人或受采购人的委托直接确定中标人。评审专家在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

24.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，如果投标人试图向采购人和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

25.3采购人和评委会不向落标的投标人解释落标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.4本项目采用综合评分法，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到采购人或采购代理机构处登记查询，逾期将不予受理。

26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2评委会认为有必要，可要求投标人对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权委托人（即代理人）签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改，书面澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，将视为放弃该权利，其风险由投标人自行承担。

26.4 评委会不接受投标主动提出的澄清。

27．对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

在进行资格性审查的同时，评委会在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备参加评审的资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过多数评委会成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。请投标人本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表和其它偏离文件中，明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评委会有权视具体情形予以处理，包括：按照规则扣分、在规则基础上增加扣分、在规则基础上加倍扣分、直至对该投标予以拒绝，做无效投标处理。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，若出现相互矛盾之处，应以排列在先的原则为准优先处理：

(1)如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错位的,应以总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

28．无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

（1）未按要求交纳投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；投标文件未按规定的格式、内容和要求编制填写、投标文件字迹潦草、模糊、无法辩认的；

（3）在报价时采用选择性报价；

（4）投标报价超过采购预算的；

（5）不具备招标文件中规定资格要求的；

（6）对招标文件未能作出全面实质性响应或对招标文件进行实质性修改的；

（7）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

（8）投标人有欺诈行为或隐瞒自身违规问题的，提供虚假材料的；

（9）不同投标人委托同一个人办理投标事宜的；不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的；不同投标人的投标文件异常一致的；

（10）投标人未按照本招标文件要求携带必须提供的相关投标资料的备查原件到投标现场的；

（11）投标人单位名称与领取招标文件时所登记的单位名称不符的；

（12）超出经营范围投标的；

（13）投标有效期不符合招标文件规定期限的；

（14）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

（15）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

28.2废标条款：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

28.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部令第87号第四十三条的规定执行。

六、定标

29．确定中标单位

29.1评委会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

29.2评价和比较采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件规定的各项因素进行综合评审后，向采购人推荐出不少于三名中标候选人。任何单项因素的最优不能作为中标、成交的保证。

29.3采购人根据评委会推荐的中标候选人（多名候选人的根据排名顺序依次）确定中标人。

29.4评审结束后，中标人名单将在“江苏政府采购网”、“中国政府采购网”等媒体进行公示，公示时间为1个工作日。

29.5若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购人工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委会发现的；

（6）不符合法律、法规的规定的其他情形。

在此情况下一经认定，报经政府采购监督管理部门批准，采购人有权重新组织采购。

30．质疑处理

30.1投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

30.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

30.3未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

30.4质疑函应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（2）具体的质疑事项及明确的请求；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向采购人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

30.5采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

30.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人将不予受理。

30.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在收到参加投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

30.8供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

31．中标通知书

31.1中标结果质疑期满后，采购人将向中标供应商发出中标通知书。

31.2 中标供应商收到中标通知书后，须立即以书面形式回复采购人，确认中标通知书已收到。

31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

32．签订合同

32.l中标人必须按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起十五日内。对于满足合同约定支付条件的，采购人自收到发票后15日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3在合同签订之前，采购人有权对中标单位的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现中标单位提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则招标采购人有权取消其签约资格，没收其投标保证金，并在标书有效期内另行评定中标者，或重新招标。

32.4签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得随意采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

33．货物和服务的追加、调减

33.1政府采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变价格水平、合同及其他条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

33.3项目结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的添购时，由于须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，必须符合《政府采购法》的规定并经相关部门批准，可以继续从中标人处按照单一来源采购的方式进行添购，且所牵涉的货物和服务的价格水平不得超过本次公开招标的水平且低于当时的社会平均价。货物和服务的添购，应在本次政府采购合同的基础上，另行签订货物和服务的添购合同。

34.政府采购履约保证资金、合同信用融资扶持政策

34.1成交供应商如需获得履约保证金支持，可在南通市政府采购网直接线上办理线上履约保证保险申请，详情请见南通市政府采购网首页 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-履约保证保险专栏。

34.2根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见南通市政府采购网 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-贷款产品专栏。

35.履约保证金

35.1本项目成交后的履约保证金为中标价*10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

35.2成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金；

35.3发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

35.4根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（东财购〔2022〕8号）精神，鼓励采购人对政府采购信用档案中无不良记录的中小企业免收履约保证金。确需收取履约保证金的，按照《关于转发南通市财政局 南通市行政审批局 中国银保监会南通监管分局<关于在政府采购领域开展履约保证保险网上办理试行工作的通知>的通知》（东财购〔2022〕1号），直接在网上办理履约保证保险替代实质性的履约保证金缴纳，进一步减轻企业现金流压力。集中采购的中标（成交）供应商可在南通市公共资源交易金融服务平台（http://ggzyjy.nantong.gov.cn/NTdzbhweb/supermarket/）“履约保证保险”模块在线申请履约保证保险投保。

36.投标人如对本招标文件中的采购需求（包括详细方案、技术参数、技术需求和服务要求、供应商资格条件、评标方法与评标标准等）有疑问或不明之处，可与采购人联系。采购人对采购项目的采购需求有解释权。在招标过程中如出现投标人针对本项目采购需求提出质疑、疑问，由采购人负责并按规定进行答复。采购人：如东县林业服务站；采购人联系人：张雷；联系电话：18068108087。

如投标人对本项目有投诉，可与如东县财政局政府采购管理科联系，联系电话：0513-84112918。

第三章  项目技术需求

一、项目背景

为改善沿海湿地生态环境和生态系统，根据国家、省、市关于治理沿海互花米草的相关文件要求，我县2023年至2025年须完成治理沿海约65920亩互花米草的目标任务，今年洋口镇风电母港西侧开展先行试点治理的约7101亩。

二、项目需求

如东县本次试点除治区治理面积 473.4337公顷 (含1个新增图斑面积 21.1817 公顷)。 根据除治区互花米草分布特征及地形地貌条件，共划分为 5个不同治理技术手段除治区，分别采用刈割+围淹 (272.2917 公顷占57.51%)、翻根深埋 (58.9745 公顷，占12.46%)、人工清除43.5900公顷，占9.21%)、生物药剂(39.5192公顷，占8.35%)和生物药剂+人工清除(59.0583 公顷，占12.47%)等除治方式进行治理。

| 项目名称 | 治理方式 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 如东县2023年互花米草治理（试点）项目 | “刈割+围淹”除治方式治理：吹沙袋蓄水围堰，中间设隔仓，每个区域需设出工通道。海水灌填，含排管、每个隔仓设水位标志，及时补水，保证6个月内淹没区互花米草刈割后草根部分的蓄水水位不低于0.5米 | 公顷 | 272.2917 |
|  | 翻根深埋除治方式治理：翻根深埋的深度不低于1米，也可以采取“连根挖出+迁移离场”的方法 | 公顷 | 58.9745 |
|  | 人工清除方式 | 公顷 | 43.5900 |
|  | 生物药剂 | 公顷 | 39.5192 |
|  | 生物药剂+人工清除 | 公顷 | 59.0583 |
|  | 其他治理措施试验 |  |  |

注：海水涨落中心区域零星除草不另列，由投标人自行测算计入报价。

投标人必须按《如东县2023年互花米草治理（试点）技术方案》”编制投标方案，投标人可以向采购人索要《如东县2023年互花米草治理（试点）技术方案》。

三、进度要求

2023年10月为前期阶段，开展现状调查、补充调查、实施方案评审及报批；

2023年10月- 12月31日为除治阶段，全面完成除治任务(涉及到生物药剂的安排在10月份前完成)；

2024年1月1日至2025年12月为后期管护阶段，巩固除治成果进行监测评估。

四、成果要求：

本项目前期阶段开展现状调查、补充调查、实施方案评审及报批。

实施方案成果应达到国家、省、市关于治理沿海互花米草的相关文件要求。初步成果、中间成果的纸质成果数量视采购人要求而定。最终成果应以相关文件要求为准，形成的纸质成果数量至少八套，具体数量视采购人需求而定，纸质成果及电子数据成果所有权归采购人所有。

五、质量及验收方法

1、以除草实效为质量考核目标，当年实际除杀率必须在90％以上，次年对残存及新生草继续除杀，同样达90％以上，并持续保持至       2025年12月31日。

2、验收方法：以第三方实时监测结论为依据，以主管部门组织验收的结果为最终标准。

六、售后服务：

在两年管护期内，中标供应商须成立专门的管护小组，每周至少一次对合同区域互花米草除治情况巡查上报并采取措施除治到位。

七、付款方式：

1、2023年底除治主要措施完成，经考核验收达到90％的除杀率，付至合同金额的30％。

2、2024年，若2023年已除治区域互花米草复生率低于14％，乙方需按照管护方案继续开展除治工作，按90％的除杀率进行考核，验收通过付至合同金额80％；若2023年已除治区域互花米草复生率超过14％，则2024年不付款，乙方仍需采取必要措施开展除治工作。复生率依据第三方实时监测结论确定。

3、2025年，若2024年未付款的且未采取有效措施，采购人有权采取终止合同、引入新的实施单位开展除治，乙方的履约保证金不予退还、剩余款项不予支付；若2024年未付款但已采取有效措施且除杀率达到90%的，以及2024年已付至合同金额80％的，乙方必须按管护方案继续开展除治，经主管部门考核验收合格后付清余款。

4、其他治理措施试验费用90万元，根据采购人要求，若采购人要求实施此项工作，则在按采购人要求完成此项工作后经验收合格于实施当年付清款项，若采购人未要求实施此项工作，则不付款。

以上付款均不计息。

中标供应商凭经采购合同、验收单（经验收合格）及正式发票按规定进行资金结算。

八、约定事项

1、本项目实施人员必须是投标文件中提供的人员，中标供应商不得以任何原因和方式将合同转包、分包或雇用其他作业人员进行生产。一经发现有上述情况的，将按违约处理，采购人有权拒付合同额。

2、本项目最终的检查验收由采购人组织，其经费由中标供应商承担。

3、中标供应商不按合同规定的日期完成时，每延期一天，应扣除其所应得费用的0.5%，作为违约罚金。

4、投标人的投标报价，在合同实施期间，中标价不随国家政策或法规、标准及任何市场因素的变化而进行调整。

5、中标供应商在履行合同过程中，一切事故其责任由中标供应商承担，采购人不承担任何责任。

第四章  评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。具体方法如下：

按评审后各评委打分平均得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报得分相同的，按服务方案得分由高到低顺序排列。评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准，按照各投标人的得分由高到低的顺序确定中标候选人。

评分计算方法过程中采用“四舍五入”法，并保留小数2位。

评标委员会认为，排在前面的中标候选供应商的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响项目质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标资格。

中标供应商有涉及对标书实质性内容的隐瞒、欺诈或违法违规行为，将被取消中标资格。

评分标准（总分100分）：

| 评审因素 |  | 评审标准 | 单项分值 | 分值小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.报价得分 | 投标报价 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标人报价为评标基准价，其价格分为满分10分，其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）×10分。小数点保留2位。 | 10.00分 | 10.00分 |
| 2.服务方案 | 项目现场 调查 | 根据投标人对本项目的现场调查报告，包含项目实施区域范围、位置、地质地貌、滩面高程坡度、自然港汊分布与走向、潮汐情况等。由评委依据投标人方案中①范围、位置②地质地貌③滩面高程坡度④自然港汊分布与走向⑤潮汐情况进行综合评定。方案详细、内容完整、科学合理的得20分；方案一般详细，科学合理性一般的得12分；内容较为简单，描述不够详尽的得6分；内容明显欠缺的不得分。 | 20.00分 | 72.00分 |
|  | 总体施工 方案 | 拟投入本项目的主要设备情况、劳动力计划等；结合项目特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、实施进度、技术组织措施，同时针对潮汐情况对关键工序环节影响重点提出相应技术措施，如防台、防潮对围堰、隔仓的保护加固措施等，以上措施须分别阐述。由评委依据投标人方案中①主要设备、劳动力投入②质量保证措施③安全生产措施④文明施工措施⑤除治进度保证措施进行综合评定。方案详细、内容完整、科学合理的得20分；方案一般详细，科学合理性一般的得12分；内容较为简单，描述不够详尽的得6分；内容明显欠缺的不得分。 | 20.00分 |  |
|  | 具体施工 措施 | 采用人工挖除、刈割+旋耕、翻根深埋方式的区域要提供详细的施工措施，采用刈割+围淹方式的区域需具体到施工平面布置图、围堰和隔仓的结构设计图、水位控制方案、工期安排、安全措施、施工机械组织、吹填方案、用电线路等。由评委依据投标人措施中①人工挖除、刈割+旋耕及清理措施②翻根深埋措施③平面布置图④围堰和隔仓的结构设计图⑤水位控制措施⑥工期安排⑦安全措施⑧施工机械组织⑨吹填措施⑩用电线路等进行综合评定。措施详细、内容完整、科学合理的得10分；措施一般详细，科学合理性一般的得6分；措施内容较为简单，描述不够详尽的得3分；内容明显欠缺的不得分。 | 10.00分 |  |
|  | 现场组织机构配备 | 根据投标人对现场组织机构安排健全、合理，部门、人员职责分工明确，主要负责人（项目负责人、技术负责人）年富力强，工作经验丰富等是否符合本项目的实际情况进行综合评定。安排合理、分工明确、配备人员素质高的得7分；安排较合理、分工较明确、配备人员素质较高的得4分；安排、分工、配备人员均一般的得1分，没有内容不得分。 | 7.00分 |  |
|  | 重难点分析 | 依据投标人对本项目重点、难点的分析和解决思路进行综合评定。分析精准、思路清晰明了、便于执行的得10分；分析较精准、思路较清晰且可执行的得6分；分析思路一般、可执行度一般的得3分，没有内容不得分。 | 10.00分 |  |
|  | 竣工后管护方案 | 针对第一年实际除杀率必须在90％以上，第二年对残存和新生草体连续除杀，同样达90％以上质量管控目标，制定切实可行的巡检、除治的管护方案。方案详细、内容完整、科学合理的得5分；方案一般详细，科学合理性一般的得3分；内容较为简单，描述不够详尽的得1分；内容明显欠缺的不得分。 | 5.00分 |  |
| 3.企业综合实力 | 企业荣誉 | 投标人承担的类似项目获得国优的每个得2分。本项最高得10分。 类似项目：指与海岸海堤水道施工修复、或湿地生态修复和保护、或水系综合治理(仅限江、河、湖、海相关的水系综合治理）、闸、站施工工程。 注：国优仅认可鲁班奖、中国水利工程优质“大禹奖”。奖励必须是投标方直接拥有，共同获得表彰的，必须为第一位获奖人。同一个项目获不同奖项不重复计分，以最高奖项计分。 （提供有效证书或文件复印件并加盖公章，否则不得分） | 10.00分 | 18.00分 |
|  | 企业业绩 | 投标人2015年以来（以竣工验收日期为准）承担过海堤施工业绩的，有一个得2分，最高得8分。需提供中标通知书、合同、竣工验收证书三者缺一不可，上述材料加盖投标人公章，否则不予计分。 | 8.00分 |  |

注:

1.请各投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，以最大限度的避免造成评委误判或漏判。

2.所有打分项均以采购人所提供的招标文件进行评分，招标文件中未提及的不予认可，投标截止时间后不得修改或是补充投标文件。

3.如投标方组成联合体投标的，则上述打分标准中投标人企业荣誉、企业业绩等打分项，联合体各方至少一方满足打分标准要求方可得分。

4.政府采购政策功能落实

一、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

二、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

三、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

四、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

五、大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

六、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

七、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

第五章  投标文件格式

（正本或副本）

投  标  文  件

（封面参考格式）

项 目 名 称：

投标人名称 ：

日      期 ：

投标文件封面应注明投标项目名称、投标人名称、投标日期等内容。

投标主要文件目录:

1.投标函

2.开标一览表

2.分项报价表

4.商务偏离表

5.法定代表人身份证明书

6.法人代表授权书

7.投标人资格声明

8.投标人已完成与招标内容类似项目一览表

9.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函

10.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

11.公共资源交易投标信用承诺书

12.企业声明函（如有）

13.残疾人福利性单位声明函（如有）

14.监狱和戒毒企业证明材料（如有）

15.政府采购政策功能落实说明（如有）

16.投标人实质性资格证明文件目录

（1）营业执照（三证合一）或事业单位法人证书复印件（如为联合体投标，联合体各方均须提供）；

（2）投标人须提供企业资质证书复印件（如为联合体投标，联合体各方均须提供）；

（3）投标人须提供企业安全生产许可证复印件（如为联合体投标，联合体各方均须提供）；

（4）拟派项目负责人建造师注册证书和安全生产培训合格证B证复印件，同时须提供投标人近3个月为其连续缴纳的社会保险金清单复印件，如事业单位无法提供社保证明的，须提供本单位盖章的承诺证明材料复印件；

（5）联合体协议（如为联合体投标须提供联合体协议，明确联合体牵头人和其他成员的主要权利和义务，格式自拟）。

17.投标人非实质性资格证明文件目录（根据评分标准要求的内容自行制作）

（1）服务方案

（2）企业综合实力

（3）为完成本项目投标人认为以及满足本招标文件及评标办法所需要的其它资料。

投标文件中未提供评分标准中涉及的证书及证明材料等资料复印件加盖投标人公章的，相应条款不得分。

18.为完成本项目投标人认为以及满足本招标文件及评标办法所需要的其它资料。

## 5.1投标函格式

致：如东县林业服务站

根据贵方的招标文件，正式授权_______________(姓名和职务)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。我方现就有关事项郑重承诺如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物与服务。

2.我方完全理解报价最低并非意味着必定获得中标的资格。

3.我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件（若有），包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

4.我方完全理解全部招标文件内容及相关的补充文件（若有），不存在任何误解之处，同意放弃提出异议和质疑的权利。

5.我方同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我方的投标保证金可被贵方没收。

7.我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

8.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的，绝无任何遗漏、虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，同意被废除投标资格和相关的处罚。

9.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。

10.遵守招标文件中要求的收费项目和标准且无任何异议。

如果我方违反上述承诺，或承诺内容不属实，我方愿意承担一切不利的法律后果。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：　　传  真：

投标人开户行：

账          户：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：

日           期： 年_______月_______日

5.2开标一览表

投标人名称（盖章）：

单位：   元

| 项目总报价 （人民币） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 标书 份数 | 正本份数：1份 ，副本份数：4份。 |
| 备注 |  |

注:

1. 投标人需现场进行踏勘，应当充分了解实施项目位置、情况、道路、滩面高程坡度、自然港汊分布与走向、潮汐情况等任何其它足以影响报价的情况，并根据现场的实际情况将本项目可预见的相关费用自行考虑到投标报价中，投标人中标后可预见的相关费用包干使用。采购人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能够被投标人利用的资料，投标人对该数据和资料做出的任何推论、理解和结论采购人均不负责任，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

投标报价应包括完成本招标项目所产生的一切费用，包含前期调查、食宿、交通、劳务、提交成果费用、专家论证费用、成果审查费用、方案论证相关费用、技术服务费用（包括配合采购人进行实施方案的汇报、完成与上级部门的对接工作等）、项目报批的过程性费用、除治阶段，全面完成除治任务费用及其所发生的措施费用、所有坝埂拆除费用、后期管护阶段及巩固除治成果进行监测评估费用、招标代理费、规费、税金等完成本项目所需的一切费用。同时，报价也应包含合同履行过程中可能发生的一切风险。

特别提醒：由于本项目除治措施实施主要时段在台风季和农历大潮期，且海洋潮流极易造成实施区域出现土方塌陷、港汊改道等海洋地质灾害，投标人必须对此充分评估，并将相关防护和修复措施的费用考虑在总报价中，由此产生的一切抢险抢工以及返工等损失采购人均不负责，价格不调整。

2.本项目采购预算为：1800万元，投标人投标文件中的项目总报价不得超过采购预算，否则按无效投标处理。

3.根据财政部关于《政府采购代理机构管理暂行办法》的通知精神，本项目招标代理费由中标供应商支付，金额为：柒万元整（￥70000.00元），请各投标供应商将此费用一并考虑在投标报价中，中标供应商在开标结束、签订合同前向代理单位缴纳。

投标人名称  (盖章)：

法定代表人或法定代表授权人(签字或盖章)：_______

日期：   年  月  日

5.3分项报价表

| 项目名称 | 序号 | 治理方式 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 如东县2023年互花米草治理（试点）项目 | 1 | “刈割+围淹”除治方式治理：吹沙袋蓄水围堰，中间设隔仓，每个区域需设出工通道。海水灌填，含排管、每个隔仓设水位标志，及时补水，保证6个月内淹没区互花米草刈割后草根部分的蓄水水位不低于0.5米 | 公顷 | 272.2917 |  |  |  |
|  | 2 | 翻根深埋除治方式治理：翻根深埋的深度不低于1米，也可以采取“连根挖出+迁移离场”的方法 | 公顷 | 58.9745 |  |  |  |
|  | 3 | 人工清除方式 | 公顷 | 43.5900 |  |  |  |
|  | 4 | 生物药剂 | 公顷 | 39.5192 |  |  |  |
|  | 5 | 生物药剂+人工清除 | 公顷 | 59.0583 |  |  |  |
|  | 6 | 其他治理措施试验 |  |  |  | 900000 | 此项投标人报价时不得调整，否则作为无效标处理。 |
|  |  | 总价（合计）（1+2+3+4+5+6） |  |  |  |  |  |

注：海水涨落中心区域零星除草不另列，由投标人自行测算计入报价。

投标人名称  (盖章)：

法定代表人或法定代表授权人(签字或盖章)：_______

日期：   年  月  日

5.4商务偏离表

投标人名称:

| 包号 | 招标文件 条目号 | 招标文件 商务条款 | 投标文件 商务条款 | 偏 离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如无偏离，则必须注明无偏离。本项目仅接受正偏离、无偏离。不接受负偏离。

投 标 人 名 称  (盖章)：__________

法定代表人

或法定代表授权人(签字或盖章)：________

日期：     年   月   日

5.5法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓    名：性别：

职务：系：     (投标单位名称)

的法定代表人。

特此证明

投标单位(加盖公章)：

年  月   日

附法定代表人身份证复印件

5.6法人代表授权书

本授权书声明：______（投标人单位名称）____________（法定代表人姓名、职务）授权____________（被授权人的姓名、职务）为我方就项目投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务。

本授权书于____ __年____月____日签字或盖章生效，特此声明。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：_____________________________________

职    务：_____________________________________

单位名称：_____________________________________

代理人（被授权人）签字或盖章：_____________________________

职    务：_____________________________________

单位名称：_____________________________________

投标人名称（公章）：_____________________________________

日     期：_____________________________________

附：代理人（被授权人）身份证复印件（加盖投标人公章）

5.7投标人资格声明

| 企业名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |
| 注册时间 |  |  |  |  |
| 近三年内有经营活动中有无重大违法纪录 |  |  |  |  |
| 是否依法缴纳税收 |  | 是否依法缴纳社会保障资金 |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 |  | 万元 |  |
|  | 经营范围是否包含本项目 |  |  |  |
|  | 是否符合本项目资格要求 |  |  |  |
|  | 是否具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

我公司（单位）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。

法定代表人或授权委托人签字：

投标人名称（公章）：_____________________________________

日期：   年    月   日

5.8投标人已完成与招标内容类似项目一览表

| 序号 | 项目（合同） 名称 | 合同 起止日期 | 甲方单位全称 | 甲方 联系人 | 甲方联系人电话 | 合同 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：______年______月______日

5.9投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年   月   日

5.10具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力（自行填写）：

主要设备有：                                       。

主要专业技术能力有：                               。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：______年______月______日

5.11公共资源交易投标信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺:

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分;

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动;积极履行社会责任，促进廉政建设;

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息;

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序;

五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚(处理)，并依法承担相应的法律责任;

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督;

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育;

本单位同意将以上承诺事项上网公示。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

时间:   年   月    日

# 5.12中小企业声明函（服务）

# 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

# 1.（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# 2.（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# ……

# 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

# 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 企业名称（盖章）：

# 日期：

5.13残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

#### 5.14监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

5.15政府采购政策功能落实说明

一、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

二、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

三、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

四、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

五、大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

六、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

七、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

5.16实质性资格证明文件

投标人实质性资格证明文件：

（1）营业执照（三证合一）或事业单位法人证书复印件（如为联合体投标，联合体各方均须提供）；

（2）投标人须提供企业资质证书复印件（如为联合体投标，联合体各方均须提供）；

（3）投标人须提供企业安全生产许可证复印件（如为联合体投标，联合体各方均须提供）；

（4）拟派项目负责人建造师注册证书和安全生产培训合格证B证复印件，同时须提供投标人近3个月为其连续缴纳的社会保险金清单复印件，如事业单位无法提供社保证明的，须提供本单位盖章的承诺证明材料复印件；

（5）联合体协议（如为联合体投标须提供联合体协议，明确联合体牵头人和其他成员的主要权利和义务，格式自拟）。

5.17非实质性资格证明文件

投标人非实质性资格证明文件：（根据评分标准要求的内容自行制作）

（1）服务方案；

（2）企业综合实力；

（3）为完成本项目投标人认为以及满足本招标文件及评标办法所需要的其它资料。

投标文件中未提供评分标准中涉及的证书及证明材料等资料复印件加盖投标人公章的，相应条款不得分。

5.18为完成本项目投标人认为以及满足本招标文件及评标办法所需要的其它资料。

附：除治方案示意图