南通市海门区政府采购

招标文件

# 项目名称：南通市海门区常乐镇人民政府采购长江青龙河流域海门常乐镇区域水生态环境综合整治项目

项目编号： JSZC-320614-NTXY-G2023-0006

采购单位：南通市海门区常乐镇人民政府

代理单位：南通星宇工程项目管理有限公司

二○二三年十二月八日

# 江苏政府采购（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）

# 第一部分 公开招标公告

项目概况

南通市海门区常乐镇人民政府采购长江青龙河流域海门常乐镇区域水生态环境综合整治项目的潜在供应商应直接从江苏政府采购“采购公告”栏自行下载招标文件，并于2023年12月29日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320614-NTXY-G2023-0006

2.项目名称：南通市海门区常乐镇人民政府采购长江青龙河流域海门常乐镇区域水生态环境综合整治项目

3.采购方式：公开招标

4.项目类型：服务

5.项目所属行业：其他未列明行业

6.预算金额：1378万元。最高限价：1378万元。投标报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

7.采购需求：采购内容包含项目全过程的生物多样性及生态健康状况调查与评价，河道生态修复与生物多样性修复及运维服务，核心区生物多样性修复与保护及运维服务，智慧监测系统与管理平台及运维，核心区水利遗产保护及宣教服务。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.本项目的特定资格要求：投标单位项目负责人为环境类或建设工程类正高级工程师职称，项目组成员至少3名环境类或建设工程类高级及以上工程师职称。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购项目。（须按照财库{2020}46号文要求提供中小企业声明函。格式见附件）

4.本项目接受联合体参与。

4.1由两个（最多）企业组成的联合体，每一成员的相关资料需附在投标文件中。

4.2联合体必须附联合体共同投标协议书，该协议应约定联合体的同责任和联合体双方各自的责任，该协议作为资格投标文件的必要组成部分一并提交招标人；联合体协议应明确各方计划承担的份额和责任的说明；联合体各方须具备足够的经验和能力来承担各自的项目内容。

4.3联合体各方不得单独再以本单位名义进行投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体参与本项目的投标；联合体确定中标后后，项目负责人和项目组成员不得变更。

4.4联合体应约定一方作为联合体的主体，项目负责人必须由联合体牵头方提供，投标申请人与招标人之间的各种有关投标的信息往来将通过主体方传递。

三、获取采购文件

时间：2023年12月8日至2023年12月15日止。

地点：投标供应商直接从江苏政府采购“采购公告”县级栏自行下载招标文件等招标资料。

方式：自行下载。

四、响应文件提交

接收时间：2023年12月29日09点00至 09点30分（北京时间）。

截止时间：2023年12月29日09点30分（北京时间）。

接收文件地点：南通市海门区南海东路765号东南通星宇工程项目管理有限公司开标室。

特别提醒：逾期送达将拒收。

招标代理机构联系人：张女士       联系电话：15151399683

五、响应文件开启时间与地点

时间：2023年12月29日09点30分（北京时间）

地点：南通市海门区南海东路765号东南通星宇工程项目管理有限公司开标室。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、投标保证金：本项目不设。

八、其他补充事宜

1.请各供应商连续关注本网站可能发生的相关变化等信息。如没有及时获悉相关变化而引起的后果由供应商自负。

2.请各供应商认真阅读招标文件，严格遵守时间、资料提供等相关约定。

3.请各供应商认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与报名、投标所产生的一切后果由供应商自行承担。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

## 1.采购人信息

单位名称：南通市海门区常乐镇镇人民政府

联系方式：张先生   13962891246

联系地址：南通市海门区常乐镇常青路88号

2.采购代理机构信息

单位名称：南通星宇工程项目管理有限公司

联系方式：张女士    15151399683

联系地址：南通市海门区南海东路765号东

- 采购项目需求

第一章有关要求说明

1．优先采购：采购优先采购节能产品和环境标志产品。

2．产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

3、主要技术参数：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

4、特别提醒：招标人不统一组织现场踏勘，请投标人务必自行认真踏勘现场条件并体现在项目实施方案和投标报价中，一旦中标不得对现场条件提出额外要求。投标人踏勘以充分了解任何足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解等情况而导致中标后的费用增加或供货时间延长申请将不被批准。成交供应商进场后不得以不了解现场为由提出增加费用的要求，勘察费用自理。

第二章  采购项目内容与技术需求

# 一、服务内容

# 本项目服务内容为流域内河道水生态系统修复、水生生物多样性恢复与保护、张謇水利历史文化遗迹保护、智慧生态管理平台等工作。以区域水生态环境改善为核心目标，系统识别污染源结构，全面评估拟实施流域水环境综合治理工程环境效益，系统开展区域水环境综合整治；同时本项目通过研究探索制定可复制、可推广的小流域系统综合治理技术体系，为今后同类型的环境治理项目提供参考范例和技术支持。

# 二、服务要求

# （1）河道生态修复

# 围绕8条生态河道（太平港河、通沙河、十号河、永长河、如意河、官群河、民灶河、日新河）存在的能见度低、水生动植物多样性差等问题，以建立先锋物种群落作为修复生态系统的基本框架，要求建设期先锋物种不低于10种，2年运维期引种的本土物种不低于20种，运维结束后形成稳定的本土水生植物群落，总的物种不低于30种，最终植被覆盖不低于10%。

# 建设期重建先锋物种的稳定群落，包括本土沉水植物、挺水植物、浮叶植物等不低于10种。运维期引种本土沉水植物、挺水植物、浮叶植物不低于20种。通过生态系统的演替规律，不断增加当地种质资源丰富度，进而实现稳定的本土水生动、植物群落多样性。（具体应优先本土物种，不得引入外来入侵生物）

# （2）全域控源截污：

# 围绕核心区官公河村的生活污水处理站尾水、分散式畜禽养殖、长期受纳面源的河道形成的内源性污染问题开展系统治理；同时针对民宿住宅区、菜市场等重点区域开展污水收集及处理；最大程度减少实施区域污染物入河，清除水系内源性污染，全面提升核心区水环境质量。

# 为了最大程度集约化利用土地，生活污水尾水湿地建设要求采用处理能力强的潜流人工，污染物削减率不低于30%，兼顾景观效果，便于后期宣传推广。邻水分散养殖拆除的主要服务内容是官公河村临河分散式畜禽养殖全面拆除及清运。农田排水民沟整理（内源性污染处理）包含官公河村全域民沟的水系连通、生态岸线及河内清杂、河底清淤等。完善水生植物生态系统（具体二次深化设计）保存地方独有特色的四汀窄沟。重点区域污水处理包含两套一体化分散式污水处理设施及配套管网，出水标准一级b，地埋式，配套水平潜流湿地，周边景观提升。

- 核心区的工作内容主要包括：

① 张謇水利遗迹遗产区水生生物多样性恢复与产业提升：

其中针对平西一路河、平西二路河道生态修复包括恶行杂草防治，仿自然生态护坡、植物的控养措施、两栖类栖息地的重建与保护、水生昆虫（以蜻蜓为主）及土著鱼种的栖息地的重建与保护；

通沙河日新河示范段集中展示清水型动物群落恢复技术和应用，使用浮体、植物、挂膜的固定设施，并新增鱼巢、景石、近自然护坡、水生动物人工巢穴等的多样的生境优化手段，重建不低于30种的水生植物，形成稳定的本土植物群落；

酒厂河范围内需要设置立体生态浮床，恢复水生植物群落多样性，要求建设期先锋物种不低于10种，运维期引种的本土物种不低于20种，运维结束后形成稳定的本土水生植物群落，总的物种不低于30种。

常平河作为生物多样性主要展示区，营造水下生境多样性（避难场、产卵场、觅食场），鳑鲏、沙塘鳢、中华刺鳅等清水型产卵场地的土壤改良，食物链重建；建设水生物种多样性宣教廊道，恢复水生植物群落多样性；并设置4000m2分隔措施、标识标牌、本土湿地植物引种、扩繁，不低于40种，禁止外来物种的本土湿地植物种质资源保护区。

② 张謇纪念馆水生生物多样性恢复展示区：

设置一套水循环系统，建设近自然生态护坡、植物的控养措施、水生昆虫（以蜻蜓为主）及土著鱼种的栖息地的重建与保护的生态廊道。重建水下生境优化及鱼类栖息地，设置多孔生物质砌块生物质鱼巢，要求便于鱼卵固着，微生物挂膜。恢复本土植物系统种植挺水植物沉水植物，覆盖度30%。配备造型浮床和一套含有典型底栖动物、清水型指示物种的水生态系统微模型。恢复包含的昆虫、土著鱼、软体动物、等清水型指示物种群落恢复清水型动物群落。

（4）流域监测与智慧化管控：为了有效跟踪水生态环境综合治理工程建设和运维过程中入江支流流域水系水质和水生态的动态演化，致力于流域内水系水质与水生态的稳定提升和长效保障，在流域综合整治和运维过程中，建设区域监测体系，并开发配套管理平台，实现水质水生态的智慧化管控。

智慧生态监测设施主要包含水质微型站、水文站和小型气象站,具体要求如下：

设置2套水质微型自动站点，监测包括：1、常规五参数pH 、DO 、电导率、浊度 、温度；2、氨氮在线监测仪。五参数加氨氮分析仪最小监测频次为2小时/次；3、具有分析仪器及系统过程日志记录和环境参数记录功能，并能够上传至中心平台；4、存储不少于1年的原始数据和运行日志。

设置1座水文站，水文站要求：1、超声波水位仪，非接触式、高可靠性、高性价比、易安装维护；2、量程：5米、10米、15米、20米、30米、40米、50米、60米选配；3、测量精度：0.5%-1.0%。

设置1座小型气象站，气象站要求：1、多参数气象仪，监测环境温度、相对湿度、大气压力、风速、风向、降雨量、日照辐射、光照度、日照小时数、露点温度、ETo（参考作物蒸散量)。2、标准配置清单：多合一气象传感器采集机箱、1.8 米三脚支架。3、通讯方式：产品采用 RS485 通讯，MODBUS 通讯协议，采用航空插头与主采集箱连接。采集箱内置 RY-Arm11 主采集器，RS485 输出。4、工作电压：DC12～24V5、一体式设计，便于安装；外观精美、结构合理，本地屏显、本地存储，方便观测记录数据。6、性能可靠，适用于户外气象恶劣环境领域。7、太阳能供电系统，40W太阳能板，12V10Ah锂电池。8、配套调试配置软件、产品使用说明书。

水环境智慧化管理包括智慧水生态综合管理平台支撑服务、智慧水生态环境“一张图”业务化展示子系统、片区水质水生态保障的“预测、预演、预警、预案”子系统、大屏与服务器。

智慧水生态综合管理平台支撑服务：1.构建“智慧水生态环境”综合管理平台的业务决策支撑服务。具体包括水生态环境综合监管系统、水生态环境智慧管理系统与巡检运维管理系统等三大支撑服务。2.将研究区中的水质、雨量、水位和水量等信息经过统一的监测和融合之后，结合区域本底的基础数据，建立片区的多源综合数据库，并提供项目验收之前以及验收后1年的数据更新服务。

智慧水生态环境“一张图”业务化展示子系统要求：1. 建立多源信息综合管理数据库,实现对生态环境基础数据以及水环境模型所需数据的存储和管理。2. 建立基于GIS平台和数据库技术的基础数据综合管理系统。3. 支持数据增、删、改、查以及的数据的批量导入和导出。4. 查询结果支持以表格/图形方式进行显示。5. 基于GIS地图展示流域环境的基础地理信息。6.在基础地理信息上叠加水文、水质、气象站点信息，并支持对水文、水质、气象站点所对应数据的查看，点击相关站点即可展示监测数据时间序列和水质达标情况。

片区水质水生态保障的“预测、预演、预警、预案”子系统要求：1、耦合水动力模型和水质模型，可实现污染物模拟。2、针对污染源扩展模拟预报，以图形化展示关键断面预警，联合调度各工程，演示污染物消减过程，为水质提优提供处理预案。3. 模型计算时间分辨率要求:流域模型计算时间不超过20分钟,输出间隔不超过2小时;河段模型计算时间不超过20分钟,输出间隔不超过2小时。4. 实现水质异常的模拟计算，实现水质异常的模拟计算，展示监测超标氨氮污染物在河道内的迁移扩散，污染物时空分布特征，分析污染物对河段水质的影响时间、影响程度，并对预设的应急方案进行情景库开发与演示。

大屏幕采用LED电子屏幕，规格320*160cm，服务器采用架式服务器，具体要求由厂家深化设计。

（5）淤泥资源化利用服务：形成一处面积不低于10亩快速干化排泥场，含围堰，内部设有快速干化措施，干化周期不超过280天，干化后复耕复垦；

（6）生态宣教材料/设施及服务：含1个综合介绍视频（不低于10分钟）；10个节介绍短视频（不低于2分钟）；宣教设施主牌及辅牌(不少于6处)，系统介绍项目建设内容、目标和效益（含构筑物，详见效果图）；运行抖音、小红书或微信公众号等宣传平台。

# 三、考核机制

1、考核组织机构：由招标人委托专业的第三方机构组成考核组，对项目进行全过程绩效考核。

2、考核内容：

a.项目管理合规性、服务内容完整性、实施进度及时性等;

b. 张謇水利遗迹遗产区实现秋冬季节水质维持地表水Ⅲ类标准，透明度80cm以上（晴天10：00-14：00黑白盘法），春夏无黑臭现象；本土水生植物30种以上，整体覆盖度30~50%。

c．形成面积不低于10亩的快速干化排泥场，干化周期不超过280天。

d.生态宣教材料/设施及服务：1份8-10分钟的综合介绍视频；1-2分钟细节介绍短视频，不低于10份；宣教设施主牌1份，4份辅牌；抖音、小红书或微信公众号等宣传平台，每个平台每年不低于12份宣传内容。

四、验收标准：按合同约定完成所规定的服务内容，实现服务标准和乙方投标文件的承诺。

第三章 采购项目商务要求

# 一、交货或者服务期限和地点

1.服务期限：自合同签订之日起两年（服务主要内容须在2024年9月前完成）。

2.服务地点：南通市海门区常乐镇行政区域内。

二、付款方式：

合同签订后，甲方收到本项目对应的长江流域生态保护和修复工程项目补助资金后，跟踪审计单位确认乙方完成中标价对应服务内容的15%后15个工作日内甲方支付乙方中标金额的10%作为项目第一笔进度款；跟踪审计单位确认乙方完成中标价对应服务内容的60%后15个工作日内甲方支付乙方中标金额的45%作为项目第二笔进度款；跟踪审计工作确认乙方完成中标价对应服务内容后，15个工作日内甲方支付乙方中标金额的20%作为第三笔进度款，服务主要内容验收合格并通过跟踪审计后付至审计金额的90%, 尾款待服务期限结束后3个月内全部付清。

注：每次付款前，供应商须提供等额增值税发票为支付条件。（若供应商为联合体，各自提供相应增值税发票，甲方分别向联合体成员各方付款。）

三、其它相关说明：

1.本项目投标有效期为开标后60天。

2.无论投标结果如何，投标人自行承担与投标相应有关的全部费用。招标代理服务费应包含（分摊）在投标报价中，但不单独列出。中标人在开标结束后即向招标代理人支付，招标代理服务费按《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文收费标准的80%计取。不足3000元的按3000元收取。

# 第三部分  投标人须知

一、招标采购文件说明

1.招标采购文件由采购单位负责解释。

2.招标采购文件由下述部分组成：

第一部分  招标公告

第二部分  采购项目需求

第三部分  投标人须知

第四部分  开评标

第五部分  拟签订的合同文本

第六部分  质疑提出和处理

第七部分  投标文件格式

二、招标采购文件的澄清和修改

1.供应商下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对本次招标文件存在疑问，请将书面询问文件在开标前10日内送至采购人或代理机构，所有技术需求、评分办法、付款、工期等由招标人作统一答复；如规定时间内未收到任何书面质疑，则视为各投标人均理解并接受本招标文件所有内容。同时投标人不得在招标结束后针对招标文件所有内容提出质疑事项。

2.投标供应商应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝或者将作为无效投标，由投标供应商自行承担责任。

3.招标人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。采招标人对招标文件的澄清、修改将构成招标文件的一部分，对所有投标供应商具有约束力。

4.招标人可视情取消、延长投标截止时间和开标时间，不负责解释。

5.投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及采购单位对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标供应商自负。

6.招标人视情组织答疑会。

三、投标文件的制作

1.原则：

（1）供应商应保证所提供的所有资料的真实性、准确性。

（2）供应商在招标过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，采购方都将终止其投标资格，供应商需承担相应的后果及法律责任。

（3）采购方拒绝接受电报、电话或传真形式的投标文件。

2.投标文件的组成：见本招标采购文件第七部分“投标文件格式”。

特别提示：请供应商携带相关原件用于备查。不能提供原件的，则需供应商提供经注册地公证机构的公证书或原发证机构出具的相关证明材料。复印件请加盖单位公章。因携带原件不全，由此引起的后果由供应商自负。（须将备查原件放在一个资料袋中，原件资料袋可不密封，但须在资料袋上标明投标单位名称和原件清单目录。）

3.投标文件制作要求：

（1）投标人应按投标文件组成顺序编写、制作投标文件，并牢固装订成册。投标文件均需采用A4纸（图纸等除外）。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经投标文件签署人签字并加盖公章。

（2）投标文件正本一份、副本四份，在每一份投标文件上要明确标注投标人全称、“正本”、“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。

（3）投标文件正本须打印并由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章。副本可复印，但须加盖单位公章。

（4）投标人应将本项目投标文件密封。

（5）开标一览表（报价表）五份须单独另行密封，投标报价不得出现于投标文件的正本或副本。

（6）所有密封文件封套正面须标明项目名称、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标前不得启封。如果投标供应商未加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封不负责任。

4.投标报价

（1）投标报价包括文件所确定的招标范围内的全部内容，以及为完成上述内容所必须的处置费、劳务、机械、设备购置、保险、利润、税金等全部费用。

（2）投标方免费提供的项目，也应报价并注明免费，不计入报价总价。

（3）投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标书将被拒绝。

（4）本项目为一次性报价，不接受任何有选择的报价。

（5）本项目最高限价为：1378万元，投标报价超过最高限价的为无效投标。

5.履约保证金

本项目履约保证金为中标价的5%，可以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式提交，在领取中标通知书前缴纳至甲方指定账户（帐户名：南通市海门区常乐镇财政局； 开户行：江苏海门农村商业银行股份有限公司常乐支行；帐号：3206251001201000000347）。待履约完成无息退还。

成交供应商如需获得履约保证金支持，可在南通市政府采购网直接线上“易企服”综合办理线上履约保证保险申请，详情请见南通市政府采购网首页服务平台-金融产品全周期-履约保证保险专栏。

根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》 (通财购 (2021) 41 号)，对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见南通市政府采购网“易企服”综合服务平台-金融产品全周期-贷款产品专栏。

四、投标文件的递交

1.采购方于开标地点在投标截止时间前半小时内接受标书。

2.供应商递交投标文件的方式为专人当面递交的方式。

3.采购方将拒绝接收递交时间、密封情况等不符合要求的投标文件。

4.投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

五、无效投标的情形

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

1.投标报价高于最高限价的；

2.由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；

3.未按照招标文件要求盖章、签署姓名；未装订或未按照招标文件规定的数量进行制作、未按照招标文件规定要求密封；投标承诺函、法定代表人授权书等有涂改的；

4.未能提供合格的资格文件；

5.供应商未对招标文件内所要采购的全部内容进行报价的；

6.与招标文件有重大偏离的或未能实质性响应技术商务要求的；

7.开标时投标供应商授权代表未到开标现场或授权代表不能提供相应身份证明的；

8.投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的；

9.评标委员会认为其他不合理情况的；

10.不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

# 第四部分  开评标

一、开评标程序

1.采购人组织开标

（1）采购方在招标文件规定的时间和地点公开开标，投标人的法定代表人或授权代表须持有效身份证参加开标会。

（2）询标期间，投标人的法定代表人或授权代表必须在场，负责解答有关事宜。

（3）凡在投标、开标过程中，采购人已提示是否有异议的事项，投标人当时没有提出异议的，事后投标人不得针对上述事项提出质疑。

（4）在投标、评标过程中，如果投标人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，采购人有权中止投标或评标。

2.评委会由相关领域的专家组成，对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。评委会按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

（1）评审内容

投标人的投标资格；投标文件是否完整；投标文件是否恰当地签署；是否作出实质性响应；是否有计算错误。评委评标只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

（2）相应的规定

如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；正本与副本有矛盾的，以正本为准；若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

（3）陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，投标人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其投标内容。时间由评委会掌握。重要澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

3.中标通知

（1）中标结果确定后，将在指定媒体上公告1个工作日。由采购人向中标方签发《中标通知书》并由代理机构盖章见证，《中标通知书》一经发出，即具有法律效力。委托方和中标供应商依法承担法律责任。《中标通知书》是采购合同的组成部分。

（2）未收到《中标通知书》的投标响应供应商默认为未中标人，采购人不再以其它方式另行通知。

二、评标办法

1.综合评分法，是指响应文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标供应商的评审方法。

2.对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，计算出每个供应商的算术平均值，加上价格得分即为每个供应商的综合得分。

3.总得分最高的即为中标供应商。若最高得分有相同时，则按下列办法确定：A、若投标报价不同，则投标报价低者优先中标；B、若投标报价相同，则继续报价，报价低的供应商为中标供应商。

（一）商务技术分（80分）

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 评审项目 | 分值 | 评审内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 技术方案 | 整体方案项目解读（5分） | 在整体方案中，对项目概况进行说明，分析存在问题，明确服务目标。综合评价投标人对本项目相关情况是否了解全面、透彻；对问题的分析是否完整、清晰；对项目服务目标理解是否全面、准确等情况打分。（投标人可自行踏勘现场并对相关资料进行收集。） 对相关情况了解较全面、透彻，对问题的分析完整、清晰，对服务目标理解全面、准确，得5分；内容表述一般清晰、对相关情况了解一般的，得3分；内容表述有偏离，不完整清晰地得1分；未提供的得0分。 |
|  | 调研分析（16分） | - 水系水文调研及分析（3分） 对现场水系结构、河道状况、水文参数等进行详细调研，内容的全面详细、分析问题透彻，得3分；内容全面详细性一般、问题分析的较为合理，得2分；内容全面详细性不足、问题分析的基本合理，得1分；未提供或完全不合理，得0分。 |
|  |  | - 水质调研及分析（3分） 调查分析项目区域污染源类型、水质现状及流域历史数据，提出区域监测点位的参考，涵盖内容的全面详细、点位准确、提供第三方水质检测报告，得3分；涵盖内容的较全面详细、提供第三方检测报告，得2分；涵盖内容的全面性、详细性一般、提供第三方检测报告得1分；未提供得0分。 |
|  |  | - 生物多样性调研及分析（4分） 开展流域生物多样调研，包括但不限于水生植物、鱼类、大型底栖软体动物、陆生植物等，明确外来物种种类及分布现状，调查区域全面、物种类别全面、问题分析透彻，得4分；调查区域较全面、物种类别较全面、问题分析较详细得3分；调查区域不全面、物种类别不全面、问题分析不准确，得1分；未提供得0分。 |
|  |  | 4、人文现状调研及分析（3分）：开展历史文化遗迹及保护现状调查，内容全面、问题分析透彻得3分；内容较全面、问题分析较透彻得2分；内容的一般、问题分析一般得1分；未提供得0分 |
|  |  | 5、现代化管理水平调研及分析（3分）：根据内容的针对性、问题分析的透彻程度打分，优秀得3分，良好得2分，一般得1分，未提供得0分。 |
|  | 服务方案科学性、完整性（25分） | 整体要求：不采用化学药剂或其他可能造成二次污染的措施；保护优先，水生生物多样性修复工作中不得引入外来物种。 |
|  |  | 1、河道生态修复与生物多样性恢复服务（3分）：针对项目区河道现状，提出整体方案和水生生物多样性恢复的专项内容，从方案科学、合理，服务方案落地性评价，优秀得3分，良好得2分，一般得1分，未提供得0分。 |
|  |  | 2、水生态功能与生物多样性恢复运维服务（9分） |
|  |  | ①全域控源截污(3分）:分析现状，提出针对性方案，从污染源分析完整性，服务方案的科学性、落地性进行评价，优秀得3分，良好得2分，一般得1分，未提供得0分。 |
|  |  | ②水利遗产遗迹区水生态修复及生物多样性恢复（3分):针对核心区重点水系，提出系统方案和水生生物多样性恢复及产业化发展的专项服务方案。核心区方案选址科学，典型性强，服务方案科学、完整性高，本土植物恢复与产业化方案科学，落地性强，得3分；核心区方案选址科学一般，典型性较弱，服务方案科学与完整性一般，本土植物恢复与产业化方案科学性一般，落地性弱，得2分；核心区方案选址科学与典型性差，服务方案科学性与完整性差，本土植物恢复与产业化方案不科学，落地性差，得1分；未提供得0分。 |
|  |  | ③ 纪念馆水生生物多样性恢复示范区建设（3分）：针对示范区水生态问题，提出水环境、水生生物多样性恢复的服务方案。问题分析透彻，方案完整，水生生物多样性恢复方案科学性强，便于科学宣教，得3分；问题分析基本合理，方案完整性一般，水生生物多样性恢复方案科学性一般，科学宣教设施基本满足，得2分；问题分析差，方案完整性差，水生生物多样性恢复方案科学性弱，科学宣教设施差，得1分；未提供得0分。 |
|  |  | 3、水环境智慧化管理（9分） |
|  |  | ①环境智慧化监测设施建设(3分）：从选址科学性、落地性、方案全面性，综合评价，优秀得3分，良好得2分，一般得1分，未提供得0分。 |
|  |  | ②智慧化管理平台完整性(3分）：从监测评估、模型体系、预测预警、预演预案支撑服务子系统，评价平台完整性， 提供“预测”、“预警”、“预演”、“预案”的子系统建设方案，针对项目区域构建“四预”子系统，在流域数字孪生和计算内核驱动下，实现稳定的预测和量化评估，优秀得3分，良好得2分，一般得1分，未提供得0分。 |
|  |  | ③ 基于GIS平台和数据库技术的基础数据综合管理系统(3分），设计智慧水生态环境“一张图”业务化展示子系统技术实现方案，依据方案完整性，优秀得3分，良好得2分，一般得1分，未提供得0分。 |
|  |  | 4、排泥场资源化利用及宣教与影响力提升服务（4分）: |
|  |  | ①排泥场资源化利用（2分）：分析淤泥处置面临的问题，提出针对性方案，从问题分析准确性，和方案的合理性，进行评价，优秀得2分，一般得1分，未提供得0分。 |
|  |  | ②宣教与影响力策划方案（2分）：针对本项目服务内容，提出宣传内容体系和宣传途径方案，从体系完整性和途径的合理性，进行评价，优秀得2分，一般得1分，未提供得0分。 |
|  | 实施组织与运维方案项目质量、安全保证措施（2分） | 对服务提出科学合理的实施组织方案，项目质量及安全提出保证措施。 实施组织方案内容完整、质量及安全保障措施合理优秀的，得2分；一般得1分，未提供得0分。 |
|  | 运维方案，生物多样性保护与恢复目标的科学性和可实施性（2分） | 针对水生生物多样性保护与恢复运维方案，科学合理、落地实施性强，得2分；合理性一般的，得1分；未提供得0分。 |
| 履约能力 | 认证与资质 （10分） | 投标人同时具有有效的质量管理体系认证证书（ISO9001）、环境管理体系认证证书（ISO45001）、职业健康安全管理体系认证证书（ISO45001）、信息安全管理体系认证证书（ISO/EC27001）得10分，缺少一个没有不得分。 须提供证书复印件并加盖单位公章 |
|  | 信用等级证书 （3分） | 投标人具备企业资信AAA证书的得3分。 须提供证书复印件并加盖单位公章 |
|  | 团队实力（17分） | 2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），项目负责人：主持过省级及以上水环境或监测监控信息系统类项目的有一个得4分；主持过市级及以上水环境或监测监控信息系统类项目的有一个得2分，最高得12分，没有不得分。 须提供合同复印件并加盖公章 项目组成员：每具有一个注册环评工程师证书的得1分，每具有一个注册环保工程师证书的得1分，每具有一个注册给排水工程师证书的得1分，每具有一个一级造价工程师证书的得1分，最高得5分，没有不得分。 项目组成员为投标人在职员工，(提供相关证书、用工合同及响应截止日前近两个月（连续)单位为其缴纳的基本养老保险证明材料并加盖公章。）如响应截止日前成立不足2个月的新办企业只需提供社保缴纳名册（名册中含项目负责人及项目组成员），新成立企业距响应截止日不足30日的，可不提供社保证明材料（以新办企业营业执照发放日期为准）；如员工入职至今未满2个月的，提交员工入职至今的缴纳记录。 |

注：①请供应商根据评分标准制作评分索引并放在评审内容的前面，评分索引中应标明每个评分点的页码范围，如投标文件内容顺序混乱，导致评委无法查看，后果自负。

②请供应商制作投标文件的时保证图片、文字材料的完整、清晰可辨，任何原因导致评委看不清楚或无法查看，后果由供应商自负。

③供应商制作投标文件时所用的所有原件材料均须准备好签订合同前被采购人核查，如核查时供应商不能提供相关原件材料作弄虚作假处理，供应商自行承担相应法律后果。

(二）价格分：20分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

第五部分  拟签订的合同文本

南通市海门区常乐镇人民政府采购长江青龙河流域海门常乐镇区域水生态环境综合整治项目合同

甲方：

乙方：

签订时间：

第一条 采购内容

1、项目名称:南通市海门区常乐镇人民政府采购长江青龙河流域海门常乐镇区域水生态环境综合整治项目

2、采购内容：

项目针对长江青龙河流域内水质不稳定和水生生物多样性偏低的问题，以区域水生态环境改善为核心目标，系统开展污染源调查与识别，形成针对性的区域水环境综合系统整治实施、服务和调查评价方案，全面评估拟实施流域水环境综合治理工程环境效益；基于方案，开展流域内范围内全过程的水生生物多样性及生态健康状况调查与评价服务，河道生态修复与生物多样性修复及运维服务，核心区生物多样性修复与保护及运维服务，智慧监测系统与管理平台及运维，核心区水利遗产保护及宣教服务等工作；通过本项目实施，为今后长江支流小流域水生态和生物多样性恢复与保护的综合治理项目提供参考范例和技术支持。

3、服务范围：

本项目以常乐镇为范围，开展河道生态修复、全域控源截污、张謇遗迹与水利遗产区生物多样性修复及运维服务、纪念馆生物多样性修复与保护及运维服务、流域监测与智慧化管控、淤泥资源化利用、生态宣教材料/设施及服务等工作。

4、服务期限：合同签订之日起2年(服务主要内容须在2024年9月前完成）

年   月   日至   年   月   日。

第二条 合同总价款

本合同人民币总价款为      元(小写),          (大写)。

本合同服务期限内合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 甲乙双方的权利与义务

（一）甲方的权利和义务

1．甲方有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容，有权阐述对具体问题的意见和建议。

2．对乙方提供的服务建议或报告有审议、修改及最终决策的权利，对乙方提供的服务成果有要求乙方进行合理修改的权利。

3．若乙方专业人员不按服务合同履行其职责，有权要求更换乙方专业人员，直至终止合同。

4．配合乙方工作，向乙方提供相关资料，并保证所提供资料真实、准确、完整、有效。

5．协助乙方办理本服务内容所需要的审批手续。

6. 依据本合同规定，向乙方支付服务费用。

（二）乙方的权利和义务

1．乙方在我国现行法律、政策允许的范围内，遵循诚实、勤勉、尽职的原则，按合同约定为甲方提供服务；

2．服务形式根据甲方需要而定，乙方为甲方提供包括但不限于书面的服务方案、建议、报告、信息服务、现场服务等形式的服务；

3．依据本合同约定，向甲方收取服务费用；

4．乙方应承担保密义务，未经甲方许可，乙方不得向第三方提供（披露）甲方提交乙方使用的、乙方通过其他渠道无法获得且尚未进入公共信息领域的材料与文件。

5.乙方应提供收到款项等额的增值税发票。

6.乙方为提供本项目服务所发生的住宿、餐饮、交通等费用，均由乙方自行承担。

第五条 服务内容要求和服务质量标准

1、乙方应按招标文件规定的服务要求、验收质量标准向甲方提供服务。

服务内容要求：

# （1）河道生态修复

# 围绕8条生态河道（太平港河、通沙河、十号河、永长河、如意河、官群河、民灶河、日新河）存在的能见度低、水生动植物多样性差等问题，以建立先锋物种群落作为修复生态系统的基本框架，要求建设期先锋物种不低于10种，2年运维期引种的本土物种不低于20种，运维结束后形成稳定的本土水生植物群落，总的物种不低于30种，最终植被覆盖不低于10%。

# 建设期重建先锋物种的稳定群落，包括本土沉水植物、挺水植物、浮叶植物等不低于10种。运维期引种本土沉水植物、挺水植物、浮叶植物不低于20种。通过生态系统的演替规律，不断增加当地种质资源丰富度，进而实现稳定的本土水生动、植物群落多样性。（具体应优先本土物种，不得引入外来入侵生物）

# （2）全域控源截污：

# 围绕核心区官公河村的生活污水处理站尾水、分散式畜禽养殖、长期受纳面源的河道形成的内源性污染问题开展系统治理；同时针对民宿住宅区、菜市场等重点区域开展污水收集及处理；最大程度减少实施区域污染物入河，清除水系内源性污染，全面提升核心区水环境质量。

# 为了最大程度集约化利用土地，生活污水尾水湿地建设要求采用处理能力强的潜流人工，污染物削减率不低于30%，兼顾景观效果，便于后期宣传推广。邻水分散养殖拆除的主要服务内容是官公河村临河分散式畜禽养殖全面拆除及清运。农田排水民沟整理（内源性污染处理）包含官公河村全域民沟的水系连通、生态岸线及河内清杂、河底清淤等。完善水生植物生态系统（具体二次深化设计）保存地方独有特色的四汀窄沟。重点区域污水处理包含两套一体化分散式污水处理设施及配套管网，出水标准一级b，地埋式，配套水平潜流湿地，周边景观提升。

（3）核心区的工作内容主要包括：

① 张謇水利遗迹遗产区水生生物多样性恢复与产业提升：

其中针对平西一路河、平西二路河道生态修复包括恶行杂草防治，仿自然生态护坡、植物的控养措施、两栖类栖息地的重建与保护、水生昆虫（以蜻蜓为主）及土著鱼种的栖息地的重建与保护；

通沙河日新河示范段集中展示清水型动物群落恢复技术和应用，使用浮体、植物、挂膜的固定设施，并新增鱼巢、景石、近自然护坡、水生动物人工巢穴等的多样的生境优化手段，重建不低于30种的水生植物，形成稳定的本土植物群落；

酒厂河范围内需要设置立体生态浮床，恢复水生植物群落多样性，要求建设期先锋物种不低于10种，运维期引种的本土物种不低于20种，运维结束后形成稳定的本土水生植物群落，总的物种不低于30种。

常平河作为生物多样性主要展示区，营造水下生境多样性（避难场、产卵场、觅食场），鳑鲏、沙塘鳢、中华刺鳅等清水型产卵场地的土壤改良，食物链重建；建设水生物种多样性宣教廊道，恢复水生植物群落多样性；并设置4000m2分隔措施、标识标牌、本土湿地植物引种、扩繁，不低于40种，禁止外来物种的本土湿地植物种质资源保护区。

② 张謇纪念馆水生生物多样性恢复展示区：

设置一套水循环系统，建设近自然生态护坡、植物的控养措施、水生昆虫（以蜻蜓为主）及土著鱼种的栖息地的重建与保护的生态廊道。重建水下生境优化及鱼类栖息地，设置多孔生物质砌块生物质鱼巢，要求便于鱼卵固着，微生物挂膜。恢复本土植物系统种植挺水植物沉水植物，覆盖度30%。配备造型浮床和一套含有典型底栖动物、清水型指示物种的水生态系统微模型。恢复包含的昆虫、土著鱼、软体动物、等清水型指示物种群落恢复清水型动物群落。

（4）流域监测与智慧化管控：为了有效跟踪水生态环境综合治理工程建设和运维过程中入江支流流域水系水质和水生态的动态演化，致力于流域内水系水质与水生态的稳定提升和长效保障，在流域综合整治和运维过程中，建设区域监测体系，并开发配套管理平台，实现水质水生态的智慧化管控。

智慧生态监测设施主要包含水质微型站、水文站和小型气象站,具体要求如下：

设置2套水质微型自动站点，监测包括：1、常规五参数pH 、DO 、电导率、浊度 、温度；2、氨氮在线监测仪。五参数加氨氮分析仪最小监测频次为2小时/次；3、具有分析仪器及系统过程日志记录和环境参数记录功能，并能够上传至中心平台；4、存储不少于1年的原始数据和运行日志。

设置1座水文站，水文站要求：1、超声波水位仪，非接触式、高可靠性、高性价比、易安装维护；2、量程：5米、10米、15米、20米、30米、40米、50米、60米选配；3、测量精度：0.5%-1.0%。

设置1座小型气象站，气象站要求：1、多参数气象仪，监测环境温度、相对湿度、大气压力、风速、风向、降雨量、日照辐射、光照度、日照小时数、露点温度、ETo（参考作物蒸散量)。2、标准配置清单：多合一气象传感器采集机箱、1.8 米三脚支架。3、通讯方式：产品采用 RS485 通讯，MODBUS 通讯协议，采用航空插头与主采集箱连接。采集箱内置 RY-Arm11 主采集器，RS485 输出。4、工作电压：DC12～24V5、一体式设计，便于安装；外观精美、结构合理，本地屏显、本地存储，方便观测记录数据。6、性能可靠，适用于户外气象恶劣环境领域。7、太阳能供电系统，40W太阳能板，12V10Ah锂电池。8、配套调试配置软件、产品使用说明书。

水环境智慧化管理包括智慧水生态综合管理平台支撑服务、智慧水生态环境“一张图”业务化展示子系统、片区水质水生态保障的“预测、预演、预警、预案”子系统、大屏与服务器。

智慧水生态综合管理平台支撑服务：1.构建“智慧水生态环境”综合管理平台的业务决策支撑服务。具体包括水生态环境综合监管系统、水生态环境智慧管理系统与巡检运维管理系统等三大支撑服务。2.将研究区中的水质、雨量、水位和水量等信息经过统一的监测和融合之后，结合区域本底的基础数据，建立片区的多源综合数据库，并提供项目验收之前以及验收后1年的数据更新服务。

智慧水生态环境“一张图”业务化展示子系统要求：1. 建立多源信息综合管理数据库,实现对生态环境基础数据以及水环境模型所需数据的存储和管理。2. 建立基于GIS平台和数据库技术的基础数据综合管理系统。3. 支持数据增、删、改、查以及的数据的批量导入和导出。4. 查询结果支持以表格/图形方式进行显示。5. 基于GIS地图展示流域环境的基础地理信息。6.在基础地理信息上叠加水文、水质、气象站点信息，并支持对水文、水质、气象站点所对应数据的查看，点击相关站点即可展示监测数据时间序列和水质达标情况。

片区水质水生态保障的“预测、预演、预警、预案”子系统要求：1、耦合水动力模型和水质模型，可实现污染物模拟。2、针对污染源扩展模拟预报，以图形化展示关键断面预警，联合调度各工程，演示污染物消减过程，为水质提优提供处理预案。3. 模型计算时间分辨率要求:流域模型计算时间不超过20分钟,输出间隔不超过2小时;河段模型计算时间不超过20分钟,输出间隔不超过2小时。4. 实现水质异常的模拟计算，实现水质异常的模拟计算，展示监测超标氨氮污染物在河道内的迁移扩散，污染物时空分布特征，分析污染物对河段水质的影响时间、影响程度，并对预设的应急方案进行情景库开发与演示。

大屏幕采用LED电子屏幕，规格320*160cm，服务器采用架式服务器，具体要求由厂家深化设计。

（5）淤泥资源化利用服务：形成一处面积不低于10亩快速干化排泥场，含围堰，内部设有快速干化措施，干化周期不超过280天，干化后复耕复垦；

（6）生态宣教材料/设施及服务：含1个综合介绍视频（不低于10分钟）；10个节介绍短视频（不低于2分钟）；宣教设施主牌及辅牌(不少于6处)，系统介绍项目建设内容、目标和效益（含构筑物，详见效果图）；运行抖音、小红书或微信公众号等宣传平台。

服务质量标准：

（1）河道生态修复围绕8条生态河道恢复稳定的本土水生植物群落面积不低于5500㎡

（2）全域控源截污：全面拆除官公河村临水分散式畜禽养殖；建设3处农污设施尾水湿地；整理核心区农田排水生态沟，减少污染物入河，缓解水系内源性污染，全面提升核心区水环境质量。

（3）张謇遗迹与水利遗产区生物多样性修复及运维服务与纪念馆生物多样性修复与保护及运维服务：

针对张謇遗迹与水利遗产区水体实现：秋冬季节水质维持地表水Ⅲ类标准，透明度80cm以上（晴天10：00-14：00黑白盘法），春夏无黑臭现象；构建面积不低于3000㎡，种类不少于40种本土湿地植物保护示范区，形成为全镇提供水生植物种源的能力；水体形成典型的清水型群落，形成稳定的季节演替特征，本土水生植物种类不低于30种；出现稳定的清水型鱼类种群，如鳑鲏等。

（4）流域监测与智慧化管控：建设2座水质微型监测站，流量监测系统1套，水位监测系统2套，气象监测系统1套，通过水生态环境监测网络与智慧化先进手段的融合，实现流域治理的智慧化管控。

（5）淤泥资源化利用服务：形成面积不低于10亩的快速干化排泥场，干化周期不超过280天；

（6）生态宣教材料/设施及服务：1份8-10分钟的综合介绍视频；1-2分钟细节介绍短视频，不低于10份；宣教设施主牌1份，4份辅牌，系统介绍项目建设内容、目标和效益；运行抖音、小红书或微信公众号等宣传平台，每个平台每年不低于12份宣传内容。

第六条 验收

验收标准：按合同约定完成所规定的服务内容，实现服务标准和乙方投标文件的承诺。

第七条 付款

合同签订后，甲方收到本项目对应的长江流域生态保护和修复工程项目补助资金后，跟踪审计单位确认乙方完成中标价对应服务内容的15%后15个工作日内甲方支付乙方中标金额的10%作为项目第一笔进度款；跟踪审计单位确认乙方完成中标价对应服务内容的60%后15个工作日内甲方支付乙方中标金额的45%作为项目第二笔进度款；跟踪审计工作确认乙方完成中标价对应服务内容后，15个工作日内甲方支付乙方中标金额的20%作为第三笔进度款，服务主要内容验收合格并通过跟踪审计后付至审计金额的90%, 尾款待服务期限结束后3个月内全部付清。

注：每次付款前，供应商须提供等额增值税发票为支付条件（若供应商为联合体，各自提供相应增值税发票，甲方分别向联合体成员各方付款）。

第八条 违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向乙方偿付合同总价10%的违约金。

2、乙方在合同期限内无法完成项目的，甲方有权解除合同，甲方按乙方已完成的合格工程量（审计）的50%支付价款，同时，乙方应向甲方支付合同总价10%得违约金。

3、乙方完成的项目不符合要求的，在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价10% 的违约金，同时甲方有权解除合同，甲方按乙方已完成的合格工程量（审计）的50%支付价款。

4、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价10%的违约金。

5、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

6、其他。

第九条  不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

(1)本合同正常履行完毕；

(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

(3)任何一方行使解除权解除本合同；

(4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十二条  争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第【2】种方式解决争议：

(1)向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

(2)向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在诉讼、仲裁期间，本合同应继续履行。

3、因争议产生的所有费用，包括不限于诉讼或仲裁费用、律师费、交通费、采取财产保全的费用、公证费等，均由败诉方承担。

第十三条 合同生效及其他

1、本合同自甲乙双方签字、盖章起生效。

2、本合同一式陆份，甲方、乙方各执叁份，每份均具有同等法律效力。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方: | 乙方: |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| （或委托代理人）： | （或委托代理人）： |
| 地址： | 地址： |
| 邮政编码: | 邮政编码: |
| 联系电话: | 联系电话: |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

## 廉政合同

发包方: 南通市海门区常乐镇人民政府（以下简称甲方）

承包方：                          （以下简称乙方）

根据国家、省、市廉政建设的有关规定，为做好廉政建设，保证项目顺利进行，提高项目投资效益，甲乙双方就加强                  项目的廉政建设，订立本合同。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2  严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2  甲方义务

2.1  甲方及其工作人员不得索要或接受乙方人员的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或工作人员个人支付的费用等。

2.2  甲方及其工作人员不得参加乙方人员安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受乙方人员提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方人员为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  甲方及其工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方有关的设备配套材料供应等经济活动。

2.5  甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐设备配套材料供应商，不得要求乙方购买合同约定外的材料和设备。

2.6  甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。

3  乙方义务

3.1  乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4  违约责任

4.1  甲方及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  乙方及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给甲方造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，给予乙方一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。

5  双方约定

本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同生效

本合同的有效期，自双方签署之日起至该主合同结束之日止。

7  合同法律效力

本合同作为                              项目合同的附件，与主合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

甲    方(公章)：　　　　　               乙    方(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：　　　　　       法定代表人(签字或盖章)：

年    月    日                        年    月    日

第六部分  质疑提出

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                         邮编：

联系人：                       联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第七部分 投标文件格式

投标资料目录

| 序号 | 招标文件要求 | 证明材料名称 | 响应文件位置 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标承诺函 |  | 第 页 | 见附件 |
| 2 | 授权代表身份证复印件 |  | 第 页 | 法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证复印件。 |
| 3 | 法定代表人身份证明 |  | 第 页 | 见附件 |
| 4 | 法定代表人授权书 |  | 第 页 | 法定代表人参加投标的可不提供 |
| 5 | 授权代表人为投标企业正式人员证明 | 须提供用工合同复印件及2023年08月至2023年10月单位为其缴纳职工基本养老保险的证明材料 | 第 页 | 法定代表人参加投标的可不提供 |
| 6 | 本项目的特定资格要求证明文件 | 投标单位项目负责人为环境类或建设工程类正高级工程师职称，项目组成员至少3名环境类或建设工程类高级及以上工程师职称。 | 第 页 | 须提供用工合同复印件及职称证书复印件及2023年08月至2023年10月单位为其缴纳职工基本养老保险的证明材料 |
| 7 | 诚信承诺函 |  | 第 页 | 见附件 |
|  | “指定联合体牵头人授权书”和 “联合体各方共同投标协议书（联合体投标提供） | 如为联合体投标需提供（联合体牵头人授权书”和“联合体各方共同投标协议书”） | 第 页 | 见附件，联合体投标无授权书、协议书，则视为无效投标文件 |
| 8 | 营业执照 |  | 第 页 | 营业执照副本复印件加盖公章 |
| 9 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 提供《投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函》 | 第 页 | 见附件 |
| 10 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 提供中小企业声明函 | 第 页 | 见附件 |
| 11 | 技术方案 | 单独密封 | 第 页 | 按照评分标准提供相应的材料及方案，文件目录前提供评分索引。 |
| 开标一览表 |  | 须单独密封 |  |  |

单位名称（公章）             法定代表人或被授权人（签字）

年   月    日

（1）请将第1至10项及本投标资料目录装订于资格审查文件中！第11项装订于技术标文件袋中！开标一览表单独装订于商务（报价）标中！

（2）《授权书》及相关《承诺函》、《开标一览表》等格式详见附件。

（3）招标文件中涉及要求提交基本养老保险证明的，若公司成立至今或员工入职至今未满要求提交月份的，提交公司成立至今或员工入职至今的缴纳记录。

正（副）本

项目名称：南通市海门区常乐镇人民政府采购长江青龙河流域海门常乐镇区域水生态环境综合整治项目

投

标

文

件

投标人（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

联系方式：

日期：              年         月          日

投标承诺函

南通市海门区常乐镇人民政府：

依据贵单位                            （采购项目名称及项目编号）项目招标采购的邀请，我方授权     （姓名）      （职务）为全权代表参加该项目的投标，全权处理本次招标采购的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1.我方符合招标方提出的资格要求，同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.我公司已经详细阅读了全部招标文件及其附件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3.我公司承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成分。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

4.投标文件有效期为开标之日起60日。

5.我公司尊重评标委员会所作的评定结果。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，在规定的时限内与采购方签订合同，并严格履行合同的责任和义务，保证在招标文件及合同规定的时间内完成项目，交付采购人验收、使用。否则我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人：                    （加盖公章）

法定代表人：         （签字或盖章）   授权代表：         （签字）

年  月  日                        年  月  日

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：                            联系电话：

注：提供法定代表人的身份证复印件并加盖公章

法定代表人授权书

南通市海门区常乐镇人民政府：

兹授权                          （被授权人的姓名、职务）代表我公司参加                      （采购项目名称及项目编号）项目的招标采购活动，全权处理一切与该项目招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认，我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

附：授权代表情况：

姓名：         性别：    年龄：    职务：     联系电话：

手机：

身份证号码：

详细通讯地址：             邮政编码：           传真：

单位名称（公章）：             法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

注：参加投标时授权代表须将身份证原件带至开标现场核查。

诚信承诺函

南通市海门区常乐镇人民政府：

我单位参与贵单位组织的                     （项目名称及编号）的投标，我单位郑重作出以下承诺：

1.我单位参与本项目投标，提交的投标文件包括资格审查材料均真实可信。证件及有关附件是真实的，绝无提供虚假材料行为。

2.我单位参与本项目投标绝无借资质、挂靠行为。

3.本项目授权代表为本单位正式员工。

4.我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。

5.我单位参与本项目投标绝无串标、围标等行为。

6.我单位在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7.如中标，我单位在中标公示结束后3天内领取中标通知书。

8.如中标，我单位将按照招标文件规定并在中标通知书规定的时限内与采购单位签订合同。

9.如中标，我单位将按照招标文件规定以及投标文件中承诺的相关事项向招标人提供完整相关证明材料或配合采购人做好相关工作。

若我单位未能兑现以上承诺，愿意放弃本项目中标资格，愿意接受招标人和政府采购监管部门的其他处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年    月    日

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加          （项目名称），            （项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日   期：      年    月    日

开标一览表

| 项目名称 | 最高限价（万元） | 投标报价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南通市海门区常乐镇人民政府采购长江青龙河流域海门常乐镇区域水生态环境综合整治项目 | 1378 |  | 完全并接受本项目招标文件的所有要求 |
| 人民币大写： |  |  |  |

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

投标供应商全称（盖章）：

日    期：    年   月   日

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加南通市海门区常乐镇人民政府的南通市海门区常乐镇人民政府采购长江青龙河流域海门常乐镇区域水生态环境综合整治项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

南通市海门区常乐镇人民政府采购长江青龙河流域海门常乐镇区域水生态环境综合整治项目，属于 其他未列明行业 ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员       人，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：此声明函必须提供，否则作无效投标处理。

指定联合体牵头人授权书

本人(姓名)      系(联合体成员方单位名称)        的法定代表人， 为参与      (项目名称) 的投标，我方与            (联合体牵头方单位名称) 组成联合体， 与其共同投标，并授权          (联合体牵头方单位名称) 作为联合体的牵头人，全权代表我方负责本项目的投标，其签署的投标文件已表达了我方意志，我方均予认可，凡涉及我方的投标文件资料由我 方如实提供。

特予授权， 因此产生的法律后果由我方承担。

联合体成员单位：(盖单位章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期 ：

联合体牵头单位：(盖单位章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期 ：

注： 本表仅供联合体投标填写。

联合体各方共同投标协议书

(甲公司名称)        和(乙公司名称，即联合体成员单位，下同)             自愿组成联合体，参加               (项目名称)投标。现就有关事宜订立协议如下：

1、(甲公司名称)         为联合体牵头方，(乙公司名称)          为联合体成员方(附双方法定代表人签署的《授权书》) ；

2 、联合体内部有关事项规定如下：

(1) 联合体由牵头方负责与业主联系。

(2) 投标工作由联合体牵头方负责，由双方组成的投标小组具体实施；联合体牵头方代表联合体办理投标事宜，联合体牵头方在投标文件中的所有承诺均代表了联合体各成员。

(3) 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同 承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

(4) 如中标，联合体内部将遵守以下规定：

a、联合体牵头方和成员共同与业主签订合同书，并就中标项目向业主负有连带的和各自的法律责任；

b、联合体牵头方代表联合体成员承担责任和接受业主的指令、指示和通知，并且在整个合同 实施过程中的全部事宜均由联合体牵头方负责；

c、联合体各方分工原则以及各方拟承担在其资质承担范围内的的工作和责任如下：              。

(5) 投标工作和联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

(6) 双方均有义务提供足够的资料，以满足招标人对投标资格的要求。

(7) 联合体的投标文件、招标人的招标文件、联合体与招标人签订的合同均对双方具有约束力。

(8) 联合体的一方没有履行自己的义务时，应承担另一方由此而造成的直接损失。

(9) 因联合体的一方或双方没有履行自己的义务，造成联合体在履行与招标人的合同时违约或联合体与招标人的合同无法继续履行时，直接责任方应承担相关责任。

3、本协议书自签署之日起生效，在上述(4) a 所述的合同书规定的期限之后自行失效； 如中标后，联合体内部另有协议的， 联合体牵头方应将该协议书送交业主。

4、本协议书正本一式四份，送业主代表一份，中标后送建设单位存档一份，联合体成员各一份；副本一式六份，联合体成员各执三份。

5、签署本协议书后，投标文件中签署联合体牵头人的法定代表人或授权委托人、单位印章即可代表联合体双方的意志。

6、各方不得再以自己名义在本标段中单独投标或与其它投标人组成联合体投标。因发生上述问题导致联合体投标成为废标的，由联合体各方自行负责。

联合体主体单位名称：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

联合体成员单位名称：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

年     月       日

注： 本表仅供联合体投标填写。