招　标　文　件

项目名称：三维全息信息系统平台建设技术服务

项目编JSZC-320000-SCZX-G2023-0282

江苏省政府采购中心

2023年11月14日

# 总  目  录

# 投标邀请…………………………………… 3

# 投标人须知………………………………… 6

# 合同文本……………………………………16

# 采购需求……………………………………21

# 评标方法与评标标准………………………28

# 投标文件格式………………………………34

第一章  投标邀请

受江苏省地质调查研究院的委托，江苏省政府采购中心就三维全息信息系统平台建设技术服务(JSZC-320000-SCZX-G2023-0282)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

三维全息信息系统平台建设技术服务招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2023年12月12日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2023-0282

2.项目名称：三维全息信息系统平台建设技术服务

3.预算金额：750万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为750万元。

5.采购需求：构建三维全息信息系统平台，包含以下七项内容：

（一）大数据一张图子系统建设

基于三维空间框架，通过“一张图”的形式，汇集江苏省山水工程项目相关的基础地理和生态本底、规划管控数据、工程项目管理、社会经济数据等数据，接入铁塔视频、传感器等物联感知数据，叠加各类遥感影像数据和监测图斑，采用游戏引擎，提升系统高效动态渲染展示能力，构建大数据一张图子系统，提供二三维数据浏览、二三维空间分析、工程项目信息、多源数据查询统计、专题图制作等在线应用，服务于山水工程项目全生命周期监管工作。

（二）地面与遥感观测数据成果集成与展示

结合江苏省生态治理相关要求，建立生态监测指标模型体系，实时采集接入多源数据，进行生态系统监测、评价和预警；对批复入库的国土空间生态保护与修复规划、山水工程实施方案、技术方案等规划设计成果进行统一管理，基于各类国土空间规划成果提供合规性分析服务，并按照江苏省山水工程建设要求和设定的规划实施评估指标进行目标评估；针对山水工程项目的年度计划、实施进度、资金使用和绩效评价实现全过程综合监管，并开发移动端实现项目信息的巡查上报；基于山水工程区内多源、多模态数据的时空聚合，基于AI和深度学习技术动态推演植被、水质等生态环境要素的变化趋势，对生态要素开展智慧分析；建设数据库管理系统，构建生态治理大数据标准规范，实现生态治理“一张图”的采集汇聚、融合处理、管理更新等。

（三）数字驾驶舱

面向领导决策人员提供“一站式”决策支持服务，提供综合信息展示、生态本底展示、山水工程展示等内容，帮助用户直观掌握山水工程项目区内的生态空间和生态系统现状、生态风险识别、生态问题诊断、山水工程项目开展等方面的关键要素的信息。

（四）地面观测设备在线回传模块

建设地面观测设备在线回传模块，实现系统与山水工程项目物联监测设备之间的对接，实现江苏省山水工程项目实施监控监管数据的统一汇集、处理、存储和共享。

（五）系统接口建设

实现项目与国家生态修复相关系统、自然资源调查监测体系、其他物联感知设备或相关系统对接。

（六）运维管理

提供用户管理、角色权限、组织机构管理、系统配置管理、系统日志管理、系统安全、GIS运维等功能，强化系统运维管理。

（七）基础设施购置

依据建设需求，同步配套GIS软件采购，包括平台端软件、桌面三维分析扩展软件、桌面三维数据治理扩展软件。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：2024年6月内将项目成果、成果源代码以光盘方式，按照甲方要求进行提交，质保期一年。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目不接受联合体投标

（二）本项目的特定资格要求

无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2023年12月12日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1. 采购人信息

名 称：江苏省地质调查研究院

地址：南京市珠江路700号地质大厦

联系人：龚绪龙

联系方式：025-51816525

2. 江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区

联系人： 张倩

联系方式： 025-83668527

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

# 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：三维全息信息系统平台建设技术服务

1.2标的质量：系统采用B/S+C/S架构体系，后端采用微服务架构，建设各模块内容，具体技术要求如下：

（1）基于Web Service、HTML、微服务等系统研发关键技术，构建稳定可靠、动态灵活、响应及时的应用系统。将各类业务数据、指标、成果按业务需求汇聚于系统，加快数据融合与集成精度，提升指标模型分析效率，支撑成果可视化动态展示。

（2）山水工程项目成果需要以可视化的形式展现，而可视化表达必须考虑数据的多维结构、表达方式，以及人机交互的效率和性能问题。因此需要采用二三维一体化的形式实现对项目成果的精细化呈现，通过UE4高仿真模拟引擎技术、实时调度与动态渲染技术、三维交互式可视化分析技术等，对生态监测评估预警结果进行丰富真实的呈现。

1.3 标的数量（规模）：

| 序号 | 系统模块 | 工作内容 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大数据一张图子系统建设 | 二三维数据浏览 | 个 | 1 |  |
|  |  | 二三维空间分析 |  |  |  |
|  |  | 工程项目信息 |  |  |  |
|  |  | 多源数据查询统计 |  |  |  |
|  |  | 专题图制作 |  |  |  |
| 2 | 地面与遥感观测数据成果集成与展示 | 生态状况监测评价预警 | 个 | 1 |  |
|  |  | 规划监管 |  |  |  |
|  |  | 山水工程项目全程监管 |  |  |  |
|  |  | 外业移动采集 |  |  |  |
|  |  | 辅助决策分析 |  |  |  |
|  |  | 生态智能推演模拟 |  |  |  |
|  |  | 数据库管理 |  |  |  |
|  |  | 指标模型管理 |  |  |  |
| 3 | 数字驾驶舱 | 数字驾驶舱 | 个 | 1 |  |
| 4 | 地面观测设备在线回传模块 | 物联设备运行管理 | 个 | 1 |  |
|  |  | 物联设备数据展示 |  |  |  |
| 5 | 系统接口建设 | 与国家生态修复相关系统对接 | 个 | 1 |  |
|  |  | 与自然资源调查监测体系对接 |  |  |  |
|  |  | 与其他物联感知设备或相关系统对接 |  |  |  |
| 6 | 运维管理模块 | 用户管理 | 个 | 1 |  |
|  |  | 角色权限管理 |  |  |  |
|  |  | 组织机构管理 |  |  |  |
|  |  | 系统配置管理 |  |  |  |
|  |  | 系统日志管理 |  |  |  |
|  |  | 系统安全 |  |  |  |
|  |  | GIS运维 |  |  |  |
| 7 | 基础设施购置 | 配套GIS软件采购，包括平台端软件、桌面三维分析扩展软件、桌面三维数据治理扩展软件 | 个 | 1 |  |

1.4 履行时间（期限）：自合同签订到2024年6月。

1.5 履行地点：江苏省地质调查研究院.

1.6履行方式：软件研发

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1基于本项目新研发的知识产权成果归甲方所有。

4.2乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的产品）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的产品）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排：

合同签订后15日内，甲方向乙方支付总价款的40%作为预付款。

进入试运行后15日内，甲方向乙方付总价款25%作为阶段款。

最终成果验收通过后15日内，甲方向乙方付总价款30%作为验收款。

满1年质保期后15日内，甲方向乙方付总价款5%作为尾款。

8.2进度安排：自合同签订之日6个月内完成平台的功能开发，到 2023年4月底完成系统试运行和初验工作。到2023年6月实现系统培训，项目终验工作。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方实际所在地法院起诉。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式叁份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

本项目不接受进口产品投标。

一、项目背景

《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035年）》等规划提出，构建“天空地”一体化生态智慧管理以及重要生态系统和重大工程监测监管系统。《江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《江苏省“十四五”自然资源保护和利用规划》等文件中均提到要完善陆海统筹、天地一体的生态环境监测网络，将生态保护修复信息化建设列为四大自然资源科技创新体系之一。2022年6月，江苏省申报的“江苏南水北调东线湖网地区山水林田湖草沙一体化保护和修复工程”成功入选“十四五”期间国家第二批“山水工程”，“数字赋能与智慧监管”项目是其中的重点项目，目标是实现对工程区的生态监测、评价、预警以及重点项目的智慧化监管。

二、工作目标

为深入践行江苏“争当表率、争做示范、走在前列”的新使命新要求，结合生态文明建设新理念、双碳战略背景，基于新型感知和信息化技术，面向山水工程项目管理业务需求，以山水工程遥感监测、地面观测以及生态评估成果为基础，在大数据、云平台计算背景下，构建一套集生态监测、三维地形、评价预警、项目监管等数据于一体的、具备数值模拟、动态监测、情势推演等功能的数字赋能与智慧监管项目三维全息信息系统平台，识别生态本底问题，辅助生态修复布局，实现工程项目智管，协同生态应用场景，实现山水工程项目范围内“生态基数一库统管、生态基底一图全览、生态全局一屏尽知、生态绩效一键评价”的“四个一”发展目标，助力江苏省山水工程项目建设高效开展，为建设“强富美高”江苏夯实生态基底。

三、工作内容

（一）大数据一张图子系统建设

基于三维空间框架，通过“一张图”的形式，汇集江苏省山水工程项目相关的基础地理和生态本底、规划管控数据、工程项目管理、社会经济数据等数据，接入铁塔视频、传感器等物联感知数据，叠加各类遥感影像数据和监测图斑，采用游戏引擎，提升系统高效动态渲染展示能力，构建大数据一张图子系统，提供二三维数据浏览、二三维空间分析、工程项目信息、多源数据查询统计、专题图制作等在线应用，服务于山水工程项目全生命周期监管工作。

1、二三维数据浏览

基于WebGL、游戏引擎等技术，实现江苏省山水工程项目区内各类数据资源的灵活浏览查询和实景三维数据的高逼真可视化渲染与展示。

2、二三维空间分析

提供二维空间分析和三维空间分析功能，帮助用户快速获取地理对象的空间特征和专属属性之间的相互关系、图层的差异性、纵向立体空间和视点视野分析等服务，丰富用户获取的信息。

3、工程项目信息

依据江苏省山水工程修复单元、流域或行政边界等地理空间，提供山水工程信息查询、项目信息地图浏览等功能，实现工程项目信息全覆盖浏览与查询。

4、多源数据查询统计

系统提供多种查询方式对生态治理相关规划实施、山水工程绩效、修复项目成效以及碳汇监测、生态GEP考核等内容的关联查询和浏览，包括自定义查询统计、图数一体化查询、查询结果保存、统计报表等。

5、专题图制作

提供以森林、草地、湿地、河湖、耕地、城镇、矿山等生态系统和江苏省山水工程及其子工程等为对象的专题图模板配置、专题图制作，并支持以mxd等工程文件格式，以及BMP、JPG等图片格式导出，基于系统默认专题图模板，快速生成生态系统监测、生态系统质量。生态系统功能服务、山水工程项目、碳汇监测等专题图数据产品。

（二）地面与遥感观测数据成果集成与展示

结合江苏省生态治理相关要求，建立生态监测指标模型体系，实时采集接入多源数据，进行生态系统监测、评价和预警；对批复入库的国土空间生态保护与修复规划、山水工程实施方案、技术方案等规划设计成果进行统一管理，基于各类国土空间规划成果提供合规性分析服务，并按照江苏省山水工程建设要求和设定的规划实施评估指标进行目标评估；针对山水工程项目的年度计划、实施进度、资金使用和绩效评价实现全过程综合监管，并开发移动端实现项目信息的巡查上报；基于山水工程区内多源、多模态数据的时空聚合，基于AI和深度学习技术动态推演植被、水质等生态环境要素的变化趋势，对生态要素开展智慧分析；建设数据库管理系统，构建生态治理大数据标准规范，实现生态治理“一张图”的采集汇聚、融合处理、管理更新等。

1、生态状况监测评价预警

依托江苏省生态监测指标模型体系，按照不同的应用管理需求，提供生态状况监测评价预警指标模型的查看浏览、生态监测、生态评价和生态预警，实现生态状况智能化动态监测评估预警，满足用户实时监测全省域和山水工程实施前后各类生态系统情况，为科学谋划山水工程项目智慧化支撑。

2、规划监管

基于各类国土空间规划成果，结合山水工程项目区内的生态管控空间、生态系统范围、山水工程项目实施情况，开展相应的合规分析、目标评估和成果展示，实现山水工程项目建设全程在线合规监管。

3、山水工程项目全程监管

依据生态保护修复相关规划目标和山水工程项目建设指标，采用信息化手段，实现山水工程项目年度计划、项目实施全周期、整体工程进度、资金、绩效等全流程在线监管。

4、外业移动采集

提供移动巡查APP，实现项目信息查看、任务查看、拍照上传、施工日志、监理日志等功能，辅助工程项目智慧化监管。

5、辅助决策分析

面向山水工程项目区碳汇监测监管、生态GEP考核评价等生态文明建设、双碳等国家战略，提供碳汇监测监管、生态GEP考核评价等功能。

6、生态智能推演模拟

以国土三调地类数据为基础，汇聚山水工程区内多源、多模态生态大数据，基于AI和深度学习技术，动态推演植被、水质等生态环境要素的变化趋势，对项目区范围内现状地类变化、河湖湿地等生态要素时空演变进行智慧分析，形成面向生态信息深层挖掘的“大数据+大生态”智慧决策应用，辅助区域生态修复精细化治理决策和措施制定。

7、数据库管理

通过构建生态治理“一张图”大数据体系，进行数据汇聚、数据管理，实现“一张图”的采集汇聚、管理更新，为江苏省生态监测评价预警和山水工程项目监管服务提供丰富的数据源。提供数据标准规范、数据目录设计与管理、数据转换、数据接入、数据处理与融合、数据建库、数据入库、数据更新、元数据管理、历史数据管理、备份还原等功能。

8、指标模型管理

建设生态治理的指标模型管理相关应用，实现指标管理和模型管理等功能，从而实现生态治理过程中指标和模型的可视化管理和配置，满足业务调整的需求。

（三）	数字驾驶舱

面向领导决策人员提供“一站式”决策支持服务，提供综合信息展示、生态本底展示、山水工程展示等内容，帮助用户直观掌握山水工程项目区内的生态空间和生态系统现状、生态风险识别、生态问题诊断、山水工程项目开展等方面的关键要素的信息。

（四）	地面观测设备在线回传模块

建设地面观测设备在线回传模块，实现系统与山水工程项目物联监测设备之间的对接，实现江苏省山水工程项目实施监控监管数据的统一汇集、处理、存储和共享。

1、物联设备运行管理

提供驱动协议管理、通道管理、终端管理、指令日志、告警记录、事件日志等功能，支持物联设备运行管理。

2、物联设备数据展示

提供设备一张图、设备属性查询、监测数据查询、实时数据展示、历史数据展示等功能，支撑物联设备数据展示。

（五）	系统接口建设

实现项目与国家生态修复相关系统、自然资源调查监测体系、其他物联感知设备或相关系统对接。

（六）	运维管理

提供用户管理、角色权限、组织机构管理、系统配置管理、系统日志管理、系统安全、GIS运维等功能，强化系统运维管理。

（七）	基础设施购置

依据建设需求，同步配套GIS软件采购，包括平台端软件、桌面三维分析扩展软件、桌面三维数据治理扩展软件。

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GIS软件 | 平台软件 | 软件需要具备以下核心能力： （1）提供多源异构数据整合及发布共享能力，包括三维切片及时空大数据的分布式存储管理； （2）提供强大的2D&3D GIS引擎，能支持2D&3D大数据高效显示、数据驱动式的在线2D&3D制图； （3）能支持丰富的在线空间数据处理与分析功能； （4）应用构建器支持快速搭建多端应用程序。 （5）提供企业级、云计算架构等多种灵活的部署模式。 产品含200个浏览者授权账户，50个创建者授权账户。限于4核,一年软件升级服务。 | 1套 |
|  |  | 桌面三维数据治理扩展软件 | 面向用户多源三维数据（如手工精细模型、倾斜模型、BIM、点云等）在平台上实现高效的服务发布、数据加载效率从而提升用户三维数据的展示效果而推出的一系列的三维数据处理工具。 | 1套 |
|  |  | 桌面三维分析扩展软件 | 面向三维的专业分析扩展分析模块，支持三维数据的入库管理、拓扑分析（交、并、差运算等）、地表面分析、可见性分析等； 同时支持面向las数据的分类、转换和提取。含一年软件升级服务。 | 1套 |

四、主要工作量

| 序号 | 系统模块 | 工作内容 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大数据一张图子系统建设 | 二三维数据浏览 | 个 | 1 |  |
|  |  | 二三维空间分析 |  |  |  |
|  |  | 工程项目信息 |  |  |  |
|  |  | 多源数据查询统计 |  |  |  |
|  |  | 专题图制作 |  |  |  |
| 2 | 地面与遥感观测数据成果集成与展示 | 生态状况监测评价预警 | 个 | 1 |  |
|  |  | 规划监管 |  |  |  |
|  |  | 山水工程项目全程监管 |  |  |  |
|  |  | 外业移动采集 |  |  |  |
|  |  | 辅助决策分析 |  |  |  |
|  |  | 生态智能推演模拟 |  |  |  |
|  |  | 数据库管理 |  |  |  |
|  |  | 指标模型管理 |  |  |  |
| 3 | 数字驾驶舱 | 数字驾驶舱 | 个 | 1 |  |
| 4 | 地面观测设备在线回传模块 | 物联设备运行管理 | 个 | 1 |  |
|  |  | 物联设备数据展示 |  |  |  |
| 5 | 系统接口建设 | 与国家生态修复相关系统对接 | 个 | 1 |  |
|  |  | 与自然资源调查监测体系对接 |  |  |  |
|  |  | 与其他物联感知设备或相关系统对接 |  |  |  |
| 6 | 运维管理模块 | 用户管理 | 个 | 1 |  |
|  |  | 角色权限管理 |  |  |  |
|  |  | 组织机构管理 |  |  |  |
|  |  | 系统配置管理 |  |  |  |
|  |  | 系统日志管理 |  |  |  |
|  |  | 系统安全 |  |  |  |
|  |  | GIS运维 |  |  |  |
| 7 | 基础设施购置 | 配套GIS软件采购，包括平台端软件、桌面三维分析扩展软件、桌面三维数据治理扩展软件 | 个 | 1 |  |

五、主要技术要求

（1）基于Web Service、HTML、微服务等系统研发关键技术，构建稳定可靠、动态灵活、响应及时的应用系统。将各类业务数据、指标、成果按业务需求汇聚于系统，加快数据融合与集成精度，提升指标模型分析效率，支撑成果可视化动态展示。

（2）山水工程项目成果需要以可视化的形式展现，而可视化表达必须考虑数据的多维结构、表达方式，以及人机交互的效率和性能问题。因此需要采用二三维一体化的形式实现对项目成果的精细化呈现，通过UE4高仿真模拟引擎技术、实时调度与动态渲染技术、三维交互式可视化分析技术等，对生态监测评估预警结果进行丰富真实的呈现。

六、其他要求

- 服务期要求

1、项目需在合同签订之日起1年内完成所有内容建设与项目验收。

2、服务地点由采购方指定。

- 验收要求

1、验收标准：供应商根据合同相关条款要求，完成验收测评后，提供完善的相关文档、数据库和软件成果。

2、组织验收：由采购人组织验收，进行验收材料提交及汇报。

- 成果要求

1、文档材料：按照合同要求提供相关的标准规范文件、数据库设计、指标模型设计、系统设计、用户使用手册、系统部署手册、系统试运行报告、项目总结报告等；

2、数据库成果：按照合同要求提供相关的数据库成果；

3、软件成果：数字赋能与智慧监管项目三维全息信息系统平台，移动巡查APP。

4、交付地点：项目验收后，在采购方要求地点交付。

- 等保要求

严格按照《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》(等级保护2.0)第三级安全要求中的有关要求进行建设并通过测评。

- 培训要求

1、需提供全面的系统运行管理维护技术培训，使相关应用人员全面掌握系统日常运行维护相关专业知识；

2、需提供全面的系统操作使用培训，确保相关应用人员对业务系统能够正常、有效地使用；

3、培训时间、地点、场次在签订合同时采购人与供应商自行协商。

- 售后服务要求

1、在服务期内，派驻不少于2名技术人员驻场进行项目实施

2、在服务期内，提供7×24通过远程、电话、E-mail等方式为用户提供售后技术咨询服务；

3、项目验收后，提供为期1年的免费运行维护。

- 知识产权要求

本项目所有成果（含文档、软件和数据库、源代码）的所有权及版权归采购人所有，未经采购人同意不得以任何形式擅自对外界发布关于本项目的任何信息。

- 付款条件

1、履约保证金：不涉及。

2、付款方式：依照合同约定。

七、商务条款要求

7.1 合同履行期限：需在合同签订之日起1年内完成所有内容建设与项目验收，项目成果、成果源代码以光盘方式，按照甲方要求进行提交，质保期一年。

7.2 交付地点：甲方指定地点

7.3 投标人软件著作权及业绩要求

投标人应当具有自2020年1月1日（以合同签订日期为准）与本项目类似的项目业绩。（案例主要标的物包含三维平台开发，类似大数据模型或遥感监测系统开发）

7.4 投标人应当具有的相关认证

7.4.1质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书（证书认证的范围至少包含地理信息）

7.4.2信息技术服务标准资质ITSS证书

7.4.3售后服务认证证书且认证范围包含地理信息或系统集成相关内容

7.4.4信息安全服务资质认证证书-信息系统安全集成服务资质和软件安全开发服务资质

7.5 拟投入人员：应当具有计算机软件、城乡规划、地理信息等相关人员不少于10人。

7.5.1项目负责人

项目负责人应当具有信息系统项目管理师（软考类高级证书）、系统分析师（软考类高级证书）、系统架构设计师（软考类高级证书）。

7.5.2技术负责人

技术负责人应当具有城乡规划高级工程师（专业技术职称）、注册城乡规划师（注册资格证书）。

7.5.3项目组其它人员（不包含项目负责人、技术负责人）

项目组成员应当包含规划或国土高级职称（专业技术职称）、信息系统项目管理师（软考类高级证书）、系统架构设计师（软考类高级证书）、软件设计师（软考类中级证书）人员。

7.6项目目标

投标人应当对项目总体目标进行充分的理解。

7.7需求理解

投标人应当对本项目建设需求（包括现状基础、业务需求、数据需求、功能需求等）进行充分的了解和分析。

7.8重难点分析

投标人应当对本项目提出合理化的重难点建设建议。

7.9技术框架设计

投标人应当对项目技术框架进行详细设计，包括技术路线和可实施性强的总体架构、技术架构及支撑体系。

7.10功能模块设计

投标人应当对系统功能模块进行详细设计，各项建设内容设计描述详尽且有具体、直观、良好的原型设计。

7.11实施方案

投标人应提供完整详细的实施方案，实施计划安排科学合理，组织保障措施得力，有完备的项目管理方案（进度控制、质量保证、配置管理、风险控制等）。

7.12培训方案

投标人应提供完整详细的培训方案，包括培训内容、培训计划、培训手段、培训讲师等。

7.13售后服务方案

投标人应提供完整详细的售后服务方案，包括但不限于服务承诺、保修时间、保修期内的保修内容与范围、维护方式、维修响应时间、维修人员、质保期外的售后服务方案等。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 三维全息信息系统平台建设技术服务 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 |  |  |
| 3 | …… |  |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。(备注：此价格扣除为下限，请项目经办人提醒采购人，根据《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购[2022]45号）规定，最高可至20%，项目经办人与采购人确认具体数值后，该备注删除)。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%（备注：与小微型企业价格扣除数值保持一致。确定后该备注删除）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%（备注：与小微型企业价格扣除数值保持一致。确定后该备注删除）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。(备注：此价格扣除为下限，请项目经办人提醒采购人，根据《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购[2022]45号）规定，最高可至6%，项目经办人与采购人确认具体数值后，该备注删除)。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%（备注：与小微型企业价格扣除数值保持一致。确定后该备注删除）价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评审 项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标 报价 | 10分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他满足招标文件要求的投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10 |
| 2 | 商务部分 | 32分 | 2.1投标人业绩（12分） |
|  |  |  | 2.1.1投标人提供2020年1月1日起至今（以合同签订日期为准）完成类似项目的案例（案例主要标的物包含三维平台开发），每提供1个得1分，最高得6分。 2.1.2投标人提供2020年1月1日起至今（以合同签订日期为准）完成类似项目的案例（案例主要标的物包大数据模型或遥感监测系统开发），每提供1个得1分，最高得6分。 注：以上须提供项目合同加盖投标人公章的复印件或扫描件，同一项目不重复得分 |
|  |  |  | 2.2投标人相关认证（15分） |
|  |  |  | 2.2.1同时具有质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书（证书认证的范围至少包含地理信息）的，每提供一项证书得1分，共5分。 2.2.2具有信息技术服务标准资质ITSS证书的，一级或二级资质得3分；三级资质得2分；四级资质得1分；其他不得分。 2.2.3获得五星级售后服务认证证书且认证范围包含地理信息或系统集成相关内容的得3分；四星级得2分；三星级及以下得1分；没有不得分。 2.2.4同时具有信息安全服务资质认证证书-信息系统安全集成服务资质和软件安全开发服务资质的，得4分；只具有其中一项资质的，得2分。 注：需提供有效的相关证书复印件并加盖投标人公章。 |
|  |  |  | 2.3投标人荣誉奖励（5分） |
|  |  |  | 2.3 自2020年1月1日起，供应商获得过省级及以上人民政府颁发的科学技术进步奖的得3分，没有不得分，本项满分5分。 注：需提供获奖证明材料复印件并加盖投标人公章。 |
| 3 | 技术部分 | 58分 | 3.1总体目标（5分） |
|  |  |  | 3.1投标人对项目总体目标的理解： 对项目建设背景有充分了解，建设目标清晰准确，优于采购需求的，得5分；项目建设背景基本理解，建设目标基本明确，符合采购需求的，得3分；项目建设背景不清晰，建设目标混乱，与采购需求不符或未提供的，不得分。 |
|  |  |  | 3.2需求分析（5分） |
|  |  |  | 3.2投标人对项目需求（包括现状基础、业务需求、数据需求、功能需求等）的分析： 对需求分析理解透彻，完全理解采购人实际现状，业务、数据和软件建设需要，优于需求的得5分；符合需求的得3分；对需求分析阐述不充分，脱离项目实际不符合需求或未提供，不得分。 |
|  |  |  | 3.3重难点分析（5分） |
|  |  |  | 3.3投标人对项目建设重难点的分析： 对项目建设重难点定位准确，对应解决措施合理有效，优于需求得5分；对项目建设重难点有基本认识，对应解决措施部分可行，符合需求的得3分；没有明确项目建设重难点，对应解决措施与项目实际不符或未提供，不得分。 |
|  |  |  | 3.4技术框架设计（5分） |
|  |  |  | 3.4投标人对项目技术框架的设计： 技术路线总体设计科学严谨，有可实施性强的总体架构、技术架构及支撑体系，优于需求得5分；技术路线总体设计基本可行，总体架构、技术架构及支撑体系基本有针对性，符合需求得3分；技术路线总体设计不合理，总体架构、技术架构及支撑体系不符合或未提供，不得分。 |
|  |  |  | 3.5功能模块设计（5分） |
|  |  |  | 3.5投标人对系统功能模块的设计： 系统主要功能模块设计描述详尽且有具体、直观、良好的原型设计，优于需求得5分；系统主要功能模块设计基本完整但设计简单，符合需求得3分；系统主要功能模块设计不符合或未提供，不得分。 |
|  |  |  | 3.6 实施方案（5分） |
|  |  |  | 3.6投标人对项目实施方案的阐述： 实施方案完整详细，实施计划安排科学合理，组织保障措施得力，有完备的项目管理方案（进度控制、质量保证、配置管理、风险控制等），优于需求得5分；方案实施计划安排相对合理，项目组织设立完整，项目管理方案较为合理（进度控制、质量保证、配置管理、风险控制等），符合需求得3分；实施方案不够具体，实施计划安排不合理，保障措施欠缺，项目管理方案无针对性（进度控制、质量保证、配置管理、风险控制等），不符合需求或未提供，不得分。 |
|  |  |  | 3.7 培训方案（5分） |
|  |  |  | 3.4.1投标人对项目培训方案的阐述： 方案培训内容完整详细，培训计划安排合理，培训手段丰富多样，培训讲师具备丰富的项目经验，优于需求得5分；方案培训内容、培训计划、培训手段、培训讲师内容基本完整可行，符合需求得3分；方案内容不完整、无针对性，不符合或未提供培训方案，不得分。 |
|  |  |  | 3.8拟投入人员（18分） |
|  |  |  | 3.8.1 项目负责人（6分） 项目负责人同时具有信息系统项目管理师（软考类高级证书）、系统分析师（软考类高级证书）、系统架构设计师（软考类高级证书），每有一项得2分，其他情况不得分。本项满分6分。 3.8.2 技术负责人（4分） 同时具有城乡规划高级工程师（专业技术职称）、注册城乡规划师（注册资格证书），每有一项得2分，其他情况不得分。本项满分4分。 3.8.3 项目组其它人员（不包含项目负责人和技术负责人）（8分） 项目组成员具有规划或国土高级职称（专业技术职称）、信息系统项目管理师（软考类高级证书）、系统架构设计师（软考类高级证书）、软件设计师（软考类中级证书），每类有1人得1分，同类型证书最多得2分，满分8分，其他情况不得分。 注：以上材料同一人员不可累积计算得分。须提供证书复印件及相关人员2023年8月以来任意一个月的社保缴纳证明材料并加盖投标人公章。 |
|  |  |  | 3.9售后服务方案（5分） |
|  |  |  | 3.9.1投标人对售后服务方案的阐述： 售后服务方案包括但不限于服务承诺、保修时间、保修期内的保修内容与范围、维护方式、维修响应时间、维修人员、质保期外的售后服务方案等。 方案详细、响应及时、服务体系完整且优于采购需求，得5分；方案详细、响应虽有滞后服务体系尚算完整，能基本确保业务稳定运行的，符合采购需求，得3分；方案笼统、响应滞后，缺乏有效保障业务稳定运行的措施，不符合需求或未提供，不得分。 |

说明：

以上证明、证书、认证等资料的复印件或扫描件，采购人有权在中标后签订合同前要求中标人提供原件备查，如有虚假，按虚假投标处理。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年不需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-           号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

备注：该表仅适用于项目采用货币报价的情形。项目采用折扣率报价的，如需要填写投标分项报价表，请项目经办人自行设计表格。招标文件定稿后该备注删除。

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。