启东市吕四港镇2024年绿化养护项目

政府采购招标文件

采购文件编号：JSZC-320681-JZCG-G2024-0023

启东市公共资源交易中心

2024 年 03 月 29 日

地址: 启东市金桥路199号（政务服务中心三楼）

邮政编码：226200

江苏政府采购网

目 录

第一部分  投标邀请

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求

第四部分  开标和评标

第五部分  投标文件格式

# 第一部分  投标邀请

受[启东市吕四港镇人民政府]的委托，启东市公共资源交易中心就[启东市吕四港镇2024年绿化养护项目](项目编号:JSZC-320681-JZCG-G2024-0023)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

(启东市吕四港镇2024年绿化养护项目)招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2024年4月23日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320681-JZCG-G2024-0023

项目名称：启东市吕四港镇2024年绿化养护项目

项目类型：服务

所属行业：其他未列明行业

预算金额：500万元

最高限价：500万元

采购需求：详见采购文件，请仔细研究。

合同履行期限：详见招标文件第三部分项目需求。

本项目不接受联合体投标。

本项目不接受分包。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自本公告发布之日起至2024年4月22日

地点：江苏政府采购网（网上注册登记成功后系统内免费下载）

方式：本项目采用网上注册登记方式。

1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、2024年4月23日9点00分（北京时间）

逾时，交易系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。

地点：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。

2、线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

3、响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金：免收

2、项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过苏采云系统参加开标会。

3、项目演示、样品、答辩等：无。

4、对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其他部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：启东市吕四港镇人民政府

地址：启东市吕四港镇环城北路 328号

联系人：陆天博

联系方式：19851357033

2.采购代理机构

名  称：启东市公共资源交易中心

地  址：启东市金桥路199号（政务服务中心三楼）

联系方式：0513-83340291

3.项目联系方式

招标文件制作人: 0513-83340291

项目开标人：0513-83340291

交易系统软件维护人员：0519-86722801、0519-86722806

附件:1、招标文件

2、采购人信用承诺

3、采购文件公平竞争审查二维码

4、苗木清单

# 第二部分  投标须知

（一）总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，启东市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由交易中心解释。

（二）招标文件

1.招标文件构成

1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）投标文件格式

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

2.招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改

2.2采购人视情组织答疑会

3.招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

3.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

（三）投标文件的编制

1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标函、开标一览表、投标分项报价表、技术部分正负偏离表、商务部分正负偏离表、其他证明文件等部分。供应商按“第五部分 投标文件格式”要求编写投标文件。

2.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

4.投标有效期的延长

4.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

（四）投标文件的递交

1.投标文件的递交

1.1供应商应当按照江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。

2.投标截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的拒收

3.1 交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

4.投标文件的撤回和修改

4.1 投标文件的撤回

4.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

4.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

4.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

4.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

（五）开标与评标

1开标

1.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

1.2开标仪式由交易中心组织，在苏采云系统中进行开标，并公布各投标人的报价。

1.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》执行。

2评标委员会

2.1 开标后，交易中心将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

3.评标过程的保密与公正

3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3在评标期间，交易中心将设专门人员与投标人联系。

3.4 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

4.投标的澄清

4.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在苏采云系统中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

4.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

5对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。进入评标程序后，资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，评标系统可以从“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加投标的资格。查询结果将在系统中留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

6.无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

6.1.8 投标人被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）

6.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

6.1.13投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

6.1.14商务技术分不满20分的。

6.1.15其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2废标条款：

6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开评标无法继续进行的。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

（六）定标

1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

1.3交易中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

供应商于法定期限内提起质疑，向采购人或交易中心以书面形式提交质疑函。为进一步落实疫情防控措施，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑。

交易中心政府采购项目质疑受理部门为政府采购科，联系地址：启东市金桥路199号（政务服务中心三楼），联系电话：0513-83340291。

采购人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3中标通知书

3.l 中标结果确定后，交易中心将向中标供应商发出中标通知书（详见招标文件第四部分）。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

（七）授予合同

1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标、成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.合同信用融资扶持政策

根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标（成交）供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标（成交）供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三部分  项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示

其内容包含：

（一）项目范围如下：主要为府前路、鹤城路、陈涛路、延寿路、吕北公路、鹤港路、鹤飞路、南二环路、老集镇、镇区内外主要道路、石堤大道、石堤大道延伸段、经九路、经十路、纬三路、纬九路、张謇垦牧公园等开发区范围内的绿化养护、绿化补种等。现状的绿化苗木清单详见附件，仅供报价参考，最终根据采购人发出的各区域养护移交通知书上的苗木清单和养护周期结算为准。

（二）服务期：1年，养护等级:二级。

本项目预算费用为每年500万元（本项目预算为一年度的预算，根据《政府购买服务管理办法》第二十四条规定，本项目根据采购结果，采取一次招标三年沿用。一年合同期满后，采购人未获得预算批复或因政策变化采购需求取消，则经采购人书面通知供应商后，合同到期终止不再续签，或受疫情等不可抗力的影响，次年预算压减，采购人也将根据新的预算重新采购，供应商自行承担相应风险。），服务期自合同签订之日起一年，实行一年一考核一续签合同的办法，采购人有权单方决定是否续签后一年度合同，除政策性调整(如最低工资等)外，合同金额不作改变。如果成交供应商没有达到合同所要求履行条件之一的，则采购人有权在委托期限内随时终止合同。

（三）服务范围：绿化养护及施工养护期满后移交的其他绿化养护及绿化补种等。

（四）养护内容：

1.树木养护

（1）除草与保洁：绿地范围内基本无杂草、枯草（杂草率<25%）、草坪覆盖率100%，做到除早、除小、除净。不得随意使用化学除草剂。树木无藤蔓缠绕。无火灾隐患，苗木无人为损害，绿地内环境整洁，无乱贴乱画，无污物，及时清理遗弃在草坪及苗木上的白色污染物及杂物。正常养护时，修剪的草坪、除去的杂草和枯枝叶等应集中统一处理，运出绿地用地以外，具体地点由投标人自行考虑。投标人不得将修剪的草坪、除去的杂草和枯枝叶等丢弃在平台、边沟内。排水明暗沟及时清淤。水面保持水质清澈无异味、水位正常、无漂浮物，无大面积水草。桥底板、桥孔内无杂物，无明显蜘蛛网。水生植物种植区内无垃圾。

（2）松土：保持土壤常年疏松，无板结。

（3）根据不同树种的习性和景观配置要求，适时修剪。绿地内乔灌木修剪，要体现群落结构、景观层次。绿篱，球类、色块修剪要求轮廓整齐，线型流畅，外型饱满，无飞头、无杂色、赤脚、斑秃现象。乔木按习性及时抹芽、去蘖、疏枝，做到无明显徒长枝、病虫枝、 交叉枝、下垂枝、扭伤枝、枯枝烂头。行道树枝下高、总高及冠幅基本一致，树冠完整，定杆整齐，整枝合理均匀，通风透光良好。紧贴基部节点不留死杈，剪口平整并涂防腐剂。对于剪口直径大于15㎝的粗壮大枝，要分段截枝，以防树枝撕裂。花灌木修剪及时、合理，有利于短枝和花芽的形成。绿篱、色块及球类修剪适时；常年保持轮廓明显，曲线流畅，整齐平整，球类修剪圆整。绿地内无明显枯死枝、病虫枝、坏枝、断枝（缺株小于等于4%），球型植物修剪有型，色带、灌木类修剪高度一致，层次分明，保证全线视觉上整齐，高矮有序，草坪生长控制在5厘米左右，无裸露地面，无成片枯黄；应将入侵道路建筑限界，遮挡交通标志、影响视距的枝条及时修剪。

（4）美化要求：对绿地内树穴、绿篱、色块、花境与草坪交接处要进行切边，常年保持线条流畅清晰。

（5）病害防治：配备植保人员做好病虫害预测预报工作。根据病虫情报，防治及时、有效，用药正确，配比科学，安全操作，不发生药物危害，无大面积病虫害危害现象，无大面积树干蛀空、树皮腐蚀等现象。树木、草坪基本无黄叶、焦叶、卷叶及昆虫咬食的痕迹；树干生长正常，无蛀干昆虫危害，无药害。

（6）抗旱等水份管理：根据不同的环境条件，本地季节特点，各类树木的生物生态习性，适时淋水、浇水、抗旱，既要满足树木生长要求，又要做到树木叶面无积尘。一般连续15天晴好天气，即要进行淋水浇水作业，花箱每周至少1次。7-9月高温季节，每周另增加浇透水1次（如遇中雨除外）。采购人发出浇水专项指令后，按指令按时、保质完成浇水任务。绿化养护的水源由投标人自行解决。

（7）施肥：每年不少于三次【施肥宜春、秋季实施，采用复合肥（N、P、K 总含量不小于 25%）】，养护期的肥料用量按定额用量足额计取，服务单位在肥料进场前应及时将施肥的方案与数量以书面形式报采购人，施肥过程及肥料用量须经采购人认可，作为最终结算依据。若养护期间实际肥料用量小于定额用量的，则在工程结算时按实扣除；若养护期间实际肥料用量大于定额用量的，则其费用由服务单位承担，工程结算时不作调整。

（8）刷白：每年11月上旬前对相关乔木进行一次涂白，涂白高度整齐一致，涂白液按要求配制。乔木必须刷白，高度统一为地面向上1米。

（9）排涝：及时做好雨季、恶劣天气下绿地的排水工作，确保道路场地不积水、植物不涝害、行人无安全隐患。加强雨后绿化带的检查，如遇有积水时，投标人应针对积水原因采取措施，排除绿地范围内的积水。

（10）支撑加固及树木扶正：新栽、高大、浅根系树木设支撑加固，倾斜树木及时扶正，尤其要加强台风季节树木防倾斜倒伏的措施。应及时扶正台风造成倒伏的苗木，并根据苗木的生长及时调整支撑的松紧及位置。

（11）防寒：按规范要求及时有效地做好冬季植物防寒和积雪清除工作。

（12）养护期间服务单位应及时做好清除杂草、施肥、防治虫害、修剪整枝等工作，确保乔木、球类等植物成活率达到100%，地被植物成活率达到100%。成活率未达到上述标准的，由服务单位予以补植，补植的苗木规格、品相不得低于原有苗木标准。

2.草坪养护

草地色泽正常、地形优美，及时挑除杂草、控制病虫害，草坪覆盖率应达100%。草坪生长高度：冷季型草坪冬季保持6-8cm；暖季型夏季不超过8cm,冬季尽量低剪。草坪每年施肥不少于两次，施肥用量及面积须报采购人验收。及时防治病虫害，确保草坪无大面积病虫害发生，草坪与乔灌木、球类、色块、花境边缘应进行切边，切边界沟清晰，线型流畅。复播草籽的或秋季追播的，成坪率必须达到90%以上，成坪均匀。

在秋季需追播黑麦草一次，每平米播黑麦草籽10-15g；追播前需对原有草地进行机械疏草、打孔、施肥后进行。

3.草花布置

每次布置前将方案报送吕四港镇建设局，审定后实施。布置前做好填（取）土、耕翻、清杂、施肥、整地形等前期作业。按图施工，必须使用F1代优良品种，株型丰满、分枝匀称（3—5主分叉以上）、高度适中一致（同一地段高度一致）、生长健壮、无病虫害，初花率70%以上，覆盖率100%。布置图案优美、花色鲜艳、品种搭配合理、充分体现设计意图。

平均年更换次数不少于6次，同一地段前后两次不得布置相同品种，同一品种在同一地点布置不得超过三个月。

各批次草花更换空置时间不超过2天，并确保工完场清。每批次草花更换时通知吕四港镇建设局现场监管。

草花布置后及时中耕除草，适时施肥、浇水、修剪残花，做到全年景观效果良好，无枯萎、黄化、缺株等现象，并确保五一、国庆、春节等节日期间处于最佳观赏期。

4.绿化补植

（1）因采购人需求需绿化补植

每次绿化补植前将方案报送吕四港镇建设局，审定后实施。绿化补植工作必须在合同截止日3个月前补植到位，确保成活率100%。

合同截止日前3个月内，养护单位不得再进行补植。如有缺陷，吕四港镇建设局将按合同截止日当期启东市建设工程造价信息指导价套取定额后从服务费用中扣除（我市当期造价信息如无相应指导价，则参照南通市当期造价信息指导价；再无，则市场询价）。

（2）因养护单位管护原因造成绿化补植（采购人不支付任何费用）

养护单位应及时做好清除杂草、施肥、防治虫害、修剪整枝等工作，承包期内因养护单位管护原因造成树木、地被、草坪、花卉等死亡、损毁的，以及产生残疾树、偏冠树、小老树等现象的，由养护单位在半个月内按原有品种、数量、规格补栽到位。7-9月高温季节，经业主同意，可以适当延后。

绿化补植工作必须在合同截止日3个月前补植到位，确保成活率100%。

合同截止日前3个月内，养护单位不得再对现场缺陷进行补植。如有缺陷，吕四港镇建设局将按合同截止日当期启东市建设工程造价信息指导价套取定额后从养护单位养护费用中扣除（我市当期造价信息如无相应指导价，则参照南通市当期造价信息指导价；再无，则市场询价）。

（五）其他需说明的事项：

1.本项目报价采用固定报价，投标人报价时只需报工程总价即可。项目结算时，分项工程综合单价按中标下浮率同比例下浮（即：标底中的综合单价*中标下浮率）。

2.合同价调整范围及调整方法：

（1）调整范围：

①经采购人确认的养护合同承包范围以外的与本项目相关的工程量增加；

②实际施工中未实施工作内容；

③经采购人签证确认的补植工程量；

④养护期间实际肥料用量小于定额用量的调整。

（2）养护费用实行总量控制，工程量按实结算，调整方法：

①养护结算定额依据2007年《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》，2016年《江苏省城市园林绿化养护管理计价定额》及配套的费用定额，以及相应的补充规定和南通市现行的有关文件，并根据投标下浮率{下浮率=【1-（中标价÷最高限价）】×100%}作相应下浮后报采购人，经采购人确认后作为结算依据。

②补植结算按吕四港镇建设局现场施工审核数量和施工同期启东市建设工程造价信息指导价（我市当期造价信息如无相应指导价，则参照南通市当期造价信息指导价；再无，则市场询价）套取定额编制预算（不计养护费用），并根据投标下浮率{下浮率=【1-（中标价÷最高限价）】×100%}作相应下浮后报采购人，经采购人确认后作为结算依据。

3.工程量确认

（1）招标时的工程量清单中数量为暂定工程量，进场前由养护单位与采购人核实确认。

（2）肥料用量：肥料进场前应及时将施肥的方案与数量以书面形式报采购人，施肥过程及肥料用量须经采购人签字认可，作为最终结算依据。

（3）若因采购人规划调整，绿化养护工作量发生变化的，在发生前由双方书面确认。

（六）人员及设备配备：

1.人员配备要求：必须成立绿化养护项目部，建立绿化养护体系，养护人员相对独立固定；至少配备1名现场项目负责人、1名安全员、1名养护施工队长，且具备较强的业务水平和一定的从业经验，3月-10月常态化养护作业人员每天不少于30人，其余月份常态化养护作业人员每天不少于20人。养护单位必须遵守劳动法规，依法规范用工，全员签订劳动（劳务）合同，全员办理相应的社会保险。合同期内，养护作业人员的增减必须每月报采购人备案。服务合同签订之前，养护单位必须提供养护作业人员的劳动（劳务）合同以及办理相应社会保险的名册。

2.设备配备要求：考虑吕四港镇靠海的特殊性，日常应对各类活动多、养护要求高考核严等情况，要求投标单位必须保障如下硬件设备配置(见下表)

| 1 | 洒水车 | 3月中旬—10月中旬不低于3辆（容量≥4吨），后期根据现场具体情况增加。特别是旱季、春秋补植季节，以确保满足绿地养护需要，确保苗木保存率及生长势。 | 所有车辆、机械设备均为投标人自有或租赁。承诺日常养护洒水车辆、登高车及清运卡车须停放项目部，中标后业主单位将组织对中标单位车辆进行备查。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 剪草机 | 10台，后期数量根据现场具体情况增加。 |  |
| 3 | 割灌机 | 8台，后期数量根据现场具体情况增加。 |  |
| 4 | 高压喷药机 | 3台，后期数量根据现场具体情况增加。 |  |
| 5 | 高枝机 | 2台，后期数量根据现场具体情况增加。 |  |
| 6 | 清运卡车 | 1辆，后期数量根据现场具体情况增加。 |  |
| 7 | 登高车 | 1辆，后期数量根据现场具体情况增加。 |  |
| 8 | 巡查车 | 1辆皮卡车，后期数量根据现场具体情况增加。 |  |

（七）投标报价要求：

投标报价应包括在含养护期内完成服务内容所需要的一切费用，包括养护人工费用、绿化养护工具、材料、设备、设施（如浇水、修剪、治虫等必要机械设施）配置、养护等级Ⅱ级的养护费用、移植苗的修剪、补植、养护、淋水、存贮、运输、劳务、缺陷修补、肥料、国家政策性调整、苗木等材料价格涨跌风险、维护、管理、利润、规费、措施项目费、 税金、技术措施、检验试验费、施工方法、合同履行过程中可能发生的风险及所需的全部费用等，请各供应商在报价时请充分考虑各种因素。

（八）采购标的的其他技术、服务等要求：

1.商品包装环保要求：

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

2.快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

3.绿色数据中心

4.低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

5.节能环保产品：依据财政部、国家发展和改革委员会发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的，只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见国家市场监督管理总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

（九）付款方式：

1、根据月度考核结果，按年度支付养护费。考核分合格（≥85分）的，当月养护费按100%计取；考核分低于合格分（85分）的，每低1分扣1000元，以此类推，直至扣完当月养护费，有直接扣款类项目的直接扣除相应金额。考核分低于75分的，不支付当月养护费。

2、每月养护单位根据移交单和实际补植数量自行按实结算养护费用，提交给采购人审核。

3、根据月度考核得分计算每月实际养护费用，养护期满验收合格后由采购人初审养护费，支付初审养护费的70%，余款在复审后按照审计核定单全部付清。

（十）履约保证金：

1、本项目中标后的履约保证金为项目成交价的10%，中标供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标供应商凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2、中标供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

3、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。

4、根据《南通市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（通财购〔2022〕23号）精神，对政府采购信用档案中无不良记录的中小企业免收履约保证金。确需收取履约保证金的，按照《关于在政府采购领域开展履约保证保险网上办理试行工作的通知》（通财购〔2022〕8号），直接在网上办理履约保证保险替代实质性的履约保证金缴纳，进一步减轻企业现金流压力。集中采购的中标（成交）供应商可在南通市公共资源交易金融服务平台“履约保证保险”模块在线申请履约保证保险投保。

（十一）本项目不接受进口产品投标。

（十二）合同条款

启东市吕四港镇2024年绿化养护项目合同书

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，根据 启东市吕四港镇2024年绿化养护项目 的采购结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则签订本合同。

第一条 采购内容

1、项目名称：启东市吕四港镇2024年绿化养护项目

2、采购项目内容及要求

2.1养护期：1年。

本项目预算费用为每年500万元（本项目预算为一年度的预算，根据《政府购买服务管理办法》第二十四条规定，本项目根据采购结果，采取一次招标三年沿用。一年合同期满后，甲方未获得预算批复或因政策变化采购需求取消，则经甲方书面通知乙方后，合同到期终止不再续签，或受疫情等不可抗力的影响，次年预算压减，甲方也将根据新的预算重新采购，乙方自行承担相应风险。），服务期自合同签订之日起一年，实行一年一考核一续签合同的办法，甲方有权单方决定是否续签后一年度合同，除政策性调整(如最低工资等)外，合同金额不作改变。如果乙方没有达到合同所要求履行条件之一的，则甲方有权在委托期限内随时终止合同。

2.2养护等级:二级。

2.3养护范围：绿化养护及施工养护期满后移交的其他绿化养护及绿化补种等。主要为府前路、鹤城路、陈涛路、延寿路、吕北公路、鹤港路、鹤飞路、南二环路、老集镇、镇区内外主要道路、石堤大道、石堤大道延伸段、经九路、经十路、纬三路、纬九路、张謇垦牧公园等开发区范围内的绿化养护、绿化补种等。现状的绿化苗木清单详见附件，仅供参考，最终根据甲方发出的各区域养护移交通知书上的苗木清单和养护周期结算为准。

2.4养护内容：

1.树木养护

（1）除草与保洁：绿地范围内基本无杂草、枯草（杂草率<25%）、草坪覆盖率100%，做到除早、除小、除净。不得随意使用化学除草剂。树木无藤蔓缠绕。无火灾隐患，苗木无人为损害，绿地内环境整洁，无乱贴乱画，无污物，及时清理遗弃在草坪及苗木上的白色污染物及杂物。正常养护时，修剪的草坪、除去的杂草和枯枝叶等应集中统一处理，运出绿地用地以外，具体地点由乙方自行考虑。乙方不得将修剪的草坪、除去的杂草和枯枝叶等丢弃在平台、边沟内。排水明暗沟及时清淤。水面保持水质清澈无异味、水位正常、无漂浮物，无大面积水草。桥底板、桥孔内无杂物，无明显蜘蛛网。水生植物种植区内无垃圾。

（2）松土：保持土壤常年疏松，无板结。

（3）根据不同树种的习性和景观配置要求，适时修剪。绿地内乔灌木修剪，要体现群落结构、景观层次。绿篱，球类、色块修剪要求轮廓整齐，线型流畅，外型饱满，无飞头、无杂色、赤脚、斑秃现象。乔木按习性及时抹芽、去蘖、疏枝，做到无明显徒长枝、病虫枝、 交叉枝、下垂枝、扭伤枝、枯枝烂头。行道树枝下高、总高及冠幅基本一致，树冠完整，定杆整齐，整枝合理均匀，通风透光良好。紧贴基部节点不留死杈，剪口平整并涂防腐剂。对于剪口直径大于15㎝的粗壮大枝，要分段截枝，以防树枝撕裂。花灌木修剪及时、合理，有利于短枝和花芽的形成。绿篱、色块及球类修剪适时；常年保持轮廓明显，曲线流畅，整齐平整，球类修剪圆整。绿地内无明显枯死枝、病虫枝、坏枝、断枝（缺株小于等于4%），球型植物修剪有型，色带、灌木类修剪高度一致，层次分明，保证全线视觉上整齐，高矮有序，草坪生长控制在5厘米左右，无裸露地面，无成片枯黄；应将入侵道路建筑限界，遮挡交通标志、影响视距的枝条及时修剪。

（4）美化要求：对绿地内树穴、绿篱、色块、花境与草坪交接处要进行切边，常年保持线条流畅清晰。

（5）病害防治：配备植保人员做好病虫害预测预报工作。根据病虫情报，防治及时、有效，用药正确，配比科学，安全操作，不发生药物危害，无大面积病虫害危害现象，无大面积树干蛀空、树皮腐蚀等现象。树木、草坪基本无黄叶、焦叶、卷叶及昆虫咬食的痕迹；树干生长正常，无蛀干昆虫危害，无药害。

（6）抗旱等水份管理：根据不同的环境条件，本地季节特点，各类树木的生物生态习性，适时淋水、浇水、抗旱，既要满足树木生长要求，又要做到树木叶面无积尘。一般连续15天晴好天气，即要进行淋水浇水作业，花箱每周至少1次。7-9月高温季节，每周另增加浇透水1次（如遇中雨除外）。甲方发出浇水专项指令后，按指令按时、保质完成浇水任务。绿化养护的水源由乙方自行解决。

（7）施肥：每年不少于三次【施肥宜春、秋季实施，采用复合肥（N、P、K 总含量不小于 25%）】，养护期的肥料用量按定额用量足额计取，乙方在肥料进场前应及时将施肥的方案与数量以书面形式报甲方，施肥过程及肥料用量须经甲方认可，作为最终结算依据。若养护期间实际肥料用量小于定额用量的，则在工程结算时按实扣除；若养护期间实际肥料用量大于定额用量的，则其费用由乙方承担，工程结算时不作调整。

（8）刷白：每年11月上旬前对相关乔木进行一次涂白，涂白高度整齐一致，涂白液按要求配制。乔木必须刷白，高度统一为地面向上1米。

（9）排涝：及时做好雨季、恶劣天气下绿地的排水工作，确保道路场地不积水、植物不涝害、行人无安全隐患。加强雨后绿化带的检查，如遇有积水时，投标人应针对积水原因采取措施，排除绿地范围内的积水。

（10）支撑加固及树木扶正：新栽、高大、浅根系树木设支撑加固，倾斜树木及时扶正，尤其要加强台风季节树木防倾斜倒伏的措施。应及时扶正台风造成倒伏的苗木，并根据苗木的生长及时调整支撑的松紧及位置。

（11）防寒：按规范要求及时有效地做好冬季植物防寒和积雪清除工作。

（12）养护期间乙方应及时做好清除杂草、施肥、防治虫害、修剪整枝等工作，确保乔木、球类等植物成活率达到100%，地被植物成活率达到100%。成活率未达到上述标准的，由乙方予以补植，补植的苗木规格、品相不得低于原有苗木标准。

2.草坪养护

草地色泽正常、地形优美，及时挑除杂草、控制病虫害，草坪覆盖率应达100%。草坪生长高度：冷季型草坪冬季保持6-8cm；暖季型夏季不超过8cm,冬季尽量低剪。草坪每年施肥不少于两次，施肥用量及面积须报甲方验收。及时防治病虫害，确保草坪无大面积病虫害发生，草坪与乔灌木、球类、色块、花境边缘应进行切边，切边界沟清晰，线型流畅。复播草籽的或秋季追播的，成坪率必须达到90%以上，成坪均匀。

在秋季需追播黑麦草一次，每平米播黑麦草籽10-15g；追播前需对原有草地进行机械疏草、打孔、施肥后进行。

3.草花布置

每次布置前将方案报送吕四港镇建设局，审定后实施。布置前做好填（取）土、耕翻、清杂、施肥、整地形等前期作业。按图施工，必须使用F1代优良品种，株型丰满、分枝匀称（3—5主分叉以上）、高度适中一致（同一地段高度一致）、生长健壮、无病虫害，初花率70%以上，覆盖率100%。布置图案优美、花色鲜艳、品种搭配合理、充分体现设计意图。

平均年更换次数不少于6次，同一地段前后两次不得布置相同品种，同一品种在同一地点布置不得超过三个月。

各批次草花更换空置时间不超过2天，并确保工完场清。每批次草花更换时通知吕四港镇建设局现场监管。

草花布置后及时中耕除草，适时施肥、浇水、修剪残花，做到全年景观效果良好，无枯萎、黄化、缺株等现象，并确保五一、国庆、春节等节日期间处于最佳观赏期。

4.绿化补植

（1）因甲方需求需绿化补植

每次绿化补植前将方案报送吕四港镇建设局，审定后实施。绿化补植工作必须在合同截止日3个月前补植到位，确保成活率100%。

合同截止日前3个月内，养护单位不得再进行补植。如有缺陷，吕四港镇建设局将按合同截止日当期启东市建设工程造价信息指导价套取定额后从服务费用中扣除（我市当期造价信息如无相应指导价，则参照南通市当期造价信息指导价；再无，则市场询价）。

（2）因乙方管护原因造成绿化补植（甲方不支付任何费用）

乙方应及时做好清除杂草、施肥、防治虫害、修剪整枝等工作，承包期内因乙方管护原因造成树木、地被、草坪、花卉等死亡、损毁的，以及产生残疾树、偏冠树、小老树等现象的，由乙方在半个月内按原有品种、数量、规格补栽到位。7-9月高温季节，经甲方同意，可以适当延后。

绿化补植工作必须在合同截止日3个月前补植到位，确保成活率100%。

合同截止日前3个月内，乙方不得再对现场缺陷进行补植。如有缺陷，吕四港镇建设局将按合同截止日当期启东市建设工程造价信息指导价套取定额后从乙方养护费用中扣除（我市当期造价信息如无相应指导价，则参照南通市当期造价信息指导价；再无，则市场询价）。

2.5养护制度（详见附件一）

3、人员及设备配备：

3.1人员配备要求：必须成立绿化养护项目部，建立绿化养护体系，养护人员相对独立固定；至少配备1名现场项目负责人、1名安全员、1名养护施工队长，且具备较强的业务水平和一定的从业经验，3月-10月常态化养护作业人员每天不少于30人，其余月份常态化养护作业人员每天不少于20人。乙方必须遵守劳动法规，依法规范用工，全员签订劳动（劳务）合同，全员办理相应的社会保险。合同期内，养护作业人员的增减必须每月报甲方备案。

3.2设备配备要求：考虑吕四港镇靠海的特殊性，日常应对各类活动多、养护要求高考核严等情况，要求乙方必须保障如下硬件设备配置(见下表)

| 1 | 洒水车 | 3月中旬—10月中旬不低于3辆（容量≥4吨），后期根据现场具体情况增加。特别是旱季、春秋补植季节，以确保满足绿地养护需要，确保苗木保存率及生长势。 | 所有车辆、机械设备均为乙方自有或租赁。承诺日常养护洒水车辆、登高车及清运卡车须停放项目部，甲方将组织对乙方车辆进行备查。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 剪草机 | 10台，后期数量根据现场具体情况增加。 |  |
| 3 | 割灌机 | 8台，后期数量根据现场具体情况增加。 |  |
| 4 | 高压喷药机 | 3台，后期数量根据现场具体情况增加。 |  |
| 5 | 高枝机 | 2台，后期数量根据现场具体情况增加。 |  |
| 6 | 清运卡车 | 1辆，后期数量根据现场具体情况增加。 |  |
| 7 | 登高车 | 1辆，后期数量根据现场具体情况增加。 |  |
| 8 | 巡查车 | 1辆皮卡车，后期数量根据现场具体情况增加。 |  |

3.3乙方须无条件接受甲方合理化要求，若不能满足要求，甲方可酌情进行罚款，乙方无条件接受。

3.4乙方应积极履约，若因乙方原因对本项目造成不利影响的，甲方将酌情进行处罚，乙方无条件接受。情节严重的，甲方可单方解除合同。

3.5在合同履约期间，乙方收到甲方整改通知单的，每次处罚2000元，处罚金可直接从合同金额中扣除。

3.6凡是因乙方原因，甲方被上级部门或行业主管部门通报批评，造成不良影响的，甲方有权进行处罚。情节严重的，甲方可单方解除合同。

第二条 合同总价款

1、本合同总价款为人民币　　         （大写），小写：　　   万元。

其中：中标下浮率：       %；

下浮率=【1-（中标价÷最高限价）】×100% 。

2、合同价调整范围及调整方法：

（1）调整范围：

①经甲方确认的养护合同承包范围以外的与本项目相关的工程量增加；

②实际施工中未实施工作内容；

③经甲方签证确认的补植工程量；

④养护期间实际肥料用量小于定额用量的调整。

（2）养护费用实行总量控制，工程量按实结算，调整方法：

①养护结算定额依据2007年《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》，2016年《江苏省城市园林绿化养护管理计价定额》及配套的费用定额，以及相应的补充规定和南通市现行的有关文件，并根据中标下浮率{下浮率=【1-（中标价÷最高限价）】×100%}作相应下浮后报甲方，经甲方确认后作为结算依据。

②补植结算按吕四港镇建设局现场施工审核数量和施工同期启东市建设工程造价信息指导价（我市当期造价信息如无相应指导价，则参照南通市当期造价信息指导价；再无，则市场询价）套取定额编制预算（不计养护费用），并根据中标下浮率{下浮率=【1-（中标价÷最高限价）】×100%}作相应下浮后报甲方，经甲方确认后作为结算依据。

3、工程量确认

（1）招标时的工程量清单中数量为暂定工程量，进场前由乙方与甲方核实确认。

（2）肥料用量：肥料进场前应及时将施肥的方案与数量以书面形式报甲方，施肥过程及肥料用量须经甲方签字认可，作为最终结算依据。

（3）若因甲方规划调整，绿化养护工作量发生变化的，在发生前由双方书面确认。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 付款方式

1、根据月度考核结果，按年度支付养护费。考核分合格（≥85分）的，当月养护费按100%计取；考核分低于合格分（85分）的，每低1分扣1000元，以此类推，直至扣完当月养护费，有直接扣款类项目的直接扣除相应金额。考核分低于75分的，不支付当月养护费。

2、每月乙方根据移交单和实际补植数量自行按实结算养护费用，提交给甲方审核。

3、根据月度考核得分计算每月实际养护费用，养护期满验收合格后由甲方初审养护费，支付初审养护费的70%，余款在复审后按照审计核定单全部付清。

第六条 履约保证金

1、本项目中标后的履约保证金为项目成交价的10%，中标供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标供应商凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2、中标供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后一次性退还履约保证金，甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

3、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。

第七条 双方的权利和义务

甲方权利义务：

1、甲方有权随时向乙方了解项目进度并要求乙方提供项目相关资料。

2、甲方有权按照本合同的约定及有关法律法规和政府管理的相关职能规定，对本项目的进展进行监督和检查；但甲方并不因行使该等监督和检查权而承担任何责任，也并不因此减轻或免除乙方根据本合同或相关法律法规的要求而应承担的任何义务或责任。

3、甲方应及时向乙方提供与履行本合同相关的所有必须的文件、资料。

4、甲方应为乙方在合同履行过程中与相关政府部门及其他第三方的沟通、协调提供必要的协助。

乙方权利义务：

1、乙方有权按照本合同约定向甲方收取费用。

2、乙方有权自甲方处获得与提供本合同相关的所有必须的文件、资料。

3、乙方应接受并配合甲方或甲方组织的对本合同履行情况的监督与检查，对于甲方指出的问题，应及时作出合理解释或予以纠正。

第八条 违约责任

1．乙方采用转包、分包的形式履行合同的，甲方有权中止或终止合同。

2.乙方逾期完成工作和提交成果的，除不可抗力外，每逾期1日，甲方有权按照逾期交付的货物价款的0.01%作为违约金，在支付乙方的款项中扣除相应金额；逾期超过30日的，甲方有权中止或终止合同，由于乙方责任造成的项目违约，扣除逾期交付的货物价款的5%作为违约金。

第九条 不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条 争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向有管辖权的法院起诉。

第十二条 合同生效及其他

1、本合同书经双方法定代表人或授权代表签字，加盖公章后生效。

2、双方履行完本合同书约定的权利和义务后，本合同书即行终止。

3、本合同书一式柒份，甲、乙双方各执叁份，财政局壹份。具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                             甲方（盖章）：

法定代表人                                 法定代表人

或委托代理人（签字）：                     或委托代理人（签字）：

地址：                                     地址：

电话：                                     电话：

日期：年    月    日                       日期：年    月    日

附件一：

吕四港镇绿化养护质量考核

管理办法

为切实加强吕四港镇园林绿化养护管理，保护镇绿化成果，提升绿化养护质量，打造绿色、生态启东。为广大市民创造幽雅舒适的生活环境，发挥城市绿化的生态效益和社会效益，根据《江苏省城市园林绿化养护技术规定》、《南通市城市园林绿化养护技术规范》、《启东市吕四港镇绿化养护质量考核管理办法》等有关规定，结合吕四港镇园林绿化养护的实际情况，制定本办法。

一、考核范围

列入吕四港镇绿化养护范围的公园绿化、小游园绿化、道路配套绿化等。包括府前路、鹤城路、陈涛路、延寿路、吕北公路、鹤港路、鹤飞路、南二环路、老集镇、镇区内外主要道路、石堤大道、石堤大道延伸段、经九路、经十路、纬三路、纬九路、张謇垦牧公园等开发区范围内的绿化养护、绿化补植等。

二、考核内容

列入绿化养护考核范围内绿化养护质量、人员机械配备、园 林设施维护、卫生保洁、秩序维护、安全生产、文明施工、文明服务、台账资料以及其他交办事项等。（详见附件1）

三、养护等级

本项目养护等级为Ⅱ级。二级养护等级考核标准：<85分不合格、85分≤合格<90分、≥90分优秀。

四、考核方式

根据我镇园林绿化养护实际情况，以“细化考核标准、严格考核制度，强化长效管理”为原则，城镇绿化养护从粗放式管理向精细化管理转变为目标。考核方式实行月度考核，日常检查、月度巡查相结合的考核方式。

（一）日常检查

根据绿化养护考核内容和要求，针对“12345”、数字城管等反映的问题，吕四港镇建设局将随机进行日常巡检查，发现绿化养护存在的问题，根据《启东市吕四港镇绿化养护质量考核评分标准》进行扣分，扣分纳入月度考核中。

（二）月度巡查

吕四港镇建设局组建绿化养护巡查小组，对镇区绿化养护实行每天巡查，巡查发现问题告知养护单位。对发现的问题根据《启东市吕四港镇绿化养护质量考核评分标准》，直接扣分，扣分纳入月度考核中。

五、考核制度

1、本项目绿化养护考核每月一次，日常检查、月度巡查存在问题根据《启东市吕四港镇绿化养护质量考核评分标准》进行扣分，对于交办问题未及时整改的下月度考核双倍扣分。

2、月度考核评分＝100-日常检查扣分-月度巡查扣分，直接扣款项按月度汇总并于年度养护费核拨时予以扣除，对有争议的扣分点和直接扣分、扣款事项实行集体审定。

3、根据月度考核结果，按年度支付养护费。考核分合格（≥85分）的，当月养护费按100%计取；考核分低于合格分（85分）的，每低1分扣1000元，以此类推，直至扣完当月养护费，有直接扣款类项目的直接扣除相应金额。考核分低于75分的，不支付当月养护费。

4、1年内累计2次月度考核不合格，采购人有权取消其养护资格。

六、罚则

1、每月25日前必须月报下个月的养护计划，如不及时上报，处罚2000元/次；无故缺席各类绿化养护会议、培训等活动的，每发生一次罚款1000元。

2、项目负责人不能按照指令在2小时内到达养护现场的，每发生一次罚款1000元。项目负责人或24小时保持通信畅通。半小时内联系不上，每发生一次罚款500元。

3、及时处置并回复政府热线、城管热线、城建热线等反映的数字化案件，以及相关部门交办、市民来电来访等案件。案件反映的问题经现场核查确属养护单位管护不到位的，每案件扣0.5分；超时或造成返单的，扣3分/次，同时每例案件罚款3000.00元。病虫害防治不及时引起居民投诉的，扣2分/次；被新闻媒体或主管部门点名批评，或其他造成恶劣社会影响的，扣5分/次，同时罚款5000.00元/次。被重复批评或省级以上部门点名批评的，扣10分/次，同时罚款10000.00元/次。

4、被市民举报违规问题，情况属实的，罚款1000元/次；被市领导或新闻媒体点名批评的，罚款3000元/次；因管理或养护问题造成恶劣社会影响的，罚款5000元/次。

5、对镇、局布置的重大活动安排，如不积极执行造成工期

延期或景观质量未达到要求的，罚款5000元/次。

6、市级以上各类专项检查考核中存在问题被通报或扣分的，处罚5000元/次。

7、养护期间如因养护单位安全措施不到位引发的安全事故，养护单位必须及时处置，所发生费用和责任全部由养护单位承担。如因养护不到位引起树木断枝、倒塌、碰线、碰屋造成伤人、伤物等事件的，根据实际情况，罚款1000-10000元/次，造成重大事故的追究相关责任。

8、未第一时间发现、制止、上报绿化违法违规事件的，罚款1000元/次，如情节严重造成严重不良后果的，处罚2000-5000

元/次。

9、因防洪防汛、抗旱防冻不力造成设施设备损坏或苗木死亡的，由养护单位赔偿相应损失（不予签证），罚款2000元/次。

10、因不当使用化学除草剂，造成苗木死亡的，由相关养护单位自行补植（不予签证），根据死亡面积和数量大小罚款1000—5000元/次；未及时采取防治措施，导致病虫害爆发引起苗木大量死亡的，由养护单位自行补植（不予签证），根据死亡数量，罚款1000—5000元/次。

11、因拖欠农民工工资，造成恶劣影响的直接罚款10000元/次。

12、对于局相关人员在市重大活动或创建期间巡查到的问题，未在规定时间整改完成的，罚款1000元/次；不按时完成市，局等交办任务，被催办、督办的，罚款1000元/次。

七、其他

在各类创建迎查等重大活动或甲方日常管理中下达的整改问题，养护单位拒不整改或整改不到位的，吕四港镇建设局有权安排第三方进行整改，费用按定额计取，从养护经费中列支，后续养护仍由原养护单位负责。

附件：1、启东市吕四港镇园林绿化考核内容和技术标准

2、启东市吕四港镇绿化管护质量考核评分标准

启东市吕四港镇建设局

2024年2月28日

附件1：

启东市吕四港镇绿化养护

考核内容与技术标准

一、绿化养护。

（一）树木养护

（1）除草与保洁：绿地范围内基本无杂草、枯草（杂草率<25%）、草坪覆盖率100%，做到除早、除小、除净。不得随意使用化学除草剂。树木无藤蔓缠绕。无火灾隐患，苗木无人为损害，绿地内环境整洁，无乱贴乱画，无污物，及时清理遗弃在草坪及苗木上的白色污染物及杂物。正常养护时，修剪的草坪、除去的杂草和枯枝叶等应集中统一处理，运出绿地用地以外，具体地点由投标人自行考虑。投标人不得将修剪的草坪、除去的杂草和枯枝叶等丢弃在平台、边沟内。排水明暗沟及时清淤。水面保持水质清澈无异味、水位正常、无漂浮物，无大面积水草。桥底板、桥孔内无杂物，无明显蜘蛛网。水生植物种植区内无垃圾。

（2）松土：保持土壤常年疏松，无板结。

（3）根据不同树种的习性和景观配置要求，适时修剪。绿地内乔灌木修剪，要体现群落结构、景观层次。绿篱，球类、色块修剪要求轮廓整齐，线型流畅，外型饱满，无飞头、无杂色、赤脚、斑秃现象。乔木按习性及时抹芽、去蘖、疏枝，做到无明显徒长枝、病虫枝、交叉枝、下垂枝、扭伤枝、枯枝烂头。行道树枝下高、总高及冠幅基本一致，树冠完整，定杆整齐，整枝合理均匀，通风透光良好。紧贴基部节点不留死杈，剪口平整并涂防腐剂。对于剪口直径大于15㎝的粗壮大枝，要分段截枝，以防树枝撕裂。花灌木修剪及时、合理，有利于短枝和花芽的形成。绿篱、色块及球类修剪适时；常年保持轮廓明显，曲线流畅，整齐平整，球类修剪圆整。绿地内无明显枯死枝、病虫枝、坏枝、断枝（缺株小于等于4%），球型植物修剪有型，色带、灌木类修剪高度一致，层次分明，保证全线视觉上整齐，高矮有序，草坪生长控制在5厘米左右，无裸露地面，无成片枯黄；应将入侵道路建筑限界，遮挡交通标志、影响视距的枝条及时修剪。

（4）美化要求：对绿地内树穴、绿篱、色块、花境与草坪交接处要进行切边，常年保持线条流畅清晰。

（5）病害防治：配备植保人员做好病虫害预测预报工作。根据病虫情报，防治及时、有效，用药正确，配比科学，安全操作，不发生药物危害，无大面积病虫害危害现象，无大面积树干蛀空、树皮腐蚀等现象。树木、草坪基本无黄叶、焦叶、卷叶及昆虫咬食的痕迹；树干生长正常，无蛀干昆虫危害，无药害。

（6）抗旱等水份管理：根据不同的环境条件，本地季节特点，各类树木的生物生态习性，适时淋水、浇水、抗旱，既要满足树木生长要求，又要做到树木叶面无积尘。一般连续15天晴好天气，即要进行淋水浇水作业，花箱每周至少1次。7-9月高温季节，每周另增加浇透水1次（如遇中雨除外）。采购人发出浇水专项指令后，按指令按时、保质完成浇水任务。绿化养护的水源由投标人自行解决。

（7）施肥：每年不少于三次【施肥宜春、秋季实施，采用复合肥（N、P、K 总含量不小于 25%）】，养护期的肥料用量按定额用量足额计取，乙方在肥料进场前应及时将施肥的方案与数量以书面形式报采购人，施肥过程及肥料用量须经采购人认可，作为最终结算依据。若养护期间实际肥料用量小于定额用量的，则在工程结算时按实扣除；若养护期间实际肥料用量大于定额用量的，则其费用由乙方承担，工程结算时不作调整。

（8）刷白：每年11月上旬前对相关乔木进行一次涂白，涂白高度整齐一致，涂白液按要求配制。乔木必须刷白，高度统一为地面向上1米。

（9）排涝：及时做好雨季、恶劣天气下绿地的排水工作，确保道路场地不积水、植物不涝害、行人无安全隐患。加强雨后绿化带的检查，如遇有积水时，投标人应针对积水原因采取措施，排除绿地范围内的积水。

（10）支撑加固及树木扶正：新栽、高大、浅根系树木设支撑加固，倾斜树木及时扶正，尤其要加强台风季节树木防倾斜倒伏的措施。应及时扶正台风造成倒伏的苗木，并根据苗木的生长及时调整支撑的松紧及位置。

（11）防寒：按规范要求及时有效地做好冬季植物防寒和积雪清除工作。

（12）养护期间乙方应及时做好清除杂草、施肥、防治虫害、修剪整枝等工作，确保乔木、球类等植物成活率达到100%，地被植物成活率达到100%。成活率未达到上述标准的，由乙方予以补植，补植的苗木规格、品相不得低于原有苗木标准。

（二）草坪养护

草地色泽正常、地形优美，及时挑除杂草、控制病虫害，草坪覆盖率应达100%。草坪生长高度：冷季型草坪冬季保持6-8cm；暖季型夏季不超过8cm,冬季尽量低剪。草坪每年施肥不少于两次，施肥用量及面积须报采购人验收。及时防治病虫害，确保草坪无大面积病虫害发生，草坪与乔灌木、球类、色块、花境边缘应进行切边，切边界沟清晰，线型流畅。复播草籽的或秋季追播的，成坪率必须达到90%以上，成坪均匀。

在秋季需追播黑麦草一次，每平米播黑麦草籽10-15g；追播前需对原有草地进行机械疏草、打孔、施肥后进行。

（三）草花布置

每次布置前将方案报送吕四港镇建设局，审定后实施。布置前做好填（取）土、耕翻、清杂、施肥、整地形等前期作业。按图施工，必须使用F1代优良品种，株型丰满、分枝匀称（3—5主分叉以上）、高度适中一致（同一地段高度一致）、生长健壮、无病虫害，初花率70%以上，覆盖率100%。布置图案优美、花色鲜艳、品种搭配合理、充分体现设计意图。

平均年更换次数不少于6次，同一地段前后两次不得布置相同品种，同一品种在同一地点布置不得超过三个月。

各批次草花更换空置时间不超过2天，并确保工完场清。每批次草花更换时通知吕四港镇建设局现场监管。

草花布置后及时中耕除草，适时施肥、浇水、修剪残花，做到全年景观效果良好，无枯萎、黄化、缺株等现象，并确保五一、国庆、春节等节日期间处于最佳观赏期。

（四）绿化补植

（1）因采购人需求需绿化补植

每次绿化补植前将方案报送吕四港镇建设局，审定后实施。绿化补植工作必须在合同截止日3个月前补植到位，确保成活率100%。

合同截止日前3个月内，养护单位不得再进行补植。如有缺陷，吕四港镇建设局将按合同截止日当期启东市建设工程造价信息指导价套取定额后从服务费用中扣除（我市当期造价信息如无相应指导价，则参照南通市当期造价信息指导价；再无，则市场询价）。

（2）因养护单位管护原因造成绿化补植（采购人不支付任何费用）

养护单位应及时做好清除杂草、施肥、防治虫害、修剪整枝等工作，承包期内因养护单位管护原因造成树木、地被、草坪、花卉等死亡、损毁的，以及产生残疾树、偏冠树、小老树等现象的，由养护单位在半个月内按原有品种、数量、规格补栽到位。7-9月高温季节，经业主同意，可以适当延后。

绿化补植工作必须在合同截止日3个月前补植到位，确保成活率100%。

合同截止日前3个月内，养护单位不得再对现场缺陷进行补植。如有缺陷，吕四港镇建设局将按合同截止日当期启东市建设工程造价信息指导价套取定额后从养护单位养护费用中扣除（我市当期造价信息如无相应指导价，则参照南通市当期造价信息指导价；再无，则市场询价）。

二、应急抢险、各类重大活动迎查

做好各类突发事件应对预案，按要求储备各类应急物资，做好交通事故、110联动报警和其他不可抗拒因素引起的树木倾倒、伤人、伤物、碰线等应急处置和台风、暴雪、暴雨等灾害性天气的防范、抢险，以及各类重大活动迎查突击性工作。台风、暴雨等特殊天气，应急抢险队员在管理站待命，实行24小时巡查值班，一旦发生险情，随时处置，并及时向主管部门回复处理情况。

三、巡查管理

需落实专人、专车实行24小时全天候巡查，执行动态管护制度，对养护中存在的问题做到自查自纠，并做好每日巡视记录。如发现擅自移伐、乱修剪树木，擅自在绿地内搭建、开挖、占用、堆放、悬挂等占绿毁绿现象，或虽经批准但超范围、超数量、超体量、超高度、超时间等违规现象应第一时间制止，并及时上报有关行政执法部门，同时向吕四港镇建设局汇报备案并协助处置。

由其他部门、人员发现或者养护单位未及时发现占绿毁绿情况，并无法找到相关破坏人员的绿化由养护单位自行修复

四、数字化案件处置

及时处置政府热线、城管热线等数字化案件，以及相关部门交办、政协、人大提案和各类群众来电来访等案件，并按吕四港镇建设局要求在规定时间内回复处置结果。

五、机械设备管理

需配备登高车、清运卡车、巡查车、洒水车、绿篱修剪机、草坪修剪机等必要的机械、工具，投入数量不少于投标文件承诺数量，并做好日常保养。如应急处置需要，根据吕四港镇建设局通知将洒水车、巡查车辆、登高车、清运卡车停放在指定地点集中管理。

六、安全生产、综合治理、文明作业

1.各类养护作业做到文明施工、安全施工，现场工完料清、工完场清。

2.有完善的安全生产、综合治理规章制度，组织网络健全，安全措施周密，台账资料齐全。养护物资仓库有专人负责，农药等危化品按国家相关规定制定储存、保管、领用、使用制度。

3.做好安全隐患巡查，及时处置安全隐患。

4.养护作业对道路交通有影响时，要采取安全警示措施。

5.贯彻谁管护谁负责的原则，明确安全责任主体。因养护不到位、安全措施不周密、养护操作不规范等造成的人身及其他财产损失和一切安全责任，由养护单位承担。

四、其他

1.进场15天内，上报全年养护作业计划和各路段养护人员组成表。结合季节特点和绿化状况，制定季度、月度和周养护计划。

2.每月28日前报送本月养护工作总结及下月养护计划，计划需明确每个养护地段的养护目标任务、工作内容、计划完成时间和保障措施等，周计划需在月计划中予以明确体现。养护单位随时接受检查和考核，为检查和考核提供车辆等便利条件。

3.建立健全台帐资料，包括草花布置、病虫害防治、黑麦草播种、修剪、涂白、切边、补植、施肥等，以及每日巡视存在问题的自查自纠、养护量统计（含增减）、12345及数字城管案例等处置、应急抢险、安全生产等。

4.按通知要求准时参加各类绿化养护会议、培训、考察活动。

附件 2：

启东市吕四港镇绿化养护质量考核评分标准

| 分类 |  | 考核内容及管护要求 | 标准分值 | 扣分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、养护人员在岗情况 |  | 1.养护人员相对独立固定，3月-10月常态化养护作业人员每天30人，其余月份常态化养护作业人员每天20人；如管理单位认为确有需要增加作业人员，养护单位应按要求完成； 2.配备专业的现场负责人、巡查人员、安全管理人，具备较强的业务水平和一定的从业经验。现场负责人每天巡查并保存巡查影像资料或照片（标注每条路段及工作内容、工作人员数量）；故项目负责人、现场负责人安全员不得随意变更； 3.项目负责人、安全员每月出勤实行轮值，合计不少于30天。项目（现场）负责人保持通讯畅通，接业主通知后2小时内赶到指定地点。 | 6 | 1.无固定养护人员、现场养护作业人员投入不足的，每少一人次扣0.5分；不服从管理单位安排增加作业人员的每次扣1分；定期不定期抽查养护人员，配备人员不符合要求的每少一人扣0.5分。 2.未如实保存巡查影像资料或照片或上传巡查影像资料或照片与现场核实不符的，扣2分每次。擅自变更项目负责人或项目负责人履职不到位，每发生一次扣5分； 3.不按要求及时回复的(一般一小时内回复到位，紧急通知除外)，一次扣1分；遇突发情况，15分钟内联系不上或未能按照指令在期限内整改处理完毕的，一次扣2分； |  |
|  |  | 养护人员着装必须统一、醒目（工作服印有养护单位名称，并有醒目色彩、反光条等）。 |  | 养护人员未统一着装，每人扣1分，服装不明显，每人扣0.5人。 |  |
| 二、养护管理 | 绿化长势 | 树木、草坪、花卉、色块等生长茂盛，树冠完整，树形整齐美观。无倾斜、倒伏，无枯枝、死树，绿化保存率100%。 | 12 | 树冠不完整、树形差、有光秃落叶的,扣1分/株·处，有树木倾斜或倒伏现象的，扣0.5分/株·处，有明显枯枝的0.5分/株·处，有死亡现象的扣1分/株·㎡﹑草坪1分/20㎡；不及时进行补缺的，扣0.5分/株·处；未及时处置有安全隐患、妨碍通行树木的，扣5分/处·次。 |  |
|  | 修剪整形 | 乔木定期修剪，整枝合理均匀；根据树木习性及时剥芽，修剪符 合要求，树木通风透光良好，花灌木根据特性修剪及时、准确。 | 24 | 各类乔木、大型花灌木不适时修剪的，扣0.5分/株；不按要求修剪，扣0.5分/处；未及时剥芽，扣0.5分/株。 |  |
|  |  | 草坪要适时进行修剪，保持一定高度，冷季型草坪冬季保持6-8cm；暖季型夏季不超过8cm,修剪面平整，边角无遗留，草屑及时扫尽运出。 |  | 草坪不及时修剪，扣3分/地段；修剪面不平，边角有遗留，扣0.5分/处。 |  |
|  |  | 模纹色块、绿篱品种之间层次分明，修剪及时、线条流畅。全年无飞头，生长季每月修剪不少于2次。 |  | 模纹色块、绿篱修剪层次不分明，扣1分/处；未及时修剪的扣3分/地段。 |  |
|  |  | 造型植物适时修剪，定期造型，满足景观要求。列植式球类常年保持圆润饱满，下脚修剪高度一致；组团式球类修剪错落有致，生长季每月修剪不少于2次。 |  | 不及时修剪、造型的扣3分/地段；质量不符合要求的扣0.5分/处。 |  |
|  | 松土除草 | 及时松土除杂草，常年保持土壤疏松，松土深度不伤根系。不得 随意使用化学除草剂。 | 20 | 杂草未及时清除扣0.5-1分/50平方，树穴、地被土壤板结，扣0.5分/处；随意使用化学除草剂的5分/处·次。 |  |
|  | 浇水抗旱 | 对绿化树木及草坪进行适期适量浇水、喷水，及时抗旱，确保正 常生长、植株叶面无积尘。一般连续15天晴好天气，即要进行淋水浇水作业，花箱每周至少1次。7-9月高温季节，每周另增加浇透水1次（如遇中雨除外）。 |  | 未及时浇水、喷水，致使树木、草坪生长不良的，扣1-5分/处，致植物枯死的加倍扣分。 |  |
|  |  | 绿地内不积水，坑坑洼洼必须及时填平，确保雨后积水及时排除。 |  | 有积水现象的，扣0.5分/处·次。 |  |
|  | 切边 | 切边及时、常年保持线条流畅、界沟清晰。 |  | 未切边的，扣1分/株（处）；切边不明显的、线条不流畅的，扣0.5分/株（处）。 |  |
|  | 草花布置 | 布置方案上报及时，富有特色。 | 15 | 草花布置方案未报送业主的扣3分/次；不按方案实施的扣2分/次；花期不整齐，枯枝残花较多景观效果较差的扣4分/次；覆盖率达不到等级要求的扣2分/次·处；其他不符合养护要求的1分/次·项·处。 |  |
|  |  | 按上报方案施工，初花率70%以上，覆盖率100%，株型丰满、匀称，高度适中、 一致，生长健壮、无病虫害。花色鲜艳、品种搭配合理、图案优美。 |  |  |  |
|  |  | 更换空置期不超过2天，全年草花覆盖率100%。布置后落实专人巡查、维护，确保各花坛、花箱、花池设施完好无损，公园广场全日动态保洁，及时中耕除草，适时施肥、浇水、修剪残花。做到无枯萎、黄化、缺株、漂浮垃圾等现象，全年景观效果良好，并确保五一、国庆、春节等节日期间处于最佳观赏期。 |  |  |  |
|  | 施肥 | 按要求及时施肥，每年不少于三次。规范操作，施肥后及时覆盖。施肥方法适当，用量合理，不产生肥害。 |  | 偷工减料，发现一次扣5分。操作不规范的发现一处扣2分；发生肥害，扣5分/处，致使植物死亡，加倍扣分。 |  |
|  | 病虫防治 | 各养护单位需配备植保人员；根据病虫害发生规律，及时有效防 治病虫害的发生；用药正确，配比科学，安全操作，不发生药物 危害，无大面积病虫害危害现象，无大面积树干蛀空、树皮腐蚀 等现象；结合冬季树木涂白，及时清理消灭越冬虫蛹、虫茧及有关病原体。 |  | 无植保人员的养护单位，扣5分；出现蚧壳虫、蛾类、天牛等重点害虫危害症状明显的，扣0.5分/次·处，造成严重危害的，扣1分/次·处，造成植株死亡的，扣3分/次·处；发生药害的，扣2分/次·处；防治不及时导致病虫害爆发引起苗木大量死亡的，按直接扣款条款执行；未积极配合冬季不按规定要求对树木进行涂白的，扣5分/路段；不及时清除越冬虫蛹、虫茧及有关病原体的扣5分/路段。 |  |
| 三、安全生产 |  | 安全生产组织网络健全；单位安全生产规章制度全面、科学、合 理，严格执行安全生产操作规程；公园、广场按要求配备消防设 施设备；发生安全事故及时上报；管护范围内严禁库存汽油；农 药临时存放点有专人负责，保管、领用、使用制度上墙公示。 | 8 | 无安全网络、制度的，扣8分/次；网络、制度 不齐全的，扣5分/次；不执行安全生产操作规 程，扣8分/次；发生安全事故，扣8分/次；不及时上报扣5分/次。未配备消防设施的，扣5分/处；配备的消防设施不符合要求的，扣3分/处；如发现有库存汽油现象，扣8分/次 |  |
| 四、应急抢险 |  | 养护单位建立应急抢险网络，制订各类突发事件应对预案。台风、暴雨等特殊天气，应急抢险队员按规定在岗待命，实行24 小时巡查值班；发生交通事故、110联动报警、台风、暴雪、暴雨和其他一切不可抗拒因素引起的树木倾倒、伤人、伤物、碰线等应急险情的，半小时内到达现场并处置，及时向主管部门回复处理情况。 | 6 | 无应急抢险预案的，扣3分/次；特殊天气未24小时巡查值班的，按直接扣分条款执行；发生险情未在规定时间到达现场并处置的、处置 不当、不到位的扣 6分/次；不及时回复处理结果的，扣4分/次。 |  |
| 五、数字化案件处置 |  | 及时处置并回复数字城管、12345等平台工单，以及相关部门交办、市民来电来访等案件；季度工单总量应不超过上年同期90%。 | 4 | 确认错误的、处置后不及时回复的，扣2分/次·项；发生案件属实且未在规定时间整改完成造成返单退单的，扣5分/次·项。 |  |
| 六、其他 |  | 按要求准时参加会议、活动及各类业务培训；及时上报各类材料。 | 5 | 无故缺席的，扣1分/次；未及时上报各类材料的，扣2分/次。 |  |
|  |  | 积极参加各类创建迎查活动，在市级以上各类创建迎查活动中不失分。积极完成市、局领导交办的临时性、突击性工作。 |  | 对市、局布置的重大活动安排，如不积极执行造成延期或质量未达到要求的，扣2分/次。 |  |
|  |  | 按时发放农民工工资，遵守养护范围所在地各项法律法规，民风民俗。 |  | 发生拖欠工资，扣5分/次。 |  |

备注：每类别考核扣分值原则上不超过本类别标准分值，直接扣分项除外。

# 第四部分  开标和评标

一、开标

不见面远程开标模式：投标人在各自地点通过苏采云系统参加开标会。

二、评标流程和评标标准

采用综合评分法，总分值为100分。

首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

（三）商务技术分：50分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全年养护计划 | 根据采购人提供的养护清单，提供全年养护月历、冬季涂白实施计划与标准、情况调查和养护情况分析、总体养护组织布置及规划。规划全面完善，科学合理，可操作性强的得10分，规划比较完整，较合理、操作性好的得7分，规划基本完整，一般合理、操作性一般的得5分，计划凌乱、有缺失，少量有操作性的得2分，不满足条件或未提供的不得分。 | 10 |
| 2 | 项目组织实施方案 | 根据国家及省、市的有关园林绿化养护施工规范、验收标准及招标文件中的养护服务标准和要求，结合该项目的特点，编制养护作业组织实施方案，在人员组织安排、养护施工方案、技术保障措施、质量保证措施、时间保证措施、安全保证措施等方面是否体现项目实施科学规范、合理可行进行评审。方案科学合理、切实可行、全面完善、针对性很强的得10分，比较合理、具有一定可行性和针对性的得7分，方案、可操作和针对性一般的得5分，方案、可操作和针对性有欠缺的得2分，不满足条件或未提供的不得分。 | 10 |
| 3 | 项目实施范围的突发情况应急措施方案 | 项目实施范围的突发情况应急措施和响应。编制各类突发事件应对预案，应急抢险、各类重大活动迎查组织网络，各类应急物资储备，应急时间的响应等方面是否体现科学规范、合理可行进行评审。方案科学合理、切实可行、全面完善、针对性强的得6分，比较合理、具有一定可行性的的得4分，可操作性一般的的得2分，不满足条件或未提供的不得分。 | 6 |
| 4 | 拟派项目管理人员 | 拟派项目负责人获得园林绿化及相关专业高级职称的技术人员得5分；获得园林绿化及相关专业中级职称的技术人员得3分；获得园林绿化及相关专业初级职称的技术人员得1分。 注：（1）提供项目负责人职称证书的扫描件，同时还须提供投标人为项目负责人缴纳的自投标截止时间前三个月的养老保险缴费证明（投标人如为成立不足三个月的新公司，可以提供最近一个月的养老保险缴费证明；成立不足一个月的新公司，可以不提交养老保险缴费证明）。 （2）园林绿化及相关专业：包括园林（含园林规划设计、园林植 物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含 植保、森保等）、风景旅游等专业。 （3）若职称证书未注明园林绿化及相关专业的，须提供毕业证书。 | 5 |
| 5 | 业绩 | 投标供应商自 2020年1月1日以来承担过绿化养护项目，有一个得 3分，最多得9分。 注：（1）绿化工程质保类养护不予计分；（2）业绩时间以养护合同签订时间为准，规模以养护合同所述规模为准；（3）投标时须同时提供养护委托合同、中标（成交） 通知书、验收相关证明材料，并提供中标结果公告或中标结果公示或养护委托合同等网上公示截图及查询网址，方可计分，否则不计分。 | 9 |
| 6 | 服务本项目使用机械设备 | 1、登高车（登高范围不少于10米）， 每台得1分，最高得2分； 2、荷载4吨以上（含4吨）绿化养护洒水车，每台得1分，最高得4分； 3、核载1.5吨以上（含1.5吨）清运卡车，每台得1分，最高得2分。 注：投标人自有或租赁原装都可，提供专业车辆行驶证或出具原始购买发票或租赁合同。 | 8 |
| 7 | 项目管理场所设定 | 承诺中标后在吕四港镇范围内自有或租赁建筑面积不少于50平方米的办公用房和建筑面积不少于100平方米的仓库用房作为项目管理机构现场用房。 注：投标人提供承诺书，格式自拟。 | 2 |

备注：商务技术分不满20分的，作无效投标文件处理。

（四）价格分：50分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

（六）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。

采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。若总得分者有相同时，则投标报价低者排名优先，均相同时则通过抽签方式随机确定排名顺序。

（七）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放中标通知书

公告中标结果的同时，交易中心向中标供应商发放中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

中标供应商须提供一份纸质版投标文件正本至采购人处，否则不予签订合同。

# 第五部分  投标文件格式

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）（如分公司参加投标的，另需提供总公司的授权证明）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

3.法定代表人授权委托书原件（格式见附件3，法定代表人参加的，无需提供授权委托书），投标代表本人身份证复印件；

4.供应商信用承诺书（格式见附件4）；

5.投标函（格式见附件5）；

6.商务部分正负偏离表（格式见附件6）；

技术部分正负偏离表（格式见附件7）；

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，

必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

7.开标一览表（格式见苏采云系统内电子投标(响应)文件中表式）；

8.分项报价明细表（格式见附件8）；

9.小型、微型企业声明函（格式见附件9）；

10.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）；

11.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件11）。

附件1

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士，身份证号码：                                ，现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

单位名称(盖公章)

日 期：     年   月   日

附：法定代表人的身份证复印件盖单位公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与********************采购项目（项目编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

附：代理人(被授权人)身份证复印件盖公章

附件4

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

## 附件5

## 投标函

致：________      __（采购人名称）

根据贵方的__________（项目名称、项目编号）招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件6

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件8

分项报价明细表（服务类）

投标人（盖章）：

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人必须详细报出货物类项目采购清单中各个子项的名称、品牌、生产厂家名称、规格型号、数量、单价、备注中的内容（服务类项目按实际情况填写），且本表各分项报价合计应当与开标一览表报价合计相等。请各投标人务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。

# 2.供应商须详细备注主要标的信息，并将随中标（成交）结果公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 附件9

# 中小企业声明函（货物）

# 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

# 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# ……

# 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

# 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。

# 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小企业扶持政策。

# 4.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 企业名称（盖章）：

# 日期：

# 中小企业声明函（工程、服务）

# 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

# 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# ……

# 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

# 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 注：1.如项目属性为“服务”或“工程”，请按本表填写。

# 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 3.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 企业名称（盖章）：

# 日期：

# 附件10

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标（成交）供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

# 附件11

#### 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

# 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

# 2、中标（成交）供应商为监狱企业的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件12

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。